**Časovni načrt za energetsko unijo**

Legenda: ZO: zanesljivost oskrbe / NET: notranji energetski trg / EU: energijska učinkovitost / TP: toplogredni plini / R&I: raziskave in inovacije

| **Ukrepi** | **Pristojni akter** | **Časovni okvir**  | **ZO** | **NET** | **EU** | **TP** | **R&I** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Infrastruktura** |  |  |  |  |  |  |  |
| Učinkovito uresničevanje cilja čezmejne povezanosti najmanj 10 % inštaliranih zmogljivosti proizvodnje električne energije | KomisijaDržave članiceNacionalni regulativni organiSistemski operaterji prenosnih omrežij | 2015–2020 | X | X |  | X |  |
| 2. seznam projektov skupnega interesa, ki bo podlaga za delegiran akt Komisije  | KomisijaDržave članice | 2015 | X | X |  | X |  |
| Sporočilo o napredku pri oblikovanju seznama najpomembnejše energetske infrastrukture in ukrepih, potrebnih za dosego cilja čezmejne povezanosti 15 % inštaliranih zmogljivosti proizvodnje električne energije do leta 2030 | Komisija | 2016 | X | X |  |  |  |
| Vzpostavitev foruma za energetsko infrastrukturo | KomisijaDržave članice | 2015 | X | X |  |  |  |
| **Električna energija** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pobuda o zasnovi trga in regionalnih elektroenergetskih trgih ter usklajevanje zmogljivosti za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe, povečanje čezmejne trgovine in lažje vključevanje energije iz obnovljivih virov | Komisija | 2015–2016 | X | X | X | X |  |
| Pregled direktive o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo | Komisija | 2016 | X | X |  | X |  |
| **Maloprodaja** |  |  |  |  |  |  |  |
| Nov dogovor za odjemalce energije: izboljšanje položaja odjemalcev, zagotavljanje prilagajanja odjema; uporaba pametne tehnologije; povezovanje veleprodajnih in maloprodajnih trgov; postopno ukinjanje reguliranih cen; spremljevalni ukrepi za zaščito ranljivih odjemalcev | KomisijaDržave članice | 2015–2016 |  | X | X | X | X |
| **Plin** |  |  |  |  |  |  |  |
| Revizija uredbe o zanesljivosti oskrbe s plinom | Komisija | 2015–2016 | X | X |  |  |  |
| Utekočinjeni zemeljski plin in strategija skladiščenja | Komisija | 2015–2016 | X |  |  |  |  |
| **Regulativni okvir** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregled vloge Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) in regulativnega okvira za energijo | Komisija | 2015–2016 | X | X |  | X |  |
| **Obnovljivi viri energije** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sveženj za energijo iz obnovljivih virov: vključno z novo direktivo o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov za leto 2030; najboljše prakse na področju energije iz obnovljivih virov za lastno porabo in programov podpore; politika za trajnostno bioenergijo | Komisija | 2015–2017 | X | X |  | X |  |
| Sporočilo „Proizvodnja energije iz odpadkov“ | Komisija | 2016 | X |  |  | X |  |
| **Podnebni ukrepi** |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakonodajni predlog za pregled sistema EU za trgovanje z emisijami, 2021–2030 | Komisija | 2015 | X | X |  | X |  |
| Zakonodajni predlogi o odločbi o porazdelitvi prizadevanj in vključitev rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike za leto 2030  | Komisija | 2016 |  |  |  | X |  |
| **Ukrepi v prometnem sektorju** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pošteno in učinkovito oblikovanje cen za trajnostni promet – revizija direktive o evrovinjeti in okvir za spodbujanje evropskega elektronskega cestninjenja | Komisija | 2016 |  |  | X | X |  |
| Pregled pravil o dostopu do trga v cestnem prometu za izboljšanje njegove energijske učinkovitosti | Komisija | 2016 |  |  | X | X |  |
| Osrednji načrt za uvajanje kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov  | KomisijaDržave članiceIndustrija | 2016 |  |  | X | X | X |
| Pregled uredb o določitvi standardov emisijskih vrednosti za določitev ciljev za obdobje po letu 2020 za osebna in kombinirana vozila | Komisija | 2016–2017 |  |  | X | X | X |
| Vzpostavitev sistema spremljanja in poročanja za težka vozila (tovornjake in avtobuse) z namenom izboljšanja informacij za kupce | Komisija | 2016–2017 |  |  | X | X | X |
| Pregled direktive o spodbujanju čistih in energijsko učinkovitih vozil za cestni prevoz | Komisija | 2017 |  |  | X | X |  |
| Sporočilo o razogljičenju prometnega sektorja, vključno z akcijskim načrtom za biogoriva druge in tretje generacije ter druga alternativna, trajnostna goriva | Komisija | 2017 |  |  | X | X | X |
| **Energijska učinkovitost** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregled direktive o energijski učinkovitosti | Komisija | 2016 | X |  | X | X | X |
| Pregled direktive o energijski učinkovitosti stavb, vključno s pobudo za pametno financiranje pametnih stavb | Komisija | 2016 | X |  | X | X | X |
| Pregled okvira za energijsko učinkovitost izdelkov (direktiva o energijskem označevanju in okoljsko primerni zasnovi izdelkov) | Komisija | 2015 | X |  | X | X | X |
| Krepitev usmerjenega izkoriščanja finančnih instrumentov za podporo naložbam v energijsko učinkovitost | Komisija | 2015– |  |  | X | X |  |
| **Ogrevanje in hlajenje** |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategija EU za ogrevanje in hlajenje – prispevek ogrevanja in hlajenja pri uresničevanju energetskih in podnebnih ciljev EU | Komisija | 2015  | X | X | X | X | X |
| **Zunanja energetska in podnebna politika** |  |  |  |  |  |  |  |
| Diplomacija EU na področju energetske in podnebne politike | Komisija VP/PPDržave članice | 2015 | X | X |  | X | X |
| Pregled sklepa o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije | KomisijaVP/PP | 2016 | X | X |  |  |  |
| Nov in okrepljen dialog o energiji z državami, ki so pomembne za energetsko politiko EU | KomisijaVP/PP | 2015– | X | X | X | X | X |
| Memorandum o soglasju o okrepljenem strateškem partnerstvu z Ukrajino | KomisijaVP/PPEvropski parlamentSvet | 2015 | X | X |  |  |  |
| Tristranski memorandum o soglasju o transkaspijskem plinovodu z Azerbajdžanom in Turkmenistanom | KomisijaVP/PPEvropski parlamentSvet | 2015 | X | X |  |  |  |
| Pobuda za krepitev Energetske skupnosti | KomisijaPogodbenice Energetske skupnostiVP/PP | 2015 | X | X |  |  |  |
| Okrepitev sodelovanja v okviru evro-sredozemskega partnerstva na področju plina, električne energije, energijske učinkovitosti in obnovljivih virov energije | KomisijaVP/PP | 2015–2016 | X | X |  |  |  |
| Sprejetje in podpis nove mednarodne energetske listine v imenu EU in Euratoma | KomisijaVP/PP | 2015 | X | X |  |  |  |
| **Industrijska konkurenčnost** |  |  |  |  |  |  |  |
| Nov evropski pristop k raziskavam in inovacijam na področju energije za pospešitev preoblikovanja energetskega sistema, ki vključuje: – celovit Evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo;– strateško agendo raziskav in inovacij na področju prometa | Komisija | 2015–2017 |  |  |  |  | X |
| Analiza cen in stroškov energije (vključno z davki in subvencijami) | Komisija | 2016 in nato vsaki 2 leti |  | X |  |  |  |
| Pobuda za vodilno vlogo EU v svetu na področju energijskih in podnebnih tehnologij in inovacij za krepitev rasti in ustvarjanje delovnih mest | Komisija | 2015–2016 |  |  | X | X | X |
| Okrepljena trgovinska politika za lažji izvoz tehnologij EU | Komisija | 2015–2019 | X | X |  |  | X |
| **Medsektorski ukrepi** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregled smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo  | Komisija  | 2017-2019 | X | X | X | X | X |
| Poročilo o evropski strategiji za energetsko zanesljivost, vključno s platformo in časovnim načrtom za evro-sredozemsko partnerstvo in strategije za utekočinjen zemeljski plin, shranjevanje energije ter južni plinski koridor | Komisija | 2015–2016 | X | X | X | X | X |
| Podatki, analize in spoznanja o energetski uniji: pobuda za združevanje in enostaven dostop do vsega ustreznega znanja v Komisiji in državah članicah  | Komisija | 2016 | X | X | X | X | X |
| **Jedrska energija** |  |  |  |  |  |  |  |
| Uredba Sveta o posodobitvi zahtev glede informacij iz člena 41 Pogodbe Euratom v skladu z evropsko strategijo za energetsko zanesljivost | Komisija | 2015 | X | X |  |  |  |
| Sporočilo o usmeritvenem jedrskem programu (PINC) v skladu s členom 40 Pogodbe Euratom | Komisija | 2015 | X |  |  | X |  |