# ПРИЛОЖЕНИЕ

# РАЗДЕЛ 1: РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАМКИТЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

# Описание на реформите и инвестициите

А. КОМПОНЕНТ 1.1: Обновяване

Този компонент на белгийския план за възстановяване и устойчивост е съсредоточен върху санирането на частни и обществени сгради. Основната цел на компонента е да се санира съществуващият сграден фонд и той да стане по-ефективен по отношение на енергията и ресурсите. Те включват по-специално обществените сгради, социалната инфраструктура и жилищното настаняване, както и по-общо сградите с по-ниски енергийни характеристики по отношение на енергийната ефективност. Поради това този компонент допринася за намаляване на емисиите на парникови газове, увеличаване на възможностите за работни места и растеж в устойчивото строителство, както и за социалната устойчивост чрез намаляване на сметките за енергия.

Компонентът допринася за изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 2019.3, в която Белгия се призовава да съсредоточи свързаната с инвестициите икономическа политика върху, наред с другото, прехода към ниски въглеродни емисии и енергийния преход.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

А.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа R-1.01: „Подобрена схема за енергийни субсидии“ на Фламандския регион

Мярката се състои от три подреформи и три подинвестиции, чиято обща цел е да се осигурят по-ефективни стимули за саниране и да се ускорят частните инвестиции в енергийна ефективност във Фландрия. Първата подреформа се състои от i) създаването на единна схема, която позволява предоставянето на субсидии за енергийна ефективност и възобновяема енергия. В резултат на тази подреформа ще бъде създадено обслужване на едно гише, което ще бъде на разположение от октомври 2022 г. Подреформа ii) съдържа преразглеждане на схемата за енергийно етикетиране в подкрепа на енергийно ефективното саниране. Подреформа iii) съдържа преразглеждане на схемата за подпомагане на санирането с цел интелигентно управление на термопомпи, електрически котли, отопление и битови батерии за акумулиране на електроенергия. Трите подреформи влизат в сила до 1 април 2022 г. Реформата се придружава от три подинвестиции като част от инвестиция 1А: I) субсидии за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници, както и субсидии по целеви групи за частни жилища, съпътстващи подинвестициите, съпътстващи подинвестицията (i); II) подкрепа чрез схемата за енергийно етикетиране за енергийно ефективно саниране на частни жилища, придружаваща подреформа ii); III) подкрепа за схема за безвъзмездни средства за домашни акумулаторни батерии за частни жилища, придружаваща подреформа (iii).

Реформа R-1.02: „Подобрена схема за енергийни субсидии“ на регион Брюксел-столица

Тази реформа се състои в реформиране и сливане на енергийните премии и премиите за обновяване на жилищата в единен регионален механизъм за физическите лица, считано от 2022 г. Благодарение на единната система гражданите ще имат по-ясна представа за сумата, на която имат право за ремонтните си дейности, и ще се стремят към опростяване на административните процедури за получаване на финансова подкрепа чрез регионални премии. Само един регионален уеб портал информира кандидатите за наличните премии и има само една цифровизирана процедура за гражданите. Съпътстващата инвестиция като част от инвестиция 1А подпомага санирането с цел повишаване на енергийната ефективност. Регламентът за реформиране на схемите за отпускане на безвъзмездни средства в областта на енергетиката за жилищно и частно саниране в регион Брюксел-столица влиза в сила до 31 март 2022 г.

Реформа R-1.03: „Подобрена схема за енергийни субсидии“ на немскоезичната общност

Мярката въвежда нова система за енергийни премии в немскоезичната общност, считано от юли 2021 г. Целта на проекта „бонус“ е по-специално да се създадат стимули за прилагане на мерки за енергоспестяване и намаляване на емисиите на въглероден диоксид за съществуващи жилищни сгради в немскоезичната общност. Целта на реформата е да се направи разграничение между малки произведения, като се даде възможност за опростен достъп до бонуси, и големи строителни работи, което изисква по-подробни административни процедури. Регламентът за реформиране на схемите за отпускане на безвъзмездни средства в областта на енергетиката за жилищно и частно саниране в немскоезичната общност влиза в сила до 31 март 2022 г.

Инвестиция 1А в „реновиране на частни и социални жилища“ (I-1A)

Целта на инвестицията е да се стимулира енергийно ефективното саниране на частните и социалните жилища. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г. Инвестицията се състои от следните седем подмерки:

- Подинвестиция i), свързана с реформа R-1.01 i): субсидии за енергийна ефективност и възобновяема енергия, както и субсидии по целеви групи за частни жилища

- Подинвестиция ii), свързана с реформа R-101 ii): Подкрепа чрез схемата за енергийно етикетиране за енергийно ефективно саниране на частни жилища

- Подинвестиция iii), свързана с реформа R-101 iii): Подкрепа за схема за безвъзмездни средства за домашни акумулаторни батерии за частни жилища.

- Подинвестиция, свързана с реформа R-1.02: „Подобрена схема за енергийни субсидии“ на регион Брюксел-столица

- Инвестиция I-1.01: „Обновяване на социални жилища“ на Фламандския регион

- Инвестиция I-1.02: „Обновяване на социални жилища“ на регион Брюксел-столица

- Инвестиция I-1.03: „Обновяване на социални жилища“ на немскоговорящата общност

Инвестиция I-1.01: „Обновяване на социални жилища“ на Фламандския регион

Целта на мярката е да се стимулира и ускори енергийното саниране на социалните жилища чрез увеличаване на подкрепата от Фламандския фонд за климата за дружествата за социално жилищно настаняване и Фламандския жилищен фонд. Санирането на социални жилища намалява средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.

Инвестиция I-1.02: „Обновяване на социални жилища“ на регион Брюксел-столица

Тази мярка допринася за финансирането на санирането на социални жилища в Брюксел. Санирането на социални жилища намалява средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.

Инвестиция I-1.03: „Обновяване на социални жилища“ на немскоговорящата общност

Мярката се състои в подкрепа на многогодишна програма за саниране в немскоезичната общност. Мярката подкрепя дяловото участие на немскоезичната общност в дружеството за социално жилищно настаняване „Öffentliche Wohnungsbaugesellschaft Ostbelgien“, което позволява осъществяването на програмата за инвестиции в социално жилищно настаняване. Санирането на социални жилища намалява средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.

Инвестиция 1Б „Обновяване на обществени сгради“ (I-1Б)

Целта на инвестицията е да се санира и подобри енергийната ефективност на обществените сгради. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г. Инвестицията се състои от следните девет подмерки:

- Инвестиция I-1.04: „Обновяване на обществени сгради“ на федералната държава

- Инвестиция I-1.05: „Обновяване на обществени сгради“ на Фламандския регион

- Инвестиция I-1.07: „Обновяване на обществени сгради — местни власти — спорт“ на Валонския регион

- Инвестиция I-1.08: „Обновяване на обществени сгради“ на регион Брюксел-столица

- Инвестиция I-1.09: „Обновяване на обществени сгради — училища“ на френската общност

- Инвестиция I-1.10: „Обновяване на обществени сгради — спорт — IPPJ“ на Френската общност

- Инвестиция I-1.11: „Обновяване на обществени сгради — университети“ на Френската общност

- Инвестиция I-1.12: „Обновяване на обществени сгради — култура“ на Френската общност

Инвестиция I-1.04: „Обновяване на обществени сгради“ на федералната държава

Инвестиционната мярка се състои в енергийно ефективно саниране на сградата на Брюкселската фондова борса. Това саниране може да бъде подкрепено и от други фондове на ЕС. Дейностите по енергийно ефективно саниране, подкрепени от МВУ и посочени в заявката за покупка, намаляват средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Инвестиция I-1.05: „Обновяване на обществени сгради“ на Фламандския регион

Инвестиционната мярка се състои в увеличаване на инвестициите в саниране на сградния фонд с цел ускоряване на енергийното саниране на обществените сгради. Подпомагането се предоставя чрез фламандската енергийна компания (Vlaams Energiebedrijf), която действа като централен орган за покупки и доставчик на услуги за други обществени услуги (по-специално централната администрация) в областта на свързаните с енергетиката услуги. Мярката включва i) действия за пряко подпомагане под формата на енергийно ефективни дейности и ii) непреки действия за подпомагане като енергийни обследвания. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-1.07: „Обновяване на обществени сгради — местни власти — спорт“ на Валонския регион

Мярката има за цел да подобри енергийните характеристики на i) обществените сгради на местните органи и ii) спортната инфраструктура във Валонския регион. Подкрепата се предоставя чрез покана за представяне на кандидатури, отворена за местните органи и отговарящите на условията спортни структури. Санирането на обществени сгради на местните органи намалява потреблението на първична енергия средно с най-малко 30 %, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-1.08: „Обновяване на обществени сгради“ на регион Брюксел-столица

Инвестиционната мярка се състои от две части. Първо, разработването на обслужване на едно гише (управлявано от SIBELGA, оператор на електроразпределителната и газоразпределителната мрежа в регион Брюксел, в рамките на задължение за обществена услуга), за да се улесни и ускори основното енергийно саниране на обществените сгради на местните и регионалните власти в Брюксел. Наредбата за електроенергията, определяща мисията за обществена услуга на Sibelga, включително обслужването на едно гише за обществени ремонти в Брюксел, влиза в сила до 1 февруари 2022 г. Второ, енергийни субсидии за избраните обществени ремонтни дейности. Мярката намалява потреблението на първична енергия средно с най-малко 30 %, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-1.09: „Обновяване на обществени сгради — училища“ на френската общност

Инвестиционната мярка i) подкрепя инвестиционен план в училищни сгради, собственост на Френската общност, и ii) чрез покана за представяне на проекти за предоставяне на помощ за обновяване на училищни сгради в образователни мрежи, субсидирани от Френската общност. При най-малко 85 % от строежа на нови сгради трябва да се постигне търсене на първична енергия (PED), което е с най-малко 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви). Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-1.10: „Обновяване на обществени сгради — спорт — IPPJ“ на Френската общност

Тази инвестиционна мярка подкрепя i) санирането на спортни инфраструктури и ii) обновяването на съоръжения, предназначени за младите хора (Институции за публикации в областта на защитата на Jeunesse — IPPJ). При строителството на нови сгради трябва да се постигне търсене на първична енергия (PED), което е с най-малко 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви). Санирането на съществуващи сгради намалява средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-1.11: „Обновяване на обществени сгради — университети“ на Френската общност

Инвестиционната мярка предоставя подкрепа чрез покана за представяне на проекти за енергийно ефективно саниране на сгради на университети, субсидирани от Френската общност. Най-малко половината от ремонтните работи, измерени в m², намаляват средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-1.12: „Обновяване на обществени сгради — култура“ на Френската общност

Инвестиционната мярка е насочена към енергийно ефективно саниране на обществени културни сгради във Френската общност. Мярката се състои от две части: I) енергийно обновяване на културната инфраструктура, принадлежаща на Френската общност, и ii) безвъзмездни средства за проекти за енергийно обновяване на културна инфраструктура, която не е собственост на Френската общност (като например инфраструктура, притежавана от местните органи), отпуснати чрез покана за представяне на проекти. Най-малко половината от ремонтните работи, измерени в m², намаляват потреблението на първична енергия средно с най-малко 30 %, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

А.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Следващи Брой | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 1 | Подобрена схема за отпускане на безвъзмездни средства в областта на енергетиката във Фламандския регион (R-1.01) | M | Подобрени схеми за отпускане на безвъзмездни средства в областта на енергетиката във Фландрия | Публикуване в Официален вестник | — | — | — | Т1 Г. | 2022 | Приемане от фламандското правителство/парламент на нов регламент за предоставяне на по-ефективни стимули за ускоряване на частните инвестиции в енергийна ефективност: I) създаване на единна схема за субсидиране на жилищни и частни ремонти, ii) преразглеждане на схемата за безвъзмездни средства в областта на енергетиката и iii) въвеждане на схема за интелигентно регулиране и битови батерии. |
| 2 | Подобрена схема за отпускане на безвъзмездни средства в областта на енергетиката в регион Брюксел-столица (R-1.02) | M | Влизане в сила в Брюксел на нов регламент относно схемите за безвъзмездни средства в областта на енергетиката | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на новия регламент | — | — | — | Т1 Г. | 2022 | Влизане в сила на регламент за реформа на схемите за отпускане на безвъзмездни средства в областта на енергетиката за жилищно и частно саниране в регион Брюксел-столица |
| 3 | Подобрена схема за отпускане на безвъзмездни средства в областта на енергетиката на немскоезичната общност (R-1.03) | M | Влизане в сила на нов регламент относно схемите за енергийни субсидии в немскоезичната общност. | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на новия регламент | — | — | — | Т1 Г. | 2022 | Влизане в сила на регламент за реформиране на схемите за отпускане на безвъзмездни средства в областта на енергетиката за жилищно и частно саниране в немскоезичната общност. |
| 5 | Обновяване на частни и социални жилища (I-1A) | T | Обновяване на частни жилищни и социални жилища (STEP1) |  | Жилища | 0 | 64 112 | Т2 Г. | 2023 | Обновени са 64 112 жилищни жилища (частни и социални жилища). Тази цел е разделена индикативно на следните подцели, които не трябва да бъдат постигнати поотделно, при условие че са постигнати горепосочените нива на саниране: Частни жилища: I) Регион Фландрия (R-1.01, субсидии за енергийна ефективност и възобновяема енергия): 49 500 жилища. II) Регион Фландрия (R-1.01, схема за отпускане на безвъзмездни средства в областта на енергетиката за енергийно ефективно саниране): 7 560 жилища III) Регион Брюксел-столица (R-1.02): 2 341 жилища Социално жилищно настаняване: I) Регион Фландрия (I-1.01): 4 010 социални жилища II) Регион Брюксел-столица (I-1.02): 701 социални жилища Санирането на 4 711 социални жилища намалява средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. |
| 6 | Обновяване на частни и социални жилища (I-1A) | T | Обновяване на частни жилищни и социални жилища (стъпка 2) |  | Жилища | 64 112 | 131 731 | Т2 Г. | 2024 | Ремонтирани са още 67 719 жилищни жилища (частни и социални жилища). Тази цел е разделена индикативно на следните подцели, които не трябва да бъдат постигнати поотделно, при условие че са постигнати горепосочените нива на саниране: Частни жилища: I) Регион Фландрия (R-1.01, субсидии за енергийна ефективност и възобновяема енергия): 66 150 жилища. II) Регион Брюксел-столица (R-1.02): 1 004 жилища Социално жилищно настаняване: I) Регион Брюксел-столица (I-1.02): 427 социални жилища II) Немскоезична общност (I-1.03): 39 социални жилища Санирането на 466 социални жилища намалява средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. |
| 7 | Обновяване на частни и социални жилища (I-1A) | T | Саниране на частни жилищни и социални жилища (стъпка 3) |  | Жилища | 131 731 | 198 107 | Т2 Г. | 2025 | Ремонтирани са още 66 376 жилищни жилища (частни и социални жилища). Тази цел е разделена индикативно на следните подцели, които не трябва да бъдат постигнати поотделно, при условие че са постигнати горепосочените нива на саниране: Частни жилища: I) Регион Фландрия (R-1.01, субсидии за енергийна ефективност и възобновяема енергия): 66 150 жилища. Социално жилищно настаняване: I) Регион Брюксел-столица (I-1.02): 197 социални жилища II) Немскоезична общност (I-1.03): 29 социални жилища Санирането на 226 социални жилища намалява средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. |
| 9 | Обновяване на частни и социални жилища (R-1.01, iii) | T | Отпускане на безвъзмездни средства за битови батерии и уреди за интелигентно управление във Фландрия |  | Отпуснати безвъзмездни средства | 0 | 8 460 | Т2 Г. | 2023 | Безвъзмездни средства, отпуснати за битови батерии за частни жилища във Фландрия от второто тримесечие на 2 2021 г. насам. |
| 11 | Саниране на обществени сгради (I-1.08) | M | Адаптиране на наредбата за електроенергията с цел въвеждане на обслужване на едно гише за саниране | Публикуване в Официален вестник на наредбата за електроенергията |  |  |  | Т1 Г. | 2022 | Влизане в сила на наредбата за електроенергията, определяща мисията за обществена услуга на Sibelga, включително обслужването на едно гише за обществени ремонти в Брюксел. |
| 12 | Саниране на обществени сгради (I-1Б) | T | Саниране на обществени сгради (стъпка 1) |  | m² | 0 | 4 500 | Т2 Г. | 2024 | Федерална провинция (I-1.04): 4 500 m² от санираните обществени сгради, включително 2 610 m², които намаляват средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. |
| 13 | Саниране на обществени сгради (I-1Б) | T | Саниране на обществени сгради (стъпка 2) |  | m² | 4 500 | 256 690 | Т2 Г. | 2025 | Допълнителни 252 190 m² от санираните обществени сгради, включително 20 477 m², които намаляват средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е посочено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. Тази цел е разделена индикативно на следните подцели, които не трябва да бъдат постигнати поотделно, при условие че са постигнати горепосочените общи равнища на саниране: I) Федерална провинция (I-1.04): 6 300 m², от които 3 654 m² трябва да намалят средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е посочено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. II) Регион Фландрия (I-1.05): 157 245 m². III) Валонски регион (I-1.07): 16 824 m². IV) Френска общност (I-1.09, I-1.10, I-1.11, I-1.12): 71 821 m², от които 16 823 m² трябва да намалят средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. |
| 14 | Саниране на обществени сгради (I-1Б) | T | Саниране на обществени сгради (стъпка 3) |  | m² | 256 690 | 694 470 | Т2 Г. | 2026 | Допълнителни 437 780 m² от санираните обществени сгради, включително 163 006 m², които намаляват средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е посочено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради, и изграждането на 126 212 m² нови сгради, с които се постига търсене на първична енергия (PED), което е с най-малко 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия). Тази цел е разделена индикативно на следните подцели, които не трябва да бъдат постигнати поотделно, при условие че са постигнати горепосочените общи равнища на саниране: I) Регион Фландрия (I-1.05): 78 040 m². II) Валонски регион (I-1.07): 170 282 m², от които 102 984 m² трябва да намалят потреблението на първична енергия средно с най-малко 30 %, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. III) Регион Брюксел-столица (I-1.08): 27 724 m² намаляват средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. IV) Френска общност (I-1.09, I-1.10, I-1.11, I-1.12): 161 734 m², от които 32 298 m² трябва да намалят средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. При изграждането на 126 212 m² нови сгради трябва да се постигне търсене на първична енергия (PED), което е с най-малко 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия). |

Б. КОМПОНЕНТ 1.2: Нововъзникващи енергийни технологии

Този компонент на белгийския план за възстановяване и устойчивост има за цел да даде силен тласък на технологичното развитие в подкрепа на енергийния преход за допълнително намаляване на емисиите на CO2, с акцент върху системната интеграция и декарбонизацията на промишлеността.

Компонентът допринася за изпълнението на специфична за държавата препоръка 2019.3, в която Белгия се призовава да насочи свързаната с инвестициите икономическа политика, наред с другото, към нисковъглеродния и енергийния преход и научните изследвания и иновациите, както и към специфична за държавата препоръка 2020.3, за да се даде приоритет на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Б.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа R-1.04: „Регулаторна рамка за пазара на Н2“

Реформата се състои от необходимите стъпки, за да се даде възможност за законодателни преразглеждания, насочени към установяване на по-подробна регулаторна рамка за функционирането на пазараH2, обхващаща теми като надзор, недискриминационен достъп до транспортните мрежи и определяне на такси за достъп до мрежата. За превоза на H2 новите правни разпоредби, приети от правителството (ите), влизат в сила до 1 януари 2024 г.

Реформа R-1.05: „Регулаторна рамка за пазара на CO2 във Фландрия“ на Фламандския регион

Реформата се състои от необходимите стъпки, за да се даде възможност за законодателни преразглеждания, насочени към установяване на по-подробна регулаторна рамка за функционирането на пазарите на CO2, обхващаща теми като надзор, недискриминационен достъп до транспортните мрежи и определяне на такси за достъп до мрежата. Новите правни разпоредби, приети от правителството на Фламандския регион, влизат в сила до 1 януари 2024 г.

Реформа R-1.06: „Регулаторна рамка за пазара на CO2 във Валония“ на Валонския регион

Реформата се състои от необходимите стъпки, за да се даде възможност за законодателни преразглеждания, насочени към установяване на по-подробна регулаторна рамка за функционирането на пазарите на CO2, обхващаща теми като надзор, недискриминационен достъп до транспортните мрежи и определяне на такси за достъп до мрежата. Новите правни разпоредби, приети от правителството на Валонския регион, влизат в сила до 1 януари 2024 г.

Следните три мерки на федерално, фламандско и валонско равнище са съсредоточени върху „Индустриална верига за създаване на стойност за прехода към водород“.

Инвестиция I-1.15: „Промишлена верига за създаване на стойност за водородния преход“ на федералната държава

Федералната мярка насърчава различни демонстрационни проекти, свързани с производството и използването на водород, които са от компетентността на федералното правителство. Целта е да се стимулират иновативни проекти с голям потенциал за ускоряване на енергийния преход, така че те да достигнат зрялост и да се разраснат за търговска употреба. Проектите се подбират чрез покана за участие в търг, която обхваща демонстрационни инсталации за производство на зелен водород и водород с ниски въглеродни емисии, както и използването на водород, например в плавателни съдове, доколкото проектите попадат в сферата на компетентност на федералното правителство. Що се отнася до демонстрационните инсталации за производство на зелен водород и водород с ниски въглеродни емисии, поканата е отворена за всички технологии с нулеви технологични емисии, като например електролиза, задвижвана от електроенергия от възобновяеми източници, или метанова пиролиза.

Инвестиция I-1.16: „Промишлена верига за създаване на стойност за водородния преход“ на Фламандския регион

Тази мярка има за цел да подкрепи прехода към устойчива водородна промишленост във Фландрия чрез инвестиции и финансиране на проекти. До голяма степен финансирането подкрепя портфейл от проекти, който, подобно на планирания по-широк трансграничен проект от общоевропейски интерес (ВПОИ), от който той представлява неразделна част, има за цел развитието на промишлена верига за създаване на стойност към производството, транспорта, съхранението на водород и свързаните с това приложения. Извън портфейла на ВПОИ са включени и допълнителни проекти с акцент върху водорода, най-вече в областта на научноизследователската и развойната дейност и инвестиционните проекти.

Инвестиция I-1.17: „Промишлена верига за създаване на стойност за водородния преход“ на Валонския регион

Тази валонска мярка има за цел да намали въглеродния отпечатък на промишлеността, транспорта и строителния сектор чрез финансиране на проекти и инвестиции. Той се състои от поредица от съгласувани подпроекти (най-вече в областта на научноизследователската и развойната дейност и първото промишлено развитие), обхващащи цялата верига за създаване на стойност при производството на зелен водород, както и разработването на различни приложения на водорода като енергиен носител и адаптирането на устройства (като например двигатели), които позволяват използването и оползотворяването на водорода. Този проект е част от планирания трансграничен проект за ВПОИ в областта на водорода.

Инвестиция I-1.18: „Развитие на нисковъглеродната промишленост“ на Валонския регион

Инвестиционната мярка насърчава различни проекти, насочени към намаляване на емисиите наCO2 в резултат на потреблението на енергия и емисиите от промишлени процеси. Тя се изпълнява чрез покана за представяне на проекти за проекти за партньорство в областта на научноизследователската и развойната дейност, насочени към привеждане на технологиите на равнището на (предварителна) промишлена демонстрация или пилотни версии в следните области: електрификация на промишлените процеси, производство на водород чрез електролиза, пряко използване на водород в промишлени приложения, улавяне и концентрация на емисии на CO2 и декарбонизация на процесите за производство на амоняк.

Б.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Следващи Забележка: | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 15 | Регулаторна рамка за пазара на „Хоризонт 2“ (R-1.04) | M | Влизане в сила на новите или изменените законови и подзаконови актове, за да се даде възможност за развитие на пазара на „Хоризонт 2“ | Публикуване на новите или изменените закони и свързаните с тях нормативни актове (Официален вестник) |  |  |  | Т1 Г. | 2024 | Влизане в сила на новите или изменените закони с цел: - създаване на условия за развитие на пазара на „Хоризонт 2“, - обхващат теми като надзор, недискриминационен достъп и тарифи. |
| 15а | Регулаторна рамка за пазара на CO2 във Фландрия (R-1.05) | M | Влизане в сила на новите или изменените укази и свързаните с тях разпоредби, за да се даде възможност за развитие на пазара на CO2 във Фландрия | Публикуване на новите или изменените укази и свързаните с тях разпоредби (Официален вестник) |  |  |  | Т1 Г. | 2024 | Влизане в сила на новите или изменените укази на фламандско равнище с цел: - създаване на условия за развитие на пазара на CO2, - обхващат теми като надзор, недискриминационен достъп и тарифи. |
| 15ter | Регулаторна рамка за пазара на CO2 във Валония (R-1.06) | M | Влизане в сила на новите или изменените укази и свързаните с тях разпоредби, за да се даде възможност за развитие на пазара на CO2 във Валония | Публикуване на новите или изменените укази и свързаните с тях разпоредби (Официален вестник) |  |  |  | Т1 Г. | 2024 | Влизане в сила на новите или изменените укази на равнище Валония с цел: - създаване на условия за развитие на пазара на CO2, - обхващат теми като надзор, недискриминационен достъп и тарифи. |
| 18 | Промишлена верига за създаване на стойност за прехода към водород (I-1.15) | M | Възлагане на поръчки в рамките на поканата за участие в търг | Писмено уведомление за възлагане на обществена поръчка на успелите кандидати |  |  |  | Т2 Г. | 2022 | Възлагане на договори в рамките на поканата за участие в търг „Индустриална верига за създаване на стойност за преход към водород (на федерално равнище). Проектите се подбират чрез покана за участие в търг, която обхваща демонстрационни инсталации за производство на чист водород, както и използването на водород, например в плавателни съдове, доколкото проектите попадат в сферата на компетентност на федералното правителство. Що се отнася до демонстрационните инсталации за производство на чист водород, поканата е отворена за всички технологии с нулеви технологични емисии, като например електролиза, захранвана с електроенергия от възобновяеми източници, пиролиза. Поканите за участие в търг за проекти в областта на научните изследвания и иновациите отговарят на следните условия: — Акцентът е поставен изключително или предимно върху варианти със слабо въздействие (например производство на водород от възобновяеми източници или други екологични иновации с нулеви емисии) или — Целта на Р I е да се подобри „най-добрата в класа“ технология (като например технологиите с най-ограничено въздействие (но не с нулево/слабо въздействие) измежду наличните понастоящем) и са въведени подходящи съпътстващи мерки за предотвратяване на ефектите на зависимост (мерки, позволяващи внедряването на технологии с ниско въздействие или тяхното разработване); или — Резултатите от процеса R’I са технологично неутрални на равнището на тяхното прилагане (т.е. те могат да се прилагат за всички налични технологии) Всяка електроенергия, използвана в проектите, е от зелен произход (като например с използване на ВЕИ) или се основава на зелени СЗЕ. |
| 19 | Промишлена верига за създаване на стойност за прехода към водород (I-1.15) | M | Възлагане на поръчки в рамките на 2-рата покана за представяне на оферти | Писмено уведомление за възлагане на обществена поръчка на успелите кандидати |  |  |  | Т2 Г. | 2024 | Възлагане на договори в рамките на 2-рата поканаза участие в търг „Индустриална верига за създаване на стойност за преход към водород (на федерално равнище). Проектите се подбират чрез покана за участие в търг, която обхваща демонстрационни инсталации за производство на чист водород, както и използването на водород, например в плавателни съдове, доколкото проектите попадат в сферата на компетентност на федералното правителство. Що се отнася до демонстрационните инсталации за производство на чист водород, поканата е отворена за всички технологии с нулеви технологични емисии, като например електролиза, захранвана с електроенергия от възобновяеми източници, пиролиза. Поканите за участие в търг за проекти в областта на научните изследвания и иновациите отговарят на следните условия: — Акцентът е поставен изключително или предимно върху варианти със слабо въздействие (като например производството на водород от възобновяеми източници или други екологични иновации с нулеви емисии); или — Целта на Р I е да се подобри „най-добрата в класа“ технология (като например технологии с най-ограничено въздействие (но не с нулево/слабо въздействие) измежду наличните в момента) и са въведени подходящи съпътстващи мерки за предотвратяване на ефектите на зависимост (мерки, позволяващи внедряването на технологии с ниско въздействие или тяхното разработване); или — Резултатите от процеса R’I са технологично неутрални на равнището на тяхното прилагане (т.е. те могат да се прилагат за всички налични технологии) Всяка електроенергия, използвана в проектите, е от зелен произход (като например използването на ВЕИ — e) или се основава на зелени СЗЕ. |
| 20 | Промишлена верига за създаване на стойност за прехода към водород (I-1.15) | M | Приключване на всички възложени проекти в поканите за участие в търг | Одобряване на окончателния доклад за проекта |  |  |  | Т4 Г. | 2025 | Приключване на проектите, възложени в рамките на поканата за участие в търг „Индустриална верига за създаване на стойност за водороден преход“ (на федерално равнище), като са изпълнени 45 000 000 EUR. Се изключват: всички дейности по Схемата за търговия с емисии (СТЕ) с прогнозни емисии на CO2 еквивалент, които не са значително по-ниски от съответните параметри, установени за безплатно разпределяне на квоти. Поканите за участие в търг за проекти в областта на научните изследвания и иновациите отговарят на следните условия: — Акцентът е поставен изключително или предимно върху варианти със слабо въздействие (като например производството на водород от възобновяеми източници или други екологични иновации с нулеви емисии); или — Целта на Р I е да се подобри „най-добрата в класа“ технология (като например технологии с най-ограничено въздействие (но не с нулево/слабо въздействие) измежду наличните в момента) и са въведени подходящи съпътстващи мерки за предотвратяване на ефектите на зависимост (мерки, позволяващи внедряването на технологии с ниско въздействие или тяхното разработване); или — Резултатите от процеса R’I са технологично неутрални на равнището на тяхното прилагане (т.е. те могат да се прилагат за всички налични технологии) Всяка електроенергия, използвана в проектите, е от зелен произход (като например с използване на ВЕИ) или се основава на зелени СЗЕ. |
| 21 | Промишлена верига за създаване на стойност за прехода към водород (I-1.16) | M | Възлагане на договори за проекти за ВПОИ в областта на водорода | Писмено уведомление за възлагане на обществена поръчка на успелите кандидати |  |  |  | Т4 Г. | 2022 | Възлагане на договори за проекти за ВПОИ в областта на водорода (определени като проекти, които са предмет на уведомлението за държавна помощ по ВПОИ) по мярката „Индустриална верига за създаване на стойност за преход към водород“ (Фландрия). Са изключени от избраните проекти: всички дейности по Схемата за търговия с емисии (СТЕ) с прогнозни емисии на CO2 еквивалент, които не са значително по-ниски от съответните параметри, установени за безплатно разпределяне на квоти. Избраните проекти за научни изследвания и иновации отговарят на следните условия: — Акцентът е поставен изключително или предимно върху варианти със слабо въздействие (като например производството на водород от възобновяеми източници или други екологични иновации с нулеви емисии); или — Целта на Р I е да се подобри „най-добрата в класа“ технология (като например технологии с най-ограничено въздействие (но не с нулево/слабо въздействие) измежду наличните в момента) и са въведени подходящи съпътстващи мерки за предотвратяване на ефектите на зависимост (мерки, позволяващи внедряването на технологии с ниско въздействие или тяхното разработване); или — Резултатите от процеса R’I са технологично неутрални на равнището на тяхното прилагане (т.е. те могат да се прилагат за всички налични технологии) Всяка електроенергия, използвана в проектите, е от зелен произход (като например използването на ВЕИ — e) или се основава на зелени СЗЕ. |
| 22 | Промишлена верига за създаване на стойност за прехода към водород (I-1.16) | M | Възлагане на договори за водородни проекти, които не са ВПОИ | Писмено уведомление за възлагане на обществена поръчка на успелите кандидати |  |  |  | Т4 Г. | 2022 | Възлагане на договори за допълнителни проекти за водород, които не са от ВПОИ. Са изключени от избраните проекти: всички дейности по Схемата за търговия с емисии (СТЕ) с прогнозни емисии на CO2 еквивалент, които не са значително по-ниски от съответните параметри, установени за безплатно разпределяне на квоти. Избраните проекти за научни изследвания и иновации отговарят на следните условия: — Акцентът е поставен изключително или предимно върху варианти със слабо въздействие (като например производството на водород от възобновяеми източници или други екологични иновации с нулеви емисии); или — Целта на Р I е да се подобри „най-добрата в класа“ технология (като например технологии с най-ограничено въздействие (но не с нулево/слабо въздействие) измежду наличните в момента) и са въведени подходящи съпътстващи мерки за предотвратяване на ефектите на зависимост (мерки, позволяващи внедряването на технологии с ниско въздействие или тяхното разработване); или — Резултатите от процеса R’I са технологично неутрални на равнището на тяхното прилагане (т.е. те могат да се прилагат за всички налични технологии) Всяка електроенергия, използвана в проектите, е от зелен произход (като например използването на ВЕИ — e) или се основава на зелени СЗЕ. |
| 23 | Промишлена верига за създаване на стойност за прехода към водород (I-1.16) | M | Приключване на проекти, възложени в рамките на поканата за участие в търг | Одобряване на окончателния доклад за проекта |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Приключване на проекти, възложени в рамките на поканата за участие в търг „Индустриална верига за създаване на стойност за прехода към водород“ (Фландрия), с изпълнени 67 500 000 EUR, включително нов капацитет за електролиза на водород от 75 MW. Всички възложени проекти за научни изследвания и иновации отговарят на следните условия: — Акцентът е поставен изключително или предимно върху варианти със слабо въздействие (като например производството на водород от възобновяеми източници или други екологични иновации с нулеви емисии); или — Целта на Р I е да се подобри „най-добрата в класа“ технология (като например технологиите с най-ограничено въздействие (но не с нулево/слабо въздействие) измежду наличните понастоящем) и са въведени подходящи съпътстващи мерки за предотвратяване на ефектите на зависимост (мерки, позволяващи внедряването на технологии с ниско въздействие или тяхното разработване); или — Резултатите от процеса R’I са технологично неутрални на равнището на тяхното прилагане (т.е. те могат да се прилагат за всички налични технологии) Всяка електроенергия, използвана в проектите, е от зелен произход (като например използването на ВЕИ — e) или се основава на зелени СЗЕ. |
| 24 | Промишлена верига за създаване на стойност за прехода към водород (I-1.17) | M | Възлагане на договори за проекти за ВПОИ в областта на водорода | Писмено уведомление за възлагане на обществена поръчка на успелите кандидати |  |  |  | Т1 Г. | 2022 | Възлагане на договори за проекти за ВПОИ в областта на водорода (определени като проекти, които са предмет на уведомлението за държавна помощ по ВПОИ) по мярката „Индустриална верига за създаване на стойност за преход към водород“ (Валония). Спецификациите на поканата за представяне на проекти гарантират изключването на всички дейности по Схемата за търговия с емисии (СТЕ) с прогнозни емисии на CO2 еквивалент, които не са значително по-ниски от съответните параметри, установени за безплатно разпределяне на квоти. Всички възложени проекти за научни изследвания и иновации отговарят на следните условия: — Акцентът е поставен изключително или предимно върху варианти със слабо въздействие (като например производството на водород от възобновяеми източници или други екологични иновации с нулеви емисии); или — Целта на Р I е да се подобри „най-добрата в класа“ технология (като например технологии с най-ограничено въздействие (но не с нулево/слабо въздействие) измежду наличните в момента) и са въведени подходящи съпътстващи мерки за предотвратяване на ефектите на зависимост (мерки, позволяващи внедряването на технологии с ниско въздействие или тяхното разработване); или — Резултатите от процеса R’I са технологично неутрални на равнището на тяхното прилагане (т.е. те могат да се прилагат за всички налични технологии) Всяка електроенергия, използвана в проектите, е от зелен произход (като например използването на ВЕИ — e) или се основава на зелени СЗЕ. |
| 26 | Промишлена верига за създаване на стойност за прехода към водород (I-1.17) | M | Приключване на всички проекти по ВПОИ, възложени в рамките на поканата за участие в търг | Одобряване на окончателния доклад за проекта |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Приключване на всички проекти, възложени в рамките на поканата за участие в търг „Индустриална верига за създаване на стойност за прехода към водород“ (Валония), с изпълнени 80 000 000 EUR, включително въвеждане в експлоатация на капацитет за зелена електролиза от минимум 1 MW (включително инфраструктура). Се изключват: всички дейности по Схемата за търговия с емисии (СТЕ) с прогнозни емисии на CO2 еквивалент, които не са значително по-ниски от съответните параметри, установени за безплатно разпределяне на квоти. Всички възложени проекти за научни изследвания и иновации отговарят на следните условия: — Акцентът е поставен изключително или предимно върху варианти със слабо въздействие (като например производството на водород от възобновяеми източници или други екологични иновации с нулеви емисии, като пиролиза; или — Целта на Р I е да се подобри „най-добрата в класа“ технология (като например технологии с най-ограничено въздействие (но не с нулево/слабо въздействие) измежду наличните в момента) и са въведени подходящи съпътстващи мерки за предотвратяване на ефектите на зависимост (мерки, позволяващи внедряването на технологии с ниско въздействие или тяхното разработване); или — Резултатите от процеса R’I са технологично неутрални на равнището на тяхното прилагане (т.е. те могат да се прилагат за всички налични технологии) Всяка електроенергия, използвана в проектите, е от зелен произход (като например използване на ВЕИ — e) или се основава на зелени СЗЕ. |
| 27 | Развитие на нисковъглеродната промишленост (I-1.18) | M | Възлагане на договори | Писмено уведомление за възлагане на обществена поръчка на успелите кандидати |  |  |  | Т2 Г. | 2022 | Възлагане на договори по мярката „Развитие на нисковъглеродната промишленост“. Спецификациите на поканата за представяне на проекти гарантират изключването на всички дейности по Схемата за търговия с емисии (СТЕ) с прогнозни емисии на CO2 еквивалент, които не са значително по-ниски от съответните параметри, установени за безплатно разпределяне на квоти. Всички възложени проекти за научни изследвания и иновации отговарят на следните условия: — Или Р I, се съсредоточава изключително или предимно върху варианти със слабо въздействие (като например производството на водород от възобновяеми източници или други екологични иновации с нулеви емисии); или — Целта на Р I е да се подобри „най-добрата в класа“ технология (като например технологии с най-ограничено въздействие (но не с нулево/слабо въздействие) измежду наличните в момента) и са въведени подходящи съпътстващи мерки за предотвратяване на ефектите на зависимост (мерки, позволяващи внедряването на технологии с ниско въздействие или тяхното разработване); или — Резултатите от процеса R’I са технологично неутрални на равнището на тяхното прилагане (т.е. те могат да се прилагат за всички налични технологии) Всяка електроенергия, използвана в проектите, е от зелен произход (като например използването на ВЕИ — e) или се основава на зелени СЗЕ. |
| 28 | Развитие на нисковъглеродната промишленост (I-1.18) | M | Приключване на проекти, възложени в рамките на поканата за участие в търг | Одобряване на окончателния доклад за проекта |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Приключване на проекти, възложени в рамките на поканата за участие в търг „Индустриална верига за създаване на стойност за преход към водород“, с изпълнени 30 000 000 EUR, включително завършване на демонстрационен проект с теоретичен дългосрочен потенциал от 2 милиона тона намаление на CO2 годишно. Окончателният доклад за проекта показва, че: Всяка електроенергия, използвана в проектите, е от зелен произход (като например използването на ВЕИ — e) или се основава на зелени СЗЕ. |

В. КОМПОНЕНТ 1.3: Климат и околна среда

Мерките по този компонент на белгийския план за възстановяване и устойчивост имат за цел опазването и възстановяването на биологичното разнообразие чрез гарантиране на устойчивото използване и възстановяване на горите, блата, ливадите и пасищата. Мерките по този компонент също допринасят за улавянето на CO2. Освен това мерките се подготвят за въздействието на изменението на климата чрез подобряване на управлението на водите и екологосъобразната инфраструктура. В резултат на това устойчивостта на суша и проливни валежи ще се увеличи, което ще донесе ползи за селското стопанство, туризма, гражданите и околната среда като цяло.

Компонентът допринася за изпълнението на специфична за държавата препоръка 2019.3, в която Белгия се призовава да насочи свързаната с инвестициите икономическа политика, наред с другото, към нисковъглеродния и енергийния преход, както и към специфична за държавата препоръка 2020.3, за да насочи инвестициите към екологичния и цифровия преход.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

В.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция I-1.22: „Биологично разнообразие и адаптиране към изменението на климата“ на Валонския регион

Инвестицията има за цел да подкрепи опазването, възстановяването и устойчивото използване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, което ще подобри капацитета за съхранение на въглерод и устойчивостта спрямо последиците от изменението на климата, като наводнения и суши. Мярката се състои от четири поддействия: (1) подкрепа за възстановяването на устойчиви гори, които са обществено достояние, (2) укрепване на мрежата от защитени зони в рамките на приоритетните действия за защита на определени видове и местообитания, (3) създаване на два национални парка във Валония и (4) възстановяване на речните басейни и създаване на влажни зони. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-1.23: „Екологично дефрагментиране“ на Фламандския регион

Тези инвестиции в екологично дефрагментиране на съществуващата регионална транспортна инфраструктура ще допринесат за възстановяването на екосистемите и развитието на съгласувана природна мрежа във Фландрия. Мярката включва 15 конкретни проекта за екопроводи и екотунели (подготвителни проучвания или строителни работи). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-1.24: „Син пакт“ на Фламандския регион

Инвестициите по линия на Синия пакт са част от по-голям план от 80 проекта и действия, насочени към по-добра подготвеност за по-дълги периоди на суша и по-чести горещи вълни чрез решаване на проблемите със сушата по структурен начин. В рамките на плана се подкрепят девет поддействия от разнообразно естество, насочени към различни участници, включително промишлеността, земеделските стопани и общините. Действията обхващат: А) ландшафтни проекти за смекчаване на последиците от засушаването, б) научноизследователска програма в селското стопанство, В) два проекта за водни помпи и шлюзове, г) схема за подпомагане на управлението на водите за дружества, които инвестират в иновативни технологии за пестене на вода, (F) иновативни проекти за кръгово използване на водите и цифров мониторинг и интелигентни системи за данни за водите, (Ж) прилагане на природосъобразни решения в четири определени области и (I) проекти за възстановяване на влажни зони. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

В.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Следващи Забележка: | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 36 | Биологично разнообразие и адаптиране към изменението на климата (I-1.22) | T | Приложени мерки за управление на земята (гори, защитени зони) и преосмисляне на текущи проекти |  | ха хектар | 0 | 1 935 | Т2 Г. | 2024 | Мерките за управление на земята се прилагаха за 1 935 хектара с цел подобряване на биологичното разнообразие и устойчивостта спрямо изменението на климата в горите и защитените зони, както и напредък по проекти за преосмисляне. |
| 37 | Биологично разнообразие и адаптиране към изменението на климата (I-1.22) | T | Приложени мерки за управление на земята (гори и защитени зони) и финализирани проекти за преосмисляне |  | ха хектар | 1 935 | 3 735 | Т2 Г. | 2026 | Мерките за управление на земята се прилагаха за 3 735 хектара с цел подобряване на биологичното разнообразие и устойчивостта спрямо изменението на климата в горите и защитените зони и бяха приключени проекти за преосмисляне. |
| 38 | Биологично разнообразие и адаптиране към изменението на климата (I-1.22) | M | Възлагане на договори за проекти за създаване на два национални парка | Писмено уведомление за възлагане на обществена поръчка на успелите кандидати |  |  |  | Т1 Г. | 2023 | Възлагане на договори за два проекта и писмено уведомление, изпратено от министъра на околната среда на Валония до успелите кандидати след поканата за представяне на предложения за два национални парка с обща площ между 10 000 и 70 000 хектара. |
| 39 | Биологично разнообразие и адаптиране към изменението на климата (I-1.22) | T | Приключване на два проекта за национални паркове |  | проекти | 0 | 2 | Т2 Г. | 2026 | Завършване на инфраструктурни работи за два национални парка с обща площ между 10 000 и 70 000 хектара. |
| 40 | Екологична дефрагментация (I-1.23) | T | Приключване на проекти за екологично дефрагментиране |  | проекти | 0 | 15 | Т2 Г. | 2026 | Приключване на инфраструктурните работи по седем проекта за екологично дефрагментиране (като например екологични канали или екотунели) и приключване на осем проекта, обхващащи само подготвителни фази (като етапи на локализация и проектиране) за осем бъдещи проекта за дефрагментиране. |
| 41 | Син пакт (I-1.24) | M | Стартиране на проекти за укрепване на биологичното разнообразие и/или смекчаване на последиците от изменението на климата. | Писмен договорен или правен документ за удостоверяване на началото |  |  |  | Т2 Г. | 2023 | Писмен договорен или правен документ, подписан или приет, за да се удостовери началото на 41 от общо 46 проекта за укрепване на биологичното разнообразие и/или смекчаване на последиците от изменението на климата като засушаването с наводнения: 35 ландшафтни проекта за смекчаване на засушаването (проекти А в описанието на мярката), една научноизследователска програма в областта на селското стопанство (Б), два проекта за водни помпи и шлюзове (В), една схема за подпомагане на управлението на водите (Г), два модула за интелигентни данни за водите и проекти за кръгови води (F), четири области за природосъобразни решения (Ж) и възстановяване на влажни зони (I). |
| 42 | Син пакт (I-1.24) | M | Закупуване на земя за укрепване на биологичното разнообразие и/или смекчаване на последиците от изменението на климата | Актове за заглавия |  |  |  | Т4 Г. | 2023 | Финализирани покупки на земя за проекти за възстановяване на влажни зони (I) и за зони за природосъобразни решения (Ж) (около 1 000 хектара) |
| 43 | Син пакт (I-1.24) | T | Приключване на проекти по линия на Синия пакт |  | проекти | 0 | 41 | Т2 Г. | 2026 | Приключване на 41 от общо 46 проекта по линия на Синия пакт за повишаване на устойчивостта на суша (A, B, C, D, F, G, I), обхващащи 2 255 хектара (A, G, I), изградени четири помпени инсталации и четири заключващи врати (В), включително завършване на оперативна мрежа за интелигентен мониторинг на водите и проекти за кръгова вода (F). |

Г. КОМПОНЕНТ 2.1: Киберсигурността

Очаква се този компонент на белгийския план за възстановяване и устойчивост да укрепи цялостната киберустойчивост и подготвеност за киберкризи на белгийското общество.

Компонентът допринася за изпълнението на специфични за всяка държава препоръки 2019.3 и 2020.3, за да се съсредоточат инвестициите върху цифровия преход и специфичните за всяка държава препоръки 2019.4 и 2020.3 за подобряване на бизнес средата.

Г.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция I-2.01: „Киберсигурност и устойчиво цифрово общество“ на федералната държава

Инвестицията се състои от мерки за (1) укрепване на киберспособностите на МСП и самостоятелно заетите лица чрез кампании за повишаване на осведомеността в областта на киберсигурността, уебсайт, предлагащ услуги като безплатно кибернаблюдение, за да се идентифицират бързо областите, в които киберустойчивостта може да бъде подобрена, и проекти в подкрепа на МСП в областта на киберсигурността, като например обмен на най-добри практики, (2) борба с киберпрестъпността чрез целенасочени предупреждения за киберуязвимости и ИТ инфекции за професионални потребители на ИТ (Be Guard), онлайн приставка, която позволява на посетителите да идентифицират надеждността на уебсайтовете (валидирани уеб сайтове), и онлайн въпросник за оценка на зрелостта на предприятията в киберпространството, както и препоръки за повишаване на тяхната киберустойчивост (основни принципи на киберпространството), (3) борба с фишинга чрез актуализирани и нови платформи за борба с фишинга (StopPhishing), (4) въвеждане на глобална рамка за управление на киберсигурността в рамките на отдела по външни работи въз основа на стандартите ISO27000  и CIS20 и (5) предлагане на услуги за киберустойчивост на белгийската общественост като цяло, състоящи се от i) услуги за справяне с инциденти при кибератаки срещу ИТ инфраструктура и системи на частни предприятия, граждани и правителствени служби и ii) услуги, които дават възможност за вменяване на отговорност за такива кибератаки (т.е. идентифициране на организацията или лицето, което е в основата на атаката) поради повишените киберспособности на Министерството на отбраната, което е центърът на белгийската администрация за специалисти в областта на киберсигурността, където тези дейности са централизирани. Военните операции не се финансират и центърът на тежестта на мярката е цивилен, като услугите са насочени към защита и повишаване на киберустойчивостта и киберсигурността на обществото като цяло, т.е. частните предприятия, гражданите и правителствените служби. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-2.02: „Киберсигурност: 5G“ на федералната държава

Инвестицията има за цел да укрепи капацитета за прихващане на лични комуникации от страна на съдебната полиция в контекста на 5G, дължащо се на инвестиции в мащабен и заглушаващ комплекс, системи за улавяне на звук в къщи и превозни средства, възможности за локализиране и проследяване на превозни средства и предмети и система за предаване на изображения, придобити по време на специални методи за разследване. Тези инвестиции се адаптират към 5G. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция I-2.03: „Киберсигурност: Прихващане и защита на NTSU/CTIF“ на федералната държава

Инвестицията въвежда цифров регистър на прихванатите лични комуникации (Li-Vault), управляван от Националното звено за техническа и тактическа подкрепа на белгийската федерална полиция, който да се използва от съдебната система, полицията и разузнавателните служби. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Г.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Следващи Забележка: | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 44 | Киберсигурност и устойчиво цифрово общество (I-2.01) | T | Уведомление за възлагане на осем обществени поръчки | Писмено уведомление за наградите, изпратено на успешно издържалите конкурса кандидати | Възлагане на обществени поръчки | 0 | 8 | Т2 Г. | 2024 | Уведомление за възлагане на осем публични тръжни процедури i) от Министерството на икономиката за доставката на уебсайта, който позволява на МСП и самостоятелно заетите лица да извършват безплатно киберсканиране с цел бързо идентифициране на областите, в които киберустойчивостта може да бъде подобрена, ii) от Министерството на икономиката за ежегодна кампания за повишаване на осведомеността в областта на киберсигурността, насочена към МСП и самостоятелно заетите лица, iii) от Центъра за киберсигурност за доставка на онлайн приставка, позволяваща на посетителите да установят надеждността на уебсайтовете, iv) от Центъра за киберсигурност за доставката на платформа, където по-големите МСП могат сами да оценят своята киберзрялост въз основа на онлайн проучване; V) от белгийския федерален регулаторен орган в областта на далекосъобщенията за въвеждане на решение за борба с фишинг за електронни съобщения, vi) SMS, vii) измамни повиквания и viii) измамни съобщения за сигнализиране в инфраструктурата на далекосъобщителните оператори. |
| 45 | Киберсигурност и устойчиво цифрово общество (I-2.01) | M | Провеждане на първата кампания за повишаване на осведомеността относно киберсигурността | Първа кампания за повишаване на осведомеността относно киберсигурността, насочена към МСП и самостоятелно заетите лица, относно рисковете за киберустойчивостта |  |  |  | Т4 Г. | 2022 | Първата кампания за повишаване на осведомеността в областта на киберсигурността, насочена към МСП и самостоятелно заетите лица, относно рисковете, свързани с устойчивостта на киберпространството, беше осъществена и беше внедрен уебсайт. Този уебсайт предлага безплатно кибернаблюдение на МСП и самостоятелно заетите лица, за да се установят бързо областите, в които киберустойчивостта може да бъде подобрена. |
| 46 | Киберсигурност и устойчиво цифрово общество (I-2.01) | T | Инструменти за повишаване на киберустойчивостта, достъпни за широката общественост |  | Брой на инструментите | 0 | 4 | Т4 Г. | 2024 | Четири инструмента, насочени към повишаване на способностите за киберустойчивост, са на разположение на широката общественост, а именно i) BeGuard, ii) валидирани уеб сайтове; III) Основни киберелементи и iv) спиране на фишинга. |
| 47 | Киберсигурност и устойчиво цифрово общество (I-2.01) | M | Глобална рамка за управление на киберсигурността в рамките на Министерството на външните работи | Въведена и влязла в сила глобална рамка за управление на киберсигурността в рамките на Министерството на външните работи |  |  |  | Т4 Г. | 2023 | В Министерството на външните работи е в сила и се прилага глобална рамка за управление на киберсигурността, основана на стандартите ISO27000 и CIS20. |
| 48 | Киберсигурност и устойчиво цифрово общество (I-2.01) | M | Предоставяне на услуги за киберустойчивост на белгийското общество като цяло от Министерството на отбраната | Влизане в експлоатация на платформата на Министерството на отбраната за киберустойчивост и публикуване на доклад за киберзаплахите |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Способностите за киберустойчивост на Министерството на отбраната са подобрени, за да се предложат услуги за киберустойчивост на белгийското общество като цяло, включително на гражданите, предприятията и гражданските служби. Тези услуги се предоставят чрез една платформа, интегрираща съответната разузнавателна информация за киберзаплахи, и чрез надзор на участниците, потенциално представляващи киберзаплахи. Този надзор се състои от периодичен доклад, съдържащ актуализации на киберсубектите. |
| 49 | Киберсигурност: 5G (I-2.02) | M | Засилен капацитет на съдебната полиция за прихващане в контекста на 5G | Укрепване на капацитета на съдебната полиция за прихващане в контекста на 5G на цялата белгийска територия чрез пет оперативни елемента |  |  |  | Т4 Г. | 2025 | Капацитетът на съдебната полиция за прихващане на лични съобщения в контекста на 5G е укрепен на цялата белгийска територия. Това се постига чрез въвеждане в експлоатация на следното: — комплект за почистване, адаптиран към 5G; — заглушаващ пакет, адаптиран към 5G; системи за улавяне на звук в къщи и превозни средства, адаптирани към 5G; възможности за локализиране и проследяване на превозни средства и обекти, адаптирани към 5G; и че система за предаване на изображения, получени по време на специални методи на разследване. |
| 50 | Киберсигурност: Прихващане и защита на NTSU/CTIF (I-2.03) | M | Цифров регистър на прихванатите лични комуникации, управляван от Националното звено за техническа и тактическа поддръжка на белгийската федерална полиция | Въвеждане в действие на цифровия регистър на прихванатите лични съобщения |  |  |  | Т2 Г. | 2025 | Цифров регистър на прихванатите лични комуникации (Li-vault), управляван от Националното звено за техническа и тактическа подкрепа на белгийската федерална полиция, който функционира и е готов за използване от съдебната система, полицията и разузнавателните служби. |

Д. КОМПОНЕНТ 2.2: Държавна администрация

Този компонент на белгийския план за възстановяване и устойчивост има за цел да повиши ефективността на публичната администрация чрез цифровизиране на нейните услуги.

Този компонент допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки 2019.3 и 2019.4, в които Белгия се призовава да съсредоточи свързаната с инвестициите икономическа политика върху, наред с другото, цифровизацията и да намали регулаторната и административната тежест с цел стимулиране на предприемачеството. Тя е свързана и със специфична за държавата препоръка 2020.3 за подобряване на бизнес средата, за съсредоточаване в началото на периода на зрели публични инвестиции и за съсредоточаване на инвестициите върху цифровия преход.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Д.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция I-2.04: „Цифровизация на IPSS“ на федералната държава

Тази мярка има за цел да ускори цифровизацията на публичните институции за социална сигурност. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г. Тя се състои от три подмерки:

Инвестиция I-2.04: „Цифровизация на IPSS; подмярка 1: Цифрова платформа за взаимодействие между социалната сигурност и гражданите и предприятията“ на федералната държава

Целта на тази инвестиция е да се осигури по-добър достъп до услуги за социална сигурност за гражданите, предприятията, включително самостоятелно заетите лица, и от друга страна, да се постигне повишаване на ефективността за администрациите и предприятията. Инвестицията има за цел също така да направи белгийската социална сигурност по-достъпна в европейски контекст. Тази инвестиция дава възможност за подобряване на комуникацията и обмена на данни между институциите на държавите членки, по-специално в контекста на уреждането на правата, разкриването на измами, предаването на европейски цифрови формуляри и използването на уникален европейски граждански идентификационен номер.

Инвестиция I-2.04: „Цифровизация на IPSS, подмярка 2: Управление на дигитални сметки за всяко дружество“ на федералната държава

Тази инвестиция ще даде възможност за цифровизиране на финансовите потоци между социалната сигурност и предприятията и потенциалните финансови посредници и доставчици на услуги. Някои от заявленията за управление на сметките на работодателите датират от 1979 г. и са много разнородни. Това представлява технологичен и човешки риск. Тяхното основно преразглеждане и създаването на интегрирана, ефикасна, развиваща се и висококачествена информационна система са от съществено значение за цифровизацията и откриването на профили на работодателите.

Инвестиция I-2.04: „Цифровизация на IPSS, подмярка 3: Подобряване на качеството на данните за автоматизирано вземане на решения и осигуряване на независима платформа за социална сигурност — INASTI на федералната държава

Тази мярка включва създаването на централна база данни от Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) — социалноосигурителната институция за самостоятелно заети лица. Целта на тази база данни е да съдържа всички данни за кариерата, както и всички права и задължения на самостоятелно заетите лица. Създаването на единна база данни за самостоятелно заетите лица е предпоставка INASTI да създаде платформа за социална сигурност за самостоятелно заетите лица. Чрез такава платформа предоставянето на интерактивни електронни формуляри и автоматизация на процесите, основани на нови технологии, дава възможност цялата информация за социалната сигурност да се записва в „личното“ досие на самостоятелно заетите лица, с което заинтересованите страни могат да се консултират незабавно по всяко време.

Инвестиция I-2.05: „Digital SPF“ на федералната държава

Тази мярка има за цел да ускори цифровизацията на различните административни услуги във федералната държава. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г. Тя се състои от 11 подмерки.

Инвестиция I-2.05: „Цифровизация на SPF, подмярка 1: Цифрова трансформация на правосъдието“ на федералната държава

Тази подмярка има за цел да повиши общото равнище на цифровизация на белгийската съдебна система, което се очаква да окаже положително въздействие върху цялостната ѝ ефективност. Подмярката има за цел да се преодолеят различни установени слабости, като се започне от цифровизацията на вътрешните процеси. Акцентът е поставен по-специално върху инвестициите за преодоляване на настоящите ограничения и неефективност чрез подобряване на управлението на делата и въвеждане на автоматизация на събирането на данни. Освен това проектът има за цел да увеличи процента на публикуване на съдебни решения онлайн, който понастоящем е нисък и е от съществено значение, за да се помогне на гражданите и предприятията да спазват закона.

Инвестиция I-2.05: „Цифровизация на SPF, подмярка 2: Цифровизация на съдебните бизнес процеси“ на федералната държава

Тази подмярка има за цел да отговори на техническите и технологичните предизвикателства, пред които е изправена Федералната съдебна полиция при все по-сложни операции. Подмярката дава възможност на членовете на федералната съдебна полиция да повишат ефективността си: а) при решаването на проблеми, срещани днес, като декриптирането, 5G, интернет научните изследвания; б) чрез повишена автоматизация на определени действия и използване на инструменти с изкуствен интелект; чрез по-добро управление на данните и по-добро разбиране на данните чрез модернизиране на криминалистичните центрове. Подмярката включва закупуването на специфични софтуерни решения и ИТ оборудване (сървъри).

Инвестиция I-2.05: „Цифровизация на SPF, подмярка 3: Подкрепа за разработването на цифрови инструменти и засилената цифровизация на агенцията за външна търговия на федералната държава

Тази подмярка има за цел да подкрепи търговията чрез разработването на цифрови инструменти и засилената цифровизация на Агенцията за външна търговия, за да се даде възможност за модерен и цифров преход на федералните служби, отговарящи за насърчаването на външната търговия. Подмярката включва разработването на специфично приложение и съответното обучение за 25 потребители.

Инвестиция I-2.05: „Цифровизация на SPF, подмярка 4: Управление на кризи и сигурност“ на федералната държава

Тази подмярка има за цел да гарантира, че на Националния кризисен център е осигурен капацитет за приемане на много партньори при безопасни и сигурни обстоятелства и че те могат да се свържат с цифровата инфраструктура. Необходимо е да се разработи високо достъпна и сигурна комуникационна мрежа между партньорите в областта на сигурността, участващи в управлението на кризи на национално равнище, за да се даде възможност за разкриване на поверителна и класифицирана информация. За тази цел в подмярката е включено разработването на нова цифрова кризисна инфраструктура, сигурна комуникационна мрежа и платформа за управление на кризи.

Инвестиция I-2.05: „Цифровизация на SPF, подмярка 5: Digital Bozar“ на федералната държава

Тази подмярка има за цел приемането на цифрови технологии, които да дадат възможност за създаване на 100 % цифрови събития (като музика, изложби, BOZAR LAB) с цел получаване на достъп до нови пазари за хората на изкуството и културните партньори и увеличаване на достъпа до култура за хора и групи, намиращи се дистанционно (включително в други държави), или за справяне с предизвикателства, свързани с мобилността (като например възрастните хора). За тази цел подмярката включва инфраструктурен компонент с поставяне на оптични влакна между Кралския театър Ла Моннай и Центъра за изящни изкуства, компонент за киберсигурност и внедряване на цифрови дейности, включително ИТ обучение за персонала.

Инвестиция I-2.05: „Цифровизация на SPF, подмярка 6: „Цифрово управление за гражданите и предприятията“ на федералната държава

Тази подмярка има за цел да въведе стратегия за радикална трансформация на настоящия модел на свързани административни услуги и да увеличи използването на цифрови обществени услуги от гражданите и предприятията. В него се предвижда разработването на цифрова платформа за взаимодействие между правителството и гражданите и предприятията.

Инвестиция I-2.05: „Цифровизация на SPF, подмярка 8: Цифровизация на услугите на AFSCA за операторите и потребителите на федералната държава

Подмярката има за цел да допринесе за цифровата трансформация на Федералната агенция за безопасност на хранителната верига (AFSCA), която отговаря за наблюдението на безопасността на хранителната верига и качеството на храните. По-специално този проект има за цел модернизиране на съществуващите приложения и по-доброто им интегриране, за да се създаде съгласувана система, гарантираща бърза, ефикасна и изцяло цифрова обработка на досиетата. Проектът включва цифровизация на вътрешните процедури, разработване на две приложения — едно за операторите и едно за потребителите, както и създаване на платформа за свободно достъпни данни.

Инвестиция I-2.05: „Цифровизация на SPF, подмярка 9: Инвестиции в цифровизацията на SPF Външни работи и услугите, предлагани от SPF Foreign Affairs“ на федералната държава

Тази подмярка има за цел модернизиране на администрацията по външни работи. Този проект включва разработването на няколко приложения, включително преработването на Belpas (заявленията за паспорти), което е необходимо с оглед на развитието и модернизирането на паспортите и биометричните данни. Подмярката включва и разработването на ново приложение за управление на човешките ресурси, цифровизацията на консулските регистри и модернизирането на ИТ мрежата.

Инвестиция I-2.05: „Цифровизация на SPF, подмярка 10: Единен цифров портал“ на федералната държава

Тази подмярка има за цел да насърчи мащабна трансформация на белгийската административна среда в подкрепа на възстановяването и оползотворяване на пълния потенциал на вътрешния пазар. За да се постигне това, се използват пълноценно белгийските автентични източници, които се състоят от бази данни, в които се съхраняват истински данни, и които служат за справка за данни за лица и правни факти. Тези бази данни дават възможност за опростяване, тъй като данните могат да се използват повторно от всички органи, които имат съответните разрешения, и вече не се изискват от гражданите или предприятията при прилагане на принципа „само веднъж“. Освен това подмярката има за цел да увеличи в максимална степен сигурния достъп до публични онлайн приложения чрез електронна идентификация, като цифровизира функциите на бекофис, свързани с гражданите и предприятията; разширяване на основните услуги за подкрепа на единния цифров портал, така че те да включват изцяло ориентирани към ползвателите услуги за подкрепа, като изпращат въпроси от гражданите и предприятията до целевите администрации и като наблюдават статистическите данни.

Инвестиция I-2.05: „Цифровизация на SPF, подмярка 11: Разкриване на правителствени данни“ на федералната държава

Тази подмярка има за цел постигането на по-голям преглед на наличните правителствени данни чрез разширяване на регистъра на автентични източници, увеличаване на наличността и надеждността на данните и улесняване на достъпа до тях. Освен това тази подмярка има за цел да повиши доверието в правилното използване на данните или да увеличи максимално повторното им използване чрез стандартизация и използване на изкуствен интелект. Този проект включва подкрепа за разширяването на редица платформи и разработването на нови услуги или разширяването на съществуващи услуги.

Инвестиция I-2.05: „Цифровизация на SPF, подмярка 12: Digital SPF Employment“ (Цифровизация на заетостта) на федералната държава

Тази подмярка се състои от две части. Първата част има за цел създаването на индивидуална цифрова сметка за обучение за всяко лице, участващо в динамиката на пазара на труда. Отчетът съдържа редица данни, като например оценка на уменията, следвани обучения и официално валидиране на придобитите компетентности. Тази сметка е достъпна за засегнатите лица. Втората част има за цел създаването на база данни за наблюдение на промените в условията на труд. Създава се лесен за ползване уебсайт за представяне на събраните данни и на относителните доклади.

Инвестиция I-2.06: „електронни здравни услуги и здравни данни“ на федералната държава

Целта на този проект е да се повишат качеството, скоростта и гъвкавостта на здравеопазването чрез цифровизация на здравните процеси чрез стимулиране на иновативни цифрови системи. Освен това тя има за цел също така да гарантира административните и техническите средства и наличието на добре анонимизирани и сигурни здравни данни. В рамките на проекта са предвидени различни действия, сред които разширяване на възможностите за електронно предписване, подобряване на качеството на предписанията и намаляване на разходите, постигнато например чрез системи за подпомагане на клиничните решения или привеждане в действие на телеконсултантските услуги. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция I-2.07: „Цифровизация на ЕДИН“ на френската общност

Мярката има за цел да допринесе за цифровата трансформация на Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), публичен референтен орган във Френската общност по всички въпроси, свързани с детството, политиките за децата, закрилата на майките и децата, медико-социалната подкрепа за (бъдещата) майка и детето, грижите за деца извън семейната среда и подкрепата за родителството. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция I-2.08: „Цифровизация на културния и медийния сектор“ на Френската общност

Целта на мярката е белгийският френскоезичен медиен и културен сектор да разполага с инструменти, които им помагат да цифровизират аудио-визуалните и аудио произведенията и да повишат видимостта на тези произведения. За да се повиши видимостта на белгийския френскоговорящ медиен и културен сектор в различните цифрови платформи, се разработва набор от технологични инструменти. Мярката включва също така цифровизацията на 37 аудио-визуални и аудио-визуални произведения, произведени във френскоезичната общност. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-2.09: „Цифровизация на фламандското правителство“ на Фламандския регион

Тази мярка има четири основни цели:

- автоматизиране на възможно най-много услуги, по-специално тези, които включват автоматични права, плащания и проактивна информация,

- даване на възможност за бързи и ефективни правителствени решения с данни, при които използването на данни все повече захранва правителствените решения. Във връзка с това се предвиждат инвестиции в разработването на платформи за данни от датчици, особено в областта на мобилността и околната среда.

- осигуряване на надеждна основна инфраструктура чрез укрепване на общата основна информация и модулите на ИКТ и чрез предоставяне на подкрепа,

- предлагане на хибридно, ориентирано към бъдещето работно място за всеки фламандски служител.

Мярката се състои от 11 проекта, които трябва да бъдат реализирани по следните 4 схеми: 1. Към евтини обществени услуги за гражданите, предприятията и сдруженията; 2. Осигуряване на възможност за бързо и ефективно вземане на решения с данни; 3. Осигуряване на надеждна основна инфраструктура чрез укрепване на общата информация и градивните елементи на ИКТ; и 4 септември Осигуряване на хибридно работно място на бъдещето за всеки фламандски служител. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 декември 2025 г.

Инвестиция I-2.10: „Регионална платформа за обмен на данни“ на регион Брюксел-столица

Целта на този проект е да се използват наличните данни в регион Брюксел в полза на гражданите и предприятията в Брюксел чрез разработване на Брюкселска платформа за обмен на данни. По-специално платформата улеснява създаването на градски „цифрови близнаци“ (виртуално представяне на физическите активи на града). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция I-2.11: „Цифровизация на гражданските бизнес процеси“ на регион Брюксел-столица

Целта на този проект е да се отговори на нарастващата необходимост от административно опростяване и да се даде възможност на гражданите и предприятията да приключат процедурите си по съгласуван, ефикасен и прозрачен начин. В това отношение четири проекта допринасят за постигане на целта за административно опростяване:

- изграждане на Брюкселска регионална платформа за управление на връзките с гражданите (CIRM),

- стартиране на платформа за цифровизация на процедурите за издаване на разрешения,

- стартирането на платформа за цифровизация на градските информационни процедури и градските архиви. Този проект се придружава от реформите и корекциите, необходими за правилното му изпълнение.

- стартиране на платформа за цифровизация на процедурите за екологични разрешителни.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа R-2.01: „Опростяване на административните процедури: електронно управление за предприятията, опростяване на административните процедури“ на федералната държава

Тази реформа има за цел административно опростяване, по-специално чрез пълно цифровизиране на процедурите за създаване, изменение и прекратяване на стопански дейности и юридически лица. По-специално влиза в сила споразумение за сътрудничество, включващо мерки, позволяващи създаването, изменението и прекратяването на стопански дейности в пълен електронен формат. Новата цифрова система, въведена със споразумението за сътрудничество, която включва три електронни формуляра за създаване, изменение и прекратяване на стопанска дейност, е алтернативен административен канал, който предоставя опростена алтернатива на съществуващите формуляри. Освен това законите и кралските укази, които постепенно дават възможност за онлайн създаване, изменение и прекратяване на юридически лица за всички правни форми чрез нотариуси или чрез Закона за Just-Act, влизат в сила. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Реформа R-2.02: „Електронно управление: Процедура за възлагане на обществена поръчка“ на федералната държава

Тази реформа се състои от съгласуван набор от мерки за разширяване на използването на електронни обществени поръчки, включително нов кралски указ, с който се адаптира федералната регулаторна рамка за провеждане на тръжни процедури, за да се улесни използването на новата и подобрена платформа за електронно управление. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Д.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| SeqNb. | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 51 | Цифровизация на IPSS (I-2.04) (подмярка 2) | T | Всички комуникации на Публичния институт за социална сигурност (IPSS) са цифрови и данните са централизирани/консолидирани |  | % | 0 | 100 | Т2 Г. | 2024 | 100 % от комуникацията между публичния институт за социална сигурност (IPSS) и работодателите по отношение на фактурирането/плащането са цифровизирани. Системата за фактуриране на Националната служба за социална сигурност (RSZ/ONSS) е интегрирана в общоевропейската мрежа за обществени поръчки онлайн (PEPPOL). |
| 52 | Цифровизация на IPSS (I-2.04) (подмярка 1) | M | Налично цифрово решение — уеб интерфейс (IPSS) | Окончателната версия на интернет интерфейса на IPSS функционира |  |  |  | Т1 Г. | 2026 | На разположение са интерфейсите за управление на правата на крайните потребители за комуникациите на Публичния институт за социална сигурност (IPSS). Партньорите, предприятията и гражданите имат нови, ефективни интерфейси за управление на техните декларации и комуникация със социалната сигурност. Каналите за комуникация бяха автоматизирани и модернизирани. Въведени са инструментите за управление на всички нови приложения, разработени за управление на правата и достъпа на потребителите, за регистриране на нови работодатели и за деклариране на нови или актуализирани отношения между социалната сигурност и работодател/служител, които позволяват лесна поддръжка и улесняват бъдещото развитие. Заинтересованите страни имат достъп до своите данни, които могат да бъдат търсени и отворени. Новата платформа е напълно оперативна, модерна, пригодна за поддръжка и мащабируема. Инфраструктурата е изградена в подкрепа на всички нови заявления за регистрация на нови работодатели и за деклариране на нови или актуализирани отношения между социалната сигурност и работодател/служител. |
| 53 | Цифровизация на IPSS (I-2.04) (подмярка 3) | M | Налично цифрово решение — интерактивна платформа (IPSS) | Интерактивната платформа за самостоятелно заетите лица функционира пълноценно. |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Интерактивната платформа на публичния институт за социална сигурност (IPSS) за самостоятелно заети лица функционира пълноценно и предвижда следното: - интерактивни електронни формуляри и автоматизация на процесите, като свързващото право и освобождаванията, на които самостоятелно заетите лица имат право. - Цялата информация, свързана със социалната сигурност, се записва в „личното“ досие на самостоятелно заетото лице, с което участващите страни могат да се запознаят незабавно по всяко време. - Платформата дава възможност за автоматизиране на процесите, ускоряване на съобщаването на решенията и автоматично предоставяне на производни права. - Платформата е свързана с други институции, включително Националната служба за социално осигуряване (NSSO) и Националния институт за здравно осигуряване и осигуряване при увреждания (NIHDI) или платформи, и позволява обмен с други държави в сектора на социалната сигурност. |
| 54 | Цифровизация на SPF (I-2.05) (подмярка: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 и 12) | M | Определени са изискванията | Определят се и се одобряват изисквания, проектиране и решения за различните подмерки |  |  |  | Т2 Г. | 2022 | Изискванията, проектирането и решенията, необходими за подмерки 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 и 12, се определят от компетентните администрации и се одобряват от компетентното министерство. |
| 55 | Цифровизация на SPF (I-2.05) (подмярка: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 и 12) | M | Проектите са завършени и резултатите са оперативни | Проектите са завършени и функционират |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Проектите, съответстващи на подмерки 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 и 12, са завършени и функционират. Изплатени са 74 800 000 EUR. |
| 56 | Цифровизация на SPF (I-2.05) (Подмярка 1: Цифрова трансформация на правосъдието) | M | Управление на проекти за цифровата трансформация на правосъдието след приемането на указ | Приемане на министерския указ на служба за програмно управление, която създава цифровата трансформация на правосъдието |  |  |  | Т4 Г. | 2021 | Приемане на министерско постановление от министъра на правосъдието за създаване на служба за управление на програмата с ясна управленска структура за цифровизиране на правосъдието на SPF. Това включва ясно определение на задачите и компетентностите, както и ясни договорености за различните страни, които участват в цифровата трансформация. |
| 57 | Цифровизация на SPF (I-2.05) (Подмярка 1: Цифрова трансформация на правосъдието) | M | Публикуване на онлайн портала JustOnWeb | Основният портал JustOnWeb е достъпен онлайн. |  |  |  | Т4 Г. | 2022 | Основният портал JustOnWeb е достъпен онлайн. JustOnWeb е интернет порталът „One Stop“, където физически лица, предприятия, адвокати и публични органи могат да имат достъп до правосъдни услуги и информация. На първоначалния етап базовият портал JustOnWeb предоставя ограничен брой услуги, като например подаване на процесуални документи по дадено дело, консултиране по наказателни дела във връзка със сексуални престъпления, справки и плащане на пътни глоби, справка с лични официални актове (като брак, осиновяване), започване на дело за защита на лица. |
| 58 | Цифровизация на SPF (I-2.05) (Подмярка 1: Цифрова трансформация на правосъдието) | M | Вътрешна централизация на съдебните решения | Съдебните присъди са достъпни за справка чрез портала „just-on-web“. |  |  |  | Т4 Г. | 2023 | Съответните нови съдебни решения на първоинстанционните съдилища (включително мировите съдилища и полицейските съдилища) и апелативните съдилища се централизират вътрешно. Напълно автоматизиран алгоритъм за псевдонимизация превръща този централизиран източник на данни във версия, която може да се публикува, в съответствие с разпоредбите относно неприкосновеността на личния живот. 50 % от общия брой съдебни присъди, постановени след влизането в сила на закона за създаване на централния регистър, са достъпни за справка чрез портала „just-on-web“. |
| 59 | Цифровизация на SPF (I-2.05) (Подмярка 1: Цифрова трансформация на правосъдието) | M | База данни за събиране на данни в реално време | Функционира база данни за събиране на данни в реално време за хода на съдебните производства |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | Функционира база данни за събиране на данни в реално време относно провеждането на съдебни производства. Публикуваните данни обхващат броя на новите дела, броя на приключените дела, висящите дела и средния срок за изпълнение както за гражданските, търговските, така и за наказателните дела. |
| 60 | Цифровизация на SPF (I-2.05) (Подмярка 1: Цифрова трансформация на правосъдието) | M | Нова деловодна система за седем субекта | Разработване и внедряване на нова деловодна система за седем субекта |  |  |  | Т4 Г. | 2025 | Разработва се и внедрява нова деловодна система за седем субекта, които използват остаряла система за управление на досиетата, за да се повиши ефективността на съдебната система чрез съсредоточаване върху широкообхватната цифровизация, което ще позволи обработването на досиетата да става по-бързо и в по-големи количества, отколкото днес. Изборът на субекти се извършва след консултации с колегията на съдилищата и трибуналите, колегията на публичното министерство, колегията на Касационния съд и Управителния комитет в областта на ИКТ, но по принцип се дава приоритет на субекти, които не са включени в договора за фаза 2 Mammouth at Central Hosting (MaCH). |
| 61 | Цифровизация на SPF (I-2.05) (Подмярка 10: Единен цифров портал) | M | Разработено е предният интерфейс | За 10 области на дейност беше разработен, изпитан и валидиран само изцяло съответстващ на изискванията начален край. |  |  |  | Т4 Г. | 2025 | За 10 области (т.е. граждански регистър, регистър на населението, социална сигурност (служители), социална сигурност (работодатели), регистър на моторните превозни средства, професионални квалификации, юридически лица, започване на стопанска дейност, промяна на предприятие, прекратяване на стопанска дейност) е разработен, тестван и валидиран само за области. Системата осигурява съответствие с Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги (eIDAS) (електронна идентификация, удостоверяване на автентичността и доверителни услуги) и е изцяло ориентирана към потребителя чрез пълно прилагане на принципа „без погрешни врати“. Принципът „без погрешна врата „в този контекст означава, че крайният потребител (гражданин или предприемач) трябва да може да се свърже с услугите за оказване на помощ, независимо дали е „Вашата Европа„или „Белгия“, регионален портал, местен входен пункт или каквато и да е обществена услуга, независимо от устройството, което използва (като мобилен телефон, таблет, лаптоп) и предмета на неговия въпрос. Административната логика зад входната точка, на равнището на бекофиса, гарантира, че въпросът за крайния потребител ще пристигне на правилното бюро, без да е необходимо крайният потребител да се пита коя администрация отговаря за коя тема. |
| 62 | електронни здравни услуги и здравни данни (I-2.06) | M | Влизане в сила на закона за създаване на Органа за здравни данни | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона |  |  |  | Т1 Г. | 2022 | Влизане в сила на закона за създаване на Органа за здравни данни, като се определят по-специално ролята и отговорностите на Органа. Разработване и валидиране на различните спецификации (наречени „набор от грижи“, който може да бъде интегриран в компютризираните регистри на пациентите) за интегрирането им в софтуера на доставчиците. |
| 63 | електронни здравни услуги и здравни данни (I-2.06) | M | Проектиране и решение за подпроектите | Публикуване на техническите спецификации за подпроектите за електронно здравеопазване |  |  |  | Т2 Г. | 2022 | Определени са изискванията, проектирането и решенията, необходими за различните подпроекти за електронно здравеопазване. |
| 64 | набор от здравни данни за електронните здравни услуги (I-2.06) | M | Пълно разгръщане на проекта | Успешно приключване на различните подпроекти за електронно здравеопазване |  |  |  | Т4 Г. | 2025 | Всички подпроекти, свързани с електронните здравни услуги и здравните данни, доведоха до напълно оперативни и интегрирани услуги и способности. |
| 65 | Цифровизация на ЕДИН (I-2.07) | M | Въвеждане в експлоатация на нови цифрови платформи | Създадени са цифрови платформи, които са достъпни за всички потребители. |  |  |  | Т4 Г. | 2025 | Цифровите платформи се създават и са достъпни за всички потребители. Това включва следните платформи: МОИТЕ: Платформа за бенефициерите, която има за цел да предоставя на бенефициерите по сигурен и частен начин подходяща и целенасочена информация в зависимост от техните нужди и положение (принципа на „сегментиране“). ПРЕ: Професионална платформа, която има за цел да предостави на специалистите в областта на грижите за деца инструменти за управление на различните бизнес процеси, както и информацията, която да подпомага тяхното развитие, и взаимодействията с ЕДНА КАБИНЕТ: Агенти на платформи, които са предназначени за агентите на ЕДИН и обединяват всички заявления за управление на бизнес процеси, помощни услуги, помощни средства за вземане на решения, информационни табла и съответната информация. Това е един от компонентите на цифровото работно място. |
| 66 | Цифровизация на културния и медийния сектор (I-2.08) | T | Приключване на проекти за цифровизирани и усъвършенствани аудио-визуални и аудио произведения |  | Проектите да бъдат завършени | 0 | 37 | Т2 Г. | 2026 | Пълно приключване на 37 проекта, попадащи в следните категории: - цифровизирани и усъвършенствани аудио-визуални и аудио произведения: Проекти от 30 г. - създадени местни цифрови произведения: Проекти от 7 г. |
| 67 | Цифровизация на културния и медийния сектор (I-2.08) | T | Интегриране на технологични инструменти от страна на пилотните оператори в областта на културата и медиите |  | Брой на операторите | 0 | 5 | Т2 Г. | 2026 | Интегриране на разработени технологични инструменти с поне двама пилотни медийни оператори (обединяващи дейности, свързани с пресата, радиото, телевизията и цифровите технологии) и поне трима пилотни културни оператори (включително поне две различни дисциплини). Технологичните инструменти се разработват в „отворен код „и се предоставят безплатно с лиценз „Creative commons“. |
| 68 | Цифровизация на фламандското правителство (I-2.09) | M | Възлагане на обществена поръчка за 11 проекта | Уведомление за отпускане на безвъзмездни средства за редица проекти |  |  |  | Т4 Г. | 2022 | Уведомление за възлагане, изпратено от фламандското правителство или от съответния субект (нотифициращ орган) за 11 проекта (т.е. 100 % от общия брой) на успелите кандидати след поканата за представяне на предложения по схемите от 4 г. (1. Към евтини обществени услуги за гражданите, предприятията и сдруженията; 2. Осигуряване на възможност за бързо и ефективно вземане на решения с данни; 3. Осигуряване на надеждна основна инфраструктура чрез укрепване на общата информация и градивните елементи на ИКТ; и 4 септември Осигуряване на хибридно работно място на бъдещето за всяко фламандско длъжностно лице) |
| 69 | Цифровизация на фламандското правителство (I-2.09) | M | Разработване на 4 нови цифрови функции | Всички одобрени проекти са завършени |  |  |  | Т4 Г. | 2025 | Всички възложени проекти по 4-те схеми (1. Към евтини обществени услуги за гражданите, предприятията и сдруженията; 2. Осигуряване на възможност за бързо и ефективно вземане на решения с данни; 3. Осигуряване на надеждна основна инфраструктура чрез укрепване на общата информация и градивните елементи на ИКТ; и 4 септември Осигуряване на хибридно работно място на бъдещето за всеки фламандски служител). |
| 70 | Регионална платформа за обмен на данни (I-2.10) | M | Възлагане на обществената поръчка | Публикува се документ за командировъчна заповед |  |  |  | Т2 Г. | 2021 | Публикува се документ за командировъчна заповед, в който се представят изискванията на високо равнище за решението за платформа за обмен на данни, както и разпределението на ролите между Регионалния център по информатика в Брюксел (BRIC) и подизпълнителите, както и нуждите по отношение на управлението на данните и управлението, необходими за платформата. |
| 71 | Регионална платформа за обмен на данни (I-2.10) | T | 10 публични администрации получават подкрепа за разгръщането на проекти на регионалната платформа за данни |  | Публични администрации | 0 | 10 | Т4 Г. | 2024 | Няколко десет публични администрации получават подкрепа за разработването на проекти на новата регионална платформа за обмен на данни в регион Брюксел. Подкрепата се състои от развитие на интегрирането на данни, анализ на данни, но също така и от предоставяне на специфични ресурси от Регионалния център по информатика в Брюксел (BRIC), за да се помогне на публичните администрации в техните проекти, като например специалисти по данни и анализатори на данни. Публичните администрации се избират измежду най-важните администрации в региона, където е установена необходимостта от обмен на данни съгласно изискванията и където това осигурява добавена стойност за регион Брюксел. |
| 72 | Цифровизация на гражданските и бизнес процесите (I-2.11) | M | Въвеждане в експлоатация на нови цифрови платформи | В регион Брюксел функционира нова платформа (CRM), улесняваща взаимодействието между администрацията и гражданите/предприятията и между администрациите |  |  |  | Т2 Г. | 2021 | В регион Брюксел функционира нова платформа (CRM), улесняваща взаимодействието между администрацията и гражданите/предприятията и между администрациите. Платформата на фондацията CRM е на разположение за разработването на конкретни проекти в областта на суровините от критично значение в регион Брюксел. Целта е до края на 2024 16 г. да бъдат разгърнати проекти, обхващащи регионални и/или местни администрации (Parking.Brussels, Hub.Brussels, Bruxelles Economie и Emploi). |
| 73 | Цифровизация на гражданските и бизнес процесите (I-2.11) | T | Въвеждане в експлоатация на 3 онлайн платформи (разрешително за градоустройствено планиране, информация за градоустройственото планиране и екологично разрешително) |  | Цифрови платформи | 0 | 3 | Т4 Г. | 2025 | В регион Брюксел функционират три цифрови платформи съответно за разрешителни за градоустройствено планиране, информация за градоустройствено планиране и екологични разрешителни. Платформата за цифровизация на разрешенията за строителство позволява на гражданите и предприятията да подават в цифров вид исканията си за различните видове разрешения за строителство, те трябва да могат да проследяват онлайн статуса на своите разрешения, да обменят по цифров път необходимите документи и да следят процеса на издаване на своите разрешения. Платформата за цифровизация на информацията за градоустройственото планиране предлага услуги за управление на исканията и последващите действия във връзка с информацията за градоустройственото планиране чрез интегриране на трети страни (като агенции за недвижими имоти, нотариуси). Той предлага услуги за цифровизиране на архивите за градоустройствено планиране въз основа на стандарти. Платформата за цифровизация на екологичните разрешителни позволява на гражданите и предприятията да въвеждат изисквания за различните видове екологични разрешителни, включително: обичайни разрешителни, класове, удължавания, специални разрешителни, смесени разрешителни. Платформата включва също така всички етапи на процедурата от искането за допълване, изменение на искането до издаването на разрешителното. |
| 77 | Опростяване на административните процедури (R-2.01) | M | Влизане в сила на мерки за опростяване на онлайн създаването на предприятия | Публикуване в Moniteur belge на последния законодателен акт, с който се одобрява споразумението за сътрудничество, включително мерки за създаване, изменение и прекратяване на стопански дейности в пълен електронен формат. Разпоредби, посочващи влизането в сила на законите и кралските укази, които постепенно дават възможност за онлайн създаване, изменение и прекратяване на юридически лица за всички правни форми |  |  |  | Т4 Г. | 2023 | Влизане в сила на споразумението за сътрудничество между федералното правителство и федералните единици, включително мерки за създаване, изменение и прекратяване на стопанската дейност в пълен електронен формат. Новата цифрова система, въведена със споразумението за сътрудничество, която включва три електронни формуляра за създаване, изменение и прекратяване на стопанска дейност, е алтернативен административен канал, който предоставя опростена алтернатива на съществуващите формуляри. Влизане в сила на законодателните разпоредби, които постепенно дават възможност за онлайн създаване, изменение и прекратяване на юридически лица за всички правни форми чрез нотариуси или чрез Закона за Just-Act. |
| 78 | Електронно правителство: тръжна процедура (R-2.02) | M | Влизане в сила на нов регулаторен контекст | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на новия кралски указ |  |  |  | Т2 Г. | 2022 | Влизане в сила на нов кралски указ, с който се адаптира федералната регулаторна рамка за провеждане на тръжни процедури, за да се улесни използването на новата и подобрена платформа за електронно управление. Новият кралски указ има за цел: - Привеждане в съответствие на участниците във федералната политика за възлагане на обществени поръчки (един член/един глас), за да се подобри степента на навлизане на федералните съвместни обществени поръчки; - Приема обща пътна карта — отговор на по-целенасочени цели по отношение на устойчивото развитие и достъпа до МСП (включително иновации); - Разработване на стратегии за закупуване чрез сегменти на закупуване с планове за категории. - Засилване на ролята на федералния център за покупки на SPF Bosa. - Завършване на административното опростяване и стандартизиране на процесите, по-специално с оглед отчитане на нуждите на федералните участници |
| 79 | Електронно правителство: тръжна процедура (R-2.02) | M | Прилагане на новия инструмент | Функционира нова платформа за електронни обществени поръчки |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | Функционира нова платформа за електронни обществени поръчки. Новата платформа предоставя данни в реално време относно обществените поръчки в цялата страна. Новата „подобрена платформа“ се състои най-малко от следните модули: Вътрешни потоци на одобрение с цифрови подписи, с които се премахват одобренията на хартиен носител, шаблон за повишаване на съгласуваността и намаляване на грешките, подаване чрез структурирани въпросници, които намаляват сложността и грешките по време на подаването и ускоряват процеса на оценяване, изчерпателен контролен списък за купувачите, който ги насочва към по-добро и по-съгласувано възлагане на обществени поръчки за услуги и стоки; Новата платформа предоставя данни в реално време относно обществените поръчки в цялата страна и предвижда възможности за взаимодействие с инструментите за фактуриране на федералния бюджет. По време на проекта се вземат решения за евентуални допълнителни функции с оглед на очакваната възвръщаемост на инвестициите за федералните клиентски организации на платформата. |

Д.3. 	Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция I-2.05 [L]: „Цифровизация на SPF: Цифровизация на процесите на управление на убежището и имиграцията“ на федералната държава

Тази подмярка има за цел модернизиране на цифровата инфраструктура, за да се даде възможност за по-добра и контролирана интеграция с вътрешните и публичните служби, модернизиране и развитие на миграционните услуги с акцент върху опита на потребителите; стандартизиране и гарантиране на взаимния обмен на данни и документи. Проектът включва създаването на платформа за цифрова интеграция, междупътна база данни за чужденци и разработване на хранилище за данни, което ще позволи генерирането, съхранението, структурирането и комбинирането на данни и статистически данни, свързани с миграцията. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

E.4.	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Следващи Забележка: | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 54б | Цифровизация на SPF (I-2.05) [L] | M | Определени са изискванията | Изискванията, проектирането и решенията са определени и одобрени |  |  |  | Т2 Г. | 2022 | Изискванията, проектирането и необходимите решения се определят от компетентните администрации и се одобряват от компетентното министерство. |
| 55б | Цифровизация на SPF (I-2.05) [L] | M | Проектите са завършени и резултатите са оперативни | Проектът е завършен и функционира |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Проектът е завършен и функционира. Изплатени са 17 700 000 EUR. |

Е. КОМПОНЕНТ 2.3: Оптични влакна, 5G и нови технологии

Този компонент на белгийския план за възстановяване и устойчивост съдържа реформи и инвестиции, свързани с 5G, инфраструктура за свързаност с много голям капацитет и изкуствен интелект (ИИ), които се очаква да осигурят основни градивни елементи за цифровия преход в Белгия.

Компонентът допринася за изпълнението на специфична за държавата препоръка 2020.3, тъй като в него се призовава за съсредоточаване на инвестициите върху цифровия преход, по-специално върху цифровата инфраструктура, като например 5G и гигабитовите мрежи, и към специфична за държавата препоръка 2019.3, тъй като призовава за съсредоточаване на свързаните с инвестициите икономически политики върху устойчивите научни изследвания и иновации, по-специално в областта на цифровизацията, като се вземат предвид регионалните различия.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Е.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция I-2.13: „Покритие на бели райони чрез развитие на високоскоростни влакнестооптични мрежи“ на немскоезичната общност

Инвестицията има за цел да насърчи готовността за използване на оптични влакна в Белгия. Тази мярка се състои от инвестиции чрез съвместно предприятие за разгръщане на оптични кабели, обхващащи цялата немскоезична територия на Общността — област, в която такава инвестиция не се счита за жизнеспособна от търговска гледна точка. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-2.14: „Разработване на институт за ИИ с цел използване на тази технология за посрещане на обществените предизвикателства“ на регион Брюксел-столица

Тези инвестиции насърчават ориентираното към човека използване на ИИ в области като здравето и благосъстоянието, околната среда, мобилността, енергетиката, медиите и демокрацията, също и в подкрепа на двойния екологичен и цифров преход, като се гарантира, че обществените и индивидуалните интереси са отразени в процесите на научни изследвания, иновации и внедряване в областта на ИИ. Институтът за ИИ за общото благо в Брюксел (FARI) ще служи като мост между академичните среди, предприятията, изготвянето на политики и гражданите и се основава на три стълба: (1) център за научни изследвания и иновации в областта на ИИ: обединяване на силите между академичните среди, промишлеността, създателите на политики и гражданите за разработване на решения в областта на ИИ, които са широко приети, (2) Информационен център за ИИ: обмисляне и позициониране на ИИ в обществото; и (3) лаборатория за изпитване и опит с ИИ: представяне на технологии, основани на ИИ и данни, за да се създаде осведоменост за широката общественост и промишлеността (включително измерение, свързано с обучението). Стълбове (1) и (3) са включени в плана. Услугите включват подкрепа за местните органи в областта на градоустройственото планиране и ангажираността на гражданите в областта на цифровите технологии. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция I-2.15: „Подобряване на свързаността на 35-те бизнес парка във Валония“ на Валонския регион

Тази инвестиция ще разгърне оптични влакна в 35 публични бизнес парка във Валонския регион от страна на регионалното дружество за финансиране на инфраструктура Sofico, когато тези инвестиции не се считат за икономически жизнеспособни, за да се постигне 100 % покритие с оптични влакна за всички публични бизнес паркове във Валонския регион („Свързаност с оптични влакна за 35 бизнес парка“). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа R-2.03: „Въвеждане на 5G — Национален план за фиксиран и мобилен широколентов достъп — федерално и регионално равнище“

Тази мярка се състои от реформи както на федерално, така и на регионално равнище, които се очаква да премахнат пречките, включително регулаторните пречки, за разгръщането на 5G и за разгръщането на инфраструктура за свръхбърза свързаност, като например оптични кабели. На федерално равнище Законът за 5G и кралските укази за предоставяне на пионерни радиочестотни ленти в ЕС влизат в сила най-късно до 1 януари 2022 г. Търгът за 5G радиочестотен спектър, при благоприятни за инвестициите условия, трябва да приключи до 30 юни 2022 г. Освен това и трите региона трябва да преразгледат радиационните стандарти, като се даде възможност за ефективно разгръщане на радиочестотния спектър за 5G както за частно, така и за промишлено използване, ако това бъде счетено за необходимо и препоръчано от съответните комитети, като в този случай преразгледаните регионални стандарти влизат в сила до 31 март 2022 г.

Белгия също така прилага инструментариума за свързаност, който трябва да съдържа най-добри практики за свързаност за намаляване на разходите за разгръщане на електронни съобщителни мрежи и за ефективен достъп до 5G радиочестотен спектър, съобразен с Белгия. Това включва национална пътна карта за опростяване на процедурите за лицензиране и издаване на разрешения, които са от значение за разгръщането на 5G мрежи и мрежи с много голям капацитет, като например оптични кабели. До 30 юни 2022 г. се публикува доклад за актуалното състояние на прилагането на инструментариума за свързаност.

Е.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Следващи Забележка: | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 80 | Покритие на бели райони чрез разработване на високоскоростни влакнестооптични мрежи (I-2.13) | T | Покритие |  | % (в проценти) | 0 | 20 | Т2 Г. | 2026 | 20 % от домакинствата (7.400 жилища) в немскоговорящата общност в оптични бели зони получават достъп до фиксирани оптични мрежи с много голям капацитет. |
| 81 | Разработване на институт за ИИ с цел използване на тази технология за посрещане на обществени предизвикателства (I-2.14) | M | Приключване на пилотни проекти от ИИ за Института за общо благо | Окончателен доклад относно пилотните проекти на Института за общо благо в областта на ИИ |  |  |  | Т2 Г. | 2022 | Приключиха четири пилотни проекта на Института за ИИ за общото благо, предоставящи услуги за подкрепа (като обучение, разработване на доказателства за концепции за софтуерни решения) на организации със стопанска или нестопанска цел или публични организации в области като образованието в областта на ИИ, здравеопазването и заетостта в регион Брюксел. |
| 82 | Разработване на институт за ИИ с цел използване на тази технология за посрещане на обществени предизвикателства (I-2.14) | M | Екип от експерти, създаден в рамките на Института за ИИ за общото благо | Мултидисциплинарен екип от експерти в областта на ИИ, Robotics, създаден в рамките на Института за ИИ за общото благо |  |  |  | Т4 Г. | 2023 | Създава се мултидисциплинарен екип от експерти по ИИ и Роботика в рамките на Института за ИИ за общото благо, който ще бъде готов да подкрепя обществените услуги, предоставяни от регион Брюксел-столица, и цифровия преход в този регион. |
| 83 | Разработване на институт за ИИ с цел използване на тази технология за посрещане на обществени предизвикателства (I-2.14) | T | Услуги в областта на ИИ, предоставяни от Института за общо благо |  | Брой | 0 | 3 | Т4 Г. | 2024 | Три услуги в областта на ИИ от Института за общо благо, предоставени на местните органи, т.е. подкрепа за близнаци в областта на цифровите технологии, обучения и консултантски дейности, свързани с гражданските услуги (като например ангажираност). |
| 84 | Подобряване на свързаността на 35 бизнес парка във Валония (I-2.15) | T | Влакнеста конективост за 35 бизнес парка |  | Брой | 0 | 35 | Т4 Г. | 2025 | 35 публични регионални бизнес парка във Валония получават достъп до фиксирани оптични мрежи с много голям капацитет. |
| 89 | Въвеждане на 5G — Национален план за фиксиран и мобилен широколентов достъп (R-2.03) | M | Инструментариум на ЕС за свързаност | Приложен инструментариум на ЕС за свързаност, включително пътна карта |  |  |  | Т2 Г. | 2021 | План за прилагане на приетите най-добри практики от инструментариума на ЕС за свързаност, включително приемането на пътна карта за опростяване на процедурите за лицензиране и издаване на разрешения, които са от значение за разгръщането на 5G мрежи и мрежи с много голям капацитет, като например оптични кабели. |
| 90 | Въвеждане на 5G — Национален план за фиксиран и мобилен широколентов достъп (R-2.03) | M | Публикуване на законодателната рамка за разпределяне на радиочестотния спектър за 5G | Публикуване на законодателната рамка за разпределяне на радиочестотния спектър за 5G |  |  |  | Т4 Г. | 2021 | Публикуване на закона за 5G и кралските укази за предоставяне на пионерни радиочестотни ленти в ЕС, определени от Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър за 5G мрежи при благоприятни за инвестициите условия. |
| 91 | Въвеждане на 5G — Национален план за фиксиран и мобилен широколентов достъп (R-2.03) | M | Търг 5G | Организиране и провеждане на търг за 5G при благоприятни за инвеститорите условия от Белгийския институт за пощенски услуги и телекомуникации |  |  |  | Т2 Г. | 2022 | Приключване на търга за 5G от федералния регулаторен орган в областта на далекосъобщенията (Белгийски институт за пощенски услуги и телекомуникации) при благоприятни за инвестициите условия, по-специално: покана за представяне на кандидатури, разработване на софтуер (въз основа на кралски укази), софтуерни тестове, ръководства и насоки за потребителите, проверка на допустимостта на кандидатите, софтуерно обучение за екипа на тръжния продавач, организиране на търгове, решение за лицензиране на Белгийския институт за пощенски услуги и телекомуникации (с консултации с регионите). |
| 92 | Въвеждане на 5G — Национален план за фиксиран и мобилен широколентов достъп (R-2.03) | M | Прилагане на инструментариума „Свързаност — свързаност“ | Публикуване на доклад относно актуалното състояние на прилагането на инструментариума за свързаност |  |  |  | Т2 Г. | 2022 | Доклад, публикуван от федералното министерство на телекомуникациите, относно актуалното състояние на прилагането на инструментариума за свързаност в съответствие с обхвата и процеса, очертани в пътната карта за прилагане на белгийския инструментариум за свързаност. |
| 93 | Въвеждане на 5G — Национален план за фиксиран и мобилен широколентов достъп (R-2.03) | M | Преразглеждане на законодателната рамка на трите региона относно радиационните стандарти | Преразглеждане на регионалните законодателни рамки относно радиационните стандарти въз основа на препоръки от компетентните комисии и комисии |  |  |  | Т3 Г. | 2022 | Въз основа на препоръките на съответните комисии и комисии и доклади, в които се оценява възможността за изменение на съответните им законодателни рамки относно радиационните стандарти, адаптирането и влизането в сила на съответните законодателни рамки на Фламандския регион, регион Брюксел-столица и Валонския регион, за изменение на радиационните стандарти, ако това се счита за необходимо и препоръчано от съответните комисии, за да се даде възможност за ефективно разгръщане на радиочестотния спектър за 5G както за частно, така и за промишлено използване. |

Ж. КОМПОНЕНТ 3.1: Велосипедна и пешеходна инфраструктура

Мерките, предложени в рамките на този компонент от белгийския план за възстановяване и устойчивост, имат за цел разширяване и модернизиране на инфраструктурата за колоездене и ходене пеша в цяла Белгия.

Компонентът допринася за изпълнението на специфична за държавата препоръка 2020.3, в която Белгия се призовава да съсредоточи инвестициите си върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху инфраструктурата за устойчив транспорт.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Ж.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция I-3А: „Велосипедна инфраструктура“

Целта на инвестицията е да се създаде допълнителна велосипедна инфраструктура и да се подобри съществуващата инфраструктура. Тази мярка се състои от следните четири подмерки.

- Инвестиция I-3.01: „Велосипедна инфраструктура“ на Фламандския регион

- Инвестиция I-3.02: „Велосипедна инфраструктура — коридори Vélo“ на Валонския регион

- Инвестиция I-3.03a: „Велосипедна инфраструктура — Vélo Plus — RBC“ на регион Брюксел-столица

Инвестиция I-3.01: „Велосипедна инфраструктура“ на Фламандския регион

Тази инвестиция се състои в изграждане на 40 км нови велосипедни алеи и обновяване на 365 км велосипедни алеи. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-3.02: „Велосипедна инфраструктура — коридори Vélo“ на Валонския регион

Тази инвестиция се състои в изграждането на най-малко 11.57 км велосипедни алеи през два велосипедни коридора по магистрала Е411 и път N275. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-3.03a: „Велосипедна инфраструктура — Vélo Plus — RBC“ на регион Брюксел-столица

Тази инвестиция се състои в изграждане на най-малко 7 000 места за паркиране на велосипеди и най-малко 11.7 км велосипедни алеи и модернизиране на 4.5 км велосипедни алеи в Брюксел. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Ж.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Следващи Забележка: | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 94 | Велосипедна инфраструктура (I-3A) | M | Начало на всички проекти за колоездене и ходене пеша | Приемане на решението или възлагане на поръчката |  |  |  | Т2 Г. | 2024 | Велосипедна инфраструктура — VLA (I-3.01): Приемане на решенията относно бюджетните и/или субсидираните условия за програмата на Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Велосипедна инфраструктура — коридори vélo — WAL (I-3.02): Възлагане на поръчки за четири участъка във Валония Велосипедна инфраструктура — VeloPlus — RBC (I-3.03): Приемане на решение относно маршрутите на велосипедния транспорт в Брюксел |
| 95 | Велосипедна инфраструктура (I-3A) | T | Нови и ремонтирани велосипедни пътища |  | километър | 0 | 6.3 | Т1 Г. | 2024 | 6.3 км нови и обновени велосипедни алеи. Тази цел е разделена индикативно на следните подцели, които не трябва да бъдат постигнати поотделно, при условие че са постигнати горепосочените километри велосипедни алеи: I) Регион Брюксел-столица (във връзка с I-3.03): 6.3 реконструирани и нови км |
| 96 | Велосипедна инфраструктура (I-3A) | T | Нови и ремонтирани велосипедни пътища |  | километър | 6.3 | 432.77 | Т2 Г. | 2026 | 432.77 км нови и обновени велосипедни алеи. Тази цел е разделена индикативно на следните подцели, които не трябва да бъдат постигнати поотделно, при условие че са постигнати горепосочените километри велосипедни алеи: I) Регион Брюксел-столица (във връзка с I-3.03): 4.5 реконструирани и 11.7 нови км II) Фламандски регион (във връзка с I-3.01): 365.0 реконструирани и 40.0 нови км III) Валонски регион (във връзка с I-3.02): 11.57 нови километра |
| 97 | Велосипедна инфраструктура — VeloPlus — RBC (I-3.03a) | T | Нов обществен велосипеден паркинг за жителите |  | Места за паркиране с велосипед | 0 | 7 000 | Т2 Г. | 2026 | 7 000 нови обществени места за паркиране на велосипеди. |

Ж.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция I-3.03б: „Велосипедна инфраструктура — Vélo Plus — FED“ на федералната държава

Тази инвестиция се състои в изграждането на най-малко 4.8 км велосипедни алеи в Брюксел. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-3.04: „Велосипедна и пешеходна инфраструктура — Шуман“ на федералната държава

Тази инвестиция се състои в изграждането на най-малко 25 000 m² велосипедна и пешеходна инфраструктура около площад „Шуман“ в Брюксел. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Ж.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Seq.Nb. | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 96а | Велосипедна инфраструктура — Vélo Plus — Федерална държава (I-3.03b) [L] | M | Начало на всички проекти за колоездене и ходене пеша | Приемане на решението или възлагане на поръчката |  |  |  | Т2 Г. | 2024 | Издаване на разрешение за строеж в Брюксел. |
| 96б | Велосипедна инфраструктура — Vélo Plus — Федерална държава (I-3.03b) [L] | T | Нови и ремонтирани велосипедни пътища |  | километър | 0 | 4.8 | Т2 Г. | 2026 | 4.8 км нови и обновени велосипедни алеи. |
| 98 | Велосипедна и пешеходна инфраструктура — Шуман (I-3.04) [L] | T | Ново обществено пространство за пешеходци, велосипедисти и обществен транспорт в Шуман |  | m² | 0 | 25 000 | Т2 Г. | 2026 | 25 000 m² ново обществено пространство за пешеходци, велосипедисти и обществен транспорт в Шуман |

З. КОМПОНЕНТ 3.2: Преминаване към други видове транспорт

Мерките, предложени в рамките на този компонент от белгийския план за възстановяване и устойчивост, имат за цел да подкрепят преминаването към други видове транспорт чрез инвестиции в железопътния транспорт, местния обществен транспорт, интелигентната мобилност и вътрешните водни пътища.

Компонентът допринася за изпълнението на специфична за държавата препоръка 2019.3, в която Белгия се призовава „да съсредоточи свързаната с инвестициите икономическа политика върху устойчивия транспорт, включително модернизирането на железопътната инфраструктура, нисковъглеродния и енергийния преход и научните изследвания и иновациите, по-специално в областта на цифровизацията, като се вземат предвид регионалните различия. Да се справи с нарастващите предизвикателства, свързани с мобилността, чрез засилване на стимулите и премахване на пречките за увеличаване на предлагането и търсенето на колективен транспорт и транспорт с ниски емисии „и специфична за държавата препоръка 2020.3, в която Белгия се призовава „да съсредоточи инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху инфраструктурата за устойчив транспорт“.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

З.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа R-3.01: „Performance Infrabel/NMBS-SNCB“ на федералната държава

Тази реформа се състои в приемането на новите договори за изпълнение на NMBS-SNCB и Infrabel и неговия многогодишен инвестиционен план, който гарантира най-малко следното:

- Навременно изпълнение на инвестициите в крайградски железопътен транспорт „Réseau suburbain bruxellois — Geweestelijk ExpressNet“ (RER-GEN) до 2031 г. в съответствие със закона за приемане на споразумението за междурегионално сътрудничество относно стратегическите инвестиции в железопътния транспорт.

- Подходящи стимули за ефективност и качество на услугите, заложени в договора.

- Завършване на инвестициите I-3.09 „Железопътни достъпни и мултимодални железопътни гари — FED „, I-3.10 „Железопътна — ефективна мрежа — FED„и I-3.12 „Железопътен транспорт — интелигентна мобилност — FED“, включени в този компонент на ПВУ.

Договорът се сключва до 30 юни 2023 г.

Реформа R-3.02: „Бюджет за мобилност“ на федералната държава

Тази реформа има за цел да засили стимулите за увеличаване на търсенето на видове транспорт между дома и работното място, които представляват устойчива алтернатива на служебните автомобили (т.е. колективен транспорт и велосипед), тъй като използването на настоящата схема за бюджет за мобилност остава много ограничено. Целта е да се насърчи преминаването от автомобили към други видове транспорт. Реформата се състои в приемането на закона за определяне на преразгледан бюджет за мобилност. Главата в закона за преразглеждане на бюджета за мобилност влиза в сила до 1 септември 2021 г.

Инвестиция I-3Б: „Подобряване на обществения транспорт във Валония“

Целта на инвестицията е да се подобри общественият транспорт във Валония. Тази мярка се състои от следните четири подмерки:

- Инвестиция I-3.07: „Разширение на метрото“ на Валонския регион

- Инвестиция I-3.08: „Интелигентни пътни сигнали“ на Валонския регион

Инвестиция I-3В: „Дейности по обновяване на железниците и достъпност на гарите“

Целта на инвестицията е да се обновят релсите и да се направи железопътните гари по-достъпни. Тази мярка се състои от следните две подмерки:

- Инвестиция I-3.09: „Железопътни и мултимодални железопътни гари“ на федералната държава

- Инвестиция I-3.10: „Железопътна — ефективна мрежа“ на федералната държава

Инвестиция I-3D: „Отключване на свободно достъпни данни за приложение за интелигентна мобилност“

Целта на инвестицията е да се отключат свободно достъпни данни за приложение за интелигентна мобилност. Тази мярка се състои от следните две подмерки:

- Инвестиция I-3.12: „Железопътен транспорт — интелигентна мобилност“ на федералната държава

- Инвестиция I-3.13: „Мобилност като услуга“ (MaaS) на регион Брюксел-столица

Инвестиция I-3Д: ИТ модули „Да пътуваш на живо“

Целта на инвестицията е да се приведат в действие ИТ модулите за подобряване на управлението на трафика и издаването на билети. Тази мярка се състои от следните две подмерки:

- Инвестиция I-3.10: „Железопътна — ефективна мрежа“ на федералната държава

- Инвестиция I-3.12: „Железопътен транспорт — интелигентна мобилност“ на федералната държава

Инвестиция I-3.07: „Разширение на метрото“ на Валонския регион

Тази инвестиция се състои в обновяване и разширяване на мрежата на метрото Charleroi с 5.5 км до Grand Hôpital de Charleroi (Viviers). Увеличението на оперативните разходи за компенсиране на разширената метроуслуга се включва в преразгледания договор за обществена услуга на „Opérateur de Transport de Wallonie“, предоставен от Валонския регион. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-3.08: „Интелигентни пътни сигнали“ на Валонския регион

Тези инвестиции се състоят в инсталирането на интелигентни светофари за автобусите на обществения транспорт във Валония на поне 400 кръстовища. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-3.09: „Железопътни и мултимодални железопътни гари“ на федералната държава

Тази инвестиция се състои в изграждане на най-малко 6 000 места за паркиране на велосипеди в железопътни гари и осигуряване надостъп до най-малко 25 гари от общо 28 определени гари в съответствие с техническите спецификации за оперативна съвместимост на Регламент (ЕС) № 1300/2014 на Комисията за лица с увреждания и лица с намалена подвижност. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-3.10: „Железопътна — ефективна мрежа“ на федералната държава

Тази инвестиция се състои в модернизиране на най-малко 32 железопътни участъка от общата мрежа, модернизиране на най-малко 18 специализирани инфраструктури за железопътни товарни превози, премахване на най-малко пет инфраструктурни участъка с недостатъчен капацитет, които възпрепятстват функционирането на линията Брюксел-Люксембург (Eurocap rail), премахване на поне четири участъка с недостатъчен капацитет в железопътния транспорт в Брюксел и разработване на ИТ модул за управление на движението. Някои от проектите включват разходи, които не се подкрепят от Механизма за възстановяване и устойчивост, а от Механизма за свързване на Европа. Това се отнася за железопътни линии L154 (работи по релсов път, работи по контактна мрежа, премахване на три железопътни прелези и адаптиране на комутационна гара), L24 (релсова релса на моста над канала Алберт, работи по коловоза и контактна мрежа), L166 (полагане на релсов път с баластова призма върху два моста над река Лесе и един мост над националния път, коловози и контактни линии и премахване на две железопътни прелези) и системата за управление на тунела на централната железопътна гара в Антверпен (разработване на план за смекчаване на последиците, инсталиране на линейна отоплителна „фибролазерна“ система за откриване на пожар, на автоматизирана система за управление на безопасността, въвеждане на система за наблюдение и визуализация на събирането на данни, както и одобряване на съответствието със стандартите SIL и ТСОС SRT). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-3.11: „Canal Albert и Trilogiport“ на Валонския регион

Тази инвестиция се състои в разширяване на мултимодалната платформа на Trilogiport в Лиеж, увеличаване на височината на три моста (Ликхе, Хакур и Хермал-сус-Аргенто) над канала Алберт и инсталиране на допълнителни речни сигнали на един мост (Lanaye) над канала Albert-Canal, за да се позволи на баржи да превозват товари с височина до 9,1 m (4 товарни слоя). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

Инвестиция I-3.12: „Железопътен транспорт — интелигентна мобилност“ на федералната държава

Тази инвестиция се състои в създаването на софтуер за планиране на отворени данни и осем ИТ модула с платформа за продажба на билети, която е оперативно съвместима с други белгийски регионални транспортни оператори (STIB-MIVB, De Lijn, TEC). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Инвестиция I-3.13: „Мобилност като услуга“ (MaaS) на регион Брюксел-столица

Тази инвестиция се състои в създаването на център за данни в Брюксел, за да се даде възможност за бързо съхранение, обработка, анализ и обмен на данни за мобилността, генерирани от доставчици на услуги за мобилност и агрегатори за мобилност като услуга („агрегатори MaaS-“). Центърът за данни в Брюксел обхваща не само обществения транспорт, но и колоезденето. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Инвестиция I-3.14: „Безвъзмездни средства за преминаване към други видове транспорт“ на регион Брюксел-столица

Тази инвестиция се състои в подкрепа на нова преразгледана безвъзмездна помощ за преминаване към други видове транспорт, която да замени безвъзмездните средства „Bruxelles „Air“, като я разшири, така че да обхване всички нови видове устойчив транспорт (съвместно ползване на автомобили, споделяне на велосипеди, скутери), за да се засилят стимулите за увеличаване на търсенето на колективен транспорт и транспорт с ниски емисии. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция I-3.15: „Интелигентен преход“ на регион Брюксел-столица

Тази инвестиция се състои в разработването на информационна система за мобилност като услуга („SmartMove „) в регион Брюксел-столица с интерфейс „приложение“, който да предоставя на потребителите пълна и точна информация за наличните видове транспорт, включително съответните им разходи, като се обръща специално внимание на въздействието върху задръстванията и околната среда. Инвестицията обхваща по-специално проследяването чрез бекофис, уебсайт, автентификация и софтуер за симулация на ценообразуване и ценообразуване, както и за съпоставяне на данни с автоматично разпознаване на номера. Информационните системи включват и компонент за пътно таксуване, като пътните такси все още са предмет на дискусии между различните региони. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2022 г.

З.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Seq.Nb. | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 99 | Подобряване на обществения транспорт във Валония (I-3B) | T | Начало на големи инфраструктурни работи за автобусите (интелигентни пътни сигнали и леко метро (Шарлероа) |  | Проекти | 0 | 2 | Т3 Г. | 2023 | Разширение на метрото Шарлероа — WAL (I-3.07) - Предоставяне на всички строителни и екологични разрешителни Интелигентни пътни сигнали — WAL (I-3.08) - Възлагане на договори за всички обществени поръчки за строителство (публикувано е уведомление за възлагане на обществена поръчка) |
| 100 | Подобряване на обществения транспорт във Валония (I-3B) | T | Привеждане в действие на интелигентни светофари |  | Брой на кръстовищата с интелигентни светофари в централизираната платформа |  | 260 | Т2 Г. | 2025 | Интелигентни пътни сигнали — WAL (I-3.08) - Оборудване на 260 кръстовища с интелигентни пътни сигнали. |
| 101 | Подобряване на обществения транспорт във Валония (I-3B) | T | Приключване на работите и кръстовища с интелигентни светофари |  | Km: Брой на кръстовищата с интелигентни светофари в централизираната платформа | 2 | 5,5 400 | Т2 Г. | 2026 | В централизирана платформа за пътна сигнализация се работи по изграждането на допълнителна инфраструктура за обществен транспорт с нулеви емисии, разширяване на метрото (Шарлероа) и 400 кръстовища с интелигентни светофари за автобусите на обществения транспорт. |
| 102 | Подобряване на обществения транспорт във Валония (I-3B) | M | Подписване на ревизиран договор за обществена услуга на OTW („Organisme de Transport de Wallonie“) | Ревизиран договор за обществена услуга на OTW („Organisme de Transport de Wallonie“) |  |  |  | Т2 Г. | 2024 | Подписване на преразгледания договор за обществена услуга на OTW („Organisme de Transport de Wallonie“) с поето задължение за компенсация за допълнителните оперативни разходи за метрото с нулеви емисии на Charleroi и трамвая на Лиеж. |
| 103 | Дейности по обновяване на железниците и достъпност на гарите (I-3В) | T | Приключване на ремонтни и модернизационни работи на железопътната линия и работи по достъпност на гарите (стъпка 1) |  | Завършени работи | 0 | 32 | Т3 Г. | 2022 | Приключване на 27 интервенции за модернизиране на железопътната инфраструктура (I-3.10) и осигуряване на достъп до 5 гари (I-3.09) в съответствие с Регламент (ЕС) № 1300/2014 на Комисията по най-малко 4 критерия: — високи платформи (76 cm); — платформи, достъпни чрез рампи или асансьори; тактилна система за насочване на предупредителната повърхност; и че — поне един автомат за продажба на билети, достъпен за лица с намалена подвижност. И да се добавят 6000 места за паркиране на велосипеди. |  |
| 104 | Дейности по обновяване на железниците и достъпност на гарите (I-3В) | T | Приключване на ремонтни и модернизационни работи на железопътната линия и работи по достъпност на гарите (стъпка 2) |  | Завършени работи | 32 | 62 | Т3 Г. | 2023 | Приключване на 50-те интервенции за модернизиране на железопътната инфраструктура (I-3.10) и осигуряване на достъп до 12 гари (I-3.09) в съответствие с Регламент (ЕС) № 1300/2014 на Комисията по най-малко 4 критерия: — високи платформи (76 cm); — платформи, достъпни чрез рампи или асансьори; тактилна система за насочване на предупредителната повърхност; и че — поне един автомат за продажба на билети, достъпен за лица с намалена подвижност. |  |
| 105 | Дейности по обновяване на железниците и достъпност на гарите (I-3В) | T | Приключване на ремонтни и модернизационни работи на железопътната линия и работи по достъпност на гарите (стъпка 3) |  | Завършени работи | 62 | 84 | Т2 Г. | 2026 | Приключване на 59 интервенции за модернизиране на железопътната инфраструктура и осигуряване на достъп до 25 гари (I-3.09) в съответствие с Регламент (ЕС) № 1300/2014 на Комисията по най-малко 4 критерия: — високи платформи (76 cm); — платформи, достъпни чрез рампи или асансьори; тактилна система за насочване на предупредителната повърхност; и че — поне един автомат за продажба на билети, достъпен за лица с намалена подвижност. |
| 106 | Canal Albert и Trilogiport (I-3.11) | M | Възлагане на договори за строителство на мостовете над Canal Albert/и на нова платформа в Trilogiport | Писмено уведомление за възлагане на обществена поръчка |  |  |  | Т1 Г. | 2025 | Възлагане на всички договори за строителство на новата мултимодална платформа на Trilogiport в Лиеж и 4-те моста над канала Albert-Canal (мостове Lanaye, Lixhe, Haccur и Hermalle-sous-Argenteau). |
| 107 | Canal Albert и Trilogiport (I-3.11) | T | Приключване на работите по мостовете над Canal Albert/и нова платформа в Trilogiport |  | Брой строителни работи | 0 | 5 | Т2 Г. | 2026 | Завършване на строителните работи в мултимодалната платформа на Trilogiport в Лиеж (приемане на „procès-verbal de recadoire“) и на строителните работи за увеличаване на височината на 3 моста над канала Albert-Canal (мостове Lixhe, Haccur и Hermalle-sous-Argenteau) и инсталиране на допълнителна речна сигнализация на един мост над канала Albert-Canal (Lanaye). |
| 108 | Отключване на свободно достъпни данни за приложение за интелигентна мобилност (I-3D) | T | Отключване на свободно достъпни данни за приложение за интелигентна мобилност |  | Проекти | 0 | 3 | Т1 Г. | 2025 | Отключване на свободно достъпни данни за приложение за интелигентна мобилност: — Продажба на билети на SNCB (1 проект), Планиране на SNCB — данни за реалното време (проект от 1 г.) — Услуги за мобилност в Брюксел (проект 1) |
| 109 | Going Live of rail IT модули (I-3E) | T | Влизане в действие на ИТ модулите на железопътния транспорт |  | Модули | 0 | 10 | Т4 Г. | 2024 | Влизане в действие на ИТ модулите на железопътния транспорт: Система за управление на трафика Infrabel (модул 1) SNCB-NMBS routeplanning (1 модул) Компоненти на SNCB-NMBS Ticketing (8 модула), даващи възможност за по-добри операции и опит на клиентите в товарните и пътническите железопътни линии. |
| 110 | Бюджет за мобилност (R-3.02) | M | Приемане на бюджета за мобилност | Приемане на бюджета за мобилност | — | — | — | Т3 Г. | 2021 | Приемане на бюджета за мобилност. |
| 111 | Резултати на SNCB/INFRABEL (R-3.01) | M | Одобряване на новите договори за изпълнение на NMBS-SNCB и Infrabel и на многогодишния инвестиционен план, | Одобряване на договори | — | — | — | Т2 Г. | 2023 | Новият договор за изпълнение включва разпоредби, които гарантират: навременно изпълнение на строителните работи за RER-GEN в съответствие със закона за приемане на споразумението за междурегионално сътрудничество относно стратегическите инвестиции в железопътния транспорт (приложение Ia към Loi portant assentiment à l’accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l’Etat fédéral, la Région fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au ﬁndevelopment des infrastructure ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de ﬁnanciering van de strategische spoorweginfrastructuren, Moniteur belge — 11.3.2019 — Belgisch Staatsblad) Подходящи стимули за ефективност и качество на услугите, заложени в договора — завършването на инвестициите I-3.09 „Железопътни достъпни и мултимодални железопътни гари — FED „, I-3.10 „Железопътен транспорт — ефективна мрежа — FED„и I-3.12 „Железопътен транспорт — интелигентна мобилност — FED“, включени в този компонент на ПВУ |
| 112 | Интелигентен транспорт (I-3.15) | M | Приложението Smart Move функционира | Влизане в действие на приложението Smart Move | — | — | — | Т2 Г. | 2022 | Приложението Smart Move функционира и етапът на изпитване е завършен. Мониторинг и оценка на Hyper Care — Оценка на въздействието и определяне на процесите на подобряване |
| 113 | Безвъзмездни средства за прехвърляне на товари (I-3.14) | T | Първи 4 375 нови заявления за безвъзмездни средства за преминаване към други видове транспорт |  | Брой | 0 | 4 375 | Т4 Г. | 2023 | Бяха подадени заявления за първите 4 375 нови безвъзмездни средства за прехвърляне на товари. |

I. КОМПОНЕНТ 3.3: Екологизиране на автомобилния транспорт

Мерките, предложени в рамките на този компонент от белгийския план за възстановяване и устойчивост, имат за цел да подкрепят автомобилния транспорт с ниски емисии.

Компонентът допринася за изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 2019.3 за съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху устойчивия транспорт, включително модернизирането на железопътната инфраструктура, нисковъглеродния и енергийния преход [...] Преодоляване на нарастващите предизвикателства, свързани с мобилността, чрез засилване на стимулите и премахване на пречките за увеличаване на предлагането и търсенето на колективен транспорт и транспорт с ниски емисии и специфична за държавата препоръка 2020.3 за съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху инфраструктурата за устойчив транспорт.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

I.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция I-3F: „Станции за зареждане“

Целта на инвестицията е да се изградят станции за зареждане с електроенергия. Тази мярка се състои от следните четири подмерки:

- Реформа R-3.04: „Станции за зареждане — WAL“ на Валонския регион

- Реформа R-3.05: „Станции за зареждане — RBC“ на регион Брюксел-столица

- Инвестиция I-3.18: „Зарядни станции — FED“ на федералната държава

- Инвестиция I-3.19: „Станции за зареждане — VLA“ на Фламандския регион

Инвестиция I-3G: „Екологизиране на автобусния парк“

- Инвестиция I-3.16: „Екологизиране на автобусния парк — VLA“ на Фламандския регион

- Инвестиция I-3.17: „Екологизиране на автобусния парк — RBC“ на регион Брюксел-столица

- Инвестиция I-3.20: „Екологизиране на автобусния парк — WAL“ на регион Брюксел-столица

Реформа R-3.03: „Служебни автомобили с нулеви емисии — FED“ на федералната държава

Тази реформа се състои в постепенното премахване на съществуващата схема за корпоративно данъчно облагане на автомобилите до конвенционалните автомобили и ограничаването ѝ, считано от 2026 г., до електрическите автомобили. Реформираната схема за данъчно облагане на автомобили на дружествата предвижда: (1) липса на приспадане на конвенционалните служебни автомобили, придобити от 2026 г. (2) прогресивно намаление на ставката за данъчно приспадане на конвенционалните служебни автомобили, придобити между 1 юли и 31 декември 2025 г., за да достигне 0 % до 2028 г., (3) прогресивно намаляване на данъчната ставка за фирмени автомобили с нулеви емисии до максимум 67,5 % до 2031 г. и (4) данъчно приспадане на бензин и дизелово гориво за хибридни служебни автомобили, придобити между 2023 г. и 2025 г., намалено на 50 % до януари 2023 г. Освен това (5) за конвенционалните автомобили, придобити след 1 юли 2023 г., приносът на CO2 се увеличава с 2.25 от 1 юли 2023 г. и постепенно се увеличава през 2025 г., 2026 г. до коефициент 5.50 през 2027 г. (6) за служебни автомобили с нулеви емисии, придобити от 1 юли 2023 г., минималната солидарна вноска се увеличава, считано от 2025 г., по такъв начин, че в дългосрочен план за средния служебен автомобил се дължи същият размер на социалноосигурителните вноски, какъвто е случаят към момента на приемане на плана. Реформата, включително преходните периоди и етапите на изпълнение, посочени по-горе, се приема до 30 септември 2021 г. и влиза в сила на 1 януари 2023 г.

Реформа R-3.04: „Станции за зареждане — WAL“ на Валонския регион

Тази реформа се състои в приемането на законодателна рамка и възлагането на концесии за инфраструктура за зареждане във Валонския регион и инсталирането на 4 708 еквивалентни обществени зарядни точки. Целта за броя на обществените зарядни точки (CPE), които ще бъдат инсталирани, взема предвид индикативната цел за един CPE за десет електрически превозни средства. Планът за разполагане на станции за зареждане с електроенергия се приема от правителството на Валония до 30 септември 2022 г. и се изпълнява незабавно, за да се постигнат целите му до 30 юни 2026 г.

Реформа R-3.05: „Станции за зареждане — RBC“ на регион Брюксел-столица

Тази мярка се състои в приемането на законодателна рамка и възлагането на концесии за инфраструктура за зареждане в регион Брюксел-столица и инсталирането до 31 декември 2023 г. на 360 еквивалентни обществени зарядни точки. Този план е в съответствие с Директива 2014/94/ЕС относно инфраструктурата за алтернативни горива и се актуализира редовно и гарантира постигането на целта на региона. Постановлението за определяне на стандартите за сигурност, които трябва да се спазват при инсталирането на зарядни точки извън улицата в регион Брюксел-столица, се приема най-късно до 1 март 2022 г. и влиза в сила до 31 юли 2022 г. Изпълнението на мярката като цяло трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа R-3.06: „Стимулиране на транспорта с нулеви емисии — VLA“ на Фламандския регион

Тази мярка се състои в приемането на законодателна рамка за стимулиране на разгръщането на обществени зарядни точки чрез концесии и полупублични точки чрез безвъзмездни средства във Фламандския регион. Законодателната рамка дава възможност за картографиране на бъдещите зарядни точки, стартиране на търгове за концесия за обществени зарядни точки, стимулиране на разгръщането на полупублични зарядни точки в частни имоти, намаляване на административната тежест с цел съкращаване на сроковете за инсталиране на зарядни точки и стимулиране на интелигентното зареждане с електроенергия с цел балансиране на предлагането и търсенето на електроенергия. Законодателната рамка влиза в сила до 1 януари 2022 г.

Реформа R-3.07: „Измами с емисии“ на Фламандския регион

Тази мярка се състои от i) приемане на нова правна рамка за изпитванията за NOx (ако текущите изследвания дават осъществима процедура), широкомащабно наблюдение на емисиите от превозните средства, подобрени крайпътни проверки и ефективна програма за изпитване на съответствието в експлоатация и ii) информационна система, която интегрира данни за емисиите със наблюдения на периодичните технически и крайпътни проверки с цел по-нататъшно подобряване на програмата за изпитване на съответствието в експлоатация.

Правната рамка се публикува до април 2023 г. и влиза в сила в съответствие със следния график. Преди 1 юли 2023 г. трябва да се въведе широкомащабно наблюдение на емисиите от превозните средства, да се въведат подобрени крайпътни проверки и да се стартира ефективна програма за изпитване на съответствието в експлоатация. В случай че преди 31 март 2022 г. бъде разработена приложима процедура за изпитване на NOx за техническа проверка, тя се прилага през 2023 г. Най-късно до 31 декември 2024 г. цялата мярка трябва да бъде завършена и приложена (пълно завършване на ИТ системата, която позволява по-нататъшно интегриране на крайпътната и периодичната техническа проверка с програмата за съответствие в експлоатация).

Инвестиция I-3.16: „Екологизиране на автобусния парк — VLA“ на Фламандския регион

Тази инвестиция, извършена за „VVM-De Lijn“, фламандският регионален оператор на обществен транспорт, се състои от:

преоборудване на най-малко 225 M3 хибриди с нисък под в хибридни автобуси с възможност за включване към електрическата мрежа,

обществена поръчка за хибридни автобуси с нисък под най-малко 32 M3 с възможност за включване към електрическата мрежа,

— възлагане на обществени поръчки за електрически автобуси с нисък под — 54 M3,

— инсталиране на най-малко 345 станции за зареждане на автобуси.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция I-3.17: „Екологизиране на автобусния парк — RBC“ на регион Брюксел-столица

Тази инвестиция, извършена за „STIB-MIVB“, оператор на обществен транспорт в регион Брюксел-столица, се състои в възлагане на обществена поръчка за съчленени електрически автобуси с нисък под 12 M3. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция I-3.18: „Зарядни станции — FED“ на федералната държава

Тази инвестиция се състои в подкрепа на данъчни стимули за частни и полупублични зарядни станции за електрически автомобили. Данъчният стимул дава възможност за приспадане на разходите за инсталиране на зарядна точка у дома и в търговски центрове, супермаркети и корпоративни паркинги. Данъчният стимул позволява разполагането на най-малко 36 551 частни зарядни точки. Данъчният стимул влиза в сила до 30 септември 2021 г. Възможно е други фондове на ЕС също да допринесат за инсталирането на станции за зареждане, които се ползват от този данъчен стимул.

Инвестиция I-3.19: „Станции за зареждане — VLA“ на Фламандския регион

Тази инвестиция се състои в инсталирането на 27 000 еквивалентни зарядни точки (обществени и полупублични зарядни точки) в целия регион Фламандски регион. Фламандският регион разработва планове за оптимизиране на разгръщането на зарядни точки, които са достъпни 24 часа, и подкрепя развитието на съоръжения за съхранение в зони, отдалечени от зоните за зареждане по магистралите. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-3.20: „Екологизиране на автобусния парк — WAL“ на Валонския регион

Тази инвестиция, извършена за „Le TEC-OTW“, оператор на обществен транспорт в регион Валон, се състои в възлагане на обществена поръчка за 14 съчленени електрически автобуса, 18 двусъчленени електрически автобуса, станции за бавно и бързо зареждане и изграждане на автобусен склад за електрическия парк. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 юни 2026 г.

I.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Следващи Забележка: | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 114 | Екологизиране на автобусния парк (I-3G) | T | Официален ред за зелени автобуси и свързаната с тях инфраструктура за зареждане във Фландрия и Брюксел |  | Поръчки и тръжни оферти | 0 | 6 | Т4 Г. | 2024 | Екологизиране на автобусния парк — VLA - Поръчка за преоборудване на хибридни автобуси в електрически хибридни автобуси чрез изменение на съществуващия рамков договор - Поръчка за хибридни автобуси с възможност за включване към електрическата мрежа в рамките на съществуващия рамков договор - Поръчка за изцяло електрически автобуси - Поръчка за инсталиране на зарядна инфраструктура в депата на (изцяло) електрическите автобуси и на зареждащите се от електрическата мрежа хибридни автобуси Екологизиране на автобусния парк — RBC - Поръчка за 12 съчленени електрически автобуса |
| 115 | Екологизиране на автобусния парк — (I-3G) | T | Зелени автобуси, въведени в експлоатация, и технически пригодени депа във Фландрия, Брюксел и Валония |  | Превозни средства | 0 | 342 | Т4 Г. | 2025 | Екологизиране на автобусния парк — VLA - 257 нови и преоборудвани електрически хибридни автобуси с възможност за включване към електрическата мрежа се доставят и въвеждат в експлоатация (автобусите са адаптирани, за да предоставят услуги в района, в който са разпределени) - 54 изцяло електрически автобуси се доставят и въвеждат в експлоатация (автобусите са приспособени за предоставяне на услуги в района, в който са разпределени - Инфраструктурата за зареждане е въведена в експлоатация в автобусните депа в определените зони Екологизиране на автобусния парк — RBC - Доставка на 12 съчленени електрически автобуса и изпитвания Екологизиране на автобусния парк — WAL - Доставка на 14 съчленени електрически автобуса - Доставка на 5 двусъчленени изцяло електрически автобуса |
| 115 б | Екологизиране на автобусния парк — (I-3G) | T | Зелени автобуси, въведени в експлоатация и новоизградени депа във Валония |  | Превозни средства | 342 | 355 | Т2 Г. | 2026 | Екологизиране на автобусния парк — WAL - Доставка на 13 двусъчленени изцяло електрически автобуса - Инсталиране на 32 „бавни“ зарядни станции и 2 „станции за бързо зареждане (една в автобусното депо, друга в терминална линия) - Автобусният склад е в експлоатация. |
| 116 | Стимулиране на транспорта с нулеви емисии — СЛА (R-3.06) | M | Приемане на рамка за разгръщането на инфраструктура за зареждане във Фламандския регион | Приемане на рамката |  |  |  | Т4 Г. | 2021 | Приемане на политическа рамка за разгръщането на инфраструктура за зареждане във Фламандския регион. Рамката на политиката дава възможност за: картографиране на бъдещите зарядни точки обявяване на търгове за концесия за зарядни точки, които са обществено достояние стимулиране на разгръщането на (полу) публични зарядни точки в частна собственост съкращаване на времето за инсталиране на зарядни точки чрез намаляване на административната тежест стимулиране на интелигентното зареждане на електроенергия |
| 117 | Станции за зареждане — VLA (I-3.19) | M | Възлагане на концесии за инфраструктура за зареждане | Писмено уведомление за възлагане на обществена поръчка на успелите кандидати |  |  |  | Т2 Г. | 2022 | Възлагане на концесии за инфраструктура за зареждане. Рамката за разгръщането на публична инфраструктура за зареждане е осигурена чрез концесии, възложени от фламандското правителство, докато разгръщането е оставено на частните оператори. |
| 118 | Станции за зареждане — RBC (R-3.05) | M | Приемане на постановление за определяне на стандартите за сигурност и на план за изграждане на инфраструктура | Приемане на указа за определяне на стандартите за сигурност и на план за изграждане на инфраструктура |  |  |  | Т1 Г. | 2022 | Приемане на декрет за определяне на стандартите за сигурност, които трябва да се спазват при инсталирането на зарядни точки извън улицата в регион Брюксел-столица, включително минимално съотношение, което да бъде инсталирано на всеки паркинг най-късно до 31 декември 2025 г. И приемане на план за предоставяне на инфраструктура, който включва: Географско разпределение на обществените зарядни точки, които ще бъдат инсталирани в Брюксел и които впоследствие се актуализират на всеки три години; Цел за изграждане на обществени зарядни точки за периода 2022—2024 г. План за инсталиране на бързи зарядни устройства в града — План за инсталиране на инфраструктура за зареждане извън улицата, обсъден с всички заинтересовани страни (например обществени паркинги, търговия на дребно, жилищен сектор, офис сгради). Този план е в съответствие с Директивата за инфраструктурата за алтернативни горива, редовно се актуализира и гарантира постигането на целта на региона. |
| 119 | Станции за зареждане — WAL (R-3.04) | M | Приемане на план за разполагане на станции за зареждане с електроенергия | Приемане на план за разполагане на станции за зареждане с електроенергия |  |  |  | Т3 Г. | 2022 | Приемане на план за разполагане на станции за зареждане, който включва: Броят на зарядните точки, които трябва да бъдат инсталирани до 31 декември 2026 г. — Процедурите за разгръщане на инфраструктурата Ad hoc механизми за подкрепа с цел намаляване на административната тежест Необходимата основа за обявяване на поканите за участие в търг — Целта за броя на обществените зарядни точки (CPE), които трябва да бъдат инсталирани до 2026 г., като се вземе предвид индикативната цел за един CPE за десет електрически превозни средства. |
| 120 | Станции за зареждане — FED (I-3.18) | M | Приемане на данъчния стимул за изграждане на частни и полупублични зарядни точки | Приемане на данъчния стимул |  |  |  | Т4 Г. | 2021 | Приемане на данъчния стимул за изграждане на частни и полупублични зарядни точки. |
| 121 | Станции за зареждане (I-3F) | T | Допълнителни оперативни полупублични и обществени зарядни точки (стъпка 1) |  | Зарядни точки (CPE) | 0 | 8 460 | Т2 Г. | 2023 | Да се достигне до допълнителни 8 460 действащи полупублични и обществени зарядни точки (CPE). Тази цел е разделена индикативно на следните подцели, които не трябва да бъдат постигнати поотделно, при условие че са постигнати горепосочените зарядни точки: I) Фламандски регион (във връзка с I-3.19): 8 100 зарядни точки II) Регион Брюксел-столица (във връзка с R-3.05): 360 зарядни точки |
| 122 | Станции за зареждане (I-3F) | T | Допълнителни оперативни частни, полупублични и публични зарядни точки (стъпка 2) |  | Зарядни точки (CPE) | 8 460 | 20 160 | ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2 Г. — | 2025 | Достигане на 20 160 допълнителни еквивалента на частни, полупублични и обществени зарядни точки (CPE). Тази цел е разделена индикативно на следните подцели, които не трябва да бъдат постигнати поотделно, при условие че са постигнати горепосочените зарядни точки: I) Фламандски регион (във връзка с I-3.19): 19 800 зарядни точки II) Регион Брюксел-столица (във връзка с R-3.05): 360 |
| 123 | Станции за зареждане (I-3F) | T | Допълнителни оперативни частни, полупублични и публични зарядни точки (стъпка 3) |  | Зарядни точки (CPE) | 20 160 | 68 579 | Т2 Г. | 2026 | Достигане на 68 579 допълнителни еквивалента на частни, полупублични и обществени зарядни точки (CPE). Тази цел е разделена индикативно на следните подцели, които не трябва да бъдат постигнати поотделно, при условие че са постигнати горепосочените зарядни точки: I) Федерално равнище (свързано с I-3.18): 36 511 зарядни точки II) Фламандски регион (във връзка с I-3.19): 27 000 зарядни точки III) Валонски регион (във връзка с R-3.04): 4 708 зарядни точки IV) Регион Брюксел-столица (във връзка с R-3.05): 360 зарядни точки |
| 124 | Измами с емисии (R-3.07) | M | Приемане на правната рамка за мониторинг на емисиите от превозни средства във Фландрия | Приемане на правната рамка |  |  |  | Т1 Г. | 2023 | Приемане на: Законодателство, необходимо за прилагане на прагматична процедура за изпитване на NOx с цел засилване на периодичните технически прегледи, с цел въвеждане на изпитване през второто тримесечие на 3 2023 г. — Правни подобрения за разширяване на обхвата на крайпътните проверки, така че да бъдат включени всички видове превозни средства (цел: 2022) — Ново законодателство: налична правна рамка, която дава възможност за широкомащабен мониторинг на емисиите от пътни превозни средства (дистанционно наблюдение и потенциално струпване на струпвания) и нейните приложения за по-добро прилагане и оценка на политиката (цел: 2022) |
| 125 | Измами с емисии (R-3.07) | M | ИТ система, която обединява данни за емисиите със наблюдения на периодични технически инспекции и инспекции за пътна безопасност при експлоатация | Въвеждане в експлоатация на информационна система |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | ИТ система, която обединява данни за емисиите с наблюдения от периодични технически проверки и инспекции за пътна безопасност, готови и достъпни за всички заинтересовани страни. |
| 126 | Служебни автомобили с нулеви емисии (R-3.03) | M | Приемане на закон за реформиране на схемата за корпоративно данъчно облагане на автомобилите | Приемане на проекта за адаптиране на закона за реформиране на схемата за корпоративно данъчно облагане на автомобилите |  |  |  | Т3 Г. | 2021 | Приемане от федералния парламент на реформирана схема за данъчно облагане на служебни автомобили, при която новите служебни автомобили трябва да бъдат с нулеви емисии от 2026 г. нататък, за да се възползват от съществуващата преференциална схема. Реформираната схема за данъчно облагане на автомобили на дружествата предвижда (1) забрана за приспадане на конвенционалните служебни автомобили, придобити от 2026 г. (2) прогресивно намаление на ставката за данъчно приспадане на конвенционалните служебни автомобили, придобити между 1 юли 2023 г. и 31 декември 2025 г., за да достигне 0 % до 2028 г., (3) прогресивно намаляване на данъчната ставка за служебни автомобили с нулеви емисии, която да достигне най-много 67,5 % до 2031 г., и (4) данъчно приспадане на бензин и дизелово гориво за хибридни служебни автомобили, придобити между 2023 г. и 2025 г., намалено на 50 %, считано от 1януари 2023 г. Освен това (5) за конвенционалните автомобили, придобити след 1 юли 2023 г., приносът на CO2 се увеличава с 2.25 от 1 юли 2023 г. и постепенно се увеличава през 2025 г., 2026 г. до коефициент 5.50 през 2027 г. (6) за служебни автомобили с нулеви емисии, придобити от 1 юли 2023 г., минималната солидарна вноска се увеличава, считано от 2025 г., по такъв начин, че в дългосрочен план за средния служебен автомобил се дължи същият размер на социалноосигурителните вноски, какъвто е случаят към момента на представяне на плана. |

Й. КОМПОНЕНТ 4.1: Образование 2.0

Мерките, предложени в рамките на този компонент от белгийския план за възстановяване и устойчивост, имат за цел да подобрят приобщаващия характер на образователните системи, като същевременно подобрят ефективността им, за да се гарантира, че преподаваните компетентности съответстват по-добре на изискваните на пазара на труда.

Компонентът допринася за изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 2019.2, за да се подобрят резултатите и приобщаващият характер на системите за образование и обучение и да се преодолеят несъответствията между търсените и предлаганите умения.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Й.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа R-4.01: „Digisprong“ на фламандската общност

Тази реформа се състои от действия, свързани с четири стълба: (1) реформи в образованието в областта на ИКТ, медийната грамотност и изчислителното мислене, (2) насърчаване на ефективни политики в областта на ИКТ в училищата чрез засилване на ролята на координаторите по ИКТ, (3) учители и обучители с цифрови умения за учителите и (4) създаване на център за знания и консултации в подкрепа на училищата при цифровизирането на тяхното образование. Законодателството относно новата рамка за ИКТ за задължително образование във Фландрия влиза в сила до 31 декември 2023 г.

Реформа R-4.02: „Фонд за повишаване на висшето образование“ на Фламандската общност

Тази реформа има за цел изготвянето на документ за визия по следните три цели: (1) създаване на ориентирано към бъдещето и гъвкаво предлагане във фламандските висши учебни заведения, (2) по-нататъшно развитие на ученето през целия живот във висшето образование и (3) извличане на максимална полза от цифровите форми на образование. По-конкретно, в документ за визия i) се определя нов профил на висшето образование във Фландрия, за да се гарантира, че висшите учебни заведения са най-съвременни, и ii) да се разработи визия за ученето през целия живот. Документът за визия ще бъде потвърден от министъра на образованието и обучението на фламандското правителство до 31 декември 2023 г.

Реформа R-4.03: „Глобален план за действие срещу преждевременното напускане на училище“ на Френската общност

Тази реформа се състои от всеобхватна стратегия, обхващаща три направления — превенция, намеса, компенсация и развитие по съгласуван и конкретен начин, основана на нова (засилена) координация на заинтересованите страни, работещи в различни области, и на различни служби за подкрепа. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Инвестиция I-4.01: „Digisprong“ на фламандската общност

Тази инвестиция се състои от следните два елемента: (1) да предостави на всички училища цифрово устройство за всеки ученик и (2) да предостави на учителите ефективни инструменти за учене и обучение за подобряване на техните цифрови умения. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция I-4.02: „Фонд за повишаване на висшето образование“ на Фламандската общност

Тази инвестиция се състои в (1) създаването на съобразено с бъдещето и гъвкаво предлагане във фламандските висши учебни заведения, (2) по-нататъшното развитие на ученето през целия живот във висшето образование и (3) подкрепата за устойчивото прилагане на нови цифрови форми на образование. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция I-4.03: „Персонализирано ориентиране в задължителното образование“ на Френската общност

Тези инвестиции се разработват в отговор на психосоциалните, образователните и педагогическите проблеми на учениците в началните и средните училища и за борба с разпространението на явления като неравностойното положение в образованието и преждевременното напускане на училище в резултат на COVID-19. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция I-4.04: „Цифрова стратегия за висшето образование и ученето за възрастни“ на Френската общност

Тази инвестиция се състои от (1) оборудване на училищата и висшите учебни заведения с цифрово оборудване, (2) развиване на цифровите умения на учениците и учителите с помощта на специални инструменти и методи за цифрови умения. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-4.05: „Цифрова трансформация за училищата в Брюксел“ в регион Брюксел-столица

Тази инвестиция се състои от (1) цифрово оборудване за училищата с високо равнище на уязвими ученици и (2) укрепване на вътрешната свързаност на училищата в Брюксел. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция I-4.06: „Цифрова трансформация на образованието“ на немскоезичната общност,

Целта на инвестицията е да се предоставят лаптопи на всички учители и ученици от средните училища. Оборудването на учителите се извършва на доброволен принцип: преносимите компютри се закупуват само за учителите, които са поискали лаптоп. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-4: „Предоставяне на цифрово оборудване и ИТ инфраструктура на училищата“

Целта на инвестицията „предоставяне на цифрово оборудване и ИТ инфраструктура на училищата“ е да се гарантира предоставянето на необходимото цифрово оборудване и ИТ инфраструктура на училищата.

Инвестицията се състои от следните подмерки/действия:

- Инвестиция I-4.01: „Digisprong“ на фламандската общност

- Инвестиция I-4.04: „Цифрова стратегия за висшето образование и ученето за възрастни“ на Френската общност

- Инвестиция I-4.06: „Цифрова трансформация на образованието“ на немскоезичната общност

Й.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Следващи Забележка: | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 127 | Digisprong (R-4.01) | M | Приемане на нова рамка за ИКТ за задължително образование във Фландрия | Приемане на ново законодателство от фламандския парламент за подобряване на рамката за ИКТ |  |  |  | Т4 Г. | 2023 | Приемане от фламандския парламент на новото законодателство за подобряване на настоящата рамка за ИКТ по два аспекта: ролята на координаторите на ИКТ в училищата — и минималните цели в областта на ИКТ. Законодателството ще позволи i) засилване на ролята на координаторите на ИКТ на всички равнища на образованието и осигуряване на по-добър надзор върху политиката в областта на ИКТ в училищата чрез изменение на Указ 31 и ii) ратифициране на минималните цели за2-ри и3-ти етап на средното образование. |
| 128 | Фонд за повишаване на висшето образование (R-4.02) | M | Документ за визия за ориентирано към бъдещето, гъвкаво и цифрово висше образование | Приемане на обяснителна бележка от фламандското правителство |  |  |  | Т4 Г. | 2023 | Одобряване от министъра на образованието и обучението на визия от фламандското правителство, в която се очертава профилът на висшето образование и ученето през целия живот във Фландрия. Новият текст има за цел да определи визията за разработване на фламандски портфейл за висше образование, който да е ориентиран към бъдещето и гъвкав. Тя се разработва в консултация с широк спектър от заинтересовани страни, включително висши учебни заведения, професионална област и социални партньори. По-конкретно в него i) се определя нов профил на висшето образование във Фландрия, за да се гарантира, че висшите учебни заведения са най-съвременни, и ii) да се разработи визия за ученето през целия живот. |
| 129 | Глобален план за действие срещу преждевременното напускане на училище (R-4.03) | M | Нов всеобхватен план за борба с отпадането от училище | Приемане от френската общност на нови законодателни актове срещу отпадането от училище |  |  |  | Т2 Г. | 2024 | Цялостният план срещу отпадането от училище включва преразгледани укази, насочени към 4 ключови области: (1) „centres Psycho-Médicaux-Sociaux „(CPMS)“: с постановлението се преразглежда тяхната роля за засилване на акцента на тяхната мисия върху отпадането от училище. (2) Изключване от училище: с постановлението се ограничават основанията за изключване и се създава единен апелативен съвет, за да се гарантира равно третиране на студентите. (3) Превенция и намеса: постановлението засилва механизмите за подкрепа и превенция за студенти, които показват конкретни сигнали за потенциално отпадане (като например студенти с 10 полудни необосновани отсъствия). (4) Компенсация: с постановлението се насърчават компенсаторни механизми, които да позволят на студентите — особено на тези, които са натрупали период на отсъствие от няколко месеца — да бъдат наети на работа от 3-та линия, за да предоставят преходна подкрепа на SAS или в рамките на стаж или граждански проект. |
| 131 | Предоставяне на цифрово оборудване и ИТ инфраструктура на училищата (I-4) | T | Оборудване на училищата/институциите с подходящи ИКТ устройства и инфраструктура за подобряване на цялостното функциониране на образователните системи |  | Брой училища/институции, получаващи средства | 0 | 3 828 | Т4 Г. | 2022 | 3 828 училища и/или образователни институции в Белгия са получили средства за модернизиране на ИКТ инфраструктурата, включително: — Фламандска общност (I-4.01): 3 785 училища за задължително образование — Немскоезична общност (I-4.06): 43 училища (от детска градина до средно училище), където всички учители се оборудват с лаптоп при поискване, включително 12 средни училища, където всички ученици трябва да бъдат оборудвани с лаптоп. |
| 133 | Предоставяне на цифрово оборудване и ИТ инфраструктура за училищата“ (I-4) | T | Оборудване на училищата/институциите с подходящи ИКТ устройства и инфраструктура за подобряване на цялостното функциониране на образователните системи |  | Брой училища/институции, получаващи средства | 3 828 | 3 905 | Т2 Г. | 2026 | 3 905 училища и/или образователни институции в Белгия са получили средства за модернизиране на ИКТ инфраструктурата, включително: Френска общност (I-4.04), 40 % (77) от институциите за социално насърчаване на образованието и висшето образование. |
| 134 | Фонд за развитие на висшето образование (I-4.02) | T | Подобряване на предлагането на висше образование във Фландрия, за да стане то по-ориентирано към бъдещето и гъвкаво |  | Брой на институциите за висше образование, които са получили средства | 0 | 7 | Т4 Г. | 2023 | 7 висши учебни заведения са се възползвали от Фонда за напредък в областта на висшето образование. Чрез Фонда за развитие на висшето образование висшите учебни заведения, въз основа на анализи на портфейли от обучения, изготвят планове за действие за адаптиране и намаляване на съществуващите предложения и, когато е необходимо, създават нови такива. Освен това се обръща внимание на адаптирането на програмите въз основа на изискванията на пазара на труда и обществото. Всички фламандски висши учебни заведения имат право да предлагат и представят проекти по настоящата покана за представяне на проекти. Участието в тази покана за представяне на предложения обаче не е задължително за висшите учебни заведения, нито представя план с гаранция за приемане. |
| 135 | Персонализирано ориентиране в задължителното образование (I-4.03) | M | Приемане на нова регулаторна рамка, която определя условията за намеса на системата | Приемане от парламента на Френската общност на постановителната рамка, която определя условията за намеса на системата |  |  |  | Т3 Г. | 2021 | Приемане от парламента на Френската общност на нова рамка от постановления, регулираща преходна система, включваща разпоредби, свързани с: (1) предоставянето на средства на училищата във връзка със стратегиите за диференцирано отстраняване и борбата срещу отпадането от училище, (2) изменението на договорите PR-FPO/WBE в контекста на кризата и (3) задачите на CPMS в контекста на кризата. |
| 136 | Персонализирано ориентиране в задължителното образование (I-4.03) | T | Разгръщане на засилен механизъм за подкрепа на нуждаещите се студенти |  | Училища (и CPMS), които се ползват от подкрепа и наставничество | 0 | 531 | Т4 Г. | 2022 | Предоставяне на допълнителни ресурси (като учители, преподаватели, персонал за психологическа подкрепа) в подкрепа на 531 училища/CPMS въз основа на установените нужди. |
| 137 | Цифрова трансформация за училищата в Брюксел (I-4.05) | T | Оборудване на училищата/институциите с подходящи ИКТ устройства и инфраструктура за подобряване на цялостното функциониране на образователните системи |  | Инсталирани в училищата ИКТ устройства и горещи точки на WIFI | 900 | 2200 | Т4 Г. | 2021 | 2200 ИКТ устройства (като лаптопи, таблети, интерактивни табла) и точки за достъп до WIFI се инсталират в училищата в Брюксел. Разпределението се основава на нуждите на училищата (с акцент върху училищата с по-нисък социално-икономически индекс) |
| 138 | Цифрова трансформация за училищата в Брюксел (I-4.05) | T | Оборудване на училищата/институциите с подходящи ИКТ устройства и инфраструктура за подобряване на цялостното функциониране на образователните системи |  | ИКТ устройства и горещи точки на WIFI, инсталирани в средните училища | 2 200 | 3 500 | Т4 Г. | 2024 | 3 500 WiFi точки за достъп се доставят в училищата в Брюксел. |

К. КОМПОНЕНТ 4.2: Обучение и заетост на уязвими групи

Мерките, предложени в рамките на този компонент от белгийския план за възстановяване и устойчивост, имат за цел да засилят социалната интеграция и интеграцията на пазара на труда на уязвимите групи, включително хората с мигрантски произход, жените, хората с увреждания, затворниците и хората, изложени на риск от цифрово изключване. Няколко от мерките са насочени към насърчаване на цифровото приобщаване и подобряване на достъпа до основни услуги, като например електронното управление, чрез съчетаване на предоставянето на цифрово оборудване с обучение по цифрови умения.

Компонентът допринася за изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 2019.2 относно засилването на интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда и на специфична за държавата препоръка 2020.2 относно смекчаването на въздействието на кризата върху заетостта и социалната сфера.

К.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа R-4.04: „Борба с дискриминацията на пазара на труда“ на федералната държава

Реформата има за цел борба с дискриминацията на пазара на труда и се състои в (1) подобряване на регулаторната рамка на тестовете за дискриминация (2) подобряване на наличните инструменти и данни за целеви проверки и (3) обучение и укрепване на службите за мониторинг на социалното право на Федералната публична служба за заетост, труд и социален диалог с цел подобряване на ефективността на дискриминационните тестове. Адаптираната регулаторна рамка относно проверките за дискриминация влиза в сила до 1 януари 2024 г.

Реформа R-4.05: „Стратегия за преквалификация“ на регион Брюксел-столица

Реформата има за цел да насърчи устойчивата интеграция на уязвимите групи на пазара на труда и се състои в приемането на два регулаторни текста, имащи за цел: (1) въвеждане на систематична оценка на цифровите и езиковите умения и/или на пътека за развитие на търсещите работа в Брюксел и (2) въвеждане на специална схема за бонуси в подкрепа на работодателите при наемането на работа на търсещи работа лица с увреждания. Освен това общоприетата ставка за излизане (taux de sortie vers l’emploi) ще бъде транспонирана в договорите за управление за периода 2023—2027 г. на Actiris, Bruxelles Formation и VDAB Brussel, като се определя рамката за неговото изпълнение, мониторинг и оценка на въздействието. Регулаторните актове за насърчаване на интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда влизат в сила до 31 декември 2024 г.

Реформа R-4.06: „Приобщаващ пазар на труда“ на фламандската общност

Реформата има за цел интегрирането на хората с мигрантски произход на пазара на труда и се състои в (1) разработване на интегрирана траектория за подпомагане на новодошлите (мигранти с гражданство на държава извън ЕС) при интегрирането им в обществото, и по-специално на пазара на труда, и (2) укрепване на политиката за недискриминация на секторно равнище, включително чрез засилено наблюдение и установяване на конкретни действия, като например обучения за справяне с дискриминацията и действия, специфични за групите в неравностойно положение. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция I-4.07: „Стратегия за преквалификация“ на регион Брюксел-столица

Инвестицията е насочена към насърчаване на устойчивата интеграция на уязвимите групи на пазара на труда и се състои от (1) създаване на систематична траектория на обучение, насочена към укрепване на езиковите и цифровите умения на безработните, (2) осигуряване на „спешни“ грижи за родителите, които са били наети на работа или са преминали обучение, и (3) подкрепа за социалните иновации, включително пилотни проекти, свързани със социалните иновации. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция I-4.08: „Електронно включване за Белгия“ на федералната държава

Целта на инвестицията е да се насърчи социалната и икономическата интеграция на уязвимите групи в обществото чрез подобряване на техните цифрови умения. Инвестицията се състои от покана за представяне на проекти в подкрепа на цифровото приобщаване на уязвимите групи. Проектите имат за цел или (1) повишаване на осведомеността на уязвимите целеви групи, за да се запознаят със съответните ИКТ, за да се подобри личното им положение и да се засили социалната интеграция, (2) подобряване на цифровите умения на уязвимите целеви групи с цел подобряване на личното им положение и засилване на социалната интеграция, или (3) подобряване на цифровите умения на лицата, полагащи грижи за уязвими целеви групи. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Инвестиция I-4.09: „Цифрови платформи за затворници“ на федералната държава

Целта на инвестицията е да се насърчи социалната и икономическата интеграция на затворниците в обществото чрез цифрови услуги. Инвестицията се състои в разработването на цифрова платформа в затворите, за да се даде възможност на затворниците да преминат обучения, да получат достъп до затворнически услуги и услуги за рехабилитация, както и да търсят или кандидатстват за работа. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция I-4.10: „Пол и работа“ на федералната държава

Целта на инвестицията е да се анализира неравенството между половете на пазара на труда и да се насърчи интеграцията на жените на пазара на труда. Инвестицията се състои в отправяне на покана за представяне на проекти, насочени към интеграцията на уязвимите жени на пазара на труда. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция I-4.11: „Digibank“ на Фламандския регион

Целта на инвестицията е да се насърчи социалната и икономическата интеграция на уязвимите групи чрез стимулиране на тяхното цифрово приобщаване на общинско равнище. Инвестицията се състои в (1) заемане на цифров хардуер, за да се гарантира равен достъп до цифрови технологии, (2) предоставяне на обучение и споделяне на знания с цел укрепване на цифровите умения, включително технически умения (като например ремонт на ИТ оборудване), и (3) предоставяне на помощ за подобряване на цифровия достъп до основни услуги (като например цифрови услуги от фламандското правителство, данъчно облагане по интернет) чрез т.нар. физически центрове. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

К.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Следващи Забележка: | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 139 | Стратегия за преквалифициране (R-4.05) | M | Приемане на нормативни текстове от правителството на Брюксел за насърчаване на интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда | Публикуване на регулаторни текстове в Официален вестник |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | Приемане от правителството на Брюксел на два регулаторни текста, насочени към насърчаване на устойчивата интеграция на уязвимите групи на пазара на труда, по-специално (1) въвеждането на систематична оценка на цифровите и езиковите умения и/или на пътека за развитие на търсещите работа в Брюксел и (2) въвеждането на специална схема за бонуси в подкрепа на работодателите при наемането на работа на търсещи работа лица с увреждания. Транспониране на общоприетия процент на напускане (tauxde sortie vers l’emploi) в договорите за управление за периода 2023—2027 г. на Actiris, Bruxelles Formation и VDAB Brussel, с което се определя рамката за неговото прилагане, мониторинг и оценка на въздействието. |
| 140 | Борба с дискриминацията на пазара на труда (R-4.04) | M | Адаптирана регулаторна рамка и подобрено прилагане на разграничителни тестове | Публикуване на адаптираната регулаторна рамка в Официален вестник |  |  |  | Т4 Г. | 2023 | (1) Публикуване в Официален вестник на адаптирана регулаторна рамка относно дискриминационните тестове (art.42/1 Социален наказателен кодекс), (2) подобряване на инструментите и данните за целеви проверки и (3) обучение и укрепване на службите за мониторинг на социалното право на Федералната публична служба за заетост, труд и социален диалог с цел подобряване на ефективността на дискриминационните тестове. |
| 141 | Приобщаващ пазар на труда (R-4.06) | T | Приключване на секторни действия за недопускане на дискриминация |  | Сектори | 0 | 37 | Т1 Г. | 2023 | 37 професионални сектора изпълняват действия за недискриминация (вж. допълнения за недискриминация и приобщаване 2021—2022 г.). Фламандското правителство оценява изпълнението на всяко действие въз основа на индивидуалните предварително определени ангажименти на всеки сектор. |
| 142 | Приобщаващ пазар на труда (R-4.06) | T | Нова интегрирана пътека за новодошлите |  | Статут на участници | 0 | 2 000 | Т4 Г. | 2023 | 2000 нови участници, участващи в новата интегрирана пътека. |
| 143 | Стратегия за преквалифициране (I-4.07) | M | Отпускане на безвъзмездни средства, свързани с инициативи за социални иновации | Писмено уведомление за възлагане на обществена поръчка на успелите кандидати |  |  |  | Т2 Г. | 2023 | Отпускане на безвъзмездни средства от публичните служби по заетостта за инициативи за социални иновации в съответствие с критериите, определени в спецификациите за обществени поръчки. |
| 144 | Стратегия за преквалифициране (I-4.07) | T | Профил на компетентност и съвети за работа |  | Търсещи работа | 0 | 6 000 | Т4 Г. | 2024 | 6000 търсещи работа лица в Брюксел са се възползвали от профил на компетентност и систематични професионални консултации, насочени към езиковите и цифровите умения, въведени от публичната служба по заетостта. |
| 145 | Стратегия за преквалифициране (I-4.07) | T | Път за устойчива интеграция на хората с увреждания |  | Хората с увреждания | 0 | 450 | Т4 Г. | 2025 | 450 души с увреждания (търсещи работа или работещи) са преминали през модул за обучение по пътя на устойчивата интеграция. |
| 146 | Електронно приобщаване за Белгия (I-4.08) | T | Отпускане на безвъзмездни средства |  | Отпуснати безвъзмездни средства | 0 | 15 | Т2 Г. | 2024 | Отпускане на безвъзмездни средства за 15 г. от компетентния орган и PPS Социална интеграция на проекти, отговарящи на критериите на документа „Проект за електронно приобщаване за Белгия — критерии за безвъзмездни средства“, публикуван на 15 декември 2021 г. Проектите имат за цел (1) повишаване на осведомеността на уязвимите целеви групи, за да се запознаят със съответните ИКТ, за да се подобри личното им положение и да се засили социалната интеграция, (2) подобряване на цифровите умения на уязвимите целеви групи с цел подобряване на личното им положение и засилване на социалната интеграция, и (3) подобряване на цифровите умения на лицата, полагащи грижи за уязвими целеви групи. |
| 147 | Цифрови платформи за затворници (I-4.09) | T | Приключване на въвеждането |  | Затвори | 0 | 32 | Т4 Г. | 2024 | Завършване на изграждането на цифрова платформа в 32 затвора, която позволява на затворниците: (1) да премине обучение от своята клетка или да проведе изискваните учения в онлайн или присъствен курс на обучение; (2) достъп до затворнически услуги и рехабилитационни услуги; (3) имат ограничен и сигурен достъп до интернет за търсене или кандидатстване за работа, достъп до цифрови произведения или обмен на информация с роднини и услуги за подкрепа. |
| 148 | Пол и труд (I-4.10) | T | Участие на жените в проекти на място |  | Жените | 0 | 250 | Т4 Г. | 2024 | 250 жени, участващи в проекти на място, отговарящи на критериите, определени в документа относно поканата за представяне на предложения, публикуван през септември 2022 г. |
| 149 | Digibank (I-4.11) | T | Подписване на партньорства за насърчаване на цифровото приобщаване |  | Общини | 0 | 100 | Т4 Г. | 2022 | Подписване на партньорство Digibank от 100 общини във Фландрия с Министерството на труда и социалната икономика на Фландрия с цел (1) гарантиране на равен достъп до цифрови технологии чрез условно предоставяне на преносими компютри, скрининг и друг хардуер и подкрепа в конкретен контекст (като например услуги по отпускане на заеми); (2) укрепване на цифровите умения, както лични, така и технически умения (като например ремонт на ИТ оборудване) чрез обучение и споделяне на знания; (3) осигуряване на цифров достъп до основни услуги (като например цифрови услуги от фламандското правителство, „Данъчно облагане в интернет“) чрез т.нар. физически центрове. |

L. КОМПОНЕНТ 4.3: Социална инфраструктура

Мерките по този компонент на белгийския план за възстановяване и устойчивост преследват две цели:

- увеличаване на предлагането на социални жилища, за да се осигурят достойни жилищни условия на уязвимите групи (бездомни, хора с увреждания или загуба на автономност), като част от стратегия за деинституционализация;

- подобряване на обхвата на грижите за деца в ранна детска възраст, по-специално за уязвимите домакинства във Валония, включително жените и самотните родители с ниски доходи.

Този компонент има за цел да предостави на уязвимите групи инфраструктура за улесняване на тяхната интеграция на пазара на труда и в по-широк план в обществото.

Компонентът допринася за изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 2019.2 относно демотивиращите фактори за работа и засилването на интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда, както и на специфична за държавата препоръка 2020.2 за смекчаване на въздействието на кризата върху заетостта и социалната сфера.

L.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция I-4.12: „Развитие на комунални жилища и жилища за уязвими лица“ на Валонския регион

Инвестициите включват строителство и енергийно ефективно саниране на i) жилища с нисък наем, ii) приобщаващи и солидарни жилища, както и iii) места за настаняване на групи, настанени в неравностойно положение. Освен това инвестицията се състои в iv) оборудване на домовете на уязвими лица, т.е. хора на възраст над 65 години и/или хора с увреждания, с кутии за дистанционна помощ, за да се забави или избегне институционализирането на тези хора с намалена автономност или да се намали продължителността на тяхната хоспитализация. Преди тази инвестиция правителството на Валония приема стратегия за деинституционализация на дългосрочните грижи. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-4.13: „Създаване и обновяване на инфраструктура за грижи за деца в ранна детска възраст“ на Валонския регион

Инвестицията има за цел да подобри обхвата на грижите за деца в ранна детска възраст. Инвестицията включва изграждането и енергийно ефективното обновяване на места за грижи за деца. Създават се нови места в общините, които съчетават нисък обхват на грижите за децата с ниско равнище на заетост при жените, висок дял на самотните родители и нисък доход на глава от населението. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

L.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Сл. Нб. | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 150 | Развитие на комунални жилища и жилища за уязвими лица (I-4.12) | M | Валонска стратегия за деинституционализация (здравна политика на Валония) | Одобряване от правителството на Валония на стратегия за деинституционализация на Валония |  |  |  | Т4 Г. | 2021 | Одобряване на стратегия на Валонския регион за деинституционализация в контекста на здравната политика на Валония, по-специално за възрастните хора и хората с увреждания: (1) уточняване на концепцията за деинституционализация, (2) установяване на критерии за институционализация и деинституционализация, (3) предоставяне на количествена и качествена оценка на деинституционализацията, инициирана от приемащите институции и институциите за настаняване, (4) изготвяне на актуалното състояние на предоставянето на услуги (5) и отправяне на препоръки за привеждане в действие на стратегията. |
| 151 | Развитие на комунални жилища и жилища за уязвими лица (I-4.12) | T | Възлагане на част от строителните работи |  | Жилища | 0 | 280 | Т2 Г. | 2024 | Възлагане на договори за строителни работи от оператори за 280 г. на жилища с нисък наем.). |
| 152 | Развитие на комунални жилища и жилища за уязвими лица (I-4.12) | T | Инсталиране на дистанционна помощ за хора, загубили самостоятелността си |  | Инсталирани кутии за дистанционно подпомагане | 0 | 5 000 | Т3 Г. | 2025 | 5000 кутии за дистанционна помощ, инсталирани в домовете на уязвими лица, т.е. хора на възраст над 65 години и/или хора с увреждания. |
| 153 | Развитие на комунални жилища и жилища за уязвими лица (I-4.12) | T | Жилищни единици, готови за обитаване |  | Брой нови или реновирани жилищни единици | 0 | 1 212 | Т3 Г. | 2026 | 1 212 жилищни единици за комунални услуги (жилища с нисък наем, приобщаващи и солидарни жилища, както и места за настаняване на групи, настанени в неравностойно положение), построени или обновени във Валонския регион, са готови да бъдат заети. |
| 154 | Изграждане и обновяване на инфраструктура за грижи за деца в ранна детска възраст (I-4.13) | T | Възлагане на поръчки за строителни работи за организаторите на проекти |  | Места за грижи за деца | 0 | 255 | Т4 Г. | 2023 | Възлагане на договори за строителни работи от оператори (ясли) за 15 % от новосъздадените детски заведения, т.е. 255 г. |
| 155 | Изграждане и обновяване на инфраструктура за грижи за деца в ранна детска възраст (I-4.13) | T | Откриване на места за грижи за деца |  | Брой създадени или обновени места за полагане на грижи за деца | 0 | 1 700 | Т3 Г. | 2026 | Като част от инфраструктурата за грижи за деца във Валония са създадени 1 700 нови места за грижи за деца в ранна детска възраст. Новите места за отглеждане на деца включват и двете места, създадени в резултат на строителството на нови сгради или на санирането на съществуващи сгради. |

М. КОМПОНЕНТ 4.4: Край на кариерата и пенсии

Този компонент на белгийския план за възстановяване и устойчивост има за цел да осигури политически отговор на предизвикателствата пред пенсионната система по отношение на социалната адекватност и фискалната устойчивост.

Компонентът допринася за изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 2019.1, за да се гарантира фискалната устойчивост на пенсионната система.

M.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа R-4.07: „Прекратяване на кариерата и пенсии“ на федералната държава

Тази реформа има за цел (1) адаптиране на пенсионната система към бъдещето, (2) подобряване на финансовата устойчивост на системата за социална сигурност и на публичните финанси, (3) засилване на солидарната роля на пенсионната система, (4) укрепване на „принципа на осигуряване „, (5) въвеждане на „проверка за равенство между половете“, (6) гарантиране на сближаването между и в рамките на различните пенсионни системи, (7) подобряване на ефективността на административните служби, занимаващи се с пенсиите. Законът за реформа на пенсионния режим се приема до 30 юни 2024 г. и влиза в сила на 1 януари 2025 г., като се подразбира, че може да предвижда разумни преходни периоди за някои разпоредби.

За да включи заинтересованите страни, федералното правителство планира да организира конференция по въпросите на заетостта през 2021 г., която да се съсредоточи върху „края на кариерата“ и заетостта на по-възрастните работници. Въз основа на заключенията от тази конференция на федералното правителство ще бъде представен план за действие с предложения за конкретни мерки.

M.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Seq.Nb. | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 156 | Пенсия и край на кариерата (R-4.07) | M | План за действие, основан на резултатите от конференцията по заетостта | Излъчване на живо (и документиране) на дебатите на конференцията по заетостта и предложения план за действие, включени в дневния ред на Федералния съвет на министрите |  |  |  | Т2 Г. | 2022 | Излъчване на живо (и запис) на разискванията в рамките на конференцията „Заетост“ от администрацията (SPF ETCS). В дневния ред на Министерския съвет се изготвя и включва в дневния ред на Министерския съвет предложен план за действие за повишаване на равнището на заетост на служителите към края на кариерата си въз основа на картографиране на съществуващите съответни федерални мерки, изготвен от федералното министерство на труда, и приноса на социалните партньори, регионите и други заинтересовани страни. Целта на този план за действие е да намери израз в конкретни регулаторни предложения (законодателни или административни), които да бъдат приети от федералните органи (ако е необходимо — федералния парламент). |
| 157 | Пенсия и край на кариерата (R-4.07) | M | Предложение за пенсионна реформа | Предложение за реформа, представено на Министерския съвет на федералното правителство |  |  |  | Т4 Г. | 2021 | Предложение за реформа на пенсионния режим, представено за одобрение от Министерския съвет на федералното правителство, което включва следните елементи: I) Мерки за подобряване на финансовата и социалната устойчивост на пенсионната система; II) Мерки за стимулиране на хората да останат активни на пазара на труда след изпълнение на условията за ранно пенсиониране; III) Мерки за засилване на своята солидарна роля за гарантиране на достойна минимална пенсия, застрахователна роля, баланс между половете, като се взема предвид общата цел за подобряване на финансовата и социалната устойчивост на пенсионния режим; IV) Мерки за осигуряване на сближаване между и в рамките на различните системи. |
| 158 | Пенсия и край на кариерата (R-4.07) | M | Приемане на пенсионната реформа | Приемане от федералния парламент на закона за реформа на пенсионната система |  |  |  | Т2 Г. | 2024 | Приемане на закона за реформа на пенсионния режим от федералния парламент. Законът включва следните елементи: I) Мерки за подобряване на финансовата и социалната устойчивост на пенсионната система; II) Мерки за стимулиране на хората да останат активни на пазара на труда след изпълнение на условията за ранно пенсиониране; III) Мерки за засилване на своята солидарна роля за гарантиране на достойна минимална пенсия, застрахователна роля, баланс между половете, като се взема предвид общата цел за подобряване на финансовата и социалната устойчивост на пенсионния режим; IV) Мерки за осигуряване на сближаване между и в рамките на различните системи. |

Н. КОМПОНЕНТ 5.1: Обучение и пазар на труда

Този компонент на белгийския план за възстановяване и устойчивост се състои от мерки, насочени към увеличаване на равнището на заетост, като същевременно се гарантира приобщаващ пазар на труда. Мерките се състоят в предоставяне на работната сила на умения, съответстващи на настоящите и бъдещите нужди на пазара на труда, включително екологичен и цифров преход, и увеличаване на участието на пазара на труда чрез обучение, активизиране и наставничество, но също така и чрез справяне с капаните на заетостта и повишаване на привлекателността на труда.

Компонентът допринася за изпълнението на специфична за държавата препоръка 2019.2 за намаляване на несъответствията между търсените и предлаганите умения и на специфична за държавата препоръка 2020.2 за смекчаване на въздействието на кризата върху заетостта и социалната сфера.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Н.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция I-5.01: „A6K/E6K Център за цифрови и технологични иновации и обучение“ на Валонския регион

С инвестиционната мярка се разработва мултидисциплинарен център за инженерни науки (A6K), който обединява екипи от промишлени предприятия, стартиращи предприятия, университети и научноизследователски центрове с цел стимулиране на иновациите и промишлената трансформация във Валония, както и център за технологично образование (E6K), иновативна физическа платформа, обединяваща публични и частни оператори в областта на цифровото и технологичното образование в центъра на Шарлероа, предлагаща разнообразно обучение по съдържание и продължителност. Инвестицията се състои в обновяване и строителство на сгради, в които се помещават центровете, и в подкрепа на дейностите, необходими за ускоряване и разрастване на проекта. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-5.02: „Училище и здравен център на ЕС по биотехнологии“ на Валонския регион

Инвестиционната мярка обхваща изграждането и оборудването на център за обучение с площ 5 m², разположен в Биопарк в Gosselies (провинция Ено, Валонски регион), насочен към развиване на умения за по-нататъшно развитие на сектора на биотехнологиите/биофармамите. Центърът на ЕС по биотехнологии ще се съсредоточи върху изпълнението на програми за обучение, структурирани около четири стълба: STIM потапяне, биопроизводство и верига на доставки, данни и цифрови, общи и мини ЗМБ. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 септември 2025 г.

Инвестиция I-5.03: „Модернизиране на инфраструктурата за специализирано обучение“ на Валонския регион

Инвестиционната мярка обхваща изграждането, обновяването, обновяването на съвременно оборудване, на шест проекта в подкрепа на развитието на умения във Валония: i) Белградския център за обучение (Намюр); ii) разширяването (273 m² на площадката Seneffe) и оборудването (1 052 m² сграда FOREM — 300 m² Hall 3—700 m² Liège) на Експертния център „Aptaskil“, което може да бъде подпомогнато и от други фондове на ЕС; iii) разширяването на Експертния център за технологии; iv) обновяването на Центъра за технически експертни познания (Seraing); v) разширяване на инфраструктурата на центъра за класическо обучение на Forem; vi) създаване на Център за екологични технологии и продължаващо обучение (Монс). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-5.04: „Офанзива за учене и професионално развитие“ на Фламандския регион

Мярката е в изпълнение на споразумението, сключено между фламандското правителство и социалните партньори, което включва целта за насърчаване на обучението и ученето през целия живот. Мярката се състои от набор от подмерки: i) проверки на компетентността на предприятията; ii) разширяване на предлагането на онлайн обучение; iii) обучение за временно безработни; iv) силно социално предприемачество; v) допълнителна подкрепа за отпуск за обучение. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция I-5.05: „Стратегия за съживяване на пазара на труда“ на регион Брюксел-столица

Инвестицията се състои в прилагането на стратегия за възстановяване на пазара на труда в регион Брюксел-столица. Стратегията е съсредоточена върху ефективността и оптимизирането на политиките за активизиране и обучение, както и върху подкрепата за търсещите работа и работниците за бъдещи работни места или работни места с недостиг на работна ръка. Инвестиционните мерки се състоят в подкрепа на преквалификацията или преориентирането към професии, характеризиращи се с недостиг на работна ръка. За тази цел 600 души, които се възползват от мерките на Брюкселската стратегия, също получават подкрепа за преквалификация или пренасочване към професии, в които има недостиг на работна ръка. Преквалификацията или пренасочването е под няколко форми: обучение, скрининг, тестване и адаптиране на длъжностната характеристика в базите данни. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция I-5.06: „Цифрови умения“ на Фламандския регион

Мярката е в изпълнение на споразумението, сключено между фламандското правителство и социалните партньори, което включва целта за „цифрова трансформация на Фландрия“ (стълб II от споразумението). Проектът се състои от три отделни инициативи: i) „план за действие за електронно обучение“, в който се призовава публичните доставчици на обучение да разработят своите предложения за онлайн обучение, ii) „цифрови инструменти и услуги за професионално развитие“, с разработването на индивидуален профил за обучение и кариера, iii) „цифрови инструменти и услуги за работодатели и партньори“, с цифровата трансформация на публичната служба по заетостта на Фландрия (VDAB) и на Министерството на труда и социалната икономика (Werk’Social Economie). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция I-5.07: „Цифрово обучение през целия живот“ на Валонския регион

Инвестиционната мярка има за цел да засили цифровото обучение във Валония. Врамките на тази цел се осигурява цифрово оборудване за разработването на 22 пространства за обучение по потапяне в центрове за обучение и 17 интелигентни ъгъла за местни услуги на Валонския институт за алтернативно обучение за самостоятелно заетите и малките и средните предприятия (IFAPME). Основните потребности от цифрово обучение се интегрират в програмите за обучение, а на преподавателския персонал и стажантите се предоставят 10 000 часа педагогическо обучение за цифровия преход.

Ще бъдат изградени пет нови обекта за обучение на публичната служба по заетостта (FOREM), ще бъде изградена нова платформа за „реконструкция и НТИМ“ и ще бъдат обновени четири съществуващи обекта. Предоставя се цифрово оборудване, което позволява създаването на 9 потопяеми пространства за обучение („цифрови фабрики „) и цифровизацията на „платформата за преоборудване и НТИМ“. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа R-5.01: „Режим на натрупване и мобилност към сектори с недостиг“ на федералната държава

Мярката за реформа се състои от две направления с цел i) повишаване на привлекателността на труда и ii) насърчаване на трудовата мобилност към секторите, изправени пред недостиг.

Първото направление на реформата е заетостта да бъде по-изгодна за лицата, които се ползват от обезщетения за безработица или доходи за интеграция. Това се извършва, като се гарантира, че в случай на съчетаване на работа (на непълно работно време) и получаване на (частично) обезщетение за безработица или доход за интегриране (на непълно работно време) за съответното лице е по-изгодно от финансова и социална гледна точка да увеличи работното си време на непълно работно време. След консултация със социалните партньори се взема решение за разширяване на възможностите за временно или ограничено съчетаване на заплати и социални обезщетения.

По отношение на второто направление на реформата целта на мярката е да се насърчи трудовата мобилност на съкратените работници в даден сектор към сектори, в които има недостиг на квалифицирани работници. За тази цел правителството, като се консултира със социалните партньори, въвежда допълнителна помощ за трайно безработните лица, които се завръщат на работа в друг регион или в сектор, в който има недостиг на работна ръка.

Решението на федералното правителство за установяване на реформата влиза в сила до 1 януари 2024 г.

Реформа R-5.03: „Сметка за обучение“ на федералната държава

Мярката за реформа се състои от три части. Мярката има за цел i) да предостави индивидуално право на обучение на всеки работник; ii) да се разработят данъчни предимства за дружествата, които осигуряват на работниците и служителите повече часове обучение от вече предвидените в закона, и iii) да се премахнат, след консултация с федералните структури, пречките пред участието в обучение на временно безработните лица. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

За да се предостави на всеки работник индивидуално право на обучение i), се предвижда изменение на Закона от 5 март 2017 г. за работеща и управляема работа. Съгласно действащото законодателство е необходимо да се гарантира на междуотраслово равнище, че всеки работник има право на средно пет дни обучение (или еквивалентен брой часове) годишно. Целта на реформата е да се постигне индивидуално право на обучение за всеки служител преди края на парламентарния мандат. Предприятията с по-малко от 10 служители и предприятията с по-малко от 20 служители остават mutatis mutandis предмет на изключения или дерогации.

За ii) реформата влезе в сила на 1 януари 2021 г., както е посочено в дял 4, глава 1, раздел 2 от Програмния закон от 20 декември 2020 г., публикуван в Официален вестник на 30 декември 2020 г. Данъчните предимства са под формата на освобождаване от авансово плащане на данък за служители, които са завършили курс на обучение от най-малко 10 дни в непрекъснат период от 30 календарни дни (за предприятия с работа на смени или нощен труд за непрекъснат период от 60 календарни дни; за малките предприятия прагът е 5 дни в непрекъснат период от 75 календарни дни).

Проучва се възможността за осигуряване на по-добър поток от данни между Националната служба по заетостта и регионалните служби по заетостта (VDAB/ACTIRIS/FOREM/Arbeitsambt) с цел организиране на предложение за обучение на работници, чиято временна безработица е продължителна или по-структурна iii). Информацията позволява на регионалните служби по заетостта да предлагат обучение за работниците в дългосрочна или структурна временна безработица, така че да бъдат реинтегрирани на пазара на труда.

Изменението на Закона от 5 март 2017 г. за работеща и управляема работа влиза в сила до 1 януари 2022 г.

Реформа R-5.04: „Учене през целия живот“ на фламандската общност

Мярката за реформа проправя пътя към индивидуална сметка за учене и професионално развитие, която прави всички стимули за обучение ясно видими заедно на едно централно място, така че гражданите ясно да познават своите права на учене и наличната подкрепа. Социалните партньори и фламандското правителство постигат съгласие по документ за визия, в който се посочва как във Фландрия да се въведе отчитане на ученето и кариерата, като се вземе предвид необходимостта от повишаване на прозрачността за гражданите, по-добро приобщаване на уязвимите групи и гарантиране на съгласуваност с платформата за цифрови сметки за обучение, създадена на федерално равнище. Документът за визията трябва да бъде представен до 30 юни 2022 г.

Реформа R-5.05: „Реформа на подкрепата за търсещите работа във Валония“ на Валонския регион

Мерките за реформа имат за цел да подобрят ефективността на активизирането на търсещите работа във Валония чрез адаптиране на постановлението, свързано с наставничеството и насочената към намирането на решения подкрепа за търсещите работа. Новата наставническа и ориентирана към намирането на решения подкрепа за търсещите работа лица има за цел да подпомогне всички търсещи работа лица, да се възползва от цялата налична информация, да провери уменията при регистрацията и да оптимизира сътрудничеството между публичната служба по заетостта на Валония (Forem) и партньорите за подкрепа. Реформата ще се възползва от ефективни цифрови инструменти, които дават възможност за управление на професионалното развитие от разстояние и/или присъствено професионално развитие за най-независимите търсещи работа лица, като същевременно се засилва подкрепата лице в лице за най-нуждаещите се от подкрепа. Постановлението относно наставничеството и насочената към намирането на решения подкрепа за търсещите работа се приема до 30 септември 2021 г. и влиза в сила десет дни след публикуването му в Официален вестник.

Н.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Следващи Забележка: | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 159 | A6K/E6K Център за цифрови и технологични иновации и обучение (I-5.01) | M | Дейност, развивана чрез A6K-E6K | Доклад относно предприетите от управителния комитет бизнес стъпки |  |  |  | Т1 Г. | 2023 | Приключване на етапите на развитие на бизнеса за създаването на Център за цифрови и технологични иновации и обучение: разработване на предложение за инкубация чрез създаване на предприятие, разработване на предложение за цифрово обучение, покана за представяне на предложения за завършени проекти за стартиращи предприятия, технологични демонстрационни системи и инфраструктура, свързана със сътрудничество и оперативни проекти. |
| 160 | Модернизиране на инфраструктурата за обучение на напреднали (I-5.03) | T | Сгради и оборудване за обучение, служби по заетостта |  | m2 | 0 | 11 374 | Т4 Г. | 2025 | 11 374 m² обхващат закупуването или ремонта, или изграждането (и оборудването) и/или оборудването на следните сгради: - Определяне на длъжността - Technocité - FOREM - Център за екотехнологии — Монс |
| 161 | Училище и здравен център на ЕС по биотехнологии (I-5.02) | T | Изграждане и оборудване на училището и здравния център на ЕС по биотехнологии |  | m2 | 0 | 5 500 | Т3 Г. | 2025 | 5 500 m² напълно оборудвана сграда за обучение, заетост и инкубационни услуги като част от изграждането от SODEVIMMO на поливалентна сграда, наречена Biotech 5 от 25 000 m² в BioPark в Госли. Оборудването включва по-специално модули за виртуална реалност, помещение за потапяне в областта на НТИМ, цифрово оборудване за близнаци, цифрово оборудване за учебни зали и роботизирана производствена линия. |
| 162 | A6K/E6K Център за цифрови и технологични иновации и обучение (I-5.01) | T | Приключване на обновяването и разширяването на A6K-E6K |  | m2 | 5 000 | 25 000 | Т2 Г. | 2026 | 25 000 m² напълно оборудвана сграда за обучение, заетост и инкубационни услуги. |
| 163 | Модернизиране на инфраструктурата за обучение на напреднали (I-5.03) | T | Сгради и оборудване за обучение, служби по заетостта |  | m² | 11 374 | 35 574 | Т2 Г. | 2026 | Общо 35 574 m² построени, обновени и/или оборудвани сгради, от които 24 200 m² обхващат „Ecocentre de formation „в Белград, Технифутур и „Centre des Ecotechnologies“ в Jemappes. |
| 164 | Офанзива за учене и професионално развитие (I-5.04) | T | Подкрепа за отпуски за обучение и предлагане на онлайн обучение във Фландрия |  | Лица | 0 | 307 500 | Т4 Г. | 2022 | От 2021 г. насам 307 500 души са се възползвали от правото си на отпуск за обучение или са се записали в онлайн предложение за обучение, което включва ориентирани към пазара на труда цифрови курсове с акцент върху техническите и/или социалните умения. |
| 165 | Учене и кариерно развитие (I-5.04) | T | Подкрепа за предприятията във Фландрия чрез проверки на компетентността и покани за представяне на проекти |  | Предприятия | 0 | 357 | Т4 Г. | 2024 | 357 предприятия, попадащи в една от следните категории, са се възползвали от подпомагането по мярката: I) МСП достигнаха до проверка на компетентностите ii) предприятията от социалната икономика, подпомагани в тяхната иновативна стратегическа трансформация чрез поканите за представяне на предложения „отворена стратегическа трансформация в областта на иновациите „и „ориентирано към бъдещето обучение в подкрепа на най-уязвимите групи в социалната икономика“. |
| 166 | Стратегия за съживяване на пазара на труда, съсредоточена върху ефективността и оптимизирането на политиките за активизиране и обучение (I-5.05) | T | Подкрепа за активизиране на търсещите работа и работниците в Брюксел |  | Лица | 0 | 600 | Т4 Г. | 2024 | 600 души се възползват от мерките на Брюкселската стратегия, включително схемата за подпомагане на преквалификацията или пренасочването към професии, в които има недостиг. Преквалификацията или пренасочването е под няколко форми: обучение, скрининг, тестване и дори адаптиране на длъжностната характеристика в базите данни. |
| 167 | Учене и кариерно развитие (I-5.04) | M | Подкрепа за временно безработните във Фландрия | Доклад на VDAB, удостоверяващ усилията за достигане до обществеността |  |  |  | Т4 Г. | 2022 | Фламандската публична служба по заетостта (VDAB) се свързва с всички временно безработни лица от 01/01/2021 г., за да се запишат в обучение, стаж, временна работа или доброволческа работа. |
| 168 | Учене през целия живот във Фламандската общност (R-5.04) | M | Документ за визия относно профила за учене и професионално развитие във Фландрия | Публикуване на съгласието на правителството |  |  |  | Т2 Г. | 2022 | Споразумение между социалните партньори и фламандското правителство относно документ за визия, в който се посочва как във Фландрия се въвежда отчитане на ученето и кариерата, като се отчита необходимостта от повишаване на прозрачността за гражданите, по-добро приобщаване на уязвимите групи и гарантиране на съгласуваност с платформата за цифрови сметки за обучение, създадена на федерално равнище. |
| 169 | Цифрови умения (I-5.06) | T | Разработване на предложения за електронно обучение във Фландрия |  | Проекти за електронно обучение | 0 | 37 | Т4 Г. | 2022 | 37 проекта за електронно обучение са одобрени, стартирани и завършени след покана за представяне на проекти. |
| 170 | Цифрови умения (I-5.06) | M | Цифрови инструменти и услуги за гражданите, работодателите и фламандските публични служби по заетостта (VDAB), изцяло внедрени във Фландрия | Доклад за наблюдение на управлението и политиката на VDAB и отдел WSE |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | В доклада се удостоверява пълното внедряване на следните цифрови инструменти и услуги за гражданите, работодателите и партньорите от VDAB, които са изцяло внедрени във Фландрия: 1. Персонализирана цифрова платформа за професионално развитие, съчетана с персонализирано предлагане на възможности за обучение и стимули за гражданите, е достъпна и оперативна. 2. Цифровото бюро на работодателите на VDAB и цифровата партньорска платформа функционират, което позволява на медиаторите на VDAB активно да се свързват с всички работодатели със свободни работни места при споделено управление и да ги подпомагат по цифров път при попълването на свободните работни места. Последващите действия на всички партньори от VDAB се извършват и чрез платформата за цифрови партньори. - 3. Цифровите услуги за работодателите бяха разширени с помощта на цифрово бюро на Department WSE, достъпно за всички работодатели. 4. Започва да функционира екосистемата от данни на Министерството на вътрешната сигурност за партньорите: 15 съответни набори от данни се предоставят на платформата за свободно достъпни данни за научни изследвания и други цели |
| 171 | Цифрово обучение през целия живот (I-5.07) | M | Модернизиране на предоставянето на наставничество и обучение в областта на цифровите умения, включително основни цифрови умения във Валония, чрез цифрови инструменти, най-съвременна инфраструктура, компетентно наставничество и иновативни проекти. | Доклад, потвърждаващ приключването на различните проекти |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Ще бъде предоставено и работещо ИКТ оборудване за 39 места за обучение по потапяне на валонския институт за алтернативно обучение за самостоятелно заетите и малките и средните предприятия (IFAPME) (22 центъра за обучение -17 местни обслужващи обекта). 9 обекта на публичните служби по заетостта на Валония (FOREM) се преобразуват и оборудват в цифрови заводи (4 реновирани и 5 построени), а 1 — като платформа за преустройство на STEM. Основните нужди от цифрово обучение се интегрират в текущите програми за обучение, както и в новоразработени програми за обучение в сектора на информационните технологии, въз основа на нуждите на пазара на труда, и на тази основа на преподавателския персонал и стажантите се предоставят 10 000 часа педагогическо обучение за цифровия преход. Изграждат се или адаптират 6 000 m² от инфраструктурите за обучение за придобиване на цифрови умения. |
| 172 | Сметка за обучение (R-5.03) | M | Федерална реформа за развиване на индивидуалното право на обучение на служителите. | Публикуване в Официален вестник |  |  |  | Т4 Г. | 2021 | Въз основа на диалога между социалните партньори и федералното правителство, приемане на преразглеждането на закона от 5 март 2017 г. относно осъществима и управляема работа, с което се въвежда начин, който гарантира, че от 2024 г. всички работници имат право на средно 5 дни обучение годишно. |
| 173 | Сметка за обучение (R-5.03) | M | Федерална реформа, създаваща стимули за дружествата да предоставят обучение | Публикуване в Официален вестник |  |  |  | Т1 Г. | 2021 | Приемане на Програмния закон от 20 декември 2020 г. от парламента, с който се установява частично освобождаване (11,75 %) от плащане на данък, удържан при източника, за работници, преминали обучение с продължителност най-малко 10 дни. |
| 174 | Сметка за обучение (R-5.03) | M | Разпоредби в постановлението, указващи влизането в сила |  |  |  |  | Т4 Г. | 2023 | Влизане в сила на постановлението, с което се установява задължението за регистриране на работниците в дългосрочна или структурна временна безработица в компетентната регионална служба. |
| 175 | Режим на натрупване и мобилност към сектори с недостиг (R-5.01) | M | Федерална реформа на режима на кумулация | Решение на федералното правителство за определяне на начина на влизане в сила на реформата |  |  |  | Т4 Г. | 2023 | След консултация със социалните партньори, решение на федералното правителство за разширяване на възможностите за временно или ограничено комбиниране на заплати и социални обезщетения и за гарантиране, в съответствие с данъчната реформа на данъчното облагане на труда, че участващите лица няма да бъдат наказвани от данъчна гледна точка. |
| 176 | Режим на натрупване и мобилност към сектори с недостиг (R-5.01) | M | Федерална реформа на мобилността в сектори с недостиг | Решение на федералното правителство за определяне на начина на влизане в сила на реформата |  |  |  | Т4 Г. | 2023 | След консултация със социалните партньори, решение на федералното правителство да въведе допълнителна помощ за трайно безработните, които се завръщат на работа в друг регион или в сектор, в който има недостиг, за да се гарантира по-голяма мобилност на работниците от един сектор в друг. |
| 177 | Реформа на подкрепата за търсещите работа във Валония (R-5.05) | M | Реформа на подкрепата за търсещите работа във Валония | Публикуване в Официален вестник |  |  |  | Т3 Г. | 2021 | Приемане от парламента на Валония на декрета относно наставничеството и насочената към намирането на решения подкрепа за търсещите работа. |

О. КОМПОНЕНТ 5.2: Подкрепа за икономическата дейност

Този компонент на белгийския план за възстановяване и устойчивост има за цел да допринесе за икономическото възстановяване и да улесни прехода към по-екологична и по-цифровизирана икономика чрез съсредоточаване на ресурсите върху иновациите и подкрепата за обещаващи сектори. Мерките, обединени в рамките на този раздел, имат още три конкретни цели:

- подкрепа за развитието на дейности, които предлагат обещаващи възможности по отношение на добавянето на стойност и повишаването на стойността на територията;

- постигане на напредък и подкрепа за научните изследвания и иновациите, за да се развие бъдещият икономически потенциал на страната и да се гарантират нейните високи постижения и конкурентоспособност;

- насърчаване на прилагането на по-ефективни производствени процеси, основани по-специално на нововъзникващи технологии.

В този компонент се обръща особено внимание на МСП, които съставляват по-голямата част от икономическата структура на Белгия и са особено засегнати от икономическата криза.

Компонентът допринася за изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 2019.3, тъй като в него се призовава за съсредоточаване върху научните изследвания и иновациите и прехода към нисковъглеродна и енергийна икономика, както и към специфична за държавата препоръка 2020.3, в която се призовава за подобряване на бизнес средата, ускоряване на публичните инвестиционни проекти и насърчаване на частните инвестиции с цел насърчаване на икономическото възстановяване.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

O.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция I-5.08: „Нуклеарна медицина“ на федералната държава

Тази инвестиция е насочена към две предизвикателства, свързани с осигуряването в бъдеще на достатъчна наличност на две от най-обещаващите радиоизотопи в ядрената медицина за лечение на рак — 177Lu и 225Ac. Първото действие е насочено към необходимостта от нова инфраструктура в SCK CEN (белгийския център за търсене на ядрени материали), която е необходима, за да се гарантира увеличаване на предлагането на 177Lu, като се вземат предвид прогнозираните бъдещи нужди, които се очаква да нараснат от 16 000 пациенти през 2020 г. на 138 000 пациенти през 2026 г. в ЕС. Основната цел на второто действие е да се проведе проучване с цел да се преодолее несъответствието между съществуващите технологии и установените нужди, за да се даде възможност за широкомащабно производство на радиоизотопи 225Ac.Изпълнението на инвестицията трябва да приключи в срок до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-5.08а: „Ядрената медицина — термостатичен подход“ на федералната държава

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи сигурността на доставките на медицински изотопи чрез разработване на иновативна целева технология за циклотрони (подпроект 1) и оптимизиране на производствения процес за целите на нискообогатения уран (LEU) (подпроект 2). Тази инвестиция се състои от два подпроекта в областта на научноизследователската и развойната дейност, които са насочени към: 1) разработване на иновативна целева технология за производство на циклотронови изотопи. В резултат на научноизследователските и развойни дейности е готов нов проект, който позволява да се изготвят прототипи на цели и те да бъдат облъчени за валидиране на процеса в нов проект; и 2) оптимизиране на производствения процес, базиран в LEU. В резултат на научноизследователските и развойни дейности възможностите за подобрение са оценени и/или изпитани и най-значимите се посочват в доклад. За всеки подпроект се изготвя доклад до средата на 2026 г. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-5.10: „R -D: Свеждане до минимум на отпадъците по време на демонтирането“ на федералната държава

Тази инвестиция има за цел да финансира необходимите инвестиции, които ще позволят разрастването на белгийския експертен опит в областта на радиологичното характеризиране и методите за обеззаразяване и тяхното прилагане по време на извеждането от експлоатация на белгийските атомни електроцентрали, които да бъдат осъществени в рамките на планираното постепенно прекратяване на производството на ядрена енергия в Белгия и възможното оползотворяване на други проекти за извеждане от експлоатация и възстановяване на площадки. Целта на проекта е да се сведе до минимум количеството на отпадъците, които ще бъдат генерирани по време на окончателното извеждане от експлоатация на белгийските атомни електроцентрали. Например, тя трябва да увеличи максимално повторната употреба и рециклирането на метали и бетон. Всички дейности се извършват в съоръжения на SCK CEN с висока степен на сигурност и са в съответствие с полученото екологично разрешително. И накрая, трябва да се осигурят решения от люлката до гроба, които не водят до вторични отпадъци, които не могат да бъдат управлявани. Проектът е насочен единствено към повторната употреба, рециклирането и окончателното погребване на неядрени отпадъци, докато погребването на радиоактивни отпадъци, издадени от операции по извеждане от експлоатация, е извън обхвата на проекта. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-5.11: „Укрепване на Р“ на Фламандския регион

Тази инвестиция има за цел да стимулира иновациите на икономическите оператори на Фландрия чрез научноизследователска и развойна дейност, като се обръща специално внимание на три области: цифровизация, устойчивост и здраве. Предвидени са две различни оси. Първата ос е насочена към проекти в областта на Р I в области, в които Фландрия вече постига добри резултати, с акцент върху устойчиви, цифрови и свързани със здравето дейности. Втората ос е насочена към инструменти, насочени към подпомагане на предприятията в областта на НИРД. По тази ос проектите в областта на НИРД могат да се отнасят например до фармацевтичния сектор и до технологията за 3D печат. Предвидена е и подкрепа за участието в планираните ВПОИ в микро-електронен формат. По мярката се възлагат най-малко 200 проекта, обхващащи всички области на интервенция по мярката.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии, с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да могат да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

Инвестиция I-5.12: „Преместване на храните и разработване на логистични платформи“ на Валонския регион

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи развитието на нови селскостопански сектори въз основа на принципа на късите вериги на доставки и разработването на липсващи инструменти („връзки“) в рамките на съществуващата верига на доставки. Тя е разделена на две подмерки:

- създаването на 30 малки парчета инфраструктура за подпомагане на производството, съхранението, транспорта и дребномащабната преработка на продукти, произхождащи от четири хранителни вериги (плодове, зеленчуци, зърнени култури и растителни протеини). Тя включва също така четири проекта — по един за всяка хранителна верига — в подкрепа на разработването и производството на семена, посадъчен материал и техники, адаптирани към изменението на климата и отглеждането без фитосанитарни суровини;

- изграждане на два логистични центъра, посветени на дейностите на търговците на едро, преработката на храни на първични продукти и инкубатор на кооперации, включително инсталирането на 1700 слънчеви панела, 15 зарядни точки за електрически превозни средства и на система за съхранение на енергия с мощност 200 kW. Тя се допълва от изграждането на критична инфраструктура (най-малко пет парчета инфраструктура, от които една зала за съхранение, една мелница, една преработвателна единица за плодове/зеленчуци и една складова зала и пазар на BtoB), което ще допринесе за разгръщането на устойчивата агрохранителна верига в целия Валонски регион.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iii) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да могат да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-5.13: „Цифровизация на Валонския туристически сектор“ на Валонския регион

Целта на тази инвестиция е туристическата индустрия във Валонския регион да стане по-устойчива. Проектът ще се съсредоточи върху цифровизацията на сектора чрез изпълнение на действия за увеличаване на онлайн присъствието на туристически оператори (МСП, самостоятелно заети лица и сдружения с нестопанска цел) и тяхната независимост от платформи на трети страни. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа R-5.06: „Оптимизиране на процедурите: По-бързи процедури за издаване на разрешения и обжалване“ на Фламандския регион

Тази реформа има за цел опростяване на процедурите за издаване на екологични разрешителни, включително чрез въвеждане на условия относно възможността за обжалване на решения. Той се състои от преразглеждане на съществуващия регламент с цел да се съкрати времето, необходимо за разглеждане на случая, и да се осигури по-голяма правна сигурност. В края на прегледа се публикува доклад, в който се прави преглед на новите и преразгледаните мерки. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Реформа R-5.07: „Разширяване на иновационната база“ на Фламандския регион

Тази реформа има за цел да гарантира, че съществуващите инструменти не ограничават достъпа на МСП до субсидии за иновации. Той се състои от преглед на съществуващите инструменти, насочени към стимулиране на иновациите, които са по-лесно достъпни и адаптирани към нуждите на МСП. В края на прегледа се публикува доклад, в който се прави преглед на новите и преразгледаните мерки. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция I-5.18: „SMELD: Най-съвременни отпадъци от топенето на метал по време на D -D’на федералната държава

Тази инвестиция има за цел да допринесе за максимално увеличаване на рециклирането на метали в резултат на бъдещи операции по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения. Тя се състои от фундаментална НИРД за подобряване на знанията за процеса на топене на метал и следва да бъде последвана от промишлена НИРД за цялостно проучване на практическите приложения. Инвестицията има за цел също така да се разшири капацитетът за обработка на метали, рециклирани от операции по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения. В този контекст инвестицията се състои в изграждане на топилна пещ, използваема в нерадиоактивен режим. Предвижда се тази инвестиция да бъде последвана от последващи стъпки, водещи до работа на топилната пещ с радиоактивен материал, което се предвижда да стане едва през 2027 г. Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

O.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Следващи Забележка: | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 179 | Нуклеарна медицина (I-5.08) | M | Изграждане и въвеждане в експлоатация на радиоизотопно съоръжение (FANC и FAGG) | Изградено и функциониращо съоръжение. |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Съоръжението за радиоизотопи 177Lu е изградено и функционира, след като е получило всички необходими лицензи от Agence fédérale de Contrôle nucléaire (FANC) и Федералната агенция по лекарствата и здравните продукти (FAGG) и в съответствие с цялото приложимо законодателство на федерално и фламандско равнище, свързано с Директива 2011/92. |
| 180 | Нуклеарна медицина (I-5.08) | M | Финализиран технологичен пакет | Доклад за осъществимостта, описващ технологичния пакет, необходим на инвеститорите за широкомащабно производство на 225Ac от 226Ra |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | Публикуван е доклад за осъществимостта, описващ технологичния пакет, необходим на инвеститорите, за да пристъпят към широкомащабно производство на 225Ac от 226Ra. Докладът включва следните елементи: 1) функционираща инсталация за гореща камера в SCK CEN за работа с 226Ra източници 2) Проектиране на електрически в гама-преобразувател, който да бъде изграден за широкомащабно производство 3) проектиране на целта и модула за облъчване, който да бъде изграден за широкомащабно производство 4) напълно разширен метод за радиохимично разделяне и 226Ra процес на рециклиране — готов за широкомащабно прилагане 5) концептуален проект на производственото съоръжение 225Ac 6) пътна карта за лицензиране на сградата за работа с радиоактивност (FANC) и лицензиране на ДПП (FAGG). |
| 184 | Р-Г: Свеждане до минимум на отпадъците по време на демонтаж (I-5.10) | M | Възлагане на обществена поръчка за изграждане на съоръжение за обработка на материали (Mat) | Писмено уведомление за възлагане на обществена поръчка за изграждане на съоръжение за обработка на материали (MaT) |  |  |  | Т4 Г. | 2023 | Уведомление за възлагането на поръчката от федералния министър на икономиката и труда за изграждането на съоръжение за обработка на материали (MaT), което е необходимо за провеждане на студени изпитвания и демонстрации на технологиите, които ще бъдат разработени за повторна употреба, рециклиране и окончателно погребване на неядрени отпадъци от дейностите по извеждане от експлоатация на атомни електроцентрали; получават се необходимите разрешения за строеж и лицензът от Agence fédérale de Contrôle nucléaire (FANC). Сградата трябва да е в съответствие с цялото приложимо законодателство на федерално и фламандско равнище, свързано с Директива 2011/92. |
| 185 | Р-Г: Свеждане до минимум на отпадъците по време на демонтаж (I-5.10) | M | Изградено и пуснато в експлоатация съоръжение за третиране на материали (MaT); приключване на настолното проучване | Работещо съоръжение за обработка на материали (MaT) |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Съоръжението за обработка на материали (MaT), което е необходимо за провеждане на студени изпитвания и демонстрации на технологиите, които предстои да бъдат разработени, за повторна употреба, рециклиране и окончателно погребване на неядрени отпадъци от операциите по извеждане от експлоатация на атомни електроцентрали, се изгражда, оборудва и експлоатира след приключване на процеса на подбор на необходимите инфраструктури и оборудване. В рамките на проекта трябва да бъде завършен (настолен) казус за пълното извеждане от експлоатация (от люлката до гроба) на конкретен компонент (например парогенератор) на белгийските атомни електроцентрали. |
| 186 | Укрепване на НИРД (I-5.11) | M | Възлагане на обществени поръчки за научноизследователски и инфраструктурни проекти | Уведомяване за проектите, за които са отпуснати безвъзмездни средства |  |  |  | Т4 Г. | 2022 | Уведомление от VLAIO и „Departement Economie, Wetenschap en Innovatie „(EWI) за възлагането на 200 проекта на успелите кандидати след поканата за представяне на предложения, със задание, включващо критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. За проекти, отпуснати чрез схеми за отпускане на безвъзмездни средства, които не работят по покани за представяне на проекти, спазването на техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) също се прилага чрез критерий за допустимост, основан на същия списък за изключване и на изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| 187 | Укрепване на НИРД (I-5.11) | T | Приключване на възложените проекти в областта на НИРД и инфраструктурните проекти |  | Проекти | 0 | 200 | Т2 Г. | 2026 | Приключени са 200 проекта след поканата за представяне на предложения и подбора чрез схеми за отпускане на безвъзмездни средства, като са изпълнени 220 500 000 EUR. |
| 188 | Преместване на храни и разработване на логистични платформи (I-5.12) | M | Възлагане на обществени поръчки за строителство от 2-те междуобщински дружества (SPI, IGRETEC) за изграждане на инфраструктура в хранителния сектор | Писмено уведомление за възлагане на обществени поръчки за строителство за изграждане на инфраструктура в хранителния сектор |  |  |  | Т1 Г. | 2024 | Възлагане на обществени поръчки за строителство за изграждането на 2 логистични центъра от 2-те междуобщински органа (SPI, IGRETEC) със спецификации, включващи критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното европейско и национално законодателство в областта на околната среда. |
| 189 | Преместване на храни и разработване на логистични платформи (I-5.12) | T | Подкрепа за 30 проекта за преместване на хранителни продукти, 4 нововъзникващи сектора и 5 инфраструктурни единици |  | Проекти | 0 | 39 | Т4 Г. | 2022 | Отпускане на субсидии за 30 маломащабни инфраструктури, 4 по-големи структурни проекта (по един за всеки сектор: плодове, зеленчуци, зърнени култури, растителни протеини) и най-малко 5 единици инфраструктура. |
| 190 | Преместване на храни и разработване на логистични платформи (I-5.12) | T | Завършено изграждане на два логистични центъра |  | Центрове | 0 | 2 | Т2 Г. | 2025 | Изграждане и оборудване на два логистични центъра, предназначени за дейности на търговци на едро, преработка на първични продукти и инкубатор на кооперации, с обща площ от 5 500 m². Оборудването на двата логистични центъра включва инсталирането на 1700 слънчеви панела, 15 зарядни точки за електрически превозни средства и на система за акумулиране на енергия с мощност 200 kW. |
| 191 | Преместване на храни и разработване на логистични платформи (I-5.12) | T | Завършено е изграждането на най-малко 5 единици инфраструктура, 30 маломащабна инфраструктура и 4 по-големи структурни проекта |  | Инфраструктурата | 0 | 39 | Т2 Г. | 2026 | Завършена е изграждането на най-малко 5 броя инфраструктура (от които зала за съхранение, мелница, съоръжение за преобразуване на плодове/зеленчуци и складово помещение BtoB и пазар), 30 маломащабна инфраструктура и 4 по-големи структурни проекта и е изпълнен бюджет от 40 500 000 EUR. |
| 192 | Цифровизация на сектора на туризма във Валония (I-5.13) | T | Брой на активните ползватели на „outil regional de commercialisation“ |  | Активни потребители | 0 | 685 | Т4 Г. | 2025 | 685 туристически оператори са активни потребители на „outil régional de commercialisation“. Активният потребител се определя като потребител или туристически оператор, който използва „Outil regional de commercialisation“ (ORC) директно като онлайн инструмент за резервация или инструмент за касова регистрация или чийто онлайн инструмент за резервация е пряко свързан с ORC. |
| 193 | Реформа — Процедури за издаване на разрешителни и обжалване (R-5.06) | M | Реформа на екологичното разрешително и процедурите за обжалване | Публикуване на доклад и правителствени решения. |  |  |  | Т4 Г. | 2022 | Публикуване на доклад, одобрен от Кабинета на фламандския министър на правосъдието и правоприлагането, околната среда, енергетиката и туризма, в който се прави преглед на новите и преразгледани мерки за опростяване на административните процедури, свързани с процедурите за издаване на екологични разрешителни и решенията на правителството. |
| 194 | Реформа — Разширяване на базата за иновации (R-5.07) | M | Реформа на регламента за подкрепа на иновациите | Публикуване на доклад и свързани с него правителствени решения |  |  |  | Т4 Г. | 2022 | Публикуване на доклад, одобрен от фламандския министър на икономиката, иновациите, труда, социалната икономика и селското стопанство, в който се прави преглед на новите и преразгледаните мерки за подобряване на достъпа на МСП до мерки за подкрепа на иновациите и свързаните с тях правителствени решения. |
| 247 | Нуклеарна медицина — термостатичен подход (I-5.08а) | M | Приключване на разработването на Р Г | Приключени са два проекта в областта на научноизследователската и развойната дейност |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | По отношение на подпроекта „Иновативна целева технология за производство на циклотронови изотопи“ се приключва НИРД. Новият дизайн е готов и позволява да се направят прототипни цели и те да бъдат облъчени за валидиране на процеса в нов проект. За подпроекта „Оптимизиране на производствения процес, базиран на LEU“, се приключва дейността в областта на НИРД. Възможностите за подобрение са оценени и/или изпитани и се изброяват най-подходящите. Научноизследователските и развойни дейности за двата подпроекта са приключени и са изпълнени 5 967 000 EUR. |
| 248 | SMELD — Fed (I-5.18) | M | Подготвително проучване на изискванията за монтиране на топилната пещ | Публикуване на подготвителното проучване |  |  |  | Т2 Г. | 2024 | Подготвителното проучване относно изискванията за изграждане на топилната пещ приключва и се публикува доклад. |
| 249 | SMELD- Fed (I-5.18) | M | Изгражда се топилна пещ в промишлен мащаб | Топилна пещ в промишлен мащаб, работеща в нерадиоактивен режим |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Топилната пещ в промишлен мащаб е изградена и напълно работеща в нерадиоактивен режим. |

П. 5.3: Кръгова икономика

Мерките по този компонент на белгийския план за възстановяване и устойчивост като цяло имат за цел да допринесат за развитието на кръгова и нисковъглеродна икономика. По-специално те се стремят да развият рециклиране, повторна употреба и промишлена симбиоза. В допълнение към насърчаването на определени практики целта е да се подкрепят иновациите в областта на преработката на отпадъци и ресурси и да се развие обучението в някои области на кръговата икономика.

Компонентът допринася за изпълнението на специфична за държавата препоръка 2019.3, в която Белгия се призовава да насочи свързаната с инвестициите икономическа политика, наред с другото, към нисковъглеродния и енергийния преход и научните изследвания и иновациите, както и към специфична за държавата препоръка 2020.3, с която Белгия се приканва да съсредоточи инвестициите си върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху чистото и ефективно производство, кръговата икономика и научните изследвания и иновациите.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

П.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа R-5.08: „Брюкселска регионална стратегия за икономически преход“ на регион Брюксел-столица

Целта на тази реформа е да се разработи регионална стратегия за икономически преход чрез мобилизиране на всички инструменти на регионалната икономическа политика, постигане на по-добра координация и сътрудничество между публичните участници, както и активно участие на частния сектор. Нейните оперативни цели трябва да се основават на резултатите от работата на 10 работни групи.

Регионалната стратегия за икономическия преход определя цели за 2030 г. и план за действие за период от пет години. То се приема с решение на правителството на регион Брюксел-столица до 31 март 2022 г.

Реформа R-5.09: „Ръководен циркуляр Фландрия“ на Фламандския регион

Кръговата Фландрия е централната платформа във Фландрия, насочена към улесняване на прехода към кръгова икономика в сътрудничество с промишлените партньори, институциите на знанието, публичните администрации, банките и гражданското общество. Тази реформа значително подобрява и разширява управлението на тази платформа. В тази рамка публично-частните партньорства се съсредоточават върху комбинация от тематични работни програми, като например кръгово строителство, химия/пластмаси, други продуктови вериги в производствената промишленост, биоикономиката и хранителната верига, както и редица стратегически лостове (финансиране, иновации, кръгови доставки, научни изследвания, осведоменост). Текстовете на пътната карта и работните програми се очакват до 31 декември 2021 г.

Инвестиция I-5.14: „Център за рециклиране“ на Фламандския регион

Мярката за център за рециклиране на Фландрия има за цел да реализира най-малко шест важни инвестиции в нови съоръжения за рециклиране. Акцентът е поставен върху липсващите звена в редица вериги за създаване на стойност, за да се даде възможност за местно кръгово производство, като например рециклирането на пелени, матраци и текстилни изделия. Инвестиции се търсят и в секторите на пластмасите и химическата промишленост.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iii) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да могат да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Мярката стартира през четвъртото тримесечие на 2020 г. Възлагането на поръчки трябва да приключи до 31 декември 2022 г. Проектите трябва да приключат до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-5.15: „Белгия изгражда обратен циркуляр“ на федералната държава

Тази инвестиция има за цел да ускори прехода към кръгова икономика в Белгия. Целта е в три направления:

- Избягване на разпокъсаността на пазара или политиката и насърчаване на интегриран подход чрез създаването на кръгова коалиция със специален акцент върху федералните компетентности в областта на кръговата икономика и взаимодействието на федералните компетентности с местните и регионалните компетентности, като например проектирането с оглед на недостига, повторната употреба, ремонта и рециклирането, химическата безопасност, проверката и сертифицирането на рециклирано съдържание;

- Финансиране на общо 10 проекта за кръгова икономика в промишлеността и научноизследователските центрове с цел ускоряване на прехода и разрастване на практика, насочени по-специално към проекти за замяна на опасни химикали и проекти в областта на екопроектирането;

- Повишаване на осведомеността и информиране на МСП чрез целенасочени кампании, уебсайт и създаване на инструмент за самооценка за МСП.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в заданието за предстояща покана за кръгови проекти, изключват следния списък с дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии, с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да могат да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Кръговата коалиция се създава до 31 декември 2021 г., а проектите приключват до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-5.16: „Внедряване на кръговата икономика“ във Валонския регион

С цел разгръщане на кръговата икономика на Валония инвестициите се осъществяват чрез покана за представяне на предложения за научноизследователска и развойна дейност чрез създаването на партньорства за иновации в две приоритетни вериги за създаване на стойност, а именно метали и строителни материали. Проектите са съсредоточени върху кръговостта (повторна употреба, увеличаване на мащаба и рециклиране) на метали, батерии и минерали.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии, с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; и iii) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да могат да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Мярката беше стартирана през четвъртото тримесечие на 1 2021 г. и ще приключи до 30 юни 2026 г.

П.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Следващи Забележка: | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |  |
| 195 | Брюкселска регионална стратегия за икономически преход (R-5.08) | M | Приемане на регионалната стратегия за икономически преход | Решение на правителството на регион Брюксел-столица, в което се посочва приемането на стратегията |  |  |  | Т1 Г. | 2022 | Стратегия за икономически преход на регион Брюксел, приета от правителството на регион Брюксел-столица (Décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale), в която се определят целите за 2030 г., въз основа на координация между публичните участници и активното участие на частния сектор, включително петгодишен план за действие, обхващащ приоритетните области на действие, който въвежда съгласуван пакет от публични стимули за иновации и благоприятства предприемачеството за екологичния преход. |  |
| 196 | Управление на кръговата Фландрия (R-5.09) | M | Стартиране на ръководната група на Кръгова Фландрия | Определяне на ръководна група за управлението на кръговата Фландрия и приемане на пътна карта и работни програми |  |  |  | Т4 Г. | 2021 | Определяне на ръководна група за управлението на кръговата Фландрия и пътна карта и работни програми за насочване на проекти в областта на кръговата икономика и разработване на стратегически лостове |  |
| 197 | Център за рециклиране (I-5.14) | T | Възлагане на шест обществени поръчки за съоръжения за рециклиране |  | Съоръжения | 0 | 6 | Т4 Г. | 2022 | За подпомагане са избрани шест инвестиционни проекта за съоръжения за рециклиране. Жури прави оценка на проектите, като окончателният подбор се потвърждава от фламандския министър на околната среда. Възлагане на договорите на проектите, избрани в рамките на състезателната покана за представяне на предложения, със задание, включително критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |  |
| 198 | Център за рециклиране (I-5.14) | T | Приключване на работите в шест съоръжения за рециклиране |  | Съоръжения | 0 | 6 | Т2 Г. | 2026 | Шест съоръжения за рециклиране са изградени, адаптирани или разширени с цел подобряване на процесите на рециклиране. |  |
| 199 | Белгия изгражда контракулярно циркулярно писмо (I-5.15) | M | Възлагане на обществени поръчки за кръгови проекти | Уведомяване на успелите кандидати за възлагане на обществени поръчки |  |  |  | Т1 Г. | 2024 | Оперативният секретариат е сключил договор и има функции за насърчаване на сътрудничеството в областта на действията в областта на кръговата икономика и подбора на успешни кандидати след покана за представяне на предложения за десет проекта, свързани с кръговата икономика. Кандидатите са частни дружества, които се нуждаят от финансиране за изпълнението на научноизследователски или оперативен проект в областта на екопроектирането или замяната на химикали. Кандидатът се счита за успешен, когато инвестиционният му проект е официално избран за финансиране от коалицията. Уведомяване за възлагането на обществени поръчки за проектите, избрани в рамките на състезателната покана за представяне на предложения, със задание, включително критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |  |
| 200 | Белгия изгражда контракулярно циркулярно писмо (I-5.15) | M | Приключване на дейностите за повишаване на осведомеността и информиране на МСП и на проекти, свързани с кръговата икономика | Доклади за установяване на въздействието на кампаниите, доклади за приключването на кръгови проекти |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Приключени са най-малко три действия за повишаване на осведомеността и информиране на МСП (годишни кампании за повишаване на осведомеността (за период от три години), един уебсайт и един инструмент за самооценка) относно аспектите на кръговата икономика и са завършени най-малко девет проекта, свързани с кръговата икономика. |
| 201 | Внедряване на кръговата икономика във Валония (I-5.16) | M | Възлагане на обществени поръчки за проекти за насърчаване на кръговата икономика във Валония | Уведомяване на успелите кандидати за възлагане на обществени поръчки |  |  |  | Т2 Г. | 2022 | Подбор на успешни кандидати след поканата за представяне на предложения за проекти за рециклиране и повторна употреба на метали, батерии и минерали. Поканата за представяне на предложения има задание, включително критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |  |
| 202 | Внедряване на кръговата икономика във Валония (I-5.16) | T | Приключване на проекти за насърчаване на кръговата икономика във Валония |  | Проекти | 0 | 11 | Т2 Г. | 2026 | Завършени са най-малко 11 проекта за рециклиране и повторна употреба на метали, батерии и минерали. |  |

Р. КОМПОНЕНТ 6.1: Прегледи на разходите

Този компонент на белгийския план за възстановяване и устойчивост се състои от мерки, насочени към извършването на прегледи на разходите на различни равнища на управление. Общата цел е да се подобрят качеството и съставът на публичните разходи.

Компонентът допринася за изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 2019.1 за подобряване на състава и ефикасността на публичните разходи.

ВЪПРОС 1 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа R-6: „Прегледи на разходите“

Целта на реформата е да се въведат прегледи на разходите на различните равнища на управление. Изпълнението на реформите трябва да приключи до 31 декември 2024 г. Тази мярка включва следните пет подмерки:

- Реформа R-6.01 „Преглед на разходите“ на федералната държава

- Реформа R-6.02 „Преглед на разходите — фламандско общо преразглеждане и норма за разходите“ на Фландрия

- Реформа R-6.03 „Прегледи на разходите — основан на нулеви разходи бюджет“ на Валонския регион

- Реформа R-6.04 „Преглед на разходите“ на регион Брюксел-столица

- Реформа R-6.05 „Преглед на разходите“ на Френската общност

Реформа R-6.01: „Преглед на разходите“ на федералната държава

Целта на мярката за реформа е да се извършват структурни прегледи на разходите на федерално равнище и в сектора на социалната сигурност. Като част от Програмата на Комисията за подкрепа на структурните реформи ОИСР подкрепи изготвянето на прегледи на разходите. През 2019 г. и 2020 г. тя предостави техническа помощ и препоръки за ефективно изпълнение на прегледите на разходите в бюджетния процес в Белгия. В съответствие с препоръките на ОИСР федералното правителство реши да започне пилотни учения в началото на 2021 г. в три основни области: данъчни разходи, първични разходи, сектор „Социално осигуряване“. За тази цел бяха създадени работни групи, които трябва да представят своя доклад с оглед на изготвянето на бюджета за 2022 г. Към този момент правителството избира нов набор от теми, които да бъдат представени за следващата година. След пилотния проект се извършва оценка на процеса (управителен комитет, мандат, състав на работните групи), за да се прецени дали планираната структура и график са оптимални или могат да бъдат подобрени. До приключването на пилотните проекти правителството решава през 2022 г. как прегледите на разходите ще се превърнат в повтарящ се процес и неразделна част от бюджетната процедура.

Реформа R-6.02: „Преглед на разходите — фламандско общо преразглеждане и норма за разходите“ на Фландрия

С мярката за реформа се планира да се даде нов приоритет на разходите на регионалното правителство на Фландрия и да се ограничи, когато е възможно: от една страна, чрез разработването на норма за разходите и, от друга страна, чрез т.нар. „Vlaamse Brede Herovering (VBH)“, която има за цел да стабилизира структурно прегледите на разходите във фламандския бюджетен процес през следващите години. Нормата за разходите, която трябва да бъде приета през 2022 г., определя максималния темп на нарастване на държавните разходи, като се вземат предвид тенденцията в растежа на приходите и поставените бюджетни цели. Целта на програмата VBH е до средата на 2021 г. да се извърши оценка на десет области на политиката, която да послужи като основа за определяне на обхвата на прегледите на разходите. Мярката има за цел да подпомогне прегледите на разходите в единадесет области на политиката от септември 2021 г. до октомври 2025 г.

Реформа R-6.03: „Преглед на разходите — основан на нулеви емисии бюджет“ на Валонския регион

Мярката за реформа се състои от бюджетиране с нулева ставка и прегледи на разходите, обхващащи всички разходи и приходи, структурирани около седем области на политиката и обхващащи всички отдели на администрацията на Валония, както и 170 отдела на публичната администрация. Подходът на бюджетиране на нулева основа, който изисква пълна обосновка на разходите на годишна основа, се съсредоточава върху оперативните и инвестиционните разходи, докато прегледите на разходите се отнасят до интервенционните разходи, включващи прехвърляне на публични ресурси към предприятия, домакинства и местни органи. Учението ще се проведе в поредица от четири вълни от октомври 2020 г. до юни 2022 г. с подкрепата на външни консултанти. След приключване на процедурата правителството на Валония решава как прегледите на разходите да бъдат включени постоянно в бюджетния процес.

Реформа R-6.04: „Преглед на разходите“ на регион Брюксел-столица

Мярката за реформа се състои в провеждането и приключването на два пилотни прегледа на разходите и последващото интегриране на прегледите на разходите в бюджетния процес на регион Брюксел. С подкрепата на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) регион Брюксел стартира два пилотни проекта за преглед на разходите в областта на мобилността и социалното жилищно настаняване. Тяхната основна цел е да се укрепи капацитетът в рамките на администрацията (по-специално Брюкселската администрация за финанси и бюджет и Брюкселския институт за статистика и анализ) и да се извлекат поуки, за да се затвърди инструментът по структурен начин. Също благодарение на ППСР правителството на Брюксел се възползва от цялостен анализ на пропуските в своята система за управление на публичните финанси благодарение на оценката на публичните разходи и финансовата отчетност (PEFA), която трябваше да приключи през юли 2021 г. Въз основа на опита от пилотните прегледи и резултатите от анализа на PEFA правителството на Брюксел решава как да интегрира прегледите на разходите по структурен начин в бюджетния процес.

Реформа R-6.05: „Преглед на разходите“ на френската общност

Мярката за реформа се състои в провеждането на пилотни прегледи на разходите и последващото интегриране на прегледите на разходите в бюджетния процес на френскоезичната общност. Първата вълна от пилотни прегледи беше избрана за изготвянето на бюджета за 2022 г. Следва втора вълна, която ще приключи до средата на 2022 г. В рамките на Инструмента на ЕС за техническа подкрепа правителството на френскоезичната общност се ползва от техническа помощ, за да включи прегледите на разходите в бюджетния си цикъл, което ще позволи на правителството да реши през второто тримесечие на 2 2023 г. как да включи прегледите на разходите в бюджетния цикъл.

ВЪПРОС 2 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Следващи Забележка: | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 205 | Прегледи на разходите (R-6) | M | Пилотен преглед на разходите или интегриране в бюджетния процес (1) | Завършени пилотни проекти и свързани с тях доклади |  |  |  | Т4 Г. | 2021 | За федералните органи, органите на Валонския регион и регион Брюксел-столица: Пилотно приключване и изготвяне на доклад за преглед на разходите. За органите на Фламандския регион: Преглед на разходите — интегриране в бюджетния процес (1): Правителствени решения, определящи начина, по който прегледите на разходите (или подобен подход) се интегрират в бюджетния процес. Решенията определят стратегията за преглед на разходите и график за бъдещите прегледи, като евентуално включват количествени цели. В съответствие с насоките на Еврогрупата да гарантира, наред с други елементи, ясен обхват и структура на прегледите, както и прозрачен мониторинг, докладване и оценка. |
| 206 | Прегледи на разходите (R-6) | M | Преглед на разходите — интегриране в бюджетния процес (1) или приключване на пилотния проект | Правителствено решение |  |  |  | Т4 Г. | 2022 | За федералните органи, органите на Валонския регион и регион Брюксел-столица: Преглед на разходите — интегриране в бюджетния процес (1): Правителствени решения, определящи начина, по който прегледите на разходите (или подобен подход) се интегрират в бюджетния процес. Решенията определят стратегията за преглед на разходите и график за бъдещите прегледи, като евентуално включват количествени цели. В съответствие с насоките на Еврогрупата да гарантира, наред с други елементи, ясен обхват и структура на прегледите, както и прозрачен мониторинг, докладване и оценка. За френските органи на Общността: Преглед на разходите — приключване на пилотния проект и редактиране на доклада. |
| 207 | Прегледи на разходите (R-6) | M | Преглед на разходите — интегриране в бюджетния процес (1) или (2) | Правителствено решение |  |  |  | Т4 Г. | 2023 | За френските органи на Общността: Преглед на разходите — интегриране в бюджетния процес (1): Правителствени решения, определящи начина, по който прегледите на разходите (или подобен подход) се интегрират в бюджетния процес. Решенията определят стратегията за преглед на разходите и график за бъдещите прегледи, като евентуално включват количествени цели. В съответствие с насоките на Еврогрупата да гарантира, наред с други елементи, ясен обхват и структура на прегледите, както и прозрачен мониторинг, докладване и оценка. За федералния, фламандския регион, Валонския регион, регион Брюксел-Капитал и френските органи на Общността: Преглед на разходите — интегриране в бюджетния процес (2): Систематично включване на резултатите от прегледите на разходите в годишното и многогодишното бюджетно планиране при изготвянето на закона за бюджета за 2024 г. Това включва, наред с другото, количественото определяне ex post на резултатите, включително икономиите, свързани с програмата за преглед на разходите. |
| 208 | Прегледи на разходите (R-6) | M | Последващ анализ на прегледа на разходите | Доклад за оценка |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | За федералния, фламандския, Валонския регион, регион Брюксел-столица и френските органи на Общността: Последващ анализ на прегледа на разходите: Публикуване на доклад за оценка на прегледите на разходите. |

Глава за REPowerEU

С. КОМПОНЕНТ 7.1: Обновяване на сградите

В главата за REPowerEU се разглежда предизвикателството да се намали зависимостта от изкопаеми горива и да се повиши енергийната ефективност. Целта на този компонент от главата за REPowerEU от белгийския план за възстановяване и устойчивост е да се санира съществуващият сграден фонд и да се повиши енергийната и ресурсната му ефективност. Компонентът е съсредоточен върху санирането на частни и обществени сгради, включително социална инфраструктура и жилищни жилища, и по-общо на сградите с по-ниски енергийни характеристики по отношение на енергийната ефективност. Поради това този компонент допринася за намаляване на емисиите на парникови газове и насърчаване на растежа в устойчивото строителство, както и на социалната устойчивост чрез намаляване на сметките за енергия.

Компонентът допринася за изпълнението на специфични за всяка държава препоръки 2022.4 и 2023.4, като призовава Белгия да намали цялостната зависимост от изкопаеми горива чрез засилване на подобренията на енергийната ефективност и намаляване на използването на изкопаеми горива в сградите.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

С.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа R-7.01: „Преразглеждане на Кодекса за въздуха, климата и енергетиката“ на регион Брюксел-столица

Тази реформа се състои в изменение на Брюкселския кодекс за въздуха, климата и енергетиката (COBRACE), с което се въвеждат нови задължения за саниране на сгради и нови сгради. За всички жилищни и нежилищни СЕХ се изисква сертификат за енергийните характеристики на сградите (EPB). За жилищния сграден фонд всяка единица EPB трябва да премине през ремонт, за да отговаря на следните изисквания за първично потребление на енергия: ЕХС единиците от жилищния сграден фонд трябва да отговарят най-малко на ниво на потребление на първична енергия под 275 kWh/m²/година (ограничение за клас Е) в рамките на 10 години или най-късно до 2033 г. и по-малко от 150 kWh/m²/година (ограничение за клас C) за изискванията, които трябва да бъдат постигнати в рамките на 20 години.

От 1 януари 2025 г. всички нови сгради имат само отоплителни системи, за които топлогенераторите отговарят на изискванията за екопроектиране на Директива 2009/125/ЕО, и произвеждат топлинна енергия само от електроенергия и/или енергия от възобновяеми източници и/или са свързани към ефективна районна отоплителна система. Второ, считано от 2027 г., всяка нова сграда, притежавана, ползвана или предназначена за ползване от публичен орган, трябва да отговаря на целта за „нулеви емисии“ и да бъде оборудвана с инсталация за производство на енергия от слънчева енергия. Трето, считано от 2030 г., целта за нулеви емисии трябва да бъде постигната чрез всяко ново строителство.

Преходният период за прилагането на реформата започва на 30 юни 2024 г. с влизането в сила на изискванията за екопроектиране на отоплителни инсталации, считано от 1 януари 2025 г.

Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Инвестиция I-7.01: „Подобрена схема за енергийни субсидии“ на регион Брюксел-столица

С тази мярка се финансират безвъзмездни средства по програмата за субсидиране на санирането за саниране на сгради с ниска енергийна ефективност за домакинства с ниски доходи. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция I-7.02: „Разширена мярка: Подобрена схема за енергийни субсидии на Фламандския регион

Тези инвестиции увеличават реформата R-1.01, подинвестиция i) „Подобряване на схемата за енергийни субсидии“ на Фламандския регион по компонент 1.1: Обновяване. Увеличената част от тази мярка финансира увеличението на субсидията за всеки краен получател за енергийно ефективно саниране на частни жилища. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-7.03: „Енергийни субсидии за частни жилища“ на немскоезичната общност

Тази мярка е инвестиционният компонент на R-1.03 „Подобряване на схемата за енергийни субсидии“ на немскоезичната общност по компонент 1.1: Обновяване. Мярката се състои в предоставяне на енергийни премии за саниране на частни жилища, допринасящи за намаляване на потреблението на енергия. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Инвестиция I-7.04: „Обновяване на социални жилища“ на Валонския регион

Тази инвестиция се състои в оборудване на социални жилища със слънчеви панели и термопомпи. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-7.05: „Мерки в областта на енергетиката и климата в обществените сгради“ на федералната държава

Тази инвестиция се състои в оборудване на федералните обществени сгради със зарядни станции, слънчеви панели и светодиодни светлини. Целта на инвестицията, що се отнася до инфраструктурата за зареждане, е в съответствие с Директива (ЕС) 2023/2413 за изменение на Директива (ЕС) 2018/2001 за енергията от възобновяеми източници. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция I-7: „Енергоспестяване в обществените сгради“ на Фламандския регион

Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г. Инвестицията се състои от следните подмерки/действия:

- Инвестиция I-7.06: „Обновяване на обществени сгради“ на Фламандския регион

- Инвестиция I-7.07: „Енергийни мерки за обществените училища“ във Фламандския регион

- Инвестиция I-7.08: „Енергийни мерки за сгради за полагане на грижи“ на Фламандския регион

- Инвестиция I-7.09: „Енергийни мерки за сградата VRT“ на Фламандския регион

Инвестиция I-7.06: „Обновяване на обществени сгради“ на Фламандския регион

Тази инвестиция се състои в енергийно ефективно саниране на четири обществени сгради: (1) Martelaarsplein 7, Martelaarsplein 19 и Kreupelenstraat 2, Brussel, (2) Winston Churchillkaai 2, Oostende, (3) justitiehuis, Ieper, (4) Koolstraat 35, Brussel. Мярката намалява средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-7.07: „Енергийни мерки за обществените училища“ във Фламандския регион

Тази инвестиция се състои във внедряването на слънчеви панели в обществените училища въз основа на предварително проучване. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-7.08: „Енергийни мерки за сгради за полагане на грижи“ на Фламандския регион

Тази инвестиция се състои от (1) извършване на енергийни обследвания и (2) завършване на енергийните мерки в сградите за полагане на грижи. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-7.09: „Енергийни мерки за сградата VRT“ на Фламандския регион

Тази инвестиция се състои в внедряването на термопомпи и слънчеви панели, както и на светодиодни лампи, изолация на покриви и интелигентно наблюдение на енергията в новата сграда VRT (Vlaamse Radio en Televisie). Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-7.10: „Енергийни мерки за AWV сгради“ на Фламандския регион

Тази инвестиция се състои в завършването на четири проекта за инсталиране на сгради на AWV (Agentschap Wegen en Verkeer): изолация, термопомпи, слънчеви панели и светодиодни светлини. Мярката намалява средно най-малко 30 % от потреблението на първична енергия, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

С.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Следващи Забележка: | Свързана мярка | M/T | Име | Качествени показатели (за ключовите етапи) | Количествени показатели (за целите) |  |  | График за приключване |  | Описание на ключовия етап/целта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 211 | Преразглеждане на кодекса за въздуха, климата и енергетиката — RBC (R-7.01) | M | Нови задължения за саниране на сгради | Разпоредба в правния акт, указваща влизането в сила на наредбата за изменение на COBRACE |  |  |  | Т2 Г. | 2024 | Влизането в сила на Наредбата за изменение на Брюкселския кодекс за въздуха, климата и енергетиката. Тези нови задължения включват i) изискване за сертификат за енергийните характеристики на сградите (СЕХ) за всички жилищни и нежилищни единици, ii) ЕХС на жилищния сграден фонд да отговарят най-малко на ниво на първично енергопотребление под 275 kWh/m²/година (ограничение за клас E) в рамките на 10 години или най-късно до 2033 г., и iii) по-малко от 150 kWh/m²/година (ограничение за клас C) за изискванията, които трябва да бъдат постигнати в рамките на 20 години. Считано от 1 януари 2025 г., iv) всички нови сгради имат само отоплителни системи, чиито топлогенератори отговарят на изискванията за екопроектиране на Директива 2009/125/ЕО, и произвеждат топлинна енергия само от електроенергия и/или енергия от възобновяеми източници и/или са свързани към ефективна районна отоплителна система. |
| 212 | Подобрена схема за енергийни субсидии“ — RBC (I-7.01) | T | Енергийни субсидии за домакинства с ниски доходи |  | Брой | 0 | 1 749 | Т4 Г. | 2024 | 1 749 жилищни жилища, санирани с помощта на безвъзмездни средства за енергия, с които се постига намаляване на търсенето на първична енергия в полза на домакинствата с ниски доходи. |
| 213 | Подобрена схема за енергийни субсидии на Фламандския регион (I-7.02) | M | Схема за увеличаване на енергийните субсидии на Фламандския регион | Влизане в сила на изменението на постановлението относно схемата за енергийни субсидии на фламандското правителство |  |  |  | Т1 Г. | 2022 | Влизане в сила на изменението на указа относно схемата за енергийни субсидии, свързана с R-1.01, подреформа i). В него се определя увеличение на максималните проценти на схемата за субсидиране за двете целеви групи с най-ниски доходи, както и увеличение на безвъзмездните средства за изолация на покрива и на безвъзмездните средства за термопомпи. |
| 214 | Енергийни субсидии — немскоезична общност (I-7.03) | T | Обновяване на частни жилища |  | Брой | 0 | 774 | Т2 Г. | 2024 | 774 частни жилища са обновени с помощта на енергийни субсидии. |
| 215 | Обновяване на социални жилища — WAL (I-7.04) | T | Слънчеви панели и термопомпи в социалните жилища |  | Брой |  | 3 600 | Т2 Г. | 2026 | 3 600 социални жилища са оборудвани със слънчеви панели, включително 285 социални жилища са оборудвани със слънчеви панели и термопомпи. |
| 216 | Мерки в областта на енергетиката и климата в обществените сгради — федерална провинция (I-7.05) | T | Завършени енергийни мерки |  | Брой | 0 | 3 622 | Т4 Г. | 2025 | Бяха завършени 50-те избрани проекта за инсталиране на светодиодни светлини, слънчеви панели и зарядни точки във федералните сгради, включително най-малко 224 kW светодиодни светлини, 3 300 Mwp слънчеви панели и 98 зарядни точки. Целта на инфраструктурата за зареждане е в съответствие с Директива (ЕС) 2023/2413 за изменение на Директива (ЕС) 2018/2001 за енергията от възобновяеми източници. |
| 217 | Енергийни мерки за сгради с повишена проходимост (I-7.10) | T | Завършени проекти за енергийни мерки |  | Брой | 0 | 4 | Т4 Г. | 2025 | Четири проекта за инсталиране в сгради AWV: завършени са термопомпи, изолация, слънчеви панели и светодиодни светлини, намалявайки средно поне 30 % от потреблението на първична енергия, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. |
| 218 | Икономия на енергия в обществените сгради — VLA (I-7) | T | Енергийно ефективно саниране на обществени сгради |  | Брой | 0 | 555 | Т2 Г. | 2026 | Обновени са четири обществени сгради: (1) Martelaarsplein 7, Martelaarsplein 19 и Kreupelenstraat 2, Brussel, (2) Winston Churchillkaai 2, Oostende, (3) justitiehuis, Ieper, (4) Koolstraat 35, Brussel (I-7.06), намалявайки средно поне 30 % от потреблението на първична енергия, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. Намаляването на потреблението на първична енергия със средно 30 % ще бъде доказано с предварителни и последващи сертификати за енергийни характеристики (СЕХ) за всяка от тези сгради. В съответствие с приложение I към ДЕХС (Директива 2010/31/ЕС) предварителните и последващите СЕХ могат да се основават на изчисленото потребление на енергия съгласно съответната (национална) методика за енергийните характеристики. Най-малко 100 обществени училищни сгради са оборудвани с най-малко 100 000 кумулативни m² слънчеви панели (I-7.07). Най-малко 400 сгради за полагане на грижи са преминали енергиен одит. Най-малко 50 сгради за полагане на грижи са завършили енергийните мерки, за които са получени безвъзмездни средства (I-7.08). Сградата VRT е оборудвана с термопомпи и слънчеви панели, както и със светодиодни светлини, изолация на покрива и интелигентно наблюдение на енергията (I-7.09). |

Т. КОМПОНЕНТ 7.2: Нови енергийни технологии

Този компонент на белгийския план за възстановяване и устойчивост има за цел да даде силен тласък на технологичното развитие в подкрепа на енергийния преход и намаляване на емисиите на CO2, с акцент върху системната интеграция и декарбонизацията на промишлеността.

Компонентът допринася за изпълнението на специфични за всяка държава препоръки 2022.4 и 2023.4, като призовава Белгия да намали цялостната зависимост от изкопаеми горива, наред с другото, чрез допълнително стимулиране на декарбонизацията на промишлеността и да увеличи усилията на политиката, насочени към придобиването на умения и компетентности за екологичния преход.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Т.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция I-7.11: „Изследователска платформа за енергиен преход“ на Френската общност

Тази мярка се състои от инвестиции в редица съоръжения и оборудване за НИРД в полза на френскоговорящите университети. Технологиите, към които е насочена тази мярка, са свързани с една или повече от следните области: производство на енергия от възобновяеми източници и с ниски въглеродни емисии; производство, преобразуване и съхранение на енергия; Улавяне и валоризация на CO2; рационално използване на енергията в сградите и мобилността; експлоатация на електроенергийната мрежа. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция I-7.12: „Инфраструктура за внос на енергия“ на федералната държава

Тази мярка се състои в подкрепа на демонстрационни или научноизследователски и развойни проекти с цел оптимизиране на инфраструктурата за внос на водород или електроенергия. Организират се две покани за представяне на проекти: I) покана за представяне на проекти в подкрепа на научните изследвания, развойната дейност и демонстрацията на технологии и инфраструктури, които могат да допринесат за вноса на водород в Белгия, и ii) покана за представяне на проекти за подпомагане, чрез отпускане на безвъзмездни средства, на научноизследователска и развойна дейност и демонстрация на технологии и инфраструктури за внос на електроенергия или водород в Белгия. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-7.13: „Призив за декарбонизация на промишлеността“ на Валонския регион

Тази мярка се състои в предоставяне на финансови стимули за инвестиции в енергетиката във Валонската промишленост и за развитието на нови промишлени отрасли в областта на зелените технологии. Тези инвестиции обхващат проекти за енергийна ефективност, като например управлението на промишлена топлина, улавянето и съхранението на въглерод (УСВ), при които уловеният CO2 произтича от неизбежни технологични емисии, преминаването към други горива, производството на енергия от възобновяеми източници или създаването на нови промишлени елементи на веригата за създаване на стойност на технологиите, свързани с екологичния преход, като например веригата за създаване на стойност в сектора на батериите (при производството или при управлението на материали от критично значение) и веригата за създаване на стойност на водорода от възобновяеми източници или без изкопаеми горива.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост, определен в техническите насоки за НЗВ (2021/C58/01), критериите за допустимост в предстоящата покана изключват дейностите по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато с дейността се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски, но все още по-ниски от съответните параметри, следва да се предостави обяснение на причините, поради които това не е възможно. Освен това мярката може също така да подпомага в обекти, регистрирани като инсталации по СТЕ, интервенции, които не засягат емисиите на инсталацията, обхваната от СТЕ, и следователно са действия, които не попадат в границите на инсталацията по СТЕ (вж. насоките за тълкуване на тези граници). Референтните показатели, установени за безплатното разпределяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, са определени в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-7.14: „Призив за действия в областта на климата в селското стопанство“ на Фламандския регион

Тази инвестиция се състои в подкрепа на енергоспестяващи техники (като изолация, съхранение на топлинна енергия, оползотворяване на топлина, мониторинг на честотата на помпите и вентилаторите, предварително охлаждане), зелена топлина и енергия от възобновяеми източници (като слънчеви водоподгреватели, термопомпи, устойчиво и местно използване на биомаса), насочени към намаляване на емисиите на парникови газове в селскостопанския сектор. Мярката се изпълнява, като се използват същите условия като тези за мярка „3.23 — Продуктивни инвестиции на VLIF в земеделски стопанства“, включени във фламандския стратегически план в рамките на Общата селскостопанска политика. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Т.2 Етапни етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Следващи Брой | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | M/T | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 219 | Изследователска платформа за енергиен преход (I-7.11) | M | Освобождаване на обществени поръчки за оборудване | Обявяване на търгове за обществени поръчки |  |  |  | Т2 Г. | 2024 | Публикуване на публични търгове за възлагане на обществени поръчки за целево оборудване в рамките на проекта „Научноизследователска платформа за енергиен преход“ (Fedération Wallonie-Bruxelles), който отговаря на следните условия по отношение на планираните дейности в областта на научните изследвания и иновациите: — Акцентът е поставен изключително или предимно върху варианти със слабо въздействие (като например производство на водород от възобновяеми източници или иновации в областта на околната среда с нулеви емисии); или — Целта на Р I е да се подобри „най-добрата в класа“ технология (като например технологии с най-ограничено въздействие (но не с нулево/слабо въздействие) измежду наличните в момента) и са въведени подходящи съпътстващи мерки за предотвратяване на ефектите на зависимост (мерки, позволяващи внедряването на технологии с ниско въздействие или тяхното разработване); или — Резултатите от процеса R -I са технологично неутрални на равнището на тяхното прилагане (т.е. те могат да се прилагат за всички налични технологии). |
| 220 | Изследователска платформа за енергиен преход (I-7.11) | M | Доставка на оборудване | Окончателен доклад за проекта |  |  |  | Т4 Г. | 2025 | 21 182 204 EUR, изпълнени след приключване на обществената поръчка за оборудване, а останалите 2 353 578 EUR са поръчани. |
| 221 | Инфраструктура за внос на енергия (I-7.12) | M | Възлагане на поръчки по покани за представяне на проекти | Писмено уведомление до успешно издържалите конкурса кандидати |  |  |  | Т2 Г. | 2024 | Възлагане на договори за демонстрационни или научноизследователски и развойни проекти, избрани в рамките на поканите за представяне на проекти за оптимизиране на инфраструктурата за внос на водород или електроенергия. |
| 222 | Инфраструктура за внос на енергия (I-7.12) | M | Приключване на проекти, отпуснати по поканите за представяне на проекти | Одобрен окончателен доклад за проекта |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Приключване на проектите, възложени по поканите за представяне на предложения за проекти за оптимизиране на инфраструктурата за внос на водород или електроенергия, като са изпълнени най-малко 12 000 000 EUR. |
| 223 | Призив за декарбонизация на промишлеността (I-7—13) | M | Възлагане на договори в рамките на поканата за представяне на проекти | Писмено уведомление до успешно издържалите конкурса кандидати |  |  |  | Т2 Г. | 2024 | Възлагане на договори на проекти в съответствие с изискването за ненанасяне на значителни вреди, посочено в описанието на мярката, след поканата за представяне на проекти в областта на енергийната ефективност, по теми като управлението на промишлената топлинна енергия, улавянето и съхранението на въглероден диоксид (CCS), при които уловеният CO2 произтича от неизбежни технологични емисии, смяната на гориво, производството на енергия от възобновяеми източници или създаването на нови промишлени елементи от веригата за създаване на стойност на технологиите, свързани с екологичния преход, като например веригата за създаване на стойност в сектора на батериите (в производството или при управлението на материали от критично значение) и веригата за създаване на стойност на водорода от възобновяеми източници или без изкопаеми горива. |
| 224 | Призив за декарбонизация на промишлеността (I-7.13) | M | Приключване на проекти, отпуснати по поканата за представяне на проекти | Одобрен окончателен доклад за проекта |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Приключване на проектите, отпуснати по поканата за представяне на предложения за проекти „Декарбонизация на промишлеността“, като са изпълнени най-малко 64 000 000 EUR. |
| 225 | Призив за мерки в областта на климата в селското стопанство (I-7.14) | T | Приключване на проекти, отпуснати по поканата за представяне на предложения |  | Брой | 0 | 270 | Т2 Г. | 2026 | Завършване на най-малко 270 проекта в селското стопанство за енергоспестяващи техники, зелена топлина или енергия от възобновяеми източници, насочени към намаляване на емисиите на парникови газове. |

У.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция I-7.15 „Горна за H2“ на федералната държава

Тази инвестиция се състои в развитието на водородна транспортна мрежа с основен акцент върху основните промишлени клъстери във Фландрия (Антверпен, Гент), Валония (Ено, Лиеж) и Брюксел. Проектите, които ще се изпълняват, се определят въз основа на валидиране на пазарните нужди и са част от планиран по-широк трансграничен важен проект от общоевропейски интерес (ВПОИ) в областта на водорода. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

У.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Сл. Нб. | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | M/T | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 226 | Гръбнак на H2 (I-7.15) | M | Приемане на инвестиционния план за опорната инфраструктура на „Хоризонт 2“ | Приемане от федералното правителство на инвестиционния план „Горна кост за H2“ |  |  |  | Т4 Г. | 2023 | Приемане от федералното правителство на инвестиционния план „Backbone for H2 „за разработване на първите клъстери за опорни проекти по „Хоризонт 2“, след консултация с компетентния регулаторен орган (CREG). Инвестиционният план съдържа предложен подбор на проекти, които отговарят на следните условия (условия за ненанасяне на значителни вреди): 1. Изграждането или експлоатацията на нови транспортни мрежи, предназначени за водород (в рамките на настоящата точка също така попада в обхвата на разширяването на съществуващите специални тръбопроводи за водород и промените, направени в тези тръбопроводи, за да се осигурят повече точки на свързване и методика за отворен достъп); 2. Преобразуване/промяна на предназначението на съществуващите мрежи за природен газ на 100 % водород. |
| 227 | Гръбнак на H2 (I-7.15) | T | Изграждане и експлоатация на 150 км тръбопровод за H2 |  | километър | 0 | 150 | Т2 Г. | 2026 | Изграждане и експлоатация на 150 km тръбопровод за H2 (или реализиран чрез промяна на предназначението на газопроводи, използвани досега за транспортиране на други газове). Трябва да бъдат изпълнени следните условия (условия за ненанасяне на значителни вреди): 1. Изграждането или експлоатацията на нови транспортни мрежи, предназначени за водород (в рамките на настоящата точка също така попада в обхвата на разширяването на съществуващите специални тръбопроводи за водород и промените, направени в тези тръбопроводи, за да се осигурят повече точки на свързване и методика за отворен достъп); 2. Преобразуване/промяна на предназначението на съществуващите мрежи за природен газ на 100 % водород. |

У. КОМПОНЕНТ 7.3: Възобновяема енергия

Целта на този компонент е да се намали зависимостта от изкопаеми горива чрез подпомагане на производството на електроенергия от възобновяеми източници, осигуряване на по-голяма взаимосвързаност и гъвкавост на електроенергийната система, както и ускоряване на интеграцията на възобновяемите енергийни източници. По-специално мерките по този компонент подкрепят капацитета за производство на енергия от възобновяеми източници чрез инвестиции в разположени в морето вятърни и слънчеви инсталации, по-специално чрез реформиране на регулаторната рамка, за да се стимулира инсталирането на вятърни турбини и фотоволтаични панели, и да се съкрати времето, необходимо за съдебни производства, свързани с проекти за енергиен преход.

Компонентът допринася за изпълнението на специфични за всяка държава препоръки 2022.4 и 2023.4, в които Белгия се призовава да намали цялостната зависимост от изкопаеми горива чрез „ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници и свързаната с нея мрежова инфраструктура чрез допълнително рационализиране на процедурите за издаване на разрешения, включително чрез намаляване на продължителността на процедурите за обжалване, и чрез приемане на правни рамки за допълнително стимулиране на инвестициите в инсталации за енергия от възобновяеми източници и улесняване на споделянето на енергия.“

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

У.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа R-7.02: „Реформа на процедурите за обжалване на Държавния съвет“ на федералната държава

Тази реформа на Държавния съвет се състои в (1) съкращаване на времето, необходимо за разглеждане на процедурите по обжалване, свързани срешения за инвестиции в енергетиката и проекти за енергия от възобновяеми източници (доколкото Държавният съвет е компетентният орган), (2) даване на приоритет на разглеждането на досиетата за енергийния преход. Тази мярка има за цел увеличаване на дела и ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници в Белгия чрез премахване на административните пречки, свързани с процедурите за обжалване в процеса на осъществяване на инвестициите в енергия от възобновяеми източници. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Реформа R-7.03: „Задължение за големите потребители във Фламандския регион“

С тази реформа се въвежда задължение за инсталиране на слънчеви фотоволтаични панели за частните сгради, разположени във Фландрия, които са свързани към пунктове за отвеждане на електроенергия, при които от календарната 2021 г. нататък се извършва изтегляне на повече от 1 GWh годишно, а сградите на обществени организации, разположени във Фландрия, които са свързани към пунктове за отвеждане на електроенергия, при които от календарната 2021 г. нататък има повече от 250 MWh годишно. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2023 г.

Реформа R-7.04: „Ускоряване на енергийния преход“ на Валонския регион

Тази реформа се състои в съкращаване на процедурите за издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници и в по-общ план в улесняване на разработването на такива проекти чрез: (1) реформиране на Закона за опазване на природата, (2) преразглеждане на Референтната рамка за вятърната енергия от 2013 г., (3) преразглеждане на рамката за разработване и издаване на разрешения за енергия от възобновяеми източници, (4) забрана на въглищата и мазут за отопление и топла вода за битови нужди в сградите. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиция I-7.16: „Плаваща слънчева енергия“ на федералната държава

Тази инвестиция се състои в НИРД за постигане на напредък по отношение на техническата, икономическата и финансовата осъществимост на плаващите слънчеви панели в Северно море и увеличаване на равнището на технологична готовност на тази технология от четири на седем (по деветстепенна скала) и в резултат на това ще доведе до инсталирането и привеждането в действие на напълно мащабен демонстратор на плаващи слънчеви панели с капацитет между 1 и 5 MW. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция I- 7.17: „Оптимизиране на разпределението на енергия“ на Валонския регион

Тази инвестиция се състои в предоставяне на субсидии на двата основни оператора на електроенергийната мрежа във Валонския регион (ORES и RESA), за да се направят мрежите по-интелигентни и да се осъществи укрепването на мрежата. Субсидиите, отпуснати на всеки от операторите, са пропорционални на техния дял в общия брой ползватели на мрежата. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-7.18: „Иновативни инициативи за производство на енергия от възобновяеми източници“ на Фламандския регион

Тази мярка се състои в предоставяне на субсидии на дружества, инвестиращи в научноизследователски и развойни дейности, свързани с производството на иновативни технологии в областта на слънчевата енергия (фотоволтаични клетки, слънчеви топлинни системи, съхранение на енергия и включване в енергийни мрежи (електроенергия или топлинна енергия)), както и на дружества, инвестиращи в електрификацията на пристанищната инфраструктура във Фландрия (наземно електроснабдяване). За тази цел се отправя покана за представяне на проекти, насочена към проекти в тези две области. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-7.19: „Премахване на пречките пред енергията от възобновяеми източници“ на федералната държава

Тази мярка е насочена към намаляване на ограниченията в квартала на летищата (напр. разстояние от радарите, ограничения по отношение на височината, площ и местоположение на изключените зони), наложени от службите по контрол на въздушното движение върху изграждането на вятърни турбини, с оглед увеличаване на дела и ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници. Тази мярка се състои в рационализиране на аеронавигационните системи, въвеждане на нови технологии и оптимизиране на оперативните процедури, което ще допринесе за намаляване на защитените зони около летищата, като по този начин се освободи допълнително пространство за изграждане на нови вятърни паркове, като по този начин се увеличи делът и се ускори внедряването на енергия от възобновяеми източници. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

У.2 Етапни етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Следващи Забележка: | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | M/T | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 228 | Процедура за обжалване пред Държавния съвет (R-7.02) | M | Влизане в сила на законодателството | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона за съкращаване на процедурите за получаване на разрешения за енергия от възобновяеми източници |  |  |  | Т2 Г. | 2024 | (1) Влизане в сила на закона за реформиране на процедурите за обжалване на решения, свързани с инсталации за енергия от възобновяеми източници и енергийни инвестиции, пред Отдела за административни спорове на Държавния съвет. Този закон има за цел да съкрати процедурите за получаване на разрешения за енергия от възобновяеми източници чрез: - премахване на разпореждането за временна намеса, - ограничаване на срока, в който одитиращият орган представя своя доклад по случая, до 6 месеца, - изменение на процедурите за спиране, - даване на приоритет на случаите на енергиен преход, - съкращаване на времето, необходимо за разглеждане на производствата пред отделението за административно съдопроизводство, и - съкращаване на времето, необходимо за разглеждане на обикновен иск за отмяна, освен в случай на процесуален инцидент, до максимум 18 месеца. (2) Влизане в сила на кралския указ, който - разглежда приоритетно жалбите, свързани с внедряването на енергия от възобновяеми източници и с досиетата за енергийния преход, - определя ясно приоритетните решения за разглеждане на случаи, вътрешна организация и укрепване на камерите или секциите, за да се гарантира по-бързото третиране на процедурите за разглеждане на случаите на енергиен преход, - намалява времето, необходимо за разглеждане на жалби в тези случаи, на 15 месеца (с изключение на случаите на процедурни инциденти). |
| 229 | Задължение за големите потребители (R-7.03) | M | Влизане в сила на законодателството | Разпоредба в правния акт, указваща влизането в сила на разпоредби, въвеждащи задължението за монтиране на слънчеви панели за някои сгради |  |  |  | Т2 Г. | 2023 | Влизане в сила на постановлението, с което се въвежда задължение за инсталиране на фотоволтаични слънчеви панели за: (1) разположени във Фландрия сгради, които са свързани към пунктове за отвеждане на електроенергия, при които от календарната 2021 г. нататък се извършва изтегляне на повече от 1 GWh годишно, и (2) сградите на обществени организации, разположени във Фландрия, които са свързани към пунктове за отвеждане на електроенергия, при които от календарната 2021 г. нататък има над 250 MWh годишно. |
| 230 | Ускоряване на енергийния преход (R-7.04) | M | Влизане в сила на законодателството | Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на разпоредбите за преразглеждане на Закона за опазване на природата и преразгледаната референтна рамка за вятърната енергия |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | (1) Влизане в сила на реформата на Закона за опазване на природата, с която се опростяват процедурите за оценка на въздействието на проектите за съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми източници върху биологичното разнообразие в зони, които се определят като „зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници“. (2) Влизане в сила на преразгледаната референтна рамка за вятърната енергия с оглед на утвърждаването на по-висшия обществен интерес в областта на енергията от възобновяеми източници; адаптиране на разстоянието от мачтите до местообитанията, като се модулира задължението за монтиране на минимален брой мачти; адаптиране на амбициите на инсталациите за енергия от възобновяеми източници към най-добрите налични технологии. |
| 231 | Ускоряване на енергийния преход (R-7.04) | M | Влизане в сила на законодателството | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на разпоредби, забраняващи използването на въглища и мазут за отопление |  |  |  | Т2 Г. | 2025 | Влизане в сила на преразглеждането на Постановлението на валонското правителство относно енергийните характеристики на сградите, забрана на въглищата и мазут за отопление и топла вода за битови нужди в нови сгради, считано от 1 март 2025 г., и в съществуващи сгради от 1 януари 2026 г. |
| 232 | Плаваща слънчева енергия (I-7.16) | M | Пълномащабен демонстратор в експлоатация | Инсталиране и привеждане в действие |  |  |  | Т4 Г. | 2025 | Инсталиран и действащ демонстратор с плаващ слънчев панел с пълна мощност между 1 и 5 MW. |
| 233 | Оптимизиране на разпределението на енергията (I-7.17) | M | Предоставяне на субсидии на двата основни оператора на електроенергийната мрежа във Валонския регион | Писмено уведомление за предоставяне на субсидии от правителството на Валония |  |  |  | Т1 Г. | 2024 | Отпускане на субсидии на двамата основни оператори на електроенергийни мрежи във Валонския регион (пропорционално на дела им в общия брой ползватели на мрежата) с оглед на инсталирането на интелигентни измервателни уреди, внедряването на ИТ решения за управление на интелигентни мрежи или осъществяването на инвестиции за укрепване на мрежата. |
| 234 | Оптимизиране на разпределението на енергията (I-7.17) | M | Приключване на проекти | Одобрен окончателен доклад за проекта |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Завършване на инсталирането на интелигентни измервателни уреди, както и внедряване на ИТ решения за управление на интелигентни мрежи или инвестиции за укрепване на мрежата с най-малко 68 400 000 EUR. |
| 235 | Покана за иновативни инициативи за производство на енергия от възобновяеми източници (I-7.18) | M | Възлагане на поръчки по покани за представяне на проекти | Писмено уведомление за възлагане на обществена поръчка на успелите кандидати |  |  |  | Т2 Г. | 2024 | Възлагане на договори за проекти, насочени към инвестиции в брегово електрозахранване и РД за инициативи за производство на слънчева енергия, избрани чрез покана за представяне на проекти. |
| 236 | Покана за иновативни инициативи за производство на енергия от възобновяеми източници (I-7.18) | M | Приключване на проекти | Избрани проекти, които са завършени и оперативни |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Приключиха проектите, избрани чрез покана за представяне на проекти и съответните инвестиции в брегово електрозахранване и НИРД за инициативи за производство на слънчева енергия. |
| 237 | Премахване на пречките пред енергията от възобновяеми източници (I-7.19) | M | Приключване на проекти | Приключване на проекти от Skeyes и Defense |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Придобиване и инсталиране на 4 рентгенови радара от отбраната и новата технология за наблюдение — 40 модула за многослойни зони (WAM) от Skeyes. |
| 238 | Премахване на пречките пред енергията от възобновяеми източници (I-7.19) | M | Влизане в сила на регламента | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на регламента |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Влизане в сила на нов регламент за намаляване на ограниченията за граждански и военен контрол на въздушното движение около летищата по отношение на изграждането на вятърни турбини. |

Ф.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция I-7.20: „Офшорен енергиен остров“ на федералната държава

Тази инвестиционна мярка има за цел разработването на офшорен енергиен център („енергиен остров“) в белгийската част на Северно море. Изграждането на този енергиен център има две основни цели. Първо, тя позволява свързването на най-малко 3,15 GW бъдеща вятърна енергия от разположени в морето инсталации към електроенергийната мрежа на сушата. Второ, тя улеснява интеграцията и вноса на повече енергия от възобновяеми източници във и около Северно море чрез свързване с други държави или региони. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Ф.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Следващи Брой | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | M/T | Име | Качествени индикатори (за ключов етап) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 239 | Офшорен енергиен остров (I-7.20) | M | Финализиране на проучванията на FEED и околната среда | Публикуване на FEED и проучвания в областта на околната среда |  |  |  | Т4 Г. | 2022 | Финализиране на FEED (предварителен инженерен проект) и екологични проучвания за мярката „Морски енергиен остров“. Островът трябва да бъде готов за кабели за връзка в морето между брега и енергийния остров. Островът дава възможност за взаимосвързаност с друга (и) държава (и). |
| 240 | Офшорен енергиен остров (I-1.7.20) | M | Получени екологични разрешителни за енергиен остров | Получени екологични разрешителни за енергиен остров |  |  |  | Т3 Г. | 2023 | Екологични разрешителни, получени от оператора на преносната система за енергиен остров в Северно море, които се състоят от пет хектара полезна площ и екологични разрешителни за разполагането на кабели за свързване в морето между брега и енергийния остров. |
| 241 | Офшорен енергиен остров (I-7.20) | M | Приключване на работите, свързани с енергийния остров | Приключване на строителните работи |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Завършване на строителните работи, свързани с енергийния остров, които включват пет хектара полезна площ и са готови за кабели за свързване в морето между брега и енергийния остров. Островният остров дава възможност за бъдеща връзка с друга (и) държава (и). |

Ф. КОМПОНЕНТ 7.4: Мобилност

Мерките, предложени в рамките на този компонент от белгийския план за възстановяване и устойчивост, имат за цел да подкрепят автомобилния транспорт с ниски емисии и да подпомогнат преминаването към други видове транспорт чрез инвестиции в железопътния транспорт.

Компонентът допринася за изпълнението на специфични за всяка държава препоръки 2022.4 и 2023.4 за намаляване на цялостната зависимост от изкопаеми горива чрез насърчаване на използването и доставките на обществен транспорт, както и на екологосъобразната мобилност.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Ф.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция I-7.21: „Екологизиране на автобусния парк — RBC“ на регион Брюксел-столица

Тази мярка е била част от инвестиция I-3.17: „Екологизиране на автобусния парк — RBC“, по компонент 3.3: Екологизиране на автомобилния транспорт. Мярката се състои в придобиването на допълнителни електрически автобуси: 23 M3 съчленени подови настилки и 24 стандартни електрически автобуса. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-7.22: „Зарядни станции — FED“ на федералната държава

Тази мярка е била част от инвестиция I-3.18: „Зарядни станции — FED“, в компонент 3.3: Екологизиране на автомобилния транспорт. Инвестицията ще позволи разгръщането на 1 832 двупосочни зарядни станции за електрически автомобили след преразглеждането на данъчния стимул, посочен в инвестиция I-3—18 „Станции за зареждане — FED“, за да се включи възможността за приспадане на разходите за тези двупосочни станции за зареждане. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-7.23: „Обществено светодиодно осветление“ на Фламандския регион

Тази инвестиция се състои в замяна на стари осветители (оборудвани с натриеви лампи с високо и ниско налягане) със светодиодни осветители на автомагистрали и в тунели във Фламандския регион. Тази инвестиция включва инсталирането на 18 500 светодиодни осветителя на автомагистрали и 4 250 светодиодни осветители в пет тунела. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция I-7.24: „Железопътна — ефективна мрежа“ на федералната държава

Тази мярка е била част от инвестиция I-3.10: „Железопътна — ефективна мрежа“ на федералната държава, в раздел 3.2: Прехвърляне на товари. Мярката се състои от електрификация на железопътна линия 11. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Ф.2 Етапни етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Следващи Забележка: | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | M/T | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 242 | Екологизиране на автобусния парк — ЗФП (I-7.21) | T | Електрически автобуси в експлоатация |  | Брой | 12 | 59 | Т2 Г. | 2026 | 23 M3 съчленени електрически автобуси с нисък под и 24 стандартни електрически автобуса се доставят и въвеждат в експлоатация. |
| 243 | Зарядни станции — FED (I-7.22) | T | Разполагане на двупосочни зарядни станции |  | Брой | 0 | 1 832 | Т2 Г. | 2026 | Внедряване на 1 832 двупосочни станции за зареждане. |
| 244 | Обществено светодиодно осветление — VLA (I-7.23) | T | Монтирано светодиодно осветление |  | Брой | 0 | 22 750 | Т2 Г. | 2026 | 18 500 светодиодни осветителя, монтирани на автомагистрали, и 4 250 светодиодни лампи, монтирани в пет тунела. |
| 245 | Ефективна железопътна мрежа — FED (I-7.24) | T | Електрификация на железопътните линии |  | Брой (или km) | 0 | 13 | Т2 Г. | 2026 | Завършена е електрификацията на 13 км релсов път (в двете посоки) на линия 11. |

Х.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция I-7.25: „Инфраструктура за зареждане на автобуси“ на регион Брюксел-столица

Тази инвестиция се състои в изграждането на инфраструктура за зареждане на електрически автобуси в регион Брюксел-столица. Инфраструктурата за зареждане включва станции за зареждане за нощта и възможности за зареждане със съответната електрическа инфраструктура в едно автобусно депо, както и алтернативни станции за зареждане със съответната електрическа инфраструктура в пет автогара на автобусни линии. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Х.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Следващи Забележка: | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | M/T | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 246 | Инфраструктура за зареждане на автобуси — ЗФП (I-7.25) | T | Инсталирана инфраструктура за зареждане |  | Брой | 0 | 92 | Т2 Г. | 2026 | Завършване на инсталирането на 76 станции за зареждане през нощта и 16 възможности (със съответната електрическа инфраструктура) в едно автобусно депо и в пет автогари на автобусни линии. |  |

Х. ОДИТ И КОНТРОЛ

Х.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Преди подаването на първото искане за плащане започва да функционира система от регистри за записване и съхранение на всички съответни данни, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост — постигането на ключовите етапи и целите, данните за крайния получател, изпълнителите, подизпълнителите и действителните собственици. Белгия представя специален одитен доклад преди първото искане за плащане, потвърждаващ ефективността на функционалните възможности на системата от регистри.

Освен това, както и преди да отправи първото искане за плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост, Белгия ще гарантира, че се въвеждат подходящи механизми за координация, включително кръстосани проверки, на равнището на координиращия орган на междуфедерално равнище, което позволява да се избегне двойно финансиране от Механизма и други програми на Съюза в съответствие с принципа на добро финансово управление.

С цел да се осигурят стабилни системи за вътрешен контрол, съответстващи на специфичната структура на Белгия, координиращите органи, при необходимост в сътрудничество с изпълнителните органи, адаптират своите процедурни наръчници, описващи системата за управление и контрол, и издават указания на изпълнителните органи. Наръчниците/документите включват процедури за получаване на увереност за подписването на декларациите за управлението, придружаващи искането за плащане, подадено до Комисията.

Освен това, когато на Инспектората на финансите е възложена отговорността за този контрол, координиращите органи приемат и изпращат съобщение до Инспектората по финанси относно предварителната проверка на съответствието с правото на Съюза и националното право и защитата на финансовите интереси на Съюза, която се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/241.

И накрая, координиращите органи издават инструкции на всички изпълнителни органи относно предварителната проверка на риска от конфликт на интереси при изпълнението на мерките по МВУ преди подписването на договори или възлагането на безвъзмездни средства. Това включва задължителни декларации за липса на конфликт на интереси от страна на лицата, участващи на всички етапи от процедурите за подбор както за поканите за участие в търгове, така и за поканите за проекти, и въз основа на риска — използването на подходящ инструмент за оценка на риска за извършване на проверките за конфликт на интереси, посочени в инструкциите.

Ключови етапи 250 и 251 по тази мярка се изпълняват към момента на подаване на следващото искане за плащане до Комисията след приемането на настоящото решение за изпълнение и са предварително условие за всяко бъдещо плащане.

Х.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Сл. Нб. | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| 209 | Мониторинг и изпълнение на плана | M | Система от регистри за одит и контрол: информация за мониторинг на изпълнението на МВУ | Одитен доклад, потвърждаващ функциите на системата от регистри |  |  |  | Преди първото искане за плащане | Преди първото искане за плащане | Създава се и функционира система от регистри за наблюдение на изпълнението на МВУ. Системата включва най-малко следните функционални възможности: а) събиране на данни и мониторинг на постигането на ключовите етапи и целите; б) събира, съхранява и осигурява достъп до данните, изисквани съгласно член 22, параграф 2, буква г), подточки i) — iii) от Регламента заМВУ. |
| 210 | Мониторинг и изпълнение на плана | M | Защита на финансовите интереси на ЕС | Изпълнение на договореностите |  |  |  | Преди първото искане за плащане | Преди първото искане за плащане | Прилагането на подходящи механизми за координация, включително кръстосани проверки, се въвежда на равнището на координиращия орган на междуфедерално равнище, което позволява да се избегне двойно финансиране от механизма и други програми на Съюза в съответствие с принципа на доброто финансово управление. |
| 250 | Мониторинг и изпълнение на плана | M | Адаптиране на системата за управление и контрол на плана за възстановяване и устойчивост | Адаптирано процедурно ръководство и инструкции за изпълнителните органи. Приемане и изпращане на съобщение до Инспектората по финанси, когато е уместно. |  |  |  | Преди второто искане за плащане | Преди второто искане за плащане | Координиращите органи в белгийския план за възстановяване и устойчивост, в сътрудничество с изпълнителните органи, ако е необходимо, адаптират своя наръчник с процедури/документи, в който се описва тяхната система за управление и контрол, и издават съответни инструкции на изпълнителните органи с цел укрепване на рамката за предотвратяване, разкриване и коригиране на всички сериозни нередности, като измами, конфликт на интереси, корупция и двойно финансиране. Актуализираният процедурен наръчник и свързаните с него инструкции включват най-малко: а) Разпоредби за стратегии/политики за борба с измамите и за борба с корупцията във всички изпълнителни органи, като се вземат предвид всички елементи, посочени в Насоките относно оценката на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите за ЕСИФ за периода 2014—2020 г.; б) Процедури, гарантиращи, че лицата, които подписват декларацията (ите) за управлението до Комисията, получават увереност относно задоволителното изпълнение на ключовите етапи и целите, определени в плана за възстановяване и устойчивост, че средствата са управлявани в съответствие с всички приложими правила, по-специално правилата за избягване на конфликти на интереси, измами, предотвратяване на корупцията и двойно финансиране; в) Разпоредби, изискващи функционални вътрешни и външни канали за подаване на сигнали за нередности в рамките на всички органи; г) Разпоредби, изискващи проверки на място от изпълнителните органи или координиращия орган (регион Брюксел-столица), с особен акцент върху защитата на финансовите интереси на Съюза; д) Процедури за докладване на нередности на OLAF и други компетентни органи в рамките на всички органи; е) Процедури във връзка с проверката на спазването на правото на Съюза и националното право, по-специално по отношение на обществените поръчки и държавната помощ, в рамките на изпълнителните органи. Освен това, когато на Инспектората на финансите е възложена отговорността за този контрол, съответният координиращ орган приема и изпраща съобщение до Инспектората по финанси във връзка с предварителните проверки за спазването на правото на Съюза и националното право и за защитата на финансовите интереси на Съюза, които се извършват в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/241. |
| 251 | Мониторинг и изпълнение на плана | M | Предотвратяване, разкриване и възпиране на конфликти на интереси | Издадени инструкции |  |  |  | Преди второто искане за плащане | Преди второто искане за плащане | Координиращите органи в белгийския план за възстановяване и устойчивост издават инструкции на всички изпълнителни органи по отношение на предварителните проверки преди подписването на договора или възлагането на безвъзмездните средства относно риска от конфликт на интереси при изпълнението на мерките по МВУ. Това включва i) задължителни декларации за липса на конфликт на интереси от страна на лицата, участващи на всички етапи от процедурите за подбор както за поканите за участие в търгове, така и за поканите за проекти, и ii) въз основа на риска — използването на подходящ инструмент за оценка на риска с оглед на извършването на проверките за конфликт на интереси, посочени в инструкциите. Указанията определят конфликта на интереси в съответствие с член 61 от Финансовия регламент. |

# Прогнозни общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост

Прогнозните общи разходи за изменения план за възстановяване и устойчивост, включително главата за REPowerEU на Белгия, възлизат на 5 299 439 854 EUR. Прогнозните общи разходи за главата за REPowerEU възлизат на 725 603 658 EUR. По-специално прогнозните общи разходи за мерките, посочени в член 21в, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2023/435, възлизат на 0 EUR, докато разходите за другите мерки в главата за REPowerEU са 725 603 658 EUR.

# РАЗДЕЛ 2: ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

- Финансов принос

Вноските, посочени в член 2, параграф 2, се организират по следния начин:

Първа вноска (безвъзмездна подкрепа):

| Следващи. nb | Наименование на мярката | M/T | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | Цифровизация на SPF (I-2.05) (подмярка 1: Цифрова трансформация на правосъдието) | M | Управление на проекти за цифровата трансформация на правосъдието след приемането на указ |
| 70 | Регионална платформа за обмен на данни (I-2.10) | M | Възлагане на обществената поръчка |
| 72 | Цифровизация на гражданските и бизнес процесите (I-2.11) | M | Въвеждане в експлоатация на нови цифрови платформи |
| 89 | Въвеждане на 5G — Национален план за фиксиран и мобилен широколентов достъп (R-2.03) | M | Инструментариум на ЕС за свързаност |
| 90 | Въвеждане на 5G — Национален план за фиксиран и мобилен широколентов достъп (R-2.03) | M | Публикуване на законодателната рамка за разпределяне на радиочестотния спектър за 5G |
| 110 | Бюджет за мобилност (R-3.02) | M | Приемане на бюджета за мобилност |
| 116 | Стимулиране на транспорта с нулеви емисии — СЛА (R-3.06) | M | Приемане на рамка за разгръщането на инфраструктура за зареждане във Фламандския регион |
| 120 | Станции за зареждане — FED (I-3.18) | M | Приемане на данъчния стимул за изграждане на частни и полупублични зарядни точки |
| 126 | Служебни автомобили с нулеви емисии (R-3.03) | M | Приемане на закон за реформиране на схемата за корпоративно данъчно облагане на автомобилите |
| 135 | Персонализирано ориентиране в задължителното образование (I-4.03) | M | Приемане на нова регулаторна рамка, която определя условията за намеса на системата |
| 137 | Цифрова трансформация за училищата в Брюксел (I-4.05) | T | Оборудване на училищата/институциите с подходящи ИКТ устройства и инфраструктура за подобряване на цялостното функциониране на образователните системи |
| 150 | Развитие на комунални жилища и жилища за уязвими лица (I-4.12) | M | Валонска стратегия за деинституционализация (здравна политика на Валония) |
| 157 | Пенсия и край на кариерата (R-4.07) | M | Предложение за пенсионна реформа |
| 172 | Сметка за обучение (R-5.03) | M | Федерална реформа за развиване на индивидуалното право на обучение на служителите |
| 173 | Сметка за обучение (R-5.03) | M | Федерална реформа, създаваща стимули за дружествата да предоставят обучение |
| 177 | Реформа на подкрепата за търсещите работа във Валония (R-5.05) | M | Реформа на подкрепата за търсещите работа във Валония |
| 196 | Управление на кръговата Фландрия (R-5.09) | M | Стартиране на ръководната група на Кръгова Фландрия |
| 205 | Прегледи на разходите (R-6) | M | Пилотен преглед на разходите или интегриране в бюджетния процес (1) |
| 209 | Мониторинг и изпълнение на плана | M | Система от регистри за одит и контрол: информация за мониторинг на изпълнението на МВУ |
| 210 | Мониторинг и изпълнение на плана | M | Защита на финансовите интереси на ЕС |
|  | Размер на вноската |  | 000EUR 973 994 |

Втора вноска (безвъзмездна подкрепа):

| Следващи. nb | Наименование на мярката | M/T | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подобрена схема за отпускане на безвъзмездни средства в областта на енергетиката във Фламандския регион (R-1.01) | M | Подобрени схеми за отпускане на безвъзмездни средства в областта на енергетиката във Фландрия |
| 2 | Подобрена схема за отпускане на безвъзмездни средства в областта на енергетиката в регион Брюксел-столица (R-1.02) | M | Влизане в сила в Брюксел на нов регламент относно схемите за безвъзмездни средства в областта на енергетиката |
| 3 | Подобрена схема за отпускане на безвъзмездни средства в областта на енергетиката на немскоезичната общност (R-1.03) | M | Влизане в сила на нов регламент относно схемите за енергийни субсидии в немскоезичната общност |
| 11 | Саниране на обществени сгради (I-1.08) | M | Адаптиране на наредбата за електроенергията с цел въвеждане на обслужване на едно гише за обновяване |
| 18 | Промишлена верига за създаване на стойност за прехода към водород (I-1.15) | M | Възлагане на поръчки в рамките на поканата за участие в търг |
| 21 | Промишлена верига за създаване на стойност за прехода към водород (I-1.16) | M | Възлагане на договори за проекти за ВПОИ в областта на водорода |
| 22 | Промишлена верига за създаване на стойност за прехода към водород (I-1.16) | M | Възлагане на договори за водородни проекти, които не са ВПОИ |
| 24 | Промишлена верига за създаване на стойност за прехода към водород (I-1.17) | M | Възлагане на договори за проекти за ВПОИ в областта на водорода |
| 27 | Развитие на нисковъглеродната промишленост (I-1.18) | M | Възлагане на договори |
| 45 | Киберсигурност и устойчиво цифрово общество (I-2.01) | M | Провеждане на първата кампания за повишаване на осведомеността в областта на киберсигурността |
| 54 | Цифровизация на SPF (I-2.05) (подмярка: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 и 12) | M | Определени са изискванията |
| 57 | Цифровизация на SPF (I-2.05) (подмярка 1: Цифрова трансформация на правосъдието) | M | Публикуване на онлайн портала JustOnWeb |
| 62 | електронни здравни услуги и здравни данни (I-2.06) | M | Влизане в сила на закона за създаване на Органа за здравни данни |
| 63 | електронни здравни услуги и здравни данни (I-2.06) | M | Проектиране и решение за подпроектите |
| 68 | Цифровизация на фламандското правителство (I-2.09) | M | Възлагане на обществена поръчка за 11 проекта |
| 78 | Електронно правителство: тръжна процедура (R-2.02) | M | Влизане в сила на нов регулаторен контекст |
| 81 | Разработване на институт за ИИ с цел използване на тази технология за посрещане на обществени предизвикателства (I-2.14) | M | Приключване на пилотни проекти от ИИ за Института за общо благо |
| 91 | Въвеждане на 5G — Национален план за фиксиран и мобилен широколентов достъп (R-2.03) | M | Търг 5G |
| 92 | Въвеждане на 5G — Национален план за фиксиран и мобилен широколентов достъп (R-2.03) | M | Прилагане на инструментариума за свързаност със статус |
| 93 | Въвеждане на 5G — Национален план за фиксиран и мобилен широколентов достъп (R-2.03) | M | Преразглеждане на законодателната рамка на трите региона относно радиационните стандарти |
| 103 | Дейности по обновяване на железниците и достъпност на гарите (I-3В) | T | Приключване на ремонтни и модернизационни работи на железопътната линия и работи по достъпност на гарите (стъпка 1) |
| 112 | Интелигентен транспорт (I-3.15) | M | Приложението Smart Move функционира |
| 117 | Станции за зареждане — VLA (I-3.19) | M | Възлагане на концесии за инфраструктура за зареждане |
| 118 | Станции за зареждане — RBC (R-3.05) | M | Приемане на постановление за определяне на стандартите за сигурност и на план за изграждане на инфраструктура |
| 119 | Станции за зареждане — WAL (R-3.04) | M | Приемане на план за разполагане на станции за зареждане с електроенергия |
| 131 | Предоставяне на цифрово оборудване и ИТ инфраструктура на училищата (I-4) | T | Оборудване на училищата/институциите с подходящи ИКТ устройства и инфраструктура за подобряване на цялостното функциониране на образователните системи |
| 136 | Персонализирано ориентиране в задължителното образование (I-4.03) | T | Разгръщане на засилен механизъм за подкрепа на нуждаещите се студенти |
| 149 | Digibank (I-4.11) | T | Подписване на партньорства за насърчаване на цифровото приобщаване |
| 156 | Пенсия и край на кариерата (R-4.07) | M | План за действие, основан на резултатите от конференцията по заетостта |
| 164 | Офанзива за учене и професионално развитие (I-5.04) | T | Подкрепа за отпуски за обучение и предлагане на онлайн обучение във Фландрия |
| 167 | Учене и кариерно развитие (I-5.04) | M | Подкрепа за временно безработните във Фландрия |
| 168 | Учене през целия живот във Фламандската общност (R-5.04) | M | Документ за визия относно профила за учене и професионално развитие във Фландрия |
| 169 | Цифрови умения (I-5.06) | T | Разработване на предложения за електронно обучение във Фландрия |
| 186 | Укрепване на НИРД (I-5.11) | M | Възлагане на обществени поръчки за научноизследователски и инфраструктурни проекти |
| 189 | Преместване на храни и разработване на логистични платформи (I-5.12) | T | Подкрепа за 30 проекта за преместване на хранителни продукти, четири нововъзникващи сектора и 5 инфраструктурни единици |
| 193 | Реформа — Процедури за издаване на разрешителни и обжалване (R-5.06) | M | Реформа на екологичното разрешително и процедурите за обжалване |
| 194 | Реформа — Разширяване на базата за иновации (R-5.07) | M | Реформа на регламента за подкрепа на иновациите |
| 195 | Брюкселска регионална стратегия за икономически преход (R-5.08) | M | Приемане на регионалната стратегия за икономически преход |
| 197 | Център за рециклиране (I-5.14) | T | Възлагане на шест обществени поръчки за съоръжения за рециклиране |
| 201 | Внедряване на кръговата икономика във Валония (I-5.16) | M | Възлагане на обществени поръчки за проекти за насърчаване на кръговата икономика във Валония |
| 206 | Прегледи на разходите (R-6) | M | Преглед на разходите — интегриране в бюджетния процес (1) или приключване на пилотния проект |
| 213 | Подобрена схема за енергийни субсидии на Фламандския регион (I-7.02) | M | Схема за увеличаване на енергийните субсидии на Фламандския регион |
| 250 | Мониторинг и изпълнение на плана | M | Адаптиране на системата за управление и контрол на плана за възстановяване и устойчивост |
| 251 | Мониторинг и изпълнение на плана | M | Предотвратяване, разкриване и възпиране на конфликти на интереси |
|  | Размер на вноската |  | 6101 006 646 EUR |

Трета вноска (безвъзмездна подкрепа):

| Следващи. nb | Наименование на мярката | M/T | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Обновяване на частни и социални жилища (I-1A) | T | Обновяване на частни жилищни и социални жилища (стъпка 1) |
| 9 | Обновяване на частни и социални жилища (R-1.01, iii) | T | Отпускане на безвъзмездни средства за битови батерии във Фландрия |
| 38 | Биологично разнообразие и адаптиране към изменението на климата (I-1.22) | M | Възлагане на договори за проекти за създаване на два национални парка |
| 41 | Син пакт (I-1.24) | M | Стартиране на проекти за укрепване на биологичното разнообразие и/или смекчаване на последиците от изменението на климата |
| 42 | Син пакт (I-1.24) | M | Закупуване на земя за укрепване на биологичното разнообразие и/или смекчаване на последиците от изменението на климата |
| 47 | Киберсигурност и устойчиво цифрово общество (I-2.01) | M | Глобална рамка за управление на киберсигурността в рамките на Министерството на външните работи |
| 58 | Цифровизация на SPF (I-2.05) (подмярка 1: Цифрова трансформация на правосъдието) | M | Вътрешна централизация на съдебните решения |
| 77 | Опростяване на административните процедури (R-2.01) | M | Влизане в сила на мерки за опростяване на онлайн създаването на предприятия |
| 82 | Разработване на институт за ИИ с цел използване на тази технология за посрещане на обществени предизвикателства (I-2.14) | M | Екип от експерти, създаден в рамките на Института за ИИ за общото благо |
| 99 | Подобряване на обществения транспорт във Валония (I-3B) | T | Начало на основните инфраструктурни работи за автобусите (интелигентни пътни сигнали и леко метро (Шарлероа)) |
| 104 | Дейности по обновяване на железниците и достъпност на гарите (I-3В) | T | Приключване на ремонтни и модернизационни работи на железопътната линия и работи по достъпност на гарите (стъпка 2) |
| 111 | Резултати на SNCB/INFRABEL (R-3.01) | M | Одобряване на новите договори за изпълнение на NMBS-SNCB и Infrabel и на многогодишния инвестиционен план, |
| 113 | Безвъзмездни средства за прехвърляне на товари (I-3.14) | T | Първи 4375 нови заявления за безвъзмездни средства за преминаване към други видове транспорт |
| 121 | Станции за зареждане (I-3F) | T | Допълнителни оперативни полупублични и обществени зарядни точки (стъпка 1) |
| 124 | Измами с емисии (R-3.07) | M | Приемане на правната рамка за мониторинг на емисиите от превозни средства във Фландрия |
| 127 | Digisprong (R-4.01) | M | Приемане на нова рамка за ИКТ за задължително образование във Фландрия |
| 128 | Фонд за повишаване на висшето образование (R-4.02) | M | Документ за визия за ориентирано към бъдещето, гъвкаво и цифрово висше образование |
| 134 | Фонд за развитие на висшето образование (I-4.02) | T | Подобряване на предлагането на висше образование във Фландрия, за да стане то по-ориентирано към бъдещето и гъвкаво |
| 140 | Борба с дискриминацията на пазара на труда (R-4.04) | M | Адаптирана регулаторна рамка и подобрено прилагане на разграничителни тестове |
| 141 | Приобщаващ пазар на труда (R-4.06) | T | Приключване на секторни действия за недопускане на дискриминация |
| 142 | Приобщаващ пазар на труда (R-4.06) | T | Нова интегрирана пътека за новодошлите |
| 143 | Стратегия за преквалифициране (I-4.07) | M | Отпускане на безвъзмездни средства, свързани с инициативи за социални иновации |
| 154 | Изграждане и обновяване на инфраструктура за грижи за деца в ранна детска възраст (I-4.13) | T | Възлагане на поръчки за строителни работи за организаторите на проекти |
| 159 | A6K/E6K Център за цифрови и технологични иновации и обучение (I-5.01) | M | Дейност, развивана чрез A6K-E6K |
| 174 | Сметка за обучение (R-5.03) | M | Разпоредби в постановлението, указващи влизането в сила |
| 175 | Режим на натрупване и мобилност към сектори с недостиг (R-5.01) | M | Федерална реформа на режима на кумулация |
| 176 | Режим на натрупване и мобилност към сектори с недостиг (R-5.01) | M | Федерална реформа на мобилността в сектори с недостиг |
| 184 | Р-Г: Свеждане до минимум на отпадъците по време на демонтаж (I-5.10) | M | Възлагане на обществена поръчка за изграждане на съоръжение за обработка на материали (MaT) |
| 207 | Прегледи на разходите (R-6) | M | Преглед на разходите — интегриране в бюджетния процес (1) или (2) |
| 229 | Задължение за големите потребители (R-7.03) | M | Влизане в сила на законодателството |
|  | Размер на вноската |  | 283EUR 711 711 |

Четвърта вноска (безвъзмездна подкрепа):

| Следващи. nb | Наименование на мярката | M/T | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Обновяване на частни и социални жилища (I-1A) | T | Обновяване на частни жилищни и социални жилища (стъпка 2) |
| 12 | Саниране на обществени сгради (I-1Б) | T | Саниране на обществени сгради (стъпка 1) |
| 15 | Регулаторна рамка за пазара на „Хоризонт 2“ (R-1.04) | M | Влизане в сила на новите или изменените законови и подзаконови актове, за да се даде възможност за развитие на пазара на „Хоризонт 2“ |
| 15а | Регулаторна рамка за пазара на CO2 във Фландрия (R-1.05) | M | Влизане в сила на новите или изменените укази и свързаните с тях разпоредби, за да се даде възможност за развитие на пазара на CO2 във Фландрия |
| 15ter | Регулаторна рамка за пазара на CO2 във Валония (R-1.06) | M | Влизане в сила на новите или изменените укази и свързаните с тях разпоредби, за да се даде възможност за развитие на пазара на CO2 във Валония |
| 19 | Промишлена верига за създаване на стойност за прехода към водород (I-1.15) | M | Възлагане на поръчки в рамките на 2-рата покана за представяне на оферти |
| 36 | Биологично разнообразие и адаптиране към изменението на климата (I-1.22) | T | Приложени мерки за управление на земята (гори, защитени зони) и преосмисляне на текущи проекти |
| 44 | Киберсигурност и устойчиво цифрово общество (I-2.01) | T | Уведомление за възлагане на осем обществени поръчки |
| 46 | Киберсигурност и устойчиво цифрово общество (I-2.01) | T | Инструменти за повишаване на киберустойчивостта, достъпни за широката общественост |
| 51 | Цифровизация на IPSS (I-2.04) (подмярка 2) | T | Всички комуникации на Публичния институт за социална сигурност (IPSS) са цифрови и данните са централизирани/консолидирани |
| 59 | Цифровизация на SPF (I-2.05) (подмярка 1: Цифрова трансформация на правосъдието) | M | База данни за събиране на данни в реално време |
| 71 | Регионална платформа за обмен на данни (I-2.10) | T | 10 публични администрации получават подкрепа за разгръщането на проекти на регионалната платформа за данни |
| 79 | Електронно правителство: тръжна процедура (R-2.02) | M | Прилагане на новия инструмент |
| 83 | Разработване на институт за ИИ с цел използване на тази технология за посрещане на обществени предизвикателства (I-2.14) | T | Услуги в областта на ИИ, предоставяни от Института за общо благо |
| 94 | Велосипедна инфраструктура (I-3A) | M | Начало на всички проекти за колоездене и ходене пеша |
| 95 | Велосипедна инфраструктура (I-3A) | T | Нови и ремонтирани велосипедни пътища |
| 102 | Подобряване на обществения транспорт във Валония (I-3B) | M | Подписване на ревизиран договор за обществена услуга на OTW („Organisme de Transport de Wallonie“) |
| 109 | Going Live of rail IT модули (I-3E) | T | Влизане в действие на ИТ модулите на железопътния транспорт |
| 114 | Екологизиране на автобусния парк (I-3G) | T | Официален ред за зелени автобуси и свързаната с тях инфраструктура за зареждане във Фландрия и Брюксел |
| 125 | Измами с емисии (R-3.07) | M | ИТ система, която обединява данни за емисиите със наблюдения на периодични технически инспекции и инспекции за пътна безопасност при експлоатация |
| 129 | Глобален план за действие срещу преждевременното напускане на училище (R-4.03) | M | Нов всеобхватен план за борба с отпадането от училище |
| 138 | Цифрова трансформация за училищата в Брюксел (I-4.05) | T | Оборудване на училищата/институциите с подходящи ИКТ устройства и инфраструктура за подобряване на цялостното функциониране на образователните системи |
| 139 | Стратегия за преквалифициране (R-4.05) | M | Приемане на нормативни текстове от правителството на Брюксел за насърчаване на интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда |
| 144 | Стратегия за преквалифициране (I-4.07) | T | Профил на компетентност и съвети за работа |
| 146 | Електронно приобщаване за Белгия (I-4.08) | T | Отпускане на безвъзмездни средства |
| 147 | Цифрови платформи за затворници (I-4.09) | T | Приключване на въвеждането |
| 148 | Пол и труд (I-4.10) | T | Участие на жените в проекти на място |
| 151 | Развитие на комунални жилища и жилища за уязвими лица (I-4.12) | T | Възлагане на част от строителните работи |
| 158 | Пенсия и край на кариерата (R-4.07) | M | Приемане на пенсионната реформа |
| 165 | Учене и кариерно развитие (I-5.04) | T | Подкрепа за предприятията във Фландрия чрез проверки на компетентността и покани за представяне на проекти |
| 166 | Стратегия за съживяване на пазара на труда, съсредоточена върху ефективността и оптимизирането на политиките за активизиране и обучение (I-5.05) | T | Подкрепа за активизиране на търсещите работа и работниците в Брюксел |
| 170 | Цифрови умения (I-5.06) | M | Цифрови инструменти и услуги за гражданите, работодателите и фламандските публични служби по заетостта (VDAB), изцяло внедрени във Фландрия |
| 180 | Нуклеарна медицина (I-5.08) | M | Финализиран технологичен пакет |
| 188 | Преместване на храни и разработване на логистични платформи (I-5.12) | M | Възлагане на обществени поръчки за строителство от 2-те междуобщински дружества (SPI, IGRETEC) за изграждане на инфраструктура в хранителния сектор |
| 199 | Белгия изгражда контракулярно циркулярно писмо (I-5.15) | M | Възлагане на обществени поръчки за кръгови проекти |
| 208 | Прегледи на разходите (R-6) | M | Последващ анализ на прегледа на разходите |
| 211 | Преразглеждане на кодекса за въздуха, климата и енергетиката — RBC (R-7.01) | M | Нови задължения за саниране на сгради |
| 212 | Подобрена схема за енергийни субсидии — RBC (I-7.01) | T | Енергийни субсидии за домакинства с ниски доходи |
| 214 | Енергийни субсидии — немскоезична общност (I-7.03) | T | Обновяване на частни жилища |
| 219 | Изследователска платформа за енергиен преход (I-7.11) | M | Освобождаване на обществени поръчки за оборудване |
| 221 | Инфраструктура за внос на енергия (I-7.12) | M | Възлагане на договори в рамките на поканата за представяне на проекти |
| 223 | Призив за декарбонизация на промишлеността (I-7.13) | M | Възлагане на договори в рамките на поканата за представяне на проекти |
| 228 | Процедура за обжалване пред Държавния съвет (R-7.02) | M | Влизане в сила на законодателството |
| 230 | Ускоряване на енергийния преход (R-7.04) | M | Влизане в сила на законодателството |
| 233 | Оптимизиране на разпределението на енергията (I-7.17) | M | Предоставяне на субсидии на двата основни оператора на електроенергийната мрежа във Валонския регион |
| 235 | Покана за иновативни инициативи за производство на енергия от възобновяеми източници (I-7.18) | M | Възлагане на поръчки по покани за представяне на проекти |
| 248 | SMELD — ЗАХРАНЕНИ (I-5.18) | M | Подготвително проучване на изискванията за монтиране на топилната пещ |
|  | Размер на вноската |  | 2471 022 767 EUR |

Пета вноска (безвъзмездна подкрепа):

| Следващи. nb | Наименование на мярката | M/T | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Обновяване на частни и социални жилища (I-1A) | T | Саниране на частни жилищни и социални жилища (стъпка 3) |
| 13 | Саниране на обществени сгради (I-1Б) | T | Саниране на обществени сгради (стъпка 2) |
| 20 | Промишлена верига за създаване на стойност за прехода към водород (I-1.15) | M | Приключване на всички възложени проекти в поканите за участие в търг |
| 49 | Киберсигурността: 5G (I-2.02) | M | Засилен капацитет на съдебната полиция за прихващане в контекста на 5G |
| 50 | Киберсигурността: Прихващане и защита на NTSU/CTIF (I-2.03) | M | Цифров регистър на прихванатите лични комуникации, управляван от Националното звено за техническа и тактическа поддръжка на белгийската федерална полиция |
| 60 | Цифровизация на SPF (I-2.05) (подмярка 1: Цифрова трансформация на правосъдието) | M | Нова деловодна система за седем субекта |
| 61 | Цифровизация на SPF (I-2.05) (подмярка 10: Единен цифров портал) | M | Разработено е предният интерфейс |
| 64 | набор от здравни данни за електронните здравни услуги (I-2.06) | M | Пълно разгръщане на проекта |
| 65 | Цифровизация на ЕДИН (I-2.07) | M | Въвеждане в експлоатация на нови цифрови платформи |
| 69 | Цифровизация на фламандското правителство (I-2.09) | M | Разработване на 4 нови цифрови функции |
| 73 | Цифровизация на гражданските и бизнес процесите (I-2.11) | T | Въвеждане в експлоатация на 3 онлайн платформи (разрешително за градоустройствено планиране, информация за градоустройственото планиране и екологично разрешително) |
| 84 | Подобряване на свързаността на 35 бизнес парка във Валония (I-2.15) | T | Оптична свързаност за 35 бизнес парка |
| 100 | Подобряване на обществения транспорт във Валония (I-3B) | T | Привеждане в действие на интелигентни светофари |
| 106 | Canal Albert и Trilogiport (I-3.11) | M | Възлагане на договори за строителство на мостовете над Canal Albert/и на нова платформа в Trilogiport |
| 108 | Отключване на свободно достъпни данни за приложение за интелигентна мобилност (I-3D) | T | Отключване на свободно достъпни данни за приложение за интелигентна мобилност |
| 115 | Екологизиране на автобусния парк (I-3G) | T | Зелени автобуси, въведени в експлоатация, и технически пригодени депа във Фландрия, Брюксел и Валония |
| 122 | Станции за зареждане (I-3F) | T | Допълнителни оперативни частни, полупублични и публични зарядни точки (стъпка 2) |
| 145 | Стратегия за преквалифициране (I-4.07) | T | Път за устойчива интеграция на хората с увреждания |
| 152 | Развитие на комунални жилища и жилища за уязвими лица (I-4.12) | T | Инсталиране на дистанционна помощ за хора, загубили самостоятелността си |
| 160 | Модернизиране на инфраструктурата за обучение на напреднали (I-5.03) | T | Сгради и оборудване за обучение, служби по заетостта |
| 161 | Училище и здравен център на ЕС по биотехнологии (I-5.02) | T | Изграждане и оборудване на училището и здравния център на ЕС по биотехнологии |
| 190 | Преместване на храни и разработване на логистични платформи (I-5.12) | T | Завършено изграждане на два логистични центъра |
| 192 | Цифровизация на сектора на туризма във Валония (I-5.13) | T | Брой на активните ползватели на „outil regional de commercialisation“ |
| 216 | Мерки в областта на енергетиката и климата в обществените сгради — федерална провинция (I-7.05) | T | Завършени енергийни мерки |
| 217 | Енергийни мерки в сгради AWV (I-7.10) | T | Завършени проекти за енергийни мерки |
| 220 | Изследователска платформа за енергиен преход (I-7.11) | M | Доставка на оборудване |
| 231 | Ускоряване на енергийния преход (R-7.04) | M | Влизане в сила на законодателството |
| 232 | Плаваща слънчева енергия (I-7.16) | M | Пълномащабен демонстратор в експлоатация |
|  | Размер на вноската |  | 071EUR 560 013 |

Шеста вноска (безвъзмездна подкрепа):

| Следващи. nb | Наименование на мярката | M/T | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Саниране на обществени сгради (I-1Б) | T | Саниране на обществени сгради (стъпка 3) |
| 23 | Промишлена верига за създаване на стойност за прехода към водород (I-1.16) | M | Приключване на проекти, възложени в рамките на поканата за участие в търг |
| 26 | Промишлена верига за създаване на стойност за прехода към водород (I-1.17) | M | Приключване на всички проекти по ВПОИ, възложени в рамките на поканата за участие в търг |
| 28 | Развитие на нисковъглеродната промишленост (I-1.18) | M | Приключване на проекти, възложени в рамките на поканата за участие в търг |
| 37 | Биологично разнообразие и адаптиране към изменението на климата (I-1.22) | T | Приложени мерки за управление на земята (гори и защитени зони) и финализирани проекти за преосмисляне |
| 39 | Биологично разнообразие и адаптиране към изменението на климата (I-1.22) | T | Приключване на два проекта за национални паркове |
| 40 | Екологична дефрагментация (I-1.23) | T | Приключване на проекти за екологично дефрагментиране |
| 43 | Син пакт (I-1.24) | T | Приключване на проекти по линия на Синия пакт |
| 48 | Киберсигурност и устойчиво цифрово общество (I-2.01) | M | Предоставяне на услуги за киберустойчивост на белгийското общество като цяло от Министерството на отбраната |
| 52 | Цифровизация на IPSS (I-2.04) (подмярка 1) | M | Налично цифрово решение — уеб интерфейс (IPSS) |
| 53 | Цифровизация на IPSS (I-2.04) (подмярка -3) | M | Налично цифрово решение — интерактивна платформа (IPSS) |
| 55 | Цифровизация на SPF (I-2.05) (подмярка: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 и 12) | M | Проектите са завършени и резултатите са оперативни |
| 66 | Цифровизация на културния и медийния сектор (I-2.08) | T | Приключване на проекти за цифровизирани и усъвършенствани аудио-визуални и аудио произведения |
| 67 | Цифровизация на културния и медийния сектор (I-2.08) | T | Интегриране на технологични инструменти от страна на пилотните оператори в областта на културата и медиите |
| 80 | Покритие на бели райони чрез разработване на високоскоростни влакнестооптични мрежи (I-2.13) | T | Покритие |
| 96 | Велосипедна инфраструктура (I-3A) | T | Нови и ремонтирани велосипедни пътища |
| 97 | Велосипедна инфраструктура — VeloPlus — RBC (I-3.03a) | T | Нов обществен велосипеден паркинг за жителите |
| 101 | Подобряване на обществения транспорт във Валония (I-3B) | T | Приключване на работите и кръстовища с интелигентни светофари |
| 105 | Дейности по обновяване на железниците и достъпност на гарите (I-3В) | T | Приключване на ремонтни и модернизационни работи на железопътната линия и работи по достъпност на гарите (стъпка 3) |
| 107 | Canal Albert и Trilogiport (I-3.11) | T | Приключване на работите по мостовете над Canal Albert/и нова платформа в Trilogiport |
| 115 б | Екологизиране на автобусния парк — (I-3G) | T | Зелени автобуси, въведени в експлоатация и новоизградени депа във Валония |
| 123 | Станции за зареждане (I-3F) | T | Допълнителни оперативни частни, полупублични и публични зарядни точки (стъпка 3) |
| 133 | Предоставяне на цифрово оборудване и ИТ инфраструктура за училищата“ (I-4) | T | Оборудване на училищата/институциите с подходящи ИКТ устройства и инфраструктура за подобряване на цялостното функциониране на образователните системи |
| 155 | Изграждане и обновяване на инфраструктура за грижи за деца в ранна детска възраст (I-4.13) | T | Откриване на места за грижи за деца |
| 153 | Развитие на комунални жилища и жилища за уязвими лица (I-4.12) | T | Жилищни единици, готови за обитаване |
| 162 | A6K/E6K Център за цифрови и технологични иновации и обучение (I-5.01) | T | Приключване на обновяването и разширяването на A6K-E6K |
| 163 | Модернизиране на инфраструктурата за обучение на напреднали (I-5.03) | T | Сгради и оборудване за обучение, служби по заетостта |
| 171 | Цифрово обучение през целия живот (I-5.07) | M | Модернизиране на предоставянето на наставничество и обучение в областта на цифровите умения, включително основни цифрови умения във Валония, чрез цифрови инструменти, най-съвременна инфраструктура, компетентно наставничество и иновативни проекти |
| 179 | Нуклеарна медицина (I-5.08) | M | Изграждане и въвеждане в експлоатация на радиоизотопно съоръжение (FANC и FAGG) |
| 185 | Р-Г: Свеждане до минимум на отпадъците по време на демонтаж (I-5.10) | M | Изградено и пуснато в експлоатация съоръжение за третиране на материали (MaT); приключване на настолното проучване |
| 187 | Укрепване на НИРД (I-5.11) | T | Приключване на възложените проекти в областта на НИРД и инфраструктурните проекти |
| 191 | Преместване на храни и разработване на логистични платформи (I-5.12) | T | Завършено е изграждането на най-малко пет парцела инфраструктура, 30 маломащабна инфраструктура и 4 по-големи структурни проекта |
| 198 | Център за рециклиране (I-5.14) | T | Приключване на работите в шест съоръжения за рециклиране |
| 200 | Белгия изгражда контракулярно циркулярно писмо (I-5.15) | M | Приключване на дейностите за повишаване на осведомеността и информиране на МСП и на проекти, свързани с кръговата икономика |
| 202 | Внедряване на кръговата икономика във Валония (I-5.16) | T | Приключване на проекти за насърчаване на кръговата икономика във Валония |
| 215 | Обновяване на социални жилища — WAL (I-7.04) | T | Слънчеви панели и термопомпи в социалните жилища |
| 218 | Икономия на енергия в обществените сгради — VLA (I-7) | T | Енергийно ефективно саниране на обществени сгради |
| 222 | Инфраструктура за внос на енергия (I-7.12) | T | Приключване на проекти, отпуснати по поканите за представяне на проекти |
| 224 | Призив за декарбонизация на промишлеността (I-7.13) | T | Приключване на проекти, отпуснати по поканите за представяне на проекти |
| 225 | Призив за мерки в областта на климата в селското стопанство (I-7.14) | T | Приключване на проекти, възложени в рамките на поканите за представяне на предложения |
| 234 | Оптимизиране на разпределението на енергията (I-7.17) | M | Приключване на проекти |
| 236 | Покана за иновативни инициативи за производство на енергия от възобновяеми източници (I-7.18) | M | Приключване на проекти |
| 237 | Премахване на пречките пред енергията от възобновяеми източници (I-7.19) | M | Приключване на проекти |
| 238 | Премахване на пречките пред енергията от възобновяеми източници (I-7.19) | M | Влизане в сила на регламента |
| 242 | Екологизиране на автобусния парк — ЗФП (I-7.21) | T | Електрически автобуси в експлоатация |
| 243 | Зарядни станции — FED (I-7.22) | M | Разполагане на двупосочни зарядни станции |
| 244 | Обществено светодиодно осветление — VLA (I-7.23) | T | Монтирано светодиодно осветление |
| 245 | Ефективна железопътна мрежа — FED (I-7.24) | T | Електрификация на железопътните линии |
| 247 | Нуклеарна медицина — термостатичен подход (I-5.08а) | M | Приключване на разработването на Р Г |
| 249 | SMELD — ЗАХРАНЕНИ (I-5.18) | M | Изгражда се топилна пещ в промишлен мащаб |
|  | Размер на вноската |  | 024EUR 758 818 |

- Заеми

Вноските, посочени в член 3, параграф 2, се организират по следния начин:

Първа вноска (заеми):

| Следващи. nb | Наименование на мярката | M/T | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| 54б | Цифровизация на SPF (I-2.05) [L] | M | Определени са изискванията |
| 239 | Офшорен енергиен остров (I-7.20) | M | Финализиране на проучванията на FEED и околната среда |
|  | Размер на вноската |  | 364EUR 48 036 |

Втора вноска (заеми):

| Следващи. nb | Наименование на мярката | M/T | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| 226 | Гръбнак на H2 (I-7.15) [L] | M | Приемане на инвестиционния план за опорната инфраструктура на „Хоризонт 2“ |
| 240 | Офшорен енергиен остров (I-7.20) | M | Получени екологични разрешителни за енергиен остров |
|  | Размер на вноската |  | 364EUR 48 036 |

Трета вноска (заеми):

| Следващи. nb | Наименование на мярката | M/T | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| 96а | Велосипедна инфраструктура — Vélo Plus — Федерална държава (I-3.03b) [L] | M | Начало на всички проекти за колоездене и ходене пеша |
|  | Размер на вноската |  | 181EUR 24 018 |

Четвърта вноска (заеми):

| Следващи. nb | Наименование на мярката | M/T | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| 55б | Цифровизация на SPF (I-2.05) [L] | M | Проектите са завършени и резултатите са оперативни |
| 96б | Велосипедна инфраструктура — Vélo Plus — Федерална държава (I-3.03b) [L] | T | Нови и ремонтирани велосипедни пътища |
| 98 | Велосипедна инфраструктура за ходене пеша — Шуман (I-3.04) [L] | T | Ново обществено пространство за пешеходци, велосипедисти и обществен транспорт в Шуман |
| 241 | Офшорен енергиен остров (I-7.20) | M | Приключване на работите, свързани с енергийния остров |
| 227 | Гръбнак на H2 (I-7.15) [L] | T | Изграждане и експлоатация на 150 км тръбопровод за H2 |
| 246 | Инфраструктура за зареждане на автобуси — ЗФП (I-7.25) | T | Инсталирана инфраструктура за зареждане |
|  | Размер на вноската |  | 091EUR 144 109 |

ВПОИ подлежат на изискването за уведомяване и на задължението за изчакване по член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Подборът и особеностите на предложените проекти може да изискват корекции, за да се гарантира спазването на приложимите правила.

Вж. бележка под линия 1.

ISO27000 (известен също като „семейство стандарти ISMS „или „ISO27K“) включва информационна сигурност

стандарти, публикувани съвместно от Международната организация по стандартизация (ISO) и Международната електротехническа комисия (IEC).

КИС 20 (Център за сигурност на интернет) Критичният контрол на сигурността за ефективни норми в областта на киберотбраната е най-добрият

практически насоки за компютърна сигурност.

Графикът за изпълнението на този ключов етап не засяга задълженията на Белгия съгласно Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за създаване на единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012.

Цифровите близнаци са виртуални копия на предмети, процеси или места от физическия свят.

Както е определено в Препоръката на Комисията от 18.9.2020 г. относно общ инструментариум на Съюза за намаляване на разходите за разгръщане на мрежи с много голям капацитет и за осигуряване на своевременен и благоприятен за инвестициите достъп до радиочестотния спектър за 5G, за да се насърчи свързаността в подкрепа на икономическото възстановяване от кризата с COVID-19 в Съюза.

Вж. приложение Ia към Loi portant assentiment à l’accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de ﬁnanciering van de strategische spoorweginfrastructuren, Moniteur belge — 11.3.2019 — Belgisch Staatsblad

Това е продължение на СДП 3 2018: „Справяне с нарастващите предизвикателства, свързани с мобилността, по-специално чрез инвестиции в нова или съществуваща транспортна инфраструктура и засилване на стимулите за използване на колективен транспорт и транспорт с ниски емисии“

Diest, Gent Dampoort, Herentals, Leuven, Mechelen-Nekkerspoel

Barvaux, Dinant, Fexche-le-haut-clocher, Marche-en-Famenne, Zwijndrecht, Alken, Buggenhout, Eupen, Fleurus, Louvain-la-Neuve, Sint-Agatha-Berchem, Watermael, Ans, Ans, Antwerpen-Zuid, Blankenberge, Diest, Mechelen-Nekkerspoel, Visé, Huy, Luttre, Meiser, Sint-Job, Tubise, Verviers-Central, Waremme, Kiewit, Sint-Truiden и Diepenbeek.

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.