- ПРИЛОЖЕНИЕ

# Описание на реформите и инвестициите

## МИСИЯ 1, КОМПОНЕНТ 1:

Ос 1 — Цифровизация на публичната администрация: Ос 1 от компонент M1C1 от италианския план за възстановяване и устойчивост съдържа мерки, които имат за цел да насърчат цифровизацията на италианската публична администрация, и включва седем инвестиции и три реформи. Инвестициите са насочени по-специално към: и) рационализиране и консолидиране на съществуващите цифрови инфраструктури на публичната администрация; II) насърчаване на внедряването на изчисленията в облак, iii) като се обръща специално внимание на хармонизирането и оперативната съвместимост на платформите и услугите за данни, прилагането на принципа на еднократност и достъпността на данните чрез каталог на приложно-програмни интерфейси (ППИ); IV) подобряване на наличността, ефикасността и достъпността на всички цифрови обществени услуги с цел повишаване на степента на приемане и на удовлетвореността на потребителите, v) укрепване на защитата на Италия срещу рисковете, свързани с киберпрестъпността, vi) насърчаване на цифровата трансформация на големите централни администрации; VII) преодоляване на цифровото разделение чрез укрепване на цифровите умения на гражданите. Реформите по тази ос са насочени по-специално към i) рационализиране и ускоряване на процеса на възлагане на обществени поръчки за решения в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) от страна на публичната администрация; II) подкрепа за цифровата трансформация на публичната администрация и iii) премахване на пречките пред приемането на облачни услуги от страна на публичните администрации и рационализиране на процесите на обмен на данни между публичните администрации.

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Италия през 2020 г. и 2019 г., относно необходимостта от „подобряване на ефективността на публичната администрация, включително чрез инвестиране в уменията на служителите в публичния сектор, чрез ускоряване на цифровизацията и чрез повишаване на ефикасността и качеството на местните обществени услуги „(Специфични за всяка държава препоръки 3 и 2019), както и за „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху [...] укрепената цифрова инфраструктура, за да се гарантира предоставянето на основни услуги“ (Специфични за всяка държава препоръки 3, 2020).

Ос 2 — Правосъдие: Функционирането на италианската правосъдна система остава далеч от това на другите държави членки по отношение на продължителността на производствата, както е посочено в последния доклад на Европейската комисия относно ефикасността на правосъдието (CEPEJ). Ос 2 на компонент M1C1 от плана за възстановяване и устойчивост съдържа мерки, които имат за цел да направят съдебната система по-ефективна чрез намаляване на продължителността на производствата и доближаване на Италия до медианата за ЕС. Този компонент е насочен към специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Италия през 2020 г. и 2019 г., за намаляване на продължителността на гражданските дела и за подобряване на ефективността на борбата с корупцията (специфични за всяка държава препоръки 4, 2019 и 4, 2020). Освен това цифровизацията на правосъдната система е от значение и за цифровия преход.

Ос 3 — Публична администрация: Ос 3 от компонент M1C1 от плана за възстановяване и устойчивост съдържа мерки, насочени към реформиране на италианската публична администрация и подобряване на административния капацитет. Италия се нарежда под средното за ЕС-27 както по отношение на ефективността на управлението, така и по отношение на доверието в управлението. Реформите в италианската публична администрация бяха засегнати от сериозен пропуск в изпълнението на реформите „отгоре-надолу „и от недостатъчното признаване и разпространение на ценни иновации „отдолу нагоре“. Административният капацитет е много нисък. Усилията за укрепване на капацитета за стратегическо планиране, механизмите за мониторинг и оценка и основаните на факти инструменти за създаване на политики следва да продължат. Основната цел на този компонент е да се подобри административният капацитет на италианските публични администрации на централно и местно равнище както по отношение на човешкия капитал (подбор, компетентност и кариерно развитие), така и по отношение на опростяването на административните процедури. В настоящия раздел е представена всеобхватната стратегия за структурните човешки ресурси — от процесите на подбор до професионалното развитие. Реформата включва и действия за опростяване на процедурите. Инвестициите в нови цифрови инструменти и засилени действия за учене през целия живот са включени в компонент 1 на мисия 1. Този компонент е насочен към специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Италия през 2020 г. и 2019 г., относно подобряването на ефективността на публичната администрация (специфични за всяка държава препоръки 3, 2019 и 4).

Ос 4 — Обществени поръчки и плащания от администрацията: Ос 4 на компонент M1C1 от плана за възстановяване и устойчивост съдържа мерки, насочени към реформиране на някои ключови аспекти на италианската законодателна рамка за обществените поръчки и намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации на централно, регионално и местно равнище, както и на регионалните здравни органи. Основната цел на реформата е да се опростят правилата за обществените поръчки, да се повиши правната сигурност за предприятията и да се ускори възлагането на обществени поръчки, като същевременно се запазят процедурните гаранции по отношение на прозрачността и равното третиране. Следователно тези реформи подкрепят навременната реализация на инфраструктурите и проектите, финансирани от плана.

Ос 5 — структурни реформи във фискалната област (Данъчно облагане и публични разходи): Ос 5 от компонент M1C1 за възстановяване и устойчивост включва няколко реформи, насочени към подпомагане на устойчивостта на публичните финанси на Италия (специфична за държавата препоръка 1, 2019 г.). По отношение на приходите реформите имат за цел подобряване на процеса на събиране на данъци, насърчаване на спазването на данъчното законодателство и борба с укриването на данъци, за да се намалят разходите на данъкоплатците за привеждане в съответствие и да се увеличат приходите за сектор „Държавно управление“, което ще допринесе за подобряване на устойчивостта на публичните финанси. По отношение на разходите реформите имат за цел да подобрят ефикасността на публичните разходи, както на централно равнище, чрез укрепване на съществуващата рамка за годишни прегледи на разходите, така и на поднационално равнище чрез завършване на реформата на фискалните отношения на различните равнища на управление.

### А.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Ос 1 — Цифровизация на публичната администрация

Инвестиция 1.1 — Цифрова инфраструктура

Целта на тази инвестиция е да се гарантира, че системите, наборите от данни и приложенията на публичната администрация се хостват във високо надеждни центрове за данни с високи стандарти за качество по отношение на сигурността, ефективността, възможностите за разрастване, европейската оперативна съвместимост и енергийната ефективност. За тази цел инвестицията предвижда създаването на модерна, напълно излишна национална хибридна инфраструктура в облак (наречена „Polo Strategico Nazionale“, PSN), сертифициране на сигурни и подлежащи на разрастване публични облачни алтернативи и миграция на наборите от данни и приложенията на публичната администрация към облачна среда.

Очаква се инфраструктурата за PSN да се експлоатира от технологичен доставчик, избран чрез европейска тръжна процедура, и да бъде проектирана в съответствие със стандартите за оперативна съвместимост на данните, определени на европейско равнище в съответствие с инициативата Gaia-X, за да се даде възможност за свободен обмен на нелични данни между различните държави членки чрез свързване на техните национални модели „в облак“. Подобни изисквания се очаква да бъдат приети при предварителната квалификация на публичните доставчици на услуги за изчисления в облак.

Миграцията на наборите от данни и приложенията на публичната администрация към PSN или към сигурни сертифицирани публични доставчици на услуги в облак се очаква да зависи от изискванията за ефективност, възможност за разрастване и чувствителност на данните, определени от различните администрации, всяка от които се очаква да запази своята независимост при разработването на приложения и управлението на данните.

Инвестиция 1.3 — Данни и оперативна съвместимост

Целта на тази инвестиция е да се гарантира пълната оперативна съвместимост на основните набори от данни и услуги в централните и местните публични администрации.

Мярката предвижда разработването на национална платформа за цифрови данни („Piattaforma Digitale Nazionale Dati“), която да гарантира оперативната съвместимост на наборите от данни чрез каталог на приложно-програмни интерфейси (ППИ), споделяни между централните и местните администрации (Investment 1.3.1). Когато бъде изградена, тази платформа гарантира оперативната съвместимост на наборите от данни чрез каталог на приложно-програмни интерфейси (ППИ), споделяни между централните и местните администрации. Платформата е в пълно съответствие с правото на ЕС.

Освен това с мярката се създава „единен цифров портал „в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1724), който се управлява, за да се помогне на централните и публичните администрации да преструктурират приоритетните процедури и да се даде възможност за изпълнение на принципа на еднократност (инвестиция 1.3.2).

Инвестиция 1.5 — Киберсигурност

Целта на тази инвестиция е да се засили защитата на Италия срещу рисковете, свързани с киберпрестъпността, по-специално чрез въвеждането на „Национален периметър за киберсигурност“ (PSNC) в съответствие с изискванията за сигурност, определени в Директива (ЕС) 2016/1148 относно сигурността на мрежите и информационните системи (Директивата за МИС), и чрез укрепване на националните способности за киберотбрана за техническа проверка и наблюдение на риска.

Мярката предвижда разработването на най-съвременна интегрирана система, която тясно свързва различни субекти в цялата страна и се свързва на международно равнище с партньори и надеждни доставчици на технологии. Тя се основава на четири стълба: I) укрепване на капацитета на първа линия по отношение на обществеността и дружествата/субектите за управление на предупреждения и действителни публично признати събития; II) изграждане/укрепване на капацитета на страната за инспектиране и одит на хардуера и софтуера, използвани от субекти с основни функции за удостоверяване на надеждност/предотвратяване на заплахи; III) подсилващи звена на правоприлагащите и киберзвената в рамките на полицейските сили, отговарящи за разследванията на престъпни дейности; IV) значително укрепване на киберактивите и човешките ресурси, отговарящи за националната сигурност и реагирането на киберзаплахи.

Инвестиция 1.7 — Основни цифрови умения

Целта на тази инвестиция е да се намали делът на настоящото население, изложено на риск от цифрово изключване, чрез стартиране на инициативата „Цифрова публична служба „— мрежа от млади доброволци с различен произход в цяла Италия, за да се предоставят услуги за улесняване и образование на лицата, изложени на риск от цифрово изключване, за развитие и подобряване на цифровите умения (инвестиция 1.7.1) и чрез укрепване на съществуващата мрежа от „центрове за цифрово улесняване“ (инвестиция 1.7.2).

Центровете за цифрови улеснения са точки за физически достъп, които обикновено се намират в библиотеки, училища и социални центрове, които предоставят на гражданите както присъствено, така и онлайн обучение относно цифровите умения с цел ефективно подпомагане на тяхното цифрово приобщаване. Инициативата се основава на съществуващия успешен опит и има за цел да гарантира широко развитие на такива центрове на национално равнище. Въпреки че 600 центъра вече са активни, тяхното присъствие ще бъде допълнително засилено чрез специални дейности за обучение и ново оборудване, като основната цел е да се създадат 2,400 нови точки за достъп в цяла Италия и да се обучат над 2 000 000 граждани, изложени на риск от цифрово изключване. От 3 000 центъра около 1 200 ще бъдат концентрирани в южната част на Италия.

Инициативата „Цифрова публична служба“ е разделена на три години и постепенно има за цел постигането на следните резултати: и) провеждане на три годишни покани за представяне на предложения за проекти в областта на цифровите услуги, насочени към организации с нестопанска цел, регистрирани в националния регистър на организациите за универсална публична служба; II) изграждане на капацитет на организациите с нестопанска цел, участващи в годишната покана за представяне на предложения за цифрова публична служба, и стартиране на проекти за цифрово улесняване и цифрово образование; III) обучение и практически опит по проекти в областта на цифровите услуги на около 8 300 доброволци; предоставяне на 700 000 инициативи за цифрово улесняване и/или цифрово образование с участието на граждани, разработени по проекти за цифрови държавни служби, в които работят 8 300 доброволци.

Реформа 1.1 — Обществени поръчки в областта на ИКТ

Целта на тази реформа е да се гарантира, че публичната администрация може да възлага обществени поръчки за решения в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) по по-навременен и по-ефективен начин чрез рационализиране и ускоряване на процеса на възлагане на обществени поръчки за ИКТ услуги и активи.

Изпълнението на реформата се състои от три направления на действие. Първо, създава се единна база данни, съдържаща бял списък на икономическите оператори, които имат разрешение да предоставят стоки и услуги на публичните администрации, и се въвежда специална технологична инфраструктура, която да позволява сертифицирането на доставчиците. Второ, следва да се приеме опростен подход („ускорена процедура“) за рационализиране на покупките на ИКТ за проекти за РНЖП. Трето, създава се цифрова услуга за възлагане на обществени поръчки с цел i) да се включат само сертифицирани доставчици (икономическите оператори могат да поискат по всяко време да бъдат сертифицирани в съответствие с член 64 от Директива 2014/24/ЕС); II) позволява бързо идентифициране на доставчиците, които отговарят на определена потребност (напр. чрез конфигуратор); III) осигуряване на интуитивен потребителски опит за администрациите (напр. ясно описание на предлаганите услуги, сравнителна оценка на доставчиците). Тази цялостна структура ще се основава на съществуващите възможности на CONSIP — италианския държавен орган за възлагане на обществени поръчки.

Реформа 1.2 — Подкрепа за трансформацията

Целта на тази реформа е да се подкрепи цифровата трансформация на всички централни и местни публични администрации чрез създаването на специална „служба за цифрова трансформация на ПСП“. Службата за преобразуване се състои от временен, компетентен по отношение на технологиите ресурсен фонд, който организира и подпомага усилията за миграция и централизираното договаряне на „пакети“ от сертифицирана външна подкрепа. Освен това мярката предвижда създаването на дружество, съсредоточено върху управлението на операциите по разработване на софтуер, за да се подпомогне цифровото разрастване на централните администрации. Службата за преобразуване подкрепя по-специално публичната администрация при изпълнението на инвестиции 1.1—1.7, включени в този компонент, и също така подкрепя осъществяването на инвестиции и реформи в цифровизацията на здравеопазването, включени в мисия 6.

Реформа 1.3 — Първо „в облак“ и оперативна съвместимост

Целта на тази реформа е да се премахнат пречките пред възприемането на услугите в облак и да се рационализира бюрокрацията, която забавя процесите на обмен на данни между публичните администрации, като се въведе набор от стимули и задължения, насочени към улесняване на миграцията към изчисленията в облак и премахване на процедурните ограничения за широкото приемане на цифрови услуги.

Реформата включва три насоки на действие. Първо, тъй като решенията за изчисления в облак ще стимулират разходната ефективност на разходите в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), след предварително определен „гратисен период“ (например три години след започването на трансформацията) администрациите, които не са се придържали към тази трансформация, следва да виждат ограничение в своя бюджет за разходи за ИКТ.

Второ, като част от стимулите за преминаване към облачни услуги, настоящите правила за счетоводно отчитане на публичния сектор за разходите, свързани с услугите „в облак“, следва да бъдат преразгледани. Като се има предвид, че миграцията към облака понастоящем включва прехвърляне на бюджети от капиталови към оперативни разходи, правилата за публично счетоводство за разходите, свързани с услуги в облак, следва да бъдат преразгледани, за да не се демотивира миграцията на облачни услуги за публичните администрации.

Трето, нормите, свързани с правилата за оперативна съвместимост на данните, се преразглеждат в съответствие с разпоредбите относно отворените данни и обработването на лични данни, а текущите процедури за обмен на данни между публичните администрации се опростяват, за да се рационализират процедурните аспекти и да се ускори прилагането на оперативната съвместимост между базите данни на публичната администрация. Освен това цифровият адрес се преразглежда и интегрира в националния регистър на пребиваващите лица (ANPR), за да се даде възможност за определена и сигурна цифрова кореспонденция между гражданите и публичните администрации.

Ос 2 — Правосъдие

Реформа 1.4 — Гражданско правосъдие

Целта на реформата е насочена главно към намаляване на продължителността на гражданските производства чрез определяне на широк спектър от искове за намаляване на броя на новозаведените дела в съдилищата, чрез опростяване на съществуващите процедури, намаляване на броя на висящите дела и увеличаване на производителността на съдилищата. Намаляването на броя на новозаведените дела в съдилищата се постига чрез засилване на медиацията, алтернативното разрешаване на спорове и арбитража и преразглеждане на настоящата система за количествено определяне и възстановяване на съдебните такси. Опростяването се цели чрез засилване на „процедурите за филтриране“ на равнище обжалване, разширяване на случаите, в които едноличен съдебен състав е компетентен да се произнася, като се гарантира действителното прилагане на задължителните срокове за процедурите. По-висока производителност на съдилищата се постига чрез система за наблюдение и стимули за постигане на стандартни резултати в съдилищата. Реформата има за цел също така да намали изоставането в гражданските съдилища чрез временно наемане на работа и целенасочени действия, включително схеми за стимулиране с цел намаляване на броя на висящите дела.

Реформа 1.5 — Наказателно правосъдие

Реформата е насочена главно към намаляване на продължителността на наказателните производства чрез идентифициране на широк спектър от действия чрез опростяване на съществуващите процедури и увеличаване на производителността на съдилищата. Целта на опростяването е да се разшири прилагането на опростени процедури, да се разшири използването на цифрови технологии, да се определят срокове за времетраенето на предварителното разследване, да се преразгледа системата за уведомяване, за да стане тя по-ефективна. По-висока производителност на съдилищата се постига чрез система за мониторинг и стимули за постигане на стандартни резултати в съдилищата.

Реформа 1.6 — Неплатежоспособност

Целта на реформата е да се цифровизират и подобрят производствата по несъстоятелност, като се въведат механизми за ранно предупреждение преди изпадането в несъстоятелност, специализация на съдилищата и съдебните институции с цел по-ефективно управление на всички фази на производствата по несъстоятелност, включително чрез обучение и специализация за членовете на съдебните и административните органи.

Реформа 1.7 — Данъчни съдилища

Целта на реформата е да се повиши ефективността на прилагането на данъчното законодателство и да се намали големият брой жалби пред Касационния съд.

Реформа 1.8 — Цифровизация на съдебната система

Реформата предвижда задължително електронно подаване на всички документи и пълен електронен работен процес за гражданските производства. То е насочено и към цифровизацията на първоинстанционните наказателни производства, с изключение на предварителните изслушвания. И накрая, тя има за цел да въведе безплатна, напълно достъпна и позволяваща търсене база данни за решения в областта на гражданското право в съответствие със законодателството.

Инвестиция 1.8 — Процедури за набиране на персонал в граждански, наказателни и административни съдилища

Инвестициите са насочени към предприемане на действия в краткосрочен план по организационни фактори, за да се даде възможност на реформите в процес на разработване да генерират резултати по-бързо, като се увеличат максимално полезните взаимодействия, като същевременно се постигне преобразуваща промяна чрез извънредните ресурси, предоставени в рамките на плана.

Организационният инструмент, наречен „служба на съдебния процес“, се състои от създаването (или, където вече съществува, укрепването) на екипи за подкрепа на магистратите (чрез временно наемане на работа) с цел намаляване на изоставането и необходимото време за разглеждане на висящите дела в Италия.

Тази мярка има за цел да подобри качеството на правосъдието чрез подпомагане на магистратите в обичайните дейности по обучение, правни изследвания, изготвяне на актове, организация на досиетата, като по този начин се даде възможност на съдиите да се съсредоточат върху по-сложните задачи.

Организационният инструмент, наречен „служба на съдебния процес“, се състои от създаването (или, където вече съществува, укрепването) на екипи за подкрепа на магистратите (чрез временно наемане на работа) с цел намаляване на изоставането и необходимото време за разглеждане на висящите дела в Италия.

Инвестициите включват също така наемане на технически и административен персонал в подкрепа на изпълнението на целите на ПВУ. Персоналът на службата по съдебния процес и техническият административен персонал подпомагат административните, гражданските, наказателните съдилища и териториалните и централните служби на Министерството на правосъдието, които отговарят за изпълнението на ПВУ. Договорите на звеното за персонал са със срок от 3 години, който може да бъде удължен до 30 юни 2026 г.

Инвестицията включва и обучение в подкрепа на цифровия преход в правосъдната система.

Ос 3 — Публична администрация

Реформа 1.9 — Реформа на заетостта в публичния сектор и реформа за опростяване

Реформите в областта на заетостта в публичния сектор следват двуетапен подход. В краткосрочен план се приемат спешни мерки за оптимално използване на финансирането по МВУ по отношение на управлението на плана и незабавната помощ за публичните администрации при липса на административен капацитет. Тази стратегия е съпътствана от организационни реформи и стратегия за човешките ресурси, насочени към трансформационна промяна за публичната администрация като цяло. В рамките на определянето на стратегическите планове в областта на човешките ресурси е определен всеобхватен набор от мерки с цел: актуализиране на длъжностните характеристики (също и с оглед на двойния преход); реформиране на процедурите за наемане на работа, за да бъдат по-целенасочени и ефективни; реформиране на висшите държавни служители с цел уеднаквяване на процедурите за назначаване в публичната администрация; укрепване на връзката между ученето през целия живот и механизмите за възнаграждаване или специфичните възможности за професионално развитие; определяне или актуализиране на етичните принципи на публичните администрации; засилване на ангажимента за баланс между половете; и реформа на хоризонталната и вертикалната мобилност на персонала. Реформата включва спешни мерки за опростяване на административните процедури в полза на предприятията и гражданите, като същевременно се гарантира гладкото изпълнение на ПВУ.

Реформата за опростяване премахва разрешенията, които не са оправдани от наложителни причини от общ интерес, заедно с премахването на ненужните задължения или на тези, които не използват нови технологии. Освен това тя прилага приемането на механизъм за мълчаливо съгласие, въвеждането на обикновена комуникация и приемането на единни режими, споделени с регионите и общините.

Реформата за опростяване включва следните елементи: оперативната съвместимост на процедурите в областта на бизнеса и строителството (SUAP ĊSUE); прилагането на общ набор от ориентирани към резултатите показатели за изпълнение; и определянето на набор от ключови показатели за ефективност (КПЕ) за насочване на организационните промени в администрациите. Първият доклад за КПЕ се публикува на всеки шест месеца след публикуването на последващи доклади.

Към момента на подаване на първото искане за плащане трябва да е налице и да започне да функционира система от регистри за мониторинг на изпълнението на МВУ.

Реформа 1.9.1 — Реформа за ускоряване на прилагането на политиката на сближаване

Реформата има за цел да ускори изпълнението и ефективността на политиката на сближаване в допълнение към НПВУ. Тя взема предвид стратегическия план на единната специална икономическа зона.

Националното законодателство изисква становището на Единната конференция преди преобразуването ѝ в закон, както е предвидено в Законодателен декрет № 281/1997.

В съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2021/241 реформата може да получи подкрепа от други програми и инструменти на Съюза, при условие че тази подкрепа не покрива едни и същи разходи. МВУ не покрива никакви разходи за реформата.

Инвестиция 1.9 — Предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост

Инвестицията се състои във временното набиране на резерв от експерти за предоставяне на техническа помощ на администрациите и укрепване на административния капацитет, по-специално на местно равнище, за изпълнението на конкретни проекти по ПВУ, които да бъдат разгърнати при необходимост. Тези инвестиции включват и програмите за обучение на държавни служители в рамките на укрепването на изграждането на капацитет.

Ос 4 — Обществени поръчки и плащания от публични администрации

Реформа 1.10 — Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки

Първата стъпка от тази реформа се състои в приемането до май 2021 г. на първия набор от спешни мерки за опростяване със законодателен декрет с цел: опростяване и цифровизиране на процедурите на централните органи за покупки; регистриране на договорите в базата данни за борба с корупцията на националния орган за борба с корупцията (ANAC); създаване на специализирани служби, отговарящи за процедурите за възлагане на обществени поръчки в министерствата, регионите и метрополните градове; определяне на цел за намаляване на времето между публикуването и възлагането на поръчката и между възлагането на поръчката и завършването на инфраструктурата; и стимулиране на механизми за алтернативно разрешаване на спорове на етапа на изпълнение на договорите. Преди края на 2021 г. единният координационен орган за политиката в областта на обществените поръчки разполага с достатъчно персонал и приема стратегия за професионализация, предоставяща обучения на различни равнища; динамичните системи за покупки се предоставят в съответствие с директивите за обществените поръчки; и ANAC завършва упражняването на квалификацията на възлагащите органи.

Втората стъпка от тази реформа се състои от набор от изменения на Кодекса за обществените поръчки, които трябва да бъдат въведени до второто тримесечие на 2023 г., с действия, насочени към: намаляване на разпокъсаността на възлагащите органи; изискване за създаване на електронна платформа като основно изискване за участие в националната оценка на капацитета за възлагане на обществени поръчки; и оправомощаване на националния орган за борба с корупцията да преразглежда квалификацията на възлагащите органи. Обхватът на реформата е също така допълнително да се опростят и цифровизират процедурите на централните органи за покупки и да се определят изисквания за оперативна съвместимост и взаимосвързаност. Реформата също така ще намали ограниченията на възможността за възлагане на подизпълнители, които понастоящем се съдържат в Кодекса за обществените поръчки.

Тази реформа се състои и в привеждане в действие на националната система за електронни обществени поръчки до края на 2023 г. и въвеждане на целенасочени действия, включително чрез приемане на първично и/или вторично законодателство, за допълнително повишаване на квалификацията и професионализацията на възлагащите органи и увеличаване на конкуренцията (напр. изменение на приложимите правила за финансиране на проекти).

Реформа 1.11 — Намаляване на просрочените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи

Целта на реформата е да се намалят забавените плащания и да има нулеви закъснения в плащанията от публичната администрация към предприятията. Реформата включва, считано от 2024 г., приемането на структурен пакет с действия както на централно, така и на местно равнище, включително влизането в сила на законодателство.

Тази реформа се състои в това да се гарантира, че до 2025 г. i) публичните администрации на централно, регионално и местно равнище плащат в рамките на 30 дни и ii) регионалните здравни органи плащат в рамките на 60 дни. За да се гарантира, че проблемът със забавените плащания е решен структурно, тази реформа се състои и в това да се гарантира, че през 2026 г. i) публичните администрации на централно, регионално и местно равнище ще продължат да плащат в рамките на 30 дни и ii) регионалните здравни органи ще продължат да плащат в рамките на 60 дни.

Ос 5 — структурни реформи във фискалната област (Данъчно облагане и публични разходи)

Реформа 1.12 — Реформа на данъчната администрация

Приемат се няколко мерки за насърчаване на спазването на данъчното законодателство и подобряване на ефективността на насочването на одитите и проверките, включително: и) създаването на базата данни и специалната ИТ инфраструктура за публикуване на предварително попълнена справка-декларация за ДДС; II) подобряване на качеството на базата данни, използвана за „писма за съответствие“, също и с оглед намаляване на случаите на фалшиви положителни резултати, постепенно увеличаване на броя на съобщенията, изпращани на данъкоплатците; III) реформа на действащото законодателство, за да се гарантират ефективни административни санкции в случай на отказ на частни доставчици да приемат електронни плащания; IV) приключване на процеса на псевдонимизация на данните и анализ на големи информационни масиви с оглед повишаване на ефективността на анализа на риска, който е в основата на процеса на подбор за одити. За да се осъществят тези реформи и да се укрепи оперативният капацитет на Агенцията за приходите, нейният персонал се увеличава с 4113 звена в съответствие с плана за ефективност на Агенцията за периода 2021—2023 г. Освен това правителството ще предприеме преглед на възможните действия за намаляване на укриването на данъци от пропуснати фактури в най-изложените на риск сектори, включително чрез целенасочени стимули за потребителите, и ще предприеме ефективни действия въз основа на констатациите от прегледа, с амбициозен ангажимент за намаляване на склонността към избягване на данъци.

Реформа 1.13 — Реформа на рамката за преглед на разходите

Планът включва реформа на рамката за преглед на разходите, насочена към подобряване на нейната ефективност, включително чрез засилване на ролята на Министерството на финансите и процеса на последваща оценка, както и подобряване на практиката на екологосъобразно бюджетиране и бюджетиране, съобразено с равенството между половете. Планът включва и ангажимент да се предприемат, въз основа на съществуващата правна рамка, годишни прегледи на разходите за периода 2023—2025 г. за постигане на фискални икономии с цел подкрепа на устойчиви публични финанси и/или за финансиране на стимулиращи растежа реформи на данъците или публичните разходи.

Реформа 1.14 — Реформа на поднационалната фискална рамка

Реформата се състои в завършването на „фискалния федерализъм“, както е предвидено в Закон 42/2009 за делегирането, с цел да се подобри прозрачността на фискалните отношения на различните равнища на управление, да се разпределят ресурси на поднационалните органи на управление въз основа на обективни критерии и да се насърчи ефективността на разходите на поднационално равнище. По-специално реформата определя съответните параметри и прилага фискалния федерализъм за регионите с обичаен статут, провинциите и метрополните градове.

Реформа 1.15 — Реформа на счетоводните правила за публичния сектор

Целта на реформата е да се преодолее несъответствието с европейските счетоводни стандарти чрез въвеждане на единна система за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване за публичния сектор. Реформата води до завършването на концептуалната рамка като отправна точка за системата за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване в съответствие с качествените характеристики, определени от Евростат, набора от стандарти за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване и многоизмерния сметкоплан. Реформата се допълва от първия кръг на обучение за прехода към новата система за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване за представители на 18,000 публични субекта.

Инвестиция 1.10 — Подкрепа за квалификация и електронни обществени поръчки

С тази инвестиция, в рамките на Стратегията за професионализация на публичните купувачи, се създава функция в подкрепа на обществените поръчки, предназначена за възлагащите органи с цел изпълнение на изискванията на приложение II.4 към Кодекса за обществените поръчки и подпомагането им в процеса на електронни обществени поръчки, като се подкрепя придобиването на цифрови умения и се предоставя техническа подкрепа при приемането на цифровизацията на обществените поръчки, включително използването на динамични системи за покупки.

### А.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап /Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица на мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M1C1—1 | Реформа 1.1: Обществени поръчки в областта на ИКТ | Ключов етап | Влизане в сила на укази за реформа от 1.1 г. „Обществени поръчки в областта на ИКТ“ | Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на указа за реформа на обществените поръчки в областта на ИКТ | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Необходимите правни актове включват законодателна намеса в закона за опростяванията (Decreto Legge Semplificazioni). В тях се посочват: I) Възможността за използване на процедурата, посочена в член 48, параграф 3 от Кодекса за обществените поръчки, също и за поръчки над праговете, посочени в член 35 от Кодекса за обществените поръчки, за покупки, свързани със закупуването на компютърни стоки и услуги, по-специално въз основа на технология за изчисления в облак, както и услуги за свързаност, финансирани изцяло или частично с ресурсите, предвидени за изпълнението на проекти за PNRR; II) Оперативна съвместимост между различните бази данни, управлявани от сертифициращите органи, участващи в процеса на проверка на изискванията, посочени в член 80 от Кодекса за обществените поръчки; III) Създаването на виртуален файл на икономическите оператори, в който са представени данните за проверка на липсата на основания за изключване, посочени в член 80, което дава възможност за определяне на бял списък на икономическите оператори, за които вече е извършена проверка. |
| M1C1—2 | Реформа 1.3: Компютърни услуги „в облак първо“ и оперативна съвместимост | Ключов етап | Влизане в сила на укази за реформа от 1.3 г. „Първо за компютърни услуги в облак и оперативна съвместимост“ | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законова наредба за реформа на първо място в облак и за реформа на оперативната съвместимост | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Необходимите правни актове включват: Регулаторни актове за изпълнение, отнасящи се по-специално до i) наредбата на Agenzia per l’Italia digitale (AgID) относно Polo Strategico Nazionale (PSN) (предвидена в член 33 septies от Декрет-закон 179/212) и ii) Насоките на AgID относно оперативната съвместимост (предвидени в членове 50 и 50 ter от Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Изменения на член 50 от ДХА: и) премахване на задължението за сключване на рамкови споразумения за администрациите, които имат достъп до националната платформа за цифрови данни; II) разяснения по въпроса за неприкосновеността на личния живот: прехвърлянето на данни от една информационна система към друга не променя собствеността върху данните и обработването, без да се засягат отговорностите на публичните администрации, които получават и обработват данните като автономни администратори на данни. Изменения на Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 относно достъпа до данни: и) отмяна на разрешението, необходимо за пряк достъп до данни; II) премахване на позоваването на рамкови споразумения в член 72. Изменения на член 33, параграф от Декрет-закон № 179/2012: I) въвеждане на възможността AgID да регулира с разпоредбите на Centri Elaborazione Dati (CED) и на изчисленията в облак условията и методите, с които публичните администрации трябва да извършват миграция на CED; II) въвеждане на санкции за неспазване на задълженията за мигриране към облака. |
| M1C1—3 | Инвестиция 1.1: Цифрова инфраструктура | Ключов етап | Приключване на Polo Strategico Nazionale (PSN) | Доклад относно внедряването в облак, изготвен от Министерството на технологичните иновации и цифровия преход (MITD) | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Пълното завършване на цялостния проект се постига, когато всички целеви публични администрации са завършили преместването на идентифицираните рафтове към Polo Strategico Nazionale (PSN) и изпитването на четири центъра за данни приключи успешно, което дава възможност за започване на процеса на миграция на наборите от данни и приложенията на целевите публични администрации към PSN. |
| M1C1—4 | Инвестиция 1.3.1: Национална платформа за цифрови данни | Ключов етап | Функционираща национална платформа за цифрови данни | Доклад на Министерството на технологичните иновации и цифровия преход (MITD), показващ стартирането на националната платформа за цифрови данни | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Платформата позволява на агенциите: — публикуват своите приложно-програмни интерфейси (ППИ) в каталога на API на платформата; създаване и подписване на споразумения за цифрова оперативна съвместимост чрез платформата; удостоверяване на автентичността и разрешаване на достъпа до приложно-програмни интерфейси, като се използват функционалните възможности на платформата; — валидиране и оценка на съответствието с националната рамка за оперативна съвместимост. |
| M1C1—5 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Ключов етап | Създаване на новата Национална агенция за киберсигурност | Административен учредителен акт | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Ключовият етап се постига с (1) преобразуването в закон на Декрет-закона, представляващ Националната агенция за киберсигурност, който понастоящем е в процес на финализиране; (2) публикуването в Официален вестник на Постановлението на министър-председателя (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM), съдържащо вътрешната нормативна уредба на Националната агенция за киберсигурност. |
| M1C1—6 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Ключов етап | Първоначално внедряване на националните услуги в областта на киберсигурността | Доклад, показващ пълната архитектура на националните услуги в областта на киберсигурността | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Ключовият етап се постига с определянето на подробната архитектура на цялата екосистема на националната архитектура за киберсигурност (т.е. национален център за обмен и анализ на информация (ISAC), мрежа от екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT), национален HyperSOC, високопроизводителните изчислителни технологии, интегрирани с инструментите на изкуствения интелект/машинното самообучение (AI/ML) за анализ на инциденти, свързани с киберсигурността на национално равнище). |
| M1C1—7 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Ключов етап | Стартиране на мрежата от лаборатории за скрининг и сертифициране на киберсигурността | Предоставена документация, показваща установените процеси и процедури, които трябва да бъдат споделени между лабораториите, и предоставена информация, доказваща активирането на поне една лаборатория | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Ключовият етап се постига с: I) Определяне от страна на националната агенция за киберсигурност къде ще бъдат създадени лабораториите и центровете за проверка и сертифициране, профилите на експертите, които ще бъдат наети, пълното определяне на процесите и процедурите, които да бъдат споделени между лабораториите. II) Активиране на една лаборатория. Дейностите, създадени за създаването и активирането на контролните лаборатории, се контролират от Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) с CVCN (Национална лаборатория за проверка и сертифициране на киберсигурността) и се интегрират в Центъра за оценка (CV) от Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната. |
| M1C1—8 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Ключов етап | Активиране на Централно звено за одит на мерките за сигурност PSNC -NIS | Предоставени доклади, доказващи стартирането на Централното звено за одит | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | В рамките на Националната агенция за киберсигурност се назначава вътрешно звено с мандат за изпълнение на дейностите на централното звено за одит, което ще отговаря за мерките за сигурност на PSNC. Процесите, логистиката и договореностите за експлоатация се формализират в подходяща документация със специален акцент върху оперативните процеси, т.е. правилата за ангажиране, одит и процедури за докладване. ИТ инструментите събират, управляват и анализират одитните данни и се разработват и използват от одитния отдел. Предоставя се документация, в която се посочва приключването на разработването на инструментите. |
| M1C1—9 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Целеви | Подкрепа за модернизирането на структурите за сигурност T1 | НЯМА | Брой | 0 | 5 | Т4 Г. | 2022 | Най-малко пет засилени интервенции за модернизиране на структурите за сигурност, завършени в Националния периметър за сигурност за секторите на киберсигурността (PSNC) и мрежите и информационните системи (МИС). Видовете интервенции включват модернизиране на оперативните центрове за сигурност (ЦОС), подобряване на защитата на границите на киберпространството и способности за вътрешен мониторинг и контрол. Интервенциите са насочени към секторите на здравеопазването, енергетиката и околната среда (водоснабдяване с питейна вода). |
| M1C1—10 | Реформа 1.2: Подкрепа за трансформацията | Ключов етап | Влизане в сила на създаването на Transformation Team и NewCo | Разпоредба в правния акт, указваща влизането в сила на правен акт за създаване на Служба по преобразуване и влизането в сила на правен акт за създаване на NewCo | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | За създаването на службата по преобразуване необходимите правни актове включват: - Публикуването на Декрет-закон „reclutamento „(вече одобрено от Министерския съвет № 22 от 4 юни 2021 г.и публикувано в Официален вестник („Gazzetta Ufficiale“) на 10 юни2021 г.); - Публикуването на покана за изразяване на интерес; - Подбора и възлагането на задачата на експертите (временно за срока на действие на МВУ). За NewCo ключовите стъпки, които се изискват, включват: - Законодателно разрешение; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), с който се разрешава учредяването на дружеството и се определят целите, акционерният капитал, продължителността и управителите на дружеството; - Институция на дружеството с нотариален акт; - Актове, необходими за осигуряване на функционирането на дружеството — устав и различни нормативни актове. |
| M1C1—11 | Инвестиция 1.6.6: Цифровизация на финансовата полиция | Целеви | Финансова полиция — закупуване на професионални услуги в областта на науката за данните T1 | НЯМА | Брой | 0 | 5 | Т1 Г. | 2023 | Закупуване на професионални услуги в областта на науката за данните чрез сключване на договор с доставчик на консултантски услуги, включващ общо пет човешки ресурси, отговарящи както за проектирането на архитектурата на данните, така и за изготвянето на алгоритмите на отдела за анализ на големи информационни масиви. Публикуване на възложен договор за закупуване на услуги в областта на науката за данните в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда, както и публикуване в национален мащаб на нови инструменти за първия модул за анализ (ИТ основа). |
| M1C1—12 | Инвестиция 1.3.2: Единен цифров портал | Целеви | Единен цифров портал | НЯМА | Брой | 0 | 19 | Т4 Г. | 2023 | 19-те приоритетни административни процедури, приложими в Италия от общо 21, определени в Регламент (ЕС) 2018/1724, са в пълно съответствие с изискванията, определени в член 6 от Регламент (ЕС) 2018/1724. По специално: а) идентификацията на потребителите, предоставянето на информация и подкрепящи доказателства, подписването и окончателното подаване се извършват по електронен път от разстояние чрез сервизен канал, който дава възможност на потребителите да изпълнят изискванията, свързани с процедурата, по лесен за ползване и структуриран начин; б) на потребителите се предоставя автоматично потвърждение за получаване, освен ако резултатът от процедурата не бъде предоставен незабавно; в) резултатът от процедурата се доставя по електронен път или, когато е необходимо, за да се спази приложимото право на Съюза или национално право, се предоставя чрез физически средства; г) на потребителите се предоставя електронно уведомление за приключване на процедурата. |
| M1C1—13 | Инвестиция 1.4.6: Мобилността като услуга за Италия | Ключов етап | Мобилността като решения за обслужване M1 | Доклад на Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) в сътрудничество с университети, в който се описва изпълнението и се оценяват резултатите от трите пилотни проекта | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Изпълнени са три пилотни проекта, насочени към изпитване на мобилността като решения за услуги в технологично напреднали метрополни градове. Всеки разтвор е бил използван от най-малко 1 000 потребители по време на пилотния период. Всеки пилотен проект е отворен за минимум 1000 ползватели, които имат достъп до него на доброволна основа и за своя сметка и предоставят индивидуална оценка, с възможност за избор и закупуване на услуги за мобилност измежду тези, които са на разположение на платформата. Чрез единна технологична платформа услугата MaaS предлага на гражданина потребител най-доброто решение за пътуване въз основа на неговите нужди, като използва интеграцията между различните налични възможности за мобилност (местен обществен транспорт, споделяне, кабина, отдаване на автомобили под наем), за да оптимизира пътуването както по отношение на планирането (интермодално планиране на маршрути и информация в реално време за времето и разстоянията), така и по отношение на използването (резервация и плащане на услуги). |
| M1C1—14bis | Реформа 1.9.1: Реформа за ускоряване на прилагането на политиката на сближаване | Ключов етап | Влизане в сила на националното законодателство за ускоряване на прилагането на политиката на сближаване | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на националното законодателство за ускоряване на прилагането на политиката на сближаване | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2024 | Влизане в сила на национално законодателство, което определя, в рамките на споразумението за партньорство и за всички текущи програми, необходимите мерки за ускоряване и подобряване на изпълнението на политиката на сближаване. За да се осигури институционален диалог и сътрудничество, както и общо разбиране за необходимите действия, до 31 декември 2023 г. правителството създава техническа работна група с управляващите органи на всички регионални и национални програми в рамките на Cabina di regia PNRR, без да се засяга националното законодателство относно единната конференция. В законодателството се определят договореностите, необходими за приоритизиране на интервенциите в следните стратегически сектори, в строго съответствие с документите за планиране, определени за съответните благоприятстващи условия, и за конкретното им изпълнение, включително намеса специално за укрепване на административния капацитет в тези сектори: — Вода; — инфраструктури за хидрогеоложки риск и опазване на околната среда; — Отпадъци; — Транспорт и устойчива мобилност; — Енергия; — Подкрепа за развитието и привлекателността на бизнеса, включително за цифровия и екологичния преход. |
| M1C1—15 | Инвестиция 1.6.6: Цифровизация на финансовата полиция | Целеви | Финансова полиция — закупуване на професионални услуги в областта на науката за данните T2 | НЯМА | Брой | 5 | 10 | Т1 Г. | 2024 | Закупуване на професионални услуги в областта на науката за данните в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда чрез сключване на договор с доставчик на консултантски услуги, включващ пет допълнителни човешки ресурси (общо десет), отговарящи както за проектирането на архитектурата на данните, така и за изготвянето на алгоритмите на отдела за анализ на големи информационни масиви. Публикуване на възложен договор за закупуване на услуги в областта на науката за данните в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда, както и публикуване в национален мащаб на нови инструменти за първия модул за анализ (ИТ основа). |
| M1C1—17 | Инвестиция 1.1: Цифрова инфраструктура | Целеви | Миграция към Polo Strategico Nazionale T1 | НЯМА | Брой | 0 | 100 | Т3 Г. | 2024 | Най-малко 100 централни публични администрации и местни здравни органи (Aziende Sanitarie Locali) изцяло мигрират поне една служба на администрацията (включително системи, набори от данни и приложения) към инфраструктурата (Polo Strategico Nazionale). Напълно мигрирането може да предполага за всяка институция комбинация от: не са готови за използване в облак при чист хостинг, миграция на асансьори и смяна, модернизиране до инфраструктура като услуга (IaaS), платформа като услуга (Paas) или Software-as-a-Service (SaaS). Миграцията към Polo Strategico Nazionale може да се осъществи по различни начини в съответствие със съвременното технологично равнище на ИТ архитектурата на софтуера в помещенията, собственост на всяка мигрираща публична администрация. Тези стратегии могат да варират от чисто хостинг и прехвърляне на софтуер, който не е готов за използване в облак, до миграция към IaaS, PaaS или SaaS за софтуер, готов за използване в облак. PSN предлага на всяка мигрираща публична администрация всички миграционни стратегии, които са допустими, за да се вземе предвид постигнатата цел „миграция към Polo Strategico Nazionale“. Общият брой на публичните администрации „в обхвата“ включва: • Централните публични администрации, на които се пада най-големият дял от разходите за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) (като Националния институт за социална сигурност и Министерството на правосъдието); • Централните публични администрации, които хостват данни в остарели центрове за данни съгласно наскоро проведено проучване относно „подготвеността в облак“; • Местните здравни органи (Aziende Sanitarie Locali), разположени основно в Централна и Южна Италия, които не разполагат с подходяща инфраструктура за гарантиране на сигурността на данните. |
| M1C1—18 | Инвестиция 1.3.1: Национална платформа за цифрови данни | Целеви | Приложно-програмни интерфейси в националната платформа за цифрови данни T1 | НЯМА | Брой | 0 | 400 | Т4 Г. | 2024 | Тази цел се състои в постигането на поне 400 приложно-програмни интерфейса (ППИ), внедрени от агенциите, публикувани в каталога на API и интегрирани с националната платформа за цифрови данни. Приложните приложно-програмни интерфейси вече са картографирани. Публикуваните ППИ оказват въздействие върху следните области: I) В края на 31 декември 2023 г.: приоритетни услуги за социална сигурност и спазване на данъчното законодателство, включително основни национални регистри (като например регистър на населението и регистър на публичната администрация); II) В края на 31 декември 2024 г.: оставащи услуги за социална сигурност и спазване на данъчното законодателство. Всяко внедряване на API и документация трябва да съответства на националните стандарти за оперативна съвместимост и да подпомага рамката на националната платформа за цифрови данни; горепосочената платформа предоставя функционални възможности за оценка на това съответствие. |
| M1C1—19 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Целеви | Подкрепа за модернизирането на структурите за сигурност T2 | НЯМА | Брой | 5 | 50 | Т4 Г. | 2024 | Най-малко 50 мерки за укрепване, завършени в Националния периметър за сигурност за секторите на киберсигурността (PSNC) и мрежите и информационните системи (МИС). Видовете интервенции включват например оперативни центрове за сигурност (ЦОС), подобрения в отбраната на границите на киберпространството и способности за вътрешен мониторинг и контрол в съответствие с изискванията за МИС и PSNC. Интервенциите в секторите на МИС поставят особен акцент върху секторите на здравеопазването, енергетиката и околната среда (водоснабдяване с питейна вода и управление на отпадъците). |
| M1C1—20 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Ключов етап | Пълно внедряване на националните услуги в областта на киберсигурността | Доклад, доказващ пълното активиране на националните услуги за киберсигурност | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Този ключов етап се завършва с активирането на секторните екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT), тяхната взаимносвързаност с италианския екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (ЕРИКС) и Центъра за обмен и анализ на информация (ISAC), интегрирането на най-малко 5 оперативни центъра за сигурност (ЦОС) с националния HyperSOC, пълното функциониране на услугите за управление на риска в областта на киберсигурността, включително тези за анализ на веригата на доставки и услуги за застраховане на киберрискове. |
| M1C1—21 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Ключов етап | Завършване на мрежата от лаборатории за проверка и сертифициране на киберсигурността, центрове за оценка | Предоставени доклади, доказващи пълното активиране на най-малко 10 лаборатории и на 2 центъра за оценка (CV) | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Активиране на най-малко 10 лаборатории за скрининг и сертифициране и на 2 центъра за оценка (CV). |
| M1C1—22 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Ключов етап | Пълно функциониране на Централното звено за одит на мерките за сигурност PSNC -NIS с най-малко 30 приключени инспекции | Предоставени доклади, доклади от инспекции | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Пълно функциониране на Централното одитно звено с най-малко 30 завършени инспекции. |
| M1C1—23 | Инвестиция 1.4.6: Мобилността като услуга за Италия | Ключов етап | Мобилността като решения за обслужване M2 | Пилотни резултати, оценени от Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) в сътрудничество с университети | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2025 | Ключовият етап се отнася до изпълнението на втората вълна от седем пилотни проекта, насочени към изпитване на мобилността като решения за услуги в „последващите“ области. Очаква се общините да се възползват от опита на метрополните градове, подготвени за цифрови технологии, избрани в рамките на първата вълна. 40 % от пилотните проекти се осъществяват на юг. |
| M1C1—24 | Инвестиция 1.7.1: Цифрова публична служба | Целеви | Граждани, участващи в цифрово образование и/или инициативи за улесняване, предоставяни от организации, регистрирани в националния регистър на организациите за универсална публична служба | НЯМА | Брой | 0 | 700 000 | Т4 Г. | 2025 | Най-малко 700 000 инициативи за цифрово образование и/или улесняване с участието на граждани, предоставени от организации, регистрирани в националния регистър на организациите за универсална публична служба. |
| M1C1—25 | Инвестиция 1.6.6: Цифровизация на финансовата полиция | Ключов етап | Развиване на оперативните информационни системи, използвани за борба с икономическата престъпност | Подобряване на ИТ системите по отношение на новите функционални възможности, работата и опита на потребителите | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2025 | Постепенно предоставяне (на годишна основа) на нови функционалности на оперативните информационни системи, за да се гарантира тяхната актуалност в съответствие с бързо променящите се законодателни сценарии, също свързани с пандемичната ситуация. |
| M1C1—26 | Инвестиция 1.1: Цифрова инфраструктура | Целеви | Миграция към Polo Strategico Nazionale T2 | НЯМА | Брой | 100 | 280 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 280 централни публични администрации и местни здравни органи (Aziende Sanitarie Locali) са мигрирали към „Polo Strategico Nazionale“ съгласно плана за миграция, одобрен от Министерството на цифровата трансформация. Миграцията към Polo Strategico Nazionale може да се осъществи по различни начини в съответствие със съвременното технологично равнище на ИТ архитектурата на софтуера в помещенията, собственост на всяка мигрираща публична администрация. Тези стратегии могат да варират от чисто хостинг и прехвърляне на софтуер, който не е готов за използване в облак, до миграция към инфраструктура като услуга (IaaS), платформа като услуга (PaaS) или Software-as-a-Service (SaaS) за софтуер, готов за използване в облак. Най-малко 40 % от мигриращите услуги се осъществяват чрез решения IaaS, PaaS или SaaS. PSN предлага на всяка мигрираща публична администрация всички миграционни стратегии, които са допустими, за да се вземе предвид постигнатата цел „миграция към Polo Strategico Nazionale“. Общият брой на публичните администрации „в обхвата“ включва: • Централните публични администрации, на които се пада най-големият дял от разходите за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) (като Националния институт за социална сигурност, Министерството на правосъдието); • Централните публични администрации, които хостват данни в остарели центрове за данни съгласно наскоро проведено проучване относно „подготвеността в облак“; • Местните здравни органи (Aziende Sanitarie Locali), разположени основно в Централна и Южна Италия, които не разполагат с подходяща инфраструктура за гарантиране на сигурността на данните. |
| M1C1—27 | Инвестиция 1.3.1: Национална платформа за цифрови данни | Целеви | Приложно-програмни интерфейси в националната платформа за цифрови данни T2 | НЯМА | Брой | 400 | 1 000 | Т2 Г. | 2026 | Тази цел се състои в постигането на поне 600 допълнителни приложно-програмни интерфейса (ППИ), публикувани в каталога (общо 1 000). Публикуваните ППИ оказват въздействие върху следните области: и) до 31 декември 2025 г.: публични процедури като набиране на персонал, пенсиониране, записване в училище и университет (като Национален студентски регистър и регистър на лицензите за автомобили); II) до 30 юни 2026 г.: социални грижи, управление на услуги за обществени поръчки, национална информационна система за медицински данни и спешни санитарни ситуации — като например регистри на пациентите и лекарите. Всяко внедряване на API и документация трябва да съответства на националните стандарти за оперативна съвместимост и да подпомага рамката на националната платформа за цифрови данни; горепосочената платформа предоставя функционални възможности за оценка на това съответствие. |
| M1C1—28 | Инвестиция 1.7.2: Мрежа от цифрови услуги за улесняване | Целеви | Брой на гражданите, участващи в нови инициативи за цифрово образование и/или улесняване, осигурени от центровете за цифрово подпомагане | НЯМА | Брой | 0 | 2 000 000 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 2 000 000 граждани, участващи в цифрово образование и/или инициативи за улесняване, предоставяни от центрове за цифрово улесняване. Дейностите по обучение, за които се счита, че постигат целта, са следните: а) персонализирани инициативи за индивидуално цифрово образование и/или улесняване, предоставяни чрез цифрови методи за улесняване, които обикновено се извършват въз основа на резервацията на услугата и се записват в системата за наблюдение; б) инициативи за пряко и онлайн цифрово образование и/или улесняване, насочени към развиване на цифровите умения на гражданите, осъществявани синхронно от центровете за цифрови улеснения и регистрирани в системата за наблюдение; в) онлайн инициативи за цифрово образование и/или улесняване, насочени към развиване на цифровите умения на гражданите, включително в самообучение и асинхронен режим, но задължително с регистрация, докладвана в системата за наблюдение, извършвана като част от каталога за обучение, изготвен от мрежата от цифрови услуги за улесняване и достъпен от прилаганата система за управление на знанията. |
| M1C1—29 | Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие | Ключов етап | Влизане в сила на законодателство, даващо възможност за реформа на гражданското правосъдие | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на оправомощаващото законодателство | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Оправомощаващото законодателство включва най-малко следните мерки: въвеждане на опростена процедура на първа инстанция/съдебно производство и засилване на прилагането на „процедури за филтриране“ на ниво обжалване, включително разширеното използване на опростени процедури и обхвата на делата, в които едноличен състав е компетентен да се произнася; осигуряване на действителното прилагане на задължителни срокове за процедурите и график за събиране на доказателства и електронно подаване на всички съответни актове и документи; III) да реформира използването на медиация и алтернативно разрешаване на спорове заедно с подпомаганата медиация, арбитража и всяка друга възможна алтернатива за повишаване на ефективността на тези институти за намаляване на натиска върху системата на гражданското правосъдие, включително чрез стимули; реформиране на процедурата за принудително изпълнение, за да се намали съществуващото средно време, включително по-бързо и по-евтино принудително изпълнение на обявените за дължими суми; реформиране на настоящата система за количествено определяне и възстановяване на съдебните такси с цел намаляване на неоснователните съдебни спорове; въвеждане на система за мониторинг на равнището на съдилищата и увеличаване на производителността на гражданските съдилища чрез стимули за гарантиране на разумна продължителност на производствата и еднакви резултати в съдилищата. |
| M1C1—30 | Реформа 1.5: Реформа на наказателното правосъдие | Ключов етап | Влизане в сила на законодателство, даващо възможност за реформа на наказателното правосъдие | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на оправомощаващото законодателство | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Оправомощаващо законодателство, което включва най-малко следните мерки: I) преразгледана система за уведомяване, ii) по-широко използване на опростени процедури, iii) по-широко използване на електронно подаване на документи, iv) опростени правила относно доказателствата, v) определяне на срокове за продължителността на предварителното разследване и мерки за избягване на стагнация във фазата на разследване, vi) разширяване на възможността за погасяване на престъплението, ако обезщетението е било изплатено, vii) въвеждане на система за наблюдение на равнището на съдилищата и увеличаване на производителността на наказателните съдилища чрез стимули за гарантиране на разумна продължителност на производствата и еднакви резултати в съдилищата. |
| M1C1—31 | Реформа 1.6: Реформа на нормативната уредба в областта на несъстоятелността | Ключов етап | Влизане в сила на законодателство, даващо възможност за създаване на рамка за реформа в областта на несъстоятелността | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на оправомощаващото законодателство | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Реформата в областта на несъстоятелността включва най-малко следните мерки: преглед на механизмите за извънсъдебно уреждане на спорове, за да се определят областите, в които може да са необходими допълнителни подобрения, за да се стимулират засегнатите страни да се възползват в по-голяма степен от тези производства; въвеждане на механизми за ранно предупреждение и достъп до информация преди етапа на несъстоятелност; III) преминаване към специализация на съдилищата (търговско право, отделение по несъстоятелност/камара), както и предсъдебни институции за управление на производствата по несъстоятелност; разрешаване на първо плащане на обезпечените кредитори (преди данъчните вземания и вземанията на служителите); да се позволи на предприятията да предоставят право на сигурност без владение. В допълнение към реформата в областта на несъстоятелността се осигуряват обучение и специализация за членовете на съдебните и административните органи, занимаващи се с производства по преструктуриране, както и цялостната цифровизация на производствата по преструктуриране и несъстоятелност и създаването на онлайн платформа за извънсъдебно решаване на спорове, особено на етапа, предшестващ производството по несъстоятелност, чието използване се стимулира за намаляване на тежестта на съдебната власт (молби за преструктуриране преди производството по несъстоятелност, насърчаване на многостранни преструктурирания и даване на възможност за предварително одобрени автоматизирани процедури за преструктуриране и решения за дела с ниска стойност). Тази онлайн платформа също така гарантира оперативна съвместимост с информационните системи на банките, както и с други публични органи и бази данни, за да се гарантира бърз електронен обмен на документи и данни между длъжниците и кредиторите. За тази цел заявителят (длъжникът) би дал съгласие за обмен на личните му данни в съответствие с ОРЗД и тази разпоредба следва да бъде включена в закона. С реформата се създава регистър на обезпеченията. |
| M1C1—32 | Инвестиция 1.8: Процедури за назначаване в граждански, наказателни и административни съдилища | Ключов етап | Влизане в сила на специално законодателство, уреждащо набирането на персонал по националния план за възстановяване и устойчивост | Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на специалното законодателство, уреждащо набирането на персонал по националния план за възстановяване и устойчивост | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Одобрява специално законодателство, уреждащо набирането на персонал по националния план за възстановяване и устойчивост, с разрешение за рекламиране и набиране на персонал. |
| M1C1—33 | Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на персонал в административните съдилища | Целеви | Начало на процедурите за набиране на персонал в административните съдилища | НЯМА | Брой | 0 | 168 | Т2 Г. | 2022 | Започване на процедури за набиране на най-малко 168 отдела персонал за службата за съдебни производства и административните съдилища и поставяне на отделите в експлоатация. Базовата стойност е броят на персонала, който е на служба към 31 декември 2021 г. |
| M1C1—34 | Инвестиция 1.8: Процедури за назначаване на съдебна служба в гражданските и наказателните съдилища | Целеви | Начало на процедурите за набиране на персонал в гражданските и наказателните съдилища | НЯМА | Брой | 0 | 8 764 | Т4 Г. | 2022 | Започване на процедури за набиране на най-малко 8 764 единици персонал за съдебната служба за гражданските и наказателните съдилища и поставяне на отделите на работа. Базовата стойност е броят на персонала в края на 2021 г. |
| M1C1—35 | Реформа 1.7: Реформа на данъчните съдилища | Ключов етап | Цялостна реформа на данъчните съдилища от първа и втора инстанция | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на преразгледаната правна рамка | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Преразгледаната правна рамка ще направи прилагането на данъчното законодателство по-ефективно и ще намали големия брой жалби пред Касационния съд. |
| M1C1—36 | Реформи 1.4, 1.5 и 1.6: Реформа на гражданското и наказателното правосъдие и реформа в областта на несъстоятелността | Ключов етап | Влизане в сила на делегирани актове за реформите на гражданското и наказателното правосъдие и на реформата в областта на несъстоятелността | Разпоредба в делегираните актове, указваща влизането в сила на делегираните актове | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Влизане в сила на всички делегирани актове, чието съдържание е посочено в законодателството, даващо възможност за реформи на гражданското и наказателното правосъдие и за реформа в областта на несъстоятелността. |
| M1C1—37 | Реформи 1.4 и 1.5: Реформа на гражданското и наказателното правосъдие | Ключов етап | Влизане в сила на реформата на гражданското и наказателното правосъдие | Разпоредба във вторичните актове, указваща влизането в сила на вторичните актове | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2023 | Завършване на приемането на всички регламенти и вторични източници на законодателство, необходими за ефективното прилагане на законите, даващи възможност за реформи в съдебната система. |
| M1C1—38 | Реформа 1.8: Цифровизация на правосъдието | Ключов етап | Цифровизация на правосъдната система | Разпоредба в първичните и вторичните актове, указваща влизането в сила на съответните актове | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Установява се задължително електронно подаване на всички документи и пълен електронен работен процес за гражданските производства. Цифровизирани първоинстанционни наказателни производства (с изключение на службата за предварително изслушване). Създаване на безплатна, напълно достъпна и позволяваща търсене база данни за граждански решения в съответствие със законодателството. |
| M1C1—39 | Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на персонал в граждански и наказателни съдилища | Целеви | Приключване на процедурите за набиране на персонал в гражданските и наказателните съдилища и териториалните и централните служби на Министерството на правосъдието, отговарящи за изпълнението на ПВУ | НЯМА | Брой | 0 | 10 000 | Т2 Г. | 2024 | Да завършат процедурите по набиране или разширяване на най-малко 10 000 отдела персонал за изпитната служба и техническия административен персонал и да ги поставят на работа. Базовата стойност е броят на персонала в края на 2021 г. |
| M1C1—40 | Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на персонал в административните съдилища | Целеви | Приключване на процедурите за набиране на персонал в административните съдилища | НЯМА | Брой | 168 | 326 | Т2 Г. | 2024 | Приключване на процедурите за набиране на най-малко 326 отдела персонал за службата за съдебни производства и административните съдилища и поставяне на отделите в експлоатация. Базовият брой на персонала към Q2 е 2022. |
| M1C1—41 | Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на персонал в административните съдилища | Целеви | Намаляване на броя на висящите дела за районните административни съдилища | НЯМА | Проценти | 100 | 75 | Т2 Г. | 2024 | Намаляване с 25 % на броя на висящите дела през 2019 г. (109 029) в окръжните административни съдилища (административни съдилища от първа инстанция). |
| M1C1—42 | Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на персонал в административните съдилища | Целеви | Намаляване на броя на висящите дела за Държавния съвет | НЯМА | Проценти | 100 | 65 | Т2 Г. | 2024 | Намаляване с 35 % на броя на висящите дела през 2019 г. (24 010) в Държавния съвет (втора инстанция). |
| M1C1—43 | Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие | Целеви | Намаляване на броя на висящите дела за гражданските общи съдилища (първа инстанция) | НЯМА | Проценти | 100 | 5 | Т4 Г. | 2024 | Намаляване с 95 % на броя на висящите дела през 2019 г. (337 740) в гражданските общи съдилища (първа инстанция). Базовият сценарий е броят на висящите дела в продължение на повече от три години пред гражданските общи съдилища (през 2019 г.). |
| M1C1—44 | Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие | Целеви | Намаляване на броя на висящите дела за Апелативния граждански съд (втора инстанция) | НЯМА | Проценти | 100 | 5 | Т4 Г. | 2024 | Намаляване с 95 % на броя на висящите дела през 2019 г. (98 371) в гражданските апелативни съдилища (втора инстанция). Базовият сценарий е броят на висящите дела в продължение на повече от две години пред гражданските апелативни съдилища (през 2019 г.). |
| M1C1—37bis | Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие | Ключов етап | Влизане в сила на мерки, насочени към намаляване на изоставането | Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на първичното законодателство и подзаконовите актове, за намаляване на изоставането |  |  |  | Т1 Г. | 2024 | Влизане в сила на първичното законодателство и вторичните източници на законодателството, за да се даде възможност за: - Укрепване на службите за съдебни процеси, включително чрез стимули, за привличане и задържане на частите от персонала, нает въз основа на схемата за набиране на персонал за националния план за възстановяване и устойчивост; - Създаване на стимули за: (1) подкрепа за по-малко ефективните съдилища за намаляване на натрупаните висящи дела в гражданското правосъдие; (2) възнаграждаване на съдебните служби, които постигат специфичните годишни цели за намаляване на броя на висящите дела в системата на гражданското правосъдие. |
| M1C1—45 | Реформи 1.4 и 1.5: Реформа на гражданското и наказателното правосъдие | Целеви | Намаляване на продължителността на гражданските производства | НЯМА | Проценти | 100 | 60 | Т2 Г. | 2026 | Намаляване на времето за разглеждане на висящите дела с 40 % от всички съдебни инстанции по граждански и търговски дела в сравнение с 2019 г. |
| M1C1—46 | Реформи 1.4 и 1.5: Реформа на гражданското и наказателното правосъдие | Целеви | Намаляване на продължителността на наказателните производства | НЯМА | Проценти | 100 | 75 | Т2 Г. | 2026 | Намаляване на времето за разглеждане на висящите дела с 25 % от всички случаи на наказателни дела в сравнение с 2019 г. |
| M1C1—47 | Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие | Целеви | Намаляване на броя на висящите дела за гражданските общи съдилища (първа инстанция) | НЯМА | Проценти | 100 | 10 | Т2 Г. | 2026 | Намаляване с 90 % на броя на висящите дела, образувани между 1 януари 2017 г. и 31 декември 2022 г. и все още неприключени към 31 декември 2022 г. (1 197 786) в гражданските общи съдилища (първа инстанция). |
| M1C1—48 | Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие | Целеви | Намаляване на броя на висящите дела за Апелативния граждански съд (втора инстанция) | НЯМА | Проценти | 100 | 10 | Т2 Г. | 2026 | Намаляване с 90 % на броя на висящите дела, образувани между 1 януари 2018 г. и 31 декември 2022 г. и все още неприключени към 31 декември 2022 г. (179 306) в гражданските апелативни съдилища (втора инстанция). |
| M1C1—49 | Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на персонал в административните съдилища | Целеви | Намаляване на броя на висящите дела за районните административни съдилища (първа инстанция) | НЯМА | Проценти | 100 | 30 | Т2 Г. | 2026 | Намаляване с 70 % на броя на висящите дела (109 029) през 2019 г. в окръжните административни съдилища (административни съдилища от първа инстанция). |
| M1C1—50 | Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на персонал в административните съдилища | Целеви | Намаляване на броя на висящите дела за Държавния съвет | НЯМА | Проценти | 100 | 30 | Т2 Г. | 2026 | Намаляване с 70 % на броя на висящите дела (24 010) през 2019 г. в Държавния съвет (втора инстанция). |
| M1C1—51 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Влизане в сила на първичното законодателство относно управлението на италианския план за възстановяване и устойчивост | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2021 | Първичното законодателство се отнася най-малко до: 1) координация и мониторинг на проектите по италианския план за възстановяване и устойчивост на централно равнище; 2) определяне и разделяне на компетентностите и одобряване на съответните мандати на различните органи и администрации, участващи в координацията, мониторинга и изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост; 3) определяне на система за ранно откриване на проблеми, свързани с прилагането; 4) предварително определяне на механизъм за правоприлагане с цел разрешаване на проблеми с изпълнението и избягване на забавяния, по-специално по отношение на различните равнища на администрациите; 5) определяне на персонала (брой и експертен опит), предназначен за координирането, мониторинга и изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост в участващите администрации; 6) определяне на техническата помощ, предоставяна на администрациите, участващи в изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост, по-специално на местно равнище, като се гарантира изграждането на административен капацитет в рамките на публичната администрация; 7) определяне на „ускорени“ процедури за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост и навременното усвояване на средствата; 8) организация и процедури за одит и контрол на италианския план за възстановяване и устойчивост. |
| M1C1—52 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Влизане в сила на първичното законодателство за опростяване на административните процедури за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост. | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2021 | Тези мерки включват: 1) премахване на критичните затруднения, по-специално по отношение на държавната и регионалната оценка на въздействието върху околната среда, разрешаването на нови инсталации за рециклиране на отпадъци, процедурите за издаване на разрешения за енергия от възобновяеми източници и тези, необходими за постигане на енергийна ефективност на сградите (т.нар. Super Bonus) и обновяването на градската среда. Специфични действия са посветени на опростяването на процедурите в рамките на „Conferenza di servizi“ (официално споразумение между две или повече публични администрации). |
| M1C1—53 | Инвестиция 1.9: Предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост | Ключов етап | Влизане в сила на първичното законодателство за предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2021 | Мерките включват разпоредба, позволяваща временно наемане на: I) 2 800 технически данни за укрепване на публичните администрации на Юга, заплащани от националния бюджет; II) резерв от 1 000 експерти, които да бъдат разположени в продължение на три години в подкрепа на администрациите при управлението на новите процедури за предоставяне на техническа помощ. |
| M1C1—54 | Инвестиция 1.9: Предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост | Целеви | Завършено набиране на експерти за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост | НЯМА | Брой | 0 | 1 000 | Т4 Г. | 2021 | Приключване на процедурите за набиране на персонал от 1 000 експерти, които ще бъдат разположени в продължение на три години в подкрепа на администрациите при управлението на новите процедури за предоставяне на техническа помощ. |
| M1C1—55 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Разширяване на методологията, прилагана към италианския план за възстановяване и устойчивост, така че да включва и националния бюджет, за да се увеличи усвояването на инвестиции | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на разширяването на методиката | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Създаване на опростена система от ключови етапи и цели, подобни на Механизма за възстановяване и устойчивост, за планирането, изпълнението и финансирането на проекти по линия на допълнителния инвестиционен фонд (30,5 милиарда евро). |
| M1C1—56 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Влизане в сила на законодателството, даващо възможност за реформа на заетостта в публичния сектор | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Оправомощаващото законодателство включва следните мерки: определяне на длъжностни характеристики, специфични за публичния сектор, за да се привлекат необходимите компетентности и умения; — създаване на единна платформа за набиране на персонал с цел централизиране на публичните процедури за наемане на персонал за всички централни публични администрации, с ангажимент за разширяване на използването на платформата, така че да обхване и местните администрации; реформа на процеса на набиране на персонал с цел: I) преминаване от изцяло основана на знанието система към система, основана предимно на компетентности и подходящи способности; II) оценка на компетентността за изпълнение на функциите на държавните служители; III) да разграничат процесите на набиране на персонал между назначаване на начално ниво, което се основава единствено на компетентности, и набирането на специализирани профили, което следва да съчетава компетентности със съответния професионален опит и би довело до достъп до кариерата на по-високо равнище. Министерството на публичната администрация осигурява последователното прилагане на новия процес във всички администрации; реформа на висшите държавни служители с цел уеднаквяване на процедурите за назначаване в публичната администрация, като се определят длъжностните характеристики и оценката на техните резултати; — укрепване на връзката между възможностите за учене през целия живот и възможностите за обучение на служителите и стимулите за участие, например чрез предвиждане на механизми за възнаграждаване или специфични кариери, като се обърне специално внимание на двойния преход; определяне или актуализиране на етичните принципи на публичните администрации чрез ясни правила, кодекси за поведение и модули за обучение по темата; засилване на ангажимента за постигане на баланс между половете; — преразглеждане на регулаторната рамка за вертикалната мобилност, реформиране на професионалното развитие с цел създаване и достъп до средни ръководни длъжности („quadri „) и достъп до висши граждански длъжности („dirigenti di prima e posta fascia“) от администрацията. Това включва реформа на системата за оценка на изпълнението и укрепване на връзката между кариерното развитие и оценката на изпълнението; преразглеждане на регулаторната рамка относно хоризонталната мобилност с цел постигане на ефективен пазар на труда в публичните администрации, включително а) създаване на прозрачна единна система за реклама за всички свободни длъжности в централните и местните администрации, б) възможността за кандидатстване за всяка налична длъжност навсякъде, в) премахването на разрешението за мобилност от администрацията на произход и г) въвеждането на значителни ограничения за използването на алтернативни средства за мобилност, които не водят до прехвърляне (т.е. „comandi „и „distacchi“), за да станат те изключителни и строго ограничени във времето. |
| M1C1—57 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Влизане в сила на административните процедури за реформата за опростяване, насочена към прилагането на МВУ | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на вторичното законодателство | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Влизане в сила на всички свързани делегирани актове, министерски постановления, вторично законодателство и всички други регламенти, необходими за ефективното прилагане на опростяването, включително споразумения с регионите в случай на изключителна и паралелна регионална компетентност. |
| M1C1—58 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Влизане в сила на правни актове за реформа на заетостта в публичния сектор | Разпоредба, указваща влизането в сила на правните актове за реформа на заетостта в публичния сектор | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2023 | Влизане в сила на всички свързани делегирани актове, министерски постановления, вторично законодателство и всички други нормативни актове, необходими за ефективното прилагане на реформата. |
| M1C1—59 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Влизане в сила на стратегическото управление на човешките ресурси в публичната администрация | Разпоредба, посочваща влизането в сила на законодателството за въвеждане на стратегическо управление на човешките ресурси в публичната администрация | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Законодателството и делегираните актове за въвеждането на стратегическо управление на човешките ресурси в публичната администрация включват: определянето, в контекста на Плана за интегрирана дейност и организация (PIAO), на стратегическите планове в областта на човешките ресурси, за набиране на персонал, кариерно развитие и обучение, за всички централни и регионални администрации, подкрепено от интегрирана база данни с умения и профили; създаване на централно звено за доставка, което да координира и подпомага системата за планиране на човешките ресурси. На втория етап стратегическите планове в областта на човешките ресурси ще бъдат разширени, така че да обхванат общините, докато малките и средните общини са обект на конкретни инвестиции за изграждане на капацитет. |
| M1C1—59 BIS | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Прилагане на стратегическо управление на човешките ресурси в публичната администрация | Публикуване на първия шестмесечен доклад относно КПЕ. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2024 | Първият шестмесечен доклад относно КПЕ се публикува. |
| M1C1—60 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Пълно прилагане (включително всички делегирани актове) на опростяването и/или цифровизацията на набор от 200 критични процедури, засягащи гражданите и предприятията | Влизане в сила на вторичното законодателство | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Набелязаните приоритетни области за опростяване са: - Екологични разрешения, възобновяеми енергийни източници и зелена икономика - Разрешения за строителство и градско преквалифициране - Цифрови инфраструктури - Търговски практики Други критични сектори са: - Трудово законодателство и социална сигурност - Туризъм - Земеделие и храни Избраните държавни и регионални процедури могат да бъдат обобщени в следните основни области: - Екологични и енергийни разрешителни: - Държавна процедура за оценка на въздействието върху околната среда - Регионална процедура за оценка на въздействието върху околната среда - Разрешения за възстановяване на околната среда - Стратегическа екологична оценка - Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (IPPC) - Процедури за издаване на разрешения за възобновяеми енергийни източници - Процедури за модернизиране, обновяване и затихване - Процедури за издаване на разрешения за енергийни инфраструктури - Разрешения, свързани с отпадъците - Преквалифициране на строителството и градовете: - Процедури за икономия на енергия и рационализация на потреблението на енергия (процедури за съответствие и др.) - Конференция за обслужване - Цифрови инфраструктури: - Разрешения за комуникационни инфраструктури - Работни процедури: - Процедури в сектора на търговията на дребно - Бизнес и строителни процедури (SUAP и SUE) - Процедури за занаятчийски дейности - Други процедури: - Удостоверяване на мълчаливо съгласие - Заместваща сила - Процедури за предотвратяване на пожари - Разрешения за специални икономически зони - Разрешения, свързани с обществената сигурност - Разрешения за ландшафт - Фармацевтични и здравни разрешения - Сеизмични и хидрогеоложки процедури/разрешения |
| M1C1—61 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Приключване на изпълнението (включително всички делегирани актове) на опростяването и/или цифровизацията на допълнителен набор от 50 критични процедури, които засягат пряко гражданите | Влизане в сила на вторичното законодателство | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2025 | Опростените процедури засягат следните области: - Регистър и гражданско състояние - Самоличност, цифров адрес и достъп до онлайн услуги - Увреждане |
| M1C1—62 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Увеличаване на усвояването на инвестициите | Публикуване на доклад за изпълнението от Министерството на финансите | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2025 | Да публикува доклад за изпълнението с цел измерване на въздействието на действията, насочени към предоставяне на техническа помощ и изграждане на капацитет, подобряване на капацитета за планиране, управление и изпълнение на капиталовите разходи, финансирани чрез националния бюджет, за постигане на значително усвояване на средствата от допълнителния фонд, отпуснати до 2024 г. |
| M1C1—63 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Завършване на опростяването и създаване на регистър на всички опростени процедури и съответните административни режими с пълна правна валидност на цялата национална територия | Публикуване на хранилището на уебсайта на съответното линейно министерство | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2026 | Проверката на процедурните режими се извършва за всички опростени процедури. Също така проверката и наблюдението на: - Ефективното прилагане на опростените процедури, - нови стандартизирани формуляри, и - съответстващо цифровизирано управление трябва да бъдат осигурени. Опростяването се прилага за общо 600 критични процедури, включително тези, обхванати от ключови етапи M1C1 60 и M1C1 61. |
| M1C1—64 | Инвестиция 1.9: Предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост | Целеви | Образованието и обучението; | НЯМА | Брой | 0 | 350 000 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 350 000 държавни служители от централните публични администрации са включени в инициативи за повишаване на квалификацията или за преквалификация. |
| M1C1—65 | Инвестиция 1.9: Предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост | Целеви | Образованието и обучението; | НЯМА | Брой | 0 | 400 000 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 400 000 държавни служители от други публични администрации, участващи в инициативи за повишаване на квалификацията или за преквалификация. |
| M1C1—66 | Инвестиция 1.9: Предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост | Целеви | Образованието и обучението; | НЯМА | Брой | 0 | 245 000 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 245 000 (70 %) държавни служители в централните публични администрации успешно са завършили инициативи за обучение, както е посочено в M1C1—64 (официално сертифициране или оценка на въздействието). |
| M1C1—67 | Инвестиция 1.9: Предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост | Целеви | Образованието и обучението; | НЯМА | Брой | 0 | 280 000 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 280 000 (70 %) държавни служители в други публични администрации успешно са завършили инициативи за обучение, както е посочено в M1C1—65 (официално сертифициране или оценка на въздействието). |
| M1C1—68 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Система от регистри за одит и контрол: информация за мониторинг на изпълнението на МВУ | Одитен доклад, потвърждаващ функциите на системата от регистри | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Създава се и функционира система от регистри за наблюдение на изпълнението на МВУ. Системата включва най-малко следните функционални възможности: а) събира данни и наблюдава постигането на ключовите етапи и целите; б) събира, съхранява и осигурява достъп до данните, изисквани съгласно член 22, параграф 2, буква г), подточки i) — iii) от Регламента за МВУ. |
| M1C1—69 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Влизане в сила на Наредбата за опростяване на системата за възлагане на обществени поръчки | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на указа за опростяване на системата за възлагане на обществени поръчки. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2021 | С наредбата се опростява системата за възлагане на обществени поръчки най-малко със следните спешни мерки: определя цели за намаляване на времето между публикуването и възлагането на поръчката. II. Определя цели и система за мониторинг, за да се съкрати времето между възлагането на поръчката и завършването на инфраструктурата („fase esecutiva“). III. Изисква данните за всички договори да бъдат регистрирани в базата данни за борба с корупцията на националния орган за борба с корупцията (ANAC). IV. Прилагане и стимулиране на механизмите за алтернативно разрешаване на спорове на етапа на изпълнение на обществените поръчки. V. Отделява специализирани служби, отговарящи за процедурите за възлагане на обществени поръчки в министерствата, регионите и метрополните градове. Допълнителни спецификации: Опростяване и цифровизация на процедурите на централните органи за покупки („centrali di committenza“); Прилагане на членове 41 и 44 от действащия Кодекс за обществените поръчки; — Определяне на начина, по който процедурите следва да бъдат цифровизирани за всички обществени поръчки и концесии, и определяне на изискванията за оперативна съвместимост и взаимосвързаност; — Прилагане на член 44 от действащия Кодекс за обществените поръчки 0 |
| M1C1—70 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Влизане в сила на преразглеждането на Кодекса за обществените поръчки (D.Lgs. № 50/2016) | Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на Закона за делегирането, с който се реформира настоящият Кодекс на системата за обществени поръчки (D.Lgs. n. 50/2016) | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Този закон установява всички точни критерии и принципи за системната реформа на Кодекса за обществените поръчки. Правото на делегиране определя най-малко следните принципи и критерии: I. Намаляване на разпокъсаността на възлагащите органи (1) установяване на основните елементи на квалификационната система, (2) изискване за създаване на електронна платформа като основно изискване за участие в националната оценка на капацитета за възлагане на обществени поръчки (3) оправомощаване на националния орган за борба с корупцията (ANAC) да преразгледа квалификацията на възлагащите органи по отношение на капацитета за възлагане на обществени поръчки (видове и обеми на покупките), (4) предоставяне на стимули за използване на съществуващите професионални централни органи за покупки. II. Опростяване и цифровизиране на процедурите на централните органи за покупки („centrali di committenza“) III. Определяне на начина, по който процедурите се цифровизират за всички обществени поръчки и концесии, и определяне на изискванията за оперативна съвместимост и взаимосвързаност. IV. Постепенно намаляване на ограниченията по отношение на възлагането на подизпълнители. |
| M1C1—71 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Влизане в сила на всички необходими законодателни актове, регламенти и актове за изпълнение (включително вторично законодателство) за системата за възлагане на обществени поръчки | Влизане в сила на всички необходими законодателни актове и актове за изпълнение | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Всички необходими законодателни актове, регламенти и актове за изпълнение (включително вторичното законодателство, ако е необходимо) постигат следните резултати: I. Единният координационен орган за политиката в областта на обществените поръчки трябва да разполага с достатъчно персонал и финансови ресурси (което ще бъде уточнено в Оперативното споразумение), за да бъде напълно оперативен, също и поради подкрепата, оказвана от специализирана структура на ANAC. II. Единният координационен орган за политиката в областта на обществените поръчки приема стратегията за професионализация (вж. във връзка с предложената реформа от 2.1.6 г. на италианската NRPP), която съдържа видовете обучение на различни равнища, специалното наставничество и изготвянето на оперативни насоки с подкрепата на ANAC и Националното училище по администрация. III. Динамичните системи за покупки се предоставят от Consip и са в съответствие с директивите за обществените поръчки. IV. ANAC завършва упражняването на квалификацията на възлагащите органи по отношение на капацитета за възлагане на обществени поръчки в допълнение към прилагането на член 38 от Кодекса за обществените поръчки. V. Системата за мониторинг за времето между възлагането на поръчката и завършването на инфраструктурните работи е оперативна. VI. Данните за всички договори се регистрират в базата данни за борба с корупцията на националния орган за борба с корупцията (ANAC). VII. Всички специализирани служби, отговарящи за процедурите за възлагане на обществени поръчки в министерствата, регионите и метрополните градове. |
| M1C1—72 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Ключов етап | Одобрени са мерки за намаляване на забавените плащания от публичната администрация към предприятията | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на правила за намаляване на забавените плащания от РА към предприятията | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2023 | Влизане в сила на нови правила за намаляване на забавените плащания от публичната администрация към предприятията. Мерките включват най-малко следните ключови елементи: I. Системата InIT се внедрява в централната публична администрация с цел подпомагане на икономическото и финансовото счетоводство и изпълнението на публичните разходи. II. Забавени плащания: показателите, основани на базата данни на информационната система на МФ (Търговска кредитна платформа — PCC), са среднопретегленото време за плащане от страна на публичните органи на предприятията и среднопретегленото забавяне на плащанията от страна на публичните органи на предприятията за всяко от следните равнища на публичната администрация: - централни органи (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - регионални органи (Regioni и Province Autonome), - местни органи (enti locali) - органи за обществено здравеопазване (enti del Servizio sanitario nazionale). |
| M1C1—72bis | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Ключов етап | Законодателни и специфични действия за намаляване на забавените плащания на централно/местно равнище | Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на първичното законодателство и приемането на мерки за намаляване на забавените плащания от РА към предприятията | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2024 | Следните законодателни и специфични действия влизат в сила: — насоки за изясняване на обхвата на търговските и нетърговските сделки в съответствие с Директивата относно забавените плащания; — насоки за изясняване на обхвата на член 4, параграф 6 от Директивата относно забавените плащания в съответствие с последната; — законодателство, с което да се гарантира, че местните и регионалните власти получават средства за своевременно подаване на фактурите си от централното равнище; — законодателство, изискващо от публичните органи да приемат годишни планове за паричните потоци, гарантиращи спазването на законоустановените срокове за плащане; капацитет за вътрешен одит и контрол на министерствата и регионите за наблюдение на положението с фактурите, които не са платени навреме. Следните специфични действия се предприемат по време на: Централно равнище: — Да предприеме действия, за да гарантира, че министерствата и централните администрации, които италианските органи ще определят до края на 2023 г. като структурно закъснели платци, плащат индивидуално в рамките на 30-дневния срок (например Министерство на земеделието, правосъдието, отбраната, вътрешните работи, инфраструктурата); Публикуване от тези министерства на натрупаните просрочени задължения, актуализирани на всеки три месеца; Укрепване на работните групи, където има такива, и създаване на работни групи, когато все още не са задействани; осигуряване на по-автоматично активиране на работни групи в случай на структурно закъснели платци. На местно равнище се предприемат следните специфични действия: — Да предприеме действия, за да гарантира, че местните администрации, които италианските органи ще определят като структурно закъснели платци (като например общините Неапол, Лече и Салерно) до края на [2023] г., плащат в рамките на 30-дневния срок; Публикуване от тези органи на натрупаните просрочени задължения, актуализирани на всеки три месеца. |
| M1C1—72ter | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Ключов етап | Увеличаване на човешките ресурси за справяне със забавени плащания | Разпоредба, посочваща влизането в сила на законодателство за увеличаване на човешките ресурси за справяне със забавени плащания | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Влизане в сила на законодателство, предвиждащо увеличаване на човешките ресурси, свързани с плащанията, в: — Министерства и централни администрации в зависимост от специфичните организационни нужди на участващата централна администрация; — администрации на местната администрация в зависимост от специфичните организационни нужди на съответната местна администрация. |
| M1C1—72quater | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Ключов етап | Въвеждане на прехвърляне на кредити на трети страни | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на първичното законодателство. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Влизане в сила на законодателство, въвеждащо разпоредби, позволяващи прехвърлянето на кредити на трети лица след 30 дни мълчание/бездействие от страна на публичната администрация |
| M1C1—72quinquies | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Ключов етап | Извършване на плащания в базата данни InIT | Базата данни INIT функционира за извършване на плащания. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Базата данни InIT е напълно оперативна и включва следните възможности: — Тя позволява извършването на плащанията, без да се разчита на оперативната съвместимост със старите платформи за обработка на плащанията. Тя гарантира, че закъсненията в плащанията могат да бъдат контролирани от одитните и контролните функции на министерствата и от Сметната палата на Италия. |
| M1C1—72sixies | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Ключов етап | Хоризонтални мерки за намаляване на забавените плащания от РА към предприятията | Платформата функционира | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2024 | Функционира специална платформа за информация относно търговските кредити за дружествата кредитори и публичните администрации длъжници. Платформата предоставя най-малко следното: информация за дружествата (кредиторите) относно правната рамка за кредитите към публичната администрация, правата на дружеството кредитор, правните стъпки, които могат да бъдат предприети в случай на забавяне на получаването на плащане, функционирането на механизма за плащане на доставчиците, звеното за контакт за дружествата кредитори. Информация за публичните администрации (длъжници) относно правните изисквания за плащане на търговски задължения, административните насоки, инструментите за мониторинг, с които разполага публичната администрация, и възможните най-добри практики за подобряване на изпълнението на плащанията. Всички уебсайтове на министерството трябва да имат връзка към тази платформа. |
| M1C1—73 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Влизане в сила на реформата на Кодекса за обществените поръчки | Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на Законодателния декрет за прилагане на всички разпоредби на Закона за делегиране относно реформата на Кодекса за обществените поръчки. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2023 | Влизане в сила на законодателния декрет за прилагане на всички разпоредби на Закона за делегирането на правомощия за реформа на Кодекса за обществените поръчки. |
| M1C1—74 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Влизане в сила на всички необходими мерки за прилагане и вторично законодателство за реформата за опростяване на Кодекса за обществените поръчки | Влизане в сила на всички необходими мерки за прилагане и вторично законодателство | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2023 | Влизане в сила на всички необходими мерки за прилагане и вторично законодателство за реформа/опростяване на системата за възлагане на обществени поръчки (което произтича и от преразглеждането на Кодекса за обществените поръчки). |
| M1C1—73bis | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Приемане на насоки относно прилагането на квалификационната система за възлагащите органи. | Приемане на насоки относно прилагането на квалификационната система за възлагащите органи — Кодекс за обществените поръчки. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2024 | Приемане, след консултация с ANAC, на циркулярно писмо, в което се предоставят насоки за систематизиране на действащите приложими правила и се обяснява, че квалифицирането и за възлагане под праговете все още е възможно и препоръчително, както и за стимулиране на използването на (квалифицирани) централни органи за покупки, когато квалификацията не е налична или не е възможна (член 62, параграф 6, буква а) от D.lgs 36/2023) |
| M1C1—73ter | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Стимули за квалификация и професионализация на възлагащите органи. | Приемане на мерки за прилагане и разпоредби в закона, указващи влизането в сила на законодателството. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Оценка от Cabina di Regia ex член 221 от Кодекса за обществените поръчки, след консултация с ANAC, на въздействието на прилагането на Кодекса за обществените поръчки върху: - броя на квалифицираните възлагащи органи и централизираните органи за покупки; - броя и стойността на обществените поръчки, управлявани от тях от тяхно име и от името на неквалифицирани организации; - въздействието на системата по отношение на сроковете за възлагане и приключване на обществените поръчки. Публикуване на резултатите от картографирането на участието на неквалифицирани органи в дейности за изграждане на капацитет. След консултация с ANAC се приемат допълнителни инициативи, насочени към стимулиране на квалификацията на възлагащите органи, намаляване на разпокъсаността и професионализация на неквалифицираните организации. Приемат се и функционират допълнителни инструменти за техническа/административна подкрепа за местни или неквалифицирани възлагащи органи, когато централизирането не е налично или осъществимо. |
| M1C1—73quater | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Влизане в сила на насоки относно обществените поръчки под прага на ЕС | Влизане в сила на насоки относно обществените поръчки под прага на ЕС | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Циркулярно писмо относно обществените поръчки под прага на ЕС, прието и публикувано в италианския Официален вестник. В циркулярното писмо се пояснява, че възлагащите органи могат да използват открити и ограничени процедури за обществени поръчки под прага на ЕС. |
| M1C1—73quinquies | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Влизане в сила на нови правни разпоредби относно финансирането на проекти | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на нови правни разпоредби | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Влизане в сила на нови правни разпоредби относно финансирането на проекти, насочени към повишаване на ефективността и конкуренцията, по-специално за повишаване на достъпността на концесиите. |
| M1C1—75 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Пълно функциониране на националната система за електронни обществени поръчки | Наличие на функциите, определени в проучването за осъществимост (да се разработи като задача по проект 1) | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Националната система за електронни обществени поръчки функционира и напълно съответства на директивите на ЕС за обществените поръчки и включва пълната цифровизация на процедурите до изпълнението на договора (интелигентни обществени поръчки), оперативно съвместима със системите за управление на публичната администрация, съдържа цифрова рехабилитация на ОП, тръжни сесии, машинно самообучение за откриване на тенденции, CRM с чатботове, цифрова ангажираност и верига на статуса. |
| M1C1—75bis | Инвестиция 1.10: Подкрепа за квалифицирането и електронните обществени поръчки | Ключов етап | Подкрепа за квалифицирането и електронните обществени поръчки | Въвеждане в експлоатация на помощната функция в областта на обществените поръчки | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | В рамките на стратегията за професионализация на публичните купувачи се създава функция за подпомагане на възлагането на обществени поръчки. Функцията за подпомагане на възлагането на обществени поръчки е предназначена за възлагащите органи за изпълнение на изискванията на приложение II.4 към Кодекса за обществените поръчки и за подпомагането им в процеса на електронни обществени поръчки, като подкрепя придобиването на цифрови умения и предоставя техническа подкрепа при приемането на цифровизацията на обществените поръчки, включително използването на динамични системи за покупки. |
| M1C1—76 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Средният брой дни, през които централните публични администрации плащат на предприятията, е намален | НЯМА | Среднопретеглено време на плащане | НЯМА | 30 | Т1 Г. | 2025 | Въз основа на търговската кредитна платформа (PCC) среднопретегленият срок за плащане („tempo di pagamento“) на централните публични органи (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) за предприятията е по-малък или равен на 30 дни. |
| M1C1—77 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни, през които регионалните публични администрации плащат на предприятията | НЯМА | Среднопретеглено време за плащане (в дни) | НЯМА | 30 | Т1 Г. | 2025 | Въз основа на търговската кредитна платформа (PCC) среднопретегленият срок за плащане („tempo di pagamento“) на регионалните публични органи (Regioni и Province Autonome) на предприятията е по-малък или равен на 30 дни. |
| M1C1—78 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни, през които местните публични администрации плащат на предприятията | НЯМА | Среднопретеглено време на плащане (в дни) | НЯМА | 30 | Т1 Г. | 2025 | Въз основа на търговската кредитна платформа (PCC) среднопретегленият срок за плащане („tempo di pagamento“) на местните публични органи (enti locali) на предприятията е по-малък или равен на 30 дни. |
| M1C1—79 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни, през които администрациите в областта на общественото здравеопазване да плащат на предприятията | НЯМА | Среднопретеглено време на плащане (в дни) | НЯМА | 60 | Т1 Г. | 2025 | Въз основа на търговската кредитна платформа (PCC) среднопретегленият срок за плащане („tempo di pagamento“) на органите за обществено здравеопазване (enti del Servizio sanitario nazionale) на предприятията е по-малък или равен на 60 дни. |
| M1C1—80 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни на забавяне от страна на централните публични администрации да плащат на предприятията | НЯМА | Среднопретеглено забавяне на плащането (в дни) | НЯМА | 0 | Т1 Г. | 2025 | Въз основа на търговската кредитна платформа (PCC) среднопретегленото забавяне на плащането („tempo di ritardo“) на централните органи (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) на предприятията е най-много 0 дни. |
| M1C1—81 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни закъснение за регионалните публични администрации да плащат на предприятията | НЯМА | Среднопретеглено забавяне на плащането (в дни) | НЯМА | 0 | Т1 Г. | 2025 | Въз основа на търговската кредитна платформа (PCC) среднопретегленото забавяне на плащанията („tempo di ritardo“) на регионалните органи (Regioni и Province Autonome) на предприятията е най-много 0 дни. |
| M1C1—82 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни закъснение за местните публични администрации да плащат на предприятията | НЯМА | Среднопретеглено забавяне на плащането (в дни) | НЯМА | 0 | Т1 Г. | 2025 | Въз основа на търговската кредитна платформа (PCC) среднопретегленото забавяне на плащанията („tempo di ritardo“) на местните органи (enti locali) към предприятията трябва да бъде най-много 0 дни. |
| M1C1—83 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни, в които публичните здравни администрации закъсняват да плащат на предприятията | НЯМА | Среднопретеглено забавяне на плащането (в дни) | НЯМА | 0 | Т1 Г. | 2025 | Въз основа на търговската кредитна платформа (PCC) среднопретегленото забавяне на плащанията („tempo di ritardo“) на органите за обществено здравеопазване (enti del Servizio sanitario nazionale) на предприятията е най-много 0 дни. |
| M1C1—84 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Средно време между публикуването и възлагането на поръчката | НЯМА | Брой | 139 | 100 | Т4 Г. | 2023 | Въз основа на методите, приети от Официален вестник на ЕС (база данни TED), като се използват данни от информационната национална база данни за обществени поръчки (BDNCP), управлявана от ANAC, средното време между крайния срок за подаване на офертите и възлагането на поръчката се намалява на по-малко от 100 дни за договори над праговете на директивите на ЕС за обществените поръчки. |
| M1C1—84bis | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Мерки за подобряване на скоростта на вземане на решения при възлагането на обществени поръчки от страна на възлагащите органи | Приемане на мерки за изпълнение | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | С цел да се подобри скоростта на вземане на решения при възлагането на обществени поръчки и да се ускори процесът, започнал с реформата на Кодекса за обществените поръчки чрез цифровизацията на обществените поръчки и професионализацията на възлагащите органи, Cabina di regia, предишен член 221 от Кодекса за обществените поръчки, след консултация с ANAC, извършва: — анализ на въздействието на електронните обществени поръчки върху момента на възлагане на поръчката до сключването на договора; — оценка на скоростта на вземане на решение за съвременно техническо равнище; мониторинг на най-добрите практики на възлагащите органи, насочени към съкращаване на сроковете за възлагане на обществени поръчки; — анализът на законодателната рамка имаше за цел да идентифицира всеки критичен въпрос в процедурите за възлагане на обществени поръчки и, въз основа на анализа, да предложи финализирани инициативи за намаляване на времето за вземане на решения. ANAC, като се започне от данните за 2024 г., ежегодно наблюдава средната скорост на вземане на решения от възлагащите органи въз основа на правомощията, предоставени му по силата на член 222 от Кодекса за обществените поръчки. От възлагащите органи, чиято средна скорост на вземане на решения е по-голяма от 160 дни в TED, се изисква да участват в процеса на квалификация и професионализация. |
| M1C1—85 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Средно време между възлагането на поръчката и реализацията на инфраструктурата | НЯМА | Проценти | 100 | 90 | Т4 Г. | 2023 | Средното време между възлагането на поръчката и реализацията на инфраструктурата („fase esecutiva“) се намалява най-малко с 10 %. |
| M1C1—86 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Държавни служители, обучени чрез стратегията за професионализация на публичните купувачи | НЯМА | Проценти | 0 | 20 | Т4 Г. | 2023 | Най-малко 20 % от държавните служители са обучени чрез Стратегията за професионализация на публичните купувачи. Това отчита общия брой държавни служители, които участват активно в обществените поръчки, т.е. 100 000 публични купувачи, регистрирани към 30 април 2021 г. в Националната система за електронни обществени поръчки, управлявана от Consip от името на MEF. |
| M1C1—87 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Възлагащи органи, използващи динамични системи за покупки | НЯМА | Проценти | 0 | 15 | Т4 Г. | 2023 | Най-малко 15 % от възлагащите органи използват динамични системи за покупки съгласно Директива 2014/24 на ЕС (двугодишен период на наблюдение и като се има предвид, че в Италия използването на ДСП е насочено главно към покупки над прага, като се има предвид, че тези под прага се извършват главно чрез eMarketplaces). Целта се отнася до възлагащите органи на централното правителство (250 РА, регистрирани към 30 април 2021 г. в националната система за електронни обществени поръчки, управлявана от Consip от името на ФСИ). |
| M1C1—88 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Средният брой дни, през които централните публични администрации плащат на предприятията, е намален | НЯМА | Среднопретеглено време на плащане | 30 | 30 | Т1 Г. | 2026 | Въз основа на търговската кредитна платформа (PCC) среднопретегленият срок за плащане („tempo di pagamento“) на централните публични органи (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) за предприятията е по-малък или равен на 30 дни. |
| M1C1—89 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни, през които регионалните публични администрации плащат на предприятията | НЯМА | Среднопретеглено време на плащане | 30 | 30 | Т1 Г. | 2026 | Въз основа на търговската кредитна платформа (PCC) среднопретегленият срок за плащане („tempo di pagamento“) на регионалните публични органи (Regioni и Province Autonome) на предприятията е по-малък или равен на 30 дни. |
| M1C1—90 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни, през които местните публични администрации плащат на предприятията | НЯМА | Среднопретеглено време на плащане | 30 | 30 | Т1 Г. | 2026 | Въз основа на търговската кредитна платформа (PCC) среднопретегленият срок за плащане („tempo di pagamento“) на местните публични органи (enti locali) на предприятията е по-малък или равен на 30 дни. |
| M1C1—91 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни, през които администрациите в областта на общественото здравеопазване да плащат на предприятията | НЯМА | Среднопретеглено време на плащане | 60 | 60 | Т1 Г. | 2026 | Въз основа на търговската кредитна платформа (PCC) среднопретегленият срок за плащане („tempo di pagamento“) на органите за обществено здравеопазване (enti del Servizio sanitario nazionale) на предприятията е по-малък или равен на 60 дни. |
| M1C1—92 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни на забавяне от страна на централните публични администрации да плащат на предприятията | НЯМА | Среднопретеглено забавяне на плащането (в дни) | 0 | 0 | Т1 Г. | 2026 | Въз основа на Търговската кредитна платформа (PCC) среднопретегленото забавяне на плащането („tempo di ritardo“) на централните органи (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) на предприятията е най-много 0 дни. |
| M1C1—93 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни закъснение за регионалните публични администрации да плащат на предприятията | НЯМА | Среднопретеглено забавяне на плащането (в дни) | 0 | 0 | Т1 Г. | 2026 | Въз основа на търговската кредитна платформа (PCC) среднопретегленото забавяне на плащанията („tempo di ritardo“) на регионалните органи (Regioni и Province Autonome) в полза на предприятията е най-много 0 дни. |
| M1C1—94 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни закъснение за местните публични администрации да плащат на предприятията | НЯМА | Среднопретеглено забавяне на плащането (в дни) | 0 | 0 | Т1 Г. | 2026 | Въз основа на търговската кредитна платформа (PCC) среднопретегленото забавяне на плащанията („tempo di ritardo“) на местните органи (enti locali) към предприятията трябва да бъде най-много 0 дни. |
| M1C1—95 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни, в които публичните здравни администрации закъсняват да плащат на предприятията | НЯМА | Среднопретеглено забавяне на плащането (в дни) | 0 | 0 | Т1 Г. | 2026 | Въз основа на търговската кредитна платформа (PCC) среднопретегленото забавяне на плащанията („tempo di ritardo“) на органите за обществено здравеопазване (enti del Servizio sanitario nazionale) на предприятията е най-много 0 дни. |
| M1C1—96 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Средно време между публикуването и възлагането на поръчката | НЯМА | Брой | 193 | 115 | Т4 Г. | 2025 | Въз основа на данните от Официален вестник на ЕС (база данни TED) средното време между крайния срок за подаване на оферти и датата на подписване на договора се намалява до не повече от 115 дни за договори над праговете, определени в директивите на ЕС за обществените поръчки. Да гарантира, че е налице пълна съгласуваност и липса на време между публикуването на данните за сключването на договора в TED и в BDNCP (ANAC). |
| M1C1—97 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Средно време между възлагането на поръчката и реализацията на инфраструктурата | НЯМА | Проценти | 100 | 88 | Т4 Г. | 2024 | Средното време между възлагането на поръчката и реализацията на инфраструктурата („fase esecutiva“) се намалява най-малко с 12 %. |
| M1C1—97bis | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Средно време между възлагането на поръчката и реализацията на инфраструктурата | НЯМА | Проценти | 100 | 85 | Т4 Г. | 2025 | Средното време между възлагането на поръчката и реализацията на инфраструктурата („fase esecutiva“) се намалява най-малко с 15 %. |
| M1C1—98 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Държавни служители, обучени чрез стратегията за професионализация на публичните купувачи | НЯМА | Проценти | 20 | 40 | Т4 Г. | 2024 | Най-малко 40 % от държавните служители са преминали обучение чрез Стратегията за професионална квалификация на публичните купувачи. Този процент отчита общия брой държавни служители, които участват активно в обществените поръчки, т.е. 100 000 публични купувачи, регистрирани към 30 април 2021 г. в националната система за електронни обществени поръчки, управлявана от Consip от името на ФСИ. |
| M1C1—98bis | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Държавни служители, обучени чрез стратегията за професионализация на публичните купувачи | НЯМА | Проценти | 20 | 60 | Т4 Г. | 2025 | Най-малко 60 % от държавните служители са преминали обучение чрез Стратегията за професионална квалификация на публичните купувачи. Този процент отчита общия брой държавни служители, които участват активно в обществените поръчки, т.е. 100 000 публични купувачи, регистрирани към 30 април 2021 г. в националната система за електронни обществени поръчки, управлявана от Consip от името на ФСИ. |
| M1C1—99 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Възлагащи органи, използващи динамични системи за покупки | Процент на възлагащите органи от централното държавно управление, които използват динамични системи за покупки съгласно Директива 2014/24 на ЕС | Проценти | 15 | 20 | Т4 Г. | 2024 | Най-малко 20 % от възлагащите органи използват динамични системи за покупки съгласно Директива 2014/24 (двугодишен период на наблюдение и като се има предвид, че в Италия използването на ДСП е насочено главно към покупки над прага, като се има предвид, че тези под прага се извършват главно чрез eMarketplaces). Целта се отнася до възлагащите органи на централното правителство (250 РА, регистрирани към 30 април 2021 г. в националната система за електронни обществени поръчки, управлявана от Consip от името на ФСИ). |
| M1C1—99bis | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки Инвестиция 1.10: Подкрепа за квалификацията и електронните обществени поръчки | Целеви | Компетентности на възлагащите органи в областта на цифровите технологии | Процент на възлагащите органи на местното управление, компетентни в областта на цифровите технологии | Проценти | 0 | 50 | Т4 Г. | 2025 | Най-малко 50 % от местните възлагащи органи притежават цифровите умения, изисквани от квалификацията. Възлагащите органи, които отговарят на същите изисквания чрез централизирани органи за покупки, също се отчитат за целите на постигането на целта. |
| M1C1—100 | Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите | Ключов етап | Влизане в сила на законодателни разпоредби за подобряване на ефективността на прегледа на разходите — укрепване на Министерството на финансите | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Преразгледаната рамка за преглед на разходите в централните държавни администрации (министерства) ще подобри нейната ефективност чрез засилване на ролята на Министерството на икономиката и финансите. По-специално в него се предвижда засилена роля на Министерството на икономиката и финансите в предварителната оценка, процесите на мониторинг и последващата оценка, което ще позволи да се наложи цялостното изпълнение на прегледите и постигането на предвидените цели. |
| M1C1—101 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Ключов етап | Приемане на преглед на възможните действия за намаляване на отклонението от данъчно облагане | Публикуване на прегледа | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Да приеме доклад, който да информира правителството за действия за намаляване на укриването на данъци от пропуснати фактури, особено в секторите, които са изложени в най-голяма степен на отклонение от данъчно облагане, включително чрез целенасочени стимули за потребителите. |
| M1C1—102 | Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите | Ключов етап | Приемане на доклад за ефективността на практиките, използвани от избрани публични администрации за формулиране и прилагане на планове за икономии | Публикуване на доклада | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Докладът се изготвя от счетоводния отдел на Министерството на финансите в сътрудничество с избрани администрации с цел: - Оценяват практиките си при формулирането и изпълнението на спестовни планове. - Определяне на насоки за всички публични администрации. |
| M1C1—103 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Ключов етап | Влизане в сила на първично и вторично законодателство и регулаторни разпоредби и приключване на административните процеси за насърчаване на спазването на данъчното законодателство и подобряване на одитите и контрола | Законови и подзаконови разпоредби, указващи влизането в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Разпоредбите включват: I) пълно привеждане в действие на базата данни и специалната ИТ инфраструктура за публикуване на предварително попълнена справка-декларация за ДДС, както е предвидено в член 4, параграф 1 от Законодателен декрет № 127/2015. II) базата данни, използвана за „писмата за съответствие“ (предоставяща ранни съобщения на данъкоплатците, за които са открити аномалии), се подобрява с оглед намаляване на случаите на фалшиви положителни резултати и увеличаване на броя на съобщенията, изпращани на данъкоплатците. III) влизането в сила на реформираното законодателство, за да се гарантират ефективни административни санкции в случай на отказ на частни доставчици да приемат електронни плащания (първоначалният член 23 от Декрет-закон 124/2019, който е отменен при преобразуване в закон, представлява препратка). IV) Приключване на процеса на псевдонимизация на данните, предвиден в член 1, параграфи 681—686 от Закон n.160/2019, и създаване на цифрова инфраструктура за анализ на големи информационни масиви, генерирани чрез оперативната съвместимост на базите данни, изцяло псевдонимизирани, с цел да се повиши ефективността на анализа на риска, залегнал в основата на процеса на подбор. V) Влизане в сила на първично и вторично законодателство за прилагане на допълнителни ефективни действия въз основа на констатациите от прегледа на възможните мерки за намаляване на отклонението от данъчно облагане от пропуснати фактури. |
| M1C1—104 | Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите | Ключов етап | Приемане на цели за икономии за прегледите на разходите за периода 2023—2025 г. | Количествена цел за икономии за съвкупните централни държавни администрации, определени в документа за икономиката и финансите — в евро | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Въз основа на Наредба-закони 90 и 93 от 2016 г. и Закон 163/2016 в икономическия финансов документ са определени цели за годишни прегледи на разходите за съвкупните централни държавни администрации за 2023, 2024 и 2025 г. Целите за икономии отразяват адекватно равнище на амбиция. |
| M1C1—105 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | По-голям брой „писма за съответствие“ | НЯМА | Брой | 2 150 908 | 2 581 090 | Т4 Г. | 2022 | Броят на „писмата за съответствие“, които предоставят ранно съобщаване на данъкоплатците, за които са открити аномалии, се увеличава с най-малко 20 % в сравнение с 2019 г. |
| M1C1—106 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | Намаляване на броя на фалшивите положителни писма за съответствие | НЯМА | Брой | 126 500 | 132 825 | Т4 Г. | 2022 | Броят на фалшивите положителни „писма за съответствие“ (които предоставят ранно съобщение на данъкоплатците, за които са открити аномалии, но за които впоследствие не са открити измами) се намалява с най-малко 5 % спрямо 2019 г. |
| M1C1—107 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | Увеличение на данъчните приходи, генерирани от „писмата за съответствие“ | НЯМА | Еврото | 2 130 000 000 | 2 449 500 000 | Т4 Г. | 2022 | Данъчните приходи, генерирани от „писма за изпълнение“, се увеличават с 15 % спрямо 2019 г. |
| M1C1—108 | Реформа 1.15: Реформа на счетоводните правила за публичния сектор | Ключов етап | Одобряване на концептуалната рамка, набора от стандарти за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване и Многоизмерния сметкоплан | Решение на Счетоводния отдел на Министерството на финансите за одобряване на структурата за управление на текущото счетоводство | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2024 | Завършване на концептуална рамка като отправна точка за системата за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване в съответствие с качествените характеристики, определени от Евростат (работна група ЕССПС); Определяне на стандарти за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване въз основа на МССПС/ЕССПС; Проектирайте многоизмерна и многостепенна схема от сметки. |
| M1C1—109 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | Изпращане на първите предварително попълнени данъчни декларации за ДДС | НЯМА | Брой | 0 | 2 300 000 | Т2 Г. | 2023 | Най-малко 2 300 000 данъкоплатци получават предварително попълнени данъчни декларации за ДДС за данъчната 2022 година. |
| M1C1—110 | Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите | Ключов етап | Прекласифициране на общия държавен бюджет по отношение на разходите за опазване на околната среда и разходите, които насърчават равенството между половете | Включване на прекласифицирането на общия държавен бюджет по отношение на разходите за опазване на околната среда и разходите, които насърчават равенството между половете, в Закона за бюджета за 2024 г. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Законът за бюджета за 2024 г. предоставя на парламента бюджет за устойчиво развитие, състоящ се от класификация на общия държавен бюджет по отношение на разходите за околната среда и разходите, които насърчават равенството между половете. Класификацията е в съответствие с критериите, залегнали в основата на определянето на целите за устойчиво развитие и целите на Програмата до 2030 г. |
| M1C1—111 | Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите | Ключов етап | Приключване на годишния преглед на разходите за 2023 г. във връзка с целта за икономии, определена през 2022 г. за 2023 г. | Приемане на доклада на Министерството на финансите за прегледа на разходите през 2023 г., удостоверяващ приключването на процеса и постигането на целта. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2024 | Докладът на Министерството на финансите, който се предава на Министерския съвет съгласно Наредба-закони 90 и 93 от 2016 г. и Закон 163/2016: — да се удостовери приключването на процеса на преглед на разходите за 2023 г. по отношение на разпоредбата за рамката за преглед на разходите. — удостоверява постигането на целта, определена през 2022 г. |
| M1C1—112 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | Подобряване на оперативния капацитет на данъчната администрация, както е посочено в „План за ефективност за периода 2021—2023 г.“ на Агенцията за приходите | НЯМА | Брой на напусканията | 0 | 4 113 | Т2 Г. | 2024 | Персоналът на Агенцията за приходите се увеличава с 4113 единици, както е посочено в „План за ефективност за периода 2021—2023 г.“. |
| M1C1—113 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | По-голям брой „писма за съответствие“ | НЯМА | Брой | 2 150 908 | 3 011 271 | Т4 Г. | 2024 | Броят на „писмата за съответствие“, които предоставят ранно съобщаване на данъкоплатците, за които са открити аномалии, се увеличава с най-малко 40 % в сравнение с 2019 г. |
| M1C1—114 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | Увеличение на данъчните приходи, генерирани от „писмата за съответствие“ | НЯМА | Еврото | 2 130 000 000 | 2 769 000 000 | Т4 Г. | 2024 | Данъчните приходи, генерирани от „писма за изпълнение“, се увеличават с 30 % спрямо 2019 г. |
| M1C1—115 | Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите | Ключов етап | Приключване на годишния преглед на разходите за 2024 г. във връзка с целта за икономии, определена през 2022 г. и 2023 г. за 2024 г. | Приемане на доклада на Министерството на финансите за прегледа на разходите през 2024 г., удостоверяващ приключването на процеса и постигането на целта. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2025 | Докладът на Министерството на финансите, който се предава на Министерския съвет съгласно Наредба-закони 90 и 93 от 2016 г. и Закон 163/2016: — да се удостовери приключването на процеса на преглед на разходите за 2024 г. по отношение на разпоредбата за рамката за преглед на разходите. — удостоверява постигането на целта, определена през 2022 г. и 2023 г. |
| M1C1—116 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | Намаляване на отклонението от данъчно облагане, както е определено от показателя „склонност за избягване“ | НЯМА | Проценти | 0 | — 5 | Т4 Г. | 2025 | „Склонността към избягване“ във всички данъци, с изключение на данъците върху недвижимото имущество (Imposta Municipale Unica) и акцизите трябва да бъдат по-ниски през 2023 г. в сравнение с 2019 г. с 5 % спрямо базовата стойност от 2019 г. Референтната оценка за 2019 г. се включва в актуализирания доклад на правителството относно сивата икономика, който ще бъде публикуван през ноември 2021 г. в съответствие с разпоредбите на член 2 от Законодателен декрет № 160/2015. Намалението от 5 % се наблюдава въз основа на прогнозите, включени в актуализирания доклад, който ще бъде публикуван през ноември 2025 г. въз основа на данните за данъчната 2023 година. |
| M1C1—117 | Реформа 1.15: Реформа на счетоводните правила за публичния сектор | Целеви | Публични субекти, обучени за преминаване към новата система за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване | НЯМА | Брой | 0 | 18 000 | Т1 Г. | 2026 | Край на първия кръг на обучение за прехода към новата система за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване за представители на 18 000 публични субекта. |
| M1C1—118 | Реформа 1.15: Реформа на счетоводните правила за публичния сектор | Ключов етап | Влизане в сила на реформата на принципа на текущо начисляване за най-малко 90 % от целия публичен сектор. | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на всички мерки за прилагане (включително насоки, оперативни наръчници и програма за обучение) на текущо начисляване, които представляват най-малко 90 % от целия публичен сектор. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2026 | Изготвят се финансови отчети на публичната администрация, обхващащи най-малко 90 % от целия публичен сектор. Приема се законодателна реформа, предвиждаща въвеждането на новата система за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване за най-малко 90 % от публичните администрации, считано от 2027 г. Приема севторично законодателство, което предвижда: Указание (я) и ръководство (я) за експлоатация за прилагане на счетоводни стандарти, придружени от примери и практически изложения в подкрепа на операторите; Програма за обучение: създаване на програми за обучение за прехода към новата система за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване. |
| M1C1—119 | Реформа 1.14: Реформа на поднационалната фискална рамка | Ключов етап | Влизане в сила на първично и вторично законодателство за прилагане на регионалния фискален федерализъм | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на фискалния федерализъм за регионите с обичаен статут. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2026 | Влизане в сила на регулаторната рамка на „Фискалния федерализъм „(„Federalismo fiscale“), както е предвидено в действащия Закон 42/2009 за делегирането. По-специално първичното и вторичното законодателство определят съответните параметри за прилагане на фискалния федерализъм за регионите с обичаен статут, както е определено в Декрет-закон 68/2011 (член 1—15), последно изменен със Закон 176/2020 (член 31-sexties). |
| M1C1—120 | Реформа 1.14: Реформа на поднационалната фискална рамка | Ключов етап | Влизане в сила на първично и вторично законодателство за прилагане на регионалния фискален федерализъм | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на фискалния федерализъм за провинциите и метрополните градове. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2026 | Влизане в сила на регулаторната рамка на „Фискалния федерализъм „(„Federalismo fiscale“), както е предвидено в действащия Закон 42/2009 за делегирането. По-специално, първичното и вторичното законодателство определят съответните параметри за прилагане, според случая, на фискалния федерализъм за провинциите и метрополните градове, както е определено в Декрет-закон 68/2011 (член 1—15), последно изменен със Закон 178/2020 (член 1, запетая 783). |
| M1C1—121 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | Намаляване на отклонението от данъчно облагане, както е определено от показателя „склонност за избягване“ | НЯМА | Проценти | 0 | — 15 | Т2 Г. | 2026 | „Склонността към избягване“ във всички данъци, с изключение на данъците върху недвижимото имущество (Imposta Municipale Unica) и акцизите трябва да бъдат по-ниски през 2024 г. в сравнение с 2019 г. с 15 % спрямо базовата стойност от 2019 г. Референтната оценка за 2019 г. се включва в актуализирания доклад на правителството относно сивата икономика, който ще бъде публикуван през ноември 2021 г. в съответствие с разпоредбите на член 2 от Законодателен декрет № 160/2015. Намалението от 15 % се спазва въз основа на оценка за данъчната 2024 година, включена в специален доклад, който Министерството на финансите трябва да изготви до юни 2026 г. въз основа на същата методология, използвана за доклада, изискван съгласно член 2 от Законодателен декрет № 160/2015. |
| M1C1—122 | Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите | Ключов етап | Приключване на годишния преглед на разходите за 2025 г. във връзка с целта за икономии, определена през 2022 г., 2023 г. и 2024 г. за 2025 г. | Приемане на доклада на Министерството на финансите за прегледа на разходите през 2025 г., удостоверяващ приключването на процеса и постигането на целта. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2026 | Докладът на Министерството на финансите, който се предава на Министерския съвет съгласно Наредба-закони 90 и 93 от 2016 г. и Закон 163/2016: — да се удостовери приключването на процеса на преглед на разходите за 2025 г. по отношение на разпоредбата за рамката за преглед на разходите. — удостоверява постигането на целта, определена през 2022, 2023 и 2024 г. |

### А.3. 	Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 1.2 — Улесняване на изчисленията в облак за местните БКП

Целта на тази инвестиция е да се прехвърлят наборите от данни и приложенията на значителна част от местната публична администрация към сигурна инфраструктура за изчисления в облак, като се даде възможност на всяка администрация да избира в рамките на набор от сертифицирани обществени облачни среди.

Мярката предвижда също така пакет за подкрепа „миграцията като услуга“ за администрациите, който включва: I) първоначалната оценка, ii) процедурната/административната подкрепа, необходима за започване на усилията, iii) договарянето на необходимата външна подкрепа и iv) цялостното управление на проекта в хода на изпълнението. От екип под надзора на Министерството на технологичните иновации и цифровия преход (MITD) се очаква да определи и сертифицира широк списък от квалифицирани доставчици и да договори набор от стандартни пакети за подкрепа, съобразени с размера на администрацията и службите, участващи в миграцията.

Инвестиция 1.4 — Цифрови услуги и граждански опит

Целта на тази инвестиция е да се разработи интегрирано и хармонизирано предлагане на най-съвременни цифрови услуги, ориентирани към гражданите, да се гарантира широкото им възприемане както в централните, така и в местните администрации, и да се подобри опитът на потребителите.

Мярката:

- повишаване на опита с цифровите обществени услуги чрез определяне на модели за предоставяне на услуги, които могат да се използват повторно, като се гарантират пълни изисквания за достъпност (Инвестиция 1.4.1 — Опитът на гражданите — Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги);

- подобряване на достъпността на цифровите обществени услуги (Инвестиции 1.4.2 — Приобщаване на гражданите: Подобряване на достъпността на цифровите обществени услуги);

- насърчаване на приемането на цифровото приложение за плащания между гражданите и публичните администрации (PagoPA) и приемането на приложението IO като ключова цифрова контактна точка между гражданите и администрацията за широк набор от услуги (включително уведомления) в съответствие с логиката за „обслужване на едно гише“ (инвестиция 1.4.3 — разширяване на обхвата на услугите на платформата PagoPA и приложението IO);

- насърчаване на приемането на национални платформи за цифрова самоличност (Sistema Pubblico di Idenquà Digitale, SPID и Carta d’Identià Elettronica, CIE) и на националния регистър (Anagrafe nazionale della popolazione sidente, ANPR) (Инвестиция 1.4.4 — Увеличаване на националните платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и националния регистър (ANPR));

- разработване на единна платформа за уведомяване (инвестиция 1.4.5 — Цифровизация на публичните обявления);

- насърчаване на възприемането на парадигми „Мобилността като услуга“ (MaaS) в метрополните градове с цел цифровизиране на местния транспорт и предоставяне на потребителите на интегриран опит за мобилност от планирането на пътуванията до плащанията за различните видове транспорт (инвестиция 1.4.6 — Мобилността като услуга за Италия, като последната мярка се финансира въз основа на безвъзмездна финансова подкрепа).

Инвестиция 1.6 — Цифрова трансформация на големите централни администрации

Целта на тази инвестиция е да реконструира и цифровизира набор от приоритетни процеси, дейности и услуги в рамките на основните централни администрации, за да се повиши ефективността на тези администрации и да се опростят процедурите. Съответните централни администрации включват: I) Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL), ii) съдебната система, iii) Министерството на отбраната, iv) Министерството на вътрешните работи, v) финансовата полиция.

Що се отнася до Министерството на вътрешните работи, проектът предвижда i) цифровизация на услугите за гражданите и преструктуриране на основните вътрешни процеси; II) разработване на вътрешни приложения и системи за управление с цел разработване на вътрешна централизирана система за проверка на физическата и цифровата самоличност и свързаните с тях атрибути, която позволява на държавните служители (напр. полицията) да извършват дистанционна проверка в реално време на личните документи и свидетелства (напр. здравна карта, свидетелство за управление на МПС и др.), притежавани от гражданите и свързани със СОВ; III) повишаване на квалификацията на персонала с цел укрепване на цифровите способности (1.6.1 — Цифровизация на Министерството на вътрешните работи).

Що се отнася до съдебната система, проектът предвижда i) цифровизация през последните двадесет години (01/01/2006—30/06/2026) на архивите (7 750 000 съдебни преписки), свързани с граждански производства на нисшестоящи съдилища (Tribunali ordinari), апелативните съдилища и съдебните досиета на Върховния съд, мировите съдии на районните столици, службите за непълнолетни лица, наказателните състави на съдилищата и апелативните съдилища и прокуратурите; II) създаване на информационно езеро (софтуерен слой), което действа като единна точка за достъп до целия набор от необработени данни, генерирани от съдебната система. Информацията, съхранявана в езерото с данни, се използва чрез внедряване на решения с изкуствен интелект с цел: I) анонимизиране на гражданските и наказателните присъди; II) Автоматично идентифициране на правоотношението жертва — нарушител в правните разпоредби; III) управлява, анализира и организира предишни съдебни актове с цел улесняване на консултациите с гражданските съдии и прокурорите; IV) извършване на задълбочен статистически анализ на ефикасността и ефективността на съдебната система; V) управление и наблюдение на времето за обработване на дейностите, извършвани от съдебните служби (Инвестиции 1.6.2 — Цифровизация на Министерството на правосъдието и 1.6.5 — Цифровизация на Държавния съвет, финансирани въз основа на безвъзмездна финансова подкрепа).

Що се отнася до INPS и INAIL, проектът включва основен преглед на техните вътрешни системи и процедури, както и развитието на техните цифрови контактни точки с жители, фирми и други публични администрации, за да се осигури на потребителите безпроблемен цифров опит (1.6.3 — Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния институт за осигуряване срещу трудови злополуки (INAIL)).

Що се отнася до Министерството на отбраната, проектът включва i) подобряване на сигурността на три основни набора от информация (персонал, административна документация, вътрешни и външни комуникации) и ii) миграция на всички системи и приложения към парадигма с отворен код, която е в съответствие с политиките за сигурност, определени от референтната регулаторна рамка (инвестиция 1.6.4 — Цифровизация на Министерството на отбраната).

Що се отнася до финансовата полиция, проектът има за цел по-специално i) реорганизиране на базите данни; II) въвеждане на науката за данните в рамките на оперативните процеси и процесите на вземане на решения (инвестиция 1.6.6 — Цифровизация на финансовата полиция, финансирана въз основа на безвъзмездна финансова подкрепа).

### А.4. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап /Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица на мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M1C1—14 | Инвестиция 1.6.5: Цифровизация на Държавния съвет | Целеви | Държавен съвет — Документи на Съда, които са на разположение за анализ в хранилище за данни T1 | НЯМА | Брой | 0 | 800 000 | Т4 Г. | 2023 | Брой на съдебните документи, свързани със системата за административна компетентност (като присъди, становища и постановления), които са изцяло на разположение в хранилището за данни. |
| M1C1—16 | Инвестиция 1.6.5: Цифровизация на Държавния съвет | Целеви | Държавен съвет — Документи на Съда, които са на разположение за анализ в хранилище за данни T2 | НЯМА | Брой | 800 000 | 2 500 000 | Т4 Г. | 2023 | Брой на съдебните документи, свързани със системата за административна компетентност (като съдебни решения, становища и постановления), които са изцяло на разположение в хранилището за данни. |
| M1C1—123 | Инвестиция 1.6.3 — Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL) | Целеви | INPS — Услуги/съдържание T1 „Едно кликнете върху дизайна“ | НЯМА | Брой | 0 | 35 | Т4 Г. | 2022 | 35 допълнителни услуги, внедрени на институционалния уебсайт на INP (www.inps.it). Услугите са достъпни на институционалния сайт чрез подходящи логики за профилиране (системата ще предлага услуги от възможен интерес въз основа на възраст, характеристики на работата, предполагаеми ползи и история на ползвателите). 35-те услуги са свързани със следните институционални области на INPS: • Пенсионни обезщетения • Лица, занимаващи се със социални придобивки • Обезщетения за безработица • Обезщетения за инвалидност • Откупуване • Събиране на приноса на дружеството • Услуги, свързани със селскостопански работници • Услуги за борба с измамите, корупция и прозрачност В изброените институционални области услугите, които ще се прилагат, ще се отнасят до цифровото подаване на заявки за услуги, проверката на изискванията в полза на потребителите, наблюдението на състоянието на практиката от страна на потребителите, проактивното предлагане на услуги въз основа на нуждите на потребителите, автоматичното подновяване на ползите, без да са необходими нови приложения. И накрая, трябва да има информационни табла за мониторинг, които да позволяват както наблюдението от страна на INPS на предоставените ползи, така и основаната на данни подкрепа за решенията на създателите на политики. |
| M1C1—124 | Инвестиция 1.6.3 — Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL) | Целеви | INPS — Работници с подобрени умения в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) T1 | НЯМА | Брой | 0 | 4 250 | Т4 Г. | 2022 | Най-малко 4 250 служители на INPS, оценени по отношение на тяхната информация и със сертифицирани подобрени умения в следните области на Европейската рамка за електронни компетентности: и) план; II) Изграждане; III) работа iv) може да се изпълнява; V) Управление. Областите за подобряване на компетентностите ще бъдат определени в зависимост от целевата група на учащите се. |
| M1C1—125 | Инвестиция 1.2 — Улесняване на изчисленията в облак за местните БКП | Ключов етап | Възлагане на (всички) публични покани за представяне на предложения за услуги в облак за участие в търгове на местната публична администрация | Уведомление за възлагането на (всички) обществени поръчки за компютърни услуги в облак за търгове на местната публична администрация | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2023 | Уведомяване за възлагането на (всички) публични покани за представяне на предложения за всеки вид участваща публична администрация (общини, училища, местни здравни агенции) за събиране и оценка на миграционните планове. Издаването на три специални покани за представяне на предложения ще позволи на Министерството на технологичните иновации и цифровия преход да направи оценка на много специфичните нужди на всеки вид участваща публична администрация. Възложени търгове (т.е. публикуване на списъка на публичните администрации, допуснати да получат финансиране), свързани с три публични покани за представяне на предложения, съответно за общини, училища и местни здравни агенции, за събиране и оценка на планове за миграция в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M1C1—126 | Инвестиция 1.4.3 — Приемане на разширяването на услугите на платформата PagoPA и приложението IO | Целеви | Приемане на разширяване на услугите на платформата PagoPA T1 | НЯМА | Брой | 9 000 | 11 450 | Т4 Г. | 2023 | Осигуряване на увеличаване на броя на услугите, интегрирани в платформата, за: публични администрации, които вече са в базовия сценарий (9 000 субекта) — нови публични администрации, които се присъединяват към платформата (2 450 нови субекта). И в двата случая общият брой на услугите на публичните администрации, присъединяващи се към платформата, трябва да се увеличи с най-малко 20 % в сравнение с базовия сценарий за услугите от 2021 г. (31.3.2021 г.). Броят на услугите, които ще бъдат интегрирани, зависи от вида администрация (крайната цел за 2026 г. е да има средно 35 услуги за общините, 15 услуги за регионите, 15 услуги за здравните органи, 8 услуги за училища и университети). |
| M1C1—127 | Инвестиция 1.4.3 — Приемане на разширяването на услугите на платформата PagoPA и приложението IO | Целеви | Приемане на приложение „IO“ T1 | НЯМА | Брой | 2 700 | 7 000 | Т4 Г. | 2023 | Гарантиране на увеличаване на броя на услугите, интегрирани в приложението IO за: публични администрации, които вече са в базовия сценарий (2 700 субекта) — нови публични администрации, които се присъединяват към платформата (4 300 нови субекта). И в двата случая общият брой на услугите на публичните администрации, присъединяващи се към платформата, трябва да се увеличи с най-малко 20 % в сравнение с базовия сценарий за услугите от 2021 г. (31.3.2021 г.). Броят на услугите, които ще бъдат интегрирани, зависи от вида администрация (крайната цел за 2026 г. е да има средно 35 услуги за общините, 15 услуги за регионите, 15 услуги за здравните органи, 8 услуги за училища и университети). |
| M1C1—128 | Инвестиция 1.4.5 — Цифровизация на публични обявления | Целеви | Приемане на разрастване на цифровите публични обявления T1 | НЯМА | Брой | 0 | 800 | Т4 Г. | 2023 | Най-малко 800 централни публични администрации и общини по отношение на цифровата платформа за уведомяване (DNP) предоставят цифрови правно обвързващи уведомления на гражданите, правните субекти, сдруженията и всички други публични или частни субекти. |
| M1C1—129 | Инвестиция 1.6.1 — Цифровизация на Министерството на вътрешните работи | Целеви | Министерство на вътрешните работи — Пълно реконструирани и цифровизирани процеси Т1 | НЯМА | Брой | 0 | 7 | Т4 Г. | 2023 | Напълно реконструирани вътрешни процедури и процеси (общо 7 процеса до 31 декември 2023 г.), които могат да бъдат завършени изцяло онлайн (като автоматизация на офисите, услуги за мобилност и електронно обучение). |
| M1C1—130 | Инвестиция 1.6.2 — Цифровизация на Министерството на правосъдието | Целеви | Цифровизирани съдебни досиета T1 | НЯМА | Брой | 0 | 3 500 000 | Т4 Г. | 2023 | Цифровизация на 3 500 000 съдебни преписки, отнасящи се до последните 20 години (01/01/2006—30/06/2026), свързани с приключени или текущи съдебни процеси в съдилищата. |
| M1C1—131 | Инвестиция 1.6.2 — Цифровизация на Министерството на правосъдието | Ключов етап | Системи за знания в областта на данните в областта на правосъдието за езерото Т1 | Доклад, удостоверяващ началото на изпълнението на договора | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Начало на изпълнението на договора за реализацията на шест нови системи за знания за езерото Data Lake: - Система за анонимизиране на гражданските и наказателните присъди - Интегрирана система за управление - Система за управление и анализ на граждански съдебни процеси - Система за управление и анализ на наказателните дела - Усъвършенствана статистическа система за гражданските и наказателните съдебни процеси - Автоматизирана система за установяване на връзка между жертва и вина. Изпълнението на всяка обществена поръчка започва с конкретен административен акт на отговорния за процедурата орган, наречен „начало на изпълнението“. |
| M1C1—132 | Инвестиция 1.6.3 — Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL) | Целеви | INPS — Услуги/съдържание T2 „Едно кликнете върху дизайна“ | НЯМА | Брой | 35 | 70 | Т4 Г. | 2023 | 35 допълнителни услуги, внедрени на институционалния уебсайт на Inps (www.inps.it). Услугите са достъпни на институционалния сайт чрез подходящи логики за профилиране (системата предлага услуги от възможен интерес въз основа на възраст, характеристики на работата, предполагаеми ползи и история на ползвателите). 35-те услуги са свързани със следните институционални области на INPS: • Пенсионни обезщетения • Лица, занимаващи се със социални придобивки • Обезщетения за безработица • Обезщетения за инвалидност • Откупуване • Събиране на приноса на дружеството • Услуги, свързани със селскостопански работници • Услуги за борба с измамите, корупция и прозрачност В изброените институционални области услугите, които ще се прилагат, се отнасят до цифровото подаване на заявки за услуги, проверката на изискванията в полза на потребителите, наблюдението на състоянието на практиката от страна на потребителите, проактивното предложение за услуги въз основа на нуждите на потребителя, автоматичното подновяване на ползите, без да е необходимо да се подават нови приложения. И накрая, трябва да има информационни табла за мониторинг, които да позволяват както наблюдението от страна на INPS на предоставените ползи, така и основаната на данни подкрепа за решенията на създателите на политики. |
| M1C1—133 | Инвестиция 1.6.3 — Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL) | Целеви | INPS — Работници с подобрени умения в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) T2 | НЯМА | Брой | 4 250 | 8 500 | Т4 Г. | 2023 | Допълнителни 4 250 служители на INPS са оценили със сертифицирани подобрени умения в следните области на Европейската рамка за електронни компетентности: и) план; II) Изграждане; III) работа iv) може да се изпълнява; V) Управление. Областите за подобряване на компетентностите се определят в зависимост от целевата група учащи се. |
| M1C1—134 | Инвестиция 1.6.3 — Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL) | Целеви | INAIL — Пълно реконструирани и цифровизирани процеси/услуги T1 | НЯМА | Брой | 29 | 53 | Т4 Г. | 2023 | Целта е да се постигнат 53 (52 %) преструктурирани институционални процеси и услуги, за да станат те напълно цифровизирани. Включените области на INAIL са: Застрахователни, социални и здравни услуги, Превенция и безопасност, Сертификати и проверки. По-специално, очакваната цел за всяка област е изразена по-горе: - Застраховане: 8 (25 %); - Социални и здравни услуги: 18 (50 %); - Дейности по превенция и безопасност: 9 (80 %); - Сертифициране и проверки: 18 Г. (80 %). |
| M1C1—135 | Инвестиция 1.6.4 — Цифровизация на Министерството на отбраната | Целеви | Министерство на отбраната — Цифровизация на процедурите T1 | НЯМА | Брой | 4 | 15 | Т4 Г. | 2023 | Цифровизация, преразглеждане и автоматизация на 15 процедури, свързани с управлението на персонала на отбраната (като набиране на персонал, заетост и пенсиониране, здраве на служителите), като се започне от базово равнище от четири вече цифровизирани процедури. |
| M1C1—136 | Инвестиция 1.6.4 — Цифровизация на Министерството на отбраната | Целеви | Министерство на отбраната — Цифровизация на сертификатите T1 | НЯМА | Брой на цифровизираните сертификати | 190 000 | 450 000 | Т4 Г. | 2023 | Брой на цифровизираните удостоверения за самоличност (450 000 г.), издадени от Министерството на отбраната и влизащи в инфраструктурата, допълнени от сайт за възстановяване при бедствия, като се започне от базова линия от 190 000 вече цифровизирани сертификата. |
| M1C1—137 | Инвестиция 1.6.4 — Цифровизация на Министерството на отбраната | Ключов етап | Министерство на отбраната — възлагане на институционални уеб портали и интранет портали | Напълно функциониращи институционални уеб портали и интранет уеб портали | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Разработване и внедряване на i) институционални уеб портали и ii) интранет портали за специфични нужди от вътрешна комуникация. |
| M1C1—138 | Инвестиция 1.6.4 — Цифровизация на Министерството на отбраната | Целеви | Министерство на отбраната — Миграция на приложения от критично значение, които не са от значение за мисията, в решение за пълна защита на информацията чрез откритост на инфраструктурата (S.C.I.P.I.O.) T1 | НЯМА | Брой | 0 | 10 | Т4 Г. | 2023 | Първоначална миграция и оперативна наличност на приложения от критично значение, които не са от ключово значение за мисията, към нова инфраструктура с отворен код. Това включва внедряването на хардуерна среда, инсталирането на мидълуер компоненти с отворен код и препроектирането на приложения. |
| M1C1—139 | Инвестиция 1.2 — Улесняване на изчисленията в облак за местните БКП | Целеви | Възможност за изчисления в облак за местната публична администрация T1 | НЯМА | Брой | 0 | 4 083 | Т3 Г. | 2024 | Миграцията на 4 083 местни публични администрации към сертифицирани облачни среди се счита за постигната, когато изпитването на всички системи, набори от данни и миграция на приложенията, включени във всеки план за миграция, е успешно. |
| M1C1—140 | Инвестиция 1.4.1 — Опитът на гражданите — Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги | Целеви | Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги T1 | НЯМА | Проценти | 0,1 | 40 | Т4 Г. | 2024 | Администрации (общини, основни и средни образователни институции от 1-и и 2-ри клас и специфични пилотни структури в областта на здравеопазването и културното наследство), които се придържат към общ модел и система за проектиране, опростяват взаимодействието между потребителите и улесняват поддръжката през идните години. Придържането към общия дизайн/модел на компонентите на уебсайтове/услуги се състои от: (1) Оценка на представените проекти; (2) Оценка на приключването на проекта по ключови показатели за използваемост (цифрови оценки на използваемостта) чрез вече налична специална платформа. |
| M1C1—141 | Инвестиция 1.6.4 — Цифровизация на Министерството на отбраната | Целеви | Цифровизация на процедурите на Министерството на отбраната Т2 | НЯМА | Брой | 15 | 20 | Т4 Г. | 2024 | Цифровизация, преразглеждане и автоматизация на 20 процедури, свързани с управлението на персонала на отбраната (като набиране на персонал, заетост и пенсиониране, здравеопазване на служителите), като се започне от базовото равнище от петнадесет вече цифровизирани процедури с цел 1. |
| M1C1—142 | Инвестиция 1.6.4 — Цифровизация на Министерството на отбраната | Целеви | Цифровизация на сертификатите на Министерството на отбраната Т2 | НЯМА | Брой на цифровизираните сертификати | 450 000 | 750 000 | Т4 Г. | 2024 | Брой на цифровизираните сертификати за самоличност (750 000 г.), издадени от Министерството на отбраната и влизащи в инфраструктурата, допълнени от обект за възстановяване при бедствия, като се започне от базова линия от 450 000 вече цифровизирани сертификата с цел 1. |
| M1C1—143 | Инвестиция 1.6.4 — Цифровизация на Министерството на отбраната | Целеви | Министерство на отбраната — Миграция на приложения от критично значение, които не са от значение за мисията, в решение за пълна защита на информацията чрез откритост на инфраструктурата (S.C.I.P.I.O.) T2 | НЯМА | Брой | 10 | 15 | Т4 Г. | 2024 | Окончателна миграция на четири критични и единадесет приложения, които не са от критично значение за мисията, към нова инфраструктура с отворен код, обхващаща внедряването на хардуерна среда, инсталирането на мидълуер компоненти с отворен код, преустройството на приложенията, като се започне от базова линия от десет вече мигрирани с цел 1. |
| M1C1—144 | Инвестиция 1.4.2 — Приобщаване на гражданите — Подобряване на достъпността на цифровите обществени услуги | Целеви | Подобряване на достъпността на цифровите обществени услуги | НЯМА | Брой | 0 | 55 | Т2 Г. | 2025 | До Q2—2025 AgID предоставя подкрепа на 55 местни публични администрации с цел: — Осигуряване 28 технически и професионални експерти Намаляване на броя на грешките с 50 % при най-малко 2 цифрови услуги, предоставяни от всяка администрация — Разпространение и обучение на най-малко 3 инструмента, насочени към препроектиране и разработване на най-използваните цифрови услуги, притежавани от всяка администрация — Гарантиране, че най-малко 50 % от нуждите от помощни технологии и софтуер са предназначени за работници с увреждания. |
| M1C1—145 | Инвестиция 1.4.4 — Увеличаване на приемането на националните платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и националния регистър (ANPR) | Целеви | Национални платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и национален регистър (ANPR) | НЯМА | Брой на гражданите с електронна идентификация | 17 500 000 | 42 300 000 | Т4 Г. | 2025 | Брой италиански граждани с валидна цифрова самоличност на националната платформа за цифрова самоличност. |
| M1C1—146 | Инвестиция 1.4.4 — Разширяване на националните платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и националния регистър (ANPR) | Целеви | Национални платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и национален регистър (ANPR) | НЯМА | Брой | 6 283 | 16 500 | Т1 Г. | 2026 | Брой на публичните администрации (от общо 16 500), които приемат електронна идентификация (eID) (SPID или CIE). |
| M1C1—147 | Инвестиция 1.2 — Улесняване на изчисленията в облак за местните БКП | Целеви | Възможност за изчисления в облак за местната публична администрация T2 | НЯМА | Брой | 4 083 | 12 464 | Т2 Г. | 2026 | Миграцията на 12 464 местни публични администрации към сертифицирани облачни среди се счита за постигната, когато изпитването на всички системи, набори от данни и миграция на приложенията, включени във всеки план за миграция, е успешно. |
| M1C1—148 | Инвестиция 1.4.1 — Опитът на гражданите — Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги | Целеви | Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги T2 | НЯМА | Проценти | 40 | 80 | Т2 Г. | 2026 | Администрации (общини, начални и средни образователни институцииот 1-ви и 2-виклас и специфични пилотни структури в областта на здравеопазването и културното наследство), които се придържат към общ модел и система за проектиране, опростяват взаимодействието между потребителите и улесняват поддръжката през идните години. Придържането към общия дизайн/модел на компонентите на уебсайтове/услуги се състои от: (1) Оценка на представените проекти; (2) Оценка на приключването на проекта по ключови показатели за използваемост (цифрови оценки на използваемостта) чрез вече налична специална платформа. Общините трябва да гарантират, че се придържат към общия модел на проектантски услуги средно за най-малко 3.5 услуги от всички общини, които допринасят за постигането на целта. |
| M1C1—149 | Инвестиция 1.4.3 — Приемане на разширяването на услугите на платформата PagoPA и приложението IO | Целеви | Приемане на разширяване на услугите на платформата PagoPA T2 | НЯМА | Брой | 11 450 | 14 100 | Т2 Г. | 2026 | Осигуряване на увеличаване на броя на услугите, интегрирани в платформата, за: публични администрации, които вече се присъединяват към платформата (11 450 субекта); — нови публични администрации, които се присъединяват към платформата (2 650 нови субекта). Броят на услугите, които ще бъдат интегрирани, зависи от вида администрация (крайната цел е да има средно 35 услуги за общините, 15 услуги за регионите, 15 услуги за здравните органи, 8 услуги за училища и университети). |
| M1C1—150 | Инвестиция 1.4.3 — Приемане на разширяването на услугите на платформата PagoPA и приложението IO | Целеви | Приемане на приложение „IO“ T2 | НЯМА | Брой | 7 000 | 14 100 | Т2 Г. | 2026 | Гарантиране на увеличаване на броя на услугите, интегрирани в приложението IO за: публични администрации, които вече използват IO (7 000 субекта); — нови публични администрации, които се присъединяват към платформата (около 7 100 нови субекта). Броят на услугите, които ще бъдат интегрирани, зависи от вида администрация (крайната цел е да има средно 35 услуги за общините, 15 услуги за регионите, 15 услуги за здравните органи, 8 услуги за училища и университети). |
| M1C1—151 | Инвестиция 1.4.5 — Цифровизация на публични обявления | Целеви | Приемане на разрастване на цифровите публични обявления T2 | НЯМА | Брой | 800 | 6 400 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 6 400 централни публични администрации и общини, по отношение на цифровата платформа за уведомяване (DNP), предоставят цифрови правно обвързващи уведомления на гражданите, правните субекти, сдруженията и всички други публични или частни субекти. |
| M1C1—152 | Инвестиция 1.6.1 — Цифровизация на Министерството на вътрешните работи | Целеви | Министерство на вътрешните работи — изцяло реконструирани и цифровизирани процеси Т2 | НЯМА | Брой | 7 | 45 | Т2 Г. | 2026 | Напълно реконструирани вътрешни процедури и процеси (общо 45 процеса до 31 август 2026 г.), които могат да бъдат завършени изцяло онлайн (като автоматизация на офисите, услуги за мобилност и електронно обучение). |
| M1C1—153 | Инвестиция 1.6.2 — Цифровизация на Министерството на правосъдието | Целеви | Цифровизирани съдебни досиета T2 | НЯМА | Брой | 3 500 000 | 7 750 000 | Т2 Г. | 2026 | Цифровизация на 7 750 000 съдебни преписки, отнасящи се до последните 20 години (01/01/2006—30/06/2026), свързани с приключени или текущи съдебни процеси в съдилищата. |
| M1C1—154 | Инвестиция 1.6.2 — Цифровизация на Министерството на правосъдието | Целеви | Системи за знания в областта на данните в областта на правосъдието за езерото Т2 | НЯМА | Брой | 0 | 6 | Т2 Г. | 2026 | Въвеждане на шест нови системи за знания за езера на данни. - Система за анонимизиране на гражданските и наказателните присъди - Интегрирана система за управление - Система за управление и анализ на граждански съдебни процеси - Система за управление и анализ на наказателните дела - Усъвършенствана статистическа система за гражданските и наказателните съдебни процеси - Автоматизирана система за установяване на връзка между жертва и вина. Шестте елемента са отделни системи, използващи сходни технологии. Рамката на системите е същата: свързване на данни и документи, идващи от вътрешни и външни източници; моделите на системите са различни според потребителите (напр. съдии по граждански и наказателни дела) и целите (напр. статистически данни и съдебни решения). |
| M1C1—155 | Инвестиция 1.6.3 — Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL) | Целеви | INAIL — Пълно реконструирани и цифровизирани процеси/услуги T2 | НЯМА | Брой | 53 | 82 | Т2 Г. | 2026 | Целта е да се постигнат 82 (80 %) преструктурирани институционални процеси и услуги, за да станат те напълно цифровизирани. Включените области на INAIL са: Застрахователни, социални и здравни услуги, Превенция и безопасност, Сертификати и проверки. По-специално, очакваната цел за всяка област е изразена по-горе: - Застраховане: 26 (80 %); - Социални и здравни услуги: 29 (80 %); - Дейности по превенция и безопасност: 9 (80 %); - Сертифициране и проверки: 18 Г. (80 %). |

## Б. МИСИЯ 1 КОМПОНЕНТ 2:

Ос 1 — Цифровизация, иновации и конкурентоспособност на производствената система

Ос 1 от мисия 1, компонент 2 от италианския план за възстановяване и устойчивост се отнася до инвестиции и реформи, насочени главно към i) подпомагане на цифровия преход и иновациите в производствената система чрез стимули за инвестиции в технологии, научни изследвания, развойна дейност и иновации; II) разгръщане на свръхвисокоскоростни широколентови и 5G мрежи за намаляване на цифровото разделение, както и на спътникови мрежи и услуги; насърчаване на развитието на стратегически вериги за създаване на стойност и подкрепа за конкурентоспособността на дружествата, с акцент върху МСП.

Мерките по този компонент имат за цел да се преодолеят пропуските, произтичащи от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2020 г. по отношение на цифровата трансформация на предприятията и недостатъците в свързаността, с оглед на укрепването на социалната и икономическата устойчивост на страната.

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Италия през 2020 г. и 2019 г., относно необходимостта от „укрепване на дистанционното обучение и уменията, включително цифровите умения „(Специфична за държавата препоръка 2, 2020), „насърчаване на частните инвестиции за насърчаване на икономическото възстановяване„(Специфични за всяка държава препоръки 3 и 2020), за „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху [...] укрепената цифрова инфраструктура, за да се гарантира предоставянето на основни услуги“ (Специфични за всяка държава препоръки 3, 2020), насърчаване на повишаването на квалификацията, включително чрез укрепване на цифровите умения (специфични за всяка държава препоръки 2, 2019), „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху научните изследвания и иновациите и качеството на инфраструктурата, като се вземат предвид и регионалните различия „(Специфични за всяка държава препоръки 3, 2019) и до известна степен „подкрепа за небанковия достъп на иновативни и по-малки предприятия до финансиране“ (Специфични за всяка държава препоръки 5, 2019).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Ос 2 — Подобряване на бизнес средата и конкуренцията

Основната цел на ос 2 на Мисия 1, компонент 2 е да се подобри бизнес средата, за да се улесни предприемачеството, а рамковите условия за конкуренция да благоприятстват по-ефективното разпределение на ресурсите и повишаването на производителността. Основният инструмент за постигане на тези цели е годишният закон за конкуренцията, който се приема всяка година.

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Италия през 2019 г., относно необходимостта от „преодоляване на ограниченията пред конкуренцията [...], включително чрез ново годишно законодателство в областта на конкуренцията“ (Специфична за всяка държава препоръка 3, 2019 г.).

### Б.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Ос 1 — Цифровизация, иновации и конкурентоспособност на производствената система

Инвестиция 1: Преход 4.0

Целта на мярката е да се подкрепи цифровата трансформация на предприятията чрез стимулиране на частните инвестиции в активи и дейности в подкрепа на цифровизацията. Мярката, финансирана в рамките на италианския план за възстановяване и устойчивост, е част от по-широк план „Преход 4.0“, който включва други мерки за подкрепа, финансирани на национално равнище за насърчаване на цифровата трансформация на предприятията.

Мярката се състои от схема за данъчен кредит и покрива разходите, които трябва да бъдат декларирани в данъчните декларации, представени в периода между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2023 г. (30 ноември 2024 г. за предприятия, чиято данъчна година не съответства на календарната година). Мярката включва и определение на кодове за данъчни кредити, които се определят чрез решение на Агенцията за приходите, за да се даде възможност на бенефициерите да използват данъчните кредити по модела на плащане F24.

Подкрепяните данъчни кредити обхващат следните активи и дейности:

- дълготрайни активи, състоящи се от: I) 4.0 (т.е. технологично напреднали) материални средства за производство, като например производствени машини, чиято дейност се контролира от компютризирани системи или сензори/дискове, машини и системи, използвани за контрол на продукти или процеси, и интерактивни системи; всички те трябва да се характеризират с цифрови характеристики, като например автоматизирано интегриране и интерфейс човек — машина; II) 4.0 нематериални капиталови стоки, като 3D моделиране, вътрешнофабрични комуникационни системи и софтуер, системи, платформи и приложения за изкуствен интелект и машинно самообучение; III) стандартни нематериални капиталови активи, като софтуер, свързан със стопанско управление. Това обхваща данъчните кредити, представени в данъчните декларации между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2023 г. (30 ноември 2024 г. за предприятия, чиято данъчна година не съответства на календарната година).

- научноизследователски, развойни и иновационни дейности, състоящи се от научноизследователска и развойна дейност, технологични иновации, екологични и цифрови иновации и дейности по проектиране. Това обхваща данъчните кредити, представени в данъчните декларации между 1 януари 2022 г. и 31 декември 2023 г. (30 ноември 2024 г. за предприятия, чиято данъчна година не съответства на календарната година).

- дейности по обучение, извършвани с цел придобиване или консолидиране на знанията за съответните технологии, като например анализ на големи информационни масиви и данни, интерфейс човек-машина, интернет на нещата, цифрова интеграция на бизнес процесите, киберсигурност. Това обхваща данъчните кредити, представени в данъчните декларации между 1 януари 2022 г. и 31 декември 2023 г. (30 ноември 2024 г. за предприятия, чиято данъчна година не съответства на календарната година).

Мярката включва създаването на научен комитет, включващ експерти от Министерството на икономиката и финансите, Министерството на икономическото развитие и Централната банка на Италия, който да оценява икономическото въздействие на схемата.

Реформа 1: Реформа на системата за индустриална собственост

Основната цел на реформата е да се адаптира системата на индустриалната собственост към съвременните предизвикателства и да се гарантира, че потенциалът за иновации допринася ефективно за възстановяването и устойчивостта на страната. По-конкретно тя има за цел да преследва следните цели: подобряване на системата за защита на индустриалната собственост; насърчаване на използването и разпространението на индустриалната собственост, особено от МСП; улесняване на достъпа до нематериални активи и тяхното споделяне, като същевременно се гарантира справедлива възвръщаемост на инвестициите; гарантиране на по-строго зачитане на индустриалната собственост; и засилване на ролята на Италия в европейските и международните форуми по въпросите на индустриалната собственост.

Мярката се отнася до реформата на италианския кодекс за индустриална собственост, която обхваща най-малко следните области: I) преразглеждане на регулаторната рамка с цел засилване на защитата на правата върху индустриалната собственост и опростяване на процедурите, ii) засилване на подкрепата за дружествата и научноизследователските институции, iii) подобряване на развитието на умения и компетентности, iv) улесняване на трансфера на знания и v) засилване на насърчаването на иновативните услуги.

Инвестиция 6: Инвестиции в системата за индустриална собственост

Целта на инвестицията е да се подкрепи системата на индустриалната собственост и да се съпътства от нейната реформа, както е предвидено в реформа 1 на този компонент. Мярката включва финансова подкрепа за проекти, свързани с индустриална собственост, на дружества и научноизследователски органи, като например мерки, свързани с патентите (Bredistti +), програми за доказване на концепцията (POC) и укрепване на бюрата за трансфер на технологии (TTO).

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в заданието за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват научноизследователската и развойната дейност, посветена на следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да могат да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Ос 2 — Подобряване на бизнес средата и конкуренцията

Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията от 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г.

Законът за конкуренцията се приема всяка година, като се увеличават конкурентните процедури за възлагане на обществени поръчки за местни обществени услуги (по-специално в областта на отпадъците и обществения транспорт), като се избягва необоснованото удължаване на концесиите в пристанищата, магистралите, зарядните станции и водноелектрическите централи на заварените оператори в много сектори, като се предвижда правилно регулиране на обществените поръчки за услуги, преразглеждане на правилата за сумиране и прилагане на общия принцип на пропорционалност по отношение на продължителността и правилното компенсиране на договорите за обществени услуги. Законът за конкуренцията също така ще увеличи стимулите за регионите да възлагат обществени поръчки за обществени услуги за регионални железопътни услуги. Въвежда се и ясно разделение между функциите по регулиране/контрол и управлението на договорите.

По отношение на специфичните за сектора мерки, годишните закони в областта на конкуренцията включват мерки в секторите на енергетиката (електроенергия, газ и вода), управлението на отпадъците и транспорта (пристанища, железопътни линии и магистрали), които допълват инвестициите и реформите в рамките на мисии 2 и 3. Съпътстващите мерки за гарантиране на навлизането на конкуренцията на пазарите на дребно на електроенергия влизат в сила най-късно на 31декември 2022 г. Годишният закон за конкуренцията за 2022 г. по-специално приема плана за развитие на електроенергийната мрежа и насърчава внедряването наинтелигентни електромери за 2-ро поколение, които ще достигнат 33 милиона единици в цяла Италия на31 декември 2025 г.

Освен това законите подобряват бизнес средата най-малко чрез: I) привеждането на правилата за контрол върху сливанията в съответствие с правото на ЕС, ii) консолидирането, цифровизацията и професионализацията на органите за надзор на пазара и iii) намаляването на времето за акредитация за предоставяне на информация за служителите от седем на четири дни, за да се намали броят на дните за създаване на предприятие.

Реформа 3: Рационализиране и опростяване на стимулите за предприятията.

Реформата се състои от систематичен преглед на всички национални стимули за дружествата и свързаните с тях инструменти.

Реформата се осъществява на два етапа:

- Публикуване на доклад за оценка на стимулите за предприятията. В доклада се разработват и конкретни предложения за опростяване и рационализиране на стимулите за дружествата.

- Влизане в сила на законодателните актове за прилагане на закона „Legge delega Incentivi“.  Обхватът на законодателните актове е да се рационализират и рационализират стимулите за дружествата.

Реформата включва преструктуриране и по-нататъшно прилагане на два ключови инструмента, управлявани от Министерството на предприятията и произведени в Италия (MIMIT):

а) РНК (Национален регистър на държавните помощи) и

б) платформата за стимули, за да се покрият свързаните с това разходи за събиране, мониторинг и анализ на данни.

### Б.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Пореден номер | Мярка | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M1C2—1 | Инвестиция 1: Преход 4.0 | Ключов етап | Влизане в сила на правни актове за предоставяне на данъчните кредити по Преход 4.0 на разположение на потенциалните бенефициери и създаване на Научния комитет | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Закона за бюджета, позволяваща данъчните кредити, и разпоредба в съответните актове за изпълнение, указваща влизането им в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | С правните актове данъчните кредити по Преход 4.0 се предоставят на потенциалните бенефициери. Това са данъчни кредити за i) 4.0 (т.е. технологично напреднали) материални дълготрайни активи, ii) 4.0 нематериални дълготрайни активи, iii) стандартни нематериални капиталови активи, iv) научноизследователски, развойни и иновационни дейности и v) дейности по обучение. Кодовете на данъчните кредити се определят с решение на Агенцията за приходите, за да се даде възможност на бенефициерите да използват данъчните кредити по модела на плащане F24. С приемането на министерско постановление се създава научен комитет, включващ експерти от Министерството на икономиката и финансите, Министерството на икономическото развитие и Централната банка на Италия, за да се оцени икономическото въздействие на данъчните кредити по Преход 4.0. |
| M1C2—2 | Инвестиция 1: Преход 4.0 | Целеви | Преход 4.0 данъчни кредити, предоставени на предприятия въз основа на данъчни декларации, представени през 2021—2022 г. | НЯМА | Брой | 0 | 69 900 | Т2 Г. | 2024 | Най-малко 69 900 данъчни кредити по Преход 4.0 са предоставени на дружества във връзка с 4.0 материални дълготрайни активи, 4.0 нематериални дълготрайни активи, стандартни нематериални дълготрайни активи, научноизследователски, развойни и иновационни дейности или дейности по обучение въз основа на данъчни декларации, представени между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2022 г. Очаква се по-специално: — на предприятията са предоставени най-малко 17700 данъчни кредита за 4.0 материални дълготрайни активи въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2022 г.; — на предприятията са предоставени най-малко 27300 данъчни кредита за 4.0 нематериални дълготрайни активи въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2022 г.; — на предприятията са предоставени най-малко 13600 данъчни кредита за стандартни нематериални дълготрайни активи въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2022 г.; — на предприятията са предоставени най-малко 10300 данъчни кредита за научноизследователска, развойна и иновационна дейност въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари и 31 декември 2022 г.; — на предприятията са предоставени най-малко 1000 данъчни кредита за дейности по обучение въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари и 31 декември 2022 г. За дружества, чиято данъчна година не съответства на календарната година, краят на съответния период за представяне на данъчните декларации, свързани с всички горепосочени данъчни кредити, се удължава от 31 декември 2022 г. до 30 ноември 2023 г. |
| M1C2—3 | Инвестиция 1: Преход 4.0 | Целеви | Преход 4.0 данъчни кредити, предоставени на предприятия въз основа на данъчни декларации, представени през 2021—2023 г. | НЯМА | Брой | 69 900 | 111 700 | Т2 Г. | 2025 | Най-малко 111 700 данъчни кредити по Преход 4.0 са предоставени на дружества във връзка с 4.0 материални дълготрайни активи, 4.0 нематериални дълготрайни активи, стандартни нематериални дълготрайни активи, научноизследователски, развойни и иновационни дейности или дейности по обучение въз основа на данъчни декларации, представени между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2023 г. Очаква се по-специално: — на предприятията са предоставени най-малко 26900 данъчни кредита за 4.0 материални дълготрайни активи въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2023 г.; — на предприятията са предоставени най-малко 41500 данъчни кредита за 4.0 нематериални дълготрайни активи въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2023 г.; — на предприятията са предоставени най-малко 20700 данъчни кредита за стандартни нематериални дълготрайни активи въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2023 г.; — на предприятията са предоставени най-малко 20600 данъчни кредита за научноизследователска, развойна и иновационна дейност въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари 2022 г. и 31 декември 2023 г.; — на предприятията са предоставени най-малко 2000 данъчни кредита за дейности по обучение въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари 2022 г. и 31 декември 2023 г. За дружества, чиято данъчна година не съответства на календарната година, краят на съответния период за представяне на данъчните декларации, свързани с всички горепосочени данъчни кредити, се удължава от 31 декември 2023 г. до 30 ноември 2024 г. Базовото равнище се отнася до броя на данъчните кредити по Преход 4.0, предоставени на дружества въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2022 г. за 4.0 материални дълготрайни активи, 4.0 нематериални дълготрайни активи и стандартни нематериални стоки и въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари и 31 декември 2022 г. за научноизследователски, развойни и иновационни дейности и дейности по обучение. За дружества, чиято данъчна година не съответства на календарната година, данъчните декларации, представени до 30 ноември 2023 г., също се включват в базовия сценарий за всички гореизброени данъчни кредити. |
| M1C2—4 | Реформа 1: Реформа на системата за индустриална собственост | Ключов етап | Влизане в сила на законодателен декрет, целящ реформиране на италианския Кодекс за индустриалната собственост и на съответните актове за изпълнение | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на новия кодекс за индустриална собственост, и разпоредба в съответните актове за изпълнение, указваща влизането им в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т3 Г. | 2023 | Новият законодателен декрет изменя италианския Кодекс за индустриалната собственост (Законодателен декрет № 30 от 10 февруари 2005 г.) и обхваща най-малко следните области: I) преглед на регулаторната рамка с цел засилване на защитата на правата върху индустриалната собственост и опростяване на процедурите, ii) засилване на подкрепата за дружествата и научноизследователските институции, iii) подобряване на развитието на умения и компетентности, iv) улесняване на трансфера на знания, v) засилване на насърчаването на иновативните услуги. |
| M1C2—5 | Инвестиция 6: Инвестиции в системата за индустриална собственост | Целеви | Проекти, подкрепяни от възможности за финансиране, свързани с промишлените обекти | НЯМА | Брой | 0 | 254 | Т4 Г. | 2025 | Поне 254 допълнителни проекта, подкрепени от възможности за финансиране, свързани с промишлените обекти, за дружества и научноизследователски организации, като например мерки, свързани с патентите (Bredistti +), програми за доказване на концепцията (POC) и бюра за трансфер на технологии (TTO), в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M1C2—6 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Ключов етап | Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията за 2021 г. | Разпоредба, указваща влизането в сила на годишния закон за конкуренцията от 2021 г. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Годишният закон за конкуренцията включва най-малко следните ключови елементи, чиито мерки за прилагане и вторично законодателство (ако е необходимо) се приемат и влизат в сила не по-късно от 31 декември 2022 г. Il се отнася до: Прилагане на антитръстовото законодателство Местни обществени услуги Енергия Транспорт Отпадъци Започване на бизнес Надзор на пазара Прилагане на антитръстовото законодателство: премахване на допълнителните пречки пред контрола на сливането чрез по-нататъшно привеждане в съответствие на италианските правила за контрол на сливанията с правото на ЕС. Местни обществени услуги: II. Укрепване и по-широко използване на принципа на конкуренция за местни обществени поръчки за услуги, по-специално в областта на отпадъците и местния обществен транспорт. III. Ограничаване на прякото възлагане, като се изисква от местните публични органи да обосновават всяко отклонение от тръжната процедура за възлагане на обществени поръчки за услуги (съгласно член 192 от Кодекса за обществените поръчки). IV. Осигуряване на подходящо регулиране на обществените поръчки за услуги чрез прилагане на член 19 от Закон 124/2015 като единен текст относно местните обществени услуги, по-специално в областта на управлението на отпадъците. V. Правила и механизми за обединяване стимулират общинските съюзи с цел намаляване на броя на субектите и възлагащите органи чрез свързването им с оптималните териториални агрегати („ambiti territoriali ottimali „) и районите и адекватните равнища на местните и регионалните услуги за обществен транспорт („bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e regionale“) с най-малко 350 000 жители. Правният акт относно местните обществени услуги, с който се прилага член 19 от Закон 124/2015, трябва най-малко: определяне на обществените услуги въз основа на критериите на правото на ЕС; предвижда общи принципи на предоставяне, регулиране и управление на местните обществени услуги; — установяване на общ принцип на пропорционалност по отношение на продължителността на обществените поръчки за услуги; ясно разделение на функциите по регулиране и контрол и управление на обществените поръчки за услуги; — да гарантира, че местните публични органи обосновават увеличаването на дяловете на участващите дружества за вътрешно възлагане; — осигуряване на подходяща компенсация за договорите за обществени услуги въз основа на оценка на разходите под надзора на независими регулатори (напр. ARERA за енергия или ART за транспорта); — да ограничи средната продължителност на вътрешните договори и да намали и хармонизира сред възложителите стандартната продължителност на договорите, предмет на тръжната процедура, при условие че тази продължителност гарантира икономическото и финансовото равновесие на договорите, също въз основа на критериите, определени от Транспортния орган. Енергия: VI. Да направи задължително провеждането на търгове за договори за концесии за водноелектрическа енергия и да определи регулаторната рамка за концесиите за водноелектрическа енергия. VII. Да направи задължително провеждането на търгове за договори за концесии за разпределение на газ. VIII. Установяване на прозрачни и недискриминационни изисквания за предоставянето на обществени пространства за зареждане с електроенергия или за операторите на избрани зарядни точки/станции. IX. Премахване на регулираните тарифи за доставка на електроенергия за зареждане на електрически превозни средства. Рамката за конкуренция при концесиите за водноелектрическа енергия най-малко: — Изискване важните водноелектрически съоръжения да бъдат регулирани от общи и единни критерии на централно равнище. — Изисква от регионите да определят икономическите критерии, на които се основава срокът на договорите за концесия. — Постепенно премахване на възможността за удължаване на срока на договорите (както вече е постановено от италианския Конституционен съд). — Изискване регионите да хармонизират критериите за достъп до критериите за възлагане на обществени поръчки (за да се създаде предвидима бизнес среда). Транспорт: определяне наясни, недискриминационни и прозрачни критерии за възлагане на пристанищни концесии. XI. Премахване на пречките пред пристанищните концесионери при сливането на пристанищните концесионни дейности в няколко големи и средни пристанища. XII. Премахване на пречките, които пречат на концесионерите сами да предоставят някои от пристанищните услуги и да използват свое собствено оборудване, без да се засяга безопасността на работниците, при условие че съответните условия, необходими за защита на безопасността на работниците, са необходими и пропорционални на целта за гарантиране на безопасността в пристанищните зони. XIII. Опростяване на преразглеждането на процедурите за преразглеждане на разрешителните планове на пристанищата. XIV. Прилагане на член 27, параграф 2, буква г) от Наредба-закон 50/2017, която предвижда стимули за регионите да участват в търгове за регионални договори за железопътен транспорт. Отпадъци: XV. Опростяване на процедурите за издаване на разрешения за съоръжения за третиране на отпадъци. Започване на бизнес: XVI. Намаляване на времето за акредитация за предоставяне на информация за служителите от седем на четири дни, за да се намали броят на дните за започване на стопанска дейност. Надзор на пазара: XVII. Консолидиране на националните органи за надзор на пазара в не повече от десет агенции, разположени в основните региони на Италия, всяка от които обхваща всички продуктови групи и докладва на единния служител за връзка, създаден съгласно Регламент 2019/1020 („Пакет за стоките“). XVIII. Да изискват от националните органи за надзор на пазара да извършват цифровизирани продуктови инспекции и събиране на данни, да прилагат изкуствен интелект за проследяване на опасни и незаконни продукти и да идентифицират тенденциите и рисковете на единния пазар. XIX. Изисква от националните органи за надзор на пазара да включат обучение и използване на информационната и комуникационна система за общоевропейския надзор на пазара. XX. Създаване на нови акредитирани лаборатории за изпитване на продукти за всички продуктови групи. Тези лаборатории провеждат изпитвания на електронната търговия, физически лабораторни изпитвания, съвместни действия (митнически органи/органи за надзор на пазара; два или повече национални органа за надзор на пазара, национални органи и органи на пазара на ЕС). |
| M1C2—7 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Ключов етап | Влизане в сила на всички свързани с енергетиката мерки за прилагане и вторично законодателство (ако е необходимо) | Влизане в сила на всички свързани с енергетиката мерки за прилагане и вторично законодателство (ако е необходимо) | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Влизане в сила на всички свързани с енергетиката мерки за прилагане и вторично законодателство (ако е необходимо) с цел: I. Прекратяване на регулираните цени за микропредприятията и домакинствата, считано от 1 януари 2023 г. II. Приемане на съпътстващи мерки в подкрепа на навлизането на конкуренцията на пазарите на дребно на електроенергия. Съпътстващите мерки за гарантиране на навлизането на конкуренцията на пазарите на дребно на електроенергия осигуряват най-малко следното: — Продажба на търг на клиентелата, за да се осигурят еднакви условия на конкуренция за новите участници. Определяне на таван като максимален пазарен дял, който е на разположение на всеки доставчик; — Позволява на италианските потребители да поискат от своя доставчик на енергия да разкрие данните си за фактурирането на трети страни; — Да увеличи прозрачността на сметките за електроенергия, като предостави на потребителите достъп до подкомпонентите на „spesi per oneri di sistema“; Премахване на изискването доставчиците да събират такси, които не са свързани с енергийния сектор. |
| M1C2—8 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Ключов етап | Влизане в сила на всички мерки за изпълнение (включително вторично законодателство, ако е необходимо) за ефективното изпълнение и прилагане на мерките, произтичащи от Годишния закон за конкуренцията за 2021 г. | Влизане в сила на цялото вторично законодателство, включително всички необходими разпоредби за мерки, произтичащи от годишния закон за конкуренцията за 2021 г. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Влизане в сила на всички мерки за изпълнение (включително вторично законодателство, ако е необходимо) за ефективното изпълнение и прилагане на мерките, произтичащи от Годишния закон за конкуренцията за 2021 г. |
| M1C2—9 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Ключов етап | Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията за 2022 г. | Разпоредба, указваща влизането в сила на годишния закон за конкуренцията от 2022 г. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията за 2022 г. Годишното конкурентно право включва най-малко следните ключови елементи, чиито мерки за прилагане и вторично законодателство (ако е необходимо) се приемат и влизат в сила не по-късно от 31 декември 2023 г. Тя трябва: установяване на ясна процедура за приемането, в рамките на предварително определени срокове и при всички случаи до 31 декември на съответния период (на всеки две години) (*), на плана за развитие на електроенергийната мрежа за следващото десетилетие, който гарантира приключването на процедурата и опростяването на процеса на одобрение. (*) Планът за развитие на електроенергийната мрежа от 2021 г. се приема до 31 декември 2023 г. II) насърчаване на внедряването наинтелигентни електромери от 2-ро поколение; Антитръстови правила: III) увеличаване на продължителността на оценката от страна на италианския орган за защита на конкуренцията (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) на концентрации, които могат значително да възпрепятстват ефективната конкуренция съгласно член 6 от Закон 287/1990, от 45 дни на 90 дни. Търговия на дребно: IV) опростяване на процедурите за издаване на разрешения за промоционални продажби от предприятия, които притежават търговски обекти в различни общини. Фармацевтични продукти: V) гарантиране на пропорционалност на изискванията за издаване на разрешения за продажба на галенови фармацевтични продукти. |
| M1C2—10 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Ключов етап | Влизане в сила на всички мерки за изпълнение (включително вторично законодателство, ако е необходимо) за ефективното изпълнение и прилагане на мерките, произтичащи от Годишния закон за конкуренцията за 2022 г. | Влизане в сила на цялото вторично законодателство, включително всички необходими разпоредби за мерки, произтичащи от годишния закон за конкуренцията за 2022 г. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Влизане в сила на цялото вторично законодателство (ако е необходимо), включително всички необходими разпоредби за ефективното изпълнение и прилагане на всички горепосочени мерки, произтичащи от Годишния закон за конкуренцията за 2022 г. |
| M1C2—11 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Ключов етап | Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията за 2023 г. | Разпоредба, указваща влизането в сила на годишния закон за конкуренцията от 2023 г. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията за 2023 г. Годишният закон за конкуренцията включва най-малко следните ключови елементи, чиито мерки за прилагане и вторично законодателство (ако е необходимо) се приемат и влизат в сила не по-късно от 31 декември 2024 г. Той включва най-малко следните мерки: Магистрали: по отношение на достъпа до концесии и прекратяването на договори годишният закон за конкуренцията трябва най-малко: — да направи търговете за договори за концесии задължителни за магистралите и да засили приложимостта на регулаторната рамка за предоставяне на концесии за магистрали и осигуряване на адекватни нива на обслужване за ползвателите на автомагистрали, без да се засяга вътрешното предоставяне на услуги в рамките на ограниченията, установени от правото на ЕС (*); — подобряване на ефективността на административните процедури за вземане на решения, свързани с договорите за концесия; изискват подробно и прозрачно описание на предмета на договора за концесия — изисква от органите по концесиите да определят концесии за участъци от магистралите, възложени чрез публична процедура, като вземат предвид оценките за ефективност на мащаба и разходите на концесионерите на магистрали, разработени от регулаторния орган (Autorità di Regolazione dei Trasporti — ART); — засилване на контрола от страна на Министерството на инфраструктурата върху разходите и изпълнението на магистралните инфраструктури; — предотвратяване на автоматичното подновяване на договорите за концесия, включително чрез съществено подобряване на ефективността на управлението за всички технически и административни процедури, свързани с периодичното актуализиране на икономическите и финансовите планове и с годишното изпълнение на тези планове, както и чрез забраната за използване на процедурите, уредени в член 193 от Кодекса за обществените поръчки, като средство за възлагане на договори за концесия за магистрали с изтекъл срок или изтичащи срокове; — опростяване/изясняване на регулирането на условията за прекратяване и прекратяване на договора, също така с цел да се запази подходящо равнище на достъпност на концесиите за съответния (те) пазар (и); — своевременно и цялостно прилагане на регулаторния модел за таксуване на достъпа, приет, като се вземат предвид: и) периодичните актуализации на многогодишното икономическо и финансово планиране на концесионерите (одобрени от компетентния регулатор) и ii) годишното изпълнение на тези планове. за прекратяване на договора в обществен интерес законът предвижда най-малко подходяща компенсация, която да позволи на концесионера да си възвърне инвестиции, които не са напълно амортизирани. Що се отнася до прекратяването на договора поради сериозно нарушение, законът предвижда подходящ баланс между възстановяването на вредите, поискани на концесионера, и разумното обезщетение за инвестиции, които все още не са възстановени. Случаите на тежко нарушение се установяват изрично от закона. II) по отношение на регулаторния модел на таксуване годишният закон за конкуренцията трябва най-малко: — Изисква от концесионерите да гарантират пълното и навременно прилагане на регулаторния модел за таксуване на ART за изчисляване на таксите за достъп. — Изисква от концесионерите да гарантират пълното и навременно прилагане на регулаторния модел на ART относно ценообразуването и тръжните схеми за подконцесии за предоставяне на зареждане на електрически превозни средства и други услуги. — Таксите за достъп стимулират инвестициите и се основават на методика за таван на цените, подкрепена от прозрачен сравнителен анализ на разходите на целия икономически сектор съгласно ясни, единни и прозрачни критерии. III) по отношение на правата на потребителите годишният закон за конкуренцията трябва най-малко: — гарантиране на пълно и навременно прилагане на регулаторната рамка на ART, свързана със защитата на правата на потребителите и предоставянето на адекватни нива на обслужване. IV) по отношение на възлагането на строителни работи на външни изпълнители годишният закон за конкуренцията трябва най-малко: — В съответствие с член 186, параграф 2 от Законодателен декрет № 36/2023 да се установи задължение за концесионерите на магистрали да възлагат на трети страни чрез публични процедури за представяне на доказателства между 50 % и 60 % от поръчките за строителство, услуги и доставки. Дяловете се изчисляват в зависимост от размера на икономическите и финансовите планове, приложени към документите за концесията, като се вземат предвид икономическият размер и характеристиките на концесионера, продължителността на възлагането на концесията, оставащият ѝ срок, нейният предмет, икономическата ѝ стойност и размерът на направените инвестиции. (*) що се отнася до вътрешни възлагания, законът: — изискват задължителна предварителна проверка на законосъобразността на вътрешното възлагане и забраняват започването на тръжната процедура или вътрешното възлагане без тази проверка; — да предостави на Органа за регулиране на транспорта (ART) подходящи инструменти и правомощия за извършване на горепосочените проверки, както и (правна) подкрепа от Националния орган за борба с корупцията (ANAC); — изискват инсталирането на минимален брой електрически зарядни точки, въвеждането на подходящи зони за паркиране и почивка за операторите на товарни превози и пълното спазване на регулаторната рамка, разработена от ART за защита на правата на потребителите и предоставяне на адекватни нива на обслужване, като критерии за възлагане на нови концесии за магистрали. Гладене в студено състояние: влизане в сила на регулаторни стимули за използване на услуги за студено гладене в пристанищата; Списък на продавачите на дребно на природен газ: VI) определяне на критериите и изискванията за достъп и постоянство на предприятията в списъка на продавачите на дребно на природен газ, установен с член 17 от Законодателен декрет № 164/2000, насочен към повишаване на прозрачността и подпомагане на избора на потребителите на конкурентни пазари; Застраховане: VII) Влизане в сила на необходимите актове, за да се даде възможност за преносимост на данните за черните кутии за автомобили между застрахователите; Започване на бизнес: VIII) Преглед и актуализиране на законодателството относно стартиращите предприятия, иновативните МСП и рисковия капитал (напр. Закона за стартиране от 2012 г.), за да се рационализира съществуващото законодателство, да се преразгледа определението за новосъздадени предприятия и да се насърчат инвестициите в рисков капитал от частни и институционални инвеститори. |
| M1C2—12 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Ключов етап | Влизане в сила на всички мерки за изпълнение (включително вторично законодателство, ако е необходимо) за ефективното изпълнение и прилагане на мерките, произтичащи от Годишния закон за конкуренцията за 2023 г. | Влизане в сила на цялото вторично законодателство, включително всички необходими разпоредби за мерки, произтичащи от годишния закон за конкуренцията за 2023 г. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Влизане в сила на цялото вторично законодателство (ако е необходимо), включително всички необходими разпоредби за ефективното изпълнение и прилагане на всички мерки, произтичащи от годишния закон за конкуренцията за 2023 г. |
| M1C2—13 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Ключов етап | Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията за 2024 г. | Разпоредба, указваща влизането в сила на годишния закон за конкуренцията от 2024 г. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2025 | Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията за 2024 г. Законопроектът се внася в парламента до юни 2024 г. Той се одобрява от съставите до края на 2024 г. Вторично законодателство (ако е необходимо) не по-късно от 4Т2025. |
| M1C2—14 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Целеви | Внедрени са милиони интелигентни измервателни уреди за 2G. | НЯМА | Брой | 20 | 33 | Т4 Г. | 2025 | Внедряват се най-малко 33 милиона 2G интелигентни измервателни уреди. |
| M1C2—14bis | Реформа 3: рационализиране и опростяване на стимулите за предприятията. | Ключов етап | Публикуване на оценката на доклада за всички стимули за предприятията | Публикуване на доклада | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2025 | Министерството на предприятията и производителите в Италия публикува доклад за оценка на всички стимули и инвестиции за предприятията. В доклада се разработват конкретни предложения за рационализиране на националните стимули. |
| M1C2—14ter | Реформа 3: рационализиране и опростяване на стимулите за предприятията. | Ключов етап | Влизане в сила на първичното законодателство за рационализиране на стимулите за предприятия | Влизане в сила на първичното законодателство | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2026 | Влизане в сила на всички законодателни актове за рационализиране на стимулите за предприятия. Реформата засяга стимулите на национално равнище. |

### Б.3. 	Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 2: Иновации и технологии в областта на микроелектрониката

Целта на инвестицията е да се подкрепи развитието на стратегическата верига за създаване на стойност на микроелектрониката чрез инвестиране в субстрати от силициев карбид, който е необходим ресурс за производството на високоефективни електрически устройства. Инвестицията се осъществява в съответствие със съществуващите правила за държавна помощ и се очаква да има положително въздействие върху заетостта.

Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхшироколентов достъп и 5G)

Целта на инвестицията е да се завърши изграждането на националната свръхвисокоскоростна и 5G далекосъобщителна мрежа на цялата национална територия. Очаква се тези инвестиции да допринесат значително за постигането на целите на цифровия преход и да намалят цифровото разделение в Италия.

Инвестицията включва възлагането на концесии и обхваща пет проекта за по-бързо свързване:

- „Italia a 1 Giga“, която предоставя 1 гигабитов/и гигабитов/и достъп от следващо поколение и 200 Mbit/s при качване на свързаност в сиви и черни зони на неефективност на пазара за достъп от следващо поколение (ДСП). Тези зони се определят след приключване на картографирането;

- „Italia 5G“, която осигурява 5G връзки в райони с неефективност на пазара, т.е. райони, в които мобилните мрежи не са разгърнати; или са налични само 3G мрежи и в близко бъдеще не са планирани 4G и/или 5G мобилни мрежи; или е налице доказана неефективност на пазара;

- „Свързани училища“, които осигуряват на училищните сгради 1 гигабитова/и широколентова връзка;

- „Свързани здравни заведения“, които осигуряват 1 гигабитова широколентова връзка за обществените здравни заведения;

- „Свързани малки острови“, които осигуряват свръхшироколентова свързаност на избрани по-малки острови, които не разполагат с оптични връзки с континента.

Инвестиция 4: Сателитни технологии и космическа икономика

Целта на инвестицията е да се разработят спътникови връзки с оглед на цифровия и екологичния преход и да се допринесе за развитието на космическия сектор. Целта на инвестицията е също така да се създадат условия за услуги като сигурни комуникации и инфраструктура за наблюдение за различни сектори на икономиката, като за тази цел тя включва както дейности нагоре по веригата (услуги по изстрелване, производство и експлоатация на спътници и инфраструктура), така и дейности надолу по веригата (генериране на продукти и услуги).

Инвестицията включва възлагането на търгове и обхваща четири проекта:

- SATCOM, което се състои от дейности за разработване на технологии и системи с двойна употреба, които да се използват за предоставяне на иновативни спътникови съобщителни услуги с висока степен на сигурност за правителствени цели.

- Наблюдение на Земята (ЕО), което се състои от i) дейности нагоре по веригата: включително спецификация, проектиране, разработване на мрежа за дистанционно наблюдение (радар на синтетична апертура (SAR), хиперспектрален) и възлагане на обществени поръчки за изстрелвания с акцент върху мониторинга на сушата, морето и атмосферата; II) дейности надолу по веригата: реализацията на проекта CyberItaly, който включва създаването на цифрово копие на страната.

- Космическа фабрика, състояща се от два подпроекта: и) Космическа фабрика 4.0: спецификацията, проектирането и изграждането на цифрови съоръжения за производство, сглобяване и изпитване на малки спътници и въвеждането на киберфизическа производствена система и сателитно цифрово побратимяване, насочено към установяване на двупосочна връзка между цифровия модел и физическия му еквивалент; II) Достъп до космическото пространство: научноизследователска и развойна дейност и създаване на прототипи за реализиране на екологични технологии за бъдещо поколение подрулващи устройства и ракети-носители, включително демонстрация на избрани технологии по време на полет.

- Икономика в орбита, която се състои в прилагането на демонстратор за технологии за обслужване в орбита за оперативна съвместимост в орбита; увеличаване на националния капацитет за космическо наблюдение и проследяване (КНП), включително мрежа от наземни датчици за наблюдение и проследяване на космически отпадъци; проектиране, разработване, въвеждане в експлоатация на активи за придобиване и управление и предоставяне на услуги за данни в подкрепа на дейностите по управление на космическия трафик.

Предвижда се инвестицията да няма военни или отбранителни цели и последици.

Инвестиция 5: Политики за промишлената верига на доставки и интернационализация

Целта на инвестицията е да се укрепят промишлените вериги на доставки, по-специално чрез улесняване на достъпа до финансиране, и да се насърчи конкурентоспособността на предприятията (по-специално МСП), по-специално чрез подпомагане на тяхната интернационализация и укрепване на тяхната устойчивост след кризата с COVID-19.

Инвестицията се състои от две линии на намеса:

      - Рефинансиране на фонд 394/81, управляван от SIMEST. Тя се състои в рефинансиране на съществуващ фонд, който понастоящем се управлява от публичната агенция SIMEST, предоставящ финансова подкрепа на предприятията, по-специално на МСП, за подпомагане на тяхната интернационализация чрез различни инструменти, като например програми за достъп до чуждестранни пазари и развитие на електронната търговия.

      - Конкурентоспособност и устойчивост на веригите на доставки. Тя се състои от финансова подкрепа за предприятията чрез инструмента на договора за развитие за проекти, свързани с ключови стратегически вериги за създаване на стойност, като например програми за промишлено развитие, програми за развитие на опазването на околната среда, устойчива мобилност и туристически дейности.

Горепосочените интервенции се извършват в съответствие с инвестиционните политики в съответствие с целите на Регламент (ЕС) 2021/241, включително във връзка с прилагането на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е допълнително уточнено в техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), правното споразумение между Италия и упълномощения субект или финансовия посредник, отговарящ за финансовия инструмент и последващата инвестиционна политика на финансовия инструмент:

- ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; и че

- ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: и) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда; и че

- изискват проверка на правното съответствие на проектите със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от упълномощения субект или финансовия посредник за всички сделки, включително тези, които са освободени от проверка на устойчивостта.

Инвестиция 7. Подкрепа за производствената система за екологичния преход, технологиите с нулеви нетни емисии и конкурентоспособността и устойчивостта на стратегическите вериги на доставки:

Тази мярка се състои от две подинвестиции.

Подинвестиция 1:

Тази подинвестиция се състои от публична инвестиция в механизъм, „технологии с нулеви нетни емисии“, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в областта на енергийната ефективност, производството на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, устойчивата трансформация на производствения процес.

Инвестицията подкрепя:

- екологичния преход на националната производствена система на различни равнища чрез подпомагане на инвестициите за укрепване на производствените вериги за устройства, които са от значение за екологичния преход (като батерии, слънчеви панели, вятърни турбини, термопомпи, електролизьори и устройства за улавяне и съхранение на въглерод),

- енергийната ефективност на производствените процеси (също и чрез производство за собствено потребление на електроенергия от възобновяеми източници, с изключение на биомаса),

- устойчивостта на производствените процеси, включително с оглед на кръговата икономика и по-ефективното използване на ресурсите.

Механизмът функционира, като предоставя безвъзмездни средства, субсидирани заеми и лихвени субсидии пряко на частния сектор. Въз основа на инвестициите по МВУ Механизмът има за цел първоначално да предостави най-малко 3 600  000 EUR финансиране.

Механизмът се управлява от Invitalia S.p.A. като партньор по изпълнението. Механизмът включва следните финансови инструменти:

- Договор за развитие, с който се подкрепят проекти за нулеви нетни емисии на стойност над 20 000 EUR 000 чрез предоставяне на безвъзмездни средства, лихвени субсидии и субсидирани заеми.

- Фонд за промишлена трансформация, който подкрепя проекти между 3 000 и 20 000 EUR 000 000 чрез предоставяне на безвъзмездни средства, лихвени субсидии и субсидирани заеми.

За да осъществят инвестицията в механизма, Италия и Invitalia S.p.A. подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

      - Описание на процеса на вземане на решения на механизма: Окончателните инвестиционни решения и решенията за отпускане на безвъзмездни средства на механизма се вземат от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобряват с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от правителството.

      - Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:

        - Описанието на финансовите продукти и допустимите крайни бенефициери.

        - Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.

        - Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в техническите насоки за НЗВ (2021/C58/01). По-специално инвестиционната политика изключва от допустимост следния списък от дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране.

        - Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.

      - Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за партньора по изпълнението и изискването за реинвестиране на обратните постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма.

      - Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:

        - Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.

        - Описанието на процедурите на партньора по изпълнението, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.

        - Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се поеме ангажимент за финансиране на операция.

        - Задължението за извършване на последващи одити, основани на риска, в съответствие с плана за одит на Invitalia S.p.A. Тези одити проверяват:

          - че системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси;

          - спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията във връзка с целта в областта на климата; и че

          - е спазено изискването крайните бенефициери на механизма да не са получили подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи. Одитите проверяват също така законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимото споразумение за изпълнение.

5. Изисквания за инвестиции в областта на климата, извършвани от партньора по изпълнението: най-малко 1 500 787 000 EUR от инвестициите по МВУ в Механизма допринасят за постигането на целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ.

Подинвестиция 2:

Тази подинвестиция се състои от публична инвестиция в механизъм — „Конкурентоспособност и устойчивост на стратегическите вериги на доставки“, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране за укрепване на промишлените вериги на доставки.

Инвестициите подкрепят проекти, свързани с ключови стратегически вериги за създаване на стойност, като например програми за промишлено развитие и програми за развитие в областта на опазването на околната среда.

Механизмът функционира, като предоставя безвъзмездни средства, субсидирани заеми и лихвени субсидии пряко на частния сектор. Въз основа на инвестициите по МВУ Механизмът има за цел да активира най-малко 700 000 000 EUR финансиране.

Механизмът се управлява от Invitalia S.p.A. като партньор по изпълнението.

За да осъществят инвестицията в механизма, Италия и Invitalia подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

- Описание на процеса на вземане на решения на механизма: Окончателните инвестиционни решения и решенията за отпускане на безвъзмездни средства на механизма се вземат от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобряват с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от правителството.

- Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:

- Описанието на финансовия (те) продукт (и) и допустимите крайни бенефициери.

- Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.

- Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в техническите насоки за НЗВ (2021/C58/01). По-специално инвестиционната политика изключва от допустимост следния списък от дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране.

- Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.

- Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за партньора по изпълнението и изискването за реинвестиране на обратните постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма.

- Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:

  - Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.

  - Описанието на процедурите на партньора по изпълнението, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.

  - Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се поеме ангажимент за финансиране на операция.

  - Задължението за извършване на последващи одити, основани на риска, в съответствие с плана за одит на СЗЗ Invitalia. Тези одити проверяват:

    - че системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси;

    - спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията във връзка с целта в областта на климата; и че

    - е спазено изискването крайните бенефициери на механизма да не са получили подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи. Одитите проверяват също така законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимото споразумение за изпълнение.

Изпълнението на мярката трябва да приключи до 31 август 2026 г.

### Б.4. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Пореден номер | Мярка | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M1C2—15 | Инвестиция 2: Иновации и технологии в областта на микроелектрониката | Целеви | Производствен капацитет за субстрати от силициев карбид | НЯМА | Брой | 0 | 374 400 | Т2 Г. | 2026 | Реализиране на допълнителен производствен капацитет от най-малко 374 400 субстрати силициев карбид годишно. Задоволителното изпълнение на целта зависи и от заетостта на най-малко 700 души, свързани с допълнителния капацитет. |
| M1C2—16 | Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхшироколентов достъп и 5G) | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за проекти за по-бързо свързване | Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за проекти за по-бързо свързване | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за проекти за по-бързо свързване, които се състоят от i) „Italia a 1 Giga „, ii) „Italia 5G„, iii) „Свързани училища „, iv) „Свързани здравни заведения“; и v) „Свързани малки острови“. |
| M1C2—17 | Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхшироколентов достъп и 5G) | Целеви | Номера на къщи, снабдени със свързаност от 1 Gbps | НЯМА | Брой | 0 | 3 400 000 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 3 400 000 допълнителни номера на жилища (сред които най-малко 450 000 разпръснати домакинства, т.е. разположени в отдалечени райони), свързани с поне 1 Gbps връзка чрез Fiber-to-the-home/building (FTTH/B), фиксиран безжичен достъп (FWA) |
| M1C2—18 | Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхшироколентов достъп и 5G) | Целеви | Училищни сгради и здравни заведения, снабдени със свързаност от 1 Gbps | НЯМА | Брой | 0 | 17 700 | Т2 Г. | 2026 | Поне още 9 000 училища и 8 700 обществени здравни заведения са осигурени с поне 1 Gbps свързаност. |
| M1C2—19 | Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхшироколентов достъп и 5G) | Целеви | Островите са снабдени със свръхшироколентова свързаност | НЯМА | Брой | 0 | 18 | Т4 Г. | 2024 | Поне още 18 острова, които не разполагат с оптични връзки с континента, са осигурили свръхшироколентова свързаност чрез нов оптичен пренос (backhaul). |
| M1C2—20 | Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхшироколентов достъп и 5G) | Целеви | Извънградски пътища и коридори, създадени с 5G покритие | НЯМА | Брой | 0 | 12 600 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко още 12 600 km извънградски пътища и коридори с възможност за 5G покритие. |
| M1C2—21 | Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхшироколентов достъп и 5G) | Целеви | Области на неефективност на пазара с покритие от 5G мрежи | НЯМА | Брой | 0 | 1 400 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко още 1 400 кв.км населени райони с пазарна неефективност, които са имали възможност за 5G покритие, от които поне 500 квкм. са снабдени с 5G покритие. |
| M1C2—22 | Инвестиция 4: Сателитни технологии и космическа икономика | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за спътникови технологии и космически проекти | Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за спътникови технологии и космически проекти | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2023 | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за сателитни технологии и космически проекти, които се състоят от i) Satcom, ii) наблюдение на Земята, iii) космическа фабрика и iv) икономика в орбита. |
| M1C2—23 | Инвестиция 4: Сателитни технологии и космическа икономика | Целеви | Разположени наземни телескопи, оперативен център за КНП, космически фабрика и демонстратор за задвижване с течно гориво | НЯМА | Брой | 0 | 6 | Т2 Г. | 2026 | Поне още три високопроизводителни телескопа, способни да идентифицират космически обекти, един център за оперативно космическо наблюдение и проследяване (КНП) (мрежа за наблюдение и проследяване на космически отпадъци), една космическа фабрика (интегрирани линии за производство, сглобяване, интегриране и изпитване (M-AIT) на малки спътници), един демонстратор с течно задвижване за ново поколение ракети носители. |
| M1C2—24 | Инвестиция 4: Сателитни технологии и космическа икономика | Целеви | Разполагане на групи от спътници или доказване на концепцията за спътници | НЯМА | Брой | 0 | 2 | Т2 Г. | 2026 | Поне две допълнителни групи от спътници или доказване на концепцията за групи от спътници, разположени в рамките на инициативи Satcom и наблюдение на Земята |
| M1C2—25 | Инвестиция 4: Сателитни технологии и космическа икономика | Целеви | Услуги, предоставяни на публичните администрации | НЯМА | Брой | 0 | 8 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко осем допълнителни услуги, предоставяни на публичните администрации, произтичащи от подпомагани космически инициативи, като например крайбрежно обслужване и мониторинг на морските и крайбрежните зони, обслужване на качеството на въздуха, обслужване на наземното движение, покритие на услугите за наблюдение и земеползване, хидрометеорологично обслужване, водни ресурси, услуги за спешна помощ, служби за сигурност. |
| M1C2—26 | Инвестиция 5.1: Рефинансиране и преустройство на фонд 394/81, управляван от SIMEST | Ключов етап | Влизане в сила на рефинансирането на фонд 394/81 и приемане на инвестиционната политика | Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на Декрета (ите) със закон (и) за рефинансиране на компонента безвъзмездни средства и заеми на фонд 394/81 Одобряване на решение на Съвета за определяне на критериите за подбор на проектите, които ще бъдат финансирани | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т3 Г. | 2021 | Декрет-то (ите) законодателство (я) предвижда (т) рефинансиране на компонента за безвъзмездни средства и заеми на фонд 394/81. Съветът на Фонда одобрява решение за установяване на инвестиционната политика. Инвестиционната политика, свързана с рефинансирането на фонд 394/81, определя като минимум: I) естеството и обхвата на подкрепяните проекти, които са в съответствие с целите на Регламент (ЕС) 2021/241; мандатът включва критерии за допустимост, за да се гарантира спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите проекти по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта, списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда, ii) вида на подкрепяните операции, iii) целевите бенефициери с преобладаващо участие на МСП и техните критерии за допустимост, iv) разпоредби за реинвестиране на потенциални обратни постъпления за подобни цели на политиката, също и след 2026 г., в случай че те не се използват повторно за възстановяване на лихвените проценти, произтичащи от заеми, предоставени съгласно Регламент (ЕС) 2021/241. В договорното споразумение с упълномощения субект или финансовия посредник се изисква използването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). |
| M1C2—27 | Инвестиция 5.1: Рефинансиране и преустройство на фонд 394/81, управляван от SIMEST | Целеви | МСП, които са получили подкрепа от фонд 394/81 | НЯМА | Брой | 0 | 4 000 | Т4 Г. | 2021 | От 1 януари 2021 г. поне още 4 000 МСП получиха подкрепа от фонд 394/81. |
| M1C2—28 | Инвестиция 5.2: Конкурентоспособност и устойчивост на веригите на доставки | Ключов етап | Влизане в сила на постановление, включващо инвестиционната политика на договорите за развитие | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на постановлението | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2022 | Инвестиционната политика на договорите за развитие определя като минимум: I) естеството и обхвата на подкрепяните проекти, които са в съответствие с целите на Регламент (ЕС) 2021/241; заданието включва критерии за допустимост, за да се гарантира спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите проекти по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта, списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда, ii) вида на подкрепяните операции, iii) целевите бенефициери и критериите за допустимост за тях, iv) разпоредби за реинвестиране на потенциални обратни постъпления за подобни цели на политиката, също и след 2026 г., в случай че те не се използват повторно за възстановяване на лихвените проценти, произтичащи от заеми, предоставени съгласно Регламент (ЕС) 2021/241. В договорното споразумение с упълномощения субект или финансовия посредник се изисква използването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). |
| M1C2—29 | Инвестиция 5.2: Конкурентоспособност и устойчивост на веригите на доставки | Целеви | Одобрени договори за разработване | НЯМА | Брой | 0 | 40 | Т4 Г. | 2023 | Одобрени санай-малко 40 договора за развитие в съответствие с тяхната инвестиционна политика. Задоволителното изпълнение на целта зависи и от активирането на най-малко 1 милиона евро инвестиции. |
| M1C2—30 | Инвестиция 7. Подкрепа за производствената система за екологичния преход, технологиите с нулеви нетни емисии и конкурентоспособността и устойчивостта на стратегическите вериги на доставки | Ключов етап | Споразумение за изпълнение | Влизане в сила на споразумението за прилагане | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Влизане в сила на споразумението за изпълнение. |
| M1C2—31 | Инвестиция 7 Подкрепа за производствената система за екологичния преход, технологиите с нулеви нетни емисии и конкурентоспособността и устойчивостта на стратегическите вериги на доставки | Ключов етап | Министерството на предприятията и производителите в Италия е приключило инвестицията | Удостоверение за прехвърляне | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Италия ще прехвърли 2 500 000 EUR 000 на Invitalia за механизма. От които: - 2 000 000 000 EURза подинвестиция 1 „Нулеви технологии с нулеви нетни емисии“; - 500 000 000 EUR за подинвестиция 2 Конкурентоспособност и устойчивост на стратегическите вериги на доставки. |
| M1C2—32 | Инвестиция 7. Подкрепа за производствената система за екологичния преход, технологиите с нулеви нетни емисии и конкурентоспособността и устойчивостта на стратегическите вериги на доставки | Целеви | Правни споразумения, подписани с крайните бенефициери | Влизане в сила на правните споразумения за финансиране | Проценти | 0 | 100 | Т2 Г. | 2026 | Invitalia е сключила правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от 500 2 000 EUR от инвестициите по МВУ (като се вземат предвид таксите за управление). И по-специално: - 2 000 000 000 EURза подинвестиция 1 „Нулеви технологии с нулеви нетни емисии“; - 500 000 000 EUR за подинвестиция 2 Конкурентоспособност и устойчивост на стратегическите вериги на доставки. |

## В. МИСИЯ 1 КОМПОНЕНТ 3: Туризъм и култура 4.0.

Този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост е съсредоточен върху възобновяването на два сектора, силно засегнати от кризата с COVID-19: култура и туризъм. Мерките, свързани със сектора на културата, имат за цел да направят културните обекти по-достъпни както в цифров, така и физически план, да се повиши енергийната ефективност и безопасността по отношение на природните бедствия, да се подпомогне възстановяването на секторите на културата и творчеството, включително чрез подкрепа за привлекателността на малките културни обекти и архитектурата в селските райони, както и да се засили териториалното сближаване. Предвидени са три набора от мерки: I) интервенции за развитие на културното наследство за следващото поколение, включително инвестиции за цифровия преход и за подобряване на енергийната ефективност на културните обекти, ii) основано на културата възстановяване на малки исторически обекти, религиозно и селско наследство; III) интервенции за културните и творческите индустрии 4.0. Мерките, свързани с туризма, имат за цел повишаване на конкурентоспособността на сектора, включително чрез намаляване на разпокъсаността на сектора и увеличаване на икономиите от мащаба, подобряване и актуализиране на стандартите на сектора на хотелиерството и ресторантьорството, насърчаване на цифровите иновации и използването на нови технологии от операторите, както и подпомагане на екологичния преход на сектора. Във връзка с това се предвиждат мерки за подкрепа на предприятията, включително МСП, работещи в туристическия сектор, и туристическите оператори, включително чрез инвестиции в цифрови инструменти.

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Италия, по-специално относно необходимостта от „насърчаване на частните инвестиции за насърчаване на икономическото възстановяване и съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход“ (Специфична за държавата препоръка 3, 2020). Те също така подкрепят социалното и териториалното сближаване и конкурентоспособността на италианската икономика, като същевременно насърчават цифровизацията и устойчивостта на туристическия сектор.

### В.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Стратегия в областта на цифровите технологии за 1.1 г. и платформи за културно наследство

Мярката включва действия за цифровизация на италианското културно наследство с цел подобряване на достъпа до културни ресурси и цифрови услуги.

С интервенцията се създава нова национална цифрова инфраструктура за събиране, интегриране и задържане на цифрови ресурси, като те се предоставят за публично ползване чрез специални платформи. Интервенциите относно „физическото“ наследство се придружават от цифровизация на музеи, архиви, библиотеки и културни обекти, за да се даде възможност на гражданите да проучат нови форми на възползване от културното наследство.

Инвестиция 1.2: Премахване на физическите и когнитивните бариери в музеите, библиотеките и архивите, за да се даде възможност за по-широк достъп и участие в културата

Мярката има за цел да премахне архитектурните, културните и когнитивните бариери в редица италиански културни институции. Интервенциите се съчетават с обучение на административния персонал и културните дейци, като се насърчава култура на достъпност и се развива експертен опит в областта на правните аспекти, приемането, културното посредничество и популяризирането.

Инвестиция 1.3: Подобряване на енергийната ефективност в киното, театрите и музеите

Мярката подобрява енергийната ефективност на сградите, свързани с културния и творческия сектор. Те често се намират в остарели, енергийно неефективни съоръжения, които генерират високи разходи за поддръжка, свързани с климатизацията, осветлението, комуникацията и безопасността. Инвестицията финансира действия за подобряване на енергийната ефективност на италианските музеи, кина и театри (както публични, така и частни).

Реформа 3.1: Приемане на минимални екологични критерии за културни прояви

Целта на реформата е да се подобри екологичният отпечатък на културните прояви (като изложби, фестивали, културни събития и музикални събития) чрез включване на социални и екологични критерии в обществените поръчки за културни прояви, финансирани, популяризирани или организирани от публичния орган.

Инвестиция 3.3: Изграждане на капацитет за операторите в областта на културата за управление на цифровия и екологичния преход

Общата цел на инвестицията е да се подкрепи възстановяването на секторите на културата и творчеството. Това се състои от две интервенции.

Първата намеса („Подкрепа за възстановяването на културните дейности чрез насърчаване на иновациите и използването на цифрови технологии по цялата верига за създаване на стойност“) има за цел да подпомогне операторите в областта на културата и творчеството да прилагат цифрови стратегии и да увеличат капацитета си за управление.

Втората намеса („Насърчаване на екологосъобразен подход по цялата културна и творческа верига“) има за цел да насърчи екологично устойчив подход по цялата верига, да намали екологичния отпечатък, да насърчи иновативното и приобщаващо екопроектиране, включително в контекста на кръговата икономика, за да се насочи обществеността към по-отговорно екологично поведение.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да могат да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 4.1: Цифров туристически център

Целта на мярката е да се създаде цифров туристически център, достъпен чрез специална уебплатформа, която да даде възможност на цялата туристическа екосистема да подобри, интегрира и популяризира собственото си предлагане. Инвестицията ще финансира нова цифрова инфраструктура и ще подкрепя предприятията с инструменти за анализ на данни, предоставени от Националната обсерватория по туризма.

И накрая, мярката предвижда и създаването на център за компетентност в подкрепа на програмите за ускоряване.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В заданието допълнително се изисква да могат да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Реформа 4.1: Регламентиране на професиите екскурзоводи

Инвестицията в цифровия туристически център се допълва от реформа за рационализиране на разпоредбите за туристическите екскурзоводи. Мярката предвижда, при спазване на местната нормативна уредба, професионална организация за екскурзоводи и техния район на произход. Систематичното и еднакво прилагане на реформата би позволило да се регулират основните принципи на професията и да се стандартизират равнищата на предоставяне на услуги на цялата национална територия, което ще окаже положително въздействие върху пазара. Реформата включва обучение и допълнително обучение, за да се подкрепи по най-добрия начин предлагането.

### В.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Пореден номер | Мярка | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M1C3—1 | Стратегия в областта на цифровите технологии за 1.1 г. и платформи за културното наследство | Целеви | Потребители, обучени чрез платформата за електронно обучение в областта на културното наследство | НЯМА | Брой | 0 | 30 000 | Т4 Г. | 2025 | Обучените целеви потребители измерват ефективността на предлаганото обучение, което ще бъде предоставено по цифров път за програмата за учене през целия живот. Видовете интервенции включват: изготвяне на курсове за обучение, изпълнение чрез програми за начално преподаване и електронно обучение, разработени въз основа на оценка на компетентността на различни целеви групи учащи (съответстващи на три нива на курса: основни умения, специализирани умения, управленски умения). Получателите на тази мярка са: служители на министерството, служители на културни институти на местните органи, културни дейци на свободна практика. |
| M1C3—2 | Инвестиции — Цифрова стратегия и платформи за културното наследство до 1.1 г. | Целеви | Цифрови ресурси, създадени и публикувани в цифровата библиотека | НЯМА | Брой | 0 | 65 000 000 | Т4 Г. | 2025 | Целевите цифрови ресурси измерват увеличаването на количеството цифровизирани културни ценности, чието цифрово възпроизвеждане може да се използва онлайн чрез цифрови технологии. Видът цифрови ресурси, които трябва да бъдат попълнени, включва: цифровизация на книги и ръкописи, документи и снимки, произведения на изкуството и исторически и археологически артефакти, паметници и археологически обекти, аудио-визуални материали, включително нормализиране на предишни дигитализации и метаданни Бенефициери: музеи, архиви, библиотеки и културни институти |
| M1C3—3 | Инвестиции — 1.2 Премахване на физическите и когнитивните бариери в музеите, библиотеките и архивите, за да се даде възможност за по-широк достъп до културата и участие в нея | Целеви | Интервенции за подобряване на физическата и когнитивната достъпност на местата на културата | НЯМА | Брой | 0 | 617 | Т2 Г. | 2026 | 352 музея, паметници, археологически зони и паркове, 129 архиви, 46 библиотеки и 90 недържавни културни обекта. Интервенциите се отнасят до физически интервенции за премахване на архитектурните бариери и инсталиране на технологични инструменти, които да позволят използването им за субекти с ограничени сетивни способности (тактилни, звукови, обонятелни преживявания) 37 % от интервенциите се извършват в южните региони. |
| M1C3—4 | Инвестиции — 1.3 Подобряване на енергийната ефективност в киното, театрите и музеите | Целеви | Приключиха изказванията относно държавни музеи и културни обекти, театрални зали и кина (първа партида) | НЯМА | Брой | 0 | 80 | Т3 Г. | 2023 | Показателят се отнася до броя на интервенциите, приключени с удостоверяването на редовното изпълнение на строителните работи. Видовете интервенции, които трябва да бъдат завършени, включват: - техническо и икономическо финансово планиране, енергийни одити, първоначални екологични анализи, оценка на въздействието върху околната среда, облекчения и оценки, насочени към идентифициране на критични проблеми, идентифициране на последващите интервенции за подобряване на енергийните характеристики; - интервенции по външните ограждащи елементи на сградата; - интервенции за подмяна/придобиване на оборудване, инструменти, системи, устройства, цифров приложен софтуер, както и спомагателни инструменти за тяхното функциониране, придобиване на патенти, лицензи и ноу-хау; - инсталиране на интелигентни системи за дистанционен контрол, регулиране, управление, мониторинг и оптимизиране на потреблението на енергия (интелигентни сгради) и замърсяващи емисии и чрез използване на технологични миксове. |
| M1C3—5 | Инвестиции — 1.3 Подобряване на енергийната ефективност в киното, театрите и музеите | Целеви | Приключват се интервенции в държавни музеи и културни обекти, театрални зали и кина (втора партида) | НЯМА | Брой | 0 | 420 | Т4 Г. | 2025 | Показателят се отнася до 55 интервенции в държавни музеи и културни обекти, 230 театрални зали и 135 кина, приключени със сертифицирането на редовното изпълнение на строителните работи. Видовете интервенции, които трябва да бъдат завършени, включват: - техническо и икономическо финансово планиране, енергийни одити, първоначални екологични анализи, оценка на въздействието върху околната среда, облекчения и оценки, насочени към идентифициране на критични проблеми, идентифициране на последващите интервенции за подобряване на енергийните характеристики; - интервенции по външните ограждащи елементи на сградата; - интервенции за подмяна/придобиване на оборудване, инструменти, системи, устройства, цифров приложен софтуер, както и спомагателни инструменти за тяхното функциониране, придобиване на патенти, лицензи и ноу-хау; - инсталиране на интелигентни системи за дистанционен контрол, регулиране, управление, мониторинг и оптимизиране на потреблението на енергия (интелигентни сгради) и замърсяващи емисии и чрез използване на технологични миксове. |
| M1C3—6 | Реформа — Минимални екологични критерии за културни прояви от 3.1 г. | Ключов етап | Влизане в сила на постановление за определяне на социални и екологични критерии в търговете за обществени поръчки във връзка с културни събития, финансирани с публични средства | Разпоредба в постановлението, в която се посочва влизането в сила на декрета за приемане на минимални екологични критерии за културни събития | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Приемат се критерии за следните аспекти: намаляване на използването на хартия и отпечатъци, използване на екологосъобразни материали, поетапно проектиране с рециклирани и повторно използвани материали и устойчиво обзавеждане, устройства със слабо въздействие върху околната среда, избор на местоположение въз основа на опазването на биологичното разнообразие, кетъринг услуги със слабо въздействие върху околната среда, транспорт за достигане до събитието и транспортиране на материали, потребление на енергия за организацията на проявата. Социалните критерии за насърчаване на достъпността и приобщаването включват: насърчаване на достъпността за хората с увреждания; насърчаване на възможности за младежка заетост, за трайно безработни лица, за хора, принадлежащи към групи в неравностойно положение (като работници мигранти и етнически малцинства) и за хора с увреждания; да гарантират равен достъп до обществени поръчки за предприятия, чиито собственици или служители принадлежат към етнически или малцинствени групи, като кооперации, социални предприятия и организации с нестопанска цел; насърчаването на „достоен труд“, разбиран като правото на продуктивна и свободно избрана работа, на основните принципи и права на работното място, на достойно заплащане, социална закрила и социален диалог. Реформата обхваща културни събития като изложби, фестивали и сценични изкуства. |
| M1C3—7 | Инвестиции — 3.3 Изграждане на капацитет за операторите в областта на културата за управление на цифровия и екологичния преход. | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки с изпълняващата организация/бенефициерите за всички интервенции за управление на цифровия и екологичния преход на културните оператори | Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за организациите и мрежите, които отговарят за осъществяването на дейностите по изграждане на капацитет | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Избраните изпълнителни органи са специализирани организации или мрежи, които притежават умения и опит както в областта на обучението, така и в областта на културното творчество, околната среда, управлението на културата и обучението. Уведомяването за възлагането на всички обществени поръчки за проекти, избрани в рамките на състезателните покани за представяне на предложения, трябва да е в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M1C3—8 | Инвестиции — 4.1 цифров туристически център | Ключов етап | Възлагане на договори за разработването на цифровия туристически портал | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за разработването на цифровия туристически портал | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Уведомление за възлагането на (всички) обществени поръчки за разработването на цифровия туристически портал. Цифровият туристически портал модернизира настоящия портал Italia.it чрез въвеждането на облачна и отворена архитектура, като значително благоприятства взаимосвързаността с екосистемата. Актуализираният портал включва: създаване на нов интерфейс и дърво за навигация; преглед на оформлението, структурата и функционалните възможности на разделите, страниците и членовете; въвеждане на карти; многоезично управление (по време на преминаването порталът ще бъде представен на италиански и английски език). Интегрирането на другите езици, които понастоящем се подкрепят, се очаква през месеците непосредствено след пускането в експлоатация. Възлагане на поръчките на проектите, избрани в рамките на конкурсните покани за представяне на предложения, в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M1C3—9 | Цифров туристически център „Инвестиция 4.1“ | Целеви | Участие на туристически оператори в цифровия туристически център | НЯМА | Брой | 0 | 20 000 | Т2 Г. | 2024 | Броя на участващите туристически оператори (като хотел, туроператор и фирми, определени с ATECO кодове 55.00.00; 56.00.00 Г.; 79.00.00 и други структури от сектора) съответства на 4 % от прогнозираните 500 000 италиански оператори (повишаване на квалификацията, дейности по обучение, комуникация, анализ на данни, решения в подкрепа на иновациите). Най-малко 37 % от участващите туристически оператори трябва да се намират на юг. |
| M1C3—10 | Реформа от 4.1 г. на регламентирането на професиите екскурзоводи. | Ключов етап | Определяне на национален стандарт за екскурзоводите | Определянето на минималния национален стандарт не предполага създаването на нова регулирана професия. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2024 | Определянето на минималния национален стандарт не предполага създаването на нова регулирана професия. Реформата предвижда също така обучение и професионално актуализиране с цел по-добро подпомагане на предлагането. Реформата се определя като метод за придобиване на уникална професионална квалификация, приета с единни стандарти на национално равнище чрез национален закон и последващо прилагане на министерски укази за разбирателство между държавните региони. |
| M1C3—11 | Инвестиция 1.3 — Подобряване на енергийната ефективност в киното, театрите и музеите | Ключов етап | Влизане в сила на постановлението на Министерството на културата за разпределението на ресурсите: подобряване на енергийната ефективност на местата на културата | Разпоредба в постановлението, посочваща влизането в сила на постановлението на Министерството на културата (MIC) за разпределяне на ресурси за подобряване на енергийната ефективност на местата на културата | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | „Места на културата“ означава кина, театри и музеи. (INV. 1.3) за музеи и културни обекти за подобряване на енергийната ефективност интервенцията се осъществява чрез признаване на проектните предложения в държавните културни обекти в Министерството на културата (МК) в случая по цел 1. В противен случай идентифицирането на недържавните институции в случаите по цели 2 и 3 се извършва чрез покани за участие в търг. Възлагането на поръчките на проектите, избрани в рамките на конкурсните покани за представяне на предложения, трябва да бъде в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |

### В3. 	Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 2.1: Привлекателност на малките исторически градове

Тази инвестиция е интегрирана в „Piano Nazionale Borghi“ — програма за подпомагане на икономическото/социалното развитие на необлагодетелстваните райони въз основа на културното обновление на малките градове и съживяването на туризма. Действията са структурирани около интегрирани местни културни проекти.

Мерките са насочени към: възстановяване на историческото наследство, подобряване на откритите обществени пространства (напр. премахване на архитектурните бариери, подобряване на градското обзавеждане), създаване на малки културни услуги, включително за туристически цели; II) насърчава се създаването и популяризирането на нови маршрути (напр. тематични маршрути, исторически маршрути) и обиколки с екскурзовод; III) въвеждане на финансова подкрепа за културни, творчески, туристически, търговски, селскостопански и занаятчийски дейности, насочени към съживяване на местните икономики чрез подобряване на местните продукти, знания и техники.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В заданието се изисква освен това да се избират само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 2.2: Опазване и подобряване на структурата и ландшафта на селските райони

Тези инвестиции стимулират систематичен процес на модернизиране на исторически селски сгради (частни или трети субекти) и опазване на ландшафта.

Много селски сгради и селскостопански структури претърпяха постепенен процес на изоставяне, деградация и промени, които подкопаха отличителните им характеристики и връзката им със заобикалящата ги среда. Чрез възстановяване на сградния фонд в селските райони мярката подобрява качеството на ландшафта на селските райони, като връща на общността недостатъчно използван сграден фонд, който не е достъпен за обществеността.

Инвестиция 2.3: Програми за подобряване на идентичността на местата: паркове и исторически градини

Тази инвестиция има за цел да се противодейства на градския упадък и да се възстанови споделената идентичност на местата, като се създадат нови възможности за съживяване на местните икономики и смекчаване на въздействието на кризата, както и за повишаване на уменията за управление и поддръжка на исторически паркове и градини.

Инвестицията предвижда обновяване на исторически паркове и градини и въвежда обширни познания и рехабилитация на италианските исторически паркове и градини с оглед на тяхната правилна поддръжка, управление и обществено ползване. Заделят се ресурси за възстановяването на тези обекти и за обучението на местния персонал, който може да ги обработва/съхранява с течение на времето.

Освен културната и историческата стойност, градините и историческите паркове допринасят за повишаване на екологичните ценности и играят важна роля за опазването на околната среда, генерирането на кислород, намаляването на замърсяването на околната среда и шума и регулирането на микроклимата.

Инвестиция 2.4: Сеизмична безопасност на местата за богослужение, реставрация на културното наследство и приюти за произведения на изкуството (Възстановяване на изкуство)

Въвежда се план за противосеизмични превантивни действия, за да се намали значително рискът от местата за богослужение и по този начин да се избегнат потенциалните разходи за възстановяване след бедствия, както и постоянната загуба на много активи. Планът за действие съдържа три направления на действие:  защитата на местата за богослужение срещу сеизмични рискове; възстановяване на наследството на Фонда за храмове (FEC) и изграждане на складове като подслон за произведения на изкуството в случай на катастрофални събития.

Инвестицията предвижда също така създаването на Национален функционален център за защита на културните активи от човешки и природни рискове (CEFURISC), който да даде възможност за по-синергично използване на съществуващите технологии и екологични системи за наблюдение, наблюдение и управление на културни обекти.

Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия

Мярката има за цел да подпомогне предприятията, извършващи дейност в туристическия сектор.  Той включва данъчен кредит за строителни работи, насочени към подобряване на съоръженията за настаняване, гаранционен фонд за улесняване на достъпа до кредитиране за предприятията в сектора (чрез специален раздел на Гаранционния фонд за МСП), активиране на тематичния фонд на ЕИБ за туризъм в подкрепа на иновативни инвестиции в сектора, капиталов фонд (Национален фонд за туризъм) за възстановяване на имоти с висок туристически потенциал. С допълнителен финансов инструмент (FRI — Fondo Rotativo) се допълват горепосочените мерки за подпомагане на предприятията, извършващи дейност в туристическия сектор. Горепосочените интервенции се извършват в съответствие с инвестиционните политики в съответствие с целите на Регламент (ЕС) 2021/241, включително във връзка с прилагането на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е допълнително уточнено в техническите насоки относно прилагането на принципа за ненанасяне на значителни вреди съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост (2021/C58/01).

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), правното споразумение и последващата инвестиционна политика на финансовите инструменти:

- ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; и че

- изключване на следния списък с дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда; и че

- изискват проверка на правното съответствие на проектите със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от упълномощения субект или финансовия посредник за всички сделки, включително тези, които са освободени от проверка на устойчивостта.

Инвестиция 3.2: Развитие на филмовата индустрия (проект Cinecittà)

Целта на инвестицията е да се повиши конкурентоспособността на италианския филмов и аудио-визуален сектор. Проектът има за цел да смекчи социалното и икономическото въздействие на кризата с цел засилване на икономическия растеж, заетостта и конкурентоспособността, включително чрез действия в областта на обучението, с три направления на действие.

- Линия А: Изграждане на нови студия и възстановяване на съществуващи такива и приложения, включително високотехнологични решения.

- Линия B: Иновативни инвестиции за засилване на дейностите по производство и обучение на експерименталния център по кинематография, включително нови инструменти за аудио-визуално производство, интернационализация, културен и образователен обмен; развитие на инфраструктура (виртуално производство на живо) за професионална и образователна употреба чрез електронно обучение, цифровизация и модернизиране на сградния и растителен фонд, по-специално с цел насърчаване на технологичната и екологичната трансформация; съхраняване и цифровизация на аудио-визуалното наследство

- Линия С: Укрепване на професионалните умения и компетентности в аудио-визуалния сектор в 3 професионални макрообласти: стопанска/управленска дейност; творчески/художествен; технически работници.

Инвестиция 4.3: Caput Mundi Next Generation EU за големи туристически прояви.

Проектът ще увеличи броя на достъпните туристически обекти, ще създаде валидни и квалифицирани туристически и културни алтернативи по отношение на претоварените централни зони, както и ще увеличи използването на цифрови технологии, ще подобри зелените площи и устойчивостта на туризма. Инвестицията предвижда шест линии на намеса:

- „Римското културно наследство за следващото поколение на ЕС“, което обхваща възстановяването и възстановяването на културното и градското наследство и комплекси с висока историческа архитектурна стойност на град Рим;

- „Пътеки Джубилей“ (от паган до християн Рим), насочени към подобряване, безопасност, антисеизмична консолидация, възстановяване на места и сгради от исторически интерес и археологически пътища;

- #LaCittàCondivisa, която обхваща преустройството на обектите в периферните райони;

- #Mitingodiverde, обхващаща интервенции в паркове, исторически градини, вили и фонтани;

- #Roma, обхващаща цифровизацията на културните услуги и разработването на приложения за туристи;

- #Amanotesa, насочена към увеличаване на предлагането на културно предлагане на периферните региони за социална интеграция.

### В.4. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M1C3—12 | Инвестиция 2.1 — привлекателност на малък исторически град | Ключов етап | Влизане в сила на постановлението на Министерството на културата за предоставяне на средства на общините за привлекателността на малките исторически градове | Разпоредба в постановлението, указваща влизането в сила на постановлението на Министерството на културата за предоставяне на средства на общините за привлекателността на малките исторически градове | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | С наредбата на Министерството на културата се предоставят средства на общините за привлекателността на малките исторически градове. Участващите общини за повишаване на привлекателността на малък исторически град се отнасят до 250-те общини/села, които са предали на Министерството на културата програмите за интервенция. Критериите за подбор на 250-те села (Inv. 2.1) се споделят от MiC, региони, ANCI и вътрешни области, които; предварително те определят териториалните райони, които отговарят на условията за финансиране (Inv2.1) поради взаимното допълване между различните програми. След това подборът на селата се извършва въз основа на а) териториални, икономически и социални критерии (статистически показатели) б) способността на проекта да окаже въздействие върху туристическата привлекателност и да увеличи културното участие. Статистическите показатели, които се вземат под внимание, са: демографски размер (общини с поп. 5 000 inhab.) и тенденция; туристически потоци, посетители на музеи; последователността на туристическата оферта (хотели и други хотели, B -Bs, стаи и места за настаняване под наем); демографската тенденция на общината; степента на културно участие на населението; съгласуваността на културните, творческите и туристическите предприятия (със стопанска и нестопанска цел) и свързаните с тях служители. Възлагането на договорите на проектите, избрани в рамките на състезателните покани за представяне на предложения, включва следното: критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. ангажимент, че приносът на инвестицията в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 трябва да представлява най-малко 25 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от МВУ. ангажимент за докладване относно изпълнението на мярката в средата на жизнения цикъл на схемата и края на схемата. |
| M1C3—13 | Инвестиция 2.2 — Опазване и подобряване на структурата и ландшафта на селските райони | Ключов етап | Влизане в сила на постановлението на Министерството на културата за разпределението на ресурсите: за опазване и подобряване на структурата и ландшафта на селските райони | Разпоредба в постановлението, указваща влизането в сила на постановлението на Министерството на културата (MIC) за разпределението на ресурсите за опазване и подобряване на структурата и ландшафта на селските райони | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | С наредбата на Министерството на културата се разпределят средствата за защита и подобряване на структурата и ландшафта в селските райони. За защитата и подобряването на структурата и ландшафта в селските райони (Inv 2.2) изборът на активите, които трябва да бъдат възстановени, дава предимство на способността на инвестицията да генерира въздействие върху природозащитните цели на ландшафтните ценности. Приоритет се дава: — за активи, разположени в териториални райони с висока стойност на ландшафта (активи, разположени в области от интерес за ландшафта или от значим обществен интерес (членове 142—139 от DLgs 42/2004), за ландшафта, който подлежи на признаване от ЮНЕСКО, ФАО GIAHS; — на активи, които вече са на разположение за обществено ползване или които собственикът се съгласява да бъде достъпен, включително в рамките на местни и интегрални схеми и мрежи; „регионални проекти“, представени по обобщени теми, които са в състояние да гарантират по-ефективно постигането на целите за възстановяване на ландшафта; — проекти, разположени в райони, които засилват интеграцията и полезните взаимодействия с други кандидати за PNRR и други планове/проекти с териториален характер, подпомагани от националния програмен национален орган (Министерство на културата). За целите на определянето на видовете архитектура на селските райони, които са предмет на интервенцията, може да се използва Декрет на MiBAC от 6 октомври 2005 г. (в изпълнение на Закон № 378 от 24 декември 2003 г. — защита и подобряване на структурата на селските райони). Предварително критериите могат да се отнасят до: състоянието на опазване на активите, равнищата на използване, ролята, която тези активи играят в териториалния и градския контекст. Възлагането на поръчките на проектите, избрани в рамките на конкурсните покани за представяне на предложения, трябва да бъде в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M1C3—14 | Инвестиция 2.3 — Програми за подобряване на идентичността на местата, парковете и историческите градини | Ключов етап | Влизане в сила на постановлението на Министерството на културата за разпределението на ресурсите: за проекти за подобряване на идентичността на местата, парковете и историческите градини | Разпоредба в постановлението, указваща влизането в сила на постановлението на Министерството на културата за разпределяне на средства за проекти за подобряване на идентичността на местата, парковете и историческите градини | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | С наредбата на Министерството на културата се предоставят ресурси на отговорните администрации за проекти за подобряване на идентичността на местата, парковете и историческите градини. Историческите паркове и градини (Inv. 2.3) предмет на намеса са изключително защитени културни ценности, за които е деклариран художествен или исторически интерес. Те могат да принадлежат както на държавното министерство на културата (MiC), така и на недържавни активи. Подборът се извършва въз основа на критерии, които се определят от техническа и научна координационна група, съставена от представители на MiC, Университета, ANCI, секторните сдружения. Възлагането на поръчките на проектите, избрани в рамките на конкурсните покани за представяне на предложения, трябва да бъде в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M1C3—15 | Инвестиция 2.4 — Зеизмична безопасност на местата за богослужение, реставрация на културното наследство и приюти за произведения на изкуството | Ключов етап | Влизане в сила на постановлението на Министерството на културата за разпределението на ресурсите: за сеизмична безопасност вместо богослужение и възстановяване на културното наследство (Fondo Edifici di Culto) | Разпоредба в постановлението, указваща влизането в сила на постановлението на Министерството на културата относно разпределението на ресурсите за сеизмична безопасност вместо богослужение и възстановяване на културното наследство (Fondo Edifici di Culto) | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | С наредбата на Министерството на културата се определят изпълнителният орган, допустимостта и финансирането на сградите, които са в процес на намеса. и типологията. (INV 2.4) Зеизмичната превенция и мерките за безопасност на местата за богослужение засягат районите, засегнати от няколко земетресения, които засегнаха регионите на Италия от 2009 г. нататък (Абруцо, Лацио, Марке и Умбрия). Интервенциите на FEC (Fondo Edifici di Culto) се избират въз основа на състоянието на опазване на активите на културното наследство Fondo Edifici di Culto. Възлагането на поръчките на проектите, избрани в рамките на конкурсните покани за представяне на предложения, трябва да бъде в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M1C3—16 | Инвестиции — 2.1 привлекателност на малките исторически градове | Целеви | Извършени интервенции за подобряване на културните или туристическите обекти | НЯМА | Брой | 0 | 1 300 | Т2 Г. | 2025 | Задоволителното изпълнение на целта зависи и от подкрепата на най-малко 1 МСП за проекти в малките исторически градове. Целта измерва броя на извършените интервенции за подобряване на културните и туристическите обекти, удостоверени с индивидуални удостоверения за редовно изпълнение (реставрация и развитие на културното наследство, сгради, предназначени за културни и туристически услуги, малки туристически инфраструктури). Тя включва: Адаптивна повторна употреба и функционално, структурно и инженерно преустройство на сгради и обществени пространства за културни услуги (като музеи и библиотеки), подобряване на енергийната ефективност, използване на алтернативна и възобновяема енергия и премахване на пречките, които ограничават достъпа на хората с увреждания. Опазване и оползотворяване на културното наследство (като археологическо, историческо, архитектурно, демографско антропологично); — създаване на платформи за знания и информация и интегрирани информационни системи; създаване на културни и художествени дейности, създаване и популяризиране на културни и тематични маршрути, исторически маршрути, велосипедни и/или пешеходни маршрути за свързване и използване на места от туристически и културен интерес (като музеи, паметници, обекти на ЮНЕСКО, библиотеки, археологически зони и други културни, религиозни и художествени атракции); — Подкрепа за предприятията в областта на културата, туризма, търговията, хранително-вкусовата промишленост и занаятите. 37 % от интервенциите се извършват в по-слабо развити региони. |
| M1C3—17 | Инвестиции — 2.2 Опазване и подобряване на структурата и ландшафта на селските райони | Целеви | Приключване на интервенциите за защита и подобряване на структурата и ландшафта на селските райони | НЯМА | Брой | 0 | 3 000 | Т4 Г. | 2025 | Целта открива общия брой активи, подлежащи на извършени интервенции (както е доказано със сертификата за редовно изпълнение на строителните работи). Задоволителното изпълнение на целта зависи и от започването на 900 допълнителни дейности по опазване и подобряване на архитектурата на селските райони и опазването на ландшафта (както се доказва от сертификата за започване на работите). Видовете интервенции, които трябва да бъдат завършени, включват: 1. Консервативна рехабилитация и функционално възстановяване на земеделски селища, артефакти и исторически селски сгради, селскостопански култури от исторически интерес и типични елементи на архитектурата и селския ландшафт. Сред техниките за възстановяване и структурна корекция се отдава предпочитание на екологично съвместимите решения и използването на алтернативни енергийни източници. 2. Приключване на преброяването на застроеното наследство в селските райони и прилагане на национални и регионални информационни инструменти |
| M1C3—18 | Програми за инвестиции 2.3 за подобряване на идентичността на местата: паркове и исторически градини | Целеви | Брой преустроени паркове и исторически градини | НЯМА | Брой | 0 | 40 | Т4 Г. | 2025 | Показателят се отнася до броя на преминалите паркове и градини (както е доказано със сертификата за редовно изпълнение на строителните работи). Задоволителното изпълнение на целта зависи и от завършването на обучителни дейности за най-малко 1 260 оператора. Видовете интервенции, които трябва да бъдат извършени за задоволително изпълнение на преквалификацията на паркове и исторически градини, включват: - поддържане/възстановяване/управление на развитието на растителния компонент; - възстановяване на настоящите архитектурни и монументални компоненти (като малки сгради, фонтани и обзавеждане); - анализ и оптимизиране на настоящите методи за използване на пространствата, за да се даде възможност за оптимално използване, - зачитане на най-нестабилните или ценни области; - интервенции за осигуряване на достъпност за хора с намалена функционалност, - обезопасяване на оградени зони, входни врати, системи за видеонаблюдение; - внедряване на информационни инструменти (като плакати и ръководства) за насърчаване на знанията и съзнателното използване от страна на гражданите; - действия за валоризация с цел насърчаване на културното, образователното и развлекателното използване. |
| M1C3—19 | Инвестиции — 2.4 сеизмична безопасност на местата за богослужение, реставрация на културното наследство и приютите за произведения на изкуството (Fondo Edifici di Culto) (Възстановяване на изкуство) | Целеви | Приключване на интервенциите за сеизмична безопасност на местата за поклонение, реставрация на културното наследство на FEC (Fondo Edifici di Culto) и приюти за произведения на изкуството | НЯМА | Брой | 0 | 300 | Т4 Г. | 2025 | Целта измерва броя на интервенциите за противосеизмична безопасност на местата за поклонение, възстановяване на FEC (Fondo Edifici di Culto), подслон за произведения на изкуството в случай на бедствия (както е доказано със сертификата за редовно изпълнение на строителни работи). Интервенциите включват: I) превантивни антисеизмични интервенции на архитектурни активи с цел възстановяване на съществуващите щети и обезпечаване на културното наследство; II) проектът за опазване на наследството създава временни и защитени находища за съхраняване на движимо имущество в случай на бедствие. |
| M1C3—20 | Инвестиции — 3.2 Развитие на филмовата индустрия (проект Cinecittà) | Ключов етап | Подписване на договорите между изпълнителя Cinecittà SPA и дружествата във връзка с изграждането на девет студиа | Подписване на договорите | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2023 | Подписване на договорите между изпълнителната организация Cinecittà SPA и дружествата във връзка с изграждането на девет студиа. Тази намеса включва изграждането на нови студиа, възстановяването на съществуващи студия, инвестициите в нови цифрови технологии, системи и услуги, насочени към укрепване на филмовите студия Cinecittà, управлявани от SPA Cinecittà. Договорът между изпълняващия субект Cinecittà SPA и дружествата трябва да съдържа критерии за подбор/допустимост за съответствие с техническите насоки за НЗВ (2021/C58/01) на подпомаганите активи/дейности и/или дружества. Ангажимент/цел за инвестиране на 20 % в активи/дейности и/или дружества, които отговарят на критериите за подбор за цифрово маркиране, и 70 % — в критерии за подбор за проследяване на разходите в областта на климата. |
| M1C3—21 | Инвестиции — 3.2 Развитие на филмовата индустрия (проект Cinecittà) | Целеви | Брой студиа, чиито строителни работи по преквалифициране, модернизация, строителство са завършени | НЯМА | Брой | 0 | 9 | Т2 Г. | 2026 | Намесите се отнасят до изграждане на пет нови студиа и обновяването на четири съществуващи студиа. Задоволителното изпълнение на целта зависи и от приключването на интервенциите, посочени в редове Б и В в описанието на мярката. |
| M1C3—22 | Фонд „Инвестиция 4.2“ за конкурентоспособност на туристическите предприятия | Ключов етап | Инвестиционна политика за: тематичен фонд на Европейската инвестиционна банка; | Приемане на инвестиционната политика | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Инвестиционната политика определя като минимум: естеството, обхвата и подкрепяните операции, бенефициерите от целевата група, критериите за допустимост на финансовите бенефициери и техния подбор чрез открита покана; и разпоредби за реинвестиране на потенциални обратни постъпления за същите цели на политиката. Инвестиционната политика предвижда 50 % от фонда да бъдат предназначени за мерки за енергийна ефективност. Инвестиционната политика включва критерии за подбор, за да се гарантира спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомогнатите сделки по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта, списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M1C3—23 | Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Ключов етап | Инвестиционна политика за Националния фонд за туризъм, | Приемане на инвестиционната политика | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Фондът е предназначен за закупуване, преструктуриране и преквалифициране на италиански недвижими имоти в подкрепа на развитието на туризма в районите, които са най-силно засегнати от кризата или маргиналните райони (крайбрежни райони, малки острови, свръхпериферни региони и селски и планински райони). Инвестиционната политика включва критерии за подбор, за да се гарантира спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомогнатите сделки по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта, списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M1C3—24 | Фонд „Инвестиция 4.2“ за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Ключов етап | Инвестиционна политика за: Гаранционен фонд за МСП, | Приемане на инвестиционната политика | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Инвестиционната политика предвижда 50 % от фонда да бъдат предназначени за мерки за енергийна ефективност. Инвестиционната политика включва критерии за подбор, за да се гарантира спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомогнатите сделки по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта, списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M1C3—25 | Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Ключов етап | Инвестиционна политика за Fondo Rotativo | Приемане на инвестиционната политика | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Инвестиционната политика предвижда 50 % от фонда да бъдат предназначени за мерки за енергийна ефективност. Инвестиционната политика включва критерии за подбор, за да се гарантира спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомогнатите сделки по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта, списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M1C3—26 | Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Ключов етап | Влизане в сила на постановлението за прилагане на данъчния кредит за преустройство на съоръженията за настаняване. | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Закона за бюджета, позволяваща данъчните кредити, и разпоредба в съответните актове за изпълнение, указваща влизането им в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Референтното законодателство за предоставянето на данъчен кредит е Закон № 83 от 31 май 2014 г., с който се въвежда признаването на данъчен кредит за интервенции за възстановяване на обекти за туристическо настаняване. Критерии за подбор/допустимост за съответствие с техническите насоки за принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите активи/дейности и бенефициери, изискващи поне използването на списък за изключване и спазване на съответните достижения на правото на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда на подпомаганите активи/дейности и бенефициери, както и осигуряване на съответствие. |
| M1C3—27 | Инвестиции — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU за големи туристически прояви | Целеви | Брой на културни и туристически обекти, чиято преквалификация достига средно 50 % от Stato Avanzamento Lavori (SAL) (първа партида) | НЯМА | Брой | 0 | 100 | Т4 Г. | 2024 | Инвестицията включва интервенции, обхващащи: - възстановяването и възстановяването на културното и градското наследство и комплекси с висока историческа архитектурна стойност на град Рим за инвестиционния бюджетен ред „Романското културно наследство за следващото поколение на ЕС“; - подобряване, безопасност, антисеизмична консолидация, възстановяване на места и сгради от историческо значение и археологически пътища за инвестиционната линия „Жубилейски пътеки“; - преустройство на обекти в периферните райони за инвестиционен бюджетен ред „#LaCittàCondivisa“; - интервенции в паркове, исторически градини, вили и фонтани за инвестиционна линия № #Mitingodiverde; - цифровизацията на културните услуги и разработването на приложения за туристи или инвестиционен бюджетен ред № #Roma 4.0; - Интервенции за увеличаване на предлагането на културни продукти в периферията за социална интеграция за инвестиционен бюджетен ред № #Amanotesa. |
| M1C3—28 | Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Целеви | Брой на туристическите предприятия, подпомагани от данъчния кредит за инфраструктура и/или услуги; | НЯМА | Брой | 0 | 3 500 | Т4 Г. | 2025 | Най-малко 3 500 туристически предприятия, подпомагани от данъчния кредит за инфраструктура и/или услуги; Подкрепата, предоставяна чрез данъчния кредит, повишава качеството на туристическото хотелиерство и ресторантьорство чрез: - инвестиране за екологична устойчивост (възобновяеми източници, които са по-малко енергоемки) - преработване и повишаване на стандартите за качество на италианските съоръжения за настаняване |
| M1C3—29 | Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Целеви | Брой проекти в областта на туризма, които ще бъдат подкрепени чрез тематичните фондове на Европейската инвестиционна банка | НЯМА | Брой | 0 | 170 | Т2 Г. | 2026 | Подкрепа за най-малко 170 проекта в областта на туризма; Подкрепата, предоставяна чрез тематичните фондове на Европейската инвестиционна банка, е насочена към: - подкрепа за иновативни инвестиции за цифровия преход - увеличаване на предлагането на услуги за туризма - насърчаване на процесите на обединяване на дружества |
| M1C3—30 | Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туризма предприятия | Целеви | Тематични фондове на Европейската инвестиционна банка: Изплащане на Фонда на обща стойност 350 000 000 EUR | НЯМА | Брой | 0 | 350 000 000 | Т4 Г. | 2022 | Изплащането е в съответствие с инвестиционната политика, определена в основния етап. |
| M1C3—31 | Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Целеви | Национален фонд за туризъм: Изплащане на Фонда на обща стойност 150 000 000 EUR за капиталова подкрепа | НЯМА | Брой | 0 | 150 000 000 | Т4 Г. | 2022 | Изплащането е в съответствие с инвестиционната политика, определена в основния етап. |
| M1C3—32 | Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Целеви | Брой на туристическите предприятия, които ще получат подкрепа чрез Гаранционния фонд за МСП | НЯМА | Брой | 0 | 1 000 | Т4 Г. | 2025 | Най-малко 1 000 туристически предприятия, подпомагани от Гаранционния фонд за МСП. |
| M1C3—33 | Фонд „Инвестиция 4.2“ за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Целеви | Брой на предприятията, които ще бъдат подпомогнати чрез Fondo rotative (първа партида) | НЯМА | Брой | 0 | 300 | Т4 Г. | 2025 | Поне 300 предприятия, подпомагани от Fondo Rotativo; Интервенциите, финансирани чрез Fondo Rotativo, включват: - интервенции за преквалифициране на енергията - изказвания относно външните ограждащи елементи на сградата и санирането съгласно член 3, параграф 1, буква б) от DPR 380/2001 (единен текст на законовите и подзаконовите разпоредби относно сградите) - интервенции за премахване на архитектурните бариери. - интервенции за пълна или частична подмяна на климатични инсталации. - закупуване на мебели и части за обзавеждане, предназначени изключително за жилищните съоръжения, обхванати от настоящото постановление - изказвания за приемането на антисеизмични мерки - обновяване на компонентите за обзавеждане. - изграждане на термални депа и придобиване на оборудване и апаратура, необходими за провеждането на балнеоложки дейности, както и на панаири за обновяване на изложбените структури. |
| M1C3—34 | Фонд „Инвестиция 4.2“ за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Целеви | Брой недвижими имоти, преустроени за туризъм от Националния фонд за туризъм |  | Брой | 0 | 12 | Т4 Г. | 2025 | Най-малко 12 недвижими имота, реконструирани за туризъм от Националния фонд за туризъм, които биха могли да достигнат 17 недвижими имота, като се има предвид ефектът на лоста. Подкрепата от Националния фонд за туризъм е насочена към: - Инвестиране в иновации в областта на продуктите, процесите и управлението с цел стимулиране на цифровата трансформация на предлагането на туристически услуги, - Инвестиране за гарантиране на качеството на стандартите за туристическо гостоприемство - насърчаване на агрегирането и развитието на бизнес мрежи. |
| M1C3—35 | — Инвестиции — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU за големи туристически прояви | Ключов етап | Подписване на всяко споразумение за шест проекта между Министерство на туризма и бенефициери/изпълнителни органи | Публикуване на програмното споразумение между Министерството на туризма, община Рим столица и другите участници | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Споразуменията се подписват за 6-те проекта: 1) римското културно наследство за следващото поколение на ЕС; 2 г.) от Паган Рим до Кристиян Рим — юбилей; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) роми 4.0; 6) #Amanotesa Списъкът на бенефициерите/изпълнителните органи включва: Град Рим столица; Археологическа инспекция за културното, екологичното и ландшафтното наследство на Рим (MIC); Археологически парк на Colosseum; Археологически парк „Appia Antica“; Диоцезия от Рим; Министерство на туризма; Регион Лацио. Преди поканата за участие в търг критериите за подбор и възлагане и особеностите на проектите се определят със съответните ресурси. Възлагането на поръчките на проектите, избрани в рамките на конкурсните покани за представяне на предложения, трябва да бъде в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M1C3—36 | — Инвестиции — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU за големи туристически прояви | Целеви | Брой на културните и туристическите обекти, чието преквалифициране е приключило | НЯМА | Брой | 0 | 200 | Т2 Г. | 2026 | Инвестицията включва интервенции, обхващащи: - възстановяването и възстановяването на културното и градското наследство и комплекси с висока историческа архитектурна стойност на град Рим за инвестиционния бюджетен ред „Романското културно наследство за следващото поколение на ЕС“; - подобряване, безопасност, антисеизмична консолидация, възстановяване на места и сгради от историческо значение и археологически пътища за инвестиционната линия „Жубилейски пътеки“; - преустройство на обекти в периферните райони за инвестиционен бюджетен ред „#LaCittàCondivisa“; - интервенции в паркове, исторически градини, вили и фонтани за инвестиционна линия № #Mitingodiverde; - цифровизацията на културните услуги и разработването на приложения за туристи или инвестиционен бюджетен ред № #Roma 4.0; - интервенции за увеличаване на предлагането на културни продукти в периферията за социална интеграция за инвестиционен бюджетен ред № #Amanotesa. Инвестицията включва действия за преквалифициране, които се провеждат в най-малко 5 археологически/културни обекта за инвестиционния ред „Римско културно наследство за следващото поколение на ЕС „, най-малко 125 археологически/културни обекта за „Пътя на Джубилей“; най-малко 50 археологически/културни обекта за #Lacittàcondivisa; най-малко 15 археологически/културни обекта за #Mitingodiverde, най-малко 5 археологически/културни обекта за роми 4.0 Задоволителното постигане на целта зависи и от завършването на всички проекти по инвестиционен бюджетен ред „#Amanotesa „и от достъпността за обществеността на приложението „CaputMundi — Roma4U“. |

## Г. МИСИЯ 2, КОМПОНЕНТ 1: Кръгова икономика, хранително-вкусова промишленост и екологичен преход

Този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост обхваща инвестициите и реформите в управлението на отпадъците, кръговата икономика, подкрепата за веригите за създаване на стойност в хранително-вкусовата промишленост и екологичния преход. Тези реформи и инвестиции се допълват от реформи за увеличаване на конкуренцията в управлението на отпадъците и местните обществени услуги в компонента „бизнес среда“, както и за подобряване на потреблението на вода за селското стопанство. Този компонент е в отговор на специфичните за всяка държава препоръки за съсредоточаване на инвестициите в екологичния преход, включително в кръговата икономика.

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Италия през 2020 г. и 2019 г., относно необходимостта от „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху [...] управлението на отпадъците и водите „(СДП 3, 2020) и „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху [...] и качеството на инфраструктурата, като се вземат предвид и регионалните различия“ (специфични за всяка държава препоръки 3, 2019).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

### Г.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Кръгова икономика

Реформа 1.1 — Национална стратегия за кръговата икономика

Тази реформа се състои в приемането на широка национална стратегия за кръговата икономика, обхващаща нова цифрова система за проследяване на отпадъците, данъчни стимули в подкрепа на дейностите по рециклиране и използването на вторични суровини, преразглеждане на екологичното данъчно облагане, правото на повторна употреба и поправка, реформа на разширената отговорност на производителя (разширена отговорност на производителя) и система на консорциуми, подкрепа за съществуващите регулаторни инструменти (като например законодателството за край на отпадъците и минимални екологични критерии в рамките на екологосъобразните обществени поръчки) и подкрепа за проекта за промишлена симбиоза. Реформата на системата за разширена отговорност на производителя и консорциумите следва също така да отговори на необходимостта от по-ефективно използване на приноса за околната среда, за да се гарантира прилагането на прозрачни и недискриминационни критерии. Създава се специален надзорен орган с цел наблюдение на функционирането и ефективността на системите на консорциумите под председателството на Министерството на екологичния преход (MITE). Мярката се отнася до всички консорциуми (а не само до системата за опаковане CONAI).

Реформа 1.3 — Техническа подкрепа за местните власти

Тази реформа се състои в техническа подкрепа за местните власти от страна на правителството за прилагането на законодателството на ЕС и на национално равнище в областта на околната среда, разработването на планове и проекти за управление на отпадъците и за тръжни процедури. Подкрепата за тръжни процедури гарантира, че концесиите за управление на отпадъци се предоставят по прозрачен и недискриминационен начин, като по този начин се увеличават конкурентните процеси с цел постигане на по-добри стандарти за обществените услуги. Следователно тази реформа подкрепя изпълнението на реформите в областта на управлението на отпадъците, предложени в компонента за реформа на бизнес средата. Техническата подкрепа обхваща и екологосъобразните обществени поръчки.

Инвестиция 2.1 — План за логистика в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството

Тази мярка се състои в предоставяне на подпомагане за инвестиции в материални и нематериални активи (като например съоръжения за съхранение на селскостопански суровини, преобразуване и съхранение на суровини, цифровизация на логистиката и инфраструктурни интервенции на пазарите на храни), инвестиции в транспорт на храни и логистика за намаляване на екологичните и икономическите разходи и иновациите в производствените процеси, прецизното земеделие и проследимостта (като блоковата верига). Критериите за подбор са съгласувани с оценката на нуждите, разработена в рамките на стратегическия план за общата селскостопанска политика от Министерството на политиките в областта на земеделието, храните и горското стопанство. Мярката има за цел да насърчи намаляването на емисиите на етапите на транспорта и логистиката в хранително-вкусовия сектор чрез електрически превозни средства и транспортни системи и стимулиране на цифровизацията на сектора и използването на енергия от възобновяеми източници.

Инвестиция 2.2 — Аграрно-слънчев парк

Тази мярка се състои в предоставяне на помощ за инвестиции в производствени структури в селскостопанския, животновъдния и агро-промишления сектор, за отстраняване и унищожаване на съществуващия покрив и изграждане на нов изолиран покрив, за създаване на автоматизирани вентилационни и/или охладителни системи и за инсталиране на слънчеви панели, интелигентно управление на потоците и акумулаторите.

Инвестиция 2.3 — Иновации и механизация в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор

Тази мярка се състои в предоставяне на подкрепа за инвестиции в материални и нематериални активи, насочени към:

- иновации и механизация в селското стопанство, по-специално извънпътна техника;

- иновации в процесите на преработка, съхранение и опаковане на необработено маслиново масло екстра качество.

Извънпътната техника е с нулеви емисии или работи единствено с биометан в съответствие с критериите, определени в Директива 2018/2001 (Директива RED II). Производителите на биогорива и биометан на газ и биогорива трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е предвидено в Директива 2018/2001. Операторът закупува сертификати за гаранция за произход, съизмерими с очакваното потребление на гориво.

Инвестиция 3.3 — Култура и осведоменост по екологични теми и предизвикателства

Тази инвестиция се състои в проектирането и производството на цифрово съдържание с цел повишаване на осведомеността относно предизвикателствата, свързани с околната среда и климата. Цифровото съдържание се състои от подкастове, уроци, уроци, видеоклипове и статии. Създава се онлайн платформа без абонамент с цел да се превърне в най-всеобхватното „хранилище“ на образователни и развлекателни материали по теми, свързани с околната среда. Очаква се в производството на цифрово съдържание да участват ключови инфлуенсъри. Примери за теми, обхванати чрез различни канали, могат да бъдат: правилата за преход, ролята на енергийния микс и възобновяемите енергийни източници, изменението на климата, устойчивостта на атмосферата и глобалните температури, скритата роля на океаните, водните резерви, индивидуалния и организационния екологичен отпечатък, кръговата икономика и новото селско стопанство.

### Г.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M2C1—1 | Реформа 1.1 — Национална стратегия за кръговата икономика | Ключов етап | Влизане в сила на Министерския указ за приемане на Националната стратегия за кръговата икономика | Разпоредба в министерското постановление, указваща влизането в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Министерското постановление за приемане на националната стратегия за кръговата икономика съдържа най-малко следните мерки: - нова цифрова система за проследяване на отпадъците, която ще подкрепя, от една страна, развитието на вторичния пазар на суровини (като предоставя ясна рамка за доставките на вторични суровини), от друга страна, контролните органи за предотвратяване и справяне с незаконното управление на отпадъците. - данъчни стимули в подкрепа на дейностите по рециклиране и използването на вторични суровини; - преразглеждане на системата за екологично данъчно облагане на отпадъците, за да се направи рециклирането по-удобно от депонирането и изгарянето на територията на страната; - право на повторна употреба и поправка; - реформа на системата за разширена отговорност на производителя и на консорциумите, за да се подпомогне постигането на целите на ЕС чрез създаването на специален надзорен орган под председателството на MITE с цел наблюдение на функционирането и ефективността на системите на консорциумите; - подкрепа за съществуващите регулаторни инструменти: Законодателство за край на отпадъците (национално и регионално), минимални екологични критерии (CAM) в рамките на екологосъобразните обществени поръчки. Разработването/актуализирането на EOW и CAM обхваща по-специално строителството, текстила, пластмасите, отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). - подкрепа за проекта за промишлена симбиоза чрез регулаторни и финансови инструменти.) |
| M2C1—2 | Реформа 1.3 — Техническа подкрепа за местните власти | Ключов етап | Одобряване на споразумение за разработването на план за действие за изграждане на капацитет в подкрепа на местните публични органи | Публикуване на одобреното споразумение на уебсайта на Министерството | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Одобрява се споразумението за разработване на план за действие за изграждане на капацитет в подкрепа на местните публични органи при прилагането в рамките на тръжните процедури на минималните екологични критерии (CAM), определени със закон (Законодателен декрет № 50/2016 относно обществените поръчки) в рамките на екологосъобразните обществени поръчки (ЕОП), и за започване на действието за подкрепа. Техническата подкрепа за местните власти (региони, провинции и общини) се осигурява от правителството (Министерство на екологичния преход, Министерство на икономическото развитие и други подходящи) чрез вътрешните дружества. Техническата подкрепа обхваща следното: - техническа помощ за прилагането на европейското и националното законодателство в областта на околната среда; - подкрепа за разработването на планове и проекти за управление на отпадъците; - подкрепа за тръжни процедури, включително с цел да се гарантира, че концесиите за управление на отпадъците се предоставят по прозрачен и недискриминационен начин, като се увеличават конкурентните процеси с цел постигане на по-добри стандарти за обществените услуги. Министерството на екологичния преход разработва специален план за действие за изграждане на капацитет, за да подпомогне местните публични органи и професионалните публични купувачи при прилагането към тръжните процедури на минималните екологични критерии (CAM), определени със закон (Законодателен декрет № 50/2016 относно обществените поръчки) в рамките на екологосъобразните обществени поръчки (ЕОП). |
| M2C1—3 | Инвестиция 2.1: Логистичен план за секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството | Ключов етап | Публикуване на окончателното класиране по схемата за логистични стимули | Публикуване на уебсайта на министерството или на всеки друг канал за подкрепа | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | В постановлението за одобрение се определя окончателното класиране. Схемата за логистични стимули включва следното: критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. ангажимент, че приносът на инвестицията в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 трябва да представлява най-малко 32 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от МВУ. ангажимент, че цифровият принос на инвестицията съгласно методиката в приложение VII към Регламент (ЕС) 2021/241 трябва да представлява най-малко 27 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от МВУ. ангажимент за докладване относно изпълнението на мярката в средата на жизнения цикъл на схемата и края на схемата. |
| M2C1—4 | Инвестиция 2.2: Агрослънчев парк | Целеви | Разпределение на ресурсите за бенефициерите като% от общия размер на финансовите ресурси, предназначени за инвестицията | НЯМА | Проценти | 0 | 30 | Т4 Г. | 2022 | Определяне на проектите бенефициери, чиято обща стойност възлиза на най-малко 30 % от общите финансови ресурси, предназначени за инвестицията. Инвестицията се осъществява чрез две различни процедури, които вече съществуват и се рефинансира. Тези процедури предвиждат отпускането на заеми на дружества, които отговарят на изискванията и подават заявлението. |
| M2C1—5 | Инвестиция 2.2: Агрослънчев парк | Целеви | Разпределение на ресурсите за бенефициерите като% от общия размер на финансовите ресурси, предназначени за инвестицията | НЯМА | Проценти | 19 | 32 | Т4 Г. | 2023 | Посочват се проектите бенефициери, чиято обща стойност възлиза на най-малко 32 % от общите финансови ресурси, предназначени за инвестицията. Процедурата за отпускане на безвъзмездни средства или други стимули предвижда изплащане на безвъзмездни средства или други стимули за дружествата, които отговарят на изискванията и подават заявлението. |
| M2C1—6 | Инвестиция 2.2: Агрослънчев парк | Целеви | Разпределение на ресурсите за бенефициерите като% от общия размер на финансовите ресурси, предназначени за инвестицията | НЯМА | Проценти | 32 | 63.5 | Т2 Г. | 2024 | Определяне на проектите бенефициери, чиято обща стойност възлиза на най-малко 63,5 % от общите финансови ресурси, предназначени за инвестицията. Процедурата за отпускане на безвъзмездни средства или други стимули предвижда изплащането на безвъзмездни средства или други стимули за дружествата, които отговарят на изискванията и подават заявлението. |
| M2C1—6bis | Инвестиция 2.2: Агрослънчев парк | Целеви | Разпределение на ресурсите за бенефициерите като% от общия размер на финансовите ресурси, предназначени за инвестицията | НЯМА | Проценти | 63.5 | 100 | Т4 Г. | 2024 | Определяне на проектите бенефициери, чиято обща стойност възлиза на най-малко 100 % от допълнителните финансови ресурси, предназначени за инвестицията. Процедурата за отпускане на безвъзмездни средства или други стимули предвижда изплащане на безвъзмездни средства или други стимули за дружества, които отговарят на изискванията и подават заявлението. |
| M2C1—7 | Инвестиция 2.3: Иновации и механизация в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор | Целеви | Публикуване на крайните класации с посочване на крайните получатели. | НЯМА | Брой | 0 | 10 000 | Т4 Г. | 2024 | Определяне на най-малко 10 крайни получатели за инвестиции в иновации в кръговата икономика и биоикономиката. Инвестициите се отнасят най-малко до едно от следните: Замяна на повече замърсяващи превозни средства с повишена проходимост Въвеждане на прецизно земеделие и машини за селското стопанство 4.0 Замяна на повече остарели съоръжения за маслобойни За да се съобрази с Do-No — Принципът за значителна вреда, превозните средства с повишена проходимост са с нулеви емисии или работят единствено с биометан, което отговаря на критериите, определени в Директива 2018/2001 (Директива RED II). Производителите на биогорива и биометан на газ и биогорива трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е предвидено в Директива 2018/2001. Операторът закупува сертификати за гаранция за произход, съизмерими с очакваното потребление на гориво. |
| M2C1—8 | Инвестиция 2.3: Иновации и механизация в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор | Целеви | Подкрепа за инвестиции в иновации в кръговата икономика и биоикономиката | НЯМА | Брой | 10 000 | 15 000 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 15 000 крайни получатели са получили подкрепа за платени инвестиции в иновации в кръговата икономика и биоикономиката след приключването на проектите. Подпомаганите инвестиции са: Замяна на по-замърсяващи превозни средства с повишена проходимост — Въвеждане на прецизно земеделие — Подмяна на повече остарели съоръжения за маслобойни За да отговарят на принципа за ненанасяне на значителни вреди, превозните средства с повишена проходимост трябва да бъдат с нулеви емисии или да се движат единствено с биометан, което трябва да отговаря на критериите, определени в Директива 2018/2001 (Директива RED II). Производителите на биогорива и биометан на газ и биогорива трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е предвидено в Директива 2018/2001. Операторът закупува сертификати за гаранция за произход, съизмерими с очакваното потребление на гориво. |
| M2C1—9 | Инвестиция 2.2: Агрослънчев парк | Целеви | Агроволтаично производство на електроенергия | НЯМА | kW | 0 | 1 383 000 | Т2 Г. | 2026 | Инсталирана мощност за производство на слънчева енергия отнай-малко 1 000 383 kW |
| M2C1—10 | Инвестиция 2.1: Логистичен план за секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството | Целеви | Интервенции за подобряване на логистиката в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството | НЯМА | Брой | 0 | 48 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 48 интервенции за подобряване на логистиката в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството. |
| M2C1—11 | Инвестиция 3.3: Култура и осведоменост по екологични теми и предизвикателства | Ключов етап | Стартиране на уеб платформа и договори с автори | Уведомление за подписване на договор с производителите на съдържание | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Публично стартиране на уеб платформата и подписване на окончателни споразумения с „създателите на съдържание“. Проектите имат за цел разработването на най-малко 180 подкаста, специфични за училището видеоуроци и видео съдържание, изготвени и достъпни на уебплатформата за екологичния преход. |
| M2C1—12 | Инвестиция 3.3: Култура и осведоменост по екологични теми и предизвикателства | Целеви | Аудио-визуални материали за екологичния преход | НЯМА | Брой | 0 | 180 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 180 подкаста, специфични за училището видеоуроци и видео съдържание, създадени и на живо на уеб платформата |

### Г.3. 	Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 1.2 — Национална програма за управление на отпадъците

Тази реформа се състои в приемането на широка национална програма за управление на отпадъците, насочена към най-високите равнища на подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъците, адаптиране на мрежата от инсталации, необходими за интегрирано управление на отпадъците, свеждане до минимум на окончателното обезвреждане като краен и остатъчен вариант, създаване на системи за мониторинг, предотвратяване на откриването на нови производства за установяване на нарушение срещу Италия, справяне с ниската степен на събиране на отпадъци, възпиране на депонирането и осигуряване на взаимно допълване с регионалните програми в областта на отпадъците, създаване на условия за постигане на целите на европейското и националното законодателство в областта на отпадъците и справяне с незаконното изхвърляне на отпадъци и изгарянето на открито.

Инвестиция 1.1 — Осъществяване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации

Тази инвестиция се състои в подобряване и механизиране на мрежата на общините за разделно събиране на отпадъци, изграждане на нови инсталации за третиране/рециклиране на органични отпадъци, опаковки от различни материали, стъкло и хартия и иновативни инсталации за третиране/рециклиране, насочени към обезвреждането на лични адсорбенти (PAD), утайки от отпадъчни води, кожени отпадъци и текстилни отпадъци.

Инвестиция 1.2 — Кръгова икономика: „водещи“ проекти

Тази инвестиция се състои в подкрепа на подобряването на мрежата за разделно събиране, включително чрез цифровизация на процесите и/или логистиката, и инсталации за пречистване/рециклиране за следните сектори:

- Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), включително лопатки за вятърни турбини и фотоволтаични панели;

- Производство на хартия/картон;

- Рециклиране на пластмасови отпадъци (механично, химическо рециклиране, „пластмасови центрове“), включително морски пластмасови отпадъци (MPL). В тази област се насърчават проекти за промишлена симбиоза под формата на „кръгови райони“, за да се гарантира пълното повторно използване на вторичните продукти за рециклиране на пластмаси и производството на стоки с висока добавена стойност;

- Текстил („Текстилни възли“).

Освен това се разработва глобална система за мониторинг за справяне с незаконното изхвърляне, като се използват спътници, безпилотни летателни апарати и технологии за изкуствен интелект (за допълнително описание на цялостната намеса вж. Инвестиция 1.1 — Изпълнение на усъвършенствана и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране в компонент 4 на мисия 2). Глобалната система за мониторинг, заедно с предложените мерки за проследяване на отпадъците, подкрепя местните контролни органи и сили на реда при предотвратяването, контрола и борбата с незаконното изхвърляне и дейностите на организираната престъпност в управлението на отпадъците.

Инвестиция 3.1 — Зелени острови

Тази инвестиция се състои от финансиране и изпълнение на проекти в областта на енергетиката (като възобновяеми енергийни източници, мрежи и енергийна ефективност), водата (като обезсоляване), транспорта (като например велосипедни алеи, автобуси и плавателни съдове с нулеви емисии) и отпадъците (като разделяне на отпадъците) на 19-те невзаимосвързани малки острова. Биометанът отговаря на критериите, определени в Директива 2018/2001 (Директива RED II). Производителите на биогорива и биометан на газ и биогорива трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е предвидено в Директива 2018/2001. Операторът закупува сертификати за гаранция за произход, съизмерими с очакваното потребление на гориво.   С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В заданието се изисква освен това да се избират само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 3.2 — Зелени общности

Тази инвестиция се състои от подпомагане на селските и планинските територии, които възнамеряват да използват по балансиран начин основните си ресурси (т.нар. „зелени общности“) чрез инвестиции, по-специално в следните области:

- интегрираното и сертифицирано управление на агро-лесовъдното наследство („също и чрез обмен на кредити, произтичащи от улавянето на въглероден диоксид, управлението на биологичното разнообразие и сертифицирането на веригата за доставки на дървесина“);

- интегрираното и сертифицирано управление на водните ресурси;

- производството на енергия от местни възобновяеми източници, като например микро водноелектрически централи, биомаса, биогаз, вятърна енергия, комбинирано производство на енергия и биометан;

- развитието на устойчив туризъм („способност за подобряване на местните продукти“);

- изграждането и устойчивото управление на сградния фонд и инфраструктурата на една модерна планина;

- енергийна ефективност и интелигентно интегриране на инсталации и мрежи;

- устойчивото развитие на производствените дейности (производство с нулеви отпадъци);

- интегриране на услугите за мобилност;

- разработване на устойчив модел на земеделско стопанство („който също така е независим от производството и използването на енергия от възобновяеми източници в секторите на електротехниката, топлинната енергия и транспорта“).

- С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В заданието се изисква освен това да се избират само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 3.4 — Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) в подкрепа на договори за вериги на доставки за секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството

Тази мярка се състои от публична инвестиция в механизъм — Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството в Италия. Механизмът функционира чрез предоставяне на безвъзмездни средства и субсидирани заеми пряко чрез ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare). Сумата на механизма е 2 милиарда евро, включително таксите, които трябва да бъдат платени на ISMEA.

Механизмът се управлява от ISMEA като партньор по изпълнението. Фондът включва следните продуктови линии:

- Подпомагане на предприятия, групи предприятия или асоциации на селскостопански производители, както и организации за научни изследвания и разпространение на знания в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството чрез подобряване на производствените процеси чрез включване на комбинация от дейности сред следните:

  - Подобряване на екологичната устойчивост на производствените процеси с инвестиции в материални и нематериални активи, за да се повиши значително ефективността на целевите производствени процеси при потреблението на енергия, вода и ресурси;

  - Инвестиции в знания, обучение, научни изследвания и иновации, трансфер на технологии и проекти за развитие, които могат също така да подпомогнат реорганизацията на отношенията между различните участници във веригата на доставки с цел повишаване на устойчивостта на производствените процеси;

  - Инвестиции в цифровизацията на предприятията, включително електронната търговия и нововъзникващите технологии;

  - Инсталиране на фотоволтаични и слънчеви панели

Целта на мярката е да се намалят емисиите на парникови газове, хранителните отпадъци и употребата на пестициди и антимикробни средства, да се подобри енергийната ефективност и да се увеличи производството и използването на енергия от възобновяеми източници.

За осъществяване на инвестицията в механизма Министерството и ISMEA подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

- Описание на процеса на вземане на решения на механизма: Окончателното инвестиционно решение на Фонда се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от правителството.

- Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:

  - Описанието на финансовия (те) продукт (и) и допустимите крайни бенефициери.

  - Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.

  - Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в техническите насоки за НЗВ (2021/C58/01). По-специално инвестиционната политика изключва от допустимост следния списък от дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране.

  - Изискването крайните бенефициери на Фонда да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.

- Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за партньора по изпълнението и изискването за реинвестиране на обратните постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма.

- Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:

  - Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.

  - Описанието на процедурите на партньора по изпълнението, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.

  - Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се поеме ангажимент за финансиране на операция.

  - Задължението за извършване на последващи одити, основани на риска, в съответствие с плана за одит на ISMEA. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията в областта на климата и цифровото маркиране в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ и с приложение VII към Регламента за МВУ; и iii) изискването крайните бенефициери на Фонда да не са получили подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи, е спазено. Одитите проверяват също така законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимите споразумение за изпълнение и споразумения за финансиране.

- Изисквания за инвестиции в областта на климата, извършвани от партньора по изпълнението: най-малко 924 000.00 000 EUR от инвестициите по МВУ във фонда ще допринесат за постигането на целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ.

Изпълнението на мярката приключва с прехвърляне на общия размер на средствата към ISMEA за Фонда до 31 август 2026 г.

### Г.4. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M2C1—13 | Реформа 1.2 — Национална програма за управление на отпадъците | Ключов етап | Влизане в сила на Министерския указ за Националната програма за управление на отпадъците | Законова разпоредба, указваща влизането в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Министерското постановление за националната програма за управление на отпадъците включва най-малко следните цели: постигане на най-високите равнища на подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъците, постигане най-малко на целите, определени в член 181 от Законодателен декрет 152/06, и като се вземат предвид схемите за разширена отговорност на производителя; - да се адаптира мрежата от инсталации, необходими за интегрираното управление на отпадъците — с оглед на развитието на кръговата икономика — като се гарантира необходимият капацитет за постигане на целите, посочени в буква а), и следователно да се сведе до минимум окончателното обезвреждане като краен и остатъчен вариант, в съответствие с принципа на близост и като се вземат предвид целите за предотвратяване, определени в контекста на националното планиране за предотвратяване на отпадъците, предвидено в член 180 от Законодателен декрет 152/06; - да установи адекватен мониторинг на изпълнението на програмата, за да се даде възможност за постоянна проверка на съответствието с нейните цели и евентуалната необходимост от приемане на коригиращи инструменти за постигане на планираните действия; - да се предотврати откриването на нови производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу Република Италия за неизпълнение на европейските разпоредби относно планирането на цикъла на отпадъците; - справяне с ниската степен на събиране на отпадъци и възпиране на депонирането (вж. също Националната стратегия за кръговата икономика); - регионалната инсталация за управление на отпадъците допълва националната програма за управление на отпадъците; - да се преодолеят пропуските в управлението на отпадъците и регионалното разделение по отношение на капацитета на инсталациите и стандартите за качество, които съществуват между различните региони и области на националната територия, с цел възстановяване на закъсненията; з) постигане на настоящите и новите цели, предвидени в европейското и националното законодателство; и) за справяне с незаконното изхвърляне на отпадъци и изгарянето на открито (например в района на Terra dei Fuochi) чрез мерки, включително въвеждането на нова система за проследяване на отпадъците, ще бъде разработена подкрепената Глобална система за мониторинг за справяне с незаконното изхвърляне, като се използват спътници, безпилотни летателни апарати и технологии за изкуствен интелект (ИИ). |
| M2C1—14 | Инвестиция 1.1 — Въвеждане на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации; Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Ключов етап | Влизане в сила на министерското постановление. | Приемане на министерско постановление за одобряване на критериите за подбор на проектите, предложени от общините. | Публикация в Gazzetta Ufficiale | НЯМА | НЯМА | Т3 Г. | 2021 | Министерското постановление за одобряване на критериите за подбор на проекти, предложени от общините, влиза в сила. Министерското постановление постановява, че проектите се избират измежду следните критерии: - Съгласуваност със законодателството на ЕС и националното законодателство и Европейския план за действие относно кръговата икономика, - Очаквано подобрение на целите за рециклиране - Съгласуваност с регионалните и националните инструменти за планиране, - Принос за разрешаване на нарушенията в ЕС, полезни взаимодействия с други секторни планове (напр. PNIEC) и/или други компоненти на плана, иновативни технологии, основаващи се на цялостен опит, - Техническо качество на предложението. - Съгласуваност и взаимно допълване с програмите на политиката на сближаване и подобни проекти, финансирани чрез други инструменти на ЕС и национални инструменти Интервенциите не включват инвестиции в депа, съоръжения за погребване, инсталации за механично биологично третиране/механично третиране или инсталации за изгаряне, в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди. |
| M2C1—15 | Реформа 1.2 Национална програма за управление на отпадъците; Инвестиция 1.1 — Осъществяване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации | Целеви | Намаляване на незаконните депа за отпадъци (T1) | НЯМА | Брой нередовни депа за отпадъци | 33 | 11 | Т2 Г. | 2024 | Предложените мерки подкрепят изграждането на нови пречиствателни станции и инсталации за рециклиране, както и техническото подобряване на съществуващата. Освен това мерките са насочени към прилагането и цифровизацията на мрежата за разделно събиране, за да се подкрепят и включат гражданите в приемането на добри практики в управлението на отпадъците. Предложената намеса ще доведе до намаляване на незаконните депа, включени в процедурата за нарушение NIF 2003/2077, от 33 г. до 11 г. (т.е. с най-малко 66 %). До 31 декември 2023 г. до Европейската комисия се изпращат най-малко 27 (от общо 33) искания за отмяна. Искането за изключване включва пълен анализ на замърсяването (почва и вода), ясно обяснение на отстраняването на замърсяването и гаранции, че се изключва всякакъв риск от бъдещо замърсяване. До 30 юни 2024 г. до Европейската комисия се изпращат най-малко 29 (от общо 33) искания за отмяна. Искането за изключване включва пълен анализ на замърсяването (почва и вода), ясно обяснение на отстраняването на замърсяването и гаранции, че се изключва всякакъв риск от бъдещо замърсяване. |
| M2C1—15bis | Реформа 1.2 Национална програма за управление на отпадъците: Инвестиция 1.1 — Осъществяване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации | Целеви | Намаляване на незаконните депа за отпадъци (T2) | НЯМА | Брой нередовни депа за отпадъци | 34 | 14 | Т4 Г. | 2023 | Предложените мерки подкрепят изграждането на нови пречиствателни станции и инсталации за рециклиране, както и техническото подобряване на съществуващата. Освен това мерките са насочени към прилагането и цифровизацията на мрежата за разделно събиране, за да се подкрепят и включат гражданите в приемането на добри практики в управлението на отпадъците. Предложената намеса ще доведе до намаляване на незаконните депа, включени в процедура за нарушение 2011/2215, от 34 г. до 14 г. (т.е. с най-малко 60 %). |
| M2C1—15ter | Реформа 1.2 Национална програма за управление на отпадъците: Инвестиция 1.1 — Осъществяване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации | Целеви | Регионални различия в разделното събиране | НЯМА | Процентни пунктове | 22.8 | 20 | Т4 Г. | 2023 | Предложените мерки подкрепят изграждането на нови пречиствателни станции и инсталации за рециклиране, както и техническото подобряване на съществуващата. Освен това мерките са насочени към прилагането и цифровизацията на мрежата за разделно събиране, за да се подкрепят и включат гражданите в приемането на добри практики в управлението на отпадъците. Разликата между средната национална стойност и региона с най-лоши резултати по отношение на нивата на разделно събиране е намалена до 20 процентни пункта. |
| M2C1—15 quater | Инвестиция 1.1 — Осъществяване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации | Ключов етап | Влизане в сила на задължението за разделно събиране на биологични отпадъци | Законова разпоредба, указваща влизането в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Задължението за разделно събиране на биологични отпадъци започва да се прилага до 31 декември 2023 г. в съответствие с плана за действие на ЕС за кръговата икономика. |
| M2C1—16 | Инвестиция 1.1 — Осъществяване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации | Целеви | Незаконни депа за отпадъци | НЯМА | Брой нередовни депа за отпадъци | 11 | 0 | Т2 Г. | 2026 | Предложените мерки подкрепят изграждането на нови пречиствателни станции и инсталации за рециклиране, както и техническото подобряване на съществуващата. Освен това мерките са насочени към прилагането и цифровизацията на мрежата за разделно събиране, за да се подкрепят и включат гражданите в приемането на добри практики в управлението на отпадъците. Предложената намеса ще доведе до намаляване на незаконните депа, включени в процедура за нарушение 2003/2077, от 11 г. до 0 г. (т.е. най-малко 100 %) |
| M2C1—16bis | Инвестиция 1.1 — Осъществяване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации | Целеви | Незаконни депа за отпадъци | НЯМА | Брой нередовни депа за отпадъци | 14 | 9 | Т4 Г. | 2024 | Предложените мерки подкрепят изграждането на нови пречиствателни станции и инсталации за рециклиране, както и техническото подобряване на съществуващата. Освен това мерките са насочени към прилагането и цифровизацията на мрежата за разделно събиране, за да се подкрепят и включат гражданите в приемането на добри практики в управлението на отпадъците. Предложената намеса ще доведе до намаляване на незаконните депа, включени в процедура за нарушение 2011/2215, от 14 г. до 9 г. (т.е. най-малко 75 %) |
| M2C1—16ter | Реформа 1.2 Национална програма за управление на отпадъците Инвестиция 1.1 — Осъществяване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации | Целеви | Регионални различия в нивата на разделно събиране | НЯМА | Процентни пунктове | 27,6 | 20 | Т4 Г. | 2024 | Предложените мерки подкрепят изграждането на нови пречиствателни станции и инсталации за рециклиране, както и техническото подобряване на съществуващата. Освен това мерките са насочени към прилагането и цифровизацията на мрежата за разделно събиране, за да се подкрепят и включат гражданите в приемането на добри практики в управлението на отпадъците. Предложената намеса намалява с 20 процентни пункта разликата между средните три региона с най-добри резултати и трите региона с най-лоши резултати по отношение на нивата на разделно събиране. |
| M2C1—17 | Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Целеви | Процент на рециклиране на битовите отпадъци в плана за действие за кръговата икономика | НЯМА | Нива на рециклиране | НЯМА | 55 | Т4 Г. | 2025 | Процентът на рециклиране на битовите отпадъци трябва да достигне най-малко 55 % (както е определено в член 11, параграф 2, буква в) от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, изменена с Директива 2018/851). |
| M2C1—17bis | Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Целеви | Процент на рециклиране на отпадъците от опаковки в плана за действие за кръговата икономика | НЯМА | Нива на рециклиране | НЯМА | 65 | Т4 Г. | 2025 | Процентът на рециклиране на отпадъците от опаковки като тегло трябва да достигне поне 65 % (както е определено в член 6, параграф 1, буква ж), I-VI от Директива 94/62/ЕО относно отпадъците от опаковки (изменена с Директива 2018/852). |
| M2C1—17ter | Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Целеви | Процент на рециклиране на опаковки от дървесина в плана за действие за кръговата икономика | НЯМА | Нива на рециклиране | НЯМА | 25 | Т4 Г. | 2025 | Тегловният процент на рециклиране на дървени опаковки трябва да достигне най-малко 25 % (както е определено в член 6, параграф 1, буква ж) I-VI от Директива 94/62/ЕО относно отпадъците от опаковки (изменена с Директива 2018/852) 25 % |
| M2C1—17quater | Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Целеви | Процент на рециклиране на опаковки от черни метали в плана за действие за кръговата икономика | НЯМА | Нива на рециклиране | НЯМА | 70 | Т4 Г. | 2025 | Тегловният процент на рециклиране на опаковките от черни метали трябва да достигне най-малко 70 % (както е определено в член 6, параграф 1, буква ж) I-VI от Директива 94/62/ЕО относно отпадъците от опаковки (изменена с Директива 2018/852). |
| M2C1—17 quinquies | Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Целеви | Процент на рециклиране на алуминиевите опаковки — План за действие за кръговата икономика | НЯМА | Нива на рециклиране | НЯМА | 50 | Т4 Г. | 2025 | Тегловният процент на рециклиране на алуминиевите опаковки трябва да достигне най-малко 50 % (както е определено в член 6, параграф 1, буква ж) I-VI от Директива 94/62/ЕО относно отпадъците от опаковки (изменена с Директива 2018/852). |
| M2C1—17 sexies | Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Целеви | Процент на рециклиране на стъклените опаковки в плана за действие за кръговата икономика | НЯМА | Нива на рециклиране | НЯМА | 70 | Т4 Г. | 2025 | Тегловният процент на рециклиране на стъклените опаковки трябва да достигне поне 70 % (както е определено в член 6, параграф 1, буква ж) I-VI от Директива 94/62/ЕО относно отпадъците от опаковки (изменена с Директива 2018/852). |
| M2C1—17 septies | Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Целеви | Процент на рециклиране на хартия и картон в плана за действие за кръговата икономика | НЯМА | Нива на рециклиране | НЯМА | 75 | Т4 Г. | 2025 | Тегловният процент на рециклиране на хартия и картон трябва да достигне поне 75 % (както е определено в член 6, параграф 1, буква ж) I-VI от Директива 94/62/ЕО относно отпадъците от опаковки (изменена с Директива 2018/852). |
| M2C1—17 octies | Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Целеви | Процент на рециклиране на пластмасовите опаковки в плана за действие за кръговата икономика | НЯМА | Нива на рециклиране | НЯМА | 50 | Т4 Г. | 2025 | Тегловният процент на рециклиране на пластмасовите опаковки трябва да достигне най-малко 50 % (както е определено в член 6, параграф 1, буква ж) I-VI от Директива 94/62/ЕО относно отпадъците от опаковки (изменена с Директива 2018/852). |
| M2C1—17 Негови | Реформа 1.1 Национална програма за кръгова икономика; Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Ключов етап | Влизане в сила на разделно събиране на опасни отпадъчни фракции, произведени от домакинства и текстил | Законова разпоредба, указваща влизането в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2025 | Влизане в сила на разделното събиране на опасни отпадъчни фракции, произведени от домакинствата и текстилните изделия, в съответствие с Плана за действие за кръговата икономика. |
| M2C1—18 | Инвестиция 3.1: Зелени острови | Ключов етап | Влизане в сила на постановлението на директора | Разпоредба в постановлението, указваща влизането в сила на закона | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т3 Г. | 2022 | С постановлението на директора се одобрява класирането на проектите, свързани с резултатите от публичното обявление. Процедурата за подбор включва следното: критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. ангажимент, че приносът на инвестицията в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 трябва да представлява най-малко 37 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от МВУ. ангажимент за докладване относно изпълнението на мярката в средата на жизнения цикъл на схемата и края на схемата. Възможните области на намеса са: - интегрираното и сертифицирано управление на агро-лесовъдното наследство („също и чрез обмен на кредити, произтичащи от улавянето на въглероден диоксид, управлението на биологичното разнообразие и сертифицирането на веригата за доставки на дървесина“); - интегрираното и сертифицирано управление на водните ресурси; - производството на енергия от местни възобновяеми източници, като например микро водноелектрически централи, биомаса, биогаз, вятърна енергия, комбинирано производство на енергия и биометан; - развитието на устойчив туризъм („способност за подобряване на местните продукти“); - изграждането и устойчивото управление на сградния фонд и инфраструктурата на една модерна планина; - енергийна ефективност и интелигентно интегриране на инсталации и мрежи; - устойчивото развитие на производствените дейности (производство с нулеви отпадъци); - интегриране на услугите за мобилност; - — разработване на устойчив селскостопански модел („който също така е независим от производството и използването на енергия от възобновяеми източници в секторите на електротехниката, топлинната енергия и транспорта“). Биометанът отговаря на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, определени в членове 29—31, и на правилата относно биогоривата на основата на храни и фуражи, посочени в член 26 от Директива (ЕС) 2018/2001 за енергията от възобновяеми източници (REDII), както и на свързаните актове за изпълнение и делегирани актове, за да може мярката да отговаря на принципа за ненанасяне на значителни вреди и на съответните изисквания на бележка под линия 8 от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241. |
| M2C1—19 | Инвестиция 3.1: Зелени острови | Целеви | Изпълнение на интегрирани проекти на малки острови | НЯМА | Брой малки острови | 0 | 19 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 19 малки острова, които изпълняват завършени интегрирани проекти, включващи най-малко три различни вида интервенции. Като цяло приносът на инвестицията в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 представлява най-малко 37 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от МВУ. Допустимите интервенции за финансиране са: - интервенции в областта на енергийната ефективност; - разработване и/или модернизиране на услуги и инфраструктури за колективна мобилност; автобуси и лодки, задвижвани с електричество; приюти за услуги на обществения транспорт; съвместно ползване на автомобили, велосипеди, скутери; - изграждане и/или адаптиране на велосипедни маршрути, изграждане на заслони; - ефективно разделно събиране с укрепване на системите за събиране; - изграждане/модернизация на екологични острови със свързан с тях център за повторна употреба; - системи за обезсоляване; - централи за производство на електроенергия от възобновяеми източници, включително фотоволтаична енергия, вятърна енергия от разположени в морето инсталации и морска енергия от възобновяеми източници, като енергия от вълните или от приливите и отливите; - мерки за енергийна ефективност, насочени към намаляване на търсенето на електроенергия; - интервенции относно електроенергийната мрежа и свързаните с нея инфраструктури: устройства за съхранение, интегриране на електроенергийната система с водната система на острова, интелигентни мрежи, иновативни системи за енергийно управление и мониторинг. |
| M2C1—20 | Инвестиция 3.2: Зелени общности | Ключов етап | Възлагане на (всички) обществени поръчки за подбор на зелени общности | Уведомление за възлагането на (всички) обществени поръчки за избор на зелени общности | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т3 Г. | 2022 | Уведомяване за процедурата за отпускане на безвъзмездни средства, която следва да включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M2C1—21 | Инвестиция 3.2: Зелени общности | Целеви | Изпълнение на интервенциите, представени в плановете на зелените общности | НЯМА | Процент на интервенциите, представени от зелените общности | 0 | 90 | Т2 Г. | 2026 | Приключване на изпълнението на най-малко 90 % от интервенциите, предвидени в плановете, представени от зелените общности (както е определено в член 72 от Закон 221/2015) |
| M2C1—22 | Инвестиция 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) за подпомагане на договори за вериги на доставки в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството | Ключов етап | Споразумение за изпълнение | Влизане в сила на споразумението за прилагане |  |  |  | Т2 Г. | 2024 | Влизане в сила на споразумението за изпълнение. |
| M2C1—23 | Инвестиция 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) за подпомагане на договори за вериги на доставки в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството | Целеви | Правни споразумения, подписани с крайните бенефициери | Влизане в сила на правните споразумения за финансиране |  | 0 | 50 % | Т2 Г. | 2025 | Механизмът е сключил правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери за сума, необходима за използване на най-малко 50 % от инвестицията по МВУ във фонда (като се вземат предвид таксите за управление). ISMEA изготвя доклад, в който подробно се описва процентът на това финансиране, което допринася за постигането на целите в областта на климата, като използва методиката в приложение VI. |
| M2C1—24 | Инвестиция 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) за подпомагане на договори за вериги на доставки в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството | Целеви | Правни споразумения, подписани с крайните бенефициери | Влизане в сила на правните споразумения за финансиране |  | 50 % | 100 % | Т2 Г. | 2026 | Механизмът е сключил правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от инвестицията по МВУ във фонда (като се вземат предвид таксите за управление). |
| M2C1—25 | Инвестиция 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) за подпомагане на договори за вериги на доставки в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството | Ключов етап | Министерството е прехвърлило общия размер на средствата | Удостоверение за прехвърляне |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | Италия прехвърля 1 960 EUR 000 000.00 към ISMEA за механизма. |

## Д. МИСИЯ 2, КОМПОНЕНТ 2: Енергиен преход и устойчива мобилност

Този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост обхваща инвестициите и реформите в енергийния преход. Тя включва реформи за улесняване на издаването на разрешения за проекти за възобновяеми енергийни източници. Компонентът съдържа инвестиции във веригата на доставки на енергия от възобновяеми източници, водородна енергия, съоръжения за биометан и интелигентни мрежи. Тези реформи и инвестиции се допълват от реформи за увеличаване на конкуренцията на пазара на електроенергия в компонента „бизнес среда“ на реформата.

Този компонент обхваща и инвестициите и реформите в устойчивата мобилност. Тя включва реформи за улесняване на издаването на разрешения за проекти за устойчива мобилност. Компонентът съдържа инвестиции за изграждане на велосипедни алеи и инфраструктура за бърз транзит на метро/трамвай/автобус, както и за възлагане на обществени поръчки за автобуси, подвижен състав, противопожарни и летищни превозни средства с нулеви емисии. Тези реформи и инвестиции се допълват от реформи за премахване на регулираните цени за зареждане с електроенергия и увеличаване на конкуренцията при концесиите на зарядни точки, регионалните железници и местния обществен транспорт в компонента „бизнес среда“ за реформа.

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Италия през 2020 г. и 2019 г., относно необходимостта от „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху [...] чистото и ефективно производство и използване на енергия [...] устойчив обществен транспорт „(СДП 3, 2020) и „съсредоточаване на икономическата политика, свързана с инвестициите, върху [...] и качеството на инфраструктурата, като се вземат предвид и регионалните различия“ (специфични за всяка държава препоръки 3, 2019).

Компонентът подкрепя насоките, издадени на Италия относно изпълнението на нейния национален план в областта на енергетиката и климата (SWD (2020) 911 final), с които Италия се приканва да насърчава, обновява и модернизира съществуващите инсталации за енергия от възобновяеми източници, по-специално съществуващите вятърни електроцентрали, и да проучи възможностите за иновативна енергия от разположени в морето инсталации в Средиземно море.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

### Д.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 — Опростяване на разрешителните процедури за инсталации за енергия от възобновяеми източници на сушата и в морето и нова правна рамка за поддържане на производството от възобновяеми източници и удължаване на срока и допустимостта на настоящите схеми за подпомагане

Тази реформа се състои от:

- Влизането в сила на регулаторна рамка за инсталациите от възобновяеми енергийни източници и модернизирането и обновяването на съществуващи инсталации;

- Влизането в сила на регулаторна рамка, определяща критерии за определяне на зоните, които са подходящи и неподходящи за инсталиране на централи за енергия от възобновяеми източници с обща мощност над 50 GW, в съответствие с италианския национален план за енергетиката и климата и с целите на Зеления пакт; регулаторната рамка е договорена между регионите и другите съответни държавни администрации.

- Завършване на механизма за подпомагане на възобновяемите енергийни източници и за допълнителни неутвърдени технологии или технологии с високи оперативни разходи и удължаване на периода на провеждане на търговете за така наречения механизъм RES1 (също за да се отрази забавянето, причинено от периода на извънредна ситуация в областта на здравеопазването), като същевременно се запазят принципите на конкурентен достъп;

- Влизането в сила на разпоредби насърчава инвестициите в системи за съхранение в постановлението за транспониране на Директива (ЕС) 2019/944 относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия.

Реформа 2 — Ново законодателство за насърчаване на производството и потреблението на газ от възобновяеми източници

Тази реформа се състои в засилване на подкрепата за чист биометан чрез приемане на законодателство за увеличаване на обхвата на допустимите за подпомагане проекти за биометан и за удължаване на срока за предоставяне на безвъзмездни средства. Биометанът трябва да отговаря на критериите, определени в Директива (ЕС) 2018/2001 за енергията от възобновяеми източници (REDII), за да може мярката да съответства на принципа за ненанасяне на значителни вреди и на съответните изисквания на бележка под линия 8 от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241.

Реформа 3 — Административно опростяване и намаляване на регулаторните пречки пред внедряването на водорода

Тази реформа се състои в влизането в сила на законодателна рамка за насърчаване на водорода като възобновяем източник на енергия. Тази законодателна рамка съдържа:

- Технически разпоредби за безопасност относно производството, транспорта (технически и регулаторни критерии за въвеждането на водород в мрежата за природен газ), съхранението и използването на водород;

- Ускорена процедура за издаване на разрешения с процедура за обслужване на едно гише за получаване на разрешение за изграждане и експлоатация на малка инсталация за производство на водород (за съоръжения за електролизьори с мощност под 1—5 MW; прагът за съхранение се определя в горепосочените регламенти за техническа безопасност на водорода).

- Регулиране на участието на инсталации за производство на водород в мрежовите услуги. На енергийния регулатор (ARERA) се възлага да издаде специфична регулаторна мярка след консултация със заинтересованите страни.

- Система за гаранции за произход на водорода от възобновяеми източници, за да се подават ценови сигнали към потребителите.

- Процедури и/или критерии за определяне на избраните зони за зареждане по магистралите за оптимизиране на местоположението на станциите за зареждане с цел създаване на коридори H2 за камиони, като се започне от регионите на Северна Италия до долината на река По и логистичните центрове и главните магистрали по протежение на полуострова.

- Координирането на 10-годишния план за развитие на националния оператор на преносна система (ОПС) с плановете на други европейски ОПС, насочени към разработването на общи стандарти за транспортиране на водород чрез съществуващи газопроводи или специални тръбопроводи.

Реформа 4 — Мерки за насърчаване на конкурентоспособността на водорода

Тази реформа се състои в приемането на данъчни мерки за стимулиране на производството и/или използването на водород в съответствие с правилата на ЕС относно данъчното облагане и транспонирането на Директивата за енергията от възобновяеми източници II. Тази мярка подпомага производството на водород въз основа на електролиза, като се използват възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директива за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от мрежата.

Реформа 5 — По-интелигентни процедури за оценка на проекти в сектора на местния обществен транспорт със стационарни инсталации и в сектора на бързия масов транспорт

Тази реформа се състои в приемането на законодателство, с което ясно се възлагат отговорности при одобряването на проекти за местен обществен транспорт и опростяване на процедурата за плащане.

Инвестиция 4.1 — Инвестиции в екологосъобразна мобилност (Национален план на цикъла)

Тази инвестиция се състои в изграждането на най-малко 565 км велосипедни алеи в метрополните райони и най-малко 746 км туристически велосипедни алеи. Метрополните велосипедни алеи се разработват в най-малко 40 метрополни области или градове, в които са разположени университети. Велосипедните алеи улесняват придвижването до работното място в „първа миля „и „последната миля“ — свързване на места в метрополните райони към съседни железопътни възли или възли на метрото, или университети към съседни железопътни линии или възли на метрото. Допустимите пътеки за туристически велосипеди са определени в Закон № 208 от 28 декември 2015 г.

Инвестиция 4.3 — Инсталиране на инфраструктури за зареждане

Тази инвестиция се състои в подкрепа на развитието на:

- 7 500 точки за бърза обществена инфраструктура за зареждане по безплатни пътища;

- 13 755 точки за бърза публична инфраструктура за зареждане в градските центрове;

- 100 експериментални зарядни станции, свързани към хранилища.

Тази инвестиция се допълва от реформи на цените за зареждане с електроенергия и отстъпки, посочени в компонента за реформа на бизнес средата.

### Д.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Основна линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M2C2—6 | Реформа 1 Опростяване на разрешителните процедури за инсталации за енергия от възобновяеми източници на сушата и в морето и нова правна рамка за поддържане на производството от възобновяеми източници и удължаване на срока и допустимостта на настоящите схеми за подпомагане | Ключов етап | Влизане в сила на правна рамка за опростяване на разрешителните процедури за изграждане на структури за енергия от възобновяеми източници на сушата и в морето | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2024 | Правната рамка включва следните цели: - създаване на опростена и достъпна регулаторна рамка за инсталации за възобновяеми енергийни източници и модернизиране и обновяване на съществуващи инсталации в съответствие с разпоредбите на Наредбата за опростяване; - въвеждане на дисциплина, споделена с регионите и другите съответни държавни администрации, с цел определяне на критерии за определяне на зоните, които са подходящи и неподходящи за инсталиране на централи за енергия от възобновяеми източници с обща мощност, най-малко равна на определената от PNIEC, за постигане на целите за развитие на възобновяемите източници; - завършване на механизма за подпомагане на ВЕИ и за допълнителни неутвърдени технологии или технологии с високи оперативни разходи и удължаване на периода на провеждане на търговете за т.нар. механизъм RES1; - реформа за насърчаване на инвестициите в системи за съхранение, която е отразена в законодателния декрет за транспониране на Директива (ЕС) 2019/944 относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия. |
| M2C2—7 | Реформа 2 Ново законодателство за насърчаване на производството и потреблението на газ от възобновяеми източници | Ключов етап | Влизане в сила на законодателен декрет за насърчаване на използването на газ от възобновяеми източници за използването на биометан в транспортния, промишления и жилищния сектор и постановление за изпълнение, в което се определят условията и критериите във връзка с неговото използване и новата система от стимули. | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Законодателният декрет включва по-специално: 1-законодателно изменение за опростен процес на издаване на разрешения и изменение на настоящия механизъм за отпускане на безвъзмездни средства с цел i) разширяване на периметъра за допустимост и ii) удължаване на периода на предоставяне на безвъзмездните средства и iii) предвиждане на тарифния механизъм и гаранцията за произход за възобновяем газ 2 — транспониране на Директивата REDII чрез законодателен декрет 3 — общата координация ще бъде извършена от Ministero della Transigione Ecologica (MiTE) с подкрепата на другите администрации с консултативни функции: Министерство на земеделието (MIPAAF), Министерство на икономиката и финансите (MEF) и Gestore Servizi Energetici. |
| M2C2—8 | Инвестиция 2.1 Укрепване на интелигентните мрежи | Ключов етап | Възлагане на (всички) обществени поръчки за увеличаване на капацитета на мрежата | Уведомление за възлагане на (всички) обществени поръчки за | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Уведомление за възлагане на (всички) обществени поръчки за увеличаване на мрежовия капацитет за разпределение на енергия от възобновяеми източници и за електрификация на потреблението на енергия |
| M2C2—12 | Инвестиция 2.2 Интервенции за повишаване на устойчивостта на електроенергийната мрежа | Ключов етап | Възлагане на проекти за повишаване на устойчивостта на електроенергийната мрежа | Уведомяване за възлагането на проектите | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Възлагане на проекти за повишаване на устойчивостта на най-малко 4 km в мрежата на електроенергийната система, така че да се намалят честотата и продължителността на намаленията на енергия, дължащи се на екстремни метеорологични условия. |
| M2C2—14 | Инвестиция 3.3 Изпитване на водород за автомобилния транспорт | Ключов етап | Възлагане на (всички) обществени поръчки за изграждане на станции за презареждане с водород | Уведомление за възлагане на (всички) обществени поръчки за изграждане на най-малко 40 станции за презареждане с водород [...] | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2023 | Уведомление за възлагането на (всички) обществени поръчки за разработването на най-малко 40 станции за презареждане, базирани на водород, в съответствие с Директива 2014/94/ЕС относно инфраструктурата за алтернативни горива. |
| M2C2—16 | Инвестиция 3.4 Изпитване на водород за железопътна мобилност | Ключов етап | Разпределение на ресурсите за изпитване на водорода за железопътна мобилност | Уведомление за разпределението на ресурсите | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2023 | Разпределение на ресурсите в съответствие с процедурите и критериите, установени за изграждане на десет станции за презареждане с гориво на основата на водород по шест железопътни линии. |
| M2C2—18 | Инвестиция 3.5 Научноизследователска и развойна дейност в областта на водорода | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки в областта на НИРД за научноизследователски проекти в областта на водорода | Уведомление за възлагането на договори за научноизследователска и развойна дейност в областта на водорода | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Уведомяване за възлагането на поръчки за НИРД, което има за цел да подобри познанията за прилагането на водородния вектор във фазите на производство, съхранение и разпространение. Договорите развиват най-малко четири измерения на научните изследвания: а) производство на зелен и чист водород иновативни технологии за съхранение, транспортиране и преобразуване на водород в производни и горива на основата на електроенергия горивни елементи за стационарни инсталации и за приложение за мобилност г) Интегрирани интелигентни системи за управление с цел повишаване на устойчивостта и надеждността на интелигентните инфраструктури, основани на водород Тази мярка подпомага производството на водород въз основа на електролиза чрез използване на възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директива за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от мрежата, или водородни дейности, които отговарят на изискването за намаляване на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл с 73,4 % за водорода [което води до емисии на парникови газове през целия жизнен цикъл, по-ниски от 3 tCO2e/tH2] и 70 % за синтетични горива на основата на водород в сравнение с изкопаемо гориво от 94 g CO2e/MJ, по аналогия с подхода, посочен в член 25, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/2001 и приложение V към нея. |
| M2C2—20 | Реформа 3 Административно опростяване и намаляване на регулаторните пречки пред внедряването на водорода | Ключов етап | Влизане в сила на необходимите законодателни действия | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2023 | В необходимите законодателни действия се определят i) разпоредби за сигурност във връзка с производството, транспортирането и съхранението на водород, ii) опростяване на процедурите за изграждане на малки структури за производство на зелен водород и iii) мерки във връзка с условията за изграждане на станции за повторно зареждане, основани на водород. Тази мярка подпомага само водородни дейности, които отговарят на изискването за намаление на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл от 73,4 % за водород [което води до 3 tCO2eq/tH2]. |
| M2C2—21 | Реформа 4 Мерки за насърчаване на конкурентоспособността на водорода | Ключов етап | Влизане в сила на фискалните стимули | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона | Н.А. | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | В закона се определят фискални стимули за подпомагане на производството на зелен водород и за насърчаване на потреблението на зелен водород от транспортния сектор. Тази мярка подпомага само водородни дейности, които отговарят на изискването за намаление на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл от 73,4 % за водород [което води до 3 tCO2eq/tH2]. |
| M2C2—22 | Инвестиция 4.1 Инвестиции в екологосъобразна мобилност (Национален план на цикъла) | Целеви: | Велосипедни алеи T1 | НЯМА | Километър | 0 | 200 | Т4 Г. | 2023 | Завършване на най-малко 200 km велосипедни алеи в метрополните райони, както е определено в описанието на мярката. |
| M2C2—23 | Инвестиция 4.1 Инвестиции в екологосъобразна мобилност (Национален план на цикъла) | Целеви | Велосипедни алеи T2 | НЯМА | Километър | 200 | 1 311 | Т2 Г. | 2026 | Завършване на най-малко 365 km велосипедни алеи в метрополните райони (както е определено в описанието на мярката) и най-малко 746 km туристически велосипедни алеи, както е определено в Закон № 208 от 28 декември 2015 г., № 208. |
| M2C2—24 | Инвестиция 4.2 Разработване на системи за бърз масов транспорт (метро, улици, BRT) | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за изграждане на метрополни области, трамваи, тролейбуси и въжени линии | Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за изграждане на инфраструктурни проекти, както е определено в описанието на мярката. |
| M2C2—27 | Инвестиция 4.3 Инсталиране на инфраструктури за зареждане | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за инсталиране на инфраструктури за зареждане М1 | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за изграждане на инфраструктури за зареждане | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2023 | Уведомление за възлагане на всички обществени поръчки за изграждане на най-малко 4 700 станции за презареждане в градски райони (всички общини). Проектът може да включва и пилотни станции за презареждане, насочени към съхраняване на енергия. |
| M2C2—28 | Инвестиция 4.3 Инсталиране на инфраструктури за зареждане | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за инсталиране на инфраструктури за зареждане М2 | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за изграждане на инфраструктури за зареждане | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Възлагане на договори за изграждане на 7 500 точки за бърза обществена инфраструктура за зареждане по безплатен път и най-малко 9 055 в градски райони (всички общини). Проектът може да включва и пилотни станции за презареждане, насочени към съхраняване на енергия. |
| M2C2—29 | Инвестиция 4.3 Инсталиране на инфраструктури за зареждане | Целеви | Брой станции за бързо презареждане по свободните пътища | НЯМА | Брой | 0 | 2 500 | Т4 Г. | 2025 | Въвеждане в експлоатация на най-малко 2 500 точки за бърза публична инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства по свободните пътища с мощност най-малко 175 kW. |
| M2C2—29bis | Инвестиция 4.3 Инсталиране на инфраструктури за зареждане | Целеви | Брой станции за бързо презареждане в градските райони | НЯМА | Брой | 0 | 4 700 | Т4 Г. | 2025 | Въвеждане в експлоатация на най-малко 4 700 точки за бърза публична инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства с мощност най-малко 90 kW в градските райони (всички общини). Проектът може да включва и пилотни станции за презареждане, насочени към съхраняване на енергия. |
| M2C2—30 | Инвестиция 4.3: Инсталиране на инфраструктури за зареждане | Целеви | Брой станции за бързо презареждане по свободните пътища |  | Брой | 2 500 | 7 500 | Т4 Г. | 2025 | Въвеждане в експлоатация на най-малко 7 500 точки за бърза публична инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства по свободните пътища с мощност най-малко 175 kW. Проектът може да включва и пилотни станции за презареждане, насочени към съхраняване на енергия. |
| M2C2—30bis | Инвестиция 4.3: Инсталиране на инфраструктури за зареждане | Целеви | Брой станции за бързо презареждане в градските райони |  | Брой | 4 700 | 13 755 | Т4 Г. | 2025 | Въвеждане в експлоатация на най-малко 13 755 точки за бързапублична инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства в градски райони с мощност най-малко 90 kW. Проектът може да включва и пилотни станции за презареждане, насочени към съхраняване на енергия. |
| M2C2—30ter | Инвестиция 4.3: Инсталиране на инфраструктури за зареждане | Целеви | Брой станции за бързо презареждане |  | Брой | 0 | 100 | Т4 Г. | 2025 | Въвеждане в експлоатация на поне 100 експериментални зарядни станции, свързани към хранилища |
| M2C2—33 | Инвестиция 4.4.2: Укрепване на регионалния железопътен парк от обществен транспорт с влакове с нулеви емисии и универсална услуга | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за укрепване на регионалния обществен железопътен парк с влакове с нулеви емисии и универсална услуга | Уведомление за възлагането на всички договори за регионален железопътен парк за обществен транспорт с влакове с нулеви емисии и универсална услуга | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2023 | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за придобиване на влакове с нулеви емисии. |
| M2C2—37 | Реформа 5: По-интелигентни процедури за оценка на проекти в сектора на местните системи за обществен транспорт със стационарни инсталации и в сектора на бързия масов транспорт | Ключов етап | Влизане в сила на Наредба-закон | Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на декрет-закона | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | С Наредба-закона се опростяват критериите за оценка на проектите във връзка с местния обществен транспорт и се ускорява процесът на проектиране и издаване на разрешения. |
| M2C2—38 | Инвестиция 5.1: Възобновяеми енергийни източници и акумулаторни батерии | Ключов етап | Влизане в сила на министерско постановление | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на министерското постановление | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Министерското постановление определя размера на наличните ресурси, изискванията за достъп на бенефициерите, условията за допустимост на програмите и проектите, допустимите разходи и формата и интензитета на помощта за разработването на високоефективни фотоволтаични панели и за разработването на батерии. |
| M2C2—41 | Инвестиция 5.3: Електрически автобуси | Ключов етап | Влизане в сила на министерско постановление, в което се определя размерът на наличните ресурси за постигане на целта на интервенцията (верига за доставки на автобуси) | Разпоредба в министерското постановление, указваща влизането в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | В министерското постановление се определя размерът на наличните ресурси за изпълнение на приблизително 45 проекта за промишлена трансформация чрез „Договори за развитие“. |
| M2C2—42 | Инвестиция 5.4: Подкрепа за стартиращи предприятия и рисков капитал, осъществяващи дейност в екологичния преход | Ключов етап | Подписване на финансовото споразумение | Уведомление за подписването на финансовото споразумение | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Във финансовото споразумение се определят непреките инвестиции във финансови управители на фондове за рисков капитал с инвестиции и предприятия/стартиращи предприятия в съответствие с целите на екологичния преход, увеличаване на наличния капитал за изследователи и стартиращи предприятия, засилване на дейността на активните фондове за рисков капитал, разработване на нови и иновативни предприятия в партньорство с предприятия. Финансовото споразумение включва: - инвестиционна политика, - критерии за допустимост, спазване на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомогнатите сделки по тази мярка чрез използването на проверка на устойчивостта, списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |

### Д.3. 	Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 1.1 — Разработване на агроволтаични системи

Тази инвестиция се състои от безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на инвестиции за изграждане на агроволтаични системи и инсталиране на измервателни уреди за мониторинг на основната селскостопанска дейност с цел оценка на микроклимата, пестенето на вода, възстановяването на плодородието на почвата, устойчивостта на изменението на климата и селскостопанската производителност за различните видове култури.

Инвестиция 1.2 — Насърчаване на ВЕИ за енергийните общности и съвместно действащите потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници

Тази инвестиция се състои в подкрепа на инсталирането на 1,730 MW нови мощности за производство на електроенергия за колективни конфигурации за собствено потребление и общности за енергия от възобновяеми източници, по-специално в общини с население под 5,000 жители. Подкрепата се основава на безвъзмездни средства за изграждането на възобновяеми енергийни източници и производствени централи, свързани със системи за съхранение на енергия.

Инвестиция 1.4 — Разработване на биометан съгласно критериите за насърчаване на кръговата икономика

Тази инвестиция се състои от:

- Подкрепа за изграждането на нови инсталации за производство на биометан

- Преобразуване и подобряване на ефективността на съществуващите инсталации за селскостопански биогаз (включително органична фракция на твърди битови отпадъци — OFUSW) към производството на биометан за транспорта, промишлеността и отоплението. Биометанът трябва да отговаря на критериите, определени в Директива 2018/2001 (Директива RED II), за да може мярката да отговаря на принципа за ненанасяне на значителни вреди и на съответните изисквания на бележка под линия 8 от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241.

- Замяна на остарели и нискоефективни механични превозни средства с превозни средства, които се движат единствено с биометан, в съответствие с критериите, определени в Директива 2018/2001 (Директива RED II). Производителите на биогорива и биометан на газ и биогорива трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е предвидено в Директива 2018/2001. Операторът закупува сертификати за гаранция за произход, съизмерими с очакваното използване на гориво.

- Дифузни екологични практики във фазата на производство на биогаз (обекти с минимална обработка на почвата, иновативни нискоемисионни системи за разпределение на ферментационния продукт).

Инвестиция 2.1 — Укрепване на интелигентните мрежи

Тази инвестиция се състои в преобразуването на разпределителните мрежи и тяхното управление, с намеса както на електроенергийната мрежа, така и на нейните софтуерни компоненти, за да се даде възможност за нови енергийни сценарии, при които потребителите и произвеждащите потребители също могат да играят роля.

Инвестиция 2.2 — Интервенции за повишаване на устойчивостта на електроенергийната мрежа

Тази инвестиция се състои от интервенции за подобряване на устойчивостта на електроенергийната мрежа на екстремни метеорологични явления (вятърни/падащи дървета, лед, горещи вълни, риск от наводнения и хидрогеоложки рискове), особено в разпределителната мрежа, и за намаляване на вероятността от продължителни прекъсвания на доставките на електроенергия и на отрицателните социални и икономически последици за засегнатите райони.

Инвестиция 3.1 — Производство на водород в изоставени промишлени терени (водородни долини)

Тази инвестиция се състои в подкрепа на местното производство и използване на зелен водород в промишлеността, МСП и местния транспорт, като по този начин се създават нови водородни долини, разположени главно в Южна Италия, с местно производство от възобновяеми енергийни източници и местно използване. Проектът има за цел повторно използване на изоставени промишлени зони за изпитване на съоръжения за производство на водород от местни инсталации за ВЕИ, разположени в същото промишлено пространство и съоръжения или в съседни райони. Тази мярка подпомага производството на водород въз основа на електролиза, като се използват възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директива за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от мрежата.

Инвестиция 3.2 — Използване на водород в трудната за намаляване на емисиите промишленост

Тази инвестиция се състои в подкрепа на научните изследвания и иновациите относно промишлените процеси за разработване на инициативи за използване на водород в промишлените сектори, които използват метана като източник на енергия за топлинна енергия (цимент, заводи за хартия, керамична, стъкларска промишленост и др.). Секторът на изкопаемите горива, като нефтените рафинерии, не е допустим. Тази мярка подпомага производството на водород въз основа на електролиза, като се използват възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директива за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от мрежата.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост, определен в техническите насоки за НЗВ (2021/C58/01), критериите за допустимост в предстоящите покани за представяне на предложения изключват дейностите по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато с дейността се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски, но все още по-ниски от съответните параметри, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Инвестиция 3.3 — Изпитване на водорода за автомобилния транспорт

Тази инвестиция се състои в създаването на най-малко 40 станции за презареждане с водород, разположени в зони за обслужване на магистралите, логистични складове и пристанища в съответствие с изискванията на Директива 2014/94 относно инфраструктурата за алтернативни горива.

Инвестиция 3.4 — Изпитване на водорода за железопътна мобилност

Тази инвестиция се състои в изграждането на най-малко десет станции за презареждане с гориво на основата на водород по протежение на поне шест железопътни линии. Станциите за презареждане с водород се осъществяват за предпочитане в близост до местни обекти за производство на водород от възобновяеми източници и/или станции за презареждане с водород по магистрала.

Инвестиция 3.5 — Научноизследователска и развойна дейност в областта на водорода

Тази инвестиция се състои в подкрепа на дейностите за научноизследователска и развойна дейност във връзка с водорода в:

- Производство на зелен и чист водород

- Иновативни технологии за съхранение, транспортиране и преобразуване на водород в производни и горива на основата на електроенергия

- Горивни елементи за стационарно приложение и за подвижност

- Интегрирани системи за интелигентно управление с цел повишаване на устойчивостта и надеждността на интелигентните инфраструктури, основани на водород

Тази мярка подпомага производството на водород въз основа на електролиза чрез използване на възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директива за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от мрежата, или водородни дейности, които отговарят на изискването за намаляване на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл с 73,4 % за водорода [което води до емисии на парникови газове през целия жизнен цикъл, по-ниски от 3 tCO2e/tH2] и 70 % за синтетични горива на основата на водород в сравнение с изкопаемо гориво от 94 g CO2e/MJ, по аналогия с подхода, посочен в член 25, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/2001 и приложение V към нея.

Инвестиция 4.2 — Разработване на системи за бърз масов транспорт (метро, улици, BRT)

Целта на мярката е да се увеличи бързият превоз в системата за масов транспорт, като се благоприятства преминаването от автомобилен към обществен транспорт.

Тази инвестиция се състои от:

- Изграждане на нови линии и разширяване на съществуващи линии на системи за бърз масов транспорт за най-малко 231 км. Списъкът на проектите включва най-малко 96 km ленти за метрото или трамвайни линии и най-малко 135 km тролейбус или въжени линии.

- Модернизиране на инфраструктурата на системите за бърз масов транспорт, включително тяхната цифровизация. Тези интервенции включват модернизиране на метростанции и инфраструктура на метрото, системи за сигнализация за железопътни или трамвайни линии, публични транзитни депа.

- Закупуване на подвижен състав с нулеви емисии за системи за бърз масов транспорт.

Интервенциите, включени в тази мярка, са резултат от две отделни покани за изразяване на интерес (макрогрупи):

- покана „Avviso 1“ (заключителен мандат през 2020 г.) — осъществяване на най-малко 7 интервенции в метрополни области, включително Рим, Генуа, Флоренция, Палермо, Болоня, Римини;

- покана „Avviso 2“ (заключителен мандат през януари 2021 г.) — осъществяване на най-малко 21 интервенции в метрополни области, включително Рим, Флоренция, Неапол, Милано, Палермо, Бари, Болоня, Катания, Падова, Перуджа, Таранто.

Инфраструктурата, допустима както за строителство, така и за модернизиране, е предназначена за подвижен състав с нулеви емисии (а именно ленти за метро, трамвайни линии, тролейбусни ленти и/или въжени линии). Инвестицията не включва изграждането или модернизирането на пътища.

Инвестиция 4.4.1 — Укрепване на регионалния обществен транспорт с нулеви емисии на автобусен парк

Тази инвестиция се състои в възлагането на обществени поръчки за най-малко 3 000 автобуса с нисък под с нулеви емисии и най-малко 1 000 зарядни станции за нискоетажни автобуси с нулеви и ниски емисии. Автобусите се оборудват с цифрови характеристики. Автобусите, които отговарят на условията, са с нисък под (т.е. принадлежат към превозни средства от категории M2 и M3 съгласно стандартите на ИКЕ на ООН) и са електрически или водородни горивни клетки.

Инвестиция 4.4.2 — Укрепване на регионалния парк от обществен транспорт с влакове с нулеви емисии и универсална услуга

Тази инвестиция се състои в закупуването и пускането в експлоатация на най-малко 66 пътнически влака с нулеви емисии (като влакът се състои от поне един локомотив и включва пътнически вагони) и допълнителни 100 вагона за универсална услуга. Като цяло инвестицията трябва да осигурява най-малко 523 единици, от които най-малко 66 са локомотиви.

Инвестиция 4.4.3 — Подновителен флот за командването на националната противопожарна служба

Тази инвестиция се състои в закупуването на 200 летищни превозни средства и 3 600 пожарогасителни превозни средства, които да заменят целия автомобилен парк на Националната противопожарна служба и изграждането на 875 зарядни станции. Превозните средства са с нулеви емисии или работят единствено с биометан, който отговаря на критериите за устойчивост и намаление на емисиите на парникови газове, определени в членове 29—31, и на правилата относно биогоривата на основата на храни и фуражи, посочени в член 26 от Директива (ЕС) 2018/2001 за енергията от възобновяеми източници (REDII) и свързаните с нея актове за изпълнение и делегирани актове. Операторите закупуват сертификат за гаранция за произход, съизмерим с очакваното потребление на гориво.

Инвестиция 5.1 — Развитие на международно, промишлено и технологично лидерство в областта на възобновяемите енергийни източници и акумулаторните батерии

Тази мярка се състои от публични инвестиции в механизъм — „Механизъм за възобновяеми енергийни източници и акумулаторни батерии“, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в подкрепа на развитието на верига за създаване на стойност в областта на възобновяемите енергийни източници и акумулаторните батерии. Механизмът функционира, като предоставя безвъзмездни средства, субсидирани заеми и лихвени субсидии пряко на частния сектор. Въз основа на инвестициите по МВУ Механизмът има за цел първоначално да предостави най-малко 1 400 000 EUR финансиране в размер на 000 EUR.

Механизмът се управлява от Invitalia S.p.A. като партньор по изпълнението. Механизмът включва следните продуктови линии:

- Първият е насочен към производството на батерии и увеличава производствения капацитет на фотоволтаичните или вятърните технологии с най-малко 2,4 GW годишно.

- Вторият е насочен към производството на фотоволтаични технологии или технологии, свързани с вятъра, и увеличава производствения капацитет на батериите с най-малко 13 GW годишно.

За да осъществят инвестицията в механизма, Италия и Invitalia подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

- Описание на процеса на вземане на решения на механизма: Окончателното инвестиционно решение на механизма се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от правителството.

- Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:

        - Описанието на финансовите продукти и допустимите крайни бенефициери.

        - Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.

        - Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в техническите насоки за НЗВ (2021/C58/01). По-специално инвестиционната политика изключва от допустимост следния списък от дейности и активи: и) дейности и активи, които попадат в обхвата на критериите за допустимост: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране.

        - Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.

- Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за партньора по изпълнението и изискването за реинвестиране на обратните постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма.

- Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:

        - Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.

        - Описанието на процедурите на партньора по изпълнението, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.

        - Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се поеме ангажимент за финансиране на операция.

        - Задължението за извършване на последващи одити, основани на риска, в съответствие с плана за одит на СЗЗ Invitalia. Тези одити проверяват:

          - че системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси;

          - спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията във връзка с целта в областта на климата;

          - е спазено изискването крайните бенефициери на механизма да не са получили подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи. Одитите проверяват също така законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимото споразумение за изпълнение.

- Изисквания за инвестиции в областта на климата, извършвани от партньора по изпълнението: най-малко 1 000 000  000 EUR от инвестициите по МВУ в Механизма допринасят за постигането на целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ.

Изпълнението на мярката трябва да приключи до 31 август 2026 г.

Инвестиция 5.2 — Развитие на международно, промишлено и технологично лидерство в областта на водорода

Тази инвестиция се състои в подкрепа на проекти за развитието на верига за създаване на стойност във водорода в Италия, която е подходяща и за участие в потенциални важни проекти от общоевропейски интерес в областта на водорода.

Инвестиция 5.3 — Развитие на международно и промишлено лидерство и лидерство в областта на научноизследователската и развойната дейност в електрическите автобуси

Тази инвестиция се състои в подкрепа на около 45 проекта, които могат да насърчат цифровата и екологичната трансформация на автобусната промишленост в производство на електрически и свързани автобуси.  Очаква се тези инвестиции също така да подкрепят инвестициите в обновяването на парка от електрически автобуси (без да се обхващат хибридните автобуси).

Инвестиция 5.4 — Подкрепа за стартиращи предприятия и рисков капитал, осъществяващи дейност в екологичния преход

Тази мярка се състои от публични инвестиции в механизъм — Фонда за екологичен преход, за да се стимулират частните инвестиции, да се подобри достъпът до финансиране в Италия за стартиращи предприятия, участващи в екологичния преход, и да се развие пазарът на рисков капитал в този сектор. Механизмът функционира чрез предоставяне на капиталова или квазикапиталова подкрепа, пряко или непряко. По-специално, в случай на преки инвестиции GTF функционира чрез предоставяне на капиталова или квазикапиталова подкрепа (като конвертируеми облигации) на стартиращи предприятия; в случай на непреки инвестиции SGR функционира чрез финансиране на фондове на трети страни (АИФ — алтернативен инвестиционен фонд), които функционират чрез предоставяне на капиталови или квазикапиталови, дългови или квазидългови инструменти. GTF инвестира в следните области на намеса: възобновяеми енергийни източници, кръгова икономика, мобилност, енергийна ефективност, управление на отпадъците и съхранение на енергия.

Въз основа на инвестициите по МВУ Механизмът има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 250  000 000 EUR.

Механизмът се управлява от CDP Venture Capital SGR като партньор по изпълнението. GTF е с продължителност 15 години, за да съответства на продължителността на инвестираните средства на трети страни, и инвестира в следните продуктови линии:

- Капиталова или квазикапиталова подкрепа за „зелени“ стартиращи предприятия (пряк начин);

- Собствен капитал, квазикапиталова подкрепа за фондове за рисков капитал/дългови фондове (косвен начин);

- Подкрепа под формата на капиталово или квазикапиталово финансиране за програми за инкубация/ускоряване.

MIMIT и SGR изменят действащото споразумение за прилагане („Accordo Finanziario“) и правилата на GTF, за да включат следните разпоредби:

Описание на процеса на вземане на решения на механизма: окончателното инвестиционно решение на механизма се взема от съвет на директорите или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от правителството.

Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:

- Описанието на финансовите продукти и допустимите крайни бенефициери.

- Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.

- Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в техническите насоки за НЗВ (2021/C58/01). По-специално, в случай на обща подкрепа за стартиращи предприятия, инвестиционната политика изключва дружества със значителен акцент в следните сектори: I) производство на енергия от изкопаеми горива и свързани с него дейности; II) енергоемки и/или промишлени отрасли с високи емисии на CO2; III) производство, отдаване под наем или продажба на замърсяващи превозни средства; IV) събиране на отпадъци, третиране и погребване на отпадъци, v) преработка на ядрено гориво, производство на ядрена енергия. Освен това инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от крайните бенефициери на механизма.

Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.

Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за партньора по изпълнението и изискването за реинвестиране на обратните постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма.

Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:

  - Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.

  - Описанието на процедурите на партньора по изпълнението, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.

  - Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се поеме ангажимент за финансиране на операция.

  - Задължението за извършване на последващи одити, основани на риска, в съответствие с плана за одит на SGR. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ; и iii) изискването крайните бенефициери на механизма да не са получили подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи, е спазено. Одитите проверяват също така законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимите споразумение за изпълнение и споразумения за финансиране.

- Изисквания за подбор на капиталови/дългови фондове за рисков капитал: Фондът за екологичен преход избира финансовите посредници по открит, прозрачен и недискриминационен начин в съответствие с настоящата практика, наред с другото, чрез публикуване на всички изисквания и формуляри за кандидатстване както на уебсайта на SGR, така и на уебсайта на MIMIT. Контролът за липса на конфликт на интереси по отношение на финансовите посредници се извършва и се извършва предварително за всички участващи финансови участници. Липсата на конфликт на интереси винаги се отнася до „крайния бенефициер“ на механизма.

- Изискване за подписване на споразумения за финансиране: GTF подписва споразумения за финансиране с финансовите посредници в съответствие с основните изисквания, които включват всички изисквания, съгласно които функционира GTF, включително:

- Задължението на финансовия посредник да взема решенията си в съответствие mutatis mutandis с изискванията за вземане на решения и инвестиционната политика, посочени по-горе, включително във връзка със спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди.

- Описанието на рамката за мониторинг, одит и контрол, която финансовият посредник въвежда и която mutatis mutandis подлежи на всички изисквания за мониторинг, одит и контрол, посочени по-горе.

Изпълнението на мярката трябва да приключи до 31 август 2026 г.

### Д.4. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Sравносметричен номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M2C2—3 | Инвестиция 1.4 Развитие на биометан съгласно критериите за насърчаване на кръговата икономика | Целеви | Подмяна на селскостопански трактори | НЯМА | Брой | 0 | 300 | Т2 Г. | 2026 | Подмяна на най-малко 300 селскостопански трактори с механични трактори, задвижвани единствено от биометан и оборудвани с инструменти за прецизно земеделие. Биометанът трябва да отговаря на критериите, определени в Директива 2018/2001 (Директива RED II), за да отговаря на принципа за ненанасяне на значителни вреди. Производителите на биогорива и биометан на газ и биогорива трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е предвидено в Директива 2018/2001. Операторът закупува сертификати за гаранция за произход, съизмерими с очакваното потребление на гориво. |
| M2C2—4 | Инвестиция 1.4 Развитие на биометан съгласно критериите за насърчаване на кръговата икономика | Целеви | Допълнителен капацитет за производство на биометан | НЯМА | 1 000 000 000 | 0 | 0.6 | Т2 Г. | 2025 | Развиване на производствения капацитет за биометан от преобразуването на съществуващите инсталации (включително органичната фракция на твърди битови отпадъци — OFUSW) и от нови инсталации на най-малко 0.6 милиарда m³ в края на 2023 г. Биометанът трябва да отговаря на критериите, определени в Директива 2018/2001 (Директива RED II), за да може мярката да отговаря на принципа за ненанасяне на значителни вреди и на съответните изисквания на бележка под линия 8 от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241. Производителите на биогорива и биометан на газ и биогорива трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е предвидено в Директива 2018/2001. |
| M2C2—5 | Инвестиция 1.4 Развитие на биометан съгласно критериите за насърчаване на кръговата икономика | Целеви | Допълнително производство на биометан | НЯМА | 1 000 000 000 | 0.6 | 2.3 | Т2 Г. | 2026 | Развиване на производствения капацитет за биометан от преобразуването на съществуващите инсталации (включително органичната фракция на твърди битови отпадъци — OFUSW) и от нови инсталации на най-малко 2.3 милиарда m³ в края на юни 2026 г. Биометанът трябва да отговаря на критериите, определени в Директива 2018/2001 (Директива RED II), за да може мярката да отговаря на принципа за ненанасяне на значителни вреди и на съответните изисквания на бележка под линия 8 от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241. Производителите на биогорива и биометан на газ и биогорива трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е предвидено в Директива 2018/2001. |
| M2C2—9 | Инвестиция 2.1 Укрепване на интелигентните мрежи | Целеви | Интелигентни коридори — увеличаване на капацитета на мрежата за разпределение на енергия от възобновяеми източници | НЯМА | Брой | 0 | 1 000 | Т4 Г. | 2024 | Увеличаване на капацитета на мрежата за разпределение на енергия от възобновяеми източници с най-малко 1 000 MW |
| M2C2—10 | Инвестиция 2.1 Укрепване на интелигентните мрежи | Целеви | Интелигентни коридори — увеличаване на капацитета на мрежата за разпределение на енергия от възобновяеми източници | НЯМА | Брой | 1 000 | 4 000 | Т2 Г. | 2026 | Увеличаване на капацитета на мрежата за разпределение на енергия от възобновяеми източници с най-малко 4 000 MW |
| M2C2—11 | Инвестиция 2.1 Укрепване на интелигентните мрежи | Целеви | Интелигентни коридори — електрификация на потреблението на енергия | НЯМА | Брой | 0 | 1 500 000 | Т2 Г. | 2026 | Електрификация на потреблението на енергия, достигащо най-малко 1 500 000 жители |
| M2C2—13 | Инвестиция 2.2 Интервенции за повишаване на устойчивостта на електроенергийната мрежа | Целеви | Повишаване на устойчивостта на мрежата на електроенергийната система | НЯМА | Брой | 0 | 4 000 | Т2 Г. | 2026 | Повишаване на устойчивостта на поне 4 000 km в мрежата на електроенергийната система, така че да се намалят честотата и продължителността на намаленията на енергия, дължащи се на екстремни метеорологични условия. |
| M2C2—15 | Инвестиция 3.3 Изпитване на водород за автомобилния транспорт | Целеви | Разработване на станции за презареждане, основани на водород | НЯМА | Брой | 0 | 40 | Т2 Г. | 2026 | Разработване на най-малко 40 станции за презареждане, основани на водород, за леки и тежкотоварни превозни средства в съответствие с Директива 2014/94/ЕС |
| M2C2—17 | Инвестиция 3.4 Изпитване на водород за железопътна мобилност | Целеви | Брой станции за презареждане с водород | НЯМА | Брой | 0 | 10 | Т2 Г. | 2026 | Изграждане на десет станции за презареждане с гориво на основата на водород по шест железопътни линии, които се определят чрез публични процедури, установени от Министерството на устойчивата мобилност (MIMS) и Министерството на екологичния преход (МИТЕ). |
| M2C2—19 | Инвестиция 3.5 Научноизследователска и развойна дейност в областта на водорода | Целеви | Брой проекти за научноизследователска и развойна дейност в областта на водорода | НЯМА | Брой | 0 | 10 | Т2 Г. | 2026 | Проведени са най-малко 10 проекта R -D (по един за всяко измерение R -D) и са получили сертификат за изпитване или публикация Разработват се четири линии на научноизследователски и развойни дейности по отношение на: а) производство на зелен и чист водород иновативни технологии за съхранение, транспортиране и преобразуване на водород в производни и горива на основата на електроенергия горивни елементи за стационарни инсталации и за приложение за мобилност г) Интегрирани интелигентни системи за управление с цел повишаване на устойчивостта и надеждността на интелигентните инфраструктури, основани на водород Тази мярка подпомага производството на водород въз основа на електролиза чрез използване на възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директива за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от мрежата, или водородни дейности, които отговарят на изискването за намаление на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл от 73,4 % за водорода [което води до емисии на парникови газове през целия жизнен цикъл, по-ниски от 3 tCO2e/tH2] и 70 % за синтетични горива на основата на водород в сравнение с изкопаемо гориво от 94 g CO2e/MJ, по аналогия с подхода, посочен в член 25, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/2001 и приложение V към нея. |
| M2C2—25 | Инвестиция 4.2 Разработване на системи за бърз масов транспорт (метро, улици, BRT) | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за закупуване на подвижен състав с нулеви емисии и интервенции за модернизиране на инфраструктурата на системите за бърз масов транспорт | Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т3 Г. | 2024 | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за закупуване на най-малко 85 единици подвижен състав и най-малко 5 интервенции за модернизиране на инфраструктурата на системите за бърз масов транспорт, както е определено в описанието на мярката. |
| M2C2—25bis | Инвестиция 4.2 Разработване на системи за бърз масов транспорт (метро, улици, BRT) | Целеви | Най-малко 5 интервенции за модернизиране на инфраструктурата на системите за бърз масов транспорт |  | Брой | 0 | 5 | Т2 Г. | 2026 | Приключване на най-малко 5 интервенции за модернизиране на инфраструктурата (както е определено в описанието на мярката) на системите за бърз масов транспорт. След приключване на строителните работи целевата инфраструктура е оперативна или достъпна (в зависимост от вида на инфраструктурата). |
| M2C2—25ter | Инвестиция 4.2 Разработване на системи за бърз масов транспорт (метро, улици, BRT) | Целеви | Закупуване на най-малко 85 единици подвижен състав за масов бърз транспорт |  | Брой | 0 | 85 | Т2 Г. | 2026 | Закупуване на най-малко 85 единици подвижен състав с нулеви емисии за масов бърз транспорт в метрополните области, както е определено в описанието на мярката. |
| M2C2—26 | Инвестиция 4.2 Развитие на системи за бърз масов транспорт (метро, уличен автомобил, автобусен бърз транзит) | Целеви | Брой километри инфраструктура за обществен транспорт | НЯМА | километър | 0 | 231 | Т2 Г. | 2026 | Изграждане на най-малко 231 km инфраструктура за обществен транспорт във функционални градски райони, както е определено в описанието на мярката. |
| M2C2—31 | Инвестиция 4.4.3: Обновителен парк за командването на националната противопожарна служба | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за обновяване на флота за командването на националната противопожарна служба | Уведомление за възлагането на всички договори за обновяване на флота за командването на националната противопожарна служба | НЯМА | НЯМА | Н.А. | Т2 Г. | 2024 | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за придобиване на превозни средства на националната противопожарна служба. |
| M2C2—32 | Инвестиция 4.4.1: Укрепване на регионалния автобусен парк на обществения транспорт с нискоетажни автобуси с нулеви емисии | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за укрепване на регионалния парк за обществен транспорт с нискоетажни автобуси с нулеви емисии | Уведомяване за възлагането на всички поръчки | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Уведомление за възлагане на обществени поръчки за придобиването на най-малко 3 автобуса с нисък под с нулеви емисии. |
| M2C2—34 | Инвестиция 4.4.1: Укрепване на регионалния автобусен парк на обществения транспорт с нискоетажни автобуси с нулеви емисии | Целеви | Брой закупени автобуси с нисък под с нулеви емисии T1 | НЯМА | Брой | 0 | 800 | Т4 Г. | 2024 | Закупуване на най-малко 800 нискоетажни автобуса с нулеви емисии, закупени по M2C2—32 за укрепване на съответния автомобилен парк. |
| M2C2—34 Bis | Инвестиция 4.4.2: Укрепване на регионалния железопътен парк от обществен транспорт с влакове с нулеви емисии и универсална услуга | Целеви | Брой влакове с нулеви емисии T1 | НЯМА | Брой | 0 | 25 | Т4 Г. | 2024 | Придобиване на ЕО декларация за проверка на съответствието съгласно член 15 от Законодателен декрет № 57/2019 (т.е. Dichiarazione di verifica di conformità CE di cui all’art 15 del D.Lgs 57/2019) за най-малко 25 влака с нулеви емисии за укрепване на съответния флот. |
| M2C2—35 | Инвестиция 4.4.1: Укрепване на регионалния автобусен парк на обществения транспорт с нискоетажни автобуси с нулеви емисии — | Целеви | Брой на нискоетажните автобуси с нулеви емисии, влезли в сила T2 | НЯМА | Брой | 0 | 3 000 | Т2 Г. | 2026 | Въвеждане в експлоатация на най-малко 3 000 нискоетажниавтобуса с нулеви емисии, поръчани по M2C2—32 за укрепване на съответния автомобилен парк. |
| M2C2—35 ter | Инвестиция 4.4.1: Укрепване на регионалния автобусен парк на обществения транспорт с превозни средства, използващи чисти горива | Целеви | Брой станции за зареждане на нискоетажни автобуси с нулеви и ниски емисии |  | Брой | 0 | 1 000 | Т2 Г. | 2026 | Въвеждане в експлоатация на най-малко 1 000 зарядни станции за автобуси с ниски или нулеви емисии. |
| M2C2—35 bis | Инвестиция 4.4.2: Укрепване на регионалния железопътен парк от обществен транспорт с влакове с нулеви емисии и универсална услуга | Целеви | Брой влакове с нулеви емисии и брой на превозите за универсалната услуга | НЯМА | Брой | 25 | 66 | Т2 Г. | 2026 | Въвеждане в експлоатация и придобиване на ЕО декларация за проверка на съответствието съгласно член 15 от Законодателен декрет № 57/2019 (т.е. Dichiarazione di verifica di conformità CE di cui all’art 15 del D.Lgs 57/2019) на най-малко 53 влака с нулеви емисии за регионалния железопътен парк, най-малко 13 двумодални влака и 100 вагона за универсалната услуга. Що се отнася до универсалната услуга/междуградската услуга, подвижният състав, закупен с ресурси по МВУ, ще бъде собственост на държавата. Следователно след изтичането на срока на договора за услуги на заварените доставчици този подвижен състав ще бъде предоставен на новия възложен субект по договора за услуги в пълно съответствие с Регламент (ЕС) № 1370/2007. |
| M2C2—36 | Инвестиция 4.4.3: Обновителен парк за командването на националната противопожарна служба | Целеви | Брой чисти превозни средства за обновителния парк за командването на националната противопожарна служба | НЯМА | Брой | 0 | 3 800 | Т2 Г. | 2026 | Въвеждане в експлоатация на най-малко 3 800 чисти превозни средства за обновителния парк за командването на националната противопожарна служба. 3 500 превозните средства могат да се ползват от 100 % екологично етикетиране, тъй като те са 100 % електрически, а зарядните станции се захранват от фотоволтаични панели. 300-те тежкотоварни превозни средства, 200 за летищата и 100 за градски спасителни операции, се движат само с биометан и отговарят на критериите, определени в Директива 2018/2001 относно възобновяемите енергийни източници (Директива RED II). Производителите на биогорива и биометан на газ и биогорива трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е предвидено в Директива 2018/2001. Операторът закупува сертификати за гаранция за произход, съизмерими с очакваното потребление на гориво. |
| M2C2—38bis | Инвестиция 5.1: Възобновяеми енергийни източници и акумулаторни батерии | Ключов етап | Споразумение за изпълнение | Влизане в сила на споразумението за прилагане |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | Влизане в сила на споразумението за изпълнение. |
| M2C2—39 | Инвестиция 5.1.Възобновяеми енергийни източници и акумулаторни батерии | Ключов етап | Министерството на предприятията и производителите в Италия е приключило прехвърлянето на средства към Invitalia S.p.A | Удостоверение за прехвърляне |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | Италия ще прехвърли 1 000 000 EUR 000 на Invitalia S.p.A. за механизма. |
| M2C2—40 | Инвестиция 5.1.1: Възобновяеми енергийни източници и акумулаторни батерии | Целеви | Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери, съответстващи на капацитета за производство на енергия от фотоволтаични или вятърни технологии |  | Процент (%) | 0 | 100 % | Т4 Г. | 2025 | Invitalia S.p.A. е сключило правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от инвестицията по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). |
| M2C2—42 BIS | Инвестиция 5.4 — Подкрепа за стартиращи предприятия и рисков капитал, активен в екологичния преход. | Ключов етап | Министерството приключи прехвърлянето на средства към CDP Venture Capital SGR | Удостоверение за прехвърляне | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Италия прехвърля 250 000 EUR 000 към CDP Venture Capital SGR за механизма. Задоволителното изпълнение на целта изисква също така изменение на споразумението за изпълнение между Италия и CDP Venture Capital SGR и на уставите на механизма в съответствие с условията, определени в решението за изпълнение на Съвета. |
| M2C2—43 | Инвестиция 5.4 — Подкрепа за стартиращи предприятия и рисков капитал, активен в екологичния преход. | Целеви | Правни споразумения, подписани с фондове за рисков капитал и стартиращи предприятия |  | ЕВРО | 0 | 100 % | Т2 Г. | 2026 | Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital е сключило правни споразумения за финансиране със стартиращи предприятия, програми за инкубация/ускоряване или фондове за рисков капитал в размер, необходим за използване на 100 % от инвестицията по МВУ (250 милиона евро) в механизма (включително средния максимален таван от 13 % от таксите за управление и разходите за GTF през жизнения цикъл на фонда, както и предварителните условия за следващите инвестиционни кръгове, с изключение на пренесените заинтересовани страни, таксите за постигнати резултати и всички разходи и такси за управление, свързани с фондове на трети страни). Инвестицията се разделя на следните два реда на намеса: Преки инвестиции. Непреки инвестиции. Що се отнася до непреките инвестиции във фондове за рисков капитал, Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital е сключило правни споразумения за финансиране с фондове за рисков капитал в размер, необходим за индикативно използване на около 60 % от инвестициите по МВУ в механизма (с изключение на таксите за управление и разходите за GTF през жизнения цикъл на фонда). По отношение на непреките инвестиции в стартиращи предприятия правните споразумения за финансиране с фондове за рисков капитал включват обвързващ ангажимент за постигане на кумулативен лостов ефект на вложения капитал както на равнището на фондовете, така и на равнището на стартиращите предприятия от най-малко 1x1 за целия жизнен цикъл на фонда. Що се отнася до преките инвестиции, рисковият капитал на CDP трябва да е сключил правни споразумения за финансиране със стартиращи предприятия/програми за инкубация/ускоряване за сума, необходима за индикативно използване на около 40 % от инвестициите по МВУ (250 милиона евро) в механизма (включително такси за управление и разходи за GTF през жизнения цикъл на фонда). Също така, що се отнася до преките инвестиции, правното споразумение за финансиране със стартиращи предприятия може да включва предварителни условия за следващите инвестиционни кръгове (т.е. условията за отключване на финансирането от Serie B или Serie C). Ангажиментите по тази мярка, сключени преди влизането в сила на измененията на инвестиционната политика на споразумението за изпълнение и в съответствие със споразумението по ключов етап M2C2—42 от предходната инвестиционна политика, също се отчитат за постигането на целта. От датата на влизане в сила на решението за изпълнение на Съвета новите ангажименти следва да започнат да следват новата инвестиционна политика съгласно новото решение за изпълнение на Съвета. |
| M2C2—44 | Инвестиция 1.1 Развитие на агроволтаични системи | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за инсталиране на фотоволтаични слънчеви панели в агрофотоволтаични системи | Уведомление за възлагане на всички обществени поръчки за инсталиране на фотоволтаични слънчеви панели в агрофотоволтаични системи | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Уведомление за възлагане на всички обществени поръчки за инсталиране на фотоволтаични слънчеви панели и измервателни уреди в агрофотоволтаични системи. Очаква се инсталираната мощност на агроволтаични системи с експериментален характер да насърчи разработването на иновативни решения за наземни инсталации, в които могат да съществуват едновременно множество видове земеползване, като по този начин се генерират конкурентни ползи. Въвеждането в експлоатация на растенията се вписва в националната система Gaudì (регистър на производствените предприятия), която предоставя убедителни доказателства за постигането на целите. |
| M2C2—45 | Инвестиция 1.1 Развитие на агроволтаични системи | Целеви | Инсталиране на фотоволтаични слънчеви панели в агрофотоволтаични системи | НЯМА | MW | 0 | 900 | Т2 Г. | 2026 | Инсталиране на фотоволтаични слънчеви панели в агрофотоволтаични системи с мощност най-малко 900 MW. |
| M2C2—46 | Инвестиция 1.2 Насърчаване на възобновяемите енергийни източници за енергийните общности и съвместно действащите потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за предоставяне на безвъзмездни средства за изпълнение на интервенциите за енергийни общности | Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за изпълнение на интервенциите за енергийни общности | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2025 | Подписване на договорите за отпускане на безвъзмездни средства за изпълнение на интервенциите за енергийни общности. |
| M2C2—47 | Инвестиция 1.2 Насърчаване на ВЕИ за енергийните общности и съвместно действащите потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници | Целеви | Производство на енергия от възобновяеми източници на енергийни общности и съвместно действащи потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници | НЯМА | Брой | 0 | 1 730 | Т2 Г. | 2026 | Подкрепа за енергийните общности в общини с по-малко от 5 000 жители за осигуряване на инсталацията от възобновяеми източници с мощност най-малко 1 730 MW. Тази мярка не подпомага дейности, свързани с водород, които водят до емисии на парникови газове над 3 tCO2eq/tH2. |
| M2C2—48 | Инвестиция 3.1 Производство на водород в изоставени промишлени терени (водородни долини) | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за проекти за производство на водород в центрове на изоставени промишлени зони | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за производство на водород в центрове на изоставени промишлени зони | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2023 | Възлагане на проекти за производство на водород в центрове на изоставени промишлени зони. Предоставя се финансиране за производството на зелен водород с по-малко от 3 tCO2eq/tH2, за да се постигне най-добрият резултат по отношение на декарбонизацията. Тази мярка подпомага производството на водород въз основа на електролиза с използване на възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директивата за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от мрежата. |
| M2C2—49 | Инвестиция 3.1 Производство на водород в изоставени промишлени терени (водородни долини) | Целеви | Приключване на проекта за производство на водород в промишлени райони | НЯМА | Брой | 0 | 10 | Т2 Г. | 2026 | Да завършат най-малко 10 проекта за производство на водород в изоставени промишлени райони със среден капацитет от най-малко 1—5 MW всеки. Тази мярка подпомага производството на водород въз основа на електролиза чрез използване на възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директива за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от мрежата. |
| M2C2—50 | Инвестиция 3.2 — Използване на водород в трудна за намаляване на емисиите промишленост | Ключов етап | Споразумение за насърчаване на прехода от метан към зелен водород | Подписване на споразумението | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2023 | Подписване на споразумението с избраните собственици на проекти за насърчаване на прехода от метан към зелен водород. Част от проектите трябва да са посветени на процеса за разработване на R), а част от тях са посветени на реализацията и изпитването на промишлен прототип с използване на водород. Тази мярка подпомага производството на водород въз основа на електролиза чрез използване на възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директива за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от мрежата. |
| M2C2—51 | Инвестиция 3.2 — Използване на водород в трудна за намаляване на емисиите промишленост | Целеви | Въвеждане на водорода в промишления процес | НЯМА | Брой | 0 | 1 | Т2 Г. | 2026 | Въвеждане на водород в поне 1 промишлени инсталации за декарбонизация на сектори, които са трудни за намаляване на емисиите. Тази мярка подпомага производството на водород въз основа на електролиза, като се използват възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директива за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от мрежата. Най-малко 400 000 EUR 000 подкрепят промишлени разработки, които заменят 90 % от използването на метан и изкопаеми горива в промишлен процес с водород на основата на електролиза, като се използват възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директива за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от мрежата. |
| M2C2—52 | Инвестиция 5.2 Водород | Ключов етап | Производство на електролизьори | Уведомяване за публикуването на всички обществени поръчки | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Възлагане на поръчката за изграждане на промишлен завод за производство на електролизьори. |
| M2C2—53 | Инвестиция 5.2 Водород | Целеви | Възлагане на всички обществени поръчки за завършване на промишлено предприятие за производство на електролизьори | НЯМА | Брой | 0 | 1 | Т2 Г. | 2026 | Изграждане на поне едно промишлено предприятие за производство на електролизьори с общ капацитет за цялата инвестиция от най-малко 1 GW/година. |

## Е. МИСИЯ 2 КОМПОНЕНТ 3 — Енергийна ефективност и преквалификация на сградите

Енергийната ефективност е крайъгълният камък на този компонент, който е организиран в три основни стълба.

- Първият стълб е въвеждането на временен стимул за енергийно и противосеизмично саниране на частни недвижими имоти чрез данъчно приспадане на разходите, направени за интервенциите. Допустимите интервенции са тези, които повишават енергийните характеристики на жилището най-малко с две категории на енергийния сертификат, като постигат средно подобрение на потреблението на енергия над 30 %.

- Вторият стълб на този компонент е подобряването на ефективността и безопасността на обществените училища и съдебните цитади.

- Третият стълб е насочен към стимулиране на изграждането и разширяването на ефективни районни отоплителни мрежи в градските райони.

Освен това има редица реформи за опростяване и ускоряване на изпълнението на проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на сградите.

Очаква се този компонент да допринесе значително за постигането на целите на Италия в областта на климата и енергетиката за 2030 г., тъй като на гражданския сектор се дължи почти половината от общото потребление на енергия в Италия. Повечето сгради са построени преди приемането на критериите за енергоспестяване и влизането в сила на съответното законодателство, така че нуждите по отношение на енергийната ефективност и приспособяването към сеизмичните рискове са значителни.

Този компонент се отнася до част от специфичната за държавата препоръка 2020 от 3 г., с която Съветът препоръча на Италия да предприеме действия за „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху [...] управлението на водите, както и укрепената цифрова инфраструктура, за да се гарантира предоставянето на основни услуги“. В него се разглеждат и части от специфичните за всяка държава препоръки за 2019 г. за 3 г. („Фокус икономическа политика, свързана с инвестициите, върху качеството на инфраструктурата, като се вземат предвид регионалните различия. [...] и подобряване на ефективността на публичната администрация [...] чрез ускоряване на цифровизацията и чрез повишаване на ефикасността и качеството на местните обществени услуги“).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

### Е.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция 2.1: Укрепване на Ecobonus за енергийна ефективност

Със свръхбонус се финансира енергийното саниране на жилищни сгради, включително социални жилища, както е посочено в член 119 от т.нар. „Decreto Rilancio“, приет за справяне с неблагоприятните икономически и социални последици от пандемията. Преследват се две цели: 1) да допринесе значително за постигането на целите за икономия на енергия и намаляване на емисиите, определени в Интегрирания национален план за енергетиката и климата на Италия (PNIEC) за 2030 г., и 2) за осигуряване на антициклична подкрепа за строителния сектор и за частното търсене, за да се компенсират последиците от икономическия спад.

Подкрепата се предоставя под формата на данъчно приспадане за период от пет години. До 16 февруари 2023 г. се предвижда получателите, като алтернатива на инструмента за данъчно приспадане, да могат вместо прякото използване на приспадането да изберат да използват финансови инструменти (т.нар. „кредитен превод „и „отстъпка от фактурата“), за да решат проблема с високите първоначални инвестиционни разходи. Тези алтернативни инструменти предвиждат, че данъчното облекчение, начислено от бенефициера, се извършва в размер, равен на:

1. вноска под формата на отстъпка от предплатената цена от доставчика (т.е. строителни дружества, проектанти или по-общо от главния изпълнител), който я приспада пряко от фактурата и се възстановява под формата на данъчен кредит, намаляващ разходите за първоначалната инвестиция;

2. данъчен кредит, който се прехвърля на финансова институция, която плаща предварително необходимия капитал. Този механизъм компенсира евентуалния възпиращ фактор за извършване на санирането поради високите първоначални инвестиционни разходи. Изборът на главния изпълнител или финансовата институция се оставя на бенефициера.

Етажната собственост, еднофамилните жилищни кооперации, неразделените жилищни кооперации, организациите с нестопанска цел и доброволческите сдружения, аматьорските спортни асоциации и клубове и социалните жилища могат да се възползват от този данъчен стимул. За да бъде допустимо, санирането трябва да бъде класифицирано като „основно саниране“ (т.е. средно саниране съгласно Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията), което води до подобрение с поне два енергийни класа (съответстващи средно на 40 % икономии на първична енергия). Обхватът на допустимите интервенции, обхванати от тази мярка, е широк, включително например интервенции за шофиране, интервенции чрез теглене, топлинна изолация на непрозрачни повърхности и интервенции в климатични системи (кондензационни котли; топлинни помпи; свързване към ефективни районни отоплителни мрежи при определени условия; слънчева топлинна енергия; котли на биомаса при специфични условия), фотоволтаични системи със съответни системи за съхранение или инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства. В две министерски постановления от 6 август 2020 г. вече са определени техническите изисквания за интервенциите и процедурите за удостоверяване на спазването на специфичните максимални изисквания и разходи.

Superbonus вече действа от 1 юли 2020 г. и остава в сила до 30 юни 2022 г. (за социални жилища до 31 декември 2022 г.). Достъп до обезщетението може да се изисква за допълнителен период от шест месеца в случай на строителни работи в етажна собственост или социални жилища, когато най-малко 60 % от строителните работи са извършени преди посочените по-горе дати. За да се даде повече време за по-сложни интервенции, се предвижда удължаване на срока на прилагане на мярката за етажната собственост до 31 декември 2022 г. и за социалните жилища до 30 юни 2023 г., независимо от завършването на поне 60 % от строителните работи.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално разходите за инсталиране на газови кондензационни котли представляват най-много 20 % от общите разходи по програмата за саниране. В случаите, когато газовите кондензационни котли са монтирани като избрана замяна на съществуващи неефективни газови, въглищни и нефтени котли, те трябва да имат показатели А. Освен това инсталирането на котли, работещи с природен газ, трябва да отговаря на условията, определени в Техническите насоки за НЗВ (2021/C58/01).

Реформа 1.1 — Опростяване и ускоряване на процедурите за интервенции в областта на енергийната ефективност

Тази реформа има за цел да опрости и ускори процедурите за изпълнение на интервенциите, свързани с енергийната ефективност. Тя се състои от четири основни действия:

- Стартиране на националния портал за енергийна ефективност на сградите: Порталътподпомага гражданите и операторите при управлението на проекти за енергийна ефективност и е лесен източник за достъп до информация за лицата, отговорни за вземането на решения. Той съдържа информация за енергийните характеристики на националния сграден фонд, който се очаква да помогне на предприятията и гражданите при вземането на решения за подобряване на енергийните характеристики на техните имоти. Създава се обслужване на едно гише, което да предоставя помощ и цялата полезна информация на гражданите и предприятията във връзка с енергийното картографиране на сградите, спазването на секторните разпоредби, оценката на потенциала за ефективност и избора на приоритети за действие, включително поетапните планове за повторно разработване, избора на най-подходящите инструменти за популяризиране за тази цел и обучението на професионални умения.

- Засилване на дейностите по плана за информиране и обучение, насочен към гражданския сектор — Планът за информация и обучение отчита необходимостта от разработване както на конкретни инициативи, насочени към запълване на недостига на информация за крайните потребители в жилищния сектор, така и на подходящи дейности за обучение относно стимулите и най-ефективните интервенции за дружествата, предлагащи енергийни услуги, които извършват интервенции, и за администраторите на етажна собственост. Планът се разработва, като се вземат предвид нуждите, произтичащи от мярката Superbonus, за да се увеличи максимално нейната ефективност и да се положат основите за трайна култура на ефикасност в строителството.

- Актуализиране и укрепване на Националния фонд за енергийна ефективност: С преразглеждането на наредбите за създаване и управление на Националния фонд за енергийна ефективност (член 15 от Законодателен декрет 102/2014 и междуведомствен указ от 22 декември 2017 г.) влизат в сила изменения, за да се насърчи увеличаването и по-широкото използване на наличните ресурси.

- Ускоряване на фазата на изпълнение на проекти, финансирани по програмата EPAC за централно публично развитие: Извършва серегулаторен преглед, насочен към насърчаване на по-ефикасно управление на ресурсите, специално разпределени за Програмата за искания за изграждане на централната публична администрация (PREPAC).

### Е.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M2C3—1 | Инвестиция 2.1 — Укрепване на Ecobonus за енергийна ефективност | Ключов етап | Влизане в сила на удължаването на срока на действие на Superbonus | Разпоредба в правния (те) акт (и), указваща (и) влизането в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Правният (те) акт (и): удължаване на срока на обезщетенията за Ecobonus и Sismabonus до 31 декември 2022 г. за етажната собственост и 30 юни 2023 г. за социални жилищно настаняване (IACP). |
| M2C3—2 | Инвестиция 2.1 — Укрепване на Ecobonus за енергийна ефективност | Целеви | Саниране на сгради Superbonus T1 | НЯМА | Брой | 0 | 17 000 000 | Т2 Г. | 2023 | Пълно саниране на сгради (най-малко 17 000 000 квадратни метра, което води до икономии на първична енергия от най-малко 40 % и увеличаване на поне две категории в сертификата за енергийна ефективност. |
| M2C3—3 | Инвестиция 2.1 — Укрепване на Ecobonus за енергийна ефективност | Целеви | Саниране на сгради Superbonus T2 | НЯМА | Брой | 17 000 000 | 35 800 000 | Т4 Г. | 2025 | Пълно саниране на сгради за най-малко 35 800 000 квадратни метра, което води до икономии на първична енергия от поне 40 %, което увеличава поне две категории в сертификата за енергийна ефективност. |
| M2C3—4 | Реформа 1.1: Опростяване и ускоряване на процедурите за интервенции в областта на енергийната ефективност | Ключов етап | Опростяване и ускоряване на процедурите за интервенции в областта на енергийната ефективност | Разпоредба в правния (те) акт (и), указваща (и) влизането в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Правният (те) акт (ове) опростява (т) и ускорява (т) процедурите за интервенции в областта на енергийната ефективност чрез: - Стартиране на национален портал за енергийна ефективност на сградите - Засилване на дейностите по плана за информиране и обучение, насочен към гражданския сектор - Актуализиране и укрепване на Националния фонд за енергийна ефективност - Ускоряване на фазата на изпълнение на проектите, финансирани по програмата PREPAC |

### Е.3. 	Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 1.1: Изграждане на нови училища чрез подмяна на сгради

Тази мярка се съсредоточава върху постепенното подмяна на част от сградния фонд на обществените училища с цел създаване на модерни и устойчиви структури.

Целите на интервенциите са намаляване на потреблението на енергия, повишена сеизмична безопасност на сградите и развитие на зелени площи.

Очаква се планът да бъде насочен към 166 училищни сгради с обща площ от 400 хиляди m².

Инвестиция 1.2 — Строителство на сгради, преквалификация и укрепване на недвижимите активи на правораздаването

Тази мярка има за цел обновяване и преквалифициране на неподходящите структури на правораздаването.

Интервенцията е съсредоточена върху поддържането на съществуващите активи, което дава възможност за защита, валоризация и възстановяване на историческото наследство, което често характеризира администрацията на италианската съдебна система. В допълнение към енергийната ефективност програмата има за цел също така да гарантира икономическата, екологичната и социалната устойчивост на интервенциите чрез използването на устойчиви материали и използването на собствено произведена електроенергия от възобновяеми източници. Интервенциите могат също така да адаптират структурите, за да намалят сеизмичната уязвимост на сградите.

Примерният списък на общините, в които ще се провеждат интервенциите, е следният: Бари, Бергамо, Болоня, Каляри, Флоренция, Генуа, Латина, Месина, Милано, Монца, Неапол, Палермо, Перуджа, Реджо Калабрия, Рим, Рим, Трани, Торино, Велетри и Венеция.

Интервенцията не включва котли за природен газ.

Инвестиция 3.1: Насърчаване на ефективното централно отопление

Централното отопление играе важна роля за постигането на екологичните цели на сектора на отоплението и охлаждането, особено в големите градски райони, където проблемът е още по-остър.

С мярката се разработва ефективно централно отопление въз основа на разпределението на топлинна енергия, произведена от възобновяеми източници, от отпадна топлина или когенерация в инсталации с висока производителност. С мярката се финансират проекти, които ще бъдат избрани чрез търг, който ще бъде стартиран през 2022 г., свързани с изграждането на нови мрежи или разширяването на съществуващи районни отоплителни мрежи. През 2023 г. може да бъде стартирана последваща тръжна процедура. Приоритет се дава на проекти, които гарантират най-големи икономии на първична енергия от невъзобновяеми източници.

Очаква се да бъдат постигнати ползи за енергетиката и околната среда, равняващи се на 20 хил. т н.е. първична енергия от изкопаеми горива годишно и 40 хил. тона CO2 емисии на парникови газове, избегнати в секторите извън СТЕ.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално при изграждането на ефективна районна отоплителна система не се използват изкопаеми горива като източник на топлинна енергия, а се разчита единствено на топлинна енергия, произведена от възобновяеми източници, от отпадна топлина или от когенерация в високоефективни инсталации. Свързаната инфраструктура за централно отопление следва Директива № 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1) и се очаква да гарантира намаление с 0.04 MtCO2/year.

### Е.4. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M2C3—5 | Инвестиция 1.1: Изграждане на нови училища чрез подмяна на сгради | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за изграждане на нови училища чрез подмяна на сгради с цел подобряване на енергията в училищните сгради след процедура за възлагане на обществена поръчка | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т3 Г. | 2023 | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за подмяна на нови училища, отговарящи на условията за финансиране от местните органи, равняващи се на обща площ от най-малко 400 000 квадратни метра |
| M2C3—6 | Инвестиция 1.1: Изграждане на нови училища чрез подмяна на сгради | Целеви | Най-малко 400 000 кв.м. от новите училища са построени чрез подмяна на сгради. | НЯМА | Брой | 0 | 400 000 | Т1 Г. | 2026 | Завършване на изграждането на най-малко 400 000 квадратни метра нови училища чрез подмяна на сгради, в резултат на което потреблението на първична енергия е с поне 20 % по-ниско от изискването за сгради с почти нулево потребление на енергия |
| M2C3—7 | Инвестиция 1.2 — Строителство на сгради, преквалификация и укрепване на недвижимите активи на правораздаването | Ключов етап | Възлагането на всички обществени поръчки за изграждане на нови сгради, преквалифициране и укрепване на недвижимите имоти на правосъдната администрация се подписва от възлагащия орган след процедура за възлагане на обществена поръчка | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за строителство на сгради, преквалифициране и укрепване на недвижимите имоти на правораздаването. |
| M2C3—8 | Инвестиция 1.2 — Строителство на сгради, преквалификация и укрепване на недвижимите активи на правораздаването | Целеви | Строителство на сгради, преквалификация и укрепване на недвижимите имоти на правораздаването | НЯМА | Брой | 0 | 289 000 | Т1 Г. | 2026 | Строителство на сгради, преквалифициране и укрепване на недвижимо имущество на правосъдната администрация с размер най-малко 289 000 квадратни метра |
| M2C3—9 | Инвестиция 3.1: Насърчаване на ефективното централно отопление | Ключов етап | Договорите за подобряване на отоплителните мрежи се възлагат от Министерството на екологичния преход след процедура за възлагане на обществена поръчка | Уведомление за възлагане на всички обществени поръчки след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Възлагане на всички обществени поръчки за изграждане на нови районни отоплителни мрежи или разширяване на съществуващи районни отоплителни мрежи, което следва да включва изискването за намаляване на потреблението на енергия. Възлагане на поръчките на проектите, избрани в рамките на конкурсните покани за представяне на предложения, в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M2C3—10 | Инвестиция 3.1: Насърчаване на ефективното централно отопление | Целеви | Изграждане или разширяване на мрежи за централно отопление | НЯМА | Брой | 0 | 20 | Т1 Г. | 2026 | Завършване изграждането на нови мрежи за централно отопление или разширяване на съществуващи такива, за да се намали потреблението на енергия с поне 20 KTOE годишно. Инвестицията отговаря на условията, посочени в бележка под линия (9) от приложение VI към Регламент 241/2021/ЕС относно Механизма за възстановяване и устойчивост. |

## Ж. МИСИЯ 2 КОМПОНЕНТ 4 — Териториално планиране и водни ресурси

Целта на този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост е да се преодолеят редица трайни слабости, свързани с управлението на водните ресурси и хидрогеоложките рискове в Италия, и да се приемат редица мерки, насочени към опазване на биологичното разнообразие. Това трябва да се постигне чрез значителна и балансирана комбинация от реформи и инвестиции в тези различни измерения.

Що се отнася до реформите, компонентът предлага набор от мерки, насочени главно към подобряване на ефективността при управлението на водните ресурси чрез намаляване на разпокъсаността на сектора, чрез установяване на адекватна ценова политика и чрез определяне на редица стимули за справяне със съществуващите проблеми, свързани с управлението на отпадъчните води. Реформите в този компонент включват също така набор от мерки за опростяване на разработването и изпълнението на проекти, свързани с водната инфраструктура и с управлението и намаляването на хидроложките рискове.

Инвестициите, свързани с този компонент, допринасят за смекчаване и по-добро управление на хидрогеоложкия риск в Италия, както от гледна точка на превенцията, така и от гледна точка на адаптирането, и имат за цел да направят свързаната с водите инфраструктура по-устойчива. Освен това те имат за цел значително да подобрят управлението на водните ресурси чрез по-добро управление на отпадъчните води и значително намаляване на течовете на вода, включително в селскостопанския сектор. Инвестициите укрепват цифровизацията на тези сектори и ги правят по-ефективни в енергийно отношение и по-добре адаптирани към изменението на климата. Този компонент включва и набор от мерки, насочени към опазване на биологичното разнообразие и зелените площи в съответствие със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.

Този компонент се отнася до част от специфичната за държавата препоръка 2020 от 3 г., с която Съветът на Европейския съюз препоръча на Италия да предприеме действия за „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху [...] управлението на водите, както и укрепената цифрова инфраструктура, за да се гарантира предоставянето на основни услуги“. В него също така се разглеждат части от специфичната за държавата препоръка 2019 от 3 г. („Икономическа политика, свързана с инвестициите, върху качеството на инфраструктурата, като се вземат предвид регионалните различия. [...] и подобряване на ефективността на публичната администрация [...] чрез ускоряване на цифровизацията и чрез повишаване на ефикасността и качеството на местните обществени услуги“).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

### Ж.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 2.1 — Опростяване и ускоряване на процедурите за изпълнение на интервенции срещу хидрогеоложката нестабилност

Целта на тази реформа е да се преодолеят съществуващите слабости в управлението на хидрогеоложките рискове, изтъкнати от италианската сметна палата. Тя се състои в опростяване и ускоряване на процедурите за изпълнение на проекти в тази област, включително определяне на максимални срокове за всяка фаза; приоритизиране на интервенциите в съответствие с националната оценка на риска и с член 6 от Решение 1313/2013 ЕС и оценката на способността за управление на риска и принципа за ненанасяне на значителни вреди; изготвяне на план за увеличаване на административния капацитет на структурите, отговарящи за изпълнението на тези проекти, и засилване на координацията между различните участващи равнища на управление, включително чрез рационализиране на информационните потоци.

Реформа 2 — Реформа на правната рамка за по-добро управление и устойчиво използване на водите

Тази реформа има за цел да разреши дълготрайните проблеми на водния сектор в Италия, отразени в много текущи производства за установяване на неизпълнение на задължения във връзка с неспазване на Директива 91/271/ЕИО на Съвета, прекомерната разпокъсаност на сектора и липсата на подходящи стимули и ценови политики. Очаква се предвидените мерки значително да намалят разпокъсаността на сектора чрез намаляване на броя на операторите и насърчаване на икономиите от мащаба, създаване на стимули за намаляване на течовете и прекомерното потребление на вода от селскостопанския сектор и установяване на адекватни ценови политики за по-устойчиво потребление на вода.

С регионите Кампания, Калабрия, Молизе и Сицилия ще бъде подписан набор от меморандуми за разбирателство (МР), за да се намали разпокъсаността на броя на операторите, предоставящи водни услуги. В меморандума за разбирателство се определят цели по отношение на определянето на органи на местното самоуправление, намаляване на броя на операторите и постигане на икономии от мащаба с оглед на определянето на отделни оператори за най-малко 40 000 жители в рамките на двете години след подписването на меморандума за разбирателство.

Реформа 4.2 „Мерки за осигуряване на пълен управленски капацитет за интегрирани водни услуги“

Тази реформа има за цел да разреши основните проблеми в управлението на водните ресурси и да направи системата по-ефективна.

Очаква се системата да намали съществуващата разпокъсаност на броя на операторите, което понастоящем възпрепятства ефективното използване на водните ресурси в някои части на страната. Очаква се също така реформата да определи правилните стимули за по-добро използване на водните ресурси в селскостопанския сектор, да въведе система от санкции за незаконния добив на вода и да въведе система от цени, която отразява по-добре и съответства в по-голяма степен на принципа „замърсителят плаща“, като същевременно се избягва разширяването на съществуващите напоителни системи. Мерките се приемат в сътрудничество с регионите, в които понастоящем управлението на водните ресурси е по-проблематично.

Инвестиция 3.2 — Цифровизация на националните паркове и защитените морски зони

Тази мярка определя стандартизирани и цифровизирани процедури за модернизиране, ефикасност и ефективно функциониране на защитените зони в различните ѝ измерения, като опазване на природата, административно опростяване на процедурите и услугите за посетителите на националните паркове и защитените морски зони. След интервенцията се очаква мониторингът на природните ресурси да се подобри, така че да се предприемат необходимите превантивни и коригиращи мерки, когато това е необходимо за опазването на биологичното разнообразие. Очаква се също така тя да доведе до по-добри услуги и осведоменост относно биологичното разнообразие за посетителите на национални паркове и защитени морски зони с цел по-устойчив туризъм и отговорно потребление на природни ресурси.

### Ж.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M2C4—1 | Реформа 2.1. Опростяване и ускоряване на процедурите за изпълнение на интервенции срещу хидрогеоложката нестабилност | Ключов етап | Влизане в сила на опростяването на правната рамка за по-добро управление на хидроложките рискове | Разпоредба в съответния (те) правен (ни) акт (и), указваща (и) влизането в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Новата правна рамка (като минимум), Приоритизиране на превантивните интервенции в съответствие с националната оценка на риска и с член 6 от Решение 1313/2013 ЕС и оценката на способностите за управление на риска и принципа за ненанасяне на значителни вреди; - Ускоряване на процедурите за разработване на проекти и определяне на общи принципи за опростяване на изпълнението и финансирането на проектите и проектите, свързани с хидроложкия риск; - Хармонизиране и рационализиране на информационните потоци, за да се намали дублирането при докладването между различните информационни системи на държавата и да се разработи система от показатели за по-добро идентифициране на хидроложките рискове в съответствие с препоръките на италианската сметна палата. - Да засили координацията на интервенциите между различните равнища на управление в съответствие с препоръките на Италианската сметна палата; - Създаване на съвместни бази данни за инциденти („dissesto“) в съответствие с препоръките на Италианската сметна палата; - Определяне на максимални срокове за всяка фаза. - Изготвяне на план за укрепване на капацитета на съответните субекти. |
| M2C4—2 | Реформа 4.2 „Мерки за осигуряване на пълен управленски капацитет за интегрирани водни услуги“ | Ключов етап | Влизане в сила на реформата за осигуряване на пълен управленски капацитет за интегрирани водни услуги | Разпоредба в съответния (те) правен (ни) акт (и), указваща (и) влизането в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т3 Г. | 2022 | Общият закон/наредби за водните услуги за устойчивото им използване и стимулира инвестициите във водна инфраструктура, които най-малко: - Намаляване на разпокъсаността на субектите чрез правила и механизми за агрегиране, за да се стимулират понастоящем автономните управляващи оператори да бъдат интегрирани в уникалния оператор за целия Ambito Territoriale Ottimale; - Осигуряване на стимули за устойчиво използване на водите в селското стопанство, по-специално в подкрепа на използването на общата система за мониторинг на водоползването (SIGRIAN) за колективни и самоснабдителни напоителни цели; - Създаване на система от регулирани цени, която адекватно отчита използването на екологичните ресурси и замърсяването в съответствие с принципа „замърсителят плаща“ |
| M2C4—3 | Реформа 4.2 „Мерки за осигуряване на пълен управленски капацитет за интегрирани водни услуги“ | Ключов етап | Реформа на правната рамка за по-добро управление и устойчиво използване на водите | Влизане в сила на меморандумите за разбирателство (МР) | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Подписване на меморандуми за занижаване (МР) от Министерството на екологичния преход с регионите Кампания, Калабрия, Молизе и Сицилия, за да се намали разпокъсаността на броя на операторите, предоставящи водни услуги. Меморандумът за разбирателство следва да определи цели по отношение на създаването на местни органи на управление, намаляването на броя на операторите и постигането на икономии от мащаба с оглед на установяването на отделни оператори за най-малко 40 000 жители. |
| M2C4—4 | Реформа 4.2 „Мерки за осигуряване на пълен управленски капацитет за интегрирани водни услуги“ | Ключов етап | Влизане в сила на новата правна рамка за целите на напояването | Разпоредба в съответния законодателен акт, указваща влизането в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Преразгледаната правна рамка като минимум: Създаване на система от санкции за незаконния добив на вода Изисква оценка на въздействието, както е посочено в член 4, параграф 7 от Рамковата директива за водите, за да се оцени (евентуално кумулативното) въздействие върху всички потенциално засегнати водни обекти. — Да гарантират, че разширяването на съществуващата напоителна система (включително чрез засилено използване на вода, т.е. не само физическо разширяване), дори чрез по-ефективни методи, се избягва, когато съответните водни обекти (повърхностни или подпочвени води) са или се очаква (в контекста на засилването на изменението на климата) да бъдат в по-ниско от добро или потенциално добро състояние. |
| M2C4—5 | Инвестиция 3.2: Цифровизация на националните паркове | Ключов етап | Влизане в сила на административното опростяване и развитие на цифровите услуги за посетители на национални паркове и защитени морски зони | Разпоредба в Министерския указ относно влизането в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2022 | Министерското постановление възлага разработването на цифрови услуги за посетителите на националните паркове и защитените морски зони. |

### Ж.3. 	Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 3.1 Приемане на национални програми за контрол на замърсяването на въздуха

Реформата има за цел да приведе в съответствие националното и регионалното законодателство и да въведе съответни мерки за намаляване на емисиите на замърсители на въздуха (в съответствие с целите, определени в Директива 2016/2284 относно националните тавани за емисии и изменението на климатичните газове).

Инвестиция 1.1: Въвеждане на усъвършенствана и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране

Инвестицията разработва система за мониторинг с цел установяване и прогнозиране на рисковете в резултат на изменението на климата и неадекватното пространствено планиране чрез използването на модерни технологии. Тези технологии позволяват дистанционен контрол на големи териториални обхвати, като поставят основата за разработването на планове за предотвратяване на риска, включително укрепването на съществуващата инфраструктура и установяването на незаконно обезвреждане на отпадъци. Основните инструменти, които се разработват за постигането на тези цели, са събирането на пространствени данни чрез спътникови системи за наблюдение, безпилотни летателни апарати, дистанционни сензори и интегриране на информационни системи; далекосъобщителни мрежи с най-напреднали изисквания за сигурност; създаване на централни и регионални контролни зали, за да имат достъп до събраната на място информация; и системи и услуги за киберсигурност за защита срещу кибератаки. Интервенциите се осъществяват основно в осемте южни региона.

Инвестиция 2.1: Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове

Италианската територия се характеризира със значителна хидрогеоложка нестабилност, която се утежнява от последиците от изменението на климата. Този риск оказва отрицателно въздействие не само върху качеството на живот, но и върху икономическата дейност на областите, които са изложени в най-голяма степен на този риск.

Тази мярка е разделена на две направления на действие — Protezione Civile и „Комисар по извънредните ситуации за възстановяването на териториите на Емилия-Романя, Тоскана и Марке“, засегнати от наводненията през май 2023 г. (Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia Romagna, Toscana e Marche) като отговорна администрация.

По отношение на първата линия на действие се предприема широк и всеобхватен набор от интервенции за възстановяване на увредените публични структури и инфраструктури (интервенции от тип Е) и за намаляване на остатъчния риск, който е тясно свързан със събитието и е насочен предимно към защита на обществената и частната безопасност (интервенции от тип Г).

Втората линия на действие включва интервенции, определени от комисаря по извънредните ситуации, по-специално провинциите Ascoli Piceno, Bologna, Ferrara, Fermo, Firenze, Forli-Cesena, Modena, Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio-Emilia, Rimini.

Интервенциите се отнасят до:

- Интервенции за възстановяване на водните пътища и повишаване на защитата срещу наводнения. Интервенциите включват, доколкото е възможно, природосъобразни решения. Интервенциите следва също така да насърчават, доколкото е възможно, приемането на устойчиви практики за управление на почвите и земите за подпомагане на дълготрайната устойчивост на почвите, за спиране на деградацията на почвите и за смекчаване на последиците от изменението на климата;

- Интервенции за рехабилитация на местната и провинциалната пътна мрежа. Интервенциите могат да включват технически работи за допълнителни инфраструктури (включително мостове), които са претърпели щети и трябва да бъдат поправени;

- Интервенции за възстановяване на обществени сгради, включително обществени домове и здравни центрове.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). Инвестицията не предвижда монтирането или подмяната на газови котли, нито закупуването на превозни средства.

Инвестиция 3.1: Опазване и подобряване на градските и крайградските гори

Тази мярка има за цел да защити зелените площи и да увеличи техния брой с цел както опазване и подобряване на биологичното разнообразие, така и повишаване на качеството на живот на жителите на тези райони. Действията са съсредоточени върху 14-те метрополни града в Италия, които са най-изложени на екологични проблеми като замърсяване на въздуха, загуба на биологично разнообразие или на последиците от изменението на климата. Горският репродуктивен материал (семена или растения) се засажда за тези площи за най-малко 4 500 000 дървета и храсти (в 4 500 хектара) и най-малко 3.5 милиона дървета се засаждат в крайното им местоназначение.

Интервенциите се извършват след приемането на план за градска горска станция с цел опазване и подобряване на биологичното разнообразие в съответствие с Европейската стратегия за биологичното разнообразие, намаляване на замърсяването на въздуха в метрополните райони и намаляване на броя на производствата за установяване на нарушения във връзка с качеството на въздуха.

Инвестиция 3.3 — Възстановяване на натурализацията на района на По

Районът на река По се характеризира с прекомерно замърсяване на водите, потребление на почва и изкопни работи в речното корито от 1970 г. насам. Всички тези проблеми оказаха отрицателно въздействие върху някои от естествените местообитания и увеличиха хидрогеоложкия риск.

Тази мярка има за цел да възобнови естествените процеси и да насърчи възстановяването на биологичното разнообразие. Това ще гарантира възстановяването на реката и по-ефективното устойчиво и ефикасно използване на водните ресурси.

Инвестиция 3.4: Саниране на обекти сираци

Промишленото замърсяване е създало много т.нар. „безстопанствени обекти“, които представляват значителен риск за здравето, със сериозни последици за качеството на живот на засегнатото население.

Целта на тази намеса е да се възстановят тези земи, като се намали въздействието върху околната среда и се насърчи кръговата икономика. В проекта се използват най-добрите налични иновативни технологии за разследване, за да се установят реалните нужди от саниране и да се даде възможност за развитието на тези райони, включително за жилищно настаняване.

Тази мярка първо се състои в приемането на план за действие за съживяване на обектите сираци с цел намаляване на усвояването на земя и подобряване на обновяването на градската среда. В плана се посочват безстопанствените обекти във всички 21 региона и автономни провинции и се определят конкретните интервенции, които трябва да бъдат предприети.

Инвестиция 3.5: Възстановяване и опазване на морското дъно и морските местообитания

Тази мярка включва широкомащабни действия за възстановяване и опазване на морското дъно и морските местообитания, насочени към обръщане на процеса на влошаване на състоянието на тези екосистеми.

Конкретните действия, които трябва да бъдат изпълнени, включват разработване на подходящо картографиране на местообитанията на морското дъно и мониторинг на околната среда. За да се гарантира адекватното планиране и прилагане на широкомащабни мерки за възстановяване и защита, се укрепва националната система за научни изследвания и наблюдение на морските и крайбрежните екосистеми. Освен това се подобряват морските платформи за наблюдение, за да се увеличи техническо-научният капацитет за наблюдение на морската среда, и по-специално за да се оцени ефективността на мерките за защита и управление при сценария с изменението на климата. След това тези инвестиции дават възможност за систематично и цялостно картографиране на уязвимите местообитания в италианските морски води, за да се осъществи възстановяване на околната среда и определяне на защитени зони в съответствие със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие от 2013 г. и Рамковата директива за морска стратегия.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). Чрез провеждането на научноизследователска дейност върху морските екосистеми мярката може да включва закупуване на научно оборудване и/или кораби. По-специално новопостроените плавателни съдове ще използват най-модерните налични технологии, като гарантират във възможно най-голяма степен предотвратяване и контрол на замърсяването.

Реформа 4.1 Опростяване на законодателството и укрепване на управлението за осъществяване на инвестиции във водоснабдителните инфраструктури

Настоящата регулаторна рамка и съществуващата разпокъсаност на управлението оказват отрицателно въздействие върху капацитета за планиране и осъществяване на инвестиции във водоснабдителната инфраструктура.

Целта на тази реформа е да се опрости и повиши ефективността на правната рамка и да се предостави помощ, когато е необходимо, на изпълнителните органи, които не разполагат с достатъчен капацитет да предприемат и завършат тези инвестиции в рамките на първоначално определените срокове.

Основните мерки, предвидени за постигането на тези цели, са главно чрез i) създаването на централен инструмент за публично финансиране за инвестиции във водния сектор, който обединява ресурси, които понастоящем са доста разпръснати; II) опростяване на процедурите за докладване и мониторинг на финансираните инвестиции, iii) допълнително включване на регулаторния орган в планирането на инвестициите, които ще бъдат предприети, и в евентуални преразглеждания на плана.

Министерството на инфраструктурата и транспорта представя предложението за реформа, свързано със сектора на водоснабдяването.

Инвестиция 4.1 Първична водна инфраструктура за сигурност на водоснабдяването

Целта на тази мярка е да се гарантира сигурността на водоснабдяването за важни градски райони и големи напоявани райони, да се повиши безопасността и устойчивостта на мрежата и да се подобри капацитетът за пренос на вода. Мерките обхващат цялата национална територия, като се обръща специално внимание на по-големите инсталации в южната част на страната.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално, за всяка подинвестиция се осигурява пълно съответствие с изискванията на правото на ЕС, включително Рамковата директива за водите, преди, по време на и след започване на строителните работи. Освен това, когато е приложимо, подмерките подлежат на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, както и на съответни оценки в контекста на Директива 2000/60/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, включително прилагането на необходимите мерки за смекчаване на последиците. Мярката не включва изграждането на нови язовири, а само подобряването на съществуващите язовири; въздействието на планираните интервенции върху съществуващите строителни работи е съобразено със сценариите, при които съответната река остава в естественото си състояние, както е променено към момента на строителството. Всички планирани подинтервенции, включително тези, свързани със съществуващи язовири, трябва да са в съответствие с процедурата за издаване на екологично разрешение, изисквана от националното право и правото на Съюза.

Инвестиция 4.2. Намаляване на загубите във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите

Фрагментираното и неефективно управление на водните ресурси доведе до значителни течове на вода със средни загуби над 40 % и над 50 % в южната част на страната. Целта на този проект е значително да се намалят загубите на питейна вода чрез модернизиране и модернизиране на водоразпределителните мрежи чрез усъвършенствани системи за контрол, които позволяват мониторинг на основните възли и най-чувствителните точки на мрежата.

Инвестиция 4.3. Инвестиции в устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси

Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на напоителните системи чрез развитието на иновативна и цифровизирана инфраструктура за по-устойчив селскостопански сектор, както и за по-добро адаптиране към изменението на климата. Инвестицията се състои предимно в превръщането на напоителните системи в системи с по-висока ефективност; адаптиране на разпределителните мрежи с цел намаляване на загубите; инсталиране на технологии за ефективно използване на водните ресурси, като например измервателни уреди и дистанционно управление. Като част от подпомаганата инвестиция се въвежда измерване на водата, което позволява измерване на водата.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално, за всяка подинвестиция се осигурява пълно съответствие с изискванията на правото на ЕС, включително Рамковата директива за водите, преди, по време на и след започване на строителните работи. Освен това проектите, когато това е приложимо съгласно националното право, подлежат на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, както и на съответни оценки в контекста на Директива 2000/60/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, включително прилагането на необходимите мерки за смекчаване на последиците.

Инвестиция 4.4. Канализационни услуги и пречистване

Водните системи имат сериозни слабости по отношение на канализационните и пречиствателните системи, което се изразява в големия брой производства за установяване на нарушение за неспазване на правото на Съюза от страна на много агломерации в страната.

Целта на тази мярка е да се предприемат инвестиции, които да направят по-ефективното пречистване на отпадъчните води, зауствани в морски и вътрешни води, и, когато е възможно, преобразуването на пречиствателните станции в „зелени заводи“ за повторно използване на пречистени отпадъчни води за напояване и промишлени цели. Очаква се тези инвестиции да допринесат за намаляване на броя на агломерациите със слаби канализационни и пречиствателни системи.

### Ж.4. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M2C4—6 | Инвестиция 3.2: Цифровизация на националните паркове | Целеви | Административно опростяване и развитие на цифровите услуги за посетителите на национални паркове и защитени морски зони | НЯМА | Проценти | 0 | 70 | Т2 Г. | 2024 | Най-малко 70 % от националните паркове и защитените морски зони са разработили цифрови услуги за посетители на национални паркове и защитени морски зони (най-малко две от които: връзката с портала Naturitalia.IT; заявление за административни процедури или приложение за устойчива мобилност). |
| M2C4—7 | Реформа 3.1: Приемане на национални програми за контрол на замърсяването на въздуха | Ключов етап | Влизане в сила на национална програма за контрол на замърсяването на въздуха | Разпоредба в DPCM, указваща влизането в сила | НЯМА | Н.А. | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | С Постановлението на председателя на Министерския съвет (DPCM) се определя национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, с която се въвеждат подходящи мерки за намаляване на замърсяването на въздуха в съответствие с Директива 2016/2284 на ЕС и Законодателен декрет № 81 от 30 май 2018 г., с който се транспонира тази директива. |
| M2C4—8 | Инвестиция 1.1. Въвеждане на усъвършенствана и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране | Ключов етап | Оперативен план за усъвършенствана и интегрирана система за наблюдение и прогнозиране с цел идентифициране на хидроложките рискове | Разпоредба в министерското постановление, указваща влизането в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т3 Г. | 2021 | Министерското постановление одобрява оперативен план за прилагането на усъвършенствана и интегрирана система за наблюдение и прогнозиране с цел идентифициране на хидроложките рискове. Като минимум той: - Да предвидят приложения за дистанционно наблюдение и датчици за поле за данни; - Разработване на комуникационна система, която позволява координатор и оперативна съвместимост между различните оператори в контролните зали - Създаване на централни и регионални контролни зали - Разработване на системи и услуги за киберсигурност |
| M2C4—9 | Инвестиция 1.1. Въвеждане на усъвършенствана и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране | Целеви | Внедряване на усъвършенствана и интегрирана система за наблюдение и прогнозиране с цел идентифициране на хидроложките рискове | НЯМА | Проценти | 0 | 90 | Т2 Г. | 2025 | 90 % от площта на южните региони се покрива от усъвършенстваната и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране с цел идентифициране на хидроложките рискове. |
| M2C4—11 | Инвестиция 2.1.а. Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове — Интервенции в Емилия-Романя, Тоскана и Марке | Ключов етап | Посочване на намесата с наредба (и) на комисаря по извънредните ситуации | Наредба (и) на комисаря по извънредните ситуации |  |  |  | Т3 Г. | 2024 | В една или повече наредби на комисаря по извънредните ситуации се определя точният списък на интервенциите за възстановяване на водните пътища и повишаване на защитата от наводнения, интервенциите за възстановяване на обществени сгради, включително обществени домове и здравни центрове, и общия брой километри пътища, които трябва да бъдат възстановени. Стойността на общия брой интервенции възлиза на най-малко 1.2 милиарда евро. |
| M2C4—11bis | Инвестиция 2.1.а. Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове — Интервенции в Емилия-Романя, Тоскана и Марке | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за интервенции в Емилия-Романя, Тоскана и Марке | Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2025 | Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за интервенции по управление на риска и намаляване на хидрогеоложките рискове. Общата стойност на поканите за представяне на предложения, от които произтичат тези средства, възлиза на най-малко 1.2 милиарда евро. |
| M2C4—11ter | Инвестиция 2.1.а. Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове — Интервенции в Емилия-Романя, Тоскана и Марке | Ключов етап | Приключване на проекти | Сертифициране на приключването на проекти |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Приключване на: - най-малко 90 % от интервенциите за възстановяване на водните пътища и повишаване на защитата срещу наводнения, както е посочено в наредбите на комисаря по извънредните ситуации, - Рехабилитационни интервенции на местната и провинциалната пътна мрежа за определен брой километри, определени в наредбите на комисаря по извънредните ситуации, - Най-малко 90 % от интервенциите за възстановяване на обществени сгради, включително обществени домове и здравни центрове, както е посочено в наредбите на комисаря по извънредните ситуации. |
| M2C4—12 | Инвестиция 2.1.б. Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове | Ключов етап | Влизане в сила на преразгледаната правна рамка за интервенции срещу рискове от наводнения и хидрогеоложки рискове | Разпоредби в наредбите, указващи влизането в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Постановленията на Националната служба за гражданска защита за одобряване на първия план за намеса и инвестиции за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове имат за цел да възстановят началото на първоначалните условия и да гарантират устойчивостта на териториите на природни бедствия. |
| M2C4—13 | Инвестиция 2.1б — Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове | Целеви | Приключване на интервенции от тип Г и тип Д | НЯМА | Проценти | 0 | 90 | Т2 Г. | 2026 | Приключване на 90 % от интервенциите от тип Д и тип Г, насочени към възстановяване на увредените публични структури, както е посочено в наредбите на Националната служба за гражданска защита. |
| M2C4—18 | Инвестиции. 3.1: Опазване и подобряване на градските и крайградските гори | Ключов етап | Влизане в сила на преразгледаните правни промени за защита и валоризация на градските и крайградските зелени площи | Разпоредба в съответните законодателни актове, указваща приемането на градоустройствения план | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Градоустройственият план е в съответствие с целите на Закона от 12 декември 2019 г. от 141 г. („закон за климата“) и следва етап на планиране, който трябва да бъде осъществен от метрополните градове. В плана следва да се определят най-малко следните цели: - Опазване и подобряване на дифузното биологично разнообразие в съответствие с Европейската стратегия за биологичното разнообразие, - Допринасяне за намаляване на замърсяването на въздуха в метрополните области, - Намаляване на производствата за установяване на нарушение във връзка с качеството на въздуха; - Възстановяване на създадени от човека ландшафти и подобряване на защитените зони, намиращи се в непосредствена близост до метрополните райони; Ограничаване на потреблението на почви и възстановяване на полезните почви. |
| M2C4—19 | Инвестиции. 3.1: Опазване и подобряване на градските и крайградските гори | Целеви | Растителни дървета за защита и валоризация на градски и крайградски зелени площи T1 | НЯМА | Брой | 0 | 1 650 000 | Т4 Г. | 2022 | Засаждане на най-малко 1 650 000 дървета за повторно залесяване на градски и крайградски райони съгласно член 4 от Закона от 12 декември 2019 г. от 141 г. (т.нар. закон за климата). |
| M2C4—20 | Инвестиции. 3.1: Опазване и подобряване на градските и крайградските гори | Целеви | Растителни дървета за защита и валоризация на градски и крайградски зелени площи T2 | НЯМА | Брой | 1 650 000 | 4 500 000 | Т2 Г. | 2024 | Засаждане на горски репродуктивен материал (семена или растения) за най-малко 4 500 дървета и храсти за повторно залесяване на градски и крайградски райони съгласно член 4 от закона от 12 декември 2019 г., 141 г. (т.нар. закон за климата). |
| M2C4—20bis | Инвестиции. 3.1: Опазване и подобряване на градските и крайградските гори | Целеви | Растителни дървета за защита и валоризация на градски и крайградски зелени площи T3 | НЯМА | Брой | 0 | 3 500 000 | Т2 Г. | 2026 | Презасаждане на горски репродуктивен материал (семена или растения) за най-малко 3 500 дървета и храсти за повторно залесяване на градски и крайградски райони съгласно член 4 от Закона от 12 декември 2019 г., 141 г. (т.нар. закон за климата). |
| M2C4—21 | Инвестиция 3.3 — Възстановяване на натурализацията на района на По | Ключов етап | Преразглеждане на правната рамка за интервенции за повторно натурализиране на района на По | Разпоредба в съответния законодателен акт, указваща влизането в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2023 | Влизане в сила на съответното законодателство с цел възстановяване на екологичния коридор, представен от речното корито, включително естествено повторно залесяване и интервенции за възстановяване и повторно активиране на странични разклонения и оксобили. |
| M2C4—22 | Инвестиция 3.3 — Възстановяване на натурализацията на района на По | Целеви | Намаляване на изкуствеността на речното корито с цел повторно натурализиране на област Po T1 | НЯМА | Брой | 0 | 13 | Т4 Г. | 2024 | Намаляване на изкуствеността на речното корито с най-малко 13 км, върнато към оста на река По. |
| M2C4—23 | Инвестиция 3.3 — Възстановяване на натурализацията на района на По | Целеви | Намаляване на изкуствеността на речното корито с цел повторно натурализиране на област Po T2 | НЯМА | Брой | 13 | 37 | Т1 Г. | 2026 | Намаляване на изкуствеността на речното корито с най-малко 37 км, върнато към оста на река По. |
| M2C4—24 | Инвестиция 3.4. Саниране на „почви сираци“ | Ключов етап | Правна рамка за саниране на обекти сираци | Разпоредба в съответния законодателен акт, указваща приемането на плана за действие | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Планът за действие за съживяване на обектите сираци намалява усвояването на земя и подобрява обновяването на градската среда. Тази покана включва като минимум: - Определяне на обекти сираци във всички 21 региона и/или автономни провинции - Конкретните интервенции, които трябва да се предприемат във всеки обект сирак, за да се намали усвояването на земя и да се подобри обновяването на градската среда |
| M2C4—25 | Инвестиция 3.4. Саниране на „почви сираци“ | Целеви | Съживяване на обектите сираци | НЯМА | Проценти | 0 | 70 | Т1 Г. | 2026 | Съживяване на най-малко 70 % от площта на „почвите сираци“, за да се намали усвояването на земя и да се подобри обновяването на градската среда. |
| M2C4—26 | Инвестиция 3.5. Възстановяване и опазване на морското дъно и морските местообитания | Целеви | Възстановяване и опазване на морското дъно и морските местообитания | НЯМА | Брой | 0 | 22 | Т2 Г. | 2025 | Да завършат най-малко 22 широкомащабни интервенции за възстановяване и опазване на морското дъно и морските местообитания и бреговите системи за наблюдение. |
| M2C4—27 | Реформа 4.1. Опростяване на законодателството и укрепване на управлението за осъществяване на инвестиции във водоснабдителната инфраструктура | Ключов етап | Влизане в сила на опростяването на законодателството за интервенции в първичната водна инфраструктура за сигурността на водоснабдяването | Разпоредба (и) в съответния (те) законодателен (ни) акт (и), указващ (и) влизането в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2022 | Преразгледаното законодателство укрепва управлението и опростява осъществяването на инвестиции във водоснабдителна инфраструктура. Новата правна рамка следва като минимум: Превръщане на националния план за интервенции във водния сектор в централен инструмент за финансиране на инвестициите във водния сектор. — Потърсете становището и активно включете регулаторния орган („Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente“) във всяка промяна или актуализация на плана. Предоставяне на подкрепа и съпътстващи мерки за изпълнителните органи, които не са в състояние да осъществят инвестиции, свързани с първичните обществени поръчки, в рамките на предвидения срок. — Опростяване на процедурите за докладване и мониторинг на инвестициите, финансирани във водния сектор. |
| M2C4—28 | Инвестиция 4.1. Инвестиции в първични водни инфраструктури за сигурността на водоснабдяването | Ключов етап | Възлагане на (всички) обществени поръчки за инвестиции в първична водна инфраструктура и за сигурност на водоснабдяването | Уведомление за възлагане на (всички) обществени поръчки за инвестиции в първична водна инфраструктура и за сигурност на водоснабдяването | Брой | 0 | 2 000 000 000 | Т3 Г. | 2023 | Уведомление за възлагане на всички обществени поръчки на обща стойност 2 000 000 000 EUR за инвестиции в първична водна инфраструктура и за сигурност на водоснабдяването. Обхватът на договорите е следният: - Сигурност на водоснабдяването на важни градски райони; - Структурни работи за повишаване на безопасността и устойчивостта на мрежата, включително адаптиране към изменението на климата (с изключение на язовирите); - Увеличаване на капацитета за пренос на вода. Критериите за подбор гарантират, че инвестицията допринася изцяло за целите във връзка с изменението на климата с коефициент за климата от 40 % в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 относно Механизма за възстановяване и устойчивост. |
| M2C4—28bis | Инвестиция 4.1. Инвестиции в първични водни инфраструктури за сигурността на водоснабдяването | Ключов етап | Възлагане на (всички) обществени поръчки за инвестиции в първична водна инфраструктура и за сигурност на водоснабдяването | Уведомление за възлагане на (всички) обществени поръчки за инвестиции в първична водна инфраструктура и за сигурност на водоснабдяването | Брой | 2 000 000 000 | 2 500 000 000 | Т4 Г. | 2024 | Уведомление за възлагане на обществени поръчки на обща стойност 500 000 000 EUR за инвестиции в първична водна инфраструктура и за сигурност на водоснабдяването. Обхватът на договорите е следният: - Сигурност на водоснабдяването на важни градски райони; - Структурни работи за повишаване на безопасността и устойчивостта на мрежата, включително адаптиране към изменението на климата (с изключение на язовирите); - Увеличаване на капацитета за пренос на вода. Критериите за подбор гарантират, че инвестицията допринася изцяло за целите във връзка с изменението на климата с коефициент за климата от 40 % в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 относно Механизма за възстановяване и устойчивост. |
| M2C4—29 | Инвестиция 4.1. Инвестиции в първични водни инфраструктури за сигурността на водоснабдяването | Целеви | Инвестиции в първична водна инфраструктура за сигурността на водоснабдяването | НЯМА | Брой | 0 | 25 | Т1 Г. | 2026 | Повишаване на сигурността на водоснабдяването и устойчивостта на водната инфраструктура в поне 25 сложни водни системи |
| M2C4—30 | Инвестиция 4.2. Намаляване на загубите във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за интервенции във водоснабдителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите | Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за интервенции във водоразпределителни мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т3 Г. | 2023 | Уведомление за възлагане на всички договори на обща стойност 900 000 000 EUR за интервенции за модернизация и ефективност на водоразпределителните мрежи. Договорите имат следния обхват: - Интервенции за намаляване на загубите в мрежите за питейна вода; - Повишаване на устойчивостта на водните системи спрямо изменението на климата; - Засилване на цифровизацията на мрежите с цел оптимално управление на водните ресурси, намаляване на отпадъците и ограничаване на неефективността |
| M2C4—31 | Инвестиция 4.2. Намаляване на загубите във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите | Целеви | Интервенции във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите T1 | НЯМА | Брой | 0 | 14 000 | Т4 Г. | 2024 | Район с най-малко 14 000 допълнителни километра водна мрежа |
| M2C4—32 | Инвестиция 4.2. Намаляване на загубите във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите | Целеви | Интервенции във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите T2 | НЯМА | Брой | 14 000 | 45 000 | Т1 Г. | 2026 | Район с най-малко 45 000 допълнителни километра водна мрежа |
| M2C4—33 | Инвестиция 4.3 Инвестиции в устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за устойчивост на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки на обща стойност 880 000 000 EUR за интервенциите в мрежите и напоителните системи и свързаната с тях система за цифровизация и мониторинг. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки на обща стойност 880 000 000 EUR, за да се спазят окончателните цели на мерките, за интервенциите в мрежите и напоителните системи и за свързаната с тях система за цифровизация и мониторинг. Договорите имат следния обхват: - Насърчаване на измерването и мониторинга на използването в колективните мрежи (чрез инсталиране на измервателни уреди и системи за дистанционно управление), включително прехода от самостоятелно снабдяване към колективно ползване като предпоставка за завършване на въвеждането на политика за ценообразуване на водата въз основа на водните обеми с цел ефективно използване на водните ресурси в селското стопанство и съответно стимулиране на намаляването на незаконното отвеждане на вода в селските райони. - Инвестициите в напояване следва да са насочени към повишаване на ефективността на съществуващото напояване, дори ако съответният воден обект е в добро състояние. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди. (2021/C58/01). По-специално, за всяка подинвестиция се осигурява пълно съответствие с изискванията на правото на ЕС, включително Рамковата директива за водите, преди, по време на и след започване на строителните работи. Освен това интервенциите, когато са приложими съгласно националното право, подлежат на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, както и на съответни оценки в контекста на Директива 2000/60/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, включително прилагането на необходимите мерки за смекчаване на последиците. |
| M2C4—34 | Инвестиция 4.3 Инвестиции в устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси | Целеви | Интервенции за устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси Т1 | НЯМА | Проценти | 24 | 26 | Т4 Г. | 2024 | Увеличаване до поне 26 % на процента на отвеждащите източници, оборудвани с измервателни уреди. Общите интервенции във връзка с ефективността на мрежата включват също инсталирането на: - 150 метра за трето ниво; - 7 500 метра за четвърто ниво; - Цифровизация и подобряване на мрежите. |
| M2C4—34bis | Инвестиция 4.3 Инвестиции в устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси | Целеви | Интервенции за устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси Т1 | НЯМА | Проценти | 26 | 29 | Т2 Г. | 2026 | Увеличаване до поне 29 % на процента на отвеждащите източници, оборудвани с измервателни уреди. Общите интервенции във връзка с ефективността на мрежата включват също инсталирането на: - 500 метра за трето ниво; - 20 000 метра за четвърто ниво; - Цифровизация и подобряване на мрежите. |
| M2C4—35 | Инвестиция 4.3 Инвестиции в устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси | Целеви | Интервенции за устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси Т1 | НЯМА | Проценти | 8 | 12 | Т4 Г. | 2024 | Най-малко 12 % от процента напоявани площи се ползват от ефективно използване на напоителните ресурси. |
| M2C4—35bis | Инвестиция 4.3 Инвестиции в устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси | Целеви | Интервенции за устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси Т2 | НЯМА | Проценти | 12 | 24 | Т1 Г. | 2026 | Най-малко 24 % от процента напоявани площи, които се ползват от ефективно използване на напоителните ресурси |
| M2C4—36 | Инвестиция 4.4 Инвестиции в канализация и пречистване | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за канализация и пречистване | уведомяване за всички обществени поръчки за канализация и пречистване | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Публикуване на постановлението за допускане с предоставянето (възлагането) на финансиране на проектните предложения. Интервенциите: - Повишаване на ефективността на пречистването на отпадъчните води, зауствани в морските и вътрешните води, включително чрез технологични иновации; - Трансформиране, когато е възможно, на някои пречиствателни станции в „зелени заводи“, които използват повторно пречистени отпадъчни води за напояване и промишлени цели. Тази мярка не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално изгарянето на утайки не е допустимо. |
| M2C4—37 | Инвестиция 4.4 Инвестиции в канализация и пречистване | Целеви | Интервенции за канализация и пречистване Т1 | НЯМА | Брой | 0 | 500 000 | Т4 Г. | 2024 | Намаляване на броя на еквивалентните жители, живеещи в агломерации, които не отговарят на изискванията на Директива 91/271/ЕИО на Съвета, за недостатъчно събиране и пречистване на градските отпадъчни води най-малко до 500 000 г. |
| M2C4—38 | Инвестиция 4.4 Инвестиции в канализация и пречистване | Целеви | Интервенции за канализация и пречистване Т2 | НЯМА | Брой | 500 000 | 2 250 000 | Т1 Г. | 2026 | Намаляване на броя на еквивалентните жители, живеещи в агломерации, които не отговарят на изискванията на Директива 91/271/ЕИО на Съвета, за недостатъчно събиране и пречистване на градските отпадъчни води най-малко до 2 250 000 г. |

## З. МИСИЯ 3 КОМПОНЕНТ 1: Устойчива транспортна инфраструктура

### З.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

НЯМА

### З.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

НЯМА

### З.3. 	Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестициите в този компонент подкрепят разгръщането на железопътната инфраструктура (високоскоростна, товарна, регионални железопътни линии, Европейска система за управление на железопътното движение). Те са придружени от реформи за ускоряване на инвестициите в железопътната инфраструктура и за подобряване на качеството на пътната инфраструктура. Компонентът за реформа на бизнес средата съдържа мярка, която създава допълнителни стимули за регионите да участват в търгове за своите регионални договори за обществени железопътни услуги. Този компонент съдържа мерки за развитие на използването на водород в железопътния транспорт.

Този компонент подкрепя изпълнението на специфичната за държавата препоръка 3 от 2019 г., в която Италия се призовава да „съсредоточи икономическата политика, свързана с инвестициите, върху [...] качеството на инфраструктурата, като се вземат предвид регионалните различия „, и специфичната за държавата препоръка 3 относно „Предоставяне на ранен етап на проектите за публични инвестиции„и „Насочване на инвестициите към екологичния и цифровия преход, по-специално към чисто и ефективно производство и използване на енергия, научни изследвания и иновации, устойчив обществен транспорт, управление на отпадъците и водите, както и засилена цифрова инфраструктура, за да се гарантира предоставянето на основни услуги“.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Реформа 1.1 — Ускоряване на процеса на одобрение на договора между Министерството на инфраструктурата и транспорта (MIT) и управителя на железопътната инфраструктура Rete Ferroviaria Italiana

Тази реформа се състои в премахване на изискването парламентарните комисии да изразяват становище относно списъка на инвестициите на Contratti di Programma (CdP) на управителя на железопътната инфраструктура Rete Ferroviaria Italiana. Парламентарните комисии изразяват становище относно стратегическата програма за инвестиции.

Реформа 1.2 — Ускоряване на процеса на издаване на разрешения за проекти

Тази реформа се състои в приемането на законодателство, което позволява да се предвиди мястото на работа по време на „Проекта за икономическа техническа осъществимост“ (PFTE), вместо да се изчака окончателната фаза на проектиране на проекта. Допълнителни разрешения, които не могат да бъдат придобити на PFTE, ще бъдат получени в следващите етапи на проектиране на проекта, без да се свиква „Conferenza dei Servizi“ като изключение от Закон № 241/1990. С тези промени се намалява срокът за разрешаване на проектите от 11 на 6 месеца.

Инвестиция 1.1 — Високоскоростни железопътни връзки на юг за пътници и товари

Тази инвестиция се състои в изграждането на 119 км високоскоростна железопътна инфраструктура за пътници и товари по линиите Наполи-Бари, Салерно-Реджо и Палермо-Катания.

При оценката и разрешаването на всеки съответен проект или/инвестиция се спазват всички правила и процедури, определени в членове 6.3 и 6.4 от Директива 92/43/CEE на ЕС, и се спазват националните насоки за оценка на въздействието, публикувани в Държавен вестник № 303 на Италианската република от 28 декември 2019 г.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Инвестиция 1.2 — Високоскоростни линии в северната част на страната, свързващи с останалата част на Европа

Тази инвестиция се състои в изграждането на 165 км високоскоростна железопътна инфраструктура за пътници и товари по линиите Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi. При оценката и разрешаването на всеки съответен проект/инвестиция се спазват всички правила и процедури, определени в членове 6.3 и 6.4 от Директива 92/43/ЕИО на ЕС, и се следват националните насоки за оценка на въздействието, публикувани в Държавен вестник № 303 на Италианската република от 28 декември 2019 г.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки във връзка с принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), и ключовите етапи и целите, които Италия трябва да изпълни.

За сегмента Rho-Parabiago ще зависи от положителна оценка на въздействието върху околната среда, която напълно и по същество отговаря на правните критерии, като изцяло включва всички резултати и условия от оценката на въздействието върху околната среда, ако това се изисква за постигане на съответствие с техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). ОВОС се публикува и приключва в съответствие с Директива 2011/92/ЕС, както и съответните оценки в контекста на Директива 2000/60/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, включително прилагането на необходимите мерки за смекчаване на последиците. Всички мерки, определени в рамките на ОВОС като необходими за осигуряване на съответствие с техническите насоки за НЗВ (2021/C58/01), се интегрират в проекта и се спазват на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата.

Инвестиция 1.3 — Диагонални връзки

Тази инвестиция се състои в изграждането на 27 км високоскоростни железопътни линии както за пътници, така и за товари по линиите Орте-Фалконара и Таранто -Метапонто-Потена-Батипаглия. При оценката и разрешаването на всеки съответен проект/инвестиция се спазват всички правила и процедури, определени в членове 6.3 и 6.4 от Директива 92/43/ЕИО на ЕС, и се следват националните насоки за оценка на въздействието, публикувани в Държавен вестник № 303 на Италианската република от 28 декември 2019 г.

Инвестиция 1.4 — Европейска система за управление на железопътния транспорт (ERTMS)

Тази инвестиция се състои в оборудване на 2.785 км железопътни линии с Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS) в съответствие с Европейския план за внедряване на ERTMS.

Инвестиция 1.5 — Укрепване на метрополните възли и основните национални връзки

Тази инвестиция се състои в модернизиране на най-малко 1.280 км участъци от железопътни линии, изградени върху 12 метрополни града и ключови национални връзки (Лигурия — Алпи, Болоня-Венеция-Триест/Удине, Болоня-Милано, Болоня-Верона-Бренеро, връзка Централна и Северна Тиренян, Адриатическо-Йонийска връзка, градски възли и регионални линии; Товарни терминали). При оценката и разрешаването на всеки съответен проект или инвестиция се спазват всички правила и процедури, определени в членове 6.3 и 6.4 от Директива 92/43/CEE на ЕС, и се спазват националните насоки за оценка на въздействието, публикувани в Държавен вестник № 303 на Италианската република от 28 декември 2019 г.

Инвестиция 1.6 — Укрепване на регионалните линии — модернизиране на регионалните железопътни линии (управление на ИИ)

Тази инвестиция се състои в модернизиране на 646 км регионални линии, собствеността върху които е прехвърлена на Rete Ferroviaria Italiana (RFI) или постепенно ще бъде прехвърлена на последното. При оценката и разрешаването на всеки съответен проект или инвестиция се спазват всички правила и процедури, определени в членове 6.3 и 6.4 от Директива 92/43/CEE на ЕС, и се спазват националните насоки за оценка на въздействието, публикувани в Държавен вестник № 303 на Италианската република от 28 декември 2019 г.

Интервенциите са планирани в следните редове:

- Пиемонт: модернизиране и модернизиране на Торино — Канавесана: подобряване на редовността на транспортните потоци;

- Фриули Венеция Джулия: Железопътна линия FuC: инфраструктурни и технологични дейности по линията Udine-Cividale: подобряване на редовността на транспортните потоци;

- Умбрия: Umbrian Central Railway (FCU): инфраструктурни и технологични интервенции;

- Кампания (EAV): Укрепване и модернизиране на линията Канцело-Беневенто: подобряване на стандартите за безопасност при железопътните операции;

- Пулия: Линията Bari-Bitritto: модернизиране на инфраструктурата: съответствие с техническите/регулаторните стандарти на Националната железопътна инфраструктура; Ferrovie del Sud Est (FSE): инфраструктурно модернизиране на линията Bari-Taranto: намесата позволява адаптиране към стандартите за ефективност на ИИ и към техническите спецификации за оперативна съвместимост; FSE: Завършване на оборудването SCMT/ERTMS в мрежата: подобряване на ефективността на движението, оптимизиране на капацитета, подобряване на стандартите за безопасност; FSE: Изграждане на интермодални центрове и модернизиране на 20 гари: целта на интервенцията е да се подобри достъпността на гарите и да се създадат зони за обмен между железопътен и автобусен, железопътен и частен автомобил и железопътен велосипед;

- Калабрия: Линия на Rosarno-S. Ferdinando: модернизиране на оборудването на линиите Rosarno и San Ferdinando за свързване с Gioia Tauro.

Инвестиция 1.7 — Осъвременяване, електрификация и устойчивост на железниците Юг

Тази инвестиция се състои в модернизиране, електрификация и устойчивост на 650 км железопътни линии на юг. Договорите за тази инвестиция обхващат, наред с другото, летищната връзка в Олбия, пристанищната връзка Аугуста, удвояването на линията Decimomannu-Villamassargia, модернизирането на връзката Потенца — Фоджа, интермодалната връзка на Бриндизи. При оценката и разрешаването на всеки съответен проект или инвестиция се спазват всички правила и процедури, определени в членове 6.3 и 6.4 от Директива 92/43/CEE на ЕС, и се спазват националните насоки за оценка на въздействието, публикувани в Държавен вестник № 303 на Италианската република от 28 декември 2019 г.

Инвестиция 1.8 — Управление на железопътни гари (Rete Ferroviaria Italiana (RFI); на юг)

Тази инвестиция се състои в модернизиране на 38 железопътни гари и осигуряването на достъп до тях в съответствие с Регламент (ЕО) № 1300/2014 на Комисията и регламентите на ЕС за безопасност на железопътния транспорт. При оценката и разрешаването на всеки съответен проект или инвестиция се спазват всички правила и процедури, определени в членове 6.3 и 6.4 от Директива 92/43/CEE на ЕС, и се спазват националните насоки за оценка на въздействието, публикувани в Държавен вестник № 303 на Италианската република от 28 декември 2019 г.

Инвестиция 1.9 — Междурегионални връзки

Тази инвестиция се състои в ускоряване на интервенциите от 221 км от следните линии:

- Милано — Генова

- Палермо — Катания (linea storica)

- Battipaglia-Potenza

- Orte — Falconara.

Инвестицията има за цел да повиши ефективността на настоящите инфраструктури чрез интервенции, които биха могли да включват:

- промени в плановете за отпечатъка на станциите (PRG — Piano Regolatore Generale);

- ERTMS;

- конфигурация и/или модификация на системата за контрол на движението като ACC (apparato Centrale Computerizzato) и ACCM (apparato Centrale a calcolatore Multistazione)

- други подобрения на физическата инфраструктура, които могат да включват железопътни легла, оборудване и други интервенции, свързани с инфраструктурата.

Реформа 2.1 — Приемане на „Насоки за класифициране и управление на рисковете, оценка на сигурността и наблюдение на съществуващите мостове“

Тази реформа се състои в приемането на насоки за класификацията и управлението на рисковете, оценката на сигурността и наблюдението на съществуващите мостове. Приемането на „насоки“, които позволяват прилагането на общи стандарти и методики за цялата национална пътна мрежа.

Реформа 2.2 — Прехвърляне на собствеността на мостовете и виадуктите от пътищата, класирани на по-ниско ниво, към тези от по-високо ниво

Тази реформа се състои в прехвърляне на собствеността върху мостове, виадукти и надлези от пътища от по-нисък тип към пътища от по-висок тип (автомагистрали и главни крайградски пътища), което позволява повишаване на цялостната безопасност на пътната мрежа, тъй като мостовете, виадуктите и надградите се поддържат от ANAS и/или концесионерите на автомагистрали, които имат по-добър капацитет за планиране и поддръжка от отделните общини или провинции.

### З.4. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M3C1—1 | Реформа 1.1 — Ускоряване на процеса на одобряване на договора между ПФИ и ИПИ | Ключов етап | Влизане в сила на законодателно изменение относно процеса на одобрение на Contratti di Programma (CdP) | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателното изменение относно процеса на одобрение на Contratti di Programma | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Законодателното изменение намалява времето за одобрение на Contratti di Programma (CdP) на управителя на железопътната инфраструктура Rete Ferroviaria Italiana |
| M3C1—2 | Реформа 1.2 — Ускоряване на процеса на издаване на разрешения за проекти | Ключов етап | Влизане в сила на регулаторна промяна, с която срокът за разрешаване на проектите се намалява от 11 на шест месеца | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на регулаторната промяна, с която срокът за издаване на разрешение се намалява от 11 на шест месеца. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Регулаторната промяна намалява времето за издаване на разрешения за проекти от 11 на шест месеца. |
| M3C1—3 | Инвестиция 1.1 — Високоскоростни железопътни връзки на юг за пътници и товари | Ключов етап | Възлагане на поръчката (ите) за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линиите Наполи-Бари и Палермо-Катания | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линиите Наполи-Бари и Палермо-Катания | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линиите Наполи-Бари и Палермо-Катания при пълно спазване на правилата за възлагане на обществени поръчки Договорът (ите) се отнася (т) за следните части от тези редове: Линия Наполи-Бари: Орсара-Бовино Линия Палермо-Катания: Катенуова — Дитино и Дитвино — Енна |
| M3C1—4 | Инвестиция 1.1 — Високоскоростни железопътни връзки на юг за пътници и товари | Ключов етап | Възлагане на поръчката за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линиите Салерно Реджо Калабрия | Уведомление за възлагането на мултидисциплинарен договор за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линията Салерно Реджо Калабрия | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Уведомление за възлагането на мултидисциплинарния договор за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линията Салерно Реджо Калабрия. В договора се посочват следните части от този ред: Battipaglia — Romagnano |
| M3C1—6 | Инвестиция 1.1 — Високоскоростни железопътни връзки на юг за пътници и товари | Целеви | Високоскоростен железопътен транспорт както за пътници, така и за товари по линиите Наполи-Бари, Салерно-Реджо Калабрия, Палермо-Катания | НЯМА | Брой | 37 | 119 | Т2 Г. | 2026 | 119 км високоскоростна железопътна линия както за пътници, така и за товари по линиите Наполи-Бари, Салерно-Реджо Калабрия, Палермо-Катания са построени, готови за издаване на разрешение и оперативни фази. Ориентировъчната разбивка е следната: Линията Наполи-Бари 49 km; от които: Frasso — Telese 11 Telese — Vitulano 19 km Apice — Hirpinia 19 km Салерно — Реджо Калабрия 33 км от които Battipaglia-Romagnano 33 km Линията Палермо — Катания, 37 km от които: Катенунуова — Дитино 22 км Дитанио — Енна 15 км |
| M3C1—23 | Инвестиция 1.9 Междурегионални връзки | Целеви | Инвестиция 1.9 Междурегионални връзки | НЯМА | Брой | 0 | 70 | Т4 Г. | 2025 | Ускоряване на 70 км междурегионални връзки Линиите, които трябва да бъдат модернизирани, са сред следните: Милано Генуа Палермо Катания (linea storica) Battipaglia Potenza Орте Фалконара |
| M3C1—24 | Инвестиция 1.9 Междурегионални връзки | Целеви | Инвестиция 1.9 Междурегионални връзки | НЯМА | Брой | 70 | 221 | Т2 Г. | 2026 | Общо 221 км междурегионални връзки се увеличиха. Линиите, които трябва да бъдат модернизирани, са: Милано Генуа (70 км) Палермо Катания (linea storica) (84 km) Battipaglia Potenza (60 km) Орте Фалконара (7 км) |
| M3C1—9 | Инвестиция 1.2 — Високоскоростни линии на север, свързващи със сцената на Европа | Целеви | Високоскоростен железопътен транспорт както за пътници, така и за товари по линиите Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Лигурия — Алпи. | НЯМА | Брой | 0 | 165 | Т2 Г. | 2026 | 165 км високоскоростна железопътна линия както за пътници, така и за товари по линиите Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi е построен, готов за издаване на разрешение и етап на експлоатация. Пробег от 165 km се изгражда в следните сегменти: Brescia-Verona, 48 km Верона-Бивио-Винченца, 44 км Генуа възел и трети гиеви, пресичащи се на 53 км Rho-Parabiago 9 км Pavia-Milano-Rogoredo 11 km |
| M3C1—10 | Инвестиция 1.3 — Диагонални връзки | Ключов етап | Възлагане на поръчката (ите) за изграждане на връзките по линиите Орте-Фалконара и Таранто -Метапонто-Потена-Батипалия | Уведомление за възлагане на мултидисциплинарен договор за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линиите Орте-Фалконара и Таранто -Метапонто-Потена-Батипаглия | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2024 | Уведомление за възлагането на мултидисциплинарен договор за изграждане на връзките по линиите Орте-Фалконара и Таранто -Метапонто-Потена-Батипаглия. Договорът (ите) се позовава (т) на следните редове: Орте-Фалконара Таранто -Metaponto-Potenza-Battipaglia |
| M3C1—11 | Инвестиция 1.3 — Диагонални връзки | Целеви | Високоскоростен железопътен транспорт както за пътници, така и за товари по линията Орте-Фалконара и Таранто — Метапонто-Потенца-Батипалия | НЯМА | Брой | 0 | 27 | Т2 Г. | 2026 | 27 км високоскоростна железопътна линия както за пътници, така и за товари по линиите Орте-Фалконара и Таранто -Метапонто-Потенца — Батипалия е построена, готова за издаване на разрешение и фаза на експлоатация. Разбивката за 27 km е следната: Орте-Фалконара, 13 км Таранто — Метапонто — Потенца — Батипалия, 14 км |
| M3C1—12 | Инвестиция 1.4 — Въвеждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS) | Ключов етап | Възлагане на договори за Европейската система за управление на железопътния транспорт | Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за въвеждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за въвеждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS) |
| M3C1—13 | Инвестиция 1.4 — Въвеждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS) | Целеви | 1 400 км железопътни линии, оборудвани с Европейската система за управление на железопътния транспорт | НЯМА | Брой | 0 | 1 400 | Т2 Г. | 2025 | 1 400 km железопътни линии, оборудвани с Европейската система за управление на железопътния транспорт в съответствие с Европейския план за внедряване, готови за издаване на разрешение и оперативни фази. |
| M3C1—14 | Инвестиция 1.4 — Въвеждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS) | Целеви | 2 785 км железопътни линии, оборудвани с Европейската система за управление на железопътния транспорт | НЯМА | Брой | 1 400 | 2 785 | Т2 Г. | 2026 | 2 785 km железопътни линии, оборудвани с Европейската система за управление на железопътния транспорт в съответствие с Европейската система за управление на железопътния транспорт в съответствие с Европейския план за внедряване, готови за издаване на разрешение и оперативни фази. |
| M3C1—15 | Инвестиция 1.5 — Укрепване на метрополните възли и ключови национални връзки | Целеви | 700 км модернизирани участъци от линии, изградени върху метрополни възли и ключови национални връзки | НЯМА | Брой | 0 | 700 | Т4 Г. | 2024 | Най-малко 700 km модернизирани участъци от линии, изградени върху метрополни възли и ключови национални връзки, готови за етапа на издаване на разрешение и етапа на експлоатация. |
| M3C1—16 | Инвестиция 1.5 — Укрепване на метрополните възли и ключови национални връзки | Целеви | 1 280 км модернизирани участъци от линии, изградени върху метрополни възли и ключови национални връзки | НЯМА | Брой | 700 | 1 280 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 1 280 km участъци от подобрени/модернизирани линии, изградени върху метрополни възли и ключови национални връзки, готови за разрешаване и оперативни фази |
| M3C1—17 | Инвестиция 1.7 — Осъвременяване, електрификация и устойчивост на железопътния транспорт на юг | Целеви | Завършени са 150 км строителни работи, свързани с модернизирането, електрификацията и устойчивостта на железопътните линии на юг, готови за етапите на разрешаване и експлоатация. | НЯМА | Брой | 0 | 150 | Т4 Г. | 2023 | Приключване на работите за най-малко 150 км, свързани с модернизиране, електрификация и устойчивост на южните железопътни линии, готови за етапите на разрешаване и експлоатация. 150-километровата отсечка се отнася за следните линии: Регион Molise - Rome-Venafro-Campobasso-Termoli; Област Пулия - Пескара — Фоджа - Потена-Фоджа - Връзки Бриндизи - Връзки Таранто Регион Калабрия - Йонийски Сибари-Катанзаро Лидо-/Ламеция Терме Регион Базиликата - Ферандина-Матера Регион Кампания - Salerno Arechi — Aeroporto Pontecagnano Регион Сицилия - Палермо — Агридженто — Порто Емпедокле - Връзка към пристанище Аугуста - Връзка с летище Трапани Бирги Регион Sardegna - Железопътна връзка с летище Обия - Удвояване на коловозите Decimomannu-Villamassargia |
| M3C1—17bis | Инвестиция 1.7 — Осъвременяване, електрификация и устойчивост на железопътния транспорт на юг | Целеви | Завършени са 650 км строителни работи, свързани с модернизирането, електрификацията и устойчивостта на железопътните линии на юг, готови за етапите на разрешаване и експлоатация. | НЯМА | Брой | 150 | 650 | Т2 Г. | 2026 | Приключване на работите за най-малко 650 км, свързани с модернизиране, електрификация и устойчивост на южните железопътни линии, готови за етапите на разрешаване и експлоатация. Интервенциите се отнасят до следните редове: Регион Molise - Rome-Venafro-Campobasso-Termoli; Област Пулия - Пескара — Фоджа - Потена-Фоджа - Връзки Бриндизи - Връзки Таранто Регион Калабрия - Йонийски Сибари-Катанзаро Лидо- Ламеция Терме Регион Базиликата - Ферандина-Матера Регион Кампания - Salerno Arechi — Aeroporto Pontecagnano Регион Сицилия - Agrigento — Porto Empedocle - Връзка към пристанище Аугуста - Връзка с летище Трапани Бирги Регион Sardegna - Железопътна връзка с летище Олбия - Удвояване на коловозите Decimomannu-Villamassargia |
| M3C1—18 | Инвестиция 1.6 — Укрепване на регионалните линии — модернизиране на регионалните железопътни линии (управление на ИИ) | Целеви | Модернизирани регионални линии, готови за разрешаване и оперативни фази | НЯМА | Брой | 0 | 646 | Т2 Г. | 2026 | 646 км модернизирани регионални линии, готови за разрешение и оперативни фази. |
| M3C1—19 | Инвестиция 1.8 — Модернизиране на железопътните гари (управление на ИИ; на юг) | Целеви | Модернизирани и достъпни железопътни гари | НЯМА | Брой | 0 | 10 | Т4 Г. | 2024 | Десет железопътни гари са модернизирани и достъпни в съответствие с Регламент (ЕО) № 1300/2014 на Комисията и регламентите на ЕС за безопасност на железопътния транспорт |
| M3C1—20 | Инвестиция 1.8 — Модернизиране на железопътните гари (управление на ИИ; на юг) | Целеви | Модернизирани и достъпни железопътни гари | НЯМА | Брой | 10 | 38 | Т2 Г. | 2026 | 38 железопътни гари са модернизирани и достъпни в съответствие с Регламент (ЕО) № 1300/2014 на Комисията и регламентите на ЕС за безопасност на железопътния транспорт |
| M3C1—21 | Реформа 2.1 — Прилагане на неотдавнашния „Указ за опростяване „(преобразуван в Закон № 120 от 11 септември 2020 г.) чрез издаване на указ относно приемането на „Насоки за класифициране и управление на рисковете, оценка на сигурността и наблюдение на съществуващите мостове“ | Ключов етап | Влизане в сила на „Насоки за класифициране и управление на рисковете, оценка на сигурността и наблюдение на съществуващите мостове“ | Разпоредба в постановлението, посочваща влизането в сила на указа за приемане на „Насоки за класифициране и управление на рисковете, оценка на сигурността и наблюдение на съществуващите мостове“ | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | „Насоките“ определят общи стандарти и методики за цялата национална пътна мрежа за класифициране и управление на рисковете, оценка на сигурността и наблюдение на съществуващите мостове. |
| M3C1—22 | Реформа 2.2 — Прехвърляне на собствеността на мостовете и виадуктите от пътищата, класирани на по-ниско ниво, към тези от по-високо ниво | Ключов етап | Прехвърляне на собствеността върху мостовете, виадуктите и надмините от пътищата, класирани на по-ниско ниво, към тези от по-високо ниво (магистрали и главни национални пътища) | Разпоредба в съответния правен акт, отнасяща се до влизането в сила на прехвърлянето на собствеността върху мостовете, виадуктите и надмините от пътищата от по-ниско ниво към тези от по-високо ниво (магистрали и главни национални пътища) | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Прехвърлянето на собствеността върху произведенията на изкуството трябва да се извърши в срок от шест месеца от влизането в сила на Закон 120/20. Очаква се той да бъде завършен в съответствие с правилата на Codice della Strada (Законодателен декрет № 285/1992) и неговите подзаконови актове (Президентски указ 495/92), които определят разпоредби относно прехвърлянето на собствеността между субектите, притежаващи пътищата. |

## И. МИСИЯ 3 КОМПОНЕНТ 2 — Интермодалност и интегрирана логистика

Целта на този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост е италианските пристанища да станат по-ефективни и конкурентоспособни, енергийно ефективни и по-добре интегрирани в логистичната верига. Тя също така има за цел да цифровизира системата за управление на въздушното движение.

За тази цел тя включва, от една страна, важни реформи за опростяване на процесите, актуализиране на планирането на пристанищата и повишаване на конкурентоспособността на концесиите в италианските пристанища. От друга страна, някои инвестиции, насочени към осигуряване на интермодалност с общите линии на европейската комуникация, като се развиват връзките с трафика на океани и между Средиземно море, като се увеличава динамизмът и конкурентоспособността на италианската пристанищна система, също и с цел намаляване на емисиите на парникови газове. Очаква се инвестициите, свързани с този компонент, да увеличат значително обема на пътникопотока и товарите в италианските пристанища с положителен ефект върху стимулиращите икономически дейности в съответните области и върху националната икономика като цяло.

От друга страна, този компонент е свързан с цифровизацията на логистичните системи, включително летищните системи. Очаква се тези сектори да станат по-конкурентоспособни, като се използват иновативни технологични решения, за да се повиши ефективността на системата и да се намали въздействието им върху околната среда.

Този компонент е насочен към специфичната за държавата препоръка 2019 от 3 г., в която Италия се призовава да „съсредоточи свързаната с инвестициите икономическа политика върху качеството на инфраструктурата „, и специфичната за държавата препоръка 2020 от 3 г., в която се препоръчва „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху чистото и ефективно производство и използване на енергия, научните изследвания и иновациите, устойчивия обществен транспорт, управлението на отпадъците и водите, както и подсилената цифрова инфраструктура, за да се гарантира предоставянето на основни услуги“.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

### И.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1.1 — Опростяване на процедурите за процеса на стратегическо планиране

Тази мярка предвижда актуализиране на планирането на пристанищата, за да се гарантира стратегическа визия за италианската пристанищна система. Реформата урежда най-малко i) целите за развитие на органите на пристанищната система; II) определените и очертани зони, предназначени единствено за пристанищни и задни пристанищни функции, iii) инфраструктурните връзки „последна миля“ на шосейния и железопътния транспорт с пристанищата, iv) критериите, следвани при определяне на съдържанието на планирането, и v) ясно определяне на насоките, правилата и процедурите за изготвяне на регулаторните планове на пристанищата.

Реформа 1.2 — Конкурентно възлагане на концесии в италианските пристанища

Целта на тази мярка е да се определят условията, свързани с продължителността на концесията, правомощията за надзор и контрол на предоставящите органи, процедурите по подновяване, прехвърлянето на съоръженията на новия концесионер в края на концесията и определянето на минималните граници на таксите, начислявани на концесионерите.

Реформа 1.3 — Опростяване на разрешенията за процедури за разрешаване на студено гладене в италианските пристанища

Очаква се тази мярка да опрости и намали процедурата за издаване на разрешения за изграждане на централи на Националната електропреносна мрежа за захранване на разпределителните системи за доставка на електроенергия на кораби (гладене на студ).

Министерството на инфраструктурата и транспорта прави предложение за рационализиране на процеса на издаване на разрешения. По-специално се предлага проектите за студено гладене да бъдат оценявани от териториалните служби, които докладват на Министерството на икономическото развитие, които биха могли в по-кратък срок да проучат проектите и съответно да ги разрешат. Освен това, по отношение на регулаторната намеса следва да се предвиди единна процедура за издаване на разрешения за проекти, включващи напрежение над 132 kV и останалата част, за да се използват полезните взаимодействия на процеса.

Реформа 2.1: Въвеждане на обслужване на едно митническо гише („Sportello Unico Doganale“)

Целта е да се създаде специален портал за Единното бюро за контрол, който да дава възможност за оперативна съвместимост с националните бази данни и координация на контролните дейности от страна на митниците.

Инвестиция 2.1: Цифровизация на логистичната верига

Очаква се тези инвестиции да повишат конкурентоспособността на националната логистика чрез създаването на оперативно съвместима цифрова система за превоз на товари и логистика между публичните и частните субекти, която ще опрости процедурите, процесите и контрола, като се съсредоточи върху дематериализирането на документи и обмена на данни и информация.

Инвестиция 2.2: Цифровизация на управлението на въздушното движение

Тази инвестиция има за цел цифровото модернизиране на сектора, което обхваща както разработването на нови инструменти за цифровизация на аеронавигационната информация, така и въвеждането на платформи и услуги за безпилотни въздухоплавателни средства.

Проектите обхващат разработването и свързаността на безпилотната система за управление на движението (UTMS), цифровизацията на аеронавигационната информация и определянето на нов модел за техническо обслужване.

Инвестиция 2.3: Студено гладене

Тази инвестиция се състои в изграждането на мрежа за доставка на електроенергия в пристанищната зона (докове) и свързаната с нея инфраструктура за свързване към националната преносна мрежа. В съответствие с Регламента за инфраструктурата за алтернативни горива електрозахранването, разположено на брега, също позволява зареждането на електрически плавателни съдове.

### И.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M3C2—1 | Реформа 1.1 — Опростяване на процедурите за процеса на стратегическо планиране | Ключов етап | Влизане в сила на законодателни изменения, свързани с опростяването на процедурите за процеса на стратегическо планиране | Разпоредба в правния (те) акт (и), указваща (и) влизането в сила на законодателните изменения, свързани с опростяването на процедурите за процеса на стратегическо планиране | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | В преразгледаната законодателна рамка се посочва, че: Всички пристанищни органи приемат своите документи за стратегическо планиране на системата (DPSS) и своите пристанищни регулаторни планове (ПРП), като изцяло вземат предвид реформата на италианските пристанищни системи от 2016 г., одобрена със Законодателен декрет № 169 от 4 август 2016 г. DPSS урежда най-малко следните елементи: Разработването на целите на органите на пристанищната система; Определените и очертани зони, предназначени за строго пристанищни и задни пристанищни функции, — Инфраструктурните връзки „последна миля“ на шосейния и железопътния транспорт с пристанища, Критериите, следвани при определяне на съдържанието на плана, Прави недвусмислена идентификация на насоките, правилата и процедурите за изготвяне на регулаторните планове за пристанищата. |
| M3C2—2 | Реформа 1.2 — Конкурентно възлагане на концесии в италианските пристанища | Ключов етап | Влизане в сила на Регламента за пристанищните концесии | Разпоредба в регламента, указваща влизането в сила на Регламента за пристанищните концесии | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Новият регламент определя рамковите условия за възлагане на концесиите в пристанищата. Регламентът определя като минимум: — Условията, свързани с продължителността на концесията; — Правомощията за надзор и контрол на предоставящите органи; Методите на подновяване; Прехвърляне на централите на новия концесионер в края на концесията; — Лимитите на минималните такси, които трябва да бъдат заплащани от лицензополучателите. |
| M3C2—3 | Реформа 2.1 — Прилагане на обслужване на едно митническо гише („Sportello Unico Doganale“) | Ключов етап | Влизане в сила на Наредбата за единната митническа система Бюро (Sportello Unico Doganale) | Разпоредба в постановлението, указваща влизането в сила на Наредбата за единното митническо бюро (Sportello Unico Doganale) | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | В постановлението се определят методите и спецификациите на Единното митническо бюро в съответствие с Регламент (ЕС) № 1239/2019 за прилагането на единната европейска платформа за морско информационно обслужване и с Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. относно електронната информация за товарни превози (eFTI). |
| M3C2—4 | Реформа 1.3 — Опростяване на процедурите за издаване на разрешения за инсталации за студено гладене | Ключов етап | Влизане в сила на опростяването на разрешителните процедури за инсталации за студено гладене | Правна разпоредба, указваща влизането в сила на опростяването на разрешителните процедури за инсталации за студено гладене | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Рационализиране на процеса на издаване на разрешения, за да се намали времето за издаване на разрешения до максимум 12 месеца за изграждането на енергийна транспортна инфраструктура, насочена към снабдяване с електроенергия от сушата на корабите по време на етапа на акостиране (в случай на интервенции, които не подлежат на екологична оценка) |
| M3C2—5 | Инвестиция 2.1 — Цифровизация на логистичната верига | Целеви | Цифровизация на логистичната верига | НЯМА | Проценти | 0 | 70 | Т2 Г. | 2024 | Най-малко 70 % от органите на пристанищната система трябва да бъдат оборудвани със стандартни услуги за PCS (общностна пристанищна система), които са оперативно съвместими с участващите публични администрации и са съвместими с Регламент (ЕС) № 1056/2020 и с новата национална цифрова логистична платформа (PLN). |
| M3C2—6 | Инвестиция 2.2: Цифровизация на управлението на въздушното движение | Целеви | Цифровизация на управлението на въздушното движение: въвеждане в експлоатация на нови инструменти | Сертифициране на TOC, Digitalised Aeronnavigation Information и UTMS | НЯМА | НЯМА | 3 | Т1 Г. | 2026 | Въвеждане в експлоатация на следните 3 проекта: а) Технически оперативен център (TOC) и най-малко две системи за управление на въздушното движение б) Дигитализирана аеронавигационна информация безпилотна система за управление на движението и свързаност (UTMS). |
| M3C2—7 | Инвестиция 2.3: Студено гладене | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки | Уведомление за възлагане на всички обществени поръчки за изграждане на най-малко 15 инсталации за студено гладене | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т3 Г. | 2024 | Публикуване на поканата за участие в търг и възлагане на всички договори за изграждане на най-малко 15 инсталации за студено гладене, осигуряващи електроенергия в поне 10 пристанища. |
| M3C2—12 | Инвестиция 9: Студено гладене | Целеви | Въвеждане в експлоатация на инфраструктури за студено гладене. |  | Брой | 0 | 15 | Т1 Г. | 2026 | Въвеждане в експлоатация на най-малко 15 инфраструктури за студено гладене, осигуряващи електрическа енергия в поне 10 пристанища. |

### И.3. 	Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 1.1: Зелени пристанища: интервенции в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност в пристанищата

Основната цел на тази мярка е да се постигне намаляване на емисиите на CO2 и подобряване на качеството на въздуха в пристанищните градове чрез интервенции, насочени към енергийна ефективност и насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в пристанищата. Целта е да се допринесе за намаляването на общите годишни емисии на CO2 в съответната пристанищна зона. Проектите трябва да бъдат избрани измежду тези, които отделните органи на пристанищната система са посочили в своите документи за екологично енергийно планиране на пристанищните системи (DEASP). Очаква се също така програмата „Зелени пристанища“ да постигне значително намаляване на други горивни замърсители, които са основната причина за влошаване на качеството на въздуха в пристанищните градове. Тази инвестиция включва закупуването на превозни средства и обслужващи плавателни съдове с нулеви емисии или преобразуването на превозни средства и сервизни лодки, работещи с изкопаеми горива, в такива с нулеви емисии.

Реформа 2.2: Създаване на национална цифрова логистична платформа с цел въвеждане на цифровизацията на услугите за превоз на товари и/или пътници

Целта на реформата е общностните пристанищни системи на отделните пристанищни органи да станат оперативно съвместими с националната цифрова логистична платформа.

### И.4. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M3C2—8 | Инвестиция 1.1: Зелени пристанища: интервенции в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност в пристанищата | Целеви | Зелени пристанища: възлагане на строителни работи | НЯМА | Брой | 0 | 7 | Т4 Г. | 2022 | Възлагане на работите на поне седем органа на пристанищната система. Процедурата за подбор за възлагане на строителни работи включва следното: а) критерии за допустимост, които гарантират, че строителните работи отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. ангажимент, че приносът на инвестицията в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 трябва да представлява най-малко 79 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от МВУ. ангажимент за докладване относно изпълнението на мярката в средата на жизнения цикъл на схемата и края на схемата. |
| M3C2—9 | Инвестиция 1.1: Зелени пристанища: интервенции в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност в пристанищата | Целеви | Зелени пристанища: приключване на строителните работи | Приключване на строителните работи | Брой | 0 | 75 | Т2 Г. | 2026 | Приключване на най-малко 75 проекта за пристанищните органи. Най-малко 79 % от общите инвестиционни разходи, направени по МВУ, се използват за дейности в подкрепа на целта в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241. |
| M3C2—10 | Реформа 2.2: Създаване на национална цифрова логистична платформа с цел въвеждане на цифровизацията на услугите за превоз на товари и/или пътници | Ключов етап | Национална платформа за цифрова логистика | Разпоредба в правния акт, указваща влизането в сила на правния акт | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2024 | Влизане в сила на правен акт, с който се гарантира оперативната съвместимост на общностните пристанищни системи с Националната цифрова логистична платформа. Освен това в правния акт се предвижда, че органите на пристанищната система са оборудвани със стандартни услуги за PCS (общностна пристанищна система), които са оперативно съвместими със съответните публични администрации и са съвместими с Регламент (ЕС) № 1056/2020 и с националната цифрова логистична платформа. |

## МИСИЯ 4, КОМПОНЕНТ 1: Засилване на предоставянето на образователни услуги: от детски градини до университети

Този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост включва четири области на намеса: подобряване на качеството и количествено разширяване на услугите в областта на образованието и обучението — от детските градини до университетите; II) реформа на учителската професия, особено по отношение на процесите на набиране и обучение, с цел повишаване на уменията на преподавателите и преодоляване на териториалните несъответствия; III) повишаване на квалификацията и модернизиране на инфраструктурата с цел подобряване на цифровите технологии, науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и преподаването на многоезичие, като същевременно се подобряват сигурността на училищните сгради и енергийната ефективност; IV) Реформа на групите степени, която дава възможност за програми за придобиване на степени и докторантура с цел насърчаване на приложните научни изследвания и увеличаване на броя на стипендиите за докторантура.

Мерките по този компонент са насочени към преодоляване на слабостите на италианската система за образование, обучение и научни изследвания с цел подобряване на резултатите от образованието и пригодността за заетост на италианските студенти.

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Италия през 2020 г. и 2019 г., относно необходимостта от „подкрепа за участието на жените на пазара на труда чрез всеобхватна стратегия, включително чрез достъп до качествени грижи за децата „(специфични за държавата препоръки 2 и 2019), „подобряване на образователните резултати, включително чрез подходящи и целенасочени инвестиции, и насърчаване на повишаването на квалификацията, включително чрез укрепване на цифровите умения„(специфични за държавата препоръки 2 и 2019), „насърчаване на научните изследвания и иновациите „(специфични за държавата препоръки 3 и 2019), „укрепване на дистанционното обучение и уменията, включително цифровите умения“ (специфични за държавата препоръки 2 и 2020).

### Й.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция 1.1: План за детски градини и предучилищни заведения и услуги за образование и грижи в ранна детска възраст

Инвестиционният план за възрастовата група 0—6 години е насочен към увеличаване на предлагането на детски заведения чрез изграждане, обновяване и гарантиране на безопасността на детските ясли и предучилищните заведения, за да се осигури увеличаване на предлагането на образование и на наличните слотове за възрастовата група 0—6 години и по този начин да се подобри качеството на преподаването. Очаква се мярката да насърчи участието на жените на пазара на труда и да подпомогне лицата, полагащи грижи, при съвместяването на семейния и професионалния живот.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В заданието се изисква освен това да се избират само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 1.2: План за продължаване на работата на пълно работно време

Целта на мярката е да се финансира удължаването на училищното време, за да се увеличи предлагането на образование от училищата и те да станат отворени за територията извън учебните часове. Мярката предвижда изграждането или обновяването на помещения за столови за най-малко 1 000 постройки, за да се даде възможност за удължаване на училищното време. Удължените учебни часове се очаква да окажат положително въздействие върху борбата с преждевременното напускане на училище.

Инвестиция 1.3: План за подобряване на училищната спортна инфраструктура

Мярката има за цел укрепване на спортната инфраструктура и насърчаване на спортните дейности. Очаква се засилването на спортната дейност да се бори с преждевременното напускане на училище, да засили социалното приобщаване и да укрепи личните способности.

Инвестицията следва да модернизира спортните съоръжения и зали, прикрепени към училищата, за да се гарантира увеличаване на предлагането на образование и да се насърчи увеличаването на училищното време. С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В заданието се изисква освен това да се избират само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 1.4: Извънредна намеса, насочена към намаляване на териториалните различия в първия и втория цикъл на средното образование и към справяне с преждевременното напускане на училище

Мярката има за цел да гарантира на студентите адекватни основни умения, включително чрез разработването на единен национален портал за онлайн обучение. Особено внимание се обръща на училищата, които са изпитали по-големи трудности по отношение на изпълнението чрез адаптиране на интервенциите към нуждите на учениците — когато училищният мениджър се намесва с външни наставници, както и, в най-критичните случаи, наличието на поне един допълнителен екип за всеки предмет (италиански, математически и английски) и в продължение на най-малко две години. Инвестицията насърчава изпълнението на дейности по наставничество за най-малко 820 000 млади хора, изложени на риск от преждевременно напускане на училище, и за млади хора, които вече са напуснали училище. В него се предвижда използването на онлайн платформа за дейности по наставничество и обучение.

Очаква се интервенцията да насърчи равенството между половете и да допринесе за преодоляване на неравенствата, включително териториалните различия, по отношение на достъпа до образование.

Реформа 1.1: Реформа на техническите и професионалните институти

Реформата има за цел да приведе учебните програми на техническите и професионалните институти в съответствие с компетентностите, необходими на италианската производствена система, включително на местно равнище. По-специално реформата ще приведе техническото и професионалното образование в съответствие с „Промишленост 4.0“ и възприемането на цифровите иновации.

Реформа 1.2: Реформа на висшето професионално обучение (ИТС)

Реформата има за цел да укрепи системата за висше професионално обучение чрез опростяване на управлението на ИТС, за да се увеличи броят на институтите и записванията с оглед на местната територия.

Очаква се реформата да преодолее несъответствието между търсенето и предлагането на работна ръка.

Инвестиция 1.5: Развитие на системата за висше професионално обучение (ИТС)

Мярката допълва реформа 1.2 — Реформа на висшето професионално обучение — за засилване на предлагането на образование от институтите за професионално обучение (ИТС). Тя допринася за увеличаване на предлагането на образование от страна на институтите за професионално обучение и за увеличаване на участието на предприятията в образователните процеси с цел по-добра връзка с мрежата от предприемачи. Очаква се също така мярката да намали младежката безработица чрез преодоляване на несъответствията между търсенето и предлагането на умения.

С инвестицията се увеличава броят на студентите, записани в курсове по ИТС, и се укрепват лабораторните структури (въвеждане на иновативни технологии 4.0), като същевременно се инвестира в уменията на учителите. Предвижда се активирането на национална цифрова платформа, която позволява на студентите да се запознаят с предложенията за работа за тези, които получават професионална квалификация.

Реформа 1.3: Реорганизация на училищната система

Целта на реформата е двойна:

- Коригиране на броя на учениците в клас.

Броят на преподавателите се определя на същото равнище, както през учебната 2020/2021 година, с оглед на намаляването на населението и за да се намали броят на учениците в клас и постепенно да се подобри съотношението между броя на учениците и броя на учителите на общи позиции. Изпълнението на интервенцията не увеличава броя на наличните сгради. Инициативата отделя персонализирано внимание на отделните ученици, особено на най-уязвимите и със сигурност учениците с увреждания.  Подобряването на съотношението ученик/учител се очаква да бъде от полза за качеството на преподаването и наличието на ресурси за училищните сгради.

- Преразглеждане на правилата относно размера на училищните сгради.

Регионалният училищен състав се приема като „ефективен параметър“ за определяне на образователните институции с генерален директор и глава, а не с населението на отделното училище, както е предвидено в действащото законодателство.

Реформа 1.4: Реформа на системата за ориентиране

Реформата има за цел да въведе модули за ориентиране (най-малко 30 часа годишно) за четвъртия и петия клас на гимназиалния етап на средното образование. Основната цел е да се помогне на учениците да направят информиран избор между продължаване на образованието или по-нататъшно професионално обучение (ИТС) преди интегрирането им на пазара на труда. Реформата предвижда също така създаването на платформа за цифрова ориентация, свързана с предлагането на висше образование от университетите и институтите за професионално обучение (ИТС).

Инвестиция 1.6: Активна ориентация в прехода между училището и университета

Мярката има за цел да улесни и насърчи прехода от гимназиален етап на средното образование към университета и да намали броя на преждевременно напусналите училище, като по този начин спомогне за увеличаване на броя на завършилите висше образование. Очаква се инвестициите да повишат показателите за успех (посещаване на училище, подобряване на равнището на обучение, брой на учениците, приети за следващата академична година и др.) и да намалят неравнопоставеността между половете както по отношение на заетостта, така и по отношение на участието във висшето образование във всички области.

Тази инициатива предвижда предоставянето на курсове за всички ученици в гимназиалния етап на средното образование, за да им се помогне при избора на висше образование, като се улесни по-доброто съответствие между подготовката и професионалното обучение и се помогне на учениците да се ориентират към прехода между училището и университета. Лекциите се провеждат от преподаватели във висшето образование и се предоставят на ученици в гимназиалния етап на средното образование. Устойчивостта се постига чрез разширяване на обучението на преподаватели от средните училища, така че след тази тригодишна програма да е налице ориентация за вътрешния персонал на гимназиите.

Инвестиция 1.7: Стипендии за достъп до университет

Целта на мярката е да се гарантира равен достъп до образование, като се улесни достъпът до висше образование за студенти, изпитващи социално-икономически затруднения и със сравнително високи алтернативни разходи за висше образование, в сравнение с ранен преход на пазара на труда. По-специално това ще бъде постигнато чрез увеличаване на броя на стипендиите, предоставени на студенти в рамките на подкрепата по линия на МВУ.

Тази мярка се допълва от React-EU, която се очаква да финансира 13 000 стипендии за достъп до университети за 2023 г. в южните региони.

Реформа 1.5: Реформи на групите университетски степени

Реформата предвижда актуализиране на учебните програми на университетите, като се намаляват съществуващите строги граници, които сериозно ограничават възможността за създаване на междудисциплинарни пътища. Очаква се също така реформата да разшири възможността за прилагане на програми за професионално обучение чрез въвеждане на иновативни класове за професионална квалификация, ориентирани към намиране на работа.

Реформа 1.6: Създаване на условия за реформа на университетските степени

Реформата предвижда опростяване на процедурата за достъп до професии, за които се изисква записване по професионални поръчки чрез специален професионален изпит. Мярката допринася за хармонизирането на крайния национален изпит за всяка степен със съответния изпит за професионална поръчка, като по този начин се осигуряват общи и ясни правила и заместване.

Реформа 2.1: Набиране на учители

Реформата има за цел да създаде нов модел за набиране на учители, свързан с преосмисляне на първоначалното им обучение и през цялата им кариера. Тази мярка има за стратегическа цел да доведе до значително подобряване на качеството на италианската образователна система. По-специално, реформата ще опрости настоящите процедури в областта на публичната конкуренция. Мерките въвеждат по-високи изисквания за достъп до преподавателските професии, по-ефективна рамка за мобилност на преподавателите, ограничаваща прекомерната мобилност, и ясна връзка между кариерното развитие и оценката на постиженията и непрекъснатото професионално развитие.

Реформа 2.2: Висше училище и задължително обучение за училищни ръководители, учители, административен и технически персонал

Реформата има за цел изграждането на система за качествено обучение на училищния персонал за непрекъснато професионално и професионално развитие. В него се предвижда създаването на квалифициран орган, който да отговаря за публикуването на насоки в съответствие с европейските стандарти и за подбора и координирането на инициативи за обучение, като евентуално ги свързва с кариерното развитие, както е предвидено в реформата на набирането на персонал — Реформа 2.1: Набиране на учители, включено в плана.

Инвестиция 2.1: Интегрирано цифрово преподаване и обучение относно цифровата трансформация за училищния персонал

Мярката има за цел създаването на постоянна система за развитие на цифровата дидактика, както и на цифрови и преподавателски умения на училищния персонал.  Интервенцията предвижда:

- създаване на система за непрекъснато обучение на учителите и училищния персонал за цифровия преход;

- Приемането на национална референтна рамка за интегрирано цифрово преподаване, за да се насърчи приемането на учебни програми за компетентности в областта на цифровите технологии във всички училища.

Линията на действие предвижда обучение на около 650 000 учители и училищен персонал, създаване на приблизително 20 000 курса на обучение през петгодишния период и създаване на местни центрове за обучение. Всички над 8 000 образователни институции в Италия участват в проектите за обучение.

Инвестиция 3.1: Нови умения и нови езици

Интервенцията има за цел да интегрира във всички равнища учебните програми, методологиите и съдържанието, предназначени за укрепване на уменията в областта на НТИМ, цифровите технологии и иновациите. Мярката е съсредоточена върху студентите жени и предвижда пълен интердисциплинарен подход. Интервенцията има за цел да гарантира равни възможности и равенство между половете по отношение на методологичния подход и дейностите, насочени към НТИМ.

Очаква се мярката да укрепи многоезиковите умения на студентите и преподавателите чрез разширяване на програмите за консултации и информация относно „Еразъм + „с подкрепата на Националния институт за документация, иновации и образователни изследвания по програма „Еразъм +“ (INDIRE) и неговата мрежа от посланици.

Разработва се и цифрова система за наблюдение на езиковите умения на национално равнище с подкрепата на съответните сертифициращи органи.

Инвестиция 3.2: Училище 4.0: иновативни училища, окабеляване, нови класни стаи и семинари

Целта на мярката е училищната инфраструктура да се актуализира в адаптивна, гъвкава и цифрова учебна среда с помощта на технологично напреднали семинари и процес на учене в процеса на работа. Тази мярка ще ускори цифровия преход на италианската училищна система с четири инициативи:

- Преобразуване на около 100 000 традиционни класа в свързана учебна среда с въвеждането на свързани образователни устройства

- Създаване на семинари за цифровите професии във втория цикъл

- Цифровизация на училищните администрации

- Вътрешно окабеляване на приблизително 40 000 училищни сгради и свързани с тях устройства

Инвестиция 3.3: Сигурност на училищните сгради и план за структурно възстановяване

Основната цел на мярката е да допринесе за възстановяването на климата чрез повишаване на безопасността на училищните сгради и потреблението на енергия. По-специално мярката допринася за подобряване на енергийните класове и води до намаляване на потреблението и емисиите на CO2, както и за повишаване на структурната безопасност на сградите. Особено внимание се обръща на най-необлагодетелстваните райони с цел преодоляване и премахване на икономическите и социалните неравновесия. Инвестицията не включва възлагането на обществени поръчки за котли на природен газ.

Инвестиция 3.4: Преподаване и задълбочени университетски умения

Мярката има за цел да квалифицира и въвежда иновации в университетските програми (включително докторантски програми) чрез три стратегически цели: цифровизация; „култура на иновации“; интернационализация.

В детайли се прилагат следните подмерки:

- До 500 докторанти трябва да бъдат записани за 3 години (100 + 200 + 200) в програми, посветени на цифровия и екологичния преход

- Създаване на три центъра за цифрово образование (DEH) за подобряване на капацитета на системата за висше образование да предлага цифрово образование на студенти и университетски работници;

- Укрепване на висшите училища

- Изпълнение на десет транснационални образователни инициативи — TNE — в сътрудничество с Министерството на външните работи и международното сътрудничество

- Дейности за интернационализация на художествените и музикалните висши учебни заведения (AFAM) чрез подпомагане на 15 проекта за интернационализация на институциите на AFAM с цел популяризиране на тяхната роля в чужбина в опазването и популяризирането на италианската култура

Реформа 4.1: Докторска степен „Програми за реформа“

Целта на реформата е да се актуализира регламентът относно програмите за докторска степен, да се опростят процедурите за участие на предприятия, изследователски центрове в програми за докторска степен и да се засилят приложните изследвания. Предложената реформа включва всички инвестиции, свързани с програмите за докторска степен в целевата област „Образование и научни изследвания“.

Инвестиция 4.1: Разширяване на броя и възможностите за професионално развитие на докторантите (ориентирани към научни изследвания, публична администрация и културно наследство)

Мярката има за цел да увеличи наличния човешки капитал, предназначен за ориентирани към научни изследвания дейности, публична администрация и културно наследство. Инвестицията предвижда създаването на 1 200 допълнителни общи стипендиантски програми за докторантура, отпускани годишно (за период от три години), 1 допълнителни стипендиантски програми за докторанти по публична администрация се отпускат годишно (за период от три години), а най-малко 200 нови стипендиантски програми за докторанти в областта на културното наследство се отпускат годишно (над три години).

### Й.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M4C1—1 | Реформа 1.5: Реформа на групите университетски дипломи; Реформа 1.6: Създаване на условия за реформа на университетските степени; Реформа 4.1: Докторска степен „Програми за реформа“ | Ключов етап | Влизане в сила на реформите на системата на висшето образование с цел подобряване на образователните резултати (първично законодателство) относно: а) даване на възможност за получаване на университетски степени; групи за придобиване на университетска степен; реформа на докторските програми | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на реформите | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Реформите включват най-малко следните ключови елементи: инициативи за реформиране на групите за придобиване на университетски степени, като се въведе по-висока степен на гъвкавост, за да се отговори на нарастващото търсене на умения на пазара на труда; инициативи за реформиране на университетските степени, даващи възможност за придобиване на университетски степени, за опростяване и ускоряване на достъпа до професии; инициативи за реформиране на програмите за професионално обучение с цел по-добро включване на фирмите и насърчаване на приложните научни изследвания; Мерки за реформиране на системата за висше професионално обучение, включително укрепване на връзките и възможните преходи с професионалните степени (lauree professionalizzanti), за да се отговори на търсенето на технически умения на пазара на труда |
| M4C1—2 | Инвестиция 1.7: Стипендии за достъп до университет | Ключов етап | Влизане в сила на министерски укази за реформа на стипендиите с цел подобряване на достъпа до висше образование | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на реформата | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Министерските постановления, приети от Министерството на университетите и научните изследвания относно реформата на стипендиите, подобряват достъпа до висше образование за талантливи студенти, изпитващи социално-икономически затруднения, увеличават размера на стипендиите и броя на бенефициерите до 31 декември 2024 г. Тези студенти са идентифицирани въз основа на ISEE — Indicatore della Situazione Economica Equivalente. |
| M4C1—3 | Реформа 2.1: Набиране на учители | Ключов етап | Влизане в сила на реформата на учителската професия. | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на реформата | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Преразгледаната правна рамка привлича, наема и мотивира качествени учители, по-специално чрез: и) подобряване на системата за набиране на персонал въвеждане на по-висока квалификация в преподаването с цел достъп до професията в средното училище; ограничаване на прекомерната мобилност на преподавателите (в интерес на приемствеността в преподаването); IV) определяне на кариерно развитие, ясно свързано с оценката на изпълнението и непрекъснатото професионално развитие. |
| M4C1—4 | Инвестиция 3.2: Училище 4.0: иновативни училища, окабеляване, нови класни стаи и семинари | Ключов етап | Приет е план „Училище 4.0“ за насърчаване на цифровия преход на италианската училищна система | Министерство на образованието — Постановление за приемане на плана „Училище 4.0“ | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Планът „Училище 4.0“, приет от Министерството на образованието за насърчаване на цифровия преход на италианската училищна система, включва: а) преобразуване на 100 000 класни стаи в иновативна учебна среда създаване на лаборатории за новите цифрови професии във всички гимназии. Действие а) преобразува училищните пространства, предназначени за традиционни класни стаи, в иновативна, адаптивна и гъвкава учебна среда, свързана, интегрирана заедно с цифрови, физически и виртуални технологии. Инвестициите в училищни съоръжения ще донесат най-иновативните технологии за преподаване (устройства за кодиране и роботика, устройства за виртуална реалност, усъвършенствани цифрови устройства за приобщаващо образование и т.н. в поне 100 000 класни стаи от начални и средни училища, използвани за уроци). Действие б) създава поне една лаборатория за цифрови професии във всяко средно училище, лаборатория, тясно свързана с дружества и иновативни стартиращи предприятия за създаване на нови работни места в сектора на новите цифрови професии (като изкуствен интелект, роботика, големи информационни масиви и киберсигурност, синя и зелена икономика). Най-малко 40 % от училищата бенефициери трябва да са разположени в южната част на Италия. |
| M4C1—5 | Реформа 1.3: Реорганизация на училищната система; Реформа 1.2: Реформа на системата за висше професионално обучение (ИТС); Реформа 1.1: Реформа на техническите и професионалните институти; Реформа 1.4: Реформа на системата за ориентиране | Основни етапи | Влизане в сила на реформите в системата на основното и средното образование с цел подобряване на образователните резултати | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на реформите | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Реформите напървичното законодателство в системата на началното и средното образование с цел подобряване на образователните резултати (чрез първичното законодателство) включват най-малко следните ключови елементи: I) Инициативи за реформа на организацията на образователната система с цел адаптиране към демографските промени (като брой училища и съотношение ученици/учители) II) инициативи за реформа на системата за ориентиране с цел свеждане до минимум на процента на преждевременно напусналите системата на висшето образование; инициативи за укрепване на средното професионално образование (Istituti tecnico-professionali), включително приемането на новата учебна програма и насочването им към иновационните резултати от Националния план за промишленост 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); инициативи за обучение на училищни ръководители, учители и административен/технически персонал и създаване на висше училище за обучение с цел подобряване на качеството на преподаване; инициативи за интегриране на дейности, методологии и съдържание, насочени към разработване и укрепване на учебните програми в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), цифровите и иновационните умения във всички образователни цикли — от детската градина до гимназиалния етап на средното образование, с цел да се насърчи записването в учебните програми за висше образование в областта на НТИМ, особено за жените. За да се постигне задоволително изпълнение на ключовия етап, законодателството трябва да включва задължителни срокове за издаване на вторичното законодателство, насоки и всички необходими регулаторни разпоредби (мониторинг от базата данни на Министерството на образованието), за да се гарантира гладко прилагане. |
| M4C1—6 | Реформа 2.2: Висше училище и продължаващо обучение за училищни ръководители, учители, административен и технически персонал | Ключов етап | Влизане в сила на законодателство, насочено към изграждане на система за качествено обучение за училищата. | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателството. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Законодателството включва разпоредби, насочени към изграждането на система за качествено обучение на училищния персонал в съответствие с непрекъснатото професионално и кариерно развитие, създаването на квалифициран орган, който да отговаря за насоките за обучение на училищния персонал, подбора и координирането на инициативи за обучение и ги свързва с кариерното развитие, както е предвидено в реформата на набирането на персонал. Прилагането на система за първоначално и продължаващо обучение следва да позволи да се преодолее настоящата разпокъсаност на пътищата за обучение, която понастоящем не разполага с единна национална стратегия. |
| M4C1—7 | Инвестиция 1.4: Извънредна намеса, насочена към намаляване на териториалните различия в първия и втория цикъл на средното образование и към справяне с преждевременното напускане на училище | Целеви | Студенти или млади хора, които са участвали в дейности по наставничество или курсове за обучение | Предоставят се наставнически дейности | Брой | 0 | 820 000 | Т3 Г. | 2025 | Осъществяване на дейности по наставничество за най-малко 820 000 млади хора, изложени на риск от преждевременно напускане на училище, и за млади хора, които вече са отпаднали. |
| M4C1—8 | Инвестиция 1.3: План за подобряване на училищната спортна инфраструктура | Ключов етап | Възлагане на договори за интервенции за изграждане и обновяване на спортни съоръжения и спортни зали, предвидени в постановлението на Министерството на образованието | Уведомяване от страна на местните органи бенефициери за финансирането на възлагането на всички обществени поръчки за допустимите интервенции | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2024 | Възлагане на договори за интервенции за изграждане и обновяване на спортни съоръжения и спортни зали при условията, определени с наредба на Министерството на образованието, и след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка. Възлагането трябва да бъде в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Инвестиционният план изгражда и обновява спортни съоръжения и спортни зали, прикрепени към училищата, за да се гарантира увеличаване на предлаганото образование и укрепване на училищните съоръжения, което ще насърчи увеличаването на училищното време. Очаква се инициативата да насърчи интеграцията на училището с околните райони и да подобри практикуването на спортни и двигателни дейности. |
| M4C1—9 | Инвестиция 1.1: План за детски градини и предучилищни заведения и услуги за образование и грижи в ранна детска възраст | Ключов етап | Възлагане на договори за строителство, обновяване и гарантиране на безопасността на детските ясли, предучилищните заведения и услугите за образование и грижи в ранна детска възраст | Уведомяване от страна на местните органи бенефициери за финансирането на възлагането на обществени поръчки за първия набор от допустими интервенции | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2023 | Възлагане на договори и териториално разпределение за детски градини, предучилищни заведения, услуги за образование и грижи в ранна детска възраст. Възлагането се извършва в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M4C1—10 | Реформа 2.1: Набиране на учители; Реформа 1.3: Реорганизация на училищната система; Реформа 1.2: Реформа на системата за висше професионално обучение (ИТС); Реформа 1.4: Реформа на системата за ориентиране; Реформа 1.5: Реформа на групите университетски дипломи; Реформа 1.6: Създаване на условия за реформа на университетските степени | Ключов етап | Влизане в сила на регламенти за ефективно изпълнение и прилагане на всички мерки, свързани с реформите в началното, средното и висшето образование, когато е необходимо | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на регламентите. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2023 | Вторичното законодателство включва всички необходими разпоредби за ефективното изпълнение и прилагане на всички мерки, свързани с реформите в началното, средното и висшето образование: Реформите на системата на висшето образование с цел подобряване на образователните резултати (първично законодателство) относно: а) даване на възможност за получаване на университетски степени; групи за придобиване на университетска степен; в) реформа на докторските програми; Министерски укази за реформа на стипендиите с цел подобряване на достъпа до висше образование; — Реформата на учителската професия; Реформите на системата на основното и средното образование с цел подобряване на образователните резултати; — Законодателството има за цел изграждането на система за качествено обучение за училищата. |
| M4C1—10 bis | Реформа 1.1: Реформа на техническите и професионалните институти | Ключов етап | Влизане в сила на вторичното законодателство. | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на вторичното законодателство. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Влезе в сила вторичното законодателство относно реформата на техническите и професионалните институти. |
| M4C1—11 | Инвестиция 1.7: Стипендии за достъп до университет | Целеви | Присъдена университетска стипендия | НЯМА | Брой | 0 | 55 000 | Т4 Г. | 2023 | Най-малко 55 000 студенти получават стипендии, финансирани изключително със средства по Механизма за възстановяване и устойчивост |
| M4C1—12 | Инвестиция 4.1: Разширяване на броя и възможностите за професионално развитие на докторантите (ориентирани към научни изследвания, публична администрация и културно наследство) | Целеви | Стипендиантски програми за докторантура, отпускани годишно (над три години) | НЯМА | Брой | 9 000 | 16 200 | Т4 Г. | 2024 | Най-малко 1 200 допълнителни стипендиантски програми за докторантура годишно за период от три години); годишно се отпускат най-малко 1 000 допълнителни стипендиантски програми за докторантура по публична администрация (за период от три години); годишно (над три години) се отпускат най-малко 200 нови стипендиантски програми за докторантура в областта на културното наследство. Базовото равнище беше определено като настоящия (закръглен) брой докторанти, които започват своята програма всяка година в Италия: докторскатастепен се проектира така, че да включва в по-голяма степен фирмите и да стимулира приложните изследвания; докторска степен по публична администрация се придържа към регулаторната рамка, която ще се прилага в сътрудничество с Министерството на публичната администрация. Докторска степен по публична администрация може да се предлага в различни класове докторантури, определени от CUN, Consiglio Universitario Nazionale (напр. Право, икономика и статистика, политически и социални науки), доколкото целта е да се даде допълнителна квалификация на кандидата за принос към развитието на подобрени правителствени системи. докторантите в областта на културното наследство се придържат към рамка, която ще бъде определена в тясно сътрудничество с Министерството на културата (като например антики, филология, литературни науки, художествена история и история, философия, педагогика и психология, както са определени от CUN, Consiglio Universitario Nazionale). |
| M4C1—13 | Инвестиция 2.1: Интегрирано цифрово преподаване и обучение относно цифровата трансформация за училищния персонал; | Целеви | Обучение на училищни ръководители, учители и административен персонал | НЯМА | Брой | 0 | 650 000 | Т4 Г. | 2025 | Обучени са най-малко 650 000 училищни ръководители, учители и административен персонал Интегрирано цифрово образование и обучение на училищния персонал в цифровия преход (650 000 учители, ръководители и административен персонал, като цяло обучени). |
| M4C1—14 | Реформа 2.1: Набиране на учители | Целеви | Учители, назначени чрез реформираната система за набиране на персонал | НЯМА | Брой | 0 | 20 000 | Т4 Г. | 2024 | Най-малко 20 000 учители, назначени чрез реформираната система за набиране на персонал |
| M4C1—14 bis | Реформа 2.1: Набиране на учители | Целеви | Учители, назначени чрез реформираната система за набиране на персонал | НЯМА | Брой | 0 | 20 000 | Т3 Г. | 2025 | Най-малко 20 000 учители, назначени чрез реформираната система за набиране на персонал |
| M4C1—15 ter | Реформа 2.1: Набиране на учители | Целеви | Кандидатите, успешно издържали публичния конкурс, за да станат учители след реформираната система за набиране на персонал. | НЯМА | Брой | 0 | 30 000 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 30 000 кандидати са издържали успешно публичния конкурс, за да станат учители след реформираната система за набиране на персонал. Всички успешно издържали конкурса кандидати трябва да са завършили 60 ECTS от процеса на начална квалификация, преди да участват в публичния конкурс. |
| M4C1—15 | Инвестиция 1.7: Стипендии за достъп до университет | Целеви | Отпуснати стипендии за достъп до университет | НЯМА | Брой | 0 | 55 000 | Т4 Г. | 2024 | Най-малко 55 000 студенти получават стипендии, финансирани изключително със средства по Механизма за възстановяване и устойчивост |
| M4C1—15 bis | Инвестиция 1.7: Стипендии за достъп до университет | Целеви | Отпуснати стипендии за достъп до университет | НЯМА | Брой | 0 | 55 000 | Т4 Г. | 2025 | Най-малко 55 000 студенти получават стипендии, финансирани изключително със средства по Механизма за възстановяване и устойчивост |
| M4C1—16 | Инвестиция 3.1: Нови умения и нови езици | Целеви | Училища, които са активирали проекти за насоки в областта на НТИМ през 2024/25 г. | НЯМА | Брой | 0 | 8 000 | Т2 Г. | 2025 | Най-малко 8 000 училища, които са активирали проекти за ориентиране в областта на НТИМ. Проектите са насочени към разработването и цифровизацията на националната цифрова платформа НТИМ, насочена към пълното изпълнение на програмата, мониторинга и разпространението на информация и данни (разбити по пол), като се започне от предучилищните и началните училища, до първото и второто средно училище, до техническите и професионалните институти и университети. |
| M4C1—17 | Инвестиция 3.1: Нови умения и нови езици | Целеви | Годишни езикови и методологични курсове, които се предоставят на учителите | НЯМА | Брой | 0 | 1 000 | Т2 Г. | 2025 | Най-малко 1 000 езикови и методологични курса годишно се предоставят на всички учители |
| M4C1—18 | Инвестиция 1.1: План за детски градини и предучилищни заведения и услуги за образование и грижи в ранна детска възраст | Целеви | Нови места, активирани за образователни услуги и грижи в ранна детска възраст (на възраст от нула до шест години) | НЯМА | Брой | 0 | 150 480 | Т2 Г. | 2026 | Създадени са поне 150 480 нови места за образователни услуги и грижи в ранна детска възраст (от нула до шест години). С плана за изграждане и преустройство на детските градини целта е да се увеличат наличните места, като се увеличи броят на образователните услуги на възраст между нула и шест години. |
| M4C1—19 | Инвестиция 3.2: Училище 4.0: иновативни училища, окабеляване, нови класни стаи и семинари | Целеви | Часовете се трансформират в иновативна учебна среда благодарение на Училище 4.0 | НЯМА | Брой | 0 | 100 000 | Т4 Г. | 2025 | Брой класни стаи, преобразувани в иновативна учебна среда в плана „Училище 4.0“. Действието преобразува училищните пространства, използвани за традиционните класни стаи, в иновативна, адаптивна и гъвкава учебна среда, свързана и интегрирана с цифровите технологии, физически и виртуални заедно. Инвестицията включва всички най-иновативни преподавателски технологии (като например устройства за кодиране и роботика, устройства за виртуална реалност и усъвършенствани цифрови устройства за приобщаващо преподаване) в поне 100 000 класни стаи в началните и средните училища, използвани за преподаване. |
| M4C1—20 | Инвестиция 1.5: Развитие на системата за висше професионално обучение (ИТС) | Целеви | Брой ученици, записани в системата за професионално обучение (ИТС) | НЯМА | Брой | 11 000 | 22 000 | Т4 Г. | 2025 | Увеличаване на броя на учениците, записани ежегодно в системата за професионално обучение (100 %). |
| M4C1—20 bis | Инвестиция 1.5: Развитие на системата за висше професионално обучение (ИТС) | Ключов етап | Прилагане на новата национална система за мониторинг | Стартиране на новата система за наблюдение на ИТС | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2025 | Новата национална система за мониторинг на резултатите, постигнати от курсовете по ИТС, изцяло внедрена и функционираща. |
| M4C1—21 | Инвестиция 1.2: План за продължаване на работата на пълно работно време | Целеви | Структури за приемане на ученици след училищното време | НЯМА | Брой | 0 | 1 000 | Т2 Г. | 2026 | Изградени или модернизирани са най-малко 1 000 постройки, за да се улесни удължаването на училищното време и отварянето на училищата на територията извън учебните часове. |
| M4C1—22 | Инвестиция 1.3: План за подобряване на училищната спортна инфраструктура | Целеви | Sqm, построени или обновени, да се използват като спортни зали или спортни съоръжения | НЯМА | Брой | 0 | 230 400 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 230 400 Sqm са построени или обновени, за да бъдат използвани като спортни зали или спортни съоръжения, прикрепени към училище. Национален регистър на училищните сгради и данни от наблюдението на GPU, валидни за националната тригодишна програма |
| M4C1—23 | Инвестиция 3.4: Преподаване и задълбочени университетски умения | Целеви | Нови докторантури, присъждани за три години по програми, посветени на цифровия и екологичния преход | НЯМА | Брой | 0 | 500 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 500 нови докторанти за три години по програми, посветени на цифровия и екологичния преход Целта на проекта е да се определят и въвеждат иновации в университетските (и докторските) пътеки чрез лостовете на: а) цифровизация; б) „култура на иновации“; интернационализация. |
| M4C1—23 bis | Инвестиция 3.4: Преподаване и задълбочени университетски умения | Ключов етап | Приключване на изпълнението на подмерки за преподаване и задълбочени университетски умения | Прилагат се подмерките за преподаване и задълбочени университетски умения. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2026 | Прилагат се подмерките за преподаване и задълбочени университетски умения. Подмерките включват: - Създаване на три центъра за цифрово образование (DEH); - Активиране на три висши университетски училища; - Осъществяване на десет транснационални образователни инициативи — -TNE; - Осъществяване на 15 проекта за интернационализация на художествени и музикални висши учебни заведения (AFAM). |
| M4C1—24 | Инвестиция 1.6: Активна ориентация в прехода между училищата и университетите. | Целеви | Студенти, които са посещавали курсове за преход между училища и университети | НЯМА | Брой | 0 | 1 000 000 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 1 000 000 ученици в гимназиалния етап на средното образование са преминали през един преходен курс между училището и университета. |
| M4C1—25 | Инвестиция 1.4: Извънредна намеса, насочена към намаляване на териториалните различия в първия и втория цикъл на средното образование и към справяне с преждевременното напускане на училище | Целеви | Разликата в процента на преждевременно напускащите системата на средното образование | НЯМА | Проценти | 13,5 | 10,2 | Т2 Г. | 2026 | Намаляване на разликата в процента на преждевременно напускащите системата на средното образование, за да се достигне средната стойност за ЕС за 2019 г. (10,2 %). |
| M4C1—26 | Инвестиция 3.3: Сигурност на училищните сгради и план за структурно възстановяване | Целеви | Квм на санираните училищни сгради | НЯМА | Брой | 0 | 2 600 000 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 2 600 000 Sqm училищни сгради са обновени или реконструирани. С плана за структурно и енергийно преустройство на училищните сгради се очаква да бъде реконструирана обща площ от 2 600 000 кв.м. |

### Й.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и инвестиции в студентски жилища

Реформата има за цел да насърчи частните и публичните субекти да създадат съоръжения за настаняване на студенти, като Министерството на университетите и научните изследвания допринася за част от приходите от наем през първите три години от функционирането на структурите. Целта е да се увеличат наличните места за извънучилищни ученици до 2026 г.

Предвидената инвестиция има за цел да добави 60 000 спални места за настаняване, като по този начин значително се намали разликата между Италия и средната стойност за ЕС по отношение на дела на студентите, на които е предоставено жилищно настаняване. Тя има за цел да гарантира широк достъп до жилищно настаняване, така че разумен брой студенти да могат да си позволят напреднало образование в предпочитаната от тях област и местоположение, независимо от социално-икономическия им произход. За тази цел 30 % от новите места се запазват за студенти в социално-икономически затруднения, както са определени от така наречените организации за „Diritto allo Studio“ (право на учебни организации).

Наемната такса за студенти се определя най-малко с 15 % по-ниска от тази на местните пазарни цени.

Инвестицията не включва възлагането на обществени поръчки за котли на природен газ.

Улесненията, които вече са били използвани за целите на студентското жилищно настаняване преди отправянето на съответната покана за представяне на проекти, не могат да бъдат отчитани за целите. За да се постигне крайната цел на създадените легла, поканите за представяне на проекти се обявяват между 2021 г. и 2025 г.

### Й.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M4C1—27 | Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и инвестиции в студентски жилища | Ключов етап | Влизане в сила на законодателство за изменение на действащите правила за студентските жилища. | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателството. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Преразгледаното законодателство: Изменение на действащите правила за студентските жилища (Закон 338/2000 и Законодателен декрет № 68/2012) с цел: (1). Насърчаване на преструктурирането и санирането на структури вместо на нови сгради на зелено (с по-голям процент на съвместно основаване, понастоящем 50 %), с най-висок екологичен стандарт, който трябва да се гарантира от представените проекти; (2). Опростяване, също благодарение на цифровизацията, представянето и подбора на проекти и следователно на графика за изпълнение; (3) предвижда със закон дерогация от критериите, определени в Закон № 338/2000 по отношение на процента на съфинансиране, който може да бъде отпуснат. Ще бъде осъществена реформа чрез въвеждане в италианската регулаторна рамка за финансиране на студентските жилища на следните основни промени: 1. Отваряне на участието за финансиране и за частни инвеститори (съгласно схемата, описана в изпълнението), което също така позволява публично-частни партньорства, при които университетът ще използва наличното финансиране в подкрепа на финансовото равновесие на инвестициите в недвижими имоти за студентски жилища; 2. Гарантиране на дългосрочната устойчивост на частните инвестиции чрез гарантиране на промяна в схемата за данъчно облагане от схемата, прилагана за хотелски услуги, към тази, която кандидатства за социални жилища, чрез ограничаване на използването на новите жилища за целите на студентските жилища по време на академичната година, но като се позволи използването на структурите, когато те не са необходими за студентското гостоприемство. Това от своя страна ще спомогне за предоставянето на нов набор от жилища на достъпни цени; 3. Обвързване на финансирането, както и на допълнителните данъчни облекчения (напр. равно третиране със социалните жилища) с използването на новите жилища за студентски жилища през целия инвестиционен хоризонт и спазването на договорената горна граница на наемите, начислявани на студентите, дори след изтичането на срока на специалните схеми за финансиране, които допринасям за стимулиране на инвестициите от страна на частните оператори; 4. Предефиниране на стандартите за настаняване на студентите чрез ново определяне на законовите изисквания по отношение на общото пространство за всеки ученик, налично в сградите в замяна на по-добре оборудвани (единични) стаи. |
| M4C1—28 | Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и инвестиции в студентски жилища | Ключов етап | Възлагане на първоначални договори за създаване на допълнителни спални помещения (легла) | Публикуване на наградите на уебсайта на министерството | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2023 | Възлагане на първоначални договори за създаване на допълнителни спални помещения (легла)“; |
| M4C1—29 | Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и инвестиции в студентски жилища | Ключов етап | Влизане в сила на реформата на законодателството в областта на жилищното настаняване на студентите. | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на реформата. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Реформата включва: (1) отваряне на участието за финансиране и за частни инвеститори, което също така позволява публично-частни партньорства, при които университетът ще използва наличното финансиране в подкрепа на финансовото равновесие на инвестициите в недвижими имоти за студентски жилища; (2). Гарантиране на дългосрочната устойчивост на частните инвестиции чрез гарантиране на промяна в схемата за данъчно облагане от схемата, прилагана за хотелски услуги, към тази, която кандидатства за социални жилища, чрез ограничаване на използването на новите места за настаняване за целите на студентските жилища по време на академичната година, но като се позволи използването на структурите, когато те не са необходими за студентски гостоприемство; (3). Обвързване на финансирането, както и на допълнителните данъчни облекчения (като равно третиране със социалните жилища) с използването на новите жилища за студентски жилища през целия инвестиционен хоризонт и спазването на договорената горна граница на наемите, начислявани на студентите, дори след изтичането на срока на специалните схеми за финансиране, които допринасям за стимулиране на инвестициите от страна на частните оператори; (4). Предефиниране на стандартите за настаняване на студентите чрез ново определяне на законовите изисквания по отношение на общото пространство за всеки ученик, налично в сградите в замяна на по-добре оборудвани (единични) стаи. |
| M4C1—30 | Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и инвестиции в студентски жилища | Целеви | Създадени са студентски спални отделения съгласно съответното законодателство | НЯМА | Брой | 0 | 60 000 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 60 000 допълнителни спални единици (легла), създадени съгласно съответното законодателство, включително Закон № 338/2000, преработен през август 2022 г., и новата законодателна схема, приета в рамките на ключов етап M4C1—29, Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и инвестиции в студентски жилища |

## K. МИСИЯ 4 КОМПОНЕНТ 2: От научните изследвания до бизнеса

Този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост има за цел да подкрепи инвестициите в научни изследвания и иновации, да насърчи иновациите и разпространението на технологии, да укрепи уменията и да подкрепи прехода към икономика, основана на знанието. Тя подпомага публичната система за научни изследвания, уменията и мобилността на изследователите, както и публично-частното сътрудничество на национално равнище и на равнище ЕС. Тя се основава на три основни стълба:  и) Подобряване на научната база; II) Силни връзки между бизнеса и науката (трансфер на знания и технологии; III) Подкрепа за бизнес иновации (по-специално МСП, стартиращи предприятия).

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Италия през 2020 г. и 2019 г., относно необходимостта от „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху научните изследвания и иновациите и качеството на инфраструктурата „(специфични за държавата препоръки 3 и 2019), „насърчаване на частните инвестиции за стимулиране на икономическото възстановяване„(специфични за всяка държава препоръки 3 и 2020), „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху научните изследвания и иновациите“ (специфични за всяка държава препоръки 3 и 2020).

### К.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция 1.2: Финансиране на проекти, представени от млади изследователи

Целта на инвестицията е да се предоставят нови възможности за младите изследователи, за да бъдат запазени в Италия. Мярката подкрепя научноизследователските дейности на най-малко 850 млади изследователи по модела на програми като Европейския научноизследователски съвет (ЕНС) и индивидуалните стипендии „Мария Склодовска-Кюри„(MSCA-IF), „Печат за високи постижения „и „Международни изследователи след докторска степен“, за да им се даде възможност да придобият първоначален опит в областта на отговорността за научните изследвания. Част от вноската, предназначена за изследователите от ERC, се заделя за назначаването на поне един изследовател, който не е постоянен.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 2.2: Партньорства в областта на научните изследвания и иновациите — „Хоризонт Европа“

Целта на мярката е да се подкрепят проекти за научни изследвания, развойна дейност и иновации, набелязани със специални покани за участие в европейски партньорства в рамките на „Хоризонт Европа“. Тези транснационални научноизследователски инициативи могат да бъдат важен двигател за развитието на Р I по стратегически въпроси за възстановяването на италианската икономика. По-специално подкрепата се съсредоточава върху следните партньорства: I) високопроизводителни изчислителни технологии, ii) ключови цифрови технологии, iii) преход към чиста енергия; IV) Сини океани — неутрална по отношение на климата, устойчива и продуктивна синя икономика; V) Иновативни МСП;

Мярката, изпълнявана от MiSE — Министерство на икономическото развитие, ще даде възможност за продължаване на инициативите, осъществявани чрез Фонда за устойчив растеж (SFS), което ще даде възможност за полезни взаимодействия между равнищата на управление и различните финансови източници.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране. В заданието допълнително се изисква да могат да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 3.3: Въвеждане на иновативни докторантури, които отговарят на нуждите на предприятията от иновации и насърчават наемането на изследователи от предприятията

Целта на мярката е да се повишат високите умения, особено в областите на главните базови технологии, чрез:

- Създаване на специализирани докторски програми с участието и участието на предприятията;

- Стимули за фирмите да наемат изследователи.

По-конкретно мярката, прилагана от Министерството на университетите и научните изследвания (MUR), предвижда отпускането на общо 6000 стипендии за докторска степен за 3 години, с частно съфинансиране и стимули за дружествата за наемане на изследователи.

Реформа 1.1: Прилагане на мерки за подкрепа на Р I за насърчаване на опростяването и мобилността

Реформата се осъществява от Министерството на университетите и научните изследвания (MUR) и Министерството на икономическото развитие (MiSE) чрез създаването на междуведомствен управителен съвет и издаването на два министерски декрета: I) увеличаване и подпомагане на мобилността (чрез стимули) на високопоставени лица (като например: изследователи и ръководители) между университети, научноизследователски инфраструктури и дружества и ii) опростяване на управлението на средствата за научни изследвания, iii) реформиране на кариерата на изследователите, за да се увеличи акцентът им върху научноизследователските дейности. Реформата ще премине към по-системен подход към научноизследователските и развойните дейности, който надхвърля настоящата логика за преразпределяне на ресурсите чрез насърчаване на подход на споделяне, и се съсредоточава върху опростяването на бюрокрацията при управлението на средствата, предназначени за публично-частни научноизследователски дейности, като по този начин се постига значително въздействие чрез избягване на разпиляването и фрагментирането на приоритетите, което също се подкрепя от първия компонент на мисията. Публичните научноизследователски органи (РОП) играят ключова роля както като възможни ръководители на проекти за партньорства, национални кампании и териториални екосистеми, така и като потенциални участници в покани за представяне на предложения за Фонда за резервационни данни на пътниците и инфраструктурния фонд.

### К.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M4C2—1 | Инвестиция 1.2: Финансиране на проекти, представени от млади изследователи | Целеви | Брой на студентите, получили стипендия за научни изследвания | НЯМА | Брой | 50 | 300 | Т4 Г. | 2022 | Предоставяне на най-малко 300 стипендии за научни изследвания на студенти. Процедурата за подбор за възлагане включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. При задоволителното изпълнение на целта ще се вземе предвид и фактът, че са сключени договори за най-малко 300 млади изследователи. |
| M4C2—1 bis | Инвестиция 1.2: Финансиране на проекти, представени от млади изследователи | Целеви | Брой на студентите, получили стипендия за научни изследвания | НЯМА | Брой | 300 | 850 | Т2 Г. | 2025 | Предоставяне на най-малко 850 стипендии за научни изследвания на студенти. Процедурата за подбор за отпускане на безвъзмездни средства за научни изследвания включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. При задоволителното изпълнение на целта се взема предвид и фактът, че са сключени договори с най-малко 850 млади изследователи. |
| M4C2—2 | Инвестиция 2.2: Партньорства в областта на научните изследвания и иновациите — „Хоризонт Европа“ | Целеви | Брой на проектите от дружества, получили безвъзмездни средства | НЯМА | Брой | 11 | 205 | Т4 Г. | 2025 | Ще бъдат възложени най-малко 205 проекта. Процедурата за подбор за възлагане включва следното: критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. ангажимент, че приносът на инвестицията в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 трябва да представлява най-малко 60 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от МВУ. ангажимент, че цифровият принос на инвестицията съгласно методиката в приложение VII към Регламент (ЕС) 2021/241 трябва да представлява най-малко 40 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от МВУ. ангажимент за докладване относно изпълнението на мярката в средата на жизнения цикъл на схемата и края на схемата. |
| M4C2—3 | Инвестиция 3.3: Въвеждане на иновативни докторантури, които отговарят на нуждите на предприятията от иновации и насърчават наемането на изследователи от предприятията | Целеви | Брой на отпуснатите стипендии за иновативни докторанти | НЯМА | Брой | 0 | 6 000 | Т4 Г. | 2024 | Предоставяне на най-малко 6 000 стипендии за докторска степен. Критичните изисквания за идентифициране на иновативни докторантури включват: а) обхващат дисциплинарни и тематични области, съответстващи на нуждите, по отношение на висококвалифицирани личности, на пазара на труда на регионите, участващи в програмата; има обща продължителност от 3 години; осигурява изпълнението на целия курс за докторанти, обучение, научни изследвания и оценка в административния и оперативния щаб на университета бенефициер, разположен в целевите региони на програмата, без да се засягат периодите на обучение и изследвания в дружеството и в чужбина, планирани в съответствие с дейностите по обучение и изследвания, предвидени в офисите на предлагания предмет; г) предвиждат периоди на обучение и изследвания в дружеството от минимум шест (6) месеца до максимум осемнадесет (18) месеца; д) предвиждат периоди на обучение и научни изследвания в чужбина от минимум шест (6) месеца до максимум осемнадесет (18) месеца; да гарантира, че докторантът може да използва квалифицирани и специфични оперативни и научни структури, в съответствие със закона, за учебни и изследователски дейности, включително (ако има отношение към вида на курса) научни лаборатории, библиотеки, бази данни и др.; осигуряване на изпълнението на дидактически дейности за подобряване на езиковите и информационните технологии, за управление на научните изследвания и познаването на европейските и международните научноизследователски системи, за подобряване на резултатите от научните изследвания и интелектуалната собственост; осигуряване на участието на дружествата в определянето на курса на обучение и в контекста на по-широко сътрудничество с университета; I) гарантиране на спазването на хоризонталните принципи (устойчивост на околната среда; устойчивото развитие; равни възможности и недискриминация; достъпност за хора с увреждания). Процедурата за подбор включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M4C2—4 | Реформа 1.1: Прилагане на мерки за подкрепа на НИРД с цел насърчаване на опростяването и мобилността | Ключов етап | Влизане в сила на министерски укази за опростяване на научноизследователската и развойна дейност и мобилност, свързани с обикновения фонд за финансиране. | Разпоредба в постановлението, указваща влизането в сила на закона | НЯМА | НЯМА |  | Т2 Г. | 2022 | Министерските укази включват следните ключови елементи: I) да премине към по-системен подход към научноизследователските и развойните дейности чрез нов опростен модел, насочен към генериране на значително въздействие чрез избягване на разпръснатостта и разпокъсаността на приоритетите; II) реформиране на законодателството за увеличаване на мобилността на високопоставени личности (като изследователи и ръководители) сред университетите, научноизследователските инфраструктури и дружествата; III) опростяване на управлението на средствата; реформиране на кариерата на изследователите, за да се увеличи акцентът им върху научноизследователските дейности. |

### К.3. 	Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 1.1: Научноизследователски проекти от значителен национален интерес (PRIN)

Мярката се състои от финансиране на научноизследователски проекти от голям национален интерес (PRIN). Проектите са с продължителност най-малко две години и изискват сътрудничеството на изследователски звена, принадлежащи на университети и научноизследователски организации. Финансираните проекти се подбират от Министерството на университетите и научните изследвания въз основа на качеството на научния профил на отговорните лица, както и на оригиналността, методологичната целесъобразност, въздействието и осъществимостта на научноизследователския проект. Този вид дейност стимулира развитието на водени от научни изследвания инициативи за гранични изследвания и по-тясно взаимодействие между университетите и научноизследователските институции.

Очаква се инвестицията да финансира до 2026 г. 5 350 проекта.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 1.3: Партньорства, които обхващат университети, научноизследователски центрове, дружества и финансиране на проекти за фундаментални научни изследвания

В сравнение с други европейски партньорски държави, слабите патенти и съпътстващи производства на италианската научноизследователска и университетска система изглеждат особено критични. Това се дължи на някои структурни предизвикателства, като например доминиращата роля на малките и средните предприятия в националната икономика, големите регионални различия по отношение на доходите и производителността и слабата способност на университетите да се свързват с предприятията.

Инвестицията има за цел да финансира най-малко 14 основни програми за фундаментални научни изследвания, осъществявани от широки мрежи от публични и частни субекти. Инвестицията е съобразена с една от целите на PNR данните за насърчаване на положителни промени чрез привличане на фундаментални научни изследвания. За всяка програма се провеждат специални процеси на ангажиране на заинтересованите страни с цел ангажиране на гражданите, както и улесняване на трансфера на технологии и знания към териториите, дружествата и публичните администрации.

Очаква се инвестициите да укрепят националните технологични вериги и да насърчат тяхното участие в стратегически европейски и световни вериги за създаване на стойност. Възможни са следните примери: устойчива мобилност (устойчиви батерии, материали, логистика и др.), алтернативна енергия, суперпроводници, мониторинг и превенция на изменението на климата, кръгова икономика в модната промишленост, промишлена симбиоза, екодизайн и проектиране с цел устойчивост, управление на отпадъците, рециклиране и рециклиране, биологично разнообразие, екологосъобразни производствени процеси, самоуправляващи се превозни средства, ваксини, биореактори, нови суровини, управление на водите и опазване на водните ресурси културно наследство.  Очаква се всяка програма да насърчава обединяването на малки и средни предприятия около големи частни участници и публични научноизследователски центрове, както и да насърчава съвместни и допълващи се научноизследователски дейности. Проектите в областта на НИРД включват инвестиции както в човешки капитал, така и в развитие на фундаментални научни изследвания за университетите, научноизследователските центрове и предприятията.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в заданието за предстоящи покани за представяне на предложения за програми, изключват следния списък с дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 1.4: Укрепване на научноизследователските структури и подкрепа за създаването на „национални лидери в областта на НИРД“ по отношение на някои главни базови технологии

Тази мярка има за цел да финансира създаването на най-малко пет национални научноизследователски центъра, подбрани чрез конкурентни процедури, способни да достигнат критичен праг на капацитет за научни изследвания и иновации чрез сътрудничество между университети, научноизследователски центрове и предприятия. Подборът се извършва въз основа на конкурентни покани за представяне на предложения, в които могат да участват национални консорциуми, ръководени от координиращ ръководител, като се взема предвид и предишното картографиране.

Основните елементи на всеки национален център са: а) създаването и обновяването на съответните научноизследователски съоръжения; б) участието на частни участници в изпълнението и изпълнението на научноизследователски проекти; в) подкрепа за стартиращи предприятия и разединено поколение. Подборът следва да се извърши чрез специални покани за представяне на предложения, първата от които ще бъде стартирана до началото на 2022 г. Изборът между предложенията за участие в поканите се прави по начин, подобен на приетия от Европейския съвет по иновациите.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 1.5: Създаване и укрепване на „екосистеми за иновации за устойчивост „, изграждане на „териториални лидери на научноизследователската и развойната дейност“.

С мярката, изпълнявана от MUR, се финансират до 2026 г. най-малко 10 „териториални извадки на Р -I“ (съществуващи или нови), които се избират въз основа на специфични конкурсни процедури, с акцент върху капацитета за насърчаване на проекти за социална устойчивост. Всеки проект трябва да включва следните елементи: а) иновативни дейности за обучение, провеждани в синергия между университетите и предприятията и насочени към намаляване на несъответствието между уменията, които се изискват от предприятията, и уменията, предоставяни от университетите, както и докторатите в областта на промишлеността; б) научноизследователски дейности и/или научноизследователски инфраструктури, извършвани съвместно от университети и предприятия, по-специално МСП, които извършват дейност на територията; в) подкрепа за стартиращи предприятия; г) участие на местните общности в областта на иновациите и устойчивостта.

Проектите, които ще бъдат финансирани, се подбират въз основа на следните критерии: I) научно и техническо качество и неговата съгласуваност с териториалната ориентация; II) ефективна способност за стимулиране на иновационния капацитет на предприятията, по-специално на МСП; способност за създаване на национални и международни отношения с големи научноизследователски институции и водещи дружества; IV) ефективен капацитет за включване на местните общности.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 2.1: Важен проект от общоевропейски интерес (ВПОЕИ)

Целта на мярката е да се допълни настоящият фонд за ВПОИ, посочен в член 1, параграф 232 от Закона за бюджета за 2020 г., с допълнителни средства.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 2.3: Укрепване и секторно/териториално разширяване на центровете за трансфер на технологии по промишлени сегменти

Целта на мярката, изпълнявана от Министерството на предприятията MiMIT и произведено в Италия, е да се подкрепи, включително чрез процес на реорганизация и рационализация, мрежа от петдесет центъра (експертни центрове, Европейски цифров иновационен център, Печат за високи постижения, инструмент за изпитване и експериментиране, национални центрове за цифрови иновации), отговарящи за разработването на проекти, предоставянето на модерни технологични услуги на дружествата и иновативни и отговарящи на условията услуги за трансфер на технологии. Целта на процеса на опростяване и рационализиране на центровете, към които се стреми мярката, е да се увеличат усъвършенстваните технологични услуги за предприятията чрез съсредоточаване върху авангардни производствени технологии и специализации.

Услугите, предоставяни от центровете, включват: I) цифрова оценка, ii) изпитване преди инвестиране, iii) обучение; IV) достъп до финансиране; финансова и оперативна подкрепа за разработването на иновационни проекти (ниво на технологична готовност (РТГ) над 5); VI) технологично посредничество; и vii) повишаване на осведомеността на местно равнище.

ЕЦЦИ и ТЕФ могат да получат финансиране от други фондове на ЕС, включително програмата „Цифрова Европа“, за изпълнението на своите дейности.

Инвестицията се състои от две линии на намеса:

По първия ред МВУ финансира изключително 35 центъра, без подкрепа от други източници на ЕС.

По втория бюджетен ред по МВУ се финансира част от 13 европейски центъра за цифрови иновации (EDIH) и две съоръжения за изпитване и експериментиране (TEF), като другият дял от разходите идва от програмата „Цифрова Европа“. По-специално функционирането на 13 EDIH и два TEF, финансирани от МВУ и програмата „Цифрова Европа“, ще бъде структурирано в работни пакети. Подкрепата по МВУ не се отнася до работни пакети, за които EDIH и TEF получават подкрепа по линия на програмата „Цифрова Европа“.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В заданието допълнително се изисква да могат да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 3.1: Фонд за изграждане на интегрирана система от инфраструктури за научни изследвания и иновации

Фондът има за цел да улесни осмозата между научните знания, генерирани от висококачествени научноизследователски инфраструктури, и икономическия сектор, като насърчава иновациите. За тази цел мярката, прилагана от Министерството на университетите и научните изследвания (MUR), подкрепя създаването на научноизследователски и иновационни инфраструктури, свързващи промишлеността и академичните среди. Фондът за строителство и научноизследователска инфраструктура подкрепя създаването или укрепването, на конкурентна основа, на научноизследователски инфраструктури от европейско значение и специализирани иновационни инфраструктури, като насърчава съчетаването на публични и частни инвестиции.

По-специално с мярката се финансират най-малко 30 инфраструктурни проекта (съществуващи или новофинансирани) с ръководител на научни изследвания за всяка инфраструктура.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 3.2: Финансиране на стартиращи предприятия, Фонд за цифров преход

Тази мярка се състои от публични инвестиции в механизъм — Фонда за цифров преход, за да се стимулират частните инвестиции, да се подобри достъпът до финансиране в екосистемата на стартиращите предприятия в областта на цифровите технологии в Италия и да се развие пазарът на рисков капитал в този сектор. Механизмът функционира чрез предоставяне на капиталова или квазикапиталова подкрепа, пряко или непряко. По-специално, в случай на преки инвестиции, DTF функционира чрез предоставяне на капиталова или квазикапиталова подкрепа (като конвертируеми облигации) на стартиращи предприятия; в случай на непреки инвестиции SGR функционира чрез финансиране на фондове на трети страни (АИФ — алтернативен инвестиционен фонд), които функционират чрез предоставяне на капиталови или квазикапиталови, дългови или квазидългови инструменти. Въз основа на инвестициите по МВУ Механизмът има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 400 000 000 EUR.

Механизмът се управлява от CDP Venture Capital SGR като партньор по изпълнението. DTF има срок от 15 години, за да съответства на продължителността на фондовете на трети страни, и инвестира в следните продуктови линии:

- Капиталова или квазикапиталова подкрепа за стартиращи предприятия в областта на цифровите технологии (пряк начин);

- Капиталова или квазикапиталова подкрепа за фондове за рисков капитал/фондове за дялово участие (непряк начин);

- Подкрепа под формата на собствен капитал, квазикапиталово финансиране за програми за инкубация/ускоряване.

MIMIT и SGR изменят действащото споразумение за прилагане („Accordo Finanziario“) и правилата на DTF, за да включат следните разпоредби:

- Описание на процеса на вземане на решения на механизма: Окончателното инвестиционно решение на механизма се взема от съвет на директорите или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от правителството.

Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:

- Описанието на финансовите продукти и допустимите крайни бенефициери.

- Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.

- Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в техническите насоки за НЗВ (2021/C58/01). По-специално, в случай на обща подкрепа за стартиращи предприятия, инвестиционната политика изключва дружества със значителен акцент в следните сектори: I) производство на енергия от изкопаеми горива и свързани с него дейности; II) енергоемки и/или промишлени отрасли с високи емисии на CO2; III) производство, отдаване под наем или продажба на замърсяващи превозни средства; IV) събиране на отпадъци, третиране и погребване на отпадъци, v) преработка на ядрено гориво, производство на ядрена енергия. Освен това инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от крайните бенефициери на механизма.

- Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.

Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за партньора по изпълнението и изискването за реинвестиране на обратните постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма.

Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:

- Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.

- Описанието на процедурите на партньора по изпълнението, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.

- Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се поеме ангажимент за финансиране на операция.

- Задължението за извършване на последващи одити, основани на риска, в съответствие с плана за одит на SGR. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ и iii) спазването на изискването крайните бенефициери на механизма да не са получили подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи. Одитите проверяват също така законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимите споразумение за изпълнение и споразумения за финансиране.

- Изисквания за подбор на капиталови/дългови фондове за рисков капитал: Фондът зацифров преход избира финансовите посредници по открит, прозрачен и недискриминационен начин в съответствие с настоящата практика, наред с другото, чрез публикуване на всички изисквания и формуляри за кандидатстване както на уебсайта на SGR, така и на уебсайта на MIMIT. Контролът за липса на конфликт на интереси по отношение на финансовите посредници се извършва и се извършва предварително за всички участващи финансови участници. Липсата на конфликт на интереси винаги се отнася до „крайния бенефициер“ на механизма.

- Изискване за подписване на споразумения за финансиране: Фондът за цифров преход подписва споразумения за финансиране с финансовите посредници в съответствие с основните изисквания, които включват всички изисквания, съгласно които DTF извършва дейност, включително:

- Задължението на финансовия посредник да взема решенията си в съответствие mutatis mutandis с изискванията за вземане на решения и инвестиционната политика, посочени по-горе, включително във връзка със спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди.

- Описанието на рамката за мониторинг, одит и контрол, която финансовият посредник въвежда и която mutatis mutandis подлежи на всички изисквания за мониторинг, одит и контрол, посочени по-горе.

Изпълнението на мярката трябва да приключи до 31 август 2026 г.

### К.4. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M4C2—5 | Инвестиция 1.1: Научноизследователски проекти от значителен национален интерес (PRIN) | Целеви | Брой на възложените научноизследователски проекти | НЯМА | Брой | 0 | 3 150 | Т4 Г. | 2023 | Присъждане на най-малко 3 150 изследователски проекта Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale. Възлагането на поръчките на проектите, избрани в рамките на конкурсните покани за представяне на предложения, се извършва в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M4C2—6 | Инвестиция 1.1: Научноизследователски проекти от значителен национален интерес (PRIN) | Целеви | Брой на възложените научноизследователски проекти | НЯМА | Брой | 3 150 | 5 350 | Т2 Г. | 2025 | Присъждане на най-малко 5 350 изследователски проекта Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale. Възлагането на поръчките на проектите, избрани в рамките на конкурсните покани за представяне на предложения, се извършва в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M4C2—7 | Инвестиция 1.1: Научноизследователски проекти от значителен национален интерес (PRIN) | Целеви | Брой на наетите изследователи на срочен трудов договор | НЯМА | Брой | 0 | 900 | Т2 Г. | 2025 | Назначават се най-малко 900 нови изследователи на срочен трудов договор. Наетите изследователи се съсредоточават върху приоритетите, съгласувани с шестте клъстера на Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.): и) здраве; II) хуманистична култура, творчество, социални трансформации, общество на приобщаване; III) сигурност на социалните системи; IV) цифрови технологии, промишленост, авиокосмическа промишленост; климат, енергетика, устойчива мобилност; VI) хранителни продукти, биоикономика, биологично разнообразие, селско стопанство, околна среда. |
| M4C2—8 | Инвестиция 1.3: Партньорства, които обхващат университети, научноизследователски центрове, предприятия и финансиране на проекти за фундаментални научни изследвания | Целеви | Брой на назначените изследователи на срочен договор за всяко от предвидените партньорства за фундаментални изследвания, подписани между научноизследователски институти и частни фирми | НЯМА | Брой | 0 | 1 400 | Т2 Г. | 2025 | За всяко едно от предвидените фундаментални изследователски партньорства, подписани между научноизследователски институти и частни фирми, се назначават най-малко 100 нови изследователи на срочен трудов договор [1.3]. Трябва да бъдат подписани най-малко 14 партньорства за фундаментални изследвания между научноизследователски институти и частни фирми. Задоволителното изпълнение на целта зависи от дела на срочните договори, възложени на жени изследователи: най-малко 40 %. Проектите се подбират въз основа на конкурентни критерии, включително i) придържане към целите и приоритетите, свързани с резервационните данни на пътниците (Piano Nazionale di Ricerca); II) участие на заинтересованите страни за съчетаване на равнището на технологична готовност -TRL с равнището на обществена готовност — SRL; Освен това се определят специфични критерии за подбор, за да се гарантира i) баланс между участващите територии (чрез насърчаване на участието на участници от различни региони и различни зони на страната, включително Юга и островите), ii) участието както на големи, така и на малки и средни предприятия (МСП), като се обръща специално внимание на по-младите (по-малко от пет години от тяхното установяване) и иновативните такива. Поканата за представяне на предложения за програми, както и процедурата за подбор, включват следното: критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. ангажимент, че приносът на инвестицията в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 трябва да представлява най-малко 42 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от МВУ. ангажимент за докладване относно изпълнението на мярката в средата на жизнения цикъл на схемата и края на схемата. |
| M4C2—9 | Инвестиция 1.4: Укрепване на научноизследователските структури и подкрепа за създаването на „национални лидери в областта на НИРД“ по отношение на някои главни базови технологии | Целеви | Националните центрове функционират и дейностите се изпълняват от националните центрове в областта на главните базови технологии | НЯМА | Брой | 0 | 5 | Т2 Г. | 2026 | Националните центрове, на които са възложени договори и които са били оценени с ключов етап M4C2—19, са оперативни и са приключили дейностите си, определени в съответната покана за представяне на проекти. |
| M4C2—10 | Инвестиция 2.1: ВПОИ | Ключов етап | Отправяне на покана за изразяване на интерес за идентифициране на националните проекти, включително проекти за микроелектронни ВПОИ | Поканата за изразяване на интерес се публикува. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2021 | Очаква се проектите по ВПОИ, които ще бъдат подкрепени, да бъдат актуализирани в зависимост от действителния етап на напредък на действащите национални процедури за ВПОИ и етапа на напредък на процедурата за уведомяване за държавна помощ. Избраният ВПОИ отчита конкретни промишлени иновативни сектори в съответствие с вече установените европейски вериги за създаване на стойност. Тази намеса включва както вече одобрени ВПОИ, така и бъдещи такива, като например компютърни услуги в облак, здравеопазване, редови материали и киберсигурност. Условията на поканата включват следното: критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. ангажимент, че приносът на инвестицията в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 трябва да представлява най-малко 40 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от МВУ. ангажимент, че цифровият принос на инвестицията съгласно методиката в приложение VII към Регламент (ЕС) 2021/241 трябва да представлява най-малко 60 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от МВУ. ангажимент за докладване относно изпълнението на мярката в средата на жизнения цикъл на схемата и в края на схемата. |
| M4C2—11 | Инвестиция 2.1: ВПОИ | Ключов етап | Влизане в сила на национален правен акт за разпределяне на необходимото финансиране за предоставяне на подкрепа на участниците в проектите. | Разпоредба в националния закон, указваща влизането в сила на акта | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | В националния правен акт се посочват процедурите и сроковете за представяне на проектите, както и изискванията за достъп на потенциалните бенефициери. |
| M4C2—12 | Инвестиция 2.1: ВПОИ | Ключов етап | Списъкът на участниците в проекти по ВПОИ е финализиран до 30/06/2023 г. | Публикуване на списъка на участниците | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2023 | Списъкът включва допуснатите субекти, участващи в проектите по ВПОИ, след проверките и оценките на представените проекти, които се извършват в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответните европейски и национални екологични изисквания. |
| M4C2—13 | Инвестиция 2.3: Укрепване и секторно/териториално разширяване на центровете за трансфер на технологии по промишлени сегменти | Целеви | Брой на новите центрове, които ще бъдат създадени | НЯМА | Брой | 8 | 35 | Т4 Г. | 2025 | Въвеждане в експлоатация на 27 нови центъра в рамките на първата линия на намеса по мярката. Целта е съсредоточена върху три вида центрове: - Специализирани експертни центрове - Печат за високи постижения - Мрежа от центрове за иновации на място. |
| M4C2—14 | Инвестиция 2.3: Укрепване и секторно/териториално разширяване на центровете за трансфер на технологии по промишлени сегменти | Целеви | Изплащане на финансова стойност от 307 000 000 EUR | НЯМА | ЕВРО | 0 | 307 000 000 | Т2 Г. | 2026 | 307 000 000 EUR се отпускат по първия ред на интервенция по мярката за центрове за трансфер на технологии с цел укрепване на националната мрежа и предоставяне на услуги на предприятията. Услугите, които трябва да се предоставят, включват: - I) Цифрова оценка, ii) преди инвестиране, iii) обучение; - IV) достъп до финансиране; - финансова и оперативна подкрепа за разработването на иновационни проекти (РТГ над 5); - VI) технологично посредничество - VII) повишаване на осведомеността на местно равнище. |
| M4C2—15 | Инвестиция 2.3: Укрепване и секторно/териториално разширяване на центровете за трансфер на технологии по промишлени сегменти | Целеви | Брой на подпомогнатите МСП | НЯМА | Брой | 0 | 5 000 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 5 000 МСП, подпомагани от национални финансирани центрове (експертни центрове; Печат за високи постижения; Национални цифрови иновационни центрове) в рамките на първата линия на намеса на мярката чрез предоставяне на услуги, които включват: - Оценяване с помощта на цифровите технологии - Преди да инвестираме, - обучението; - достъп до финансиране; - финансова и оперативна подкрепа за разработването на иновационни проекти (РТГ над 5); - технологично посредничество - повишаване на осведомеността на местно равнище. |
| M4C2—15 bis | Инвестиция 2.3: Укрепване и секторно/териториално разширяване на центровете за трансфер на технологии по промишлени сегменти | Ключов етап | Приключване на работните пакети на EDIH и TEF | Завършени работни пакети на Европейския център за цифрови иновации (EDIH) и съоръженията за изпитване и експериментиране (TEF) | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2026 | Завършването на всички работни пакети на 13-те европейски цифрови иновационни центъра и две съоръжения за изпитване и експериментиране в рамките на втората линия на намеса по мярката, с изключение на работните пакети, финансирани по програмата „Цифрова Европа“. |
| M4C2—16 | Инвестиция 3.1: Фонд за изграждане на интегрирана система от инфраструктури за научни изследвания и иновации | Целеви | Брой финансирани инфраструктури | НЯМА | Брой | 0 | 30 | Т2 Г. | 2023 | Най-малко 30 инфраструктури, финансирани за интегрираната система за инфраструктура за научни изследвания и иновации. Иновационната инфраструктура включва многофункционални инфраструктури, които могат да обхващат най-малко три тематични области, като: I) квантови, ii) авангардни материали, iii) фотоника, iv) науки за живота, v) изкуствен интелект, vi) енергиен преход. Задоволителното изпълнение на целта зависи и от наемането на най-малко 30 ръководители на научни изследвания за интегрираната система от инфраструктура за научни изследвания и иновации. |
| M4C2—16 bis | Инвестиция 3.1: Фонд за изграждане на интегрирана система от инфраструктури за научни изследвания и иновации | Целеви | Брой на научноизследователските и иновационните инфраструктури, които са създадени или които са приключили своите дейности | НЯМА | Брой | 0 | 30 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 30 научноизследователски и иновационни инфраструктури са създадени или които са приключили своите дейности съгласно съответната покана за представяне на проекти. |
| M4C2—17 | Инвестиция 3.1: Фонд за изграждане на интегрирана система от инфраструктури за научни изследвания и иновации; Инвестиция | Ключов етап | Възлагане на договори за проекти, отнасящи се до: интегрирана система от инфраструктури за научни изследвания и иновации | Уведомяване за възлагането на поръчки | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Уведомяване за възлагането на договорите на проектите, избрани в рамките на конкурсните покани за представяне на предложения, в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Предложенията се подбират въз основа на следните критерии: лидерство в областта на науката/технологиите/иновациите, потенциал за иновации (както по отношение на отворените иновации/свободно достъпните данни, така и по отношение на частните разработки), съответствието им с тематичните области или новите революционни разработки, техните транслационни и иновационни планове, подкрепата от промишлеността като партньор за отворени иновации и/или като потребители, силата на дейностите за развитие на бизнеса, създаването на интелектуална собственост, ясни правила за разграничаване на отворени и защитени планове за производство и лицензиране, способността им да разработват и приемат промишлени докторантури, връзки с предприятията или други видове фондове за улесняване на развитието на нови стартиращи предприятия. Процедурата за подбор изисква оценка съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди и, когато е приложимо, стратегическа екологична оценка (СЕО), в случай че се очаква проектът да окаже последователно въздействие върху територията. |
| M4C2—18 | Invesment1.5: Създаване и укрепване на „екосистеми за иновации за устойчивост „, изграждане на „териториални лидери на научноизследователската и развойната дейност“ | Ключов етап | Възлагане на договори за проекти, свързани с иновационни екосистеми; | Уведомяване за възлагането на поръчки | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Уведомяване за възлагането на договорите на проектите, избрани в рамките на конкурсните покани за представяне на предложения, в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Процедурата за подбор изисква оценка съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди и, когато е приложимо, стратегическа екологична оценка (СЕО), в случай че се очаква проектът да окаже последователно въздействие върху територията. Националните центрове (НК) се създават след конкурентна покана за представяне на предложения чрез сливане на съществуващи водещи в световен мащаб лаборатории, които вече се намират в университетите, и публични и частни научноизследователски центрове, както и чрез създаване на нова специална инфраструктура. |
| M4C2—18 Bis | Invesment1.5: Създаване и укрепване на „екосистеми за иновации за устойчивост „, изграждане на „териториални лидери на научноизследователската и развойната дейност“ | Целеви | Дейности, изпълнявани от иновационните екосистеми | НЯМА | Брой | 0 | 10 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 10 иновационни екосистеми са завършили своите дейности, както са определени в съответната покана за представяне на проекти. |
| M4C2—19 | Инвестиция 1.4: Укрепване на научноизследователските структури и подкрепа за създаването на „национални лидери в областта на НИРД“ по отношение на някои главни базови технологии | Ключов етап | Възлагане на договори за проекти, свързани с национални ръководители на НИРД в областта на главните базови технологии | Уведомяване за възлагането на поръчки | НЯМА | НЯМА | N | Т2 Г. | 2022 | Уведомяване за възлагането на договорите на проектите, избрани в рамките на конкурсните покани за представяне на предложения, в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Проектите се избират за 30 % от средствата за интервенции „Научноизследователски и иновационни процеси, трансфер на технологии и сътрудничество между предприятия, насочени към нисковъглеродна икономика, устойчивост и адаптиране към изменението на климата „(IF022), а за 15 % от ресурсите — като интервенции „Научноизследователски и иновационни процеси, трансфер на технологии и сътрудничество между предприятията, насочени към кръговата икономика“ (IF023). Проектите се оценяват, като се вземат предвид тяхната осъществимост, устойчивост, съвместно основаване от други източници (например регионални фондове), участие на производствения сектор, качество на партньорите и въздействие върху социалната и екологичната устойчивост. Поканата за финансиране на проекти като иновационни екосистеми. Процедурата за подбор изисква оценка съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди и, когато е приложимо, стратегическа екологична оценка (СЕО), в случай че се очаква проектът да окаже последователно въздействие върху територията. |
| M4C2—20 | Инвестиция 3.2: Финансиране на стартиращи предприятия | Ключов етап | Споразумението между правителството на информационните технологии и партньора по изпълнението Cassa Depositi e Prestiti (CDP) за създаване на подписания финансов инструмент | Споразумението е подписано от италианското правителство и Cassa Depositi e Prestiti | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Елементите, които се включват в инвестиционната политика/стратегия на финансовия инструмент, са: - Инвестиционни цели (размер на фонда, брой на операциите, суми, които трябва да бъдат подкрепени с течение на времето, диференцирани по бенефициери, като например МСП и дружества със средна пазарна капитализация/големи дружества) - Обхват и допустими бенефициери - Допустими финансови посредници и процес на подбор - Вид на предоставената подкрепа (например гаранции, заеми, собствен капитал и квазикапитал) - Целеви риск/възвръщаемост за всеки вид инвеститор - Политика по отношение на риска и политика за борба с изпирането на пари - Управление (партньори, управители на фондове, съвет, инвестиционен комитет, роля и отговорности) - Диверсификация и пределни концентрации - Политика в областта на собствения капитал, включително стратегия за оттегляне на капиталовите инвестиции - Ненанасяне на значителни вреди и списък на политиката за проверка на устойчивостта и изключване - Политика за отпускане на заеми за дългови инвестиции, включително необходимите гаранции и обезпечения - График за набиране на средства и за изпълнение |
| M4C2—21bis | Инвестиция 5.4 — Финансиране на стартиращи предприятия | Ключов етап | Министерството приключи прехвърлянето на средства към CDP Venture Capital SGR | Удостоверение за прехвърляне |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | Италия прехвърля 400 000 000 EUR на CDP рисков капитал за механизма. Задоволителното изпълнение на целта изисква също така изменение на споразумението за изпълнение между Италия и CDP Venture Capital SGR и устава на механизма в съответствие с условията, определени в решението за изпълнение на Съвета. |
| M4C2—21 | Инвестиция 5.4 — Финансиране на стартиращи предприятия. | Целеви | Правни споразумения, подписани със стартиращи предприятия или фондове за рисков капитал | Влизане в сила на правните споразумения за финансиране | ЕВРО | 0 | 100 % | Т2 Г. | 2026 | Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital е сключило правни споразумения за финансиране със стартиращи предприятия, програми за инкубация/ускоряване или фондове за рисков капитал в размер, необходим за използване на 100 % от инвестицията по МВУ (400 милиона евро) в механизма (включително средния максимален таван от 13 % от таксите за управление и разходите на DTF за целия жизнен цикъл на фонда и също така включва предварителни условия за следващите инвестиционни кръгове, с изключение на пренесените заинтересовани страни, такси за постигнати резултати и всички разходи и такси за управление, свързани с фондове на трети страни.) Инвестицията се разделя на следните два реда на намеса: Преки инвестиции. Непреки инвестиции. Що се отнася до непреките инвестиции във фондове за рисков капитал, Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital е сключило правни споразумения за финансиране с фондове за рисков капитал в размер, необходим за индикативно използване на около 60 % от инвестициите по МВУ в механизма (с изключение на таксите за управление и разходите на DTF за целия жизнен цикъл на фонда). По отношение на непреките инвестиции в стартиращи предприятия правните споразумения за финансиране с фондове за рисков капитал включват обвързващ ангажимент за постигане на кумулативен лостов ефект на вложения капитал както на равнището на фондовете, така и на равнището на стартиращите предприятия от най-малко 1x1 за целия жизнен цикъл на фонда. Що се отнася до преките инвестиции, рисковият капитал на CDP трябва да е сключил правни споразумения за финансиране със стартиращи предприятия/програми за инкубация/ускоряване за сума, необходима за индикативно използване на около 40 % от инвестициите по МВУ (400 милиона евро) в механизма (включително такси за управление и разходи на DTF през жизнения цикъл на фонда). Също така, що се отнася до преките инвестиции, споразумението за правно финансиране със стартиращи предприятия може да включва предварителни условия за следващите инвестиционни кръгове. (т.е. условията за отключване на финансирането от Serie B или Serie C). Ангажиментите по тази мярка, сключени преди влизането в сила на измененията на инвестиционната политика на споразумението за изпълнение и в съответствие със споразумението по ключов етап [M4C2—20] предходната инвестиционна политика също се вземат предвид при постигането на целта. От датата на влизане в сила на решението за изпълнение на Съвета новите ангажименти започват да следват новата инвестиционна политика съгласно новото решение за изпълнение на Съвета. |
| M4C2—22 | Инвестиция 2.1: ВПОИ | Целеви | Брой на проектите, които са получили подкрепа | НЯМА | Брой | 1 | 20 | Т2 Г. | 2025 | Най-малко 20 проекта, получаващи подкрепа чрез модела на ВПОИ; Оценката на целевите стойности се основава на оперативните методи на проектите по ВПОИ, задействани в Италия (Микроелектроника 1, батерии 1, батерии 2). |

## Л. МИСИЯ 5, КОМПОНЕНТ 1: Политика по заетостта

С мерките по този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост се въвежда всеобхватна и интегрирана реформа на активните политики по заетостта и професионалното обучение. Очаква се укрепването на активните политики по заетостта и подобряването на изграждането на капацитет на публичните служби по заетостта (ПСЗ), включително тяхното интегриране с доставчиците на образование и обучение и частните оператори, да повишат ефикасността на услугите. Освен това мерките по този компонент са насочени към намаляване на социалната уязвимост към сътресения, по-специално чрез противодействие на недекларирания труд във всичките му форми и сектори чрез определяне на по-ефективни санкции и по-силни стимули за законна работа. Освен това този компонент насърчава равенството между половете (равно заплащане) чрез системата за сертифициране на равенството между половете. Тя инвестира и в младите хора, като увеличава количеството и качеството на програмите за обучение, например чрез участие в програмата за универсална публична служба.

Очаква се изпълнението на тези мерки да допринесе за преодоляване на предизвикателствата, обхванати от специфичната за държавата препоръка 2 от 2020 г. относно пазара на труда, с която Италия се приканва да „Смекчете въздействието на кризата върху заетостта, включително чрез [...] активна подкрепа за заетостта „, специфичната за държавата препоръка 2 за „подкрепа на уменията (...), включително цифровите умения“, специфичната за държавата препоръка 2 от 2019 г. за „увеличаване на усилията за справяне с недекларирания труд, гарантиране, че активните политики в областта на пазара на труда и социалните политики (...) достигат по-специално до младите хора и уязвимите групи. Подкрепа за участието на жените на пазара на труда „и специфичната за държавата препоръка 2019 от 2 г. за „насърчаване на повишаването на квалификацията, включително чрез укрепване на цифровите умения“.

### Л.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 — Активни политики по заетостта и професионално обучение

Целта на тази реформа е да се насърчи по-ефикасна активна система на пазара на труда чрез предоставяне на специфични услуги по заетостта и персонализирани планове за активизиране на пазара на труда. Създаването на Национална програма за гарантирана заетост на работниците ( GOL) дава възможност за предоставяне на индивидуализирани услуги на безработните, като по този начин се укрепват пътищата им за активизиране. Програмата GOL се придружава от Националния план за нови умения и определянето на национални основни равнища на мерки за професионално обучение. Систематаза ПОО в Италия се укрепва чрез насърчаване на териториална мрежа от служби в областта на образованието, обучението и заетостта, както и чрез разработване на приобщаваща система за учене през целия живот и иновативни пътища за повишаване на квалификацията и преквалификация.

Инвестиция 1 — Укрепване на публичните служби по заетостта (ПСЗ)

Целта на тази инвестиция е да се даде възможност за ефективно предоставяне на услуги в областта на заетостта и обучението. Тази мярка включва инфраструктурни инвестиции, развитие на регионални обсерватории на пазара на труда, развитие на оперативната съвместимост между регионалните и националните информационни системи, разработване и прилагане на мерки за обучение с цел актуализиране на уменията на съветниците по заетостта. Мярката е предвиждала също така разработването и прилагането на съдържание и канали за комуникация на предлаганите услуги.

Реформа 2 — Национален план за противодействие на недекларирания труд

Целта на тази мярка е да се подобрят качеството на труда и условията на работниците. Тази мярка включва действия, насочени към предотвратяване и противодействие на недекларирания труд, трудовата експлоатация (Caporalato) и други форми на нередовен труд. Реформата включва: И) въвеждане на преки и непреки мерки за преобразуване на недекларирания труд в деклариран труд, като се гарантира, че ползите от дейността в декларираната икономика надвишават разходите за работа в недекларираната икономика; II) укрепване на капацитета за инспекции на Националната инспекция по труда; III) подобряване на изготвянето, събирането и навременното разпространение на подробни данни за недекларирания труд; IV) подкрепа за процеса на преобразуване на недекларирания труд в редовен труд, подкрепа за приемането на възпиращи мерки и стимули за редовна работа; V) провеждане на комуникационни кампании, информационни дейности и дейности за повишаване на осведомеността; V) укрепване на системата на управление за борба с недекларирания труд на национално и местно равнище.

Инвестиция 2 — Система за сертифициране на равенството между половете

Целта на тази мярка е да се гарантира по-голямо участиена жените на пазара на труда и да се намали разликата в заплащането на жените и мъжете. Тези инвестиции включват въвеждането и прилагането на националната система за сертифициране на равенството между половете, за да се насърчи прозрачността на пазара на труда, както и в бизнес процесите, и в средносрочен до дългосрочен план да се допринесе за подобряване на условията на труд на жените по отношение на качеството, възнаграждението и овластяването на жените.

Инвестиция 3 — Укрепване на двойната система

Целта на тази мярка е да се помогне на младите хора и възрастните без средно образование да получат достъп до възможности за заетост чрез увеличаване на броя на хората, участващи във формално образование и професионално образование и обучение чрез двойната система, включително чиракуването. Тези инвестиции допринасят за подобряване на взаимодействието между системите за образование и обучение и пазара на труда, както и за повишаване на пригодността за заетост на младите хора чрез придобиване на нови компетентности, в съответствие с цифровия и екологичния преход, с учене на работното място. Той допринася за: I) модернизиране на системата за образование и обучение чрез насърчаване на създаването на обучение на работното място и засилване на диалога с предприятията; II) увеличаване на финансовите средства за предлагане на обучение в маргинализирани райони; III) създаване на стабилно и приобщаващо управление, което включва икономическите и социалните партньори.

Инвестиция 4 —Укрепване на универсалната публична служба

Целта на тази мярка е да се укрепи универсалната публична служба, да се увеличи броят на младите хора, участващи в неформално учене, и да се подобрят техните знания и умения. Тези инвестиции включват мерки за повишаване на осведомеността относно значението на активното гражданство, насърчаване на пригодността за заетост на младите хора и социалното сближаване, като се обръща специално внимание на екологичния и цифровия преход.

### Л.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M5C1—1 | Реформа 1 — АППТ и професионално обучение | Ключов етап | Влизане в сила на междуведомственото постановление за създаване на национална програма за гарантирана заетост на работниците и междуведомствено постановление за създаване на национален план за нови умения | Разпоредба в междуведомствените укази, указваща влизането в сила на двете междуведомствени укази след споразумения на Конференцията на държавните и регионалните власти относно програмата GOL и Националния план за нови умения | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Актовете в полза на GOL като минимум: I) определяне на основните елементи и техните стандарти на публичните служби по заетостта (ПСЗ), включително прогнозиране на уменията, персонализирани планове за обучение, насоки и професионални напътствия, за да се гарантира ефективното предоставяне на персонализирани услуги по заетостта в съответствие с общи и единни стандарти на цялата национална територия, ii) гарантиране, че дейностите по обучение за повишаване на квалификацията и преквалификация, предоставяни от публичните служби по заетостта (ПСЗ), са изцяло в съответствие с Националния план за нови умения, включително цифрови умения, iii) гарантират, че публичните служби по заетостта (ПСЗ) са насочени към нуждите на получателите, iv) гарантират, че публичните служби по заетостта (ПСЗ) са насочени приоритетно към най-уязвимите; V) определяне на цел от минимум 25 % от бенефициерите по програмите за гарантирана заетост на работниците като получатели на съответното обучение, със специален акцент върху цифровите умения и с приоритет за най-уязвимите; VI) създаване на нови механизми, които укрепват и структурират сътрудничеството между публичните и частните системи, включително във връзка с определянето на съответните потребности от умения и предоставянето на предложения за работа. Постановлението постановява, че получателите на социални защитни мрежи имат достъп до услугите, предоставяни по Националната програма „Гарантирана заетост на работниците“, в срок от 4 месеца от датата, на която са придобили правото си на мрежи за социална сигурност. Актовете за Националния план за нови умения като минимум: I) определя общи стандарти и основни равнища на професионално обучение на цялата национална територия, ii) е насочена както към заетите, така и към безработните, и към лицата с цел подобряване на техните цифрови умения и насърчаване на ученето през целия живот. III) определяне на уменията и съответните стандарти въз основа на сътрудничество между публичните и частните системи, iv) отчитане на различните потребности на разглежданите целеви групи, които като минимум включват най-уязвимите, v) обхващат всички съответни секторни стратегии, за да имат цялостен подход, включително националния стратегически план за компетентностите на възрастните; vi) включват разпоредби за разработването на система за прогнозиране на новите компетентности, необходими в краткосрочен и средносрочен план на пазара на труда. |
| M5C1—2 | Реформа 1 — АППТ и професионално обучение | Ключов етап | Влизане в сила на регионално равнище на всички планове за публичните служби по заетостта (ПСЗ) | Разпоредба, посочваща влизането в сила на плановете, приети от регионите, и изпълнените дейности | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | В националната нормативна уредба на програмата за гарантирана заетост на работниците (GOL) се предвижда определянето на регионално равнище на необходимите оперативни дейности за изпълнение на програмата. За да се осигури съгласуваност между националната нормативна уредба и регионалното изпълнение, се приемат регионални планове за публичните служби по заетостта (ПСЗ). В допълнение към приемането на плановете регионите изпълняват дейностите въз основа на плановете, като достигат до най-малко 10 % от предвидените бенефициери по програмата (крайна цел 3 000 000 души). Влизането в сила на плановете за публичните служби по заетостта (ПСЗ) дава възможност за цялостно изпълнение на програмата за гарантирана заетост на работниците (GOL). |
| M5C1—3 | Реформа 1 — АППТ и професионално обучение | Целеви | Хора, обхванати от програмата за гарантирана заетост на работниците (GOL) | НЯМА | Брой | 300 000 | 3 000 000 | Т4 Г. | 2025 | Най-малко 3 000 000 души се възползват от програмата за гарантирана заетост на работниците (GOL). Задоволителното изпълнение на целта зависи и от задоволителното изпълнение на вторична цел: най-малко 75 % от бенефициерите трябва да бъдат жени, трайно безработни, хора с увреждания или хора на възраст под 30 години или над 55 години. |
| M5C1—4 | Реформа 1 — АППТ и професионално обучение | Целеви | Гарантирана пригодност за заетост на бенефициерите на работниците са участвали в професионално обучение | НЯМА | Брой | 0 | 800 000 | Т4 Г. | 2025 | Професионалното обучение е част от програмата за 800 000 от бенефициерите на АППТ за пет години. Поради това най-малко 800 000 от 3 000 000-те бенефициери по гаранцията за заетост на работниците (GOL) са участвали в професионално обучение. Задоволителното изпълнение на целта зависи и от задоволителното изпълнение на вторична цел: най-малко 300 000 от тези бенефициери са участвали в обучения относно цифровите умения. |
| M5C1—5 | Реформа 1 — АППТ и професионално обучение | Целеви | Публичните служби по заетостта (ПСЗ) във всеки регион отговарят на критериите за основно равнище на услугите на ПСЗ, както е определено в програмата за гарантирана заетост на работниците (GOL) | НЯМА | Проценти | 0 | 80 | Т4 Г. | 2025 | Основен компонент на програмното ПЛЕ е определянето на редица услуги от съществено значение, които да се предоставят на бенефициерите на ALMPS, като се започне от най-уязвимите. До края на 2025 г. най-малко 80 % от публичните служби по заетостта (ПСЗ) във всеки регион са изпълнили критериите за основно равнище на услугите на ПСЗ, определени в програмата за гарантирана заетост на работниците (GOL). |
| M5C1—6 | Инвестиция 1 — Укрепване на публичните служби по заетостта (ПСЗ) | Целеви | Публичните служби по заетостта (ПСЗ) изпълняват дейностите, предвидени в плана за укрепване, през тригодишния период 2021—2023 г. | НЯМА | Брой | 0 | 250 | Т4 Г. | 2022 | През тригодишния период 250—2021 г. най-малко 2023 публични служби по заетостта (ПСЗ) са изпълнили поне 50 % от дейностите, предвидени в „плана за укрепване“. Тези дейности са в съответствие с плана за централно укрепване и са допълнително определени на регионално равнище въз основа на анализ на нуждите и разпределени ресурси. Тези дейности включват: I) обновяване и обновяване на настоящите места на публичните служби по заетостта (ПСЗ) и закупуване на нови такива; II) по-нататъшно внедряване на информационната система с оглед на националната оперативна съвместимост; III) професионално обучение на персонала; IV) създаване на регионални обсерватории на местните пазари на труда; V) институционална комуникация и информационни дейности. Инфраструктурните дейности не са включени в тази цел. Осигурява се равен баланс при постигането на целта по отношение на териториалното разпределение (север, Център и Юг). |
| M5C1—7 | Инвестиция 1 — Укрепване на публичните служби по заетостта (ПСЗ) | Целеви | Публичните служби по заетостта (ПСЗ) приключиха дейностите, предвидени в плана за укрепване | НЯМА | Брой | 250 | 500 | Т4 Г. | 2025 | Най-малко 500 публични служби по заетостта (ПСЗ) са завършили 100 % от дейностите, предвидени в регионалните планове за развитие на публичните центрове по заетостта (Piani regionali di potenziamento dei centri per l’impiego). Тези дейности са в съответствие с плана за централно укрепване и са допълнително определени на регионално равнище въз основа на анализ на нуждите и разпределени ресурси. Тези дейности включват: И) по-нататъшно прилагане на информационната система с оглед на националната оперативна съвместимост; II) професионално обучение на персонала; III) създаване на регионални обсерватории на местните пазари на труда; IV) институционална комуникация и информационни дейности. Инфраструктурните дейности не са включени в тази цел. При постигането на целта се гарантира баланс по отношение на териториалното разпределение (Север, Център и Юг), включително чрез интервенции в областта на субсидиарността. |
| M5C1—7bis | Инвестиция 1 — Укрепване на публичните служби по заетостта (ПСЗ) | Целеви | Публичните служби по заетостта (ПСЗ) приключиха дейностите, предвидени в плана за укрепване | НЯМА | Брой | 0 | 500 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 500 публични служби по заетостта (ПСЗ) са завършили 100 % от дейностите, предвидени в регионалните планове за развитие на публичните центрове по заетостта (Piani regionali di potenziamento dei centri per l’impiego) във връзка с обновяването и обновяването на текущи сгради на публичните служби по заетостта (ПСЗ) и регионалните агенции и закупуването на нови такива, както е описано в постановлението на генералния секретар на Министерството на труда и социалните политики DSG № 123/2020. |
| M5C1—8 | Реформа 2 — Недеклариран труд | Ключов етап | Влизане в сила на национален план и пътна карта за изпълнение за борба с недекларирания труд във всички икономически сектори. | Разпоредби в закона, указващи влизането в сила на националния план и създаването на междуинституционална работна група, която ще отговаря за създаването на национален план и пътна карта за изпълнение | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Приемане на национален план и обвързана със срокове (една година) пътна карта за изпълнение за борба с недекларирания труд във всички икономически сектори. Националният план се основава на общата стратегия за борба с недекларирания труд и на многоведомствения подход, използван за приемане на Националния план срещу експлоатацията на труда в селскостопанския сектор — „Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020—2022 г.)“. Националният план и пътната карта за изпълнение включват най-малко следното: И) мерки за подобряване на производството, събирането и навременното разпространение на подробни данни за недекларирания труд; II) въвеждане на преки и непреки мерки за преобразуване на недекларирания труд в деклариран труд, като се гарантира, че ползите от дейността в декларираната икономика надвишават разходите за работа в недекларираната икономика. Например а) възпиращи мерки, като например засилване на инспекциите и санкциите, и превантивни мерки за насърчаване на декларирания труд, като например целеви финансови стимули, също и чрез преразглеждане и рационализиране на съществуващите такива; б) укрепване на връзката със заетостта и социалната политика; III) национална информационна кампания относно „обезценяването“ на недекларирания труд, насочена към работодателите и работниците, с активното участие на социалните партньори; Структура на управление, която да гарантира ефективното изпълнение на действията; V) мерки за преодоляване на незаконните селища за борба с трудовата експлоатация в селското стопанство. |
| M5C1—9 | Реформа 2 — Недеклариран труд | Ключов етап | Пълно прилагане на мерките, включени в националния план, в съответствие с пътната карта | Изпълнени мерки по националния план | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2024 | Пълно прилагане на всички мерки, включени в националния план, в съответствие с пътната карта. |
| M5C1—10 | Реформа 2 — Недеклариран труд | Целеви | Увеличен брой инспекции по труда | НЯМА | Проценти | 0 | 20 | Т2 Г. | 2025 | Увеличение с най-малко + 20 % на броя на инспекциите спрямо периода 2019—2021 г. През двегодишния период 2019—20 г. инспекциите по труда бяха средно около 85 000. |
| M5C1—11 | Реформа 2 — Недеклариран труд | Целеви | Намалено разпространение на недекларирания труд | НЯМА | Проценти | 0 | 2 | Т1 Г. | 2026 | Намаляване на случаите на недеклариран труд с най-малко 2 процентни пункта в зависимост от целевите сектори. Основната цел на целта е да се определи равнището на амбиция на националния план, който трябва да бъде приет до 2022 г. В този контекст се предоставят аналитични спецификации и се определят съответните и осъществими показатели. |
| M5C1—12 | Инвестиция 2 — Система за сертифициране на равенството между половете | Ключов етап | Влизане в сила на система за сертифициране на равенството между половете и съпътстващи механизми за стимулиране на дружествата | Законови разпоредби, указващи влизането в сила на законодателните актове и мерките за изпълнение, уреждащи определянето на системата за сертифициране | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Системата за сертифициране на равенството между половете и съпътстващите механизми за стимулиране на дружествата обхващат най-малко следните измерения: възможности за растеж за жените, равно заплащане за равен труд, управленски политики за многообразие на половете, закрила на майчинството. Определяне на механизмите за стимулиране на организациите, които предприемат процеса на сертифициране, и на техническите насоки. Включително: И) разработване на техническите стандарти на системата за сертифициране на равенството между половете за дружествата; II) определяне на механизма за стимулиране; III) мярката се придружава от създаването на информационна система. |
| M5C1—13 | Инвестиция 2 — Система за сертифициране на равенството между половете | Целеви | Дружествата са получили сертификат за равенство между половете | НЯМА | Брой | 0 | 800 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 800 дружества (от които 450 МСП) са получили сертификат за равенство между половете. Дружествата поемат сами разходите за процеса на сертифициране. |
| M5C1—14 | Инвестиция 2 — Система за сертифициране на равенството между половете | Целеви | Дружествата, получили подкрепа чрез техническата помощ, са получили сертификат за равенство между половете | НЯМА | Брой | 0 | 1 000 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 1 000 дружества, получили подкрепа чрез техническата помощ, са получили сертификат за равенство между половете. За предоставянето на съпътстващи мерки под формата на наставничество, техническа и управленска подкрепа, мерки за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, образование по предприемачество се използва ваучерна схема. |
| M5C1—15 | Инвестиция 3 — Укрепване на двойната система | Целеви | Лица, които са участвали в двойната система и са получили съответното сертифициране през петгодишния период 2021—2025 г. | НЯМА | Брой | 39 000 | 129 000 | Т4 Г. | 2025 | Направени са най-малко 90 000 допълнителни записвания в двойната система и съответните сертификати, доказващи завършването на курса, са получени през петгодишния период 2021—2025 г. в сравнение с базовия сценарий. Разпределението на средствата за регионите за укрепване на двойната система се извършва въз основа на броя на студентите, записани в курсове за ПОО. |
| M5C1—15bis | Инвестиция 4 — Универсална публична служба | Ключов етап | Нормативно преразглеждане на „Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale“, прието като dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)на 14 януари 2019 г. с цел укрепване на универсалната публична служба | Приемане на съответния акт | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2024 | Влизане в сила на преразгледания акт относно отношенията между субектите и доброволческите оператори (ОВЛ), като се вземат предвид резултатите от проекта за ИТП (20IT06 — „Подкрепа за разработването и изпълнението на проекта за ПВУ на универсалната публична служба (UCS), за отключване на възможности за младежка заетост“). Преразгледаният акт: увеличаване на участието на младите хора; — опростяване на процедурите; и че — подобряване на качеството на проектите по UCS. |
| M5C1—16 | Инвестиция 4 — Универсална публична служба | Целеви | Хората са участвали в програмата за универсална публична служба и са получили съответното сертифициране през четиригодишния период 2021—2024 г. | НЯМА | Брой | 0 | 166 670 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 166 670 души са участвали в програмата за универсална публична служба през четиригодишния период 2021—2024 г. Основната цел е да се укрепи Всеобщата публична служба, да се увеличи броят на доброволците и да се повиши качеството на програмите и проектите, в които участват млади хора. |

### Л.3. 	Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 5 — Създаване на женски предприятия

Целта на тази мярка е да допринесе за повишаване на равнището на участие на жените на пазара на труда, и по-специално да подкрепи участието на жените в бизнес дейности. Инвестицията подкрепя създаването на предприятия за жени. Основните цели на мярката са: И) систематизиране и преработване на настоящите мерки за подкрепа в подкрепа на предприемачеството сред жените с цел повишаване на тяхната ефективност; II) подкрепа за изпълнението на вече създадени и действащи иновативни бизнес проекти; III) подкрепа за започването на предприемачески дейности на жените чрез наставничество, техническа и управленска подкрепа, мерки за постигане на равновесие между професионалния и личния живот и др.; Създаване — чрез целенасочени комуникационни дейности — на благоприятен културен климат за предприемачество сред жените.

### Л.4. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M5C1—17 | Инвестиция 5 — Създаване на женски предприятия | Ключов етап | Приет е Фондът за подкрепа на предприемачеството сред жените | Одобрява се министерско постановление за създаването на „Fondo Impresa Donna“ | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т3 Г. | 2021 | Фондът за подкрепа на предприемачеството сред жените се приема с министерско постановление, с което се установява набор от критерии за допустимост в съответствие с целите на МВУ, включително принципа за ненанасяне на значителни вреди и подписването на споразумението за финансиране и оперативните споразумения с финансовия (те) посредник (и). Тези фондове представляват „Fondo Impresa Donna“, който прилага специалната мярка за подкрепа на предприемачеството сред жените. Мерките за прилагане се съгласуват предварително от Министерството на икономическото развитие и отдела за равни възможности към PCM, които имат за цел: — засилване на съществуващите мерки, които вече се управляват от вътрешни органи на Министерството на икономическото развитие (като NITO-ON, Smart), чрез вливане на капитал, което е запазено само за женски предприятия; — предвиждане на допълнителни средства за Фонда за предприемачество сред жените, създаден със Закона за бюджета за 2021 г. (от първото тримесечие на 3 2022 г.); разработване на съпътстващи мерки, мониторинг и комуникационни кампании. Отдел „Равни възможности“ провежда многогодишна информационна кампания за насърчаване на предприемачеството сред жените, за дейности за професионално ориентиране на жените от всяка възраст и студенти в университетите по предмети и професии, в които жените са по-слабо представени, както и за създаване на комуникационна платформа. |
| M5C1—18 | Инвестиция 5 — Създаване на женски предприятия | Целеви | Поето задължение за финансова подкрепа за предприятията | НЯМА | Брой | 0 | 700 | Т2 Г. | 2023 | Беше поето задължение за финансова подкрепа за поне 700 допълнителни предприятия в сравнение с базовия сценарий. Прилагането на подкрепата за предприемачеството сред жените се осъществява чрез вече действащи инструменти (NITO-ON, Smart σ Start) и новия фонд, създаден със Закона за бюджета за 2021 г. (женски предприятия, подпомагани до ноември 2020 г. от съществуващите финансови инструменти като базов сценарий). |
| M5C1—19 | Инвестиция 5 — Създаване на женски предприятия | Целеви | Предприятията, определени в съответната инвестиционна политика, са получили финансова подкрепа | НЯМА | Брой | 0 | 2 400 | Т2 Г. | 2026 | Финансовата подкрепа е изплатена на най-малко 2 400 предприятия, както е определено в съответната инвестиционна политика. Прилагането на подкрепата за предприемачеството сред жените се осъществява чрез вече действащи инструменти (NITO-ON, Smart σ Start) и новия фонд, създаден със Закона за бюджета за 2021 г. |

## М. МИСИЯ 5 КОМПОНЕНТ 2: Социални инфраструктури, семейства, общности и трети сектор

Планираните реформи и инвестиции, включени в този компонент, са насочени към укрепване на устойчивостта чрез подкрепа за интеграцията и приобщаването на най-уязвимите, наред с индивидуалните, семейните и социалните измерения. Този компонент осигурява национална стратегия за активното приобщаване на уязвимите групи от населението. Целите на този компонент са: И) засилване на ролята на интегрираните социални услуги в подкрепа на семействата, малолетните и непълнолетните и подрастващите, за подкрепа на родителските умения и за защита на уязвимите семейства, както и на хората с увреждания, включително чрез подобряване на социалните инфраструктури, включващи третия сектор; II) подобряване на автономността на хората с увреждания чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността и по домовете и премахване на пречките пред достъпа до жилищно настаняване и възможности за работа; III) подобряване на приобщаването на хората в крайна маргинализация и лоши жилищни условия (напр. бездомни хора) чрез по-широко предлагане на съоръжения и услуги за временна помощ за настаняване, персонализирани пътища към автономност и лична устойчивост; IV) засилване на наличието на по-достъпни обществени и частни жилища и градско и териториално обновление; Развитие на капацитета за устойчивост на най-уязвимите чрез разпространение на спортната култура и създаване на спортни инфраструктури чрез създаването на градски паркове, в които спортните дейности могат да бъдат съчетани с развлекателни дейности в полза на общностите.

Очаква се изпълнението на тези мерки да допринесе за преодоляване на предизвикателствата, обхванати от специфичните за всяка държава препоръки за 2 г. относно социалната политика за 2019 г., в които Италия се призовава да „гарантира, че [...] социалните политики са ефективно интегрирани и достигат по-специално до младите хора и уязвимите групи „и в специфичните за всяка държава препоръки за 2 г. за „осигуряване на адекватен (...) достъп до социална закрила“.

### M.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 — Рамково законодателство за хората с увреждания

Основната цел на реформата е да се измени законодателството относно уврежданията и да се насърчи деинституционализацията (т.е. прехвърлянето от публични или частни институции към техните семейства или към домове в общността) и автономността на хората с увреждания. Това включва (I) укрепване на предлагането на социални услуги, (II) опростяване на достъпа до социални и здравни услуги, (III) реформи на оценките на уврежданията, (IV) насърчаване на проекти за независим живот, (V) насърчаване на работата на експертни екипи, които могат да подпомагат хората с увреждания с многостранни потребности.

Реформа 2 — Реформа за възрастните хора, които не са самодостатъчни

Целта на тази мярка е да се реформират социалните услуги и да се подобрят условията на живот на възрастните хора, които не са самостоятелни. Тази реформа включва: I) опростяване на достъпа на възрастните хора до услуги чрез създаването на единни звена за социален и здравен достъп, II) определяне на начини за признаване на липсата на самодостатъчност въз основа на необходимостта от помощ, III) предоставяне на многоизмерна оценка, IV) определяне на индивидуализирани проекти, които насърчават деинституционализацията.  Тази реформа се очаква чрез конкретни интервенции, предвидени в плана, включени както в здравната мисия (M6), по отношение на проекти, които укрепват местните здравни услуги и домашните грижи, така и в този компонент, по-специално по отношение на инвестиция 1, интервенция II, насочена към деинституционализацията.

Инвестиция 1 — Подкрепа за уязвимите лица и предотвратяване на институционализацията

Целта на тази мярка е да се подкрепят уязвимите хора и да се предотврати институционализацията. Тази инвестиция включва следните интервенции: I) подкрепа за родителските умения и предотвратяване на уязвимостта на семействата и децата; II) подкрепа за самостоятелен живот и деинституционализация на възрастните хора; II) укрепване на социалните услуги по домовете, за да се гарантира преждевременното освобождаване от работа и да се предотврати хоспитализацията; III) укрепване на социалните услуги и предотвратяване на професионалното изчерпване сред социалните работници.

Инвестиция 2 — Самостоятелни модели за хората с увреждания

Целта на тази мярка е да се увеличи автономността на хората с увреждания. Целта на инвестицията е да се ускори процесът на деинституционализация чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността и по домовете, за да се подобри автономността на хората с увреждания. Мярката насърчава достъпа до жилищно настаняване и възможности за работа, включително нови възможности, предлагани от информационните технологии.

Инвестиция 3 — Жилищни първи и пощенски станции

Целта на тази мярка е да се защити и подкрепи приобщаването на маргинализираните хора чрез жилищно настаняване на първа и пощенска станция. Въвеждането на подхода „жилищното настаняване на първо място“ означава, че общините предоставят апартаменти за отделни лица, малки групи или семейства до 24 месеца. В допълнение към това се активират персонализирани проекти за всяко отделно лице/семейство, за да се приложат програми за развитие на личностното израстване и да им се помогне да постигнат по-висока степен на автономност, включително като им се предостави обучение и други услуги, насочени към подобряване на тяхната пригодност за заетост. От друга страна, въвеждането на „пощенски станции“ означава създаването на център за обслужване и приобщаване на бездомни хора. Тези центрове предлагат, освен ограничен нощен прием, важни удобства, като например здравни услуги, кетъринг, погребване, културно посредничество, консултиране, професионална ориентация, правни консултации и разпространение на стоки, наред с другото.

### M.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

.

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M5C2—1 | Реформа 1 — Рамков закон за хората с увреждания | Ключов етап | Влизане в сила на Рамковия закон за укрепване на автономността на хората с увреждания. | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Рамковия закон | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Рамковият закон, който се състои от закон за делегирането, укрепва автономността на хората с увреждания в съответствие с принципите на КПХУ на ООН и Европейската стратегия за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г., която включва най-малко: и) цялостно определяне и подобряване на предлагането на социални услуги за хората с увреждания, заедно с насърчаване на деинституционализацията и независимия живот, ii) опростяване на процедурите за достъп до здравни и социални услуги и iii) преразглеждане на процедурите за оценка на състоянието на уврежданията с цел многоизмерна оценка на състоянието на всеки човек. Хората с увреждания са тези, определени в съответствие с принципите на КПХУ на ООН в Закон № 104/1992. В Италия процесът на оценяване е от компетентността на регионите и лицето се оценява от местните здравни служби или от Националния институт за социално подпомагане. Законът се предлага от министъра на уврежданията за одобрение от Министерския съвет съгласно определената пътна карта. Приемането на Рамковия закон следва да бъде последвано от реорганизация на местните социални услуги, определяне на стандарти за качество и предоставяне на ИКТ платформа за подобряване и повишаване на ефективността на услугите. |
| M5C2—2 | Реформа 1 — Рамков закон за хората с увреждания | Ключов етап | Влизане в сила на Рамковия закон и приемане от правителството на законодателните постановления, с които се доразвиват разпоредбите на Рамковия закон за укрепване на автономността на хората с увреждания | Законови разпоредби, указващи влизането в сила на законодателните укази | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2024 | В законодателните постановления се разработват разпоредбите на Рамковия закон за укрепване на автономността на хората с увреждания. В закона се определят най-малко разпоредби за (I) укрепване на предлагането на социални услуги, (II) опростяване на достъпа до социални и здравни услуги, (III) реформи на оценките на уврежданията, (IV) насърчаване на проекти за независим живот, (V) насърчаване на работата на експертни екипи, които могат да подпомагат хората с увреждания с многостранни потребности. |
| M5C2—3 | Реформа 2 — Реформа за възрастните хора, които не са самодостатъчни | Ключов етап | Влизане в сила на рамков закон, който засилва действията в полза на възрастните хора, които не са самодостатъчни | Разпоредби в закона, указващи влизането в сила на Рамковия закон,който засилва действията в полза на възрастните хора, които не са самодостатъчни | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2023 | Предложеният от правителството рамков закон засилва действията в полза на възрастните хора, които не са самодостатъчни. Законът опростява и предоставя единни звена за контакт за социални и здравни услуги, преразглежда процедурите за оценка на състоянието на недостатъчно самодостатъчно възрастно лице и увеличава набора от социални и здравни услуги, които могат да се предоставят у дома. В закона се определят и необходимите финансови ресурси. |
| M5C2—4 | Реформа 2 — Реформа за възрастните хора, които не са самодостатъчни | Ключов етап | Влизане в сила на законодателните постановления, с които се доразвиват разпоредбите на Рамковия закон за засилване на действията в полза на възрастните хора, които не са самодостатъчни | Законови разпоредби, указващи влизането в сила на законодателните укази | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2024 | Законодателните постановления конкретизират разпоредбите, предвидени в Рамковия закон, за да се засилят действията в полза на възрастните хора, които не са самодостатъчни, като се прилагат различните мерки. |
| M5C2—5 | Инвестиция 1 — Подкрепа за уязвимите лица и предотвратяване на институционализацията | Ключов етап | Влизане в сила на оперативния план | Разпоредби в закона, указващи влизането в сила на оперативния план за интервенциите | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | В оперативния план се определят изискванията за проектите, които могат да бъдат представени от местни структури и които се отнасят до четири измерения: I) подкрепа за родителите на деца на възраст от 0 до 17 години, ii) подкрепа за самостоятелността на възрастните хора, iii) домашни услуги за възрастни хора и iv) подкрепа за социалните работници. Действието „Подкрепа за родители“ се състои най-малко в предоставяне на подкрепа на семействата получатели в продължение на най-малко 18 месеца с i) предварителна оценка на семейната среда и положението на децата, ii) оценка на ситуацията, извършена от мултидисциплинарен екип от квалифицирани специалисти, и iii) предоставяне на поне една от следните услуги: домашни услуги, участие в подкрепа на групи за родители и деца; сътрудничество между училища, семейства и социални услуги и/или общи услуги за полагане на грижи в семейството. Действието „самостоятелност на възрастните хора“ се състои най-малко в преобразуване на домовете за възрастни хора в групи автономни апартаменти, оборудвани с всички необходими съоръжения и услуги, включително автоматизация на дома, телемедицина и дистанционно наблюдение. Действието „Услуги по домовете за възрастни хора“ има за цел да осигури специално обучение на специалисти за домашни услуги за възрастни хора. Действието „подкрепа за социалните работници“ се състои в подкрепа на социалните оператори и засилване на техния професионализъм и споделена компетентност, главно чрез въвеждане на инструменти за споделяне на компетентности и предоставяне на услуги за надзор на операторите в подкрепа на работата на операторите. |
| M5C2—6 | Инвестиция 1 — Подкрепа за уязвимите лица и предотвратяване на институционализацията | Целеви | Социалните райони постигат поне един от следните резултати: I) подкрепа за родителите, ii) самостоятелност на възрастните хора, iii) домашни услуги за възрастни хора или iv) облагодетелстване на социалните работници с цел предотвратяване на професионалното изчерпване | НЯМА | Проценти | 0 | 85 | Т1 Г. | 2026 | Най-малко 85 % от социалните райони постигат поне един от следните резултати: I) подкрепа за родителите на деца на възраст от 0 до 17 години, ii) самостоятелност на възрастните хора, iii) домашни услуги за възрастни хора или iv) облагодетелстване на социалните работници с цел предотвратяване на професионалното изчерпване. 85 % от италианските социални области участват в проекта. Действията, предвидени по четирите измерения и съответните изисквания, са тези, определени в оперативния план, за активното приобщаване на уязвимите групи от населението, чието положение се влоши в резултат на извънредната епидемиологична ситуация във връзка с COVID-19. Действието обхваща цялата национална територия. Очаква се да участват всички социални квартали, като стратегията е тези проекти да отворят пътя за стабилизиране на услугите чрез официално признаване на основно равнище на социално подпомагане, което да се предоставя на цялата територия. |
| M5C2—7 | Инвестиция 2 — Самостоятелни модели за хората с увреждания | Целеви | Социалните квартали са осъществили поне един проект във връзка с обновяването на жилищни помещения и/или предоставянето на ИКТ устройства на хора с увреждания, придружен от обучение по цифрови умения | НЯМА | Брой | 0 | 500 | Т4 Г. | 2022 | Най-малко 500 проекта във връзка с обновяването на жилищни помещения и/или предоставянето на ИКТ устройства на хора с увреждания, придружени от обучение по цифрови умения, се изпълняват от социални райони. Задоволителното изпълнение на целта зависи и от задоволителното изпълнение на вторична цел: най-малко 500 социални района са изпълнили поне един проект във връзка с обновяването на жилищни помещения и/или предоставянето на ИКТ устройства на хора с увреждания, придружен от обучение по цифрови умения. Изпълнение на поне един проект от най-малко 500 социални квартала, които са участвали в несъстезателната процедура. |
| M5C2—8 | Инвестиция 2 — Самостоятелни модели за хората с увреждания | Целеви | Хората с увреждания получиха ремонт на домашното пространство и/или предоставяне на ИКТ устройства. Услугите се придружават от обучение по цифрови умения. | НЯМА | Брой | 1 000 | 5 000 | Т1 Г. | 2026 | Най-малко 5 000 души с увреждания са получили ремонт на домашно пространство и/или осигуряване на ИКТ устройства. Услугите се придружават от обучение по цифрови умения. Обхващане на най-малко 5 000 души (1 000 съществуващи плюс 4 000 нови) с увреждания като получатели на интервенциите, извършени от ТП. Определението за хора с увреждания (въз основа на ICF) е посочено в националния план за хората с увреждания от 2019 г. Насоки за проекта за автономност на хората с увреждания вече са разработени в резултат на предишни проекти. Одобряването на специален закон № 112/2016 и създаването на специален национален фонд за дейността обхващат цялата национална територия. Всички социални квартали трябва да бъдат привлечени за участие, като стратегията е тези проекти да отворят пътя за стабилизиране на услугите чрез официално признаване на основно равнище на социално подпомагане, което да се предоставя на цялата територия. |
| M5C2—9 | Инвестиция 3 — Жилищни първи и пощенски станции | Ключов етап | Влизане в сила на оперативния план по отношение на проекти за жилищно настаняване на първа и пощенска станция, определяне на изискванията за проекти, които могат да бъдат представяни от местните органи, и отправяне на покана за представяне на предложения | Разпоредби в закона, указващи влизането в сила на оперативния план за интервенциите | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2022 | В оперативния план по отношение на проектите за жилищно настаняване на първо място и пощенски станции се определят изискванията за проектите, които могат да бъдат представени от местните органи, и се отправя покана за представяне на предложения. В проектите „Жилище преди всичко“ се предвижда местните структури да предоставят апартаменти за отделни лица, малки групи или семейства до 24 месеца, за предпочитане чрез обновяване на сгради и обновяване на държавна собственост. Това се допълва от програми за развитие и автономност. Проектите за пощенски станции предвиждат развитието на центрове за обслужване и приобщаване на бездомни хора. Това се допълва от програми за намиране на работа в сътрудничество с центровете по заетостта. |
| M5C2—10 | Инвестиция 3 — Жилищни първи и пощенски станции | Целеви | Хората, живеещи в тежки материални лишения, поемат отговорност за проекти „Жилище преди всичко“ в продължение на най-малко шест месеца и пощенски станции | НЯМА | Брой | 0 | 25 000 | Т1 Г. | 2026 | Полагане на грижи за най-малко 25 000 души, живеещи в тежки материални лишения, като получатели на интервенции за настаняване на първо място и пощи. Задоволителното изпълнение на целта зависи и от задоволителното изпълнение на вторична цел: най-малко 3 000 души се настаняват временно в продължение на най-малко 6 месеца по проектите „Жилище преди всичко“ и най-малко 22 000 души се възползват от услугите, предлагани по проектите за пощенски станции, осъществявани от социалния квартал. Хората в условия на тежки лишения се определят, както следва: вж. Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, одобрен от Conferenza Unificata il 11.5.2015 и член 5 от Годишния указ относно Фонда за бедността от 2018 г., където (член 5) за тази цел те са идентифицирани като а) живеещи на улицата или в несигурен подслон; използване на общежития; са настанени в общежития за нуждаещите се; г) излизат от структури (включително затвор) и нямат място за живеене. Действието обхваща цялата национална територия, но областите, в които бездомността и крайната бедност са по-неотложни (метрополните райони, но също така някои селски райони с голям брой сезонни работници, много от които чужденци) са привилегировани. |

### M.3. 	Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 4 — Инвестиции в проекти за обновяване на градската среда, насочени към намаляване на ситуациите на маргинализация и социално влошаване

Целта на тази мярка е на общините да се предоставят безвъзмездни средства за инвестиции в обновяването на градската среда, да се намали маргинализацията и влошаването на социалната сфера, както и да се подобри социалният и екологичният контекст на градските центрове при пълно зачитане на принципа за ненанасяне на значителни вреди. Мярката има за цел да подкрепи повторното използване и повторното функциониране на обществени зони и съществуващи публични строителни структури за цели от обществен интерес, както и да подобри градската среда чрез саниране на обществени сгради, като се обърне специално внимание на развитието на социални, културни, образователни и дидактически услуги, включително спортни дейности.

Мярката не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). Тя включва газови кондензационни котли, които не са допустими за интервенциите по тази мярка.

Инвестиция 5 — Планове за градска интеграция (общи проекти и преодоляване на незаконните селища за борба с трудовата експлоатация в селското стопанство)

Целта на тази мярка е да се възстановят, съживят и подобрят големите деградирали градски райони, като се обърне специално внимание на създаването на нови услуги за хората и преквалификацията на достъпността и интермодалните инфраструктури, което ще позволи превръщането на уязвимите територии в интелигентни и устойчиви градове. Тази инвестиция включва две интервенции: I) подкрепа за общи проекти за изпълнение и изпълнение на интегрирани градски планове, като поддръжка и повторно използване на обществени площи и сгради, възстановяване и валоризация на недостатъчно използвани или неизползвани градски райони и др. (II) специфични проекти за преодоляване на незаконните селища в селското стопанство. Местните администрации се подпомагат при създаването на планове за действие за преодоляване на незаконните селища и за осигуряване на решения за достойно жилищно настаняване за работниците в селскостопанския сектор. Освен това в рамките на тази инвестиция се създава тематичен фонд (Фонд на фондовете) в сътрудничество с ЕИБ, насочен към подпомагане на частните интервенции в инициативи за обновяване на градската среда. Този фонд се използва за подкрепа на климатичния и цифровия преход на градските райони.

Мярката не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). Тя включва газови кондензационни котли, които не са допустими за интервенциите по тази мярка.

Инвестиция 6 — Иновативен план за качество на жилищата

Целта на тази мярка е да се изградят нови жилища за обществено жилищно настаняване и да се изградят наново увредени райони, като се постави акцент главно върху екологосъобразните иновации и устойчивостта. Инвестицията предоставя подкрепа за: I) реорганизиране, реорганизиране и увеличаване на предлагането на обществени жилища; II) възстановяване на зони, пространства и обществени и частни имоти; III) подобряване на достъпността и безопасността на градските райони и предоставянето на услуги; Разработване на основани на участието и иновативни модели на управление в подкрепа на социалното и градското благосъстояние.

Инвестиция 7 — Спорт и социално приобщаване

Целта на тази мярка е да се възстановят градските райони с акцент върху спортните съоръжения, за да се насърчи социалното приобщаване и интеграция, особено в най-необлагодетелстваните райони в Италия. Финансираните проекти подкрепят: I) изграждане и обновяване на спортни съоръжения, разположени в необлагодетелствани райони на страната, включително метрополните предградия; II) разпространение на спортно оборудване за необлагодетелстваните райони; III) завършване и адаптиране на съществуващи спортни съоръжения, като например: функционално възстановяване, преструктуриране, извънредна поддръжка, премахване на архитектурните бариери и енергийна ефективност).

### M.4. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени показатели (за ключовите етапи) | Количествени показатели (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M5C2—11 | Инвестиция 4 — Инвестиции в проекти за обновяване на градската среда, насочени към намаляване на ситуациите на маргинализация и социално влошаване | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за инвестиции в обновяването на градската среда с цел намаляване на ситуациите на маргинализация и социално влошаване, като проектите са в съответствие с целите на МВУ, включително принципа за ненанасяне на значителни вреди | Уведомяване за всички обществени поръчки за инвестиции във възстановяването на градската среда с цел намаляване на ситуациите на маргинализация и социално влошаване, като проектите са в съответствие с целите на МВУ, включително принципа за ненанасяне на значителни вреди | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2022 | Уведомяване за всички обществени поръчки, възложени на най-малко 300 общини с повече от 15 000 жители, за инвестиции във възстановяването на градската среда с цел намаляване на ситуациите на маргинализация и социално влошаване, като проектите са в съответствие с целите на МВУ, включително принципа за ненанасяне на значителни вреди. Безвъзмездните средства се отпускат на общини с повече от 15 000 жители, които не са столиците на провинциите, нито столиците на провинциите или седалището на метрополния град. Проектите за градско производство се състоят от поне една от следните интервенции: - Повторно използване и повторно функциониране на обществени зони и съществуващи обществени строителни структури за цели от обществен интерес, включително разрушаване на неправомерни строителни работи, извършвани от частни лица при липса или пълно несъответствие с разрешителното за строеж и разпределението на съответните площи; - Подобряване на качеството на градския ландшафт и на социалната и екологичната структура, включително чрез саниране на обществени сгради, като се обръща особено внимание на развитието на социални и културни, образователни и дидактически услуги; - Екологични, устойчиви и интелигентни транспортни проекти. Максималните суми за община са следните: 5 000 000 EUR за общини с население между 15 000 и 49 999 жители; 10 000 000 EUR за общини с население между 50 000 и 100 000 жители; 20 000 000 EUR за общини с население над 100 000 жители и за общини, които са столици на провинции или метрополни градове. |
| M5C2—12 | Инвестиция 4 — Инвестиции в проекти за обновяване на градската среда, насочени към намаляване на ситуациите на маргинализация и социално влошаване | Целеви | Проекти за интервенции за градско обновление, обхващащи общини | НЯМА | Брой | 0 | 1 080 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 1 080 завършени проекта, изпратени от общини с повече от 15 000 жители, покриващи най-малко 1 000 000 квадратни метра. Интервенциите са определените в съответния ориентир за интервенциите за градско възстановяване. |
| M5C2—13 | Инвестиция 5 — Интегрирани градоустройствени планове — общи проекти | Ключов етап | Влизане в сила на инвестиционния план за проекти за обновяване на градската среда в метрополните области | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Плана за проекти за градско обновление в метрополните области | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Инвестиционният план установява набор от критерии в съответствие с целите на МВУ, включително принципа за ненанасяне на значителни вреди. Проектите се отнасят до следните видове интервенции: поддръжка за повторна употреба и повторна експлоатация на обществени зони. б) Подобряване на качеството на градския декар и на социалната и екологичната структура. подобряване на качеството на околната среда и цифровия профил на градските райони. |
| M5C2—14 | Инвестиция 5 — Интегрирани градоустройствени планове — общи проекти | Целеви | Завършване на проекти за интегрирано планиране в метрополните градове | НЯМА | Брой | 0 | 300 | Т2 Г. | 2026 | Във всичките 14 метрополни града са завършени най-малко 300 проекта за интегрирано планиране в поне едно от следните три измерения: Поддръжка за повторна употреба и повторна експлоатация на обществени площи и съществуващи структури на обществени сгради; Подобряване на качеството на градския декар и на социалната и екологичната структура, включително чрез обновяване на обществени сгради; Подобряване на качеството на околната среда и цифровия профил на градските райони чрез цялостна подкрепа за цифровите технологии и технологиите с по-ниски емисиина CO2. Задоволителното изпълнение на целта зависи и от задоволителното изпълнение на вторична цел: завършване на интегрирани действия за планиране на площ от най-малко 3 000 000 квадратни метра от всичките 14 метрополни града. |
| M5C2—15 | Инвестиция 5 — Интегрирани градоустройствени планове — Преодоляване на незаконните селища за борба с трудовата експлоатация в селското стопанство | Ключов етап | Влизането в сила на министерското постановление, с което се определя картографирането на незаконните селища, се приема от „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura“, а министерското постановление за разпределяне на ресурсите се приема | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на министерското постановление | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2022 | Министерското постановление разпределя ресурсите въз основа на картографирането на незаконните селища, реализирани от „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura“. Определя се стандарт за временни и дългосрочни решения за жилищно настаняване. |
| M5C2—16 | Инвестиция 5 — Интегрирани градоустройствени планове — Преодоляване на незаконните селища за борба с трудовата експлоатация в селското стопанство | Целеви | Дейностите по проекта са завършени в областите, определени като незаконни селища в местните планове | НЯМА | Проценти | 0 | 90 | Т1 Г. | 2025 | Дейностите по проекта са завършени в най-малко 90 % от районите, определени като незаконни селища в местните планове. След разпределянето на ресурсите съответната администрация предоставя „план за действие на местно равнище“ за всяко установено незаконно заселване. |
| M5C2—17 | Инвестиция 5 — Интегрирани планове за градско развитие — Фонд на ЕИБ | Ключов етап | Инвестиционната стратегия на Фонда се одобрява от Министерството на финансите (МОФ) | Инвестиционната стратегия на Фонда се одобрява от Министерството на финансите | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т3 Г. | 2022 | Инвестиционната стратегия на Фонда определя като минимум: I) естеството и обхвата на подкрепяните инвестиции, които насърчават проекти за устойчиво градско възстановяване и развитие и са в съответствие с целите на МВУ, включително във връзка със спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е допълнително уточнено в насоките на Комисията от 12 февруари 2021 г., ii) подкрепяните операции, iii) целевите бенефициери, които са частни организатори на финансово устойчиви проекти, за които публичната подкрепа е оправдана от пазарна неефективност или рисков профил, и критериите за допустимост, iv) критериите за допустимост на финансовите бенефициери и техния подбор чрез открита покана; V) включването на специален бюджетен ред за решения за достойно жилищно настаняване за работниците в селскостопанския и промишления сектор и vi) разпоредби за реинвестиране на потенциалните обратни постъпления за същите цели на политиката, също и след 2026 г. Договорното споразумение с упълномощения субект, изискващо изискване, изисква използването на насоките за принципа за ненанасяне на значителни вреди. |
| M5C2—18 | Инвестиция 5 — Интегрирани планове за градско развитие — Фонд на ЕИБ | Целеви | Парична стойност на приноса към тематичния фонд и подкрепа за градски проекти | НЯМА | ЕВРО | 0 | 545 000 000 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 545 000 000 EUR са внесени в тематичния фонд. Задоволителното изпълнение на целта зависи и от задоволителното изпълнение на вторична цел: подкрепа за най-малко 10 градски проекта. Одобряване от Инвестиционния съвет на Фонда (част от който е Министерството на финансите) на проекти на стойност най-малко 545 000 000 EUR и одобрение от Инвестиционния съвет на Фонда (към който принадлежи Министерството на финансите) на най-малко 10 проекта. |
| M5C2—19 | Инвестиция 6 — Програма за иновации за качество на жилищата | Ключов етап | Региони и автономни провинции (включително общини и/или метрополни градове, разположени на тези територии) са подписали споразуменията за преустройство и увеличаване на социалните жилища | Подписани са споразумения с местните власти | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2022 | Най-малко 15 региона и автономни провинции (включително общини и/или метрополни градове, разположени на тези територии) са подписали споразуменията за преустройство и увеличаване на социалните жилища. Споразумения, подписани с най-малко 15 региона и автономни провинции, участващи в проекти. Сграда: нови жилища за обществено жилищно настаняване с цел: реорганизиране, реорганизиране и увеличаване на активите, предназначени за обществени жилища; да се възстановят зоните, пространствата и обществените и частните имоти също и чрез възстановяване на градската и социално-икономическата структура; подобряване на достъпността и безопасността на градските райони и предоставянето на услуги и местни градски инфраструктури; възстановяване на вече изградени зони и пространства, повишаване на качеството на околната среда и подобряване на устойчивостта спрямо изменението на климата и чрез операции с въздействие върху уплътняването на градовете; — идентифициране и използване на иновативни модели и инструменти за управление и приобщаване, социално и градско благосъстояние, както и процеси на участие. Подпомаганите жилищни единици и обществени пространства са предназначени да се възползват от дейностите, описани в съответния ключов етап. |
| M5C2—20 | Инвестиция 6 — Програма за иновации за качество на жилищата | Целеви | Брой на подпомогнатите жилищни единици (по отношение както на строителството, така и на рехабилитацията) и квадратни метри на подпомаганите обществени пространства | НЯМА | Брой | 0 | 10 000 | Т1 Г. | 2026 | Подкрепа за поне 10 000 подпомогнати жилищни единици (както по отношение на строителството, така и по отношение на рехабилитацията). Задоволителното изпълнение на целта зависи и от задоволителното изпълнение на вторична цел, която обхваща най-малко 800 000 квадратни метра обществени пространства. |
| M5C2—21 | Инвестиция 7 — Проектът „Спорт и социално приобщаване“ | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за проекти в областта на спорта и социалното приобщаване след публична покана за представяне на предложения | Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за проекти в областта на спорта и социалното приобщаване | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т1 Г. | 2023 | Уведомление за възлагане на обществени поръчки, което се състои от поне един от следните елементи: 1. изграждане на нови спортни съоръжения, разположени в необлагодетелстваните райони на страната; 2. предоставяне на спортно оборудване, включително прилагане на технологии в спорта); 3. преквалификация и адаптиране на съществуващите спортни съоръжения (например: премахване на архитектурните бариери, енергийната ефективност и др.). Проектът има за цел да гарантира обновяването на градските райони чрез съсредоточаване върху спортните съоръжения, за да се насърчи социалното приобщаване и интеграция, особено в най-необлагодетелстваните райони в Италия. Критериите за подбор гарантират, че най-малко 50 % от инвестицията ще бъде разпределена за нови конструкции, които отговарят на съответните изисквания на бележка под линия 5 от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241. |
| M5C2—22 | Инвестиция 7 — Проектът „Спорт и социално приобщаване“ | Целеви | Интервенции, свързани с договорите за спортни съоръжения | НЯМА | Брой | 0 | 100 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 100 интервенции, свързани с договорите за спортни съоръжения. Задоволителното изпълнение на целта зависи и от задоволителното изпълнение на вторична цел: извършените интервенции обхващат площ от най-малко 200 000 квадратни метра. Проектът разглежда въпросите на обновяването на градската среда в съответствие с принципите на устойчивост и издръжливост, като се съсредоточава върху спортните съоръжения, за да се насърчи социалното приобщаване и интеграция, особено в най-необлагодетелстваните райони на Италия. Най-малко 50 % от инвестицията трябва да бъде предназначена за нови конструкции, които отговарят на съответните изисквания на бележка под линия 5 от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241. |

## Н. МИСИЯ 5 КОМПОНЕНТ 3: Специални интервенции за териториално сближаване

Този компонент на плана за възстановяване и устойчивост включва две области на намеса: план за устойчивост на вътрешните, периферните и планинските райони; II) Проекти за развитието на Юга, включително инвестиции за справяне с образователната бедност, за консолидиране на селските аптеки като местни здравни услуги, увеличаване на активите, конфискувани от организираната престъпност, и инфраструктурни инвестиции в специални икономически зони.  Тези мерки са насочени към преодоляване на териториалното разделение в три области: демографски данни и услуги; развитие на уменията; инвестиции.

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Италия през 2019 г. и 2020 г., относно необходимостта от „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху научните изследвания и иновациите и качеството на инфраструктурата, като се вземат предвид регионалните различия“ (специфична за държавата препоръка 2019.3); „подобряване на образователните резултати“ (специфична за държавата препоръка 2019.2); „Укрепване на устойчивостта и капацитета на здравната система [...]“ (специфична за държавата препоръка 2020.1); „осигуряване на адекватна [...] и достъп до социална закрила“ (специфична за държавата препоръка 2020.2).

### Н.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция 1. Вътрешни зони — 1. Подобряване на социалните услуги и инфраструктури на общността

Интервенцията има за цел справяне с проблемите на социалното изключване и маргинализацията чрез засилване на предоставянето на услуги чрез увеличаване на средствата за обществени услуги, предоставяни от местните органи (механизмът за предоставяне се състои в предоставяне на безвъзмездни средства на общините). Финансираните проекти могат да се отнасят до: услуги за домашни грижи за възрастни хора; медицински сестри и акушерки от общността; укрепване на малките болници (тези без първа помощ) или някои основни услуги (напр. рентгенология, кардиология, гинекология) и амбулаторните центрове; инфраструктури за спасяване на хеликоптери; укрепване на центровете за хора с увреждания; консултантски центрове, културни услуги, спортни услуги и прием на мигранти. Интервенцията предвижда или създаването на нови услуги и инфраструктури, или подобряването на съществуващите чрез увеличаване на броя на получателите или на качеството на доставките.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да могат да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 2: Здравни заведения за териториално сближаване

Интервенцията има за цел да консолидира селските аптеки като местни здравни услуги (селските аптеки са определени въз основа на решение L., 27 март 1968 г., № 221. Тази мярка предоставя незабавна подкрепа на аптеките в селските райони, които по време на извънредната ситуация с COVID-19 са били основна отправна точка за местното население. Като укрепват ролята си в осигуряването на здравни заведения, аптеките могат да продължат да бъдат основен елемент от живота на общността, като предоставят здравни грижи възможно най-близо до гражданите. По-конкретно, очаква се тези аптеки да засилят ролята си чрез: I) участие в интегрираната услуга за домашна помощ; II) предоставяне на услуги от второ ниво в съответствие с диагностици-терапевтичните пътеки, предвидени за специфични патологии; III) отпускане на лекарства, които пациентът е принуден да вземе в болницата; IV) наблюдение на пациента с помощта на електронното здравно досие и фармацевтичното досие.

Инвестиция 3: Структурирани социално-образователни интервенции за борба с образователната бедност в южната част на страната в подкрепа на третия сектор

Мярката има за цел да насърчи третия сектор в южните региони (Абруцо, Базиликата, Кампания, Калабрия, Молизе, Пулия, Сардиния и Сицилия) и да предостави социално-образователни услуги на малолетните и непълнолетните лица във връзка с разпоредбите на Споразумението за партньорство за програмния период 2021—2027 г. на европейските политики на сближаване.

Социално-образователните интервенции за борба с образователната бедност и подкрепа на третия сектор се очаква да бъдат осъществени в една от следните области:

- Интервенции за деца на възраст от нула до шест години, насочени към подобряване на условията за достъп до услуги в детските градини и детските градини и към подпомагане на родителството;

- Интервенции за деца на възраст от пет до десет години, насочени към гарантиране на ефективни възможности за образование и ранно предотвратяване на отпадането от училище, тормоза и други явления на бедствието;

- Интервенции за деца на възраст между 11 и 17 години, които имат за цел подобряване на предлагането на образование и предотвратяване на явлението преждевременно напускане на училище.

Интервенциите гарантират следните ключови елементи на офертата:

- Публичните обявления възлизат на най-малко 50 000 000 EUR за всяко от тях.

- Проектите от третия сектор са с продължителност най-малко една година и до две години.

### Н.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M5C3—1 | Инвестиция 1.1.1: Вътрешно укрепване на социалните услуги и инфраструктури на общността | Ключов етап | Възлагане на обществена поръчка за интервенции за подобряване на социалните услуги и инфраструктури във вътрешните райони и за подпомагане на аптеки в общини с по-малко от 3 000 жители | Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за интервенциите | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Интервенцията създава нови услуги и инфраструктури или подобрява съществуващите услуги и инфраструктури чрез увеличаване на броя на получателите или на качеството на доставките. Обявяването на всички конкурентни покани за представяне на предложения се извършва със задание, включително критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Вътрешните зони са тези, определени в Nazionale Aree Interne; Селските аптеки се определят въз основа на закона. 27 март 1968 г., № 221 |
| M5C3—3 | Инвестиция 2: Териториална близост до здравни заведения | Целеви | Подпомагане на селски аптеки в общини, населени места или населени места с по-малко от 5 000 жители (първа партида) | НЯМА | Брой | 0 | 500 | Т4 Г. | 2023 | От интервенцията се възползват най-малко 500 селски аптеки в общини, камилета или населени места с по-малко от 5 000 жители |
| M5C3—4 | Инвестиция 2: Териториална близост до здравни заведения | Целеви | Подпомагане на селски аптеки в общини, населени места или населени места с по-малко от 5 000 жители (втора партида) | НЯМА | Брой | 500 | 2 000 | Т2 Г. | 2026 | От интервенцията ще се възползват най-малко 2 000 селски аптеки в общини камилета или населени места с по-малко от 5 000 жители. |
| M5C3—8 | Инвестиция 1.3: Структурирани социално-образователни интервенции за борба с образователната бедност в южната част на страната в подкрепа на третия сектор | Целеви | Образователна подкрепа за малолетни и непълнолетни лица (първа група) | НЯМА | Брой | 0 | 20 000 | Т2 Г. | 2023 | Най-малко 20 000 ненавършили пълнолетие лица на възраст до 17 години получават образователна подкрепа. Проектите за образователна подкрепа са насочени към една от следните области: • Интервенции за деца на възраст от нула до шест години, насочени към подобряване на условията за достъп до услуги в детските градини и детските градини и към подпомагане на родителството; • Интервенции за деца на възраст от пет до десет години, насочени към гарантиране на ефективни възможности за образование и ранно предотвратяване на отпадането от училище, тормоза и други явления на бедствието; • Интервенции за деца на възраст между 11 и 17 години, които имат за цел подобряване на предлагането на образование и предотвратяване на явлението преждевременно напускане на училище. Основни елементи на офертата: Публичните обявления възлизат на най-малко 50 000 000 EUR за всяко от тях. — Проектите от третия сектор са с продължителност най-малко една година и до две години. Действията се провеждат в регионите Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna и Sicilia. |
| M5C3—9 | Инвестиция1.3: Структурирани социално-образователни интервенции за борба с образователната бедност в южната част на страната в подкрепа на третия сектор | Целеви | Образователна подкрепа за малолетни и непълнолетни лица (втора група) | НЯМА | Брой | 20 000 | 44 000 | Т2 Г. | 2026 | На най-малко 44 000 малолетни или непълнолетни лица на възраст от нула до 17 години се предоставя образователна подкрепа |

### Н.3. 	Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 1: Опростяване на процедурите и укрепване на комисаря в специалните икономически зони

Реформата допринася за опростяване на системата на управление и рационализиране на времето за изпълнение на интервенциите в специалните икономически зони. С реформата ще се създаде цифрово обслужване на едно гише за специалните икономически зони и ще се засили ролята на Комисията.

Инвестиция 4: Инфраструктурни инвестиции за специалните икономически зони (СИЗ)

Обхватът на тези инвестиции е да се гарантира ефективността на реформата, въвеждаща СИЗ, като се избягва по-нататъшно забавяне на икономическото развитие в южните райони с вече производствена база.

Проектите, включени в мярката, насърчават конкурентоспособността и икономическото развитие в СИЗ чрез първични урбанизационни дейности, както са определени в италианското законодателство, и свързването на тези райони с пътната и железопътната мрежа. Интервенциите имат за цел да стимулират дружествата и предприятията да разположат производствените си дейности в райони със СИЗ. Очаква се инфраструктурните инвестиции да бъдат свързани с връзки до „последната миля“ с пристанища или промишлени зони; цифрова логистика, урбанизация или дейности за енергийна ефективност; укрепване на устойчивостта на пристанищата.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да могат да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

### Н.4. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M5C3—10 | Реформи1: Опростяване на процедурите и укрепване на комисаря в специалните икономически зони | Ключов етап | Влизане в сила на регламента за опростяване на процедурите и засилване на ролята на комисаря в специалните икономически зони | Разпоредба в регламента за влизането в сила на регламента за опростяване на процедурите и засилване на ролята на комисаря в специалните икономически зони | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Регламентът включва: това създаване на цифрово обслужване на едно гише за специалните икономически зони за опростяване на процедурите; разпоредби за засилване на ролята на комисаря в ЗЕС. Специалните икономически зони са специфични зони, определени със Законодателен указ 91/2017 (обнародван в Официален вестник 141/2017), преобразуван в закон с L. 123/2017 (обнародван в Официален вестник Mezzogiorno 188/2017). |
| M5C3—11 | Инвестиция 1.4: Инфраструктурни инвестиции за специалната икономическа зона | Ключов етап | Влизане в сила на наредби на Министерството за одобряване на оперативните планове за всичките осем специални икономически зони | Разпоредба в закона за посочване на влизането в сила на постановленията на министерството. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | С постановлението се предоставят средства на субектите, отговарящи за изпълнението, и се определят специални условия за избягване на въздействието на интервенциите върху околната среда. Обявяването на всички конкурентни покани за представяне на предложения се извършва със задание, включително критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за отстраняване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. |
| M5C3—12 | Инвестиция 1.4: Инфраструктурни инвестиции за специалната икономическа зона | Целеви | Начало на инфраструктурните интервенции в специалните икономически зони | НЯМА | Брой | 0 | 41 | Т2 Г. | 2024 | Планираните интервенции са: Връзка „последна миля“: създаване на ефективни връзки между промишлените зони и железопътната мрежа TEN-T; — Цифрова логистика и работи по енергийна и екологична ефективност; Укрепване на устойчивостта и сигурността на инфраструктурата във връзка с достъпа до пристанищата. Интервенциите трябва да са започнали (както се доказва със сертификата за започване на работа) за най-малко 22 връзки до последната миля с пристанища или промишлени зони на ZES; най-малко 15 интервенции за цифрова логистика, урбанизация или дейности за енергийна ефективност в същите области; четири интервенции за укрепване на устойчивостта на пристанищата. |
| M5C3—13 | Инвестиция 1.4: Инфраструктурни инвестиции за специалната икономическа зона | Целеви | Приключване на инфраструктурните интервенции в специалните икономически зони. | НЯМА | Брой | 0 | 41 | Т2 Г. | 2026 | Завършване на най-малко 22 връзка до последната миля с пристанища или промишлени зони на ZES; най-малко 15 интервенции за цифрова логистика, урбанизация или дейности за енергийна ефективност в същите области; и са завършени най-малко 4 интервенции за укрепване на устойчивостта на пристанищата. Списъкът с интервенции включва например следните или еквивалентни мерки: • Завършване на инфраструктурата на широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа в пристанищата Vasto и Ortona и промишлените зони Saletti и Manoppello (Abruzzo) • Инфраструктура в пристанището на Салерно и промишлените зони Uffita, Marcianise, Battipaglia и Nola (Кампания) • Връзки между пристанище Manfredonia и градските райони Termoli, Brindisi и Lecce (Puglia и Molise). • Връзки между пристанището на Таранто и градските райони Таранто, Потенца и Матера (Пулия и Базиликата). • Инфраструктурни интервенции за достъпност до пристанището на Джоя Тауро (Калабрия). • Достъпност на инфраструктурата до пристанището на Каляри (Sardegna) • Инфраструктурни интервенции за достъпност до пристанищата Аугуста, Рипорто, Санта Агата ди Митело и Гела (Сицилия) |

## МИСИЯ 6, КОМПОНЕНТ 1: Мрежи за близост, съоръжения и телемедицина за териториална здравна помощ

Целта на този компонент е да се укрепи италианската национална здравна служба (NHS), като наред с другото се подобри защитата от рискове за здравето, свързани с околната среда и изменението на климата, и се отговори по-добре на нуждите на общностите по отношение на местните грижи и помощ. Местното здравно подпомагане е разпокъсано и е предмет на регионални различия, които водят до различни равнища на предоставяне на здравни грижи и здравни резултати в различните региони. Предоставянето на интегрирани услуги за домашни грижи се счита за ниско, а различните доставчици на здравни и социални услуги се считат за слабо интегрирани. Освен това капацитетът на италианската национална здравна служба (NHS) за справяне с рисковете за здравето, свързани с излагането на околната среда и изменението на климата, беше изпитан от няколко екологични кризи и извънредни ситуации, които подчертаха предизвикателствата, дължащи се на липсата на достатъчно превантивни действия. Целта на този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост е да се укрепи италианската национална здравна служба (NHS) чрез, наред с другото, подобряване на защитата от рискове за здравето, свързани с околната среда и изменението на климата, и по-добро реагиране на нуждите на общностите по отношение на грижите и помощта на местно равнище.

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните за държавата препоръки, отправени към Италия през 2019 г. и 2020 г., относно необходимостта от „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху научните изследвания и иновациите и качеството на инфраструктурата, като се вземат предвид регионалните различия (специфични за всяка държава препоръки 3 и 2019), „укрепване на устойчивостта и капацитета на здравната система в областта на здравните работници, медицинските продукти и инфраструктурата от критично значение „(специфични за държавата препоръки 1 и 2020) и „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху [...] укрепената цифрова инфраструктура, за да се гарантира предоставянето на основни услуги“ (специфични за всяка държава препоръки 3 и 2020).

### O.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

НЯМА

### O.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

НЯМА

### O.3. 	Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 1:  Определяне на нов организационен модел за Териториалната мрежа за здравно подпомагане.

Реформата представлява подготвителен елемент за инвестициите на компонента. Тя установява нов модел на териториално здравно подпомагане и създава нова институционална структура за превенция на здравето, околната среда и климата. Това ще бъде постигнато чрез:

- Създаване на нов организационен модел за мрежата за териториално здравно подпомагане чрез определяне на регулаторна рамка, която да определя структурните, технологичните и организационните стандарти.

- Определяне на нова институционална структура за профилактика на здравето, околната среда и климата, следвайки интегриран подход („Едно здраве „) и цялостна визия („здраве на планетата“).

Инвестиция 1.1: Общински здравни домове за подобряване на териториалното здравно подпомагане.

Инвестиционният проект се състои в създаването и привеждането в действие на най-малко 1 038 здравни къщи на Общността чрез активиране, разработване и обединяване на услуги за първична медицинска помощ и изграждане на (енергийно ефективни) центрове за предоставяне на помощ за интегриран отговор на нуждите от грижи.

Инвестиция 1.2: Дом като първо място за полагане на грижи и телемедицина

Инвестицията се състои в широкомащабно приемане на телемедицински решения и подкрепа за иновациите в здравеопазването чрез следните мерки:

- Домашните грижи като първа точка за подпомагане (инвестиция 1.2.1) — Целта е да се увеличи броят на хората, лекувани в домашни условия, до 10 % от населението над 65 години чрез инвестиции в хардуер и засилено предоставяне на услуги.

- Териториални координационни центрове (Инвестиции 1.2.2) — планираната инвестиция се отнася до създаването на най-малко 480 териториални координационни центъра („Centrali Operative Territoriali“), които имат за цел да свържат и координират различни териториални, социално-здравни и болнични услуги, както и мрежата за спешна помощ при извънредни ситуации. Очаква се териториалните координационни центрове да гарантират дистанционния контрол на изделията, предоставяни на пациентите, да подпомагат обмена на информация между здравните специалисти и да представляват отправна точка за лицата, полагащи грижи, и нуждите на пациентите.

- Телемедицината за по-добра подкрепа на пациентите с хронични заболявания (инвестиция 1.2.3) — Целта на инвестицията е (1) да се финансират проекти, които дават възможност за дистанционни взаимодействия между лекар и пациент, по-специално диагностика и мониторинг, (2) създаване на национална платформа за скрининг на проекти в областта на телемедицината (свързана с мисия 6 Компонент 2 Инвестиция 1.3) и (3) финансиране на ad hoc научноизследователски инициативи в областта на цифровите технологии в областта на здравеопазването и грижите.

Допълнителни интервенции с връзка с домашните грижи са изброени в мисия 5, компонент 2, по-специално реформи 1 и 2 и инвестиции 1 и 2.

Инвестиция 1.3: Укрепване на междинното здравно обслужване и неговите заведения (общински болници)

Инвестицията трябва да създаде най-малко 307 общински болници, т.е. здравни заведения за пациенти, които след епизод на незначителна острота или рецидив на хронични патологии изискват нискоинтензивни и краткосрочни клинични интервенции.

### O.4. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M6C1—1 | Реформа 1: Определяне на нов организационен модел за Териториалната мрежа за здравно подпомагане | Ключов етап | Влизане в сила на вторичното законодателство (министерско постановление), предвиждащо реформа на организацията на здравеопазването. | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателството | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Влизане в сила на вторичното законодателство (министерско постановление), което предвижда: — Определяне на нов организационен модел на мрежата за териториално здравно подпомагане чрез определяне на регулаторна рамка, която определя структурните, технологичните и организационните стандарти в различните региони; определяне на нова институционална структура за профилактика на здравето, околната среда и климата в съответствие с подхода „Едно здраве“. |
| M6C1—2 | Инвестиция 1.1: Общински здравни домове за подобряване на териториалното здравно подпомагане | Ключов етап | Одобряване на договор за институционално развитие | Уведомление за одобрението от Министерството на здравеопазването и регионите | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Одобряване на договор за институционално развитие (Contratto Istituzionale di Sviluppo), в който италианското министерство на здравеопазването е отговорен и изпълнителен орган и участието на регионалните администрации заедно с другите заинтересовани организации за здравни заведения в Общността: Договорът за институционално развитие е инструмент за управление, в който се изброяват всички подходящи страни, определени за прилагането на Общностния здравен дом за подобряване на териториалната здравна помощ. В договора също така се определят задълженията, които всеки италиански регион ще поеме, за да гарантира постигането на очакваните резултати по отношение на Общностния здравен дом. Договорът е насочен към подпомагане на териториалното сближаване, развитието и икономическия растеж, както и към ускоряване на изпълнението на сложни интервенции. Договорът за институционално развитие е особено полезен за големи проекти или инвестиции, формулирани в отделни интервенции, функционално свързани помежду си, които изискват интегриран подход и използването на европейски инвестиционни структурни фондове и национални фондове, включени също в планове и оперативни програми, финансирани с национални и европейски ресурси. |
| M6C1—3 | Инвестиция 1.1: Общински здравни домове за подобряване на териториалното здравно подпомагане | Целеви | Предоставени и технологично оборудвани домове за обществено здравеопазване (първа партида) | НЯМА | Брой | 0 | 1 038 | Т2 Г. | 2026 | Трябва да бъдат осигурени и технологично оборудвани най-малко 1 038 здравни къщи на Общността, за да се гарантира равнопоставен достъп, териториална близост и качество на грижите за хората, независимо от възрастта и клиничната им картина (хронично болни пациенти, лица, които не са самостоятелни и се нуждаят от дългосрочни грижи, хора с увреждания, психично разстройство, бедност), чрез активизиране, разработване и обединяване на услуги за първична медицинска помощ и създаване на центрове за предоставяне на помощ (енергийно ефективни) за мултипрофесионална реакция. Разходите за нови конструкции, финансирани от МВУ, възлизащи на най-малко 500 000 000 EUR, трябва да отговарят на съответните изисквания на бележка под линия 5 от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241. |
| M6C1—4 | Инвестиция 1.2: Дом като първо място за полагане на грижи и телемедицина | Ключов етап | Одобряване на насоките, съдържащи цифровия модел за въвеждане на домашни грижи | Насоки, одобрени от Министерството на здравеопазването | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Насоките рационализират процесите, необходими за подобряване на грижите в домашни условия чрез разработване на техники за дистанционно наблюдение и автоматизация на дома. |
| M6C1—5 | Инвестиция 1.2: Дом като първо място за полагане на грижи и телемедицина | Ключов етап | Договор за институционално развитие, одобрен от Министерството на здравеопазването и регионите | Уведомяване за одобрения договор | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Одобряване на договор за институционално развитие (Contratto Istituzionale di Sviluppo), в който италианското министерство на здравеопазването е отговорен и изпълнителен орган и участието на регионалните администрации заедно с другите заинтересовани субекти в областта на домашните грижи Договорът за институционално развитие определя за всяка интервенция или категория интервенции графика, отговорностите на изпълнителите, критериите за оценка и мониторинг и санкциите за всяко неспазване. В него също така се определят условията за потенциално частично дефинансиране на интервенциите или разпределяне на съответните ресурси на друго равнище на управление в съответствие с принципа на субсидиарност. |
| M6C1—6 | Инвестиция 1.2: Дом като първо място за полагане на грижи и телемедицина | Целеви | Допълнителни хора, лекувани в домашни условия (първа партида) | НЯМА | Брой | 0 | 842 000 | Т2 Г. | 2026 | Увеличаване на броя на хората, лекувани в домашни условия, така че да достигне 10 % от населението на възраст над 65 г. (приблизително 1,5 милиона души през 2026 г.). За да се постигне тази цел, е необходимо да се увеличи броят на хората на възраст над 65 години, лекувани в домашни условия, с поне 842 000 в рамките на 2026 г. Интегрираните домашни грижи са услуга за хора от всички възрасти с едно или повече хронични заболявания или терминално клинично състояние, изискващо непрекъснати и високоспециализирани професионални здравни и социални грижи. |
| M6C1—7 | Инвестиция 1.2: Дом като първо място за полагане на грижи и телемедицина | Целеви | Координационните центрове функционират пълноценно (втора партида) | НЯМА | Брой | 0 | 480 | Т4 Г. | 2024 | Решаващият момент на тази намеса е въвеждането в експлоатация на най-малко 480 териториални координационни центъра („Centrali Operative Territoriali“) с функция за координиране и свързване на различните териториални, социално-здравни и болнични здравни услуги, както и мрежата за спешна помощ при извънредни ситуации, за да се гарантира непрекъснатост, достъпност и интеграция на грижите. |
| M6C1—8 | Инвестиция 1.2: Дом като първо място за полагане на грижи и телемедицина | Целеви | Поне по един проект в областта на телемедицината (като се вземат предвид както проектите, които ще бъдат изпълнени в отделния регион, така и проектите, които могат да бъдат разработени като част от консорциуми между регионите) | Програма/ проекти, възложени на регионите | Брой | 0 | 20 | Т4 Г. | 2023 | Националната стратегия за телемедицината насърчава и финансира разработването и разрастването на нови проекти и решения в областта на телемедицината в рамките на регионалните системи за здравеопазване и като такава представлява ключов (технологичен) фактор за прилагането на засиления подход за дистанционни грижи към здравеопазването, със специален акцент върху пациентите с хронични заболявания. |
| M6C1—9 | Инвестиция 1.2: Дом като първо място за полагане на грижи и телемедицина | Целеви | Брой на хората, подпомогнати от телемедицински инструменти (трета партида) | НЯМА | Брой | 0 | 300 000 | Т4 Г. | 2025 | Най-малко 300 000 души са подпомогнати от телемедицински инструменти. Намесата включва финансирането на ad hoc научноизследователски инициативи в областта на цифровите технологии в областта на здравеопазването и грижите. |
| M6C1—10 | Инвестиция 1.3: Укрепване на междинното здравно обслужване и неговите заведения (общински болници) | Ключов етап | Одобряване на договор за институционално развитие (Contratto Istituzionale di Sviluppo) | Уведомление за одобрението на договора за институционално развитие | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Одобряване на договор за институционално развитие (Contratto Istituzionale di Sviluppo), в който италианското министерство на здравеопазването е отговорен и изпълнителен орган, и участието на регионалните администрации заедно с другите заинтересовани субекти за болниците в Общността. Договорът за институционално развитие изброява всички подходящи обекти, определени за инвестициите, както и задълженията, които всеки регион поема, за да гарантира постигането на предвидения резултат. В случай на нарушение от страна на който и да е регион Министерството на здравеопазването се обръща към комисаря ad acta. По отношение на технологичния парк на съоръженията, т.е. всички инструменти, лицензи и междусистемни връзки, се отдава предпочитание на общите методи за възлагане на обществени поръчки. |
| M6C1—11 | Инвестиция 1.3: Укрепване на междинното здравно обслужване и неговите заведения (общински болници) | Целеви | Санирани, взаимосвързани и технологично оборудвани болници на Общността (първа партида) | НЯМА | Брой | 0 | 307 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 307 болници на Общността са санирани, взаимосвързани и технологично оборудвани Общинските болници са здравни заведения за пациенти, които след епизод на незначителна острота или рецидив на хронични патологии се нуждаят от краткотрайни клинични интервенции с ниска интензивност, които потенциално могат да бъдат осигурени у дома, но които са приети в тези заведения поради липса на пригодност на самия дом (структурен и/или семеен). |

## П. МИСИЯ 6, КОМПОНЕНТ 2: Иновации, научни изследвания и цифровизация на националните здравни услуги

Този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост има за цел да гарантира необходимите благоприятстващи условия за по-голяма устойчивост на националните здравни услуги чрез: I) замяна на остарелите здравни технологии в болниците; II) развитие на значително структурно подобрение на безопасността на болничните сгради; III) подобряване на здравните информационни системи и цифрови инструменти; IV) насърчаване и укрепване на сектора на научните изследвания; V) увеличаване на човешките ресурси.

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните за държавата препоръки, отправени към Италия през 2020 г. и 2019 г., относно необходимостта от „укрепване на устойчивостта и капацитета на здравната система в областта на здравните работници, медицинските продукти и инфраструктурата от критично значение „(специфични за държавата препоръки 1 и 2020), „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху [...] укрепената цифрова инфраструктура, за да се гарантира предоставянето на основни услуги„(специфични за всяка държава препоръки 3 и 2020), и за „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху научните изследвания и иновациите и качеството на инфраструктурата, като се вземат предвид и регионалните различия“ (специфични за всяка държава препоръки 3 и 2019).

### П.1. 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1: Преразглеждане и актуализиране на настоящата правна рамка на научните институти за болница и грижи (IRCCS)

Целта на реформата е да се реорганизира мрежата от научни институти за хоспитализация и грижи (IRCCS) с цел i) подобряване на качеството на националната здравна система (NHS), ii) подобряване на връзката между здравеопазването и научните изследвания и iii) преразглеждане на правния режим на IRCCS и изследователските политики в рамките на компетентността на италианското министерство на здравеопазването.

Реформата подобрява управлението на публичните ICCS чрез i) подобряване на стратегическото управление, ii) по-добро определяне на правомощията и областите на компетентност и iii) цялостно определяне на правилата относно статута на научния директор на публичните IRCCS и на изследователския персонал.

На последно място, специална подмярка за разграничаване на IRCCS въз основа на тяхната дейност (с един специалист или с общ профил), която създава интегрирана мрежа от IRCCS и улеснява обмена на експертен опит между самите IRCC и другите структури на италианската NHS.

Инвестиция 2.1: Укрепване и засилване на биомедицинските изследвания на Националната здравна служба

Тази инвестиция се състои в укрепване на системата за биомедицински изследвания чрез две линии на намеса: а) еподпомагане на проекти за доказване на концепцията, подпомагащи разработването на технологии с ниска степен на технологична зрялост, както и насърчаване на трансфера на технологии към промишлеността; б) финансиране на научноизследователски програми/проекти в областта на редките заболявания и редките ракови заболявания и други заболявания със силно въздействие върху здравето.

P.2. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M6C2—1 | Реформа 1: Преразглеждане и актуализиране на настоящата правна рамка на научните институти за хоспитализация и грижи (IRCCS) и научноизследователските политики на Министерството на здравеопазването с цел укрепване на връзката между научните изследвания, иновациите и здравеопазването | Ключов етап | Влизане в сила на законодателния декрет, предвиждащ реорганизация на правната уредба на научните институти за хоспитализация и грижи (IRCSS) | Разпоредба в постановлението, указваща влизането в сила | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Реформата ще реорганизира мрежата на IRCCS с цел подобряване на качеството и високите постижения на NHS, подобряване на връзката между здравеопазването и научните изследвания, преразглеждане на правния режим на IRCCS и изследователските политики в рамките на компетентността на италианското министерство на здравеопазването. Реформата включва мерки за: I) укрепване на връзката между научните изследвания, иновациите и здравеопазването; II) подобряване на управлението на публичните ICCS чрез подобряване на стратегическото управление и по-добро определяне на правомощията и областите на компетентност. |
| M6C2—2 | Инвестиция 2.1: Укрепване и засилване на биомедицинските изследвания на Националната здравна служба | Целеви | Финансирани научноизследователски проекти в областта на редките ракови заболявания и заболявания | НЯМА | Брой | 0 | 100 | Т4 Г. | 2025 | Отпускане на финансиране за научноизследователски програми/проекти в областта на редките заболявания и редките ракови заболявания. Тези патологии с висока биомедицинска сложност и често мултиорганна експресия изискват комбинация от висока клинична компетентност и авангардни диагностични и научноизследователски дейности и изискват технологии за високи постижения и координация на мрежите за сътрудничество на национално и европейско равнище. Предоставянето на финансиране за научноизследователски проекти в областта на редките заболявания и редките ракови заболявания се извършва чрез публична тръжна процедура. Поне 100 научноизследователски проекта трябва да са получили първи транш финансиране. |
| M6C2—3 | Инвестиция 2.1: Укрепване и засилване на биомедицинските изследвания на Националната здравна служба | Целеви | Финансирани научноизследователски проекти в областта на заболяванията със силно въздействие върху здравето | НЯМА | Брой | 0 | 324 | Т4 Г. | 2025 | Предоставяне на финансиране за научноизследователски програми/проекти в областта на заболяванията със силно въздействие върху здравето. Предоставянето на финансиране за научноизследователски проекти за болести със силно въздействие върху здравето се извършва чрез публична тръжна процедура. Поне 324 научноизследователски проекта трябва да са получили първи транш финансиране. |

### П.3. 	Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците

Тези инвестиции се състоят в подобряване на цифровизацията на здравеопазването с цел повишаване на производителността на персонала, подобряване на качеството на процесите, гарантиране на безопасността на пациентите и предоставянето на висококачествени услуги. Инвестицията има три линии на намеса:

- Модернизиране на голямо здравно оборудване чрез замяна на остарелите модели с напреднали технологични модели. Замененото оборудване ще бъде изхвърлено или преразпределено към други сайтове на Националната здравна служба.

- Информация за процесите на болниците с отдел за спешна помощ от първо и второ ниво („Dipartimenti Emergenza e accettazione“, DEA).

- Увеличаване на броя на леглата в интензивните и полуинтензивните отделения в болниците на Националната здравна служба.

Инвестиция 1.2: Към безопасна и устойчива болница

Тази инвестиция се състои в привеждане на болниците в съответствие с антисеизмичните разпоредби. За тази цел са предвидени две различни инвестиционни линии:

- Сеизмична модернизация и намеса за подобряване на болничните заведения, установени от проучването на нуждите, изразени от регионите.

- Многогодишна намеса, насочена към обновяване и модернизиране на физическата и технологичната рамка на недвижимите имоти в областта на общественото здравеопазване.

Инвестиция 1.3: Укрепване на технологичната инфраструктура и на инструментите за събиране, обработка на данни, анализ и симулация на данни

Тази инвестиция се състои в значително подобряване на технологичната инфраструктура, която е в основата на предоставянето на грижи, анализа на здравеопазването и капацитета за прогнозиране на италианската национална здравна служба. Инвестицията се състои от два различни проекта:

- Предоставяне на възможности за инфраструктурата и използването на съществуващите електронни здравни досиета (ЕЗД). Това се постига чрез превръщането ѝ в напълно цифрова среда за данни, която по този начин е хомогенна, последователна и преносима на цялата национална територия. ЕЗД изпълнява три основни функции: първо, тя предоставя възможности на медицинските специалисти, като им позволява да разчитат на един и същ източник на клинична информация, описваща цялата медицинска история на пациента; второ, тя се превръща в точка за достъп на гражданите и пациентите до основните услуги, предоставяни от националните и регионалните системи на здравеопазване; трето, здравните администрации са оправомощени да използват клиничните данни за извършване на анализи на здравето и за подобряване на предоставянето на здравно обслужване.

- Укрепване на инфраструктурата и технологичните и аналитичните инструменти на Министерството на здравеопазването за наблюдение на основните равнища на подпомагане (ЗБК, т.е. услугите, гарантирани от националната здравна служба) и планиране на здравното подпомагане и услуги в съответствие с нуждите на населението и развитието на демографските, иновационните и епидемиологичните тенденции. Тази ключова и основна цел на италианското министерство на здравеопазването се постига чрез постигането на следните и интегрирани 4 подцели: I) укрепване на инфраструктурата на италианското министерство на здравеопазването, интегриране на клиничните данни за ЕЗД в новата здравна информационна система (NSIS) клинични, административни и разходни данни, както и с друга информация и данни, свързани със здравето, в рамките на подхода „Едно здраве“ за наблюдение на правоприлагащите органи и осигуряване на дейности по наблюдение на здравето и проследяване на безопасността; II) подобряване на събирането, обработката и генерирането на данни от НШИС на местно равнище, реорганизиране и стандартизиране на процеса на генериране на данни на регионално и местно равнище с цел подобряване на инструмента NSIS за измерване на качеството, ефикасността и целесъобразността на NHS; III) разработване на усъвършенствани инструменти за анализ за оценка на сложни явления и прогнози за сценарии с цел подобряване на централния капацитет за планиране на здравните услуги и откриване на нововъзникващи заболявания; IV) създаване на национална платформа, на която могат да се срещат предлагането и търсенето на телемедицински услуги от акредитираните доставчици.

Инвестиция 2.2: Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването

Тази инвестиция се състои в увеличаване на стипендиите за конкретния курс по обща медицина; стартиране на план за обучение по безопасност по отношение на болничните инфекции за целия персонал на Националната здравна служба; активиране на курс за обучение на персонал с висши функции в рамките на органите на Националната здравна служба (NHS) в областта на управленските и цифровите умения и финансиране на договори за специализирано медицинско обучение.

### П.4. 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M6C2—4 | Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците | Ключов етап | План за реорганизация, одобрен от Министерството на здравеопазването/италианските региони | Уведомление за одобрението | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2021 | Одобряване на плана за реорганизация с цел укрепване на капацитета на болниците от Националната здравна служба за адекватно справяне с пандемичните извънредни ситуации чрез увеличаване на броя на леглата в отделенията за интензивни и субинтензивни грижи. Планът за реорганизация на болниците увеличава броя на леглата в отделенията за интензивни и полуинтензивни грижи в болниците от NHS. |
| M6C2—5 | Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците | Ключов етап | Одобряване на договора за институционално развитие | Уведомление за подписването на договора за институционално развитие от Министерството на здравеопазването и италианските региони | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2022 | Одобряване на договор за институционално развитие (Contratto Istituzionale di Sviluppo), в който италианското министерство на здравеопазването е отговорен и изпълнителен орган и участието на регионалните администрации и други ключови заинтересовани страни. Договорът за институционално развитие е инструментът, определен в действащото национално законодателство (разпоредбите на член 1 във връзка с член 6 от Законодателен декрет № 88 от 2011 май 31 г. и член 7 от Законодателен декрет № 91 от 20 юни 2017 г. със Закон № 123 от 3 август 2017 г.) за ускоряване на изпълнението на стратегически проекти, функционално свързани помежду си. Договорът за институционално развитие изброява всички подходящи обекти, определени за тези инвестиции, както и задълженията, които всеки регион поема, за да гарантира постигането на очаквания резултат. В случай на нарушение от страна на който и да е регион Министерството на здравеопазването се обръща към комисаря ad acta. |
| M6C2—6 | Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците | Целеви | Експлоатация на голямо санитарно оборудване | НЯМА | Брой | 0 | 3 100 | Т2 Г. | 2026 | Броят и типологиите на оборудването, което се заменя, са: 340 CT (компютърна томография) с 128 резена или повече, 190 NMR (ядрено-магнитен резонанс) при 1.5 Т или повече, 81 линейни ускорителя, 937 неподвижни рентгенови системи, 193 ангиография, 82 гама-камери, 53 гам-камери/КТ (компютърна томография), 34 PET (позитронна емисионна томография) КТ (компютърна томография), 295 Mammography, 928 ултразвук). Замененото оборудване ще бъде обезвредено или използвано повторно в други обекти на NHS. |
| M6C2—7 | Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки | Уведомяване за всички възложени обществени поръчки. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т4 Г. | 2022 | Публикуване на тръжни процедури (рамково споразумение Consip) и сключване на договори с доставчици на услуги и цифровизация на болници, класифицирани като DEA I и II ниво) Договорите включват закупуването на: център за обработка на данни (КЗЛД), включително ИКТ и всякакви спомагателни дейности, необходими за постигане на компютризация на цялата болнична структура; б) придобиване на хардуерни и/или софтуерни информационни технологии, електромедицински технологии, както и допълнителни технологии и всякакви спомагателни дейности, необходими за компютризация на болничните отделения. Оценката на настоящото равнище на цифровизация, предхождаща осъществяването на интервенцията, дава възможност за прецизиране на тази оценка в зависимост от реалните нужди на всеки регион/болница. |
| M6C2—8 | Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците | Целеви | Болниците са цифровизирани (DEA — отдел „Спешна помощ и приемане“ — ниво I и ниво II) | НЯМА | Брой | 0 | 280 | Т4 Г. | 2025 | Всяка цифровизирана болница разполага с център за обработка на данни (КЗЛД), необходим за компютризация на цялата болнична структура и достатъчно хардуерни и/или софтуерни информационни технологии, електромедицински технологии, както и допълнителни технологии, необходими за компютризация на всяко болнично отделение. Инструментите за възлагане на обществени поръчки, предоставени от Consip — в допълнение към приключените до 31/12/2022 г. — са разрешени за допълнителни покупки, както и Mepa/SDAPA. |
| M6C2—9 | Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците | Целеви | Допълнителни легла, осигурени в интензивните отделения за интензивно лечение | НЯМА | Брой | 0 | 5 922 | Т2 Г. | 2026 | Осигуряването на най-малко 2 692 легла за интензивни грижи и 3 230 легла в полуинтензивната зона със съответното вентилационно оборудване се прави структурно (което съответства на увеличение с около 60 % на броя на леглата, които са съществували преди пандемията). |
| M6C2—10 | Инвестиция 1.2: Към безопасна и устойчива болница | Целеви | Приключват се антисеизмичните интервенции в болнични заведения | НЯМА | Брой | 0 | 84 | Т2 Г. | 2026 | Завършени са най-малко 84 противосеизмични интервенции в болнични заведения, за да бъдат приведени в съответствие с антисеизмичните разпоредби. |
| M6C2—10 bis | Инвестиция 1.2: Към безопасна и устойчива болница | Целеви | Изплащане на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост за проекти по член 20 от Финансовия закон 67/88 „Здраве строителство“ | НЯМА | Проценти | 0 | 90 % | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 90 % от 250 000 EUR 000 са отпуснати за проекти за преструктуриране и модернизиране на болници, свързани с програмни споразумения съгласно член 20л, параграф 67/88, и се изпълняват от Министерството на здравеопазването със съответния регион. |
| M6C2—11 | Инвестиция 1.3: Укрепване на технологичната инфраструктура и на инструментите за събиране, обработка на данни, анализ и симулация на данни | Целеви | Общопрактикуващи лекари, които захранват електронното здравно досие. | НЯМА | Проценти | 0 | 85 | Т4 Г. | 2025 | Тази цел се постига чрез увеличаване на броя на видовете цифрови документи, цифровизирани в ЕЗД, и чрез специализирана подкрепа и обучение за повишаване на цифровите умения на общопрактикуващите лекари в цялата държава. |
| M6C2—12 | Инвестиция 1.3: Укрепване на технологичната инфраструктура и на инструментите за събиране, обработка на данни, анализ и симулация на данни | Ключов етап | Системата за здравноосигурителни карти и инфраструктурата за оперативна съвместимост на електронното здравно досие са напълно оперативни. | Влизане в експлоатация на системата на здравноосигурителната карта и на инфраструктурата за оперативна съвместимост на ЕЗД. | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2026 | Въвеждане в експлоатация на системата на здравноосигурителната карта и на инфраструктурата за оперативна съвместимост на електронните здравни досиета: Въвеждане на централно хранилище, платформа за оперативна съвместимост и услуги в съответствие със стандарта за ресурсите за оперативна съвместимост в областта на бързото здравно обслужване, като се използва вече съществуващият опит в тази област и се гарантират стандарти за съхранение, безопасност и оперативна съвместимост. |
| M6C2—13 | Инвестиция 1.3: Укрепване на технологичната инфраструктура и на инструментите за събиране, обработка на данни, анализ и симулация на данни | Целеви | Всички региони са приели и използват ЕЗД | НЯМА | Брой | 0 | 21 | Т2 Г. | 2026 | Всички региони създават, използват и качват цифрови местни документи в ЕЗД. По-специално планът обхваща: — Цифровите документи се качват в ЕЗД, както е посочено в постановлението от 18 май 2022 г. и последващите укази относно съдържанието на ЕЗД. — Финансова подкрепа за доставчиците на здравно обслужване, за да актуализират своето оборудване и да гарантират, че данните, метаданните и документацията за здравното обслужване се генерират като цифрови. — Финансова подкрепа за доставчиците на здравно обслужване, които желаят да приемат националната платформа, оперативната съвместимост и стандартите UI/UX. — Подкрепа за компетентностите (човешки капитал) за доставчиците на здравно обслужване и регионалните здравни органи за осъществяване на инфраструктурни промени и промени в данните с цел приемане на националното електронно здравно досие. |
| M6C2—14 | Инвестиция 2.2: Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването | Целеви | Отпускат се стипендии за специфично обучение по обща медицина. | НЯМА | Брой | 0 | 1 800 | Т2 Г. | 2023 | Тази инвестиция увеличава стипендиите за специфичния курс по обща медицина, като гарантира завършването на 3 тригодишни цикъла на обучение; |
| M6C2—15 | Инвестиция 2.2: Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването | Целеви | Отпускат се допълнителни стипендии за специфично обучение по обща медицина. | НЯМА | Брой | 1 800 | 2 700 | Т2 Г. | 2024 | С тази инвестиция се увеличават стипендиите за конкретния курс по обща медицина, като се гарантира завършването на 3 тригодишни цикъла на обучение. |
| M6C2—16 | Инвестиция 2.2: Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването | Целеви | Обучение по управленски и цифрови умения, предоставяно на служителите на Националната здравна служба | НЯМА | Брой | 0 | 4 500 | Т2 Г. | 2026 | Обучение по управленски и цифрови умения се предоставя на 4 500 служители на Националната здравна служба. Тази инвестиция ще активира курс за обучение на персонала с висши функции в рамките на органите на Националната здравна служба, за да им се даде възможност да придобият необходимите управленски и цифрови умения и способности, за да се справят с настоящите и бъдещите предизвикателства в областта на здравеопазването в интегрирана, устойчива, иновативна, гъвкава и ориентирана към резултатите перспектива. |
| M6C2—17 | Инвестиция 2.2: Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването | Целеви | Брой финансирани договори за медицинско — специализирано обучение | НЯМА | Брой | 0 | 4 200 | Т2 Г. | 2026 | Тази инвестиция осигурява финансирането на договори за специализирано медицинско обучение, което ще позволи финансирането на още 4 200 договора за обучение за пълен цикъл на обучение (5 години). |

## Р. МИСИЯ 7: REPowerEU

Главата за REPowerEU има за цел да укрепи разпределителните преносни и разпределителни мрежи, включително тези, свързани с природния газ; ускоряване на производството на енергия от възобновяеми източници, намаляване на търсенето на енергия, повишаване на енергийната ефективност и създаване на умения в публичния и частния сектор за екологичния преход; насърчаване на веригите за създаване на стойност в областта на енергията от възобновяеми източници и водорода чрез мерки за улесняване на достъпа до кредити и данъчни кредити.

Компонентът е насочен към специфичните за държавата препоръки, отправени към Италия през 2022 г. и 2023 г. По-специално тя има за цел да ускори разгръщането на допълнителен капацитет за енергия от възобновяеми източници чрез инвестиране в големи проекти за междусистемна електроенергийна свързаност (а именно два междусистемни електропроводи, свързващи Сардиния и Сицилия с континенталната част, и три междусистемни електропроводи между Австрия, Словения и Италия), модернизиране на националната преносна мрежа и рационализиране на процедурите за издаване на разрешения. То допринася за увеличаване на капацитета за вътрешен пренос на газ с цел преодоляване на затрудненията, диверсифициране на вноса на енергия и укрепване на сигурността на доставките. Тя насърчава устойчивата мобилност чрез намаляване на вредните за околната среда субсидии и укрепване на железопътния парк. Тя спомага за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива чрез електрифициране на потреблението на домакинствата и повишаване на устойчивостта на мрежата. Тя допринася за повишаване на енергийната ефективност в жилищния и корпоративния сектор, включително чрез целенасочени схеми за стимулиране и финансови инструменти. И накрая, тя включва реформи и инвестиции за подобряване на предоставянето и придобиването на уменията, необходими за екологичния преход — както в частния, така и в публичния сектор.

Девет проекта имат трансгранично измерение. Три от тях имат пряко трансгранично въздействие: 1) инвестиция, насочена към увеличаване на номиналния капацитет на съществуващите електроенергийни междусистемни връзки между Италия, Австрия и Словения; 2) инвестиция, допринасяща за изграждането на електроенергийна междусистемна връзка между Сардиния, Корсика и Тоскана; 3) инвестиция в компресорна станция, която увеличава износа на газ към Централна Европа. Други проекти непряко облагодетелстват трансграничните държави членки, като се справят с вътрешните затруднения при преноса и разпределението на енергия и повишават ефективността и устойчивостта на мрежата.

Очаква се никоя мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (C (2023) 6454 final), докато принципът за ненанасяне на значителни вреди не се прилага за инвестиция 11 — Адриатическа линия, фаза 1 (компресорна станция Sulmona и газопровод Sestino-Minerbio) и инвестиция 12 — Трансгранична инфраструктура за износ на газ, в съответствие с член 21в, параграф 6, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/241.

### Р1 	Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

#### Реформа 1. Рационализиране на процедурите за издаване на разрешения за енергия от възобновяеми източници на централно и местно равнище

Целта на тази реформа е да се консолидира и рационализира съществуващото законодателство и разпоредби, уреждащи внедряването на възобновяеми енергийни източници.

Реформата се състои в приемането и влизането в сила на единен първичен законодателен акт (известен също като Testo Unico), който събира, обобщава и консолидира всички норми, регулиращи внедряването на възобновяеми енергийни източници, и заменя цялото приложимо предишно законодателство. Законодателният акт определя също така принципи за рационализиране и хармонизиране на процедурите за издаване на разрешения за възобновяеми енергийни източници на поднационално равнище.

Testo Unico има следните ключови приоритети:

- Определяне на „зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници“ в съответствие с преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници. Тези зони се определят също така в съответствие с морските пространствени планове за ускоряване на внедряването на вятърна енергия от разположени в морето инсталации.

- Определяне на принципи за рационализиране и хармонизиране на поднационалните процедури за издаване на разрешения за възобновяеми енергийни източници. По-специално, Testo Unico определя „правила за таван“, т.е. регионите не могат да прилагат по-строги правила за издаване на разрешения от тези, предвидени в националното законодателство.

- Гарантиране на създаването и привеждането в действие на единна цифрова платформа за получаване на всички разрешения на национално и регионално равнище, необходими за инсталирането и внедряването на възобновяеми енергийни източници. По-специално Testo Unico гарантира, че платформата е изградена въз основа на принципа на еднократност, съгласно който от заявителите се изисква да предоставят същата информация или документи на публичните институции само веднъж.

#### Реформа 2. Намаляване на вредните за околната среда субсидии

Целта на тази реформа е да доведе до намаляване на вредните за околната среда субсидии въз основа на годишния каталог на вредните за околната среда субсидии, публикуван от MASE.

#### Реформа 3. Намаляване на разходите за свързване към газовата мрежа за биометан

Целта на реформата е да се улесни включването на биометана в енергийната система и енергийния пазар и да се създаде нов устойчив капацитет за производство на биометан в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001 (Директива за енергията от възобновяеми източници) и делегираните актове към нея. Целта е да се насърчи гъвкавостта и ефективността на мрежата за природен газ, като се улесни преобразуването в биометан. Очаква се повишаването на гъвкавостта и ефективността да допринесе за декарбонизацията на енергийната система и за енергийната независимост.

Изпълнението на реформата (1) намалява разходите за свързване на устойчивите инсталации за производство на биометан и (2) насърчава инвестициите, насочени изключително към навлизането на устойчив биометан в мрежите за природен газ. Реформата благоприятства: I) по-голяма интеграция между преносните и разпределителните мрежи; II) въвеждане на механизми за споделяне на разходите за инвестиции за свързване към мрежата. Тези механизми прехвърлят разходите от производителя на биометан към цялата общност, която се възползва от устойчивия биометан.

- Реформа 4. Намаляване на финансовия риск, свързан със СЗЕ за възобновяеми енергийни източници (споразумения за закупуване на електроенергия)

Целта на реформата е да се създаде система от гаранции за намаляване на финансовия риск, свързан със споразуменията за закупуване на електроенергия от възобновяеми източници, със срок на действие най-малко три години.

Реформата:

- изискват от всеки оператор да гарантира частично покритие на насрещната стойност на споразуменията за закупуване на електроенергия чрез гаранционни инструменти, предоставени на пазара на електроенергия;

- въвежда мерки за намаляване на риска от неизпълнение, включително изисквания и ограничения за оферента и регулаторни санкции в случай на неизпълнение от страна на производителя;

- определяне на институционален субект, който да поеме ролята на продавач/купувач от последна инстанция, който да поеме от неизправния контрагент и да гарантира изпълнението на задълженията, поети по отношение на изпълняващия контрагент.

      - Реформа 5. План за нови умения — преход

Целта на реформата е да се актуализира регулаторната рамка за обучение и да се приведат в действие инструментите за борба с несъответствието между търсените и предлаганите умения. Реформата актуализира новия план за уменията, приет с указ от 14 декември 2021 г. и публикуван в Gazzetta Ufficiale № 307 от 28 декември 2021 г. Целта е да се укрепят механизмите, свързващи планирането на курсовете за обучение с нуждите на пазара на труда, с конкретната цел за по-добро придружаване на екологичния и цифровия преход, чрез участието на съответните участници в специални пактове за умения. Целта на реформата ще засили ролята на частния сектор в обучението и ще подобри признаването на уменията, включително уменията, придобити на работното място и чрез кратки модули за обучение. Пилотните проекти по Инвестиции [10] предшестват реформата и резултатите от тях се вземат предвид при разработването и изпълнението на реформата.

Обучението, подкрепено от тази реформа, не е свързано със: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране. Освен това в заданието се изисква да могат да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

#### Инвестиция 1. Разширена мярка: Укрепване на интелигентните мрежи

Целта на тази инвестиция е да се увеличат инвестициите 2.1 (Укрепване на интелигентните мрежи) в рамките на мисия 2, компонент 2. Мащабните инвестиции се състоят от интервенции в участъци от мрежата за средно и ниско напрежение, като по този начин електрифицират потреблението на енергия на най-малко 230 000 повече жители, отколкото вече е предвидено в съществуващата мярка. Съществуващата инвестиция и разширената част заедно ще електрифицират потреблението на най-малко 1 730 000 жители.

#### Инвестиция 2. Мярка за разрастване: Интервенции за повишаване на устойчивостта на електроенергийната мрежа

Тези инвестиции увеличават инвестициите 2.2 по компонент 2 на Мисия 2. Увеличената инвестиция се състои от интервенции за подобряване на устойчивостта на поне 648 km електроенергийна мрежа в по-голяма степен от вече предвиденото в съществуващата мярка. Прилагат се същите условия, които вече са предвидени в съществуващата мярка. Съществуващите инвестиции и мащабните инвестиции заедно подобряват устойчивостта от най-малко 4 648 km.

- Инвестиция 3. Мярка за разрастване: Производство на водород в изоставени промишлени терени (водородни долини)

Тази инвестиция е версия за разрастване на инвестиция 3.1 в рамките на мисия 2, компонент 2 от плана за възстановяване и устойчивост на Италия. Мащабната инвестиция се състои в завършването на още 2 проекта за производство на водород в изоставени промишлени зони, отколкото вече е предвидено в съществуващата мярка. Съществуващите инвестиции и мащабните инвестиции заедно подкрепят завършването на най-малко 12 проекта.

Мярката подпомага само производството на водород от възобновяеми източници въз основа на електролиза в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001 (Директива за енергията от възобновяеми източници) и делегираните актове към нея. Прилагат се всички други условия, които вече са предвидени в съществуващата мярка.

- Инвестиция 4. Връзка Тиренян

Целта на тази инвестиция е да се разшири инфраструктурата за пренос на електроенергия, за да се даде възможност за събиране на мощности от възобновяеми енергийни източници в Южна Италия и интегрирането ѝ в националната преносна мрежа.

Тази инвестиция подкрепя изграждането на „Тиренската връзка „, и по-специално на междусистемната връзка „Изток“ между Сицилия и Кампания. Инвестицията финансира инсталирането на 514 km подводни кабели за постоянен ток от точка до точка (ПТВН) между Eboli и Caracoli. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

- Инвестиция 5. SA.CO.I.3

Целта на тази инвестиция е да се модернизира инфраструктурата за пренос на електроенергия, свързваща Сардиния с останалата част на Италия, през Корсика, за да се даде възможност за събиране на мощности от възобновяеми енергийни източници в Сардиния и интегрирането ѝ в националната преносна мрежа.

Тази цел на инвестицията е да се подкрепи изграждането на проекта за междусистемна връзка „Сардиния — Корсика-Италия 3“. Той се състои в завършване на изграждането на черупките на преобразувателните станции в Кодронинос, Сардиния и в Сувенто, Тоскана. „Корпуси“ е външната инфраструктура на компресорните станции и не включва машини или друго оборудване, които трябва да бъдат инсталирани в тях след приключване на инвестицията. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

- Инвестиция 6. Проекти за трансгранични електроенергийни междусистемни връзки между Италия и съседни държави

Целта на тази инвестиция е да се разшири и модернизира инфраструктурата за пренос на електроенергия между Италия, Австрия и Словения. По-специално инвестицията се състои в завършването на следните трансгранични междусистемни електропроводи:

- „Somplago (Италия) — Würmlach (Австрия), увеличаване на номиналната мощност на съществуващите междусистемни електропроводи с 300 MW;

- „Zaule (Италия) -Dekani (Словения)“

- „Redipuglia (Италия) — Vrtojba (Словения)“

При приключване на работите по междусистемните връзки Zaule-Dekani и Redipuglia-Vrtojba кумулативният номинален капацитет на междусистемните електропроводи между Италия и Словения се увеличава с 250 MW.

Инвестицията покрива само завършването на частта от междусистемната връзка от италианска страна до 31 август 2026 г. При завършване на строителните работи инфраструктурата е готова за въвеждане в експлоатация след завършване и привеждане в действие на останалата част от инфраструктурата от страна на Австрия и Словения.

За да се избегне рискът от свръхкомпенсация, до 31 август 2026 г. Италия представя на Комисията доклад. Докладът показва, че освобождаванията от правилата на енергийния пазар, предоставени на трите междусистемни електропровода, все още са обосновани. Освен това тя оценява дали са въведени подходящи предпазни мерки, за да се гарантира, че условията на член 63, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/943 за електроенергията все още са изпълнени. В оценката се разглежда степента, в която съответните европейски и публични средства оказват въздействие върху условията, свързани с рисковия характер на проектите.

- Инвестиция 7. Интелигентна национална преносна мрежа

Целта на инвестицията е да се цифровизира националната преносна мрежа (NTG) и да се подобри системата за управление и контрол, управлявана от оператора на преносната система. Инвестицията е насочена както към преносната мрежа, така и към нейните софтуерни компоненти и улеснява интегрирането на потребителите и произвеждащите потребители в енергийния пазар, ускорява внедряването на възобновяеми енергийни източници и повишава устойчивостта на мрежата.

Инвестицията включва следното:

- инсталиране на защитен протокол 104 в поне 250 електрически станции. При инсталирането и във взаимодействие с архитектурата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) всички данни се предават през централната система за управление и контрол.

- Инсталиране на 5G оборудване или ИКТ архитектура в поне 40 електрически станции.

- Инсталиране на промишлена система за наблюдение на интернет на нещата на поне 1 500 електрически пилона за събиране на данни, които могат да бъдат обработвани в системата за управление.

Оборудването, инсталирано чрез тази инвестиция, когато е необходимо, трябва да отговаря на свързаните с енергията изисквания, определени в съответствие с Директива 2009/125/ЕО за сървъри и съхранение на данни, или компютри и компютърни сървъри или електронни екрани. Инвестицията трябва да демонстрира максимални усилия за прилагане на съответните практики, като например ИТ оборудване и услуги, изброени като „очаквани практики“ в най-новата версия на Европейския кодекс за енергийна ефективност на центровете за данни или в документ CLC TR50600—99—1 „Съоръжения и инфраструктури на центровете за данни — Част 99—1: Препоръчителни практики за енергийно управление“.

      - Инвестиция 8. Устойчиви, кръгови и сигурни доставки на суровини от критично значение

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи възстановяването и рециклирането на суровини от изключителна важност, а оттам и веригите за създаване на стойност в суровините от изключителна важност и технологиите, свързани с екологичния преход.

Инвестицията има четири основни направления на действие:

- Екопроектиране: целта на тази линия на намеса е да се разберат нуждите от суровини от изключителна важност и потенциалът на екопроектирането за намаляване на търсенето на суровини от изключителна важност, като се благоприятства кръгов подход на промишлените вериги на доставки, свързани с енергийния преход.

Очакваните резултати от този вид дейност са доклад, в който се анализират бъдещите нужди от суровини от критично значение. В доклада се оценява потенциалът на екопроектирането за намаляване на търсенето и благоприятстване на възможността за рециклиране на суровини от критично значение.

- Проекти в областта на НИРД, насочени към екопроектирането и подобряването на събирането, логистиката и рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, включително лопатки за вятърни турбини и фотоволтаични панели. Проектите са насочени към следните 3 направления на научноизследователска и развойна дейност и иновации:

  - Нови или усъвършенствани технологии, информационни системи и бизнес методи за оползотворяване, рециклиране и третиране на отпадъци от критични и стратегически суровини;

  - Интегриране на екопроектирането в производството на сложни продукти и системи, както и в процесите на пазара и потреблението;

  - Оптимизиране на събирането и сортирането на градските отпадъци и сортиране, за да се гарантира последователно и висококачествено снабдяване със суровини от критично значение за миннодобивните дейности в градски условия.

- Градско минно дело: целта на тази линия на намеса е да се оцени потенциалът на градските минни дейности и на вече съществуващите отпадъци от преустановени минни дейности.

Очакваните резултати за тази линия на дейност са публична база данни (географска информационна система), която дава възможност за геолокализация и визуализиране на разпределението на подлежащи на рециклиране ресурси или материали, разпръснати в градска среда (градски мини), както и на съществуващите отпадъци в изоставени мини.

- Създаване или оборудване на технологичен център за градско минно дело и екодизайн. Центърът е мрежа от лаборатории, която благоприятства взаимодействието между частните дружества и научноизследователските институции с цел подобряване на оползотворяването и рециклирането от веригата на доставки на сложни продукти и суровини с нисък процент на рециклиране в края на жизнения цикъл (EOL-RIR), свързани с екологичния преход (включително литий, неодим и силициев метал).

Очакваният резултат за този вид дейност е оборудването на тези лаборатории.

      - Инвестиция 9. Мярка за разрастване: предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост

Тези инвестиции увеличават инвестициите 1.9 в мисия 1, компонент 1 от плана за възстановяване и устойчивост на Италия.

Тази мярка увеличава съществуващите инвестиции, като допълва съществуващата програма за обучение, предоставена на платформата за обучение www.syllabus.gov.it, с модули за обучение, подготвящи местните държавни служители за екологичния преход.

Модулите за обучение обхващат най-малко следните теми: процедури за издаване на разрешения за централи от възобновяеми източници; насърчаване на общностите за възобновяема енергия; подкрепа и организиране на икономиите на енергия от страна на публичната администрация; екологосъобразни електронни обществени поръчки за енергия и продукти с по-слабо въздействие върху околната среда;  обществени поръчки за енергийна ефективност на сградите; лидерство на публичната администрация в областта на енергийната ефективност и устойчивото поведение на енергийния фронт: най-добри практики и разпространение на културата на устойчивост; модели за насърчаване на устойчива мобилност за енергоспестяване.

- Инвестиция 10. Пилотни проекти за умения „Crescere Green“

Целта на тази инвестиция е да се развият „зелени“ умения в надрегионален мащаб, с участието на предприятията и частния сектор и със секторна насоченост.

Кратките интервенции за обучение са насочени към професионалните умения, които са най-необходими за екологичния преход на пазара на труда. Засегнатите професии се определят чрез пактовете за умения в рамките на „Реформа 5: План за нови умения — промени“. Получателите се идентифицират сред участниците в Националната програма за гарантирана заетост на работниците (GOL) (в рамките на „Мисия 5: Компонент 1 — Реформа 1“), които след процес на оценка следват курс със специален компонент за обучение. Инвестицията има за цел също така да увеличи капацитета на администрациите, институциите и партньорите, участващи в планирането на дейностите по обучение.

Обучението, подкрепено от тази инвестиция, не е свързано с: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране. Освен това в заданието се изисква да могат да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

      - Инвестиция 11. Разрастване: Укрепване на регионалния железопътен парк от обществен транспорт с влакове с нулеви емисии и универсална услуга

Тази инвестиция се състои в закупуването и пускането в експлоатация на най-малко 69 пътнически влака с нулеви емисии (като влакът се състои от поне един локомотив и включва пътнически вагони) и допълнителни 30 вагона за универсална услуга. Като цяло инвестицията трябва да осигурява най-малко 342 единици, от които най-малко 69 са локомотиви. Допустими са само електрически или водородни горивни клетки. Двумодалните влакове не са допустими.

      - Инвестиция 12: Схема за отпускане на безвъзмездни средства за развитие на международно и промишлено лидерство и лидерство в областта на научноизследователската и развойната дейност в електрическите автобуси

Тази мярка се състои от публични инвестиции в схема за безвъзмездни средства „Развитие на международно, промишлено и научноизследователско лидерство в областта на електрическите автобуси“, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в Италия в подкрепа на инвестициите във веригата на доставки на автомобилни паркове от електрически автобуси с нулеви емисии. Схемата функционира чрез предоставяне на безвъзмездни средства пряко на частния сектор. Въз основа на инвестицията по МВУ схемата има за цел първоначално да предостави най-малко 100  000 EUR безвъзмездни средства.

Схемата се управлява от Invitalia S.p.A. като партньор по изпълнението. Схемата включва следната продуктова линия:

- Безвъзмездни средства за дружества във веригата на доставки на електрически автобуси с нулеви емисии. Хибридните автобуси не са допустими за подпомагане.

За да осъществят инвестицията в схемата, Италия и Invitalia S.p.A. подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

- Описание на процеса на вземане на решения по схемата: Окончателното решение за отпускане на средства по схемата се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от правителството.

- Основни изисквания на свързаната политика за отпускане на безвъзмездни средства, които включват:

  - Описанието на предоставените безвъзмездни средства и допустимите крайни бенефициери.

  - Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.

  - Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в техническите насоки за НЗВ (2021/C58/01). По-специално политиката за отпускане на безвъзмездни средства изключва от допустимост следния списък от дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране.

  - Изискването крайните бенефициери по схемата да не получават подпомагане от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.

- Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за партньора по изпълнението и изискването за използване на всички неизползвани постъпления от схемата, включително след 2026 г., за същите цели на политиката.

- Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:

  - Описание на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните безвъзмездни средства.

  - Описанието на процедурите на партньора по изпълнението, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.

  - Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди отпускането на безвъзмездни средства за дадена операция.

  - Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на Invitalia S.p.A. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията в областта на климата; и iii) изискването крайните бенефициери по схемата да не са получили подпомагане от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи, е спазено. Одитите проверяват също така законосъобразността на операциите и спазването на условията на приложимото споразумение за изпълнение и споразумение за отпускане на безвъзмездни средства.

- Изисквания за инвестиции в областта на климата, извършвани от партньора по изпълнението: най-малко 100 000 000 EUR от инвестициите по МВУ в схемата допринасят за целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ.

Изпълнението на мярката трябва да приключи до 31 август 2026 г.

### Р2 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап /Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M7—1 | Реформа 1: Рационализиране на процедурите за издаване на разрешения за енергия от възобновяеми източници | Ключов етап | Определяне на „зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници“ | Разпоредба в законодателния акт, указваща влизането в сила на първичното законодателство за определяне на зони за ускоряване на използването на енергия от възобновяеми източници |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | Влизане в сила на първично законодателство, което определя „зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници“ в поднационалните административни единици. |
| M7—2 | Реформа 1: Рационализиране на процедурите за издаване на разрешения за енергия от възобновяеми източници | Ключов етап | Влизане в сила на първичното законодателство (Testo Unico) | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на първичното законодателство |  |  |  | Т2 Г. | 2025 | Влизане в сила на Testo Unico (първично законодателство) за събиране, съставяне и консолидиране на всички норми, регулиращи внедряването на възобновяеми енергийни източници, и заменяне на цялото приложимо предишно законодателство. |
| M7—3 | Реформа 1: Рационализиране на процедурите за издаване на разрешения за енергия от възобновяеми източници | Ключов етап | Създаване и привеждане в действие на единната цифрова платформа за разрешения, свързани с възобновяемите енергийни източници | Създаване и привеждане в действие на единната цифрова платформа за издаване на разрешения във връзка с възобновяемите енергийни източници |  |  |  | Т4 Г. | 2025 | Създава се и се привежда в действие цифровата платформа за еднократно влизане за получаване на всички разрешения, свързани с инсталирането и внедряването на възобновяеми енергийни източници на национално и регионално равнище. Принципът „еднократност и само“ е в сила. |
| M7—4 | Реформа 2: Намаляване на вредните за околната среда субсидии | Ключов етап | Приемане на доклад на правителството въз основа на резултатите от правителствената консултация със заинтересованите страни за определяне на пътна карта за намаляване на вредните за околната среда субсидии до 2030 г. | Приемане на правителствения доклад |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | Реформата предвижда намаляване на вредните за околната среда субсидии, посочени в Каталога за 2022 г. на вредните за околната среда субсидии. В доклад се посочват действията, предприети за консултации със съответните заинтересовани страни относно горепосочената реформа на вредните за околната среда субсидии, включително информацията, получена от заинтересованите страни. Консултираните заинтересовани страни включват съответните публични органи и частни заинтересовани страни. |
| M7—5 | Реформа 2: Намаляване на вредните за околната среда субсидии | Ключов етап | Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство. | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на първичното и вторичното законодателство. |  |  |  | Т4 Г. | 2025 | Изпълнението на реформата на вредните за околната среда субсидии започва с намаляване на вредните за околната среда субсидии с най-малко 2 милиарда евро през 2026 г. Освен това в законодателството се определя график за допълнително намаляване на вредните за околната среда субсидии с най-малко 3.5 милиарда евро до 2030 г. |
| M7—6 | Реформа 3: Намаляване на разходите за свързване към газовата мрежа за биометан | Ключов етап | Влизане в сила на законодателство за намаляване на разходите за свързване към газовата мрежа на заводите за производство на биометан | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на първичното и вторичното законодателство. |  |  |  | Т3 Г. | 2025 | Законодателството: - Намаляване на разходите на производителя за свързване към газовата мрежа на заводите за производство на биометан. - Осигуряване на регулаторни стимули за инвестиране в газовата мрежа за разработване на възобновяеми газове. |
| M7—7 | Реформа 4: Намаляване на финансовия риск, свързан със СЗЕ за възобновяеми енергийни източници (споразумения за закупуване на електроенергия) | Ключов етап | Влизане в сила на първичното законодателство | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона |  |  |  | Т3 Г. | 2024 | Влизане в сила на първичното законодателство. Първичното законодателство: - изискват от всеки оператор да гарантира частично покритие на насрещната стойност на споразуменията за закупуване на електроенергия чрез гаранционни инструменти, предоставени на пазара на електроенергия; - въвеждане на мерки за намаляване на риска от неизпълнение, включително изисквания и ограничения за оферента и регулаторни санкции в случай на неизпълнение от страна на производителя - определяне на институционален субект, който да поеме ролята на продавач/купувач от последна инстанция, който да поеме от неизправния контрагент и да гарантира изпълнението на задълженията, поети по отношение на изпълняващия контрагент. |
| M7—8 | Реформа 4: Намаляване на финансовия риск, свързан със СЗЕ за възобновяеми енергийни източници (споразумения за закупуване на електроенергия) | Ключов етап | Влизане в сила на вторичното законодателство | Законова разпоредба, указваща влизането в сила на вторичното законодателство |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | Влизане в сила на цялото вторично законодателство, гарантиращо прилагането на първичното законодателство. |
| M7—9 | Реформа 5: План за нови умения — преход | Ключов етап | Приемане и публикуване на новия план за уменията — Преходни мерки и на пътната карта за изпълнение | Приемане на плана и пътната карта |  |  |  | Т1 Г. | 2024 | „Piano Nuove Competenze“, приет с указ от 14 декември 2021 г. и публикуван в Gazzetta ufficiale № 307 от 28 декември 2021 г., се изменя и новият план за уменията за преход влиза в сила. Планът включва общите принципи, които ще бъдат допълнително уточнени в регионалните закони, които включват: - по-голямо участие на частния сектор в предоставянето на обучение, - по-добро признаване на обучението на работното място и микроквалификациите, - по-голям предварителен анализ на пазара на труда и мониторинг на професионалните последици от обучението. Приета е и пътна карта за изпълнение. |
| M7—10 | Реформа 5: План за нови умения — преход | Ключов етап | Влизане в сила на регионалните закони | Разпоредба в законите, указваща влизането в сила на регионалните закони |  |  |  | Т3 Г. | 2025 | Влизане в сила на регионални закони. Законите се отнасят до всички региони и автономни провинции и въвеждат: - механизми, които да гарантират, че дейностите по обучение се планират въз основа на нуждите, изразени от пазара на труда, като се дава приоритет на онези, в които има най-голямо несъответствие между търсените и предлаганите умения, например чрез одобрени пактове за умения; - задължението за посочване на очакваните резултати от заетостта в обявленията и съобщенията за обучение; - признаването на вътрешнофирмено обучение; - признаването на придобитите умения и кратките курсове за обучение (т.нар. микроквалификации); - Механизми за насърчаване на частното съфинансиране. |
| M7—11 | Инвестиция 1: Мярка за разрастване: Укрепване на интелигентните мрежи | Целеви | Интелигентни коридори — електрификация на потреблението на енергия |  | Брой | 1 500 000 | 1 730 000 | Т2 Г. | 2026 | Електрификация на потреблението на енергия, достигащо най-малко 1 730 000 жители. |
| M7—12 | Инвестиция 2: Мярка за разрастване: Интервенции за повишаване на устойчивостта на електроенергийната мрежа | Целеви | Повишаване на устойчивостта на мрежата на електроенергийната система |  | Брой | 4 000 | 4 648 | Т2 Г. | 2026 | Повишаване на устойчивостта на най-малко 4 648 km в мрежата на електроенергийната система. |
| M7—13 | Инвестиция 3: Мярка за разрастване: Производство на водород в изоставени промишлени терени (водородни долини) | Целеви | Приключване на проекта за производство на водород в промишлени райони |  | Брой | 10 | 12 | Т2 Г. | 2026 | Да завършат най-малко 12 проекта за производство на водород в изоставени промишлени райони със среден капацитет от най-малко 1—5 MW всеки. |
| M7—14 | Инвестиция 4: Връзка Тиренян | Ключов етап | Възлагане на договори | Уведомяване за възлагането на поръчки |  |  |  | Т3 Г. | 2024 | Уведомление за възлагането на всички поръчки за строителните работи, необходими за полагането на 514 км кабели, свързващи Caracoli с Eboli. |
| M7—15 | Инвестиция 4: Връзка Тиренян | Целеви | 514 km изграден кабел |  | Километър | 0 | 514 | Т2 Г. | 2026 | Изграден кабел с дължина 514 км, свързващ Караколи (Палермо) с Еболи (Салерно) и осигуряващ капацитет от 500 MW. |
| M7—16 | Инвестиция 5: SA.CO.I.3 | Ключов етап | Възлагане на договори | Уведомяване за възлагането на поръчки |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | Уведомление за възлагането на всички поръчки за строителните работи, необходими за завършването на корпуса на преобразувателните станции в Сардиния и Тоскана. |
| M7—17 | Инвестиция 5: SA.CO.I.3 | Ключов етап | Завършване на корпуса на преобразувателните станции в Сардиния (Codrongianos) и Тоскана (Suvereto) | Уведомление за приключване на строителните работи |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Уведомление за завършването на корпуса на преобразувателните станции в Сардиния и Тоскана. |
| M7—18 | Инвестиция 6: Проекти за трансгранични електроенергийни междусистемни връзки между Италия и съседни държави | Ключов етап | Възлагане на договори за изграждането на междусистемната връзка Италия — Австрия „Somplago — Würmlach“ | Уведомяване за възлагането на поръчки |  |  |  | Т3 Г. | 2025 | Уведомление за възлагането на всички договори, необходими за започване на изграждането на междусистемната връзка Italy-Austria „Somplago — Würmlach“. |
| M7—19 | Инвестиция 6: Проекти за трансгранични електроенергийни междусистемни връзки между Италия и съседни държави | Целеви | Увеличаване на номиналния междусистемен капацитет между Италия и Австрия в резултат на завършването на междусистемния електропровод |  | MW | 0 | 300 | Т2 Г. | 2026 | Завършване на междусистемния електропровод Италия — Австрия: „Somplago — Würmlach“. След приключване на строителните работи от италианска страна номиналният капацитет на междусистемната връзка между Италия и Австрия се увеличава с 300 MW. |
| M7—20 | Инвестиция 6: Проекти за трансгранични електроенергийни междусистемни връзки между Италия и съседни държави | Ключов етап | Възлагане на договори за изграждане на две междусистемни електропроводи между Италия и Словения: „Zaule — Dekani „и „Redipuglia — Vrtojba“ | Уведомяване за възлагането на поръчки |  |  |  | Т2 Г. | 2025 | Уведомление за възлагането на всички договори, необходими за започване на изграждането на две междусистемни електропроводи между Италия и Словения: „Zaule-Dekani „и „Redipuglia-Vrtojba“. |
| M7—21 | Инвестиция 6: Проекти за трансгранични електроенергийни междусистемни връзки между Италия и съседни държави | Целеви | Увеличаване на номиналния капацитет на междусистемните електропроводи между Италия и Словения след приключване на строителните работи |  | MW | 0 | 250 | Т4 Г. | 2025 | Завършване на междусистемните връзки Италия — Словения: „Zaule — Dekani „и „Redipuglia — Vrtojba“. След приключване на строителните работи от италианска страна кумулативният номинален капацитет на двете междусистемни електропроводи между Италия и Словения се увеличава с 250 MW. |
| M7—22 | Инвестиция 7: Интелигентна национална преносна мрежа | Целеви | Инсталиране на 5G оборудване или архитектура на ИКТ в гарите |  | Брой гари | 0 | 40 | Т2 Г. | 2026 | Новото 5G оборудване или ИКТ архитектура се инсталират и внедряват в поне 40 станции. |
| M7—23 | Инвестиция 7: Интелигентна национална преносна мрежа | Целеви | Нова система за управление и контрол на мрежата |  | Брой | 0 | 250 | Т2 Г. | 2026 | Инсталиране на защитен протокол 104 (протокол IEC 62351) в поне 250 електрически станции. |
| M7—24 | Инвестиция 7: Интелигентна национална преносна мрежа | Целеви | Промишлен интернет на нещата |  | Брой | 0 | 1500 | Т2 Г. | 2026 | Промишлени системи за наблюдение на интернет на нещата, инсталирани в поне 1 500 електрически стълбове за събиране на данни, които могат да бъдат въведени в системата за управление. |
| M7—25 | Инвестиция 10: Устойчиви, кръгови и сигурни доставки на суровини от критично значение | Ключов етап | Публикуване на доклада относно бъдещите нужди от суровини от изключителна важност и потенциала на екопроектирането за намаляване на търсенето на суровини от изключителна важност | Публикуване на доклада | НЯМА | НЯМА | НЯМА | Т2 Г. | 2025 | В доклада се анализират бъдещите нужди от суровини от изключителна важност и потенциалът на екопроектирането за намаляване на търсенето на суровини от изключителна важност. |
| M7—26 | Инвестиция 10: Устойчиви, кръгови и сигурни доставки на суровини от критично значение | Целеви | Географска информационна система (ГИС) относно миннодобивните отпадъци за устойчиви, кръгови и сигурни доставки на суровини от критично значение | Публикуване на базата данни |  |  |  | Т4 Г. | 2025 | Публична база данни (географска информационна система), която дава възможност за геолокализация и визуализация на рециклируеми ресурси или материали в градската среда (градски мини), както и на съществуващите отпадъци в изоставени мини. |
| M7—27 | Инвестиция 10: Устойчиви, кръгови и сигурни доставки на суровини от критично значение | Целеви | Приключване на проекти за научноизследователска и развойна дейност в областта на екопроектирането и градското минно дело за устойчиви, кръгови и сигурни доставки на суровини от изключителна важност |  | Брой | 0 | 10 | Т2 Г. | 2026 | Приключване на най-малко 10 научноизследователски проекта с акцент върху екопроектирането и подобряването на събирането, логистиката и рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, включително лопатки за вятърни турбини и фотоволтаични панели. |
| M7—28 | Инвестиция 10: Устойчиви, кръгови и сигурни доставки на суровини от критично значение | Целеви | Оборудване на лаборатории, принадлежащи към технологичния център за градско минно дело и екодизайн |  | Брой | 0 | 6 | Т2 Г. | 2026 | Оборудване на най-малко 6 лаборатории, принадлежащи към технологичния център за градско минно дело и екодизайн. Лабораториите дават възможност за сътрудничество между частни дружества и научноизследователски институции при търсенето на решения, насочени към увеличаване на оползотворяването и рециклирането на суровини от критично значение, свързани с екологичния преход. |
| M7—29 | Инвестиция 9: Мярка за разрастване: Предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост | Целеви | Образованието и обучението; |  | Брой | 280 000 | 281 750 | Т2 Г. | 2026 | Най-малко 281 750 държавни служители от други публични администрации успешно са завършили инициативи за обучение (официално сертифициране или оценка на въздействието). Най-малко 1 750 от тези държавни служители трябва да бъдат наети на работа в местната общественост и да са завършили инициативи за обучение относно екологичния преход, както е описано подробно в описанието на мярката. |
| M7—30 | Инвестиция 10: Пилотни проекти за умения „Crescere Green“ | Целеви | Предоставяне на обучение на 20 000 души |  | Брой | 0 | 20 000 | Т2 Г. | 2025 | Пилотният проект е организиран в различни региони с участието на предприятия от частния сектор. Доставчиците на обучение се сертифицират („акредитации“)в национален мащаб в съответствие с регионалното законодателство. Модулите за обучение са съсредоточени върху секторните умения за екологичния преход в съответствие с професиите, определени в пактовете за умения, и се наблюдават на национално равнище. Най-малко 20 000 бенефициери от бенефициерите по програмата за гарантирана заетост на работниците (GOL) са завършили модулите за обучение. Дейностите, свързани с укрепването на административния капацитет, трябва да бъдат завършени. Максимум 4 % от ресурсите се заделят за укрепване на административния капацитет на участниците, участващи в планирането и предоставянето на обучение. |
| M7—31 | Инвестиция 11: Укрепване на регионалния железопътен парк от обществен транспорт с влакове с нулеви емисии и универсална услуга | Целеви | Брой влакове с нулеви емисии и брой на превозите за универсалната услуга | НЯМА | Брой | 25 | 135 | Т2 Г. | 2026 | Въвеждане в експлоатация и придобиване на ЕО декларация за проверка на съответствието съгласно член 15 от Законодателен декрет № 57/2019 (т.е. Dichiarazione di verifica di conformità CE di cui all’art 15 del D.Lgs 57/2019) на най-малко 69 влака с нулеви емисии (електрически от водородни горивни клетки) и 30 вагона за универсална услуга в допълнение към подвижния състав, който вече е възложен в рамките на инвестиция 4.4.2 от Мисия 2, компонент 2. |
| M7—32 | Схема за отпускане на безвъзмездни средства за инвестиции 12 за развитие на международно и промишлено лидерство и лидерство в областта на научноизследователската и развойната дейност в електрическите автобуси | Ключов етап | Споразумение за изпълнение | Влизане в сила на споразумението за прилагане |  |  |  | Т1 Г. | 2024 | Влизане в сила на споразумението за изпълнение. |
| M7—33 | Схема за отпускане на безвъзмездни средства за инвестиции 12 за развитие на международно и промишлено лидерство и лидерство в областта на научноизследователската и развойната дейност в електрическите автобуси | Целеви | Правни споразумения, подписани с крайните бенефициери |  | Процент (%) | 0 % | 100 % | Т1 Г. | 2026 | Invitalia S.p.A. е сключило правни споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с крайни бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от инвестицията по МВУ в схемата (като се вземат предвид таксите за управление). Invitalia S.p.A. изготвя доклад, в който подробно се описва процентът на това финансиране, което допринася за постигането на целите в областта на климата, като използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ. |
| M7—34 | Схема за отпускане на безвъзмездни средства за инвестиции 12 за развитие на международно и промишлено лидерство и лидерство в областта на научноизследователската и развойната дейност в електрическите автобуси | Ключов етап | Министерството е приключило инвестицията | Удостоверение за прехвърляне |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Италия прехвърля 100 000 000 EUR на Invitalia S.p.A. за схемата. |

### Р3 	Описание на реформите и инвестициите за заема

      - Инвестиция 13. Адриатическа линия, фаза 1 (компресорна станция Sulmona и газопровод Sestino-Minerbio)

Целта на тази инвестиция е да се подобрят енергийната инфраструктура и съоръжения, за да се посрещнат непосредствените нужди от сигурност на доставките на газ, включително втечнен природен газ, по-специално за да се даде възможност за диверсификация на доставките в интерес на Съюза като цяло.

Целта на инвестицията е да се подкрепи изграждането на компресорна станция в Сулмона и газопровод, свързващ възлите на Sestino и Minerbio, като част от Адриатическата линия. Очаква се новоизградената инфраструктура да увеличи капацитета за пренос на газ с 14 млн. куб. м. на ден.

Италия определя статуса на специфичните за държавата цели за опазване (SSCO) и, ако е необходимо, преразглежда съответно оценките на въздействието върху околната среда (Valutazione Incidenza Ambientale) до започването на работата в съответните зони.

Компресорната станция Sulmona и газопроводът Sestino-Minerbio трябва да бъдат изградени до 31 август 2026 г.

      - Инвестиция 14. Трансгранична инфраструктура за износ на газ

Целта на тази инвестиция е да се подобрят енергийната инфраструктура и съоръжения, за да се посрещнат непосредствените нужди от сигурност на доставките на газ, включително втечнен природен газ, по-специално за да се даде възможност за диверсификация на доставките в интерес на Съюза като цяло.

Тази инвестиция се състои в модернизиране на съществуващата газова инфраструктура, която дава възможност за износ на природен газ през изходната точка в Тарвио. По-специално инвестицията се състои в изграждането на нова електрическа компресия в компресорната станция Poggio Renatico. Очаква се новоизградената инфраструктура да увеличи капацитета за износ на газ чрез Exit Point в Тарвио с 8 млрд. куб. м. годишно.

Компресорът в компресорната станция Poggio Renatico трябва да бъде изграден до 31 август 2026 г.

      - Инвестиция 15. Трансилсионе 5.0

Тази мярка подкрепя енергийния преход на производствените процеси към енергийно ефективен, устойчив и основан на възобновяеми източници модел на производство. В резултат на това мярката следва да доведе до икономии на енергия от 0.4 млн. т н.е. в крайното енергийно потребление в периода 2024—2026 г.

На дружествата се предоставя данъчен кредит, съизмерим с разходите, направени между 1 януари 2024 г. и 31 декември 2025 г., ако инвестират в:

- цифрови активи (4.0 материални дълготрайни активи, 4.0 нематериални дълготрайни активи)

- активи, необходими за собствено производство и потребление на собствена електроенергия от възобновяеми източници (с изключение на биомасата)

- обучение на персонала по умения за екологичния преход.

Данъчното облекчение е съизмеримо, в съответствие с поне три пределни прага, на намалението на крайното потребление на енергия (с най-малко 3 %) или на постигнатите икономии на енергия в целевите процеси (най-малко с 5 % в сравнение с предишното потребление за такива процеси), свързани с инвестициите, направени в активите, посочени в буква а).

Поради това интензитетът на данъчното облекчение се увеличава в зависимост от сертифицираните подобрения на енергийната ефективност и постигнатите икономии на енергия.

За да бъде допустим, проектът се сертифицира от независим оценител, който удостоверява предварително, че иновационният проект отговаря на критериите за допустимост, свързани с намаляването на общото потребление на енергия. Освен това последващата сертификация удостоверява действителната реализация на инвестициите в съответствие с разпоредбите на предварителната заверка.

Най-малко 4 000 032 000 EUR от инвестицията допринасят за постигането на целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ.

Мярката се състои от схема за данъчен кредит и покрива разходите, които трябва да бъдат декларирани в периода от 1 януари 2025 г. до 31 август 2026 г.

1 % от общия бюджет се разпределят за разработване на ИТ платформа за: и) управлява сертификатите, представени от бенефициерите; II) улеснява оценката, обмена и управлението на данните, използвани за анализ; и iii) дейностите по мониторинг и контрол.

Освен това с мярката се разширява обхватът на научния комитет, създаден в рамките на ключов етап M1C2—1 (Transigione 4.0), за да се изготви до 31 август 2026 г. доклад за оценка на ефективността на инвестициите в НПВУ, попадащи в компетентността на Министерството на предприятията и произведени в Италия (MIMIT), и на възможните полезни взаимодействия с други източници на финансиране от ЕС в сектори от стратегическо значение за конкурентоспособността и автономността на ЕС и на национално равнище.

      - Инвестиция 16. Подкрепа за МСП за собствено производство от възобновяеми енергийни източници

Тази мярка се състои от публична инвестиция в схема за безвъзмездни средства „Подкрепа за МСП за собствено производство от възобновяеми енергийни източници“, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в собственото производство на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) в Италия.

Схемата има за цел да подпомага микро-, малките и средните предприятия (МСП) при изпълнението на инвестиционни програми, насочени към собствено производство на енергия от възобновяеми източници.

Схемата функционира чрез предоставяне на безвъзмездни средства пряко на частния сектор. Въз основа на инвестицията по МВУ схемата има за цел първоначално да предостави най-малко 320 000 EUR безвъзмездни средства.

Схемата се управлява от Invitalia SpA като партньор по изпълнението. Схемата включва следните продуктови линии:

- неподлежащи на възстановяване вноски — средно около 50 % от общите инвестиции — за закупуване на системи и свързани с тях цифрови технологии, които позволяват пряко производство на енергия от възобновяеми източници за незабавно собствено потребление или чрез системи за акумулиране/съхранение.

За да осъществят инвестицията в схемата, Италия и Invitalia SpA подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

- Описание на процеса на вземане на решения по схемата: Окончателното инвестиционно решение на схемата се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от правителството.

- Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:

  - Описанието на вида на предоставеното подпомагане и допустимите крайни бенефициери.

  - Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.

  - Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в техническите насоки за НЗВ (2021/C58/01). По-специално, в случай на обща подкрепа за предприятията, инвестиционната политика изключва дружества със значителен акцент в следните сектори: I) производство на енергия от изкопаеми горива и свързани с него дейности; II) енергоемки и/или промишлени отрасли с високи емисии на CO2; III) производство, отдаване под наем или продажба на замърсяващи превозни средства; IV) събиране на отпадъци, третиране и погребване на отпадъци, v) преработка на ядрено гориво, производство на ядрена енергия. Освен това инвестиционната политика изисква спазване на съответното европейско и национално законодателство в областта на околната среда от крайните бенефициери по схемата.

  - Изискването крайните бенефициери по схемата да не получават подпомагане от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.

- Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за партньора по изпълнението и изискването за инвестиране на всички неизползвани постъпления от схемата, включително след 2026 г., за същите цели на политиката.

- Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:

- Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.

- Описанието на процедурите на партньора по изпълнението, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.

- Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се поеме ангажимент за финансиране на операция.

- Задължението за извършване на последващи одити, основани на риска, в съответствие с плана за одит на Invitalia SpA. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията във връзка с целта в областта на климата; и iii) изискването крайните бенефициери по схемата да не са получили подпомагане от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи, е спазено. Одитите проверяват също така законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимото споразумение за изпълнение.

- Изисквания за инвестиции в областта на климата, извършвани от партньора по изпълнението: 320 000 000 EUR от инвестициите по МВУ в Механизма ще допринесат за постигането на целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ.

Изпълнението на мярката трябва да приключи до 31 август 2026 г.

      - Инвестиция 17. Финансов инструмент за енергийно саниране на обществени и социални жилища, както и на домакинства с ниски доходи и уязвими домакинства

Целта на мярката е да се подкрепи санирането на домакинствата с ниски доходи и уязвимите домакинства и да се облекчи енергийната бедност. Тази мярка се състои от публични инвестиции в механизъм, „Финансов инструмент за намаляване на енергийната бедност“, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране на енергийно саниране в социални и обществени жилища, като се постигне най-малко 30 % подобрение на енергийната ефективност.

Механизмът се управлява от партньора по изпълнението. Това може да бъде Cassa Depositi e Prestiti или Европейската инвестиционна банка. Cassa Depositi e Prestiti и Европейската инвестиционна банка също могат да действат заедно с партньори по изпълнението. Партньорът по изпълнението се изяснява в допълнителните спецификации на оперативните договорености. Механизмът функционира чрез предоставяне на безвъзмездни средства и/или субсидирани заеми на дружества за енергийни услуги за енергийно ефективно саниране на жилищни единици.

Въз основа на инвестициите по МВУ Механизмът има за цел първоначално да предостави най-малко 1 381  000 EUR финансова подкрепа.

Механизмът включва следните продуктови линии:

- Обществени жилища:

По тази продуктова линия се предоставя финансова подкрепа под формата на безвъзмездни средства, лихвени субсидии, субсидирани заеми, пазарни заеми на дружества за енергийни услуги (ESCO) за енергийно саниране на обществени жилища.

- Социално жилищно настаняване:

По тази продуктова линия се предоставя финансова подкрепа под формата на безвъзмездни средства, лихвени субсидии, субсидирани заеми, пазарни заеми на дружества за енергийни услуги (ESCO) за енергийно саниране на социални жилища.

- Енергийно саниране на домакинства с ниски доходи в многофамилни жилищни сгради:

По тази продуктова линия се предоставя финансова подкрепа под формата на безвъзмездни средства, лихвени субсидии, субсидирани заеми, пазарни заеми на дружества за енергийни услуги (ESCO) за енергийно саниране на домакинства с ниски доходи и уязвими домакинства в многофамилни жилищни сгради.

Две трети от съоръжението са предназначени за енергийно саниране на обществени жилища и социални жилища; една трета се заделя за енергийно саниране на домакинства с ниски доходи в многофамилни жилищни сгради.

За да изпълнят инвестицията в механизма, Италия и партньорът по изпълнението подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

- Описание на процеса на вземане на решения на механизма: Окончателното инвестиционно решение на механизма се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от правителството.

- Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:

  - Описанието на финансовия (те) продукт (и) и допустимите крайни бенефициери.

  - Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.

  - Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в техническите насоки за НЗВ (2021/C58/01). По-специално инвестиционната политика изключва от допустимост следния списък от дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механично-биологично третиране.

  - Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.

- Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за партньора по изпълнението и изискването за реинвестиране на обратните потоци в съответствие с инвестиционната политика на Механизма, освен ако те се използват за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.

- Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:

  - Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.

  - Описанието на процедурите на партньора по изпълнението, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.

  - Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се поеме ангажимент за финансиране на операция.

  - Задължението за извършване на последващи одити, основани на риска, в съответствие с плана за одит на Cassa Depositi e Prestiti и/или на Европейската инвестиционна банка. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията в областта на климата и целите; и iii) изискването крайните бенефициери на механизма да не са получили подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи, е спазено. Одитите проверяват също така законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимото споразумение за изпълнение.

Изисквания за инвестиции в областта на климата, извършвани от партньора по изпълнението: 1 381 000 000 EUR от инвестициите по МВУ в Механизма ще допринесат за постигането на целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ.

Р4 	Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап /Цел | Име | Качествени индикатори (за ключовите етапи) | Количествени индикатори (за целите) |  |  | Примерен график за приключване |  | Описание на всеки ключов етап и цел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица мярка | Базова линия | Цел | Тримесечие | Година |  |
| M7—35 | Инвестиция 13: Адриатическа линия, фаза 1 (компресорна станция Sulmona и газопровод Sestino-Minerbio) | Ключов етап | Приемане и актуализиране на съответните оценки на въздействието върху околната среда (VIncA) | Определени ДКО и съответно Винка са преразгледани и приети |  |  |  | Т1 Г. | 2024 | Италианските органи: - Определяне на специфичните за зоната природозащитни цели (SSCO) за защитените зони по „Натура 2000“, засегнати от проекта, в съответствие с методиката, приета от Министерството на околната среда и енергийната сигурност през 2022 г. и 2023 г. - Да провери подходящите оценки, които вече са извършени съгласно Директивата за местообитанията (Vincas), в светлината на новосъздадените SSCO. - Актуализиране (ако е необходимо) на подходящите оценки (Vincas), които вече са извършени съгласно Директивата за местообитанията в съответствие с националните насоки от 28 декември 2019 г., и гарантиране на интегрирането им в цялостната процедура за оценка на въздействието върху околната среда. |
| M7—36 | Инвестиция 13: Адриатическа линия, фаза 1 (компресорна станция Sulmona и газопровод Sestino-Minerbio) | Ключов етап | Възлагане на договори | Уведомяване за възлагането на поръчки |  |  |  | Т2 Г. | 2024 | Уведомление за възлагането на всички поръчки за строителните работи, необходими за завършването на компресорната станция Sulmona и газопровода Sestino-Minerbio. |
| M7—37 | Инвестиция 13: Адриатическа линия, фаза 1 (компресорна станция Sulmona и газопровод Sestino-Minerbio) | Ключов етап | Приключване на строителните работи | Уведомление за приключване на строителните работи |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Завършват се компресорната станция Sulmona и газопроводът Sestino-Minerbio. |
| M7—38 | Инвестиция 14: Трансгранична инфраструктура за износ на газ | Ключов етап | Възлагане на договори | Уведомяване за възлагането на поръчки |  |  |  | Т2 Г. | 2024 | Уведомление за възлагането на всички поръчки за строителните работи, необходими за завършването на компресорната станция Poggio Renatico |
| M7—39 | Инвестиция 14: Трансгранична инфраструктура за износ на газ | Ключов етап | Приключване на строителните работи | Уведомление за приключване на строителните работи |  |  |  | Т2 Г. | 2026 | Компресорът в компресорната станция Poggio Renatico трябва да бъде завършен. |
| M7—40 | Инвестиция 15: Трансилсионе 5.0 Зелено | Ключов етап | Влизане в сила на правния акт за установяване на критериите за допустимите интервенции | Разпоредба в закон, в който се посочва: влизането в сила на закона |  |  |  | Т1 Г. | 2024 | С правния акт данъчните кредити по Преход 5.0 се предоставят на потенциалните получатели, като се определят критериите за допустимост, включително по отношение на минималните икономии на енергия, и максималния таван на разходите за мярката. |
| M7—41 | Инвестиция 15: Трансилсионе 5.0 Зелено | Целеви | Предоставяне на ресурси по МВУ |  | Размер на предоставените ресурси (EUR) | 0 | 6 300 000 000 | Т2 Г. | 2026 | Уведомление за отпускането на всички ресурси по МВУ, предназначени за тази инвестиция. Задоволителното изпълнение на целта зависи и от публикуването на доклада за оценка на инвестициите по МВУ, за които отговаря Министерството на предприятията и производството в Италия. |
| M7—42 | Инвестиция 15: Трансилсионе 5.0 Зелено | Целеви | 0.4 млн. т н.е. икономии на енергия при крайното потребление на енергия в периода 2024—2026 г. |  | Mtoe | 0 | 0.4 | Т2 Г. | 2026 | Инвестицията генерира 0.4 MTOE икономии на енергия при крайното потребление на енергия в периода 2024—2026 г. |
| M7—43 | Инвестиция 16: Подкрепа за МСП за собствено производство от възобновяеми енергийни източници | Ключов етап | Споразумение за изпълнение | Влизане в сила на споразумението за прилагане |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | Влизане в сила на споразумението за изпълнение. |
| M7—44 | Инвестиция 16: Подкрепа за МСП за собствено производство от възобновяеми енергийни източници | Ключов етап | Министерството на предприятията и производителите в Италия е приключило прехвърлянето на средства към Invitalia | Удостоверение за прехвърляне |  |  |  | Т4 Г. | 2024 | Италия прехвърля 320 000 000 EUR на Invitalia за механизма. |
| M7—45 | Инвестиция 16: Подкрепа за МСП за собствено производство от възобновяеми енергийни източници | Целеви | Правни споразумения с крайни бенефициери | Влизане в сила на актовете за предоставяне на безвъзмездни средства | Проценти (%) | 0 | 100 % | Т2 Г. | 2026 | Invitalia приема актове за предоставяне в полза на крайни бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в размер на 320 000 000 EUR |
| M7—46 | Инвестиция 17: Финансов инструмент за енергийно саниране на обществени и социални жилища | Ключов етап | Определяне на целта на заданието | Влизане в сила на акта с определяне на мандата на финансовия инструмент |  |  |  | Т3 Г. | 2024 | Определяне на мандата на финансовия инструмент, насочен към обществените и социалните жилища и енергийното саниране в домакинства с ниски доходи и уязвими домакинства в многофамилни жилищни сгради. |
| M7—47 | Инвестиция 17: Финансов инструмент за енергийно саниране на обществени и социални жилища | Ключов етап | Споразумение за изпълнение | Влизане в сила на споразумението за прилагане |  |  |  | Т1 Г. | 2025 | Влизане в сила на споразумението за изпълнение в съответствие с изискванията, посочени в описанието на мярката. По-специално споразумението за изпълнение включва критерии за допустимост по отношение на минималното подобрение на енергийната ефективност, което инструментът трябва да постигне (най-малко 30 % намаление на потреблението на първична енергия) и отговарящите на условията домакинства (когато допустимостта се определя въз основа на тяхната уязвимост). |
| M7—48 | Инвестиция 17: Финансов инструмент за енергийно саниране на обществени и социални жилища | Ключов етап | Министерството е приключило инвестицията | Удостоверение за прехвърляне | ЕВРО | 0 | 1 381 000 000 | Т4 Г. | 2024 | Италия прехвърля 1 381 000 000 EUR на партньора по изпълнението за механизма. |
| M7—49 | Инвестиция 17: Финансов инструмент за енергийно саниране на обществени и социални жилища | Целеви | Правни споразумения, подписани с крайните бенефициери |  | Процент (%) | 0 % | 100 % | Т2 Г. | 2026 | Партньорът по изпълнението е сключил правни споразумения за финансиране с дружествата за енергийни услуги (ESCO) за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). В споразумението за финансиране с дружествата за енергийни услуги (ESCO) се посочва активът, който ще подлежи на саниране с цел повишаване на енергийната ефективност. 100 % от това финансиране допринася за постигането на целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ. |

# Прогнозни общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост

Прогнозните общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост на Италия възлизат на 194 415 951 466.

РАЗДЕЛ 2: ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

- Финансов принос

Вноските, посочени в член 2, параграф 2, се организират по следния начин:

  - Първа вноска (безвъзмездна подкрепа):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1—51 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Влизане в сила на първичното законодателство относно управлението на италианския план за възстановяване и устойчивост |
| M1C1—52 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Влизане в сила на първичното законодателство за опростяване на административните процедури за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост. |
| M1C1—53 | Инвестиция 1.9: Предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост | Ключов етап | Влизане в сила на първичното законодателство за предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост |
| M1C1—69 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Влизане в сила на Наредбата за опростяване на системата за възлагане на обществени поръчки |
| M1C1—1 | Реформа 1.1: Обществени поръчки в областта на ИКТ | Ключов етап | Влизане в сила на укази за реформа от 1.1 г. „Обществени поръчки в областта на ИКТ“ |
| M1C1—2 | Реформа 1.3: Компютърни услуги „в облак първо“ и оперативна съвместимост | Ключов етап | Влизане в сила на укази за реформа от 1.3 г. „Първо за компютърни услуги в облак и оперативна съвместимост“ |
| M1C1—29 | Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие | Ключов етап | Влизане в сила на законодателство, даващо възможност за реформа на гражданското правосъдие |
| M1C1—30 | Реформа 1.5: Реформа на наказателното правосъдие | Ключов етап | Влизане в сила на законодателство, даващо възможност за реформа на наказателното правосъдие |
| M1C1—31 | Реформа 1.6: Реформа на нормативната уредба в областта на несъстоятелността | Ключов етап | Влизане в сила на законодателство, даващо възможност за създаване на рамка за реформа в областта на несъстоятелността |
| M1C1—32 | Инвестиция 1.8: Процедури за назначаване в граждански, наказателни и административни съдилища | Ключов етап | Влизане в сила на специално законодателство, уреждащо набирането на персонал по националния план за възстановяване и устойчивост |
| M1C1—54 | Инвестиция 1.9: Предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост | Целеви | Завършено набиране на експерти за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост |
| M1C1—55 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Разширяване на методологията, прилагана към италианския план за възстановяване и устойчивост, така че да включва и националния бюджет, за да се увеличи усвояването на инвестиции |
| M1C1—68 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Система от регистри за одит и контрол: информация за мониторинг на изпълнението на МВУ |
| M1C1—71 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Влизане в сила на всички необходими законодателни актове, регламенти и актове за изпълнение (включително вторично законодателство) за системата за възлагане на обществени поръчки |
| M1C1—100 | Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите | Ключов етап | Влизане в сила на законодателни разпоредби за подобряване на ефективността на прегледа на разходите — укрепване на Министерството на финансите |
| M1C1—101 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Ключов етап | Приемане на преглед на възможните действия за намаляване на отклонението от данъчно облагане |
| M1C2—1 | Инвестиция 1: Преход 4.0 | Ключов етап | Влизане в сила на правни актове за предоставяне на данъчните кредити по Преход 4.0 на разположение на потенциалните бенефициери и създаване на Научния комитет |
| M1C3—8 | Инвестиции — 4.1 цифров туристически център | Ключов етап | Възлагане на договори за разработването на цифровия туристически портал |
| M2C2—7 | Реформа 2 Ново законодателство за насърчаване на производството и потреблението на газ от възобновяеми източници | Ключов етап | Влизане в сила на законодателен декрет за насърчаване на използването на газ от възобновяеми източници за използването на биометан в транспортния, промишления и жилищния сектор и постановление за изпълнение, в което се определят условията и критериите във връзка с неговото използване и новата система от стимули. |
| M2C2—37 | Реформа 5: По-интелигентни процедури за оценка на проекти в сектора на местните системи за обществен транспорт със стационарни инсталации и в сектора на бързия масов транспорт | Ключов етап | Влизане в сила на Наредба-закон |
| M2C2—41 | Инвестиция 5.3: Електрически автобуси | Ключов етап | Влизане в сила на министерско постановление, в което се определя размерът на наличните ресурси за постигане на целта на интервенцията (верига за доставки на автобуси) |
| M2C3—1 | Инвестиция 2.1 — Укрепване на Ecobonus за енергийна ефективност | Ключов етап | Влизане в сила на удължаването на срока на действие на Superbonus |
| M2C4—3 | Реформа 4.2 „Мерки за осигуряване на пълен управленски капацитет за интегрирани водни услуги“ | Ключов етап | Реформа на правната рамка за по-добро управление и устойчиво използване на водите |
| M3C2—3 | Реформа 2.1 — Прилагане на обслужване на едно митническо гише („Sportello Unico Doganale“) | Ключов етап | Влизане в сила на Наредбата за единното митническо бюро (Sportello Unico Doganale) |
| M4C1—1 | Реформа 1.5: Реформа на групите университетски дипломи; Реформа 1.6: Създаване на условия за реформа на университетските степени; Реформа 4.1: Докторска степен „Програми за реформа“ | Ключов етап | Влизане в сила на реформите на системата на висшето образование с цел подобряване на образователните резултати (първично законодателство) относно: а) даване на възможност за получаване на университетски степени; групи за придобиване на университетска степен; реформа на докторските програми |
| M4C1—2 | Инвестиция 1.7: Стипендии за достъп до университет | Ключов етап | Влизане в сила на министерски укази за реформа на стипендиите с цел подобряване на достъпа до висше образование |
| M5C1—1 | Реформа 1 — АППТ и професионално обучение | Ключов етап | Влизане в сила на междуведомственото постановление за създаване на национална програма за гарантирана заетост на работниците и междуведомствено постановление за създаване на национален план за нови умения |
| M5C2—1 | Реформа 1 — Рамков закон за хората с увреждания | Ключов етап | Влизане в сила на Рамковия закон за укрепване на автономността на хората с увреждания. |
| M5C2—5 | Инвестиция 1 — Подкрепа за уязвимите лица и предотвратяване на институционализацията | Ключов етап | Влизане в сила на оперативния план |
|  |  | Размер на вноската | 11 494 252 874 EUR |

  - Втора вноска (безвъзмездна подкрепа):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M2C4—5 | Инвестиция 3.2: Цифровизация на националните паркове | Ключов етап | Влизане в сила на административното опростяване и развитие на цифровите услуги за посетители на национални паркове и защитени морски зони |
| M5C2—9 | Инвестиция 3 — Жилищни първи и пощенски станции | Ключов етап | Влизане в сила на оперативния план по отношение на проекти за жилищно настаняване на първа и пощенска станция, определяне на изискванията за проекти, които могат да бъдат представяни от местните органи, и отправяне на покана за представяне на предложения |
| M1C1—33 | Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на персонал в административните съдилища | Целеви | Начало на процедурите за набиране на персонал в административните съдилища |
| M1C1—56 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Влизане в сила на законодателството, даващо възможност за реформа на заетостта в публичния сектор |
| M1C1—70 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Влизане в сила на преразглеждането на Кодекса за обществените поръчки (D.Lgs. № 50/2016) |
| M1C1—103 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Ключов етап | Влизане в сила на първично и вторично законодателство и регулаторни разпоредби и приключване на административните процеси за насърчаване на спазването на данъчното законодателство и подобряване на одитите и контрола |
| M1C1—104 | Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите | Ключов етап | Приемане на цели за икономии за прегледите на разходите за периода 2023—2025 г. |
| M1C3—11 | Инвестиция 1.3 — Подобряване на енергийната ефективност в киното, театрите и музеите | Ключов етап | Влизане в сила на постановлението на Министерството на културата за разпределението на ресурсите: подобряване на енергийната ефективност на местата на културата |
| M2C1—1 | Реформа 1.1 — Национална стратегия за кръговата икономика | Ключов етап | Влизане в сила на Министерския указ за приемане на Националната стратегия за кръговата икономика |
| M2C1—2 | Реформа 1.3 — Техническа подкрепа за местните власти | Ключов етап | Одобряване на споразумение за разработването на план за действие за изграждане на капацитет в подкрепа на местните публични органи |
| M2C1—11 | Инвестиция 3.3: Култура и осведоменост по екологични теми и предизвикателства | Ключов етап | Стартиране на уеб платформа и договори с автори |
| M2C2—18 | Инвестиция 3.5 Научноизследователска и развойна дейност в областта на водорода | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки в областта на НИРД за научноизследователски проекти в областта на водорода |
| M2C2—21 | Реформа 4 Мерки за насърчаване на конкурентоспособността на водорода | Ключов етап | Влизане в сила на фискалните стимули |
| M2C2—38 | Инвестиция 5.1: Възобновяеми енергийни източници и акумулаторни батерии | Ключов етап | Влизане в сила на министерско постановление |
| M2C2—42 | Инвестиция 5.4: Подкрепа за стартиращи предприятия и рисков капитал, осъществяващи дейност в екологичния преход | Ключов етап | Подписване на финансовото споразумение |
| M2C3—4 | Реформа 1.1: Опростяване и ускоряване на процедурите за интервенции в областта на енергийната ефективност | Ключов етап | Опростяване и ускоряване на процедурите за интервенции в областта на енергийната ефективност |
| M2C4—1 | Реформа 2.1. Опростяване и ускоряване на процедурите за изпълнение на интервенции срещу хидрогеоложката нестабилност | Ключов етап | Влизане в сила на опростяването на правната рамка за по-добро управление на хидроложките рискове |
| M2C4—4 | Реформа 4.2 „Мерки за осигуряване на пълен управленски капацитет за интегрирани водни услуги“ | Ключов етап | Влизане в сила на новата правна рамка за целите на напояването |
| M4C1—3 | Реформа 2.1: Набиране на учители | Ключов етап | Влизане в сила на реформата на учителската професия. |
| M4C1—4 | Инвестиция 3.2: Училище 4.0: иновативни училища, окабеляване, нови класни стаи и семинари | Ключов етап | Приет е план „Училище 4.0“ за насърчаване на цифровия преход на италианската училищна система |
| M4C2—4 | Реформа 1.1: Прилагане на мерки за подкрепа на НИРД с цел насърчаване на опростяването и мобилността | Ключов етап | Влизане в сила на министерски укази за опростяване на научноизследователската и развойна дейност и мобилност, свързани с обикновения фонд за финансиране. |
|  |  | Размер на вноската | 11 494 252 874 EUR |

  - Трета вноска (безвъзмездна подкрепа):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M2C4—2 | Реформа 4.2 „Мерки за осигуряване на пълен управленски капацитет за интегрирани водни услуги“ | Ключов етап | Влизане в сила на реформата за осигуряване на пълен управленски капацитет за интегрирани водни услуги |
| M1C1—3 | Инвестиция 1.1: Цифрова инфраструктура | Ключов етап | Приключване на Polo Strategico Nazionale (PSN) |
| M1C1—4 | Инвестиция 1.3.1: Национална платформа за цифрови данни | Ключов етап | Функционираща национална платформа за цифрови данни |
| M1C1—5 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Ключов етап | Създаване на новата Национална агенция за киберсигурност |
| M1C1—6 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Ключов етап | Първоначално внедряване на националните услуги в областта на киберсигурността |
| M1C1—7 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Ключов етап | Стартиране на мрежата от лаборатории за скрининг и сертифициране на киберсигурността |
| M1C1—8 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Ключов етап | Активиране на Централно звено за одит на мерките за сигурност PSNC -NIS |
| M1C1—9 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Целеви | Подкрепа за модернизирането на структурите за сигурност T1 |
| M1C1—10 | Реформа 1.2: Подкрепа за трансформацията | Ключов етап | Влизане в сила на създаването на Transformation Team и NewCo |
| M1C1—34 | Инвестиция 1.8: Процедури за назначаване на съдебна служба в гражданските и наказателните съдилища | Целеви | Начало на процедурите за набиране на персонал в гражданските и наказателните съдилища |
| M1C1—35 | Реформа 1.7: Реформа на данъчните съдилища | Ключов етап | Цялостна реформа на данъчните съдилища от първа и втора инстанция |
| M1C1—36 | Реформи 1.4, 1.5 и 1.6: Реформа на гражданското и наказателното правосъдие и реформа в областта на несъстоятелността | Ключов етап | Влизане в сила на делегирани актове за реформите на гражданското и наказателното правосъдие и на реформата в областта на несъстоятелността |
| M1C1—57 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Влизане в сила на административните процедури за реформата за опростяване, насочена към прилагането на МВУ |
| M1C1—102 | Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите | Ключов етап | Приемане на доклад за ефективността на практиките, използвани от избрани публични администрации за формулиране и прилагане на планове за икономии |
| M1C1—105 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | По-голям брой „писма за съответствие“ |
| M1C1—106 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | Намаляване на броя на фалшивите положителни писма за съответствие |
| M1C1—107 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | Увеличение на данъчните приходи, генерирани от „писмата за съответствие“ |
| M1C2—6 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Ключов етап | Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията за 2021 г. |
| M1C2—7 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Ключов етап | Влизане в сила на всички свързани с енергетиката мерки за прилагане и вторично законодателство (ако е необходимо) |
| M1C2—8 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Ключов етап | Влизане в сила на всички мерки за изпълнение (включително вторично законодателство, ако е необходимо) за ефективното изпълнение и прилагане на мерките, произтичащи от Годишния закон за конкуренцията за 2021 г. |
| M1C3—6 | Реформа — Минимални екологични критерии за културни прояви от 3.1 г. | Ключов етап | Влизане в сила на постановление за определяне на социални и екологични критерии в търговете за обществени поръчки във връзка с културни събития, финансирани с публични средства |
| M2C1—3 | Инвестиция 2.1: Логистичен план за секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството | Ключов етап | Публикуване на окончателното класиране по схемата за логистични стимули |
| M2C1—4 | Инвестиция 2.2: Агрослънчев парк | Целеви | Разпределение на ресурсите за бенефициерите като% от общия размер на финансовите ресурси, предназначени за инвестицията |
| M2C2—8 | Инвестиция 2.1 Укрепване на интелигентните мрежи | Ключов етап | Възлагане на (всички) обществени поръчки за увеличаване на капацитета на мрежата |
| M2C2—12 | Инвестиция 2.2 Интервенции за повишаване на устойчивостта на електроенергийната мрежа | Ключов етап | Възлагане на проекти за повишаване на устойчивостта на електроенергийната мрежа |
| M3C2—1 | Реформа 1.1 — Опростяване на процедурите за процеса на стратегическо планиране | Ключов етап | Влизане в сила на законодателни изменения, свързани с опростяването на процедурите за процеса на стратегическо планиране |
| M3C2—2 | Реформа 1.2 — Конкурентно възлагане на концесии в италианските пристанища | Ключов етап | Влизане в сила на Регламента за пристанищните концесии |
| M3C2—4 | Реформа 1.3 — Опростяване на процедурите за издаване на разрешения за инсталации за студено гладене | Ключов етап | Влизане в сила на опростяването на разрешителните процедури за инсталации за студено гладене |
| M4C1—5 | Реформа 1.3: Реорганизация на училищната система; Реформа 1.2: Реформа на системата за висше професионално обучение (ИТС); Реформа 1.1: Реформа на техническите и професионалните институти; Реформа 1.4: Реформа на системата за ориентиране | Основни етапи | Влизане в сила на реформите в системата на основното и средното образование с цел подобряване на образователните резултати |
| M4C1—6 | Реформа 2.2: Висше училище и продължаващо обучение за училищни ръководители, учители, административен и технически персонал | Ключов етап | Влизане в сила на законодателство, насочено към изграждане на система за качествено обучение за училищата. |
| M4C2—1 | Инвестиция 1.2: Финансиране на проекти, представени от млади изследователи | Целеви | Брой на студентите, получили стипендия за научни изследвания |
| M5C1—2 | Реформа 1 — АППТ и професионално обучение | Ключов етап | Влизане в сила на регионално равнище на всички планове за публичните служби по заетостта (ПСЗ) |
| M5C1—6 | Инвестиция 1 — Укрепване на публичните служби по заетостта (ПСЗ) | Целеви | Публичните служби по заетостта (ПСЗ) изпълняват дейностите, предвидени в плана за укрепване, през тригодишния период 2021—2023 г. |
| M5C1—8 | Реформа 2 — Недеклариран труд | Ключов етап | Влизане в сила на национален план и пътна карта за изпълнение за борба с недекларирания труд във всички икономически сектори. |
| M5C1—12 | Инвестиция 2 — Система за сертифициране на равенството между половете | Ключов етап | Влизане в сила на система за сертифициране на равенството между половете и съпътстващи механизми за стимулиране на дружествата |
| M5C2—7 | Инвестиция 2 — Самостоятелни модели за хората с увреждания | Целеви | Социалните квартали са осъществили поне един проект във връзка с обновяването на жилищни помещения и/или предоставянето на ИКТ устройства на хора с увреждания, придружен от обучение по цифрови умения |
| M5C3—1 | Инвестиция 1.1.1: Вътрешно укрепване на социалните услуги и инфраструктури на общността | Ключов етап | Възлагане на обществена поръчка за интервенции за подобряване на социалните услуги и инфраструктури във вътрешните райони и за подпомагане на аптеки в общини с по-малко от 3000 жители |
| M6C2—1 | Реформа 1: Преразглеждане и актуализиране на настоящата правна рамка на научните институти за хоспитализация и грижи (IRCCS) и научноизследователските политики на Министерството на здравеопазването с цел укрепване на връзката между научните изследвания, иновациите и здравеопазването | Ключов етап | Влизане в сила на законодателния декрет, предвиждащ реорганизация на правната уредба на научните институти за хоспитализация и грижи (IRCSS) |
|  |  | Размер на вноската | 11 494 252 874 EUR |

  - Четвърта вноска (безвъзмездна подкрепа):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1—11 | Инвестиция 1.6.6: Цифровизация на финансовата полиция | Целеви | Финансова полиция — закупуване на професионални услуги в областта на науката за данните T1 |
| M1C1—72 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Ключов етап | Одобрени са мерки за намаляване на забавените плащания от публичната администрация към предприятията |
| M1C1—73 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Влизане в сила на реформата на Кодекса за обществените поръчки |
| M2C2—14 | Инвестиция 3.3 Изпитване на водород за автомобилния транспорт | Ключов етап | Възлагане на (всички) обществени поръчки за изграждане на станции за презареждане с водород |
| M2C2—16 | Инвестиция 3.4 Изпитване на водород за железопътна мобилност | Ключов етап | Разпределение на ресурсите за изпитване на водорода за железопътна мобилност |
| M2C2—20 | Реформа 3 Административно опростяване и намаляване на регулаторните пречки пред внедряването на водорода | Ключов етап | Влизане в сила на необходимите законодателни действия |
| M5C2—3 | Реформа 2 — Реформа за възрастните хора, които не са самодостатъчни | Ключов етап | Влизане в сила на рамков закон, който засилва действията в полза на възрастните хора, които не са самодостатъчни |
| M1C1—37 | Реформи 1.4 и 1.5: Реформа на гражданското и наказателното правосъдие | Ключов етап | Влизане в сила на реформата на гражданското и наказателното правосъдие |
| M1C1—58 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Влизане в сила на правни актове за реформа на заетостта в публичния сектор |
| M1C1—74 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Влизане в сила на всички необходими мерки за прилагане и вторично законодателство за реформата за опростяване на Кодекса за обществените поръчки |
| M1C1—109 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | Изпращане на първите предварително попълнени данъчни декларации за ДДС |
| M2C2—27 | Инвестиция 4.3 Инсталиране на инфраструктури за зареждане | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за инсталиране на инфраструктури за зареждане М1 |
| M2C2—33 | Инвестиция 4.4.2: Укрепване на регионалния железопътен парк от обществен транспорт с влакове с нулеви емисии и универсална услуга | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за укрепване на регионалния обществен железопътен парк с влакове с нулеви емисии и универсална услуга |
| M2C3—2 | Инвестиция 2.1 — Укрепване на Ecobonus за енергийна ефективност | Целеви | Саниране на сгради Superbonus T1 |
| M4C1—9 | Инвестиция 1.1: План за детски градини и предучилищни заведения и услуги за образование и грижи в ранна детска възраст | Ключов етап | Възлагане на договори за строителство, обновяване и гарантиране на безопасността на детските ясли, предучилищните заведения и услугите за образование и грижи в ранна детска възраст |
| M5C3—8 | Инвестиция 1.3: Структурирани социално-образователни интервенции за борба с образователната бедност в южната част на страната в подкрепа на третия сектор | Целеви | Образователна подкрепа за малолетни и непълнолетни лица (първа група) |
|  |  | Размер на вноската | 2 315 646 882 EUR |

  - Пета вноска (безвъзмездна подкрепа):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C2—4 | Реформа 1: Реформа на системата за индустриална собственост | Ключов етап | Влизане в сила на законодателен декрет, целящ реформиране на италианския Кодекс за индустриалната собственост и на съответните актове за изпълнение |
| M1C3—4 | Инвестиции — 1.3 Подобряване на енергийната ефективност в киното, театрите и музеите | Целеви | Приключиха изказванията относно държавни музеи и културни обекти, театрални зали и кина (първа партида) |
| M1C1—12 | Инвестиция 1.3.2: Единен цифров портал | Целеви | Единен цифров портал |
| M1C1—13 | Инвестиция 1.4.6: Мобилността като услуга за Италия | Ключов етап | Мобилността като решения за обслужване M1 |
| M1C1—38 | Реформа 1.8: Цифровизация на правосъдието | Ключов етап | Цифровизация на правосъдната система |
| M1C1—59 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Влизане в сила на стратегическото управление на човешките ресурси в публичната администрация |
| M1C1—73quater | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Влизане в сила на насоки относно обществените поръчки под прага на ЕС |
| M1C1—75 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Пълно функциониране на националната система за електронни обществени поръчки |
| M1C1—84 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Средно време между публикуването и възлагането на поръчката |
| M1C1—85 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Средно време между възлагането на поръчката и реализацията на инфраструктурата |
| M1C1—86 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Държавни служители, обучени чрез стратегията за професионализация на публичните купувачи |
| M1C1—87 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Възлагащи органи, използващи динамични системи за покупки |
| M1C1—110 | Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите | Ключов етап | Прекласифициране на общия държавен бюджет по отношение на разходите за опазване на околната среда и разходите, които насърчават равенството между половете |
| M1C2—9 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Ключов етап | Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията за 2022 г. |
| M1C2—10 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Ключов етап | Влизане в сила на всички мерки за изпълнение (включително вторично законодателство, ако е необходимо) за ефективното изпълнение и прилагане на мерките, произтичащи от Годишния закон за конкуренцията за 2022 г. |
| M1C3—7 | Инвестиции — 3.3 Изграждане на капацитет за операторите в областта на културата за управление на цифровия и екологичния преход. | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки с изпълняващата организация/бенефициерите за всички интервенции за управление на цифровия и екологичния преход на културните оператори |
| M2C1—5 | Инвестиция 2.2: Агрослънчев парк | Целеви | Разпределение на ресурсите за бенефициерите като% от общия размер на финансовите ресурси, предназначени за инвестицията |
| M2C2—22 | Инвестиция 4.1 Инвестиции в екологосъобразна мобилност (Национален план на цикъла) | Целеви: | Велосипедни алеи T1 |
| M2C2—24 | Инвестиция 4.2 Разработване на системи за бърз масов транспорт (метро, улици, BRT) | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за изграждане на метрополни области, трамваи, тролейбуси и въжени линии |
| M4C1—10 | Реформа 2.1: Набиране на учители; Реформа 1.3: Реорганизация на училищната система; Реформа 1.2: Реформа на системата за висше професионално обучение (ИТС); Реформа 1.4: Реформа на системата за ориентиране; Реформа 1.5: Реформа на групите университетски дипломи; Реформа 1.6: Създаване на условия за реформа на университетските степени | Ключов етап | Влизане в сила на регламенти за ефективно изпълнение и прилагане на всички мерки, свързани с реформите в началното, средното и висшето образование, когато е необходимо |
| M4C1—11 | Инвестиция 1.7: Стипендии за достъп до университет | Целеви | Присъдена университетска стипендия |
| M5C3—3 | Инвестиция 2: Териториална близост до здравни заведения | Целеви | Подпомагане на селски аптеки в общини, населени места или населени места с по-малко от 5 000 жители (първа партида) |
|  |  | Размер на вноската | 3 548 098 403 EUR |

  - Шеста вноска (безвъзмездна подкрепа):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1—14bis | Реформа 1.9.1: Реформа за ускоряване на прилагането на политиката на сближаване | Ключов етап | Влизане в сила на националното законодателство за ускоряване на прилагането на политиката на сближаване |
| M1C1—15 | Инвестиция 1.6.6: Цифровизация на финансовата полиция | Целеви | Финансова полиция — закупуване на професионални услуги в областта на науката за данните T2 |
| M1C1—37bis | Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие | Ключов етап | Влизане в сила на мерки, насочени към намаляване на изоставането |
| M1C1—72bis | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Ключов етап | Законодателни и специфични действия за намаляване на забавените плащания на централно/местно равнище |
| M1C1—72sixies | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Ключов етап | Хоризонтални мерки за намаляване на забавените плащания от РА към предприятията |
| M2C2—6 | Реформа 1 Опростяване на разрешителните процедури за инсталации за енергия от възобновяеми източници на сушата и в морето и нова правна рамка за поддържане на производството от възобновяеми източници и удължаване на срока и допустимостта на настоящите схеми за подпомагане | Ключов етап | Влизане в сила на правна рамка за опростяване на разрешителните процедури за изграждане на структури за енергия от възобновяеми източници на сушата и в морето |
| M4C1—8 | Инвестиция 1.3: План за подобряване на училищната спортна инфраструктура | Ключов етап | Възлагане на договори за интервенции за изграждане и обновяване на спортни съоръжения и спортни зали, предвидени в постановлението на Министерството на образованието |
| M5C1—9 | Реформа 2 — Недеклариран труд | Ключов етап | Пълно прилагане на мерките, включени в националния план, в съответствие с пътната карта |
| M5C2—4 | Реформа 2 — Реформа за възрастните хора, които не са самодостатъчни | Ключов етап | Влизане в сила на законодателните постановления, с които се доразвиват разпоредбите на Рамковия закон за засилване на действията в полза на възрастните хора, които не са самодостатъчни |
| M7—9 | Реформа 5: План за нови умения — преход | Ключов етап | Приемане и публикуване на новия план за уменията — Преходни мерки и на пътната карта за изпълнение |
| M7—32 | Схема за отпускане на безвъзмездни средства за инвестиции 12 за развитие на международно и промишлено лидерство и лидерство в областта на научноизследователската и развойната дейност в електрическите автобуси | Ключов етап | Споразумение за изпълнение |
| M1C1—39 | Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на персонал в граждански и наказателни съдилища | Целеви | Приключване на процедурите за набиране на персонал в гражданските и наказателните съдилища и териториалните и централните служби на Министерството на правосъдието, отговарящи за изпълнението на ПВУ |
| M1C1—40 | Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на персонал в административните съдилища | Целеви | Приключване на процедурите за набиране на персонал в административните съдилища |
| M1C1—41 | Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на персонал в административните съдилища | Целеви | Намаляване на броя на висящите дела за районните административни съдилища |
| M1C1—42 | Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на персонал в административните съдилища | Целеви | Намаляване на броя на висящите дела за Държавния съвет |
| M1C1—59 BIS | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Прилагане на стратегическо управление на човешките ресурси в публичната администрация |
| M1C1—73bis | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Приемане на насоки относно прилагането на квалификационната система за възлагащите органи. |
| M1C1—108 | Реформа 1.15: Реформа на счетоводните правила за публичния сектор | Ключов етап | Одобряване на концептуалната рамка, набора от стандарти за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване и Многоизмерния сметкоплан |
| M1C1—111 | Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите | Ключов етап | Приключване на годишния преглед на разходите за 2023 г. във връзка с целта за икономии, определена през 2022 г. за 2023 г. |
| M1C1—112 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | Подобряване на оперативния капацитет на данъчната администрация, както е посочено в „План за ефективност за периода 2021—2023 г.“ на Агенцията за приходите |
| M1C2—2 | Инвестиция 1: Преход 4.0 | Целеви | Преход 4.0 данъчни кредити, предоставени на предприятия въз основа на данъчни декларации, представени през 2021—2022 г. |
| M1C3—9 | Цифров туристически център „Инвестиция 4.1“ | Целеви | Участие на туристически оператори в цифровия туристически център |
| M1C3—10 | Реформа от 4.1 г. на регламентирането на професиите екскурзоводи. | Ключов етап | Определяне на национален стандарт за екскурзоводите |
| M2C1—6 | Инвестиция 2.2: Агрослънчев парк | Целеви | Разпределение на ресурсите за бенефициерите като% от общия размер на финансовите ресурси, предназначени за инвестицията |
| M3C2—5 | Инвестиция 2.1 — Цифровизация на логистичната верига | Целеви | Цифровизация на логистичната верига |
| M5C2—2 | Реформа 1 — Рамков закон за хората с увреждания | Ключов етап | Влизане в сила на Рамковия закон и приемане от правителството на законодателните постановления, с които се доразвиват разпоредбите на Рамковия закон за укрепване на автономността на хората с увреждания |
|  |  | Размер на вноската | 2 200 368 263 EUR |

  - Седма вноска (безвъзмездна подкрепа):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1—17 | Инвестиция 1.1: Цифрова инфраструктура | Целеви | Миграция към Polo Strategico Nazionale T1 |
| M7—7 | Реформа 4: Намаляване на финансовия риск, свързан със СЗЕ за възобновяеми енергийни източници (споразумения за закупуване на електроенергия) | Ключов етап | Влизане в сила на първичното законодателство |
| M7—14 | Инвестиция 4: Връзка Тиренян | Ключов етап | Възлагане на договори |
| M3C2—7 | Инвестиция 2.3: Студено гладене | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки |
| M1C1—18 | Инвестиция 1.3.1: Национална платформа за цифрови данни | Целеви | Приложно-програмни интерфейси в националната платформа за цифрови данни T1 |
| M1C1—19 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Целеви | Подкрепа за модернизирането на структурите за сигурност T2 |
| M1C1—20 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Ключов етап | Пълно внедряване на националните услуги в областта на киберсигурността |
| M1C1—21 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Ключов етап | Завършване на мрежата от лаборатории за проверка и сертифициране на киберсигурността, центрове за оценка |
| M1C1—22 | Инвестиция 1.5: Киберсигурността | Ключов етап | Пълно функциониране на Централното звено за одит на мерките за сигурност PSNC -NIS с най-малко 30 приключени инспекции |
| M1C1—43 | Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие | Целеви | Намаляване на броя на висящите дела за гражданските общи съдилища (първа инстанция) |
| M1C1—44 | Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие | Целеви | Намаляване на броя на висящите дела за Апелативния граждански съд (втора инстанция) |
| M1C1—60 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Пълно прилагане (включително всички делегирани актове) на опростяването и/или цифровизацията на набор от 200 критични процедури, засягащи гражданите и предприятията |
| M1C1—72ter | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Ключов етап | Увеличаване на човешките ресурси за справяне със забавени плащания |
| M1C1—72quater | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Ключов етап | Въвеждане на прехвърляне на кредити на трети страни |
| M1C1—72quinquies | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Ключов етап | Извършване на плащания в базата данни InIT |
| M1C1—73ter | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Стимули за квалификация и професионализация на възлагащите органи. |
| M1C1—73quinquies | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Влизане в сила на нови правни разпоредби относно финансирането на проекти |
| M1C1—75bis | Инвестиция 1.10: Подкрепа за квалифицирането и електронните обществени поръчки | Ключов етап | Подкрепа за квалифицирането и електронните обществени поръчки |
| M1C1—84bis | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Ключов етап | Мерки за подобряване на скоростта на вземане на решения при възлагането на обществени поръчки от страна на възлагащите органи |
| M1C1—97 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Средно време между възлагането на поръчката и реализацията на инфраструктурата |
| M1C1—98 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Държавни служители, обучени чрез стратегията за професионализация на публичните купувачи |
| M1C1—99 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Възлагащи органи, използващи динамични системи за покупки |
| M1C1—113 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | По-голям брой „писма за съответствие“ |
| M1C1—114 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | Увеличение на данъчните приходи, генерирани от „писмата за съответствие“ |
| M1C2—11 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Ключов етап | Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията за 2023 г. |
| M1C2—12 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Ключов етап | Влизане в сила на всички мерки за изпълнение (включително вторично законодателство, ако е необходимо) за ефективното изпълнение и прилагане на мерките, произтичащи от Годишния закон за конкуренцията за 2023 г. |
| M2C1—6bis | Инвестиция 2.2: Агрослънчев парк | Целеви | Разпределение на ресурсите за бенефициерите като% от общия размер на финансовите ресурси, предназначени за инвестицията |
| M2C1—7 | Инвестиция 2.3: Иновации и механизация в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор | Целеви | Публикуване на крайните класации с посочване на крайните получатели. |
| M2C2—28 | Инвестиция 4.3 Инсталиране на инфраструктури за зареждане | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за инсталиране на инфраструктури за зареждане М2 |
| M4C1—12 | Инвестиция 4.1: Разширяване на броя и възможностите за професионално развитие на докторантите (ориентирани към научни изследвания, публична администрация и културно наследство) | Целеви | Стипендиантски програми за докторантура, отпускани годишно (над три години) |
| M4C1—14 | Реформа 2.1: Набиране на учители | Целеви | Учители, назначени чрез реформираната система за набиране на персонал |
| M4C1—15 | Инвестиция 1.7: Стипендии за достъп до университет | Целеви | Отпуснати стипендии за достъп до университет |
| M4C2—3 | Инвестиция 3.3: Въвеждане на иновативни докторантури, които отговарят на нуждите на предприятията от иновации и насърчават наемането на изследователи от предприятията | Целеви | Брой на отпуснатите стипендии за иновативни докторанти |
| M5C1—15bis | Инвестиция 4 — Универсална публична служба | Ключов етап | Нормативно преразглеждане на „Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale“, прието като dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)на14 януари 2019 г. с цел укрепване на универсалната публична служба |
| M7—1 | Реформа 1: Рационализиране на процедурите за издаване на разрешения за енергия от възобновяеми източници | Ключов етап | Определяне на „зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници“ |
| M7—4 | Реформа 2: Намаляване на вредните за околната среда субсидии | Ключов етап | Приемане на доклад на правителството въз основа на резултатите от правителствената консултация със заинтересованите страни за определяне на пътна карта за намаляване на вредните за околната среда субсидии до 2030 г. |
| M7—8 | Реформа 4: Намаляване на финансовия риск, свързан със СЗЕ за възобновяеми енергийни източници (споразумения за закупуване на електроенергия) | Ключов етап | Влизане в сила на вторичното законодателство |
| M7—16 | Инвестиция 5: SA.CO.I.3 | Ключов етап | Възлагане на договори |
| M4C1—10 bis | Реформа 1.1: Реформа на техническите и професионалните институти | Ключов етап | Влизане в сила на вторичното законодателство. |
|  |  | Размер на вноската | 5 991 809 595 EUR |

  - Осма вноска (безвъзмездна подкрепа):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1—23 | Инвестиция 1.4.6: Мобилността като услуга за Италия | Ключов етап | Мобилността като решения за обслужване M2 |
| M1C1—76 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Средният брой дни, през които централните публични администрации плащат на предприятията, е намален |
| M1C1—77 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни, през които регионалните публични администрации плащат на предприятията |
| M1C1—78 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни, през които местните публични администрации плащат на предприятията |
| M1C1—79 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни, през които администрациите в областта на общественото здравеопазване да плащат на предприятията |
| M1C1—80 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни на забавяне от страна на централните публични администрации да плащат на предприятията |
| M1C1—81 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни закъснение за регионалните публични администрации да плащат на предприятията |
| M1C1—82 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни закъснение за местните публични администрации да плащат на предприятията |
| M1C1—83 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни, в които публичните здравни администрации закъсняват да плащат на предприятията |
| M1C1—25 | Инвестиция 1.6.6: Цифровизация на финансовата полиция | Ключов етап | Развиване на оперативните информационни системи, използвани за борба с икономическата престъпност |
| M1C1—61 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Приключване на изпълнението (включително всички делегирани актове) на опростяването и/или цифровизацията на допълнителен набор от 50 критични процедури, които засягат пряко гражданите |
| M1C1—62 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Увеличаване на усвояването на инвестициите |
| M1C1—115 | Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите | Ключов етап | Приключване на годишния преглед на разходите за 2024 г. във връзка с целта за икономии, определена през 2022 г. и 2023 г. за 2024 г. |
| M1C2—3 | Инвестиция 1: Преход 4.0 | Целеви | Преход 4.0 данъчни кредити, предоставени на предприятия въз основа на данъчни декларации, представени през 2021—2023 г. |
| M4C1—16 | Инвестиция 3.1: Нови умения и нови езици | Целеви | Училища, които са активирали проекти за насоки в областта на НТИМ през 2024/25 г. |
| M4C1—17 | Инвестиция 3.1: Нови умения и нови езици | Целеви | Годишни езикови и методологични курсове, които се предоставят на учителите |
| M4C2—1 bis | Инвестиция 1.2: Финансиране на проекти, представени от млади изследователи | Целеви | Брой на студентите, получили стипендия за научни изследвания |
| M5C1—10 | Реформа 2 — Недеклариран труд | Целеви | Увеличен брой инспекции по труда |
| M7—2 | Реформа 1: Рационализиране на процедурите за издаване на разрешения за енергия от възобновяеми източници | Ключов етап | Влизане в сила на първичното законодателство (Testo Unico) |
| M7—20 | Инвестиция 6: Проекти за трансгранични електроенергийни междусистемни връзки между Италия и съседни държави | Ключов етап | Възлагане на договори за изграждане на две междусистемни електропроводи между Италия и Словения: „Zaule — Dekani „и „Redipuglia — Vrtojba“ |
| M7—25 | Инвестиция 10: Устойчиви, кръгови и сигурни доставки на суровини от критично значение | Ключов етап | Публикуване на доклада относно бъдещите нужди от суровини от изключителна важност и потенциала на екопроектирането за намаляване на търсенето на суровини от изключителна важност |
| M7—30 | Инвестиция 10: Пилотни проекти за умения „Crescere Green“ | Целеви | Предоставяне на обучение на 20 000 души |
| M1C2—14bis | Реформа 3: рационализиране и опростяване на стимулите за предприятията. | Ключов етап | Публикуване на оценката на доклада за всички стимули за предприятията |
|  |  | Размер на вноската | 3 358 104 131 EUR |

  - Девета вноска (безвъзмездна подкрепа)

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M4C1—7 | Инвестиция 1.4: Извънредна намеса, насочена към намаляване на териториалните различия в първия и втория цикъл на средното образование и към справяне с преждевременното напускане на училище | Целеви | Студенти или млади хора, които са участвали в дейности по наставничество или курсове за обучение |
| M4C1—14 bis | Реформа 2.1: Набиране на учители | Целеви | Учители, назначени чрез реформираната система за набиране на персонал |
| M7—6 | Реформа 3: Намаляване на разходите за свързване към газовата мрежа за биометан | Ключов етап | Влизане в сила на законодателство за намаляване на разходите за свързване към газовата мрежа на заводите за производство на биометан |
| M7—10 | Реформа 5: План за нови умения — преход | Ключов етап | Влизане в сила на регионалните закони |
| M7—18 | Инвестиция 6: Проекти за трансгранични електроенергийни междусистемни връзки между Италия и съседни държави | Ключов етап | Възлагане на договори за изграждането на междусистемната връзка Италия — Австрия „Somplago — Würmlach“ |
| M1C1—24 | Инвестиция 1.7.1: Цифрова публична служба | Целеви | Граждани, участващи в цифрово образование и/или инициативи за улесняване, предоставяни от организации, регистрирани в националния регистър на организациите за универсална публична служба |
| M1C1—96 | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Средно време между публикуването и възлагането на поръчката |
| M1C1—97bis | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Средно време между възлагането на поръчката и реализацията на инфраструктурата |
| M1C1—98bis | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки | Целеви | Държавни служители, обучени чрез стратегията за професионализация на публичните купувачи |
| M1C1—99bis | Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки Инвестиция 1.10: Подкрепа за квалификацията и електронните обществени поръчки | Целеви | Компетентности на възлагащите органи в областта на цифровите технологии |
| M1C1—116 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | Намаляване на отклонението от данъчно облагане, както е определено от показателя „склонност за избягване“ |
| M1C2—5 | Инвестиция 6: Инвестиции в системата за индустриална собственост | Целеви | Проекти, подкрепяни от възможности за финансиране, свързани с промишлените обекти |
| M1C2—13 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Ключов етап | Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията за 2024 г. |
| M1C2—14 | Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията | Целеви | Внедрени са милиони интелигентни измервателни уреди за 2G. |
| M1C3—1 | Стратегия в областта на цифровите технологии за 1.1 г. и платформи за културното наследство | Целеви | Потребители, обучени чрез платформата за електронно обучение в областта на културното наследство |
| M1C3—2 | Инвестиции — Цифрова стратегия и платформи за културното наследство до 1.1 г. | Целеви | Цифрови ресурси, създадени и публикувани в цифровата библиотека |
| M1C3—5 | Инвестиции — 1.3 Подобряване на енергийната ефективност в киното, театрите и музеите | Целеви | Приключват се интервенции в държавни музеи и културни обекти, театрални зали и кина (втора партида) |
| M2C2—29 | Инвестиция 4.3 Инсталиране на инфраструктури за зареждане | Целеви | Брой станции за бързо презареждане по свободните пътища |
| M2C2—29bis | Инвестиция 4.3 Инсталиране на инфраструктури за зареждане | Целеви | Брой станции за бързо презареждане в градските райони |
| M2C2—30 | Инвестиция 4.3: Инсталиране на инфраструктури за зареждане | Целеви | Брой станции за бързо презареждане по свободните пътища |
| M2C2—30bis | Инвестиция 4.3: Инсталиране на инфраструктури за зареждане | Целеви | Брой станции за бързо презареждане в градските райони |
| M2C2—30ter | Инвестиция 4.3: Инсталиране на инфраструктури за зареждане | Целеви | Брой станции за бързо презареждане |
| M2C3—3 | Инвестиция 2.1 — Укрепване на Ecobonus за енергийна ефективност | Целеви | Саниране на сгради Superbonus T2 |
| M4C1—13 | Инвестиция 2.1: Интегрирано цифрово преподаване и обучение относно цифровата трансформация за училищния персонал; | Целеви | Обучение на училищни ръководители, учители и административен персонал |
| M4C1—15 bis | Инвестиция 1.7: Стипендии за достъп до университет | Целеви | Отпуснати стипендии за достъп до университет |
| M4C1—19 | Инвестиция 3.2: Училище 4.0: иновативни училища, окабеляване, нови класни стаи и семинари | Целеви | Часовете се трансформират в иновативна учебна среда благодарение на Училище 4.0 |
| M4C1—20 | Инвестиция 1.5: Развитие на системата за висше професионално обучение (ИТС) | Целеви | Брой ученици, записани в системата за професионално обучение (ИТС) |
| M4C1—20 bis | Инвестиция 1.5: Развитие на системата за висше професионално обучение (ИТС) | Ключов етап | Прилагане на новата национална система за мониторинг |
| M4C2—2 | Инвестиция 2.2: Партньорства в областта на научните изследвания и иновациите — „Хоризонт Европа“ | Целеви | Брой на проектите от дружества, получили безвъзмездни средства |
| M5C1—3 | Реформа 1 — АППТ и професионално обучение | Целеви | Хора, обхванати от програмата за гарантирана заетост на работниците (GOL) |
| M5C1—4 | Реформа 1 — АППТ и професионално обучение | Целеви | Гарантирана пригодност за заетост на бенефициерите на работниците са участвали в професионално обучение |
| M5C1—5 | Реформа 1 — АППТ и професионално обучение | Целеви | Публичните служби по заетостта (ПСЗ) във всеки регион отговарят на критериите за основно равнище на услугите на ПСЗ, както е определено в програмата за гарантирана заетост на работниците (GOL) |
| M5C1—7 | Инвестиция 1 — Укрепване на публичните служби по заетостта (ПСЗ) | Целеви | Публичните служби по заетостта (ПСЗ) приключиха дейностите, предвидени в плана за укрепване |
| M5C1—15 | Инвестиция 3 — Укрепване на двойната система | Целеви | Лица, които са участвали в двойната система и са получили съответното сертифициране през петгодишния период 2021—2025 г. |
| M6C2—2 | Инвестиция 2.1: Укрепване и засилване на биомедицинските изследвания на Националната здравна служба | Целеви | Финансирани научноизследователски проекти в областта на редките ракови заболявания и заболявания |
| M6C2—3 | Инвестиция 2.1: Укрепване и засилване на биомедицинските изследвания на Националната здравна служба | Целеви | Финансирани научноизследователски проекти в областта на заболяванията със силно въздействие върху здравето |
| M7—3 | Реформа 1: Рационализиране на процедурите за издаване на разрешения за енергия от възобновяеми източници | Ключов етап | Създаване и привеждане в действие на единната цифрова платформа за разрешения, свързани с възобновяемите енергийни източници |
| M7—5 | Реформа 2: Намаляване на вредните за околната среда субсидии | Ключов етап | Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство. |
| M7—21 | Инвестиция 6: Проекти за трансгранични електроенергийни междусистемни връзки между Италия и съседни държави | Целеви | Увеличаване на номиналния капацитет на междусистемните електропроводи между Италия и Словения след приключване на строителните работи |
| M7—26 | Инвестиция 10: Устойчиви, кръгови и сигурни доставки на суровини от критично значение | Целеви | Географска информационна система (ГИС) относно миннодобивните отпадъци за устойчиви, кръгови и сигурни доставки на суровини от критично значение |
|  |  | Размер на вноската | 7 046 237 746 EUR |

  - Десетата вноска (безвъзмездна подкрепа):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1—88 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Средният брой дни, през които централните публични администрации плащат на предприятията, е намален |
| M1C1—89 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни, през които регионалните публични администрации плащат на предприятията |
| M1C1—90 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни, през които местните публични администрации плащат на предприятията |
| M1C1—91 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни, през които администрациите в областта на общественото здравеопазване да плащат на предприятията |
| M1C1—92 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни на забавяне от страна на централните публични администрации да плащат на предприятията |
| M1C1—93 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни закъснение за регионалните публични администрации да плащат на предприятията |
| M1C1—94 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни закъснение за местните публични администрации да плащат на предприятията |
| M1C1—95 | Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи | Целеви | Намалява се средният брой дни, в които публичните здравни администрации закъсняват да плащат на предприятията |
| M1C1—117 | Реформа 1.15: Реформа на счетоводните правила за публичния сектор | Целеви | Публични субекти, обучени за преминаване към новата система за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване |
| M1C1—119 | Реформа 1.14: Реформа на поднационалната фискална рамка | Ключов етап | Влизане в сила на първично и вторично законодателство за прилагане на регионалния фискален федерализъм |
| M1C1—120 | Реформа 1.14: Реформа на поднационалната фискална рамка | Ключов етап | Влизане в сила на първично и вторично законодателство за прилагане на регионалния фискален федерализъм |
| M3C2—6 | Инвестиция 2.2: Цифровизация на управлението на въздушното движение | Целеви | Цифровизация на управлението на въздушното движение: въвеждане в експлоатация на нови инструменти |
| M5C1—11 | Реформа 2 — Недеклариран труд | Целеви | Намалено разпространение на недекларирания труд |
| M5C2—6 | Инвестиция 1 — Подкрепа за уязвимите лица и предотвратяване на институционализацията | Целеви | Социалните райони постигат поне един от следните резултати: I) подкрепа за родителите, ii) самостоятелност на възрастните хора, iii) домашни услуги за възрастни хора или iv) облагодетелстване на социалните работници с цел предотвратяване на професионалното изчерпване |
| M5C2—8 | Инвестиция 2 — Самостоятелни модели за хората с увреждания | Целеви | Хората с увреждания получиха ремонт на домашното пространство и/или предоставяне на ИКТ устройства. Услугите се придружават от обучение по цифрови умения. |
| M5C2—10 | Инвестиция 3 — Жилищни първи и пощенски станции | Целеви | Хората, живеещи в тежки материални лишения, поемат отговорност за проекти „Жилище преди всичко“ в продължение на най-малко шест месеца и пощенски станции |
| M7—33 | Схема за отпускане на безвъзмездни средства за инвестиции 12 за развитие на международно и промишлено лидерство и лидерство в областта на научноизследователската и развойната дейност в електрическите автобуси | Целеви | Правни споразумения, подписани с крайните бенефициери |
| M3C2—12 | Инвестиция 9: Студено гладене | Целеви | Въвеждане в експлоатация на инфраструктури за студено гладене. |
| M1C1—26 | Инвестиция 1.1: Цифрова инфраструктура | Целеви | Миграция към Polo Strategico Nazionale T2 |
| M1C1—27 | Инвестиция 1.3.1: Национална платформа за цифрови данни | Целеви | Приложно-програмни интерфейси в националната платформа за цифрови данни T2 |
| M1C1—28 | Инвестиция 1.7.2: Мрежа от цифрови услуги за улесняване | Целеви | Брой на гражданите, участващи в нови инициативи за цифрово образование и/или улесняване, осигурени от центровете за цифрово подпомагане |
| M1C1—45 | Реформи 1.4 и 1.5: Реформа на гражданското и наказателното правосъдие | Целеви | Намаляване на продължителността на гражданските производства |
| M1C1—46 | Реформи 1.4 и 1.5: Реформа на гражданското и наказателното правосъдие | Целеви | Намаляване на продължителността на наказателните производства |
| M1C1—47 | Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие | Целеви | Намаляване на броя на висящите дела за гражданските общи съдилища (първа инстанция) |
| M1C1—48 | Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие | Целеви | Намаляване на броя на висящите дела за Апелативния граждански съд (втора инстанция) |
| M1C1—49 | Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на персонал в административните съдилища | Целеви | Намаляване на броя на висящите дела за районните административни съдилища (първа инстанция) |
| M1C1—50 | Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на персонал в административните съдилища | Целеви | Намаляване на броя на висящите дела за Държавния съвет |
| M1C1—63 | Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация | Ключов етап | Завършване на опростяването и създаване на регистър на всички опростени процедури и съответните административни режими с пълна правна валидност на цялата национална територия |
| M1C1—64 | Инвестиция 1.9: Предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост | Целеви | Образованието и обучението; |
| M1C1—65 | Инвестиция 1.9: Предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост | Целеви | Образованието и обучението; |
| M1C1—66 | Инвестиция 1.9: Предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост | Целеви | Образованието и обучението; |
| M1C1—67 | Инвестиция 1.9: Предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост | Целеви | Образованието и обучението; |
| M1C1—118 | Реформа 1.15: Реформа на счетоводните правила за публичния сектор | Ключов етап | Влизане в сила на реформата на принципа на текущо начисляване за най-малко 90 % от целия публичен сектор. |
| M1C1—121 | Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация | Целеви | Намаляване на отклонението от данъчно облагане, както е определено от показателя „склонност за избягване“ |
| M1C1—122 | Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите | Ключов етап | Приключване на годишния преглед на разходите за 2025 г. във връзка с целта за икономии, определена през 2022 г., 2023 г. и 2024 г. за 2025 г. |
| M1C3—3 | Инвестиции — 1.2 Премахване на физическите и когнитивните бариери в музеите, библиотеките и архивите, за да се даде възможност за по-широк достъп до културата и участие в нея | Целеви | Интервенции за подобряване на физическата и когнитивната достъпност на местата на културата |
| M2C1—8 | Инвестиция 2.3: Иновации и механизация в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор | Целеви | Подкрепа за инвестиции в иновации в кръговата икономика и биоикономиката |
| M2C1—9 | Инвестиция 2.2: Агрослънчев парк | Целеви | Агроволтаично производство на електроенергия |
| M2C1—10 | Инвестиция 2.1: Логистичен план за секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството | Целеви | Интервенции за подобряване на логистиката в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството |
| M2C1—12 | Инвестиция 3.3: Култура и осведоменост по екологични теми и предизвикателства | Целеви | Аудио-визуални материали за екологичния преход |
| M2C2—23 | Инвестиция 4.1 Инвестиции в екологосъобразна мобилност (Национален план на цикъла) | Целеви | Велосипедни алеи T2 |
| M4C1—18 | Инвестиция 1.1: План за детски градини и предучилищни заведения и услуги за образование и грижи в ранна детска възраст | Целеви | Нови места, активирани за образователни услуги и грижи в ранна детска възраст (на възраст от нула до шест години) |
| M4C1—21 | Инвестиция 1.2: План за продължаване на работата на пълно работно време | Целеви | Структури за приемане на ученици след училищното време |
| M4C1—22 | Инвестиция 1.3: План за подобряване на училищната спортна инфраструктура | Целеви | Sqm, построени или обновени, да се използват като спортни зали или спортни съоръжения |
| M4C1—23 | Инвестиция 3.4: Преподаване и задълбочени университетски умения | Целеви | Нови докторантури, присъждани за три години по програми, посветени на цифровия и екологичния преход |
| M4C1—23 bis | Инвестиция 3.4: Преподаване и задълбочени университетски умения | Ключов етап | Приключване на изпълнението на подмерки за преподаване и задълбочени университетски умения |
| M4C1—24 | Инвестиция 1.6: Активна ориентация в прехода между училищата и университетите. | Целеви | Студенти, които са посещавали курсове за преход между училища и университети |
| M4C1—25 | Инвестиция 1.4: Извънредна намеса, насочена към намаляване на териториалните различия в първия и втория цикъл на средното образование и към справяне с преждевременното напускане на училище | Целеви | Разликата в процента на преждевременно напускащите системата на средното образование |
| M4C1—26 | Инвестиция 3.3: Сигурност на училищните сгради и план за структурно възстановяване | Целеви | Квм на санираните училищни сгради |
| M5C1—7bis | Инвестиция 1 — Укрепване на публичните служби по заетостта (ПСЗ) | Целеви | Публичните служби по заетостта (ПСЗ) приключиха дейностите, предвидени в плана за укрепване |
| M5C1—13 | Инвестиция 2 — Система за сертифициране на равенството между половете | Целеви | Дружествата са получили сертификат за равенство между половете |
| M5C1—14 | Инвестиция 2 — Система за сертифициране на равенството между половете | Целеви | Дружествата, получили подкрепа чрез техническата помощ, са получили сертификат за равенство между половете |
| M5C1—16 | Инвестиция 4 — Универсална публична служба | Целеви | Хората са участвали в програмата за универсална публична служба и са получили съответното сертифициране през четиригодишния период 2021—2024 г. |
| M5C3—4 | Инвестиция 2: Териториална близост до здравни заведения | Целеви | Подпомагане на селски аптеки в общини, населени места или населени места с по-малко от 5 000 жители (втора партида) |
| M5C3—9 | Инвестиция1.3: Структурирани социално-образователни интервенции за борба с образователната бедност в южната част на страната в подкрепа на третия сектор | Целеви | Образователна подкрепа за малолетни и непълнолетни лица (втора група) |
| M7—11 | Инвестиция 1: Мярка за разрастване: Укрепване на интелигентните мрежи | Целеви | Интелигентни коридори — електрификация на потреблението на енергия |
| M7—12 | Инвестиция 2: Мярка за разрастване: Интервенции за повишаване на устойчивостта на електроенергийната мрежа | Целеви | Повишаване на устойчивостта на мрежата на електроенергийната система |
| M7—13 | Инвестиция 3: Мярка за разрастване: Производство на водород в изоставени промишлени терени (водородни долини) | Целеви | Приключване на проекта за производство на водород в промишлени райони |
| M7—15 | Инвестиция 4: Връзка Тиренян | Целеви | 514 km изграден кабел |
| M7—17 | Инвестиция 5: SA.CO.I.3 | Ключов етап | Завършване на корпуса на преобразувателните станции в Сардиния (Codrongianos) и Тоскана (Suvereto) |
| M7—19 | Инвестиция 6: Проекти за трансгранични електроенергийни междусистемни връзки между Италия и съседни държави | Целеви | Увеличаване на номиналния междусистемен капацитет между Италия и Австрия в резултат на завършването на междусистемния електропровод |
| M7—22 | Инвестиция 7: Интелигентна национална преносна мрежа | Целеви | Инсталиране на 5G оборудване или архитектура на ИКТ в гарите |
| M7—23 | Инвестиция 7: Интелигентна национална преносна мрежа | Целеви | Нова система за управление и контрол на мрежата |
| M7—24 | Инвестиция 7: Интелигентна национална преносна мрежа | Целеви | Промишлен интернет на нещата |
| M7—27 | Инвестиция 10: Устойчиви, кръгови и сигурни доставки на суровини от критично значение | Целеви | Приключване на проекти за научноизследователска и развойна дейност в областта на екопроектирането и градското минно дело за устойчиви, кръгови и сигурни доставки на суровини от изключителна важност |
| M7—28 | Инвестиция 10: Устойчиви, кръгови и сигурни доставки на суровини от критично значение | Целеви | Оборудване на лаборатории, принадлежащи към технологичния център за градско минно дело и екодизайн |
| M7—29 | Инвестиция 9: Мярка за разрастване: Предоставяне на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост | Целеви | Образованието и обучението; |
| M7—31 | Инвестиция 11: Укрепване на регионалния железопътен парк от обществен транспорт с влакове с нулеви емисии и универсална услуга | Целеви | Брой влакове с нулеви емисии и брой на превозите за универсалната услуга |
| M7—34 | Схема за отпускане на безвъзмездни средства за инвестиции 12 за развитие на международно и промишлено лидерство и лидерство в областта на научноизследователската и развойната дейност в електрическите автобуси | Ключов етап | Министерството е приключило инвестицията |
| M1C2—14ter | Реформа 3: рационализиране и опростяване на стимулите за предприятията. | Ключов етап | Влизане в сила на първичното законодателство за рационализиране на стимулите за предприятия |
| M4C1—15 ter | Реформа 2.1: Набиране на учители | Целеви | Кандидатите, успешно издържали публичния конкурс, за да станат учители след реформираната система за набиране на персонал. |
|  |  | Размер на вноската | 12 836 600 146 EUR |

- Подкрепа под формата на заем

Вноските, посочени в член 3, параграф 2, се организират по следния начин:

  - Първа вноска (подкрепа под формата на заем):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M4C2—10 | Инвестиция 2.1: ВПОИ | Ключов етап | Отправяне на покана за изразяване на интерес за идентифициране на националните проекти, включително проекти за микроелектронни ВПОИ |
| M1C2—26 | Инвестиция 5.1: Рефинансиране и преустройство на фонд 394/81, управляван от SIMEST | Ключов етап | Влизане в сила на рефинансирането на фонд 394/81 и приемане на инвестиционната политика |
| M2C1—14 | Инвестиция 1.1 — Въвеждане на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации; Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Ключов етап | Влизане в сила на министерското постановление. |
| M2C4—8 | Инвестиция 1.1. Въвеждане на усъвършенствана и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране | Ключов етап | Оперативен план за усъвършенствана и интегрирана система за наблюдение и прогнозиране с цел идентифициране на хидроложките рискове |
| M5C1—17 | Инвестиция 5 — Създаване на женски предприятия | Ключов етап | Приет е Фондът за подкрепа на предприемачеството сред жените |
| M1C2—27 | Инвестиция 5.1: Рефинансиране и преустройство на фонд 394/81, управляван от SIMEST | Целеви | МСП, които са получили подкрепа от фонд 394/81 |
| M1C3—22 | Фонд „Инвестиция 4.2“ за конкурентоспособност на туристическите предприятия | Ключов етап | Инвестиционна политика за: тематичен фонд на Европейската инвестиционна банка; |
| M1C3—23 | Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Ключов етап | Инвестиционна политика за Националния фонд за туризъм, |
| M1C3—24 | Фонд „Инвестиция 4.2“ за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Ключов етап | Инвестиционна политика за: Гаранционен фонд за МСП, |
| M1C3—25 | Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Ключов етап | Инвестиционна политика за Fondo Rotativo |
| M1C3—26 | Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Ключов етап | Влизане в сила на постановлението за прилагане на данъчния кредит за преустройство на съоръженията за настаняване. |
| M2C4—7 | Реформа 3.1: Приемане на национални програми за контрол на замърсяването на въздуха | Ключов етап | Влизане в сила на национална програма за контрол на замърсяването на въздуха |
| M2C4—12 | Инвестиция 2.1.б. Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове | Ключов етап | Влизане в сила на преразгледаната правна рамка за интервенции срещу рискове от наводнения и хидрогеоложки рискове |
| M2C4—18 | Инвестиции. 3.1: Опазване и подобряване на градските и крайградските гори | Ключов етап | Влизане в сила на преразгледаните правни промени за защита и валоризация на градските и крайградските зелени площи |
| M3C1—1 | Реформа 1.1 — Ускоряване на процеса на одобряване на договора между ПФИ и ИПИ | Ключов етап | Влизане в сила на законодателно изменение относно процеса на одобрение на Contratti di Programma (CdP) |
| M3C1—2 | Реформа 1.2 — Ускоряване на процеса на издаване на разрешения за проекти | Ключов етап | Влизане в сила на регулаторна промяна, с която срокът за разрешаване на проектите се намалява от 11 на шест месеца |
| M3C1—21 | Реформа 2.1 — Прилагане на неотдавнашния „Указ за опростяване „(преобразуван в Закон № 120 от 11 септември 2020 г.) чрез издаване на указ относно приемането на „Насоки за класифициране и управление на рисковете, оценка на сигурността и наблюдение на съществуващите мостове“ | Ключов етап | Влизане в сила на „Насоки за класифициране и управление на рисковете, оценка на сигурността и наблюдение на съществуващите мостове“ |
| M3C1—22 | Реформа 2.2 — Прехвърляне на собствеността на мостовете и виадуктите от пътищата, класирани на по-ниско ниво, към тези от по-високо ниво | Ключов етап | Прехвърляне на собствеността върху мостовете, виадуктите и надмините от пътищата, класирани на по-ниско ниво, към тези от по-високо ниво (магистрали и главни национални пътища) |
| M4C1—27 | Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и инвестиции в студентски жилища | Ключов етап | Влизане в сила на законодателство за изменение на действащите правила за студентските жилища. |
| M5C3—10 | Реформи1: Опростяване на процедурите и укрепване на комисаря в специалните икономически зони | Ключов етап | Влизане в сила на регламента за опростяване на процедурите и засилване на ролята на комисаря в специалните икономически зони |
| M5C3—11 | Инвестиция 1.4: Инфраструктурни инвестиции за специалната икономическа зона | Ключов етап | Влизане в сила на наредби на Министерството за одобряване на оперативните планове за всичките осем специални икономически зони |
| M6C2—4 | Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците | Ключов етап | План за реорганизация, одобрен от Министерството на здравеопазването/италианските региони |
|  |  | Размер на вноската | 12 643 678 161 EUR |

  - Втора вноска (подкрепа под формата на заем):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C2—28 | Инвестиция 5.2: Конкурентоспособност и устойчивост на веригите на доставки | Ключов етап | Влизане в сила на постановление, включващо инвестиционната политика на договорите за развитие |
| M2C4—27 | Реформа 4.1. Опростяване на законодателството и укрепване на управлението за осъществяване на инвестиции във водоснабдителната инфраструктура | Ключов етап | Влизане в сила на опростяването на законодателството за интервенции в първичната водна инфраструктура за сигурността на водоснабдяването |
| M5C2—11 | Инвестиция 4 — Инвестиции в проекти за обновяване на градската среда, насочени към намаляване на ситуациите на маргинализация и социално влошаване | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за инвестиции в обновяването на градската среда с цел намаляване на ситуациите на маргинализация и социално влошаване, като проектите са в съответствие с целите на МВУ, включително принципа за ненанасяне на значителни вреди |
| M5C2—15 | Инвестиция 5 — Интегрирани градоустройствени планове — Преодоляване на незаконните селища за борба с трудовата експлоатация в селското стопанство | Ключов етап | Влизането в сила на министерското постановление, с което се определя картографирането на незаконните селища, се приема от „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura“, а министерското постановление за разпределяне на ресурсите се приема |
| M5C2—19 | Инвестиция 6 — Програма за иновации за качество на жилищата | Ключов етап | Региони и автономни провинции (включително общини и/или метрополни градове, разположени на тези територии) са подписали споразуменията за преустройство и увеличаване на социалните жилища |
| M1C2—16 | Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхшироколентов достъп и 5G) | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за проекти за по-бързо свързване |
| M1C3—12 | Инвестиция 2.1 — привлекателност на малък исторически град | Ключов етап | Влизане в сила на постановлението на Министерството на културата за предоставяне на средства на общините за привлекателността на малките исторически градове |
| M1C3—13 | Инвестиция 2.2 — Опазване и подобряване на структурата и ландшафта на селските райони | Ключов етап | Влизане в сила на постановлението на Министерството на културата за разпределението на ресурсите: за опазване и подобряване на структурата и ландшафта на селските райони |
| M1C3—14 | Инвестиция 2.3 — Програми за подобряване на идентичността на местата, парковете и историческите градини | Ключов етап | Влизане в сила на постановлението на Министерството на културата за разпределението на ресурсите: за проекти за подобряване на идентичността на местата, парковете и историческите градини |
| M1C3—15 | Инвестиция 2.4 — Зеизмична безопасност на местата за богослужение, реставрация на културното наследство и приюти за произведения на изкуството | Ключов етап | Влизане в сила на постановлението на Министерството на културата за разпределението на ресурсите: за сеизмична безопасност вместо богослужение и възстановяване на културното наследство (Fondo Edifici di Culto) |
| M1C3—35 | — Инвестиции — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU за големи туристически прояви | Ключов етап | Подписване на всяко споразумение за шест проекта между Министерство на туризма и бенефициери/изпълнителни органи |
| M2C1—13 | Реформа 1.2 — Национална програма за управление на отпадъците | Ключов етап | Влизане в сила на Министерския указ за Националната програма за управление на отпадъците |
| M2C2—52 | Инвестиция 5.2 Водород | Ключов етап | Производство на електролизьори |
| M4C2—11 | Инвестиция 2.1: ВПОИ | Ключов етап | Влизане в сила на национален правен акт за разпределяне на необходимото финансиране за предоставяне на подкрепа на участниците в проектите. |
| M4C2—17 | Инвестиция 3.1: Фонд за изграждане на интегрирана система от инфраструктури за научни изследвания и иновации; Инвестиция | Ключов етап | Възлагане на договори за проекти, отнасящи се до: интегрирана система от инфраструктури за научни изследвания и иновации |
| M4C2—18 | Invesment1.5: Създаване и укрепване на „екосистеми за иновации за устойчивост „, изграждане на „териториални лидери на научноизследователската и развойната дейност“ | Ключов етап | Възлагане на договори за проекти, свързани с иновационни екосистеми; |
| M4C2—19 | Инвестиция 1.4: Укрепване на научноизследователските структури и подкрепа за създаването на „национални лидери в областта на НИРД“ по отношение на някои главни базови технологии | Ключов етап | Възлагане на договори за проекти, свързани с национални ръководители на НИРД в областта на главните базови технологии |
| M4C2—20 | Инвестиция 3.2: Финансиране на стартиращи предприятия | Ключов етап | Споразумението между правителството на информационните технологии и партньора по изпълнението Cassa Depositi e Prestiti (CDP) за създаване на подписания финансов инструмент |
| M6C1—1 | Реформа 1: Определяне на нов организационен модел за Териториалната мрежа за здравно подпомагане | Ключов етап | Влизане в сила на вторичното законодателство (министерско постановление), предвиждащо реформа на организацията на здравеопазването. |
| M6C1—2 | Инвестиция 1.1: Общински здравни домове за подобряване на териториалното здравно подпомагане | Ключов етап | Одобряване на договор за институционално развитие |
| M6C1—4 | Инвестиция 1.2: Дом като първо място за полагане на грижи и телемедицина | Ключов етап | Одобряване на насоките, съдържащи цифровия модел за въвеждане на домашни грижи |
| M6C1—5 | Инвестиция 1.2: Дом като първо място за полагане на грижи и телемедицина | Ключов етап | Договор за институционално развитие, одобрен от Министерството на здравеопазването и регионите |
| M6C1—10 | Инвестиция 1.3: Укрепване на междинното здравно обслужване и неговите заведения (общински болници) | Ключов етап | Одобряване на договор за институционално развитие (Contratto Istituzionale di Sviluppo) |
| M6C2—5 | Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците | Ключов етап | Одобряване на договора за институционално развитие |
|  |  | Размер на вноската | 12 643 678 161 EUR |

  - Трета вноска (подкрепа под формата на заем):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M2C1—18 | Инвестиция 3.1: Зелени острови | Ключов етап | Влизане в сила на постановлението на директора |
| M2C1—20 | Инвестиция 3.2: Зелени общности | Ключов етап | Възлагане на (всички) обществени поръчки за подбор на зелени общности |
| M5C2—17 | Инвестиция 5 — Интегрирани планове за градско развитие — Фонд на ЕИБ | Ключов етап | Инвестиционната стратегия на Фонда се одобрява от Министерството на финансите (МОФ) |
| M1C1—123 | Инвестиция 1.6.3 — Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL) | Целеви | INPS — Услуги/съдържание T1 „Едно кликнете върху дизайна“ |
| M1C1—124 | Инвестиция 1.6.3 — Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL) | Целеви | INPS — Работници с подобрени умения в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) T1 |
| M1C3—30 | Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Целеви | Тематични фондове на Европейската инвестиционна банка: Изплащане на Фонда на обща стойност 350 000 000 EUR. |
| M1C3—31 | Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Целеви | Национален фонд за туризъм: Изплащане на Фонда на обща стойност 1 500 000 EUR 00 за капиталова подкрепа. |
| M2C3—9 | Инвестиция 3.1: Насърчаване на ефективното централно отопление | Ключов етап | Договорите за подобряване на отоплителните мрежи се възлагат от Министерството на екологичния преход след процедура за възлагане на обществена поръчка |
| M2C4—19 | Инвестиции. 3.1: Опазване и подобряване на градските и крайградските гори | Целеви | Растителни дървета за защита и валоризация на градски и крайградски зелени площи T1 |
| M2C4—24 | Инвестиция 3.4. Саниране на „почви сираци“ | Ключов етап | Правна рамка за саниране на обекти сираци |
| M3C1—3 | Инвестиция 1.1 — Високоскоростни железопътни връзки на юг за пътници и товари | Ключов етап | Възлагане на поръчката (ите) за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линиите Наполи-Бари и Палермо-Катания |
| M3C1—12 | Инвестиция 1.4 — Въвеждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS) | Ключов етап | Възлагане на договори за Европейската система за управление на железопътния транспорт |
| M3C2—8 | Инвестиция 1.1: Зелени пристанища: интервенции в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност в пристанищата | Целеви | Зелени пристанища: възлагане на строителни работи |
| M4C1—29 | Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и инвестиции в студентски жилища | Ключов етап | Влизане в сила на реформата на законодателството в областта на жилищното настаняване на студентите. |
| M5C2—13 | Инвестиция 5 — Интегрирани градоустройствени планове — общи проекти | Ключов етап | Влизане в сила на инвестиционния план за проекти за обновяване на градската среда в метрополните области |
| M6C2—7 | Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки |
|  |  | Размер на вноската | 9 825 328 389 EUR |

  - Четвърта вноска (подкрепа под формата на заем):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1—125 | Инвестиция 1.2 — Улесняване на изчисленията в облак за местните БКП | Ключов етап | Възлагане на (всички) публични покани за представяне на предложения за услуги в облак за участие в търгове на местната публична администрация |
| M1C2—22 | Инвестиция 4: Сателитни технологии и космическа икономика | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за спътникови технологии и космически проекти |
| M2C2—48 | Инвестиция 3.1 Производство на водород в изоставени промишлени терени (водородни долини) | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за проекти за производство на водород в центрове на изоставени промишлени зони |
| M2C2—50 | Инвестиция 3.2 — Използване на водород в трудна за намаляване на емисиите промишленост | Ключов етап | Споразумение за насърчаване на прехода от метан към зелен водород |
| M5C2—21 | Инвестиция 7 — Проектът „Спорт и социално приобщаване“ | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за проекти в областта на спорта и социалното приобщаване след публична покана за представяне на предложения |
| M1C3—20 | Инвестиции — 3.2 Развитие на филмовата индустрия (проект Cinecittà) | Ключов етап | Подписване на договорите между изпълнителя Cinecittà SPA и дружествата във връзка с изграждането на девет студиа |
| M2C4—21 | Инвестиция 3.3 — Възстановяване на натурализацията на района на По | Ключов етап | Преразглеждане на правната рамка за интервенции за повторно натурализиране на района на По |
| M4C1—28 | Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и инвестиции в студентски жилища | Ключов етап | Възлагане на първоначални договори за създаване на допълнителни спални помещения (легла) |
| M4C2—12 | Инвестиция 2.1: ВПОИ | Ключов етап | Списъкът на участниците в проекти по ВПОИ е финализиран до 30/06/2023 г. |
| M4C2—16 | Инвестиция 3.1: Фонд за изграждане на интегрирана система от инфраструктури за научни изследвания и иновации | Целеви | Брой финансирани инфраструктури |
| M5C1—18 | Инвестиция 5 — Създаване на женски предприятия | Целеви | Поето задължение за финансова подкрепа за предприятията |
| M6C2—14 | Инвестиция 2.2: Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването | Целеви | Отпускат се стипендии за специфично обучение по обща медицина. |
|  |  | Размер на вноската | 16 611 453 220 EUR |

  - Пета вноска (подкрепа под формата на заем):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M2C3—5 | Инвестиция 1.1: Изграждане на нови училища чрез подмяна на сгради | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за изграждане на нови училища чрез подмяна на сгради с цел подобряване на енергията в училищните сгради след процедура за възлагане на обществена поръчка |
| M2C4—28 | Инвестиция 4.1. Инвестиции в първични водни инфраструктури за сигурността на водоснабдяването | Ключов етап | Възлагане на (всички) обществени поръчки за инвестиции в първична водна инфраструктура и за сигурност на водоснабдяването |
| M2C4—30 | Инвестиция 4.2. Намаляване на загубите във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за интервенции във водоснабдителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите |
| M1C1—14 | Инвестиция 1.6.5: Цифровизация на Държавния съвет | Целеви | Държавен съвет — Документи на Съда, които са на разположение за анализ в хранилище за данни T1 |
| M1C1—16 | Инвестиция 1.6.5: Цифровизация на Държавния съвет | Целеви | Държавен съвет — Документи на Съда, които са на разположение за анализ в хранилище за данни T2 |
| M1C1—126 | Инвестиция 1.4.3 — Приемане на разширяването на услугите на платформата PagoPA и приложението IO | Целеви | Приемане на разширяване на услугите на платформата PagoPA T1 |
| M1C1—127 | Инвестиция 1.4.3 — Приемане на разширяването на услугите на платформата PagoPA и приложението IO | Целеви | Приемане на приложение „IO“ T1 |
| M1C1—128 | Инвестиция 1.4.5 — Цифровизация на публични обявления | Целеви | Приемане на разрастване на цифровите публични обявления T1 |
| M1C1—129 | Инвестиция 1.6.1 — Цифровизация на Министерството на вътрешните работи | Целеви | Министерство на вътрешните работи — Пълно реконструирани и цифровизирани процеси Т1 |
| M1C1—130 | Инвестиция 1.6.2 — Цифровизация на Министерството на правосъдието | Целеви | Цифровизирани съдебни досиета T1 |
| M1C1—131 | Инвестиция 1.6.2 — Цифровизация на Министерството на правосъдието | Ключов етап | Системи за знания в областта на данните в областта на правосъдието за езерото Т1 |
| M1C1—132 | Инвестиция 1.6.3 — Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL) | Целеви | INPS — Услуги/съдържание T2 „Едно кликнете върху дизайна“ |
| M1C1—133 | Инвестиция 1.6.3 — Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL) | Целеви | INPS — Работници с подобрени умения в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) T2 |
| M1C1—134 | Инвестиция 1.6.3 — Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL) | Целеви | INAIL — Пълно реконструирани и цифровизирани процеси/услуги T1 |
| M1C1—135 | Инвестиция 1.6.4 — Цифровизация на Министерството на отбраната | Целеви | Министерство на отбраната — Цифровизация на процедурите T1 |
| M1C1—136 | Инвестиция 1.6.4 — Цифровизация на Министерството на отбраната | Целеви | Министерство на отбраната — Цифровизация на сертификатите T1 |
| M1C1—137 | Инвестиция 1.6.4 — Цифровизация на Министерството на отбраната | Ключов етап | Министерство на отбраната — възлагане на институционални уеб портали и интранет портали |
| M1C1—138 | Инвестиция 1.6.4 — Цифровизация на Министерството на отбраната | Целеви | Министерство на отбраната — Миграция на приложения от критично значение, които не са от значение за мисията, в решение за пълна защита на информацията чрез откритост на инфраструктурата (S.C.I.P.I.O.) T1 |
| M1C2—29 | Инвестиция 5.2: Конкурентоспособност и устойчивост на веригите на доставки | Целеви | Одобрени договори за разработване |
| M2C1—15bis | Реформа 1.2 Национална програма за управление на отпадъците: Инвестиция 1.1 — Осъществяване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации | Целеви | Намаляване на незаконните депа за отпадъци (T2) |
| M2C1—15ter | Реформа 1.2 Национална програма за управление на отпадъците: Инвестиция 1.1 — Осъществяване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации | Целеви | Регионални различия в разделното събиране |
| M2C1—15 quater | Инвестиция 1.1 — Осъществяване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации | Ключов етап | Влизане в сила на задължението за разделно събиране на биологични отпадъци |
| M2C2—32 | Инвестиция 4.4.1: Укрепване на регионалния автобусен парк на обществения транспорт с нискоетажни автобуси с нулеви емисии | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за укрепване на регионалния парк за обществен транспорт с нискоетажни автобуси с нулеви емисии |
| M2C3—7 | Инвестиция 1.2 — Строителство на сгради, преквалификация и укрепване на недвижимите активи на правораздаването | Ключов етап | Възлагането на всички обществени поръчки за изграждане на нови сгради, преквалифициране и укрепване на недвижимите имоти на правосъдната администрация се подписва от възлагащия орган след процедура за възлагане на обществена поръчка |
| M2C4—33 | Инвестиция 4.3 Инвестиции в устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за устойчивост на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси |
| M2C4—36 | Инвестиция 4.4 Инвестиции в канализация и пречистване | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за канализация и пречистване |
| M3C1—4 | Инвестиция 1.1 — Високоскоростни железопътни връзки на юг за пътници и товари | Ключов етап | Възлагане на поръчката за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линиите Салерно Реджо Калабрия |
| M3C1—17 | Инвестиция 1.7 — Осъвременяване, електрификация и устойчивост на железопътния транспорт на юг | Целеви | Завършени са 150 км строителни работи, свързани с модернизирането, електрификацията и устойчивостта на железопътните линии на юг, готови за етапите на разрешаване и експлоатация. |
| M4C2—5 | Инвестиция 1.1: Научноизследователски проекти от значителен национален интерес (PRIN) | Целеви | Брой на възложените научноизследователски проекти |
| M6C1—8 | Инвестиция 1.2: Дом като първо място за полагане на грижи и телемедицина | Целеви | Поне по един проект в областта на телемедицината (като се вземат предвид както проектите, които ще бъдат изпълнени в отделния регион, така и проектите, които могат да бъдат разработени като част от консорциуми между регионите) |
|  |  | Размер на вноската | 8 610 723 872 EUR |

  - Шеста вноска (подкрепа под формата на заем):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M3C1—10 | Инвестиция 1.3 — Диагонални връзки | Ключов етап | Възлагане на поръчката (ите) за изграждане на връзките по линиите Орте-Фалконара и Таранто -Метапонто-Потена-Батипалия |
| M7—35 | Инвестиция 13: Адриатическа линия, фаза 1 (компресорна станция Sulmona и газопровод Sestino-Minerbio) | Ключов етап | Приемане и актуализиране на съответните оценки на въздействието върху околната среда (VIncA) |
| M7—40 | Инвестиция 15: Трансилсионе 5.0 Зелено | Ключов етап | Влизане в сила на правния акт за установяване на критериите за допустимите интервенции |
| M2C1—15 | Реформа на националната програма за управление на отпадъците от 1.2 г.; Инвестиция 1.1 — Осъществяване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации | Целеви | Намаляване на незаконните депа за отпадъци (T1) |
| M2C1—22 | Инвестиция 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) за подпомагане на договори за вериги на доставки в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството | Ключов етап | Споразумение за изпълнение |
| M2C2—31 | Инвестиция 4.4.3: Обновителен парк за командването на националната противопожарна служба | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за обновяване на флота за командването на националната противопожарна служба |
| M2C4—6 | Инвестиция 3.2: Цифровизация на националните паркове | Целеви | Административно опростяване и развитие на цифровите услуги за посетителите на национални паркове и защитени морски зони |
| M2C4—20 | Инвестиции. 3.1: Опазване и подобряване на градските и крайградските гори | Целеви | Растителни дървета за защита и валоризация на градски и крайградски зелени площи T2 |
| M3C2—10 | Реформа 2.2: Създаване на национална цифрова логистична платформа с цел въвеждане на цифровизацията на услугите за превоз на товари и/или пътници | Ключов етап | Национална платформа за цифрова логистика |
| M5C3—12 | Инвестиция 1.4: Инфраструктурни инвестиции за специалната икономическа зона | Целеви | Начало на инфраструктурните интервенции в специалните икономически зони |
| M6C2—15 | Инвестиция 2.2: Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването | Целеви | Отпускат се допълнителни стипендии за специфично обучение по обща медицина. |
| M7—36 | Инвестиция 13: Адриатическа линия, фаза 1 (компресорна станция Sulmona и газопровод Sestino-Minerbio) | Ключов етап | Възлагане на договори |
| M7—38 | Инвестиция 14: Трансгранична инфраструктура за износ на газ | Ключов етап | Възлагане на договори |
|  |  | Размер на вноската | 8 328 350 441 EUR |

  - Седма вноска (подкрепа под формата на заем):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1—139 | Инвестиция 1.2 — Улесняване на изчисленията в облак за местните БКП | Целеви | Възможност за изчисления в облак за местната публична администрация T1 |
| M2C2—25 | Инвестиция 4.2 Разработване на системи за бърз масов транспорт (метро, улици, BRT) | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за закупуване на подвижен състав с нулеви емисии и интервенции за модернизиране на инфраструктурата на системите за бърз масов транспорт |
| M2C4—11 | Инвестиция 2.1.а. Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове — Интервенции в Емилия-Романя, Тоскана и Марке | Ключов етап | Посочване на намесата с наредба (и) на комисаря по извънредните ситуации |
| M7—46 | Инвестиция 17: Финансов инструмент за енергийно саниране на обществени и социални жилища | Ключов етап | Определяне на целта на заданието |
| M1C1—140 | Инвестиция 1.4.1 — Опитът на гражданите — Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги | Целеви | Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги T1 |
| M1C1—141 | Инвестиция 1.6.4 — Цифровизация на Министерството на отбраната | Целеви | Цифровизация на процедурите на Министерството на отбраната Т2 |
| M1C1—142 | Инвестиция 1.6.4 — Цифровизация на Министерството на отбраната | Целеви | Цифровизация на сертификатите на Министерството на отбраната Т2 |
| M1C1—143 | Инвестиция 1.6.4 — Цифровизация на Министерството на отбраната | Целеви | Министерство на отбраната — Миграция на приложения от критично значение, които не са от значение за мисията, в решение за пълна защита на информацията чрез откритост на инфраструктурата (S.C.I.P.I.O.) T2 |
| M1C2—19 | Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхшироколентов достъп и 5G) | Целеви | Островите са снабдени със свръхшироколентова свързаност |
| M1C2—30 | Инвестиция 7. Подкрепа за производствената система за екологичния преход, технологиите с нулеви нетни емисии и конкурентоспособността и устойчивостта на стратегическите вериги на доставки | Ключов етап | Споразумение за изпълнение |
| M1C2—31 | Инвестиция 7 Подкрепа за производствената система за екологичния преход, технологиите с нулеви нетни емисии и конкурентоспособността и устойчивостта на стратегическите вериги на доставки | Ключов етап | Министерството на предприятията и производителите в Италия е приключило инвестицията |
| M1C3—27 | Инвестиции — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU за големи туристически прояви | Целеви | Брой културни и туристически обекти, чиято преквалификация е достигнала средно 50 % от Stato Avanzamento Lavori (SAL) (първа партида) |
| M2C1—16bis | Инвестиция 1.1 — Осъществяване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации | Целеви | Незаконни депа за отпадъци |
| M2C1—16ter | Реформа 1.2 — Национална програма за инвестиции в управлението на отпадъците 1.1 — Осъществяване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации | Целеви | Регионални различия в нивата на разделно събиране |
| M2C1—25 | Инвестиция 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) за подпомагане на договори за вериги на доставки в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството | Ключов етап | Министерството е прехвърлило общия размер на средствата |
| M2C2—9 | Инвестиция 2.1 Укрепване на интелигентните мрежи | Целеви | Интелигентни коридори — увеличаване на капацитета на мрежата за разпределение на енергия от възобновяеми източници |
| M2C2—34 | Инвестиция 4.4.1: Укрепване на регионалния автобусен парк на обществения транспорт с нискоетажни автобуси с нулеви емисии | Целеви | Брой закупени автобуси с нисък под с нулеви емисии T1 |
| M2C2—34 Bis | Инвестиция 4.4.2: Укрепване на регионалния железопътен парк от обществен транспорт с влакове с нулеви емисии и универсална услуга | Целеви | Брой влакове с нулеви емисии T1 |
| M2C2—38bis | Инвестиция 5.1: Възобновяеми енергийни източници и акумулаторни батерии | Ключов етап | Споразумение за изпълнение |
| M2C2—39 | Инвестиция 5.1.Възобновяеми енергийни източници и акумулаторни батерии | Ключов етап | Министерството на предприятията и производителите в Италия е приключило прехвърлянето на средства към Invitalia S.p.A |
| M2C2—42 BIS | Инвестиция 5.4 — Подкрепа за стартиращи предприятия и рисков капитал, активен в екологичния преход. | Ключов етап | Министерството приключи прехвърлянето на средства към CDP Venture Capital SGR |
| M2C2—44 | Инвестиция 1.1 Развитие на агроволтаични системи | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за инсталиране на фотоволтаични слънчеви панели в агрофотоволтаични системи |
| M2C4—22 | Инвестиция 3.3 — Възстановяване на натурализацията на района на По | Целеви | Намаляване на изкуствеността на речното корито с цел повторно натурализиране на област Po T1 |
| M2C4—28bis | Инвестиция 4.1. Инвестиции в първични водни инфраструктури за сигурността на водоснабдяването | Ключов етап | Възлагане на (всички) обществени поръчки за инвестиции в първична водна инфраструктура и за сигурност на водоснабдяването |
| M2C4—31 | Инвестиция 4.2. Намаляване на загубите във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите | Целеви | Интервенции във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите T1 |
| M2C4—34 | Инвестиция 4.3 Инвестиции в устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси | Целеви | Интервенции за устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси Т1 |
| M2C4—35 | Инвестиция 4.3 Инвестиции в устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси | Целеви | Интервенции за устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси Т1 |
| M2C4—37 | Инвестиция 4.4 Инвестиции в канализация и пречистване | Целеви | Интервенции за канализация и пречистване Т1 |
| M3C1—15 | Инвестиция 1.5 — Укрепване на метрополните възли и ключови национални връзки | Целеви | 700 км модернизирани участъци от линии, изградени върху метрополни възли и ключови национални връзки |
| M3C1—19 | Инвестиция 1.8 — Модернизиране на железопътните гари (управление на ИИ; на юг) | Целеви | Модернизирани и достъпни железопътни гари |
| M4C2—21bis | Инвестиция 5.4 — Финансиране на стартиращи предприятия | Ключов етап | Министерството приключи прехвърлянето на средства към CDP Venture Capital SGR |
| M6C1—7 | Инвестиция 1.2: Дом като първо място за полагане на грижи и телемедицина | Целеви | Координационните центрове функционират пълноценно (втора партида) |
| M7—43 | Инвестиция 16: Подкрепа за МСП за собствено производство от възобновяеми енергийни източници | Ключов етап | Споразумение за изпълнение |
| M7—44 | Инвестиция 16: Подкрепа за МСП за собствено производство от възобновяеми енергийни източници | Ключов етап | Министерството на предприятията и производителите в Италия е приключило прехвърлянето на средства към Invitalia |
| M7—48 | Инвестиция 17: Финансов инструмент за енергийно саниране на обществени и социални жилища | Ключов етап | Министерството е приключило инвестицията |
|  |  | Размер на вноската | 16 555 710 452 EUR |

  - Осма вноска (подкрепа под формата на заем):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M5C2—16 | Инвестиция 5 — Интегрирани градоустройствени планове — Преодоляване на незаконните селища за борба с трудовата експлоатация в селското стопанство | Целеви | Дейностите по проекта са завършени в областите, определени като незаконни селища в местните планове |
| M7—47 | Инвестиция 17: Финансов инструмент за енергийно саниране на обществени и социални жилища | Ключов етап | Споразумение за изпълнение |
| M1C1—144 | Инвестиция 1.4.2 — Приобщаване на гражданите — Подобряване на достъпността на цифровите обществени услуги | Целеви | Подобряване на достъпността на цифровите обществени услуги |
| M1C3—16 | Инвестиции — 2.1 привлекателност на малките исторически градове | Целеви | Извършени интервенции за подобряване на културните или туристическите обекти |
| M2C1—23 | Инвестиция 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) за подпомагане на договори за вериги на доставки в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството | Целеви | Правни споразумения, подписани с крайните бенефициери |
| M2C2—4 | Инвестиция 1.4 Развитие на биометан съгласно критериите за насърчаване на кръговата икономика | Целеви | Допълнителен капацитет за производство на биометан |
| M2C4—9 | Инвестиция 1.1. Въвеждане на усъвършенствана и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране | Целеви | Внедряване на усъвършенствана и интегрирана система за наблюдение и прогнозиране с цел идентифициране на хидроложките рискове |
| M2C4—11bis | Инвестиция 2.1.а. Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове — Интервенции в Емилия-Романя, Тоскана и Марке | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за интервенции в Емилия-Романя, Тоскана и Марке |
| M2C4—26 | Инвестиция 3.5. Възстановяване и опазване на морското дъно и морските местообитания | Целеви | Възстановяване и опазване на морското дъно и морските местообитания |
| M3C1—13 | Инвестиция 1.4 — Въвеждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS) | Целеви | 1 400 км железопътни линии, оборудвани с Европейската система за управление на железопътния транспорт |
| M4C2—6 | Инвестиция 1.1: Научноизследователски проекти от значителен национален интерес (PRIN) | Целеви | Брой на възложените научноизследователски проекти |
| M4C2—7 | Инвестиция 1.1: Научноизследователски проекти от значителен национален интерес (PRIN) | Целеви | Брой на наетите изследователи на срочен трудов договор |
| M4C2—8 | Инвестиция 1.3: Партньорства, които обхващат университети, научноизследователски центрове, предприятия и финансиране на проекти за фундаментални научни изследвания | Целеви | Брой на назначените изследователи на срочен договор за всяко от предвидените партньорства за фундаментални изследвания, подписани между научноизследователски институти и частни фирми |
| M4C2—22 | Инвестиция 2.1: ВПОИ | Целеви | Брой на проектите, които са получили подкрепа |
|  |  | Размер на вноската | 10 344 827 586 EUR |

  - Девета вноска (подкрепа под формата на заем):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1—145 | Инвестиция 1.4.4 — Увеличаване на приемането на националните платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и националния регистър (ANPR) | Целеви | Национални платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и национален регистър (ANPR) |
| M1C3—17 | Инвестиции — 2.2 Опазване и подобряване на структурата и ландшафта на селските райони | Целеви | Приключване на интервенциите за защита и подобряване на структурата и ландшафта на селските райони |
| M1C3—18 | Програми за инвестиции 2.3 за подобряване на идентичността на местата: паркове и исторически градини | Целеви | Брой преустроени паркове и исторически градини |
| M1C3—19 | Инвестиции — 2.4 сеизмична безопасност на местата за богослужение, реставрация на културното наследство и приютите за произведения на изкуството (Fondo Edifici di Culto) (Възстановяване на изкуство) | Целеви | Приключване на интервенциите за сеизмична безопасност на местата за поклонение, реставрация на културното наследство на FEC (Fondo Edifici di Culto) и приюти за произведения на изкуството |
| M1C3—28 | Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Целеви | Брой на туристическите предприятия, подпомагани от данъчния кредит за инфраструктура и/или услуги; |
| M1C3—32 | Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Целеви | Брой на туристическите предприятия, които ще получат подкрепа чрез Гаранционния фонд за МСП |
| M1C3—34 | Фонд „Инвестиция 4.2“ за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Целеви | Брой недвижими имоти, преустроени за туризъм от Националния фонд за туризъм |
| M2C1—17 | Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Целеви | Процент на рециклиране на битовите отпадъци в плана за действие за кръговата икономика |
| M2C1—17bis | Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Целеви | Процент на рециклиране на отпадъците от опаковки в плана за действие за кръговата икономика |
| M2C1—17ter | Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Целеви | Процент на рециклиране на опаковки от дървесина в плана за действие за кръговата икономика |
| M2C1—17quater | Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Целеви | Процент на рециклиране на опаковки от черни метали в плана за действие за кръговата икономика |
| M2C1—17 quinquies | Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Целеви | Процент на рециклиране на алуминиевите опаковки — План за действие за кръговата икономика |
| M2C1—17 sexies | Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Целеви | Процент на рециклиране на стъклените опаковки в плана за действие за кръговата икономика |
| M2C1—17 septies | Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Целеви | Процент на рециклиране на хартия и картон в плана за действие за кръговата икономика |
| M2C1—17 octies | Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Целеви | Процент на рециклиране на пластмасовите опаковки в плана за действие за кръговата икономика |
| M2C1—17 Негови | Реформа на националната програма за кръгова икономика за 1.1 г.; Инвестиция 1.2 — водещи проекти в областта на кръговата икономика | Ключов етап | Влизане в сила на разделно събиране на опасни отпадъчни фракции, произведени от домакинства и текстил |
| M2C2—40 | Инвестиция 5.1.1: Възобновяеми енергийни източници и акумулаторни батерии | Целеви | Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери, съответстващи на капацитета за производство на енергия от фотоволтаични или вятърни технологии |
| M2C2—46 | Инвестиция 1.2 Насърчаване на възобновяемите енергийни източници за енергийните общности и съвместно действащите потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници | Ключов етап | Възлагане на всички обществени поръчки за предоставяне на безвъзмездни средства за изпълнение на интервенциите за енергийни общности |
| M3C1—23 | Инвестиция 1.9 Междурегионални връзки | Целеви | Инвестиция 1.9 Междурегионални връзки |
| M4C2—13 | Инвестиция 2.3: Укрепване и секторно/териториално разширяване на центровете за трансфер на технологии по промишлени сегменти | Целеви | Брой на новите центрове, които ще бъдат създадени |
| M6C1—9 | Инвестиция 1.2: Дом като първо място за полагане на грижи и телемедицина | Целеви | Брой на хората, подпомогнати от телемедицински инструменти (трета партида) |
| M6C2—8 | Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците | Целеви | Болниците са цифровизирани (DEA — отдел „Спешна помощ и приемане“ — ниво I и ниво II) |
| M6C2—11 | Инвестиция 1.3: Укрепване на технологичната инфраструктура и на инструментите за събиране, обработка на данни, анализ и симулация на данни | Целеви | Общопрактикуващи лекари, които захранват електронното здравно досие. |
| M1C3—33 | Фонд „Инвестиция 4.2“ за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Целеви | Брой на предприятията, които ще бъдат подпомогнати чрез Fondo rotative (първа партида) |
|  |  | Размер на вноската | 7 118 464 154 EUR |

  - Десетата вноска (подкрепа под формата на заем):

| Пореден номер | Свързана мярка (реформа или инвестиции) | Ключов етап/Цел | Име |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1—146 | Инвестиция 1.4.4 — Разширяване на националните платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и националния регистър (ANPR) | Целеви | Национални платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и национален регистър (ANPR) |
| M2C3—6 | Инвестиция 1.1: Изграждане на нови училища чрез подмяна на сгради | Целеви | Най-малко 400 000 кв.м. нови училища се изграждат чрез подмяна на сгради. |
| M2C3—8 | Инвестиция 1.2 — Строителство на сгради, преквалификация и укрепване на недвижимите активи на правораздаването | Целеви | Строителство на сгради, преквалификация и укрепване на недвижимите имоти на правораздаването |
| M2C3—10 | Инвестиция 3.1: Насърчаване на ефективното централно отопление | Целеви | Изграждане или разширяване на мрежи за централно отопление |
| M2C4—23 | Инвестиция 3.3 — Възстановяване на натурализацията на района на По | Целеви | Намаляване на изкуствеността на речното корито с цел повторно натурализиране на област Po T2 |
| M2C4—25 | Инвестиция 3.4. Саниране на „почви сираци“ | Целеви | Съживяване на обектите сираци |
| M2C4—29 | Инвестиция 4.1. Инвестиции в първични водни инфраструктури за сигурността на водоснабдяването | Целеви | Инвестиции в първична водна инфраструктура за сигурността на водоснабдяването |
| M2C4—32 | Инвестиция 4.2. Намаляване на загубите във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите | Целеви | Интервенции във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите T2 |
| M2C4—35bis | Инвестиция 4.3 Инвестиции в устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси | Целеви | Интервенции за устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси Т2 |
| M2C4—38 | Инвестиция 4.4 Инвестиции в канализация и пречистване | Целеви | Интервенции за канализация и пречистване Т2 |
| M5C2—20 | Инвестиция 6 — Програма за иновации за качество на жилищата | Целеви | Брой на подпомогнатите жилищни единици (по отношение както на строителството, така и на рехабилитацията) и квадратни метри на подпомаганите обществени пространства |
| M1C1—147 | Инвестиция 1.2 — Улесняване на изчисленията в облак за местните БКП | Целеви | Възможност за изчисления в облак за местната публична администрация T2 |
| M1C1—148 | Инвестиция 1.4.1 — Опитът на гражданите — Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги | Целеви | Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги T2 |
| M1C1—149 | Инвестиция 1.4.3 — Приемане на разширяването на услугите на платформата PagoPA и приложението IO | Целеви | Приемане на разширяване на услугите на платформата PagoPA T2 |
| M1C1—150 | Инвестиция 1.4.3 — Приемане на разширяването на услугите на платформата PagoPA и приложението IO | Целеви | Приемане на приложение „IO“ T2 |
| M1C1—151 | Инвестиция 1.4.5 — Цифровизация на публични обявления | Целеви | Приемане на разрастване на цифровите публични обявления T2 |
| M1C1—152 | Инвестиция 1.6.1 — Цифровизация на Министерството на вътрешните работи | Целеви | Министерство на вътрешните работи — изцяло реконструирани и цифровизирани процеси Т2 |
| M1C1—153 | Инвестиция 1.6.2 — Цифровизация на Министерството на правосъдието | Целеви | Цифровизирани съдебни досиета T2 |
| M1C1—154 | Инвестиция 1.6.2 — Цифровизация на Министерството на правосъдието | Целеви | Системи за знания в областта на данните в областта на правосъдието за езерото Т2 |
| M1C1—155 | Инвестиция 1.6.3 — Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL) | Целеви | INAIL — Пълно реконструирани и цифровизирани процеси/услуги T2 |
| M1C2—15 | Инвестиция 2: Иновации и технологии в областта на микроелектрониката | Целеви | Производствен капацитет за субстрати от силициев карбид |
| M1C2—17 | Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхшироколентов достъп и 5G) | Целеви | Номера на къщи, снабдени със свързаност от 1 Gbps |
| M1C2—18 | Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхшироколентов достъп и 5G) | Целеви | Училищни сгради и здравни заведения, снабдени със свързаност от 1 Gbps |
| M1C2—20 | Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхшироколентов достъп и 5G) | Целеви | Извънградски пътища и коридори, създадени с 5G покритие |
| M1C2—21 | Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхшироколентов достъп и 5G) | Целеви | Области на неефективност на пазара с покритие от 5G мрежи |
| M1C2—23 | Инвестиция 4: Сателитни технологии и космическа икономика | Целеви | Разположени наземни телескопи, оперативен център за КНП, космически фабрика и демонстратор за задвижване с течно гориво |
| M1C2—24 | Инвестиция 4: Сателитни технологии и космическа икономика | Целеви | Разполагане на групи от спътници или доказване на концепцията за спътници |
| M1C2—25 | Инвестиция 4: Сателитни технологии и космическа икономика | Целеви | Услуги, предоставяни на публичните администрации |
| M1C2—32 | Инвестиция 7. Подкрепа за производствената система за екологичния преход, технологиите с нулеви нетни емисии и конкурентоспособността и устойчивостта на стратегическите вериги на доставки | Целеви | Правни споразумения, подписани с крайните бенефициери |
| M1C3—21 | Инвестиции — 3.2 Развитие на филмовата индустрия (проект Cinecittà) | Целеви | Брой студиа, чиито строителни работи по преквалифициране, модернизация, строителство са завършени |
| M1C3—36 | — Инвестиции — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU за големи туристически прояви | Целеви | Брой на културните и туристическите обекти, чието преквалифициране е приключило |
| M2C1—16 | Инвестиция 1.1 — Осъществяване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации | Целеви | Незаконни депа за отпадъци |
| M2C1—19 | Инвестиция 3.1: Зелени острови | Целеви | Изпълнение на интегрирани проекти на малки острови |
| M2C1—21 | Инвестиция 3.2: Зелени общности | Целеви | Изпълнение на интервенциите, представени в плановете на зелените общности |
| M2C1—24 | Инвестиция 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) за подпомагане на договори за вериги на доставки в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и растениевъдството | Целеви | Правни споразумения, подписани с крайните бенефициери |
| M2C2—3 | Инвестиция 1.4 Развитие на биометан съгласно критериите за насърчаване на кръговата икономика | Целеви | Подмяна на селскостопански трактори |
| M2C2—5 | Инвестиция 1.4 Развитие на биометан съгласно критериите за насърчаване на кръговата икономика | Целеви | Допълнително производство на биометан |
| M2C2—10 | Инвестиция 2.1 Укрепване на интелигентните мрежи | Целеви | Интелигентни коридори — увеличаване на капацитета на мрежата за разпределение на енергия от възобновяеми източници |
| M2C2—11 | Инвестиция 2.1 Укрепване на интелигентните мрежи | Целеви | Интелигентни коридори — електрификация на потреблението на енергия |
| M2C2—13 | Инвестиция 2.2 Интервенции за повишаване на устойчивостта на електроенергийната мрежа | Целеви | Повишаване на устойчивостта на мрежата на електроенергийната система |
| M2C2—15 | Инвестиция 3.3 Изпитване на водород за автомобилния транспорт | Целеви | Разработване на станции за презареждане, основани на водород |
| M2C2—17 | Инвестиция 3.4 Изпитване на водород за железопътна мобилност | Целеви | Брой станции за презареждане с водород |
| M2C2—19 | Инвестиция 3.5 Научноизследователска и развойна дейност в областта на водорода | Целеви | Брой проекти за научноизследователска и развойна дейност в областта на водорода |
| M2C2—25bis | Инвестиция 4.2 Разработване на системи за бърз масов транспорт (метро, улици, BRT) | Целеви | Най-малко 5 интервенции за модернизиране на инфраструктурата на системите за бърз масов транспорт |
| M2C2—25ter | Инвестиция 4.2 Разработване на системи за бърз масов транспорт (метро, улици, BRT) | Целеви | Закупуване на най-малко 85 единици подвижен състав за масов бърз транспорт |
| M2C2—26 | Инвестиция 4.2 Развитие на системи за бърз масов транспорт (метро, уличен автомобил, автобусен бърз транзит) | Целеви | Брой километри инфраструктура за обществен транспорт |
| M2C2—35 | Инвестиция 4.4.1: Укрепване на регионалния автобусен парк на обществения транспорт с автобуси с ниски емисии — | Целеви | Брой на нискоетажните автобуси с нулеви емисии, влезли в сила T2 |
| M2C2—35 ter | Инвестиция 4.4.1: Укрепване на регионалния автобусен парк на обществения транспорт с превозни средства, използващи чисти горива | Целеви | Брой станции за зареждане на нискоетажни автобуси с нулеви и ниски емисии |
| M2C2—35 bis | Инвестиция 4.4.2: Укрепване на регионалния железопътен парк от обществен транспорт с влакове с нулеви емисии и универсална услуга | Целеви | Брой влакове с нулеви емисии и брой на превозите за универсалната услуга |
| M2C2—36 | Инвестиция 4.4.3: Обновителен парк за командването на националната противопожарна служба | Целеви | Брой чисти превозни средства за обновителния парк за командването на националната противопожарна служба |
| M2C2—43 | Инвестиция 5.4 — Подкрепа за стартиращи предприятия и рисков капитал, активен в екологичния преход. | Целеви | Правни споразумения, подписани с фондове за рисков капитал и стартиращи предприятия |
| M2C2—45 | Инвестиция 1.1 Развитие на агроволтаични системи | Целеви | Инсталиране на фотоволтаични слънчеви панели в агрофотоволтаични системи |
| M2C2—47 | Инвестиция 1.2 Насърчаване на ВЕИ за енергийните общности и съвместно действащите потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници | Целеви | Производство на енергия от възобновяеми източници на енергийни общности и съвместно действащи потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници |
| M2C2—49 | Инвестиция 3.1 Производство на водород в изоставени промишлени терени (водородни долини) | Целеви | Приключване на проекта за производство на водород в промишлени райони |
| M2C2—51 | Инвестиция 3.2 — Използване на водород в трудна за намаляване на емисиите промишленост | Целеви | Въвеждане на водорода в промишления процес |
| M2C2—53 | Инвестиция 5.2 Водород | Целеви | Възлагане на всички обществени поръчки за завършване на промишлено предприятие за производство на електролизьори |
| M2C4—11ter | Инвестиция 2.1.а. Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове — Интервенции в Емилия-Романя, Тоскана и Марке | Ключов етап | Приключване на проекти |
| M2C4—13 | Инвестиция 2.1б — Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове | Целеви | Приключване на интервенции от тип Г и тип Д |
| M2C4—20bis | Инвестиции. 3.1: Опазване и подобряване на градските и крайградските гори | Целеви | Растителни дървета за защита и валоризация на градски и крайградски зелени площи T3 |
| M2C4—34bis | Инвестиция 4.3 Инвестиции в устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси | Целеви | Интервенции за устойчивостта на напоителната агросистема за по-добро управление на водните ресурси Т1 |
| M3C1—6 | Инвестиция 1.1 — Високоскоростни железопътни връзки на юг за пътници и товари | Целеви | Високоскоростен железопътен транспорт както за пътници, така и за товари по линиите Наполи-Бари, Салерно-Реджо Калабрия, Палермо-Катания |
| M3C1—24 | Инвестиция 1.9 Междурегионални връзки | Целеви | Инвестиция 1.9 Междурегионални връзки |
| M3C1—9 | Инвестиция 1.2 — Високоскоростни линии на север, свързващи със сцената на Европа | Целеви | Високоскоростен железопътен транспорт както за пътници, така и за товари по линиите Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Лигурия — Алпи. |
| M3C1—11 | Инвестиция 1.3 — Диагонални връзки | Целеви | Високоскоростен железопътен транспорт както за пътници, така и за товари по линията Орте-Фалконара и Таранто — Метапонто-Потенца-Батипалия |
| M3C1—14 | Инвестиция 1.4 — Въвеждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS) | Целеви | 2 785 км железопътни линии, оборудвани с Европейската система за управление на железопътния транспорт |
| M3C1—16 | Инвестиция 1.5 — Укрепване на метрополните възли и ключови национални връзки | Целеви | 1 280 км модернизирани участъци от линии, изградени върху метрополни възли и ключови национални връзки |
| M3C1—17bis | Инвестиция 1.7 — Осъвременяване, електрификация и устойчивост на железопътния транспорт на юг | Целеви | Завършени са 650 км строителни работи, свързани с модернизирането, електрификацията и устойчивостта на железопътните линии на юг, готови за етапите на разрешаване и експлоатация. |
| M3C1—18 | Инвестиция 1.6 — Укрепване на регионалните линии — модернизиране на регионалните железопътни линии (управление на ИИ) | Целеви | Модернизирани регионални линии, готови за разрешаване и оперативни фази |
| M3C1—20 | Инвестиция 1.8 — Модернизиране на железопътните гари (управление на ИИ; на юг) | Целеви | Модернизирани и достъпни железопътни гари |
| M4C1—30 | Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и инвестиции в студентски жилища | Целеви | Създадени са студентски спални отделения съгласно съответното законодателство |
| M4C2—9 | Инвестиция 1.4: Укрепване на научноизследователските структури и подкрепа за създаването на „национални лидери в областта на НИРД“ по отношение на някои главни базови технологии | Целеви | Националните центрове функционират и дейностите се изпълняват от националните центрове в областта на главните базови технологии |
| M4C2—14 | Инвестиция 2.3: Укрепване и секторно/териториално разширяване на центровете за трансфер на технологии по промишлени сегменти | Целеви | Изплащане на финансова стойност от 307 000 000 EUR. |
| M4C2—15 | Инвестиция 2.3: Укрепване и секторно/териториално разширяване на центровете за трансфер на технологии по промишлени сегменти | Целеви | Брой на подпомогнатите МСП |
| M4C2—15 bis | Инвестиция 2.3: Укрепване и секторно/териториално разширяване на центровете за трансфер на технологии по промишлени сегменти | Ключов етап | Приключване на работните пакети на EDIH и TEF |
| M4C2—16 bis | Инвестиция 3.1: Фонд за изграждане на интегрирана система от инфраструктури за научни изследвания и иновации | Целеви | Брой на научноизследователските и иновационните инфраструктури, които са създадени или които са приключили своите дейности |
| M4C2—18 Bis | Invesment1.5: Създаване и укрепване на „екосистеми за иновации за устойчивост „, изграждане на „териториални лидери на научноизследователската и развойната дейност“ | Целеви | Дейности, изпълнявани от иновационните екосистеми |
| M4C2—21 | Инвестиция 5.4 — Финансиране на стартиращи предприятия. | Целеви | Правни споразумения, подписани със стартиращи предприятия или фондове за рисков капитал |
| M5C1—19 | Инвестиция 5 — Създаване на женски предприятия | Целеви | Предприятията, определени в съответната инвестиционна политика, са получили финансова подкрепа |
| M5C2—12 | Инвестиция 4 — Инвестиции в проекти за обновяване на градската среда, насочени към намаляване на ситуациите на маргинализация и социално влошаване | Целеви | Проекти за интервенции за градско обновление, обхващащи общини |
| M5C2—14 | Инвестиция 5 — Интегрирани градоустройствени планове — общи проекти | Целеви | Завършване на проекти за интегрирано планиране в метрополните градове |
| M5C2—18 | Инвестиция 5 — Интегрирани планове за градско развитие — Фонд на ЕИБ | Целеви | Парична стойност на приноса към тематичния фонд и подкрепа за градски проекти |
| M5C2—22 | Инвестиция 7 — Проектът „Спорт и социално приобщаване“ | Целеви | Интервенции, свързани с договорите за спортни съоръжения |
| M5C3—13 | Инвестиция 1.4: Инфраструктурни инвестиции за специалната икономическа зона | Целеви | Приключване на инфраструктурните интервенции в специалните икономически зони. |
| M6C1—3 | Инвестиция 1.1: Общински здравни домове за подобряване на териториалното здравно подпомагане | Целеви | Предоставени и технологично оборудвани домове за обществено здравеопазване (първа партида) |
| M6C1—6 | Инвестиция 1.2: Дом като първо място за полагане на грижи и телемедицина | Целеви | Допълнителни хора, лекувани в домашни условия (първа партида) |
| M6C1—11 | Инвестиция 1.3: Укрепване на междинното здравно обслужване и неговите заведения (общински болници) | Целеви | Санирани, взаимосвързани и технологично оборудвани болници на Общността (първа партида) |
| M6C2—6 | Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците | Целеви | Експлоатация на голямо санитарно оборудване |
| M6C2—9 | Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците | Целеви | Допълнителни легла, осигурени в интензивните отделения за интензивно лечение |
| M6C2—10 | Инвестиция 1.2: Към безопасна и устойчива болница | Целеви | Приключват се антисеизмичните интервенции в болнични заведения |
| M6C2—10 bis | Инвестиция 1.2: Към безопасна и устойчива болница | Целеви | Изплащане на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост за проекти по член 20 от Финансовия закон 67/88 „Здраве строителство“ |
| M6C2—12 | Инвестиция 1.3: Укрепване на технологичната инфраструктура и на инструментите за събиране, обработка на данни, анализ и симулация на данни | Ключов етап | Системата за здравноосигурителни карти и инфраструктурата за оперативна съвместимост на електронното здравно досие са напълно оперативни. |
| M6C2—13 | Инвестиция 1.3: Укрепване на технологичната инфраструктура и на инструментите за събиране, обработка на данни, анализ и симулация на данни | Целеви | Всички региони са приели и използват ЕЗД |
| M6C2—16 | Инвестиция 2.2: Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването | Целеви | Обучение по управленски и цифрови умения, предоставяно на служителите на Националната здравна служба |
| M6C2—17 | Инвестиция 2.2: Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването | Целеви | Брой финансирани договори за медицинско — специализирано обучение |
| M7—37 | Инвестиция 13: Адриатическа линия, фаза 1 (компресорна станция Sulmona и газопровод Sestino-Minerbio) | Ключов етап | Приключване на строителните работи |
| M7—39 | Инвестиция 14: Трансгранична инфраструктура за износ на газ | Ключов етап | Приключване на строителните работи |
| M7—41 | Инвестиция 15: Трансилсионе 5.0 Зелено | Целеви | Предоставяне на ресурси по МВУ |
| M7—42 | Инвестиция 15: Трансилсионе 5.0 Зелено | Целеви | 0.4 млн. т н.е. икономии на енергия при крайното потребление на енергия в периода 2024—2026 г. |
| M7—45 | Инвестиция 16: Подкрепа за МСП за собствено производство от възобновяеми енергийни източници | Целеви | Правни споразумения с крайни бенефициери |
| M7—49 | Инвестиция 17: Финансов инструмент за енергийно саниране на обществени и социални жилища | Целеви | Правни споразумения, подписани с крайните бенефициери |
| M1C3—29 | Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия | Целеви | Брой проекти в областта на туризма, които ще бъдат подкрепени чрез тематичните фондове на Европейската инвестиционна банка |
| M3C2—9 | Инвестиция 1.1: Зелени пристанища: интервенции в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност в пристанищата | Целеви | Зелени пристанища: приключване на строителните работи |
|  |  | Размер на вноската | 19 919 595 964 EUR |

РАЗДЕЛ 3: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- Механизми за мониторинг и изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост

Мониторингът и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Италия се извършват в съответствие със следните договорености.

Както е предвидено в Наредба-закон № 77 от 31 май 2021 г., изменена с Наредба-закон № 13 от 24 февруари 2023 г., са създадени редица координационни структури за мониторинг и изпълнение на плана. Те включват по-специално: I) управителен комитет на високо равнище („cabina di regia“), създаден към председателството на Съвета на министрите, чиято основна задача е да направлява и координира изпълнението на плана; II) структура на мисията, създадена от председателството на Министерския съвет, поне за срока на действие на плана, упълномощена да действа като централна координационна структура за изпълнението и мониторинга на плана; III) техническа структура в Министерството на икономиката и финансите, която извършва оперативен мониторинг на изпълнението на плана, контрол на редовността на процедурите и разходите и докладване, както и техническа и оперативна подкрепа на етапа на изпълнение. Структурата на мисията при председателството на Министерския съвет действа като единно звено за контакт на национално равнище за Европейската комисия. Министерството на икономиката и финансите осигурява оценката на резултатите от плана. Социалните партньори и други заинтересовани страни участват в специални срещи на „cabina di regia“, за да се гарантира тяхното участие в изпълнението на плана. Освен това на равнището на всяка централна администрация се определят координационни структури, отговарящи за мерките, включени в плана, на които е възложено управлението, мониторинга, докладването и контрола на съответните интервенции, включително във връзка с надзора на изпълнението и напредъка към постигането на ключовите етапи и целите. И накрая, предвидени са механизми за правоприлагане в случай на проблеми, свързани с изпълнението, включително чрез активиране на правомощия за заместване по отношение на администрациите, отговарящи за мерките по плана, с цел да се гарантира навременно и ефективно изпълнение на проектите и са въведени предварителни механизми за разрешаване на конфликти.

С цел укрепване на административния капацитет за мониторинг и изпълнение се предвижда наемането на временен персонал, включително по отношение на централните администрации, отговарящи за интервенциите по плана, и Министерството на икономиката и финансите (включително по отношение на централната координационна структура и Държавния счетоводен отдел), както е предвидено в Наредба-закон № 80 от 9 юни 2021 г., както и във връзка с администрациите на Южна Италия, които се очаква да укрепят човешкия капитал, участващ в планирането и разходването на средства на ЕС, както е предвидено по-специално в Закон № 178 от 2020 г. Освен това се разпределят ресурси за структурата на мисията, създадена по време на председателството на Министерския съвет, за да се гарантира ефективното ѝ функциониране, както е предвидено в Наредба-закон № 13 от 24 февруари 2023 г. И накрая, при изпълнението на проектите се предвижда техническа и оперативна подкрепа за централните и местните администрации, включително чрез използването на публични капиталови дружества, резерв от експерти за техническа помощ и възможност за прибягване до външен експертен опит. Тези действия се придружават от прилагането на мерки за намаляване на бюрокрацията и опростяване на административните процедури, както е предвидено в Наредба-закон № 77 от 31 май 2021 г. и Наредба-закон № 13 от 24 февруари 2023 г.

Договореностите предвиждат също така използването на интегрирана информационна система („ReGiS“). Съществуващата Главна инспекция по финансовите отношения с Европейския съюз (IGRUE) към Министерството на икономиката и финансите е натоварена със задачата да координира системите за одит и да извършва проверките с подкрепата на Службата за държавни териториални сметки (РТС). Ще останат в сила засилени договорености с Guardia di Finanza и съответните независими органи, като например националната агенция за борба с корупцията ANAC, като по този начин се засилва ролята, която италианската правна система вече възлага на тези органи във връзка със защитата на публичните финанси, включително тези от ЕС.

- Административни механизми за предоставяне на пълен достъп на Комисията до основните данни

За да предостави на Комисията пълен достъп до съответните основни данни, Италия прилага следните договорености.

Министерството на икономиката и финансите действа като техническа структура за мониторинг, включително по отношение на напредъка по ключовите етапи и целите, и когато е целесъобразно, за изпълнението на дейностите по контрол и одит, както и за предоставяне на доклади и искания за плащания. Той координира докладването на ключовите етапи и целите, съответните показатели, но също така и качествена финансова информация и други данни, като например относно крайните получатели. Кодирането на данните се извършва на ниво централни администрации, отговарящи за мерките по плана, които докладват необходимите данни на Министерството на икономиката и финансите. В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 след приключване на съответните договорени ключови етапи и цели в раздел 2.1 от настоящото приложение Италия представя на Комисията надлежно обосновано искане за плащане на финансовото участие и, когато е приложимо, на заема. Италия гарантира, че при поискване Комисията има пълен достъп до съответните основни данни, които подкрепят надлежната обосновка на искането за плащане, както за оценката на искането за плащане в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241, така и за целите на одита и контрола.

С изключение на а) проекти по тази мярка за производство на електрическа и/или топлинна енергия, както и свързаната с нея преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на ниво инсталация

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на а) активи и дейности за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

От крайните бенефициери, асоциирани към конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта, за целите на изчисляването на приноса в областта на климата.

С изключение на а) активи и дейности за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на а) проекти по тази мярка за производство на електрическа и/или топлинна енергия, както и свързаната с нея преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

20 това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на а) проекти по тази мярка за производство на електрическа и/или топлинна енергия, както и свързаната с нея преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

24 това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на а) проекти по тази мярка за производство на електрическа и/или топлинна енергия, както и свързаната с нея преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на а) проекти по тази мярка за производство на електрическа и/или топлинна енергия, както и свързаната с нея преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

32 това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на а) проекти по тази мярка за производство на електрическа и/или топлинна енергия, както и свързаната с нея преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на а) проекти по тази мярка за производство на електрическа и/или топлинна енергия, както и свързаната с нея преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на а) активи и дейности за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

От крайните бенефициери, асоциирани към конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта, за целите на изчисляването на приноса в областта на климата. За целите на изчисляването на приноса в областта на климата крайните бенефициери по капиталови, квазикапиталови, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти, които не са насочени към конкретни проекти, представят обосновка за избраната (ите) област (и) на интервенция. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

Метрополните райони са определени в тази мярка като „функционални градски райони „, както са определени в базата данни на Европейската комисия и ОИСР (Dijkstra, L., H. Poelman и P. Veneri (2019), „The EU-OECD definition of a function urban area“, OECD Regional Development Working Papers, № 2019/11, OECD Publishing, Париж, https://doi.org/10.1787/d58cb34d-en).

В съответствие с област на намеса 72а от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241, тя се прилага и за двурежимните влакове.

Метрополните райони се считат в тази мярка като „функционални градски райони“, както са определени в базата данни на Европейската комисия и ОИСР (Dijkstra, L., H. Poelman и P. Veneri (2019).

В съответствие с област на намеса 72а от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241, тя се прилага и за двурежимните влакове.

С изключение на а) активи и дейности за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Ако прогнозираните емисии на парникови газове при подпомаганата дейност не са значително по-ниски от съответните референтни стойности се обясняват причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

От крайните бенефициери, асоциирани към конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта, за целите на изчисляването на приноса в областта на климата. За целите на изчисляването на приноса в областта на климата крайните бенефициери по капиталови, квазикапиталови, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти, които не са насочени към конкретни проекти, представят обосновка за избраната (ите) област (и) на интервенция. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

CDP Venture Capital SGR извършва управленските дейности в съответствие с принципите на независимост и автономност съгласно Директивата относно лицата, управляващи ФАИ.

Счита се, че крайният бенефициер има „съществен акцент“ върху сектор или стопанска дейност, ако този сектор или дейност е определен като съществена част от стопанската дейност на крайния бенефициер съответно по отношение на брутните приходи, печалбата или клиентската база на крайния бенефициер. Брутните приходи, генерирани от ограничения сектор или дейност, в никакъв случай не надвишават 50 % от брутните приходи.

С изключение на а) активи и дейности за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Замърсяващите превозни средства се определят като превозни средства, които не са с нулеви емисии.

Това изключение не се прилага за действия в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на а) проекти по тази мярка за производство на електрическа и/или топлинна енергия, както и свързаната с нея преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

64 това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на а) проекти по тази мярка за производство на електрическа и/или топлинна енергия, както и свързаната с нея преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на а) проекти по тази мярка за производство на електрическа и/или топлинна енергия, както и свързаната с нея преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

ОИСР, Проучвания на уменията на тема „Подкрепа за предприемачеството и иновациите във висшето образование в Италия“

С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Работният пакет е компонент от разбивката на работата по проекта, като например: проверете преди инвестиране, умения и обучение, управление на проекти и координация. Тя представлява група от проектни дейности, описани в дейностите и задачите. Работните пакети представят ясна и логична връзка с целите на проекта и с другите работни пакети. Всеки работен пакет представлява подчаст от проекта — стъпка, водеща до постигане на общите цели на проекта.

С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

CDP Venture Capital SGR извършва управленските дейности в съответствие с принципите на независимост и автономност съгласно Директивата относно лицата, управляващи ФАИ.

Счита се, че крайният бенефициер има „съществен акцент“ върху сектор или стопанска дейност, ако този сектор или дейност е определен като съществена част от стопанската дейност на крайния бенефициер съответно по отношение на брутните приходи, печалбата или клиентската база на крайния бенефициер. Брутните приходи, генерирани от ограничения сектор или дейност, в никакъв случай не надвишават 50 % от брутните приходи.

С изключение на а) активи и дейности за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Замърсяващите превозни средства се определят като превозни средства, които не са с нулеви емисии.

Това изключение не се прилага за действия в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Когато подпомаганата дейност постига прогнозирани емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните бенчмаркове, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на а) активи и дейности за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на а) активи и дейности за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

С изключение на а) активи и дейности за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

От крайните бенефициери се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта, за целите на изчисляването на приноса в областта на климата. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

По-специално схемата се позовава на приложения А и Б към Закон № 232 от 11 декември 2016 г.

За новосъздадените дружества икономиите на енергия следва да се измерват спрямо средното годишно потребление на дружество със сходни характеристики (размер), извършващо дейност в същия сектор (код ATECO).

Счита се, че крайният бенефициер има „съществен акцент“ върху сектор или стопанска дейност, ако този сектор или дейност е определен като съществена част от стопанската дейност на крайния бенефициер съответно по отношение на брутните приходи, печалбата или клиентската база на крайния бенефициер. Брутните приходи, генерирани от ограничения сектор или дейност, в никакъв случай не надвишават 50 % от брутните приходи.

С изключение на а) активи и дейности за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Замърсяващите превозни средства се определят като превозни средства, които не са с нулеви емисии.

Това изключение не се прилага за действия в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

От крайните бенефициери, асоциирани към конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта, за целите на изчисляването на приноса в областта на климата.

От крайните бенефициери, асоциирани към конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта, за целите на изчисляването на приноса в областта на климата.

С изключение на а) активи и дейности за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използваща природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

От крайните бенефициери, асоциирани към конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта, за целите на изчисляването на приноса в областта на климата.