- ZAŁĄCZNIK

# Opis reform i inwestycji

## ZADANIE 1 – KOMPONENT 1:

Oś 1 – Cyfryzacja administracji publicznej: Oś 1 komponentu M1C1 włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności zawiera środki mające na celu wspieranie cyfryzacji włoskiej administracji publicznej i obejmuje siedem inwestycji i trzy reformy. Inwestycje mają w szczególności na celu: racjonalizację i konsolidację istniejącej infrastruktury cyfrowej administracji publicznej; (II) sprzyjanie upowszechnianiu chmury obliczeniowej, (iii) ze szczególnym uwzględnieniem harmonizacji i interoperacyjności platform i usług w zakresie danych, wdrażania zasady jednorazowości oraz dostępności danych za pośrednictwem katalogu interfejsów programowania aplikacji (API); (IV) poprawa dostępności, wydajności i dostępności wszystkich cyfrowych usług publicznych w celu zwiększenia poziomu przyjęcia i zadowolenia użytkowników, (v) wzmocnienie obrony Włoch przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością, (vi) wspieranie transformacji cyfrowej dużych administracji centralnych; (VII) rozwiązanie problemu przepaści cyfrowej poprzez wzmocnienie umiejętności cyfrowych obywateli. Reformy w ramach tej osi mają w szczególności na celu (i) usprawnienie i przyspieszenie procesu udzielania zamówień publicznych na rozwiązania w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez administrację publiczną; (II) wspieranie transformacji cyfrowej administracji publicznej oraz (iii) usuwanie przeszkód w przyjmowaniu chmury obliczeniowej przez administracje publiczne oraz usprawnienie procesów wymiany danych między administracjami publicznymi.

Inwestycje i reformy w ramach tego komponentu przyczyniają się do realizacji zaleceń krajowych skierowanych do Włoch w latach 2020 i 2019 dotyczących potrzeby „poprawy skuteczności administracji publicznej, w tym poprzez inwestowanie w umiejętności pracowników sektora publicznego, przyspieszenie cyfryzacji oraz zwiększenie efektywności i jakości lokalnych usług publicznych” (zalecenie krajowe nr 3, 2019) oraz „koncentrowanie inwestycji na zielonej i cyfrowej transformacji, w szczególności na [...] wzmocnioną infrastrukturę cyfrową w celu zapewnienia świadczenia podstawowych usług” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3, 2020).

Oś 2 – Wymiar sprawiedliwości: Wyniki włoskiego systemu wymiaru sprawiedliwości są nadal dalekie od wyników innych państw członkowskich pod względem czasu trwania postępowań, jak przedstawiono w ostatnim sprawozdaniu Komisji Europejskiej na temat skuteczności wymiaru sprawiedliwości (CEPEJ). Oś 2 komponentu M1C1 planu odbudowy i zwiększania odporności zawiera środki mające na celu zwiększenie skuteczności systemu sądownictwa poprzez skrócenie czasu trwania postępowań i zbliżenie Włoch do unijnej mediany. Komponent ten jest odpowiedzią na zalecenia skierowane do Włoch w latach 2020 i 2019 w sprawie skrócenia czasu trwania procesów cywilnych oraz poprawy skuteczności walki z korupcją (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 4, 2019 i 4, 2020). Ponadto cyfryzacja systemu wymiaru sprawiedliwości ma również znaczenie dla transformacji cyfrowej.

Oś 3 – Administracja publiczna: Oś 3 komponentu M1C1 planu odbudowy i zwiększania odporności zawiera środki mające na celu reformę włoskiej administracji publicznej i poprawę zdolności administracyjnych. Włochy plasują się poniżej średniej dla UE-27 zarówno pod względem skuteczności sektora instytucji rządowych i samorządowych, jak i zaufania do rządu. Na reformy włoskiej administracji publicznej wpłynęła poważna luka we wdrażaniu reform odgórnych oraz ograniczone uznawanie i rozpowszechnianie cennych oddolnych innowacji. Zdolności administracyjne są bardzo niskie. Należy kontynuować wysiłki na rzecz wzmocnienia zdolności planowania strategicznego, mechanizmów monitorowania i oceny oraz opartych na dowodach instrumentów kształtowania polityki. Głównym celem tego komponentu jest zwiększenie zdolności administracyjnych włoskiej administracji publicznej na szczeblu centralnym i lokalnym, zarówno pod względem kapitału ludzkiego (wybór, kompetencje i kariera zawodowa), jak i uproszczenia procedur administracyjnych. W niniejszej sekcji przedstawiono nadrzędną strukturalną strategię w zakresie zasobów ludzkich, począwszy od procesu selekcji po ścieżki kariery. Reforma obejmuje również działania mające na celu uproszczenie procedur. Inwestycje w nowe zestawy narzędzi cyfrowych i wzmocnione działania w zakresie uczenia się przez całe życie uwzględniono w komponencie 1 misji 1. Komponent ten jest odpowiedzią na zalecenia skierowane do Włoch w latach 2020 i 2019 w sprawie poprawy skuteczności administracji publicznej (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3, 2019 i zalecenie krajowe nr 4, 2020).

Oś 4 – Zamówienia publiczne i płatności dokonywane przez administrację: Oś 4 komponentu M1C1 planu odbudowy i zwiększania odporności zawiera środki mające na celu zreformowanie niektórych kluczowych aspektów włoskich ram prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz zmniejszenie opóźnień w płatnościach ze strony administracji publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, a także regionalnych organów ds. zdrowia. Głównym celem reformy jest uproszczenie przepisów dotyczących zamówień publicznych, zwiększenie pewności prawa dla przedsiębiorstw i przyspieszenie udzielania zamówień publicznych przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji proceduralnych w zakresie przejrzystości i równego traktowania. Reformy te wspierają zatem terminową realizację infrastruktury i projektów finansowanych w ramach planu.

Oś 5 – Reformy fiskalno-strukturalne (opodatkowanie i wydatki publiczne): Oś 5 komponentu M1C1 odbudowy i zwiększania odporności obejmuje szereg reform mających na celu wsparcie stabilności finansów publicznych Włoch (zalecenie krajowe nr 1 z 2019 r.). Po stronie dochodów reformy mają na celu usprawnienie procesu poboru podatków, zachęcanie do przestrzegania przepisów podatkowych i zwalczanie uchylania się od opodatkowania, aby zmniejszyć koszty przestrzegania przepisów ponoszone przez podatników i zwiększyć dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych, przyczyniając się do poprawy stabilności finansów publicznych. Po stronie wydatków reformy mają na celu poprawę efektywności wydatków publicznych, zarówno na szczeblu centralnym, poprzez wzmocnienie istniejących ram rocznych przeglądów wydatków, jak i na szczeblu niższym niż krajowy poprzez zakończenie reformy stosunków budżetowych na różnych szczeblach sprawowania rządów.

### A.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Oś 1 – Cyfryzacja administracji publicznej

Inwestycje 1.1 – Infrastruktura cyfrowa

Celem tej inwestycji jest zapewnienie, aby systemy, zbiory danych i aplikacje administracji publicznej były przechowywane w wysoce wiarygodnych centrach danych o wysokich standardach jakości w zakresie bezpieczeństwa, wydajności, skalowalności, interoperacyjności i efektywności energetycznej w Europie. W tym celu inwestycja przewiduje utworzenie najnowocześniejszej, w pełni uwolnionej krajowej infrastruktury hybrydowej opartej na chmurze obliczeniowej (zwanej „Polo Strategico Nazionale”, PSN), certyfikację bezpiecznych i skalowalnych rozwiązań alternatywnych w chmurze publicznej oraz migrację zbiorów danych i zastosowań administracji publicznej do środowiska chmury obliczeniowej.

Oczekuje się, że infrastruktura PSN będzie obsługiwana przez dostawcę technologii wybranego w drodze europejskiego przetargu i zostanie zaprojektowana zgodnie ze standardami interoperacyjności danych określonymi na szczeblu europejskim zgodnie z inicjatywą Gaia-X, aby umożliwić swobodną wymianę danych nieosobowych między poszczególnymi państwami członkowskimi dzięki połączeniu ich krajowych modeli chmury obliczeniowej. Oczekuje się, że podobne wymogi zostaną przyjęte w ramach wstępnej kwalifikacji publicznych dostawców usług w chmurze.

Oczekuje się, że migracja zbiorów danych i aplikacji administracji publicznej do PSN lub do bezpiecznych certyfikowanych publicznych dostawców usług w chmurze będzie zależeć od wymogów dotyczących wydajności, skalowalności i wrażliwości danych określonych przez poszczególne administracje, z których każda ma zachować niezależność w opracowywaniu aplikacji i zarządzaniu danymi.

Inwestycje 1.3 – Dane i interoperacyjność

Celem tej inwestycji jest zapewnienie pełnej interoperacyjności kluczowych zbiorów danych i usług w centralnych i lokalnych administracjach publicznych.

Środek przewiduje opracowanie krajowej platformy danych cyfrowych („Piattaforma Digitale Nazionale Dati”), która zagwarantuje interoperacyjność zbiorów danych za pośrednictwem katalogu interfejsów programowania aplikacji (API) udostępnianych administracjom centralnym i lokalnym (inwestycja 1.3.1). Po zbudowaniu platforma ta gwarantuje interoperacyjność zbiorów danych za pośrednictwem katalogu interfejsów programowania aplikacji (API) udostępnianych administracjom centralnym i lokalnym. Platforma musi być w pełni zgodna z prawem UE.

Ponadto w ramach środka ustanawia się „jednolity portal cyfrowy” zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1724), który ma pomóc administracji centralnej i administracji publicznej w restrukturyzacji priorytetowych procedur oraz umożliwić spełnienie zasady jednorazowości (inwestycja 1.3.2).

Inwestycje 1.5 – Cyberbezpieczeństwo

Celem tej inwestycji jest wzmocnienie ochrony Włoch przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością, w szczególności poprzez wdrożenie „krajowego obszaru cyberbezpieczeństwa” zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie (UE) 2016/1148 w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji) oraz poprzez wzmocnienie krajowych zdolności w zakresie cyberobrony w zakresie inspekcji technicznych i monitorowania ryzyka.

Środek przewiduje opracowanie najnowocześniejszego, zintegrowanego systemu, ściśle łączącego różne podmioty w całym kraju oraz łączącego się na arenie międzynarodowej z partnerami i zaufanymi dostawcami technologii. Składa się to z czterech filarów: wzmocnienie zdolności pierwszej linii wobec społeczeństwa i przedsiębiorstw/podmiotów w zakresie zarządzania ostrzeżeniami i rzeczywistymi publicznie uznawanymi wydarzeniami; (II) zbudowanie/wzmocnienie zdolności danego kraju w zakresie kontroli i audytu sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego przez podmioty pełniące podstawowe funkcje w celu poświadczenia wiarygodności/zagrożeń zapobiegających; (III) zasilanie jednostek ścigania i jednostek ds. cyberprzestrzeni w ramach sił policyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie dochodzeń w sprawie działalności przestępczej; znaczne wzmocnienie zasobów cyfrowych i zasobów ludzkich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i reagowanie na cyberzagrożenia.

Inwestycje 1.7 – Podstawowe umiejętności cyfrowe

Celem tej inwestycji jest zmniejszenie odsetka obecnej ludności zagrożonej wykluczeniem cyfrowym poprzez uruchomienie inicjatywy „Cyfrowa służba cywilna” – sieci młodych wolontariuszy z różnych środowisk we Włoszech, aby zapewnić osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym usługi ułatwiające i edukacyjne na rzecz rozwoju i doskonalenia umiejętności cyfrowych (Inwestycje 1.7.1) oraz poprzez wzmocnienie istniejącej sieci „centrów ułatwień cyfrowych” (Inwestycje 1.7.2).

Ośrodki ułatwień cyfrowych to fizyczne punkty dostępu, zazwyczaj zlokalizowane w bibliotekach, szkołach i centrach społecznych, które zapewniają obywatelom zarówno osobiste, jak i internetowe szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych w celu skutecznego wspierania ich włączenia cyfrowego. Inicjatywa opiera się na dotychczasowych udanych doświadczeniach i ma na celu zapewnienie powszechnego rozwoju takich ośrodków na szczeblu krajowym. Chociaż 600 centrów jest już aktywnych, ich obecność zostanie dodatkowo wzmocniona poprzez specjalne działania szkoleniowe i nowe wyposażenie, przy czym nadrzędnym celem jest utworzenie 2400 nowych punktów dostępu we Włoszech oraz przeszkolenie ponad 2000000 obywateli zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Z 3000 centów co najmniej 1200 jest skoncentrowane na południu Włoch.

Inicjatywa „Cyfrowa służba cywilna” jest podzielona na trzy lata i stopniowo ma na celu osiągnięcie następujących rezultatów: realizacja trzech corocznych zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów z zakresu cyfrowej służby cywilnej skierowanych do organizacji nienastawionych na zysk zarejestrowanych w krajowym rejestrze organizacji świadczących powszechną służbę cywilną; (II) budowanie zdolności organizacji nienastawionych na zysk uczestniczących w corocznym zaproszeniu do składania wniosków dotyczących cyfrowej służby cywilnej oraz uruchamianie projektów w zakresie ułatwień cyfrowych i edukacji cyfrowej; (III) szkolenia i doświadczenie w terenie w projektach z zakresu cyfrowej służby cywilnej, liczące co najmniej 8300 wolontariuszy; zapewnienie 700000 inicjatyw w zakresie ułatwień cyfrowych lub edukacji cyfrowej z udziałem obywateli, opracowanych w ramach projektów cyfrowej służby cywilnej, w których pracuje 8300 wolontariuszy.

Reforma 1.1 – Zamówienia w dziedzinie ICT

Celem tej reformy jest zapewnienie, aby administracja publiczna mogła udzielać zamówień na rozwiązania w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w bardziej terminowy i skuteczny sposób poprzez usprawnienie i przyspieszenie procedury udzielania zamówień na usługi i aktywa ICT.

Realizacja reformy obejmuje trzy kierunki działań. Po pierwsze, należy utworzyć jedną bazę danych zawierającą białą listę podmiotów gospodarczych upoważnionych do dostarczania towarów i świadczenia usług na rzecz administracji publicznej oraz wprowadzić specjalną infrastrukturę technologiczną umożliwiającą certyfikację dostawców. Po drugie, przyjmuje się uproszczone podejście („szybka ścieżka”) w celu usprawnienia zakupów ICT na potrzeby projektów PNRR. Po trzecie, ustanawia się cyfrową usługę zamówień publicznych w celu (i) objęcia nią wyłącznie certyfikowanych dostawców (wykonawcy mogą w dowolnym momencie złożyć wniosek o certyfikację zgodnie z art. 64 dyrektywy 2014/24/UE); umożliwienie szybkiej identyfikacji dostawców spełniających określoną potrzebę (np. za pomocą konfiguratora); (III) zapewnienie administracjom intuicyjnego doświadczenia użytkowników (np. jasny opis oferowanych usług, ocena porównawcza dostawców). Ta ogólna struktura opiera się na istniejących zdolnościach CONSIP, włoskiego podmiotu państwowego w zakresie zamówień publicznych.

Reforma 1.2 – Wsparcie transformacji

Celem tej reformy jest wspieranie transformacji cyfrowej wszystkich centralnych i lokalnych administracji publicznych poprzez utworzenie specjalnego „biura ds. transformacji cyfrowej rolnictwa precyzyjnego”. Biuro transformacyjne składa się z tymczasowej puli zasobów posiadających kompetencje technologiczne, która organizuje i wspiera wysiłki migracyjne oraz scentralizowane negocjacje w sprawie „pakietów” certyfikowanego wsparcia zewnętrznego. Ponadto w ramach środka przewiduje się utworzenie przedsiębiorstwa skoncentrowanego na opracowywaniu oprogramowania i zarządzaniu jego eksploatacją w celu wspierania cyfryzacji administracji centralnej. Biuro transformacji wspiera w szczególności administrację publiczną we wdrażaniu inwestycji 1.1–1.7 objętych tym komponentem, a także wspiera realizację inwestycji i reform w zakresie cyfryzacji opieki zdrowotnej objętych misją 6.

Reforma 1.3 – Pierwsza chmura obliczeniowa i interoperacyjność

Celem tej reformy jest usunięcie przeszkód utrudniających przyjęcie chmury obliczeniowej i usprawnienie biurokracji, która spowalnia procesy wymiany danych między administracjami publicznymi poprzez wprowadzenie zestawu zachęt i obowiązków mających na celu ułatwienie przejścia do chmury obliczeniowej oraz usunięcie ograniczeń proceduralnych utrudniających powszechne przyjmowanie usług cyfrowych.

Reforma obejmuje trzy kierunki działania. Po pierwsze, ponieważ rozwiązania w chmurze napędzają opłacalność wydatków na technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), po uprzednio określonym „okresie karencji” (np. trzy lata po rozpoczęciu transformacji), administracje, które nie zastosowały się do transformacji w chmurze, odnotowują ograniczenie w swoim budżecie wydatków na ICT.

Po drugie, w ramach zachęt do migracji w chmurze należy dokonać przeglądu obecnych zasad rachunkowości publicznej w odniesieniu do wydatków związanych z usługami w chmurze. Biorąc pod uwagę, że przejście do chmury obliczeniowej wiąże się obecnie z przeniesieniem budżetów z wydatków kapitałowych do wydatków operacyjnych, należy dokonać przeglądu zasad rachunkowości publicznej w odniesieniu do wydatków związanych z usługami w chmurze, aby nie zniechęcać administracji publicznej do migracji w chmurze.

Po trzecie, należy dokonać przeglądu norm dotyczących zasad interoperacyjności danych, zgodnie z przepisami dotyczącymi otwartych danych i przetwarzania danych osobowych, a obecne procedury wymiany danych między administracjami publicznymi zostaną uproszczone w celu usprawnienia aspektów proceduralnych i przyspieszenia wdrażania interoperacyjności między bazami danych administracji publicznej. Ponadto cyfrowe miejsce zamieszkania jest poddawane przeglądowi i zintegrowane z krajowym rejestrem rezydentów (ANPR), aby umożliwić pewną i bezpieczną korespondencję cyfrową między obywatelami a organami administracji publicznej.

Oś 2 – Wymiar sprawiedliwości

Reforma 1.4 – Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych

Celem reformy jest przede wszystkim skrócenie czasu trwania postępowań cywilnych poprzez określenie szerokiego zakresu działań mających na celu zmniejszenie liczby spraw wpływających do sądów, uproszczenie istniejących procedur, zmniejszenie zaległości i zwiększenie wydajności sądów. Zmniejszenie liczby spraw napływających do sądów zostanie osiągnięte poprzez wzmocnienie mediacji, alternatywnych metod rozwiązywania sporów i arbitrażu oraz dokonanie przeglądu obecnego systemu kwantyfikacji i możliwości odzyskania opłat sądowych. Do uproszczenia dąży się poprzez wzmocnienie „procedur filtrowania” na poziomie apelacji, rozszerzenie zakresu spraw, w których sąd w składzie jednoosobowym jest właściwy do orzekania, zapewniając faktyczne wdrożenie wiążących terminów postępowania. Większą wydajność sądów osiąga się dzięki systemowi monitorowania i zachętom do osiągania standardowych wyników we wszystkich sądach. Reforma ma również na celu zmniejszenie zaległości w sądach cywilnych dzięki tymczasowemu zatrudnianiu pracowników i ukierunkowanym działaniom, w tym systemom zachęt do zmniejszenia liczby toczących się spraw.

Reforma 1.5 – wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

Reforma ma przede wszystkim na celu skrócenie czasu trwania postępowań karnych poprzez określenie szerokiego zakresu działań poprzez uproszczenie istniejących procedur i zwiększenie wydajności sądów. Uproszczenie ma na celu rozszerzenie zakresu stosowania uproszczonych procedur, szersze wykorzystanie technologii cyfrowej, określenie terminów czasu trwania wstępnego postępowania wyjaśniającego, przegląd systemu powiadomień w celu zwiększenia jego skuteczności. Większą produktywność sądów osiąga się dzięki systemowi monitorowania i zachętom do osiągania standardowych wyników we wszystkich sądach.

Reforma 1.6 – Niewypłacalność

Reforma ma na celu cyfryzację i usprawnienie postępowań upadłościowych, wprowadzając mechanizmy wczesnego ostrzegania przed ogłoszeniem upadłości, specjalizację sądów i instytucji przedsądowych w celu skuteczniejszego zarządzania wszystkimi etapami postępowań upadłościowych, w tym poprzez szkolenia i specjalizację dla członków organów sądowych i administracyjnych.

Reforma 1.7 – Sądy podatkowe

Celem reformy jest zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa podatkowego i zmniejszenie dużej liczby odwołań w Sądzie Kasacyjnym.

Reforma 1.8 – Cyfryzacja systemu wymiaru sprawiedliwości

Reforma przewiduje obowiązkowe elektroniczne składanie wszystkich dokumentów oraz pełną elektroniczną procedurę postępowania w postępowaniu cywilnym. Ma również na celu wprowadzenie bezpłatnej, w pełni dostępnej i możliwej do przeszukiwania bazy danych orzeczeń cywilnych zgodnie z przepisami. Wreszcie dotyczy on cyfryzacji postępowania karnego w pierwszej instancji.

Inwestycje 1.8 – Procedury rekrutacji w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych

Inwestycje mają na celu działanie w najbliższej przyszłości w odniesieniu do czynników organizacyjnych, aby umożliwić szybsze generowanie wyników w ramach opracowywanych reform, maksymalizację synergii przy jednoczesnej zmianie transformacyjnej dzięki nadzwyczajnym zasobom zapewnionym w ramach planu.

Narzędzie organizacyjne, zwane „biuro procesu sądowego”, polega na utworzeniu (lub tam, gdzie już istnieją) zespołów wsparcia dla sędziów (w drodze tymczasowego zatrudnienia) w celu zmniejszenia zaległości i czasu przeznaczonego na rozpatrzenie we Włoszech.

Środek ten ma na celu poprawę jakości wymiaru sprawiedliwości poprzez wspieranie sędziów pokoju w zwykłej działalności w zakresie studiów, badań prawnych, sporządzania aktów, organizacji akt, a tym samym umożliwienie sędziom skoncentrowania się na bardziej złożonych zadaniach.

Inwestycje obejmują również zatrudnienie personelu technicznego i administracyjnego wspierającego realizację celów RRP. Personel urzędu prowadzącego rozprawę oraz techniczny personel administracyjny wspiera sądy administracyjne, cywilne, karne oraz służby terytorialne i centralne Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzialne za realizację RRP. Okres obowiązywania umów z jednostką personelu wynosi maksymalnie 3 lata i może zostać przedłużony do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja obejmuje również szkolenia wspierające transformację cyfrową w systemie wymiaru sprawiedliwości.

Oś 3 – Administracja publiczna

Reforma 1.9 – Reforma zatrudnienia w sektorze publicznym i reforma uproszczeń

Reformy zatrudnienia w sektorze publicznym opierają się na podejściu dwuetapowym. W perspektywie krótkoterminowej przyjmuje się pilne środki w celu jak najlepszego wykorzystania finansowania z RRF w odniesieniu do zarządzania planem i natychmiastowej pomocy dla administracji publicznej, które nie posiadają zdolności administracyjnych. Strategii tej towarzyszą reformy organizacyjne i strategia w zakresie zasobów ludzkich mająca na celu zmianę transformacyjną w całej administracji publicznej. W ramach definicji planów strategicznych w zakresie zasobów ludzkich określono kompleksowy zestaw środków mających na celu: aktualizacja profili zawodowych (również w związku z dwojaką transformacją); zreformowanie procedur zatrudniania, tak aby były one bardziej ukierunkowane i skuteczne; zreformowanie służby cywilnej wyższego szczebla w celu ujednolicenia procedur mianowania w całej administracji publicznej; wzmocnienie związku między uczeniem się przez całe życie a mechanizmami nagradzania lub konkretnymi ścieżkami kariery zawodowej; określanie lub aktualizowanie zasad etyki administracji publicznej; wzmocnienie zaangażowania na rzecz równowagi płci; oraz reforma horyzontalnej i pionowej mobilności pracowników. Reforma obejmuje pilne środki mające na celu uproszczenie procedur administracyjnych z korzyścią dla przedsiębiorstw i obywateli, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnej realizacji RRP.

Reforma upraszczająca eliminuje zezwolenia, które nie są uzasadnione nadrzędnymi względami interesu ogólnego, wraz ze zniesieniem zbędnych obowiązków lub tych, które nie wykorzystują nowych technologii. Ponadto Komisja wdraża przyjęcie mechanizmu milczącej zgody, wprowadzenie prostej komunikacji oraz przyjęcie jednolitych systemów wspólnych z regionami i gminami.

Reforma uproszczenia obejmuje następujące elementy: interoperacyjność procedur biznesowych i budowlanych (SUAP & SUE); oraz określenie zestawu kluczowych wskaźników skuteczności działania (KPI) w celu kierowania zmianami organizacyjnymi w administracji. Po publikacji pierwszego sprawozdania dotyczącego kluczowych wskaźników efektywności co sześć miesięcy publikuje się kolejne sprawozdania.

System repozytorium służący do monitorowania wdrażania RRF musi zostać wprowadzony i uruchomiony przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność.

Reforma 1.9a – Reforma na rzecz przyspieszenia realizacji polityki spójności

Reforma ma na celu przyspieszenie wdrażania i skuteczności polityki spójności w uzupełnieniu krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Określa ona datę zatwierdzenia planu strategicznego jednolitej specjalnej strefy ekonomicznej.

Ustawodawstwo  krajowe wymaga opinii Jednolitej Konferencji przed jej przekształceniem w ustawę, jak przewidziano w dekrecie ustawodawczym nr 281/1997.

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) 2021/241 reforma może otrzymać wsparcie z innych programów i instrumentów unijnych, pod warunkiem że takie wsparcie nie pokrywa tych samych kosztów. RRF nie pokrywa żadnych kosztów reformy.

Inwestycje 1.9 – Zapewnienie pomocy technicznej i wzmocnienie budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności

Inwestycja polega na tymczasowym zatrudnieniu grupy ekspertów w celu zapewnienia pomocy technicznej dla administracji i wzmocnienia zdolności administracyjnych, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, na potrzeby realizacji konkretnych projektów RRP, które mają być wdrażane w zależności od potrzeb. Inwestycja ta obejmuje również programy szkoleniowe dla pracowników sektora publicznego w ramach wzmacniania budowania zdolności.

Oś 4 – Zamówienia publiczne i płatności administracji publicznej

Reforma 1.10 – Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych

Pierwszym etapem tej reformy jest przyjęcie do maja 2021 r. pierwszego zestawu pilnych środków upraszczających wraz z dekretem z mocą ustawy w celu: uproszczenie i cyfryzacja procedur centralnych jednostek zakupujących; rejestrować umowy w bazie danych antykorupcyjnej krajowego organu antykorupcyjnego (ANAC); utworzenie specjalnych biur odpowiedzialnych za procedury udzielania zamówień publicznych w ministerstwach, regionach i miastach metropolitalnych; wyznaczenie celu, jakim jest skrócenie czasu między publikacją a udzieleniem zamówienia oraz między udzieleniem zamówienia a ukończeniem infrastruktury; oraz zachęcanie do stosowania alternatywnych mechanizmów rozstrzygania sporów na etapie realizacji umów. Przed końcem 2021 r. Jednolity Organ Koordynacyjny ds. Polityki Zamówień Publicznych dysponuje odpowiednim poziomem zatrudnienia i przyjmuje strategię profesjonalizacji zapewniającą szkolenia na różnych szczeblach; dynamiczne systemy zakupów są udostępniane zgodnie z dyrektywami w sprawie zamówień publicznych; oraz ANAC kończy proces kwalifikowania instytucji zamawiających.

Drugi etap tej reformy obejmuje szereg zmian w kodeksie zamówień publicznych, które mają zostać wdrożone do drugiego kwartału 2023 r., obejmujących działania mające na celu: zmniejszenie rozdrobnienia instytucji zamawiających; wprowadzenie wymogu ustanowienia e-platformy jako podstawowego wymogu udziału w ogólnokrajowej ocenie zdolności w zakresie zamówień publicznych; oraz upoważnienie krajowego organu antykorupcyjnego do dokonywania przeglądu kwalifikacji instytucji zamawiających. Zakres reformy obejmuje również dalsze uproszczenie i cyfryzację procedur centralnych jednostek zakupujących oraz określenie wymogów w zakresie interoperacyjności i wzajemnych połączeń. Reforma ograniczy również ograniczenia dotyczące możliwości podwykonawstwa, obecnie zawarte w Kodeksie Zamówień Publicznych.

Reforma ta polega również na uruchomieniu krajowego systemu e-zamówień do końca 2023 r. oraz wprowadzeniu ukierunkowanych działań, w tym poprzez przyjęcie prawa pierwotnego lub wtórnego, w celu dalszego podniesienia kwalifikacji i profesjonalizacji instytucji zamawiających oraz zwiększenia konkurencji (np. zmiana obowiązujących przepisów dotyczących finansowania projektów).

Reforma 1.11 – Zmniejszenie opóźnień w płatnościach administracji publicznej i organów ds. zdrowia

Celem reformy jest zmniejszenie opóźnień w płatnościach i brak opóźnień w płatnościach od administracji publicznej do przedsiębiorstw. Reforma obejmuje, od 2024 r., przyjęcie pakietu strukturalnego obejmującego działania zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, w tym wejście w życie prawodawstwa.

Reforma ta polega na zapewnieniu, aby do 2025 r. (i) administracje publiczne na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym płaciły w ciągu 30 dni oraz (ii) regionalne organy ds. zdrowia płaciły w ciągu 60 dni. Aby zapewnić strukturalne rozwiązanie problemu opóźnień w płatnościach, reforma ta polega również na zapewnieniu, by w 2026 r. (i) administracja publiczna na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym nadal wypłacała płatności w ciągu 30 dni oraz (ii) regionalne organy ds. zdrowia kontynuowały płatności w ciągu 60 dni.

Oś 5 – Reformy fiskalno-strukturalne (Podatki i wydatki publiczne)

Reforma 1.12 – Reforma administracji podatkowej

Przyjmuje się szereg środków zachęcających do przestrzegania przepisów prawa podatkowego i zwiększających skuteczność ukierunkowania audytów i kontroli, w tym: (i) utworzenie bazy danych i specjalnej infrastruktury informatycznej do celów udostępniania wcześniej zapełnionej deklaracji podatkowej VAT; (II) poprawę jakości bazy danych wykorzystywanej do „pismów dotyczących zgodności”, również w celu ograniczenia występowania fałszywie dodatnich, stopniowego zwiększania liczby komunikatów kierowanych do podatników; (III) reformę obowiązującego prawodawstwa w celu zapewnienia skutecznych sankcji administracyjnych w przypadku odmowy przyjęcia płatności elektronicznych przez prywatnych dostawców; (IV) zakończenie procesu pseudonimizacji i analizy dużych zbiorów danych w celu zwiększenia skuteczności analizy ryzyka leżącej u podstaw procesu wyboru na potrzeby audytów. Zdolność operacyjna Agencji Skarbowej zostanie zwiększona zgodnie z celami Agencji dotyczącymi zatrudnienia określonymi w „Planie wykonania na lata 2021–2023” Agencji. Ponadto rząd przeprowadzi przegląd możliwych działań mających na celu ograniczenie uchylania się od opodatkowania w wyniku zaniechania fakturowania w najbardziej narażonych sektorach, w tym poprzez ukierunkowane zachęty dla konsumentów, oraz podejmie skuteczne działania w oparciu o wyniki przeglądu, podejmując ambitne zobowiązanie do zmniejszenia skłonności do unikania opodatkowania.

Reforma 1.13 – Reforma ram przeglądu wydatków

Plan obejmuje reformę ram przeglądu wydatków mającą na celu poprawę ich skuteczności, w tym poprzez wzmocnienie roli Ministerstwa Finansów i procesu oceny ex post oraz poprawę praktyki sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci. Plan zawiera również zobowiązanie do podejmowania, na podstawie obowiązujących ram prawnych, corocznych przeglądów wydatków w latach 2023–2025 w celu osiągnięcia oszczędności fiskalnych w celu wsparcia zrównoważonych finansów publicznych lub finansowania pobudzających wzrost gospodarczy reform podatków lub wydatków publicznych.

Reforma 1.14 – Reforma ram budżetowych na szczeblu niższym niż krajowy

Reforma polega na zakończeniu federalizmu fiskalnego przewidzianego w ustawie o delegowaniu zadań 42/2009 w celu poprawy przejrzystości stosunków fiskalnych na różnych szczeblach sprawowania rządów, przeznaczenia zasobów na rzecz władz szczebla niższego niż krajowy w oparciu o obiektywne kryteria oraz zachęcania do efektywności wydatków na szczeblu niższym niż krajowy. W szczególności reforma określa odpowiednie parametry wdrażania federalizmu fiskalnego dla regionów o statusie zwykłym, prowincji i miast metropolitalnych.

Reforma 1.15 – Reforma zasad rachunkowości publicznej

Reforma ma na celu zlikwidowanie luki w stosunku do europejskich standardów rachunkowości poprzez wprowadzenie jednolitego systemu rachunkowości memoriałowej dla sektora publicznego. Reforma doprowadzi do ukończenia koncepcji systemu rachunkowości memoriałowej jako punktu odniesienia dla systemu rachunkowości memoriałowej zgodnie z cechami jakościowymi określonymi przez Eurostat, zestawem standardów rachunkowości memoriałowej oraz wielowymiarowym planem kont. Uzupełnieniem reformy będzie pierwsza runda szkoleń na potrzeby przejścia na nowy system rachunkowości memoriałowej dla przedstawicieli podmiotów sektora publicznego, pokrywających co najmniej 90 % wydatków pierwotnych całego sektora publicznego.

Inwestycje 1.10 – Wsparcie na rzecz kwalifikacji i e-zamówień

W ramach tej inwestycji, w ramach strategii profesjonalizacji nabywców publicznych, ustanawia się komórkę ds. wsparcia zamówień publicznych przeznaczoną dla instytucji zamawiających w celu spełnienia wymogów załącznika II.4 do kodeksu zamówień publicznych oraz wspierania ich w procesie e-zamówień, wspierania nabywania umiejętności cyfrowych i zapewniania wsparcia technicznego w przyjmowaniu cyfryzacji zamówień publicznych, w tym wykorzystania dynamicznych systemów zakupów.

### A.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Milowy /Cel | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miara | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M1C1-1 | Reforma 1.1: Zamówienia w dziedzinie ICT | Milowy | Wejście w życie dekretów z mocą ustawy dotyczących reformy 1.1 „Zamówienia ICT” | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie dekretu z mocą ustawy dotyczącego reformy zamówień publicznych w sektorze ICT | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Niezbędne akty prawne obejmują interwencje ustawodawcze w dekrecie z mocą ustawy o uproszczeniu (Decreto Legge Semplificazioni). Przepisy te określają: (i) Możliwość stosowania procedury, o której mowa w art. 48 ust. 3 kodeksu zamówień publicznych, również w przypadku zamówień przekraczających progi, o których mowa w art. 35 kodeksu zamówień publicznych, w odniesieniu do zakupów związanych z zakupem towarów i usług komputerowych, w szczególności opartych na technologii chmury obliczeniowej, a także usług łączności, finansowanych w całości lub w części ze środków przewidzianych na realizację projektów PNRR; (II) Interoperacyjność różnych baz danych zarządzanych przez jednostki certyfikujące zaangażowane w proces weryfikacji wymogów, o których mowa w art. 80 kodeksu zamówień publicznych; (III) Utworzenie wirtualnego pliku podmiotów gospodarczych, w którym znajdują się dane służące weryfikacji braku powodów wykluczenia, o których mowa w art. 80, umożliwiające określenie białej listy podmiotów gospodarczych, w przypadku których weryfikacja została już przeprowadzona. |
| M1C1-2 | Reforma 1.3: Chmura przede wszystkim i interoperacyjność | Milowy | Wejście w życie dekretów z mocą ustawy dotyczących reformy 1.3 „Pierwsza chmura obliczeniowa i interoperacyjność” | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie dekretu z mocą ustawy dotyczącego pierwszej reformy chmury obliczeniowej i interoperacyjności | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Niezbędne akty prawne obejmują: Wykonawcze akty regulacyjne dotyczące w szczególności (i) rozporządzenia Agenzia per l’Italia digitale (AgID) dotyczącego Polo Strategico Nazionale (PSN) (przewidzianego w art. 33 septies dekretu z mocą ustawy 179/212) oraz (ii) wytycznych AgID w sprawie interoperacyjności (przewidzianych w art. 50 i 50b Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Poprawki do art. 50 CAD: (i) zniesienie obowiązku zawierania umów ramowych przez administracje mające dostęp do krajowej platformy danych cyfrowych; (II) wyjaśnienia dotyczące kwestii prywatności: przekazywanie danych z jednego systemu informacyjnego do drugiego nie zmienia własności danych i ich przetwarzania, bez uszczerbku dla obowiązków administracji publicznej, które otrzymują i przetwarzają dane jako niezależni administratorzy danych. Zmiany w Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 dotyczące dostępu do danych: (i) uchylenie upoważnienia wymaganego do bezpośredniego dostępu do danych; (II) usunięcie odniesienia do umów ramowych w art. 72. Zmiany w art. 33 dekretu z mocą ustawy 179/2012: wprowadzenie możliwości uregulowania przez AgID wraz z rozporządzeniem Centri Elaborazione Dati (CED) i rozporządzeniem w sprawie przetwarzania w chmurze warunków i metod, za pomocą których administracje publiczne muszą dokonywać migracji CED; (II) wprowadzenie sankcji za niewypełnienie obowiązku migracji do chmury obliczeniowej. |
| M1C1-3 | Inwestycje 1.1: Infrastruktura cyfrowa | Milowy | Zakończenie programu Polo Strategico Nazionale (PSN) | Sprawozdanie z wdrażania chmury obliczeniowej przez Ministerstwo Innowacji Technologicznych i Transformacji Cyfrowej (MITD) | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Pełne zakończenie całego projektu zostanie osiągnięte, gdy wszystkie docelowe administracje publiczne doprowadzą do przeniesienia zidentyfikowanych stojaków w kierunku Polo Strategico Nazionale (PSN) i pomyślnie zakończy się testowanie czterech ośrodków danych, co umożliwia rozpoczęcie procesu migracji zbiorów danych i aplikacji ukierunkowanych administracji publicznych do PSN. |
| M1C1-4 | Inwestycja 1.3.1: Krajowa platforma danych cyfrowych | Milowy | Operacyjna krajowa platforma danych cyfrowych | Sprawozdanie Ministerstwa Innowacji Technologicznych i Transformacji Cyfrowej (MITD) przedstawiające uruchomienie krajowej platformy danych cyfrowych | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Platforma umożliwia agencjom: — opublikowanie swoich interfejsów programowania aplikacji (API) w katalogu API platformy; — zawieranie i podpisywanie umów o interoperacyjności cyfrowej za pośrednictwem platformy; uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu API przy użyciu funkcji platformy; — zatwierdzenie i ocena zgodności z krajowymi ramami interoperacyjności. |
| M1C1-5 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Milowy | Utworzenie nowej Krajowej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa | Ustawa konstytucyjna o charakterze administracyjnym | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Cel pośredni należy osiągnąć poprzez (1) przekształcenie w prawo dekretu z mocą ustawy ustanawiającego Krajową Agencję ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego, który jest obecnie finalizowany; 2) opublikowanie w Dzienniku Urzędowym dekretu Prezesa Rady Ministrów (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM) zawierającego przepisy wewnętrzne Krajowej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa. |
| M1C1-6 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Milowy | Wstępne wdrożenie krajowych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa | Sprawozdanie przedstawiające pełną architekturę krajowych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Cel pośredni należy osiągnąć poprzez określenie szczegółowej architektury całego ekosystemu krajowej architektury cyberbezpieczeństwa (tj. krajowego centrum wymiany i analizy informacji (ISAC), sieci zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CERT), krajowego HyperSOC, obliczeń wielkiej skali zintegrowanych z narzędziami sztucznej inteligencji/uczenia się maszyn (AI/ML) w celu analizy incydentów cyberbezpieczeństwa na szczeblu krajowym). |
| M1C1-7 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Milowy | Uruchomienie sieci laboratoriów ds. kontroli bezpieczeństwa cybernetycznego i certyfikacji cyberbezpieczeństwa | Przedstawiona dokumentacja przedstawiająca zidentyfikowane procesy i procedury, które mają być udostępniane między laboratoriami, oraz sprawozdawczość potwierdzająca aktywację co najmniej jednego laboratorium | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Cel pośredni zostaje osiągnięty poprzez: (i) Wskazanie przez Krajową Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa, gdzie zostaną utworzone laboratoria i ośrodki kontroli bezpieczeństwa i certyfikacji, profile ekspertów, którzy mają zostać zatrudnieni, pełne określenie procesów i procedur, które mają być udostępniane laboratoriumm. (II) Aktywacja jednego laboratorium. Działania podejmowane w celu utworzenia i uruchomienia laboratoriów kontroli są nadzorowane przez Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) z CVCN (krajowym laboratorium ds. badań i certyfikacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa) i zintegrowane z Centrum Oceny (CV) przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Obrony. |
| M1C1-8 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Milowy | Uruchomienie centralnej jednostki audytu ds. środków bezpieczeństwa PSNC i NIS | Przedstawione sprawozdania wykazujące uruchomienie centralnej jednostki audytowej | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | W ramach Krajowej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa powołuje się jednostkę wewnętrzną upoważnioną do prowadzenia działań centralnej jednostki audytowej, która będzie odpowiedzialna za środki bezpieczeństwa PSNC i NIS. Procesy, logistyka i ustalenia operacyjne są sformalizowane w odpowiedniej dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem procesów operacyjnych, tj. zasad dotyczących procedur dotyczących zaangażowania, audytu i sprawozdawczości. Narzędzia informatyczne gromadzą dane z audytu, zarządzają nimi i je analizują oraz są opracowywane i wykorzystywane przez dział audytu. Należy przedstawić dokumentację zawierającą sprawozdanie z ukończenia prac nad narzędziami. |
| M1C1-9 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Cel | Wsparcie modernizacji struktur bezpieczeństwa T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 5 | KW. 4 | 2022 | Ukończono co najmniej pięć działań wzmacniających służących modernizacji struktur bezpieczeństwa w sektorze bezpieczeństwa narodowego dla cyberbezpieczeństwa (PSNC) oraz sieci i systemów informatycznych (NIS). Rodzaje interwencji obejmują modernizację operacyjnych ośrodków bezpieczeństwa (SOC), poprawę cyberobrony oraz wewnętrzne zdolności w zakresie monitorowania i kontroli. Interwencje koncentrują się na sektorach opieki zdrowotnej, energii i środowiska (zaopatrzenie w wodę pitną). |
| M1C1-10 | Reforma 1.2: Wsparcie transformacji | Milowy | Wejście w życie utworzenia zespołu ds. transformacji i NewCo | Przepis w akcie prawnym wskazujący na wejście w życie aktu prawnego w celu utworzenia Urzędu ds. Transformacji oraz wejście w życie aktu prawnego mającego na celu utworzenie NewCo | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | W celu utworzenia biura ds. transformacji niezbędne akty prawne obejmują: - Publikacja dekretu z mocą ustawy „reclutamento” (już zatwierdzonego przez Radę Ministrów nr 22 z dnia 4 czerwca 2021r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym („Gazzetta Ufficiale”) w dniu 10 czerwca2021 r.); - Publikację zaproszenia do wyrażenia zainteresowania; - Wybór i powierzenie zadań ekspertom (tymczasowo na czas trwania RRF). W przypadku NewCo kluczowe wymagane kroki obejmują: - Autoryzacja legislacyjna; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) zezwalający na założenie spółki oraz określający cele, kapitał zakładowy, czas trwania i zarząd spółki; - Instytucja spółki z aktem notarialnym; - Czynności wymagane do uruchomienia spółki – statut i różne rozporządzenia. |
| M1C1-11 | Inwestycje 1.6.6: Cyfryzacja policji finansowej | Cel | Policja Finansowa – Zakup profesjonalnych usług w zakresie nauki o danych T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 5 | KW. 1 | 2023 | Zakup profesjonalnych usług w zakresie nauki o danych poprzez zawieranie umów z dostawcą usług doradczych obejmujących łącznie pięć zasobów ludzkich odpowiedzialnych zarówno za projektowanie architektury danych, jak i zapisywanie algorytmów jednostki ds. analizy dużych zbiorów danych. Publikacja udzielonego zamówienia na zakup usług w zakresie nauki o danych zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wykluczenia i wymogu zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz udostępnienie na skalę krajową nowych narzędzi w ramach pierwszego modułu analitycznego (szkielet IT). |
| M1C1-12 | Inwestycja 1.3.2: Jednolity portal cyfrowy | Cel | Jednolity portal cyfrowy | NIE DOT. | Numer | 0 | 19 | KW. 4 | 2023 | 19 priorytetowych procedur administracyjnych mających zastosowanie we Włoszech spośród 21 określonych w rozporządzeniu (UE) 2018/1724 jest w pełni zgodnych z wymogami określonymi w art. 6 rozporządzenia (UE) 2018/1724. A konkretnie: a) identyfikację użytkowników, dostarczanie informacji i dowodów potwierdzających, podpis i ostateczne składanie dokumentów przeprowadza się drogą elektroniczną na odległość, za pośrednictwem kanału usługowego umożliwiającego użytkownikom spełnienie wymogów związanych z procedurą w sposób przyjazny dla użytkownika i uporządkowany; użytkownicy otrzymują automatyczne potwierdzenie odbioru, chyba że wynik procedury zostanie natychmiast dostarczony; C) wyniki procedury dostarczane są drogą elektroniczną lub, w razie potrzeby, w celu zapewnienia zgodności z mającym zastosowanie prawem Unii lub prawem krajowym, dostarczane za pomocą środków fizycznych; d) użytkownicy otrzymują elektroniczne powiadomienie o zakończeniu procedury. |
| M1C1-13 | Inwestycje 1.4.6: Mobilność jako usługa dla Włoch | Milowy | Mobilność jako rozwiązania usługowe M1 | Sprawozdanie Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) we współpracy z uniwersytetami opisujące wdrażanie i ocenę wyników trzech projektów pilotażowych NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Wdrożono trzy projekty pilotażowe mające na celu testowanie mobilności jako rozwiązań usługowych w zaawansowanych technologicznie miastach metropolitalnych. Każdy roztwór był używany przez co najmniej 1000 użytkowników w okresie pilotażowym. Każdy projekt pilotażowy jest otwarty dla co najmniej 1000 użytkowników, którzy mają do niego dostęp na zasadzie dobrowolności i na własny koszt oraz umożliwiają indywidualną ocenę, z możliwością wyboru i zakupu usług w zakresie mobilności spośród usług dostępnych na platformie. Usługa MaaS, za pośrednictwem jednej platformy technologicznej, proponuje użytkownikowi będącemu obywatelem najlepsze rozwiązanie w zakresie podróży w oparciu o jego potrzeby, wykorzystując integrację różnych dostępnych możliwości w zakresie mobilności (lokalny transport publiczny, wspólne korzystanie z kabiny, wynajem samochodów) w celu optymalizacji doświadczeń związanych z podróżą zarówno pod względem planowania (planer trasy intermodalnej i informacje w czasie rzeczywistym na temat czasu i odległości), jak i pod względem wykorzystania (rezerwacja i płatność za usługi). |
| M1C1-14bis | Reforma 1.9a: Reforma na rzecz przyspieszenia wdrażania polityki spójności | Milowy | Wejście w życie przepisów krajowych mających na celu przyspieszenie wdrażania polityki spójności | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawodawstwa krajowego w celu przyspieszenia wdrażania polityki spójności NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2024 | Wejście w życie ustawodawstwa krajowego określającego, w ramach umowy partnerstwa i w odniesieniu do wszystkich obecnych programów, ustalenia niezbędne do przyspieszenia i poprawy wdrażania polityki spójności. Aby zapewnić dialog instytucjonalny i współpracę instytucjonalną, a także wspólne zrozumienie niezbędnych działań, do dnia 31 grudnia 2023 r. rząd utworzy techniczną grupę roboczą z instytucjami zarządzającymi wszystkimi programami regionalnymi i krajowymi w ramach Cabina di regia PNRR, bez uszczerbku dla przepisów krajowych dotyczących ujednoliconej konferencji. W prawodawstwie określa się ustalenia niezbędne do priorytetowego traktowania interwencji w następujących sektorach strategicznych, w ścisłej zgodności z dokumentami dotyczącymi planowania określonymi w odniesieniu do odpowiednich warunków podstawowych, oraz do ich konkretnego wdrożenia, w tym interwencji w szczególności w celu wzmocnienia zdolności administracyjnych w tych sektorach: - Wodę; - infrastruktury dla ryzyka hydrogeologicznego i ochrony środowiska; - Odpadów; - Transport i mobilność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju; - Energię; - Wsparcie rozwoju i atrakcyjności przedsiębiorstw, również na rzecz transformacji cyfrowej i ekologicznej. |
| M1C1-15 | Inwestycje 1.6.6: Cyfryzacja policji finansowej | Cel | Policja Finansowa – Zakup profesjonalnych usług w zakresie nauki o danych T2 | NIE DOT. | Numer | 5 | 10 | KW. 1 | 2024 | Zakup profesjonalnych usług w zakresie nauk o danych w drodze umowy z dostawcą usług konsultingowych obejmującym pięć dodatkowych zasobów ludzkich (łącznie dziesięciu) odpowiedzialnych zarówno za projektowanie architektury danych, jak i za pisanie algorytmów jednostki ds. analizy dużych zbiorów danych. Publikacja udzielonego zamówienia na zakup usług w zakresie nauki o danych zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wykluczenia i wymogu zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz udostępnienie na skalę krajową nowych narzędzi w ramach pierwszego modułu analitycznego (szkielet IT). |
| M1C1-17 | Inwestycje 1.1: Infrastruktura cyfrowa | Cel | Migracja do Polo Strategico Nazionale T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 100 | III KW. | 2024 | Co najmniej 100 centralnych administracji publicznych i lokalnych organów opieki zdrowotnej (Aziende Sanitarie Locali/Aziende ospedaliere) w pełni przenosi co najmniej jedną służbę administracji (w tym systemy, zbiór danych i aplikacje) do infrastruktury (Polo Strategico Nazionale). Pełna migracja może oznaczać dla każdej instytucji połączenie: nieprzystosowana do chmury w przypadku czystej obsługi, migracji wind i zmianowej, modernizacji infrastruktury jako usługi (IaaS), platformy jako usługi (Paas) lub oprogramowania jako usługi (SaaS). Migracja do Polo Strategico Nazionale może być realizowana na różne sposoby, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w zakresie architektury informatycznej oprogramowania znajdującej się w posiadaniu każdej migrującej administracji publicznej. Strategie te mogą się różnić od migracji czysto hostingowej i przenoszenia i zmiany oprogramowania nieprzystosowanego do chmury, a skończywszy na przejściu do IaaS, PaaS lub SaaS w przypadku oprogramowania gotowego do chmury. PSN oferuje każdej migrującej administracji publicznej wszystkie strategie migracyjne, które kwalifikują się do uwzględnienia osiągniętego celu „migracji do Polo Strategico Nazionale”. Całkowita liczba organów administracji publicznej „objętych zakresem” obejmuje: • Centralne administracje publiczne, które odpowiadają za największą część wydatków na technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) (takie jak Krajowy Instytut Zabezpieczenia Społecznego i Ministerstwo Sprawiedliwości); • Centralne administracje publiczne przechowujące dane w przestarzałych centrach danych, zgodnie z ostatnim badaniem dotyczącym gotowości do korzystania z chmury obliczeniowej; • Lokalne organy opieki zdrowotnej (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) zlokalizowane głównie w środkowych i południowych Włoszech, które nie posiadają odpowiedniej infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo danych. |
| M1C1-18 | Inwestycja 1.3.1: Krajowa platforma danych cyfrowych | Cel | API w krajowej platformie danych cyfrowych T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 400 | KW. 4 | 2024 | Cel ten polega na osiągnięciu co najmniej 400 interfejsów programowania aplikacji (API) wdrożonych przez agencje, opublikowanych w katalogu API i zintegrowanych z krajową platformą danych cyfrowych. Interfejsy API objęte zakresem zostały już nakreślone. Opublikowane API mają wpływ na następujące obszary: (i) Na koniec 31 grudnia 2023 r.: priorytetowe usługi w zakresie zabezpieczenia społecznego i przestrzeganie przepisów podatkowych, w tym podstawowe rejestry krajowe (takie jak rejestr ludności i rejestr administracji publicznej); (II) Na koniec 31 grudnia 2024 r.: pozostałe usługi zabezpieczenia społecznego i przestrzeganie przepisów podatkowych. Każde wdrożenie i dokumentacja API są zgodne z krajowymi normami interoperacyjności i wspierają ramy krajowej cyfrowej platformy danych; wspomniana platforma zapewnia funkcje umożliwiające ocenę tej zgodności. |
| M1C1-19 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Cel | Wsparcie modernizacji struktur bezpieczeństwa T2 | NIE DOT. | Numer | 5 | 50 | KW. 4 | 2024 | Zakończono co najmniej 50 działań wzmacniających w sektorach „Perymetr bezpieczeństwa narodowego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa” oraz sieci i systemów informatycznych (NIS). Rodzaje interwencji obejmują na przykład operacyjne ośrodki bezpieczeństwa (SOC), usprawnienia w zakresie cyberobrony oraz wewnętrzne zdolności w zakresie monitorowania i kontroli zgodnie z wymogami NIS i PSNC. Interwencje w sektorach bezpieczeństwa sieci i informacji skupiają się w szczególności na sektorach opieki zdrowotnej, energii i środowiska (zaopatrzenie w wodę pitną i gospodarowanie odpadami). |
| M1C1-20 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Milowy | Pełne wdrożenie krajowych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa | Sprawozdanie wykazujące pełną aktywację krajowych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Etap ten kończy się uruchomieniem sektorowych zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CERT), ich połączeniem z włoskim zespołem reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT) oraz Centrum Wymiany i Analizy Informacji (ISAC), integracją co najmniej 5 operacyjnych centrów bezpieczeństwa (SOC) z krajowym HyperSOC, pełnym funkcjonowaniem usług zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni, w tym usług w zakresie analizy łańcucha dostaw i ubezpieczeń od ryzyka cybernetycznego. |
| M1C1-21 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Milowy | Zakończenie tworzenia sieci laboratoriów ds. kontroli bezpieczeństwa cybernetycznego i certyfikacji cyberbezpieczeństwa, ośrodków oceny | Przedstawione sprawozdania wykazujące pełną aktywację co najmniej 10 laboratoriów i 2 ośrodków oceny (CV) NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Aktywacja co najmniej 10 laboratoriów przesiewowych i certyfikujących oraz 2 ośrodków oceny (CV). |
| M1C1-22 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Milowy | Pełne działanie centralnej jednostki audytowej ds. środków bezpieczeństwa PSNC i NIS po zakończeniu co najmniej 30 inspekcji | Przekazane sprawozdania, sprawozdania z inspekcji | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Pełne działanie Centralnej Jednostki Obrachunkowej z co najmniej 30 kontrolami. |
| M1C1-23 | Inwestycje 1.4.6: Mobilność jako usługa dla Włoch | Milowy | Mobilność jako rozwiązania usługowe M2 | Wyniki pilotażowe ocenione przez Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) we współpracy z uniwersytetami | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2025 | Kamień milowy odnosi się do realizacji drugiej fali siedmiu projektów pilotażowych mających na celu testowanie mobilności jako rozwiązań w zakresie usług na obszarach „następujących”. Oczekuje się, że gminy wykorzystają doświadczenia miast metropolitalnych gotowych do cyfryzacji, wybranych w ramach pierwszej fali. 40 % projektów pilotażowych będzie zlokalizowanych na południu. |
| M1C1-24 | Inwestycje 1.7.1: Cyfrowa Służba Cywilna | Cel | Obywatele uczestniczący w inicjatywach w zakresie edukacji cyfrowej lub ułatwień oferowanych przez organizacje zarejestrowane w krajowym rejestrze organizacji powszechnych służby cywilnej | NIE DOT. | Numer | 0 | 700 000 | KW. 4 | 2025 | Co najmniej 700000 inicjatyw w zakresie edukacji cyfrowej lub ułatwień z udziałem obywateli zapewnianych przez organizacje zarejestrowane w krajowym rejestrze organizacji powszechnych służby cywilnej. |
| M1C1-25 | Inwestycje 1.6.6: Cyfryzacja policji finansowej | Milowy | Rozwój operacyjnych systemów informacyjnych wykorzystywanych do zwalczania przestępczości gospodarczej | Poprawa systemów informatycznych pod względem nowych funkcji, wydajności i doświadczenia użytkowników | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2025 | Stopniowe udostępnianie (w ujęciu rocznym) nowych funkcji operacyjnych systemów informacyjnych w celu zapewnienia ich aktualności zgodnie z szybko zmieniającymi się scenariuszami prawnymi, również związanymi z sytuacją pandemiczną. |
| M1C1-26 | Inwestycje 1.1: Infrastruktura cyfrowa | Cel | Migracja do Polo Strategico Nazionale T2 | NIE DOT. | Numer | 100 | 280 | II KW. | 2026 | Co najmniej 280 centralnych administracji publicznych i lokalnych organów opieki zdrowotnej (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) migrowało do „Polo Strategico Nazionale” zgodnie z planem migracji zatwierdzonym przez Departament Transformacji Cyfrowej. Migracja do Polo Strategico Nazionale może być realizowana na różne sposoby, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w zakresie architektury informatycznej oprogramowania znajdującej się w posiadaniu każdej migrującej administracji publicznej. Strategie te mogą się różnić od migracji czysto hostingowej i podnośnikowej i zmianowej w przypadku oprogramowania nieprzystosowanego do chmury po przejście do infrastruktury jako usługi (IaaS), platformy jako usługi (PaaS) lub oprogramowania jako usługi (SaaS) w przypadku oprogramowania gotowego do przetwarzania w chmurze. Co najmniej 40 % migrujących usług wdraża się za pośrednictwem rozwiązań IaaS, PaaS lub SaaS. PSN oferuje każdej migrującej administracji publicznej wszystkie strategie migracyjne, które kwalifikują się do uwzględnienia osiągniętego celu „migracji do Polo Strategico Nazionale”. Całkowita liczba organów administracji publicznej „objętych zakresem” obejmuje: • Centralne administracje publiczne, które odpowiadają za największą część wydatków na technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) (takie jak Krajowy Instytut Zabezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Sprawiedliwości); • Centralne administracje publiczne przechowujące dane w przestarzałych centrach danych, zgodnie z ostatnim badaniem dotyczącym gotowości do korzystania z chmury obliczeniowej; • Lokalne organy opieki zdrowotnej (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) zlokalizowane głównie w środkowych i południowych Włoszech, które nie posiadają odpowiedniej infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo danych. |
| M1C1-27 | Inwestycja 1.3.1: Krajowa platforma danych cyfrowych | Cel | API w krajowej platformie danych cyfrowych T2 | NIE DOT. | Numer | 400 | 1 000 | II KW. | 2026 | Cel ten polega na osiągnięciu co najmniej 600 dodatkowych interfejsów programowania aplikacji (API) opublikowanych w katalogu (łącznie 1000). Opublikowane API mają wpływ na następujące obszary: (i) do dnia 31 grudnia 2025 r.: procedury publiczne, takie jak rekrutacja, przejście na emeryturę, rekrutacja do szkół i uczelni wyższych (np. krajowy rejestr studentów i rejestr licencji samochodowych); (II) do dnia 30 czerwca 2026 r.: opieka społeczna, zarządzanie usługami zamówień publicznych, krajowy system informacyjny dotyczący danych medycznych i stanów zagrożenia sanitarnego – taki jak rejestry pacjentów i lekarzy. Każde wdrożenie i dokumentacja API są zgodne z krajowymi normami interoperacyjności i wspierają ramy krajowej cyfrowej platformy danych; wspomniana platforma zapewnia funkcje umożliwiające ocenę tej zgodności. |
| M1C1-28 | Inwestycje 1.7.2: Sieć usług ułatwień cyfrowych | Cel | Liczba obywateli uczestniczących w nowych inicjatywach w zakresie edukacji cyfrowej lub ułatwień oferowanych przez ośrodki ułatwień cyfrowych | NIE DOT. | Numer | 0 | 2 000 000 | II KW. | 2026 | 2 Co najmniej 2000000 obywateli uczestniczących w inicjatywach w zakresie edukacji cyfrowej lub ułatwień oferowanych przez ośrodki ułatwień cyfrowych. Aby osiągnąć cel, uznaje się następujące działania szkoleniowe: indywidualne indywidualne inicjatywy w zakresie edukacji cyfrowej lub ułatwień cyfrowych zapewniane za pomocą metod ułatwień cyfrowych, zazwyczaj realizowane na podstawie rezerwacji usługi i rejestrowane w systemie monitorowania; b) bezpośrednie i internetowe inicjatywy w zakresie edukacji cyfrowej lub ułatwień, mające na celu rozwój umiejętności cyfrowych obywateli, prowadzone w sposób synchroniczny przez ośrodki ułatwień cyfrowych i rejestrowane w systemie monitorowania; C) internetowe inicjatywy w zakresie edukacji cyfrowej lub ułatwień mające na celu rozwijanie umiejętności cyfrowych obywateli, również w trybie samouczenia się i asynchronicznym, ale niekoniecznie z rejestracją zgłaszaną w systemie monitorowania prowadzonym w ramach katalogu szkoleń przygotowanego przez sieć usług ułatwień cyfrowych i dostępnego w ramach wdrożonego systemu zarządzania wiedzą. |
| M1C1-29 | Reforma 1.4: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych | Milowy | Wejście w życie przepisów umożliwiających reformę wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych | Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy upoważniającej NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Prawodawstwo upoważniające obejmuje co najmniej następujące środki: wprowadzenie procedury uproszczonej na szczeblu pierwszej instancji/procesu oraz wzmocnienie stosowania „procedur filtracyjnych” na szczeblu odwoławczym, w tym szersze stosowanie procedur uproszczonych i zakres spraw, w których sąd w składzie jednego sędziego jest właściwy do orzekania; zapewnienie faktycznego wdrożenia wiążących ram czasowych dla procedur i kalendarza gromadzenia dowodów i składania drogą elektroniczną wszelkich stosownych aktów i dokumentów; zreformowanie korzystania z mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów wraz ze wspomaganą mediacją, arbitrażem i wszelkimi innymi możliwymi alternatywami, aby zwiększyć skuteczność tych instytucji w zmniejszaniu presji na wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, w tym poprzez zachęty; zreformować procedurę przymusowego wykonania, aby skrócić obecny średni czas, w tym sprawić, by egzekucja kwot zadeklarowanych do zapłaty była szybsza i mniej kosztowna; zreformowanie obecnego systemu kwantyfikacji i możliwości odzyskania opłat sądowych w celu ograniczenia niepoważnych sporów; wprowadzenie systemu monitorowania na szczeblu sądów i zwiększenie wydajności sądów cywilnych poprzez zachęty w celu zapewnienia rozsądnego czasu trwania postępowań i jednolitych wyników we wszystkich sądach. |
| M1C1-30 | Reforma 1.5: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych | Milowy | Wejście w życie przepisów umożliwiających reformę wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych | Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy upoważniającej NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Prawodawstwo upoważniające, które obejmuje co najmniej następujące środki: (i) zmieniony system powiadamiania, (ii) szersze stosowanie procedur uproszczonych, (iii) szersze stosowanie elektronicznego składania dokumentów, (iv) uproszczone zasady dotyczące dowodów, v) określenie terminów trwania wstępnego postępowania przygotowawczego i środków mających na celu uniknięcie stagnacji na etapie postępowania przygotowawczego, vi) rozszerzenie możliwości wygaśnięcia przestępstwa w przypadku zwrotu odszkodowania, vii) wprowadzenie systemu monitorowania na szczeblu sądów i zwiększenie wydajności sądów karnych poprzez zachęty do zapewnienia rozsądnego czasu trwania postępowań i jednolitych wyników we wszystkich sądach. |
| M1C1-31 | Reforma 1.6: Reforma ram prawnych dotyczących niewypłacalności | Milowy | Wejście w życie przepisów umożliwiających reformę przepisów dotyczących niewypłacalności | Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy upoważniającej NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Reforma upadłości obejmuje co najmniej następujące środki: dokonać przeglądu uzgodnień dotyczących pozasądowego rozstrzygania sporów w celu określenia obszarów, w których konieczne mogą być dalsze usprawnienia w celu zachęcenia zainteresowanych stron do częstszego korzystania z takich postępowań; wprowadzenie mechanizmów wczesnego ostrzegania i dostępu do informacji przed etapem upadłości; III) przejście na specjalizację sądów (prawa handlowego, wydziału/izby ds. niewypłacalności), a także instytucji przedsądowych w celu zarządzania postępowaniami upadłościowymi; IV) umożliwienie zaspokojenia wierzycieli zabezpieczonych w pierwszej kolejności (przed wierzytelnościami podatkowymi i wierzytelnościami pracowniczymi); (v) umożliwienie przedsiębiorstwom przyznania prawa do zabezpieczenia niemożliwego. Jako uzupełnienie reformy niewypłacalności zapewnia się szkolenia i specjalizację dla członków organów sądowych i administracyjnych zajmujących się postępowaniami dotyczącymi restrukturyzacji, a także ogólną cyfryzację postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz utworzenie platformy internetowej służącej pozasądowemu rozstrzyganiu sporów, w szczególności na etapie przedupadłościowym, której stosowanie powinno być zachęcane do zmniejszenia obciążenia wymiaru sprawiedliwości (wnioski o restrukturyzację przed ogłoszeniem upadłości, promowanie restrukturyzacji wielostronnej i umożliwienie z góry zatwierdzonych zautomatyzowanych postępowań restrukturyzacyjnych i rozstrzygania spraw o niskiej wartości). Taka platforma internetowa zapewnia również interoperacyjność z bankowymi systemami informatycznymi, a także z innymi organami publicznymi i bazami danych, aby zapewnić szybką elektroniczną wymianę dokumentacji i danych między dłużnikami a wierzycielami. W tym celu wnioskodawca (dłużnik) wyraziłby zgodę na wymianę swoich danych osobowych zgodnie z RODO, a przepis ten powinien zostać włączony do prawa. W ramach reformy ustanawia się rejestr zabezpieczeń. |
| M1C1-32 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacyjne w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych | Milowy | Wejście w życie specjalnych przepisów regulujących rekrutację w ramach krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie przepisów szczególnych regulujących rekrutację w ramach krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Zatwierdzenie specjalnych przepisów regulujących rekrutację w ramach krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności z zezwoleniem na ogłaszanie i rekrutację. |
| M1C1-33 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacyjne w sądach administracyjnych | Cel | Rozpoczęcie procedur rekrutacyjnych do sądów administracyjnych | NIE DOT. | Numer | 0 | 168 | II KW. | 2022 | Rozpoczęcie procedur rekrutacji co najmniej 168 jednostek personelu w biurze sądowym i sądach administracyjnych oraz oddelegowanie jednostek do służby. Punktem odniesienia jest liczba personelu zatrudnionego na dzień 31 grudnia 2021 r. |
| M1C1-34 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacyjne do kancelarii rozpraw sądowych w sprawach cywilnych i karnych | Cel | Rozpoczęcie procedur rekrutacyjnych do sądów cywilnych i karnych | NIE DOT. | Numer | 0 | 8 764 | KW. 4 | 2022 | Rozpoczęcie procedur rekrutacyjnych co najmniej 8764 jednostek personelu na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych w sądach cywilnych i karnych oraz oddelegowanie jednostek do służby. Punktem odniesienia jest liczba pracowników na koniec 2021 r. |
| M1C1-35 | Reforma 1.7: Reforma sądów podatkowych | Milowy | Kompleksowa reforma sądów podatkowych pierwszej i drugiej instancji | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie zmienionych ram prawnych | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Zmienione ramy prawne zwiększą skuteczność egzekwowania prawa podatkowego i zmniejszają wysoką liczbę odwołań w Sądzie Kasacyjnym. |
| M1C1-36 | Reformy 1.4, 1.5 i 1.6: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych oraz reforma upadłości | Milowy | Wejście w życie aktów delegowanych dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych oraz reformy dotyczącej niewypłacalności | Przepis w aktach delegowanych wskazujący na wejście w życie aktów delegowanych | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Wejście w życie wszystkich aktów delegowanych, których treść jest określona w przepisach wykonawczych dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych oraz reformy dotyczącej niewypłacalności. |
| M1C1-37 | Reformy 1.4 i 1.5: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych | Milowy | Wejście w życie reformy wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych | Przepis w aktach prawa wtórnego wskazujący na wejście w życie aktów prawa wtórnego | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2023 | Zakończenie przyjmowania wszystkich przepisów i wtórnych źródeł prawodawstwa niezbędnych do skutecznego stosowania ustaw sprzyjających reformom wymiaru sprawiedliwości. |
| M1C1-38 | Reforma 1.8: Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości | Milowy | Cyfryzacja systemu wymiaru sprawiedliwości | Przepis w aktach prawa pierwotnego i wtórnego wskazujący na wejście w życie odpowiednich aktów | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Ustanawia się obowiązkowe elektroniczne składanie wszystkich dokumentów i pełną elektroniczną procedurę postępowania w postępowaniu cywilnym. Postępowanie karne w pierwszej instancji zostało zdigitalizowane (z wyłączeniem wstępnego urzędu ds. przesłuchań). Utworzenie bezpłatnej, w pełni dostępnej i dającej się przeszukiwać bazy danych orzeczeń cywilnych zgodnie z przepisami. |
| M1C1-38bis | Reforma 1.8: Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości | Milowy | Cyfryzacja systemu wymiaru sprawiedliwości | Pełna operacyjność i interoperacyjność PNR, PDP i APP | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2025 | Pełna cyfryzacja postępowań karnych w pierwszej instancji aż do zakończenia postępowania za pośrednictwem „portale delle notizie di reato” (PNR), „portale dei depositi penali” (PDP) i „applicativo processo penale” (APP). Platformy są ze sobą interoperacyjne. |
| M1C1-39 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacji do sądów cywilnych i karnych | Cel | Procedury rekrutacji lub rozszerzenia dotyczące sądów cywilnych i karnych oraz służb terytorialnych i centralnych Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzialnych za realizację RRP | NIE DOT. | Numer | 0 | 10 000 | II KW. | 2024 | Dokończyć procedury rekrutacji lub rozszerzenia co najmniej 10000 jednostek personelu biura egzaminacyjnego oraz technicznego personelu administracyjnego i oddelegować ich do służby. Na poczet tego celu zalicza się wyłącznie procedury rekrutacji lub przedłużenia, które zostały zakończone od dnia 1 stycznia 2022 r. |
| M1C1-40 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacyjne w sądach administracyjnych | Cel | Procedury rekrutacji lub przedłużenia postępowania przed sądami administracyjnymi | NIE DOT. | Numer | 0 | 158 | II KW. | 2024 | Zakończenie procedur rekrutacji lub przedłużenia co najmniej 158 jednostek personelu w biurze procesowym i sądach administracyjnych oraz oddanie ich do użytku. Na poczet tego celu zalicza się wyłącznie procedury rekrutacji lub przedłużenia, które zostały zakończone od dnia 1 stycznia 2022 r. |
| M1C1-41 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacyjne w sądach administracyjnych | Cel | Zmniejszenie liczby zaległych spraw dotyczących regionalnych sądów administracyjnych | NIE DOT. | Procent | 100 | 75 | II KW. | 2024 | Zmniejszenie o 25 % liczby spraw w toku w 2019 r. (109029) w regionalnych sądach administracyjnych (sądach administracyjnych pierwszej instancji). |
| M1C1-42 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacyjne w sądach administracyjnych | Cel | Zmniejszenie liczby zaległych spraw w Radzie Stanu | NIE DOT. | Procent | 100 | 65 | II KW. | 2024 | Zmniejszenie o 35 % liczby spraw w toku w 2019 r. (24010) w Radzie Stanu (druga instancja). |
| M1C1-43 | Reforma 1.4: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych | Cel | Zmniejszenie liczby zaległych spraw w sądach powszechnych w sprawach cywilnych (pierwsza instancja) | NIE DOT. | Procent | 100 | 5 | KW. 4 | 2024 | Zmniejszenie o 95 % liczby spraw w toku w 2019 r. (337740) w sądach powszechnych w sprawach cywilnych (pierwsza instancja). Punktem odniesienia jest liczba spraw zawisłych przez ponad trzy lata przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych (w 2019 r.). |
| M1C1-44 | Reforma 1.4: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych | Cel | Zmniejszenie liczby zaległych spraw w Sądzie Apelacyjnym w sprawach cywilnych (druga instancja) | NIE DOT. | Procent | 100 | 5 | KW. 4 | 2024 | Zmniejszenie o 95 % liczby spraw w toku w 2019 r. (98371) w Sądach Apelacyjnych w sprawach cywilnych (druga instancja). Punktem odniesienia jest liczba spraw zawisłych przez ponad dwa lata przed cywilnymi sądami apelacyjnymi (w 2019 r.). |
| M1C1-37bis | Reforma 1.4: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych | Milowy | Wejście w życie środków mających na celu zmniejszenie zaległości | Przepis prawa wskazujący na wejście w życie prawa pierwotnego i aktów prawa wtórnego w celu zmniejszenia zaległości |  |  |  | KW. 1 | 2024 | Wejście w życie prawa pierwotnego i źródeł prawa wtórnego, aby umożliwić: - Wzmocnienie biur sądowych, w tym za pomocą zachęt, w celu przyciągnięcia i zatrzymania jednostek personelu zatrudnionego na podstawie programu rekrutacji w ramach krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności; - Stworzenie zachęt do: 1) wspieranie mniej skutecznych sądów w zmniejszaniu zaległości w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych; 2) nagradzanie urzędów sądowych, które osiągają konkretne cele roczne polegające na zmniejszeniu liczby spraw w toku w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych. |
| M1C1-45 | Reformy 1.4: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych | Cel | Skrócenie czasu trwania postępowania cywilnego | NIE DOT. | Procent | 100 | 60 | II KW. | 2026 | Skrócenie czasu rozpatrywania spraw cywilnych i handlowych o 40 % w porównaniu z 2019 r. |
| M1C1-46 | Reforma 1.5: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych | Cel | Skrócenie czasu trwania postępowania karnego | NIE DOT. | Procent | 100 | 75 | II KW. | 2026 | Skrócenie czasu rozpatrywania spraw karnych o 25 % w porównaniu z 2019 r. |
| M1C1-47 | Reforma 1.4: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych | Cel | Zmniejszenie liczby zaległych spraw w sądach powszechnych w sprawach cywilnych (pierwsza instancja) | NIE DOT. | Procent | 100 | 10 | II KW. | 2026 | Zmniejszenie o 90 % liczby spraw w toku, które zostały wszczęte między dniem 1 stycznia 2017 r. a dniem 31 grudnia 2022 r. i które były nadal otwarte na dzień 31 grudnia 2022 r. (1197786) w sądach powszechnych w sprawach cywilnych (pierwsza instancja). |
| M1C1-48 | Reforma 1.4: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych | Cel | Zmniejszenie liczby zaległych spraw w Sądzie Apelacyjnym w sprawach cywilnych (druga instancja) | NIE DOT. | Procent | 100 | 10 | II KW. | 2026 | Zmniejszenie o 90 % liczby spraw w toku, które zostały wszczęte między dniem 1 stycznia 2018 r. a dniem 31 grudnia 2022 r. i które były nadal w toku na dzień 31 grudnia 2022 r. (179306) w Sądach Apelacyjnych w sprawach cywilnych (druga instancja). |
| M1C1-49 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacyjne w sądach administracyjnych | Cel | Zmniejszenie liczby zaległych spraw dotyczących regionalnych sądów administracyjnych (pierwsza instancja) | NIE DOT. | Procent | 100 | 30 | II KW. | 2026 | Zmniejszenie o 70 % liczby spraw w toku (109029) w 2019 r. w regionalnych sądach administracyjnych (sąd administracyjny pierwszej instancji). |
| M1C1-50 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacyjne w sądach administracyjnych | Cel | Zmniejszenie liczby zaległych spraw w Radzie Stanu | NIE DOT. | Procent | 100 | 30 | II KW. | 2026 | Zmniejszenie o 70 % liczby spraw w toku (24010) w 2019 r. w Radzie Stanu (druga instancja). |
| M1C1-51 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Wejście w życie prawa pierwotnego dotyczącego zarządzania włoskim planem odbudowy i zwiększania odporności | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2021 | Prawo pierwotne dotyczy co najmniej: Koordynacja i monitorowanie projektów włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności na szczeblu centralnym; Określenie i rozdzielenie kompetencji oraz zatwierdzenie odpowiednich mandatów poszczególnych organów i administracji zaangażowanych w koordynację, monitorowanie i realizację włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności; Zdefiniowanie systemu wczesnego wykrywania problemów związanych z wdrażaniem; Określenie ex ante mechanizmu egzekwowania w celu rozwiązania problemów związanych z wdrażaniem i uniknięcia opóźnień, w szczególności w odniesieniu do różnych szczebli administracji; 5) zdefiniowanie personelu (liczby i wiedzy fachowej) zajmującego się koordynacją, monitorowaniem i wdrażaniem włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności w zaangażowanych administracjach; Definicja pomocy technicznej udzielanej administracjom zaangażowanym we wdrażanie włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności, w szczególności na szczeblu lokalnym, zapewniająca budowanie zdolności administracyjnych w ramach administracji publicznej; Wyznaczenie przyspieszonych procedur wdrażania włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności oraz terminowej absorpcji funduszy; Organizacja audytu i kontroli oraz procedury dotyczące włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności. |
| M1C1-52 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Wejście w życie prawodawstwa pierwotnego dotyczącego uproszczenia procedur administracyjnych w celu wdrożenia włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności. | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2021 | Środki te obejmują: 1) usunięcie krytycznych wąskich gardeł dotyczących w szczególności państwowej i regionalnej oceny oddziaływania na środowisko, zezwoleń dla nowych zakładów recyklingu odpadów, procedur udzielania zezwoleń na energię ze źródeł odnawialnych oraz procedur niezbędnych do osiągnięcia efektywności energetycznej budynków (tzw. Super Bonus) i rewitalizacji obszarów miejskich. Konkretne działania mają na celu uproszczenie procedur w ramach „Conferenza di servizi” (formalne porozumienie między co najmniej dwiema administracjami publicznymi. |
| M1C1-53 | Inwestycja 1.9: Zapewnienie pomocy technicznej i wzmocnienie budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności | Milowy | Wejście w życie prawa pierwotnego w celu zapewnienia pomocy technicznej i wzmocnienia budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2021 | 2 Środki obejmują przepis umożliwiający tymczasową rekrutację: 2800 danych technicznych służących wzmocnieniu administracji publicznej Południa opłacanych z budżetu krajowego; grupa 1000 ekspertów, którzy mają zostać rozmieszczeni na okres trzech lat w celu wspierania administracji w zarządzaniu nowymi procedurami zapewniającymi pomoc techniczną. |
| M1C1-54 | Inwestycja 1.9: Zapewnienie pomocy technicznej i wzmocnienie budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności | Cel | Zakończona rekrutacja ekspertów do celów realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 000 | KW. 4 | 2021 | Zakończenie procedur rekrutacyjnych do puli 1000 ekspertów, którzy zostaną oddelegowani na okres trzech lat w celu wsparcia administracji w zarządzaniu nowymi procedurami zapewniającymi pomoc techniczną. |
| M1C1-55 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Rozszerzenie metodyki stosowanej do włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności na budżet krajowy w celu zwiększenia absorpcji inwestycji | Przepis prawa wskazujący na wejście w życie rozszerzenia metodologii NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Ustanowienie uproszczonego systemu kamieni milowych i wartości docelowych podobnych do RRF w odniesieniu do planowania, realizacji i finansowania projektów w ramach uzupełniającego funduszu inwestycyjnego (30,5 mld EUR). |
| M1C1-56 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Wejście w życie przepisów umożliwiających reformę zatrudnienia w sektorze publicznym | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Prawodawstwo upoważniające obejmuje następujące środki: — określenie profili zawodowych specyficznych dla sektora publicznego w celu przyciągnięcia potrzebnych kompetencji i umiejętności; — utworzenie jednej platformy rekrutacyjnej w celu centralizacji publicznych procedur rekrutacji dla wszystkich centralnych administracji publicznych, z zobowiązaniem do rozszerzenia korzystania z platformy również na administrację lokalną; — reforma procesu rekrutacji w celu: przejście od systemu opartego wyłącznie na wiedzy do systemu opartego głównie na kompetencjach i odpowiednich umiejętnościach; II) ocenia kompetencje do pełnienia obowiązków przez urzędników służby cywilnej; rozróżnienie procesów rekrutacji między rekrutacją na początkowym szczeblu, która opiera się wyłącznie na kompetencjach, a rekrutacją wyspecjalizowanych profili, która powinna łączyć kompetencje z odpowiednim doświadczeniem zawodowym i prowadzić do uzyskania dostępu do kariery zawodowej na wyższym szczeblu. Ministerstwo Administracji Publicznej zapewnia spójne wdrażanie nowego procesu we wszystkich administracjach; — reformę służby cywilnej wyższego szczebla w celu ujednolicenia procedur mianowania w całej administracji publicznej, określenia profili zawodowych i oceny ich wyników; — wzmocnienie związku między uczeniem się przez całe życie a możliwościami szkoleniowymi dla pracowników a zachętami do uczestnictwa, na przykład poprzez zaplanowanie mechanizmów wynagradzania lub konkretnych ścieżek kariery, ze szczególnym uwzględnieniem dwojakiej transformacji; — określenie lub aktualizacja zasad etycznych administracji publicznej za pomocą jasnych zasad, kodeksów postępowania i modułów szkoleniowych na ten temat; — wzmocnienie zaangażowania na rzecz równowagi płci; — przegląd ram regulacyjnych dotyczących mobilności pionowej, zreformowanie ścieżek kariery w celu tworzenia i dostępu do stanowisk kierowniczych średniego szczebla („quadri”) oraz dostępu do wyższych stanowisk cywilnych („dirigenti di prima e seconda fascia”) w administracji. Obejmuje to reformę systemu oceny wyników oraz wzmocnienie powiązania między rozwojem kariery a oceną wyników; — zreformowanie ram regulacyjnych dotyczących mobilności horyzontalnej w celu osiągnięcia efektywnego rynku pracy w administracji publicznej, w tym a) stworzenie przejrzystego jednolitego systemu ogłoszeń dla wszystkich wolnych stanowisk w administracji centralnej i lokalnej, b) możliwość ubiegania się o wszelkie dostępne stanowiska w dowolnym miejscu, c) zniesienie zezwolenia na mobilność przez administrację pochodzenia oraz d) wprowadzenie znacznych ograniczeń w korzystaniu z alternatywnych środków mobilności nieprowadzących do przeniesienia (tj. „comandi” i „distacchi”), aby uczynić je wyjątkowymi i ściśle ograniczonymi w czasie. |
| M1C1-57 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Wejście w życie procedur administracyjnych dotyczących reformy upraszczającej mającej na celu wdrożenie RRF | Przepis prawa wskazujący na wejście w życie prawa wtórnego | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Wejście w życie wszystkich powiązanych aktów delegowanych, dekretów ministerialnych, prawa wtórnego i wszelkich innych przepisów niezbędnych do skutecznego wdrożenia uproszczenia, w tym umów z regionami w przypadku wyłącznych i równoległych kompetencji regionalnych. |
| M1C1-58 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Wejście w życie aktów prawnych dotyczących reformy zatrudnienia w sektorze publicznym | Przepis wskazujący na wejście w życie aktów prawnych dotyczących reformy zatrudnienia w sektorze publicznym | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2023 | Wejście w życie wszystkich powiązanych aktów delegowanych, dekretów ministerialnych, prawa wtórnego i wszystkich innych rozporządzeń niezbędnych do skutecznego wdrożenia reformy. |
| M1C1-59 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Wejście w życie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej | Przepis wskazujący na wejście w życie przepisów dotyczących wprowadzenia strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Prawodawstwo i akty delegowane dotyczące wprowadzenia strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej obejmują: określenie, w kontekście zintegrowanego planu działań i organizacji (PIAO), planów strategicznych w zakresie zasobów ludzkich dotyczących rekrutacji, rozwoju kariery i szkoleń dla wszystkich administracji centralnych i regionalnych, przy wsparciu zintegrowanej bazy danych zawierającej umiejętności i profile; utworzenie centralnej jednostki ds. dostaw koordynującej i wspierającej system planowania zasobów ludzkich. W drugim etapie plany strategiczne w zakresie zasobów ludzkich zostaną rozszerzone na duże gminy, natomiast małe i średnie gminy są przedmiotem konkretnych inwestycji w budowanie zdolności. |
| M1C1-59BIS | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Wdrożenie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej | Publikacja pierwszego półrocznego sprawozdania na temat kluczowych wskaźników efektywności. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2024 | Publikowane jest pierwsze półroczne sprawozdanie na temat kluczowych wskaźników efektywności. |
| M1C1-59ter | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Wdrożenie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej | „Zestaw narzędzi kadrowych”, interoperacyjny z inPA i Syllabus oraz zintegrowany z bazą danych PIAO, a także weryfikacja planów strategicznych w zakresie zasobów ludzkich. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2026 | Zintegrowana baza danych („zestaw narzędzi HRM”) jest dostępna dla wszystkich administracji publicznych zatrudniających ponad 50 pracowników, które zgodnie z prawem muszą przyjąć PIAO. „Zestaw narzędzi HRM” jest interoperacyjny z platformą rekrutacyjną (inPA) i platformą „Syllabus”. Należy zintegrować „zestaw narzędzi HRM” i bazę danych PIAO. Ministerstwo Administracji Publicznej weryfikuje, co najmniej w odniesieniu do próby administracji krajowej i administracji szczebla niższego niż krajowy zatrudniającej ponad 50 pracowników przyjmujących PIAO, treść odpowiednich planów strategicznych w zakresie zasobów ludzkich i podejmuje działania następcze w niezbędnym zakresie, uwzględniając również wyniki sprawozdań półrocznych dotyczących kluczowych wskaźników skuteczności działania. |
| M1C1-60 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Pełne wdrożenie (w tym wszystkich aktów delegowanych) uproszczenia lub cyfryzacji zestawu 200 kluczowych procedur mających wpływ na obywateli i przedsiębiorstwa | Wejście w życie prawa wtórnego | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Obszary priorytetowe, które należy uprościć, to: - Pozwolenia środowiskowe, odnawialne źródła energii i zielona gospodarka - Pozwolenia na budowę i przekwalifikowywanie obszarów miejskich - Infrastruktura cyfrowa - Procedury biznesowe Kolejne sektory krytyczne to: - Prawo pracy i zabezpieczenie społeczne - Turystyka - Rolno-spożywczy Wybrane procedury państwowe i regionalne można podsumować w następujących głównych obszarach: - Pozwolenia środowiskowe i energetyczne: - Państwowa procedura oceny oddziaływania na środowisko - Regionalna procedura oceny oddziaływania na środowisko - Zezwolenia na remediację środowiska - Strategiczna ocena środowiska - Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (IPPC) - Procedury udzielania zezwoleń na odnawialne źródła energii - Procedury rozbudowy źródła energii, przebudowy i przebudowy źródeł energii - Procedury udzielania zezwoleń na infrastrukturę energetyczną - Zezwolenia dotyczące odpadów - Budowa i przekwalifikowywanie miast: - Procedury oszczędności energii i racjonalizacji zużycia energii (procedury zgodności itp.) - —Konferencja służbowa - Infrastruktura cyfrowa: - Zezwolenia na infrastrukturę łączności - Procedury biznesowe: - Procedury w sektorze detalicznym - Procedury biznesowe i budowlane (SUAP i SUE) - Procedury dotyczące działalności rzemieślniczej - Inne procedury: - Poświadczenie milczącej zgody - Moc substytucyjna - Procedury zapobiegania pożarom - Zezwolenia dla specjalnych stref ekonomicznych - Zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego - Zezwolenia dotyczące krajobrazu - Pozwolenia farmaceutyczne i zdrowotne - Procedury/pozwolenia sejsmiczne i hydrogeologiczne |
| M1C1-61 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Zakończenie wdrażania (w tym wszystkich aktów delegowanych) uproszczenia lub cyfryzacji dodatkowego zestawu 50 kluczowych procedur mających bezpośredni wpływ na obywateli | Wejście w życie prawa wtórnego | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2025 | Procedury uproszczone mają wpływ na następujące obszary: - Rejestr i stan cywilny - Tożsamość, cyfrowe miejsce zamieszkania i dostęp do usług online - Niepełnosprawność |
| M1C1-62 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Zwiększenie absorpcji inwestycji | Publikacja sprawozdania z realizacji przez Ministerstwo Finansów | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2025 | Opublikowanie sprawozdania z realizacji w celu pomiaru wpływu działań mających na celu zapewnienie pomocy technicznej i budowania zdolności, poprawę zdolności w zakresie planowania, zarządzania i realizacji wydatków kapitałowych finansowanych z budżetu krajowego, osiągnięcie znacznej absorpcji zasobów funduszu uzupełniającego przydzielonych do 2024 r. |
| M1C1-63 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Zakończenie uproszczenia i stworzenie repozytorium wszystkich procedur uproszczonych i odpowiednich systemów administracyjnych o pełnej mocy prawnej na całym terytorium kraju | Publikacja repozytorium na stronie internetowej właściwego ministerstwa | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2026 | Kontrolę systemów proceduralnych przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich procedur uproszczonych. Również weryfikacją i monitorowaniem: - Skuteczne wdrożenie procedur uproszczonych, - nowe standardowe formularze, oraz - odpowiednie zarządzanie cyfrowe muszą być zapewnione. Uproszczenie ma zastosowanie do łącznie 600 procedur krytycznych, w tym procedur objętych kamieniami Kamień milowy i M1C1 60 i M1C1 61. |
| M1C1-64 | Inwestycja 1.9: Zapewnienie pomocy technicznej i wzmocnienie budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności | Cel | Kształcenie i szkolenie | NIE DOT. | Numer | 0 | 350 000 | II KW. | 2026 | Co najmniej 350000 pracowników publicznych centralnych organów administracji publicznej bierze udział w inicjatywach dotyczących podnoszenia lub zmiany kwalifikacji |
| M1C1-65 | Inwestycja 1.9: Zapewnienie pomocy technicznej i wzmocnienie budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności | Cel | Kształcenie i szkolenie | NIE DOT. | Numer | 0 | 400 000 | II KW. | 2026 | Co najmniej 400000 pracowników sektora publicznego innych administracji publicznych uczestniczących w inicjatywach na rzecz podnoszenia lub zmiany kwalifikacji. |
| M1C1-66 | Inwestycja 1.9: Zapewnienie pomocy technicznej i wzmocnienie budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności | Cel | Kształcenie i szkolenie | NIE DOT. | Numer | 0 | 245 000 | II KW. | 2026 | Co najmniej 245000 (70 %) pracowników administracji publicznej na szczeblu centralnym pomyślnie ukończyło inicjatywy szkoleniowe, o których mowa w M1C1-64 (formalna certyfikacja lub ocena skutków). |
| M1C1-67 | Inwestycja 1.9: Zapewnienie pomocy technicznej i wzmocnienie budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności | Cel | Kształcenie i szkolenie | NIE DOT. | Numer | 0 | 280 000 | II KW. | 2026 | Co najmniej 280000 (70 %) pracowników sektora publicznego innych administracji publicznych pomyślnie ukończyło inicjatywy szkoleniowe, o których mowa w M1C1-65 (formalna certyfikacja lub ocena skutków). |
| M1C1-68 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | System repozytoriów audytu i kontroli: informacje na potrzeby monitorowania wdrażania RRF | Sprawozdanie z audytu potwierdzające funkcje systemu repozytorium | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Należy wprowadzić i uruchomić system repozytorium służący do monitorowania wdrażania RRF. System obejmuje co najmniej następujące funkcje: a) gromadzi dane i monitoruje osiąganie kamieni milowych i wartości docelowych; b) gromadzi, przechowuje i zapewnia dostęp do danych wymaganych na mocy art. 22 ust. 2 lit. d) ppkt (i)–(iii) rozporządzenia w sprawie RRF. |
| M1C1-69 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Wejście w życie dekretu w sprawie uproszczenia systemu zamówień publicznych | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie dekretu ustawodawczego w celu uproszczenia systemu zamówień publicznych. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2021 | Dekret ustawodawczy uprości system zamówień publicznych za pomocą co najmniej następujących pilnych środków: I. Ustanowi cele, aby skrócić czas między publikacją a udzieleniem zamówienia. II. Ustanawia cele i system monitorowania w celu skrócenia czasu między udzieleniem zamówienia a ukończeniem infrastruktury („fase esecutiva”). III. Wymaga, aby dane dotyczące wszystkich umów były rejestrowane w bazie danych antykorupcyjnej krajowego organu antykorupcyjnego (ANAC). IV. Wdrożenie alternatywnych mechanizmów rozstrzygania sporów i zachęcanie do ich stosowania na etapie realizacji zamówień publicznych. V. Uruchomienie specjalnych biur odpowiedzialnych za postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ministerstwach, regionach i miastach metropolitalnych. Dalsze szczegóły: Uproszczenie i cyfryzacja procedur centralnych jednostek zakupujących („centrali di committenza”); — Wdrożenie art. 41 i 44 obowiązującego kodeksu zamówień publicznych; Określenie sposobu cyfryzacji procedur w odniesieniu do wszystkich zamówień publicznych i koncesji oraz określenie wymogów interoperacyjności i wzajemnych połączeń; — Wdrożenie art. 44 obecnego kodeksu zamówień publicznych.0 |
| M1C1-70 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Wejście w życie zmiany kodeksu zamówień publicznych (D.Lgs. nr 50/2016) | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy o delegowaniu zadań, który reformuje obecny kodeks systemu zamówień publicznych (D.Lgs. n. 50/2016) | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Niniejsza ustawa określa wszystkie szczegółowe kryteria i zasady reformy systemowej kodeksu zamówień publicznych. Prawo przekazania uprawnień określa co najmniej następujące zasady i kryteria: Prawo przekazania uprawnień określa co najmniej następujące zasady i kryteria w celu: upoważnienie krajowego organu antykorupcyjnego (ANAC) do dokonania przeglądu kwalifikacji instytucji zamawiających pod względem zdolności w zakresie zamówień (rodzaje i wolumeny zakupów), 4) zapewnienie zachęt do korzystania z istniejących profesjonalnych centralnych jednostek zakupujących. II. Uproszczenie i cyfryzacja procedur centralnych jednostek zakupujących („centrali di commitmenttenza”) III. Określenie sposobu cyfryzacji procedur w odniesieniu do wszystkich zamówień publicznych i koncesji oraz określenie wymogów w zakresie interoperacyjności i wzajemnych połączeń. IV. Ograniczenie ograniczeń dotyczących podwykonawstwa w sposób progresywny. |
| M1C1-71 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Wejście w życie wszystkich niezbędnych przepisów ustawowych, wykonawczych i wykonawczych (w tym prawa wtórnego) w odniesieniu do systemu zamówień publicznych | Wejście w życie wszystkich niezbędnych rozporządzeń ustawodawczych i aktów wykonawczych | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Wszystkie niezbędne przepisy ustawowe, wykonawcze i wykonawcze (w tym, w razie potrzeby, prawodawstwo wtórne) uzyskują następujące wyniki: I. Jednolity Organ Koordynacyjny ds. Polityki Zamówień Publicznych dysponuje odpowiednim (do określenia w porozumieniu operacyjnym) poziomem zasobów kadrowych i finansowych, aby był w pełni operacyjny, również dzięki wsparciu udzielanemu przez specjalną strukturę ANAC. II. Jednolity Organ Koordynacyjny ds. Polityki Zamówień Publicznych przyjmuje strategię profesjonalizacji (por. związaną z proponowaną przez Włochy reformą 2.1.6) obejmującą rodzaje szkoleń na różnych poziomach, specjalistyczne doradztwo i opracowanie wytycznych operacyjnych, przy wsparciu ANAC i Krajowej Szkoły Administracji. III. Dynamiczne systemy zakupów są udostępniane przez Consip i są zgodne z dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. IV. ANAC kończy proces kwalifikacji instytucji zamawiających pod względem zdolności w zakresie zamówień publicznych w następstwie wdrożenia art. 38 kodeksu zamówień publicznych. V. System monitorowania w okresie między udzieleniem zamówienia a zakończeniem robót infrastrukturalnych jest operacyjny. VI. Dane dotyczące wszystkich umów są rejestrowane w bazie danych antykorupcyjnej krajowego organu antykorupcyjnego (ANAC). VII. Wszystkie specjalne biura odpowiedzialne za procedury udzielania zamówień publicznych w ministerstwach, regionach i miastach metropolitalnych. |
| M1C1-72 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Milowy | Zatwierdza się środki mające na celu zmniejszenie opóźnień w płatnościach ze strony administracji publicznej na rzecz przedsiębiorstw | Przepis prawa wskazujący na wejście w życie przepisów mających na celu zmniejszenie opóźnień w płatnościach z AP na rzecz przedsiębiorstw | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2023 | Wejście w życie nowych przepisów mających na celu ograniczenie opóźnień w płatnościach administracji publicznej na rzecz przedsiębiorstw. Środki te obejmują co najmniej następujące kluczowe elementy: I. System InIT zostanie wdrożony w centralnej administracji publicznej w celu wsparcia rachunkowości ekonomicznej i finansowej oraz realizacji wydatków publicznych. II. Opóźnienia w płatnościach: wskaźnikami opartymi na bazie danych systemu informatycznego Ministerstwa Finansów (PCC) są średni ważony czas płatności organów publicznych na rzecz przedsiębiorstw oraz średni ważony termin płatności organów publicznych na rzecz przedsiębiorstw dla każdego z następujących poziomów administracji publicznej: - organy centralne (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - władze regionalne (Regioni i Prowincja Autonome), - władze lokalne (enti locali) - organy ds. zdrowia publicznego (enti del Servizio sanitario nazionale). |
| M1C1-72bis | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Milowy | Działania legislacyjne i szczegółowe mające na celu zmniejszenie opóźnień w płatnościach na szczeblu centralnym/lokalnym | Przepis w prawodawstwie wskazujący na wejście w życie, przyjęte okólniki i środki podjęte w celu zmniejszenia opóźnień w płatnościach ze strony administracji publicznej na rzecz przedsiębiorstw | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2024 | Wchodzą w życie następujące akty: — okólnik wyjaśniający zakres transakcji handlowych i niekomercyjnych zgodnie z dyrektywą w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach; — okólnik wyjaśniający zakres art. 4 ust. 6 dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach zgodnie z tą dyrektywą; — przepisy mające na celu zapewnienie, aby zwykłe regiony i władze lokalne otrzymywały środki na terminowe wystawianie faktur na szczeblu centralnym; — przepisy zobowiązujące organy publiczne do przyjmowania rocznych planów przepływów pieniężnych zapewniających przestrzeganie ustawowych terminów płatności; — prawodawstwo wprowadzające przepisy umożliwiające cesję kredytów na rzecz osób trzecich po 30 dniach milczenia/braku działania ze strony administracji publicznej. Na szczeblu centralnym podejmowane są następujące działania: — Wejście w życie przepisów identyfikujących opóźnionych płatników na szczeblu centralnym i wymagających przyjęcia środków w celu zapewnienia, że dokonają oni płatności w terminie 30 dni; — Aktualizowana kwartalna publikacja stanu zaległych płatności ministerstw; — Tworzenie grup zadaniowych, jeżeli wymagają tego przepisy. Na szczeblu lokalnympodejmowane są następujące działania: — Wejście w życie przepisów identyfikujących opóźnionych płatników na szczeblu lokalnym i wymagających przyjęcia środków w celu zapewnienia, że dokonają oni płatności w terminie 30 dni; — Aktualizowana co kwartał publikacja stanu zaległości płatniczych tych organów. |
| M1C1-72ter | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Milowy | Zwiększenie zasobów ludzkich zajmujących się opóźnionymi płatnościami | Przepis wskazujący na wejście w życie przepisów mających na celu zwiększenie zasobów ludzkich zajmujących się opóźnionymi płatnościami | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Wejście w życie aktów prawnych przewidujących zwiększenie zasobów ludzkich zajmujących się płatnościami w: — Ministerstwa i administracje centralne w zależności od konkretnych potrzeb organizacyjnych zaangażowanej administracji centralnej; — administracja lokalna w zależności od konkretnych potrzeb organizacyjnych zaangażowanej administracji lokalnej. |
| M1C1-72quater | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Milowy | Przyjęcie planu audytu | Przyjęcie planu audytu | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Przyjęcie planu audytu, w tym harmonogramu jego wdrożenia, dotyczącego adekwatności i terminowości istniejących procesów płatniczych co najmniej 130 organów administracji publicznej zidentyfikowanych jako opóźnione płatniki spośród: (i) szczebla centralnego (w tym oddziałów terytorialnych ministerstw); (II) na poziomie lokalnym; oraz (iii) organy ds. zdrowia publicznego. |
| M1C1-72quinquies | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Milowy | Realizacja płatności w systemie InIT. oraz środki horyzontalne mające na celu zmniejszenie opóźnień w płatnościach z AP na rzecz przedsiębiorstw | Uruchomienie systemu InIT do realizacji płatności oraz platformy zapewniającej informacje o kredytach komercyjnych. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2025 | System InIT jest w pełni operacyjny i posiada następujące zdolności: —Umożliwia realizację płatności bez korzystania z interoperacyjności ze starymi platformami przetwarzania płatności. —Zapewnia dostępność danych dotyczących płatności, w tym opóźnień, na potrzeby wspierania działań w zakresie audytu i kontroli prowadzonych przez ministerstwa i włoski Trybunał Obrachunkowy. Uruchomiona zostanie specjalna platforma zapewniająca informacje na temat kredytów komercyjnych przedsiębiorstwom będącym wierzycielami i organom administracji publicznej będącym dłużnikami. Platforma zapewnia co najmniej następujące elementy: —informacje dla przedsiębiorstw (wierzycieli) na temat ram prawnych dotyczących kredytów na rzecz administracji publicznej, praw przedsiębiorstwa będącego wierzycielem, kroków prawnych, które można podjąć w przypadku opóźnień w otrzymaniu płatności, funkcjonowania mechanizmu płatności dostawców, punktu kontaktowego dla przedsiębiorstw będących wierzycielami. —opracowanie administracji publicznej (dłużników) w sprawie wymogów prawnych dotyczących spłaty długów handlowych, wytycznych administracyjnych, narzędzi monitorowania dostępnych dla administracji publicznej oraz możliwych najlepszych praktyk w celu poprawy wyników w zakresie płatności. —Wszystkie strony internetowe ministerstwa mają link do tej platformy. |
| M1C1-72sześci | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Milowy | Przyjęcie końcowego sprawozdania z audytu planu audytu | Przyjęcie końcowego sprawozdania z audytu planu audytu | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2025 | Przyjęcie końcowego sprawozdania z audytu planu audytu, w tym środków naprawczych wdrożonych do czwartego kwartału 2025 r. zgodnie z wynikami działań audytowych. |
| M1C1-73 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Wejście w życie reformy kodeksu zamówień publicznych | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie dekretu ustawodawczego w celu wdrożenia wszystkich przepisów ustawy o delegowaniu zadań w zakresie reformy kodeksu zamówień publicznych. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2023 | Wejście w życie dekretu ustawodawczego w celu wdrożenia wszystkich przepisów ustawy o delegowaniu zadań w celu zreformowania kodeksu zamówień publicznych. |
| M1C1-74 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Wejście w życie wszystkich niezbędnych środków wykonawczych i prawodawstwa wtórnego dotyczących reformy dotyczącej uproszczenia kodeksu zamówień publicznych | Wejście w życie wszystkich niezbędnych środków wykonawczych i prawodawstwa wtórnego | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2023 | Wejście w życie wszystkich niezbędnych środków wykonawczych i prawodawstwa wtórnego dotyczących reformy/uproszczenia systemu zamówień publicznych (wynikających również ze zmiany kodeksu zamówień publicznych). |
| M1C1-73bis | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Przyjęcie okólnika zawierającego wytyczne dotyczące systemu kwalifikowania dla instytucji zamawiających | Przyjęcie okólnika zawierającego wytyczne dotyczące systemu kwalifikowania dla instytucji zamawiających | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2024 | Przyjęcie, po konsultacji z ANAC, okólnika zawierającego wytyczne dotyczące obowiązujących przepisów dotyczących kwalifikacji i centralizacji w celu wyjaśnienia, że kwalifikacja lub korzystanie z centralnych jednostek zakupujących również w przypadku udzielania zamówień poniżej progów jest możliwe i wskazane. |
| M1C1-73ter | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Zachęty do kwalifikacji i profesjonalizacji instytucji zamawiających. | Przyjęcie środków wykonawczych i przepisów ustawy wskazujących na wejście w życie ustawodawstwa. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Ocena przez Cabina di Regia ex art. 221 kodeksu zamówień publicznych, po konsultacji z ANAC, wpływu wdrożenia kodeksu zamówień publicznych na: - liczbę kwalifikujących się instytucji zamawiających i scentralizowanych jednostek zakupujących; - liczbę i wartość zamówień publicznych, którymi zarządzają we własnym imieniu i w imieniu podmiotów niekwalifikowanych; - wpływ systemu na terminy udzielania i realizacji zamówień publicznych. Publikacja wyników przyporządkowania udziału podmiotów niekwalifikowanych w działaniach w zakresie budowania zdolności. Po konsultacji z ANAC należy przyjąć dalsze inicjatywy mające na celu zachęcanie do kwalifikacji instytucji zamawiających, ograniczenie fragmentacji i profesjonalizację podmiotów niekwalifikowanych. W przypadku gdy centralizacja nie jest dostępna lub wykonalna, należy przyjąć i uruchomić dalsze instrumenty wsparcia technicznego/administracyjnego dla lokalnych lub niekwalifikowanych instytucji zamawiających. |
| M1C1-73quater | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Wejście w życie wytycznych dotyczących zamówień poniżej progu UE | Wejście w życie wytycznych dotyczących zamówień poniżej progu UE | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Okólnik w sprawie zamówień poniżej progu UE przyjęty i opublikowany we włoskim Dzienniku Urzędowym. W okólniku wyjaśnia się, że instytucje zamawiające mogą stosować procedury otwarte i ograniczone w odniesieniu do zamówień poniżej progu UE. |
| M1C1-73quinquies | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Wejście w życie nowych przepisów prawnych dotyczących finansowania projektów | Przepis prawa wskazujący na wejście w życie nowych przepisów prawnych | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Wejście w życie nowych przepisów prawnych dotyczących finansowania projektów mających na celu zwiększenie wydajności i konkurencji, w szczególności zwiększenie kontestowalności koncesji. |
| M1C1-75 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Pełne funkcjonowanie krajowego systemu e-zamówień | Dostępność funkcji określonych w studium wykonalności (do opracowania jako zadanie projektu 1) | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Krajowy system e-zamówień musi być operacyjny i w pełni zgodny z dyrektywami UE w sprawie zamówień publicznych oraz obejmować pełną cyfryzację procedur aż do wykonania zamówienia (inteligentne zamówienia), musi być interoperacyjny z systemami zarządzania administracji publicznej, obejmować cyfrową habilitację organizacji producentów, sesje aukcyjne, uczenie się maszyn w celu wykrywania tendencji, CRM z chatbotami, zaangażowanie cyfrowe i łańcuch statusu. |
| M1C1-75bis | Inwestycja 1.10: Wsparcie na rzecz kwalifikacji i e-zamówień | Milowy | Wsparcie na rzecz kwalifikacji i e-zamówień | Oddanie do użytku funkcji wspierającej zamówienia | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | W ramach strategii profesjonalizacji nabywców publicznych ustanawia się funkcję wspierającą zamówienia publiczne. Funkcja wspierająca zamówienia jest przeznaczona dla instytucji zamawiających w celu spełnienia wymogów określonych w załączniku II.4 do kodeksu zamówień publicznych oraz wspierania ich w procesie e-zamówień, wspierania nabywania umiejętności cyfrowych i zapewniania wsparcia technicznego w przyjmowaniu cyfryzacji zamówień publicznych, w tym w korzystaniu z dynamicznych systemów zakupów. |
| M1C1-76 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Średnia liczba dni, w których centralne organy administracji publicznej mogą płacić przedsiębiorstwom, została zmniejszona | NIE DOT. | Średni ważony czas płatności | NIE DOT. | 30 | KW. 1 | 2025 | W oparciu o platformę kredytów komercyjnych średni ważony czas płatności („tempo di pagamento”) centralnych organów publicznych (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti enti) na rzecz przedsiębiorstw nie przekracza 30 dni. |
| M1C1-77 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Średnia liczba dni, w których regionalne organy administracji publicznej mogą płacić przedsiębiorstwom, została zmniejszona | NIE DOT. | Średni ważony czas płatności (w dniach) | NIE DOT. | 30 | KW. 1 | 2025 | Na podstawie platformy kredytów komercyjnych (PCC) średni ważony czas płatności („tempo di pagamento”) regionalnych organów publicznych(regioni i prowincja Autonome) na rzecz przedsiębiorstw nie przekracza 30 dni. |
| M1C1-78 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Średnia liczba dni, w których lokalne organy administracji publicznej mogą płacić przedsiębiorstwom, została zmniejszona | NIE DOT. | Średni ważony czas płatności (w dniach) | NIE DOT. | 30 | KW. 1 | 2025 | W oparciu o platformę kredytów komercyjnych średni ważony czas płatności („tempo di pagamento”) lokalnych organów publicznych (enti locali) na rzecz przedsiębiorstw nie może przekraczać 30 dni. |
| M1C1-79 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Zmniejszono średnią liczbę dni, w których administracje zdrowia publicznego mogą płacić przedsiębiorstwom | NIE DOT. | Średni ważony czas płatności (w dniach) | NIE DOT. | 60 | KW. 1 | 2025 | Na podstawie platformy kredytów komercyjnych (PCC) średni ważony czas płatności („tempo di pagamento”) organów ds. zdrowia publicznego (enti del Servizio sanitario nazionale) na rzecz przedsiębiorstw nie przekracza 60 dni. |
| M1C1-80 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Średnia liczba dni opóźnienia w płatnościach przedsiębiorstw przez centralną administrację publiczną zostaje zmniejszona | NIE DOT. | Średnie ważone opóźnienie płatności (w dniach) | NIE DOT. | 0 | KW. 1 | 2025 | W oparciu o platformę kredytów komercyjnych średni ważony termin płatności („tempo di ritardo”) organów centralnych (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti enti) na rzecz przedsiębiorstw wynosi maksymalnie 0 dni. |
| M1C1-81 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Zmniejsza się średnią liczbę dni zwłoki regionalnych organów administracji publicznej w płaceniu przedsiębiorstwom | NIE DOT. | Średnie ważone opóźnienie płatności (w dniach) | NIE DOT. | 0 | KW. 1 | 2025 | W oparciu o platformę kredytów komercyjnych średni ważony termin płatności („tempo di ritardo”) władz regionalnych (regionii prowincji Autonome) na rzecz przedsiębiorstw wynosi maksymalnie 0 dni. |
| M1C1-82 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Zmniejszono średnią liczbę dni opóźnień w płatnościach dla lokalnych organów administracji publicznej | NIE DOT. | Średnie ważone opóźnienie płatności (w dniach) | NIE DOT. | 0 | KW. 1 | 2025 | W oparciu o platformę kredytów komercyjnych średni ważony termin płatności („tempo di ritardo”) władz lokalnych (enti locali) na rzecz przedsiębiorstw wynosi maksymalnie 0 dni. |
| M1C1-83 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Zmniejszono średnią liczbę dni zwłoki w płatnościach dla administracji publicznej w dziedzinie zdrowia | NIE DOT. | Średnie ważone opóźnienie płatności (w dniach) | NIE DOT. | 0 | KW. 1 | 2025 | W oparciu o platformę kredytów komercyjnych średni ważony termin płatności („tempo di ritardo”) organów ds. zdrowia publicznego (enti del Servizio sanitario nazionale) na rzecz przedsiębiorstw wynosi maksymalnie 0 dni. |
| M1C1-84 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Średni czas między publikacją a udzieleniem zamówienia | NIE DOT. | Numer | 139 | 100 | KW. 4 | 2023 | W oparciu o metody przyjęte w Dzienniku Urzędowym UE (baza danych TED), wykorzystując dane z informatycznej krajowej bazy danych o zamówieniach publicznych (BDNCP), zarządzanej przez ANAC, średni czas między terminem składania ofert a udzieleniem zamówienia zostaje skrócony do mniej niż 100 dni w przypadku zamówień przekraczających progi określone w dyrektywach UE w sprawie zamówień publicznych. |
| M1C1-84bis | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Środki mające na celu poprawę szybkości podejmowania decyzji w sprawie udzielania zamówień przez instytucje zamawiające | Przyjęcie środków wykonawczych | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Aby zwiększyć tempo podejmowania decyzji w sprawie udzielania zamówień i przyspieszyć proces zapoczątkowany reformą kodeksu zamówień publicznych poprzez cyfryzację zamówień publicznych i profesjonalizację instytucji zamawiających, Cabina di regia, dawny art. 221 kodeksu zamówień publicznych, po konsultacji z ANAC, realizuje: —analiza wpływu e-zamówień na termin udzielenia zamówienia do czasu zawarcia umowy; —ocena szybkości podejmowania decyzji zgodnie z aktualnym stanem wiedzy; — monitorowanie najlepszych praktyk instytucji zamawiających mających na celu skrócenie czasu udzielania zamówień; —analiza ram prawnych mająca na celu zidentyfikowanie wszelkich krytycznych kwestii w procedurach udzielania zamówień oraz, w oparciu o analizę, sugestię sfinalizowanych inicjatyw mających na celu skrócenie czasu podejmowania decyzji. Począwszy od danych z 2024 r. ANAC co roku monitoruje średnią szybkość podejmowania decyzji przez instytucje zamawiające na podstawie uprawnień przyznanych mu na mocy art. 222 kodeksu zamówień publicznych. Instytucje zamawiające, których średnia szybkość podejmowania decyzji w TED jest większa niż 160 dni, są zobowiązane do udziału w ćwiczeniu w zakresie kwalifikacji i profesjonalizacji. |
| M1C1-85 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Średni czas między udzieleniem zamówienia a realizacją infrastruktury | NIE DOT. | Procent | 100 | 90 | II KW. | 2024 | Średni czas między udzieleniem zamówienia a realizacją infrastruktury („etap wykonawczy”) skraca się o co najmniej 10 % na podstawie porównania (i) robót budowlanych udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. i zakończonych do dnia 30 czerwca 2021 r. oraz (ii) robót budowlanych udzielonych w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. i zakończonych do dnia 31 grudnia 2023 r. |
| M1C1-86 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Urzędnicy służby cywilnej przeszkoleni w ramach strategii na rzecz profesjonalizacji nabywców publicznych | NIE DOT. | Numer | 0 | 20 000 | KW. 4 | 2023 | W ramach strategii profesjonalizacji nabywców publicznych przeszkolono co najmniej 20000 urzędników służby cywilnej. |
| M1C1-87 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Instytucje zamawiające stosujące dynamiczne systemy zakupów | NIE DOT. | Procent | 0 | 15 | KW. 4 | 2023 | Co najmniej 15 % instytucji zamawiających korzysta z dynamicznych systemów zakupów zgodnie z dyrektywą UE 2014/24 (dwa lata obserwacji i biorąc pod uwagę, że we Włoszech korzystanie z dynamicznego systemu zakupów jest ukierunkowane głównie na zakupy powyżej progu, biorąc pod uwagę, że systemy poniżej progu przeprowadza się głównie za pośrednictwem platform elektronicznych). Wartość docelowa odnosi się do instytucji zamawiających rządu centralnego (250 płatności zarejestrowanych na dzień 30 kwietnia 2021 r. do krajowego systemu e-zamówień zarządzanego przez Consip w imieniu MEF). |
| M1C1-88 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Średnia liczba dni, w których centralne organy administracji publicznej mogą płacić przedsiębiorstwom, została zmniejszona | NIE DOT. | Średni ważony czas płatności | 30 | 30 | KW. 1 | 2026 | W oparciu o platformę kredytów komercyjnych średni ważony czas płatności („tempo di pagamento”) centralnych organów publicznych (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti enti) na rzecz przedsiębiorstw nie przekracza 30 dni. |
| M1C1-89 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Średnia liczba dni, w których regionalne organy administracji publicznej mogą płacić przedsiębiorstwom, została zmniejszona | NIE DOT. | Średni ważony czas płatności | 30 | 30 | KW. 1 | 2026 | Na podstawie platformy kredytów komercyjnych (PCC) średni ważony czas płatności („tempo di pagamento”) regionalnych organów publicznych(regioni i prowincja Autonome) na rzecz przedsiębiorstw nie przekracza 30 dni. |
| M1C1-90 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Średnia liczba dni, w których lokalne organy administracji publicznej mogą płacić przedsiębiorstwom, została zmniejszona | NIE DOT. | Średni ważony czas płatności | 30 | 30 | KW. 1 | 2026 | W oparciu o platformę kredytów komercyjnych średni ważony czas płatności („tempo di pagamento”) lokalnych organów publicznych (enti locali) na rzecz przedsiębiorstw nie może przekraczać 30 dni. |
| M1C1-91 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Zmniejszono średnią liczbę dni, w których administracje zdrowia publicznego mogą płacić przedsiębiorstwom | NIE DOT. | Średni ważony czas płatności | 60 | 60 | KW. 1 | 2026 | Na podstawie platformy kredytów komercyjnych (PCC) średni ważony czas płatności („tempo di pagamento”) organów ds. zdrowia publicznego (enti del Servizio sanitario nazionale) na rzecz przedsiębiorstw nie przekracza 60 dni. |
| M1C1-92 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Średnia liczba dni opóźnienia w płatnościach przedsiębiorstw przez centralną administrację publiczną zostaje zmniejszona | NIE DOT. | Średnie ważone opóźnienie płatności (w dniach) | 0 | 0 | KW. 1 | 2026 | W oparciu o platformę kredytów komercyjnych (PCC) średni ważony termin płatności („tempo di ritardo”) organów centralnych (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) wynosi maksymalnie 0 dni. |
| M1C1-93 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Zmniejsza się średnią liczbę dni zwłoki regionalnych organów administracji publicznej w płaceniu przedsiębiorstwom | NIE DOT. | Średnie ważone opóźnienie płatności (w dniach) | 0 | 0 | KW. 1 | 2026 | W oparciu o platformę kredytów komercyjnych (PCC) średni ważony termin płatności („tempo di ritardo”) władz regionalnych (Regioni i Autonome Prowincji) dla przedsiębiorstw wynosi maksymalnie 0 dni. |
| M1C1-94 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Zmniejszono średnią liczbę dni opóźnień w płatnościach dla lokalnych organów administracji publicznej | NIE DOT. | Średnie ważone opóźnienie płatności (w dniach) | 0 | 0 | KW. 1 | 2026 | W oparciu o platformę kredytów komercyjnych (PCC) średni ważony termin płatności („tempo di ritardo”) władz lokalnych (enti locali) dla przedsiębiorstw wynosi nie więcej niż 0 dni. |
| M1C1-95 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Zmniejszono średnią liczbę dni zwłoki w płatnościach dla administracji publicznej w dziedzinie zdrowia | NIE DOT. | Średnie ważone opóźnienie płatności (w dniach) | 0 | 0 | KW. 1 | 2026 | W oparciu o platformę kredytów komercyjnych (PCC) średni ważony termin płatności („tempo di ritardo”) organów ds. zdrowia publicznego (enti del Servizio sanitario nazionale) dla przedsiębiorstw wynosi nie więcej niż 0 dni. |
| M1C1-96 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Średni czas między publikacją a udzieleniem zamówienia | NIE DOT. | Numer | 193 | 115 | KW. 4 | 2025 | Na podstawie danych z Dziennika Urzędowego UE (baza danych TED) średni czas między terminem składania ofert a datą podpisania umowy skraca się do nie więcej niż 115 dni w przypadku zamówień przekraczających progi określone w dyrektywach UE w sprawie zamówień publicznych. Zapewnienie pełnej spójności i braku luki czasowej między publikacją danych dotyczących zawarcia umowy w TED a BDNCP (ANAC). |
| M1C1-97 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Średni czas między udzieleniem zamówienia a realizacją infrastruktury | NIE DOT. | Procent | 100 | 88 | II KW. | 2025 | Średni czas między udzieleniem zamówienia a realizacją infrastruktury (etap wykonawczy) skraca się o co najmniej 12 % na podstawie porównania (i) robót budowlanych udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. i zakończonych do dnia 30 czerwca 2021 r. oraz (ii) robót budowlanych udzielonych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. i zakończonych do dnia 31 grudnia 2024 r. |
| M1C1-97bis | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Średni czas między udzieleniem zamówienia a realizacją infrastruktury | NIE DOT. | Procent | 100 | 85 | II KW. | 2026 | Średni czas między udzieleniem zamówienia a realizacją infrastruktury („etap wykonawczy”) skraca się o co najmniej 15 % na podstawie porównania (i) robót budowlanych udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. i zakończonych do dnia 30 czerwca 2021 r. oraz (ii) robót budowlanych udzielonych w okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i zakończonych do dnia 31 grudnia 2025 r. |
| M1C1-98 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Urzędnicy służby cywilnej przeszkoleni w ramach strategii na rzecz profesjonalizacji nabywców publicznych | NIE DOT. | Procent | 20 | 40 | KW. 4 | 2024 | Co najmniej 40 % urzędników służby cywilnej zostało przeszkolonych w ramach strategii profesjonalizacji nabywców publicznych w celu uzyskania kwalifikacji. Odsetek ten uwzględnia całkowitą liczbę urzędników służby cywilnej aktywnie zaangażowanych w zamówienia publiczne, tj. 100000 nabywców publicznych zarejestrowanych na dzień 30 kwietnia 2021 r. w krajowym systemie e-zamówień zarządzanym przez Consip w imieniu MEF. |
| M1C1-98bis | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Urzędnicy służby cywilnej przeszkoleni w ramach strategii na rzecz profesjonalizacji nabywców publicznych | NIE DOT. | Procent | 20 | 60 | KW. 4 | 2025 | Co najmniej 60 % urzędników służby cywilnej zostało przeszkolonych w ramach strategii profesjonalizacji nabywców publicznych w celu uzyskania kwalifikacji. Odsetek ten uwzględnia całkowitą liczbę urzędników służby cywilnej aktywnie zaangażowanych w zamówienia publiczne, tj. 100000 nabywców publicznych zarejestrowanych na dzień 30 kwietnia 2021 r. w krajowym systemie e-zamówień zarządzanym przez Consip w imieniu MEF. |
| M1C1-99 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Instytucje zamawiające stosujące dynamiczne systemy zakupów | Odsetek instytucji zamawiających rządu centralnego korzystających z dynamicznych systemów zakupów zgodnie z dyrektywą UE 2014/24 | Procent | 15 | 20 | II KW. | 2024 | Co najmniej 20 % instytucji zamawiających korzysta z dynamicznych systemów zakupów zgodnie z dyrektywą 2014/24 (termin obserwacji rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r.). Instytucjami zamawiającymi rządu centralnego jest 250 administracji publicznych (zgodnie z rejestracją na dzień 30 kwietnia 2021 r. w krajowym systemie e-zamówień zarządzanym przez Consip w imieniu MEF). |
| M1C1-99bis | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych Inwestycja 1.10: Wsparcie na rzecz kwalifikacji i e-zamówień | Cel | Kompetencje cyfrowe instytucji zamawiających | Odsetek instytucji zamawiających samorządów lokalnych właściwych cyfrowo | Procent | 0 | 50 | KW. 4 | 2025 | Co najmniej 50 % lokalnych instytucji zamawiających posiada kompetencje cyfrowe wymagane w ramach kwalifikacji. Instytucje zamawiające, które spełniają te same wymogi za pośrednictwem scentralizowanych jednostek zakupujących, są również uwzględniane do celów osiągnięcia celu. |
| M1C1-100 | Reforma 1.13: Reforma ram przeglądu wydatków | Milowy | Wejście w życie przepisów prawnych zwiększających skuteczność przeglądu wydatków – wzmocnienie Ministerstwa Finansów | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Zmienione ramy przeglądów wydatków w centralnej administracji państwowej (ministerstwach) poprawią ich skuteczność poprzez wzmocnienie roli Ministerstwa Gospodarki i Finansów. W szczególności przewiduje on wzmocnienie roli Ministerstwa Gospodarki i Finansów w ocenie ex ante, procesach monitorowania i ocenie ex post, co pozwoli na wyegzekwowanie dokładnego wykonania przeglądów i osiągnięcia zamierzonych celów. |
| M1C1-101 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Milowy | Przyjęcie przeglądu możliwych działań mających na celu ograniczenie uchylania się od opodatkowania | Publikacja przeglądu NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Przyjęcie sprawozdania informującego o działaniach rządu mających na celu ograniczenie uchylania się od opodatkowania w związku z pominięciem fakturowania, zwłaszcza w sektorach najbardziej narażonych na uchylanie się od opodatkowania, w tym poprzez ukierunkowane zachęty dla konsumentów. |
| M1C1-102 | Reforma 1.13: Reforma ram przeglądu wydatków | Milowy | Przyjęcie sprawozdania w sprawie skuteczności praktyk stosowanych przez wybrane organy administracji publicznej przy formułowaniu i wdrażaniu planów oszczędnościowych | Publikacja sprawozdania | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Raport sporządza Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów we współpracy z wybranymi administracjami w celu: - Oceniają swoje praktyki w zakresie formułowania i wdrażania planów oszczędnościowych. - Określenie wytycznych dla wszystkich organów administracji publicznej. |
| M1C1-103 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Milowy | Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego oraz przepisów wykonawczych oraz zakończenie procedur administracyjnych mających na celu zachęcanie do przestrzegania przepisów podatkowych oraz usprawnienie audytów i kontroli | Przepisy ustawowe i wykonawcze wskazujące na wejście w życie NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Przepisy te obejmują: pełne uruchomienie bazy danych i dedykowanej infrastruktury informatycznej do wydawania wcześniej zapełnionych deklaracji podatkowych VAT, zgodnie z art. 4 ust. 1 dekretu ustawodawczego nr 127/2015. (II) ulepszono bazę danych wykorzystywaną na potrzeby „pismów o zgodności” (dostarczających wczesnych informacji podatnikom, w przypadku których wykryto nieprawidłowości) w celu ograniczenia występowania fałszywie dodatnich i zwiększenia liczby powiadomień kierowanych do podatników. (III) wejście w życie zreformowanych przepisów w celu zapewnienia skutecznych sankcji administracyjnych w przypadku odmowy przyjęcia płatności elektronicznych przez prywatnych dostawców (pierwotny art. 23 dekretu z mocą ustawy 124/2019, który został uchylony po przekształceniu w ustawę, stanowi odniesienie). (IV) Zakończenie procesu pseudonimizacji danych przewidzianego w art. 1 ust. 681–686 ustawy nr 160/2019 oraz utworzenie infrastruktury cyfrowej do analizy dużych zbiorów danych generowanych dzięki interoperacyjności baz danych w pełni spseudonimizowanych w celu zwiększenia skuteczności analizy ryzyka leżącej u podstaw procesu wyboru. (v) Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego wdrażającego dodatkowe skuteczne działania w oparciu o wyniki przeglądu możliwych środków mających na celu ograniczenie uchylania się od opodatkowania w związku z pominięciem fakturowania. |
| M1C1-104 | Reforma 1.13: Reforma ram przeglądu wydatków | Milowy | Przyjęcie celów w zakresie oszczędności na potrzeby przeglądów wydatków na lata 2023–2025 | Ilościowy cel oszczędnościowy dla zagregowanych centralnych administracji państwowych określonych w dokumencie dotyczącym gospodarki i finansów – w euro | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Na podstawie dekretów z mocą ustawy nr 90 i 93 z 2016 r. oraz ustawy nr 163/2016 w dokumencie gospodarczo-finansowym określono cele dotyczące rocznych przeglądów wydatków w odniesieniu do zagregowanych centralnych administracji państwowych na lata 2023, 2024 i 2025. Cele w zakresie oszczędności muszą odzwierciedlać odpowiedni poziom ambicji. |
| M1C1-105 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Większa liczba „oznaczeń zgodności” | NIE DOT. | Numer | 2 150 908 | 2 581 090 | KW. 4 | 2022 | Liczba „oznaczeń dotyczących zgodności”, które umożliwiają wczesne przekazywanie informacji podatnikom, w przypadku których wykryto nieprawidłowości, zostanie zwiększona o co najmniej 20 % w porównaniu z 2019 r. |
| M1C1-106 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Zmniejszenie liczby fałszywie pozytywnych „oznaczeń zgodności” | NIE DOT. | Numer | 126 500 | 132 825 | KW. 4 | 2022 | Liczba fałszywych pozytywnych „oznaczeń dotyczących zgodności” (zapewniających wczesne powiadomienie podatników, w przypadku których wykryto nieprawidłowości, ale w przypadku których nie wykryto żadnych nadużyć finansowych ex post) zostanie zmniejszona o co najmniej 5 % w stosunku do 2019 r. |
| M1C1-107 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Wzrost dochodów podatkowych generowany przez „pismo w sprawie zgodności” | NIE DOT. | Euro | 2 130 000 000 | 2 449 500 000 | KW. 4 | 2022 | Dochody podatkowe generowane przez „pismo w sprawie zgodności” wzrosną o 15 % w stosunku do 2019 r. |
| M1C1-108 | Reforma 1.15: Reforma zasad rachunkowości publicznej | Milowy | Zatwierdzenie ram koncepcyjnych, zbioru standardów rachunkowości memoriałowej oraz wielowymiarowego schematu kont | Uchwała Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów zatwierdzająca strukturę zarządzania rachunkowością memoriałową | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2024 | Ukończenie koncepcyjnych ram odniesienia dla systemu rachunkowości memoriałowej zgodnie z cechami jakościowymi określonymi przez Eurostat (grupa robocza ds. EPSAS); Ustanowienie standardów rachunkowości memoriałowej na podstawie MSRSP; Opracowanie wielowymiarowego i wielopoziomowego planu kont. |
| M1C1-109 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Wysyłanie pierwszych uprzednio wypełnionych deklaracji podatkowych VAT | NIE DOT. | Numer | 0 | 2 300 000 | II KW. | 2023 | 2 Co najmniej 2300000 podatników otrzymuje uprzednio zapełnione deklaracje podatkowe VAT za rok podatkowy 2022. |
| M1C1-110 | Reforma 1.13: Reforma ram przeglądu wydatków | Milowy | Zmiana klasyfikacji ogólnego budżetu państwa w odniesieniu do wydatków na ochronę środowiska oraz wydatków promujących równość płci | Włączenie zmiany klasyfikacji ogólnego budżetu państwa w odniesieniu do wydatków na ochronę środowiska oraz wydatków promujących równouprawnienie płci w ustawie budżetowej na 2024 r. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Ustawa budżetowa na 2024 r. zapewnia parlamentowi budżet na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmujący klasyfikację ogólnego budżetu państwa w odniesieniu do wydatków na ochronę środowiska oraz wydatków promujących równouprawnienie płci. Klasyfikacja ta musi być spójna z kryteriami stanowiącymi podstawę definicji celów zrównoważonego rozwoju i celów Agendy 2030. |
| M1C1-111 | Reforma 1.13: Reforma ram przeglądu wydatków | Milowy | Zakończenie rocznego przeglądu wydatków na 2023 r. w odniesieniu do celu w zakresie oszczędności określonego w 2022 r. na 2023 r. | Przyjęcie sprawozdania Ministerstwa Finansów z przeglądu wydatków w 2023 r., poświadczającego zakończenie procesu i osiągnięcie celu. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2024 | Sprawozdanie Ministerstwa Finansów przekazywane Radzie Ministrów zgodnie z dekretami z mocą ustawy nr 90 i 93 z 2016 r. oraz ustawą 163/2016: —certyfikowanie zakończenia procesu przeglądu wydatków na 2023 r. w odniesieniu do przepisów dotyczących ram przeglądu wydatków. —certyfikowanie osiągnięcia celu wyznaczonego w 2022 r. |
| M1C1-112 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Poprawa zdolności operacyjnej administracji podatkowej zgodnie z celami dotyczącymi zatrudnienia określonymi w „Planie wykonania na lata 2021–2023” Agencji Skarbowej | NIE DOT. | Liczba zatrudnionych pracowników | 0 | 4 113 | II KW. | 2024 | 4113 nowych jednostek personalnych jest zatrudnianych przez Agencję Skarbową zgodnie z celami zatrudnienia określonymi w „Planie wykonania na lata 2021–2023”. |
| M1C1-113 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Większa liczba „oznaczeń zgodności” | NIE DOT. | Numer | 2 150 908 | 3 011 271 | KW. 4 | 2023 | Liczba „oznaczeń dotyczących zgodności”, które umożliwiają wczesne przekazywanie informacji podatnikom, w przypadku których wykryto nieprawidłowości, zostanie zwiększona o co najmniej 40 % w porównaniu z 2019 r. |
| M1C1-114 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Wzrost dochodów podatkowych generowany przez „pismo w sprawie zgodności” | NIE DOT. | Euro | 2 130 000 000 | 2 769 000 000 | KW. 4 | 2023 | Dochody podatkowe generowane przez „pismo w sprawie zgodności” wzrosną o 30 % w stosunku do 2019 r. |
| M1C1-115 | Reforma 1.13: Reforma ram przeglądu wydatków | Milowy | Zakończenie rocznego przeglądu wydatków na 2024 r. w odniesieniu do celu w zakresie oszczędności ustalonego na lata 2022 i 2023 na 2024 r. | Przyjęcie sprawozdania Ministerstwa Finansów z przeglądu wydatków w 2024 r., poświadczającego zakończenie procesu i osiągnięcie celu. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2025 | Sprawozdanie Ministerstwa Finansów przekazywane Radzie Ministrów zgodnie z dekretami z mocą ustawy nr 90 i 93 z 2016 r. oraz ustawą 163/2016: — poświadczenie zakończenia procesu przeglądu wydatków za 2024 r. w odniesieniu do przepisu dotyczącego ram przeglądu wydatków. — poświadczenie osiągnięcia celu wyznaczonego w latach 2022 i 2023. |
| M1C1-116 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Ograniczenie uchylania się od opodatkowania zgodnie ze wskaźnikiem „możność uchylania się od opodatkowania” | NIE DOT. | Procent | 0 | —5 | KW. 4 | 2025 | „Prawność do uchylania się od opodatkowania” we wszystkich podatkach z wyłączeniem podatków od nieruchomości (Imposta Municipale Unica) i akcyzy będzie niższa w 2023 r. w porównaniu z 2019 r. o 5 % poziomu bazowego z 2019 r. Szacunki na 2019 r. zostaną uwzględnione w zaktualizowanym sprawozdaniu rządowym na temat szarej strefy, które ma zostać opublikowane w listopadzie 2021 r. zgodnie z przepisami art. 2 dekretu ustawodawczego nr 160/2015. Obniżkę o 5 % stosuje się w odniesieniu do szacunków zawartych w zaktualizowanym roczniku tego samego sprawozdania, które ma zostać opublikowane w listopadzie 2025 r. na podstawie danych za rok podatkowy 2023. |
| M1C1-117 | Reforma 1.15: Reforma zasad rachunkowości publicznej | Cel | Przedstawiciele podmiotów publicznych przeszkoleni w zakresie przejścia na nowy system rachunkowości memoriałowej | NIE DOT. | Procent | 0 | 90 | KW. 1 | 2026 | Zakończenie pierwszej rundy szkoleń na potrzeby przejścia na nowy system rachunkowości memoriałowej dla przedstawicieli podmiotów sektora publicznego pokrywających co najmniej 90 % wydatków pierwotnych całego sektora publicznego. |
| M1C1-118 | Reforma 1.15: Reforma zasad rachunkowości publicznej | Milowy | Wystawianie sprawozdań finansowych i wejście w życie aktu ustawodawczego dotyczącego rachunkowości memoriałowej dla podmiotów sektora publicznego pokrywających co najmniej 90 % wydatków pierwotnych całego sektora publicznego. | Przepis aktu ustawodawczego wskazujący na wejście w życie aktu ustawodawczego. Wejście w życie wszystkich środków wykonawczych (w tym wytycznych, podręczników operacyjnych i programów szkoleniowych) rachunkowości memoriałowej dla podmiotów sektora publicznego pokrywających co najmniej 90 % wydatków pierwotnych całego sektora publicznego. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2026 | W ramach fazy pilotażowej aktu ustawodawczego dotyczącego zasad rachunkowości publicznej sporządza się sprawozdania finansowe administracji publicznej dla podmiotów sektora publicznego obejmujące co najmniej 90 % wydatków pierwotnych całego sektora publicznego. Ponadto wejdzie w życie akt ustawodawczy przewidujący wprowadzenie nowego systemu rachunkowości memoriałowej dla podmiotów sektora publicznego pokrywających co najmniej 90 % wydatków pierwotnych całego sektora publicznego od 2027 r. Ponadto wchodzą w życie następujące środki wykonawcze: (1) Wytyczne i podręczniki operacyjne dotyczące stosowania standardów rachunkowości wraz z przykładami i praktycznymi oświadczeniami wspierającymi operatorów; oraz 2) Program szkoleń: ustanowienie programów szkoleniowych w celu przejścia na nowy system rachunkowości memoriałowej. |
| M1C1-119 | Reforma 1.14: Reforma ram budżetowych na szczeblu niższym niż krajowy | Milowy | Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego w celu wdrożenia regionalnego federalizmu podatkowego | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie federalizmu fiskalnego w odniesieniu do regionów o zwykłym statusie. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2026 | Wejście w życie ram regulacyjnych federalizmu fiskalnego („Federalismo fiscale”) przewidzianych w obowiązującej ustawie o delegowaniu zadań 42/2009. W szczególności prawo pierwotne i wtórne określa odpowiednie parametry wdrażania federalizmu fiskalnego dla regionów o statusie zwykłym, zgodnie z definicją zawartą w dekrecie z mocą ustawy 68/2011 (art. 1–15), ostatnio zmienionym ustawą 176/2020 (art. 31-exties). |
| M1C1-120 | Reforma 1.14: Reforma ram budżetowych na szczeblu niższym niż krajowy | Milowy | Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego w celu wdrożenia regionalnego federalizmu podatkowego | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie federalizmu podatkowego w prowincjach i miastach metropolitalnych. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2026 | Wejście w życie ram regulacyjnych federalizmu fiskalnego („Federalismo fiscale”) przewidzianych w obowiązującej ustawie o delegowaniu zadań 42/2009. W szczególności prawo pierwotne i wtórne określa odpowiednie parametry w celu wdrożenia, w stosownych przypadkach, federalizmu podatkowego w prowincjach i miastach metropolitalnych, zgodnie z definicją zawartą w dekrecie z mocą ustawy 68/2011 (art. 1–15), ostatnio zmienionym ustawą 178/2020 (art. 1, przecinek 783). |
| M1C1-121 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Ograniczenie uchylania się od opodatkowania zgodnie ze wskaźnikiem „możność uchylania się od opodatkowania” | NIE DOT. | Procent | 0 | —15 | II KW. | 2026 | „Prawność do uchylania się od opodatkowania” we wszystkich podatkach z wyłączeniem podatków od nieruchomości (Imposta Municipale Unica) i akcyzy będzie niższa w 2024 r. w porównaniu z 2019 r. o 15 % poziomu bazowego z 2019 r. Szacunki na 2019 r. zostaną uwzględnione w zaktualizowanym sprawozdaniu rządowym na temat szarej strefy, które ma zostać opublikowane w listopadzie 2021 r. zgodnie z przepisami art. 2 dekretu ustawodawczego nr 160/2015. Zmniejszenie o 15 % stosuje się w odniesieniu do oszacowania za rok podatkowy 2024 zawartego w specjalnym sprawozdaniu, które ma zostać przygotowane przez Ministerstwo Finansów do czerwca 2026 r. w oparciu o tę samą metodykę, którą stosuje się do sprawozdania wymaganego na mocy art. 2 dekretu ustawodawczego nr 160/2015. |
| M1C1-122 | Reforma 1.13: Reforma ram przeglądu wydatków | Milowy | Zakończenie rocznego przeglądu wydatków na 2025 r. w odniesieniu do celu w zakresie oszczędności ustalonego na lata 2022, 2023 i 2024 na 2025 r. | Przyjęcie sprawozdania Ministerstwa Finansów z przeglądu wydatków w 2025 r., poświadczającego zakończenie procesu i osiągnięcie celu. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2026 | Sprawozdanie Ministerstwa Finansów przekazywane Radzie Ministrów zgodnie z dekretami z mocą ustawy nr 90 i 93 z 2016 r. oraz ustawą 163/2016: — poświadczenie zakończenia procesu przeglądu wydatków na 2025 r. w odniesieniu do przepisu dotyczącego ram przeglądu wydatków. —poświadczyć osiągnięcie celu wyznaczonego w latach 2022, 2023 i 2024. |

### A.3.  Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Inwestycje 1.2 – Umożliwienie chmury dla lokalnych AP

Celem tej inwestycji jest migracja zbiorów danych i zastosowań znacznej części lokalnej administracji publicznej do bezpiecznej infrastruktury chmury obliczeniowej, umożliwiając każdej administracji swobodę wyboru w ramach zbioru certyfikowanych publicznych środowisk chmury obliczeniowej.

Środek przewiduje również pakiet wsparcia dla administracji „migracja jako usługa”, który obejmuje: (i) ocenę wstępną, (ii) wsparcie proceduralne/administracyjne niezbędne do rozpoczęcia wysiłków, (iii) negocjacje w sprawie niezbędnego wsparcia zewnętrznego oraz (iv) ogólne zarządzanie projektem w trakcie realizacji. Oczekuje się, że zespół nadzorowany przez Ministerstwo Innowacji Technologicznych i Transformacji Cyfrowej (MITD) określi i poświadczy szeroki wykaz wykwalifikowanych dostawców oraz wynegocjuje zestaw standardowych pakietów wsparcia dostosowanych do wielkości administracji i usług związanych z migracją.

Inwestycje 1.4 – Usługi cyfrowe i doświadczenia obywateli

Celem tej inwestycji jest opracowanie zintegrowanej i zharmonizowanej oferty najnowocześniejszych usług cyfrowych zorientowanych na obywateli, zapewnienie ich powszechnego przyjęcia zarówno w administracji centralnej, jak i lokalnej oraz zwiększenie doświadczenia użytkowników.

Środek:

- zwiększenie doświadczenia cyfrowych usług publicznych poprzez zdefiniowanie modeli świadczenia usług wielokrotnego użytku zapewniających pełne wymogi dostępności (inwestycja 1.4.1 – Doświadczenia obywateli – Poprawa jakości i użyteczności cyfrowych usług publicznych);

- poprawa dostępności cyfrowych usług publicznych (inwestycja 1.4.2 – Integracja obywatelska: Poprawa dostępności cyfrowych usług publicznych);

- wspieranie przyjęcia cyfrowej aplikacji do płatności między obywatelami a administracjami publicznymi (PagoPa) oraz przyjęcia aplikacji „IO” jako kluczowego cyfrowego punktu kontaktowego między obywatelami a administracją w odniesieniu do szerokiego zakresu usług (w tym powiadomień) zgodnie z logiką punktu kompleksowej obsługi (inwestycja 1.4.3 – Przyjęcie większej skali usług platformowych PagoPA i aplikacji „IO”);

- wspieranie przyjęcia krajowych platform tożsamości cyfrowej (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID i Carta d’Identità Elettronica, CIE) oraz krajowego rejestru (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) (inwestycja 1.4.4 – Przyjęcie większej skali krajowych platform tożsamości cyfrowej (SPID, CIE) i rejestru krajowego (ANPR));

- opracowanie jednolitej platformy powiadomień (inwestycja 1.4.5 – Cyfryzacja ogłoszeń publicznych);

- wspieranie przyjęcia modelu mobilności jako usługi (MaaS) w miastach metropolitalnych w celu cyfryzacji transportu lokalnego i zapewnienia użytkownikom zintegrowanego doświadczenia w zakresie mobilności od planowania podróży po płatności w różnych rodzajach transportu (inwestycja 1.4.6 – Mobilność jako usługa dla Włoch, przy czym ten ostatni środek jest finansowany na podstawie bezzwrotnego wsparcia finansowego).

Inwestycje 1.6 – Transformacja cyfrowa dużych administracji centralnych

Celem tej inwestycji jest przeprojektowanie i cyfryzacja zestawu priorytetowych procesów, działań i usług w ramach głównych administracji centralnych w celu zwiększenia wydajności tych administracji i uproszczenia procedur. Do odpowiednich organów administracji centralnej należą: (i) Krajowy Instytut Zabezpieczenia Społecznego (INPS) i Krajowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków przy pracy (INAIL), (ii) system sądowy, (iii) Ministerstwo Obrony, (iv) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, (v) Policja Finansowa.

Jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, projekt przewiduje (i) cyfryzację usług dla obywateli oraz przeprojektowanie podstawowych procesów wewnętrznych; (II) opracowanie wewnętrznych aplikacji i systemów zarządzania w celu opracowania wewnętrznego scentralizowanego systemu weryfikacji tożsamości fizycznej i cyfrowej oraz powiązanych atrybutów, umożliwiającego funkcjonariuszom publicznym (np. policji) przeprowadzanie w czasie rzeczywistym zdalnej weryfikacji dokumentów osobistych i praw jazdy (np. karty zdrowia, prawa jazdy itp.) będących własnością obywateli i powiązanych z ewaluacją wpływu opartą na metodach kontrfaktycznych; (III) podnoszenie kwalifikacji personelu w celu wzmocnienia zdolności cyfrowych (1.6.1 – Cyfryzacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

Jeżeli chodzi o system wymiaru sprawiedliwości, projekt przewiduje (i) digitalizację w ciągu ostatnich dwudziestu lat (01/01/2006 – 30/06/2026) archiwów (7750000 akt sądowych) związanych z postępowaniami cywilnymi przed sądami niższej instancji (Tribunali ordinari), sądami apelacyjnymi oraz aktami sądowymi Sądu Najwyższego, sędziami pokoju w stolicach rejonowych, biurami ds. nieletnich, wydziałami karnymi sądów i sądów apelacyjnych oraz prokuraturami; (II) utworzenie warstwy oprogramowania „Data Lake” (warstwy oprogramowania) pełniącej funkcję pojedynczego punktu dostępu do całego zbioru surowych danych generowanych przez system sądowy. Informacje przechowywane w jeziorze danych wykorzystuje się poprzez wdrażanie rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji w celu: anonimizacji wyroków cywilnych i karnych; automatyczną identyfikację stosunku ofiara-przestępca w przepisach prawnych; (III) zarządza wcześniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi spraw, analizuje je i organizuje w celu ułatwienia konsultowania się z sędziami cywilnymi i prokuratorami; (IV) przeprowadzać zaawansowaną analizę statystyczną wydajności i skuteczności systemu sądowego; (v) zarządzanie czasem przetwarzania czynności wykonywanych przez urzędy sądowe i ich monitorowanie (Inwestycje 1.6.2 – Cyfryzacja Ministerstwa Sprawiedliwości i 1.6.5 – Cyfryzacja Rady Stanu, finansowana z bezzwrotnego wsparcia finansowego).

Jeżeli chodzi o INPS i INAIL, projekt obejmuje gruntowny przegląd ich wewnętrznych systemów i procedur, a także rozwój ich cyfrowych punktów kontaktowych z mieszkańcami, przedsiębiorstwami i innymi administracjami publicznymi, aby zapewnić użytkownikom płynne doświadczenie cyfrowe (1.6.3 – Cyfryzacja Krajowego Instytutu Zabezpieczenia Społecznego (INPS) i Narodowego Instytutu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL)).

Jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony, projekt obejmuje (i) zwiększenie bezpieczeństwa trzech podstawowych zbiorów informacji (personel, dokumentacja administracyjna, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna) oraz (ii) migrację wszystkich systemów i aplikacji do modelu otwartego, zgodnego z polityką bezpieczeństwa określoną w referencyjnych ramach regulacyjnych (inwestycja 1.6.4 – Cyfryzacja Ministerstwa Obrony).

Jeżeli chodzi o policję finansową, projekt ma na celu przede wszystkim (i) reorganizację baz danych; (II) wprowadzenie nauki o danych do procesów operacyjnych i decyzyjnych (inwestycja 1.6.6 – Cyfryzacja policji finansowej, finansowana z bezzwrotnego wsparcia finansowego).

### A.4.  Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Milowy /Cel | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miara | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M1C1-14 | Inwestycje 1.6.5: Cyfryzacja Rady Stanu | Cel | Rada Stanu – dokumenty sądowe dostępne do analizy w hurtowni danych T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 800 000 | KW. 4 | 2023 | Liczba dokumentów sądowych związanych z systemem sądownictwa administracyjnego (takich jak wyroki, opinie i orzeczenia), w przypadku których metadane są w pełni dostępne w magazynie danych. |
| M1C1-16 | Inwestycje 1.6.5: Cyfryzacja Rady Stanu | Cel | Rada Stanu – dokumenty sądowe dostępne do analizy w hurtowni danych T2 | NIE DOT. | Numer | 800 000 | 2 500 000 | KW. 4 | 2023 | Liczba dokumentów sądowych związanych z systemem sądownictwa administracyjnego (takich jak wyroki, opinie i zarządzenia), w przypadku których metadane są w pełni dostępne w magazynie danych. |
| M1C1-123 | Inwestycje 1.6.3 – Cyfryzacja Krajowego Instytutu Zabezpieczenia Społecznego (INPS) i Krajowego Instytutu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL) | Cel | INPS – usługi/treść T1 „Jedne kliknięcie na etapie projektowania” | NIE DOT. | Numer | 0 | 35 | KW. 4 | 2022 | 35 dodatkowych usług świadczonych na instytucjonalnej stronie internetowej INPs (portale Inps – Home) Usługi te są dostępne na stronie instytucjonalnej za pomocą odpowiedniej logiki profilowania (system sugeruje usługi potencjalnie interesujące w oparciu o wiek, charakterystykę pracy, postrzegane korzyści i historię użytkowników). 35 usług jest związanych z następującymi obszarami instytucjonalnymi INPS: •Świadczenia emerytalno-rentowe •Społeczne amortyzatory •Zasiłki dla bezrobotnych •Świadczenia z tytułu niepełnosprawności •Zwolnienia •Pobieranie wkładu przez przedsiębiorstwa •Usługi pracowników rolnych •Usługi w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i przejrzystości W wymienionych obszarach instytucjonalnych usługi, które mają zostać wdrożone, będą dotyczyły cyfrowego składania wniosków o usługi, sprawdzania wymogów dotyczących korzyści, monitorowania statusu praktyki przez użytkowników, proaktywnego proponowania usług w oparciu o potrzeby użytkownika, automatycznego przedłużania korzyści bez konieczności składania nowych aplikacji. Ponadto powinny istnieć tabele wskaźników monitorowania, które umożliwią zarówno monitorowanie przez INPS korzyści, jak i oparte na danych wsparcie dla decyzji decydentów politycznych. |
| M1C1-124 | Inwestycje 1.6.3 – Cyfryzacja Krajowego Instytutu Zabezpieczenia Społecznego (INPS) i Krajowego Instytutu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL) | Cel | INPS – Pracownicy posiadający lepsze umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 4 250 | KW. 4 | 2022 | 4 Co najmniej 4250 pracowników INPS ocenionych pod kątem ich informacji oraz posiadających poświadczone lepsze umiejętności w następujących obszarach europejskich ram e-kompetencji: (i) plan; (II) budowane; (III) Run (iv) Uruchomienie; zarządzanie. Obszary wymagające poprawy kompetencji zostaną określone w zależności od grupy docelowej osób uczących się. |
| M1C1-125 | Inwestycje 1.2 – Umożliwienie chmury dla lokalnych AP | Milowy | Udzielanie zamówień publicznych (wszystkich) zaproszeń do składania ofert przez lokalną administrację publiczną | Powiadomienie o udzieleniu (wszystkich) zamówień publicznych w celu umożliwienia korzystania z chmury obliczeniowej na potrzeby przetargów na lokalną administrację publiczną | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2023 | Powiadomienie o przyznaniu (wszystkich) zaproszeń publicznych dla każdego rodzaju administracji publicznej (gminy, szkoły, lokalne agencje opieki zdrowotnej) w celu zebrania i oceny planów migracji. Wydanie trzech specjalnych zaproszeń do składania wniosków umożliwi Ministerstwu Innowacji Technologicznych i Transformacji Cyfrowej ocenę bardzo szczególnych potrzeb każdego rodzaju zaangażowanej administracji publicznej. Udzielone oferty (tj. publikacja wykazu organów administracji publicznej dopuszczonych do otrzymania finansowania) dotyczyły trzech publicznych zaproszeń do składania wniosków, odpowiednio dla gmin, szkół i lokalnych agencji opieki zdrowotnej, w celu gromadzenia i oceny planów migracji, zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M1C1-126 | Inwestycja 1.4.3 – Wzmocnienie usług platformy PagoPA i aplikacji „IO” | Cel | Zwiększenie skali przyjęcia usług platformowych PagoPA T1 | NIE DOT. | Numer | 9 000 | 11 450 | KW. 4 | 2023 | Zwiększenie skali przyjęcia usług platformowych PagoPA T2 — administracje publiczne już w scenariuszu odniesienia (9000 podmiotów) — nowe organy administracji publicznej przystępujące do platformy (2450 nowych podmiotów). W obu przypadkach łączna liczba usług świadczonych przez administracje publiczne przystępujące do platformy musi wzrosnąć o co najmniej 20 % w porównaniu z poziomem bazowym usług z 2021 r. (31.3.2021 r.). Liczba usług, które zostaną zintegrowane, zależy od rodzaju administracji (ostatecznym celem na 2026 r. jest zapewnienie średnio 35 usług dla gmin, 15 usług dla regionów, 15 usług dla organów ds. zdrowia, 8 usług dla szkół i uniwersytetów). |
| M1C1-127 | Inwestycja 1.4.3 – Wzmocnienie usług platformy PagoPA i aplikacji „IO” | Cel | Zwiększenie skali przyjęcia aplikacji T1 „IO” | NIE DOT. | Numer | 2 700 | 7 000 | KW. 4 | 2023 | Zapewnienie zwiększenia liczby usług włączonych do dokumentu „IO „Aplikacja do: — administracje publiczne już w scenariuszu odniesienia (2700 podmiotów) — nowe organy administracji publicznej przystępujące do platformy (4300 nowych podmiotów). W obu przypadkach łączna liczba usług świadczonych przez administracje publiczne przystępujące do platformy musi wzrosnąć o co najmniej 20 % w porównaniu z poziomem bazowym usług z 2021 r. (31.3.2021 r.). Liczba usług, które zostaną zintegrowane, zależy od rodzaju administracji (ostatecznym celem na 2026 r. jest zapewnienie średnio 35 usług dla gmin, 15 usług dla regionów, 15 usług dla organów ds. zdrowia, 8 usług dla szkół i uniwersytetów). |
| M1C1-128 | Inwestycje 1.4.5 – Cyfryzacja ogłoszeń publicznych | Cel | Zwiększenie skali przyjmowania cyfrowych ogłoszeń publicznych T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 800 | KW. 4 | 2023 | Co najmniej 800 centralnych administracji publicznych i gmin, w odniesieniu do platformy powiadomień cyfrowych, dostarcza obywatelom, podmiotom prawnym, stowarzyszeniom i wszelkim innym podmiotom publicznym lub prywatnym prawnie wiążące zawiadomienia cyfrowe. |
| M1C1-129 | Inwestycja 1.6.1 – Cyfryzacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Cel | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – w pełni przeprojektowane i zdigitalizowane procesy T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 7 | KW. 4 | 2023 | Wewnętrzne procedury i procesy w pełni przeprojektowane (7 procesów łącznie do 31 grudnia 2023 r.) i które można całkowicie zakończyć online (takie jak automatyzacja biur, usługi w zakresie mobilności i e-uczenie się). |
| M1C1-130 | Inwestycje 1.6.2 – Cyfryzacja Ministerstwa Sprawiedliwości | Cel | Cyfrowe akta sądowe T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 3 500 000 | KW. 4 | 2023 | Cyfryzacja 3500000 akt sądowych dotyczących ostatnich 20 lat (01/01/2006 – 30/06/2026) związanych z zakończonymi lub toczącymi się procesami sądowymi. |
| M1C1-131 | Inwestycje 1.6.2 – Cyfryzacja Ministerstwa Sprawiedliwości | Milowy | Systemy wiedzy o jeziorach danych dotyczących wymiaru sprawiedliwości T1 | Sprawozdanie potwierdzające rozpoczęcie realizacji zamówienia | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Rozpoczęcie realizacji zamówienia na realizację sześciu nowych systemów wiedzy o jeziorach danych: - System anonimizacji wyroków cywilnych i karnych - Zintegrowany system zarządzania - System zarządzania i analizy procesów cywilnych - System zarządzania i analizy procesów karnych - Zaawansowany system statystyczny dotyczący procesów cywilnych i karnych - Zautomatyzowany system identyfikacji relacji ofiara-wina. Wykonanie każdego zamówienia publicznego rozpoczyna się szczególnym aktem administracyjnym osoby odpowiedzialnej za postępowanie, zwanym „rozpoczęcie realizacji”. |
| M1C1-132 | Inwestycje 1.6.3 – Cyfryzacja Krajowego Instytutu Zabezpieczenia Społecznego (INPS) i Krajowego Instytutu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL) | Cel | INPS – usługi/treść T2 „Jedne kliknięcie na etapie projektowania” | NIE DOT. | Numer | 35 | 70 | KW. 4 | 2023 | 35 dodatkowych usług świadczonych na instytucjonalnej stronie internetowej Inps (portale Inps – Home) Usługi te są dostępne na stronie instytucjonalnej za pomocą odpowiedniej logiki profilowania (system sugeruje usługi potencjalnie interesujące w oparciu o wiek, charakterystykę pracy, postrzegane korzyści i historię użytkowników). 35 usług jest związanych z następującymi obszarami instytucjonalnymi INPS: •Świadczenia emerytalno-rentowe •Społeczne amortyzatory •Zasiłki dla bezrobotnych •Świadczenia z tytułu niepełnosprawności •Zwolnienia •Pobieranie wkładu przez przedsiębiorstwa •Usługi pracowników rolnych •Usługi w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i przejrzystości W wymienionych obszarach instytucjonalnych usługi, które mają zostać wdrożone, dotyczą cyfrowego składania wniosków o usługi, sprawdzania wymogów dotyczących korzyści, monitorowania statusu praktyki przez użytkowników, proaktywnego proponowania usług w oparciu o potrzeby użytkownika, automatycznego przedłużania korzyści bez konieczności składania nowych aplikacji. Ponadto powinny istnieć tabele wskaźników monitorowania, które umożliwią zarówno monitorowanie przez INPS korzyści, jak i oparte na danych wsparcie dla decyzji decydentów politycznych. |
| M1C1-133 | Inwestycje 1.6.3 – Cyfryzacja Krajowego Instytutu Zabezpieczenia Społecznego (INPS) i Krajowego Instytutu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL) | Cel | INPS – Pracownicy posiadający lepsze umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) T2 | NIE DOT. | Numer | 4 250 | 8 500 | KW. 4 | 2023 | 4 Dodatkowych 4250 pracowników INPS ocenionych z certyfikowanymi wyższymi umiejętnościami w następujących obszarach europejskich ram e-kompetencji: (i) plan; (II) budowane; (III) Run (iv) Uruchomienie; zarządzanie. Obszary wymagające poprawy kompetencji określa się w zależności od grupy docelowej osób uczących się. |
| M1C1-134 | Inwestycje 1.6.3 – Cyfryzacja Krajowego Instytutu Zabezpieczenia Społecznego (INPS) i Krajowego Instytutu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL) | Cel | INAIL – w pełni przeprojektowane i zdigitalizowane procesy/usługi T1 | NIE DOT. | Numer | 29 | 53 | KW. 4 | 2023 | Celem jest osiągnięcie 53 (52 %) przekształconych procesów i usług instytucjonalnych w celu zapewnienia ich pełnej cyfryzacji. Zaangażowane obszary INAIL to: Ubezpieczenia, usługi społeczne i zdrowotne, profilaktyka i bezpieczeństwo pracy, certyfikacja i weryfikacja. W szczególności oczekiwana wartość docelowa dla każdego obszaru została określona powyżej: - Ubezpieczenia: 8 (25 %); - Usługi społeczne i zdrowotne: 18 (50 %); - Zapobieganie i bezpieczeństwo: 9 (80 %); - Certyfikaty i weryfikacje: 18 (80 %). |
| M1C1-135 | Inwestycje 1.6.4 – Cyfryzacja Ministerstwa Obrony | Cel | Ministerstwo Obrony – Cyfryzacja procedur T1 | NIE DOT. | Numer | 4 | 15 | KW. 4 | 2023 | Cyfryzacja, przegląd i automatyzacja 15 procedur związanych z zarządzaniem personelem obrony (takich jak rekrutacja, zatrudnienie i emerytura, zdrowie pracowników), począwszy od poziomu bazowego czterech już zdigitalizowanych procedur. |
| M1C1-136 | Inwestycje 1.6.4 – Cyfryzacja Ministerstwa Obrony | Cel | Ministerstwo Obrony – Cyfryzacja certyfikatów T1 | NIE DOT. | Liczba zdigitalizowanych certyfikatów | 190 000 | 450 000 | KW. 4 | 2023 | Liczba cyfrowych zaświadczeń tożsamości (450000) wydanych przez Ministerstwo Obrony i znajdujących się w infrastrukturze, uzupełnionych o miejsce przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, począwszy od poziomu bazowego 190000 już zdigitalizowanych zaświadczeń. |
| M1C1-137 | Inwestycje 1.6.4 – Cyfryzacja Ministerstwa Obrony | Milowy | Ministerstwo Obrony – Komisowanie instytucjonalnych portali internetowych i intranetowych | Instytucjonalne portale internetowe i intranetowe w pełni operacyjne | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Opracowanie i wdrożenie (i) instytucjonalnych portali internetowych oraz (ii) portali intranetowych na potrzeby komunikacji wewnętrznej. |
| M1C1-138 | Inwestycje 1.6.4 – Cyfryzacja Ministerstwa Obrony | Cel | Ministerstwo Obrony – Migracja aplikacji o krytycznym znaczeniu niezwiązanych z misją do rozwiązania w zakresie pełnej ochrony informacji przez otwarcie infrastruktury (S.C.I.P.I.O.) T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 10 | KW. 4 | 2023 | Początkowa migracja i dostępność operacyjna zastosowań o krytycznym znaczeniu niezwiązanych z misjami do nowej infrastruktury otwartego oprogramowania. Obejmuje to wdrażanie środowiska sprzętowego, instalację elementów oprogramowania pośredniczącego typu open source oraz przeprojektowanie aplikacji. |
| M1C1-139 | Inwestycje 1.2 – Umożliwienie chmury dla lokalnych AP | Cel | Umożliwienie korzystania z chmury dla lokalnej administracji publicznej T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 4 083 | III KW. | 2024 | Migrację 4083 lokalnych administracjipublicznych do certyfikowanych środowisk chmur obliczeniowych uwzględnia się, jeżeli testowanie wszystkich systemów, zbiorów danych i migracji aplikacji uwzględnionych w każdym planie migracji zakończy się sukcesem. |
| M1C1-140 | Inwestycje 1.4.1 – Doświadczenia obywatelskie – Poprawa jakości i użyteczności cyfrowych usług publicznych | Cel | Poprawa jakości i użyteczności cyfrowych usług publicznych T1 | NIE DOT. | Procent | 0.1 | 40 | KW. 4 | 2024 | 2 Administracje (gminy, szkoły podstawowe i średnie instytucji edukacyjnych pierwszeji drugiej klasy oraz konkretne pilotażowe podmioty zajmujące się opieką zdrowotną i dziedzictwem kulturowym) stosujący się do wspólnego modelu i systemu projektowania, upraszczając interakcję użytkowników i ułatwiając utrzymanie w nadchodzących latach. Zgodność ze wspólnym projektem/modelem części składowych stron internetowych/usług obejmuje: (1) Ocena przedłożonych projektów; (2) Ocena ukończenia projektu pod kątem kluczowych wskaźników użyteczności (wskaźniki wykorzystania cyfrowego) za pośrednictwem specjalnej platformy, która jest już dostępna. |
| M1C1-141 | Inwestycje 1.6.4 – Cyfryzacja Ministerstwa Obrony | Cel | Cyfryzacja procedur Ministerstwa Obrony T2 | NIE DOT. | Numer | 15 | 20 | KW. 4 | 2024 | Cyfryzacja, przegląd i automatyzacja 20 procedur związanych z zarządzaniem personelem obrony (takich jak rekrutacja, zatrudnienie i emerytura, zdrowie pracowników), począwszy od poziomu bazowego piętnastu już zdigitalizowanych procedur z celem 1. |
| M1C1-142 | Inwestycje 1.6.4 – Cyfryzacja Ministerstwa Obrony | Cel | Cyfryzacja certyfikatów Ministerstwa Obrony T2 | NIE DOT. | Liczba zdigitalizowanych certyfikatów | 450 000 | 750 000 | KW. 4 | 2024 | Liczba cyfrowych zaświadczeń tożsamości (750000) wydanych przez Ministerstwo Obrony i znajdujących się na terenie infrastruktury, uzupełnionych o punkt przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, począwszy od poziomu bazowego 450000 już zdigitalizowanych zaświadczeń o celu 1. |
| M1C1-143 | Inwestycje 1.6.4 – Cyfryzacja Ministerstwa Obrony | Cel | Ministerstwo Obrony – Migracja aplikacji o krytycznym znaczeniu niezwiązanych z misją do rozwiązania w zakresie pełnej ochrony informacji przez otwarcie infrastruktury (S.C.I.P.I.O.) T2 | NIE DOT. | Numer | 10 | 15 | KW. 4 | 2024 | Migracja końcowa czterech kluczowych zastosowań misji i jedenastu zastosowań o krytycznym znaczeniu niezwiązanych z misją do nowej infrastruktury otwartego oprogramowania, obejmujących wdrażanie środowiska sprzętowego, instalację komponentów oprogramowania pośredniczącego typu open source, przeprojektowanie aplikacji, począwszy od poziomu bazowego dziesięciu już migrujących z celem 1. |
| M1C1-144 | Inwestycje 1.4.2 – Włączenie obywateli – Poprawa dostępności cyfrowych usług publicznych | Cel | Poprawa dostępności cyfrowych usług publicznych | NIE DOT. | Numer | 0 | 55 | II KW. | 2025 | Do Q2–2025 AgID zapewnia wsparcie 55 lokalnej administracji publicznej w celu: — Dostawa 28 ekspertów technicznych i zawodowych — Zmniejszenie liczby błędów o 50 % w odniesieniu do co najmniej dwóch usług cyfrowych świadczonych przez każdą administrację — Rozpowszechnianie i szkolenie co najmniej 3 narzędzi mających na celu przeprojektowanie i rozwój najczęściej używanych usług cyfrowych będących własnością każdej administracji — Zapewnienie, aby co najmniej 50 % potrzeb w zakresie technologii wspomagających i oprogramowania było przeznaczone dla pracowników niepełnosprawnych. |
| M1C1-145 | Inwestycja 1.4.4 – Wzmocnienie krajowych platform tożsamości cyfrowej (SPID, CIE) i rejestru krajowego (ANPR) | Cel | Krajowe platformy tożsamości cyfrowej (SPID, CIE) i rejestr krajowy (ANPR) | NIE DOT. | Liczba obywateli korzystających z identyfikacji elektronicznej | 17 500 000 | 42 300 000 | KW. 4 | 2025 | Liczba obywateli włoskich posiadających ważną tożsamość cyfrową na krajowej platformie tożsamości cyfrowej. |
| M1C1-146 | Inwestycja 1.4.4 – Wzmocnienie krajowych platform tożsamości cyfrowej (SPID, CIE) i rejestru krajowego (ANPR) | Cel | Krajowe platformy tożsamości cyfrowej (SPID, CIE) i rejestr krajowy (ANPR) | NIE DOT. | Numer | 6 283 | 16 500 | KW. 1 | 2026 | Liczba administracji publicznych (z łącznej liczby 16500) przyjmujących identyfikację elektroniczną (eID) (SPID lub CIE). |
| M1C1-147 | Inwestycje 1.2 – Umożliwienie chmury dla lokalnych AP | Cel | Umożliwienie korzystania z chmury dla lokalnej administracji publicznej T2 | NIE DOT. | Numer | 4 083 | 12 464 | II KW. | 2026 | Migrację 12464 lokalnych administracji publicznych do certyfikowanego środowiska chmury obliczeniowej uznaje się za udaną próbę wszystkich systemów, zbiorów danych i migracji aplikacji zawartych w każdym planie migracji. |
| M1C1-148 | Inwestycje 1.4.1 – Doświadczenia obywatelskie – Poprawa jakości i użyteczności cyfrowych usług publicznych | Cel | Poprawa jakości i użyteczności cyfrowych usług publicznych T2 | NIE DOT. | Procent | 40 | 80 | II KW. | 2026 | Administracje (gminy, podstawowe i średnie instytucjeedukacyjne 1 i2 stopnia oraz specjalne pilotażowe podmioty zajmujące się opieką zdrowotną i dziedzictwem kulturowym) stosujące wspólny model i system projektowania, upraszczające interakcje z użytkownikami i ułatwiające utrzymanie w nadchodzących latach. Zgodność ze wspólnym projektem/modelem części składowych stron internetowych/usług obejmuje: (1) Ocena przedłożonych projektów; (2) Ocena ukończenia projektu pod kątem kluczowych wskaźników użyteczności (wskaźniki wykorzystania cyfrowego) za pośrednictwem specjalnej platformy, która jest już dostępna. Gminy muszą zagwarantować zgodność ze wspólnym modelem usług projektowych w odniesieniu do co najmniej 3,5 usługi średnio we wszystkich gminach przyczyniających się do realizacji celu. |
| M1C1-149 | Inwestycja 1.4.3 – Wzmocnienie usług platformy PagoPA i aplikacji „IO” | Cel | Zwiększenie skali przyjęcia usług platformowych PagoPA T2 | NIE DOT. | Numer | 11 450 | 14 100 | II KW. | 2026 | Zwiększenie skali przyjęcia usług platformowych PagoPA T2 — administracja publiczna już dołączająca do platformy (11450 podmiotów); — nowe organy administracji publicznej przystępujące do platformy (2650 nowych podmiotów). Liczba usług, które zostaną zintegrowane, zależy od rodzaju administracji (ostatecznym celem jest zapewnienie średnio 35 usług dla gmin, 15 usług dla regionów, 15 usług dla organów służby zdrowia, 8 usług dla szkół i uniwersytetów). |
| M1C1-150 | Inwestycja 1.4.3 – Wzmocnienie usług platformy PagoPA i aplikacji „IO” | Cel | Zwiększenie skali przyjęcia aplikacji T2 „IO” | NIE DOT. | Numer | 7 000 | 14 100 | II KW. | 2026 | Zapewnienie zwiększenia liczby usług włączonych do dokumentu „IO „Aplikacja do: — administracja publiczna wykorzystująca już IO (7000 podmiotów); — nowe organy administracji publicznej przystępujące do platformy (około 7100 nowych podmiotów). Liczba usług, które zostaną zintegrowane, zależy od rodzaju administracji (ostatecznym celem jest zapewnienie średnio 35 usług dla gmin, 15 usług dla regionów, 15 usług dla organów służby zdrowia, 8 usług dla szkół i uniwersytetów). |
| M1C1-151 | Inwestycje 1.4.5 – Cyfryzacja ogłoszeń publicznych | Cel | Zwiększenie skali przyjmowania cyfrowych ogłoszeń publicznych T2 | NIE DOT. | Numer | 800 | 6 400 | II KW. | 2026 | Co najmniej 6400 centralnych administracji publicznych i gmin, w odniesieniu do platformy powiadomień cyfrowych, przekazuje obywatelom, podmiotom prawnym, stowarzyszeniom i wszelkim innym podmiotom publicznym lub prywatnym prawnie wiążące zawiadomienia cyfrowe. |
| M1C1-152 | Inwestycja 1.6.1 – Cyfryzacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Cel | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – w pełni przeprojektowane i zdigitalizowane procesy T2 | NIE DOT. | Numer | 7 | 45 | II KW. | 2026 | Wewnętrzne procedury i procesy w pełni przeprojektowane (łącznie 45 procesów do 31 sierpnia 2026 r.), które można całkowicie zakończyć online (takie jak automatyzacja biur, usługi w zakresie mobilności i e-uczenie się). |
| M1C1-153 | Inwestycje 1.6.2 – Cyfryzacja Ministerstwa Sprawiedliwości | Cel | Cyfrowe akta sądowe T2 | NIE DOT. | Numer | 3 500 000 | 7 750 000 | II KW. | 2026 | Cyfryzacja 7750000 akt sądowych z ostatnich 20 lat (01/01/206–30/06/2026) związanych z zakończonymi lub toczącymi się postępowaniami sądowymi. |
| M1C1-154 | Inwestycje 1.6.2 – Cyfryzacja Ministerstwa Sprawiedliwości | Cel | Systemy wiedzy na temat jeziora danych dotyczących wymiaru sprawiedliwości T2 | NIE DOT. | Numer | 0 | 6 | II KW. | 2026 | Wdrożenie sześciu nowych systemów wiedzy o jeziorach danych. - System anonimizacji wyroków cywilnych i karnych - Zintegrowany system zarządzania - System zarządzania i analizy procesów cywilnych - System zarządzania i analizy procesów karnych - Zaawansowany system statystyczny dotyczący procesów cywilnych i karnych - Zautomatyzowany system identyfikacji relacji ofiara-wina. Sześć pozycji to odrębne systemy wykorzystujące podobne technologie. Ramy systemów są takie same: łączenie danych i dokumentów pochodzących ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych; wzorce systemów różnią się w zależności od użytkowników (np. sędziów cywilnych i karnych) i celów (np. statystyki i orzeczenia). |
| M1C1-155 | Inwestycje 1.6.3 – Cyfryzacja Krajowego Instytutu Zabezpieczenia Społecznego (INPS) i Krajowego Instytutu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL) | Cel | INAIL – w pełni przeprojektowane i zdigitalizowane procesy/usługi T2 | NIE DOT. | Numer | 53 | 82 | II KW. | 2026 | Celem jest osiągnięcie 82 (80 %) przekształconych procesów i usług instytucjonalnych w celu zapewnienia ich pełnej cyfryzacji. Zaangażowane obszary INAIL to: Ubezpieczenia, usługi społeczne i zdrowotne, profilaktyka i bezpieczeństwo pracy, certyfikacja i weryfikacja. W szczególności oczekiwana wartość docelowa dla każdego obszaru została określona powyżej: - Ubezpieczenia: 26 (80 %); - Usługi społeczne i zdrowotne: 29 (80 %); - Zapobieganie i bezpieczeństwo: 9 (80 %); - Certyfikaty i weryfikacje: 18 (80 %). |

## B. ZADANIE 1 – KOMPONENT 2:

Oś 1 – Cyfryzacja, innowacje i konkurencyjność systemu produkcyjnego

Oś 1 misji 1 komponent 2 włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności dotyczy inwestycji i reform mających głównie na celu (i) wspieranie transformacji cyfrowej i innowacji w systemie produkcji poprzez zachęty do inwestowania w technologie, badania, rozwój i innowacje; (II) wdrażanie ultraszybkich sieci szerokopasmowych i 5G w celu zmniejszenia przepaści cyfrowej, a także konstelacji i usług satelitarnych; (III) promowanie rozwoju strategicznych łańcuchów wartości i wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP.

Środki w ramach tego komponentu mają na celu wyeliminowanie luk wynikających z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) 2020 w odniesieniu do transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i niedociągnięć w łączności, z myślą o wzmocnieniu odporności społecznej i gospodarczej kraju.

Inwestycje i reformy w ramach tego komponentu przyczyniają się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów skierowanych do Włoch w latach 2020 i 2019 dotyczących potrzeby „wzmacniania uczenia się na odległość i umiejętności, w tym cyfrowych” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2, 2020 r.), „promowania inwestycji prywatnych w celu wspierania ożywienia gospodarczego” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3, 2020), „koncentrowania inwestycji na transformacji ekologicznej i cyfrowej, w szczególności na [...] wzmocnioną infrastrukturę cyfrową w celu zapewnienia świadczenia podstawowych usług” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3, 2020), „wspieranie podnoszenia kwalifikacji, w tym poprzez wzmacnianie umiejętności cyfrowych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 z 2019 r.), „ukierunkowanie inwestycyjnej polityki gospodarczej na badania naukowe i innowacje oraz jakość infrastruktury, z uwzględnieniem również różnic regionalnych” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2019 r.) oraz, w pewnym stopniu, „wspieranie dostępu do finansowania dla innowacyjnych i mniejszych przedsiębiorstw pozabankowych” (zalecenie krajowe 5, 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

Oś 2 – Poprawa otoczenia biznesu i konkurencji

Głównym celem osi 2 komponentu 2 misji 1 jest poprawa otoczenia biznesowego w celu ułatwienia przedsiębiorczości oraz stworzenie ramowych warunków konkurencji sprzyjających efektywniejszej alokacji zasobów i zwiększeniu wydajności. Głównym narzędziem służącym osiągnięciu tych celów jest roczna ustawa o konkurencji, która ma być przyjmowana co roku.

Inwestycje i reformy w ramach tego komponentu przyczynią się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów skierowanych do Włoch w 2019 r. w sprawie potrzeby „zwalczania ograniczeń konkurencji [...], również za pomocą nowego rocznego prawa konkurencji” (zalecenie dla poszczególnych krajów 3, 2019 r.).

### B.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Oś 1 – Cyfryzacja, innowacje i konkurencyjność systemu produkcyjnego

Inwestycja 1: Przejście 4.0

Celem środka jest wspieranie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw poprzez zachęcanie do prywatnych inwestycji w aktywa i działania wspierające cyfryzację. Środek finansowany w ramach włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest częścią szerszego planu transformacji 4.0, który obejmuje inne środki wsparcia finansowane na szczeblu krajowym w celu pobudzenia transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Środek ten obejmuje system ulg podatkowych i obejmuje wydatki, które należy zgłosić w deklaracjach podatkowych złożonych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (30 listopada 2024 r. w przypadku przedsiębiorstw, których rok podatkowy nie odpowiada rokowi kalendarzowemu). Środek obejmuje również definicję kodów ulg podatkowych, które określa się w drodze uchwały Agencji Skarbowej, aby umożliwić beneficjentom korzystanie z ulg podatkowych w modelu płatności F24.

Wspierane ulgi podatkowe obejmują następujące aktywa i działania:

- dobra inwestycyjne składające się z: (i) 4.0 (tj. zaawansowane technologicznie) materialne dobra inwestycyjne, takie jak maszyny produkcyjne, których działania są kontrolowane przez systemy komputerowe lub czujniki/napędy, maszyny i systemy stosowane do sterowania produktami lub procesami oraz systemy interaktywne; wszystkie z nich muszą charakteryzować się cechami cyfrowymi, takimi jak zautomatyzowana integracja i interfejs człowiek-maszyna; 4.0 niematerialne dobra inwestycyjne, takie jak modelowanie 3D, systemy komunikacji wewnątrzzakładowej oraz oprogramowanie, systemy, platformy i aplikacje sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego; (III) standardowe niematerialne dobra inwestycyjne, takie jak oprogramowanie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Obejmuje to ulgi podatkowe przedstawione w deklaracjach podatkowych od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (30 listopada 2024 r. w przypadku przedsiębiorstw, których rok podatkowy nie odpowiada rokowi kalendarzowemu).

- działania w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji, obejmujące badania i rozwój, innowacje technologiczne, innowacje ekologiczne i cyfrowe oraz działania w zakresie projektowania. Obejmuje to ulgi podatkowe przedstawione w deklaracjach podatkowych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. (30 listopada 2024 r. w przypadku przedsiębiorstw, których rok podatkowy nie odpowiada rokowi kalendarzowemu).

- działania szkoleniowe prowadzone w celu zdobycia lub konsolidacji wiedzy na temat odpowiednich technologii, takich jak duże zbiory danych i analiza danych, interfejs człowiek-maszyna, internet rzeczy, cyfrowa integracja procesów biznesowych, cyberbezpieczeństwo. Obejmuje to ulgi podatkowe przedstawione w deklaracjach podatkowych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. (30 listopada 2024 r. w przypadku przedsiębiorstw, których rok podatkowy nie odpowiada rokowi kalendarzowemu).

Środek obejmuje utworzenie komitetu naukowego składającego się z ekspertów z Ministerstwa Gospodarki i Finansów, Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Banku Włoch w celu oceny wpływu programu na gospodarkę.

Reforma 1: Reforma systemu własności przemysłowej

Głównym celem reformy jest dostosowanie systemu własności przemysłowej do współczesnych wyzwań i zapewnienie, aby potencjał innowacyjny skutecznie przyczyniał się do odbudowy i odporności kraju. W szczególności ma on na celu osiągnięcie następujących celów: wzmocnienie systemu ochrony własności przemysłowej; zachęcanie do wykorzystywania i rozpowszechniania własności przemysłowej, zwłaszcza przez MŚP; ułatwianie dostępu do wartości niematerialnych i prawnych i dzielenia się nimi, przy jednoczesnym zapewnieniu godziwego zwrotu z inwestycji; zagwarantowanie bardziej rygorystycznego poszanowania własności przemysłowej; oraz wzmocnienie roli Włoch na forach europejskich i międzynarodowych zajmujących się własnością przemysłową.

Środek dotyczy reformy włoskiego kodeksu własności przemysłowej, obejmującego co najmniej następujące obszary: dokonanie przeglądu ram regulacyjnych w celu wzmocnienia ochrony praw własności przemysłowej i uproszczenia procedur, (ii) zwiększenie wsparcia dla przedsiębiorstw i instytucji badawczych, (iii) zwiększenie rozwoju umiejętności i kompetencji, (iv) ułatwienie transferu wiedzy oraz (v) wzmocnienie promocji innowacyjnych usług.

Inwestycja 6: Inwestycje w system własności przemysłowej

Celem inwestycji jest wsparcie systemu własności przemysłowej i towarzyszenie jego reformom, jak przewidziano w reformie 1 tego komponentu. Środek obejmuje wsparcie finansowe dla projektów przedsiębiorstw i instytucji badawczych związanych z własnością przemysłową, takich jak środki związane z patentami (Brevetti+), programy weryfikacji poprawności projektu (POC) oraz wzmocnienie biur transferu technologii.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków dla przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają badania i rozwój poświęcone następującemu wykazowi działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Oś 2 – Poprawa otoczenia biznesu i konkurencji

Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji 2021, 2022, 2023 i 2024

Co roku przyjmuje się ustawę o konkurencji, zwiększając liczbę konkurencyjnych procedur udzielania zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnych usług publicznych (zwłaszcza w zakresie odpadów i transportu publicznego), unikając nieuzasadnionego przedłużania koncesji w portach, autostradach, stacjach ładowania elektrycznego i energii wodnej operatorom zasiedziałym w wielu sektorach, zapewniając odpowiednią regulację umów o świadczenie usług publicznych, zmieniając przepisy dotyczące agregacji i stosując ogólną zasadę proporcjonalności w odniesieniu do długości i właściwej rekompensaty z tytułu umów o świadczenie usług publicznych. Ustawa o konkurencji zwiększy również zachęty dla regionów do ogłaszania przetargów na usługi publiczne w zakresie regionalnych usług kolejowych. Wprowadza się również wyraźny rozdział między funkcjami regulacji/kontroli a zarządzaniem umowami.

W odniesieniu do środków sektorowych roczne ustawy o konkurencji obejmują środki w sektorach energii (energia elektryczna, gaz i woda), gospodarki odpadami i transportu (porty, kolej i autostrady), które uzupełniają inwestycje i reformy w ramach misji 2 i 3. Środki towarzyszące mające na celu zapewnienie upowszechnienia konkurencji na rynkach detalicznych energii elektrycznej wejdą w życie najpóźniej 31grudnia 2022 r. Roczna ustawa o konkurencji z 2022 r. przyjmie w szczególności plan rozwoju sieci elektroenergetycznej i promuje wdrożenie inteligentnych liczników energii elektrycznejdrugiej generacji, które na dzień 31grudnia 2025 r. osiągną 33 mln jednostek we Włoszech.

Ponadto ustawy mają na celu poprawę otoczenia biznesu co najmniej poprzez: (i) dostosowanie przepisów dotyczących kontroli połączeń do prawa UE, (ii) konsolidację, cyfryzację i profesjonalizację organów nadzoru rynku oraz (iii) skrócenie czasu akredytacji na dostarczanie informacji o pracownikach z siedmiu do czterech dni w celu zmniejszenia liczby dni na założenie przedsiębiorstwa.

Reforma 3: Racjonalizacja i uproszczenie zachęt dla przedsiębiorstw.

Reforma polega na systematycznym przeglądzie wszystkich krajowych zachęt dla przedsiębiorstw i powiązanych instrumentów.

Reforma jest wdrażana w dwóch etapach:

- Publikacja sprawozdania zawierającego ocenę zachęt dla przedsiębiorstw. W sprawozdaniu zostaną również przedstawione konkretne propozycje uproszczenia i racjonalizacji zachęt dla przedsiębiorstw.

- Wejście w życie aktów ustawodawczych wdrażających ustawę o mandacie „Legge delega Incentivi”.  Akty ustawodawcze mają na celu usprawnienie i racjonalizację zachęt dla przedsiębiorstw.

Reforma obejmuje restrukturyzację i dalsze wdrażanie dwóch kluczowych instrumentów zarządzanych przez Ministerstwo Przedsiębiorstw i Made we Włoszech (MIMIT):

a) RNA (Krajowy Rejestr Pomocy Państwa) oraz

b) platforma incentivi.gov.it.

### B.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

| Numer porządkowy | Miara | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M1C2-1 | Inwestycja 1: Przejście 4.0 | Milowy | Wejście w życie aktów prawnych mających na celu udostępnienie potencjalnym beneficjentom ulg podatkowych w okresie przejściowym 4.0 oraz ustanowienie komitetu naukowego | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy budżetowej umożliwiający ulgi podatkowe oraz przepis w powiązanych aktach wykonawczych wskazujący na ich wejście w życie NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Akty prawne udostępniają potencjalnym beneficjentom ulgi podatkowe w okresie przejściowym 4.0. Są to ulgi podatkowe dla (i) 4,0 (tj. zaawansowanych technologicznie) materialnych dóbr inwestycyjnych, (ii) 4.0 niematerialnych dóbr inwestycyjnych, (iii) standardowych niematerialnych dóbr inwestycyjnych, (iv) działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej oraz (v) działalności szkoleniowej. Kody ulg podatkowych określa się w drodze uchwały Agencji Skarbowej, aby umożliwić beneficjentom korzystanie z ulg podatkowych w modelu płatności F24. Komitet naukowy składający się z ekspertów z Ministerstwa Gospodarki i Finansów, Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Banku Włoch ustanawia się w drodze przyjęcia dekretu ministerialnego w celu oceny skutków gospodarczych ulg podatkowych w okresie przejściowym 4.0. |
| M1C2-2 | Inwestycja 1: Przejście 4.0 | Cel | Przejście 4.0 ulgi podatkowe przyznane przedsiębiorstwom na podstawie deklaracji podatkowych przedstawionych w latach 2021–2022 | NIE DOT. | Numer | 0 | 69 900 | II KW. | 2024 | Przedsiębiorstwom przyznano co najmniej 69900 ulg podatkowych w okresie przejściowym 4.0 w odniesieniu do 4,0 rzeczowych dóbr inwestycyjnych, 4,0 wartości niematerialnych i prawnych, standardowych wartości niematerialnych i prawnych, działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej lub działalności szkoleniowej. Ulgę podatkową uznaje się za przyznaną po przedstawieniu deklaracji podatkowej. Deklaracje podatkowe należy składać w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. W przypadku firm, których rok podatkowy nie odpowiada rokowi kalendarzowemu, koniec odpowiedniego okresu składania deklaracji podatkowych dotyczących wszystkich wyżej wymienionych ulg podatkowych przedłuża się od dnia 31 grudnia 2022 r. do dnia 30 listopada 2023 r. |
| M1C2-3 | Inwestycja 1: Przejście 4.0 | Cel | Przejście 4.0 ulgi podatkowe przyznane przedsiębiorstwom na podstawie deklaracji podatkowych przedstawionych w latach 2021–2023 | NIE DOT. | Numer | 69 900 | 111 700 | II KW. | 2025 | Przedsiębiorstwom przyznano co najmniej 111700 ulg podatkowych w okresie przejściowym 4.0 w odniesieniu do 4,0 rzeczowych dóbr inwestycyjnych, 4,0 wartości niematerialnych i prawnych, standardowych wartości niematerialnych i prawnych, działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej lub działalności szkoleniowej. Ulgę podatkową uznaje się za przyznaną po przedstawieniu deklaracji podatkowej. Deklaracje podatkowe należy składać w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. W przypadku firm, których rok podatkowy nie odpowiada rokowi kalendarzowemu, koniec odpowiedniego okresu składania deklaracji podatkowych dotyczących wszystkich wyżej wymienionych ulg podatkowych przedłuża się od dnia 31 grudnia 2023 r. do dnia 30 listopada 2024 r. Poziom bazowy odnosi się do liczby ulg podatkowych w ramach przejścia 4,0 przyznanych przedsiębiorstwom na podstawie deklaracji podatkowych przedstawionych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w odniesieniu do 4,0 materialnych dóbr kapitałowych, 4,0 niematerialnych dóbr inwestycyjnych i standardowych dóbr niematerialnych i prawnych oraz na podstawie deklaracji podatkowych przedstawionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. w odniesieniu do działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej oraz działalności szkoleniowej. W przypadku firm, których rok podatkowy nie odpowiada rokowi kalendarzowemu, w scenariuszu odniesienia dla wszystkich wyżej wymienionych ulg podatkowych uwzględnia się również deklaracje podatkowe złożone do dnia 30 listopada 2023 r. |
| M1C2-4 | Reforma 1: Reforma systemu własności przemysłowej | Milowy | Wejście w życie dekretu ustawodawczego mającego na celu reformę włoskiego kodeksu własności przemysłowej oraz odpowiednich aktów wykonawczych | Przepis prawa wskazujący na wejście w życie nowego kodeksu własności przemysłowej oraz przepis w powiązanych aktach wykonawczych wskazujący na ich wejście w życie NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | III KW. | 2023 | Nowy dekret ustawodawczy zmienia włoski kodeks własności przemysłowej (dekret ustawodawczy nr 30 z dnia 10 lutego 2005 r.) i obejmuje co najmniej następujące dziedziny: (i) przegląd ram regulacyjnych w celu wzmocnienia ochrony praw własności przemysłowej i uproszczenia procedur, (ii) zwiększenie wsparcia dla przedsiębiorstw i instytucji badawczych, (iii) zwiększenie rozwoju umiejętności i kompetencji, (iv) ułatwienie transferu wiedzy, (v) wzmocnienie promowania innowacyjnych usług. |
| M1C2-5 | Inwestycja 6: Inwestycje w system własności przemysłowej | Cel | Projekty wspierane z możliwości finansowania związanego z własnością przemysłową | NIE DOT. | Numer | 0 | 254 | KW. 4 | 2025 | Co najmniej 254 dodatkowych projektów wspieranych z możliwości finansowania związanych z własnością przemysłową dla przedsiębiorstw i instytucji badawczych, takich jak środki związane z patentami (Brevetti+), programy weryfikacji poprawności projektu (POC) i biura ds. transferu technologii (TO), zgodnie z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M1C2-6 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Milowy | Wejście w życie rocznej ustawy o konkurencji z 2021 r. | Przepis wskazujący na wejście w życie rocznej ustawy o konkurencji z 2021 r. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Roczna ustawa o konkurencji zawiera co najmniej następujące kluczowe elementy, których środki wykonawcze i prawodawstwo wtórne (w razie potrzeby) zostaną przyjęte i wejdą w życie nie później niż dnia 31 grudnia 2022 r. Il dotyczy: Egzekwowanie przepisów antymonopolowych Lokalne usługi publiczne — Energia — Transport — Odpady — Rozpoczęcie działalności gospodarczej — Nadzór rynku Egzekwowanie zasad ochrony konkurencji: I. Usunięcie dodatkowych przeszkód dla kontroli łączenia przedsiębiorstw poprzez dalsze dostosowanie włoskich przepisów dotyczących kontroli łączenia przedsiębiorstw do prawa UE. Lokalne usługi publiczne: II. Wzmocnienie i szersze stosowanie zasady konkurencji w odniesieniu do zamówień na lokalne usługi publiczne, w szczególności w zakresie odpadów i lokalnego transportu publicznego. III. Ograniczenie bezpośredniego udzielania zamówień poprzez zobowiązanie lokalnych organów publicznych do uzasadnienia wszelkich odstępstw od procedury przetargowej dotyczącej zamówień publicznych na usługi (zgodnie z art. 192 kodeksu zamówień publicznych). IV. Zapewnienie właściwej regulacji umów o świadczenie usług publicznych poprzez wdrożenie art. 19 ustawy nr 124/2015 jako jednego aktu prawnego dotyczącego lokalnych usług publicznych, w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami. zasady i mechanizmy agregacji stanowią zachętę dla związków gmin w celu zmniejszenia liczby podmiotów i instytucji zamawiających poprzez powiązanie ich z optymalnymi skupieniami terytorialnymi („ambiti territoriali ottimali”) oraz obszarami i odpowiednimi poziomami lokalnych i regionalnych usług transportu publicznego („bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale”) liczących co najmniej 350000 mieszkańców. Akt prawny dotyczący lokalnych usług publicznych wdrażający art. 19 ustawy nr 124/2015 powinien co najmniej: — zdefiniowanie usług publicznych w oparciu o kryteria prawa UE; — określa ogólne zasady świadczenia, regulacji i zarządzania lokalnymi usługami publicznymi; — ustanowienie ogólnej zasady proporcjonalności w odniesieniu do okresu obowiązywania umów o świadczenie usług publicznych; — wyraźnie rozdzielić funkcje regulacji i kontroli oraz zarządzania zamówieniami publicznymi na usługi; — zadbanie o to, by lokalne władze publiczne uzasadniały zwiększenie udziałów w spółkach uczestniczących w przetargach in house; — zapewnienie odpowiedniej rekompensaty z tytułu zamówień publicznych na usługi w oparciu o koszty nadzorowane przez niezależne organy regulacyjne (np. ARERA w odniesieniu do energii lub ART dla transportu); — ograniczenie średniego czasu trwania zamówień wewnętrznych oraz skrócenie i zharmonizowanie we wszystkich podmiotach zamawiających standardowego czasu trwania przetargów, pod warunkiem że okres ten zapewnia równowagę ekonomiczną i finansową umów, również w oparciu o kryteria określone przez urząd ds. transportu. Energia: VI. Wprowadzenie obowiązku przetargów na umowy koncesyjne w odniesieniu do energii wodnej oraz określenie ram regulacyjnych dotyczących koncesji na energię wodną. VII. Wprowadzenie obowiązku składania ofert w ramach umów koncesyjnych w odniesieniu do dystrybucji gazu. VIII. Ustanowienie przejrzystych i niedyskryminacyjnych wymogów dotyczących przydzielania przestrzeni publicznych do ładowania elektrycznego lub operatorów punktów ładowania/stacji selekcyjnej. IX. Zniesienie regulowanych taryf za dostawy energii elektrycznej do ładowania pojazdów elektrycznych. Ramy konkurencji dotyczące koncesji na energię wodną muszą co najmniej: - Wymagały, aby ważne elektrownie wodne podlegały ogólnym i jednolitym kryteriom na szczeblu centralnym. Zobowiązanie regionów do określenia kryteriów ekonomicznych, na których opiera się okres obowiązywania umów koncesyjnych. Stopniowe wycofywanie możliwości przedłużania umów (jak orzekł już włoski Trybunał Konstytucyjny). Zobowiązanie regionów do zharmonizowania kryteriów dostępu do kryteriów przetargowych (w celu stworzenia przewidywalnego otoczenia biznesowego). Transport: X. Ustanowienie jasnych, niedyskryminacyjnych i przejrzystych kryteriów udzielania koncesji portowych. XI. Usunięcie barier utrudniających koncesjonariuszom portowym łączenie działalności związanej z koncesją portową w kilku dużych i średnich portach. XII. Usunięcie barier, które uniemożliwiają koncesjonariuszom samodzielne świadczenie niektórych usług portowych i korzystanie z własnego sprzętu, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa pracowników, pod warunkiem że odpowiednie warunki wymagane do ochrony bezpieczeństwa pracowników są konieczne i proporcjonalne do celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach portowych. XIII. Uproszczenie przeglądu procedur przeglądu planów zezwoleń dla portów. XIV. Wdrożenie art. 27 ust. 2 lit. d) dekretu z mocą ustawy nr 50/2017, który przewiduje zachęty dla regionów do składania ofert w ramach regionalnych umów kolejowych. Odpady: XV. Uproszczenie procedur wydawania zezwoleń dla zakładów przetwarzania odpadów. Zakładanie działalności gospodarczej: XVI. Skrócenie czasu akredytacji na przekazywanie informacji o pracownikach z siedmiu do czterech dni w celu ograniczenia liczby dni na założenie przedsiębiorstwa. Nadzór rynku: XVII. Konsolidacja krajowych organów nadzoru rynku w nie więcej niż dziesięciu agencjach zlokalizowanych w głównych regionach Włoch, z których każda obejmuje wszystkie grupy produktów i podlega jednemu urzędnikowi łącznikowemu ustanowionemu zgodnie z rozporządzeniem 2019/1020 („pakiet towarowy”). XVIII. Zobowiązanie krajowych organów nadzoru rynku do prowadzenia cyfrowych inspekcji produktów i gromadzenia danych, stosowania sztucznej inteligencji w celu śledzenia niebezpiecznych i nielegalnych produktów oraz identyfikowania tendencji i zagrożeń na jednolitym rynku. XIX. Wymaganie od krajowych organów nadzoru rynku uwzględnienia szkoleń i korzystania z systemu informacyjnego i komunikacyjnego na potrzeby ogólnoeuropejskiego nadzoru rynku. XX. Ustanowienie nowych akredytowanych laboratoriów do badań produktów dla wszystkich grup produktów. Laboratoria te przeprowadzają badania handlu elektronicznego, fizycznych badań laboratoryjnych, wspólnych działań (organy celne/organy nadzoru rynku; co najmniej dwa krajowe organy nadzoru rynku, krajowe i unijne organy nadzoru rynku). |
| M1C2-7 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Milowy | Wejście w życie wszystkich środków wykonawczych związanych z energią i prawodawstwa wtórnego (w razie potrzeby) | Wejście w życie wszystkich środków wykonawczych związanych z energią i prawodawstwa wtórnego (w razie potrzeby) | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Wejście w życie wszystkich środków wykonawczych związanych z energią i prawodawstwa wtórnego (w razie potrzeby) w celu: I. Znoszenie cen regulowanych dla mikroprzedsiębiorstw i gospodarstw domowych od dnia 1 stycznia 2023 r. II. Przyjęcie środków towarzyszących w celu wspierania upowszechnienia konkurencji na rynkach detalicznych energii elektrycznej. Środki towarzyszące mające na celu zapewnienie upowszechnienia konkurencji na rynkach detalicznych energii elektrycznej zapewniają co najmniej: — Aukcja bazy klientów w celu wyrównania warunków działania dla nowych podmiotów. — Ustalenie pułapu jako maksymalnego udziału w rynku dostępnego dla każdego dostawcy; — Umożliwienie włoskim odbiorcom zwrócenia się do swojego dostawcy energii o ujawnienie ich danych rozliczeniowych dostawcom będącym osobami trzecimi; — Zwiększenie przejrzystości rachunków za energię elektryczną poprzez zapewnienie konsumentom dostępu do podkomponentów „spesi per oneri di sistema”; Zniesienie wymogu pobierania przez dostawców opłat niezwiązanych z sektorem energetycznym. |
| M1C2-8 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Milowy | Wejście w życie wszystkich środków wykonawczych (w tym, w razie potrzeby, prawa wtórnego) w celu skutecznego wdrożenia i stosowania środków wynikających z rocznej ustawy o konkurencji z 2021 r. | Wejście w życie całego prawa wtórnego, w tym wszystkich niezbędnych rozporządzeń dotyczących środków wynikających z rocznej ustawy o konkurencji z 2021 r. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Wejście w życie wszystkich środków wykonawczych (w tym, w razie potrzeby, prawa wtórnego) w celu skutecznego wdrożenia i stosowania środków wynikających z rocznej ustawy o konkurencji z 2021 r. |
| M1C2-9 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Milowy | Wejście w życie rocznej ustawy o konkurencji 2022 r. | Przepis wskazujący na wejście w życie rocznej ustawy o konkurencji z 2022 r. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Wejście w życie rocznej ustawy o konkurencji na 2022 r. Roczne prawo konkurencji zawiera co najmniej następujące kluczowe elementy, których środki wykonawcze i prawo wtórne (w razie potrzeby) zostaną przyjęte i wejdą w życie nie później niż dnia 31 grudnia 2023 r. Obejmuje: ustanowienie jasnej procedury przyjmowania, we wcześniejokreślonych terminach, a w każdym razie do dnia 31 grudnia odpowiedniego okresu (co dwa lata)(*), planu rozwoju sieci elektroenergetycznej na kolejną dekadę, co zapewni zakończenie procedury i uproszczenie procesu zatwierdzania. (*) Plan rozwoju sieci elektroenergetycznej na 2021 r. zostanie przyjęty do dnia 31 grudnia 2023 r. promowanie wprowadzania inteligentnych liczników energiielektrycznej drugiej generacji; Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: wydłużenie z 45 dni do 90 dni okresu oceny przez włoski urząd ochrony konkurencji (auritàGarante della Concorrenza e del Mercato) koncentracji, które mogą znacząco zakłócić skuteczną konkurencję zgodnie z art. 6 ustawy 287/1990. Sprzedaż detaliczna: uproszczenie procedur udzielania zezwoleń na sprzedaż promocyjną prowadzoną przez przedsiębiorstwa posiadające punkty sprzedaży w różnych gminach. Środki farmaceutyczne: zapewnienie proporcjonalności wymogów dotyczących pozwoleń na sprzedaż galeinowych środków farmaceutycznych. |
| M1C2-10 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Milowy | Wejście w życie wszystkich środków wykonawczych (w tym, w razie potrzeby, prawa wtórnego) w celu skutecznego wdrożenia i stosowania środków wynikających z rocznej ustawy o konkurencji z 2022 r. | Wejście w życie całego prawa wtórnego, w tym wszystkich niezbędnych rozporządzeń dotyczących środków wynikających z rocznej ustawy o konkurencji z 2022 r. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Wejście w życie całego prawodawstwa wtórnego (w razie potrzeby), w tym wszystkich przepisów niezbędnych do skutecznego wdrożenia i stosowania wszystkich wyżej wymienionych środków wynikających z rocznej ustawy o konkurencji z 2022 r. |
| M1C2-11 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Milowy | Wejście w życie rocznej ustawy o konkurencji 2023 r. | Przepis wskazujący na wejście w życie rocznej ustawy o konkurencji z 2023 r. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Wejście w życie rocznej ustawy o konkurencji na 2023 r. Roczne prawo konkurencji zawiera co najmniej następujące kluczowe elementy, których środki wykonawcze i prawo wtórne (w razie potrzeby) zostaną przyjęte i wejdą w życie nie później niż dnia 31 grudnia 2024 r. Obejmuje ona co najmniej następujące środki: Autostrady: w odniesieniu do dostępu do koncesji i rozwiązania umowy roczna ustawa o konkurencji musi co najmniej: wprowadzenie obowiązku przeprowadzania przetargów na umowy koncesyjne w odniesieniu do autostrad oraz wzmocnienie możliwości egzekwowania ram regulacyjnych dotyczących udzielania koncesji na autostrady i zapewnienia użytkownikom dróg odpowiedniego poziomu usług, bez uszczerbku dla świadczenia usług wewnątrzgałęziowych w granicach określonych w prawie UE(*); - poprawę skuteczności procedur administracyjnych dotyczących decyzji związanych z umowami koncesyjnymi; — wymagać szczegółowego i przejrzystego opisu przedmiotu umowy koncesyjnej wymóg, aby organy koncesyjne wyznaczały koncesje na odcinki autostrad, przyznane w drodze procedury publicznej, z uwzględnieniem szacunków efektywności skali i kosztów ponoszonych przez koncesjonariuszy autostrad opracowanych przez organ regulacyjny (Auritàdi Regolazione dei Trasporti – ART); — wzmocnienie kontroli Ministerstwa Infrastruktury w zakresie kosztów i realizacji infrastruktury autostradowej; — zapobieganie automatycznemu przedłużaniu umów koncesji, również poprzez znaczną poprawę efektywności zarządzania wszystkimi procedurami technicznymi i administracyjnymi związanymi z okresową aktualizacją planów gospodarczo-finansowych oraz roczną realizacją tych planów, a także poprzez zakaz stosowania procedur uregulowanych w art. 193 kodeksu zamówień publicznych jako sposobu udzielania wygasłych lub wygasających umów koncesji na autostrady; — uproszczenie/doprecyzowanie przepisów dotyczących warunków rozwiązania i anulowania umowy, również w celu zachowania odpowiedniego poziomu kontestowalności koncesji na właściwym(-ych) rynku(-ach); — terminowe i pełne wdrożenie przyjętego modelu regulacyjnego opłat za dostęp, z uwzględnieniem: (i) okresowej aktualizacji wieloletniego planowania gospodarczego i finansowego koncesjonariuszy (zatwierdzonej przez właściwy organ regulacyjny) oraz (ii) corocznej realizacji tych planów. — w przypadku rozwiązania umowy w interesie publicznym prawo przewiduje co najmniej odpowiednią rekompensatę umożliwiającą koncesjonariuszowi odzyskanie inwestycji, które nie zostały w pełni zamortyzowane. Jeżeli chodzi o rozwiązanie umowy z powodu poważnego naruszenia, prawo zapewnia odpowiednią równowagę między przywróceniem odszkodowania, o które zwrócono się do koncesjonariusza, a rozsądną rekompensatą za inwestycje, które nie zostały jeszcze odzyskane. Przypadki poważnego naruszenia są wyraźnie identyfikowane z mocy prawa. w odniesieniu do modelu regulacyjnego pobierania opłat roczna ustawa o konkurencji musi co najmniej: — Wymaganie od koncesjonariuszy zapewnienia pełnego i terminowego wdrożenia modelu regulacyjnego pobierania opłat ART w celu obliczenia opłat za dostęp. — Wymaganie od koncesjonariuszy zapewnienia pełnego i terminowego wdrożenia modelu regulacyjnego ART dotyczącego ustalania cen i systemów przetargowych dotyczących subkoncesjonowania na świadczenie usług ładowania pojazdów elektrycznych i innych usług. — Opłaty za dostęp zachęcają do inwestycji i opierają się na metodzie pułapu cenowego opartej na przejrzystej analizie porównawczej kosztów całego sektora gospodarki, zgodnie z jasnymi, jednolitymi i przejrzystymi kryteriami. w odniesieniu do praw użytkowników roczna ustawa o konkurencji musi co najmniej: — zapewnienie pełnego i terminowego wdrożenia ram regulacyjnych ART związanych z ochroną praw użytkowników i zapewnieniem odpowiednich poziomów usług. IV) w odniesieniu do outsourcingu robót budowlanych roczna ustawa o konkurencji musi co najmniej: — Zgodnie z art. 186 ust. 2 dekretu ustawodawczego nr 36/2023 nakłada on na koncesjonariuszy autostrad obowiązek powierzenia osobom trzecim, w drodze postępowania dowodowego, 50–60 % zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. Udziały oblicza się zgodnie z kwotami planów gospodarczych i finansowych załączonych do dokumentów koncesji oraz z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej i charakterystyki gospodarczej koncesjonariusza, czasu trwania koncesji, pozostałego okresu jej obowiązywania, jej przedmiotu, wartości ekonomicznej oraz kwoty dokonanych inwestycji. (*) w zakresie, w jakim zadania wewnętrzne są powierzane, ustawa: — wymagają obowiązkowej weryfikacji ex ante zgodności z prawem powierzenia wewnętrznego i zakazują wszczynania postępowania o udzielenie zamówienia lub powierzenia wewnętrznego bez takiej weryfikacji; powierzenie Urzędowi ds. Regulacji Transportu (ART) odpowiednich instrumentów i uprawnień do przeprowadzania wyżej wymienionych weryfikacji oraz (prawnego) wsparcia ze strony Krajowego Urzędu Antykorupcyjnego (ANAC); — wymagają instalacji minimalnej liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych, wdrożenia odpowiednich miejsc parkingowych i parkingowych dla operatorów transportu towarowego oraz pełnej zgodności z ramami regulacyjnymi opracowanymi przez ART w celu ochrony praw użytkowników i zapewnienia odpowiedniego poziomu usług, jako kryteriów udzielania koncesji na nowe autostrady. Prasowanie na zimno: wejście w życie zachęt regulacyjnych do korzystania z usług prasowania na zimno w portach; Wykaz sprzedawców detalicznych gazu ziemnego: określenie kryteriów i wymogów dotyczących dostępu i trwałości przedsiębiorstw w wykazie sprzedawców detalicznych gazu ziemnego ustanowionym w art. 17 dekretu ustawodawczego nr 164/2000 mającego na celu zwiększenie przejrzystości i wspieranie wyboru konsumentów na konkurencyjnych rynkach; Ubezpieczenia: VII) Wejście w życie aktów niezbędnych do umożliwienia przenoszenia danych dotyczących czarnych skrzynek samochodowych między ubezpieczycielami; Zakładanie działalności gospodarczej: VIII) Przegląd i aktualizacja przepisów dotyczących przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych MŚP i kapitału wysokiego ryzyka (np. ustawa o rozpoczęciu działalności gospodarczej z 2012 r.) w celu racjonalizacji obowiązujących przepisów, przeglądu definicji przedsiębiorstw typu start-up oraz promowania inwestycji w kapitał wysokiego ryzyka dokonywanych przez inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. |
| M1C2-12 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Milowy | Wejście w życie wszystkich środków wykonawczych (w tym w razie potrzeby prawa wtórnego) w celu skutecznego wdrożenia i stosowania środków wynikających z rocznej ustawy o konkurencji na 2023 r. | Wejście w życie całego prawa wtórnego, w tym wszystkich niezbędnych rozporządzeń dotyczących środków wynikających z rocznej ustawy o konkurencji na 2023 r. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Wejście w życie całego prawodawstwa wtórnego (w razie potrzeby), w tym wszystkich przepisów niezbędnych do skutecznego wdrożenia i stosowania wszystkich środków wynikających z rocznej ustawy o konkurencji na 2023 r. |
| M1C2-13 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Milowy | Wejście w życie rocznej ustawy o konkurencji w 2024 r. | Przepis wskazujący na wejście w życie rocznej ustawy o konkurencji z 2024 r. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2025 | Wejście w życie rocznej ustawy o konkurencji z 2024 r. Projekt ustawy przedkłada się parlamentowi do czerwca 2024 r. Jest on zatwierdzany przez izby do końca 2024 r. Prawo wtórne (w razie potrzeby) nie później niż 4 kw. 2025 r. |
| M1C2-14 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Cel | Wdrożono miliony inteligentnych liczników 2G. | NIE DOT. | Numer | 20 | 33 | KW. 4 | 2025 | Należy wdrożyć co najmniej 33 mln inteligentnych liczników 2G. |
| M1C2-14bis | Reforma 3: racjonalizacja i uproszczenie zachęt dla przedsiębiorstw. | Milowy | Publikacja sprawozdania z oceny wszystkich zachęt dla przedsiębiorstw | Publikacja sprawozdania | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2025 | Ministerstwo Przedsiębiorstw i Made we Włoszech opublikuje sprawozdanie oceniające wszystkie zachęty i inwestycje dla przedsiębiorstw. W sprawozdaniu zostaną opracowane konkretne propozycje racjonalizacji zachęt krajowych. |
| M1C2-14ter | Reforma 3: racjonalizacja i uproszczenie zachęt dla przedsiębiorstw. | Milowy | Wejście w życie prawodawstwa pierwotnego w celu racjonalizacji zachęt dla przedsiębiorstw | Wejście w życie prawa pierwotnego | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2026 | Wejście w życie wszystkich aktów ustawodawczych mających na celu racjonalizację zdecydowanych zachęt. Reforma dotyczy zachęt na szczeblu krajowym. Reforma obejmuje restrukturyzację i dalsze wdrażanie dwóch kluczowych instrumentów zarządzanych przez Ministerstwo Przedsiębiorstw i Made we Włoszech (MIMIT): a) RNA (krajowy rejestr pomocy państwa) oraz b) platforma incentivi.gov.it. .. |

### B.3.  Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Inwestycja 2: Innowacje i technologia mikroelektroniki

Celem inwestycji jest wspieranie rozwoju strategicznego łańcucha wartości mikroelektroniki poprzez inwestowanie w substraty węglika krzemu, które stanowią niezbędny wkład w produkcję urządzeń o wysokiej wydajności. Inwestycja jest realizowana zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy państwa i oczekuje się, że będzie ona miała pozytywny wpływ na zatrudnienie.

Inwestycja 3: Szybkie połączenia internetowe (sieci szerokopasmowe i 5G)

Celem inwestycji jest ukończenie krajowej ultraszybkiej sieci telekomunikacyjnej i sieci 5G na całym terytorium kraju. Oczekuje się, że inwestycje te w znacznym stopniu przyczynią się do realizacji celów transformacji cyfrowej i do zmniejszenia przepaści cyfrowej we Włoszech.

Inwestycja obejmuje udzielenie koncesji i obejmuje pięć szybszych projektów połączeń:

- „Italia a 1 ggaga”, która zapewnia 1 gigabit/s w pobieraniu i 200 Mbit/s w połączeniu do przesyłania danych na obszarach szarych i czarnych obszarów dostępu nowej generacji (NGA). Obszary te określa się po zakończeniu mapowania;

- „Italia 5G”, która zapewnia połączenia 5G na obszarach niedoskonałości rynku, czyli obszarach, na których nie wdrożono sieci ruchomych; albo dostępne są tylko sieci 3G, a w najbliższej przyszłości nie planuje się żadnych sieci ruchomych 4G lub 5G; lub istnieje udowodniona niedoskonałość rynku;

- „Szkoły podłączone do sieci”, które zapewniają w budynkach szkół łączność szerokopasmową o przepustowości 1 gigabit/s;

- „Połączone placówki opieki zdrowotnej”, które zapewniają dostęp szerokopasmowy o przepustowości 1 gigabit/s do publicznych placówek opieki zdrowotnej;

- „Połączone mniejsze wyspy”, które zapewniają łączność ultraszerokopasmową z wybranymi mniejszymi wyspami nieposiadającymi połączeń światłowodowych z kontynentem.

Inwestycja 4: Technologia satelitarna i gospodarka kosmiczna

„Celem inwestycji jest rozwój połączeń satelitarnych z myślą o transformacji cyfrowej i ekologicznej oraz przyczynienie się do rozwoju sektora kosmicznego. Inwestycja ma również na celu umożliwienie świadczenia usług, takich jak bezpieczna infrastruktura łączności i monitorowania dla różnych sektorów gospodarki, i w tym celu obejmuje zarówno działalność wyższego szczebla (usługi wynoszenia na orbitę, produkcję i eksploatację satelitów i infrastruktury), jak i działalność niższego szczebla (wytwarzanie możliwych produktów i usług).

Inwestycja obejmuje udzielanie zamówień publicznych i obejmuje cztery projekty:

- Satcom, który obejmuje działania na rzecz rozwoju technologii podwójnego zastosowania i systemów służących świadczeniu wysoce bezpiecznych i innowacyjnych usług łączności satelitarnej na użytek instytucji rządowych.

- Obserwacja Ziemi (EO), która obejmuje (i) działania w segmencie kosmicznym (upstream): w tym specyfikacja, projekt, opracowanie konstelacji do teledetekcji (radar z syntetyczną aperturą (SAR), hiperspektralny) oraz zamówienia na starty ukierunkowane na monitorowanie lądu, morza i atmosfery; (II) działalność niższego szczebla: realizacja projektu CyberWłochy obejmującego utworzenie repliki cyfrowej kraju.

- Fabryka kosmiczna, składająca się z dwóch podprojektów: fabryka kosmiczna 4.0: specyfikacja, projektowanie i budowa cyfrowych urządzeń do produkcji, montażu i testowania małych satelitów oraz wdrożenie cyfrowego systemu produkcji i twinningu satelitarnego mającego na celu ustanowienie dwukierunkowego powiązania między modelem cyfrowym a jego fizycznym odpowiednikiem; (II) Dostęp do przestrzeni kosmicznej: badania, rozwój i tworzenie prototypów w celu realizacji ekologicznych technologii dla przyszłej generacji rakietowych silników sterujących i wyrzutni, w tym demonstracja wybranych technologii w trakcie lotu.

- Gospodarka na orbicie, która polega na wdrożeniu demonstratora technologii serwisowania orbitalnego w celu zapewnienia interoperacyjności orbitalnej; zwiększenie krajowego potencjału obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (SST), w tym sieci naziemnych czujników do obserwacji i śledzenia śmieci kosmicznych; projektowanie, opracowywanie i uruchamianie aktywów do celów nabywania i zarządzania usługami danych oraz świadczeniem usług w zakresie danych wspierających działania związane z zarządzaniem ruchem kosmicznym.

Przewiduje się, że inwestycja nie ma celów i skutków wojskowych lub obronnych.

Inwestycja 5: Polityka łańcucha dostaw w przemyśle i umiędzynarodowienie

Celem inwestycji jest wzmocnienie przemysłowych łańcuchów dostaw, w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do finansowania, oraz promowanie konkurencyjności przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP), w szczególności poprzez wspieranie ich umiędzynarodowienia i wzmacnianie ich odporności po kryzysie związanym z COVID-19.

Inwestycja składa się z dwóch linii interwencji:

      - Refinansowanie funduszu 394/81 zarządzanego przez SIMEST. Polega ono na refinansowaniu istniejącego funduszu zarządzanego obecnie przez agencję publiczną SIMEST, zapewniającego wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, w celu wspierania ich umiędzynarodowienia za pomocą różnych narzędzi, takich jak programy dostępu do rynków zagranicznych i rozwój handlu elektronicznego.

      - Konkurencyjność i odporność łańcuchów dostaw. Obejmuje on wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, za pośrednictwem instrumentu umowy na rzecz rozwoju, na rzecz projektów związanych z kluczowymi strategicznymi łańcuchami wartości, takich jak programy rozwoju przemysłowego, programy rozwoju ochrony środowiska, mobilność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju i działalność turystyczna.

Powyższe interwencje przeprowadza się zgodnie z polityką inwestycyjną zgodną z celami rozporządzenia (UE) 2021/241, w tym w odniesieniu do stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód”, jak określono szczegółowo w wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), umowa prawna między Włochami a podmiotem lub pośrednikiem finansowym odpowiedzialnym za instrument finansowy oraz późniejsza polityka inwestycyjna instrumentu finansowego:

- wymagać stosowania wytycznych technicznych Komisji dotyczących kontroli zrównoważonego charakteru projektów w odniesieniu do Funduszu InvestEU; oraz

- wyłączyć z zakresu kwalifikowalności następujący wykaz działań i aktywów: (i) działalności i aktywów związanych z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania i aktywa w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działalność i aktywa związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działalności i aktywów, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może wyrządzić szkodę środowisku naturalnemu; oraz

- wymagać weryfikacji zgodności projektów z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska przez podmiot, któremu powierza się zadania, lub pośrednika finansowego w odniesieniu do wszystkich transakcji, w tym transakcji zwolnionych z kontroli zrównoważonego charakteru projektów.

Inwestycja 7. Wsparcie systemu produkcji na rzecz transformacji ekologicznej, technologii neutralnych emisyjnie oraz konkurencyjności i odporności strategicznych łańcuchów dostaw:

Środek ten obejmuje dwie subinwestycje.

Inwestycja podinwestycyjna 1:

Ta podinwestycja obejmuje inwestycję publiczną w instrument „Technologie zeroemisyjne netto”, aby zachęcić do inwestycji prywatnych i poprawić dostęp do finansowania w dziedzinie efektywności energetycznej, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby konsumpcji własnej, zrównoważonej transformacji procesu produkcji.

Inwestycja wspiera:

- transformacja ekologiczna krajowego systemu produkcji na różnych poziomach poprzez wspieranie inwestycji we wzmacnianie łańcuchów produkcji urządzeń istotnych dla transformacji ekologicznej (takich jak baterie, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, elektrolizery i urządzenia do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla),

- efektywności energetycznej procesów produkcji (również poprzez produkcję na potrzeby konsumpcji własnej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, z wyłączeniem biomasy),

- zrównoważony charakter procesów produkcji, również z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym i bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów.

Operatorzy nabywają świadectwo pochodzenia proporcjonalne do przewidywanego zużycia paliwa. Na podstawie inwestycji w ramach RRF instrument ma początkowo zapewnić finansowanie w wysokości co najmniej 3600000000 EUR.

Instrumentem zarządza Invitalia S.p.A. jako partner wykonawczy. Instrument obejmuje następujące instrumenty finansowe:

- Umowa na rozwój, która wspiera projekty w zakresie technologii neutralnych emisyjnie o wartości przekraczającej 20 000 000 EUR poprzez zapewnienie dotacji, dotacji na spłatę odsetek i pożyczek subsydiowanych.

- Fundusz na rzecz Transformacji Przemysłowej, który wspiera projekty o wartości od 3 000 000 EUR do 20 000 000 EUR poprzez udzielanie dotacji, dotacji na spłatę odsetek i pożyczek subsydiowanych.

W celu realizacji inwestycji w instrument Włochy i Invitalia S.p.A. podpisują umowę wykonawczą, która zawiera następującą treść:

      - Opis procesu decyzyjnego w ramach Instrumentu: Ostateczne decyzje inwestycyjne i decyzje o przyznaniu finansowania w ramach Instrumentu są podejmowane przez komitet inwestycyjny lub inny odpowiedni równoważny organ zarządzający i zatwierdzane większością głosów członków niezależnych od rządu.

      - Kluczowe wymogi powiązanej polityki inwestycyjnej, które obejmują:

        - Opis produktów finansowych i kwalifikujących się beneficjentów końcowych.

        - Wymóg, aby wszystkie wspierane inwestycje były ekonomicznie opłacalne.

        - Wymóg zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady DNSH (2021/C58/01). W szczególności polityka inwestycyjna wyłącza z kwalifikowalności następujący wykaz działań i aktywów: (i) działania i aktywa związane z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystanie niższego szczebla;(ii) działania i aktywa w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne;(iii) działania i aktywa związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

        - Wymóg, zgodnie z którym beneficjenci końcowi Instrumentu nie mogą otrzymywać wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów.

      - Kwotę objętą umową wykonawczą, strukturę opłat dla partnera wykonawczego oraz wymóg reinwestowania wszelkich środków powracających zgodnie z polityką inwestycyjną instrumentu.

      - Wymogi w zakresie monitorowania, audytu i kontroli, w tym:

        - Opis stosowanego przez partnera wykonawczego systemu monitorowania służącego do sprawozdawczości na temat uruchomionych inwestycji.

        - Opis procedur partnera wykonawczego, które zapewniają zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów oraz ich wykrywanie i korygowanie.

        - Obowiązek weryfikacji kwalifikowalności każdej operacji zgodnie z wymogami określonymi w umowie wykonawczej przed zobowiązaniem się do finansowania danej operacji.

        - Obowiązek przeprowadzania audytów ex post opartych na analizie ryzyka zgodnie z planem audytu sporządzonym przez Invitalia S.p.A. Audyty te służą weryfikacji:

          - skuteczne systemy kontroli, w tym wykrywanie nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów;

          - zgodność z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, zasadami pomocy państwa, wymogami dotyczącymi celów klimatycznych; oraz

          - wymóg, aby beneficjenci końcowi Instrumentu nie otrzymywali wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów, jest przestrzegany. W ramach audytów sprawdza się również legalność transakcji oraz przestrzeganie warunków obowiązującej umowy wykonawczej.

5. Wymogi dotyczące inwestycji w dziedzinie klimatu realizowanych przez partnera wykonawczego: co najmniej 1 430 000 000 EUR z inwestycji RRF w Instrument przyczynia się do realizacji celów związanych ze zmianą klimatu zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia w sprawie RRF.

Subinwestycja 2:

Ta subinwestycja obejmuje inwestycję publiczną w instrument „Konkurencyjność i odporność strategicznych łańcuchów dostaw”, aby zachęcić do inwestycji prywatnych i poprawić dostęp do finansowania w celu wzmocnienia przemysłowych łańcuchów dostaw. Inwestycje wspierają projekty związane z kluczowymi strategicznymi łańcuchami wartości, takie jak programy rozwoju przemysłowego i programy rozwoju ochrony środowiska.

Inwestycja wspiera projekty związane z kluczowymi strategicznymi łańcuchami wartości, takie jak programy rozwoju przemysłowego i programy rozwoju ochrony środowiska.

Operatorzy nabywają świadectwo pochodzenia proporcjonalne do przewidywanego zużycia paliwa. Na podstawie inwestycji w ramach RRF instrument ma na celu uruchomienie finansowania w wysokości co najmniej 700 000 000 EUR.

Instrumentem zarządza Invitalia S.p.A. jako partner wykonawczy.

W celu realizacji inwestycji w instrument Włochy i Invitalia podpisują umowę wykonawczą, która zawiera następującą treść:

- Opis procesu decyzyjnego w ramach Instrumentu: Ostateczne decyzje inwestycyjne i decyzje o przyznaniu finansowania w ramach Instrumentu są podejmowane przez komitet inwestycyjny lub inny odpowiedni równoważny organ zarządzający i zatwierdzane większością głosów członków niezależnych od rządu.

- Kluczowe wymogi powiązanej polityki inwestycyjnej, które obejmują:

- Opis produktów finansowych i kwalifikujących się beneficjentów końcowych.

- Wymóg, aby wszystkie wspierane inwestycje były ekonomicznie opłacalne.

- Wymóg zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady DNSH (2021/C58/01). W szczególności polityka inwestycyjna wyłącza z kwalifikowalności następujący wykaz działań i aktywów: (i) działania i aktywa związane z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystanie niższego szczebla;(ii) działania i aktywa w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne;(iii) działania i aktywa związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

- Wymóg, zgodnie z którym beneficjenci końcowi Instrumentu nie mogą otrzymywać wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów.

- Kwotę objętą umową wykonawczą, strukturę opłat dla partnera wykonawczego oraz wymóg reinwestowania wszelkich środków powracających zgodnie z polityką inwestycyjną instrumentu.

- Wymogi w zakresie monitorowania, audytu i kontroli, w tym:

  - Opis stosowanego przez partnera wykonawczego systemu monitorowania służącego do sprawozdawczości na temat uruchomionych inwestycji.

  - Opis procedur partnera wykonawczego, które zapewniają zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów oraz ich wykrywanie i korygowanie.

  - Obowiązek weryfikacji kwalifikowalności każdej operacji zgodnie z wymogami określonymi w umowie wykonawczej przed zobowiązaniem się do finansowania danej operacji.

  - Obowiązek przeprowadzania audytów ex post opartych na analizie ryzyka zgodnie z planem audytu OSO Invitalia. Audyty te służą sprawdzeniu:

    - skuteczne systemy kontroli, w tym wykrywanie nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów;

    - zgodność z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, zasadami pomocy państwa, wymogami dotyczącymi celów klimatycznych; oraz

    - wymóg, aby beneficjenci końcowi Instrumentu nie otrzymywali wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów, jest przestrzegany. W ramach audytów sprawdza się również legalność transakcji oraz przestrzeganie warunków obowiązującej umowy wykonawczej.

Wdrożenie środka należy zakończyć do dnia 31 sierpnia 2026 r.

### B.4.  Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Miara | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M1C2-15 | Inwestycja 2: Innowacje i technologia mikroelektroniki | Cel | Moce produkcyjne substratów węglika krzemu | NIE DOT. | Numer | 0 | 374 400 | II KW. | 2026 | Osiągnięcie dodatkowych mocy produkcyjnych na poziomie co najmniej 374400 substratów węglika krzemu rocznie. Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od zatrudnienia co najmniej 700 dodatkowych osób w związku z dodatkową zdolnością. |
| M1C2-16 | Inwestycja 3: Szybkie połączenia internetowe (sieci szerokopasmowe i 5G) | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na projekty dotyczące szybszego połączenia | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na projekty dotyczące szybszego połączenia | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na projekty szybszego połączenia, które obejmują (i) „Italia a 1 Giga”, (ii) „Italia 5G”, (iii) „Szkoły połączone”, (iv) „Połączone placówki opieki zdrowotnej”; oraz (v) „połączone mniejsze wyspy”. |
| M1C2-17 | Inwestycja 3: Szybkie połączenia internetowe (sieci szerokopasmowe i 5G) | Cel | Liczba domów z łącznością 1 Gb/s | NIE DOT. | Numer | 0 | 3 400 000 | II KW. | 2026 | Co najmniej 3400000 dodatkowych lokali mieszkalnych (w tym co najmniej 450000 rozproszonych gospodarstw domowych, tj. zlokalizowanych na obszarach oddalonych) połączonych z łącznością o przepustowości co najmniej 1 Gb/s przez Fiber-to-the-the-home/budynek (FTTH/B), stały dostęp bezprzewodowy (FWA) |
| M1C2-18 | Inwestycja 3: Szybkie połączenia internetowe (sieci szerokopasmowe i 5G) | Cel | Budynki szkół i placówki opieki zdrowotnej zapewniające łączność o przepustowości 1 Gb/s | NIE DOT. | Numer | 0 | 17 700 | II KW. | 2026 | Co najmniej 9000 dodatkowych szkół i 8700 publicznych placówek opieki zdrowotnej zapewniających łączność o przepustowości co najmniej 1 Gb/s. |
| M1C2-19 | Inwestycja 3: Szybkie połączenia internetowe (sieci szerokopasmowe i 5G) | Cel | Wyspy zapewniają łączność ultraszerokopasmową | NIE DOT. | Numer | 0 | 18 | KW. 4 | 2024 | Co najmniej 18 dodatkowych wysp pozbawionych połączeń światłowodowych z kontynentem, zaopatrzonych w ultraszerokopasmową łączność dzięki nowemu dosyłowi optycznemu. |
| M1C2-20 | Inwestycja 3: Szybkie połączenia internetowe (sieci szerokopasmowe i 5G) | Cel | Drogi i korytarze pozamiejskie o zasięgu sieci 5G | NIE DOT. | Numer | 0 | 12 600 | II KW. | 2026 | Co najmniej 12 600 km dróg pozamiejskich i korytarzy wyposażonych w sieć 5G. |
| M1C2-21 | Inwestycja 3: Szybkie połączenia internetowe (sieci szerokopasmowe i 5G) | Cel | Obszary niedoskonałości rynku o zasięgu sieci 5G | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 400 | II KW. | 2026 | Co najmniej dodatkowe 1 400 km² niedoskonałości rynku na obszarach zaludnionych o zasięgu sieci 5G, z czego co najmniej 500 m² z zasięgiem 5G. |
| M1C2-22 | Inwestycja 4: Technologia satelitarna i gospodarka kosmiczna | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na projekty związane z technologią satelitarną i przestrzenią kosmiczną | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na projekty związane z technologią satelitarną i przestrzenią kosmiczną | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2023 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych dotyczących technologii satelitarnej i projektów kosmicznych, które obejmują (i) Satcom, (ii) obserwację Ziemi, (iii) fabrykę kosmiczną oraz (iv) gospodarkę orbitalną. |
| M1C2-23 | Inwestycja 4: Technologia satelitarna i gospodarka kosmiczna | Cel | Zastosowane teleskopy naziemne, operacyjne centrum SST, fabryka kosmiczna i demonstrator napędu cieczy | NIE DOT. | Numer | 0 | 6 | II KW. | 2026 | Co najmniej trzy dodatkowe teleskopy o wysokiej wydajności umożliwiające identyfikację obiektów kosmicznych, jedno operacyjne centrum obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (SST) (sieć obserwacji i śledzenia śmieci kosmicznych), jedna fabryka kosmiczna (zintegrowane linie do produkcji, montażu, integracji i testowania (M-AIT) małych satelitów), jeden demonstrator napędu cieczy dla rozmieszczonych rakiet nośnych nowej generacji. |
| M1C2-24 | Inwestycja 4: Technologia satelitarna i gospodarka kosmiczna | Cel | Konstelacje lub potwierdzenie koncepcji zastosowanych konstelacji | NIE DOT. | Numer | 0 | 2 | II KW. | 2026 | Co najmniej dwie dodatkowe konstelacje lub potwierdzenie koncepcji konstelacji realizowanych w ramach inicjatyw Satcom i obserwacji Ziemi |
| M1C2-25 | Inwestycja 4: Technologia satelitarna i gospodarka kosmiczna | Cel | Usługi świadczone na rzecz administracji publicznej | NIE DOT. | Numer | 0 | 8 | II KW. | 2026 | Co najmniej osiem dodatkowych usług świadczonych na rzecz administracji publicznej, wynikających ze wspieranych inicjatyw kosmicznych, takich jak usługi przybrzeżne i monitorowanie przybrzeżne, usługi w zakresie jakości powietrza, usługi ruchu naziemnego, monitorowanie zasięgu usług i użytkowania gruntów, usługi hydrometeorologiczne, usługi w zakresie zasobów wodnych, służby ratunkowe, służby bezpieczeństwa. |
| M1C2-26 | Inwestycja 5.1: Refinansowanie i przekształcenie funduszu 394/81 zarządzanego przez SIMEST | Milowy | Wejście w życie refinansowania Funduszu 394/81 i przyjęcie polityki inwestycyjnej | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie dekretu z mocą ustawy (dekretów z mocą ustawy) refinansowania składnika dotacji i pożyczki Funduszu 394/81 Zatwierdzenie decyzji komisji ustanawiającej kryteria wyboru projektów, które mają być finansowane NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | III KW. | 2021 | Dekrety z mocą ustawy przewidują refinansowanie składnika dotacji i pożyczki Funduszu 394/81. Zarząd funduszu zatwierdza decyzję ustanawiającą politykę inwestycyjną. Polityka inwestycyjna związana z refinansowaniem Funduszu 394/81 określa co najmniej: charakter i zakres wspieranych projektów, które muszą być zgodne z celami rozporządzenia (UE) 2021/241; zakres wymagań i obowiązków obejmuje kryteria kwalifikowalności w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) projektów wspieranych w ramach tego działania poprzez wykorzystanie kontroli zrównoważonego charakteru projektów, listy wykluczenia oraz wymogu zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, (ii) rodzaje wspieranych operacji, (iii) beneficjentów objętych pomocą, z częstością występowania MŚP, oraz ich kryteriów kwalifikowalności, (iv) przepisy dotyczące ponownego inwestowania potencjalnych środków powracających na podobne cele polityczne, również po 2026 r., w przypadku gdy nie są one ponownie wykorzystywane do ponownej spłaty stóp procentowych wynikających z pożyczek udzielonych na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/241. Umowa z podmiotem lub pośrednikiem finansowym, któremu powierza się zadania, wymaga stosowania wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). |
| M1C2-27 | Inwestycja 5.1: Refinansowanie i przekształcenie funduszu 394/81 zarządzanego przez SIMEST | Cel | MŚP, które otrzymały wsparcie z Funduszu 394/81 | NIE DOT. | Numer | 0 | 4 000 | KW. 4 | 2021 | 4 Od dnia 1 stycznia 2021 r. co najmniej 4000 MŚP otrzymało wsparcie z Funduszu 394/81. |
| M1C2-28 | Inwestycje 5.2: Konkurencyjność i odporność łańcuchów dostaw | Milowy | Wejście w życie dekretu obejmującego politykę inwestycyjną w ramach umów na rozwój | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie dekretu NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2022 | Polityka inwestycyjna w ramach umów na rzecz rozwoju określa co najmniej: charakter i zakres wspieranych projektów, które muszą być zgodne z celami rozporządzenia (UE) 2021/241; zakres wymagań i obowiązków obejmuje kryteria kwalifikowalności w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) projektów objętych wsparciem w ramach tego działania poprzez wykorzystanie kontroli zrównoważonego charakteru projektów, listy wykluczenia oraz wymogu zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, (ii) rodzaj wspieranych operacji, (iii) beneficjentów objętych pomocą i ich kryteriów kwalifikowalności, (iv) przepisy dotyczące ponownego inwestowania potencjalnych środków powracających na podobne cele polityki, również po 2026 r., w przypadku gdy nie są one ponownie wykorzystywane do ponownej spłaty stóp procentowych wynikających z pożyczek udzielonych na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/241. Umowa z podmiotem lub pośrednikiem finansowym, któremu powierza się zadania, wymaga stosowania wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). |
| M1C2-29 | Inwestycje 5.2: Konkurencyjność i odporność łańcuchów dostaw | Cel | Zatwierdzone umowy rozwojowe | NIE DOT. | Numer | 0 | 40 | KW. 4 | 2023 | Co najmniej 40 zatwierdzonych umów dotyczących rozwoju, zgodnie z ich polityką inwestycyjną. Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od uruchomienia inwestycji o wartości co najmniej 1500 mln EUR. |
| M1C2-30 | Inwestycja 7. Wsparcie systemu produkcji na rzecz transformacji ekologicznej, technologii neutralnych emisyjnie oraz konkurencyjności i odporności strategicznych łańcuchów dostaw | Milowy | Umowa wykonawcza | Wejście w życie umowy wykonawczej | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Wejście w życie umowy wykonawczej. |
| M1C2-31 | Inwestycje 7 Wsparcie systemu produkcji na potrzeby transformacji ekologicznej, technologii neutralnych emisyjnie oraz konkurencyjności i odporności strategicznych łańcuchów dostaw | Milowy | Ministerstwo Przedsiębiorstw i Made we Włoszech zakończyło inwestycję | Świadectwo transferu | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Włochy przekażą kwotę 2 500 000 000 EUR na rzecz Invitalia na rzecz instrumentu. W tym: - 2 000 000 000 EUR na podinwestycję 1 Technologie neutralne emisyjnie; - 500 000 000 EUR na podinwestycję 2 Konkurencyjność i odporność strategicznych łańcuchów dostaw. |
| M1C2-32 | Inwestycja 7. Wsparcie systemu produkcji na rzecz transformacji ekologicznej, technologii neutralnych emisyjnie oraz konkurencyjności i odporności strategicznych łańcuchów dostaw | Cel | Umowy prawne podpisane z beneficjentami końcowymi | NIE DOT. | Procent | 0 | 100 | II KW. | 2026 | Invitalia zawarła z beneficjentami końcowymi prawne umowy w sprawie finansowania na kwotę niezbędną do wykorzystania 100 % z 2 500 000 000 EUR inwestycji w ramach RRF (z uwzględnieniem opłat za zarządzanie). W szczególności: - 2 000 000 000 EUR na podinwestycję 1 Technologie neutralne emisyjnie; - 500 000 000 EUR na podinwestycję 2 Konkurencyjność i odporność strategicznych łańcuchów dostaw. |

## C. ZADANIE 1 KOMPONENT 3: Turystyka i kultura 4.0.

Ten element włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności koncentruje się na wznowieniu dwóch sektorów poważnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19: kultura i turystyka. Środki związane z sektorem kultury mają na celu zwiększenie dostępności obiektów kultury zarówno pod względem cyfrowym, jak i fizycznym, zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczniejszej w związku z klęskami żywiołowymi, wspieranie odbudowy sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym poprzez wspieranie atrakcyjności małych obiektów kultury i architektury obszarów wiejskich, a także zwiększenie spójności terytorialnej. Przewiduje się trzy zestawy środków: interwencje mające na celu rozwój dziedzictwa kulturowego dla następnego pokolenia, w tym inwestycje w transformację cyfrową i poprawę efektywności energetycznej obiektów kultury, (ii) rewitalizację małych obiektów historycznych, dziedzictwa religijnego i wiejskiego opartą na kulturze; III) interwencje na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego 4.0. Środki związane z turystyką mają na celu zwiększenie konkurencyjności sektora, w tym poprzez zmniejszenie rozdrobnienia sektora i zwiększenie korzyści skali, poprawę i podniesienie standardów sektora hotelarsko-gastronomicznego, zachęcanie operatorów do innowacji cyfrowych i korzystania z nowych technologii oraz wspieranie transformacji ekologicznej sektora. W związku z tym przewiduje się środki wspierające przedsiębiorstwa, w tym MŚP, działające w sektorze turystyki i operatorów turystycznych, w tym poprzez inwestycje w narzędzia cyfrowe.

Inwestycje i reformy w ramach tego komponentu przyczyniają się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów skierowanych do Włoch, w szczególności w odniesieniu do potrzeby „promowania inwestycji prywatnych w celu wspierania ożywienia gospodarczego i skoncentrowania inwestycji na transformacji ekologicznej i cyfrowej” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3, 2020). Wspierają one również spójność społeczną i terytorialną oraz konkurencyjność włoskiej gospodarki, a jednocześnie promują cyfryzację i zrównoważony charakter sektora turystyki.

### C.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycja 1.1 Strategia cyfrowa i platformy dziedzictwa kulturowego

Środek obejmuje działania mające na celu cyfryzację włoskiego dziedzictwa kulturowego w celu poprawy dostępu do zasobów kulturowych i usług cyfrowych.

W ramach interwencji tworzy się nową krajową infrastrukturę cyfrową w celu gromadzenia, integrowania i zatrzymywania zasobów cyfrowych, udostępniając je do użytku publicznego za pośrednictwem specjalnych platform. Działaniom dotyczącym dziedzictwa „fizycznego” towarzyszy digitalizacja muzeów, archiwów, bibliotek i obiektów kultury, aby umożliwić obywatelom odkrywanie nowych form korzystania z dziedzictwa kulturowego.

Inwestycje 1.2: Usunięcie barier fizycznych i poznawczych w muzeach, bibliotekach i archiwach w celu umożliwienia szerszego dostępu do kultury i uczestnictwa w niej

Środek ten ma na celu usunięcie barier architektonicznych, kulturowych i poznawczych w wielu włoskich instytucjach kulturalnych. Interwencje są połączone ze szkoleniem personelu administracyjnego i podmiotów działających w dziedzinie kultury, promowaniem kultury dostępności i rozwijaniem wiedzy fachowej w zakresie aspektów prawnych, przyjmowania, mediacji kulturalnej i promocji.

Inwestycja 1.3: Poprawa efektywności energetycznej w kinach, teatrach i muzeach

Środek ten ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków związanych z sektorem kultury i sektorem kreatywnym. Często występują one w przestarzałych, nieefektywnych energetycznie obiektach, które generują wysokie koszty utrzymania związane z klimatyzacją, oświetleniem, komunikacją i bezpieczeństwem. W ramach inwestycji finansowane będą działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej włoskich muzeów, kin i teatrów (zarówno publicznych, jak i prywatnych).

Reforma 3.1: Przyjęcie minimalnych kryteriów środowiskowych dla wydarzeń kulturalnych

Celem reformy jest poprawa śladu ekologicznego wydarzeń kulturalnych (takich jak wystawy, festiwale, wydarzenia kulturalne i wydarzenia muzyczne) poprzez włączenie kryteriów społecznych i środowiskowych do zamówień publicznych na wydarzenia kulturalne finansowane, promowane lub organizowane przez organ publiczny.

Inwestycja 3.3: Budowanie zdolności podmiotów działających w dziedzinie kultury w zakresie zarządzania transformacją cyfrową i ekologiczną

Ogólnym celem inwestycji jest wspieranie odbudowy sektora kultury i sektora kreatywnego. Składa się to z dwóch interwencji.

Pierwsza interwencja („Wspieranie odbudowy działalności kulturalnej poprzez zachęcanie do innowacji i korzystania z technologii cyfrowych w całym łańcuchu wartości”) ma na celu wspieranie podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym we wdrażaniu strategii cyfrowych i zwiększaniu ich zdolności w zakresie zarządzania.

Druga interwencja („Promowanie ekologicznego podejścia w całym łańcuchu kulturalnym i kreatywnym”) ma na celu zachęcanie do stosowania podejścia zrównoważonego środowiskowo w całym łańcuchu, zmniejszenie śladu ekologicznego, promowanie innowacyjnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu ekoprojektu, w tym w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, w celu ukierunkowania społeczeństwa na bardziej odpowiedzialne zachowania środowiskowe.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycja 4.1: Centrum turystyki cyfrowej

Celem środka jest utworzenie centrum turystyki cyfrowej, dostępnego za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej, umożliwiającego funkcjonowanie całego ekosystemu turystycznego w celu wzmocnienia, zintegrowania i promowania własnej oferty. W ramach inwestycji finansuje się nową infrastrukturę cyfrową i wspiera się przedsiębiorstwa za pomocą narzędzi analizy danych zapewnianych przez krajowe obserwatorium turystyki.

Za pośrednictwem centrum turystyki cyfrowej świadczone są co najmniej następujące usługi:

- Usługi komunikacyjne dla operatorów turystycznych w celu promowania ich oferty;

- Narzędzia analizy danych i modele predykcyjne wspierające podejmowanie decyzji w oparciu o dane;

- Szkolenia w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji;

- Rozwiązania wspierające innowacje dla MŚP.

Ponadto środek przewiduje również utworzenie centrum kompetencji w celu wspierania programów przyspieszenia.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Reforma 4.1: Rozporządzenie w sprawie organizacji zawodów przewodników turystycznych

Uzupełnieniem inwestycji w centrum turystyki cyfrowej jest reforma mająca na celu usprawnienie przepisów dotyczących przewodników turystycznych. Środek przewiduje, z należytym uwzględnieniem lokalnych regulacji, organizację zawodową przewodników turystycznych i ich obszar pochodzenia. Systematyczne i jednolite stosowanie reformy pozwoliłoby uregulować podstawowe zasady zawodu i ujednolicić poziom świadczenia usług na całym terytorium kraju, co miałoby pozytywny wpływ na rynek. Reforma obejmuje szkolenia i dalsze szkolenia w celu jak najlepszego wsparcia oferty.

### C.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

| Numer porządkowy | Miara | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M1C3-1 | Inwestycje 1.1 Strategia cyfrowa i platformy na rzecz dziedzictwa kulturowego | Cel | Użytkownicy przeszkoleni za pośrednictwem platformy e-uczenia się dziedzictwa kulturowego | NIE DOT. | Numer | 0 | 30 000 | KW. 4 | 2025 | Wyszkoleni użytkownicy docelowi mierzą skuteczność oferty szkoleniowej, która ma być dostarczana cyfrowo na potrzeby programu uczenia się przez całe życie. Rodzaje interwencji obejmują: opracowywanie kursów szkoleniowych, wdrażanie w ramach nauczania pierwszego stopnia i programów e-uczenia się opracowanych na podstawie oceny kompetencji różnych grup docelowych osób uczących się (co odpowiada trzem poziomom kursu: umiejętności podstawowe, umiejętności specjalistyczne, umiejętności kierownicze). Beneficjentami tego środka są: pracownicy ministerstwa, pracownicy instytutów kultury samorządów lokalnych, podmioty działające na własny rachunek w dziedzinie kultury. |
| M1C3-2 | Inwestycje – 1.1 Strategia cyfrowa i platformy na rzecz dziedzictwa kulturowego | Cel | Zasoby cyfrowe opracowane i opublikowane w Bibliotece Cyfrowej | NIE DOT. | Numer | 0 | 65 000 000 | KW. 4 | 2025 | Docelowe zasoby cyfrowe mierzą wzrost ilości zdigitalizowanych dóbr kultury, których reprodukcje cyfrowe mogą być wykorzystywane online za pośrednictwem technologii cyfrowych. Rodzaj zasobów cyfrowych, które należy uzupełnić, obejmuje: digitalizacja książek i rękopisów, dokumentów i fotografii, dzieł sztuki oraz artefaktów historycznych i archeologicznych, zabytków i stanowisk archeologicznych, materiałów audiowizualnych, w tym normalizacja wcześniejszych digitalizacji i metadanych Odbiorcy: muzea, archiwa, biblioteki i instytuty kultury |
| M1C3-3 | Inwestycje – 1.2 Usunięcie barier fizycznych i poznawczych w muzeach, bibliotekach i archiwach w celu umożliwienia szerszego dostępu do kultury i uczestnictwa w niej | Cel | Interwencje na rzecz poprawy dostępności fizycznej i poznawczej w miejscach kultury | NIE DOT. | Numer | 0 | 617 | II KW. | 2026 | 352 muzea, zabytki/, obszary i parki archeologiczne, 129 archiwów, 46 bibliotek i 90 niepaństwowych obiektów kultury. Interwencje dotyczą fizycznych interwencji mających na celu usunięcie barier architektonicznych oraz instalacji narzędzi technologicznych umożliwiających korzystanie z nich osobom o ograniczonej zdolności sensorycznej (doświadczenia dotykające dotykowe, dźwiękowe, zapachowe). 37 % interwencji przeprowadza się w regionach południowych. |
| M1C3-4 | Inwestycje – 1.3 Poprawa efektywności energetycznej w kinach, teatrach i muzeach | Cel | Interwencje w publicznych muzeach i obiektach kultury, salach teatralnych i kinach zamkniętych (pierwsza partia) | NIE DOT. | Numer | 0 | 80 | III KW. | 2023 | Wskaźnik ten odnosi się do liczby przeprowadzonych interwencji, czego dowodem jest certyfikacja regularnego wykonywania prac. Rodzaje interwencji, które należy zakończyć, obejmują: - planowanie techniczne i ekonomiczno-finansowe, audyty energetyczne, wstępne analizy środowiskowe, ocena oddziaływania na środowisko, ulgi i oceny mające na celu identyfikację kluczowych kwestii, określenie wynikających z nich interwencji na rzecz poprawy charakterystyki energetycznej; - wystąpienia dotyczące przegród zewnętrznych budynku; - interwencje polegające na wymianie/nabyciu sprzętu, narzędzi, systemów, urządzeń, cyfrowego oprogramowania użytkowego, a także akcesoriów służących do ich eksploatacji, nabywania patentów, licencji i know-how; - instalacja inteligentnych systemów zdalnej kontroli, regulacji, zarządzania, monitorowania i optymalizacji zużycia energii (inteligentne budynki) i emisji zanieczyszczeń, również poprzez wykorzystanie koszyków technologicznych. |
| M1C3-5 | Inwestycje – 1.3 Poprawa efektywności energetycznej w kinach, teatrach i muzeach | Cel | Zakończono interwencje dotyczące muzeów państwowych i obiektów kultury, sal teatralnych i kin (druga partia) | NIE DOT. | Numer | 0 | 420 | KW. 4 | 2025 | Wskaźnik ten odnosi się do 55 interwencji dotyczących muzeów państwowych i obiektów kultury, 230 hal teatralnych i 135 kin zakończonych certyfikacją regularnej realizacji prac. Rodzaje interwencji, które należy zakończyć, obejmują: - planowanie techniczne i ekonomiczno-finansowe, audyty energetyczne, wstępne analizy środowiskowe, ocena oddziaływania na środowisko, ulgi i oceny mające na celu identyfikację kluczowych kwestii, określenie wynikających z nich interwencji na rzecz poprawy charakterystyki energetycznej; - wystąpienia dotyczące przegród zewnętrznych budynku; - interwencje polegające na wymianie/nabyciu sprzętu, narzędzi, systemów, urządzeń, cyfrowego oprogramowania użytkowego, a także akcesoriów służących do ich eksploatacji, nabywania patentów, licencji i know-how; - instalacja inteligentnych systemów zdalnej kontroli, regulacji, zarządzania, monitorowania i optymalizacji zużycia energii (inteligentne budynki) i emisji zanieczyszczeń, również poprzez wykorzystanie koszyków technologicznych. |
| M1C3-6 | Reforma – 3.1 Minimalne kryteria środowiskowe dotyczące wydarzeń kulturalnych | Milowy | Wejście w życie dekretu określającego kryteria społeczne i środowiskowe w zamówieniach publicznych na wydarzenia kulturalne finansowane ze środków publicznych | Przepis dekretu wymieniający wejście w życie dekretu w sprawie przyjęcia minimalnych kryteriów środowiskowych dla wydarzeń kulturalnych NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Kryteria przyjmuje się w odniesieniu do następujących aspektów: ograniczenie wykorzystania papieru i druków, stosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska, konfiguracja etapów z materiałami pochodzącymi z recyklingu i ponownego wykorzystania oraz zrównoważone wyposażenie, gadżety o niskim wpływie na środowisko, wybór lokalizacji w oparciu o ochronę różnorodności biologicznej, usługi gastronomiczne o niewielkim wpływie na środowisko, transport w celu dotarcia do wydarzenia i transport materiałów, zużycie energii na potrzeby organizacji wydarzenia. Kryteria społeczne promujące dostępność i włączenie społeczne obejmują: promowanie dostępności dla osób niepełnosprawnych; promowanie możliwości zatrudnienia młodzieży, osób długotrwale bezrobotnych, osób należących do grup defaworyzowanych (takich jak pracownicy migrujący i mniejszości etniczne) oraz osób niepełnosprawnych; zapewnienie równego dostępu do zamówień przedsiębiorstwom, których właściciele lub pracownicy należą do grup etnicznych lub mniejszościowych, takich jak spółdzielnie, przedsiębiorstwa społeczne i organizacje nienastawione na zysk; promowanie godnej pracy rozumianej jako prawo do produktywnej i swobodnie wybranej pracy, do podstawowych zasad i praw w pracy, do godnego wynagrodzenia, ochrony socjalnej i dialogu społecznego. Reforma obejmuje wydarzenia kulturalne, takie jak wystawy, festiwale i imprezy widowiskowe. |
| M1C3-7 | Inwestycje – 3.3 Budowanie potencjału podmiotów działających w dziedzinie kultury w celu zarządzania transformacją cyfrową i ekologiczną. | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych z organizacją wdrażającą/beneficjentami w odniesieniu do wszystkich interwencji mających na celu zarządzanie transformacją cyfrową i ekologiczną podmiotów działających w sektorze kultury | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych dla organizacji i sieci, które są odpowiedzialne za realizację działań w zakresie budowania zdolności NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Wybrane organy wykonawcze są wyspecjalizowanymi organizacjami lub sieciami posiadającymi umiejętności i doświadczenie zarówno w dziedzinie szkolenia, jak i w dziedzinie produkcji kulturalnej, środowiska, zarządzania kulturą i szkoleń. Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych w odniesieniu do projektów wybranych w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków musi być zgodne z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M1C3-8 | Inwestycje – 4.1 Centrum turystyki cyfrowej | Milowy | Udzielanie zamówień na rozwój portalu turystyki cyfrowej | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na rozwój portalu turystyki cyfrowej NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Powiadomienie o udzieleniu (wszystkich) zamówień publicznych na rozwój portalu turystyki cyfrowej. Portal turystyki cyfrowej zmodernizuje obecny portal Italia.it poprzez wdrożenie chmury obliczeniowej i otwartej architektury, co w znacznym stopniu sprzyja wzajemnemu połączeniu z ekosystemem. Zmodernizowany portal zawiera: stworzenie nowego interfejsu frontu i drzewa nawigacyjnego; przegląd układu, struktury i funkcji sekcji, stron i artykułów; wprowadzenie map; zarządzanie wielojęzyczne (w momencie przełączania portal zostanie zaprezentowany w języku włoskim i angielskim). Integracja pozostałych obecnie obsługiwanych języków jest spodziewana w miesiącach bezpośrednio następujących po oddaniu do eksploatacji. Udzielanie zamówień na projekty wybrane w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków, zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M1C3-9 | Inwestycje 4.1 Centrum turystyki cyfrowej | Cel | Rejestracja operatorów turystycznych w centrum turystyki cyfrowej | NIE DOT. | Numer | 0 | 20 000 | II KW. | 2024 | Liczba operatorów turystycznych zarejestrowanych w węzłach turystycznych (która może obejmować między innymi hotel, organizator wycieczek i przedsiębiorstwa określone w kodach ATECO 55.00.00; 56.00.00; 79.00.00 i inne struktury należące do sektora) wynoszą co najmniej 20000. Co najmniej 7400 operatorów turystycznych (tj. 37 % z 20000) musi znajdować się na południu. |
| M1C3-9bis | Inwestycje 4.1 Centrum turystyki cyfrowej | Cel | Rejestracja operatorów turystycznych w centrum turystyki cyfrowej i dostęp do usług świadczonych przez centrum | NIE DOT. | Numer | 20 000 | 35 000 | KW. 4 | 2025 | Liczba podmiotów zarejestrowanych w centrum turystycznym (która może obejmować między innymi hotel, organizator wycieczek i przedsiębiorstwa określone w kodach ATECO 55.00.00; 56.00.00; 79.00.00 i inne struktury należące do sektora) osiągają co najmniej 35000. Usługi wymienione w opisie środka są dostępne dla operatorów turystycznych zarejestrowanych w centrum. |
| M1C3-10 | Reforma 4.1 Regulacja dotycząca zawodów przewodników turystycznych. | Milowy | Definicja normy krajowej dla przewodników turystycznych | Definicja minimalnego standardu krajowego nie oznacza utworzenia nowego zawodu regulowanego. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2024 | Definicja minimalnego standardu krajowego nie oznacza utworzenia nowego zawodu regulowanego. Reforma przewiduje również szkolenia i doskonalenie zawodowe w celu lepszego wspierania oferty. Reforma kwalifikuje się jako metoda uzyskiwania unikalnych kwalifikacji zawodowych, przyjęta zgodnie z jednolitymi standardami na szczeblu krajowym w drodze ustawy krajowej, a następnie wykonawczych dekretów ministerialnych w sprawie ustaleń między regionami państw. |
| M1C3-11 | Inwestycje 1.3 – Poprawa efektywności energetycznej w kinach, teatrach i muzeach | Milowy | Wejście w życie dekretu Ministerstwa Kultury w sprawie przydziału zasobów: poprawa efektywności energetycznej w miejscach kultury | Przepis w dekrecie wskazujący na wejście w życie dekretu Ministerstwa Kultury (MIC) dotyczący przydziału zasobów w celu poprawy efektywności energetycznej w miejscach kultury NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Miejsca kultury odnoszą się do kin, teatrów i muzeów. (INV. 1.3) W przypadku muzeów i miejsc kultury w celu poprawy efektywności energetycznej interwencja jest realizowana poprzez uznanie propozycji projektów w państwowych obiektach kultury Ministerstwa Kultury (MiC) w przypadku celu 1. W przeciwnym razie identyfikacja instytucji niepaństwowych w przypadkach Celu 2 i 3 odbywa się w drodze zaproszeń do składania ofert. Udzielanie zamówień na projekty wybrane w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków musi być zgodne z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |

### C3.  Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Inwestycja 2.1: Atrakcyjność małych historycznych miast

Inwestycja ta została włączona do programu „Piano Nazionale Borghi”, którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego/społecznego obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w oparciu o rewitalizację kulturalną małych miast i rewitalizację turystyki. Działania te opierają się na zintegrowanych lokalnych projektach kulturalnych.

Środki te koncentrują się na: odtwarzanie dziedzictwa historycznego, modernizacja otwartych przestrzeni publicznych (np. usuwanie barier architektonicznych, poprawa mebli miejskich), tworzenie małych usług kulturalnych, w tym w celach turystycznych; zachęca się do tworzenia i promowania nowych tras (np. szlaków tematycznych, tras historycznych) i wycieczek z przewodnikiem; wprowadzenie wsparcia finansowego na rzecz działalności kulturalnej, twórczej, turystycznej, handlowej, rolno-spożywczej i rzemieślniczej, mającej na celu ożywienie lokalnej gospodarki poprzez rozwój lokalnych produktów, wiedzy i technik.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy dodatkowo zawrzeć wymóg, aby wybierane były wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.”;

Inwestycje 2.2: Ochrona i poprawa architektury i krajobrazu obszarów wiejskich

Inwestycja ta stymuluje systematyczny proces modernizacji historycznych budynków wiejskich (podmiotów prywatnych lub podmiotów trzeciego sektora) oraz ochrony krajobrazu.

Wiele budynków wiejskich i struktur rolniczych przechodziło stopniowe porzucanie, degradację i zmiany, które osłabiły ich charakterystyczne cechy i związek z otoczeniem. Poprzez odbudowę zasobów budowlanych na obszarach wiejskich środek ten poprawia jakość krajobrazu wiejskiego poprzez powrót do społeczności niedostatecznie wykorzystywanych zasobów budowlanych, które nie są publicznie dostępne.

Inwestycja 2.3: Programy mające na celu wzmocnienie tożsamości miejsc: parki i ogrody historyczne

Inwestycja ta ma na celu przeciwdziałanie upadkowi miast i przywrócenie wspólnej tożsamości miejsc, stworzenie nowych możliwości ożywienia lokalnych gospodarek i łagodzenia skutków kryzysu oraz podniesienie umiejętności w zakresie zarządzania historycznymi parkami i ogrodami oraz ich utrzymania.

Inwestycja przewiduje renowację zabytkowych parków i ogrodów oraz wprowadza rozległą wiedzę i renowację włoskich zabytkowych parków i ogrodów w celu ich właściwego utrzymania, zarządzania i użytkowania publicznego. Środki przeznacza się na rewitalizację tych terenów oraz na szkolenie miejscowego personelu, który z czasem może je przetwarzać/zachowywać.

Poza wartością kulturową i historyczną ogrody i parki historyczne przyczyniają się do podnoszenia wartości środowiskowych i odgrywają ważną rolę w ochronie, wytwarzaniu tlenu, zmniejszaniu zanieczyszczenia środowiska i hałasu oraz w regulacji mikroklimatu.

Inwestycja 2.4: Bezpieczeństwo sejsmiczne miejsc kultu, renowacja dziedzictwa FEC i schronisk dla dzieł sztuki (Recovery Art)

Wprowadza się plan działań zapobiegawczych przeciwko sejsmizmowi w celu znacznego zmniejszenia ryzyka dla miejsc kultu, a tym samym uniknięcia potencjalnych kosztów odbudowy po klęskach żywiołowych, a także trwałej utraty wielu aktywów. Plan działania obejmuje trzy kierunki działań:  ochronę miejsc kultu przed zagrożeniami sejsmicznymi; odbudowa dziedzictwa Funduszu dla miejsc kultu (FEC) i budowa magazynów stanowiących schronienie dla dzieł sztuki w przypadku katastrof.

Inwestycja przewiduje również utworzenie Krajowego Ośrodka Funkcjonalnego Ochrony Zagrożeń Kulturowych przed Zagrożeniami Ludzkimi i Naturalnymi (CEFURISC), co umożliwi bardziej synergiczne wykorzystanie istniejących technologii i systemów ochrony środowiska w celu monitorowania obiektów kultury, nadzoru nad nimi i zarządzania nimi.

Inwestycje 4.2: Fundusze na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych

Środek ten ma na celu wspieranie przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki.  Obejmuje on ulgę podatkową na prace mające na celu poprawę warunków zakwaterowania, fundusz gwarancyjny ułatwiający dostęp do kredytów przedsiębiorstwom w tym sektorze (poprzez specjalną sekcję Funduszu Gwarancyjnego dla MŚP), uruchomienie funduszu tematycznego EBI na rzecz turystyki w celu wspierania innowacyjnych inwestycji w tym sektorze, fundusz kapitałowy (Krajowy Fundusz Turystyczny) na rzecz przebudowy nieruchomości o dużym potencjale turystycznym. Dodatkowe instrumenty finansowe (FRI – Fondo Rotativo) uzupełniają wyżej wymienione środki mające na celu wsparcie przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki. Powyższe interwencje przeprowadza się zgodnie z polityką inwestycyjną zgodną z celami rozporządzenia (UE) 2021/241, w tym w odniesieniu do stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód”, jak określono szczegółowo w wytycznych technicznych dotyczących stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (2021/C58/01).

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), umowa prawna i późniejsza polityka inwestycyjna instrumentów finansowych:

- wymagać stosowania wytycznych technicznych Komisji dotyczących kontroli zrównoważonego charakteru projektów w odniesieniu do Funduszu InvestEU; oraz

- wyłączyć następujący wykaz rodzajów działalności: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działalności, w ramach której długotrwałe unieszkodliwianie odpadów może powodować szkody dla środowiska; oraz

- wymagać weryfikacji zgodności projektów z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska przez podmiot, któremu powierza się zadania, lub pośrednika finansowego w odniesieniu do wszystkich transakcji, w tym transakcji zwolnionych z kontroli zrównoważonego charakteru projektów.

Inwestycje 3.2: Rozwój przemysłu filmowego (projekt Cinecittà)

Celem inwestycji jest zwiększenie konkurencyjności włoskiego sektora filmowego i audiowizualnego. Projekt ma na celu złagodzenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu w celu zwiększenia wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności, w tym poprzez działania w zakresie szkoleń, obejmujące trzy kierunki działania.

- Linia A: Budowa nowych studiów oraz odzyskiwanie istniejących i załączników, w tym zaawansowanych technologicznie rozwiązań.

- Linia B: Innowacyjne inwestycje mające na celu wzmocnienie działalności produkcyjnej i szkoleniowej centrum eksperymentalnego ds. kinematografii, w tym nowe narzędzia produkcji audiowizualnej, internacjonalizacji, wymiany kulturalnej i edukacyjnej; rozwój infrastruktury (wirtualna produkcja na żywo) do użytku profesjonalnego i edukacyjnego poprzez e-uczenie się, cyfryzację i modernizację zasobów budowlanych i roślinnych, w szczególności w celu wspierania transformacji technologicznej i środowiskowej; ochrona i cyfryzacja dziedzictwa audiowizualnego

- Linia C: Podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych w sektorze audiowizualnym w trzech makroobszarach zawodowych: biznes/zarządzający; kreatywny/artystyczny; pracownicy techniczni.

Inwestycja 4.3: Caput Mundi Next Generation EU na rzecz wielkich imprez turystycznych.

Projekt ma na celu zwiększenie liczby dostępnych miejsc turystycznych, stworzenie ważnych i wykwalifikowanych alternatyw turystycznych i kulturowych w stosunku do zatłoczonych obszarów centralnych, a także zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, wzmocnienie obszarów zielonych i zrównoważonego charakteru turystyki. Inwestycja przewiduje sześć linii interwencji:

- „Rzymskie dziedzictwo kulturowe dla nowej generacji UE”, obejmujące rewitalizację i odbudowę dziedzictwa kulturowego i miejskiego oraz kompleksów o wysokiej wartości historycznej i architektonicznej miasta Rzym;

- „Drogi jubileuszowe” (od paganu do chrześcijańskiego Rzymu), ukierunkowane na poprawę, bezpieczeństwo, konsolidację antysejsmiczną, odbudowę miejsc i budynków o znaczeniu historycznym oraz ścieżki archeologiczne;

- #LaCittàCondivisa, obejmujące przebudowę terenów na obszarach peryferyjnych;

- #Mitingodiverde, obejmujące interwencje w parkach, ogrodach historycznych, wilach i fontannach;

- #Roma 4.0, obejmująca cyfryzację usług kulturalnych i rozwój aplikacji dla turystów;

- #Amanotesa, którego celem jest zwiększenie oferty kulturalnej dla peryferiów w celu integracji społecznej.

### C.4.  Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M1C3-12 | Inwestycje 2.1 – Czynność małego miasta historycznego | Milowy | Wejście w życie dekretu Ministerstwa Kultury w sprawie przydziału środków gminom w celu zwiększenia atrakcyjności małych miast historycznych | Przepis w dekrecie wskazujący na wejście w życie dekretu Ministerstwa Kultury dotyczący przydziału środków gminom w celu zwiększenia atrakcyjności małych miast historycznych NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Dekret Ministerstwa Kultury przydziela gminom środki na atrakcyjność małych miast historycznych. Gminy zaangażowane w zwiększenie atrakcyjności małego historycznego miasta odnoszą się do 250 gmin/wsi, które przekazały Ministerstwu Kultury programy interwencji. Kryteria wyboru 250 wsi (Inv. 2.1) są udostępniane MiC, regionom, ANCI i obszarom wewnętrznym, które; wstępnie określają one obszary terytorialne kwalifikujące się do (Inv2.1) ze względu na komplementarność różnych programów. Następnie wyboru wsi dokonuje się na podstawie a) kryteriów terytorialnych, gospodarczych i społecznych (wskaźników statystycznych), b) zdolności projektu do wywierania wpływu na atrakcyjność turystyczną i zwiększenia uczestnictwa w kulturze. Wzięto pod uwagę następujące wskaźniki statystyczne: Wielkość demograficzna (gminy z ok. & 5000 inhab.) i tendencja; ruch turystyczny, odwiedzający muzeum; wielkość demograficzna (gminy z pop. & 5000 inhab.) i tendencja; przepływy turystyczne, osoby odwiedzające muzea; spójność oferty turystycznej (hotele i inne hotele, B&B, pokoje i wynajmowane zakwaterowanie); tendencja demograficzna gminy; stopień uczestnictwa społeczeństwa w życiu kulturalnym; spójność przedsiębiorstw działających w sektorze kultury, sektorze kreatywnym i turystyce (nastawionych i nienastawionych na zysk) oraz powiązanych pracowników. Spójność przedsiębiorstw z branży kultury, branży twórczej i turystycznej (nastawionych na zysk i nienastawionych na zysk) oraz powiązanych pracowników. Udzielanie zamówień na projekty wybrane w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków obejmuje: kryteria kwalifikowalności, które zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. b) Zobowiązanie, że wkład inwestycji w działania na rzecz klimatu zgodnie z metodyką określoną w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241 musi stanowić co najmniej 25 % łącznych kosztów inwestycji wspieranej z RRF. C) Zobowiązanie do składania sprawozdań z realizacji środka w połowie okresu obowiązywania programu i zakończenia programu. |
| M1C3-13 | Inwestycje 2.2 – Ochrona i poprawa architektury i krajobrazu obszarów wiejskich | Milowy | Wejście w życie dekretu Ministerstwa Kultury w sprawie przydziału zasobów: na rzecz ochrony i poprawy architektury i krajobrazu obszarów wiejskich | Przepis w dekrecie wskazujący na wejście w życie dekretu Ministerstwa Kultury (MIC) w sprawie przydziału zasobów na rzecz ochrony i poprawy architektury i krajobrazu obszarów wiejskich | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Dekret Ministerstwa Kultury przydziela środki na rzecz ochrony i poprawy architektury i krajobrazu obszarów wiejskich. W celu ochrony i poprawy architektury i krajobrazu wiejskiego (Inv 2.2) wybór aktywów, które mają zostać odzyskane, sprzyja zdolności inwestycji do wywarcia wpływu na cele ochrony wartości krajobrazu. Pierwszeństwo przyznaje się: — do aktywów znajdujących się na obszarach terytorialnych o wysokiej wartości krajobrazowej (aktywa zlokalizowane na obszarach będących przedmiotem zainteresowania krajobrazu lub w istotnym interesie publicznym (art. 142–149 DLgs 42/2004), do krajobrazów uznanych przez UNESCO, GIAHS FAO; — do aktywów już dostępnych do użytku publicznego lub do aktywów, które właściciel zgadza się na dostępność, w tym w ramach lokalnych i zintegrowanych układów i sieci; — do „projektów obszarowych”, przedstawionych w podziale na tematy zagregowane, zdolnych do skuteczniejszego osiągnięcia celów w zakresie rewitalizacji krajobrazu; — projekty zlokalizowane na obszarach, które wzmacniają integrację i synergię z innymi kandydatami do PNR i innymi planami/projektami o charakterze terytorialnym wspieranymi w ramach programowania krajowego (Ministerstwo Kultury). W celu określenia rodzajów architektury obszarów wiejskich będących przedmiotem interwencji można odnieść się do dekretu MiBAC z dnia 6 października 2005 r. (w wykonaniu ustawy z dnia 24 grudnia 2003 r., nr 378 – ochrona i poprawa architektury obszarów wiejskich). Wstępnie kryteria mogą dotyczyć: stan ochrony aktywów, poziomy wykorzystania, rola, jaką aktywa te odgrywają w kontekście terytorialnym i miejskim. Udzielanie zamówień na projekty wybrane w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków musi być zgodne z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M1C3-14 | Inwestycje 2.3 – Programy mające na celu wzmocnienie tożsamości miejsc, parków i ogrodów historycznych | Milowy | Wejście w życie dekretu Ministerstwa Kultury w sprawie przydziału zasobów: projekty mające na celu poprawę tożsamości miejsc, parków i ogrodów historycznych | Przepis dekretu wskazujący na wejście w życie dekretu Ministerstwa Kultury dotyczący przydziału środków na projekty mające na celu poprawę tożsamości miejsc, parków i ogrodów historycznych NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Dekret Ministerstwa Kultury przydziela środki organom administracji odpowiedzialnej za projekty mające na celu poprawę tożsamości miejsc, parków i ogrodów historycznych. Historyczne parki i ogrody (Inv. 2.3) podlegają interwencji wyłącznie chronione dobra kultury, w odniesieniu do których zgłoszono interesy artystyczne lub historyczne. Mogą one należeć zarówno do Państwowego Ministerstwa Kultury, jak i do majątku niepaństwowego. Wyboru dokonuje się na podstawie kryteriów określonych przez grupę koordynacyjną techniczno-naukową, w skład której wchodzą przedstawiciele MiC, Uniwersytetu, ANCI, stowarzyszeń sektorowych. Udzielanie zamówień na projekty wybrane w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków musi być zgodne z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M1C3-15 | Inwestycja 2.4 – Bezpieczeństwo sejsmiczne miejsc kultu, renowacja dziedzictwa FEC i schronisk dla dzieł sztuki | Milowy | Wejście w życie dekretu Ministerstwa Kultury w sprawie przydziału zasobów: na potrzeby bezpieczeństwa sejsmicznego zamiast kultu i odbudowy dziedzictwa FEC (Fondo Edifici di Culto) | Przepis w dekrecie wskazujący na wejście w życie dekretu Ministerstwa Kultury w sprawie przydziału zasobów na potrzeby bezpieczeństwa sejsmicznego zamiast kultu i odbudowy dziedzictwa FEC (Fondo Edifici di Culto) | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Dekret Ministerstwa Kultury określa podmiot wdrażający oraz kwalifikowalność i finansowanie budynków objętych interwencjami. oraz typologię. (INV 2.4) Środki zapobiegania sejsmizmowi i bezpieczeństwa miejsc kultu dotyczą obszarów dotkniętych kilkoma trzęsieniami ziemi, które od 2009 r. dotykają regiony Włoch (Abruzja, Lacjum, Marche i Umbria). Interwencje FEC (Fondo Edifici di Culto) są wybierane na podstawie stanu zachowania aktywów dziedzictwa FEC (Fondo Edifici di Culto). Udzielanie zamówień na projekty wybrane w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków musi być zgodne z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M1C3-16 | Inwestycje – 2.1 Czynność małych historycznych miast | Cel | Zakończenie interwencji na rzecz poprawy jakości obiektów kulturalnych lub turystycznych | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 300 | II KW. | 2025 | Inwestycje – 2.1 Czynność małych historycznych miast Cel Zakończenie interwencji na rzecz poprawy jakości obiektów kulturalnych lub turystycznych NIE DOT. Liczba KW. 2 Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od wsparcia co najmniej 1800 MŚP dla projektów w małych miastach historycznych. Celem jest pomiar liczby przeprowadzonych interwencji na rzecz poprawy obiektów kultury i turystyki, wykazanych w indywidualnych certyfikatach regularnej realizacji (odbudowa i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, budynki przeznaczone do świadczenia usług kulturalnych i turystycznych, mała infrastruktura turystyczna). Informacje te obejmują: —Przystosowawne ponowne wykorzystanie oraz przebudowa funkcjonalnych, strukturalnych i przemysłowych budynków i przestrzeni publicznych na potrzeby usług kulturalnych (takich jak muzea i biblioteki), poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie energii alternatywnej i odnawialnej oraz usunięcie barier ograniczających dostęp dla osób niepełnosprawnych. Ochrona i waloryzacja dziedzictwa kulturowego (takiego jak archeologiczny, historyczno-artystyczny, architektoniczny, demo-etno-antropologiczny); —tworzenie platform wiedzy i informacji oraz zintegrowanych systemów informacyjnych; —tworzenie działalności kulturalnej i artystycznej, tworzenie i promowanie tras kulturalnych i tematycznych, tras historycznych, szlaków rowerowych lub pieszych w celu połączenia i wykorzystania miejsc o znaczeniu turystyczno-kulturalnym (takich jak muzea, zabytki, obiekty Unesco, biblioteki, obszary archeologiczne i inne atrakcje kulturalne, religijne i artystyczne); Wsparcie dla przedsiębiorstw kulturalnych, turystycznych, handlowych, rolno-spożywczych i rzemieślniczych. 37 % interwencji przeprowadza się w regionach słabiej rozwiniętych. |
| M1C3-17 | Inwestycje – 2.2 Ochrona i poprawa architektury i krajobrazu obszarów wiejskich | Cel | Zakończenie interwencji na rzecz ochrony i poprawy architektury i krajobrazu obszarów wiejskich | NIE DOT. | Numer | 0 | 3 000 | KW. 4 | 2025 | Celem jest wykrycie całkowitej liczby aktywów podlegających ukończonym interwencjom (co potwierdza zaświadczenie o prawidłowym wykonaniu robót). Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od rozpoczęcia 900 dodatkowych prac w zakresie ochrony i poprawy architektury obszarów wiejskich i ochrony krajobrazu (co potwierdza świadectwo rozpoczęcia prac). Rodzaje interwencji, które należy uzupełnić, obejmują: 1. Konserwatywna rekultywacja i odbudowa funkcjonalna osiedli rolniczych, artefaktów i historycznych budynków wiejskich, upraw rolnych o znaczeniu historycznym oraz typowych elementów architektury i krajobrazu wiejskiego. Wśród technik odbudowy i regulacji strukturalnej należy preferować rozwiązania zgodne z zasadami ekologicznymi oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. 2. Zakończenie spisu dziedzictwa zbudowanego na obszarach wiejskich oraz wdrożenie krajowych i regionalnych narzędzi informacyjnych |
| M1C3-18 | Inwestycje 2.3 Programy mające na celu wzmocnienie tożsamości miejsc: parki i ogrody historyczne | Cel | Liczba przekwalifikowanych parków i ogrodów historycznych | NIE DOT. | Numer | 0 | 40 | KW. 4 | 2025 | Wskaźnik ten odnosi się do liczby przekwalifikowanych parków i ogrodów historycznych (co potwierdza świadectwo regularnej realizacji prac). Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od ukończenia działań szkoleniowych dla co najmniej 1260 operatorów. Rodzaje interwencji, które należy przeprowadzić w celu zadowalającej realizacji przekwalifikowywania parków i ogrodów historycznych, obejmują: - utrzymanie/odbudowa/zarządzanie ewolucją składnika roślinności; - renowacja obecnych elementów architektonicznych i zabytkowych (takich jak małe budynki, dystrybutory i wyposażenie); - analiza i optymalizacja obecnych metod wykorzystania przestrzeni w celu umożliwienia ich optymalnego wykorzystania, - poszanowanie najbardziej wrażliwych lub najcenniejszych obszarów; - interwencje mające na celu zapewnienie dostępności dla osób o ograniczonej funkcjonalności, - zabezpieczenie ogrodzonych obszarów, bram wejściowych, systemów monitoringu wizyjnego; - opracowanie narzędzi informacyjnych (takich jak plakaty i przewodniki) w celu promowania wiedzy i świadomego wykorzystania przez obywateli; - działania na rzecz waloryzacji w celu promowania wykorzystania kulturalnego, edukacyjnego i rekreacyjnego. |
| M1C3-19 | Inwestycje – 2.4 Bezpieczeństwo sejsmiczne miejsc kultu, renowacja dziedzictwa FEC (Fondo Edifici di Culto) oraz schroniska dla dzieł sztuki (Recovery Art) | Cel | Działania na rzecz bezpieczeństwa sejsmicznego w miejscach kultu, odbudowy dziedzictwa FEC (Fondo Edifici di Culto) oraz schronisk dzieł sztuki | NIE DOT. | Numer | 0 | 300 | KW. 4 | 2025 | Celem jest pomiar liczby interwencji w zakresie bezpieczeństwa antysejsmicznego miejsc kultu, przywrócenia FEC (Fondo Edifici di Culto), schronienia dla dzieł sztuki w przypadku zakończonych klęsk żywiołowych (co potwierdza świadectwo regularnej realizacji prac). Interwencje obejmują: zapobiegawcze interwencje antysejsmiczne dotyczące zasobów architektonicznych w celu przywrócenia istniejących szkód i zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego; projekt odbudowy Art. Zabezpieczenie tworzy tymczasowe i chronione złoża w celu ochrony ruchomości w przypadku klęski żywiołowej. |
| „M1C3-20 | Inwestycje – 3.2 Rozwój przemysłu filmowego (projekt Cinecittà) | Milowy | Podpisanie umów między podmiotem wdrażającym Cinecittà SPA a spółkami dotyczącymi budowy dziewięciu studiów | Podpisanie umów | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2023 | Podpisanie umów między organem wdrażającym, Cinecittà SPA i spółkami w sprawie budowy dziewięciu studiów. Interwencja ta obejmuje budowę nowych studiów, rewitalizację istniejących studiów, inwestycje w nowe technologie cyfrowe, systemy i usługi mające na celu wzmocnienie studiów filmowych Cinecittà zarządzanych przez Cinecittà S.p.A. Umowa między podmiotem realizującym Cinecittà S.p.A. a przedsiębiorstwami zawiera kryteria wyboru/kwalifikowalności do celów zgodności z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01) objętych wsparciem aktywów/działań lub przedsiębiorstw. Zobowiązanie/cel dotyczący zainwestowania 20 % w aktywa/działania lub przedsiębiorstwa spełniające kryteria wyboru dotyczące znakowania cyfrowego i 70 % z kryteriami wyboru w odniesieniu do monitorowania wydatków na cele związane z klimatem. |
| M1C3-21 | Inwestycje – 3.2 Rozwój przemysłu filmowego (projekt Cinecittà) | Cel | Liczba studiów, których prace w zakresie przebudowy, modernizacji, budowy zostały ukończone | NIE DOT. | Numer | 0 | 9 | II KW. | 2026 | Interwencje dotyczą budowa pięciu nowych studiów oraz — remont czterech istniejących studiów. Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od zakończenia interwencji wskazanych w wierszach B i C w opisie środka. |
| M1C3-22 | Inwestycje 4.2 Fundusze na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych | Milowy | Polityka inwestycyjna na rzecz: Fundusz tematyczny Europejskiego Banku Inwestycyjnego; | Przyjęcie polityki inwestycyjnej | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | W polityce inwestycyjnej określa się co najmniej: charakter, zakres i operacje objęte wsparciem, beneficjentów objętych pomocą, kryteria kwalifikowalności beneficjentów finansowych i ich wybór w drodze otwartego zaproszenia; oraz przepisy dotyczące reinwestowania potencjalnych środków powracających na te same cele polityki. W polityce inwestycyjnej przewiduje się, że 50 % funduszu przeznacza się na środki w zakresie efektywności energetycznej. Polityka inwestycyjna obejmuje kryteria wyboru w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) transakcji objętych wsparciem w ramach tego środka poprzez zastosowanie kontroli zrównoważonego charakteru projektów, wykazu wyłączeń oraz wymogu zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M1C3-23 | Inwestycje 4.2: Fundusze na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych | Milowy | Polityka inwestycyjna dla Narodowego Funduszu Turystyki, | Przyjęcie polityki inwestycyjnej | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Fundusz jest przeznaczony na zakup, restrukturyzację i rekwalifikację włoskich nieruchomości w celu wsparcia rozwoju turystyki na obszarach najbardziej dotkniętych kryzysem lub na obszarach marginalnych (obszary przybrzeżne, mniejsze wyspy, regiony ultraperyferyjne oraz obszary wiejskie i górskie). Polityka inwestycyjna obejmuje kryteria wyboru w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) transakcji objętych wsparciem w ramach tego środka poprzez zastosowanie kontroli zrównoważonego charakteru projektów, wykazu wyłączeń oraz wymogu zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M1C3-24 | Inwestycje 4.2 Fundusze na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych | Milowy | Polityka inwestycyjna na rzecz: Fundusz Gwarancyjny dla MŚP, | Przyjęcie polityki inwestycyjnej | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | W polityce inwestycyjnej przewiduje się, że 50 % funduszu przeznacza się na środki w zakresie efektywności energetycznej. Polityka inwestycyjna obejmuje kryteria wyboru w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) transakcji objętych wsparciem w ramach tego środka poprzez zastosowanie kontroli zrównoważonego charakteru projektów, wykazu wyłączeń oraz wymogu zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M1C3-25 | Inwestycje 4.2: Fundusze na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych | Milowy | Polityka inwestycyjna dla Fondo Rotativo | Przyjęcie polityki inwestycyjnej | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | W polityce inwestycyjnej przewiduje się, że 50 % funduszu przeznacza się na środki w zakresie efektywności energetycznej. Polityka inwestycyjna obejmuje kryteria wyboru w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) transakcji objętych wsparciem w ramach tego środka poprzez zastosowanie kontroli zrównoważonego charakteru projektów, wykazu wyłączeń oraz wymogu zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M1C3-26 | Inwestycje 4.2: Fundusze na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych | Milowy | Wejście w życie dekretu wykonawczego w sprawie ulgi podatkowej na przebudowę obiektów zakwaterowania. | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy budżetowej umożliwiający ulgi podatkowe oraz przepis w powiązanych aktach wykonawczych wskazujący na ich wejście w życie NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Aktem odniesienia dla przyznania ulgi podatkowej jest ustawa nr 83 z dnia 31 maja 2014 r., w której wprowadzono przyznanie ulgi podatkowej na interwencje związane z przebudową obiektów zakwaterowania turystycznego. Kryteria wyboru/kwalifikacji dotyczące zgodności wspieranych aktywów/działań i beneficjentów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), wymagające co najmniej stosowania wykazu wykluczenia oraz zgodności wspieranych aktywów/działań i beneficjentów z odpowiednim unijnym i krajowym dorobkiem prawnym w zakresie ochrony środowiska, a także zapewnienie zgodności. |
| M1C3-27 | Inwestycje – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU na rzecz wielkich imprez turystycznych | Cel | Liczba obiekty kulturalne i turystyczne, których przekwalifikowanie osiągnęło średnio 50 % udziałów Stato Avanzamento Lavori (SAL) (pierwsza partia) | NIE DOT. | Numer | 0 | 100 | KW. 4 | 2024 | Inwestycja obejmuje interwencje obejmujące: - 1.rewitalizacja i odbudowa dziedzictwa kulturowego i miejskiego oraz kompleksów o wysokiej wartości historycznej i architektonicznej miasta Rzym w linii inwestycyjnej „Romskie dziedzictwo kulturowe dla pokolenia UE-Next Generation”; - poprawa, bezpieczeństwo, konsolidacja antysejsmiczna, renowacja miejsc i budynków o znaczeniu historycznym oraz ścieżki archeologiczne dla linii inwestycyjnej „ścieżki czerwcowe”; - przebudowę terenów na obszarach peryferyjnych w ramach linii inwestycyjnej „#LaCittàCondivisa”; - interwencje w parkach, ogrodach historycznych, forach i fontannach w ramach linii inwestycyjnej #Mitingodiverde; - cyfryzacji usług kulturalnych i rozwoju aplikacji dla turystów lub linii inwestycyjnej #Roma 4.0; - Interwencje mające na celu zwiększenie oferty kulturalnej dla peryferiów na rzecz integracji społecznej w ramach linii inwestycyjnej #Amanotesa. |
| M1C3-28 | Inwestycje 4.2: Fundusze na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych | Cel | Liczba przedsiębiorstw turystycznych objętych ulgą podatkową na infrastrukturę lub usługi; | NIE DOT. | Numer | 0 | 3 500 | KW. 4 | 2025 | Co najmniej 3500 przedsiębiorstw turystycznych wspieranych przez ulgę podatkową na infrastrukturę lub usługi; Wsparcie udzielane w ramach ulgi podatkowej podnosi jakość turystycznej hotelarsko-gastronomicznej poprzez: - inwestycje na rzecz zrównoważenia środowiskowego (źródła odnawialne mniej energochłonne) - przebudowę i podniesienie standardów jakości włoskich obiektów noclegowych |
| M1C3-29 | Inwestycje 4.2: Fundusze na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych | Cel | Liczba projektów turystycznych, które mają być wspierane z funduszy tematycznych Europejskiego Banku Inwestycyjnego | NIE DOT. | Numer | 0 | 170 | II KW. | 2026 | Wsparcie dla co najmniej 170 projektów turystycznych; Wsparcie udzielane za pośrednictwem funduszy tematycznych Europejskiego Banku Inwestycyjnego ma na celu: - wspieranie innowacyjnych inwestycji na rzecz transformacji cyfrowej - zwiększenie oferty usług dla turystyki - wspieranie procesów agregacji przedsiębiorstw |
| M1C3-30 | Inwestycje 4.2: Fundusze na konkurencyjność turystyki przedsiębiorstwa | Cel | Fundusze tematyczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Wypłata na rzecz Funduszu łącznej kwoty 350000000 EUR | NIE DOT. | Numer | 0 | 350 000 000 | KW. 4 | 2022 | Wypłata środków jest zgodna z polityką inwestycyjną określoną w kamieniu Kamień milowy. |
| M1C3-31 | Inwestycje 4.2: Fundusze na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych | Cel | Narodowy Fundusz Turystyki: Wypłata na rzecz Funduszu łącznej kwoty 150 000 000 EUR na wsparcie kapitałowe | NIE DOT. | Numer | 0 | 150 000 000 | KW. 4 | 2022 | Wypłata środków jest zgodna z polityką inwestycyjną określoną w kamieniu Kamień milowy. |
| M1C3-32 | Inwestycje 4.2: Fundusze na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych | Cel | Liczba przedsiębiorstw turystycznych, które mają otrzymać wsparcie z Funduszu Gwarancyjnego dla MŚP | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 000 | KW. 4 | 2025 | Co najmniej 1000 przedsiębiorstw turystycznych wspieranych z Funduszu Gwarancyjnego MŚP. |
| M1C3-33 | Inwestycje 4.2 Fundusze na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych | Cel | Liczba przedsiębiorstw, które mają otrzymać wsparcie w ramach rotacji Fondo (pierwsza partia) | NIE DOT. | Numer | 0 | 300 | KW. 4 | 2025 | Co najmniej 300 przedsiębiorstw wspieranych przez Fondo Rotativo; Interwencje finansowane za pośrednictwem Fondo Rotativo obejmują: - interwencje w zakresie przekwalifikowania energetycznego - interwencje dotyczące przegród zewnętrznych i renowacji budynków, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) DPR 380/2001 (jednolity tekst przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących budynków) - interwencje na rzecz eliminacji barier architektonicznych. - interwencje polegające na pełnej lub częściowej wymianie systemów klimatyzacji. - zakup mebli i elementów wyposażenia przeznaczonych wyłącznie do obiektów zakwaterowania objętych niniejszym dekretem - interwencje na rzecz przyjęcia środków antysejsmicznych - renowacja elementów wyposażenia. - realizacja pul cieplnych oraz zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności uzdrowiskowej, a także do targów w celu odnowienia struktur wystawienniczych. |
| M1C3-34 | Inwestycje 4.2 Fundusze na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych | Cel | Liczba nieruchomości przebudowanych na potrzeby turystyki przez Narodowy Fundusz Turystyki |  | Numer | 0 | 12 | KW. 4 | 2025 | Co najmniej 12 nieruchomości przebudowanych z myślą o turystyce przez krajowy fundusz turystyczny, które mogłyby osiągnąć 17 nieruchomości, biorąc pod uwagę efekt dźwigni. Wsparcie z Narodowego Funduszu Turystyki ma na celu: - Inwestowanie w innowacje w zakresie produktów, procesów i zarządzania w celu pobudzenia cyfrowej transformacji podaży usług turystycznych, - Inwestowanie zapewnia jakość standardów hotelarsko-gastronomicznych - promowanie agregacji i rozwoju sieci biznesowych. |
| M1C3-35 | Inwestycje – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU na rzecz wielkich imprez turystycznych | Milowy | Podpisanie każdej umowy dotyczącej sześciu projektów między Ministerstwem Turystyki a beneficjentami/organami wdrażającymi | Publikacja umowy programowej między Ministerstwem Turystyki, gminą stolicy Rzymu i innymi zaangażowanymi podmiotami NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Umowy podpisuje się w odniesieniu do 6 projektów: 1) Rzymskie dziedzictwo kulturowe dla UE-Next Generation; Od Pagana Rzym do chrześcijańskiego Rzymu – drogi jubileuszowe; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Romowie 4,0; 6) #Amanotesa Wykaz beneficjentów/organów wykonawczych obejmuje: Miasto stołeczne Rzymu; Archeologiczna nadrzędność dziedzictwa kulturowego, środowiskowego i krajobrazowego Rzymu (MIC); Park archeologiczny Colosseum; Park archeologiczny Appia Antica; Diecezja Rzymu; Ministerstwo Turystyki; Region Lacjum. Przed ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert kryteria wyboru i udzielenia zamówienia oraz specyfikę projektów określa się wraz z odpowiednimi zasobami. Udzielanie zamówień na projekty wybrane w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków musi być zgodne z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M1C3-36 | Inwestycje – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU na rzecz wielkich imprez turystycznych | Cel | Liczba miejsc o charakterze kulturalnym i turystycznym, których przekwalifikowano | NIE DOT. | Numer | 0 | 200 | II KW. | 2026 | Inwestycja obejmuje interwencje obejmujące: - 1.rewitalizacja i odbudowa dziedzictwa kulturowego i miejskiego oraz kompleksów o wysokiej wartości historycznej i architektonicznej miasta Rzym w linii inwestycyjnej „Romskie dziedzictwo kulturowe dla pokolenia UE-Next Generation”; - poprawa, bezpieczeństwo, konsolidacja antysejsmiczna, renowacja miejsc i budynków o znaczeniu historycznym oraz ścieżki archeologiczne dla linii inwestycyjnej „ścieżki czerwcowe”; - przebudowę terenów na obszarach peryferyjnych w ramach linii inwestycyjnej „#LaCittàCondivisa”; - interwencje w parkach, ogrodach historycznych, forach i fontannach w ramach linii inwestycyjnej #Mitingodiverde; - cyfryzacji usług kulturalnych i rozwoju aplikacji dla turystów lub linii inwestycyjnej #Roma 4.0; - interwencje mające na celu zwiększenie oferty kulturalnej dla peryferiów na rzecz integracji społecznej w ramach linii inwestycyjnej #Amanotesa. Inwestycja obejmuje działania w zakresie przekwalifikowania prowadzone w co najmniej 5 miejscach archeologicznych/kulturalnych w ramach linii inwestycyjnej „Rzymskie dziedzictwo kulturowe dla pokolenia UE-Next Generation”, co najmniej 125 stanowisk archeologicznych/kulturalnych na „ścieżki żużlowe”; co najmniej 50 stanowisk archeologicznych/kulturowych na #Lacittàcondivisa; co najmniej 15 stanowisk archeologicznych/kulturowych na #Mitingodiverde, co najmniej 5 stanowisk archeologicznych/kulturowych dla Romów 4,0 Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od ukończenia wszystkich projektów w ramach linii inwestycyjnej „#Amanotesa” oraz od dostępności dla ogółu społeczeństwa aplikacji „CaputMundi – Roma4U”. |

## D. ZADANIE 2 – KOMPONENT 1: Gospodarka o obiegu zamkniętym, sektor rolno-spożywczy i transformacja ekologiczna

Ten element włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje inwestycje i reformy w zakresie gospodarowania odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym, wsparcia dla rolno-spożywczych łańcuchów wartości i transformacji ekologicznej. Uzupełnieniem tych reform i inwestycji są reformy mające na celu zwiększenie konkurencji w zakresie gospodarowania odpadami i lokalnych usług publicznych w ramach komponentu „otoczenie biznesu” oraz zwiększenie zużycia wody w rolnictwie. Komponent ten stanowi odpowiedź na zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące ukierunkowania inwestycji na transformację ekologiczną, w tym na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Inwestycje i reformy w ramach tego komponentu przyczyniają się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów skierowanych do Włoch w latach 2020 i 2019 dotyczących potrzeby „koncentrowania inwestycji na zielonej i cyfrowej transformacji, w szczególności na [...] gospodarkę odpadami i gospodarką wodną” (zalecenie 3, 2020 r.) oraz „koncentrowania polityki gospodarczej związanej z inwestycjami na [...] i na jakości infrastruktury, z uwzględnieniem również różnic regionalnych” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3, 2019).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

### D.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Gospodarki o obiegu zamkniętym

Reforma 1.1 – Krajowa strategia na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Reforma ta polega na przyjęciu szeroko zakrojonej krajowej strategii na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym obejmującej nowy cyfrowy system identyfikowalności odpadów, zachęty podatkowe wspierające działania w zakresie recyklingu i wykorzystania surowców wtórnych, przegląd opodatkowania środowiskowego, prawo do ponownego użycia i naprawy, reformę systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta i konsorcjów, wsparcie dla istniejących narzędzi regulacyjnych (takich jak przepisy dotyczące zniesienia statusu odpadów i minimalne kryteria środowiskowe w ramach zielonych zamówień publicznych) oraz wsparcie projektu symbiozy przemysłowej. Reforma systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta i konsorcjów uwzględnia również potrzebę bardziej efektywnego wykorzystania wkładu środowiskowego w celu zapewnienia stosowania przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriów. Utworzony zostanie specjalny organ nadzorczy w celu monitorowania funkcjonowania i skuteczności systemów konsorcjów pod przewodnictwem Ministerstwa Transformacji Ekologicznej (MITE). Środek ten dotyczy wszystkich konsorcjów (nie tylko systemu pakowania CONAI).

Reforma 1.3 – Wsparcie techniczne dla władz lokalnych

Reforma ta obejmuje wsparcie techniczne ze strony rządu dla władz lokalnych w zakresie wdrażania unijnych i krajowych regulacji w zakresie ochrony środowiska, opracowywania planów i projektów dotyczących gospodarowania odpadami oraz procedur przetargowych. Wsparcie w zakresie procedur przetargowych gwarantuje, że koncesje na gospodarowanie odpadami są przyznawane w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny, zwiększając konkurencyjne procesy w celu osiągnięcia lepszych standardów w zakresie usług publicznych. Reforma ta wspiera zatem wdrożenie reform gospodarowania odpadami zaproponowanych w ramach komponentu dotyczącego reformy otoczenia biznesu. Wsparcie techniczne obejmuje również zielone zamówienia publiczne.

Inwestycje 2.1 – Plan logistyki dla sektorów rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin

Środek ten polega na przyznaniu wsparcia na rzecz inwestycji materialnych i niematerialnych (takich jak obiekty magazynowania surowców rolnych, przetwarzanie i ochrona surowców, cyfryzacja logistyki i interwencje infrastrukturalne na rynkach żywności), inwestycje w transport żywności i logistykę w celu zmniejszenia kosztów środowiskowych i gospodarczych oraz innowacji w zakresie procesów produkcyjnych, rolnictwo precyzyjne i identyfikowalność (takie jak łańcuch bloków). Kryteria wyboru muszą być spójne z oceną potrzeb opracowaną w ramach planu strategicznego wspólnej polityki rolnej przez Ministerstwo Polityki Rolnej, Żywnościowej i Leśnej. Środek ten ma na celu zachęcanie do redukcji emisji na etapach transportu i logistyki w sektorze rolno-spożywczym za pomocą pojazdów elektrycznych i systemów transportowych oraz pobudzanie cyfryzacji sektora i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Inwestycje 2.2 – Park rolno-słoneczny

Środek ten polega na przyznaniu wsparcia na inwestycje w struktury produkcyjne sektora rolnego, hodowlanego i rolno-przemysłowego, usunięcie i unieszkodliwienie istniejącego dachu oraz budowę nowego izolowanego dachu, stworzenie automatycznych systemów wentylacji i/lub chłodzenia oraz instalację paneli słonecznych, inteligentne zarządzanie przepływami i akumulatorami.

Inwestycje 2.3 – Innowacje i mechanizacja w sektorze rolnym i spożywczym

Środek ten polega na przyznaniu wsparcia na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne mające na celu:

- innowacje i mechanizacja rolnictwa, w szczególności maszyny terenowe;

- innowacje w procesach przetwarzania, przechowywania i pakowania oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia.

Maszyny terenowe muszą być bezemisyjne lub są eksploatowane wyłącznie biometanem zgodnym z kryteriami określonymi w dyrektywie 2018/2001 (dyrektywa RED II). Producenci biopaliw i biometanu oraz biopaliw muszą przedstawić certyfikaty (dowód zrównoważonego rozwoju) wydawane przez niezależnych oceniających, jak przewidziano w dyrektywie 2018/2001. Operator nabywa świadectwa pochodzenia proporcjonalne do przewidywanego zużycia paliwa.

Inwestycje 3.3 – Kultura i świadomość w zakresie zagadnień i wyzwań środowiskowych

Inwestycja ta polega na projektowaniu i produkcji treści cyfrowych w celu zwiększenia świadomości na temat wyzwań środowiskowych i klimatycznych. Treści cyfrowe składają się z podcastów, lekcji, filmów wideo i artykułów. Tworzy się internetową, niezawierającą subskrypcji platformę, która ma stać się najbardziej kompleksowym „repozytorium” materiałów edukacyjnych i rekreacyjnych na tematy związane ze środowiskiem. Oczekuje się, że produkcja treści cyfrowych będzie angażować kluczowych influencerów. Przykładami tematów poruszanych różnymi kanałami mogą być: zasady transformacji, koszyk energetyczny i rola odnawialnych źródeł energii, zmiana klimatu, zrównoważony charakter atmosfery i temperatury na świecie, ukryta rola oceanów, rezerw wody, indywidualny i organizacyjny ślad ekologiczny, gospodarka o obiegu zamkniętym i nowe rolnictwo.

### D.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M2C1-1 | Reforma 1.1 – Krajowa strategia na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym | Milowy | Wejście w życie dekretu ministerialnego w sprawie przyjęcia krajowej strategii na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym | Przepis dekretu ministerialnego wskazujący na wejście w życie NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Dekret ministerialny w sprawie przyjęcia krajowej strategii na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym zawiera co najmniej następujące środki: - nowy cyfrowy system identyfikowalności odpadów, który wspiera z jednej strony rozwój rynku wtórnego surowców (poprzez zapewnienie jasnych ram dostaw surowców wtórnych), z drugiej strony organy kontrolne w zakresie zapobiegania nielegalnemu gospodarowaniu odpadami i zwalczania go. - zachęty podatkowe wspierające działania związane z recyklingiem i wykorzystywaniem surowców wtórnych; - przegląd systemu opodatkowania środowiskowego odpadów w celu uczynienia recyklingu bardziej wygodniejszym niż składowanie i spalanie na całym terytorium kraju; - prawo do ponownego użycia i naprawy; - reforma systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta i konsorcjów w celu wsparcia realizacji celów UE poprzez utworzenie specjalnego organu nadzorczego pod przewodnictwem MITE w celu monitorowania funkcjonowania i skuteczności systemów konsorcjów; - wsparcie istniejących narzędzi regulacyjnych: Zniesienie przepisów dotyczących odpadów (krajowe i regionalne), minimalne kryteria środowiskowe (CAM) w ramach zielonych zamówień publicznych. Opracowanie/aktualizacja EOW i CAM dotyczą w szczególności budownictwa, tekstyliów, tworzyw sztucznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). - wsparcie projektu symbiozy przemysłowej za pomocą instrumentów regulacyjnych i finansowych.) |
| M2C1-2 | Reforma 1.3 – Wsparcie techniczne dla władz lokalnych | Milowy | Zatwierdzenie zgody na opracowanie planu działania w zakresie budowania zdolności w celu wsparcia lokalnych władz publicznych | Publikacja zatwierdzonej umowy na stronie internetowej Ministerstwa | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Zatwierdza się porozumienie dotyczące opracowania planu działania w zakresie budowania zdolności w celu wsparcia lokalnych organów publicznych we wdrażaniu w ramach procedur przetargowych minimalnych kryteriów środowiskowych (CAM) określonych ustawą (dekret ustawodawczy nr 50/2016 w sprawie zamówień publicznych) w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) i rozpoczęcia działania wspierającego. Wsparcie techniczne dla władz lokalnych (regionów, prowincji i gmin) zapewnia rząd (Ministerstwo Transformacji Ekologicznej, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i inne stosowne) za pośrednictwem przedsiębiorstw wewnętrznych. Wsparcie techniczne obejmuje: - pomoc techniczna w zakresie wdrażania unijnych i krajowych przepisów w zakresie ochrony środowiska; - wspieranie opracowywania planów i projektów dotyczących gospodarowania odpadami; - wspieranie procedur przetargowych, również w celu zapewnienia, aby koncesje w zakresie gospodarowania odpadami były przyznawane w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny, zwiększając procesy konkurencyjne w celu osiągnięcia lepszych standardów dla usług publicznych. Ministerstwo Transformacji Ekologicznej opracowuje specjalny plan działania na rzecz budowania zdolności w celu wsparcia lokalnych organów publicznych i profesjonalnych nabywców publicznych w stosowaniu do procedur przetargowych minimalnych kryteriów środowiskowych (CAM) określonych ustawą (dekret ustawodawczy nr 50/2016 w sprawie zamówień publicznych) w ramach zielonych zamówień publicznych. |
| M2C1-3 | Inwestycja 2.1: Plan logistyczny dla sektorów rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin | Milowy | Publikacja ostatecznego rankingu w ramach systemu zachęt logistycznych | Publikacja na stronie internetowej ministerstwa lub na innym kanale wsparcia | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Ostateczna klasyfikacja jest określona w dekrecie zatwierdzającym. System zachęt logistycznych obejmuje: kryteria kwalifikowalności, które zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. b) Zobowiązanie, że wkład inwestycji w działania na rzecz klimatu zgodnie z metodyką określoną w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241 musi stanowić co najmniej 32 % łącznych kosztów inwestycji wspieranej z RRF. C) Zobowiązanie, że wkład inwestycji w gospodarkę cyfrową zgodnie z metodyką określoną w załączniku VII do rozporządzenia (UE) 2021/241 musi stanowić co najmniej 27 % łącznych kosztów inwestycji wspieranej z RRF. zobowiązanie do składania sprawozdań z realizacji środka w połowie okresu obowiązywania programu i zakończenia programu. |
| M2C1-4 | Inwestycje 2.2: Park rolno-słoneczny | Cel | Alokacja zasobów dla beneficjentów jako % całkowitych środków finansowych przeznaczonych na inwestycję | NIE DOT. | Procent | 0 | 30 | KW. 4 | 2022 | Wskazanie projektów będących beneficjentami, których łączna wartość wynosi co najmniej 30 % całkowitych środków finansowych przeznaczonych na inwestycję. Inwestycja jest realizowana za pomocą dwóch różnych procedur, które już istnieją, i podlega refinansowaniu. Procedury te przewidują wypłatę pożyczek przedsiębiorstwom, które spełniają wymogi i składają wniosek. |
| M2C1-5 | Inwestycje 2.2: Park rolno-słoneczny | Cel | Alokacja zasobów dla beneficjentów jako % całkowitych środków finansowych przeznaczonych na inwestycję | NIE DOT. | Procent | 19 | 32 | KW. 4 | 2023 | Określa się projekty beneficjentów, których całkowita wartość wynosi co najmniej 32 % całkowitych środków finansowych przeznaczonych na inwestycję. Procedura wyboru przewiduje wypłatę dotacji lub innych zachęt dla przedsiębiorstw, które spełniają wymogi i składają wniosek. |
| M2C1-6 | Inwestycje 2.2: Park rolno-słoneczny | Cel | Alokacja zasobów dla beneficjentów jako % całkowitych środków finansowych przeznaczonych na inwestycję | NIE DOT. | Procent | 32 | 63.5 | II KW. | 2024 | Wskazanie projektów będących beneficjentami, których łączna wartość wynosi co najmniej 63,5 % całkowitych środków finansowych przeznaczonych na inwestycję. W procedurze wyboru przewiduje się wypłatę dotacji lub innych zachęt dla przedsiębiorstw, które spełniają wymogi i składają wniosek. |
| M2C1-6bis | Inwestycje 2.2: Park rolno-słoneczny | Cel | Alokacja zasobów dla beneficjentów jako % całkowitych środków finansowych przeznaczonych na inwestycję | NIE DOT. | Procent | 63.5 | 100 | KW. 4 | 2024 | Wskazanie projektów będących beneficjentami, których łączna wartość wynosi co najmniej 100 % dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na inwestycję. Procedura wyboru przewiduje wypłatę dotacji lub innych zachęt dla przedsiębiorstw, które spełniają wymogi i składają wniosek |
| M2C1-7 | Inwestycja 2.3: Innowacje i mechanizacja w sektorze rolnym i spożywczym | Cel | Publikacja ostatecznych rankingów wraz z określeniem ostatecznych odbiorców. | NIE DOT. | Numer | 0 | 10 000 | KW. 4 | 2024 | Wskazanie co najmniej 10000 ostatecznych odbiorców inwestycji w innowacje w gospodarce o obiegu zamkniętym i biogospodarce. Inwestycje uwzględniają co najmniej jedno z następujących elementów: — Zastąpienie większej liczby zanieczyszczające pojazdy terenowe — Wprowadzenie rolnictwa precyzyjnego i maszyn dla rolnictwa 4.0 — Zastąpienie bardziej przestarzałych urządzeń dla wytwórni oliwek W celu zastosowania się do zasady Do-No— Zgodnie z zasadą „znacząca ciepło” pojazdy terenowe muszą być bezemisyjne lub napędzane wyłącznie biometanem, który musi spełniać kryteria określone w dyrektywie 2018/2001 (dyrektywa RED II). Producenci biopaliw i biometanu oraz biopaliw muszą przedstawić certyfikaty (dowód zrównoważonego rozwoju) wydawane przez niezależnych oceniających, jak przewidziano w dyrektywie 2018/2001. Operator nabywa świadectwa pochodzenia proporcjonalne do przewidywanego zużycia paliwa. |
| M2C1-8 | Inwestycja 2.3: Innowacje i mechanizacja w sektorze rolnym i spożywczym | Cel | Wsparcie inwestycji w innowacje w gospodarce o obiegu zamkniętym i biogospodarce | NIE DOT. | Numer | 10 000 | 15 000 | II KW. | 2026 | Co najmniej 15000 ostatecznych odbiorców otrzymało wsparcie na płatne inwestycje w innowacje w gospodarce o obiegu zamkniętym i biogospodarce po zakończeniu projektów. Wspierane inwestycje to: - Wymiana bardziej zanieczyszczających pojazdów terenowych - Wprowadzenie rolnictwa precyzyjnego - Zastąpienie bardziej przestarzałych urządzeń dla wytwórni oliwek W celu zapewnienia zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód” pojazdy terenowe muszą być bezemisyjne lub napędzane wyłącznie biometanem, który musi spełniać kryteria określone w dyrektywie 2018/2001 (dyrektywa RED II). Producenci biopaliw i biometanu oraz biopaliw muszą przedstawić certyfikaty (dowód zrównoważonego rozwoju) wydawane przez niezależnych oceniających, jak przewidziano w dyrektywie 2018/2001. Operator nabywa świadectwa pochodzenia proporcjonalne do przewidywanego zużycia paliwa. |
| M2C1-9 | Inwestycje 2.2: Park rolno-słoneczny | Cel | Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach ropopochodnych | NIE DOT. | kW | 0 | 1 383 000 | II KW. | 2026 | Zainstalowana moc produkcyjna co najmniej 1 383 000 kW energii słonecznej |
| M2C1-10 | Inwestycja 2.1: Plan logistyczny dla sektorów rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin | Cel | Interwencje mające na celu poprawę logistyki w sektorach rolno-spożywczym, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin | NIE DOT. | Numer | 0 | 48 | II KW. | 2026 | Co najmniej 48 interwencji mających na celu poprawę logistyki w sektorach rolno-spożywczym, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin. |
| M2C1-11 | Inwestycja 3.3: Kultura i świadomość w zakresie zagadnień i wyzwań środowiskowych | Milowy | Uruchomienie platformy internetowej i umowy z autorami | Powiadomienie o podpisaniu umowy z producentami treści NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Publiczne uruchomienie platformy internetowej i podpisanie ostatecznych porozumień z „producentami treści”. Projekty mają na celu opracowanie co najmniej 180 podcastów, lekcji wideo dla szkół i treści wideo opracowanych i dostępnych na platformie internetowej na temat transformacji ekologicznej. |
| M2C1-12 | Inwestycja 3.3: Kultura i świadomość w zakresie zagadnień i wyzwań środowiskowych | Cel | Materiały audiowizualne na temat transformacji ekologicznej | NIE DOT. | Numer | 0 | 180 | II KW. | 2026 | Co najmniej 180 podcastów, lekcji wideo dostosowanych do potrzeb szkoły i treści wideo wyprodukowanych i na żywo na platformie internetowej |

### D.3.  Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Reforma 1.2 – Krajowy program gospodarowania odpadami

Reforma ta polega na przyjęciu szeroko zakrojonego krajowego programu gospodarowania odpadami, którego celem jest zapewnienie najwyższych poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku odpadów, dostosowanie sieci instalacji niezbędnych do zintegrowanego gospodarowania odpadami, ograniczenie do minimum ostatecznego unieszkodliwiania odpadów jako opcji końcowej i pozostałej, ustanowienie systemów monitorowania, zapobieganie wszczynaniu nowych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Włochom, rozwiązanie problemu niskiego poziomu zbierania odpadów, zniechęcanie do składowania odpadów i zapewnienie komplementarności z regionalnymi programami dotyczącymi odpadów, umożliwienie osiągnięcia celów europejskich i krajowych przepisów dotyczących odpadów oraz rozwiązanie problemu nielegalnego składowania odpadów i spalania na otwartym powietrzu.

Inwestycje 1.1 – Wdrażanie nowych zakładów gospodarki odpadami i modernizacja istniejących obiektów

Inwestycja ta polega na poprawie i mechanizacji sieci selektywnej zbiórki odpadów w gminach, budowie nowych zakładów przetwarzania/recyklingu odpadów organicznych, opakowań wielomateriałowych, szklanych i papierowych oraz innowacyjnych zakładów przetwarzania/recyklingu zajmujących się usuwaniem adsorbentów osobistych, osadów ściekowych, odpadów skórzanych i odpadów tekstylnych.

Inwestycje 1.2 – Gospodarka o obiegu zamkniętym: projekty przewodnie

Inwestycja ta polega na wspieraniu poprawy sieci selektywnej zbiórki, w tym poprzez cyfryzację procesów lub logistyki, oraz zakładów przetwarzania/recyklingu w następujących sektorach:

- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE), w tym łopatki turbin wiatrowych i panele fotowoltaiczne;

- Przemysł papierniczy/papierniczy;

- Recykling odpadów z tworzyw sztucznych (mechaniczny, chemiczny recykling, „ogniwa z tworzyw sztucznych”), w tym morskie odpady z tworzyw sztucznych (MPL). W tym obszarze należy wspierać projekty dotyczące symbiozy przemysłowej w formie „okręgów o obiegu zamkniętym”, aby zapewnić pełne ponowne wykorzystanie produktów ubocznych recyklingu tworzyw sztucznych i produkować towary o wysokiej wartości dodanej;

- Wyroby włókiennicze („centrum tekstyliów”).

Ponadto z wykorzystaniem satelitów, dronów i technologii sztucznej inteligencji (AI) należy opracować globalny system monitorowania mający na celu przeciwdziałanie nielegalnemu wyrzucaniu odpadów (więcej opisu ogólnej interwencji – Inwestycja 1.1 – Wdrażanie zaawansowanego i zintegrowanego systemu monitorowania i prognozowania w ramach komponentu 4 misji 2). Globalny system monitorowania, wraz z proponowanymi środkami dotyczącymi identyfikowalności odpadów, wspiera lokalne organy kontrolne i siły porządkowe w zapobieganiu nielegalnemu składowaniu odpadów i przestępczości zorganizowanej w gospodarowaniu odpadami, ich kontrolowaniu i zwalczaniu.

Inwestycje 3.1 – Zielone wyspy

Inwestycja ta polega na finansowaniu i realizacji projektów w dziedzinie energii (takich jak odnawialne źródła energii, efektywność sieci i efektywność energetyczna), wody (takiej jak odsalanie), transportu (takich jak ścieżki rowerowe, bezemisyjne autobusy i łodzie) oraz odpadów (takich jak segregacja odpadów) na 19 niepowiązanych ze sobą małych wyspach. Biometan musi spełniać kryteria określone w dyrektywie 2018/2001 (dyrektywa RED II). Producenci biopaliw i biometanu oraz biopaliw muszą przedstawić certyfikaty (dowód zrównoważonego rozwoju) wydawane przez niezależnych oceniających, jak przewidziano w dyrektywie 2018/2001. Operator nabywa świadectwa pochodzenia proporcjonalne do przewidywanego zużycia paliwa.   Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy dodatkowo zawrzeć wymóg, aby wybierane były wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.”;

Inwestycje 3.2 – Zielone społeczności

Inwestycja ta polega na wspieraniu obszarów wiejskich i górskich, które zamierzają w zrównoważony sposób wykorzystywać swoje główne zasoby (tzw. „zielone społeczności”) poprzez inwestycje w szczególności w następujących dziedzinach:

- zintegrowane i certyfikowane zarządzanie dziedzictwem rolno-leśnym („również poprzez wymianę jednostek pochodzących z wychwytywania dwutlenku węgla, zarządzanie różnorodnością biologiczną i certyfikację łańcucha dostaw drewna”);

- zintegrowane i certyfikowane zarządzanie zasobami wodnymi;

- wytwarzanie energii z lokalnych źródeł odnawialnych, takich jak mikroelektrownie wodne, biomasa, biogaz, wiatr, kogeneracja i biometan;

- rozwój zrównoważonej turystyki („zdolna do ulepszania produktów lokalnych”);

- budowa i zrównoważone zarządzanie zasobami budowlanymi i infrastrukturą nowoczesnej góry;

- efektywność energetyczna i inteligentna integracja elektrowni i sieci;

- zrównoważony rozwój działalności produkcyjnej (zero odpadów);

- integracji usług w zakresie mobilności;

- —rozwój zrównoważonego modelu gospodarstwa („który jest również niezależny od energii poprzez produkcję i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w sektorze energii elektrycznej, termicznej i transportowej”).

- Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy dodatkowo zawrzeć wymóg, aby wybierane były wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.”;

Inwestycje 3.4 – Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) w celu wsparcia zamówień na łańcuchy dostaw dla sektorów rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin

Środek ten obejmuje inwestycje publiczne w instrument, Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), w celu zachęcenia do inwestycji prywatnych i poprawy dostępu do finansowania we włoskim sektorze rolno-spożywczym, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwie, florikulturze i szkółkach roślin. Instrument działa poprzez udzielanie dotacji i subsydiowanych pożyczek bezpośrednio za pośrednictwem ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare). Kwota Instrumentu wynosi 2 000 000 000 EUR, w tym opłaty uiszczane na rzecz ISMEA.

Instrumentem zarządza ISMEA jako partner wykonawczy. Instrument obejmuje następujące linie produktów:

- Wspieranie przedsiębiorstw, grup przedsiębiorstw lub stowarzyszeń producentów rolnych, a także organizacji badawczych i organizacji upowszechniających wiedzę w sektorach rolno-spożywczym, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin poprzez poprawę procesów produkcji poprzez włączenie kombinacji następujących rodzajów działalności:

  - Poprawa zrównoważenia środowiskowego procesów produkcji poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w celu znacznego zwiększenia efektywności zużycia energii, wody i zasobów w docelowych procesach produkcyjnych;

  - Inwestycje w wiedzę, szkolenia, badania naukowe i innowacje, transfer technologii i projekty rozwojowe, które mogą również wspierać reorganizację stosunków między różnymi podmiotami w łańcuchu dostaw, w celu zwiększenia zrównoważonego charakteru procesów produkcji;

  - Inwestycje w cyfryzację przedsiębiorstw, w tym w handel elektroniczny i powstające technologie;

  - Instalacja paneli fotowoltaicznych i paneli fotowoltaicznych

Celem środka jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, marnotrawienia żywności oraz stosowania pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych, poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

W celu realizacji inwestycji w instrument Ministerstwo i ISMEA podpisują umowę wykonawczą, która zawiera następującą treść:

- Opis procesu decyzyjnego w ramach Instrumentu: Ostateczną decyzję inwestycyjną instrumentu podejmuje komitet inwestycyjny lub inny odpowiedni równoważny organ zarządzający i zatwierdza większością głosów członków niezależnych od rządu.

- Kluczowe wymogi powiązanej polityki inwestycyjnej, które obejmują:

  - Opis produktów finansowych i kwalifikujących się beneficjentów końcowych.

  - Wymóg, aby wszystkie wspierane inwestycje były ekonomicznie opłacalne.

  - Wymóg zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady DNSH (2021/C58/01). W szczególności polityka inwestycyjna wyłącza z kwalifikowalności następujący wykaz działań i aktywów: (i) działania i aktywa związane z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystanie niższego szczebla;(ii) działania i aktywa w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne;(iii) działania i aktywa związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

  - Wymóg, zgodnie z którym beneficjenci końcowi Instrumentu nie mogą otrzymywać wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów.

- Kwotę objętą umową wykonawczą, strukturę opłat dla partnera wykonawczego oraz wymóg reinwestowania wszelkich środków powracających zgodnie z polityką inwestycyjną instrumentu.

- Wymogi w zakresie monitorowania, audytu i kontroli, w tym:

  - Opis stosowanego przez partnera wykonawczego systemu monitorowania służącego do sprawozdawczości na temat uruchomionych inwestycji.

  - Opis procedur partnera wykonawczego, które zapewniają zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów oraz ich wykrywanie i korygowanie.

  - Obowiązek weryfikacji kwalifikowalności każdej operacji zgodnie z wymogami określonymi w umowie wykonawczej przed zobowiązaniem się do finansowania danej operacji.

  - Obowiązek przeprowadzania opartych na analizie ryzyka audytów ex post zgodnie z planem audytu ISMEA. Audyty te mają na celu sprawdzenie (i) skuteczności systemów kontroli, w tym wykrywania nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów; zgodność z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, zasadami pomocy państwa, wymogami w zakresie celów klimatycznych i cyfrowych zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia w sprawie RRF i załącznikiem VII do rozporządzenia w sprawie RRF; oraz (iii) wymóg, zgodnie z którym beneficjenci końcowi Instrumentu nie otrzymali wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów, jest spełniony. W ramach audytów sprawdza się również legalność transakcji oraz przestrzeganie warunków mających zastosowanie umów wykonawczych i umów o finansowaniu.

- Wymogi dotyczące inwestycji w dziedzinie klimatu realizowanych przez partnera wykonawczego: co najmniej 924 000 000,00 EUR z inwestycji RRF w Instrument przyczynia się do realizacji celów związanych ze zmianą klimatu zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia w sprawie RRF.

Wdrażanie środka kończy się poprzez przesunięcie całkowitej kwoty zasobów na rzecz ISMEA na potrzeby Instrumentu do dnia 31 sierpnia 2026 r.

### D.4.  Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M2C1-13 | Reforma 1.2 – Krajowy program gospodarowania odpadami | Milowy | Wejście w życie dekretu ministerialnego w sprawie krajowego programu gospodarowania odpadami | Przepis w aktach prawnych wskazujący na wejście w życie | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Dekret ministerialny dotyczący Krajowego Programu Gospodarki Odpadami zawiera co najmniej następujące cele: osiągnięcie najwyższych poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku odpadów, osiągnięcie co najmniej celów określonych w art. 181 dekretu ustawodawczego 152/06 oraz uwzględnienie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta; - dostosowanie sieci instalacji niezbędnych do zintegrowanego gospodarowania odpadami – z myślą o rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym – zapewnienie zdolności niezbędnych do osiągnięcia celów określonych w lit. a), a w konsekwencji ograniczenie do minimum ostatecznego składowania jako opcji ostatecznej i resztkowej, zgodnie z zasadą bliskości i z uwzględnieniem celów zapobiegania określonych w kontekście krajowego planowania zapobiegania powstawaniu odpadów przewidzianego w art. 180 dekretu ustawodawczego 152/06; - ustanowienie odpowiedniego monitorowania realizacji programu, aby umożliwić stałą weryfikację zgodności z jego celami oraz ewentualnej konieczności przyjęcia narzędzi naprawczych w celu realizacji planowanych działań; - należy zapobiec wszczynaniu nowych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Republice Włoskiej w związku z niewdrożeniem europejskich przepisów dotyczących planowania cyklu odpadów; - rozwiązanie problemu niskiego poziomu zbierania odpadów i zniechęcanie do składowania odpadów (zob. również krajowa strategia na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym); - regionalny zakład gospodarowania odpadami stanowi uzupełnienie krajowego programu gospodarowania odpadami; - zniwelowanie luk w gospodarowaniu odpadami i podziałów regionalnych w odniesieniu do przepustowości instalacji i norm jakości istniejących między poszczególnymi regionami i obszarami na terytorium kraju w celu odzyskania opóźnień; - osiągnięcie obecnych i nowych celów przewidzianych w prawodawstwie europejskim i krajowym; - aby rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów i spalania na otwartej przestrzeni (np. na obszarze Terra dei Fuochi) za pomocą środków, w tym wprowadzenia nowego systemu identyfikowalności odpadów, wspieranego globalnego systemu monitorowania, aby stawić czoła nielegalnemu składowi odpadów, należy opracować satelity, drony i technologie sztucznej inteligencji (AI). |
| M2C1-14 | Inwestycja 1.1 – Wdrażanie nowych zakładów gospodarki odpadami i modernizacja istniejących obiektów; Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Milowy | Wejście w życie dekretu ministerialnego. | Przyjęcie dekretu ministerialnego w celu zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów proponowanych przez gminy. | Publikacja w Gazzetta Ufficiale | NIE DOT. | NIE DOT. | III KW. | 2021 | Rozporządzenie ministerialne w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów proponowanych przez gminy wchodzi w życie. Rozporządzenie ministerialne określa, że projekty są wybierane spośród następujących kryteriów: - Spójność z prawodawstwem unijnym i krajowym oraz europejskim planem działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, - Oczekiwana poprawa celów w zakresie recyklingu - Spójność z regionalnymi i krajowymi instrumentami planowania, - Wkład w rozwiązywanie naruszeń w UE, synergie z innymi planami sektorowymi (np. PNIEC) lub innymi elementami planu, innowacyjne technologie oparte na doświadczeniach na pełną skalę, - Jakość techniczna wniosku. - Spójność i komplementarność z programami polityki spójności i podobnymi projektami finansowanymi z innych instrumentów unijnych i krajowych Interwencje nie obejmują inwestycji w składowiska odpadów, obiekty unieszkodliwiania odpadów, zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania/przetwarzania mechanicznego lub spalarnie, zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód”. |
| M2C1-15 | Reforma 1.2 Krajowy program gospodarowania odpadami | Cel | Zmniejszenie liczby nielegalnych składowisk (T1) | NIE DOT. | Numer | 33 | 11 | II KW. | 2024 | Zmniejszenie liczby nielegalnych składowisk objętych postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego NIF 2003/2077 z 33 do 11 (tj. o co najmniej 66 %). |
| M2C1-15bis | Reforma 1.2 Krajowy program gospodarowania odpadami: | Cel | Zmniejszenie liczby nielegalnych składowisk (T2) | NIE DOT. | Numer | 34 | 14 | KW. 4 | 2023 | Zmniejszenie liczby nielegalnych składowisk objętych postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 2011/2215 z 34 do 14 (tj. o co najmniej 60 %). |
| M2C1-15ter | Inwestycje 1.1 – Wdrażanie nowych zakładów gospodarki odpadami i modernizacja istniejących obiektów | Cel | Zmniejszenie różnic regionalnych w zakresie selektywnej zbiórki | NIE DOT. | Punkty procentowe | 22.8 | 20 | KW. 4 | 2023 | Różnica między średnią krajową a regionem o najgorszych wynikach pod względem poziomów selektywnej zbiórki zostaje zmniejszona do 20 punktów procentowych. |
| M2C1-15 quater | Inwestycje 1.1 – Wdrażanie nowych zakładów gospodarki odpadami i modernizacja istniejących obiektów | Milowy | Wejście w życie obowiązku selektywnej zbiórki bioodpadów | Przepis w aktach prawnych wskazujący na wejście w życie | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów wejdzie w życie do 31 grudnia 2023 r., zgodnie z planem działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. |
| M2C1-16 | Reforma 1.2 Krajowy program gospodarowania odpadami | Cel | Nielegalne składowiska odpadów | NIE DOT. | Numer | 11 | 0 | II KW. | 2026 | Zmniejszenie liczby nielegalnych składowisk objętych postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 2003/2077 z 11 do 0 (tj. co najmniej 100 %) |
| M2C1-16bis | Reforma 1.2 Krajowy program gospodarowania odpadami | Cel | Nielegalne składowiska odpadów | NIE DOT. | Numer | 14 | 9 | II KW. | 2024 | Zmniejszenie liczby nielegalnych składowisk objętych postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 2011/2215 z 14 do 9 (tj. o co najmniej 75 %) |
| M2C1-16ter | Inwestycje 1.1 – Wdrażanie nowych zakładów gospodarki odpadami i modernizacja istniejących obiektów | Cel | Regionalne różnice w poziomach selektywnej zbiórki | NIE DOT. | Punkty procentowe | 27,6 | 20 | KW. 4 | 2024 | Zmniejszenie o 20 punktów procentowych różnicy między średnimi trzema regionami osiągającymi najlepsze wyniki a trzema regionami o najgorszych wynikach w zakresie wskaźników selektywnej zbiórki. |
| M2C1-17 | Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Wskaźniki recyklingu odpadów komunalnych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym | NIE DOT. | Poziom recyklingu | NIE DOT. | 55 | KW. 4 | 2025 | Współczynnik recyklingu odpadów komunalnych musi wynosić co najmniej 55 % (zgodnie z definicją w art. 11 ust. 2 lit. C) dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów zmienionej dyrektywą 2018/851). |
| M2C1-17bis | Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Wskaźniki recyklingu odpadów opakowaniowych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym | NIE DOT. | Poziom recyklingu | NIE DOT. | 65 | KW. 4 | 2025 | Współczynnik recyklingu odpadów opakowaniowych wagowo musi wynosić co najmniej 65 % (zgodnie z definicją w art. 6 ust. 1 lit. g) I-VI dyrektywy 94/62/WE w sprawie odpadów opakowaniowych (zmienionej dyrektywą 2018/852)). |
| M2C1-17ter | Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Współczynniki recyklingu opakowań drewnianych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym | NIE DOT. | Poziom recyklingu | NIE DOT. | 25 | KW. 4 | 2025 | Współczynnik recyklingu drewnianych opakowań wagowo musi wynosić co najmniej 25 % (zgodnie z definicją w art. 6 ust. 1 lit. g) I-VI dyrektywy 94/62/WE w sprawie odpadów opakowaniowych (zmienionej dyrektywą 2018/852)) |
| M2C1-17quater | Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Współczynniki recyklingu opakowań z metali żelaznych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym | NIE DOT. | Poziom recyklingu | NIE DOT. | 70 | KW. 4 | 2025 | Współczynnik recyklingu wagowo opakowań z metali żelaznych musi wynosić co najmniej 70 % (zgodnie z definicją w art. 6 ust. 1 lit. g) I-VI dyrektywy 94/62/WE w sprawie odpadów opakowaniowych (zmienionej dyrektywą 2018/852)). |
| Quinquies M2C1-17 | Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Współczynniki recyklingu opakowań aluminiowych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym | NIE DOT. | Poziom recyklingu | NIE DOT. | 50 | KW. 4 | 2025 | Współczynnik recyklingu opakowań aluminiowych wagowo musi wynosić co najmniej 50 % (zgodnie z definicją w art. 6 ust. 1 lit. g) I-VI dyrektywy 94/62/WE w sprawie odpadów opakowaniowych (zmienionej dyrektywą 2018/852)). |
| M2C1-17 sexies | Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Wskaźniki recyklingu opakowań szklanych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym | NIE DOT. | Poziom recyklingu | NIE DOT. | 70 | KW. 4 | 2025 | Współczynnik recyklingu opakowań szklanych w masie musi wynosić co najmniej 70 % (zgodnie z definicją w art. 6 ust. 1 lit. g) I-VI dyrektywy 94/62/WE w sprawie odpadów opakowaniowych (zmienionej dyrektywą 2018/852)). |
| M2C1-17 septies | Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Współczynniki recyklingu papieru i tektury w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym | NIE DOT. | Poziom recyklingu | NIE DOT. | 75 | KW. 4 | 2025 | Współczynnik recyklingu papieru i tektury wagowo wynosi co najmniej 75 % (zgodnie z definicją w art. 6 ust. 1 lit. g) I-VI dyrektywy 94/62/WE w sprawie odpadów opakowaniowych (zmienionej dyrektywą 2018/852)). |
| M2C1-17 cties | Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Wskaźniki recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym | NIE DOT. | Poziom recyklingu | NIE DOT. | 50 | KW. 4 | 2025 | Współczynnik recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych wagowo musi wynosić co najmniej 50 % (zgodnie z definicją w art. 6 ust. 1 lit. g) I-VI dyrektywy 94/62/WE w sprawie odpadów opakowaniowych (zmienionej dyrektywą 2018/852)). |
| M2C1-17 inne | Reforma 1.1 Krajowy program na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym; Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Milowy | Wejście w życie selektywnej zbiórki frakcji odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe i tekstylia | Przepis w aktach prawnych wskazujący na wejście w życie | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2025 | Wejście w życie selektywnej zbiórki frakcji odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe i wyroby włókiennicze zgodnie z planem działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. |
| M2C1-18 | Inwestycja 3.1: Zielone wyspy | Milowy | Wejście w życie dekretu dyrektora | Przepis rozporządzenia wskazujący na wejście w życie ustawy NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | III KW. | 2022 | Zarządzenie dyrektora zatwierdza klasyfikację projektów odnoszących się do wyników publicznego ogłoszenia. Procedura wyboru obejmuje: kryteria kwalifikowalności, które zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. b) Zobowiązanie, że wkład inwestycji w działania na rzecz klimatu zgodnie z metodyką określoną w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241 musi stanowić co najmniej 37 % łącznych kosztów inwestycji wspieranej z RRF. C) Zobowiązanie do składania sprawozdań z realizacji środka w połowie okresu obowiązywania programu i zakończenia programu. Możliwe obszary interwencji to: - zintegrowane i certyfikowane zarządzanie dziedzictwem rolno-leśnym („również poprzez wymianę jednostek pochodzących z wychwytywania dwutlenku węgla, zarządzanie różnorodnością biologiczną i certyfikację łańcucha dostaw drewna”); - zintegrowane i certyfikowane zarządzanie zasobami wodnymi; - wytwarzanie energii z lokalnych źródeł odnawialnych, takich jak mikroelektrownie wodne, biomasa, biogaz, wiatr, kogeneracja i biometan; - rozwój zrównoważonej turystyki („zdolna do ulepszania produktów lokalnych”); - budowa i zrównoważone zarządzanie zasobami budowlanymi i infrastrukturą nowoczesnej góry; - efektywność energetyczna i inteligentna integracja elektrowni i sieci; - zrównoważony rozwój działalności produkcyjnej (zero odpadów); - integracji usług w zakresie mobilności; - — rozwój zrównoważonego modelu gospodarstw rolnych („który jest również niezależny od energii poprzez produkcję i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w sektorach energii elektrycznej, cieplnej i transportowej”). Biometan musi być zgodny z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych określonymi w art. 29–31 oraz z przepisami dotyczącymi biopaliw produkowanych z żywności i pasz określonymi w art. 26 dyrektywy (UE) 2018/2001 w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDII) oraz w powiązanych aktach wykonawczych i delegowanych, aby umożliwić zgodność środka z zasadą „nie czyń poważnych szkód” oraz z odpowiednimi wymogami określonymi w przypisie 8 w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241. |
| M2C1-19 | Inwestycja 3.1: Zielone wyspy | Cel | Realizacja projektów zintegrowanych na małych wyspach | NIE DOT. | Liczba małych wysp | 0 | 19 | II KW. | 2026 | Co najmniej 19 małych wysp realizujących ukończone projekty zintegrowane obejmujące co najmniej trzy różne rodzaje interwencji. Ogólnie rzecz biorąc, wkład inwestycji w działania na rzecz klimatu zgodnie z metodyką określoną w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241 stanowi co najmniej 37 % łącznych kosztów inwestycji wspieranych z RRF. Do finansowania kwalifikują się następujące interwencje: - interwencje w zakresie efektywności energetycznej; - rozwój i/lub modernizacja usług i infrastruktury w zakresie mobilności zbiorowej; autobusy i łodzie zasilane energią elektryczną; schroniska dla usług transportu publicznego; wspólne korzystanie z samochodów osobowych, rowerowych, hulajnóg; - budowa lub adaptacja tras rowerowych, budowa stref ochronnych; - sprawna selektywna zbiórka wraz ze wzmocnieniem systemów zbierania; - budowa/modernizacja wysp ekologicznych wraz z powiązanym centrum ponownego użycia; - systemy odsalania; - elektrownie wytwarzające energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, w tym energię fotowoltaiczną, wiatrową i morską, taką jak energia fal lub pływów; - środki w zakresie efektywności energetycznej mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną; - interwencje dotyczące sieci elektroenergetycznej i powiązanej infrastruktury: urządzenia magazynowe, integracja systemu elektroenergetycznego z systemem wodnym wyspy, inteligentne sieci, innowacyjne systemy zarządzania energią i monitorowania. |
| M2C1-20 | Inwestycje 3.2: Społeczności ekologiczne | Milowy | Udzielanie (wszystkich) zamówień publicznych na wybór społeczności ekologicznych | Powiadomienie o udzieleniu (wszystkich) zamówień publicznych na wybór społeczności ekologicznych | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | III KW. | 2022 | Powiadomienie o procedurze udzielania dotacji, która powinna obejmować kryteria kwalifikowalności zapewniające zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M2C1-21 | Inwestycje 3.2: Społeczności ekologiczne | Cel | Realizacja interwencji przedstawionych w planach przez wspólnoty ekologiczne | NIE DOT. | Odsetek wystąpień przedstawionych przez społeczności ekologiczne | 0 | 90 | II KW. | 2026 | Zakończenie realizacji co najmniej 90 % interwencji przewidzianych w planach przedstawionych przez wspólnoty ekologiczne (zgodnie z definicją zawartą w art. 72 ustawy 221/2015) |
| M2C1-22 | Inwestycja 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) w celu wsparcia zamówień na łańcuchy dostaw dla sektorów rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin | Milowy | Umowa wykonawcza | Wejście w życie umowy wykonawczej | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2024 | Wejście w życie umowy wykonawczej. |
| M2C1-23 | Inwestycja 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) w celu wsparcia zamówień na łańcuchy dostaw dla sektorów rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin | Cel | Umowy prawne podpisane z beneficjentami końcowymi | NIE DOT. | Procent | 0 | 50 | II KW. | 2025 | ISMEA zawiera prawne umowy w sprawie finansowania z beneficjentami końcowymi na kwotę niezbędną do wykorzystania co najmniej 50 % inwestycji RRF w instrument (z uwzględnieniem opłat za zarządzanie). ISMEA sporządza sprawozdanie wyszczególniające odsetek tego finansowania, które przyczynia się do realizacji celów klimatycznych, stosując metodykę określoną w załączniku VI. |
| M2C1-24 | Inwestycja 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) w celu wsparcia zamówień na łańcuchy dostaw dla sektorów rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin | Cel | Umowy prawne podpisane z beneficjentami końcowymi | NIE DOT. | Procent | 50 | 100 | II KW. | 2026 | ISMEA zawiera prawne umowy w sprawie finansowania z beneficjentami końcowymi na kwotę niezbędną do wykorzystania 100 % inwestycji RRF w instrument (z uwzględnieniem opłat za zarządzanie). |
| M2C1-25 | Inwestycja 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) w celu wsparcia zamówień na łańcuchy dostaw dla sektorów rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin | Milowy | Ministerstwo przekazało ogólną kwotę zasobów | Świadectwo transferu | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Włochy przekażą 1 960 000 000,00 EUR na rzecz ISMEA na rzecz instrumentu. |

## E. ZADANIE 2 – KOMPONENT 2: Transformacja energetyczna i mobilność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju

Ten element włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje inwestycje i reformy w zakresie transformacji energetycznej. Obejmuje on reformy mające na celu ułatwienie wydawania pozwoleń na projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii. Komponent ten obejmuje inwestycje w łańcuch dostaw energii ze źródeł odnawialnych, energię wodorową, instalacje do biometanu i inteligentne sieci. Uzupełnieniem tych reform i inwestycji są reformy mające na celu zwiększenie konkurencji na rynku energii elektrycznej w ramach komponentu dotyczącego reformy otoczenia biznesu.

Komponent ten obejmuje również inwestycje i reformy w zakresie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Obejmuje on reformy mające na celu ułatwienie wydawania pozwoleń na projekty mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Komponent ten obejmuje inwestycje mające na celu budowę ścieżek rowerowych i infrastruktury szybkiego tranzytu metra/tram/autobusów oraz zakup bezemisyjnych autobusów, taboru, pożarnictwa i pojazdów lotniskowych. Uzupełnieniem tych reform i inwestycji są reformy mające na celu zniesienie regulowanych cen ładowania pojazdów elektrycznych oraz zwiększenie konkurencji w zakresie koncesji na punkty ładowania, kolei regionalnych i lokalnego transportu publicznego w ramach komponentu dotyczącego „otoczenia biznesowego”.

Inwestycje i reformy w ramach tego komponentu przyczyniają się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów skierowanych do Włoch w latach 2020 i 2019 dotyczących potrzeby „koncentrowania inwestycji na transformacji ekologicznej i cyfrowej, w szczególności na [...] czystej i wydajnej produkcji i wykorzystania energii [...] zrównoważonego transportu publicznego” (zalecenie 3, 2020) oraz „koncentrowania polityki gospodarczej związanej z inwestycjami na [...] i na jakości infrastruktury, z uwzględnieniem również różnic regionalnych” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3, 2019).

Komponent ten wspiera wytyczne wydane Włochom w sprawie wdrożenia krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu (SWD(2020) 911 final), w których zwrócono się do Włoch o promowanie, reorganizację i rozbudowę źródła energii istniejących instalacji odnawialnych, w szczególności istniejących elektrowni wiatrowych, oraz o zbadanie innowacyjnej energii morskiej w całym regionie Morza Śródziemnego.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

### E.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 – Uproszczenie procedur wydawania zezwoleń na elektrownie lądowe i morskie wykorzystujące energię odnawialną oraz nowe ramy prawne w celu utrzymania produkcji ze źródeł odnawialnych oraz przedłużenie okresu i kwalifikowalności obecnych systemów wsparcia

Reforma ta obejmuje:

- wejście w życie środków upraszczających dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii oraz rozbudowy i modernizacji istniejących elektrowni, zgodnie z przepisami dekretu z mocą ustawy nr 76 z dnia 17 lipca 2020 r., zwanego dalej „dekretem w sprawie uproszczenia”;

- uchwalenie dekretu, uzgodnionego z regionami i innymi zainteresowanymi administracjami państwowymi, mającego na celu określenie kryteriów identyfikacji obszarów odpowiednich i nienadających się do instalacji elektrowni wykorzystujących energię odnawialną o dodatkowej zdolności produkcji energii ze źródeł odnawialnych wynoszącej co najmniej 73 GW, zgodnie ze zaktualizowaną wersją PNIEC, aby osiągnąć cele rozwoju odnawialnych źródeł energii;

- ukończenie mechanizmu wsparcia OZE również w odniesieniu do dodatkowych niedojrzałych technologii lub technologii o wysokich kosztach operacyjnych oraz przedłużenie okresu prowadzenia aukcji w odniesieniu do tzw. mechanizmu RES1, przy jednoczesnym utrzymaniu zasady konkurencyjnego dostępu;

- przepisy promujące inwestycje w systemy magazynowania w dekrecie ustawodawczym transponującym dyrektywę (UE) 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

Reforma 2 – Nowe przepisy promujące produkcję i zużycie gazu ze źródeł odnawialnych

Reforma ta polega na zwiększeniu wsparcia na rzecz czystego biometanu poprzez przyjęcie przepisów mających na celu zwiększenie zakresu projektów dotyczących biometanu kwalifikujących się do wsparcia oraz wydłużenie okresu dostępności dotacji. Biometan musi spełniać kryteria określone w dyrektywie (UE) 2018/2001 w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDII), aby umożliwić zgodność środka z zasadą „nie czyń poważnych” oraz z odpowiednimi wymogami określonymi w przypisie 8 w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241.

Reforma 3 – Uproszczenie administracyjne i zmniejszenie barier regulacyjnych utrudniających wprowadzanie wodoru

Reforma ta polega na wejściu w życie ram prawnych mających na celu promowanie wodoru jako odnawialnego źródła energii. Te ramy prawne zawierają:

- Przepisy dotyczące bezpieczeństwa technicznego dotyczące produkcji, transportu (kryteria techniczne i regulacyjne dotyczące wprowadzania wodoru do sieci gazu ziemnego), magazynowania i wykorzystania wodoru;

- Przyspieszona procedura wydawania zezwoleń z procedurą punktu kompleksowej obsługi w celu uzyskania zezwolenia na budowę i eksploatację małej instalacji do produkcji wodoru (w przypadku elektrolizerów o mocy poniżej 1–5 MW; próg składowania określa się we wspomnianych powyżej przepisach technicznych dotyczących bezpieczeństwa wodoru).

- Uregulowanie udziału zakładów produkujących wodór w usługach sieciowych. Organowi regulacyjnemu ds. energetyki (ARERA) powierza się zadanie wydania konkretnego środka regulacyjnego po konsultacji z zainteresowanymi stronami.

- System gwarancji pochodzenia wodoru odnawialnego w celu wysyłania konsumentom sygnałów cenowych.

- Procedury lub kryteria określania wybranych obszarów tankowania wzdłuż autostrad w celu optymalizacji lokalizacji stacji tankowania w celu utworzenia korytarzy H2 dla samochodów ciężarowych, począwszy od północnych regionów Włoch aż do Doliny Padańskiej oraz węzłów logistycznych i głównych autostrad na półwyspie.

- Koordynacja 10-letniego planu rozwoju krajowego operatora systemu przesyłowego (OSP) z planami innych europejskich OSP mających na celu opracowanie wspólnych norm dla transportu wodoru za pomocą istniejących gazociągów lub specjalnych gazociągów.

Reforma 4 – Działania na rzecz wspierania konkurencyjności wodoru

Reforma ta polega na przyjęciu środków podatkowych zachęcających do produkcji lub wykorzystywania wodoru, zgodnie z przepisami UE dotyczącymi opodatkowania, oraz na transpozycji dyrektywy RED II. Środek ten wspiera produkcję wodoru w oparciu o elektrolizę z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zdefiniowanych w dyrektywie (UE) 2018/2001 (dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych) lub energię elektryczną z sieci.”;

Reforma 5 – Inteligentniejsze procedury oceny projektów w sektorze lokalnych systemów transportu publicznego z stałymi instalacjami oraz w sektorze szybkiego transportu masowego

Reforma ta polega na przyjęciu przepisów wyraźnie nakładających obowiązki w zakresie zatwierdzania projektów w zakresie lokalnego transportu publicznego oraz na uproszczeniu procedury płatności.

Inwestycje 4.1 – Inwestycje w mobilność miękką (krajowy plan ścieżki cyklu)

Inwestycja ta polega na budowie co najmniej 565 km pasów rowerowych na obszarach metropolitalnych i co najmniej 746 km turystycznych ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe metropolitalne opracowuje się na co najmniej 40 obszarach metropolitalnych lub w miastach przyjmujących uniwersytety. Ścieżki rowerowe ułatwiają dojazdy do pracy na pierwszej i ostatniej mili – łączące lokalizacje na obszarach metropolitalnych lub w miastach przyjmujących uniwersytety z pobliskimi węzłami intermodalnymi (takimi jak stacje metra lub stacje kolejowe) lub uniwersytetami z pobliskimi węzłami intermodalnymi (takimi jak stacje metra lub stacje kolejowe). Kwalifikujące się ścieżki rowerowe określono w ustawie nr 208 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Inwestycje 4.3 – Instalacja infrastruktury ładowania

Inwestycja ta polega na wspieraniu rozwoju:

- 7500 punktów szybkiej publicznej infrastruktury ładowania na drogach wolnych;

- 13755 publicznych punktów infrastruktury szybkiego ładowania w centrach miejskich;

- 100 eksperymentalnych stacji ładowania podłączonych do magazynowania.

Uzupełnieniem tej inwestycji są reformy dotyczące cen ładowania pojazdów elektrycznych i koncesji wymienionych w części dotyczącej reformy otoczenia biznesu.

### E.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M2C2-6 | Reforma 1 Uproszczenie procedur wydawania zezwoleń na elektrownie lądowe i morskie wykorzystujące energię odnawialną oraz nowe ramy prawne w celu utrzymania produkcji ze źródeł odnawialnych oraz przedłużenie okresu i kwalifikowalności obecnych systemów wsparcia | Milowy | Wejście w życie ram prawnych mających na celu uproszczenie procedur wydawania zezwoleń na budowę struktur dla lądowych i morskich odnawialnych źródeł energii | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2024 | Ramy prawne obejmują następujące cele: - wejście w życie środków upraszczających dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii oraz rozbudowy i modernizacji istniejących elektrowni, zgodnie z przepisami dekretu z mocą ustawy nr 76 z dnia 17 lipca 2020 r., zwanego dalej „dekretem w sprawie uproszczenia”; - uchwalenie dekretu, uzgodnionego z regionami i innymi zainteresowanymi administracjami państwowymi, mającego na celu określenie kryteriów identyfikacji obszarów odpowiednich i nienadających się do instalacji elektrowni wykorzystujących energię odnawialną o dodatkowej zdolności produkcji energii ze źródeł odnawialnych wynoszącej co najmniej 73 GW, zgodnie ze zaktualizowaną wersją PNIEC, aby osiągnąć cele rozwoju odnawialnych źródeł energii; - ukończenie mechanizmu wsparcia OZE również w odniesieniu do dodatkowych niedojrzałych technologii lub technologii o wysokich kosztach operacyjnych oraz przedłużenie okresu prowadzenia aukcji w odniesieniu do tzw. mechanizmu RES1, przy jednoczesnym utrzymaniu zasady konkurencyjnego dostępu; - przepisy promujące inwestycje w systemy magazynowania w dekrecie ustawodawczym transponującym dyrektywę (UE) 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. |
| M2C2-7 | Reforma 2 Nowe przepisy promujące produkcję i zużycie gazu ze źródeł odnawialnych | Milowy | Wejście w życie dekretu ustawodawczego promującego wykorzystanie gazu odnawialnego do wykorzystania biometanu w sektorze transportu, przemysłu i mieszkalnictwa oraz dekretu wykonawczego określającego warunki i kryteria jego stosowania oraz nowy system zachęt. | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Dekret ustawodawczy obejmuje w szczególności: 1-poprawka ustawodawcza dotycząca uproszczonego procesu udzielania zezwoleń i zmiany obecnego mechanizmu dotacji w celu (i) rozszerzenia zakresu kwalifikowalności oraz (ii) przedłużenia okresu dostępności dotacji oraz (iii) wprowadzenia mechanizmu taryfowego i gwarancji pochodzenia dla gazu odnawialnego 2-Transponowanie dyrektywy REDII dekretem ustawodawczym 3-Ogólną koordynację zapewni Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) przy wsparciu innych administracji pełniących funkcje doradcze: Ministerstwo Rolnictwa (MIPAAF), Ministerstwo Gospodarki i Finansów (MEF) oraz Gestore Servizi Energetici. |
| M2C2-8 | Inwestycje 2.1 Wzmocnienie inteligentnych sieci | Milowy | Udzielanie zamówień publicznych (wszystkich) w celu zwiększenia przepustowości sieci | Powiadomienie o udzieleniu (wszystkich) zamówień publicznych na | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Powiadomienie o udzieleniu (wszystkich) zamówień publicznych w celu zwiększenia zdolności sieci w zakresie dystrybucji energii odnawialnej i elektryfikacji zużycia energii |
| M2C2-12 | Inwestycje 2.2 Interwencje mające na celu zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznej | Milowy | Przyznanie dotacji na projekty mające na celu zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznej | Powiadomienie o przyznaniu dotacji na projekty | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | 4 Udzielenie zamówienia na projekty mające na celu zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznej o co najmniej 4 000 km w celu ograniczenia częstotliwości i czasu trwania przerw w dostawie energii wynikających z ekstremalnych warunków pogodowych. |
| M2C2-14 | Inwestycja 3.3 Badanie wodoru w transporcie drogowym | Milowy | Udzielanie (wszystkich) zamówień publicznych na budowę stacji ładowania opartych na wodorze | Powiadomienie o udzieleniu (wszystkich) zamówień publicznych na budowę co najmniej 40 stacji ładowania opartych na wodorze | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2023 | Powiadomienie o udzieleniu (wszystkich) zamówień publicznych na budowę co najmniej 40 stacji ładowania opartych na wodorze zgodnie z dyrektywą 2014/94/UE w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych. |
| M2C2-16 | Inwestycja 3.4 Testowanie wodoru na potrzeby mobilności kolejowej | Milowy | Przydział zasobów na testowanie wodoru na potrzeby mobilności kolejowej | Powiadomienie o przydziale zasobów | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2023 | Przydział zasobów zgodnie z procedurami i kryteriami ustanowionymi w celu budowy dziesięciu stacji tankowania na liniach kolejowych opartych na technologii wodorowej wzdłuż sześciu linii kolejowych.”; |
| M2C2-18 | Inwestycja 3.5 Badania i rozwój w zakresie wodoru | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na badania i rozwój na projekty badawcze dotyczące wodoru | Powiadomienie o udzieleniu zamówień na badania i rozwój w zakresie wodoru NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Powiadomienie o udzieleniu zamówień na badania i rozwój, których celem jest poszerzenie wiedzy na temat wdrażania wektora wodoru w fazach produkcji, magazynowania i dystrybucji. W umowach określa się co najmniej cztery wymiary badań: produkcja zielonego i czystego wodoru b) Innowacyjne technologie magazynowania, transportu i przekształcania wodoru w produkty pochodne i e-paliwa C) Komórki paliwowe do zastosowań stacjonarnych i mobilnych zintegrowane inteligentne systemy zarządzania w celu zwiększenia odporności i niezawodności inteligentnej infrastruktury opartej na wodorze Środek ten wspiera produkcję wodoru w oparciu o elektrolizę z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zdefiniowanych w dyrektywie (UE) 2018/2001 (dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii) lub energię elektryczną z sieci, lub działalność związaną z wodorem, która spełnia wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia wynoszący 73,4 % w odniesieniu do wodoru, co skutkuje emisjami gazów cieplarnianych w całym cyklu życia niższymi niż 3 t CO2e/tH2 i 70 % w przypadku paliw syntetycznych opartych na wodorze w porównaniu z odpowiednikiem kopalnym wynoszącym 94 g CO2e/MJ, analogicznie do podejścia określonego w art. 25 ust. 2 dyrektywy (UE) 2018/2001 i w załączniku V do tej dyrektywy. |
| M2C2-20 | Reforma 3 Uproszczenie administracyjne i zmniejszenie barier regulacyjnych utrudniających wprowadzanie wodoru | Milowy | Wejście w życie niezbędnych działań legislacyjnych | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2023 | Niezbędne działania ustawodawcze określają (i) przepisy dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do produkcji, transportu i magazynowania wodoru, (ii) uproszczenie procedur budowy małych struktur do produkcji zielonego wodoru oraz (iii) środki dotyczące warunków budowy stacji ładowania opartych na wodorze. Środek ten wspiera wyłącznie działania związane z wodorem, które spełniają wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia wynoszący 73,4 % w odniesieniu do wodoru, co daje 3 t ekwiwalentu CO2/tH2. |
| M2C2-21 | Reforma 4 Środki na rzecz wspierania konkurencyjności wodoru | Milowy | Wejście w życie zachęt podatkowych | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy | NIE DOTYCZY | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Ustawa określa zachęty podatkowe mające na celu wspieranie produkcji zielonego wodoru i promowanie zużycia zielonego wodoru w sektorze transportu. Środek ten wspiera wyłącznie działania związane z wodorem, które spełniają wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia wynoszący 73,4 % w odniesieniu do wodoru, co daje 3 t ekwiwalentu CO2/tH2. |
| M2C2-22 | Inwestycje 4.1 Inwestycje w mobilność miękką (krajowy plan ścieżki cyklu) | Docelowy: | Pasy ruchu rowerowego T1 | NIE DOT. | Kilometry | 0 | 200 | KW. 4 | 2023 | Ukończenie co najmniej 200 km pasów rowerowych na obszarach metropolitalnych, jak określono w opisie środka lub miast, w których znajdują się uniwersytety. |
| M2C2-23 | Inwestycje 4.1 Inwestycje w mobilność miękką (krajowy plan ścieżki cyklu) | Cel | Pasy ruchu rowerowego T2 | NIE DOT. | Kilometry | 200 | 1 311 | II KW. | 2026 | Ukończenie co najmniej 365 km pasów rowerowych na obszarach metropolitalnych (jak określono w opisie środka) lub w miastach przyjmujących uniwersytety i co najmniej 746 km ścieżek rowerowych, zgodnie z ustawą nr 208 z dnia 28 grudnia 2015 r. |
| M2C2-27 | Inwestycja 4.3 Instalacja infrastruktury ładowania | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na instalację infrastruktury ładowania M1 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na instalację infrastruktury ładowania | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2023 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na budowę co najmniej 4700 stacji ładowania na obszarach miejskich (wszystkie gminy) Projekt może również obejmować pilotażowe stacje ładowania mające na celu magazynowanie energii. |
| M2C2-28 | Inwestycja 4.3 Instalacja infrastruktury ładowania | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na instalację infrastruktury ładowania M2 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na instalację infrastruktury ładowania | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Udzielenie zamówienia na budowę 7500 punktów infrastruktury szybkiego ładowania publicznego wzdłuż drogi i co najmniej 9055 punktów na obszarach miejskich (wszystkie gminy). Projekt może również obejmować pilotażowe stacje ładowania mające na celu magazynowanie energii. |
| M2C2-29 | Inwestycja 4.3 Instalacja infrastruktury ładowania | Cel | Liczba stacji szybkiego ładowania wzdłuż dróg wolnocłowych | NIE DOT. | Numer | 0 | 2 500 | KW. 4 | 2025 | Uruchomienie co najmniej 2500 publicznych punktów infrastruktury szybkiego ładowania dla pojazdów elektrycznych o mocy co najmniej 175 kW. |
| M2C2-29bis | Inwestycja 4.3 Instalacja infrastruktury ładowania | Cel | Liczba stacji szybkiego ładowania na obszarach miejskich | NIE DOT. | Numer | 0 | 4 700 | KW. 4 | 2025 | Uruchomienie co najmniej 4700 publicznych punktów infrastruktury szybkiego ładowania dla pojazdów elektrycznych o mocy co najmniej 90 kW na obszarach miejskich (wszystkie gminy). Projekt może również obejmować pilotażowe stacje ładowania mające na celu magazynowanie energii. |
| M2C2-30 | Inwestycja 4.3: Instalacja infrastruktury ładowania | Cel | Liczba stacji szybkiego ładowania wzdłuż dróg wolnocłowych |  | Numer | 2 500 | 7 500 | KW. 4 | 2025 | Uruchomienie co najmniej 7500 publicznych punktów infrastruktury szybkiego ładowania dla pojazdów elektrycznych o mocy co najmniej 175 kW. Projekt może również obejmować pilotażowe stacje ładowania mające na celu magazynowanie energii. |
| M2C2-30bis | Inwestycja 4.3: Instalacja infrastruktury ładowania | Cel | Liczba stacji szybkiego ładowania na obszarach miejskich |  | Numer | 4 700 | 13 755 | KW. 4 | 2025 | Uruchomienie co najmniej 13755 punktów publicznej infrastruktury szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na obszarach miejskich o mocy co najmniej 90 kW. Projekt może również obejmować pilotażowe stacje ładowania mające na celu magazynowanie energii. |
| M2C2-30ter | Inwestycja 4.3: Instalacja infrastruktury ładowania | Cel | Liczba stacji szybkiego ładowania |  | Numer | 0 | 100 | KW. 4 | 2025 | Uruchomienie co najmniej 100 doświadczalnych stacji ładowania podłączonych do magazynowania |
| M2C2-33 | Inwestycja 4.4.2: Wzmocnienie regionalnego taboru kolejowego transportu publicznego z pociągami bezemisyjnymi i usługą powszechną | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na wzmocnienie regionalnego taboru kolejowego transportu publicznego pociągami bezemisyjnymi i usługą powszechną | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień na flotę kolejową regionalnego transportu publicznego z pociągami bezemisyjnymi i usługą powszechną | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2023 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na zakup pociągów bezemisyjnych. |
| M2C2-37 | Reforma 5: Inteligentniejsze procedury oceny projektów w sektorze lokalnych systemów transportu publicznego z stałymi instalacjami oraz w sektorze szybkiego transportu masowego | Milowy | Wejście w życie dekretu z mocą ustawy | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie dekretu z mocą ustawy NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Dekret z mocą ustawy upraszcza kryteria oceny projektów w odniesieniu do lokalnego transportu publicznego oraz przyspiesza proces projektowania i wydawania zezwoleń. |
| M2C2-38 | Inwestycja 5.1: Odnawialne źródła energii i baterie | Milowy | Wejście w życie dekretu ministerialnego | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie dekretu ministerialnego NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Dekret ministerialny określa ilość dostępnych zasobów, warunki dostępu beneficjentów, warunki kwalifikowalności programów i projektów, wydatki kwalifikowalne oraz formę i intensywność pomocy na rozwój wysokowydajnych paneli fotowoltaicznych oraz na rozwój baterii. |
| M2C2-41 | Inwestycje 5.3: Autobusy elektryczne | Milowy | Wejście w życie dekretu ministerialnego określającego kwotę dostępnych środków na osiągnięcie celu interwencji (łańcuch dostaw autobusów) | Przepis dekretu ministerialnego wskazujący na wejście w życie NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | W dekrecie ministerialnym określa się kwotę dostępnych zasobów na realizację około 45 projektów transformacji przemysłowej za pomocą „umów na rzecz rozwoju”. |
| M2C2-42 | Inwestycja 5.4: Wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up i kapitału wysokiego ryzyka działających w ramach transformacji ekologicznej | Milowy | Podpisanie umowy finansowej | Powiadomienie o podpisaniu umowy finansowej NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Umowa finansowa określa pośrednie inwestycje w zarządzających funduszami venture capital wraz z inwestycjami i przedsiębiorstwami/rozpoczęcie działalności zgodnie z celami zielonej transformacji, aby zwiększyć kapitał dostępny dla naukowców i przedsiębiorstw typu start-up, wzmocnić działania aktywnych funduszy venture capital, rozwijać nowe i innowacyjne przedsięwzięcia we współpracy z przedsiębiorstwami. Umowa finansowa zawiera: - politykę inwestycyjną, - kryteria kwalifikowalności, zgodność z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) transakcji objętych wsparciem w ramach tego środka poprzez stosowanie kontroli zrównoważonego charakteru projektów, wykazu wyłączeń oraz wymogu zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |

### E.3.  Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Inwestycje 1.1 – Rozwój systemów agrowoltaicznych

Inwestycja ta obejmuje dotacje i pożyczki wspierające inwestycje w budowę systemów agrowoltaicznych oraz instalację przyrządów pomiarowych w celu monitorowania podstawowej działalności rolniczej w celu oceny mikroklimatu, oszczędzania wody, przywrócenia żyzności gleby, odporności na zmianę klimatu i wydajności rolnictwa w odniesieniu do różnych rodzajów upraw.

Inwestycje 1.2 – Promowanie OZE dla społeczności energetycznych i działających wspólnie prosumentów energii ze źródeł odnawialnych

Inwestycja ta polega na wsparciu instalacji o mocy 1 730 MW nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej na potrzeby konfiguracji zbiorowej konsumpcji własnej i społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej, w szczególności w gminach o liczbie ludności poniżej 5000 mieszkańców. Wsparcie opiera się na dotacjach na budowę odnawialnych źródeł energii i zakładów produkcyjnych w połączeniu z systemami magazynowania energii.

Inwestycje 1.4 – Rozwój biometanu zgodnie z kryteriami promowania gospodarki o obiegu zamkniętym

Inwestycja ta obejmuje:

- Wsparcie na budowę nowych zakładów produkcji biometanu

- Przekształcenie i poprawa wydajności istniejących biogazowni rolniczych (w tym organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych – OFUSW) w kierunku produkcji biometanu dla transportu, przemysłu i ogrzewania. Biometan musi spełniać kryteria określone w dyrektywie 2018/2001 (dyrektywa RED II), aby umożliwić zgodność środka z zasadą „nie czyń poważnych szkód” oraz z odpowiednimi wymogami określonymi w przypisie 8 w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241.

- Zastąpienie przestarzałych i niskowydajnych pojazdów mechanicznych pojazdami napędzanymi wyłącznie biometanem zgodnymi z kryteriami określonymi w dyrektywie 2018/2001 (dyrektywa RED II). Producenci biopaliw i biometanu oraz biopaliw muszą przedstawić certyfikaty (dowód zrównoważonego rozwoju) wydawane przez niezależnych oceniających, jak przewidziano w dyrektywie 2018/2001. Operator nabywa świadectwa pochodzenia proporcjonalne do przewidywanego zużycia paliwa.

- Rozpowszechnianie praktyk ekologicznych na etapie produkcji biogazu (miejsca minimalnej obróbki gleby, innowacyjne systemy niskiej konkurencyjności dystrybucji produktu pofermentacyjnego).

Inwestycje 2.1 – Wzmocnienie inteligentnych sieci

Inwestycja ta polega na przekształceniu sieci dystrybucyjnych i zarządzaniu nimi, przy czym interwencje dotyczą zarówno sieci elektroenergetycznej, jak i jej elementów oprogramowania, aby umożliwić realizację nowych scenariuszy energetycznych, w których konsumenci i prosumenci również mogą odegrać pewną rolę.

Inwestycje 2.2 – Interwencje mające na celu zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznej

Inwestycja ta obejmuje interwencje mające na celu poprawę odporności sieci elektroenergetycznej na ekstremalne zdarzenia pogodowe (wiatry/popadające drzewa, lód, fale upałów, powodzie i zagrożenia hydrogeologiczne), w szczególności w sieci dystrybucyjnej, oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej oraz negatywnych skutków społecznych i gospodarczych dla dotkniętych obszarów.

Inwestycja 3.1 – Produkcja wodoru na terenach zdegradowanych (Hydrogen Valleys)

Inwestycja ta polega na wspieraniu lokalnej produkcji i wykorzystania zielonego wodoru w przemyśle, MŚP i transporcie lokalnym, tworząc w ten sposób nowe doliny wodorowe, zlokalizowane głównie na południu Włoch, z lokalną produkcją energii ze źródeł odnawialnych i lokalnym wykorzystaniem. Celem projektu jest ponowne wykorzystanie opuszczonych obszarów przemysłowych do testowania jednostek do produkcji wodoru z lokalnych zakładów OZE znajdujących się w tej samej przestrzeni przemysłowej i obiektach przemysłowych lub na sąsiednich obszarach. Środek ten wspiera produkcję wodoru w oparciu o elektrolizę z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zdefiniowanych w dyrektywie (UE) 2018/2001 (dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych) lub energię elektryczną z sieci.”;

Inwestycje 3.2 – Wykorzystanie wodoru w przemyśle, w którym trudno zredukować emisje

Inwestycja ta polega na wspieraniu badań, rozwoju i innowacji w zakresie procesów przemysłowych w celu opracowania inicjatyw na rzecz wykorzystania wodoru w sektorach przemysłowych wykorzystujących metan jako źródło energii cieplnej (cement, papiernie, przemysł ceramiczny, szklarski itp.). Sektor paliw kopalnych, taki jak rafinerie ropy naftowej, nie kwalifikuje się do wsparcia. Środek ten wspiera produkcję wodoru w oparciu o elektrolizę z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zdefiniowanych w dyrektywie (UE) 2018/2001 (dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych) lub energię elektryczną z sieci.”;

Aby zapewnić zgodność środka z zasadą „nie czyń poważnych szkód” w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności określoną w wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności w przyszłych zaproszeniach do składania wniosków wykluczają działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), które osiągają prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są niższe od odpowiednich poziomów odniesienia. W przypadku gdy w ramach działalności osiąga się prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe, ale nadal niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych, należy przedstawić wyjaśnienie powodów, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Inwestycje 3.3 – Badanie wodoru w transporcie drogowym

Inwestycja ta polega na utworzeniu co najmniej 40 stacji tankowania opartych na wodorze zlokalizowanych na obszarach obsługi autostrad, magazynach logistycznych i portach zgodnie z wymogami dyrektywy 2014/94 w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych.

Inwestycje 3.4 – Testowanie wodoru na potrzeby mobilności kolejowej

Inwestycja ta polega na budowie co najmniej dziesięciu stacji tankowania dla kolei opartych na wodorze na co najmniej sześciu liniach kolejowych. Stacje tankowania pociągów wodorowych są realizowane najlepiej w pobliżu miejsc produkcji wodoru odnawialnego lub stacji tankowania wodoru na autostradach.”;

Inwestycje 3.5 – Badania i rozwój w zakresie wodoru

Inwestycja ta polega na wspieraniu działań badawczo-rozwojowych w zakresie wodoru w zakresie:

- Produkcja ekologicznego i czystego wodoru

- Innowacyjne technologie magazynowania, transportu i przetwarzania wodoru w produkty pochodne i e-paliwa

- Ogniwa paliwowe do zastosowań stacjonarnych i w zakresie mobilności

- Zintegrowane inteligentne systemy zarządzania w celu zwiększenia odporności i niezawodności inteligentnych infrastruktur opartych na wodorze

Środek ten wspiera produkcję wodoru w oparciu o elektrolizę z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zdefiniowanych w dyrektywie (UE) 2018/2001 (dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii) lub energię elektryczną z sieci, lub działalność związaną z wodorem, która spełnia wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia wynoszący 73,4 % w odniesieniu do wodoru, co skutkuje emisjami gazów cieplarnianych w całym cyklu życia niższymi niż 3 t CO2e/tH2 i 70 % w przypadku paliw syntetycznych opartych na wodorze w porównaniu z odpowiednikiem kopalnym wynoszącym 94 g CO2e/MJ, analogicznie do podejścia określonego w art. 25 ust. 2 dyrektywy (UE) 2018/2001 i w załączniku V do tej dyrektywy.

Inwestycja 4.2 – Rozwój systemów szybkiego transportu masowego

Celem środka jest zwiększenie szybkiego transportu zbiorowego, co sprzyja przechodzeniu z transportu samochodowego na transport publiczny.

Inwestycja ta obejmuje:

- Budowa nowych linii i rozbudowa istniejących linii systemów szybkiego transportu masowego na co najmniej 231 km. Lista projektów obejmuje co najmniej 96 km pasów ruchu metra lub tramwajów oraz co najmniej 135 km trolejbusów, autobusów szybkiego tranzytu (BRT) lub kolei linowych.

- Modernizację infrastruktury systemów szybkiego transportu masowego, która może obejmować ich cyfryzację. Interwencje te obejmują modernizację stacji metra i infrastruktury metra, systemów sygnalizacji dla kolei lub tramwajów, publicznych składów tranzytowych.

- Zakup bezemisyjnego taboru dla systemów szybkiego transportu masowego.

- Interwencje objęte tym środkiem obejmują co najmniej 28 obszarów metropolitalnych co najmniej Bari, Bergamo, Bolonii, Katanii, Firenze, Genui, Mediolanu, Napoli, Padowy, Perugii, Rimini, Romów i Tarentu.

Infrastruktura kwalifikująca się do budowy i modernizacji (tj. pasy ruchu metra, linie tramwajowe, pasy ruchu trolejbusowego, autobusowy szybki tranzyt lub kolej linowa) umożliwia eksploatację taboru bezemisyjnego. Inwestycja nie obejmuje budowy lub modernizacji dróg wykraczających poza zakres interwencji, chyba że są to integralne części infrastruktury umożliwiającej eksploatację taboru bezemisyjnego.

Inwestycje 4.4.1 – Wzmocnienie bezemisyjnej floty autobusów w regionalnym transporcie publicznym

Inwestycja ta polega na zamówieniu co najmniej 3000 bezemisyjnych autobusów niskopodłogowych i co najmniej 1000 stacji ładowania dla bezemisyjnych i niskoemisyjnych autobusów niskoemisyjnych. Autobusy muszą być wyposażone w funkcje cyfrowe. Kwalifikujące się autobusy to niskopodłogowe (tj. należą do kategorii M2 i M3 zgodnie z normami EKG ONZ) i są elektrycznymi lub wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Inwestycja 4.4.2 – Wzmacnianie taboru kolejowego transportu regionalnego transportu publicznego pociągami bezemisyjnymi i usługą powszechną

Inwestycja ta polega na zakupie i oddaniu do eksploatacji co najmniej 66 bezemisyjnych pociągów pasażerskich (przy czym pociąg składa się z co najmniej jednej lokomotywy i obejmuje wagony pasażerskie) oraz dodatkowe 100 wagonów w ramach usługi powszechnej. Ogółem inwestycja obejmuje co najmniej 523 jednostki, z czego co najmniej 66 to lokomotywy.

Inwestycja 4.4.3 – Dowództwa Krajowej Straży Pożarnej

Inwestycja ta polega na zamawianiu co najmniej 3800 pojazdów (z czego 200 zostanie przypisanych do kontyngentów portów lotniczych straży pożarnej) dla Państwowej Straży Pożarnej oraz na budowie 875 punktów ładowania zainstalowanych na stacjach pożarniczych, a także na zamawianiu co najmniej 3000 ruchomych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 3500 pojazdów jest bezemisyjnych, a reszta jest prowadzona wyłącznie z wykorzystaniem biometanu lub biopaliwa zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych określonymi w art. 29–31 oraz przepisami dotyczącymi biopaliw produkowanych z roślin spożywczych i pastewnych określonymi w art. 26 dyrektywy (UE) 2018/2001 w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDII) oraz w powiązanych aktach wykonawczych i delegowanych. Operatorzy nabywają certyfikat pochodzenia proporcjonalny do przewidywanego zużycia paliwa. Pojazdy napędzane biopaliwem muszą uzyskać homologację typu B100.

Inwestycja 5.1 – Rozwój wiodącej pozycji międzynarodowej, przemysłowej i badawczo-rozwojowej w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i baterii

Środek ten obejmuje inwestycję publiczną w instrument, „Zakład energii odnawialnej i baterii”, w celu zachęcenia do inwestycji prywatnych i poprawy dostępu do finansowania w celu wsparcia rozwoju łańcucha wartości w zakresie odnawialnych źródeł energii i baterii. Operatorzy nabywają świadectwo pochodzenia proporcjonalne do przewidywanego zużycia paliwa. Na podstawie inwestycji w ramach RRF instrument ma początkowo zapewnić finansowanie w wysokości co najmniej 1 400 000 000 EUR.

Instrumentem zarządza Invitalia S.p.A. jako partner wykonawczy. Instrument obejmuje następujące linie produktów:

- Pierwszy z nich koncentruje się na produkcji technologii fotowoltaicznych lub wiatrowych i ma zwiększyć zdolność produkcyjną technologii fotowoltaicznych lub wiatrowych o co najmniej 2,4 GW rocznie.

- Drugi koncentruje się na produkcji baterii i ma zwiększyć zdolność produkcyjną baterii o co najmniej 13 GW rocznie.

W celu realizacji inwestycji w instrument Włochy i Invitalia podpisują umowę wykonawczą, która zawiera następującą treść:

- Opis procesu decyzyjnego w ramach Instrumentu: Ostateczną decyzję inwestycyjną instrumentu podejmuje komitet inwestycyjny lub inny odpowiedni równoważny organ zarządzający i zatwierdza większością głosów członków niezależnych od rządu.

- Kluczowe wymogi powiązanej polityki inwestycyjnej, które obejmują:

        - Opis produktów finansowych i kwalifikujących się beneficjentów końcowych.

        - Wymóg, aby wszystkie wspierane inwestycje były ekonomicznie opłacalne.

        - Wymóg zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady DNSH (2021/C58/01). W szczególności polityka inwestycyjna wyłącza z kwalifikowalności następujący wykaz działań i aktywów: (i) działania i aktywa wynikające z kwalifikowalności: (i) działania i aktywa związane z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystanie niższego szczebla;(ii) działania i aktywa w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne;(iii) działania i aktywa związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

        - Wymóg, zgodnie z którym beneficjenci końcowi Instrumentu nie mogą otrzymywać wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów.

- Kwotę objętą umową wykonawczą, strukturę opłat dla partnera wykonawczego oraz wymóg reinwestowania wszelkich środków powracających zgodnie z polityką inwestycyjną instrumentu.

- Wymogi w zakresie monitorowania, audytu i kontroli, w tym:

        - Opis stosowanego przez partnera wykonawczego systemu monitorowania służącego do sprawozdawczości na temat uruchomionych inwestycji.

        - Opis procedur partnera wykonawczego, które zapewniają zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów oraz ich wykrywanie i korygowanie.

        - Obowiązek weryfikacji kwalifikowalności każdej operacji zgodnie z wymogami określonymi w umowie wykonawczej przed zobowiązaniem się do finansowania danej operacji.

        - Obowiązek przeprowadzania audytów ex post opartych na analizie ryzyka zgodnie z planem audytu OSO Invitalia. Audyty te służą sprawdzeniu:

          - skuteczne systemy kontroli, w tym wykrywanie nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów;

          - zgodność z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, zasadami pomocy państwa, wymogami dotyczącymi celów klimatycznych;

          - wymóg, aby beneficjenci końcowi Instrumentu nie otrzymywali wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów, jest przestrzegany. W ramach audytów sprawdza się również legalność transakcji oraz przestrzeganie warunków obowiązującej umowy wykonawczej.

- Wymogi dotyczące inwestycji w dziedzinie klimatu realizowanych przez partnera wykonawczego: co najmniej 1 000 000 000 EUR z inwestycji RRF w Instrument przyczynia się do realizacji celów związanych ze zmianą klimatu zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia w sprawie RRF.

Wdrożenie środka należy zakończyć do dnia 31 sierpnia 2026 r.

Inwestycja 5.2 – Rozwój wiodącej pozycji międzynarodowej, przemysłowej i badawczo-rozwojowej w dziedzinie wodoru

Inwestycja ta polega na wspieraniu projektów na rzecz rozwoju łańcucha wartości wodoru we Włoszech, który może również uczestniczyć w potencjalnych ważnych projektach stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania w dziedzinie wodoru.

Inwestycja 5.3 – Rozwój wiodącej pozycji międzynarodowej, przemysłowej i badawczo-rozwojowej w zakresie autobusów elektrycznych

Inwestycje 5.2 – Rozwój wiodącej pozycji międzynarodowej, przemysłowej oraz w dziedzinie badań i rozwoju w dziedzinie wodoru  Oczekuje się również, że inwestycja ta będzie wspierać inwestycje w odnowienie floty autobusów elektrycznych (bez uwzględnienia autobusów hybrydowych).

Inwestycja 5.4 – Wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up i kapitału wysokiego ryzyka prowadzących działalność w zakresie transformacji ekologicznej

Inwestycje 5.3 – Rozwój wiodącej pozycji międzynarodowej, przemysłowej oraz w dziedzinie badań i rozwoju w autobusach elektrycznych Inwestycja ta polega na wspieraniu około 45 projektów, które mogą promować cyfrową i ekologiczną transformację przemysłu autobusowego w kierunku produkcji autobusów elektrycznych i podłączonych do sieci. Instrument działa poprzez bezpośrednie lub pośrednie udzielanie wsparcia kapitałowego lub quasi-kapitałowego. Inwestycje 5.4 – Wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up i kapitału wysokiego ryzyka prowadzących działalność w zakresie transformacji ekologicznej w przypadku inwestycji pośrednich SGR działa poprzez finansowanie funduszy osób trzecich (AFI – alternatywnego funduszu inwestycyjnego), które działają poprzez dostarczanie instrumentów kapitałowych lub quasi-kapitałowych, dłużnych lub quasi-dłużnych. GTF inwestuje w następujące obszary interwencji: instrument działa poprzez bezpośrednie lub pośrednie udzielanie wsparcia kapitałowego lub quasi-kapitałowego.

Na podstawie inwestycji w ramach RRF instrument ma początkowo zapewnić finansowanie w wysokości co najmniej 250 000 000 EUR.

Instrumentem zarządza CDP Venture Capital SGR jako partner wykonawczy. GTF trwa 15 lat, aby dopasować czas trwania zainwestowanych środków finansowych osób trzecich, i inwestuje w następujące linie produktów:

- Wsparcie kapitałowe lub quasi-kapitałowe dla ekologicznych przedsiębiorstw typu start-up (w sposób bezpośredni);

- Wsparcie kapitałowe, quasi-kapitałowe na rzecz kapitału podwyższonego ryzyka/funduszy dłużnych (w sposób pośredni);

- Wsparcie w formie finansowania kapitałowego lub quasi-kapitałowego na rzecz programów inkubacji/przyspieszenia (w sposób bezpośredni i pośredni).

MIMIT i SGR zmieniają obecną umowę wykonawczą („Accordo Finanziario”) i zasady GTF w celu uwzględnienia następujących postanowień:

- Opis procesu decyzyjnego w ramach Instrumentu: ostateczną decyzję inwestycyjną Instrumentu podejmuje zarząd lub inny odpowiedni równoważny organ zarządzający i zatwierdza większością głosów członków niezależnych od rządu.

Kluczowe wymogi powiązanej polityki inwestycyjnej, które obejmują:

Opis produktów finansowych i kwalifikujących się beneficjentów końcowych.

Wymóg, aby wszystkie wspierane inwestycje były ekonomicznie opłacalne.

- Wymóg zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady DNSH (2021/C58/01). W szczególności w przypadku ogólnego wsparcia dla przedsiębiorstw typu start-up polityka inwestycyjna wyklucza przedsiębiorstwa, które w znacznym stopniu koncentrują się na następujących sektorach: (i) produkcja energii z paliw kopalnych i działalność pokrewna; (II) energochłonne lub wysokoemisyjne gałęzie przemysłu emitujące CO2; (III) produkcja, wynajem lub sprzedaż pojazdów zanieczyszczających środowisko; (IV) zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, (v) przetwarzanie paliwa jądrowego, produkcja energii jądrowej. Ponadto polityka inwestycyjna wymaga zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska beneficjentów końcowych Instrumentu.

Wymóg, zgodnie z którym beneficjenci końcowi Instrumentu nie mogą otrzymywać wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów.

Kwotę objętą umową wykonawczą, strukturę opłat dla partnera wykonawczego oraz wymóg reinwestowania wszelkich środków powracających zgodnie z polityką inwestycyjną instrumentu.

Wymogi w zakresie monitorowania, audytu i kontroli, w tym:

  - Opis stosowanego przez partnera wykonawczego systemu monitorowania służącego do sprawozdawczości na temat uruchomionych inwestycji.

  - Opis procedur partnera wykonawczego, które zapewniają zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów oraz ich wykrywanie i korygowanie.

  - Obowiązek weryfikacji kwalifikowalności każdej operacji zgodnie z wymogami określonymi w umowie wykonawczej przed zobowiązaniem się do finansowania danej operacji.

  - Obowiązek przeprowadzania opartych na analizie ryzyka audytów ex post zgodnie z planem audytu SGR. Audyty te mają na celu sprawdzenie (i) skuteczności systemów kontroli, w tym wykrywania nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów; zgodność z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, zasadami pomocy państwa; oraz (iii) wymóg, zgodnie z którym beneficjenci końcowi Instrumentu nie otrzymali wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów, jest spełniony. W ramach audytów sprawdza się również legalność transakcji oraz przestrzeganie warunków mających zastosowanie umów wykonawczych i umów o finansowaniu.

- Wymogi dotyczące wyboru kapitału podwyższonego ryzyka/ funduszydłużnych: Fundusz na rzecz Zielonej Transformacji wybiera pośredników finansowych w sposób otwarty, przejrzysty i niedyskryminujący, zgodnie z obecną praktyką, między innymi poprzez publikowanie wszystkich wymogów i formularzy wniosków zarówno na stronie internetowej SGR, jak i na stronie internetowej MIMIT. Kontrole dotyczące braku konfliktu interesów w odniesieniu do pośredników finansowych przeprowadza się i przeprowadza ex ante w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych podmiotów finansowych. Brak konfliktu interesów zawsze odnosi się do „beneficjenta końcowego” Instrumentu.

- Wymóg podpisania umów o finansowaniu: GTF podpisuje umowy o finansowaniu z pośrednikami finansowymi zgodnie z kluczowymi wymogami, które obejmują wszystkie wymogi, zgodnie z którymi działa GTF, w tym:

- Obowiązek pośrednika finansowego do podejmowania decyzji zgodnie mutatis mutandis z wymogami dotyczącymi podejmowania decyzji i polityki inwestycyjnej określonymi wyżej, w tym dotyczącymi przestrzegania zasady „nie czyń poważnych szkód”.

- Opis ram monitorowania oraz audytu i kontroli, które pośrednik finansowy wprowadza, które odpowiednio podlegają wszystkim wymogom w zakresie monitorowania, audytu i kontroli określonym powyżej.

Wdrożenie środka należy zakończyć do dnia 31 sierpnia 2026 r.

### E.4.  Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M2C2-3 | Inwestycja 1.4 Rozwój biometanu zgodnie z kryteriami promowania gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Wymiana ciągników rolniczych | NIE DOT. | Numer | 0 | 300 | II KW. | 2026 | Zastąpienie co najmniej 300 ciągników rolniczych ciągnikami mechanicznymi napędzanymi wyłącznie biometanem i wyposażonymi w narzędzia rolnictwa precyzyjnego. Biometan musi spełniać kryteria określone w dyrektywie 2018/2001 (dyrektywa RED II) w celu zapewnienia zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód”. Producenci biopaliw i biometanu oraz biopaliw muszą przedstawić certyfikaty (dowód zrównoważonego rozwoju) wydawane przez niezależnych oceniających, jak przewidziano w dyrektywie 2018/2001. Operator nabywa świadectwa pochodzenia proporcjonalne do przewidywanego zużycia paliwa. |
| M2C2-4 | Inwestycja 1.4 Rozwój biometanu zgodnie z kryteriami promowania gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Dodatkowa zdolność produkcyjna biometanu | NIE DOT. | 1 000 000 000 | 0 | 0.6 | II KW. | 2025 | Rozwój zdolności produkcyjnych biometanu z konwersji istniejących zakładów (w tym organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych – OFUSW) oraz z nowych zakładów do co najmniej 0,6 mld m³. Biometan musi spełniać kryteria określone w dyrektywie 2018/2001 (dyrektywa RED II), aby umożliwić zgodność środka z zasadą „nie czyń poważnych szkód” oraz z odpowiednimi wymogami określonymi w przypisie 8 w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241. Producenci biopaliw i biometanu oraz biopaliw muszą przedstawić certyfikaty (dowód zrównoważonego rozwoju) wydawane przez niezależnych oceniających, jak przewidziano w dyrektywie 2018/2001. |
| M2C2-5 | Inwestycja 1.4 Rozwój biometanu zgodnie z kryteriami promowania gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Dodatkowa zdolność produkcyjna biometanu | NIE DOT. | 1 000 000 000 | 0.6 | 2.3 | II KW. | 2026 | Zwiększenie zdolności produkcyjnej biometanu w wyniku przekształcenia istniejących obiektów (w tym organicznego spalania stałych odpadów komunalnych – OFUSW) oraz z nowych zakładów do co najmniej 2,3 mld m³ pod koniec czerwca 2026 r. Biometan musi spełniać kryteria określone w dyrektywie 2018/2001 (dyrektywa RED II), aby umożliwić zgodność środka z zasadą „nie czyń poważnych szkód” oraz z odpowiednimi wymogami określonymi w przypisie 8 w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241. Producenci biopaliw i biometanu oraz biopaliw muszą przedstawić certyfikaty (dowód zrównoważonego rozwoju) wydawane przez niezależnych oceniających, jak przewidziano w dyrektywie 2018/2001. |
| M2C2-9 | Inwestycje 2.1 Wzmocnienie inteligentnych sieci | Cel | Inteligentne sieci – Zwiększenie przepustowości sieci dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 000 | KW. 4 | 2024 | Zwiększenie zdolności sieciowej w zakresie dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych o co najmniej 1 000 MW |
| M2C2-10 | Inwestycje 2.1 Wzmocnienie inteligentnych sieci | Cel | Inteligentne sieci – Zwiększenie przepustowości sieci dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych | NIE DOT. | Numer | 1 000 | 4 000 | II KW. | 2026 | Zwiększenie zdolności sieciowej w zakresie dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych o co najmniej 4 000 MW |
| M2C2-11 | Inwestycje 2.1 Wzmocnienie inteligentnych sieci | Cel | Inteligentne sieci – elektryfikacja zużycia energii | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 500 000 | II KW. | 2026 | Elektryfikacja zużycia energii do co najmniej 1500000 mieszkańców |
| M2C2-13 | Inwestycje 2.2 Interwencje mające na celu zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznej | Cel | Zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznej | NIE DOT. | Numer | 0 | 4 000 | II KW. | 2026 | Zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznej o co najmniej 4 000 km w celu ograniczenia częstotliwości i czasu trwania przerw w dostawie energii wynikających z ekstremalnych warunków pogodowych. |
| M2C2-15 | Inwestycja 3.3 Badanie wodoru w transporcie drogowym | Cel | Budowa stacji ładowania opartych na wodorze | NIE DOT. | Numer | 0 | 40 | II KW. | 2026 | Budowa co najmniej 40 stacji ładowania opartych na wodorze przeznaczonych dla pojazdów lekkich i ciężkich zgodnie z dyrektywą 2014/94/UE |
| M2C2-17 | Inwestycja 3.4 Testowanie wodoru na potrzeby mobilności kolejowej | Cel | Liczba stacji tankowania wodoru | NIE DOT. | Numer | 0 | 10 | II KW. | 2026 | Budowa dziesięciu stacji tankowania dla kolei opartych na wodorze wzdłuż sześciu linii kolejowych, które zostaną określone w procedurach publicznych ustanowionych przez Ministerstwo Zrównoważonej Mobilności (MIMS) i Ministerstwo Transformacji Ekologicznej (MITE). |
| M2C2-19 | Inwestycja 3.5 Badania i rozwój w zakresie wodoru | Cel | Liczba projektów badawczo-rozwojowych w zakresie wodoru | NIE DOT. | Numer | 0 | 10 | II KW. | 2026 | Co najmniej 10 zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych (po jednym dla każdego wymiaru badań i rozwoju poniżej) i zaopatrzonych w świadectwo badania lub publikację Opracowane zostaną cztery kierunki działań badawczo-rozwojowych w odniesieniu do: produkcja zielonego i czystego wodoru b) Innowacyjne technologie magazynowania, transportu i przekształcania wodoru w produkty pochodne i e-paliwa C) Komórki paliwowe do zastosowań stacjonarnych i mobilnych zintegrowane inteligentne systemy zarządzania w celu zwiększenia odporności i niezawodności inteligentnej infrastruktury opartej na wodorze Środek ten wspiera produkcję wodoru w oparciu o elektrolizę z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zdefiniowanych w dyrektywie (UE) 2018/2001 (dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii) lub energię elektryczną z sieci lub działalność związaną z wodorem, która spełnia wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia wynoszący 73,4 % w odniesieniu do wodoru, co skutkuje emisjami gazów cieplarnianych w całym cyklu życia niższymi niż 3 t ekwiwalentu CO2/tH2 i 70 % w przypadku syntetycznych paliw opartych na wodorze w porównaniu z odpowiednikiem kopalnym wynoszącym 94 g CO2e/MJ, analogicznie do podejścia określonego w art. 25 ust. 2 dyrektywy (UE) 2018/2001 i w załączniku V do tej dyrektywy. |
| M2C2-24 | Inwestycja 4.2 Rozwój systemów szybkiego transportu masowego | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na rozbudowę infrastruktury dla systemów szybkiego transportu masowego | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na rozbudowę projektów infrastrukturalnych określonych w opisie środka. |
| M2C2-25 | Inwestycja 4.2 Rozwój systemów szybkiego transportu masowego | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na zakup taboru bezemisyjnego oraz interwencje na rzecz modernizacji infrastruktury systemów szybkiego transportu masowego | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | III KW. | 2024 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na zakup co najmniej 85 jednostek taboru kolejowego oraz co najmniej 5 interwencji na modernizację infrastruktury systemów szybkiego transportu masowego, jak określono w opisie środka. |
| M2C2-25bis | Inwestycja 4.2 Rozwój systemów szybkiego transportu masowego | Cel | Co najmniej 5 interwencji na rzecz modernizacji infrastruktury systemów szybkiego transportu masowego |  | Numer | 0 | 5 | II KW. | 2026 | Zakończenie co najmniej 5 interwencji w celu modernizacji infrastruktury (zgodnie z definicją w opisie działania) systemów szybkiego transportu masowego. Po zakończeniu prac planowana infrastruktura musi być operacyjna lub dostępna (w zależności od rodzaju infrastruktury). |
| M2C2-25ter | Inwestycja 4.2 Rozwój systemów szybkiego transportu masowego | Cel | Zakup co najmniej 85 jednostek taboru do szybkiego transportu masowego |  | Numer | 0 | 85 | II KW. | 2026 | Zakup co najmniej 85 jednostek taboru bezemisyjnego do szybkiego transportu masowego na obszarach metropolitalnych, jak określono w opisie środka. |
| M2C2-26 | Inwestycja 4.2 Rozwój systemów szybkiego transportu masowego | Cel | Liczba km infrastruktury transportu publicznego | NIE DOT. | kilometry | 0 | 231 | II KW. | 2026 | Budowa co najmniej 231 km infrastruktury transportu publicznego na miejskich obszarach funkcjonalnych, jak określono w opisie środka. |
| M2C2-31 | Inwestycja 4.4.3: Odnowienie floty na potrzeby dowództwa Krajowej Straży Pożarnej | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na odnowienie floty dla dowództwa Krajowej Straży Pożarnej | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień na odnowienie floty dla dowództwa Krajowej Straży Pożarnej NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOTYCZY | II KW. | 2024 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na zakup krajowych pojazdów straży pożarnej. |
| M2C2-32 | Inwestycja 4.4.1: Wzmocnienie floty autobusów transportu publicznego bezemisyjnymi niskopodłogowymi autobusami | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na wzmocnienie floty autobusów transportu publicznego bezemisyjnego niskopodłogowymi autobusami | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Powiadomienie o udzieleniu zamówień publicznych na nabycie co najmniej 3000 bezemisyjnych autobusów niskopodłogowych. |
| M2C2-34 | Inwestycja 4.4.1: Wzmocnienie floty autobusów transportu publicznego bezemisyjnymi niskopodłogowymi autobusami | Cel | Liczba bezemisyjnych autobusów niskopodłogowych zakupionych T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 800 | KW. 4 | 2024 | Zakup co najmniej 800 bezemisyjnych autobusów niskopodłogowych zamówionych w ramach M2C2-32 w celu wzmocnienia odpowiedniej floty. |
| M2C2-34 Bis | Inwestycja 4.4.2: Wzmocnienie regionalnego taboru kolejowego transportu publicznego z pociągami bezemisyjnymi i usługą powszechną | Cel | Liczba pociągów bezemisyjnych T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 25 | KW. 4 | 2024 | Uzyskanie deklaracji weryfikacji zgodności WE zgodnie z art. 15 dekretu ustawodawczego nr 57/2019 (tj. Dichiarazione di verifica di conformità CE di cui all’art 15 del D.Lgs 57/2019) dla co najmniej 25 pociągów bezemisyjnych w celu wzmocnienia odpowiedniej floty. |
| M2C2-35 | Inwestycja 4.4.1: Wzmocnienie floty autobusów transportu publicznego bezemisyjnymi niskopodłogowymi autobusami | Cel | Liczba bezemisyjnych autobusów niskopodłogowych weszła w życie T2 | NIE DOT. | Numer | 0 | 3 000 | II KW. | 2026 | Dopuszczenie do eksploatacji co najmniej 3000 bezemisyjnych autobusów niskopodłogowych zamówionych w ramach M2C2-32 w celu wzmocnienia odpowiedniej floty. |
| M2C2-35 ter | Inwestycja 4.4.1: Wzmocnienie floty autobusów regionalnego transportu publicznego za pomocą bezemisyjnych autobusów niskopodłogowych | Cel | Liczba stacji ładowania dla bezemisyjnych i niskoemisyjnych autobusów niskopodłogowych |  | Numer | 0 | 1 000 | II KW. | 2026 | Uruchomienie co najmniej 1000 stacji ładowania dla bezemisyjnych lub niskoemisyjnych autobusów niskopodłogowych. |
| M2C2-35 bis | Inwestycja 4.4.2: Wzmocnienie regionalnego taboru kolejowego transportu publicznego z pociągami bezemisyjnymi i usługą powszechną | Cel | Liczba pociągów zeroemisyjnych i liczba przewozów w ramach usługi powszechnej | NIE DOT. | Numer | 25 | 66 | II KW. | 2026 | Dopuszczenie do eksploatacji i uzyskanie deklaracji weryfikacji zgodności WE zgodnie z art. 15 dekretu ustawodawczego nr 57/2019 (tj. Dichiarazione di verifica di conformità CE di cui all’art 15 del D.Lgs 57/2019) co najmniej 53 pociągów bezemisyjnych dla regionalnej floty kolejowej, co najmniej 13 pociągów dwumodalnych i 100 wagonów w ramach usługi powszechnej. Jeżeli chodzi o usługę powszechną/międzymiasto, tabor zakupiony ze środków RRF jest własnością państwa. W związku z tym po wygaśnięciu umowy o świadczenie usług zawartej przez zasiedziałych dostawców tabor kolejowy zostanie udostępniony nowemu podmiotowi, któremu udzielono zamówienia na usługi, w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) nr 1370/2007. |
| M2C2-36 | Inwestycja 4.4.3: Odnowienie floty na potrzeby dowództwa Krajowej Straży Pożarnej | Cel | Liczba ekologicznie czystych pojazdów na potrzeby odnowienia floty na potrzeby dowództwa Krajowej Straży Pożarnej | NIE DOT. | Numer | 0 | 3 800 | II KW. | 2026 | Oddanie do eksploatacji co najmniej 3800 ekologicznie czystych pojazdów na potrzeby dowództwa Krajowej Straży Pożarnej. 3500 pojazdów może korzystać z oznakowania ekologicznego w 100 %, ponieważ są one w 100 % elektryczne, a punkty ładowania zasilane są panelami fotowoltaicznymi. 300 pojazdów ciężkich, 200 dla portów lotniczych i 100 do ratownictwa miejskiego, może być eksploatowanych wyłącznie z wykorzystaniem biometanu lub biopaliwa i spełniać kryteria określone w dyrektywie 2018/2001 w sprawie odnawialnych źródeł energii (dyrektywa RED II). Producenci biopaliw i biometanu oraz biopaliw muszą przedstawić certyfikaty (dowód zrównoważonego rozwoju) wydawane przez niezależnych oceniających, jak przewidziano w dyrektywie 2018/2001. Operator nabywa świadectwa pochodzenia proporcjonalne do przewidywanego zużycia paliwa. Pojazdy napędzane biopaliwem muszą uzyskać homologację typu B100. |
| M2C2-38bis | Inwestycja 5.1: Odnawialne źródła energii i baterie | Milowy | Umowa wykonawcza | Wejście w życie umowy wykonawczej |  |  |  | KW. 4 | 2024 | Wejście w życie umowy wykonawczej. |
| M2C2-39 | Inwestycja 5.1.: Odnawialne źródła energii i baterie | Milowy | Ministerstwo Przedsiębiorstw i Made we Włoszech zakończyło przekazywanie środków do Invitalia S.p.A. | Świadectwo transferu |  |  |  | KW. 4 | 2024 | Włochy przesuną 1 000 000 000 EUR na rzecz Invitalia S.p.A. na rzecz Instrumentu. |
| M2C2-40 | Inwestycja 5.1: Odnawialne źródła energii i baterie | Cel | Umowy prawne podpisane z beneficjentami końcowymi odpowiadające zdolności produkcji energii z technologii fotowoltaicznych lub wiatrowych oraz baterii |  | Procent (%) | 0 | 100 % | KW. 4 | 2025 | Invitalia S.p.A. zawarła z beneficjentami końcowymi prawne umowy w sprawie finansowania na kwotę niezbędną do wykorzystania 100 % inwestycji RRF w instrument (z uwzględnieniem opłat za zarządzanie). |
| M2C2-42 BIS | Inwestycje 5.4 – Wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up i kapitału wysokiego ryzyka prowadzących działalność w zakresie transformacji ekologicznej. | Milowy | Ministerstwo zakończyło przekazywanie środków do CDP Venture Capital SGR | Świadectwo transferu | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Włochy przekażą kwotę 250 000 000 EUR na rzecz CDP Venture Capital SGR na rzecz instrumentu. Zadowalające osiągnięcie wartości docelowej wymaga również zmiany umowy wykonawczej między Włochami a CDP Venture Capital SGR oraz regulaminu instrumentu, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji wykonawczej Rady. |
| M2C2-43 | Inwestycje 5.4 – Wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up i kapitału wysokiego ryzyka prowadzących działalność w zakresie transformacji ekologicznej. | Cel | Umowy prawne podpisane z funduszami venture capital i przedsiębiorstwami typu start-up |  | EUR | 0 | 100 % | II KW. | 2026 | Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital musi zawrzeć prawne umowy o finansowaniu z przedsiębiorstwami typu start-up, programy inkubacji/przyśpieszenia lub funduszem venture capital na kwotę niezbędną do wykorzystania 100 % inwestycji RRF (250 mln EUR) w instrument (w tym średni maksymalny pułap w wysokości 13 % opłat za zarządzanie i kosztów GTF w całym cyklu życia funduszu, a także z uwzględnieniem warunków wstępnych dotyczących kolejnych rund inwestycyjnych, z wyjątkiem przeniesionych opłat za wyniki oraz wszystkich kosztów i opłat za zarządzanie związanych ze środkami osób trzecich). Inwestycję dzieli się na następujące dwie linie interwencji: — Inwestycje bezpośrednie. Inwestycje pośrednie. W przypadku inwestycji pośrednich w fundusze venture capital Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital musi zawrzeć z funduszami venture capital prawne umowy w sprawie finansowania na kwotę niezbędną do orientacyjnego wykorzystania około 60 % inwestycji RRF w instrument (z wyłączeniem opłat za zarządzanie i kosztów GTF w całym cyklu życia funduszu). W przypadku inwestycji pośrednich w przedsiębiorstwa typu start-up prawne umowy w sprawie finansowania z funduszami venture capital zawierają wiążące zobowiązanie do osiągnięcia skumulowanego efektu dźwigni wykorzystanego kapitału zarówno na poziomie funduszy, jak i na poziomie przedsiębiorstw typu start-up o co najmniej 1x1 przez cały okres funkcjonowania funduszu. W przypadku inwestycji bezpośrednich kapitał wysokiego ryzyka CDP zawiera prawne umowy o finansowaniu z przedsiębiorstwami typu start-up/inkubacji/programami przyspieszenia na kwotę niezbędną do orientacyjnego wykorzystania około 40 % inwestycji w RRF (250 mln EUR) w instrument (w tym opłaty za zarządzanie i koszty GTF w całym cyklu życia funduszu). Ponadto w przypadku inwestycji bezpośrednich prawna umowa o finansowaniu z przedsiębiorstwami typu start-up może zawierać warunki ex ante dotyczące kolejnych rund inwestycyjnych (tj. warunki uwolnienia finansowania Serie B lub Serie C). Zobowiązania w ramach tego środka podjęte przed wejściem w życie zmian w polityce inwestycyjnej umowy wykonawczej oraz zgodnie z umową w ramach kamienia milowego M2C2-42 poprzednia polityka inwestycyjna są również zaliczane na poczet osiągnięcia wartości docelowej. Od daty wejścia w życie decyzji wykonawczej Rady nowe zobowiązania powinny zacząć obowiązywać zgodnie z nową polityką inwestycyjną zgodnie z nową decyzją wykonawczą Rady. |
| M2C2-44 | Inwestycja 1.1 Rozwój systemów agrowoltaicznych | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na instalację fotowoltaicznych paneli słonecznych w systemach rolniczych | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na instalację fotowoltaicznych paneli słonecznych w systemach rolniczych | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na instalację fotowoltaicznych paneli słonecznych i przyrządów pomiarowych w systemach agrowoltaicznych. Oczekuje się, że moc zainstalowana systemów agrowoltaicznych o charakterze eksperymentalnym będzie zachęcać do opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla instalacji naziemnych, w których może współistnieć wiele sposobów użytkowania gruntów, przynosząc konkurencyjne korzyści. Uruchomienie zakładów jest rejestrowane w krajowym systemie Gaudì (rejestr zakładów produkcyjnych), który dostarcza jednoznacznych dowodów na osiągnięcie celów. |
| M2C2-45 | Inwestycja 1.1 Rozwój systemów agrowoltaicznych | Cel | Instalacja fotowoltaicznych paneli słonecznych w systemach rolniczych | NIE DOT. | MW | 0 | 900 | II KW. | 2026 | Zainstalowanie fotowoltaicznych paneli słonecznych w systemach rolniczych o mocy co najmniej 900 MW. |
| M2C2-46 | Inwestycje 1.2 Promowanie odnawialnych źródeł energii dla społeczności energetycznych i działających wspólnie prosumentów energii ze źródeł odnawialnych | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na udzielenie dotacji na realizację interwencji na rzecz społeczności energetycznych | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na realizację interwencji na rzecz społeczności energetycznych | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2025 | Podpisanie umów o udzielenie dotacji na realizację interwencji na rzecz społeczności energetycznych. |
| M2C2-47 | Inwestycje 1.2 Promowanie OZE dla społeczności energetycznych i działających wspólnie prosumentów energii ze źródeł odnawialnych | Cel | Instalacja nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii w społecznościach energetycznych i wspólnie działających prosumentach energii ze źródeł odnawialnych | NIE DOT. | MW | 0 | 1 730 | II KW. | 2026 | Nowe moce wytwórcze energii elektrycznej o mocy co najmniej 1 730 MW ze źródeł odnawialnych zostały zainstalowane w społecznościach energetycznych i działających wspólnie prosumentach energii ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych w gminach liczących mniej niż 5000 mieszkańców. Środek ten nie wspiera działań związanych z wodorem, które prowadzą do emisji gazów cieplarnianych powyżej 3 t CO2eq/tH2. |
| M2C2-48 | Inwestycja 3.1 Produkcja wodoru na terenach zdegradowanych (Hydrogen Valleys) | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na projekty produkcji wodoru w opuszczonych ośrodkach przemysłowych | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na produkcję wodoru w opuszczonych ośrodkach przemysłowych NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2023 | Przyznawanie zamówień na projekty dotyczące produkcji wodoru w porzuconych ośrodkach przemysłowych. Finansowanie przyznaje się na produkcję zielonego wodoru o wartości poniżej 3 tCO2eq/tH2, aby uzyskać najlepszy wynik pod względem dekarbonizacji. Środek ten wspiera produkcję wodoru w oparciu o elektrolizę z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zdefiniowanych w dyrektywie (UE) 2018/2001 (dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii) lub energii elektrycznej z sieci. |
| M2C2-49 | Inwestycja 3.1 Produkcja wodoru na terenach zdegradowanych (Hydrogen Valleys) | Cel | Zakończenie projektu dotyczącego produkcji wodoru na obszarach przemysłowych | NIE DOT. | Numer | 0 | 10 | II KW. | 2026 | Ukończenie co najmniej 10 projektów dotyczących produkcji wodoru na opuszczonych obszarach przemysłowych o średniej mocy wynoszącej co najmniej 1–5 MW każdy. Środek ten wspiera produkcję wodoru w oparciu o elektrolizę z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zdefiniowanych w dyrektywie (UE) 2018/2001 (dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii) lub energii elektrycznej z sieci. |
| M2C2-50 | Inwestycje 3.2 Wykorzystanie wodoru w przemyśle, w którym trudno zredukować emisje | Milowy | Porozumienie w sprawie promowania przejścia z metanu na zielony wodór | Podpisanie umowy NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2023 | Podpisanie umowy z wybranymi właścicielami projektów w celu promowania przejścia z metanu na zielony wodór. Projekty są częściowo przeznaczone na proces badań, rozwoju i innowacji w celu opracowania, a częściowo na realizację i testowanie prototypu przemysłowego z wykorzystaniem wodoru. Środek ten wspiera produkcję wodoru w oparciu o elektrolizę z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zdefiniowanych w dyrektywie (UE) 2018/2001 (dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii) lub energii elektrycznej z sieci. |
| M2C2-51 | Inwestycje 3.2 Wykorzystanie wodoru w przemyśle, w którym trudno zredukować emisje | Cel | Wprowadzenie wodoru do procesu przemysłowego | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 | II KW. | 2026 | Wprowadzenie wodoru w co najmniej 1 zakładzie przemysłowym w celu dekarbonizacji sektorów, z których trudno jest zrezygnować. Środek ten wspiera produkcję wodoru w oparciu o elektrolizę z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zdefiniowanych w dyrektywie (UE) 2018/2001 (dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych) lub energię elektryczną z sieci.”; Co najmniej 400 000 000 EUR wspiera rozwój przemysłowy, który zastępuje 90 % wykorzystania metanu i paliw kopalnych w procesie przemysłowym wodorem opartym na elektrolizie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zdefiniowanych w dyrektywie (UE) 2018/2001 (dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii) lub energią elektryczną z sieci. |
| M2C2-52 | Inwestycje 5.2 Wodor | Milowy | Produkcja elektrolizerów | Powiadomienie o publikacji wszystkich zamówień publicznych | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Udzielenie zamówienia na budowę zakładu przemysłowego do produkcji elektrolizerów. |
| M2C2-53 | Inwestycje 5.2 Wodor | Cel | Wybudowana instalacja przemysłowa | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 | II KW. | 2026 | Budowa co najmniej jednego zakładu przemysłowego do produkcji elektrolizerów o całkowitej mocy produkcyjnej dla całej inwestycji wynoszącej co najmniej 1 GW rocznie. |

## F. ZADANIE 2 KOMPONENT 3 – Efektywność energetyczna i przekwalifikowanie budynków

Efektywność energetyczna jest podstawą tego komponentu, który składa się z trzech głównych filarów.

- Pierwszym filarem jest wprowadzenie tymczasowej zachęty do renowacji energetycznej i antysejsmicznej prywatnych nieruchomości poprzez odliczenie od podatku kosztów poniesionych w związku z interwencjami. Kwalifikujące się interwencje to te, które zwiększają charakterystykę energetyczną lokalu mieszkalnego o co najmniej dwie kategorie świadectwa energetycznego, osiągając średnio poprawę zużycia energii powyżej 30 %.

- Drugim filarem tego komponentu jest poprawa skuteczności i bezpieczeństwa szkół publicznych i cytadeli sądowych.

- Trzeci filar ma na celu stymulowanie budowy i rozbudowy efektywnych sieci ciepłowniczych na obszarach miejskich.

Ponadto przeprowadzono szereg reform mających na celu uproszczenie i przyspieszenie realizacji projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków.

Oczekuje się, że komponent ten w znacznym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów Włoch w zakresie klimatu i energii na 2030 r., ponieważ sektor cywilny odpowiada za prawie połowę całkowitego zużycia energii we Włoszech. Większość budynków została zbudowana przed przyjęciem kryteriów oszczędności energii i wejściem w życie odpowiednich przepisów, w związku z czym potrzeby w zakresie efektywności energetycznej i przystosowania się do zagrożeń sejsmicznych są znaczne.

Komponent ten stanowi część zalecenia krajowego 3, w którym Rada zaleciła Włochom podjęcie działań mających na celu „ukierunkowanie inwestycji na transformację ekologiczną i cyfrową, w szczególności na [...] gospodarkę wodną, a także wzmocnioną infrastrukturę cyfrową w celu zapewnienia świadczenia podstawowych usług”. Odniesiono się w nim również do zaleceń dla poszczególnych krajów z 2019 r. nr 3 („Ukierunkowanie polityki gospodarczej związanej z inwestycjami na jakość infrastruktury, z uwzględnieniem różnic regionalnych. [...] oraz poprawa skuteczności administracji publicznej [...] poprzez przyspieszenie cyfryzacji oraz zwiększenie wydajności i jakości lokalnych usług publicznych”).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

### F.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycja 2.1: Wzmocnienie Ecobonus na rzecz efektywności energetycznej

Środek Superbonus finansuje renowację energetyczną budynków mieszkalnych, w tym mieszkań socjalnych, jak określono w art. 119 tzw. „dekretu Rilancio” przyjętego w celu zaradzenia niekorzystnym skutkom gospodarczym i społecznym pandemii. Działaniom w tym zakresie przyświecają dwa cele: 1) wniesienie znaczącego wkładu w osiągnięcie celów w zakresie oszczędności energii i redukcji emisji określonych w zintegrowanym krajowym planie na rzecz energii i klimatu Włoch (PNIEC) na 2030 r. oraz 2) zapewnienie antycyklicznego wsparcia dla sektora budowlanego i popytu prywatnego w celu zrównoważenia skutków pogorszenia koniunktury gospodarczej.

Wsparcie udzielane jest w formie odliczenia podatkowego przez okres pięciu lat. Do dnia 16 lutego 2023 r. przewiduje się, że odbiorcy, jako alternatywa dla instrumentu odliczenia podatkowego, mogą, zamiast bezpośredniego korzystania z odliczenia, zdecydować się na wykorzystanie instrumentów finansowych (tzw. „transfer kredytowy” i „zniżka na fakturze”) w celu rozwiązania problemu wysokich kosztów inwestycji początkowych. Te alternatywne instrumenty przewidują, że ulga podatkowa naliczona przez beneficjenta jest realizowana w takiej samej wysokości jako:

1. wkład w formie rabatu od ceny przedpłaty od dostawcy (tj. przedsiębiorstw budowlanych, projektantów lub, bardziej ogólnie, głównego wykonawcy), który obniża go bezpośrednio na fakturze i odzyska w formie ulgi podatkowej zmniejszającej koszt inwestycji początkowej;

2) ulga podatkowa, która ma zostać przekazana instytucji finansowej, która z góry wpłaca niezbędny kapitał. Mechanizm ten kompensuje ewentualne zniechęcanie do renowacji ze względu na wysokie koszty inwestycji początkowych. Wybór głównego wykonawcy lub instytucji finansowej pozostawia się beneficjentowi.

Z tej zachęty podatkowej mogą korzystać kondominia, budynki jednorodzinne, niepodzielne spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje nienastawione na zysk i stowarzyszenia wolontariackie, amatorskie stowarzyszenia i kluby sportowe oraz mieszkania socjalne. Aby kwalifikować się do renowacji, renowacja musi zostać zakwalifikowana jako »głęboka renowacja« (tj. renowacja średnia zgodnie z zaleceniem Komisji (UE) 2019/786), co wiąże się z poprawą o co najmniej dwie klasy efektywności energetycznej (co odpowiada średnio oszczędności energii pierwotnej wynoszącej 40 %). Zakres kwalifikowalnych interwencji objętych tym środkiem jest szeroki, w tym na przykład interwencje napędowe, interwencje holowane, izolacja cieplna nieprzezroczystych powierzchni oraz interwencje w systemach klimatyzacji (kotły kondensacyjne; pompy ciepła; podłączenie do efektywnych sieci ciepłowniczych na określonych warunkach; energia słoneczna termiczna; kotły na biomasę w określonych warunkach), systemy fotowoltaiczne z powiązanymi systemami magazynowania lub infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych. W dwóch dekretach ministerialnych z dnia 6 sierpnia 2020 r. określono już wymogi techniczne interwencji oraz procedury poświadczania zgodności ze szczególnymi maksymalnymi wymogami i kosztami.

Superbonus działa już od dnia 1 lipca 2020 r. i pozostaje w mocy do dnia 30 czerwca 2022 r. (w odniesieniu do mieszkalnictwa socjalnego do dnia 31 grudnia 2022 r.). Dostęp do świadczenia może być wymagany przez okres kolejnych sześciu miesięcy, w przypadku robót w kondominiach lub mieszkalnictwie socjalnym, jeżeli co najmniej 60 % prac zostało wykonanych przed upływem wskazanych powyżej terminów. Aby dać więcej czasu na bardziej złożone interwencje, planuje się przedłużenie stosowania środka w odniesieniu do kondominiów do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz w odniesieniu do mieszkalnictwa socjalnego do dnia 30 czerwca 2023 r., niezależnie od ukończenia co najmniej 60 % robót.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje znaczących szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01). W szczególności koszty instalacji gazowych kotłów kondensacyjnych stanowią maksymalnie 20 % ogólnego kosztu programu renowacji. W przypadku gdy w celu wymiany nieefektywnych kotłów gazowych, węglowych i olejowych instaluje się gazowe kotły kondensacyjne, mają one klasę efektywności A. Ponadto instalacja kotłów na gaz ziemny musi być zgodna z warunkami określonymi w wytycznych technicznych DNSH (2021/C58/01).”;

Reforma 1.1 – Uproszczenie i przyspieszenie procedur interwencji w zakresie efektywności energetycznej

Reforma ta ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur wdrażania interwencji związanych z efektywnością energetyczną. Składa się on z czterech głównych działań:

- Uruchomienie krajowego portalu na rzecz efektywności energetycznej budynków: Portal wspiera obywateli i operatorów w zarządzaniu projektami w zakresie efektywności energetycznej i jest łatwym źródłem dostępu do informacji dla decydentów. Zawiera ona informacje na temat charakterystyki energetycznej krajowych zasobów budowlanych, które mają pomóc przedsiębiorstwom i obywatelom w podejmowaniu decyzji dotyczących poprawy charakterystyki energetycznej ich nieruchomości. Ustanawia się punkt kompleksowej obsługi w celu zapewnienia pomocy i wszelkich przydatnych informacji obywatelom i przedsiębiorstwom w zakresie sporządzania map energetycznych budynków, zgodności z przepisami sektorowymi, oceny potencjału efektywności i wyboru priorytetów działania, w tym planów zagospodarowania przestrzennego, wyboru najodpowiedniejszych do tego celu narzędzi promocyjnych oraz szkolenia umiejętności zawodowych.

- Wzmocnienie działań w ramach planu informacyjnego i szkoleniowego skierowanego do sektora cywilnego – w planie informacyjnym i szkoleniowym uwzględnia się potrzebę opracowania zarówno konkretnych inicjatyw mających na celu wypełnienie luki informacyjnej wśród użytkowników końcowych w sektorze mieszkaniowym, jak i odpowiednich działań szkoleniowych w zakresie zachęt i najskuteczniejszych interwencji dla przedsiębiorstw oferujących usługi energetyczne, które przeprowadzają interwencje, oraz dla administratorów kondominium. Plan jest opracowywany z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze środka Superbonus, aby zmaksymalizować jego skuteczność i stworzyć podwaliny pod trwałą kulturę efektywności w budownictwie.

- Aktualizacja i wzmocnienie Narodowego Funduszu na rzecz Efektywności Energetycznej: Wraz ze zmianą przepisów dotyczących utworzenia Krajowego Funduszu Efektywności Energetycznej i zarządzania nim (art. 15 dekretu ustawodawczego nr 102/2014 i dekretu międzyresortowego z dnia 22 grudnia 2017 r.) wejdą w życie zmiany mające na celu zwiększenie i zwiększenie wykorzystania dostępnych zasobów.

- Przyspieszenie etapu realizacji projektów finansowanych w ramach programu EPAC w ramach centralnego programu na rzecz rewitalizacji społeczeństwa: Przeprowadza się przeglądregulacyjny mający na celu promowanie skuteczniejszego zarządzania zasobami przeznaczonymi specjalnie na program modernizacji budynków centralnej administracji publicznej (PREPAC).

### F.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M2C3-1 | Inwestycje 2.1 – Wzmocnienie Ecobonus na rzecz efektywności energetycznej | Milowy | Wejście w życie przedłużenia obowiązywania Superbonus | Przepis w akcie(-ach) prawnym(-ych) wskazujący na wejście w życie | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Akt(y) prawny(-e) przedłużenie do 31 grudnia 2022 r. korzyści z Ecobonus i Sismabonus w przypadku kondominium i 30 czerwca 2023 r. w odniesieniu do spraw społecznych mieszkalnictwo (IACP). |
| M2C3-2 | Inwestycje 2.1 – Wzmocnienie Ecobonus na rzecz efektywności energetycznej | Cel | Renowacja budynków Superbonus T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 17 000 000 | II KW. | 2023 | Pełna renowacja budynków (co najmniej 17000000 metrów kwadratowych, co skutkuje oszczędnościami energii pierwotnej wynoszącymi co najmniej 40 % i zwiększeniem co najmniej dwóch kategorii w świadectwie efektywności energetycznej). |
| M2C3-3 | Inwestycje 2.1 – Wzmocnienie Ecobonus na rzecz efektywności energetycznej | Cel | Renowacja budynków Superbonus T2 | NIE DOT. | Numer | 17 000 000 | 35 800 000 | KW. 4 | 2025 | Pełna renowacja budynków o powierzchni co najmniej 35800000 metrów kwadratowych, która prowadzi do oszczędności energii pierwotnej o co najmniej 40 %, zwiększając co najmniej dwie kategorie w świadectwie efektywności energetycznej. |
| M2C3-4 | Reforma 1.1: Uproszczenie i przyspieszenie procedur interwencji w zakresie efektywności energetycznej | Milowy | Uproszczenie i przyspieszenie procedur interwencji w zakresie efektywności energetycznej | Przepis w akcie(-ach) prawnym(-ych) wskazujący na wejście w życie | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Akt prawny upraszcza i przyspiesza procedury interwencji w zakresie efektywności energetycznej poprzez: - Uruchomienie krajowego portalu na rzecz efektywności energetycznej budynków - Wzmocnienie działań w ramach planu informacyjnego i szkoleniowego skierowanego do sektora cywilnego - Aktualizacja i wzmocnienie Narodowego Funduszu na rzecz Efektywności Energetycznej - Przyspieszenie etapu wdrażania projektów finansowanych z programu PREPAC |

### F.3.  Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Inwestycje 1.1: Budowa nowych szkół poprzez wymianę budynków

Środek ten koncentruje się na stopniowym zastępowaniu części zasobów budowlanych szkół publicznych w celu stworzenia nowoczesnych i zrównoważonych struktur.

Celem interwencji jest zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie bezpieczeństwa sejsmicznego budynków oraz rozwój terenów zielonych.

Oczekuje się, że plan będzie ukierunkowany na 166 budynków szkolnych o łącznej powierzchni 400 tys. m².

Inwestycje 1.2 – Budowa budynków, przekwalifikowanie i wzmocnienie nieruchomości administracji wymiaru sprawiedliwości

Środek ten ma na celu renowację i zmianę kwalifikacji nieodpowiednich struktur wymiaru sprawiedliwości.

Interwencja koncentruje się na utrzymaniu istniejących aktywów, umożliwiając ochronę, waloryzację i odbudowę dziedzictwa historycznego, które często charakteryzuje biura administracji włoskiego wymiaru sprawiedliwości. Oprócz efektywności energetycznej program ma również na celu zapewnienie zrównoważenia gospodarczego, środowiskowego i społecznego interwencji poprzez wykorzystanie zrównoważonych materiałów i wykorzystanie wytworzonej we własnym zakresie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Interwencje mogą również dostosowywać struktury w celu zmniejszenia podatności budynków na zagrożenia sejsmiczne.

Orientacyjny wykaz gmin, w których mają miejsce interwencje, jest następujący: Bari, Bergamo, Bolonia, Cagliari, Florencja, Genua, Latina, Mesyna, Mediolan, Monza, Neapol, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rzym, Trani, Turyn, Velletri i Wenecja.

Interwencja nie obejmuje kotłów gazu ziemnego.

Inwestycja 3.1: Promowanie efektywnego systemu ciepłowniczego

Systemy ciepłownicze odgrywają ważną rolę w osiąganiu celów środowiskowych sektora ogrzewania i chłodzenia, zwłaszcza na dużych obszarach miejskich, gdzie problem ten jest jeszcze poważniejszy.

Środek ten ma na celu rozwój efektywnego systemu ciepłowniczego opartego na dystrybucji ciepła wytwarzanego ze źródeł odnawialnych, ciepła odpadowego lub kogenerowanego w wysokowydajnych instalacjach. Środek ten finansuje projekty, które mają zostać wybrane w drodze przetargu, który ma zostać ogłoszony w 2022 r., dotyczące budowy nowych sieci lub rozbudowy istniejących sieci ciepłowniczych. Kolejny przetarg może zostać ogłoszony w 2023 r. Pierwszeństwo przyznaje się projektom, które gwarantują największe oszczędności w nieodnawialnej energii pierwotnej.

Oczekuje się, że korzyści energetyczno-środowiskowe równe 20 ktoe energii pierwotnej pochodzącej z paliw kopalnych rocznie i 40 kton CO2 w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych, których uniknięto każdego roku w sektorach nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, zostaną osiągnięte.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje znaczących szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01). W szczególności w budynku efektywnego systemu ciepłowniczego nie wykorzystuje się paliw kopalnych jako źródła ciepła, lecz opiera się wyłącznie na energii cieplnej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, z ciepła odpadowego lub z kogeneracji w wysokowydajnych instalacjach. Powiązana infrastruktura dla systemów ciepłowniczych jest zgodna z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1) i ma zagwarantować redukcję emisji o 0,04 Mt CO2/rok.

### F.4.  Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M2C3-5 | Inwestycje 1.1: Budowa nowych szkół poprzez wymianę budynków | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na budowę nowych szkół w drodze wymiany budynków na modernizację energii w budynkach szkolnych w następstwie procedury przetargowej | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych w następstwie procedury przetargowej | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | III KW. | 2023 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na zastąpienie budynków nowych szkół kwalifikujących się do finansowania sformalizowane przez władze lokalne o łącznej powierzchni co najmniej 400000 metrów kwadratowych |
| M2C3-6 | Inwestycje 1.1: Budowa nowych szkół poprzez wymianę budynków | Cel | W drodze wymiany budynków budowane są co najmniej 400000 m² nowych szkół. | NIE DOT. | Numer | 0 | 400 000 | KW. 1 | 2026 | Zakończenie budowy co najmniej 400000 metrów kwadratowych nowych szkół w drodze wymiany budynków, w wyniku czego zużycie energii pierwotnej jest o co najmniej 20 % niższe niż zapotrzebowanie na budynki o niemal zerowym zużyciu energii |
| M2C3-7 | Inwestycje 1.2 – Budowa budynków, przekwalifikowanie i wzmocnienie nieruchomości administracji wymiaru sprawiedliwości | Milowy | Udzielenie wszystkich zamówień publicznych na budowę nowych budynków, rekwalifikację i wzmocnienie nieruchomości organów wymiaru sprawiedliwości jest podpisywane przez instytucję zamawiającą po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych w następstwie procedury przetargowej | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na budowę budynków, przekwalifikowywanie i wzmocnienie nieruchomości organów wymiaru sprawiedliwości. |
| M2C3-8 | Inwestycje 1.2 – Budowa budynków, przekwalifikowanie i wzmocnienie nieruchomości administracji wymiaru sprawiedliwości | Cel | Budowa budynków, przekwalifikowanie i wzmocnienie majątku nieruchomego organów wymiaru sprawiedliwości | NIE DOT. | Numer | 0 | 289 000 | KW. 1 | 2026 | Budowa budynków, przebudowa i wzmocnienie nieruchomości wymiaru sprawiedliwości o powierzchni co najmniej 289000 metrów kwadratowych |
| M2C3-9 | Inwestycja 3.1: Promowanie efektywnego systemu ciepłowniczego | Milowy | Zamówienia na poprawę sieci ciepłowniczych udzielane są przez Ministerstwo Transformacji Ekologicznej w drodze procedury przetargowej. | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych w następstwie procedury przetargowej | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na budowę nowych sieci ciepłowniczych lub rozbudowę istniejących sieci ciepłowniczych, co powinno obejmować wymóg zmniejszenia zużycia energii. Udzielanie zamówień na projekty wybrane w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M2C3-10 | Inwestycja 3.1: Promowanie efektywnego systemu ciepłowniczego | Cel | Budowa lub rozbudowa sieci ciepłowniczych w celu zmniejszenia zużycia energii | NIE DOT. | KTOE | 0 | 20 | KW. 1 | 2026 | Zakończenie budowy nowych sieci ciepłowniczych lub rozbudowy istniejących sieci, umożliwiające zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 20 KTOE rocznie. Inwestycja musi spełniać warunki określone w przypisie 9 załącznika VI do rozporządzenia 241/2021/UE w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. |

## G. ZADANIE 2 KOMPONENT 4 – Planowanie terytorialne i zasoby wodne

Celem tego komponentu włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest wyeliminowanie szeregu długotrwałych niedociągnięć związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi i zagrożeniami hydrogeologicznymi we Włoszech oraz przyjęcie szeregu środków mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez znaczne i zrównoważone połączenie reform i inwestycji w tych różnych wymiarach.

Jeśli chodzi o reformy, w ramach komponentu proponuje się zestaw środków mających przede wszystkim na celu poprawę efektywności gospodarowania zasobami wodnymi poprzez zmniejszenie rozdrobnienia sektora, ustanowienie odpowiedniej polityki cenowej oraz ustanowienie szeregu zachęt do rozwiązania istniejących problemów związanych z gospodarką ściekową. Reformy w ramach tego komponentu obejmują również zestaw środków mających na celu uproszczenie projektowania i realizacji projektów związanych z infrastrukturą wodną oraz zarządzaniem zagrożeniami hydrologicznymi i ich ograniczaniem.

Inwestycje związane z tym komponentem przyczyniają się do łagodzenia ryzyka hydrogeologicznego i lepszego zarządzania nim we Włoszech, zarówno z perspektywy zapobiegania, jak i przystosowania się do niej, a także mają na celu zwiększenie odporności infrastruktury związanej z wodą. Ponadto mają one na celu znaczną poprawę gospodarowania zasobami wodnymi dzięki lepszemu gospodarowaniu ściekami i znacznemu ograniczeniu wycieków wody, w tym w sektorze rolnym. Inwestycje wzmacniają cyfryzację tych sektorów i czynią je bardziej energooszczędnymi i lepiej dostosowanymi do zmiany klimatu. Komponent ten obejmuje również zestaw środków mających na celu ochronę różnorodności biologicznej i obszarów zielonych zgodnie ze strategią UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r.

Komponent ten odnosi się do części zalecenia krajowego nr 3 z 2020 r., w którym Rada Unii Europejskiej zaleciła Włochom podjęcie działań w celu „ukierunkowania inwestycji na transformację ekologiczną i cyfrową, w szczególności na [...] gospodarkę wodną, a także wzmocnioną infrastrukturę cyfrową w celu zapewnienia świadczenia podstawowych usług”. Uwzględniono w nim również część zalecenia krajowego nr 3 z 2019 r. („Ukierunkowanie polityki gospodarczej związanej z inwestycjami na jakość infrastruktury, z uwzględnieniem różnic regionalnych. [...] oraz poprawa skuteczności administracji publicznej [...] poprzez przyspieszenie cyfryzacji oraz zwiększenie wydajności i jakości lokalnych usług publicznych”).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

### G.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 2.1 – Uproszczenie i przyspieszenie procedur wdrażania interwencji przeciwko niestabilności hydrogeologicznej

Celem tej reformy jest przezwyciężenie istniejących niedociągnięć w zarządzaniu ryzykiem hydrogeologicznym, na które zwrócił uwagę włoski Trybunał Obrachunkowy. Polega ona na uproszczeniu i przyspieszeniu procedur realizacji projektów w tej dziedzinie, w tym na określeniu maksymalnych terminów dla każdego etapu; priorytetowe traktowanie interwencji zgodnie z krajową oceną ryzyka oraz z art. 6 decyzji 1313/2013 UE, ocena zdolności zarządzania ryzykiem oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”; opracowanie planu zwiększenia zdolności administracyjnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację tych projektów oraz wzmocnienie koordynacji między różnymi zaangażowanymi szczeblami administracji rządowej, w tym poprzez usprawnienie przepływu informacji.

Reforma 2 – Reforma ram prawnych na rzecz lepszego gospodarowania wodą i jej zrównoważonego wykorzystania

Reforma ta ma na celu rozwiązanie długotrwałych problemów sektora wodnego we Włoszech, odzwierciedlonych w wielu toczących się postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy Rady 91/271/EWG, nadmiernym rozdrobnieniem tego sektora oraz brakiem odpowiednich zachęt i polityki cenowej. Oczekuje się, że przewidziane środki znacznie zmniejszą fragmentację sektora poprzez zmniejszenie liczby podmiotów gospodarczych i zachęcanie do osiągania korzyści skali, ustanowienie zachęt do ograniczania wycieków wody i nadmiernego zużycia wody przez sektor rolny oraz ustanowienie odpowiedniej polityki cenowej na rzecz bardziej zrównoważonego zużycia wody.

Zostanie podpisany zestaw protokołów ustaleń z regionami Kampanii, Kalabrii, Molise i Sycylii, aby zmniejszyć fragmentację liczby operatorów świadczących usługi wodne. Protokół ustaleń określa cele w zakresie ustanowienia jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia liczby operatorów i osiągnięcia korzyści skali w celu ustanowienia pojedynczych operatorów dla co najmniej każdego 40000 mieszkańców w ciągu dwóch lat od podpisania tego protokołu ustaleń.

Reforma 4.2 „Środki zapewniające pełne zdolności zarządzania zintegrowanymi usługami wodnymi”

Reforma ta ma na celu rozwiązanie głównych problemów w zarządzaniu zasobami wodnymi i zwiększenie wydajności systemu.

Oczekuje się, że system zmniejszy istniejącą fragmentację liczby operatorów, co obecnie utrudnia efektywne wykorzystanie zasobów wodnych w niektórych częściach kraju. Oczekuje się również, że reforma stworzy odpowiednie zachęty do lepszego wykorzystania zasobów wodnych w sektorze rolnym, do wprowadzenia systemu kar za nielegalne wydobycie wody oraz wprowadzenia systemu cen lepiej odzwierciedlającego i bardziej zgodnego z zasadą „zanieczyszczający płaci”, unikając jednocześnie rozbudowy istniejących systemów nawadniania. Środki przyjmuje się we współpracy z regionami, w których zarządzanie zasobami wodnymi jest obecnie bardziej problematyczne.

Inwestycja 3.2 – Cyfryzacja parków narodowych i chronionych obszarów morskich

Środek ten ustanawia znormalizowane i zdigitalizowane procedury modernizacji, wydajności i skutecznego funkcjonowania obszarów chronionych w różnych wymiarach, takich jak ochrona przyrody, uproszczenie procedur administracyjnych i usług dla odwiedzających parki narodowe i chronione obszary morskie. Oczekuje się, że po interwencji monitorowanie zasobów naturalnych ulegnie poprawie, tak aby w razie potrzeby podjąć niezbędne środki zapobiegawcze i naprawcze w celu ochrony różnorodności biologicznej. Oczekuje się również, że doprowadzi to do poprawy usług i świadomości na temat różnorodności biologicznej dla odwiedzających parki narodowe i chronione obszary morskie na rzecz bardziej zrównoważonej turystyki i odpowiedzialnej konsumpcji zasobów naturalnych.

### G.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M2C4-1 | Reforma 2.1. Uproszczenie i przyspieszenie procedur wdrażania interwencji przeciwko niestabilności hydrogeologicznej | Milowy | Wejście w życie uproszczenia ram prawnych w celu lepszego zarządzania zagrożeniami hydrologicznymi | Przepis w odpowiednim(-ych) akcie(-ach) prawnym(-ych) wskazujący na wejście w życie | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Nowe ramy prawne (co najmniej): - Priorytetowe traktowanie interwencji zapobiegawczych zgodnie z krajową oceną ryzyka oraz z art. 6 decyzji 1313/2013 UE, ocena zdolności zarządzania ryzykiem oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”; - Przyspieszenie procedur opracowywania projektów i określenie ogólnych zasad w celu uproszczenia procedur realizacji i finansowania projektów oraz projektów dotyczących ryzyka hydrologicznego; - Harmonizacja i usprawnienie przepływu informacji w celu zmniejszenia nadmiarowości w sprawozdawczości między różnymi systemami informacyjnymi państwa oraz opracowanie systemu wskaźników służących lepszej identyfikacji zagrożeń hydrologicznych, zgodnie z zaleceniami włoskiego Trybunału Obrachunkowego. - Wzmocnienie koordynacji interwencji między różnymi szczeblami rządowymi zgodnie z zaleceniami włoskiego Trybunału Obrachunkowego; - Stworzenie wspólnych baz danych dotyczących incydentów („dissesto”) zgodnie z zaleceniami włoskiego Trybunału Obrachunkowego; - Określenie maksymalnych terminów dla każdego etapu. - Opracowanie planu wzmocnienia zdolności odpowiednich podmiotów. |
| M2C4-2 | Reforma 4.2 „Środki zapewniające pełne zdolności zarządzania zintegrowanymi usługami wodnymi” | Milowy | Wejście w życie reformy mającej na celu zapewnienie pełnych zdolności zarządzania zintegrowanymi usługami wodnymi | Przepis w odpowiednim(-ych) akcie(-ach) prawnym(-ych) wskazujący na wejście w życie | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | III KW. | 2022 | Ustawy ogólnej/rozporządzenia w sprawie usług wodnych w zakresie ich zrównoważonego użytkowania i zachęcają do inwestycji w infrastrukturę wodną, które co najmniej: - Ograniczenie fragmentacji podmiotów za pomocą przepisów i mechanizmów agregacji, aby zachęcić obecnie autonomiczne podmioty zarządzające do włączenia się do jedynego w swoim rodzaju operatora dla całej Ambito Territoriale Ottimale; - Zapewnienie zachęt do zrównoważonego wykorzystania wody w rolnictwie, w szczególności w celu wspierania korzystania ze wspólnego systemu monitorowania wykorzystania wody (SIGRIAN) do celów nawadniania zbiorowego i samozaopatrzonego; - Ustanowienie systemu cen regulowanych, który odpowiednio uwzględnia wykorzystanie zasobów i zanieczyszczenie środowiska zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”. |
| M2C4-3 | Reforma 4.2 „Środki zapewniające pełne zdolności zarządzania zintegrowanymi usługami wodnymi” | Milowy | Reforma ram prawnych na rzecz lepszego gospodarowania wodą i jej zrównoważonego wykorzystania | Wejście w życie protokołów ustaleń NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Podpisanie protokołów podstacji przez Ministerstwo Transformacji Ekologicznej z regionami Kampanii, Kalabrii, Molise i Sycylii w celu zmniejszenia rozdrobnienia liczby podmiotów świadczących usługi wodne. Protokół ustaleń powinien określać cele w zakresie wyznaczania jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia liczby operatorów i osiągnięcia korzyści skali w celu ustanowienia pojedynczych operatorów dla co najmniej 40000 mieszkańców. |
| M2C4-4 | Reforma 4.2 „Środki zapewniające pełne zdolności zarządzania zintegrowanymi usługami wodnymi” | Milowy | Wejście w życie nowych ram prawnych dotyczących celów nawadniania | Przepis w odpowiednim akcie prawnym wskazujący na wejście w życie NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Zmienione ramy prawne są co najmniej: —Ustanawiać system kar za nielegalne wydobywanie wody Wymagać przeprowadzenia oceny skutków, o której mowa w art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej, aby ocenić (ewentualnie łączny) wpływ na wszystkie potencjalnie dotknięte części wód. —Zapewnienie, aby uniknąć rozbudowy istniejącego systemu nawadniania (w tym poprzez zwiększone wykorzystanie wody, tj. nie tylko ekspansję fizyczną), nawet za pomocą bardziej wydajnych metod, w przypadku gdy dane jednolite części wód (wody powierzchniowe lub podziemne) są lub prognozowane (w kontekście nasilającej się zmiany klimatu) będą w stanie poniżej dobrego lub potencjalnie dobrego stanu. |
| M2C4-5 | Inwestycje 3.2: Cyfryzacja parków narodowych | Milowy | Wejście w życie uproszczenia administracyjnego i rozwoju usług cyfrowych dla odwiedzających parki narodowe i chronione obszary morskie | Przepis dekretu ministerialnego w sprawie wejścia w życie NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2022 | Dekret ministerialny nakazuje rozwój usług cyfrowych dla odwiedzających parki narodowe i chronione obszary morskie. |

### G.3.  Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Reforma 3.1 Przyjęcie krajowych programów kontroli zanieczyszczenia powietrza

Reforma ma na celu dostosowanie ustawodawstwa krajowego i regionalnego oraz wprowadzenie powiązanych środków redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza (zgodnie z celami określonymi w dyrektywie 2016/2284 w sprawie krajowych poziomów emisji i zmiany gazów klimatycznych).

Inwestycje 1.1: Wdrożenie zaawansowanego i zintegrowanego systemu monitorowania i prognozowania

W ramach inwestycji opracowuje się system monitorowania w celu identyfikacji i przewidywania zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu i nieodpowiedniego planowania przestrzennego z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Technologie te umożliwiają zdalne sterowanie dużymi pasmami terytorialnymi, tworząc podstawę do opracowania planów zapobiegania zagrożeniom, w tym wzmocnienia istniejącej infrastruktury oraz identyfikacji nielegalnego unieszkodliwiania odpadów. Głównymi instrumentami, które należy opracować, aby osiągnąć te cele, są gromadzenie danych przestrzennych z wykorzystaniem satelitarnych systemów obserwacji, dronów, czujników zdalnych oraz integracji systemów informacyjnych; sieci telekomunikacyjne o najbardziej zaawansowanych wymogach bezpieczeństwa; utworzenie centralnych i regionalnych posterunków kontroli w celu uzyskania dostępu do informacji zebranych na miejscu; oraz systemy i usługi bezpieczeństwa cybernetycznego służące ochronie przed cyberatakami. Interwencje odbywają się głównie w ośmiu regionach Południa.

Inwestycja 2.1: Środki na rzecz zmniejszenia ryzyka powodziowego i hydrogeologicznego

Obszar Włoch charakteryzuje się znacznym stopniem niestabilności hydrogeologicznej, którą pogłębiły skutki zmiany klimatu. Ryzyko to ma szkodliwy wpływ nie tylko na jakość życia, ale również na działalność gospodarczą obszarów najbardziej narażonych na to ryzyko. Środek ten dzieli się na dwa kierunki działania:

Środek ten dzieli się na dwa kierunki działania, z udziałem odpowiednio Protezione Civile i „komisarz ds. sytuacji nadzwyczajnych ds. odbudowy na terytoriach Emilia Romagna, Toskania i Marche” dotkniętych powodziami w maju 2023 r. (Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia Romagna, Toscana e Marche) jako odpowiedzialna administracja.

W odniesieniu do pierwszej linii działania należy podjąć szeroki i kompleksowy zestaw interwencji w celu przywrócenia zniszczonych struktur i infrastruktury publicznej (interwencje typu E) oraz ograniczenia ryzyka rezydualnego ściśle związanego z wydarzeniem i mających przede wszystkim na celu ochronę bezpieczeństwa publicznego i prywatnego (interwencje typu D).

Drugi kierunek działań obejmuje interwencje określone przez komisarza ds. stanu nadzwyczajnego, w szczególności prowincje Ascoli Piceno, Bolonia, Ferrara, Fermo, Firenze, Forli-Cesena, Modena, Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio-Emilia, Rimini.

Interwencje dotyczą:

- Interwencje mające na celu przywrócenie dróg wodnych i zwiększenie ochrony przed powodziami i osuwaniem się ziemi. Interwencje obejmują w miarę możliwości rozwiązania oparte na zasobach przyrody i mogą przewidywać ponowne wykorzystanie materiałów transportowanych przez powódź. Interwencje powinny również promować, w miarę możliwości, przyjęcie zrównoważonych praktyk gospodarowania glebami i gruntami w celu wspierania długoterminowej odporności gleb, powstrzymania degradacji gleby i łagodzenia skutków zmiany klimatu;

- Interwencje związane z odbudową sieci transportowej. Interwencje mogą obejmować infrastrukturę uzupełniającą (w tym mosty), która poniosła szkody i wymaga naprawy;

- Interwencje mające na celu odbudowę budynków publicznych, w tym domów publicznych i ośrodków zdrowia.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). Inwestycja nie przewiduje instalacji lub wymiany kotłów gazowych ani zakupu pojazdów.

Inwestycja 3.1: Ochrona i poprawa stanu lasów miejskich i podmiejskich

Środek ten ma na celu ochronę terenów zielonych i zwiększenie ich liczby w celu zachowania i zwiększenia różnorodności biologicznej oraz poprawy jakości życia mieszkańców tych obszarów. Działania skupiają się na 14 miastach metropolitalnych Włoch, które są najbardziej narażone na problemy środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie powietrza, utrata różnorodności biologicznej lub skutki zmiany klimatu. Leśny materiał rozmnożeniowy (nasiona lub rośliny) sadzi się na tych obszarach na co najmniej 4500000 drzew i krzewów (w 4 500 ha), a co najmniej 3,5 mln drzew przesadza się w ich ostatecznym miejscu przeznaczenia.

Interwencje te są następstwem przyjęcia planu zalesiania obszarów miejskich, którego celem jest zachowanie i zwiększenie różnorodności biologicznej zgodnie z europejską strategią ochrony różnorodności biologicznej, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na obszarach metropolitalnych, zmniejszenie liczby postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w zakresie jakości powietrza.

Inwestycja 3.3 – Renaturyzacja obszaru Po

Obszar Po charakteryzuje się nadmiernym zanieczyszczeniem wody, zużyciem gleby i wykopami w dnie rzeki od 1970 r. Wszystkie te problemy negatywnie wpłynęły na niektóre siedliska przyrodnicze i zwiększyły ryzyko hydrogeologiczne.

Środek ten ma na celu reaktywację procesów naturalnych i zachęcanie do odbudowy różnorodności biologicznej. Zapewniłoby to odbudowę rzeki oraz bardziej efektywne zrównoważone i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych.

Inwestycja 3.4: Rekultywacja terenów sierocych

Zanieczyszczenia przemysłowe spowodowały powstanie wielu tzw. „terenów sierocych”, które stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia, co ma poważne konsekwencje dla jakości życia ludności, której to dotyczy.

Celem tej interwencji jest przywrócenie tych terenów do zmniejszenia wpływu na środowisko i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach projektu wykorzystuje się najlepsze dostępne innowacyjne technologie badawcze w celu określenia rzeczywistych potrzeb w zakresie remediacji i umożliwienia rozwoju tych obszarów, w tym budownictwa mieszkaniowego.

Środek ten polega najpierw na przyjęciu planu działania na rzecz rewitalizacji terenów sierocych w celu ograniczenia zajmowania gruntów i zwiększenia rewitalizacji obszarów miejskich. W planie określa się tereny sieroce we wszystkich 21 regionach i prowincjach autonomicznych oraz określa się konkretne działania, które należy podjąć.

Inwestycja 3.5: Odbudowa i ochrona dna morskiego i siedlisk morskich

Środek ten obejmuje szeroko zakrojone działania na rzecz odbudowy i ochrony dna morskiego i siedlisk morskich, mające na celu odwrócenie trwającej degradacji tych ekosystemów.

Konkretne działania, które mają zostać wdrożone, obejmują opracowanie odpowiedniego mapowania siedlisk dna morskiego oraz monitorowanie środowiska. Aby zapewnić odpowiednie planowanie i wdrażanie wielkoskalowych środków odbudowy i ochrony, należy wzmocnić krajowy system badań i obserwacji ekosystemów morskich i przybrzeżnych. Ponadto należy wzmocnić platformy obserwacji środowiska morskiego w celu zwiększenia zdolności techniczno-naukowych do monitorowania środowiska morskiego, a w szczególności do oceny skuteczności środków ochrony i zarządzania w ramach scenariusza zmiany klimatu. Takie inwestycje umożliwią następnie systematyczne i kompleksowe mapowanie wrażliwych siedlisk we włoskich wodach morskich w celu wdrożenia odbudowy środowiska i wyznaczenia obszarów chronionych, zgodnie z unijną strategią ochrony różnorodności biologicznej z 2013 r. i dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje znaczących szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01). Poprzez prowadzenie badań nad ekosystemami morskimi środek może obejmować zakup sprzętu naukowego lub statków. W szczególności nowo budowane statki będą wykorzystywać najbardziej zaawansowane dostępne technologie, zapewniając w jak największym stopniu zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrolę.

Reforma 4.1 Uproszczenie prawodawstwa i wzmocnienie zarządzania w celu realizacji inwestycji w infrastrukturę wodociągową

Obecne ramy regulacyjne i istniejące rozdrobnienie zarządzania mają negatywny wpływ na zdolność planowania i realizacji inwestycji w infrastrukturę wodociągową.

Celem tej reformy jest uproszczenie i zwiększenie skuteczności ram prawnych oraz, w razie potrzeby, zapewnienie pomocy organom wdrażającym, które nie mają wystarczających zdolności do podejmowania i ukończenia tych inwestycji w pierwotnie ustalonych terminach.

Główne środki planowane dla osiągnięcia tych celów to przede wszystkim: ustanowienie centralnego instrumentu finansowania inwestycji w sektorze wodnym, który ujednolica zasoby, które obecnie są raczej rozproszone; uproszczenie procedur sprawozdawczości i monitorowania finansowanych inwestycji, (iii) dalsze angażowanie organu regulacyjnego w planowanie inwestycji, które mają zostać podjęte, oraz w ewentualne zmiany planu.

Ministerstwo Infrastruktury i Transportu przedstawia propozycję reformy sektora zaopatrzenia w wodę.

Inwestycja 4.1 Infrastruktura wodociągowa podstawowa na rzecz bezpieczeństwa dostaw wody

Celem tego środka jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody dla ważnych obszarów miejskich i dużych obszarów nawadnianych, zwiększenie bezpieczeństwa i odporności sieci oraz poprawa zdolności przesyłowych wody. Środki te obejmują całe terytorium kraju, ze szczególnym uwzględnieniem większych instalacji na południu kraju.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności w odniesieniu do każdej subinwestycji zapewnia się pełną zgodność z wymogami prawa UE, w tym ramowej dyrektywy wodnej, przed rozpoczęciem robót budowlanych, w ich trakcie i po ich rozpoczęciu. Ponadto poddziałania podlegają, w stosownych przypadkach, ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, a także odpowiednim ocenom w kontekście dyrektywy 2000/60/WE i dyrektywy 92/43/EWG, w tym wdrożeniu wymaganych środków łagodzących. Środek ten nie obejmuje budowy nowych zapór, a jedynie poprawę istniejących tam; wpływ planowanych interwencji na istniejące roboty uwzględnia scenariusze, w których dana rzeka pozostaje w swoim stanie naturalnym w stanie zmodyfikowanym w momencie budowy obiektu. Wszystkie planowane podinterwencje, w tym dotyczące istniejących tam, muszą być zgodne z procedurą wydawania zezwoleń środowiskowych wymaganą przez prawo krajowe i unijne.

Inwestycje 4.2. Ograniczenie strat w sieciach wodociągowych, w tym cyfryzacja i monitorowanie sieci

Fragmentaryczne i nieefektywne gospodarowanie zasobami wodnymi doprowadziło do znacznych wycieków wody, przy czym średnie straty przekraczają 40 % i ponad 50 % na południu kraju. Celem tego projektu jest znaczne ograniczenie strat wody pitnej poprzez modernizację i modernizację sieci dystrybucji wody za pomocą zaawansowanych systemów kontroli umożliwiających monitorowanie głównych węzłów i najbardziej wrażliwych punktów sieci.

Inwestycje 4.3. Inwestycje w odporność agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi

Celem tego środka jest zwiększenie efektywności systemów nawadniania poprzez rozwój innowacyjnej i cyfrowej infrastruktury na rzecz bardziej zrównoważonego sektora rolnego, a także lepszego dostosowania do zmiany klimatu. Inwestycja polega głównie na przekształceniu systemów nawadniania w systemy o wyższej wydajności; dostosowanie sieci dystrybucyjnych w celu zmniejszenia strat; instalacja technologii efektywnego wykorzystania zasobów wodnych, takich jak liczniki i zdalne sterowanie. W ramach wspieranej inwestycji należy wprowadzić pomiar wody umożliwiający pomiar wody.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności w odniesieniu do każdej subinwestycji zapewnia się pełną zgodność z wymogami prawa UE, w tym ramowej dyrektywy wodnej, przed rozpoczęciem robót budowlanych, w ich trakcie i po ich rozpoczęciu. Ponadto projekty, w stosownych przypadkach zgodnie z prawem krajowym, podlegają ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, a także odpowiednim ocenom w kontekście dyrektywy 2000/60/WE i dyrektywy 92/43/EWG, w tym wdrożeniu wymaganych środków łagodzących.

Inwestycje 4.4. Kanalizacja i oczyszczanie

Systemy wodociągowe wykazują poważne niedociągnięcia w odniesieniu do systemów kanalizacyjnych i oczyszczania, co znajduje odzwierciedlenie w dużej liczbie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z nieprzestrzeganiem prawa Unii przez wiele aglomeracji w kraju.

Celem tego środka jest podjęcie inwestycji zwiększających skuteczność oczyszczania ścieków odprowadzanych do wód morskich i śródlądowych oraz, w miarę możliwości, przekształcenie zakładów oczyszczania w „zielone fabryki” w celu ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków do celów nawadniania i do celów przemysłowych. Oczekuje się, że inwestycje te przyczynią się do zmniejszenia liczby aglomeracji o słabych systemach kanalizacyjnych i oczyszczających.

### G.4.  Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M2C4-6 | Inwestycje 3.2: Cyfryzacja parków narodowych | Cel | Rozwój usług cyfrowych dla odwiedzających parki narodowe i morskie obszary chronione | NIE DOT. | Procent | 0 | 70 | II KW. | 2024 | Co najmniej 70 % parków narodowych i morskich obszarów chronionych opracowało usługi cyfrowe dla odwiedzających parki narodowe i morskie obszary chronione (co najmniej dwa spośród: połączenie z portalem Naturitalia.IT; wniosek o zastosowanie procedur administracyjnych lub aplikacja na rzecz mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju). |
| M2C4-6bis | Inwestycje 3.2: Cyfryzacja parków narodowych | Cel | Zakończenie interwencji | NIE DOTYCZY | Numer | 0 | 4 | II KW. | 2026 | Zakończenie czterech następujących interwencji. Dwie interwencje związane z uproszczeniem procedur administracyjnych: - Utworzenie platformy informatycznej w celu uproszczenia procedur administracyjnych związanych z parkami narodowymi i morskimi obszarami chronionymi; oraz - Stworzenie zaplecza administracyjnego do aplikacji Naturitalia dla pracowników wszystkich parków narodowych i morskich obszarów chronionych. System zaplecza administracyjnego umożliwia dostęp do danych i statystyk dotyczących odwiedzających oraz odpowiada na wnioski odwiedzających. Dwie interwencje związane z ochroną przyrody i monitorowaniem zasobów naturalnych: - Zakup i dostawa do parków przyrodniczych i morskich obszarów chronionych co najmniej 12.000 urządzeń niezbędnych do realizacji działań w zakresie ochrony przyrody i monitorowania; oraz - Rozmieszczenie w parkach przyrodniczych i chronionych obszarach morskich co najmniej 7 różnych rodzajów usług technicznych i szkoleń na potrzeby działań w zakresie monitorowania naukowego i monitorowania w terenie, w co najmniej 3 z następujących 5 kategorii: monitorowanie obszarów morskich, monitorowanie siedlisk lądowych, monitorowanie dzikiej fauny lądowej, monitorowanie ekosystemów wodnych, monitorowanie różnorodności biologicznej w oparciu o DNA |
| M2C4-7 | Reforma 3.1: Przyjęcie krajowych programów kontroli zanieczyszczenia powietrza | Milowy | Wejście w życie krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza | Przepis w DPCM wskazujący na wejście w życie NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOTYCZY | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Dekret Przewodniczącego Rady Ministrów (DPCM) określa krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza, który wprowadza odpowiednie środki redukcji zanieczyszczenia powietrza zgodnie z dyrektywą UE 2016/2284 i dekretem ustawodawczym z dnia 30 maja 2018 r. nr 81 transponującym tę dyrektywę. |
| M2C4-8 | Inwestycje 1.1. Wdrożenie zaawansowanego i zintegrowanego systemu monitorowania i prognozowania | Milowy | Plan operacyjny dotyczący zaawansowanego i zintegrowanego systemu monitorowania i prognozowania w celu identyfikacji zagrożeń hydrologicznych | Przepis dekretu ministerialnego wskazujący na wejście w życie NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | III KW. | 2021 | Dekret ministerialny zatwierdza plan operacyjny dotyczący wdrożenia zaawansowanego i zintegrowanego systemu monitorowania i prognozowania w celu identyfikacji zagrożeń hydrologicznych. Co najmniej: - Przewidywać aplikacje teledetekcji i czujniki pola danych; - Opracowanie systemu komunikacji, który umożliwia koordynację i interoperacyjność między różnymi operatorami w salach kontrolnych. - Utworzenie centralnych i regionalnych sal kontrolnych - Rozwój systemów i usług w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego |
| M2C4-9 | Inwestycje 1.1. Wdrożenie zaawansowanego i zintegrowanego systemu monitorowania i prognozowania | Cel | Wdrożenie zaawansowanego i zintegrowanego systemu monitorowania i prognozowania w celu identyfikacji zagrożeń hydrologicznych | NIE DOT. | Procent | 0 | 90 | II KW. | 2025 | 90 % powierzchni regionów południowych jest objęte zaawansowanym i zintegrowanym systemem monitorowania i prognozowania w celu identyfikacji zagrożeń hydrologicznych. |
| M2C4-11 | Inwestycja 2.1.a. Środki na rzecz ograniczenia ryzyka powodziowego i hydrogeologicznego – Interwencje w Emilia-Romania, Toskanie i Marche | Milowy | Identyfikacja interwencji w drodze rozporządzenia (rozporządzeń) komisarza ds. stanu nadzwyczajnego | Zarządzenie (rozporządzenia) komisarza ds. stanu nadzwyczajnego |  |  |  | III KW. | 2024 | W jednym lub większej liczbie rozporządzeń komisarza ds. stanu nadzwyczajnego określa się dokładny wykaz interwencji mających na celu przywrócenie dróg wodnych i zwiększenie ochrony przed powodziami i osuwaniem się ziemi, interwencje mające na celu odbudowę budynków publicznych, w tym domów publicznych i ośrodków zdrowia, oraz całkowitą liczbę km sieci transportowej do rekultywacji. Wartość całkowitej liczby interwencji wynosi co najmniej 1,2 mld EUR. |
| M2C4-11bis | Inwestycja 2.1.a. Środki na rzecz ograniczenia ryzyka powodziowego i hydrogeologicznego – Interwencje w Emilia-Romania, Toskanie i Marche | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na interwencje w regionie Emilia-Romania, Toskania i Marche | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2025 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na interwencje w zakresie zarządzania ryzykiem i ograniczania ryzyka hydrogeologicznego. Łączna wartość zaproszeń do składania wniosków, z których wynikają te nagrody, wynosi co najmniej 1,2 mld EUR. |
| M2C4-11ter | Inwestycja 2.1.a. Środki na rzecz ograniczenia ryzyka powodziowego i hydrogeologicznego – Interwencje w Emilia-Romania, Toskanie i Marche | Milowy | Zakończenie projektów | Certyfikacja ukończenia projektów |  |  |  | II KW. | 2026 | Zakończenie: - co najmniej 90 % interwencji mających na celu przywrócenie dróg wodnych oraz zwiększenie ochrony przed powodziami i osuwaniem się ziemi, jak określono w rozporządzeniach komisarza ds. sytuacji nadzwyczajnych, - Interwencje związane z odbudową sieci transportowej na kilka kilometrów określonych w rozporządzeniach komisarza ds. sytuacji nadzwyczajnych, - Co najmniej 90 % interwencji mających na celu odbudowę budynków publicznych, w tym domów publicznych i ośrodków zdrowia, określonych w rozporządzeniach komisarza ds. sytuacji nadzwyczajnych. |
| M2C4-12 | Inwestycja 2.1.b. Środki na rzecz ograniczenia ryzyka powodziowego i hydrogeologicznego | Milowy | Wejście w życie zmienionych ram prawnych dotyczących interwencji przeciwko zagrożeniom powodziowym i hydrogeologicznym | Przepisy rozporządzeń wskazujące na wejście w życie NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Dekrety zatwierdzające pierwszy plan interwencji i inwestycji na danym obszarze (delegatura komisarza/region/prowincja autonomiczna) w zakresie ograniczania ryzyka powodziowego i hydrogeologicznego mają na celu przywrócenie początkowych warunków i zapewnienie odporności terytoriów na klęski żywiołowe. |
| M2C4-13 | Inwestycje 2.1b – Środki na rzecz zmniejszenia ryzyka powodziowego i hydrogeologicznego | Cel | Zakończenie interwencji typu D i E | NIE DOT. | Procent | 0 | 90 | II KW. | 2026 | Zakończenie 90 % interwencji typu E i D mających na celu przywrócenie uszkodzonych struktur publicznych określonych w aktach zatwierdzających Krajowej Służby Ochrony Ludności. |
| M2C4-18 | Inwestycje. 3.1: Ochrona i poprawa stanu lasów miejskich i podmiejskich | Milowy | Wejście w życie zmienionych zmian prawnych dotyczących ochrony i waloryzacji zielonych obszarów miejskich i podmiejskich | Przepis w odpowiednich aktach prawnych wskazujący na przyjęcie planu zalesiania obszarów miejskich NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Plan zalesiania obszarów miejskich musi być zgodny z celami ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r., 141 („prawo o klimacie”) i po fazie planowania, która ma zostać przeprowadzona przez miasta metropolitalne. Plan powinien określać co najmniej następujące cele: - Zachowanie i zwiększenie rozproszonej różnorodności biologicznej zgodnie z europejską strategią ochrony różnorodności biologicznej, - Przyczynianie się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na obszarach metropolitalnych, - Ograniczenie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w zakresie jakości powietrza; - Odbudowa krajobrazu stworzonego przez człowieka i poprawa stanu obszarów chronionych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów metropolitalnych; Ograniczenie zużycia gleby i przywrócenie użytecznych gleb. |
| M2C4-19 | Inwestycje. 3.1: Ochrona i poprawa stanu lasów miejskich i podmiejskich | Cel | Drzewa roślinne w celu ochrony i waloryzacji zielonych obszarów miejskich i podmiejskich T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 650 000 | KW. 4 | 2022 | Zasadzić co najmniej 1650000 drzew w celu ponownego zalesiania obszarów miejskich i podmiejskich zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r., 141 (tzw. prawo o klimacie). |
| M2C4-20 | Inwestycje. 3.1: Ochrona i poprawa stanu lasów miejskich i podmiejskich | Cel | Drzewa roślinne w celu ochrony i waloryzacji zielonych obszarów miejskich i podmiejskich T2 | NIE DOT. | Numer | 1 650 000 | 4 500 000 | KW. 4 | 2024 | Sadzenie leśnego materiału rozmnożeniowego (nasion lub roślin) w odniesieniu do co najmniej 4500000 drzew i krzewów w celu ponownego zalesiania obszarów miejskich i podmiejskich zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r. 141 (tzw. prawo o klimacie). |
| M2C4-20bis | Inwestycje. 3.1: Ochrona i poprawa stanu lasów miejskich i podmiejskich | Cel | Drzewa roślinne w celu ochrony i waloryzacji zielonych obszarów miejskich i podmiejskich T3 | NIE DOT. | Numer | 0 | 3 500 000 | II KW. | 2026 | Przesadzanie leśnego materiału rozmnożeniowego (nasion lub roślin) w odniesieniu do co najmniej 3500000 drzew i krzewów w celu ponownego zalesiania obszarów miejskich i podmiejskich zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r., 141 (tzw. prawo o klimacie). |
| M2C4-21 | Inwestycja 3.3 Renaturyzacja obszaru Po | Milowy | Przegląd ram prawnych interwencji na rzecz renaturyfikacji obszaru Po | Przepis w odpowiednim akcie prawnym wskazujący na wejście w życie NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2023 | Wejście w życie odpowiednich przepisów mających na celu odbudowę korytarza ekologicznego reprezentowanego przez dno rzeki, w tym naturalne ponowne zalesianie i interwencje na rzecz odtworzenia i reaktywacji bocznych odgałęzień i tętnic. |
| M2C4-22 | Inwestycja 3.3 Renaturyzacja obszaru Po | Cel | Ograniczenie sztucznej inteligencji koryta rzeki w celu renaturyfikacji obszaru Po T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 13 | KW. 4 | 2024 | Zmniejszenie sztucznej inteligencji koryta rzeki o co najmniej 13 km, przywróconej do osi Po. |
| M2C4-23 | Inwestycja 3.3 Renaturyzacja obszaru Po | Cel | Ograniczenie sztucznej inteligencji koryta rzeki w celu renaturyfikacji obszaru Po T2 | NIE DOT. | Numer | 13 | 37 | KW. 1 | 2026 | Zmniejszenie sztucznej inteligencji koryta rzeki o co najmniej 37 km, przywróconej do osi Po. |
| M2C4-24 | Inwestycja 3.4. Rekultywacja „gruntów osieroconych” | Milowy | Ramy prawne dotyczące rekultywacji terenów sierocych | Przepis w odpowiednim akcie prawnym wskazujący na przyjęcie planu działania NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Plan działania na rzecz rewitalizacji terenów sierocych ma na celu ograniczenie zajmowania gruntów i poprawę rewitalizacji obszarów miejskich. Obejmuje ona co najmniej: - Identyfikacja terenów osieroconych we wszystkich 21 regionach lub prowincjach autonomicznych - Konkretne interwencje, które należy podjąć na każdym obszarze osieroconym w celu ograniczenia przejmowania gruntów i poprawy rewitalizacji obszarów miejskich |
| M2C4-25 | Inwestycja 3.4. Rekultywacja „gruntów osieroconych” | Cel | Rewitalizacja terenów sierocych | NIE DOT. | Procent | 0 | 70 | KW. 1 | 2026 | Rewitalizacja co najmniej 70 % powierzchni „gruntów osieroconych” w celu ograniczenia zajmowania gruntów i zwiększenia rewitalizacji obszarów miejskich. |
| M2C4-26 | Inwestycje 3.5. Odbudowa i ochrona dna morskiego i siedlisk morskich | Cel | Odbudowa i ochrona dna morskiego i siedlisk morskich | NIE DOT. | Numer | 0 | 22 | II KW. | 2025 | Zakończenie co najmniej 22 interwencji na dużą skalę na rzecz odbudowy i ochrony dna morskiego i siedlisk morskich oraz systemów obserwacji wybrzeża. |
| M2C4-27 | Reforma 4.1. Uproszczenie prawodawstwa i wzmocnienie zarządzania w celu realizacji inwestycji w infrastrukturę wodociągową | Milowy | Wejście w życie uproszczenia prawodawstwa dotyczącego interwencji w zakresie infrastruktury wody pierwotnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody | Przepisy w odpowiednich aktach prawnych wskazujące na wejście w życie NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2022 | Zmienione prawodawstwo wzmocni zarządzanie i uprości realizację inwestycji w infrastrukturę wodociągową. Nowe ramy prawne powinny stanowić minimum, — Uczynienie krajowego planu interwencji w sektorze wodnym głównym instrumentem finansowania inwestycji w sektorze wodnym. — Zasięgać opinii i aktywnie angażować organ regulacyjny („Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”) we wszelkie zmiany lub aktualizacje planu. — Zapewnienie wsparcia i środków towarzyszących organom wykonawczym, które nie są w stanie przeprowadzić inwestycji związanych z zamówieniami pierwotnymi w przewidzianych ramach czasowych. Uproszczenie procedur sprawozdawczości i monitorowania inwestycji finansowanych w sektorze wodnym. |
| M2C4-28 | Inwestycja 4.1. Inwestycje w infrastrukturę wodociągową podstawową w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody | Milowy | Przyznanie środków finansowych na wszystkie projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę wodociągową i bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę | Publikacja dekretu(-ów) | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | III KW. | 2023 | Publikacja dekretu(-ów) dopuszczającego(-ych) wraz z przyznaniem (przydzieleniem) środków finansowych na projekty dotyczące inwestycji w podstawową infrastrukturę wodną i bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Zakres umów jest następujący: - Bezpieczeństwo dostaw wody na ważnych obszarach miejskich; - Prace strukturalne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i odporności sieci, w tym przystosowanie się do zmiany klimatu (z wyłączeniem tam); - Zwiększenie zdolności transportowych wody. Kryteria wyboru zapewniają, aby inwestycja w pełni przyczyniała się do realizacji celów związanych ze zmianą klimatu przy zastosowaniu współczynnika klimatycznego wynoszącego 40 %, zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia (UE) 2021/241 w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. |
| M2C4-29 | Inwestycja 4.1. Inwestycje w infrastrukturę wodociągową podstawową w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody | Cel | Inwestycje w infrastrukturę wodociągową podstawową w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody | NIE DOT. | Numer | 0 | 50 | KW. 1 | 2026 | Zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę i odporności infrastruktury wodnej w co najmniej 50 systemach wodnych (zarówno złożonych, jak i podstawowych), z czego co najmniej 35 złożonych systemów wodnych |
| M2C4-30 | Inwestycje 4.2. Ograniczenie strat w sieciach wodociągowych, w tym cyfryzacja i monitorowanie sieci | Milowy | Przyznawanie środków finansowych na wszystkie projekty dotyczące interwencji w sieci dystrybucji wody, w tym cyfryzacji i monitorowania sieci | Publikacja dekretu(-ów) | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | III KW. | 2023 | Publikacja dekretu(-ów) dopuszczającego(-ych) wraz z przyznaniem (przydzieleniem) środków finansowych na projekty dotyczące interwencji na rzecz modernizacji i efektywności sieci dystrybucji wody. Zakres umów obejmuje: - Interwencje mające na celu ograniczenie strat w sieciach wody pitnej; - Zwiększenie odporności systemów wodnych na zmianę klimatu; - Wzmocnienie cyfryzacji sieci w celu optymalnego zarządzania zasobami wodnymi, ograniczenia ilości odpadów i ograniczenia nieefektywności |
| M2C4-31 | Inwestycje 4.2. Ograniczenie strat w sieciach wodociągowych, w tym cyfryzacja i monitorowanie sieci | Cel | Interwencje w sieci dystrybucji wody, w tym cyfryzacja i monitorowanie sieci T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 14 000 | KW. 4 | 2024 | Dzielnica co najmniej 14 000 km sieci wodociągowej |
| M2C4-32 | Inwestycje 4.2. Ograniczenie strat w sieciach wodociągowych, w tym cyfryzacja i monitorowanie sieci | Cel | Interwencje w sieci dystrybucji wody, w tym cyfryzacja i monitorowanie sieci T2 | NIE DOT. | Numer | 14 000 | 45 000 | KW. 1 | 2026 | Dzielnica co najmniej 45 000 km sieci wodociągowej |
| M2C4-33 | Inwestycje 4.3 Inwestycje w odporność agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi | Milowy | Przyznanie finansowania wszystkim projektom na rzecz odporności agrosystemu nawadniania na rzecz lepszego zarządzania zasobami wodnymi | Publikacja dekretu (dekretów). | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Publikacja dekretu(-ów) dopuszczającego(-ych) wraz z przyznaniem (przydzieleniem) finansowania na projekty dotyczące interwencji dotyczących sieci i systemów nawadniania oraz związanego z nimi systemu cyfryzacji i monitorowania. Zakres umów obejmuje: - Zachęcały do pomiaru i monitorowania zastosowań w sieciach zbiorowych (poprzez instalację liczników i systemów zdalnego sterowania), w tym do przejścia od samozaopatrzenia do użytku zbiorowego, co jest warunkiem wstępnym zakończenia wprowadzania polityki ustalania cen wody opartej na ilości wody w celu efektywnego wykorzystania zasobów wodnych w rolnictwie, a w konsekwencji stymulowania ograniczenia nielegalnego poboru wody na obszarach wiejskich. - Inwestycje w nawadnianie powinny mieć na celu zwiększenie efektywności obecnego nawadniania, nawet jeżeli stan danej jednolitej części wód jest dobry. Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód”. (2021/C58/01). W szczególności w odniesieniu do każdej subinwestycji zapewnia się pełną zgodność z wymogami prawa UE, w tym ramowej dyrektywy wodnej, przed rozpoczęciem robót budowlanych, w ich trakcie i po ich rozpoczęciu. Ponadto interwencje, w stosownych przypadkach zgodnie z prawem krajowym, podlegają ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, a także odpowiednim ocenom w kontekście dyrektywy 2000/60/WE i dyrektywy 92/43/EWG, w tym wdrożeniu wymaganych środków łagodzących. |
| M2C4-34 | Inwestycje 4.3 Inwestycje w odporność agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi | Cel | Interwencje na rzecz odporności agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi T1 | NIE DOT. | Procent | 24 | 26 | KW. 4 | 2024 | Zwiększenie do co najmniej 26 % odsetka źródeł poboru wyposażonych w liczniki. Ogólne interwencje w zakresie efektywności sieci obejmują również instalację: - 150 metrów trzeciego poziomu; - 7500 metrów czwartego poziomu; - Cyfryzacja i poprawa sieci. |
| M2C4-34bis | Inwestycje 4.3 Inwestycje w odporność agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi | Cel | Interwencje na rzecz odporności agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi T1 | NIE DOT. | Procent | 26 | 29 | II KW. | 2026 | Zwiększyć do co najmniej 29 % odsetek źródeł poboru wyposażonych w liczniki. Ogólne interwencje w zakresie efektywności sieci obejmują również instalację: - 500 metrów trzeciego poziomu; - 20000 metrów czwartego poziomu; - Cyfryzacja i poprawa sieci. |
| M2C4-35 | Inwestycje 4.3 Inwestycje w odporność agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi | Cel | Interwencje na rzecz odporności agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi T1 | NIE DOT. | Procent | 8 | 12 | KW. 4 | 2024 | Co najmniej 12 % odsetka nawadnianego obszaru korzysta z efektywnego wykorzystania zasobów nawadnianych. |
| M2C4-35bis | Inwestycje 4.3 Inwestycje w odporność agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi | Cel | Interwencje na rzecz odporności agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi T2 | NIE DOT. | Procent | 12 | 24 | KW. 1 | 2026 | Co najmniej 24 % odsetka nawadnianego obszaru korzystającego z efektywnego wykorzystania zasobów nawadniania |
| M2C4-36 | Inwestycja 4.4 Inwestycje w kanalizację i oczyszczanie | Milowy | Przyznawanie środków finansowych na projekty dotyczące kanalizacji i oczyszczania | Publikacja dekretu | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Publikacja dekretu o przyjęciu projektów wraz z przyznaniem (przydzieleniem) środków finansowych na projekty. Interwencje: - Zwiększenie skuteczności oczyszczania ścieków odprowadzanych do wód morskich i śródlądowych, również za pomocą innowacji technologicznych; - W miarę możliwości przekształcić niektóre oczyszczalnie w „zielone fabryki”, które ponownie wykorzystują oczyszczone ścieki do nawadniania i do celów przemysłowych. Środek ten nie może powodować poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności spalanie osadów nie jest kwalifikowalne. |
| M2C4-37 | Inwestycja 4.4 Inwestycje w kanalizację i oczyszczanie | Cel | Interwencje w zakresie kanalizacji i oczyszczania T1 | NIE DOT. | Numer | 0 | 500 000 | II KW. | 2025 | Zmniejszenie liczby równoważnych mieszkańców aglomeracji niespełniających wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w związku z nieodpowiednim zbieraniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych o co najmniej 500000 |
| M2C4-38 | Inwestycja 4.4 Inwestycje w kanalizację i oczyszczanie | Cel | Interwencje w zakresie kanalizacji i oczyszczania T2 | NIE DOT. | Numer | 500 000 | 2 250 000 | KW. 1 | 2026 | Zmniejszenie liczby równoważnych mieszkańców aglomeracji niespełniających wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w związku z nieodpowiednim zbieraniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych o co najmniej 2250000 |

## H. ZADANIE 3 – KOMPONENT 1: Zrównoważona infrastruktura transportowa

### H.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

NIE DOT.

### H.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

NIE DOT.

### H.3.  Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Inwestycje w ten komponent wspierają rozwój infrastruktury kolejowej (szybkich prędkości, transportu towarowego, kolei regionalnych, europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym). Towarzyszą im reformy mające na celu przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę kolejową i poprawę jakości infrastruktury drogowej. Komponent reformy otoczenia biznesu zawiera środek tworzący dodatkowe zachęty dla regionów do ogłaszania przetargów na regionalne zamówienia publiczne na usługi kolejowe. Komponent ten zawiera środki mające na celu rozwój wykorzystania wodoru w kolejach.

Komponent ten wspiera realizację zalecenia krajowego nr 3 z 2019 r., w którym wzywa się Włochy do „koncentrowania polityki gospodarczej związanej z inwestycjami na [...] jakości infrastruktury, z uwzględnieniem różnic regionalnych”, oraz zalecenia krajowego 3 z 2020 r. dotyczącego „Dojrzałych projektów inwestycji publicznych w zakresie zaopatrzenia” oraz do ukierunkowania inwestycji na transformację ekologiczną i cyfrową, w szczególności na czystą i efektywną produkcję i wykorzystanie energii, badania naukowe i innowacje, zrównoważony transport publiczny, gospodarkę odpadami i gospodarkę wodną, a także wzmocnioną infrastrukturę cyfrową w celu zapewnienia świadczenia podstawowych usług.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

Reforma 1.1 – Przyspieszenie procesu zatwierdzania umowy między Ministerstwem Infrastruktury i Transportu (MIT) a zarządcą infrastruktury kolejowej Rete Ferroviaria Italiana

Reforma ta polega na zniesieniu wymogu wyrażania przez komisje parlamentarne opinii na temat wykazu inwestycji w Contratti di Programma (CdP) zarządcy infrastruktury kolejowej Rete Ferroviaria Italiana. Komisje parlamentarne wydają opinię na temat strategicznego programu inwestycji.

Reforma 1.2 – Przyspieszenie procesu zatwierdzania projektów

Reforma ta polega na przyjęciu przepisów umożliwiających przewidywanie wskazania miejsca prac w momencie realizacji „projektu ekonomicznej wykonalności technicznej” (PFTE), zamiast czekać na ostateczną fazę projektowania projektu. Dodatkowe zezwolenia, których nie można uzyskać na PFTE, zostałyby uzyskane w kolejnych fazach projektowania projektu bez zwołania „Conferenza dei Servizi” jako wyjątku od ustawy nr 241/1990. Zmiany te skracają czas zatwierdzania projektów z 11 do 6 miesięcy.

Inwestycje 1.1 – Połączenia kolejowe dużych prędkości z Południem dla pasażerów i towarów

Inwestycja ta polega na budowie 119 km infrastruktury kolejowej dużych prędkości dla pasażerów i towarów na liniach Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria i Palermo-Katania.

Ocena i zatwierdzenie każdego odnośnego projektu lub inwestycji muszą być zgodne ze wszystkimi zasadami i procedurami określonymi w art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy UE 92/43/EWG oraz z krajowymi wytycznymi dotyczącymi oceny skutków opublikowanymi w oficjalnej gaziecie Republiki Włoskiej nr 303 z dnia 28 grudnia 2019 r.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje znaczących szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

Inwestycje 1.2 – Linie dużych prędkości na północy łączące z resztą Europy

Inwestycja ta polega na budowie 165 km infrastruktury kolejowej kolei dużych prędkości na liniach Brescia-Werona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi. Ocena i zatwierdzenie każdego odnośnego projektu/inwestycji jest zgodne ze wszystkimi zasadami i procedurami określonymi w art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy UE 92/43/EWG oraz z krajowymi wytycznymi dotyczącymi oceny skutków opublikowanymi w oficjalnej Gazzette Republiki Włoskiej nr 303 z dnia 28 grudnia 2019 r.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz kamieniami Kamień milowyi i wartościami docelowymi, które mają zostać osiągnięte przez Włochy.

W przypadku segmentu Rho-Parabiago będzie uzależniona od pozytywnej oceny oddziaływania na środowisko, która w pełni i merytorycznie spełniła kryteria prawne, w pełni uwzględniając wszelkie wyniki i warunki wynikające z oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). OOŚ jest publikowana i uzupełniana zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, a także odpowiednie oceny w kontekście dyrektywy 2000/60/WE i dyrektywy 92/43/EWG, w tym wdrożenie wymaganych środków łagodzących. Wszelkie środki określone w ramach OOŚ jako niezbędne do zapewnienia zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) są włączane do projektu i przestrzegane na etapach budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury.

Inwestycje 1.3 – Połączenia zasadnicze

Inwestycja ta polega na budowie 27 km kolei dużych prędkości, zarówno pasażerskich, jak i towarowych, na liniach Orte-Falconara e Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia. Ocena i zatwierdzenie każdego odnośnego projektu/inwestycji jest zgodne ze wszystkimi zasadami i procedurami określonymi w art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy UE 92/43/EWG oraz z krajowymi wytycznymi dotyczącymi oceny skutków opublikowanymi w oficjalnej Gazzette Republiki Włoskiej nr 303 z dnia 28 grudnia 2019 r.

Inwestycje 1.4 – Europejski system zarządzania transportem kolejowym (ERTMS)

Inwestycja ta polega na wyposażeniu 2 785 km linii kolejowych w europejski system zarządzania transportem kolejowym (ERTMS) zgodnie z europejskim planem wdrożenia ERTMS.

Inwestycje 1.5 – Wzmocnienie węzłów metropolitalnych i kluczowych powiązań krajowych

Inwestycja ta polega na modernizacji co najmniej 1 280 km odcinków linii kolejowych zbudowanych w 12 węzłach metropolitalnych i kluczowych połączeniach krajowych (Liguria-Alpy, Bolonia-Wenecja-Triest/Udine, Bolonia-Milano, Bolonia-Werona-Brennero, połączenie środkowo-północne Tyrrenia, połączenie Adriatycko-jońskie, węzły miejskie i linie regionalne; Terminale towarowe). Ocena i zatwierdzenie każdego odnośnego projektu lub inwestycji muszą być zgodne ze wszystkimi zasadami i procedurami określonymi w art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy UE 92/43/EWG oraz z krajowymi wytycznymi dotyczącymi oceny skutków opublikowanymi w oficjalnej Gazzette Republiki Włoskiej nr 303 z dnia 28 grudnia 2019 r.

Inwestycje 1.6 – Wzmocnienie linii regionalnych – modernizacja kolei regionalnych (zarządzanie RFI)

Inwestycja ta polega na modernizacji 646 km linii regionalnych, których własność została przeniesiona na Rete Ferroviaria Italiana (RFI) lub zostanie stopniowo przeniesiona na Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Ocena i zatwierdzenie każdego odnośnego projektu lub inwestycji muszą być zgodne ze wszystkimi zasadami i procedurami określonymi w art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy UE 92/43/EWG oraz z krajowymi wytycznymi dotyczącymi oceny skutków opublikowanymi w oficjalnej Gazzette Republiki Włoskiej nr 303 z dnia 28 grudnia 2019 r.

Interwencje planowane są w następujących liniach:

- Piemont: modernizacja i modernizacja Torino Cerese-Canavesana: poprawa regularności przepływów ruchu;

- Friuli-Wenecja Julijska: Kolej FuC: prace infrastrukturalne i technologiczne na linii Udine-Cividale: poprawa regularności przepływów ruchu;

- Umbria: Umbrian Central Rail (FCU): interwencje infrastrukturalne i technologiczne;

- Kampania (EAV): Wzmocnienie i modernizacja linii Cancello-Benevento: poprawa norm bezpieczeństwa w odniesieniu do działalności kolejowej;

- Apulia: Linia Bari-Bitritto: modernizacja infrastruktury: zgodność z normami technicznymi/regulacyjnymi krajowej infrastruktury kolejowej; Ferrovie del Sud Est (FSE): modernizacja infrastruktury linii Bari-Taranto: interwencja umożliwia dostosowanie do norm eksploatacyjnych RFI oraz do technicznych specyfikacji interoperacyjności; FSE: Zakończenie budowy urządzeń SCMT/ERTMS w sieci: poprawa efektywności ruchu, optymalizacja przepustowości, poprawa norm bezpieczeństwa; FSE: Budowa węzłów intermodalnych i modernizacja 20 stacji: interwencja ma na celu poprawę dostępności dworców i stworzenie stref wymiany autobusów kolejowych, samochodów osobowych i rowerów kolejowych;

- Kalabria: Linia Rosarno-S. Ferdinando: modernizacja urządzeń linii Rosarno i San Ferdinando do połączenia z Gioia Tauro.

Inwestycje 1.7 – Modernizacja, elektryfikacja i odporność kolei na południe

Inwestycja ta polega na modernizacji, elektryfikacji i odporności 1 162 km linii kolejowych na południu.  Projekty należące do tego środka mogą otrzymać wsparcie z innych programów europejskich. Takiego wsparcia nie uwzględnia się przy realizacji tej inwestycji. Ponadto projekty należące do tego środka mogą otrzymać wsparcie ze środków krajowych.

Inwestycja 1.8 – Modernizacja dworców kolejowych (Rete Ferroviaria Italiana (RFI)); na południu)

Inwestycja ta polega na modernizacji 38 stacji kolejowych i udostępnieniu ich zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1300/2014 oraz unijnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa kolei. Ocena i zatwierdzenie każdego odnośnego projektu lub inwestycji muszą być zgodne ze wszystkimi zasadami i procedurami określonymi w art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy UE 92/43/EWG oraz z krajowymi wytycznymi dotyczącymi oceny skutków opublikowanymi w oficjalnej Gazzette Republiki Włoskiej nr 303 z dnia 28 grudnia 2019 r.

Inwestycje 1.9 – Połączenia międzyregionalne

Inwestycja ta polega na przyspieszeniu interwencji o 221 km od następujących linii:

- Mediolan – Genua

- Palermo – Katania (linea storica)

- Battipaglia-Potenza

- Orte – Falconara.

Inwestycja ma na celu poprawę wydajności obecnej infrastruktury dzięki interwencjom, które mogłyby obejmować:

- zmiany w planach postojowych stacji (PRG – Piano Regolatore Generale);

- ERTMS;

- konfiguracja lub modyfikacja systemu sterowania ruchem, takiego jak ACC (Apparato Centrale Computerizzato) i ACCM (Apparato Centrale a Calcolatore Multistazione)

- inne usprawnienia infrastruktury fizycznej, które mogą obejmować łóżka kolejowe, wyposażenie i inne interwencje związane z infrastrukturą.

Reforma 2.1 – Przyjęcie „Wytycznych dotyczących klasyfikacji ryzyka i zarządzania nim, oceny bezpieczeństwa i monitorowania istniejących mostów”

Reforma ta polega na przyjęciu wytycznych dotyczących klasyfikacji ryzyka i zarządzania nim, oceny bezpieczeństwa i monitorowania istniejących mostów. Przyjęcie „wytycznych”, które umożliwią stosowanie wspólnych norm i metodologii w całej sieci dróg krajowych.

Reforma 2.2 – Przeniesienie własności mostów i wiaduktów z dróg niższego rzędu na drogi wyższego rzędu

Reforma ta polega na przeniesieniu własności mostów, wiaduktów i przejść z dróg niższego typu na drogi wyższego typu (autostrady i główne drogi podmiejskie), co umożliwia zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa sieci drogowej, ponieważ mosty, wiadukty i przepusty będą utrzymywane przez ANAS lub koncesjonariusze autostrad, którzy mają lepsze możliwości planowania i utrzymania niż poszczególne gminy lub prowincje.

### H.4.  Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M3C1-1 | Reforma 1.1 – Przyspieszenie procesu zatwierdzania umowy między MIT a RFI | Milowy | Wejście w życie zmiany legislacyjnej dotyczącej procesu zatwierdzania Contratti di Programma (CdP) | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie zmiany legislacyjnej dotyczącej procesu zatwierdzania Contratti di Programma NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Zmiana legislacyjna skróci czas na zatwierdzenie Contratti di Programma (CdP) zarządcy infrastruktury kolejowej Rete Ferroviaria Italiana. |
| M3C1-2 | Reforma 1.2 – Przyspieszenie procesu zatwierdzania projektów | Milowy | Wejście w życie zmiany regulacyjnej, która skraca czas zatwierdzania projektów z 11 do sześciu miesięcy | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie zmiany regulacyjnej, która skraca czas wydawania zezwoleń z 11 do 6 miesięcy. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Zmiana regulacyjna skraca czas wydawania pozwoleń na projekty z 11 do sześciu miesięcy. |
| M3C1-3 | Inwestycje 1.1 – Połączenia kolejowe dużych prędkości z Południem dla pasażerów i towarów | Milowy | Udzielenie zamówienia na budowę kolei dużych prędkości na liniach Napoli-Bari i Palermo-Katania | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na budowę kolei dużych prędkości na liniach Napoli-Bari i Palermo-Katania | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na budowę kolei dużych prędkości na liniach Napoli-Bari i Palermo-Katania w pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych Umowa (umowy) odnosi się do następujących części tych linii: Linia Napoli-Bari: Orsara – Bovino Linia Palermo-Katania: Catenanuova – Dittaino i Dittaino – Enna |
| M3C1-4 | Inwestycje 1.1 – Połączenia kolejowe dużych prędkości z Południem dla pasażerów i towarów | Milowy | Udzielenie zamówienia na budowę kolei dużych prędkości na liniach Salerno Reggio Calabria | Powiadomienie o udzieleniu wielodyscyplinarnego zamówienia na budowę kolei dużych prędkości na linii Salerno-Reggio Calabria | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Powiadomienie o udzieleniu wielodyscyplinarnego zamówienia na budowę kolei dużych prędkości na linii Salerno Reggio Calabria. Umowa odnosi się do następujących części tego wiersza: Battipaglia – Romagnano |
| M3C1-6 | Inwestycje 1.1 – Połączenia kolejowe dużych prędkości z Południem dla pasażerów i towarów | Cel | Kolej dużych prędkości, zarówno pasażerskich, jak i towarowych, na liniach Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Katania | NIE DOT. | Kilometry | 0 | 119 | II KW. | 2026 | 119 km kolei dużych prędkości przeznaczonych zarówno dla pasażerów, jak i towarów na liniach Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Katania, gotowa do uzyskania zezwolenia i faza eksploatacji. Orientacyjny podział jest następujący: Linia Napoli-Bari 49 km; w tym: Frasso – Telese 11 Telese – Vitulano 19 km Apice – Hirpinia 19 km Salerno – Reggio Calabria 33 km z czego linia Battipaglia-Romagnano 33 km Palermo – Katania, z czego 37 km: Catenanuova – Dittaino 22 km Dittanio – Enna 15 km |
| M3C1-23 | Inwestycje 1.9 Połączenia międzyregionalne | Cel | Inwestycje 1.9 Połączenia międzyregionalne | NIE DOT. | Numer | 0 | 70 | KW. 4 | 2025 | Przyspieszenie 70 km połączeń międzyregionalnych Linie, które mają zostać zmodernizowane, należą do nich: Mediolan Genua Palermo Catania (linea storica) Battipaglia Potenza Orte Falconara |
| M3C1-24 | Inwestycje 1.9 Połączenia międzyregionalne | Cel | Inwestycje 1.9 Połączenia międzyregionalne | NIE DOT. | Numer | 70 | 221 | II KW. | 2026 | Łącznie 221 km połączeń międzyregionalnych przyspieszyło. Linie, które mają zostać zmodernizowane, to: Mediolan Genua (70 km) Palermo Catania (linea storica) (84 km) Battipaglia Potenza (60 km) Orte Falconara (7 km) |
| M3C1-9 | Inwestycja 1.2 – Linie dużych prędkości na północy łączące się z resztą Europy | Cel | Kolej dużych prędkości, zarówno pasażerskich, jak i towarowych, na liniach Brescia-Werona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi. | NIE DOT. | Numer | 0 | 165 | II KW. | 2026 | 165 km kolei dużych prędkości dla pasażerów i towarów na liniach Brescia-Werona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi zbudowała, gotowa do uzyskania zezwolenia i fazy operacyjnej. 165 km należy zbudować w następujących odcinkach: Brescia-Werona, 48 km Verona-Bivio Vicenza, 44 km Węzeł Genua i Trzeci Giovi przecinający 53 km Rho-Parabiago 9 km Pavia-Milano-Rogoredo 11 km |
| M3C1-10 | Inwestycje 1.3 – Połączenia zasadnicze | Milowy | Udzielenie zamówienia na budowę połączeń na liniach Orte-Falconara i Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia | Powiadomienie o udzieleniu zamówienia wielodyscyplinarnego nabudowę kolei dużych prędkości na liniach Orte-Falconara i Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2024 | Powiadomienie o udzieleniu zamówienia wielodyscyplinarnego na budowę połączeń na liniach Orte-Falconara i Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. Umowa (umowy) odnosi się do następujących wierszy: Orte-Falconara Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia |
| M3C1-11 | Inwestycje 1.3 – Połączenia zasadnicze | Cel | Kolej dużych prędkości, zarówno pasażerskich, jak i towarowych, na linii Orte-Falconara i Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia | NIE DOT. | Numer | 0 | 27 | II KW. | 2026 | 27 km kolei dużych prędkości przeznaczonych zarówno dla pasażerów, jak i towarów na liniach Orte-Falconara i Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia, gotowa do uzyskania zezwolenia i faza eksploatacji. Rozkład 27 km jest następujący: Orte-Falconara, 13 km Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia, 14 km |
| M3C1-12 | Inwestycje 1.4 – Wprowadzenie europejskiego systemu zarządzania transportem kolejowym (ERTMS) | Milowy | Udzielanie zamówień na europejski system zarządzania transportem kolejowym | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na wprowadzenie europejskiego systemu zarządzania transportem kolejowym | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na wprowadzenie europejskiego systemu zarządzania transportem kolejowym (ERTMS) |
| M3C1-13 | Inwestycje 1.4 – Wprowadzenie europejskiego systemu zarządzania transportem kolejowym (ERTMS) | Cel | 1 400 km linii kolejowych wyposażonych w europejski system zarządzania transportem kolejowym | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 400 | II KW. | 2025 | 1 400 km linii kolejowych wyposażonych w europejski system zarządzania transportem kolejowym zgodnie z europejskim planem wdrożenia, gotowe do uzyskania zezwolenia i fazy eksploatacji. |
| M3C1-14 | Inwestycje 1.4 – Wprowadzenie europejskiego systemu zarządzania transportem kolejowym (ERTMS) | Cel | 2 785 km linii kolejowych wyposażonych w europejski system zarządzania transportem kolejowym | NIE DOT. | Numer | 1 400 | 2 785 | II KW. | 2026 | 2 785 km linii kolejowych wyposażonych w europejski system zarządzania transportem kolejowym zgodnie z europejskim planem wdrożenia, gotowych do zatwierdzenia i fazy eksploatacji. |
| M3C1-15 | Inwestycja 1.5 – Wzmocnienie węzłów metropolitalnych i kluczowych powiązań krajowych | Cel | 700 km zmodernizowanych odcinków linii zbudowanych na węzłach metropolitalnych i kluczowych połączeniach krajowych | NIE DOT. | Numer | 0 | 700 | KW. 4 | 2024 | Co najmniej 700 km zmodernizowanych odcinków linii zbudowanych na węzłach metropolitalnych i kluczowych połączeniach krajowych, gotowych do uzyskania zezwolenia i fazy operacyjnej. |
| M3C1-16 | Inwestycja 1.5 – Wzmocnienie węzłów metropolitalnych i kluczowych powiązań krajowych | Cel | 1 280 km zmodernizowanych odcinków linii zbudowanych na węzłach metropolitalnych i kluczowych połączeniach krajowych | NIE DOT. | Numer | 700 | 1 280 | II KW. | 2026 | Co najmniej 1 280 km odcinków zmodernizowanych/zmodernizowanych linii zbudowanych na węzłach metropolitalnych i kluczowych połączeniach krajowych, gotowych do uzyskania zezwolenia i fazy eksploatacji |
| M3C1-17 | Inwestycje 1.7 – Modernizacja, elektryfikacja i odporność kolei na południu | Cel | 172 km ukończonych prac związanych z odpornością kolei na południu, gotowych do fazy zatwierdzania i eksploatacji. | NIE DOT. | Numer | 0 | 172 | KW. 4 | 2023 | Zakończenie prac dotyczących co najmniej 172 km, związanych z odpornością linii kolejowych południowych, gotowych do fazy zatwierdzania i eksploatacji. 172 km oznacza następujące linie: • Paola- Reggio Calabria; • Lentini Diramazione-Gela; • Mesyna – Katania – Siracusa; • Caserta – Battipaglia; • Romowie – Neapol; oraz • Bari – Brindisi. Cel ten musi zostać osiągnięty za pomocą programów CLP (tj. „Codice Locale Progetto”), które nie są wspierane z funduszy UE innych niż RRF. |
| M3C1-17bis | Inwestycje 1.7 – Modernizacja, elektryfikacja i odporność kolei na południu | Cel | 1 162 km ukończonych prac związanych z modernizacją, elektryfikacją i odpornością kolei na południu, gotowych do etapu zatwierdzania i eksploatacji. | NIE DOT. | Numer | 172 | 1162 | II KW. | 2026 | Zakończenie prac dotyczących co najmniej 1 162 km, związanych z modernizacją, elektryfikacją i odpornością linii kolejowych południowych, gotowych do etapu zatwierdzania i eksploatacji. Podział robót przedstawia się następująco: — Co najmniej 462 km interwencji związanych z modernizacją i elektryfikacją odnosi się do następujących linii: Region Molise - Venafro-Campobasso-Termoli; Region Apulia - Pescara-Foggia - Potenza-Foggia - Połączenia Brindisi (w tym centrum intermodalne); - Łączy Taranto; - Taranto-Brindisi Region Kalabria Linia jońska Sibari-Melito Porto Salvo; Catanzaro Lido – Lamezia Terme link Region Basilicata - Ferrandina-Matera Region Kampania - Salerno Arechi – Aeroporto Pontecagnano Region Sycylia - Agrigento – Porto Empedocle - Połączenie z portem Augusta - Połączenie z lotniskiem Trapani Birgi Region Sardegna - Połączenie kolejowe z portem lotniczym Olbia - Podwojenie torów Decimomannu-Villamassargia Co najmniej 528 km interwencji w zakresie odporności odnosi się do następujących linii: Region Kampania, Basilicata i Kalabria: • Romowie – Neapol (AV,via Cassino, przez Formia); • Aversa – Caserta • Villa Literno – Napoli Gianturco; • Napoli – Salerno LMV Napoli – Salerno Storica; • Nocera Inferiore – Salerno; • Battipaglia – Paola; • Battipaglia – Potenza; • Caserta – Battipaglia; Caserta – Foggia; Catanzaro – Reggio Calabria; • Paola – Reggio Calabria; oraz • Paola – Cosenza – Sibari; Region Molise: • Termoli – Campobasso. Region Apulia: • Bari-Taranto; • Taranto – Brindisi; oraz • Barletta-Spinazzola. Region Sycylia: • Fiumetorto – Agrigento; • Lercara dir. – Bicocca; • Mesyna – Katania – Siracusa; • Palermo – Mesyna; oraz • Caltanissetta Xirbi – Canicattì – Aragona; Canicattì – Siracusa. Cel ten musi zostać osiągnięty za pomocą programów CLP (tj. „Codice Locale Progetto”), które nie są wspierane z funduszy UE innych niż RRF. |
| M3C1-18 | Inwestycje 1.6 – Wzmocnienie linii regionalnych – modernizacja kolei regionalnych (zarządzanie RFI) | Cel | Zmodernizowane linie regionalne, gotowe do uzyskania zezwolenia i fazy eksploatacji | NIE DOT. | Numer | 0 | 646 | II KW. | 2026 | 646 km zmodernizowanych linii regionalnych gotowych do uzyskania zezwolenia i fazy eksploatacji. |
| M3C1-19 | Inwestycja 1.8 – Modernizacja dworców kolejowych (zarządzanie RFI; na południu) | Cel | Zmodernizowane i dostępne stacje kolejowe | NIE DOT. | Numer | 0 | 10 | KW. 4 | 2024 | Dziesięć stacji kolejowych zostało zmodernizowanych i dostępnych zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1300/2014 i unijnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa kolei. |
| M3C1-20 | Inwestycja 1.8 – Modernizacja dworców kolejowych (zarządzanie RFI; na południu) | Cel | Zmodernizowane i dostępne stacje kolejowe | NIE DOT. | Numer | 10 | 38 | II KW. | 2026 | 38 stacji kolejowych zostało zmodernizowanych i dostępnych zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1300/2014 i unijnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa kolei. |
| M3C1-21 | Reforma 2.1 – Wdrożenie niedawnego „dekretu upraszczającego” (przekształconego w ustawę nr 120 z dnia 11 września 2020 r.) poprzez wydanie dekretu dotyczącego przyjęcia „Wytycznych dotyczących klasyfikacji ryzyka i zarządzania nim, oceny bezpieczeństwa i monitorowania istniejących mostów” | Milowy | Wejście w życie „Wytycznych dotyczących klasyfikacji ryzyka i zarządzania nim, oceny bezpieczeństwa i monitorowania istniejących mostów” | Przepis w dekrecie wskazujący na wejście w życie dekretu przyjmującego „Wytyczne dotyczące klasyfikacji ryzyka i zarządzania nim, oceny bezpieczeństwa i monitorowania istniejących mostów” NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | „Wytyczne” określają wspólne normy i metody dla całej sieci dróg krajowychw zakresie klasyfikacji ryzyka i zarządzania nim, oceny bezpieczeństwa i monitorowania istniejących mostów. |
| M3C1-22 | Reforma 2.2 – Przeniesienie własności mostów i wiaduktów z dróg niższego rzędu na drogi wyższego rzędu | Milowy | Przeniesienie własności mostów, wiaduktów i przejść z dróg niższego rzędu na drogi wyższego rzędu (drogi drogowe i główne drogi krajowe) | Przepis w odpowiednim akcie prawnym dotyczący wejścia w życie przeniesienia własności mostów, wiaduktów i przejść z dróg niższego rzędu na drogi wyższego rzędu (drogi drogowe i główne drogi krajowe) NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Przeniesienie własności dzieł sztuki następuje w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy 120/20. Oczekuje się, że zostanie on ukończony zgodnie z przepisami Codice della Strada (dekretu ustawodawczego 285/1992) i jego rozporządzenia (dekretu prezydenckiego nr 495/92), które określają przepisy dotyczące przeniesienia własności między podmiotami będącymi właścicielami dróg. |

## I. ZADANIE 3 KOMPONENT 2 – Intermodalność i zintegrowana logistyka

Celem tego komponentu włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest uczynienie włoskich portów bardziej wydajnymi i konkurencyjnymi, energooszczędnymi i lepiej zintegrowanymi z łańcuchem logistycznym. Jego celem jest również cyfryzacja systemu zarządzania ruchem lotniczym.

W tym celu obejmuje on z jednej strony ważne reformy mające na celu uproszczenie procesów, aktualizację planowania portów oraz zwiększenie konkurencyjności koncesji w portach włoskich. W odniesieniu do innych inwestycji mających na celu zapewnienie intermodalności z ogólnymi kierunkami komunikacji europejskiej, rozwój powiązań z handlem oceanicznym i międzyśródziemnomorskim, zwiększenie dynamiki i konkurencyjności włoskiego systemu portowego, również z myślą o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Oczekuje się, że inwestycje związane z tym komponentem znacznie zwiększą liczbę pasażerów i towarów we włoskich portach, co będzie miało pozytywny wpływ na stymulującą działalność gospodarczą w odpowiednich obszarach oraz na całą gospodarkę krajową.

Z drugiej strony komponent ten odnosi się do cyfryzacji systemów logistycznych, w tym systemów portów lotniczych. Oczekuje się, że przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności tych sektorów poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w celu zwiększenia wydajności systemu, a także zmniejszenia ich wpływu na środowisko.

Komponent ten jest odpowiedzią na zalecenie krajowe nr 3 z 2019 r., w którym wzywa się Włochy do skoncentrowania polityki gospodarczej związanej z inwestycjami na jakości infrastruktury oraz zalecenia krajowego nr 3 z 2020 r., w którym zaleca się „koncentrowanie inwestycji na transformację ekologiczną i cyfrową, w szczególności na czystą i efektywną produkcję i wykorzystanie energii, badania naukowe i innowacje, zrównoważony transport publiczny, gospodarkę odpadami i gospodarkę wodną, a także wzmocnioną infrastrukturę cyfrową w celu zapewnienia świadczenia podstawowych usług”.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

### I.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1.1 – Uproszczenie procedur dotyczących procesu planowania strategicznego

Środek ten przewiduje aktualizację planowania portów w celu zapewnienia strategicznej wizji włoskiego systemu portów. Reforma reguluje co najmniej (i) cele rozwojowe organów systemu portowego; (II) zidentyfikowanych i określonych obszarów przeznaczonych do ściśle określonych funkcji portowych i tylnych, (iii) połączeń infrastrukturalnych ostatniej mili drogowej i kolejowej z portami, (iv) kryteriów stosowanych przy określaniu treści planowania oraz (v) jednoznacznej identyfikacji wytycznych, zasad i procedur przygotowania planów regulacyjnych dotyczących portów.

Reforma 1.2 – Konkurencyjne udzielanie koncesji w portach włoskich

Celem tego środka jest określenie warunków dotyczących okresu obowiązywania koncesji, uprawnień nadzorczych i kontrolnych organów udzielających koncesji, procedur odnowienia, przekazania obiektów nowemu koncesjonariuszowi po wygaśnięciu koncesji oraz określenia minimalnych limitów opłat pobieranych od koncesjonariuszy.

Reforma 1.3 – Uproszczenie zezwoleń na stosowanie procedur wydawania zezwoleń na prasowanie na zimno we włoskich portach

Oczekuje się, że środek ten uprości i zredukuje procedurę wydawania zezwoleń na budowę krajowej sieci przesyłowej energii elektrycznej w celu zasilania systemów dystrybucji energii elektrycznej dla statków (żelazowanie zimne).

Ministerstwo Infrastruktury i Transportu przedstawia propozycję usprawnienia procesu wydawania zezwoleń. W szczególności proponuje się przeprowadzenie oceny projektów zimnego prasowania przez urzędy terytorialne, które podlegają Ministerstwu Rozwoju Gospodarczego, które mogłyby w krótszym czasie przeanalizować te projekty i w związku z tym zatwierdzić je. Ponadto przewiduje się interwencję regulacyjną w celu określenia jednego procesu wydawania zezwoleń dla projektów o napięciu wyższym niż 132 kV i pozostałych, w celu wykorzystania synergii procesu.

Reforma 2.1: Wdrożenie jednego okienka celnego („Sportello Unico Doganale”)

Celem jest stworzenie specjalnego portalu dla pojedynczego punktu kontroli, który umożliwi interoperacyjność z krajowymi bazami danych i koordynację działań kontrolnych organów celnych.

Inwestycja 2.1: Cyfryzacja łańcucha logistycznego

Oczekuje się, że inwestycja ta zwiększy konkurencyjność logistyki krajowej poprzez stworzenie interoperacyjnego systemu cyfrowego między podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie transportu towarowego i logistycznego, który uprości procedury, procesy i kontrole poprzez skupienie się na dematerializacji dokumentów oraz wymianie danych i informacji.

Inwestycje 2.2: Cyfryzacja zarządzania ruchem lotniczym

Inwestycja ta ma na celu cyfrową modernizację sektora, która obejmie zarówno opracowanie nowych narzędzi cyfryzacji informacji lotniczej, jak i wdrożenie platform i usług bezzałogowych statków powietrznych.

Projekty obejmują rozwój i łączność systemu zarządzania ruchem bezzałogowym (UTMS), cyfryzację informacji lotniczej oraz określenie nowego modelu obsługi technicznej.

Inwestycja 2.3: Prasowanie na zimno

Inwestycja ta polega na budowie sieci dostarczania energii elektrycznej na obszarze portowym (doki) oraz związanej z nią infrastruktury przyłączeniowej do krajowej sieci przesyłowej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych zasilanie energią elektryczną z lądu umożliwia również ładowanie statków elektrycznych.

### I.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M3C2-1 | Reforma 1.1 – Uproszczenie procedur dotyczących procesu planowania strategicznego | Milowy | Wejście w życie zmian legislacyjnych związanych z uproszczeniem procedur dotyczących procesu planowania strategicznego | Przepis w akcie(-ach) prawnym(-ych) wskazujący na wejście w życie zmian legislacyjnych związanych z uproszczeniem procedur dotyczących procesu planowania strategicznego NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Zmienione ramy legislacyjne określają, co następuje: — Wszystkie władze portowe przyjmują swoje dokumenty planowania strategicznego (DPSS) oraz plany regulacji portów (PRP), w pełni uwzględniając reformę włoskich systemów portowych z 2016 r. zatwierdzoną dekretem ustawodawczym nr 169 z dnia 4 sierpnia 2016 r. Dynamiczny system zakupów reguluje co najmniej następujące elementy: —Opracowywanie celów organów systemu portowego; Zidentyfikowane i zarysowane obszary przeznaczone wyłącznie do pełnienia funkcji portu i portu tylnego, —Ostatniej mili infrastrukturalnych połączeń drogowych i kolejowych z portami, Kryteria stosowane przy określaniu treści planowania, Jednoznaczne określenie wytycznych, zasad i procedur przygotowania planów regulacyjnych portu. |
| M3C2-2 | Reforma 1.2 – Konkurencyjne udzielanie koncesji w portach włoskich | Milowy | Wejście w życie rozporządzenia w sprawie koncesji portowych | Przepis rozporządzenia wskazujący na wejście w życie rozporządzenia w sprawie koncesji portowych NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Nowe rozporządzenie określa ramowe warunki udzielania koncesji w portach. Rozporządzenie określa co najmniej: —Warunki dotyczące okresu obowiązywania koncesji; —Uprawnienia organów przyznających pomoc w zakresie nadzoru i kontroli; —Metody odnowienia; Przekazanie obiektów nowemu koncesjonariuszowi po wygaśnięciu koncesji; Ograniczenia minimalnych opłat uiszczanych przez licencjobiorców. |
| M3C2-3 | Reforma 2.1 – Wdrażanie jednego okienka celnego („Sportello Unico Doganale”) | Milowy | Wejście w życie dekretu w sprawie jednolitej stawki celnej Biuro (Sportello Unico Doganale) | Przepis w dekrecie wskazujący na wejście w życie dekretu w sprawie jednolitego biura celnego (Sportello Unico Doganale) NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Dekret określa metody i specyfikacje jednolitego biura celnego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1239/2019 w sprawie wdrożenia europejskiego morskiego pojedynczego punktu kontaktowego oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego (eFTI). |
| M3C2-4 | Reforma 1.3 – Uproszczenie procedur udzielania zezwoleń dla zakładów prasowania na zimno | Milowy | Wejście w życie uproszczenia procedur wydawania zezwoleń dla zakładów prasowania na zimno | Przepis prawny wskazujący na wejście w życie uproszczenia procedur udzielania zezwoleń dla zakładów prasowania na zimno NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Usprawnienie procesu wydawania zezwoleń w celu skrócenia czasu wydawania zezwoleń do maksymalnie 12 miesięcy na budowę infrastruktury służącej do przesyłu energii elektrycznej z lądu na statki w fazie cumowania (w przypadku interwencji niepodlegających ocenie oddziaływania na środowisko) |
| M3C2-5 | Inwestycje 2.1 – Cyfryzacja łańcucha logistycznego | Cel | Cyfryzacja łańcucha logistycznego | NIE DOT. | Numer | 0 | 12 | II KW. | 2024 | Co najmniej 12 z 16 organów systemu portowego musi być wyposażonych w usługi w zakresie systemów wspólnot portowych (PCS) interoperacyjne z Comando Generale delle Capitanerie di Porto lub Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i kompatybilne z nowym PLN (Piattaforma Logistica Nazionale). Organ systemu portowego uznaje się za wyposażony w usługi systemów Wspólnoty Portowej (PCS), jeżeli co najmniej jeden port tego organu systemu portowego został wyposażony w systemy Wspólnoty Portowej (PCS). |
| M3C2-5bis | Inwestycje 2.1 – Cyfryzacja łańcucha logistycznego | Cel | Cyfryzacja łańcucha logistycznego | NIE DOT. | Numer | 0 | 3 | II KW. | 2026 | Zakończenie następujących 3 interwencji związanych z cyfryzacją łańcucha logistycznego: - Log-IN Center: Utworzenie platformy cyfrowej (Piattaforma Logistica Nazionale – PLN), działającej w bezpiecznym środowisku chmury obliczeniowej, zdolnej do promowania interoperacyjności między operatorami transportowymi i logistycznymi a zaangażowanymi organami administracji publicznej poprzez skupienie się na dematerializacji dokumentów oraz wymianie danych i usług, w stosownych przypadkach zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/1056. - Sieć portów i wsie towarowe: Wszystkie 16 organów systemu portowego posiada usługi PCS (wspólnego systemu portowego) zgodne z Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) oraz, w stosownych przypadkach, z rozporządzeniem (UE) 2020/1056. Organ systemu portowego uznaje się za wyposażony w usługi systemów Wspólnoty Portowej (PCS), jeżeli co najmniej jeden port tego organu systemu portowego został wyposażony w systemy Wspólnoty Portowej (PCS). Te usługi PCS są operacyjne dla wszystkich portów bazowych określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1679/2024. Co najmniej 12 krajowych wsi towarowych musi posiadać system wiosek towarowych (FVS) zgodny z PLN oraz, w stosownych przypadkach, z rozporządzeniem (UE) 2020/1056. - Log-IN Business: zakończenie tej interwencji wymaga, aby co najmniej 8350 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie publiczne na opracowanie systemów cyfrowych promujących interoperacyjność usług oraz zgodność z eCMR i eFTI. |
| M3C2-6 | Inwestycje 2.2: Cyfryzacja zarządzania ruchem lotniczym | Milowy | Cyfryzacja zarządzania ruchem lotniczym: uruchomienie nowych narzędzi | Certyfikaty TOC, cyfrowej informacji lotniczej i UTMS NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2026 | Rozpoczęcie realizacji następujących 3 projektów: techniczne Centrum Operacyjne (TOC) i co najmniej dwa systemy zarządzania ruchem lotniczym b) Cyfrowe informacje lotnicze C) System zarządzania ruchem bezzałogowym i łączność (UTMS). |
| M3C2-7 | Inwestycja 2.3: Prasowanie na zimno | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na budowę co najmniej 15 zakładów prasowania na zimno | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | III KW. | 2024 | Publikacja zaproszenia do składania ofert i udzielenie wszystkich zamówień na budowę co najmniej 15 chłodnych zakładów prasowania dostarczających energię elektryczną w co najmniej 10 portach. |
| M3C2-12 | Inwestycja 2.3: Prasowanie na zimno | Cel | Uruchomienie infrastruktury do prasowania na zimno. |  | Numer | 0 | 15 | KW. 1 | 2026 | Oddanie do eksploatacji co najmniej 15 infrastruktur prasowania na zimno zapewniających energię elektryczną w co najmniej 10 portach. |

### I.3.  Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Inwestycje 1.1: „Zielone porty: interwencje w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej w portach

Głównym celem tego środka jest ograniczenie emisji CO2 i poprawa jakości powietrza w miastach portowych poprzez interwencje mające na celu efektywność energetyczną i promowanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w portach. Celem jest przyczynienie się do zmniejszenia całkowitych rocznych emisji CO2 na danym obszarze portowym. Projekty mają być wybierane spośród projektów, które poszczególne organy systemu portowego wskazały w dokumentach planowania środowiskowego systemów portowych (DEASP). Oczekuje się również, że program „zielone porty” doprowadzi do znacznego ograniczenia innych zanieczyszczeń spalania, które są główną przyczyną pogorszenia jakości powietrza w miastach portowych. Inwestycja ta obejmuje zakup bezemisyjnych pojazdów i łodzi służbowych lub przekształcenie pojazdów i łodzi serwisowych napędzanych paliwami kopalnymi w pojazdy bezemisyjne.

Reforma 2.2: Ustanowienie Krajowej Platformy Logistyki Cyfrowej w celu wprowadzenia cyfryzacji usług towarowych lub pasażerskich

Celem reformy jest zapewnienie interoperacyjności wspólnotowych systemów portowych poszczególnych organów systemu portowego z Krajową Platformą Logistyki Cyfrowej.

### I.4.  Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M3C2-8 | Inwestycje 1.1: „Zielone porty: interwencje w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej w portach | Cel | „Zielone porty: przydzielanie robót | NIE DOT. | Numer | 0 | 7 | KW. 4 | 2022 | Powierzenie prac co najmniej siedmiu organom systemu portowego. Procedura wyboru przydzielenia robót obejmuje: a) Kryteria kwalifikowalności zapewniające zgodność robót budowlanych z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. b) Zobowiązanie, że wkład inwestycji w działania na rzecz klimatu zgodnie z metodyką określoną w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241 musi stanowić co najmniej 79 % łącznych kosztów inwestycji wspieranej z RRF. C) Zobowiązanie do składania sprawozdań z realizacji środka w połowie okresu obowiązywania programu i zakończenia programu. |
| M3C2-9 | Inwestycje 1.1: „Zielone porty: interwencje w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej w portach | Cel | „Zielone porty: zakończenie prac | NIE DOT. | Numer | 0 | 75 | II KW. | 2026 | Ukończenie co najmniej 75 projektów dla władz portowych. Co najmniej 79 % łącznych kosztów inwestycji poniesionych w ramach RRF przeznacza się na działania wspierające cel klimatyczny zgodnie z metodologią określoną w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241. |
| M3C2-10 | Reforma 2.2: Utworzenie Krajowej Platformy Logistyki Cyfrowej w celu wprowadzenia cyfryzacji usług towarowych lub pasażerskich | Milowy | Krajowa Platforma Logistyki Cyfrowej | Przepis w akcie prawnym wskazujący na wejście w życie aktu prawnego NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2024 | Wejście w życie aktu prawnego zapewniającego interoperacyjność systemów wspólnot portowych z Krajową Platformą Logistyki Cyfrowej. Ponadto w akcie prawnym przewiduje się, że organy systemu portowego są wyposażone w standardowe usługi PCS (system wspólnoty portowej) interoperacyjne z zaangażowanymi administracjami publicznymi i zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 1056/2020 oraz z krajową platformą logistyki cyfrowej. |

## ZADANIE 4 – KOMPONENT 1: Wzmocnienie świadczenia usług edukacyjnych: od żłobków do szkół wyższych

Ten element włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje cztery obszary interwencji: poprawa jakości i ilościowa ekspansja usług edukacyjnych i szkoleniowych – od przedszkoli po uniwersytet; reforma zawodu nauczyciela, w szczególności w odniesieniu do procesów rekrutacji i szkolenia, w tym zwiększenie umiejętności kadry nauczycielskiej i rozwiązanie problemu niedopasowania terytorialnego; podnoszenie i modernizacja infrastruktury w celu poprawy technologii cyfrowych, nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz nauczania wielojęzyczności przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej budynków szkolnych; reforma grup stopni naukowych, stopni naukowych i programów doktoranckich w celu pobudzenia badań stosowanych i zwiększenia liczby stypendiów doktoranckich.

Środki w ramach tego komponentu mają na celu zaradzenie słabościom włoskiego systemu kształcenia, szkolenia i badań naukowych w celu poprawy wyników kształcenia i szans na zatrudnienie włoskich studentów.

Inwestycje i reformy w ramach tego komponentu przyczynią się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów skierowanych do Włoch w latach 2020 i 2019 dotyczących potrzeby „wspierania udziału kobiet w rynku pracy poprzez kompleksową strategię, w tym poprzez dostęp do wysokiej jakości opieki nad dziećmi” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2, 2019 r.), „poprawa wyników kształcenia, również poprzez odpowiednie i ukierunkowane inwestycje, oraz wspieranie podnoszenia kwalifikacji, w tym poprzez wzmocnienie umiejętności cyfrowych” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2, 2019), „wspieranie badań naukowych i innowacji” (zalecenie dla poszczególnych krajów 3, 2019 r.), „wzmocnienie nauczania na odległość i umiejętności, w tym cyfrowych” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2, 2020) oraz „koncentrowanie inwestycji na badaniach naukowych i innowacjach” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3, 2019).

### J.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje 1.1: Plan dotyczący żłobków i przedszkoli oraz usług wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem

„Plan inwestycyjny dla grupy wiekowej 0-6 lat ma na celu zwiększenie podaży placówek opieki nad dziećmi poprzez budowę, remont i zapewnienie bezpieczeństwa żłobków i przedszkoli, zwiększenie oferty edukacyjnej i dostępnych przedziałów czasowych dla grupy wiekowej 0-6 lat, a tym samym poprawę jakości nauczania. Oczekuje się, że środek ten zachęci kobiety do uczestnictwa w rynku pracy i pomoże opiekunom w godzeniu życia rodzinnego i zawodowego.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy dodatkowo zawrzeć wymóg, aby wybierane były wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.”;

Inwestycje 1.2: Plan przedłużenia pełnego wymiaru czasu pracy

Celem środka jest sfinansowanie wydłużenia czasu szkolnego w celu zwiększenia oferty edukacyjnej szkół i otwarcia ich na terytorium poza godzinami szkolnymi. Środek przewiduje budowę lub renowację pomieszczeń stołówkowych dla co najmniej 1000 budowli, aby umożliwić wydłużenie czasu szkolnego. Oczekuje się, że wydłużenie godzin nauki będzie miało pozytywny wpływ na walkę z wczesnym kończeniem nauki.

Inwestycja 1.3: Plan poprawy infrastruktury sportowej w szkołach

Środek ten ma na celu wzmocnienie infrastruktury sportowej i zachęcanie do uprawiania sportu. Oczekuje się, że wzmocnienie aktywności sportowej przyczyni się do zwalczania przedwczesnego kończenia nauki, zwiększenia włączenia społecznego i wzmocnienia zdolności osobistych.

Inwestycja polega na budowie i renowacji obiektów sportowych i gimnastów do użytku szkolnego. Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do zaproszeń do składania projektów wykluczają systemy ogrzewania oparte na paliwach kopalnych, takie jak kotły na gaz ziemny.

Inwestycje 1.4: Nadzwyczajne działanie mające na celu zmniejszenie różnic terytorialnych w pierwszym i drugim cyklu szkoły średniej oraz rozwiązanie problemu przedwczesnego kończenia nauki

Środek ten ma na celu zagwarantowanie studentom odpowiednich umiejętności podstawowych, również poprzez stworzenie jednego krajowego portalu szkolenia online. Szczególną uwagę poświęca się szkołom, które doświadczyły większych trudności pod względem wyników, poprzez dostosowanie interwencji do potrzeb uczniów – gdzie ma miejsce interwencja wspierająca ze strony kierownika szkoły z udziałem nauczycieli zewnętrznych, a także, w najbardziej krytycznych przypadkach, dostępność co najmniej jednego dodatkowego działu kadrowego na dany temat (włoski, matematyczny i angielski) przez okres co najmniej dwóch lat. Inwestycja wspiera realizację działań mentorskich skierowanych do co najmniej 820000 młodych ludzi zagrożonych wczesnym kończeniem nauki oraz młodych ludzi, którzy już porzucili naukę. Przewiduje się w nim wykorzystanie platformy internetowej do prowadzenia działań mentorskich i szkoleniowych.

Oczekuje się, że interwencja ta będzie promować równouprawnienie płci i przyczynić się do przezwyciężenia nierówności, w tym różnic terytorialnych, w dostępie do edukacji.

Reforma 1.1: Reforma instytutów technicznych i zawodowych

Reforma ma na celu dostosowanie programów nauczania instytutów technicznych i zawodowych do kompetencji potrzebnych włoskiemu systemowi produkcji, w tym na szczeblu lokalnym. Reforma ma w szczególności zapewnić spójność kształcenia technicznego i zawodowego z przemysłem 4.0 i uwzględniać innowacje cyfrowe.

Reforma 1.2: Reforma kształcenia zawodowego na poziomie wyższym (ITS)

Reforma ma na celu wzmocnienie systemu szkolnictwa wyższego poprzez uproszczenie zarządzania ITS w celu zwiększenia liczby instytutów i zapisów z myślą o lokalnym terytorium.

Oczekuje się, że reforma zniweluje niedopasowanie podaży pracy do popytu na pracę.

Inwestycja 1.5: Rozwój systemu szkolnictwa wyższego szkolenia zawodowego (ITS)

Środek ten stanowi uzupełnienie reformy 1.2 – Reforma szkolnictwa wyższego – w celu wzmocnienia oferty edukacyjnej instytutów szkolenia zawodowego (ITS). Przyczynia się do zwiększenia oferty edukacyjnej instytucji kształcenia zawodowego oraz do zwiększenia udziału przedsiębiorstw w procesach edukacyjnych w celu lepszego połączenia z siecią przedsiębiorców. Oczekuje się również, że środek ten przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia młodzieży poprzez rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności między popytem na pracę a podażą.

Inwestycja ma na celu zwiększenie liczby studentów uczęszczających na kursy ITS oraz wzmocnienie struktur laboratoryjnych (wprowadzenie innowacyjnych technologii 4.0) przy jednoczesnym inwestowaniu w umiejętności nauczycieli. Przewiduje się uruchomienie krajowej platformy cyfrowej, która umożliwia studentom zapoznanie się z ofertami pracy dla osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe.

Reforma 1.3: Reorganizacja systemu szkolnictwa

Cel reformy jest dwojaki:

- Dostosowanie liczby uczniów na klasę.

Liczbę pracowników dydaktycznych ustala się na tym samym poziomie co w roku szkolnym 2020/2021, z uwagi na spadek liczby ludności oraz w celu zmniejszenia liczby uczniów w klasie i stopniowej poprawy stosunku liczby uczniów do liczby nauczycieli zajmujących wspólne stanowiska. Realizacja interwencji nie zwiększa liczby dostępnych budynków. W ramach inicjatywy zwraca się zindywidualizowaną uwagę na poszczególnych uczniów, w szczególności na uczniów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, a z pewnością uczniów z niepełnosprawnościami.  Oczekuje się, że poprawa stosunku liczby uczniów do nauczycieli przyczyni się do poprawy jakości nauczania i dostępności zasobów na budynki szkół.

- Przegląd przepisów dotyczących wielkości budynków szkolnych.

Regionalną populację szkolną przyjmuje się jako „efektywny parametr” służący do identyfikacji instytucji edukacyjnych posiadających głowę i głowę, a nie populacji danej szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Reforma 1.4: Reforma systemu orientacji

Reforma ma na celu wprowadzenie modułów orientacyjnych (co najmniej 30 godzin rocznie) dla czwartej i piątej klasy szkoły średniej II stopnia. Głównym celem jest wspieranie studentów w dokonywaniu świadomego wyboru między kontynuowaniem studiów a dalszym kształceniem zawodowym (ITS) przed ich integracją na rynku pracy. Reforma przewiduje również utworzenie platformy orientacji cyfrowej związanej z ofertą szkolnictwa wyższego uniwersytetów i instytutów szkolenia zawodowego (ITS).

Inwestycja 1.6: Aktywna orientacja w przechodzeniu ze szkoły do szkół wyższych

Środek ten ma na celu ułatwienie i zachęcenie do przechodzenia ze szkoły średniej II stopnia na uczelnie wyższe oraz zmniejszenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę, co przyczyni się do zwiększenia liczby absolwentów. Oczekuje się, że inwestycja zwiększy wskaźniki sukcesu (uczestnictwo w szkole, poprawa poziomu nauczania, liczba studentów przyjętych na następny rok akademicki itp.) oraz zmniejszy różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, zarówno pod względem zatrudnienia, jak i uczestnictwa w szkolnictwie wyższym we wszystkich dziedzinach.

Inicjatywa ta przewiduje prowadzenie kursów dla wszystkich uczniów szkół średnich II stopnia w celu wsparcia ich w wyborze szkolnictwa wyższego, ułatwienia lepszego dopasowania między przygotowaniem a ścieżką zawodową oraz pomocy uczniom w przechodzeniu ze szkoły do szkoły wyższej. Wykłady są prowadzone przez profesorów szkół wyższych i prowadzone dla uczniów szkół średnich II stopnia. Zrównoważony rozwój osiąga się poprzez rozszerzenie szkoleń na profesorów szkół średnich w taki sposób, aby w następstwie tego trzyletniego programu wskazówki były dostępne dla wewnętrznego personelu szkół średnich.

Inwestycja 1.7: Stypendia na dostęp do uczelni

Celem środka jest zapewnienie równego dostępu do edukacji poprzez ułatwienie dostępu do szkolnictwa wyższego studentom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i przy stosunkowo wysokich kosztach alternatywnych związanych z zaawansowanymi studiami w kontekście wczesnego przejścia na rynek pracy. W szczególności należy to osiągnąć poprzez zwiększenie liczby stypendiów przyznawanych studentom szkół wyższych w ramach wsparcia z RRF.

Uzupełnieniem tego działania jest React-EU, który ma sfinansować 13000 stypendiów na dostęp do szkół wyższych w 2023 r. w regionach południowych.

Reforma 1.5: Reformy ugrupowań uniwersyteckich

Reforma przewiduje aktualizację uniwersyteckich programów nauczania, ograniczając istniejące sztywne granice, które poważnie ograniczają możliwość tworzenia ścieżek interdyscyplinarnych. Oczekuje się również, że reforma rozszerzy możliwość wdrożenia programów szkolenia zawodowego poprzez wprowadzenie innowacyjnych klas stopni zorientowanych na pracę.

Reforma 1.6: Umożliwienie reformy dyplomu ukończenia studiów wyższych

Reforma przewiduje uproszczenie procedury dostępu do zawodów, które wymagają zapisywania się na zleceniach zawodowych w drodze specjalnego egzaminu zawodowego. Środek ten przyczynia się do zharmonizowania końcowego egzaminu krajowego każdego stopnia z odpowiednim egzaminem na zamówienie zawodowe, zapewniając tym samym ogólne i jasne zasady oraz substytucję.

Reforma 2.1: Rekrutacja nauczycieli

Reforma ma na celu ustanowienie nowego modelu rekrutacji nauczycieli, związanego z ponownym przemyśleniem ich kształcenia wstępnego i przez cały okres ich kariery zawodowej. Celem strategicznym tego środka jest znaczna poprawa jakości włoskiego systemu edukacji. W szczególności reforma uprości obecne publiczne procedury konkursowe. Środki te wprowadzają wyższe wymogi w zakresie dostępu do zawodów nauczycielskich, skuteczniejsze ramy mobilności nauczycieli, ograniczające nadmierną mobilność oraz wyraźny związek między rozwojem kariery zawodowej a oceną wyników i ustawicznym doskonaleniem zawodowym.

Reforma 2.2: Szkolnictwo wyższe i obowiązkowe szkolenia dla kadry kierowniczej szkół, nauczycieli, personelu administracyjnego i technicznego

Reforma ma na celu stworzenie wysokiej jakości systemu szkoleń dla pracowników szkół w celu ustawicznego rozwoju zawodowego i zawodowego. Przewiduje się w nim utworzenie wykwalifikowanego organu odpowiedzialnego za wydawanie wytycznych zgodnie ze standardami europejskimi oraz za wybór i koordynację inicjatyw szkoleniowych, ewentualnie łącząc je z rozwojem kariery zawodowej, jak przewidziano w reformie rekrutacji – reformie 2.1: Rekrutacja nauczycieli, uwzględniona w planie.

Inwestycja 2.1: Zintegrowane cyfrowe nauczanie i szkolenia w zakresie transformacji cyfrowej dla pracowników szkół

Środek ten ma na celu stworzenie stałego systemu rozwoju cyfrowych umiejętności dydaktycznych, a także umiejętności cyfrowych i dydaktycznych pracowników szkół.  Interwencja przewiduje:

- stworzenie systemu ustawicznego szkolenia nauczycieli i pracowników szkół w zakresie transformacji cyfrowej;

- Przyjęcie krajowych ram odniesienia dla zintegrowanego nauczania cyfrowego w celu promowania przyjmowania programów nauczania kompetencji cyfrowych we wszystkich szkołach.

Plan działania przewiduje szkolenie około 650000 nauczycieli i pracowników szkół, utworzenie około 20000 kursów szkoleniowych w ciągu pięciu lat oraz utworzenie lokalnych ośrodków szkoleniowych. Wszystkie z ponad 8000 placówek oświatowych we Włoszech będą zaangażowane w projekty szkoleniowe.

Inwestycja 3.1: Nowe umiejętności i nowe języki

Celem interwencji jest włączenie do wszystkich poziomów szkolnych działań, metodologii i treści programów nauczania mających na celu wzmocnienie umiejętności w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki oraz umiejętności cyfrowych i innowacyjnych. Środek koncentruje się na uczących się kobietach i przewiduje pełne podejście interdyscyplinarne. Celem interwencji jest zagwarantowanie równych szans i równości płci pod względem podejścia metodologicznego i działań ukierunkowanych na STEM.

Oczekuje się, że środek wzmocni umiejętności wielojęzyczne wśród studentów i nauczycieli poprzez poszerzenie programów konsultacyjnych i informacyjnych na temat programu Erasmus+ przy wsparciu Krajowego Instytutu Dokumentacji, Innowacji i Badań Edukacyjnych Erasmus+ (INDIRE) i jego sieci ambasadorów.

Opracowuje się również system cyfrowy w celu monitorowania umiejętności językowych na szczeblu krajowym przy wsparciu odpowiednich podmiotów certyfikujących.

Inwestycje 3.2: Szkoła 4.0: innowacyjne szkoły, okablowanie, nowe klasy i warsztaty

Środek ten ma na celu zaktualizowanie placówek szkolnych w możliwe do dostosowania, elastyczne i cyfrowe środowiska edukacyjne, wraz z zaawansowanymi technologicznie warsztatami i procesem uczenia się opartego na pracy. Środek ten przyspieszy transformację cyfrową włoskiego systemu szkolnictwa za pomocą czterech inicjatyw:

- Przekształcenie około 100000 tradycyjnych klas w połączone środowiska edukacyjne, wraz z wprowadzeniem powiązanych urządzeń edukacyjnych

- Utworzenie warsztatów dla zawodów cyfrowych w drugim cyklu

- Cyfryzacja administracji szkolnych

- Okablowanie wewnętrzne ok. 40000 budynków szkolnych i powiązanych urządzeń

Inwestycja 3.3: Bezpieczeństwo budynków szkolnych i plan rehabilitacji strukturalnej

Głównym celem środka jest przyczynienie się do odbudowy klimatu poprzez zwiększenie bezpieczeństwa budynków szkolnych i zużycia energii. W szczególności środek ten przyczynia się do poprawy klas energetycznych i prowadzi do zmniejszenia zużycia i emisji CO2, a także do zwiększenia bezpieczeństwa konstrukcyjnego budynków. Szczególną uwagę zwraca się na obszary znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji w celu rozwiązania problemu i wyeliminowania nierównowagi gospodarczej i społecznej. Inwestycja nie obejmuje zakupu kotłów gazu ziemnego.

Inwestycja 3.4: Nauczanie i zaawansowane umiejętności uniwersyteckie

Środek ma na celu zakwalifikowanie i innowacyjne programy uniwersyteckie (w tym programy doktoranckie) poprzez realizację trzech celów strategicznych: digitalizacji; „kultura innowacji”; umiędzynarodowienie.

W szczególności wdraża się następujące poddziałania:

- Do 500 doktorantów zapisuje się w ciągu 3 lat (100 + 200 + 200) w programach poświęconych transformacji cyfrowej i ekologicznej

- Ustanowienie trzech centrów edukacji cyfrowej (DEH) w celu poprawy zdolności systemu szkolnictwa wyższego do oferowania edukacji cyfrowej studentom i pracownikom uczelni wyższych;

- Wzmocnienie szkół wyższych

- Realizacja dziesięciu transnarodowych inicjatyw edukacyjnych – TNE – we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej

- Działania na rzecz umiędzynarodowienia artystycznej i muzycznej instytucji szkolnictwa wyższego (AFAM) poprzez wspieranie 15 projektów umiędzynarodowienia instytucji AFAM mających na celu promowanie ich roli za granicą w ochronie i promowaniu kultury włoskiej

Reforma 4.1: Doktorat – Reforma programów

Reforma ma na celu aktualizację rozporządzenia w sprawie programów doktoranckich, uproszczenie procedur angażowania przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i programów doktoranckich oraz wzmocnienie badań stosowanych. Proponowana reforma łączy się ze wszystkimi inwestycjami związanymi z programami doktoranckimi w obszarze docelowym „Edukacja i badania naukowe”.

Inwestycja 4.1: Rozszerzenie liczby i możliwości kariery doktoranckich (nastawione na badania naukowe, administracja publiczna i dziedzictwo kulturowe)

Środek ten ma na celu zwiększenie zasobów kapitału ludzkiego przeznaczonego na działalność ukierunkowaną na badania naukowe, administrację publiczną i dziedzictwo kulturowe. Inwestycja przewiduje utworzenie 1200 dodatkowych ogólnych programów stypendiów doktoranckich przyznawanych rocznie (przez trzy lata), 1000 dodatkowych programów studiów doktoranckich w administracji publicznej rocznie (ponad 3 lata) oraz co najmniej 200 nowych programów studiów doktoranckich dotyczących dziedzictwa kulturowego rocznie (ponad 3 lata).

### J.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M4C1-1 | Reforma 1.5: Reforma grup uniwersyteckich; Reforma 1.6: Umożliwienie reformy studiów wyższych; Reforma 4.1: Doktorat – Reforma programów | Milowy | Wejście w życie reform systemu szkolnictwa wyższego w celu poprawy wyników kształcenia (prawodawstwo podstawowe) w zakresie: a) umożliwianie uzyskania dyplomów uniwersyteckich; grupy dyplomów uniwersyteckich; C) reforma programów doktoranckich | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie reform NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Reformy obejmują co najmniej następujące kluczowe elementy: inicjatywy mające na celu zreformowanie grup dyplomów uniwersyteckich poprzez wprowadzenie większej elastyczności, aby sprostać zmieniającemu się zapotrzebowaniu na umiejętności na rynku pracy; inicjatywy mające na celu zreformowanie możliwości uzyskania dyplomów uniwersyteckich, uproszczenie i przyspieszenie dostępu do zawodów; inicjatywy mające na celu zreformowanie programów dotyczących osób z niepełnosprawnościami w celu większego zaangażowania przedsiębiorstw i pobudzenia badań stosowanych; Środki mające na celu reformę systemu szkolnictwa wyższego, w tym wzmocnienie powiązań i możliwości przekwalifikowania się z dyplomami zawodowymi (lauree professionalizzanti), aby zaspokoić zapotrzebowanie rynku pracy na kompetencje techniczne |
| M4C1-2 | Inwestycja 1.7: Stypendia na dostęp do uczelni | Milowy | Wejście w życie dekretów ministerialnych w sprawie reformy stypendiów w celu zwiększenia dostępu do szkolnictwa wyższego | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie reformy NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Dekrety ministerialne przyjęte przez Ministerstwo Uniwersytetów i Badań Naukowych w sprawie reformy stypendiów zwiększają dostęp do szkolnictwa wyższego utalentowanych studentów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, zwiększają kwotę stypendiów i liczbę beneficjentów do dnia 31 grudnia 2024 r. Student ten jest identyfikowany na podstawie ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente. |
| M4C1-3 | Reforma 2.1: Rekrutacja nauczycieli | Milowy | Wejście w życie reformy zawodu nauczyciela. | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie reformy NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Zmienione ramy prawne przyciągają, rekrutują i motywują nauczycieli wysokiej jakości, w szczególności poprzez: poprawa systemu rekrutacji wprowadzenie wyższych kwalifikacji w zakresie nauczania w celu uzyskania dostępu do zawodu w szkole średniej; ograniczenie nadmiernej mobilności nauczycieli (w interesie ciągłości nauczania); IV) ustalenie przebiegu kariery zawodowej wyraźnie powiązanej z oceną wyników i ustawicznym doskonaleniem zawodowym. |
| M4C1-4 | Inwestycje 3.2: Szkoła 4.0: innowacyjne szkoły, okablowanie, nowe klasy i warsztaty | Milowy | Przyjęto plan szkoły 4.0 mający na celu wspieranie transformacji cyfrowej włoskiego systemu szkolnictwa | Ministerstwo Edukacji – dekret przyjmujący plan dla szkoły 4.0 | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Plan „Szkoł 4.0” przyjęty przez Ministerstwo Edukacji w celu wspierania transformacji cyfrowej włoskiego systemu szkolnictwa obejmuje: a) przekształcenie 100000 klas w innowacyjne środowiska edukacyjne tworzenie laboratoriów dla nowych zawodów cyfrowych we wszystkich szkołach średnich. Działanie a) przekształca przestrzenie szkolne przeznaczone dla tradycyjnych klas w innowacyjne, adaptacyjne i elastyczne środowiska edukacyjne, połączone z technologiami cyfrowymi, fizycznymi i wirtualnymi, połączone z technologiami cyfrowymi, fizycznymi i wirtualnymi. Inwestycje w placówki szkolne powinny przynieść najbardziej innowacyjne technologie nauczania (urządzenia do kodowania i robotyki, urządzenia rzeczywistości wirtualnej, zaawansowane urządzenia cyfrowe na potrzeby edukacji włączającej itp.) do co najmniej 100000 klas szkół podstawowych i średnich wykorzystywanych do nauczania. Działanie b) ustanawia co najmniej jedno laboratorium dla zawodów cyfrowych w każdej szkole średniej, laboratorium ściśle powiązane z przedsiębiorstwami i innowacyjnymi przedsiębiorstwami typu start-up w celu tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze nowych zawodów cyfrowych (takich jak sztuczna inteligencja, robotyka, duże zbiory danych oraz cyberbezpieczeństwo, niebieska i zielona gospodarka). Co najmniej 40 % szkół będących beneficjentami musi znajdować się na południu Włoch. |
| M4C1-5 | Reforma 1.3: Reorganizacja systemu szkolnictwa; Reforma 1.2: Reforma systemu szkolnictwa wyższego kształcenia zawodowego (ITS); Reforma 1.1: Reforma instytutów technicznych i zawodowych; Reforma 1.4: Reforma systemu orientacji | Etapy | Wejście w życie reform systemu szkolnictwa podstawowego i średniego w celu poprawy wyników kształcenia | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie reform NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Reformy prawa pierwotnego systemu szkolnictwa podstawowego i średniego mające na celu poprawę wyników kształcenia (za pomocą prawa pierwotnego) obejmują co najmniej następujące kluczowe elementy: I) Inicjatywy mające na celu zreformowanie organizacji systemu edukacji w celu dostosowania się do zmian demograficznych (np. liczba szkół i odsetek uczniów/nauczycieli) inicjatywy mające na celu zreformowanie systemu orientacji w celu zminimalizowania odsetka osób przedwcześnie kończących naukę w szkolnictwie wyższym; inicjatywy na rzecz wzmocnienia kształcenia zawodowego na poziomie średnim (Istituti tecnico- Professionali), w tym przyjęcie nowego programu nauczania i ich ukierunkowanie na wyniki innowacyjne krajowego planu przemysłu 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); inicjatywy na rzecz szkolenia kadry kierowniczej szkół, nauczycieli oraz personelu administracyjnego/technicznego, a także utworzenie szkoły wyższej w zakresie szkoleń w celu poprawy jakości nauczania; inicjatywy na rzecz integracji działań, metod i treści mających na celu rozwijanie i wzmacnianie programów nauczania w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz umiejętności cyfrowych i innowacyjnych we wszystkich cyklach kształcenia, od przedszkola po szkoły średnie II stopnia, w celu zwiększenia liczby zapisów do programów nauczania w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, w szczególności dla kobiet. Aby osiągnąć cel pośredni, prawodawstwo musi zawierać obowiązkowe terminy wydania prawa wtórnego, wytyczne i wszystkie niezbędne przepisy regulacyjne (monitorowanie przez bazę danych Ministerstwa Edukacji) w celu zapewnienia sprawnego wdrożenia. |
| M4C1-6 | Reforma 2.2: Szkolnictwo wyższe i ustawiczne szkolenie kadry kierowniczej szkół, nauczycieli, personelu administracyjnego i technicznego | Milowy | Wejście w życie przepisów mających na celu stworzenie wysokiej jakości systemu szkoleń dla szkół. | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Prawodawstwo zawiera przepisy mające na celu stworzenie wysokiej jakości systemu szkoleń dla pracowników szkół zgodnie z ciągłym rozwojem zawodowym i zawodowym, utworzenie wykwalifikowanego organu odpowiedzialnego za wytyczne szkoleniowe dla pracowników szkół, selekcję i koordynację inicjatyw szkoleniowych oraz powiązanie ich z rozwojem kariery zawodowej, jak przewidziano w reformie rekrutacji. Wdrożenie systemu szkolenia wstępnego i ustawicznego powinno umożliwić przezwyciężenie obecnego rozdrobnienia ścieżek szkoleniowych, które obecnie nie posiadają jednolitej strategii krajowej. |
| M4C1-7 | Inwestycje 1.4: Nadzwyczajne działanie mające na celu zmniejszenie różnic terytorialnych w pierwszym i drugim cyklu szkoły średniej oraz rozwiązanie problemu przedwczesnego kończenia nauki | Cel | Studenci lub młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w działaniach mentorskich lub kursach szkoleniowych | Prowadzone są działania w zakresie mentoringu | Numer | 0 | 820 000 | III KW. | 2025 | Realizacja działań mentorskich skierowanych do co najmniej 820000 młodych ludzi zagrożonych wczesnym kończeniem nauki oraz dla młodych ludzi, którzy już porzucili naukę. |
| M4C1-8 | Inwestycja 1.3: Plan poprawy infrastruktury sportowej w szkołach | Milowy | Udzielanie zamówień na interwencje mające na celu budowę i renowację obiektów sportowych i siłowni do użytku szkolnego | Powiadomienie o udzieleniu zamówień publicznych na kwalifikujące się interwencje | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2024 | Udzielanie zamówień na interwencje mające na celu budowę i renowację obiektów sportowych i gimnastów przeznaczonych do użytku szkolnego, po przeprowadzeniu procedury przetargowej. |
| M4C1-9 | Inwestycje 1.1: Plan dotyczący żłobków i przedszkoli oraz usług wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem | Milowy | Udzielenie zamówień na budowę, remont i zapewnienie bezpieczeństwa żłobków, przedszkoli oraz usług wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem | Powiadomienie przez beneficjentów władz lokalnych o finansowaniu udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do pierwszej grupy kwalifikujących się interwencji | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2023 | Udzielenie zamówień i dystrybucja terytorialna w odniesieniu do żłobków, przedszkoli, wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Udzielanie zamówień odbywa się zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady »nie czyń poważnych szkód« (2021/C58/01) przez wykorzystanie listy wykluczeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.”; |
| M4C1-10 | Reforma 2.1: Rekrutacja nauczycieli; Reforma 1.3: Reorganizacja systemu szkolnictwa; Reforma 1.2: Reforma systemu szkolnictwa wyższego kształcenia zawodowego (ITS); Reforma 1.4: Reforma systemu „orientacji”; Reforma 1.5: Reforma grup uniwersyteckich; Reforma 1.6: Umożliwienie reformy studiów wyższych | Milowy | Wejście w życie rozporządzeń mających na celu skuteczne wdrożenie i stosowanie w razie potrzeby wszystkich środków dotyczących reform szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie rozporządzeń. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2023 | Prawo wtórne zawiera wszelkie regulacje niezbędne do skutecznego wdrożenia i stosowania wszystkich środków dotyczących reform szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego: — Reformy systemu szkolnictwa wyższego mające na celu poprawę wyników kształcenia (prawo podstawowe) w zakresie: a) umożliwianie uzyskania dyplomów uniwersyteckich; grupy dyplomów uniwersyteckich; C) reforma programów studiów doktoranckich; Dekrety ministerialne w sprawie reformy stypendiów w celu zwiększenia dostępu do szkolnictwa wyższego; — Reformę zawodu nauczyciela; — Reformy systemu szkolnictwa podstawowego i średniego w celu poprawy wyników kształcenia; — Prawodawstwo miało na celu stworzenie systemu szkoleń wysokiej jakości dla szkół. |
| M4C1-10 bis | Reforma 1.1: Reforma instytutów technicznych i zawodowych | Milowy | Wejście w życie prawa wtórnego. | Przepis prawa wskazujący na wejście w życie prawa wtórnego. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Weszło w życie prawodawstwo wtórne dotyczące reformy instytutów technicznych i zawodowych. |
| M4C1-11 | Inwestycja 1.7: Stypendia na dostęp do uczelni | Cel | Przyznane stypendium uniwersyteckie | NIE DOT. | Numer | 0 | 55 000 | KW. 4 | 2023 | Co najmniej 55000 studentów otrzymuje stypendia finansowane wyłącznie ze środków RRF. |
| M4C1-12 | Inwestycja 4.1: Rozszerzenie liczby i możliwości kariery doktoranckich (nastawione na badania naukowe, administracja publiczna i dziedzictwo kulturowe) | Cel | Stypendia doktoranckie przyznawane rocznie (ponad 3 lata) | NIE DOT. | Numer | 9 000 | 16 200 | KW. 4 | 2024 | Co najmniej 1200 dodatkowych programów stypendiów doktoranckich przyznawanych rocznie w ciągu trzech lat); rocznie (ponad trzy lata) przyznaje się co najmniej 1000 dodatkowych programów stypendiów doktoranckich dotyczących administracji publicznej; rocznie przyznaje się co najmniej 200 nowych stypendiów doktoranckich dotyczących dziedzictwa kulturowego (ponad trzy lata). Poziom bazowy określono jako obecną (w zaokrągleniu) liczbę studentów studiów doktoranckich rozpoczynających każdego roku program we Włoszech: doktorat jest zaprojektowany w taki sposób, aby w większym stopniu angażować przedsiębiorstwa i pobudzać badania stosowane; doktorat administracji publicznej musi przestrzegać ram regulacyjnych, które mają być wdrożone we współpracy z Ministerstwem Administracji Publicznej. Doktorat z administracji publicznej może być oferowany na różnych klasach doktoranckich określonych przez CUN, Consiglio Universitario Nazionale (np. Prawo, ekonomia i statystyka, nauki polityczne i społeczne), o ile ma to na celu dalsze zakwalifikowanie kandydata do przyczyniania się do rozwoju ulepszonych systemów rządowych. doktoraty dziedzictwa kulturowego są zgodne z ramami, które zostaną określone w ścisłej współpracy z Ministerstwem Kultury (takimi jak Antytypy, filologia, studia literackie, historia sztuki i historia, filozofia, Pedagogia i Psychologia, określone przez CUN, Consiglio Universitario Nazionale). |
| M4C1-13 | Inwestycja 2.1: Zintegrowane cyfrowe nauczanie i szkolenie pracowników szkół w zakresie transformacji cyfrowej; | Cel | Szkolenie kadry kierowniczej szkół, nauczycieli i personelu administracyjnego | NIE DOT. | Numer | 0 | 650 000 | KW. 4 | 2025 | Przeszkolono co najmniej 650000 kierowników szkół, nauczycieli i personelu administracyjnego Zintegrowane kształcenie i szkolenie cyfrowe pracowników szkół w zakresie transformacji cyfrowej (650000 nauczycieli, kadry kierowniczej i personelu administracyjnego, ogólnie przeszkolonych). |
| M4C1-14 | Reforma 2.1: Rekrutacja nauczycieli | Cel | Nauczyciele zatrudnieni w ramach zreformowanego systemu rekrutacji | NIE DOT. | Numer | 0 | 20 000 | KW. 4 | 2024 | Co najmniej 20000 nauczycieli zatrudnionych w ramach zreformowanego systemu rekrutacji |
| M4C1-14 bis | Reforma 2.1: Rekrutacja nauczycieli | Cel | Nauczyciele zatrudnieni w ramach zreformowanego systemu rekrutacji | NIE DOT. | Numer | 0 | 20 000 | III KW. | 2025 | Co najmniej 20000 nauczycieli zatrudnionych w ramach zreformowanego systemu rekrutacji |
| M4C1-14ter | Reforma 2.1: Rekrutacja nauczycieli | Cel | Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli konkurs publiczny na nauczyciele po zreformowanym systemie rekrutacji. | NIE DOT. | Numer | 0 | 30 000 | II KW. | 2026 | Po zreformowanym systemie rekrutacji co najmniej 30000 kandydatów pomyślnie przeszło konkurs publiczny na nauczyciele. Wszyscy laureaci muszą przejść 60 ECTS w ramach procesu wstępnej kwalifikacji przed uczestnictwem w konkursie publicznym. |
| M4C1-15 | Inwestycja 1.7: Stypendia na dostęp do uczelni | Cel | Przyznane stypendia na dostęp do uczelni | NIE DOT. | Numer | 0 | 55 000 | KW. 4 | 2024 | Co najmniej 55000 studentów otrzymuje stypendia finansowane wyłącznie ze środków RRF. |
| M4C1-15 bis | Inwestycja 1.7: Stypendia na dostęp do uczelni | Cel | Przyznane stypendia na dostęp do uczelni | NIE DOT. | Numer | 0 | 55 000 | KW. 4 | 2025 | Co najmniej 55000 studentów otrzymuje stypendia finansowane wyłącznie ze środków RRF. |
| M4C1-16 | Inwestycja 3.1: Nowe umiejętności i nowe języki | Cel | Szkoły, które uruchomiły projekty poradnictwa w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki w latach 2024/25 | NIE DOT. | Numer | 0 | 8 000 | II KW. | 2025 | Co najmniej 8000 szkół, które uruchomiły projekty poradnictwa w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Projekty mają na celu rozwój i cyfryzację krajowej platformy cyfrowej STEM, której celem jest pełna realizacja programu, monitorowanie i rozpowszechnianie informacji i danych (zdezagregowanych według płci), począwszy od przedszkoli i szkół podstawowych, aż po pierwszą i drugą szkołę średnią, po instytuty techniczne i zawodowe oraz uniwersytety. |
| M4C1-17 | Inwestycja 3.1: Nowe umiejętności i nowe języki | Cel | Coroczne kursy językowe i metodologiczne oferowane nauczycielom | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 000 | II KW. | 2025 | Co najmniej 1000 kursów językowych i metodologicznych oferowanych wszystkim nauczycielom |
| M4C1-18 | Inwestycje 1.1: Plan dotyczący żłobków i przedszkoli oraz usług wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem | Cel | Nowe miejsca dla usług edukacyjnych i usług wczesnej opieki nad dzieckiem (od zera do 6 lat) | NIE DOT. | Numer | 0 | 150 480 | II KW. | 2026 | Co najmniej 150480 nowych miejsc dla usług edukacyjnych i usług wczesnej opieki nad dzieckiem (od zera do sześciu lat). Celem planu budowy i przebudowy przedszkoli jest zwiększenie liczby dostępnych miejsc i zwiększenie liczby placówek edukacyjnych w wieku od zera do sześciu lat. |
| M4C1-19 | Inwestycje 3.2: Szkoła 4.0: innowacyjne szkoły, okablowanie, nowe klasy i warsztaty | Cel | Dzięki szkole 4.0 klasy przekształcane są w innowacyjne środowiska edukacyjne. | NIE DOT. | Numer | 0 | 100 000 | KW. 4 | 2025 | Liczba sal lekcyjnych przekształconych w innowacyjne środowiska edukacyjne w plan „Szkoła 4.0”. Działanie ma przekształcić przestrzenie szkolne wykorzystywane w tradycyjnych klasach w innowacyjne, adaptacyjne i elastyczne środowiska edukacyjne, połączone i zintegrowane z technologiami cyfrowymi, łącznie fizycznie i wirtualnie. Inwestycja ma na celu włączenie wszystkich najbardziej innowacyjnych technologii nauczania (takich jak urządzenia do kodowania i robotyki, urządzeń rzeczywistości wirtualnej i zaawansowanych urządzeń cyfrowych do nauczania sprzyjającego włączeniu społecznemu) w co najmniej 100000 klas w szkołach podstawowych i średnich wykorzystywanych do nauczania. |
| M4C1-20 | Inwestycja 1.5: Rozwój systemu szkolnictwa wyższego szkolenia zawodowego (ITS) | Cel | Liczba studentów przyjętych do systemu szkolenia zawodowego (ITS) | NIE DOT. | Numer | 11 000 | 22 000 | KW. 4 | 2025 | Wzrost liczby studentów uczęszczających do systemu kształcenia zawodowego rocznie (100 %). |
| M4C1-20 bis | Inwestycja 1.5: Rozwój systemu szkolnictwa wyższego szkolenia zawodowego (ITS) | Milowy | Wdrożenie nowego krajowego systemu monitorowania | Uruchomienie nowego systemu monitorowania ITS | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2025 | Nowy krajowy system monitorowania wyników osiągniętych dzięki kursom ITS w pełni wdrożonym i operacyjnym. |
| M4C1-21 | Inwestycje 1.2: Plan przedłużenia pełnego wymiaru czasu pracy | Cel | Struktury przyjmujące uczniów po zakończeniu nauki szkolnej | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 000 | II KW. | 2026 | Zbudowano lub zmodernizowanoco najmniej 1000 obiektów w celu ułatwienia wydłużenia czasu szkolnego i otwarcia szkół poza godziny szkolne. |
| M4C1-22 | Inwestycja 1.3: Plan poprawy infrastruktury sportowej w szkołach | Cel | SQM wybudowana lub odnowiona jako siłownia lub obiekty sportowe | NIE DOT. | Numer | 0 | 230 400 | II KW. | 2026 | Co najmniej 230400 Sqm wybudowano lub wyremontowano w celu wykorzystania jako siłownie lub obiekty sportowe do użytku szkolnego. |
| M4C1-23 | Inwestycja 3.4: Nauczanie i zaawansowane umiejętności uniwersyteckie | Cel | Nowe doktoraty przyznawane w ciągu trzech lat w ramach programów poświęconych transformacji cyfrowej i ekologicznej | NIE DOT. | Numer | 0 | 500 | II KW. | 2026 | Co najmniej 500 nowych doktorantów przyznawanych w ciągu trzech lat w ramach programów poświęconych transformacji cyfrowej i ekologicznej Projekt ma na celu zakwalifikowanie i wprowadzenie innowacyjnych ścieżek uniwersyteckich (i doktoranckich) poprzez: digitalizacja; „kultura innowacji”; umiędzynarodowienie. |
| M4C1-23 bis | Inwestycja 3.4: Nauczanie i zaawansowane umiejętności uniwersyteckie | Milowy | Zakończenie realizacji poddziałań „Nauczanie i zaawansowane umiejętności uniwersyteckie” | Realizowane są poddziałania dotyczące nauczania i zaawansowanych umiejętności uniwersyteckich. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2026 | Realizowane są poddziałania dotyczące nauczania i zaawansowanych umiejętności uniwersyteckich. Poddziałania obejmują: - Ustanowienie trzech centrów edukacji cyfrowej (DEH); - Aktywacja trzech sieci szkół wyższych; - Realizacja dziesięciu transnarodowych inicjatyw edukacyjnych – TNE; - Realizacja 15 projektów w zakresie umiędzynarodowienia instytucji szkolnictwa wyższego artystycznego i muzycznego (AFAM). |
| M4C1-24 | Inwestycja 1.6: Aktywna orientacja w przechodzeniu ze szkoły do szkół wyższych. | Cel | Uczniowie, którzy wzięli udział w kursach przejściowych | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 000 000 | II KW. | 2026 | Co najmniej 1000000 uczniów szkół średnich II stopnia wzięło udział w jednym kursie przejściowym między szkołami wyższymi. |
| M4C1-25 | Inwestycje 1.4: Nadzwyczajne działanie mające na celu zmniejszenie różnic terytorialnych w pierwszym i drugim cyklu szkoły średniej oraz rozwiązanie problemu przedwczesnego kończenia nauki | Cel | Różnica pod względem odsetka osób przedwcześnie kończących naukę w szkolnictwie średnim | NIE DOT. | Procent | 13,5 | 10,2 | II KW. | 2026 | Zmniejszenie różnic pod względem odsetka osób przedwcześnie kończących naukę w szkolnictwie średnim, tak aby osiągnąć średnią UE w 2019 r. (10,2 %). |
| M4C1-26 | Inwestycja 3.3: Bezpieczeństwo budynków szkolnych i plan rehabilitacji strukturalnej | Cel | M2 budynków szkolnych poddanych renowacji | NIE DOT. | Numer | 0 | 2 600 000 | II KW. | 2026 | Renowacja lub renowacja budynków szkolnych wynosi co najmniej 2600000 m². Oczekuje się, że dzięki planowi przebudowy strukturalnej i energetycznej budynków szkolnych zostanie przebudowana całkowita powierzchnia 2600000 Sqm. |

### J.3. Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Reforma 1.7: Reforma przepisów dotyczących mieszkalnictwa dla studentów i inwestycje w mieszkalnictwo studenckie

Celem reformy jest zachęcenie podmiotów prywatnych i publicznych do tworzenia obiektów noclegowych dla studentów, przy czym Ministerstwo Uniwersytetów i Badań Naukowych wnosi wkład w część dochodów z najmu przez pierwsze trzy lata funkcjonowania struktur. Celem jest zwiększenie do 2026 r. dostępnych miejsc dla studentów.

Planowana inwestycja ma na celu zwiększenie liczby 60000 miejsc do spania, a tym samym znaczne zmniejszenie różnicy między Włochami a średnią UE w odniesieniu do odsetka studentów korzystających z lokali mieszkalnych. Jego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do mieszkań, tak aby rozsądna liczba uczniów mogła sobie pozwolić na zaawansowane kształcenie w preferowanym obszarze i miejscu niezależnie od ich statusu społeczno-ekonomicznego. W tym celu 30 % nowych miejsc jest zarezerwowane dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej określonych przez tzw. organizacje „Diritto allo Studio” (prawo do studiów).

Opłata za wynajem dla studentów szkół wyższych jest ustalana na poziomie co najmniej 15 % niższym niż lokalne ceny rynkowe.

Inwestycja nie obejmuje zakupu kotłów gazu ziemnego.

Mieszkań już wykorzystywanych do celów zakwaterowania studentów przed ogłoszeniem odnośnego zaproszenia do składania projektów nie można uwzględniać w wartościach docelowych. Aby osiągnąć ostateczny cel utworzenia łóżek, zaproszenia do składania projektów zostaną ogłoszone w latach 2021–2025.

### J.4. Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M4C1-27 | Reforma 1.7: Reforma przepisów dotyczących mieszkalnictwa dla studentów i inwestycje w mieszkalnictwo studenckie | Milowy | Wejście w życie przepisów zmieniających obecne przepisy dotyczące mieszkań studenckich. | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Zmienione przepisy: Zmiana obowiązujących przepisów dotyczących mieszkalnictwa studenckiego (ustawa 338/2000 i dekret ustawodawczy 68/2012) w celu: (1). Wspieranie restrukturyzacji i renowacji obiektów zamiast nowych budynków niezagospodarowanych (z większym odsetkiem zabudowy, obecnie wynoszącym 50 %), przy czym przedstawione projekty powinny spełniać najwyższe standardy środowiskowe; (2). Uproszczenie, również dzięki cyfryzacji, prezentacji i wyboru projektów, a tym samym harmonogramu realizacji; (3)Ustanowienie na mocy ustawy o odstępstwie od kryteriów określonych w ustawie nr 338/2000 w odniesieniu do odsetka współfinansowania, które może zostać przyznane. Reforma zostanie wdrożona poprzez wprowadzenie do włoskich ram regulacyjnych dotyczących finansowania mieszkalnictwa studenckiego następujących istotnych zmian: 1. Otwarcie udziału w finansowaniu również dla inwestorów prywatnych (zgodnie z programem opisanym we wdrażaniu), a także umożliwienie partnerstw publiczno-prywatnych, w których uczelnia wykorzysta dostępne środki finansowe w celu wsparcia równowagi finansowej inwestycji w nieruchomości w mieszkalnictwo studenckie; 2. Zapewnienie długoterminowej stabilności inwestycji prywatnych poprzez zagwarantowanie zmiany systemu opodatkowania z systemu stosowanego w odniesieniu do usług hotelowych na system mający zastosowanie do mieszkalnictwa socjalnego, poprzez ograniczenie korzystania z nowych lokali mieszkalnych dla studentów w trakcie Roku Akademickiego, przy jednoczesnym umożliwieniu korzystania ze struktur, gdy nie są one potrzebne do gościnności studenckiej. To z kolei przyczyni się do zapewnienia nowej gamy zakwaterowania po przystępnych cenach; 3. Uzależnienie finansowania oraz dodatkowych ulg podatkowych (np. równego traktowania z mieszkalnictwem socjalnym) od wykorzystania nowych lokali mieszkalnych dla studentów w ogólnym horyzoncie inwestycyjnym oraz zgodności z ustaloną górną granicą czynszów pobieranych od studentów nawet po wygaśnięciu specjalnych programów finansowania, które przyczyniają się do uruchomienia inwestycji przez podmioty prywatne; 4. Ponowne określenie norm dotyczących zakwaterowania dla studentów poprzez ponowne określenie wymogów prawnych dotyczących wspólnej przestrzeni dostępnej w budynkach na ucznia w zamian za lepiej wyposażone (pojedyncze) pomieszczenia. |
| M4C1-28 | Reforma 1.7: Reforma przepisów dotyczących mieszkalnictwa dla studentów i inwestycje w mieszkalnictwo studenckie | Milowy | Udzielenie wstępnych zamówień publicznych na stworzenie dodatkowych miejsc noclegowych (łóżek)”; | Publikacja informacji o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Ministerstwa | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2023 | Udzielanie początkowych zamówień na utworzenie dodatkowych miejsc noclegowych (łóżek)”; |
| M4C1-29 | Reforma 1.7: Reforma przepisów dotyczących mieszkalnictwa dla studentów i inwestycje w mieszkalnictwo studenckie | Milowy | Wejście w życie reformy przepisów dotyczących mieszkalnictwa studenckiego. | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie reformy. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Reforma obejmuje: 1) otwarcie udziału w finansowaniu również dla inwestorów prywatnych, a także umożliwienie partnerstw publiczno-prywatnych, w których uniwersytet wykorzysta dostępne środki w celu wspierania równowagi finansowej w inwestycjach w nieruchomości w mieszkalnictwo studenckie; (2). Zapewnienie długoterminowej stabilności inwestycji prywatnych poprzez zagwarantowanie zmiany systemu opodatkowania z systemu stosowanego do usług hotelowych na system mający zastosowanie do mieszkalnictwa socjalnego, poprzez ograniczenie korzystania z nowych lokali mieszkalnych dla studentów podczas Roku Akademickiego, przy jednoczesnym umożliwieniu korzystania ze struktur, gdy nie są one potrzebne do gościnności studenckiej; (3). Uzależnienie finansowania oraz dodatkowych ulg podatkowych (takich jak równe traktowanie z mieszkalnictwem socjalnym) od wykorzystania nowych lokali mieszkalnych dla studentów w całym horyzoncie inwestycyjnym oraz zgodności z ustaloną górną granicą czynszów pobieranych od studentów nawet po wygaśnięciu specjalnych programów finansowania, które przyczyniają się do uruchomienia inwestycji przez podmioty prywatne; (4). Ponowne określenie norm dotyczących zakwaterowania dla studentów poprzez ponowne określenie wymogów prawnych dotyczących wspólnej przestrzeni dostępnej w budynkach na ucznia w zamian za lepiej wyposażone (pojedyncze) pomieszczenia. |
| M4C1-30 | Reforma 1.7: Reforma przepisów dotyczących mieszkalnictwa dla studentów i inwestycje w mieszkalnictwo studenckie | Cel | Utworzone lokale noclegowe dla studentów zgodnie z odpowiednimi przepisami | NIE DOT. | Numer | 0 | 60 000 | II KW. | 2026 | Co najmniej 60000 dodatkowych pomieszczeń noclegowych (łóżek) utworzonych zgodnie z odpowiednimi przepisami, w tym ustawą nr 338/2000 zmienioną w sierpniu 2022 r. oraz nowym systemem legislacyjnym przyjętym w ramach kamienia milowego M4C1-29, Reforma 1.7: Reforma przepisów dotyczących mieszkalnictwa dla studentów i inwestycje w mieszkalnictwo studenckie |

## K. ZADANIE 4 – KOMPONENT 2: Od badań naukowych do przedsiębiorstw

Ten element włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu wspieranie inwestycji w badania naukowe i innowacje, promowanie innowacji i rozpowszechniania technologii, wzmacnianie umiejętności oraz wspieranie przejścia na gospodarkę opartą na wiedzy. Zapewnia on wsparcie na rzecz publicznego systemu badań naukowych, umiejętności i mobilności naukowców, a także współpracy publiczno-prywatnej na szczeblu krajowym i unijnym. Opiera się on na trzech głównych filarach:  poprawa bazy naukowej; silne powiązania między przedsiębiorstwami a nauką (transfer wiedzy i technologii; (III) wspieranie innowacji w przedsiębiorstwach (zwłaszcza MŚP, przedsiębiorstw typu start-up).

Inwestycje i reformy w ramach tego komponentu przyczyniają się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów skierowanych do Włoch w latach 2020 i 2019 dotyczących potrzeby „koncentrowania polityki gospodarczej związanej z inwestycjami na badaniach naukowych i innowacjach oraz na jakości infrastruktury” (zalecenie dla poszczególnych krajów 3, 2019 r.), „promowanie inwestycji prywatnych w celu wspierania ożywienia gospodarczego” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3, 2020), „koncentrowanie inwestycji na transformacji ekologicznej i cyfrowej, w szczególności na badania naukowe i innowacje” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3, 2020).

### K.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje 1.2: Finansowanie projektów przedstawianych przez młodych naukowców

Celem inwestycji jest zapewnienie młodym naukowcom nowych możliwości utrzymania ich we Włoszech. Środek wspiera działalność badawczą co najmniej 850 młodych naukowców, na wzór programów takich jak Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) i stypendia indywidualne „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA-IF), pieczęć doskonałości i międzynarodowych naukowców podoktorskich, aby umożliwić im zdobycie wstępnego doświadczenia w zakresie odpowiedzialności za badania. Część wkładu przyznanego naukowcom ERBN przeznacza się na rekrutację co najmniej jednego naukowca niebędącego naukowcem odbywającym staż pracy.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Ponadto w zakresie wymagań i obowiązków wymaga się, aby do wyboru kwalifikowały się wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycja 2.2a: Umowy w sprawie innowacji

Inwestycja ma na celu finansowanie projektów w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji (tzw. „umowy w sprawie innowacji”) w celu wspierania tworzenia nowych produktów, procesów lub usług lub ulepszania istniejących produktów, procesów lub usług poprzez rozwój kluczowych technologii prorozwojowych w obszarach spójnych z II filarem programu „Horyzont Europa”, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/695.

Beneficjentami projektu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia przedsiębiorstw lub organizacje badawcze, które realizują umowę w sprawie innowacji w jednym z następujących obszarów interwencji:

- technologie produkcyjne;

- główne technologie cyfrowe, w tym technologie kwantowe;

- nowe technologie prorozwojowe;

- materiały zaawansowane;

- sztuczna inteligencja i robotyka;

- gałęzie przemysłu o obiegu zamkniętym;

- niskoemisyjne i ekologiczne sektory przemysłu;

- choroby niezakaźne i rzadkie;

- choroby zakaźne, w tym choroby związane z ubóstwem i choroby zaniedbane;

- narzędzia, technologie i rozwiązania cyfrowe dotyczące zdrowia i opieki, w tym medycyny personalizowanej;

- zakłady przemysłowe w transformacji energetycznej;

- konkurencyjność przemysłowa w transporcie;

- transport i mobilność, które są ekologiczne, bezpieczne i dostępne;

- inteligentna mobilność;

- magazynowanie energii;

- systemy żywnościowe;

- systemy innowacji biotechnologicznych w biogospodarce Unii;

- systemy o obiegu zamkniętym.

W celu zapewnienia zgodności środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) wybrane projekty wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności i aktywów związanych z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działalność i aktywa związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Wybrane projekty muszą być zgodne z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycja 3.3: Wprowadzenie innowacyjnych doktoratów odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw w zakresie innowacji i wspierających zatrudnianie naukowców przez przedsiębiorstwa

Celem środka jest poprawa umiejętności na wysokim poziomie, w szczególności w obszarach kluczowych technologii wspomagających, poprzez:

- Ustanowienie specjalnych programów doktoranckich z udziałem i udziałem przedsiębiorstw;

- Zachęty dla przedsiębiorstw do zatrudniania naukowców.

W szczególności środek, wdrożony przez MUR – Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych – przewiduje przyznanie w ciągu 3 lat łącznie 6000 stypendiów doktoranckich, z prywatnym współfinansowaniem i zachętami dla przedsiębiorstw do zatrudniania naukowców.

Reforma 1.1: Wdrażanie środków wspierających badania naukowe i innowacje w celu promowania uproszczenia i mobilności

Reforma jest realizowana przez Ministerstwo Uniwersytetów i Badań Naukowych (MUR) oraz Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego (MiSE) poprzez utworzenie międzyresortowej rady sterującej i wydanie dwóch dekretów ministerialnych: zwiększenie i wspieranie mobilności (poprzez zachęty) osób o wysokich kwalifikacjach (takich jak: badacze i kadra kierownicza) między uniwersytetami, infrastrukturami badawczymi i przedsiębiorstwami oraz (ii) uproszczenie zarządzania funduszami badawczymi, (iii) zreformowanie ścieżki kariery naukowców w celu położenia większego nacisku na działalność badawczą. Reforma przekształci się w bardziej systemowe podejście do działań badawczo-rozwojowych, wykraczające poza obecną logikę realokacji zasobów poprzez sprzyjanie podejściu opartemu na podziale zasobów, i koncentruje się na uproszczeniu biurokracji w zarządzaniu funduszami przeznaczonymi na publiczno-prywatne działania badawcze, przynosząc znaczące skutki dzięki unikaniu rozproszenia i fragmentacji priorytetów, również przy wsparciu pierwszego komponentu misji. Publiczne instytucje badawcze odgrywają kluczową rolę zarówno jako liderzy projektów w zakresie partnerstw, kampanii krajowych i ekosystemów terytorialnych, jak i jako potencjalni uczestnicy zaproszeń do składania wniosków dotyczących funduszu PNR i Funduszu Infrastrukturalnego.

### K.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M4C2-1 | Inwestycje 1.2: Finansowanie projektów przedstawianych przez młodych naukowców | Cel | Liczba studentów, którym przyznano stypendium badawcze | NIE DOT. | Numer | 50 | 300 | KW. 4 | 2022 | Przyznanie studentom co najmniej 300 stypendiów badawczych. Procedura wyboru do celów udzielenia zamówienia obejmuje kryteria kwalifikowalności, które zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Zadowalająca realizacja celu będzie również uwzględniać fakt, że zakontraktowano co najmniej 300 młodych naukowców. |
| M4C2-1 bis | Inwestycje 1.2: Finansowanie projektów przedstawianych przez młodych naukowców | Cel | Liczba studentów, którym przyznano stypendium badawcze | NIE DOT. | Numer | 300 | 850 | II KW. | 2025 | Przyznanie studentom co najmniej 850 stypendiów badawczych. Procedura wyboru dotycząca przyznawania dotacji na badania obejmuje kryteria kwalifikowalności, które zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Zadowalająca realizacja celu uwzględnia również fakt, że zakontraktowano co najmniej 850 młodych naukowców. |
| M4C2-2bis | Inwestycja 2.2 bis: Umowy w sprawie innowacji | Cel | Ukończone umowy w sprawie innowacji | NIE DOT. | Numer | 0 | 32 | KW. 4 | 2025 | Ukończenie co najmniej 32 umów w sprawie innowacji. |
| M4C2-3 | Inwestycja 3.3: Wprowadzenie innowacyjnych doktoratów odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw w zakresie innowacji i wspierających zatrudnianie naukowców przez przedsiębiorstwa | Cel | Liczba innowacyjnych stypendiów doktoranckich | NIE DOT. | Numer | 0 | 6 000 | KW. 4 | 2024 | Przyznanie co najmniej 6000 stypendiów doktoranckich. Kluczowe wymogi dotyczące identyfikacji innowacyjnych doktorantów obejmują: obejmować obszary dyscyplinarne i tematyczne zgodne z potrzebami rynku pracy regionów uczestniczących w programie pod względem wysoko wykwalifikowanych osób; b) ich łączny czas trwania wynosi 3 lata; zapewnienie realizacji całego kursu doktoranckiego, szkoleniowego, badawczego i oceniającego w siedzibie administracyjnej i operacyjnej uniwersytetu będącego beneficjentem, znajdującej się w regionach docelowych programu, bez uszczerbku dla okresów studiów i badań w przedsiębiorstwie i za granicą, zaplanowanych zgodnie z działaniami szkoleniowymi i badawczymi przewidzianymi w biurach podmiotu proponującego; d) przewiduje okresy studiów i badań w przedsiębiorstwie od co najmniej sześciu (6) miesięcy do maksymalnie osiemnastu (18) miesięcy; e) przewiduje okresy studiów i badań za granicą od co najmniej sześciu (6) miesięcy do maksymalnie osiemnastu (18) miesięcy; zapewnienie, aby doktorant mógł korzystać z wykwalifikowanych i specjalnych struktur operacyjnych i naukowych, zgodnie z prawem, do celów studiów i badań, w tym (jeżeli jest to istotne dla rodzaju kursu) laboratoriów naukowych, bibliotek, baz danych itp.; zapewnienie realizacji działań dydaktycznych na rzecz doskonalenia językowego i informatycznego, zarządzania badaniami i wiedzy na temat europejskich i międzynarodowych systemów badawczych, poprawy wyników badań i własności intelektualnej; zapewnienie zaangażowania przedsiębiorstw w określanie kursu szkoleniowego również w kontekście szerszej współpracy z Uniwersytetem; zapewnienie zgodności z zasadami horyzontalnymi (zrównoważoność środowiskowa; zrównoważonego rozwoju; równych szans i niedyskryminacji; dostępność dla osób niepełnosprawnych). Procedura wyboru obejmuje kryteria kwalifikowalności, które zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M4C2-4 | Reforma 1.1: Wdrażanie środków wspierających badania i rozwój w celu promowania uproszczenia i mobilności | Milowy | Wejście w życie dekretów ministerialnych w sprawie uproszczenia badań i rozwoju oraz mobilności związanych ze zwykłym funduszem finansowym. | Przepis w dekrecie wskazujący na wejście w życie ustawy NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. |  | II KW. | 2022 | Dekrety ministerialne zawierają następujące kluczowe elementy: przejście na bardziej systemowe podejście do działań badawczo-rozwojowych za pomocą nowego uproszczonego modelu mającego na celu wywarcie znaczącego wpływu poprzez unikanie rozproszenia i fragmentacji priorytetów; zreformowanie prawodawstwa w celu zwiększenia mobilności wybitnych postaci (takich jak naukowcy i kadra kierownicza) między uniwersytetami, infrastrukturami badawczymi i przedsiębiorstwami; uproszczenie zarządzania funduszami; zreformowanie ścieżki kariery naukowców w celu położenia większego nacisku na działalność badawczą. |

### K.3.  Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Inwestycje 1.1: Projekty badawcze o istotnym znaczeniu narodowym (PRIN)

Środek ten polega na finansowaniu projektów badawczych o dużym znaczeniu narodowym (PRIN). Projekty trwają co najmniej dwa lata i wymagają współpracy jednostek badawczych należących do uniwersytetów i instytucji badawczych. Projekty finansowane są wybierane przez Ministerstwo Uniwersytetów i Badań Naukowych na podstawie jakości profilu naukowego osób odpowiedzialnych, a także oryginalności, adekwatności metodologicznej, wpływu i wykonalności projektu badawczego. Ten rodzaj działalności stymuluje rozwój opartych na badaniach naukowych inicjatyw ukierunkowanych na badania pionierskie oraz silniejszą interakcję między uniwersytetami a instytucjami badawczymi.

Oczekuje się, że inwestycja sfinansuje do 2026 r. 5350 projektów.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Ponadto w zakresie wymagań i obowiązków wymaga się, aby do wyboru kwalifikowały się wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycja 1.3: Partnerstwa rozszerzone na uniwersytety, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i finansowanie podstawowych projektów badawczych

W porównaniu z innymi krajami europejskimi szczególnie krytyczny wydaje się niski poziom produkcji patentów i firm odpryskowych we włoskim systemie badawczym i uniwersyteckim. Wynika to z pewnych wyzwań strukturalnych, takich jak dominująca rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce krajowej, duże dysproporcje regionalne pod względem dochodów i wydajności oraz niska zdolność uniwersytetów do nawiązywania kontaktów z przedsiębiorstwami.

Inwestycja ma na celu sfinansowanie co najmniej 14 głównych podstawowych programów badawczych prowadzonych przez szeroko zakrojone sieci podmiotów publicznych i prywatnych. Inwestycja jest dostosowana do jednego z celów PNR, jakim jest promowanie pozytywnych zmian poprzez wykorzystanie badań podstawowych. W odniesieniu do każdego programu przeprowadza się specjalne procesy zaangażowania zainteresowanych stron w celu zaangażowania obywateli, a także ułatwiania transferu technologii i wiedzy na terytoria, przedsiębiorstwa i organy administracji publicznej.

Oczekuje się, że inwestycja wzmocni krajowe łańcuchy technologiczne i zwiększy ich udział w strategicznych europejskich i globalnych łańcuchach wartości. Możliwe są następujące przykłady: mobilność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju (zrównoważone baterie, materiały, logistyka itp.), alternatywne źródła energii, nadprzewodniki, monitorowanie zmiany klimatu i zapobieganie jej, gospodarka o obiegu zamkniętym w przemyśle mody, symbioza przemysłowa, ekoprojektowanie i projektowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, gospodarowanie odpadami, recykling i upcykling, różnorodność biologiczna, ekologiczne procesy produkcji, pojazdy autonomiczne, szczepionki, bioreaktory, nowe surowce, gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych dziedzictwo kulturowe.  Oczekuje się, że każdy program będzie promować agregację małych i średnich przedsiębiorstw wokół dużych podmiotów prywatnych i publicznych ośrodków badawczych oraz zachęcać do wspólnych i uzupełniających się działań badawczych. Projekty badawczo-rozwojowe obejmują inwestycje zarówno w kapitał ludzki, jak i w rozwój badań podstawowych dla uniwersytetów, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków dla przyszłych zaproszeń do składania wniosków dotyczących programów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Ponadto w zakresie wymagań i obowiązków wymaga się, aby do wyboru kwalifikowały się wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycje 1.4: Wzmocnienie struktur badawczych i wspieranie tworzenia „krajowych liderów badań i rozwoju” w zakresie niektórych kluczowych technologii prorozwojowych

Środek ten ma na celu finansowanie utworzenia co najmniej pięciu krajowych ośrodków badawczych, wybranych w drodze procedur konkurencyjnych, zdolnych do osiągnięcia krytycznego progu zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji dzięki współpracy uniwersytetów, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw. Wyboru dokonuje się na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków, w których mogą uczestniczyć konsorcja krajowe kierowane przez lidera koordynującego, również z uwzględnieniem poprzedniego mapowania.

Kluczowymi elementami każdego krajowego ośrodka są: tworzenie i odnawianie odpowiednich obiektów badawczych b) zaangażowanie podmiotów prywatnych we wdrażanie i realizację projektów badawczych, c) wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw typu spin-off. Wyboru należy dokonać w drodze specjalnych zaproszeń, z których pierwsze zostanie ogłoszone do początku 2022 r. Wyboru między wnioskami o dopuszczenie do udziału w zaproszeniach dokonuje się w sposób podobny do przyjętego przez Europejską Radę ds. Innowacji.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Ponadto w zakresie wymagań i obowiązków wymaga się, aby do wyboru kwalifikowały się wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycja 1.5: Ustanowienie i wzmocnienie „ekosystemów innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju”, budowanie „terytorialnych liderów badań i rozwoju”.

W ramach środka wdrożonego przez MUR do 2026 r. zostanie sfinansowana co najmniej 10 „terytorialnych prób badań naukowych i innowacji” (istniejących lub nowych), które wybiera się na podstawie szczególnych procedur konkurencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do promowania projektów w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego. Każdy projekt musi zawierać następujące elementy:a) innowacyjne działania szkoleniowe prowadzone w synergii przez uniwersytety i przedsiębiorstwa i mające na celu zmniejszenie niedopasowania umiejętności wymaganych przez przedsiębiorstwa do umiejętności oferowanych przez uniwersytety, a także doktoraty przemysłowe;b) działania badawcze lub infrastruktury badawcze prowadzone wspólnie przez uniwersytety i przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, działające na danym terytorium;c) wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up;d) zaangażowanie społeczności lokalnych w kwestie innowacji i zrównoważonego rozwoju.

Projekty, które mają być finansowane, są wybierane na podstawie następujących kryteriów: jakość naukowa i techniczna oraz jej spójność z orientacją terytorialną; rzeczywistą zdolność do stymulowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności MŚP; zdolność do nawiązywania stosunków krajowych i międzynarodowych z głównymi instytucjami badawczymi i wiodącymi przedsiębiorstwami; (IV) skuteczna zdolność do angażowania społeczności lokalnych.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Ponadto w zakresie wymagań i obowiązków wymaga się, aby do wyboru kwalifikowały się wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycja 2.1: Ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI)

Celem środka jest uzupełnienie obecnego funduszu IPCEI, o którym mowa w art. 1 ust. 232 ustawy budżetowej na 2020 r., o dodatkowe zasoby.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Ponadto w zakresie wymagań i obowiązków wymaga się, aby do wyboru kwalifikowały się wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycja 2.3: Wzmocnienie i sektorowe/terytorialne rozszerzenie ośrodków transferu technologii według segmentów przemysłu

Celem środka, wdrożonego przez Ministerstwo Przedsiębiorstw i Made we Włoszech, jest wspieranie, w tym poprzez proces reorganizacji i racjonalizacji, sieci pięćdziesięciu centrów (centrów kompetencji, europejskiego centrum innowacji cyfrowych, pieczęci doskonałości, instrumentu testowo-doświadczalnego, krajowych ośrodków innowacji cyfrowych) odpowiedzialnych za opracowywanie projektów, świadczenie zaawansowanych usług technologicznych na rzecz przedsiębiorstw oraz innowacyjnych i kwalifikujących się usług transferu technologii. Celem procesu upraszczania i racjonalizacji ośrodków, do których dąży środek, jest zwiększenie zaawansowanych usług technologicznych dla przedsiębiorstw poprzez skupienie się na najnowocześniejszych technologiach produkcyjnych i specjalizacjach.

Usługi świadczone przez ośrodki obejmują: ocena cyfrowa, (ii) test przed inwestycją, (iii) szkolenie; dostęp do finansowania; wsparcie finansowe i operacyjne na rzecz rozwoju projektów innowacyjnych (poziom gotowości technologicznej (TRL) wyższy niż 5); pośrednictwo technologiczne; oraz vii) podnoszenie świadomości na szczeblu lokalnym.

EDIH i TEF mogą otrzymywać finansowanie z innych funduszy UE, w tym z programu „Cyfrowa Europa”, na prowadzenie swoich działań.

Inwestycja składa się z dwóch linii interwencji:

W ramach pierwszej linii z RRF finansuje się wyłącznie 35 ośrodków, bez wsparcia z innych źródeł UE.

W ramach drugiej linii z RRF finansuje się część 13 europejskich centrów innowacji cyfrowych (EDIH) oraz dwa ośrodki testowo-doświadczalne (TEF), przy czym druga część kosztów pochodzi z programu „Cyfrowa Europa”. W szczególności funkcjonowanie 13 EDIH i dwóch TEF finansowanych z RRF i programu „Cyfrowa Europa” zostanie podzielone na pakiety robocze. Wsparcie w ramach RRF nie może dotyczyć pakietów prac, na które EDIH i TEF otrzymują wsparcie w ramach programu „Cyfrowa Europa”.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycja 3.1: Fundusz na rzecz budowy zintegrowanego systemu infrastruktury badawczej i innowacyjnej

Celem funduszu jest ułatwienie osmozy między wiedzą naukową wytworzoną w ramach wysokiej jakości infrastruktur badawczych a sektorem gospodarki, wspierając innowacje. W tym celu środek, wdrożony przez MUR – Ministerstwo Uniwersytetów i Badań Naukowych – wspiera tworzenie infrastruktury badawczej i innowacyjnej łączącej przemysł i środowisko akademickie. Fundusz na rzecz infrastruktury budowlanej i badawczej wspiera tworzenie lub wzmacnianie, na zasadach konkurencyjnych, infrastruktur badawczych o znaczeniu europejskim i specjalnych infrastruktur innowacyjnych, promując łączenie inwestycji publicznych i prywatnych.

W szczególności w ramach środka finansuje się co najmniej 30 projektów infrastrukturalnych (istniejących lub nowo finansowanych) z udziałem zarządcy badań w odniesieniu do każdej infrastruktury.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Ponadto w zakresie wymagań i obowiązków wymaga się, aby do wyboru kwalifikowały się wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycje 3.2: Finansowanie przedsiębiorstw typu start-up, Fundusz na rzecz Transformacji Cyfrowej

Środek ten polega na inwestycji publicznej w instrument – Fundusz na rzecz Transformacji Cyfrowej – w celu zachęcania do inwestycji prywatnych, poprawy dostępu do finansowania we włoskim ekosystemie cyfrowych przedsiębiorstw typu start-up oraz rozwoju rynku kapitału wysokiego ryzyka w tym sektorze. Instrument działa poprzez bezpośrednie lub pośrednie udzielanie wsparcia kapitałowego lub quasi-kapitałowego. W szczególności w przypadku inwestycji bezpośrednich DTF prowadzi działalność, zapewniając przedsiębiorstwom typu start-up wsparcie kapitałowe lub quasi-kapitałowe (takie jak obligacje zamienne); w przypadku inwestycji pośrednich SGR działa poprzez finansowanie funduszy osób trzecich (AFI – alternatywny fundusz inwestycyjny), które działają poprzez dostarczanie instrumentów kapitałowych lub quasi-kapitałowych, dłużnych lub quasi-dłużnych. Na podstawie inwestycji w ramach RRF instrument ma początkowo zapewnić finansowanie w wysokości co najmniej 400 000 000 EUR.

Instrumentem zarządza CDP Venture Capital SGR jako partner wykonawczy. DTF trwa 15 lat, aby dopasować czas trwania środków finansowych osób trzecich, i inwestuje w następujące linie produktów:

- Wsparcie kapitałowe lub quasi-kapitałowe dla cyfrowych przedsiębiorstw typu start-up (w sposób bezpośredni);

- Wsparcie kapitałowe lub quasi-kapitałowe dla kapitału wysokiego ryzyka/funduszy private equity (w sposób pośredni);

- Wsparcie w formie kapitału własnego, quasi-kapitałowe finansowanie programów inkubacji/przyspieszenia.

MIMIT i SGR zmieniają rzeczywistą umowę wykonawczą („Accordo Finanziario”) i zasady DTF w celu uwzględnienia następujących postanowień:

- Opis procesu decyzyjnego w ramach Instrumentu: Ostateczną decyzję inwestycyjną Instrumentu podejmuje zarząd lub inny odpowiedni równoważny organ zarządzający i zatwierdza większością głosów członków niezależnych od rządu.

Kluczowe wymogi powiązanej polityki inwestycyjnej, które obejmują:

Opis produktów finansowych i kwalifikujących się beneficjentów końcowych.

Wymóg, aby wszystkie wspierane inwestycje były ekonomicznie opłacalne.

- Wymóg zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady DNSH (2021/C58/01). W szczególności w przypadku ogólnego wsparcia dla przedsiębiorstw typu start-up polityka inwestycyjna wyklucza przedsiębiorstwa, które w znacznym stopniu koncentrują się na następujących sektorach: (i) produkcja energii z paliw kopalnych i działalność pokrewna; (II) energochłonne lub wysokoemisyjne gałęzie przemysłu emitujące CO2; (III) produkcja, wynajem lub sprzedaż pojazdów zanieczyszczających środowisko; (IV) zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, (v) przetwarzanie paliwa jądrowego, produkcja energii jądrowej. Ponadto polityka inwestycyjna wymaga zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska beneficjentów końcowych Instrumentu.

Wymóg, zgodnie z którym beneficjenci końcowi Instrumentu nie mogą otrzymywać wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów.

Kwotę objętą umową wykonawczą, strukturę opłat dla partnera wykonawczego oraz wymóg reinwestowania wszelkich środków powracających zgodnie z polityką inwestycyjną instrumentu.

Wymogi w zakresie monitorowania, audytu i kontroli, w tym:

- Opis stosowanego przez partnera wykonawczego systemu monitorowania służącego do sprawozdawczości na temat uruchomionych inwestycji.

- Opis procedur partnera wykonawczego, które zapewniają zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów oraz ich wykrywanie i korygowanie.

- Obowiązek weryfikacji kwalifikowalności każdej operacji zgodnie z wymogami określonymi w umowie wykonawczej przed zobowiązaniem się do finansowania danej operacji.

- Obowiązek przeprowadzania opartych na analizie ryzyka audytów ex post zgodnie z planem audytu SGR. Audyty te mają na celu sprawdzenie (i) skuteczności systemów kontroli, w tym wykrywania nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów; zgodność z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, zasadami pomocy państwa oraz (iii) wymóg, aby beneficjenci końcowi Instrumentu nie otrzymywali wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów. W ramach audytów sprawdza się również legalność transakcji oraz przestrzeganie warunków mających zastosowanie umów wykonawczych i umów o finansowaniu.

- Wymogi dotyczące wyboru kapitału podwyższonego ryzyka/ funduszy dłużnych: Fundusz na rzecz Transformacji Cyfrowejwybiera pośredników finansowych w sposób otwarty, przejrzysty i niedyskryminujący, zgodnie z obecną praktyką, między innymi poprzez publikowanie wszystkich wymogów i formularzy wniosków zarówno na stronie internetowej SGR, jak i na stronie internetowej MIMIT. Kontrole dotyczące braku konfliktu interesów w odniesieniu do pośredników finansowych przeprowadza się i przeprowadza ex ante w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych podmiotów finansowych. Brak konfliktu interesów zawsze odnosi się do „beneficjenta końcowego” Instrumentu.

- Wymóg podpisania umów o finansowaniu: Fundusz na rzecz Transformacji Cyfrowej podpisuje umowy o finansowaniu z pośrednikami finansowymi zgodnie z kluczowymi wymogami, które obejmują wszystkie wymogi, w ramach których działa DTF, w tym:

- Obowiązek pośrednika finansowego do podejmowania decyzji zgodnie mutatis mutandis z wymogami dotyczącymi podejmowania decyzji i polityki inwestycyjnej określonymi wyżej, w tym dotyczącymi przestrzegania zasady „nie czyń poważnych szkód”.

- Opis ram monitorowania oraz audytu i kontroli, które pośrednik finansowy wprowadza, które odpowiednio podlegają wszystkim wymogom w zakresie monitorowania, audytu i kontroli określonym powyżej.

Wdrożenie środka należy zakończyć do dnia 31 sierpnia 2026 r.

### K.4.  Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M4C2-5 | Inwestycje 1.1: Projekty badawcze o istotnym znaczeniu narodowym (PRIN) | Cel | Liczba projektów badawczych, na które udzielono dotacji | NIE DOT. | Numer | 0 | 3 150 | KW. 4 | 2023 | Co najmniej 3150 projektów badawczych Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale. Udzielanie zamówień na projekty wybrane w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków odbywa się zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M4C2-6 | Inwestycje 1.1: Projekty badawcze o istotnym znaczeniu narodowym (PRIN) | Cel | Liczba projektów badawczych, na które udzielono dotacji | NIE DOT. | Numer | 3 150 | 5 350 | II KW. | 2025 | Co najmniej 5350 projektów badawczych Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale. Udzielanie zamówień na projekty wybrane w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków odbywa się zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M4C2-7 | Inwestycje 1.1: Projekty badawcze o istotnym znaczeniu narodowym (PRIN) | Cel | Liczba zatrudnionych naukowców zatrudnionych na czas określony | NIE DOT. | Numer | 0 | 900 | II KW. | 2025 | Zatrudnia się co najmniej 900 nowych naukowców zatrudnionych na czas określony. Zatrudnieni naukowcy koncentrują się na priorytetach spójnych z sześcioma klastrami europejskiego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 2021–2027: zdrowie; kultura humanistyczna, kreatywność, przemiany społeczne, społeczeństwo integracji; III) zabezpieczenie systemów społecznych; technologie cyfrowe, przemysł, przemysł lotniczy i kosmonautyczny; klimat, energia, mobilność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju; produkty spożywcze, bioekonomia, różnorodność biologiczna, rolnictwo, środowisko. |
| M4C2-8 | Inwestycja 1.3: Partnerstwa rozszerzone na uniwersytety, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i finansowanie podstawowych projektów badawczych | Cel | Liczba naukowców zatrudnionych na czas określony w ramach przewidywanych partnerstw w zakresie badań podstawowych podpisanych między instytutami badawczymi a prywatnymi przedsiębiorstwami | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 400 | II KW. | 2025 | Co najmniej 100 nowych naukowców zatrudnionych jest na czas określony dla każdego z planowanych partnerstw w zakresie badań podstawowych podpisanych między instytutami badawczymi a prywatnymi przedsiębiorstwami (1.3). Między instytutami badawczymi a przedsiębiorstwami prywatnymi podpisuje się co najmniej 14 partnerstw w zakresie badań podstawowych. Zadowalające osiągnięcie celu zależy od odsetka umów na czas określony udzielanych kobietom naukowcom: co najmniej 40 %. Projekty są wybierane na podstawie kryteriów konkurencji, w tym i) zgodności z celami i priorytetami PNR (Piano Nazionale di Ricerca); zaangażowanie zainteresowanych stron w celu połączenia poziomu gotowości technologicznej -TRL z poziomem gotowości społecznej -SRL; Ponadto należy określić szczegółowe kryteria wyboru w celu zapewnienia (i) równowagi zaangażowanych terytoriów (poprzez wspieranie zaangażowania podmiotów z różnych regionów i różnych stref kraju, w tym z Południa i Wysp), ii) zaangażowania zarówno dużych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw młodszych (mniej niż pięć lat od ich założenia) i innowacyjnych. Zaproszenie do składania wniosków w sprawie programów oraz procedura wyboru obejmują: kryteria kwalifikowalności, które zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. b) Zobowiązanie, że wkład inwestycji w działania na rzecz klimatu zgodnie z metodyką określoną w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241 musi stanowić co najmniej 42 % łącznych kosztów inwestycji wspieranej z RRF. C) Zobowiązanie do składania sprawozdań z realizacji środka w połowie okresu obowiązywania programu i zakończenia programu. |
| M4C2-9 | Inwestycje 1.4: Wzmocnienie struktur badawczych i wspieranie tworzenia „krajowych liderów badań i rozwoju” w zakresie niektórych kluczowych technologii prorozwojowych | Cel | Ośrodki krajowe są operacyjne i działania realizowane przez ośrodki krajowe w zakresie kluczowych technologii prorozwojowych | NIE DOT. | Numer | 0 | 5 | II KW. | 2026 | Ośrodki krajowe, którym udzielono zamówień i które oceniono pod kątem kamienia milowego M4C2-19 działają i zakończyły działania określone w odpowiednim zaproszeniu do składania projektów. |
| M4C2-10 | Inwestycja 2.1: PROJEKT IPCEI | Milowy | Ogłoszenie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w celu identyfikacji projektów krajowych, w tym projektów dotyczących mikroelektroniki IPCEI | Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania zostaje opublikowane. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2021 | Oczekuje się, że projekty IPCEI, które będą wspierane, zostaną zaktualizowane w zależności od rzeczywistego etapu zaawansowania krajowych procedur IPCEI będących obecnie w toku oraz etapu zaawansowania procedury zgłaszania pomocy państwa. Wybrane projekty IPCEI uwzględniają konkretne innowacyjne sektory przemysłu zgodnie z już określonymi europejskimi łańcuchami wartości. Interwencja ta obejmuje zarówno już zatwierdzone projekty IPCEI, jak i przyszłe, takie jak chmura, opieka zdrowotna, materiały rzędowe i cyberbezpieczeństwo. Warunki zaproszenia obejmują: kryteria kwalifikowalności, które zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. b) Zobowiązanie, że wkład inwestycji w działania na rzecz klimatu zgodnie z metodyką określoną w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241 musi stanowić co najmniej 40 % łącznych kosztów inwestycji wspieranej z RRF. C) Zobowiązanie, że wkład inwestycji w gospodarkę cyfrową zgodnie z metodyką określoną w załączniku VII do rozporządzenia (UE) 2021/241 musi stanowić co najmniej 60 % łącznych kosztów inwestycji wspieranej z RRF. zobowiązanie do składania sprawozdań z realizacji środka w połowie okresu trwania programu i po jego zakończeniu. |
| M4C2-11 | Inwestycja 2.1: PROJEKT IPCEI | Milowy | Wejście w życie krajowego aktu prawnego przyznającego środki finansowe niezbędne do zapewnienia wsparcia uczestnikom projektu. | Przepis krajowego aktu prawnego wskazujący na wejście w życie ustawy NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Krajowa ustawa prawna określa procedury i terminy składania projektów, a także wymogi dostępu potencjalnych beneficjentów. |
| M4C2-12 | Inwestycja 2.1: PROJEKT IPCEI | Milowy | Lista uczestników projektów IPCEI została sfinalizowana do 30 czerwca 2023 r. | Publikacja listy uczestników NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2023 | Wykaz obejmuje dopuszczonych uczestników uczestniczących w projektach IPCEI, po przeprowadzeniu weryfikacji i ocen przedstawionych projektów, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi wymogami środowiskowymi. |
| M4C2-13 | Inwestycja 2.3: Wzmocnienie i sektorowe/terytorialne rozszerzenie ośrodków transferu technologii według segmentów przemysłu | Cel | Liczba nowych centrów, które mają zostać utworzone | NIE DOT. | Numer | 8 | 35 | KW. 4 | 2025 | Uruchomienie 27 nowych węzłów w ramach pierwszej linii interwencji środka. Cel koncentruje się na trzech rodzajach centrów: - Centra kompetencji - Pieczęć doskonałości - Sieć lokalnych ośrodków innowacji. |
| M4C2-14 | Inwestycja 2.3: Wzmocnienie i sektorowe/terytorialne rozszerzenie ośrodków transferu technologii według segmentów przemysłu | Cel | Wypłata wartości finansowej w wysokości 307 000 000 EUR | NIE DOT. | EUR | 0 | 307 000 000 | II KW. | 2026 | W ramach pierwszej linii interwencji w ramach środka wypłaca się 307 000 000 EUR na rzecz centrów transferu technologii w celu wzmocnienia sieci krajowej i świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw. Usługi, które mają być świadczone, obejmują: - ocena cyfrowa,ii) test przed inwestycją, iii) szkolenie; - dostęp do finansowania; - wsparcie finansowe i operacyjne na rzecz rozwoju projektów innowacyjnych (TRL więcej niż 5); - VI) pośrednictwo technologiczne - VII) podnoszenie świadomości na szczeblu lokalnym. |
| M4C2-15 | Inwestycja 2.3: Wzmocnienie i sektorowe/terytorialne rozszerzenie ośrodków transferu technologii według segmentów przemysłu | Cel | Liczba wspieranych MŚP | NIE DOT. | Numer | 0 | 5 000 | II KW. | 2026 | Co najmniej 5000 MŚP wspieranych przez ośrodki finansowane ze środków krajowych (ośrodki kompetencji; Pieczęć doskonałości; Krajowe centra innowacji cyfrowych) w ramach pierwszej linii interwencji w ramach środka poprzez świadczenie usług, które obejmują: - Ocena cyfrowa - Test przed inwestowaniem, - szkolenia; - dostęp do finansowania; - wsparcie finansowe i operacyjne na rzecz rozwoju projektów innowacyjnych (TRL więcej niż 5); - pośrednictwo technologiczne - podnoszenie świadomości na szczeblu lokalnym. |
| M4C2-15 bis | Inwestycja 2.3: Wzmocnienie i sektorowe/terytorialne rozszerzenie ośrodków transferu technologii według segmentów przemysłu | Milowy | Zakończenie pakietów roboczych EDIH i TEF | Ukończono pakiety prac Europejskiego Centrum Innowacji Cyfrowych (EDIH) oraz ośrodków testowo-doświadczalnych (TEF) NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2026 | Ukończenie wszystkich pakietów prac 13 europejskich centrów innowacji cyfrowych oraz dwóch ośrodków testowo-doświadczalnych w ramach drugiej linii interwencji środka, z wyłączeniem tych pakietów prac, które są finansowane z programu „Cyfrowa Europa”. |
| M4C2-16 | Inwestycja 3.1: Fundusz na rzecz budowy zintegrowanego systemu infrastruktury badawczej i innowacyjnej | Cel | Liczba finansowanych infrastruktur | NIE DOT. | Numer | 0 | 30 | II KW. | 2023 | Co najmniej 30 infrastruktur finansowanych na potrzeby zintegrowanego systemu infrastruktury badawczej i innowacyjnej. Infrastruktura innowacyjna obejmuje infrastrukturę wielofunkcyjną, która może obejmować co najmniej trzy dziedziny tematyczne, takie jak: (i) kwantowe, (ii) materiały zaawansowane, (iii) fotonika, (iv) nauki o życiu, (v) sztuczna inteligencja, (vi) transformacja energetyczna. Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od zatrudnienia co najmniej 30 kierowników badań naukowych na potrzeby zintegrowanego systemu infrastruktury badawczej i innowacyjnej. |
| M4C2-16 bis | Inwestycja 3.1: Fundusz na rzecz budowy zintegrowanego systemu infrastruktury badawczej i innowacyjnej | Cel | Liczba infrastruktur badawczych i innowacyjnych, które zostały utworzone lub zakończyły działalność | NIE DOTYCZY. | Numer | 0 | 30 | II KW. | 2026 | Co najmniej 30 infrastruktur badawczych i innowacyjnych, które zostały utworzone lub zakończyły działalność zgodnie z odpowiednim zaproszeniem do składania projektów. |
| M4C2-17 | Inwestycja 3.1: Fundusz na rzecz budowy zintegrowanego systemu infrastruktury badawczej i innowacyjnej; Inwestycje | Milowy | Udzielanie zamówień na projekty dotyczące: zintegrowany system infrastruktur badawczych i innowacyjnych | Powiadomienie o udzieleniu zamówienia | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Powiadomienie o udzieleniu zamówień na projekty wybrane w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków, zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wnioski wybiera się na podstawie następujących kryteriów: przywództwo naukowe/technologiczne/innowacyjne, ich potencjał innowacyjny (zarówno pod względem otwartych innowacji/otwartych danych, jak i w odniesieniu do zastrzeżonych rozwiązań), zgodność z obszarami tematycznymi lub nowatorskimi zmianami przełomowymi, ich plany translacyjne i innowacyjne, wsparcie ze strony przemysłu jako partnera dla otwartych innowacji lub użytkowników, siła działalności w zakresie rozwoju działalności gospodarczej, generowanie własności intelektualnej, jasne zasady rozróżniania otwartych i chronionych planów produkcji i licencjonowania, zdolność do opracowywania i przyjmowania doktoratów przemysłowych, powiązania z przedsięwzięciem lub innymi rodzajami funduszy w celu ułatwienia rozwoju nowych przedsiębiorstw typu start-up. Procedura wyboru wymaga oceny zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód” oraz, w stosownych przypadkach, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA), w przypadku gdy oczekuje się, że projekt będzie miał spójny wpływ na terytorium. |
| M4C2-18 | Invesment1.5: Ustanowienie i wzmocnienie „ekosystemów innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju”, budowanie „terytorialnych liderów badań i rozwoju” | Milowy | Udzielanie zamówień na projekty dotyczące ekosystemów innowacji; | Powiadomienie o udzieleniu zamówienia | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Powiadomienie o udzieleniu zamówień na projekty wybrane w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków, zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Procedura wyboru wymaga oceny zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód” oraz, w stosownych przypadkach, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA), jeżeli oczekuje się, że projekt będzie miał spójny wpływ na terytorium. Ośrodki krajowe tworzone są w następstwie konkurencyjnego zaproszenia do składania wniosków poprzez połączenie istniejących wiodących na świecie laboratoriów obecnych już na uniwersytetach oraz publicznych i prywatnych ośrodków badawczych, a także poprzez utworzenie nowej infrastruktury dostosowanej do potrzeb. |
| M4C2-18 Bis | Invesment1.5: Ustanowienie i wzmocnienie „ekosystemów innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju”, budowanie „terytorialnych liderów badań i rozwoju” | Cel | Działania realizowane przez ekosystemy innowacji | NIE DOTYCZY. | Numer | 0 | 10 | II KW. | 2026 | Co najmniej 10 ekosystemów innowacji zakończyło działalność określoną w odpowiednim zaproszeniu do składania projektów. |
| M4C2-19 | Inwestycje 1.4: Wzmocnienie struktur badawczych i wspieranie tworzenia „krajowych liderów badań i rozwoju” w zakresie niektórych kluczowych technologii prorozwojowych | Milowy | Udzielanie zamówień na projekty dotyczące krajowych liderów badań i rozwoju w zakresie kluczowych technologii prorozwojowych | Powiadomienie o udzieleniu zamówienia | NIE DOT. | NIE DOT. | N | II KW. | 2022 | Powiadomienie o udzieleniu zamówień na projekty wybrane w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków, zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Projekty wybiera się w przypadku 30 % zasobów jako interwencje „Procesy badań naukowych i innowacji, transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami koncentrującymi się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmiany klimatu” (IF022), a w przypadku 15 % zasobów jako interwencje „Procesy badań naukowych i innowacji, transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami koncentrującymi się na gospodarce o obiegu zamkniętym” (IF023). Projekty ocenia się z uwzględnieniem ich wykonalności, trwałości, finansowania z innych źródeł (takich jak fundusze regionalne), zaangażowania sektora produkcyjnego, jakości partnerów oraz wpływu na zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy. Zaproszenie do składania wniosków o finansowanie projektów jako ekosystemów innowacji. Procedura wyboru wymaga oceny zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód” oraz, w stosownych przypadkach, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA), jeżeli oczekuje się, że projekt będzie miał spójny wpływ na terytorium. |
| M4C2-20 | Inwestycje 3.2: Finansowanie przedsiębiorstw typu start-up | Milowy | Umowa między rządem IT a partnerem wykonawczym Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ustanawiająca instrument finansowy | Umowa została podpisana przez rząd włoski i Cassa Depositi e Prestiti. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | W polityce/strategii inwestycyjnej instrumentu finansowego uwzględnia się następujące elementy: - Cele inwestycyjne (wielkość funduszu, liczba operacji, kwoty, które mają być wspierane w czasie, zróżnicowane w zależności od beneficjentów, takich jak MŚP i spółki o średniej kapitalizacji/duże przedsiębiorstwa) - Zakres i kwalifikujący się beneficjenci - Kwalifikujący się pośrednicy finansowi i proces wyboru - Rodzaj udzielanego wsparcia (np. gwarancje, pożyczki, kapitał własny i quasi-kapitał własny) - Ukierunkowane ryzyko/zyski dla każdego rodzaju inwestora - Polityka w zakresie ryzyka i polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy - Zarządzanie (partnerzy, zarządzający funduszami, zarząd, komitet inwestycyjny, rola i obowiązki) - Dywersyfikacja i limity koncentracji - Polityka kapitałowa, w tym strategia wyjścia dla inwestycji kapitałowych - Zasada „nie czyń poważnych szkód” i „polityka kontroli zrównoważonego rozwoju” i wykaz wykluczenia - Polityka kredytowa w odniesieniu do inwestycji dłużnych, w tym wymagane gwarancje i zabezpieczenia - Harmonogram pozyskiwania funduszy i wdrażania |
| M4C2-21bis | Inwestycja 3.2 – Finansowanie przedsiębiorstw typu start-up | Milowy | Ministerstwo zakończyło przekazywanie środków do CDP Venture Capital SGR | Świadectwo transferu |  |  |  | KW. 4 | 2024 | Włochy przekażą kwotę 400 000 000 EUR na rzecz kapitału podwyższonego ryzyka CDP na rzecz instrumentu. Zadowalające osiągnięcie wartości docelowej wymaga również zmiany umowy wykonawczej między Włochami a CDP Venture Capital SGR oraz rozporządzenia w sprawie instrumentu, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji wykonawczej Rady. |
| M4C2-21 | Inwestycja 3.2 – Finansowanie przedsiębiorstw typu start-up. | Cel | Umowy prawne podpisane z przedsiębiorstwami typu start-up lub funduszami venture capital | Wejście w życie prawnych umów w sprawie finansowania | EUR | 0 | 100 % | II KW. | 2026 | Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital musi zawrzeć prawne umowy o finansowaniu z przedsiębiorstwami typu start-up, programy inkubacji/przyspieszenia lub funduszem venture capital na kwotę niezbędną do wykorzystania 100 % inwestycji RRF (400 mln EUR) w instrument (w tym średni maksymalny pułap wynoszący 13 % opłat za zarządzanie i kosztów DTF w całym cyklu życia funduszu, a także uwzględniając warunki wstępne kolejnych rund inwestycyjnych, z wyjątkiem przeniesionych opłat za wyniki oraz wszystkich kosztów i opłat za zarządzanie związanych ze środkami osób trzecich). Inwestycję dzieli się na następujące dwie linie interwencji: — Inwestycje bezpośrednie. Inwestycje pośrednie. W przypadku inwestycji pośrednich w fundusze venture capital Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital musi zawrzeć z funduszami venture capital prawne umowy w sprawie finansowania na kwotę niezbędną do orientacyjnego wykorzystania około 60 % inwestycji w instrument w ramach RRF (z wyłączeniem opłat za zarządzanie i kosztów DTF w całym cyklu życia funduszu). W przypadku inwestycji pośrednich w przedsiębiorstwa typu start-up prawne umowy w sprawie finansowania z funduszami venture capital zawierają wiążące zobowiązanie do osiągnięcia skumulowanego efektu dźwigni wykorzystanego kapitału zarówno na poziomie funduszy, jak i na poziomie przedsiębiorstw typu start-up o co najmniej 1x1 przez cały okres funkcjonowania funduszu. W przypadku inwestycji bezpośrednich kapitał wysokiego ryzyka CDP zawierał prawne umowy o finansowaniu z przedsiębiorstwami typu start-up/inkubacji/programami przyspieszenia na kwotę niezbędną do orientacyjnego wykorzystania około 40 % inwestycji w RRF (400 mln EUR) w instrument (w tym opłaty za zarządzanie i koszty DTF w całym cyklu życia funduszu). Ponadto w przypadku inwestycji bezpośrednich prawna umowa o finansowaniu z przedsiębiorstwami typu start-up może zawierać warunki ex ante dotyczące kolejnych rund inwestycyjnych. (tj. warunki uruchomienia finansowania Serie B lub Serie C). Zobowiązania w ramach tego działania zawarte przed wejściem w życie zmian w polityce inwestycyjnej umowy wykonawczej i zgodne z umową w ramach kamienia milowego M4C2-20 poprzedniej polityki inwestycyjnej są również zaliczane na poczet osiągnięcia wartości docelowej. Od dnia wejścia w życie decyzji wykonawczej Rady nowe zobowiązania zaczynają być zgodne z nową polityką inwestycyjną zgodnie z nową decyzją wykonawczą Rady. |
| M4C2-22 | Inwestycja 2.1: PROJEKT IPCEI | Cel | Liczba projektów, które otrzymały wsparcie | NIE DOT. | Numer | 0 | 20 | II KW. | 2025 | Co najmniej 20 projektów otrzymujących wsparcie w ramach modelu IPCEI; Oszacowanie wartości docelowych opiera się na metodach operacyjnych projektów IPCEI aktywowanych we Włoszech (Microelectronics 1, Batteries 1, Batteries 2). |

## L. ZADANIE 5 – KOMPONENT 1: Polityka zatrudnienia,

Środki w ramach tego komponentu włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności wprowadzają kompleksową i zintegrowaną reformę aktywnej polityki rynku pracy i szkolenia zawodowego. Oczekuje się, że wzmocnienie aktywnej polityki rynku pracy i poprawa budowania zdolności publicznych służb zatrudnienia, w tym ich integracja z organizatorami kształcenia i szkolenia oraz podmiotami prywatnymi, zwiększy skuteczność usług. Ponadto środki w ramach tego komponentu mają na celu zmniejszenie podatności społeczeństwa na wstrząsy, w szczególności poprzez przeciwdziałanie pracy nierejestrowanej we wszystkich jej formach i sektorach poprzez ustanowienie skuteczniejszych sankcji wraz z silniejszymi zachętami do legalnej pracy. Ponadto komponent ten promuje równouprawnienie płci (równe wynagrodzenie) za pośrednictwem systemu certyfikacji równości płci. Inwestuje również w młodych ludzi poprzez zwiększenie ilości i jakości programów szkoleniowych, na przykład poprzez udział w programie powszechnej służby cywilnej.

Oczekuje się, że wdrożenie tych środków przyczyni się do sprostania wyzwaniom objętym zaleceniem krajowym nr 2 z 2020 r. dotyczącym rynku pracy, w którym wzywa się Włochy do „łagodzenia wpływu kryzysu na zatrudnienie, w tym poprzez [...] aktywne wspieranie zatrudnienia”, zalecenia krajowego nr 2 z 2020 r. dotyczącego „wspierania umiejętności (...), w tym umiejętności cyfrowych”, zalecenia krajowego nr 2 z 2019 r. dotyczącego „zintensyfikowania wysiłków na rzecz zwalczania pracy nierejestrowanej, zapewnienia, aby aktywne polityki rynku pracy i polityki społeczne (...) docierały w szczególności do osób młodych i grup szczególnie wrażliwych. Wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku pracy” oraz w zaleceniu krajowym nr 2 z 2019 r. dotyczącym „wspierania podnoszenia kwalifikacji, w tym poprzez wzmacnianie umiejętności cyfrowych”.

### L.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 – aktywna polityka rynku pracy i szkolenie zawodowe

Celem tej reformy jest promowanie bardziej wydajnego aktywnego systemu rynku pracy poprzez zapewnienie specjalnych służb zatrudnienia i zindywidualizowanych planów aktywizacji na rynku pracy. Utworzenie krajowego programu gwarantowanego zatrudnienia pracowników (GOL) umożliwi świadczenie dostosowanych do potrzeb usług na rzecz bezrobotnych, wzmacniając tym samym ich ścieżki aktywizacji. Programowi GOL towarzyszy krajowy plan na rzecz nowych umiejętności oraz określenie niezbędnych krajowych poziomów środków w zakresie szkolenia zawodowego. System kształcenia i szkolenia zawodowego we Włoszech zostanie wzmocniony poprzez promowanie terytorialnej sieci służb kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, a także poprzez opracowanie włączającego systemu uczenia się przez całe życie oraz innowacyjnych ścieżek podnoszenia i zmiany kwalifikacji.

Inwestycja 1 – Wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia

Celem tej inwestycji jest umożliwienie skutecznego świadczenia usług w zakresie zatrudnienia i szkoleń. Środek ten obejmuje inwestycje infrastrukturalne, rozwój regionalnych obserwatoriów rynku pracy, rozwój interoperacyjności między regionalnymi i krajowymi systemami informacyjnymi, opracowywanie i wdrażanie interwencji szkoleniowych mających na celu aktualizację umiejętności doradców zawodowych. Środek przewidywał również opracowanie i wdrożenie treści i kanałów komunikacji oferowanych usług.

Reforma 2 – Krajowy plan przeciwdziałania pracy nierejestrowanej

Celem tego środka jest poprawa jakości pracy i warunków pracy. Środek ten obejmuje działania mające na celu zapobieganie pracy nierejestrowanej, wyzyskowi pracowników (Caporalato) i innym formom nielegalnej pracy oraz przeciwdziałanie tym zjawiskom. Reforma obejmuje: Wprowadzenie bezpośrednich i pośrednich środków mających na celu przekształcenie pracy nierejestrowanej w pracę rejestrowaną poprzez zapewnienie, aby korzyści płynące z działalności w gospodarce zadeklarowanej przewyższały koszty pracy w gospodarce nierejestrowanej; (II) wzmocnienie zdolności kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy; Poprawa tworzenia, gromadzenia i terminowego rozpowszechniania szczegółowych danych dotyczących pracy nierejestrowanej; (IV) wspieranie procesu przekształcania pracy nierejestrowanej w legalną pracę, wspieranie przyjmowania środków odstraszających i zachęt do legalnej pracy; Prowadzenie kampanii komunikacyjnych, działań informacyjnych i uświadamiających; Wzmocnienie systemu zarządzania w celu zwalczania pracy nierejestrowanej na szczeblu krajowym i lokalnym.

Inwestycje 2 – System certyfikacji równouprawnienia płci

Celem tego środka jest zapewnienie udziałukobiet w rynku pracy i zmniejszenie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Inwestycje te obejmują wdrożenie i egzekwowanie krajowego systemu certyfikacji równouprawnienia płci w celu promowania przejrzystości na rynku pracy oraz w procesach biznesowych, a w perspektywie średnio- i długoterminowej – przyczynianie się do poprawy warunków pracy kobiet pod względem jakości, wynagrodzenia i upodmiotowienia.

Inwestycje 3 – Wzmocnienie podwójnego systemu

Celem tego środka jest wspieranie osób młodych i dorosłych bez wykształcenia średniego w dostępie do możliwości zatrudnienia poprzez zwiększenie liczby osób uczestniczących w kształceniu formalnym oraz kształceniu i szkoleniu zawodowym za pośrednictwem systemu dualnego, w tym przyuczania do zawodu. Inwestycje te przyczynią się do zwiększenia synergii systemów kształcenia i szkolenia z rynkiem pracy, a także do zwiększenia szans młodych ludzi na zatrudnienie poprzez nabywanie nowych kompetencji, zgodnie z transformacją cyfrową i ekologiczną, z uczeniem się w miejscu pracy. Przyczynia się ona do: Modernizacja systemu kształcenia i szkolenia poprzez sprzyjanie tworzeniu uczenia się w miejscu pracy i wzmacnianie dialogu z przedsiębiorstwami; Zwiększenie przydziału środków finansowych na oferowanie szkoleń na obszarach zmarginalizowanych; (III) stworzenie solidnego i inkluzywnego zarządzania obejmującego partnerów gospodarczych i społecznych.

Inwestycja 4 –Wzmocnienie powszechnej służby cywilnej

Celem tego środka jest wzmocnienie powszechnej służby cywilnej, zwiększenie liczby młodych ludzi zaangażowanych w uczenie się pozaformalne oraz poprawa ich wiedzy i umiejętności. Inwestycje te obejmują środki mające na celu podnoszenie świadomości na temat znaczenia aktywnego obywatelstwa, promowanie szans młodzieży na zatrudnienie i spójności społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji ekologicznej i cyfrowej.

### L.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M5C1-1 | Reforma 1 – aktywna polityka rynku pracy i szkolenie zawodowe | Milowy | Wejście w życie dekretu międzyresortowego ustanawiającego krajowy program gwarantowanego zatrudnienia pracowników (GOL) oraz dekretu międzyresortowego ustanawiającego krajowy plan na rzecz nowych umiejętności | Przepis w dekretach międzyresortowych wskazujący na wejście w życie dwóch dekretów międzyresortowych, w następstwie porozumień na konferencji państwa i regionów w sprawie programu GOL i Krajowego Planu na rzecz Nowych Umiejętności NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Czynności dotyczące GOL muszą co najmniej: określenie zasadniczych elementów i standardów publicznych służb zatrudnienia, w tym prognozowania umiejętności, spersonalizowanych planów szkoleń, poradnictwa i coachingu zawodowego, aby zapewnić skuteczne świadczenie zindywidualizowanych usług zatrudnienia zgodnie ze wspólnymi i jednolitymi standardami na całym terytorium kraju, (ii) zapewnienia, aby działania szkoleniowe w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji prowadzone przez publiczne służby zatrudnienia były w pełni zgodne z krajowym planem na rzecz nowych umiejętności, w tym umiejętności cyfrowych, (iii) zapewnienia, aby publiczne służby zatrudnienia były ukierunkowane na potrzeby odbiorców, (iv) zapewnienia, aby publiczne służby zatrudnienia były w pierwszej kolejności ukierunkowane na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji; (v) wyznaczyły cel, zgodnie z którym co najmniej 25 % beneficjentów programów gwarantowanych możliwości zatrudnienia pracowników będzie odbiorcami odpowiednich szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności cyfrowych i priorytetowego traktowania osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji; (VI) ustanowienie nowych mechanizmów, które wzmacniają i wzmacniają strukturalną współpracę między systemami publicznymi i prywatnymi, w tym w odniesieniu do określania odpowiednich potrzeb w zakresie umiejętności i oferowania ofert pracy. Dekret stanowi, że odbiorcy siatek bezpieczeństwa socjalnego mają dostęp do usług świadczonych w ramach krajowego programu gwarantowanego zatrudnienia pracowników w terminie 4 miesięcy od momentu, w którym osiągną prawo do siatek bezpieczeństwa socjalnego. Akty dotyczące krajowego planu na rzecz nowych umiejętności obejmują co najmniej: (i) określa wspólne normy i podstawowe poziomy szkolenia zawodowego na całym terytorium kraju, (ii) jest ukierunkowane zarówno na osoby zatrudnione, jak i bezrobotne oraz osoby mające na celu podnoszenie ich umiejętności cyfrowych i zachęcanie do uczenia się przez całe życie. (III) określenie umiejętności i odpowiednich standardów w oparciu o współpracę między systemami publicznymi i prywatnymi, (iv) uwzględnienie różnych potrzeb rozważanych grup docelowych, które jako minimum obejmują osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, (v) obejmują wszystkie odpowiednie strategie sektorowe mające na celu przyjęcie kompleksowego podejścia, w tym krajowy plan strategiczny w zakresie kompetencji dorosłych; (vi) włączenie przepisu dotyczącego opracowania systemu prognozowania nowych kompetencji potrzebnych w perspektywie krótko- i średnioterminowej na rynku pracy. |
| M5C1-2 | Reforma 1 – aktywna polityka rynku pracy i szkolenie zawodowe | Milowy | Wejście w życie na szczeblu regionalnym wszystkich planów dotyczących publicznych służb zatrudnienia | Przepis wskazujący na wejście w życie planów przyjętych przez regiony i zrealizowane działania NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Krajowe regulacje dotyczące programu gwarantowanego zatrudnienia pracowników (GOL) przewidują określenie na szczeblu regionalnym działań operacyjnych niezbędnych do realizacji programu. Aby zapewnić spójność między przepisami krajowymi a wdrażaniem na szczeblu regionalnym, przyjmuje się regionalne plany dla publicznych służb zatrudnienia. Oprócz przyjęcia planów regiony realizują działania oparte na planach, docierając do co najmniej 10 % przewidywanych beneficjentów programu (ostateczny cel 3000000 osób). Wejście w życie planów dotyczących publicznych służb zatrudnienia umożliwi pełne wdrożenie programu gwarantowanego zatrudnienia pracowników (GOL). |
| M5C1-3 | Reforma 1 – aktywna polityka rynku pracy i szkolenie zawodowe | Cel | Osoby objęte programem GOL (GOL) | NIE DOT. | Numer | 300 000 | 3 000 000 | KW. 4 | 2025 | Co najmniej 3000000 osób korzysta z programu gwarantowanego zatrudnienia pracowników (GOL). Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od zadowalającego osiągnięcia celu drugorzędnego: co najmniej 75 % beneficjentów stanowią kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne lub osoby poniżej 30 roku życia lub powyżej 55 lat. |
| M5C1-4 | Reforma 1 – aktywna polityka rynku pracy i szkolenie zawodowe | Cel | Gwarantowana zdolność do zatrudnienia beneficjentów pracowników uczestniczyli w szkoleniu zawodowym | NIE DOT. | Numer | 0 | 800 000 | KW. 4 | 2025 | Szkolenie zawodowe jest częścią programu dla 800000 beneficjentów aktywnej polityki rynku pracy w okresie pięciu lat. W związku z tym co najmniej 800000 z 3000000 beneficjentów objętych gwarancją zatrudnienia pracowników (GOL) uczestniczyło w szkoleniu zawodowym. Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od zadowalającego osiągnięcia celu drugorzędnego: co najmniej 300000 z tych beneficjentów uczestniczyło w szkoleniach w zakresie umiejętności cyfrowych. |
| M5C1-5 | Reforma 1 – aktywna polityka rynku pracy i szkolenie zawodowe | Cel | Publiczne służby zatrudnienia w każdym regionie spełniły kryteria podstawowego poziomu usług publicznych służb zatrudnienia, jak określono w programie GOL (GOL) | NIE DOT. | Procent | 0 | 80 | KW. 4 | 2025 | Podstawowym elementem programu GOL jest określenie szeregu podstawowych usług, które mają być świadczone na rzecz beneficjentów ALMPS, począwszy od osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Do końca 2025 r. co najmniej 80 % publicznych służb zatrudnienia w każdym regionie spełniło kryteria podstawowego poziomu usług publicznych służb zatrudnienia, jak określono w programie GOL (GOL). |
| M5C1-6 | Inwestycje 1 – Wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia | Cel | Publiczne służby zatrudnienia realizują działania przewidziane w planie wzmocnienia w okresie trzech lat 2021–2023 | NIE DOT. | Numer | 0 | 250 | KW. 4 | 2022 | Co najmniej 250 publicznych służb zatrudnienia zrealizowało co najmniej 50 % działań przewidzianych w planie wzmocnienia w ciągu trzech lat 2021–2023. Działania te są zgodne z centralnym planem wzmocnienia i bardziej szczegółowo określone na szczeblu regionalnym na podstawie analizy potrzeb i przydzielonych środków. Działania te obejmują: Renowacja i renowacja obecnych lokalizacji publicznych służb zatrudnienia oraz zakup nowych; (II) dalsze wdrażanie systemu informatycznego z myślą o interoperacyjności krajowej; (III) szkolenie zawodowe personelu; (IV) utworzenie regionalnych obserwatoriów lokalnych rynków pracy; (V) komunikacja instytucjonalna i działania informacyjne. Cel ten nie obejmuje działań infrastrukturalnych. W odniesieniu do osiągnięcia celu zapewnia się jednakową równowagę pod względem rozmieszczenia terytorialnego (północ, Centrum i Południe). |
| M5C1-7 | Inwestycje 1 – Wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia | Cel | Publiczne służby zatrudnienia zakończyły działania przewidziane w planie wzmocnienia | NIE DOT. | Numer | 250 | 500 | KW. 4 | 2025 | Co najmniej 500 publicznych służb zatrudnienia ukończyło 100 % działań przewidzianych w regionalnych planach rozwoju publicznych ośrodków zatrudnienia (Paniregionali di potenziamento dei centri per l’impiego). Działania te są zgodne z centralnym planem wzmocnienia i bardziej szczegółowo określone na szczeblu regionalnym na podstawie analizy potrzeb i przydzielonych środków. Działania te obejmują: (I) dalsze wdrażanie systemu informatycznego z myślą o interoperacyjności krajowej; (II) szkolenie zawodowe personelu; (III) utworzenie regionalnych centrów monitorowania lokalnych rynków pracy; (IV) komunikacja instytucjonalna i działania informacyjne. Cel ten nie obejmuje działań infrastrukturalnych. Aby osiągnąć ten cel, zagwarantowana jest równowaga pod względem podziału terytorialnego (północny, Center i Południe), również dzięki interwencjom w ramach zasady pomocniczości. |
| M5C1-7bis | Inwestycje 1 – Wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia | Cel | Publiczne służby zatrudnienia zakończyły działania przewidziane w planie wzmocnienia | NIE DOT. | Numer | 0 | 500 | II KW. | 2026 | Co najmniej 500 publicznych służb zatrudnienia zrealizowało 100 % działań przewidzianych w regionalnych planach rozwoju publicznych ośrodków zatrudnienia (Piani regionali di potenziamento dei centri per l’impiego) dotyczących renowacji i remontów istniejących budynków publicznych służb zatrudnienia i agencji regionalnych oraz zakupu nowych, jak opisano w dekrecie sekretarza generalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr 123/2020. |
| M5C1-8 | Reforma 2 – Praca nierejestrowana | Milowy | Wejście w życie krajowego planu i planu wdrożenia planu działania na rzecz zwalczania pracy nierejestrowanej we wszystkich sektorach gospodarki. | Przepisy prawa wskazujące na wejście w życie planu krajowego i powołanie międzyinstytucjonalnej grupy roboczej, która będzie odpowiedzialna za utworzenie krajowego planu i planu działania wdrożeniowego NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Przyjęcie krajowego planu i określonego w czasie (jeden rok) planu działania na rzecz zwalczania pracy nierejestrowanej we wszystkich sektorach gospodarki. Plan krajowy opiera się na ogólnej strategii zwalczania pracy nierejestrowanej oraz na wielopodmiotowym podejściu stosowanym do przyjęcia krajowego planu przeciwdziałania wykorzystywaniu pracowników w sektorze rolnym – „Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020–2022)”. Plan krajowy i mapa drogowa do realizacji zawierają co najmniej następujące elementy: Środki mające na celu poprawę tworzenia, gromadzenia i terminowego rozpowszechniania szczegółowych danych dotyczących pracy nierejestrowanej; Wprowadzenie bezpośrednich i pośrednich środków mających na celu przekształcenie pracy nierejestrowanej w pracę rejestrowaną poprzez zapewnienie, aby korzyści płynące z działalności w gospodarce zadeklarowanej przewyższały koszty pracy w gospodarce nierejestrowanej. Na przykład a) środki odstraszające, takie jak wzmocnienie inspekcji i sankcji, oraz środki zapobiegawcze promujące pracę deklarowaną, takie jak ukierunkowane zachęty finansowe, również poprzez przegląd i racjonalizację istniejących; wzmocnienie powiązań z polityką zatrudnienia i polityką społeczną; (III) krajowej kampanii informacyjnej na temat „niewartości” pracy nierejestrowanej, skierowanej do pracodawców i pracowników, przy aktywnym zaangażowaniu partnerów społecznych; (IV) strukturę zarządzania w celu zapewnienia skutecznej realizacji działań; (V) środki mające na celu przezwyciężenie nielegalnych osiedli w celu zwalczania wyzysku pracowników w rolnictwie. |
| M5C1-9 | Reforma 2 – Praca nierejestrowana | Milowy | Prowadzenie działań w celu zwalczania pracy nierejestrowanej | Przeprowadzone działania | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2024 | Przeprowadza się następujące działania: (I) Wprowadzenie środków mających na celu usprawnienie gromadzenia szczegółowych danych na temat pracy nierejestrowanej; (II) Wprowadzenie środków mających na celu przekształcenie pracy niezgłoszonej w pracę rejestrowaną: środki odstraszające, które mogą obejmować m.in. wzmocnienie inspekcji i sankcji, a także środki zapobiegawcze mające na celu promowanie pracy rejestrowanej, które mogą obejmować m.in. ukierunkowane zachęty finansowe; b) środki mające na celu wzmocnienie powiązania z aktywną polityką rynku pracy, które mogą obejmować m.in. szkolenie operatorów ośrodków pracy; (III) Przeprowadzenie krajowej kampanii informacyjnej na temat „niewartości” pracy nierejestrowanej; (IV) Rozpoczęcie prac w ramach struktury zarządzania w celu zwalczania pracy nierejestrowanej; (V) Wprowadzenie środków mających na celu rozwiązanie problemu wyzysku pracowników w rolnictwie. |
| M5C1-10 | Reforma 2 – Praca nierejestrowana | Cel | Zwiększona liczba inspekcji pracy | NIE DOT. | Procent | 0 | 30 | KW. 4 | 2025 | Średnia liczba inspekcji w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. musi wzrosnąć o co najmniej 30 % w porównaniu ze średnią bazową inspekcji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (ten poziom bazowy odpowiada średniej 79150 inspekcji). |
| M5C1-11 | Reforma 2 – Praca nierejestrowana | Milowy | Podejmowanie dalszych działań w celu zwalczania pracy nierejestrowanej | Przeprowadzone działania | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2026 | Przeprowadza się następujące działania: — Zakończenie prac nad „indici Sintetici di Affidabilità Contributiva” (wskaźnikami ISAC) dla 8 obszarów działalności gospodarczej o wysokim ryzyku pracy nierejestrowanej. - Wysyłać co najmniej 12000 pism dotyczących zgodności do firm zidentyfikowanych za pomocą wskaźników ISAC od dnia 1 stycznia 2026 r. — Ilościową i jakościową niezależną ocenę skutków stosowania bonów „Presto” i „Libretto Famiglia” na emerację pracy nierejestrowanej i warunków pracy. Ułatwienie dostępu do „rete del lavoro agricolo di qualità” w porozumieniu z partnerami społecznymi w tym sektorze. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej z udziałem partnerów społecznych w tym sektorze. Na dzień 10 października 2024 r. liczbę firm uczestniczących w sieci zwiększa się do co najmniej 8500 w porównaniu z poziomem bazowym 6527. |
| M5C1-12 | Inwestycje 2 – System certyfikacji równouprawnienia płci | Milowy | Wejście w życie systemu certyfikacji równości płci i towarzyszących mu mechanizmów zachęt dla przedsiębiorstw | Przepisy prawa wskazujące na wejście w życie aktów ustawodawczych i przepisów wykonawczych regulujących definicję systemu certyfikacji NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | System certyfikacji równouprawnienia płci i towarzyszące mu mechanizmy zachęt dla przedsiębiorstw obejmują co najmniej następujące aspekty: możliwości rozwoju kobiet, równe wynagrodzenie za taką samą pracę, polityka zarządzania na rzecz różnorodności płci, ochrona macierzyństwa. Określenie mechanizmów zachęt dla organizacji, które podejmują proces certyfikacji, oraz wytycznych technicznych. W tym: (I) opracowanie norm technicznych systemu certyfikacji płci dla przedsiębiorstw; (II) określenie mechanizmu zachęt; (III) środkowi towarzyszy utworzenie systemu informatycznego. |
| M5C1-13 | Inwestycje 2 – System certyfikacji równouprawnienia płci | Cel | Przedsiębiorstwa uzyskały certyfikat równości płci | NIE DOT. | Numer | 0 | 800 | II KW. | 2026 | Co najmniej 800 przedsiębiorstw (z czego 450 MŚP) uzyskało certyfikat równości płci. Przedsiębiorstwa same ponoszą koszty procesu certyfikacji. |
| M5C1-14 | Inwestycje 2 – System certyfikacji równouprawnienia płci | Cel | Przedsiębiorstwa wspierane w ramach pomocy technicznej uzyskały certyfikat równości płci | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 000 | II KW. | 2026 | Co najmniej 1000 przedsiębiorstw wspieranych w ramach pomocy technicznej uzyskało certyfikat równości płci. W celu zapewnienia środków towarzyszących w formie mentoringu, wsparcia technicznego i zarządzania, środków na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, edukacji w zakresie przedsiębiorczości stosuje się system bonów. |
| M5C1-15 | Inwestycje 3 – Wzmocnienie podwójnego systemu | Cel | Osoby, które uczestniczyły w systemie dualnym i uzyskały odpowiednią certyfikację w pięcioletnim okresie 2021–2025 | NIE DOT. | Numer | 39 000 | 129 000 | KW. 4 | 2025 | Dokonano co najmniej 90000 dodatkowych zapisów do systemu dualnego, a w pięcioletnim okresie 2021–2025 uzyskano odpowiednie certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu w porównaniu ze scenariuszem bazowym. Podział środków między regiony na wzmocnienie systemu dualnego odbywa się na podstawie liczby studentów uczęszczających na kursy kształcenia i szkolenia zawodowego. |
| M5C1-15bis | Inwestycje 4 – Powszechna Służba Cywilna | Milowy | Rewizja normatywna obecnego „Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori Volontari del servizio civile Universale”, przyjęta jako dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)w dniu 14 stycznia 2019 r. w celu wzmocnienia powszechnej służby cywilnej | Przyjęcie odpowiedniego aktu prawnego | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2024 | Wejście w życie zmienionego aktu dotyczącego stosunków między podmiotami a operatorami wolontariuszy, z uwzględnieniem wyników projektu TSI (20IT06 – „Wspieranie projektowania i wdrażania projektu RRP powszechnej służby cywilnej (UCS) w celu odblokowania możliwości zatrudnienia młodzieży”). Zmieniony akt: — zwiększenie udziału młodych ludzi; uproszczenie procedur; oraz — poprawa jakości projektów związanych ze ZSZiK. |
| M5C1-16 | Inwestycje 4 – Powszechna Służba Cywilna | Cel | Ludzie uczestniczyli w programie powszechnej służby cywilnej i uzyskali odpowiednią certyfikację w czteroletnim okresie 2021–2024 | NIE DOT. | Numer | 0 | 166 670 | II KW. | 2026 | W czteroletnim okresie 2021–2024 w programie powszechnej służby cywilnej uczestniczyło co najmniej 166670 osób. Głównym celem jest wzmocnienie powszechnej służby cywilnej, zwiększenie liczby wolontariuszy oraz podniesienie jakości programów i projektów, w które zaangażowani są młodzi ludzie. |

### L.3.  Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Inwestycje 5 – Tworzenie przedsiębiorstw kobiecych

Celem tego środka jest przyczynienie się do zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy, a w szczególności wspieranie udziału kobiet w działalności gospodarczej. Inwestycja wspiera tworzenie przedsiębiorstw kobiecych. Głównymi celami omawianego środka są: Usystematyzowanie i przeprojektowanie obecnych środków wspierających w celu wspierania przedsiębiorczości kobiet w celu zwiększenia ich skuteczności; (II) wspieranie realizacji już utworzonych i działających innowacyjnych projektów biznesowych; (III) wspieranie rozpoczynania przez kobiety przedsiębiorczości poprzez mentoring, wsparcie techniczne i menadżerskie, środki na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym itp.; Stworzenie – poprzez ukierunkowane działania komunikacyjne – klimatu kulturowego sprzyjającego przedsiębiorczości kobiet.

### L.4.  Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M5C1-17 | Inwestycje 5 – Tworzenie przedsiębiorstw kobiecych | Milowy | Przyjęcie funduszu wspierającego przedsiębiorczość kobiet | Zatwierdza się dekret ministerialny w sprawie ustanowienia „Fondo Impresa Donna”. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | III KW. | 2021 | Fundusz na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet jest przyjmowany dekretem ministerialnym, w którym ustanawia się zestaw kryteriów kwalifikowalności zgodnie z celami RRF, w tym zasadę „nie czyń poważnych szkód” oraz podpisanie umowy o finansowaniu i umów operacyjnych z pośrednikami finansowymi. Fundusze te stanowią „Fondo Impresa Donna”, który wdraża szczególny środek mający na celu wspieranie przedsiębiorczości kobiet. Środki wykonawcze są uprzednio uzgadniane przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Departament ds. Równych Szans PCM, mające na celu: — wzmocnienie istniejących środków zarządzanych już przez organy wewnętrzne Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego (takie jak NITO-ON, Smart & Start) poprzez zastrzyk kapitałowy, który będzie zarezerwowany wyłącznie dla przedsiębiorstw kobiecych; — zapewnienie dodatkowego finansowania funduszu na rzecz przedsiębiorczości kobiet ustanowionego ustawą budżetową na 2021 r. (od III kwartału 2022 r.); — opracowanie środków towarzyszących, monitorowanie i kampanie komunikacyjne. Departament ds. Równości Szans PCM realizuje wieloletnią kampanię informacyjną na rzecz promowania przedsiębiorczości kobiet, poradnictwa zawodowego dla kobiet w każdym wieku i studentek na uniwersytetach w zakresie przedmiotów i zawodów, w których kobiety są niedostatecznie reprezentowane, oraz utworzenia platformy komunikacyjnej. |
| „M5C1-18 | Inwestycje 5 – Tworzenie przedsiębiorstw kobiecych | Cel | Przedsiębiorstwom przyznano wsparcie finansowe | NIE DOT. | Numer | 0 | 700 | II KW. | 2023 | Zaciągnięto zobowiązania dotyczące udzielenia wsparcia finansowego co najmniej 700 dodatkowym przedsiębiorstwom w porównaniu z poziomem bazowym. Wspieranie przedsiębiorczości kobiet odbywa się za pomocą już aktywnych instrumentów (NITO-ON, Smart & Start) oraz nowego funduszu ustanowionego ustawą budżetową na 2021 r. (przedsiębiorstwa kobiet wspierane do listopada 2020 r. przez istniejące instrumenty finansowe jako punkt odniesienia). |
| M5C1-19 | Inwestycje 5 – Tworzenie przedsiębiorstw kobiecych | Cel | Przedsiębiorstwa określone w odpowiedniej polityce inwestycyjnej otrzymały wsparcie finansowe | NIE DOT. | Numer | 0 | 2 400 | II KW. | 2026 | 2 Wsparcie finansowe zostało wypłacone co najmniej 2400 przedsiębiorstwom, jak określono w odpowiedniej polityce inwestycyjnej. Wdrażanie wsparcia na rzecz przedsiębiorczości kobiet odbywa się za pomocą już aktywnych instrumentów (NITO-ON, Smart & Start) oraz nowego funduszu ustanowionego ustawą budżetową na 2021 r. |

## M. ZADANIE 5 – KOMPONENT 2: Infrastruktura społeczna, rodziny, społeczności i trzeci sektor

Planowane reformy i inwestycje zawarte w tym komponencie mają na celu wzmocnienie odporności poprzez wspieranie integracji i włączenia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w wymiarze indywidualnym, rodzinnym i społecznym. Komponent ten stanowi krajową strategię aktywnego włączenia słabszych grup społecznych. Cele tego komponentu są następujące: Wzmocnienie roli zintegrowanych usług społecznych w celu wspierania rodzin, małoletnich i nastolatków, wspierania umiejętności rodzicielskich i ochrony rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym poprzez poprawę infrastruktury społecznej obejmującej trzeci sektor; (II) zwiększenie autonomii osób z niepełnosprawnościami poprzez świadczenie usług społecznych i zdrowotnych opartych na społeczności i domu oraz usuwanie barier w dostępie do mieszkań i możliwości zatrudnienia; (III) poprawa integracji osób dotkniętych skrajną marginalizacją i deprywacją mieszkaniową (np. osób bezdomnych) poprzez szerszą ofertę tymczasowych obiektów i usług pomocy w zakresie zakwaterowania, spersonalizowane ścieżki do samodzielności i odporności osobistej; Zwiększenie dostępności bardziej przystępnych cenowo mieszkań publicznych i prywatnych oraz rewitalizacji obszarów miejskich i terytorialnych; Rozwijanie zdolności w zakresie odporności osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji poprzez rozpowszechnianie kultury sportu i tworzenie infrastruktury sportowej poprzez tworzenie parków miejskich, w których działalność sportowa może być połączona z działalnością rozrywkową z korzyścią dla społeczności.

Oczekuje się, że wdrożenie tych środków przyczyni się do sprostania wyzwaniom, o których mowa w zaleceniach krajowych nr 2 z 2019 r. w sprawie polityki społecznej, wzywających Włochy do „zapewnienia skutecznej integracji polityki społecznej i dotarcia do osób młodych i słabszych grup społecznych”, a w zaleceniach krajowych nr 2 z 2020 r. dotyczących „zapewnienia odpowiedniego (...) dostępu do ochrony socjalnej”.

### M.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 – Ustawa ramowa o niepełnosprawności

Głównym celem reformy jest zmiana przepisów dotyczących niepełnosprawności i promowanie deinstytucjonalizacji (tj. przeniesienia z instytucji publicznych lub prywatnych do ich rodzin lub domów lokalnych) oraz autonomii osób niepełnosprawnych. Obejmuje to (I) wzmocnienie oferty usług społecznych, (II) uproszczenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, (III) reformy oceny niepełnosprawności, (IV) promowanie projektów niezależnego życia, (V) promowanie pracy zespołów ekspertów, którzy mogą wspierać osoby niepełnosprawne o wielowymiarowych potrzebach.

Reforma 2 – Reforma na rzecz osób starszych, które nie są samowystarczalne

Celem tego środka jest reforma usług socjalnych i poprawa warunków życia niesamodzielnych osób starszych. Reforma ta obejmuje: Uproszczenie dostępu osób starszych do usług poprzez utworzenie pojedynczych punktów dostępu społecznego i zdrowotnego, (II) określenie sposobów uznania braku samowystarczalności w oparciu o potrzebę pomocy, (III) zapewnienie wielowymiarowej oceny, (IV) zdefiniowanie zindywidualizowanych projektów promujących deinstytucjonalizację.  Reforma ta jest przewidziana przez konkretne interwencje przewidziane w planie, uwzględnione zarówno w misji zdrowotnej (M6), w odniesieniu do projektów wzmacniających lokalne usługi zdrowotne i opiekę domową, jak i w ramach tego komponentu, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji 1, interwencji II mającej na celu deinstytucjonalizację.

Inwestycje 1 – Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji i zapobieganie instytucjonalizacji

Celem tego środka jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji i zapobieganie instytucjonalizacji. Inwestycja ta obejmuje następujące interwencje: Wspieranie umiejętności rodzicielskich i zapobieganie podatności rodzin i dzieci na zagrożenia; Wspieranie niezależnego życia i deinstytucjonalizacji osób starszych; (II) wzmocnienie usług socjalnych w domu w celu zagwarantowania wczesnego wsparcia wypisu i zapobiegania hospitalizacji; (III) wzmacnianie usług socjalnych i zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród pracowników socjalnych.

Inwestycje 2 – Wzory autonomii dla osób niepełnosprawnych

Celem tego środka jest zwiększenie autonomii osób niepełnosprawnych. Celem inwestycji jest przyspieszenie procesu deinstytucjonalizacji poprzez zapewnienie lokalnych i domowych usług społecznych i zdrowotnych w celu zwiększenia autonomii osób niepełnosprawnych. Środek wspiera dostęp do mieszkań i możliwości zatrudnienia, w tym nowych możliwości oferowanych przez technologie informacyjne.

Inwestycje 3 – Pierwsze i postoje mieszkaniowe

Celem tego środka jest ochrona i wspieranie integracji osób zmarginalizowanych poprzez mieszkanie na stacjach pierwszej i posterunkowej. Wprowadzenie podejścia „najpierw mieszkanie” oznacza, że gminy udostępniają mieszkania dla pojedynczych osób, małych grup lub rodzin do 24 miesięcy. Ponadto projekty dostosowane do indywidualnych potrzeb są uruchamiane dla każdej osoby/rodziny, aby realizować programy rozwoju osobistego i pomóc im osiągnąć wyższy stopień autonomii, również poprzez zapewnienie im szkoleń i innych usług mających na celu poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Z drugiej strony wdrożenie „stacji pocztowych” oznacza utworzenie centrum usług i włączenia społecznego dla osób bezdomnych. Oprócz ograniczonego przyjęcia w nocy takie ośrodki oferują ważne udogodnienia, takie jak m.in. usługi zdrowotne, catering, dystrybucja pocztowa, mediacja kulturalna, doradztwo, poradnictwo zawodowe, doradztwo prawne i dystrybucja towarów.

### M.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

.

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M5C2-1 | Reforma 1 – Ustawa ramowa o niepełnosprawności | Milowy | Wejście w życie ustawy ramowej w celu wzmocnienia autonomii osób niepełnosprawnych. | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy ramowej NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Ustawa ramowa, która składa się z ustawy o delegowaniu zadań, wzmacnia autonomię osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zasadami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i europejskiej strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030, która obejmuje co najmniej: (i) kompleksowa definicja i poprawa oferty usług socjalnych dla osób niepełnosprawnych wraz z promowaniem deinstytucjonalizacji i niezależnego życia, (ii) uproszczenie procedur dostępu do usług zdrowotnych i społecznych oraz (iii) przegląd procedur oceny stanu niepełnosprawności w kierunku wielowymiarowej oceny stanu zdrowia każdej osoby. Osoby niepełnosprawne to osoby zdefiniowane zgodnie z zasadami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w ustawie nr 104/1992. WE Włoszech proces oceny leży w gestii regionów, a dana osoba jest oceniana przez lokalne służby zdrowia lub Krajowy Instytut Opieki Społecznej. Ustawa jest przedstawiana przez Ministra ds. Niepełnosprawności do zatwierdzenia przez Radę Ministrów, zgodnie z ustalonym planem działania. Po przyjęciu ustawy ramowej nastąpi reorganizacja lokalnych usług socjalnych, określenie norm jakości oraz stworzenie platformy ICT w celu poprawy i zwiększenia skuteczności usług. |
| M5C2-2 | Reforma 1 – Ustawa ramowa o niepełnosprawności | Milowy | Wejście w życie dekretów ustawodawczych zmieniających przepisy ustawy ramowej w celu wzmocnienia autonomii osób niepełnosprawnych | Przepisy ustawy wskazujące na wejście w życie dekretów ustawodawczych NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2024 | Dekrety ustawodawcze rozwijają przepisy określone w ustawie ramowej w celu wzmocnienia autonomii osób niepełnosprawnych:(I) wzmocnienie oferty usług społecznych, (II) uproszczenie dostępu do usług socjalnych i zdrowotnych, (III) reformy oceny niepełnosprawności, (IV) promowanie projektów samodzielnego życia, (V) promowanie pracy zespołów ekspertów, którzy mogą wspierać osoby niepełnosprawne o wielowymiarowych potrzebach. |
| M5C2-3 | Reforma 2 – Reforma na rzecz osób starszych, które nie są samowystarczalne | Milowy | Wejście w życie ustawy ramowej wzmacniającej działania na rzecz niesamodzielności osób starszych | Przepisy ustawy wskazujące na wejście w życie ustawy ramowej wzmacniające działania na rzecz niesamodzielności osób starszych NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2023 | Ustawa ramowa zaproponowana przez rząd wzmocni działania na rzecz osób starszych, które nie są samowystarczalne. Ustawa ma na celu uproszczenie i zapewnienie pojedynczych punktów kontaktowych ds. usług społecznych i zdrowotnych, przegląd procedur oceny stanu osób starszych, które nie są samowystarczalne, oraz zwiększenie liczby usług socjalnych i opieki zdrowotnej, które mogą być świadczone w domu. Ustawa określa również niezbędne środki finansowe. |
| M5C2-4 | Reforma 2 – Reforma dotycząca osób starszych, które nie są samowystarczalne | Milowy | Wejście w życie dekretu ustawodawczego, który rozwija przepisy określone w ustawie ramowej w celu wzmocnienia działań na rzecz osób starszych, które nie są samowystarczalne | Przepisy ustawy wskazujące na wejście w życie dekretu ustawodawczego | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2024 | Dekret ustawodawczy skonkretyzuje przepisy określone w ustawie ramowej w celu wzmocnienia działań na rzecz osób starszych, które nie są samowystarczalne, poprzez wdrożenie różnych środków. |
| M5C2-5 | Inwestycje 1 – Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji i zapobieganie instytucjonalizacji | Milowy | Wejście w życie planu operacyjnego | Przepisy prawa wskazujące na wejście w życie operacyjnego planu interwencji NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | W planie operacyjnym określa się wymagania dotyczące projektów, które mogą być przedstawiane przez jednostki lokalne i które odnoszą się do czterech wymiarów: (i) wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 17 lat, (ii) wspieranie autonomii osób starszych, (iii) usługi domowe dla osób starszych oraz (iv) wsparcie dla pracowników socjalnych. Działanie „Wsparcie dla rodziców” obejmuje co najmniej udzielanie wsparcia rodzinom otrzymującym wsparcie przez okres co najmniej 18 miesięcy wraz z (i) wstępną oceną środowiska rodzinnego i sytuacji dzieci, (ii) oceną sytuacji dokonaną przez multidyscyplinarny zespół wykwalifikowanych specjalistów oraz (iii) świadczenie co najmniej jednej z następujących usług: usługi domowe, udział we wspieraniu grup dla rodziców i dzieci; współpraca między szkołami, rodzinami i służbami socjalnymi lub wspólnymi usługami opieki rodzinnej. Działanie „samodzielność osób starszych” polega co najmniej na ponownym przekształceniu domów spokojnej starości dla osób starszych w grupach autonomicznych mieszkań wyposażonych we wszystkie niezbędne urządzenia i usługi, w tym automatyzację domów, telemedycynę i zdalne monitorowanie. Działanie „Usługi domowe dla osób starszych” ma na celu zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla specjalistów w zakresie usług domowych dla osób starszych. Działanie „wsparcie dla pracowników socjalnych” polega na wspieraniu podmiotów społecznych oraz wzmacnianiu ich profesjonalizmu i kompetencji dzielonych, głównie poprzez wprowadzenie instrumentów podziału kompetencji i świadczenie usług nadzoru na rzecz podmiotów w celu wsparcia ich pracy. |
| M5C2-6 | Inwestycje 1 – Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji i zapobieganie instytucjonalizacji | Cel | Okręgi społeczne osiągają co najmniej jeden z następujących wyników: (i) wsparcie dla rodziców, (ii) niezależność osób starszych, (iii) usługi domowe dla osób starszych lub (iv) faworyzowanie pracowników socjalnych w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu | NIE DOT. | Procent | 0 | 85 | KW. 1 | 2026 | Co najmniej 85 % okręgów społecznych osiąga co najmniej jeden z następujących wyników: (i) wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 17 lat, (ii) niezależność osób starszych, (iii) usługi domowe dla osób starszych lub (iv) faworyzowanie pracowników socjalnych w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu. W projekcie uczestniczy 85 % włoskich okręgów społecznych. Działania przewidziane w ramach czterech wymiarów i odpowiednie wymogi to działania określone w planie operacyjnym, mające na celu aktywne włączenie słabszych grup społecznych, których sytuacja pogorszyła się w wyniku sytuacji nadzwyczajnej epidemiologicznej związanej z COVID-19. Działanie obejmuje całe terytorium kraju. Oczekuje się udziału wszystkich okręgów społecznych, przy czym strategia zakłada, że takie projekty otwierają drogę do stabilizacji usług poprzez formalne uznanie niezbędnego poziomu pomocy społecznej przyznawanej na całym terytorium. |
| M5C2-7 | Inwestycje 2 – Wzory autonomii dla osób niepełnosprawnych | Cel | Okręgi społeczne zrealizowały co najmniej jeden projekt związany z renowacją pomieszczeń mieszkalnych lub udostępnieniem urządzeń ICT osobom niepełnosprawnym, któremu towarzyszy szkolenie w zakresie umiejętności cyfrowych | NIE DOT. | Numer | 0 | 500 | KW. 4 | 2022 | Co najmniej 500 projektów związanych z renowacją przestrzeni mieszkalnych lub udostępnianiem urządzeń ICT osobom niepełnosprawnym, wraz ze szkoleniem w zakresie umiejętności cyfrowych, jest realizowanych przez okręgi społeczne. Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od zadowalającego osiągnięcia celu drugorzędnego: okręgi społeczne realizują co najmniej 500 projektów związanych z renowacją pomieszczeń mieszkalnych lub udostępnianiem urządzeń ICT osobom niepełnosprawnym, którym towarzyszy szkolenie w zakresie umiejętności cyfrowych. Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od zadowalającego osiągnięcia celu drugorzędnego: Co najmniej 500 okręgów społecznych zrealizowało co najmniej jeden projekt związany z renowacją pomieszczeń mieszkalnych lub udostępnieniem urządzeń ICT osobom niepełnosprawnym, któremu towarzyszy szkolenie w zakresie umiejętności cyfrowych. |
| M5C2-8 | Inwestycje 2 – Wzory autonomii dla osób niepełnosprawnych | Cel | Osoby niepełnosprawne otrzymały renowację pomieszczeń mieszkalnych i/lub wyposażenie w urządzenia ICT. Usługom towarzyszy szkolenie w zakresie umiejętności cyfrowych. | NIE DOT. | Numer | 1 000 | 5 000 | KW. 1 | 2026 | Co najmniej 5000 osób niepełnosprawnych otrzymało renowację przestrzeni domowej lub udostępnienie urządzeń ICT. Usługom towarzyszy szkolenie w zakresie umiejętności cyfrowych. Objęcie zasięgiem co najmniej 5000 osób (1000 istniejących i 4000 nowych) z niepełnosprawnościami jako odbiorców interwencji realizowanych w ramach pomocy technicznej. Definicję osób niepełnosprawnych (opartą na ICF) określono w krajowym planie na 2019 r. dla osób niesamodzielnych. Wytyczne dla projektu autonomii osób niepełnosprawnych zostały już opracowane w wyniku wcześniejszych projektów. Zatwierdzenie specjalnej ustawy nr 112/2016 oraz ustanowienie specjalnego funduszu krajowego na realizację działania obejmuje całe terytorium kraju. Do uczestnictwa zaprasza się wszystkie okręgi społeczne, przy czym strategia zakłada, że takie projekty otwierają drogę do stabilizacji usług poprzez formalne uznanie zasadniczego poziomu pomocy społecznej przyznawanej na całym terytorium. |
| M5C2-9 | Inwestycje 3 – Pierwsze i postoje mieszkaniowe | Milowy | Wejście w życie planu operacyjnego dotyczącego projektów dotyczących pierwszego i posterunku mieszkaniowego, określenie wymogów projektów, które mogą być przedstawiane przez podmioty lokalne, oraz ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków | Przepisy prawa wskazujące na wejście w życie operacyjnego planu interwencji NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2022 | Plan operacyjny dotyczący projektów dotyczących obiektów mieszkalnych i postojowych określa wymogi dotyczące projektów, które mogą być przedstawiane przez podmioty lokalne, oraz ogłasza zaproszenie do składania wniosków. Projekty dotyczące mieszkalnictwa przewidują, że jednostki lokalne udostępniają mieszkania pojedynczym osobom, małym grupom lub rodzinom do 24 miesięcy, najlepiej poprzez remonty i remonty budynków państwowych. Uzupełnieniem tych działań są programy rozwoju i autonomii. Projekty na stacjach posterunkowych przewidują rozwój ośrodków usługowych i integracyjnych dla osób bezdomnych. Uzupełnieniem tych działań są programy pośrednictwa pracy we współpracy z ośrodkami zatrudnienia. |
| M5C2-10 | Inwestycje 3 – Pierwsze i postoje mieszkaniowe | Cel | Osoby dotknięte poważną deprywacją materialną przejęte w ramach projektów „Najpierw mieszkanie” przez co najmniej sześć miesięcy i stacje pocztowe | NIE DOT. | Numer | 0 | 25 000 | KW. 1 | 2026 | Przejęcie odpowiedzialności co najmniej 25000 osób dotkniętych poważną deprywacją materialną jako odbiorców interwencji na stacjach mieszkaniowych „najpierw mieszkanie” i „stacja pocztowa”. Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od zadowalającego osiągnięcia celu drugorzędnego: co najmniej 3000 osobom zapewnia się tymczasowe zakwaterowanie na okres co najmniej 6 miesięcy w ramach projektów Housing First, a co najmniej 22000 osób korzysta z usług oferowanych w ramach projektów post Stacji realizowanych przez powiat socjalny. Osoby znajdujące się w warunkach pogłębionej deprywacji definiuje się w następujący sposób: Zob. Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, zatwierdzone przez Conferenza Unificata il 11.5.2015 oraz art. 5 dorocznego dekretu w sprawie funduszu na rzecz ubóstwa z 2018 r., gdzie (art. 5) w tym celu określa się je jako: mieszkające na ulicy lub w niepewnym schronieniu; b) korzystanie z domu publicznego; C) przebywa w schroniskach dla osób potrzebujących; d) opuszczają konstrukcje (w tym więzienie) i nie mają miejsca do zamieszkania. Działanie obejmuje całe terytorium kraju, jednak obszary, na których problemy związane z bezdomnością i poważnym ubóstwem są pilniejsze (obszary metropolitalne, ale również niektóre obszary wiejskie o dużej liczbie pracowników sezonowych – z których wielu obcokrajowców) jest uprzywilejowanych. |

### M.3.  Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Inwestycje 4 – Inwestycje w projekty rewitalizacji obszarów miejskich mające na celu ograniczenie sytuacji marginalizacji i degradacji społecznej

Celem tego środka jest zapewnienie gminom dotacji na inwestycje w rewitalizację obszarów miejskich, ograniczenie marginalizacji i degradacji społecznej, a także poprawa kontekstu społecznego i środowiskowego ośrodków miejskich, przy pełnym poszanowaniu zasady „nie czyń poważnych szkód”. Środek ten ma na celu wspieranie ponownego wykorzystania i ponownego funkcjonowania obszarów publicznych i istniejących struktur budynków publicznych do celów leżących w interesie publicznym oraz poprawę krajobrazu miejskiego poprzez renowację budynków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju usług społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i dydaktycznych, w tym działalności sportowej.

Środek nie może powodować poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). Obejmuje on kotły kondensacyjne na gaz, które nie kwalifikują się do interwencji w ramach tego środka.

Inwestycje 5 – Plany integracji miejskiej (projekty ogólne i przeciwdziałanie nielegalnym osiedlom w celu zwalczania wyzysku pracowników w rolnictwie)

Celem tego środka jest rewitalizacja, rewitalizacja i wzmocnienie dużych zdegradowanych obszarów miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia nowych usług dla osób oraz przekwalifikowania dostępności i infrastruktury intermodalnej, co umożliwi przekształcenie obszarów znajdujących się w trudnej sytuacji w inteligentne i zrównoważone miasta. Inwestycja ta obejmuje dwie interwencje: Wsparcie dla ogólnych projektów mających na celu realizację i wdrożenie zintegrowanych planów miejskich, takich jak utrzymanie i ponowne wykorzystanie obszarów publicznych i budynków, rewitalizacja i waloryzacja niedostatecznie wykorzystywanych lub niewykorzystanych obszarów miejskich itp. (II) konkretne projekty mające na celu przezwyciężenie nielegalnych osiedli w rolnictwie. Administracje lokalne otrzymują wsparcie w tworzeniu planów działania mających na celu przezwyciężenie nielegalnych osiedli i zapewnienie godnych rozwiązań mieszkaniowych dla pracowników sektora rolnego. Ponadto w ramach tej inwestycji utworzony zostanie fundusz tematyczny (Fundusz Funduszy), we współpracy z EBI, ukierunkowany na wsparcie prywatnych interwencji w inicjatywy rewitalizacji obszarów miejskich. Fundusz ten wykorzystuje się do wspierania transformacji klimatycznej i cyfrowej obszarów miejskich.

Środek nie może powodować poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). Obejmuje on kotły kondensacyjne na gaz, które nie kwalifikują się do interwencji w ramach tego środka.

Inwestycje 6 – Innowacyjny plan na rzecz jakości mieszkań

Celem tego środka jest budowa nowych lokali mieszkalnych i przebudowa zdegradowanych obszarów, koncentrując się głównie na zielonych innowacjach i zrównoważonym rozwoju. Inwestycja zapewnia wsparcie na rzecz: Przebudowę, reorganizację i zwiększenie oferty mieszkań publicznych; Rewitalizacji obszarów, przestrzeni oraz własności publicznej i prywatnej; (III) poprawa dostępności i bezpieczeństwa obszarów miejskich oraz świadczenie usług; (IV) opracowanie partycypacyjnych i innowacyjnych modeli zarządzania w celu wspierania dobrobytu społecznego i miejskiego.

Inwestycje 7 – Sport i włączenie społeczne

Celem tego środka jest rewitalizacja obszarów miejskich koncentrujących się na obiektach sportowych w celu promowania włączenia społecznego i integracji społecznej, zwłaszcza na najbardziej potrzebujących obszarach Włoch. Finansowane projekty wspierają: Budowa i rewitalizacja obiektów sportowych znajdujących się na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, w tym na przedmieściach metropolitalnych; Dystrybucja sprzętu sportowego na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; (III) ukończenie i dostosowanie istniejących obiektów sportowych, takich jak: (przykłady: odbudowa funkcjonalna, restrukturyzacja, nadzwyczajna konserwacja, usunięcie barier architektonicznych i efektywność energetyczna).

### M.4.  Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M5C2-11 | Inwestycje 4 – Inwestycje w projekty rewitalizacji obszarów miejskich mające na celu ograniczenie sytuacji marginalizacji i degradacji społecznej | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na inwestycje w rewitalizację obszarów miejskich w celu ograniczenia sytuacji marginalizacji i degradacji społecznej, przy czym projekty są zgodne z celami RRF, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód” | Zgłaszanie wszystkich zamówień publicznych na inwestycje w rewitalizację obszarów miejskich w celu ograniczenia sytuacji marginalizacji i degradacji społecznej, przy czym projekty są zgodne z celami RRF, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód” | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2022 | Zgłoszenie wszystkich zamówień publicznych udzielonych co najmniej 300 gminom liczącym ponad 15000 mieszkańców na inwestycje w rewitalizację obszarów miejskich w celu ograniczenia sytuacji marginalizacji i degradacji społecznej, przy czym projekty są zgodne z celami RRF, w tym zasadą „nie czyń poważnych szkód”. Dotacje przyznaje się gminom liczącym ponad 15000 mieszkańców, które nie są stolicami prowincji, stolicami prowincji lub centralą miasta metropolitalnego. Projekty związane z wytwarzaniem energii w miastach obejmują co najmniej jedną z następujących interwencji: - Ponowne wykorzystanie i refunkcjonowanie przestrzeni publicznych i istniejących obiektów budowlanych w interesie publicznym, w tym rozbiórka stanowiących nadużycie robót wykonywanych przez osoby prywatne w przypadku braku pozwolenia na budowę lub całkowitej rozbieżności w stosunku do pozwolenia na budowę i rozmieszczenia odnośnych obszarów; - Poprawa jakości krajobrazu miejskiego oraz tkanki społecznej i środowiskowej, w tym poprzez renowację budynków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju usług społecznych i kulturalnych, edukacyjnych i dydaktycznych; - Projekty w zakresie ekologicznego, zrównoważonego i inteligentnego transportu. Maksymalne kwoty przypadające na gminę są następujące: 5000000 EUR dla gmin o liczbie ludności od 15000 do 49999 mieszkańców; 10000000 EUR dla gmin o liczbie ludności od 50000 do 100000 mieszkańców; 20000000 EUR dla gmin o liczbie mieszkańców powyżej 100000 oraz dla gmin będących stolicami prowincji lub miastami metropolitalnymi. |
| M5C2-12 | Inwestycje 4 – Inwestycje w projekty rewitalizacji obszarów miejskich mające na celu ograniczenie sytuacji marginalizacji i degradacji społecznej | Cel | Projekty dotyczące interwencji rewitalizacji obszarów miejskich obejmujących gminy | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 080 | II KW. | 2026 | Co najmniej 1080 ukończonych projektów wysłanych przez gminy o więcej niż 15000 mieszkańców, obejmujące co najmniej 1000000 metrów kwadratowych. Interwencje określono w odpowiedniej fazie kluczowej dla interwencji na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich. |
| M5C2-13 | Inwestycje 5 – Zintegrowane plany miejskie – projekty ogólne | Milowy | Wejście w życie planu inwestycyjnego dla projektów rewitalizacji obszarów miejskich na obszarach metropolitalnych | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie Planu dla projektów rewitalizacji obszarów miejskich na obszarach metropolitalnych | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | W planie inwestycyjnym ustanawia się zestaw kryteriów zgodnych z celami RRF, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”. Projekty odnoszą się do następujących rodzajów interwencji: a) utrzymanie ponownego wykorzystania i ponownego wykorzystania przestrzeni publicznej. poprawa jakości décor miejskiego oraz tkanki społecznej i środowiskowej. C) Poprawa jakości środowiska i profilu cyfrowego obszarów miejskich. |
| M5C2-14 | Inwestycje 5 – Zintegrowane plany miejskie – projekty ogólne | Cel | Ukończenie zintegrowanych projektów planowania w miastach metropolitalnych | NIE DOT. | Numer | 0 | 300 | II KW. | 2026 | Ukończono co najmniej 300 projektów zintegrowanego planowania we wszystkich 14 miastach metropolitalnych w co najmniej jednym z trzech następujących wymiarów: — Utrzymanie w celu ponownego wykorzystania i ponownego wykorzystania przestrzeni publicznej i istniejących budynków publicznych; — Poprawa jakości décor miejskiego oraz tkanki społecznej i środowiskowej, w tym poprzez renowację budynków publicznych; — Poprawa jakości środowiska i profilu cyfrowego obszarów miejskich dogłębnie wspiera technologie cyfrowe i technologie o niższej emisjiCO2. Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od zadowalającego osiągnięcia celu drugorzędnego: ukończenie zintegrowanych działań w zakresie planowania na obszarze co najmniej 3000000 metrów kwadratowych przez wszystkie 14 miast metropolitalnych. |
| M5C2-15 | Inwestycje 5 – Zintegrowane plany miejskie – Przeciwdziałanie nielegalnym osiedlom w celu zwalczania wyzysku pracowników w rolnictwie | Milowy | „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” (dekret ministerialny określający mapowanie nielegalnych osiedli) został przyjęty przez „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” oraz przyjęto dekret ministerialny w sprawie przydziału zasobów. | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie dekretu ministerialnego NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2022 | Dekret ministerialny przydziela środki na podstawie mapowania nielegalnych osiedli zrealizowanych przez „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”. Należy określić standard tymczasowych i długoterminowych rozwiązań mieszkaniowych. |
| M5C2-16 | Inwestycje 5 – Zintegrowane plany miejskie – Przeciwdziałanie nielegalnym osiedlom w celu zwalczania wyzysku pracowników w rolnictwie | Cel | Działania w ramach projektu są zakończone na obszarach określonych w lokalnych planach jako nielegalne osiedla | NIE DOT. | Procent | 0 | 90 | KW. 1 | 2025 | Działania w ramach projektu zostały zakończone na co najmniej 90 % obszarów określonych w lokalnych planach jako nielegalne osiedla. Po przydzieleniu zasobów właściwa administracja przedstawia „lokalny plan działania” w odniesieniu do każdego stwierdzonego nielegalnego osadzenia. |
| M5C2-17 | Inwestycje 5 – Zintegrowane plany miejskie – Fundusz EBI | Milowy | Strategię inwestycyjną funduszu zatwierdza Ministerstwo Finansów (MEF). | Strategia inwestycyjna funduszu jest zatwierdzana przez Ministerstwo Finansów (MEF). | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | III KW. | 2022 | W strategii inwestycyjnej funduszu określa się co najmniej: charakter i zakres wspieranych inwestycji, które promują zrównoważone projekty rewitalizacji i rozwoju obszarów miejskich oraz są zgodne z celami RRF, w tym w odniesieniu do zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, jak określono szczegółowo w wytycznych Komisji z dnia 12 lutego 2021 r., (ii) wspieranych operacji, (iii) beneficjentów objętych pomocą, którymi są prywatni promotorzy samowystarczalnych finansowo projektów, w przypadku których wsparcie publiczne jest uzasadnione niedoskonałością rynku lub profilem ryzyka, oraz ich kryteriów kwalifikowalności, (iv) kryteriów kwalifikowalności beneficjentów finansowych i ich wyboru w drodze otwartego zaproszenia; (v) włączenie specjalnej linii budżetowej dotyczącej godnych rozwiązań mieszkaniowych dla pracowników w sektorze rolnym i przemysłowym oraz (vi) przepisów dotyczących ponownego inwestowania potencjalnych środków powracających na te same cele polityki, również po 2026 r. W umowie z podmiotem, któremu powierzono wykonywanie zadań, wymaga się stosowania wytycznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód”. |
| M5C2-18 | Inwestycje 5 – Zintegrowane plany miejskie – Fundusz EBI | Cel | Wartość pieniężna wkładu do funduszu tematycznego i wsparcie projektów miejskich | NIE DOT. | EUR | 0 | 545 000 000 | II KW. | 2026 | Wkład w wysokości co najmniej 545 000 000 EUR do funduszu tematycznego. Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od zadowalającego osiągnięcia celu drugorzędnego: wsparcie dla co najmniej 10 projektów miejskich. Zatwierdzenie przez Radę Inwestycyjną Funduszu (którego częścią jest Ministerstwo Finansów) projektów na kwotę co najmniej 545 000 000 EUR oraz zatwierdzenie przez Radę Inwestycyjną Funduszu (w której skład wchodzi Ministerstwo Finansów) co najmniej 10 projektów. |
| M5C2-19 | Inwestycje 6 – Program innowacji na rzecz jakości mieszkalnictwa | Milowy | Regiony i prowincje autonomiczne (w tym gminy lub miasta metropolitalne położone na tych terytoriach) podpisały umowy o przebudowie i zwiększeniu liczby mieszkań socjalnych | Podpisywane są umowy z władzami lokalnymi NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2022 | Co najmniej 15 regionów i prowincji autonomicznych (w tym gminy lub miasta metropolitalne znajdujące się na tych terytoriach) podpisało umowy o przebudowie i zwiększeniu liczby mieszkań socjalnych. Umowy podpisane z co najmniej 15 regionami i prowincjami autonomicznymi zaangażowanymi w projekty. Budynek: nowe lokale mieszkalne w celu: — przebudowę, reorganizację i zwiększenie majątku przeznaczonego na mieszkalnictwo publiczne; — przebudowę obszarów, przestrzeni oraz własności publicznej i prywatnej, również poprzez rewitalizację tkanki miejskiej i społeczno-gospodarczej; — poprawa dostępności i bezpieczeństwa obszarów miejskich oraz zapewnienie usług i infrastruktury miejsko-lokalnej; — rewitalizacja już wybudowanych obszarów i przestrzeni, poprawa jakości środowiska i poprawa odporności na zmianę klimatu, również poprzez działania mające wpływ na zagęszczenie miast; określenie i wykorzystanie innowacyjnych modeli i narzędzi zarządzania i włączenia społecznego, dobrobytu społecznego i miejskiego, a także procesów partycypacyjnych. Lokale mieszkalne i przestrzenie publiczne objęte wsparciem mają na celu czerpanie korzyści z działań opisanych w powiązanym kamieniu Kamień milowy. |
| M5C2-20 | Inwestycje 6 – Program innowacji na rzecz jakości mieszkalnictwa | Cel | Liczba wspartych lokali mieszkalnych (zarówno pod względem budowy, jak i rekultywacji) i metrów kwadratowych przestrzeni publicznych objętych wsparciem | NIE DOT. | Numer | 0 | 10 000 | KW. 1 | 2026 | Wsparcie dla co najmniej 10000 lokali mieszkalnych objętych wsparciem (zarówno pod względem budowy, jak i renowacji). Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od zadowalającego osiągnięcia celu drugorzędnego obejmującego co najmniej 800000 metrów kwadratowych przestrzeni publicznych. |
| M5C2-21 | Inwestycje 7 – Projekt „Sport i włączenie społeczne” | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na projekty dotyczące sportu i włączenia społecznego w następstwie publicznego zaproszenia do składania wniosków | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na projekty dotyczące sportu i włączenia społecznego | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 1 | 2023 | Powiadomienie o udzieleniu zamówień publicznych, które składa się z co najmniej jednego z następujących elementów: 1. budowę nowych obiektów sportowych zlokalizowanych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w kraju; 2) dostarczanie sprzętu sportowego, w tym zastosowanie technologii do sportu); 3. przekwalifikowywanie i dostosowanie istniejących obiektów sportowych (na przykład: usunięcie barier architektonicznych, efektywność energetyczna itp.). Projekt ma na celu zapewnienie rewitalizacji obszarów miejskich poprzez skupienie się na obiektach sportowych w celu promowania włączenia społecznego i integracji społecznej, zwłaszcza na najbardziej potrzebujących obszarach Włoch. Kryteria wyboru gwarantują, że co najmniej 50 % inwestycji zostanie przydzielone na nowe konstrukcje, zgodnie z odpowiednimi wymogami w przypisie 5 w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241. |
| M5C2-22 | Inwestycje 7 – Projekt „Sport i włączenie społeczne” | Cel | Interwencje związane z umowami dotyczącymi obiektów sportowych | NIE DOT. | Numer | 0 | 100 | II KW. | 2026 | Co najmniej 100 interwencji związanych z umowami dotyczącymi obiektów sportowych. Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od zadowalającego osiągnięcia celu drugorzędnego: zakończone interwencje obejmują obszar o powierzchni co najmniej 200000 metrów kwadratowych. Projekt dotyczy kwestii rewitalizacji obszarów miejskich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i odporności, koncentrując się na obiektach sportowych, w celu promowania włączenia społecznego i integracji społecznej, zwłaszcza na najbardziej potrzebujących obszarach Włoch. Co najmniej 50 % inwestycji przeznacza się na nowe konstrukcje zgodne z odpowiednimi wymogami w przypisie 5 w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241. |

## N. ZADANIE 5 – KOMPONENT 3: Specjalne interwencje na rzecz spójności terytorialnej

Ten element planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje dwa obszary interwencji: plan na rzecz odporności obszarów wewnętrznych, peryferyjnych i górskich; II) Projekty na rzecz rozwoju Południa, w tym inwestycje mające na celu zwalczanie ubóstwa edukacyjnego, konsolidację aptek wiejskich jako lokalnych usług zdrowotnych, wzmocnienie majątku skonfiskowanego z przestępczości zorganizowanej oraz inwestycje infrastrukturalne w specjalnych strefach ekonomicznych.  Środki te mają na celu zniwelowanie różnic terytorialnych w trzech dziedzinach: demografia i usługi; rozwój umiejętności; inwestycje.

Inwestycje i reformy w ramach tego komponentu przyczyniają się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów skierowanych do Włoch w latach 2019 i 2020 dotyczących potrzeby „ukierunkowania inwestycyjnej polityki gospodarczej na badania naukowe i innowacje oraz jakość infrastruktury, z uwzględnieniem różnic regionalnych” (zalecenie dla poszczególnych krajów 2019.3); „poprawa efektów kształcenia” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2019.2); „Wzmocnienie odporności i zdolności systemu opieki zdrowotnej [...]” (zalecenie dla poszczególnych krajów 2020.1); „zapewnienie odpowiedniego [...] i dostępu do ochrony socjalnej” (zalecenie dla poszczególnych krajów 2020.2).

### N.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje 1.1. Obszary wewnętrzne – 1: Poprawa usług społecznych i infrastruktury społecznej

Interwencja ma na celu rozwiązanie kwestii wykluczenia społecznego i marginalizacji poprzez zintensyfikowanie świadczenia usług poprzez zwiększenie środków na usługi publiczne świadczone przez władze lokalne (mechanizm świadczenia polega na udzielaniu dotacji gminom). Finansowane projekty mogą dotyczyć: usługi opieki domowej nad osobami starszymi; pielęgniarki i położne Wspólnoty; wzmocnienie małych szpitali (bez pierwszej pomocy) lub niektórych podstawowych usług (tj. radiologii, kardiologii, ginekologii) i ośrodków ambulatoryjnych; infrastruktura na potrzeby ratownictwa śmigłowcowego; wzmocnienie ośrodków dla osób niepełnosprawnych; ośrodki doradztwa, usługi kulturalne, usługi sportowe i przyjmowanie migrantów. Interwencja przewiduje albo stworzenie nowych usług i infrastruktur, albo poprawę istniejących usług i infrastruktur poprzez zwiększenie liczby odbiorców lub poprawę jakości dostaw.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycja 1.1.2: Placówki opieki zdrowotnej bliskości terytorialnej

Interwencja ma na celu konsolidację aptek wiejskich jako miejscowych usług zdrowotnych (Aptety wiejskie są zdefiniowane na podstawie L. 27 marca 1968 r., nr 221. Środek ten zapewnia natychmiastowe wsparcie aptekom wiejskim, które w czasie sytuacji nadzwyczajnej związanej z COVID-19 były podstawowym punktem odniesienia dla miejscowej ludności. Umacniając swoją rolę w zapewnianiu placówek opieki zdrowotnej, apteki mogą pozostać centralnym elementem życia społecznego, zbliżając opiekę zdrowotną jak najbliżej obywateli. W szczególności oczekuje się, że apteki te wzmocnią swoją rolę poprzez: (i) uczestnictwo w zintegrowanej usłudze pomocy domowej; (II) świadczenie usług drugiego poziomu, zgodnie ze ścieżkami diagnostyczno-terapeutycznymi przewidzianymi dla określonych patologii; wydawanie leków, które pacjent jest obecnie zmuszony pobierać w szpitalu; (IV) monitorowanie pacjenta za pomocą elektronicznej dokumentacji medycznej i dokumentacji farmaceutycznej.

Inwestycja 1.3: Zorganizowane interwencje społeczno-edukacyjne mające na celu zwalczanie ubóstwa edukacyjnego na południu, wspierające trzeci sektor

Środek ten ma na celu wspieranie trzeciego sektora w regionach południowych (Abruzja, Basilicata, Kampania, Kalabria, Molise, Apulia, Sardynia i Sycylia) oraz świadczenie usług społeczno-edukacyjnych na rzecz małoletnich w związku z postanowieniami umowy o partnerstwie na okres programowania 2021–2027 europejskiej polityki spójności.

Oczekuje się, że działania społeczno-edukacyjne mające na celu zwalczanie ubóstwa edukacyjnego i wspieranie trzeciego sektora będą miały miejsce w jednym z następujących obszarów:

- Interwencje na rzecz dzieci w wieku od 0 do 6 lat, mające na celu poprawę warunków dostępu do żłobków i przedszkoli oraz wspieranie rodzicielstwa;

- Interwencje na rzecz dzieci w wieku od 5 do 10 lat, mające na celu zagwarantowanie skutecznych możliwości edukacyjnych i wczesne zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, nękaniu i innym niepokojącym zjawiskom;

- Działania na rzecz dzieci w wieku 11–17 lat, których celem jest poprawa oferty edukacyjnej i zapobieganie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki.

Interwencje zapewniają następujące kluczowe elementy oferty:

- Ogłoszenia publiczne wynoszą co najmniej 50 000 000 EUR  za każde

- Projekty podmiotów trzeciego sektora powinny trwać co najmniej jeden rok i maksymalnie dwa lata.”;

### N.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M5C3-1 | Inwestycja 1.1.1: Obszary wewnętrzne – Wzmocnienie usług społecznych i infrastruktury społecznej | Milowy | Udzielenie zamówienia na interwencje mające na celu poprawę usług i infrastruktury społecznej na obszarach wewnętrznych oraz wsparcie aptek w gminach o liczbie mieszkańców poniżej 3000 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień publicznych na interwencje | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Interwencja ma na celu stworzenie nowych usług i infrastruktur lub poprawę istniejących usług i infrastruktur poprzez zwiększenie liczby odbiorców lub poprawę jakości dostaw. Ogłaszanie wszystkich konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków odbywa się z uwzględnieniem kryteriów kwalifikowalności zapewniających zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Obszary wewnętrzne to obszary określone w strategii Nazionale Aree Interne; Apteki wiejskie są definiowane na podstawie ustawy. 27 marca 1968 r., n.221. |
| M5C3-3 | Inwestycja 1.1.2: Lokalna bliskość placówek opieki zdrowotnej | Cel | Reforma 1.5: Reforma grup uniwersyteckich; Reforma 1.6: Umożliwienie reformy studiów wyższych | NIE DOT. | Numer | 0 | 500 | KW. 4 | 2023 | Z interwencji korzysta co najmniej 500 aptek wiejskich w gminach, chomikach lub osiedlach liczących mniej niż 5000 mieszkańców. |
| M5C3-4 | Inwestycja 1.1.2: Lokalna bliskość placówek opieki zdrowotnej | Cel | Wsparcie dla aptek wiejskich w gminach, osadach lub osiedlach liczących mniej niż 5000 mieszkańców (druga partia) | NIE DOT. | Numer | 500 | 2 000 | II KW. | 2026 | 2 Z interwencji korzysta co najmniej 2000 aptek wiejskich w gminach, a także osiedla liczące mniej niż 5000 mieszkańców. |
| M5C3-8 | Inwestycja 1.3: Zorganizowane interwencje społeczno-edukacyjne mające na celu zwalczanie ubóstwa edukacyjnego na południu, wspierające trzeci sektor | Cel | Wsparcie edukacyjne dla małoletnich (pierwsza partia) | NIE DOT. | Numer | 0 | 20 000 | II KW. | 2023 | Co najmniej 20000 małoletnich w wieku do 17 r.ż. otrzymuje wsparcie edukacyjne. Projekty wsparcia edukacyjnego koncentrują się na jednym z następujących obszarów: • Interwencje na rzecz dzieci w wieku od 0 do 6 lat mające na celu poprawę warunków dostępu do przedszkoli i przedszkoli oraz wspieranie rodzicielstwa; • Interwencje na rzecz dzieci w wieku od pięciu do dziesięciu lat mające na celu zagwarantowanie skutecznych możliwości edukacyjnych i wczesne zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, nękaniu i innym zjawiskom niepokoju; • Interwencje na rzecz dzieci w wieku 11–17 lat, których celem jest poprawa oferty edukacyjnej i zapobieganie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki. Kluczowe elementy przetargu: - Ogłoszenia publiczne wynoszą co najmniej 50 000 000 EUR za każde — Projekty podmiotów trzeciego sektora trwają co najmniej rok i nie dłużej niż dwa lata. Działania prowadzone są w regionach Abruzja, Basilicata, Kampania, Kalabria, Molise, Apulia, Sardynia i Sycylia.”; |
| M5C3-9 | Inwestycje1.3: Zorganizowane interwencje społeczno-edukacyjne mające na celu zwalczanie ubóstwa edukacyjnego na południu, wspierające trzeci sektor | Cel | Wsparcie edukacyjne dla małoletnich (druga partia) | NIE DOT. | Numer | 20 000 | 44 000 | II KW. | 2026 | Co najmniej 44000 małoletnich w wieku od zera do 17 lat otrzymuje wsparcie edukacyjne. |

### N.3.  Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Reforma 1: Uproszczenie procedur i wzmocnienie stanowiska komisarza w specjalnych strefach ekonomicznych

Reforma przyczyni się do uproszczenia systemu zarządzania i skrócenia czasu realizacji interwencji w specjalnych strefach ekonomicznych. W ramach reformy ustanawia się cyfrowy punkt kompleksowej obsługi dla specjalnych stref ekonomicznych oraz wzmocnienie roli Komisji.

Inwestycje 1.4: Inwestycje infrastrukturalne dla specjalnych stref ekonomicznych (SSE)

Celem tych inwestycji jest zapewnienie skuteczności reformy wprowadzającej specjalne strefy ekonomiczne poprzez uniknięcie dalszych opóźnień w rozwoju gospodarczym na obszarach południowych, które już posiadają bazę produkcyjną.

Projekty objęte środkiem wspierają konkurencyjność i rozwój gospodarczy w specjalnych strefach ekonomicznych poprzez podstawowe prace urbanizacyjne – zgodnie z definicją zawartą we włoskim ustawodawstwie – oraz połączenie tych obszarów z sieciami drogowymi i kolejowymi. Celem interwencji jest zachęcenie przedsiębiorstw i przedsiębiorstw do lokalizacji ich działalności produkcyjnej na obszarach SSE. Oczekuje się, że inwestycje infrastrukturalne będą związane z połączeniami ostatniej mili z portami lub obszarami przemysłowymi; roboty związane z logistyką cyfrową, urbanizacją lub efektywnością energetyczną; wzmocnienie odporności portów.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; (II) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne; (III) działania związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

### N.4.  Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M5C3-10 | Reforma1: Uproszczenie procedur i wzmocnienie stanowiska komisarza w specjalnych strefach ekonomicznych | Milowy | Wejście w życie rozporządzenia w celu uproszczenia procedur i wzmocnienia roli komisarza w specjalnych strefach ekonomicznych | Przepis rozporządzenia dotyczący wejścia w życie rozporządzenia w celu uproszczenia procedur i wzmocnienia roli komisarza w specjalnych strefach ekonomicznych NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Rozporządzenie zawiera: przez ustanowienie cyfrowego punktu kompleksowej obsługi dla specjalnych stref ekonomicznych w celu uproszczenia procedur; przepisy mające na celu wzmocnienie roli komisarza w ZES. Specjalne strefy ekonomiczne to szczególne obszary określone w dekrecie z mocą ustawy 91/2017 (publikacja w Dzienniku Urzędowym 141/2017) przekształconym w ustawę L. 123/2017 (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Mezzogiorno 188/2017). |
| M5C3-11 | Inwestycje 1.4: Inwestycje infrastrukturalne dla specjalnej strefy ekonomicznej | Milowy | Wejście w życie dekretów ministerstwa zatwierdzających plany operacyjne dla wszystkich ośmiu specjalnych stref ekonomicznych | Przepis prawa wskazujący wejście w życie dekretów Ministerstwa. NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Dekret przydziela środki podmiotom odpowiedzialnym za wykonanie i określa szczególne warunki w celu uniknięcia jakiegokolwiek wpływu interwencji na środowisko. Ogłaszanie wszystkich konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków odbywa się z uwzględnieniem kryteriów kwalifikowalności zapewniających zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| M5C3-12 | Inwestycje 1.4: Inwestycje infrastrukturalne dla specjalnej strefy ekonomicznej | Cel | Rozpoczęcie interwencji infrastrukturalnych w specjalnych strefach ekonomicznych | NIE DOT. | Numer | 0 | 41 | KW. 4 | 2024 | Planowane interwencje to: — Połączenie „ostatnia mila”: ustanowienie skutecznych połączeń między obszarami przemysłowymi a siecią kolejową TEN-T; — Prace związane z logistyką cyfrową oraz efektywnością energetyczną i środowiskową; — Wzmocnienie odporności i bezpieczeństwa infrastruktury w odniesieniu do dostępu do portów. Interwencje muszą się rozpocząć (co potwierdza certyfikat rozpoczęcia prac) w odniesieniu do co najmniej 22 połączeń ostatniej mili z portami lub obszarami przemysłowymi ZES; co najmniej 15 interwencji na rzecz logistyki cyfrowej, urbanizacji lub efektywności energetycznej na tych samych obszarach; cztery interwencje zwiększające odporność portów. |
| M5C3-13 | Inwestycje 1.4: Inwestycje infrastrukturalne dla specjalnej strefy ekonomicznej | Cel | Zakończenie interwencji infrastrukturalnych w specjalnych strefach ekonomicznych. | NIE DOT. | Numer | 0 | 41 | II KW. | 2026 | Ukończenie co najmniej 22 połączeń ostatniej mili z portami lub obszarami przemysłowymi ZES; co najmniej 15 interwencji na rzecz logistyki cyfrowej, urbanizacji lub efektywności energetycznej na tych samych obszarach; zakończono również co najmniej 4 interwencje zwiększające odporność portów. Wykaz interwencji e obejmuje na przykład następujące środki lub środki równoważne: • Ukończenie infrastruktury sieci kompleksowej TEN-T w portach Vasto i Ortona oraz na obszarach przemysłowych Saletti i Manoppello (Abruzzo) •Infrastruktura w porcie Salerno oraz obszary przemysłowe Ufita, Marcianise, Battipaglia i Nola (Kampania) •Połączenia między portem w Manfredonii a obszarami miejskimi Termoli, Brindisi i Lecce (Auglia i Molise). • Połączenia międzysystemowe między portem w Tarencie a obszarami miejskimi Taranto, Potenza i Matera (Puglia i Basilicata). • Interwencje infrastrukturalne na rzecz dostępności portu Gioia Tauro (Kalabria). •Dostępność infrastruktury do portu w Cagliari (Sardegna) •Infrastrukturalne interwencje na rzecz dostępności do portów Augusta, Riporto, Sant’Agata di Militello i Gela (Sycylia). |

## ZADANIE 6 – KOMPONENT 1: Sieci zbliżeniowe, obiekty i telemedycyna do celów terytorialnej pomocy zdrowotnej

Celem tego komponentu jest wzmocnienie włoskiej krajowej służby zdrowia (NHS) między innymi poprzez zwiększenie ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia związanymi ze środowiskiem i zmianą klimatu oraz lepsze reagowanie na potrzeby społeczności w zakresie lokalnej opieki i pomocy. Lokalna pomoc w zakresie opieki zdrowotnej jest rozdrobniona i podlega dysproporcjom regionalnym, co skutkuje różnymi poziomami świadczenia opieki zdrowotnej i różnymi wynikami zdrowotnymi w poszczególnych regionach. Uznaje się, że świadczenie zintegrowanych usług opieki domowej jest niskie, a różne podmioty świadczące opiekę zdrowotną i społeczną uznaje się za słabo zintegrowane. Ponadto zdolność włoskiej krajowej służby zdrowia (NHS) do przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia związanym z narażeniem na środowisko i zmianą klimatu została przetestowana w ramach kilku kryzysów środowiskowych i sytuacji nadzwyczajnych, które uwypukliły wyzwania wynikające z braku wystarczających działań zapobiegawczych. Celem tego komponentu włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest wzmocnienie włoskiej krajowej służby zdrowia poprzez m.in. zwiększenie ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia związanymi ze środowiskiem i zmianą klimatu oraz lepsze reagowanie na potrzeby społeczności w zakresie lokalnej opieki i pomocy.

Inwestycje i reformy w ramach tego komponentu przyczyniają się do realizacji zaleceń krajowych skierowanych do Włoch w latach 2019 i 2020 dotyczących potrzeby „koncentrowania inwestycyjnej polityki gospodarczej na badaniach naukowych i innowacjach oraz na jakości infrastruktury, z uwzględnieniem różnic regionalnych (zalecenie krajowe nr 3, 2019 r.), „wzmocnienia odporności i zdolności systemu opieki zdrowotnej w obszarach pracowników służby zdrowia, produktów i infrastruktury medycznej o krytycznym znaczeniu” (zalecenie krajowe nr 1, 2020) oraz „koncentrowania inwestycji na transformację ekologiczną i cyfrową, w szczególności na [...] wzmocnioną infrastrukturę cyfrową w celu zapewnienia świadczenia podstawowych usług” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3, 2020).

### O.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

NIE DOT.

### O.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

NIE DOT.

### O.3.  Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Reforma 1:  Określenie nowego modelu organizacyjnego dla terytorialnej sieci pomocy zdrowotnej.

Reforma stanowi element przygotowawczy do inwestycji w ramach tego komponentu. Ustanawia nowy model terytorialnej pomocy zdrowotnej i tworzy nową strukturę instytucjonalną profilaktyki zdrowotnej, środowiska i klimatu. Osiąga się to poprzez:

- Ustanowienie nowego modelu organizacyjnego dla terytorialnej sieci pomocy w zakresie opieki zdrowotnej poprzez określenie ram regulacyjnych określających standardy strukturalne, technologiczne i organizacyjne.

- Określenie nowej struktury instytucjonalnej profilaktyki zdrowotnej, środowiska i klimatu zgodnie ze zintegrowanym podejściem („Jedno zdrowie”) i całościową wizją („Zdrowie planety”).

Inwestycje 1.1: Wspólnotowe Domy Zdrowia w celu poprawy terytorialnej pomocy zdrowotnej.

Projekt inwestycyjny polega na utworzeniu i uruchomieniu co najmniej 1038 Wspólnotowych Domów Zdrowia poprzez aktywizację, rozwój i agregację usług podstawowej opieki zdrowotnej oraz wdrożenie (efektywnych energetycznie) ośrodków udzielania pomocy w celu zintegrowanego reagowania na potrzeby w zakresie opieki.

Inwestycje 1.2: Dom jako pierwsze miejsce opieki i telemedycyny

Inwestycja polega na przyjęciu na szeroką skalę rozwiązań telemedycznych i wspieraniu innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej za pomocą następujących środków:

- Opieka domowa jako pierwszy punkt pomocy (inwestycja 1.2.1) – Celem jest zwiększenie liczby osób leczonych w domu do 10 % ludności w wieku powyżej 65 lat poprzez inwestycje w sprzęt i zwiększone świadczenie usług.

- Terytorialne ośrodki koordynacji (inwestycja 1.2.2) – planowana inwestycja dotyczy utworzenia co najmniej 480 ośrodków koordynacji terytorialnej („Centrali oper Territoriali”) mających na celu połączenie i koordynację różnych usług terytorialnych, społecznych i zdrowotnych oraz usług szpitalnych, a także sieci w sytuacjach nadzwyczajnych. Oczekuje się, że terytorialne centra koordynacyjne zapewnią zdalne sterowanie wyrobami dostarczanymi pacjentom, będą wspierać wymianę informacji między pracownikami służby zdrowia i stanowić punkt odniesienia dla opiekunów i potrzeb pacjentów.

- Telemedycyna w celu lepszego wspierania pacjentów z chorobami przewlekłymi (inwestycja 1.2.3) – inwestycja ma na celu 1) finansowanie projektów umożliwiających zdalne interakcje między lekarzem a pacjentem, w szczególności diagnostykę i monitorowanie, 2) utworzenie krajowej platformy badań projektów telemedycznych (powiązanych z misją 6 komponent 2 inwestycja 1.3) oraz (3) finansowanie doraźnych inicjatyw badawczych dotyczących cyfrowych technologii w dziedzinie zdrowia i opieki.

Dodatkowe interwencje powiązane z opieką domową wymieniono w misji 5, komponent 2, w szczególności reformy 1 i 2 oraz inwestycje 1 i 2.

Inwestycja 1.3: Wzmocnienie pośredniej opieki zdrowotnej i jej placówek (szpitale społecznościowe)

Inwestycja ma na celu utworzenie co najmniej 307 szpitali społecznych, tj. placówek opieki zdrowotnej dla pacjentów, którzy w następstwie wystąpienia przypadków małej ostrości lub nawrotu chorób przewlekłych wymagają interwencji klinicznych o niskiej intensywności i krótkoterminowych interwencji klinicznych.

### O.4.  Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M6C1-1 | Reforma 1: Definicja nowego modelu organizacyjnego dla terytorialnej sieci pomocy zdrowotnej | Milowy | Wejście w życie prawa wtórnego (dekret ministerialny) przewidującego reformę organizacji opieki zdrowotnej. | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Wejście w życie prawa wtórnego (dekret ministerialny) przewidującego: — Określenie nowego modelu organizacyjnego sieci pomocy terytorialnej w zakresie opieki zdrowotnej poprzez określenie ram regulacyjnych określających normy strukturalne, technologiczne i organizacyjne w poszczególnych regionach; określenie nowej struktury instytucjonalnej profilaktyki zdrowotnej, środowiska i klimatu zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”. |
| M6C1-2 | Inwestycje 1.1: Wspólnotowe Domy Zdrowia w celu poprawy terytorialnej pomocy zdrowotnej | Milowy | Zatwierdzenie umowy o rozwój instytucjonalny | Powiadomienie o zatwierdzeniu przez Ministerstwo Zdrowia i regiony | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Zatwierdzenie umowy na rzecz rozwoju instytucjonalnego (Contratto Istituzionale di Sviluppo) z włoskim Ministerstwem Zdrowia jako organem odpowiedzialnym i wykonawczym oraz z udziałem administracji regionalnych wraz z innymi zainteresowanymi podmiotami w odniesieniu do Wspólnotowych Domów Zdrowia: Umowa na rzecz rozwoju instytucjonalnego jest narzędziem zarządzania, które zawiera wykaz wszystkich odpowiednich stron wskazanych do celów wdrożenia Wspólnotowego Domu Zdrowia w celu poprawy terytorialnej pomocy zdrowotnej. Umowa określa również zobowiązania podjęte przez każdy region Włoch w celu zagwarantowania osiągnięcia oczekiwanych wyników w odniesieniu do Wspólnotowego Domu Zdrowia. Umowa miała na celu wspieranie spójności terytorialnej, rozwoju i wzrostu gospodarczego oraz przyspieszenie realizacji złożonych interwencji. Umowa na rzecz rozwoju instytucjonalnego jest szczególnie przydatna w przypadku dużych projektów lub inwestycji przedstawionych w ramach poszczególnych interwencji funkcjonalnie powiązanych ze sobą, które wymagają zintegrowanego podejścia oraz wykorzystania europejskich inwestycyjnych funduszy strukturalnych i funduszy krajowych również zawartych w planach i programach operacyjnych finansowanych ze środków krajowych i europejskich. |
| M6C1-3 | Inwestycje 1.1: Wspólnotowe Domy Zdrowia w celu poprawy terytorialnej pomocy zdrowotnej | Cel | Udostępnione i wyposażone technologicznie domy zdrowia (pierwsza partia) | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 038 | II KW. | 2026 | Należy udostępnić i wyposażyć technologicznie co najmniej 1038 Wspólnotowych Domów Zdrowia w celu zapewnienia równego dostępu, bliskości terytorialnej i jakości opieki dla osób bez względu na wiek i ich obraz kliniczny (chronicznie chorych pacjentów, osób niesamodzielnych wymagających opieki długoterminowej, osób niepełnosprawnych, cierpiących na zaburzenia psychiczne, ubóstwa) poprzez aktywizację, rozwój i łączenie usług podstawowej opieki zdrowotnej oraz wdrożenie ośrodków udzielania pomocy (efektywnych energetycznie) w celu reagowania wielozawodowego. Co najmniej 50 % wsparcia z RRF na koszty inwestycji przeznacza się na budowę nowych budynków (pole interwencji 025 ter) zgodnych z wymogami określonymi w przypisie 5 w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241 lub na renowację budynków (pole interwencji 026). |
| M6C1-4 | Inwestycje 1.2: Dom jako pierwsze miejsce opieki i telemedycyny | Milowy | Zatwierdzenie wytycznych zawierających cyfrowy model wdrażania opieki domowej | Wytyczne zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Wytyczne usprawniają procesy niezbędne do poprawy opieki domowej poprzez rozwój technik zdalnego monitorowania i automatyzację domu. |
| M6C1-5 | Inwestycje 1.2: Dom jako pierwsze miejsce opieki i telemedycyny | Milowy | Umowa na rzecz rozwoju instytucjonalnego zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia i regionów | Powiadomienie o zatwierdzonej umowie | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Zatwierdzenie umowy o rozwój instytucjonalny (Contratto Istituzionale di Sviluppo), z włoskim Ministerstwem Zdrowia jako organem odpowiedzialnym i wdrażającym oraz udział administracji regionalnych wraz z innymi podmiotami zajmującymi się opieką domową. W umowie na rzecz rozwoju instytucjonalnego określa się dla każdej interwencji lub kategorii interwencji harmonogram, obowiązki wykonawców, kryteria oceny i monitorowania oraz sankcje za wszelkie niezgodności. Określono w nim również warunki ewentualnego częściowego umorzenia interwencji lub przeznaczenia odpowiednich zasobów na inny szczebel sprawowania rządów, zgodnie z zasadą pomocniczości. |
| M6C1-6 | Inwestycje 1.2: Dom jako pierwsze miejsce opieki i telemedycyny | Cel | Dodatkowe osoby leczone w domu (pierwsza partia) | NIE DOT. | Numer | 0 | 842 000 | II KW. | 2026 | Zwiększenie liczby osób leczonych w domu do 10 % populacji w wieku powyżej 65 lat (szacunkowo 1,5 mln osób w 2026 r.). Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest zwiększenie liczby osób w wieku powyżej 65 lat leczonych w opiece domowej o co najmniej 842000 w 2026 r. Zintegrowana opieka domowa to usługa dla osób w każdym wieku cierpiących na co najmniej jedną chorobę przewlekłą lub schorzenia kliniczne wymagające ciągłej i wysoce specjalistycznej profesjonalnej opieki zdrowotnej i społecznej. |
| M6C1-7 | Inwestycje 1.2: Dom jako pierwsze miejsce opieki i telemedycyny | Cel | Centra koordynacyjne w pełni operacyjne (druga partia) | NIE DOT. | Numer | 0 | 480 | KW. 4 | 2024 | Kluczowym elementem tej interwencji jest uruchomienie co najmniej 480 terytorialnych centrów koordynacyjnych („Centrali Opera Territoriali”), których zadaniem jest koordynowanie i łączenie różnych usług opieki zdrowotnej na szczeblu terytorialnym, społecznym i szpitalnym, a także sieci ratownictwa medycznego w celu zapewnienia ciągłości, dostępności i integracji opieki. |
| M6C1-8 | Inwestycje 1.2: Dom jako pierwsze miejsce opieki i telemedycyny | Cel | Co najmniej jeden projekt telemedyczny przypisany do każdego regionu (z uwzględnieniem zarówno projektów, które będą realizowane w danym regionie, jak i projektów, które mogą być realizowane w ramach konsorcjów między regionami) | NIE DOT. | Numer | 0 | 20 | KW. 4 | 2023 | Krajowa strategia w dziedzinie telemedycyny promuje i finansuje opracowywanie i zwiększanie skali nowych projektów i rozwiązań w dziedzinie telemedycyny w ramach regionalnych systemów opieki zdrowotnej i jako taka stanowi kluczowy (technologiczny) czynnik umożliwiający wdrożenie wzmocnionego podejścia do opieki zdalnej w dziedzinie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów przewlekłych. |
| M6C1-9 | Inwestycje 1.2: Dom jako pierwsze miejsce opieki i telemedycyny | Cel | Liczba osób wspomaganych narzędziami telemedycyny (trzecia partia) | NIE DOT. | Numer | 0 | 300 000 | KW. 4 | 2025 | Co najmniej 300000 osób wspomaganych narzędziami telemedycyny. Interwencja obejmuje finansowanie doraźnych inicjatyw badawczych w zakresie technologii cyfrowych w dziedzinie zdrowia i opieki. |
| M6C1-10 | Inwestycja 1.3: Wzmocnienie pośredniej opieki zdrowotnej i jej placówek (szpitale społecznościowe) | Milowy | Zatwierdzenie umowy o rozwój instytucjonalny (Contratto Istituzionale di Sviluppo) | Powiadomienie o zatwierdzeniu umowy dotyczącej rozwoju instytucjonalnego | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Zatwierdzenie umowy na rzecz rozwoju instytucjonalnego (Contratto Istituzionale di Sviluppo) z włoskim Ministerstwem Zdrowia jako organem odpowiedzialnym i wykonawczym oraz z udziałem administracji regionalnych wraz z innymi zainteresowanymi podmiotami w odniesieniu do szpitali wspólnotowych. Umowa o rozwój instytucjonalny zawiera wykaz wszystkich odpowiednich miejsc wskazanych dla inwestycji, jak również zobowiązań, które każdy region przyjmuje w celu zagwarantowania osiągnięcia zamierzonego rezultatu. W przypadku naruszenia przepisów przez jakikolwiek region Ministerstwo Zdrowia przystępuje do komisarza „ad acta”. W odniesieniu do parku technologicznego obiektów, tj. wszystkich narzędzi, licencji i połączeń międzysystemowych, pierwszeństwo mają metody udzielania zamówień zbiorczych. |
| M6C1-11 | Inwestycja 1.3: Wzmocnienie pośredniej opieki zdrowotnej i jej placówek (szpitale społecznościowe) | Cel | Szpitale społecznościowe odnowione, połączone ze sobą i wyposażone technologicznie (pierwsza partia) | NIE DOT. | Numer | 0 | 307 | II KW. | 2026 | Co najmniej 307 szpitali społecznych odnowionych, wzajemnie połączonych i wyposażonych technologicznie Szpitale lokalne są placówkami opieki zdrowotnej dla pacjentów, którzy w następstwie niepełnoletniej ostrości lub nawrotu chorób przewlekłych wymagają leczenia klinicznego o niskiej intensywności i krótkotrwałych zabiegów klinicznych, które można potencjalnie zapewnić w domu, ale którzy są przyjmowani do tych placówek ze względu na nieodpowiedni charakter samego domu (strukturalnego lub rodzinnego). |

## P. ZADANIE 6 – KOMPONENT 2: Innowacje, badania i cyfryzacja krajowych służb opieki zdrowotnej

Ten element włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu zapewnienie niezbędnych warunków umożliwiających zwiększenie odporności krajowej służby zdrowia poprzez: (i) zastąpienie przestarzałych technologii opieki zdrowotnej w szpitalach; (II) rozwój znaczącej poprawy strukturalnej w zakresie bezpieczeństwa budynków szpitalnych; (III) poprawę systemów informacji zdrowotnej i narzędzi cyfrowych; promowanie i wzmacnianie sektora badań naukowych; zwiększenie zasobów ludzkich.

Inwestycje i reformy w ramach tego komponentu przyczyniają się do realizacji zaleceń krajowych skierowanych do Włoch w latach 2020 i 2019 dotyczących potrzeby „wzmocnienia odporności i zdolności systemu opieki zdrowotnej w obszarach pracowników służby zdrowia, krytycznych produktów medycznych i infrastruktury medycznej” (zalecenie krajowe nr 1, 2020), „koncentrowania inwestycji na transformację ekologiczną i cyfrową, w szczególności na [...] wzmocnioną infrastrukturę cyfrową w celu zapewnienia świadczenia podstawowych usług” (zalecenie krajowe nr 3, 2020) oraz „koncentrowanie polityki gospodarczej związanej z inwestycjami na badaniach naukowych i innowacjach oraz na jakości infrastruktury, z uwzględnieniem różnic regionalnych” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3, 2019).

### P.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1: Przegląd i aktualizacja obecnych ram prawnych instytutów naukowych ds. szpitali i opieki (IRCCS)

Reforma ma na celu reorganizację sieci instytutów naukowych ds. szpitali i opieki (IRCCS) w celu (i) poprawy jakości krajowego systemu opieki zdrowotnej (NHS), (ii) poprawy relacji między zdrowiem a badaniami naukowymi oraz (iii) przeglądu systemu prawnego IRCCS i polityki badawczej wchodzącej w zakres kompetencji włoskiego Ministerstwa Zdrowia.

Reforma ma na celu poprawę zarządzania publicznymi IRCCS poprzez (i) usprawnienie zarządzania strategicznego, (ii) lepsze zdefiniowanie uprawnień i obszarów kompetencji oraz (iii) kompleksowe określenie zasad dotyczących statusu dyrektora naukowego publicznych IRCCS i personelu badawczego.

Ponadto konkretne poddziałanie różnicujące IRCCS w zależności od ich działalności (jednospecjalista lub specjalista), utworzenie zintegrowanej sieci IRCCS i ułatwienie wymiany wiedzy specjalistycznej między samymi IRCCS a innymi strukturami włoskiego NHS.

Inwestycja 2.1: Wzmocnienie i udoskonalenie badań biomedycznych NHS

Inwestycja ta polega na wzmocnieniu systemu badań biomedycznych za pomocą dwóch linii interwencji: a) uruchamianieprojektów weryfikacji poprawności projektu (PoC) wspierających rozwój technologii o niskim stopniu zaawansowania technologicznego, a także wspierających transfer technologii do przemysłu, b) finansowanie programów/projektów badawczych w dziedzinie rzadkich chorób, rzadkich nowotworów i innych chorób o dużym wpływie na zdrowie.

P.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M6C2-1 | Reforma 1: Przegląd i aktualizacja obecnych ram prawnych instytutów naukowych ds. szpitali i opieki (IRCCS) oraz polityki badawczej Ministerstwa Zdrowia w celu wzmocnienia powiązań między badaniami, innowacjami i opieką zdrowotną | Milowy | Wejście w życie dekretu ustawodawczego przewidującego reorganizację rozporządzeń dotyczących naukowych instytutów hospitalizacji i opieki (IRCSS) | Przepis w dekrecie wskazujący na wejście w życie NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Reforma ma na celu reorganizację sieci IRCCS w celu poprawy jakości i doskonałości NHS, poprawy relacji między zdrowiem a badaniami naukowymi, przeglądu systemu prawnego IRCCS i polityki badawczej wchodzącej w zakres kompetencji włoskiego Ministerstwa Zdrowia. Reforma obejmuje środki mające na celu: wzmocnienie powiązań między badaniami naukowymi, innowacjami i opieką zdrowotną; poprawa zarządzania publicznymi IRCCS poprzez wzmocnienie zarządzania strategicznego i lepsze określenie uprawnień i obszarów kompetencji. |
| M6C2-2 | Inwestycja 2.1: Wzmocnienie i udoskonalenie badań biomedycznych NHS | Cel | Finansowane projekty badawcze dotyczące rzadkich nowotworów i chorób | NIE DOT. | Numer | 0 | 100 | KW. 4 | 2025 | Przyznanie finansowania programom/projektom badawczym w dziedzinie rzadkich chorób i rzadkich nowotworów. Patologie te, charakteryzujące się dużą złożonością biomedyczną i często ekspresją wieloorganiczną, wymagają połączenia wysokich kompetencji klinicznych oraz zaawansowanych działań diagnostycznych i badawczych, a także wymagają doskonałych technologii i koordynacji sieci współpracy na szczeblu krajowym i europejskim. Przyznawanie finansowania na projekty badawcze dotyczące rzadkich chorób i rzadkich nowotworów odbywa się w drodze procedury przetargowej. Co najmniej 100 projektów badawczych otrzymało pierwszą transzę finansowania. |
| M6C2-3 | Inwestycja 2.1: Wzmocnienie i udoskonalenie badań biomedycznych NHS | Cel | Finansowane projekty badawcze dotyczące chorób o dużym wpływie na zdrowie | NIE DOT. | Numer | 0 | 324 | KW. 4 | 2025 | Przyznanie finansowania programom/projektom badawczym w dziedzinie chorób o dużym wpływie na zdrowie. Przyznawanie środków finansowych na projekty badawcze dotyczące chorób o dużym wpływie na zdrowie odbywa się w drodze przetargu publicznego. Co najmniej 324 projekty badawcze otrzymały pierwszą transzę finansowania. |

### P.3.  Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Inwestycje 1.1: Cyfrowa aktualizacja sprzętu technologicznego szpitali

Inwestycja ta polega na poprawie cyfryzacji opieki zdrowotnej w celu zwiększenia wydajności personelu, poprawy jakości procesów, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i wysokiej jakości świadczenia usług. Inwestycja ma trzy linie interwencji:

- Modernizacja dużego sprzętu medycznego poprzez zastąpienie przestarzałych modeli zaawansowanymi technologicznie. Zastępowany sprzęt może zostać zbyty lub przeniesiony do innych ośrodków krajowej służby zdrowia.

- Informatyzacja procesów szpitali z wydziałem ratunkowym pierwszego i drugiego stopnia („Dipartimenti Emergenza e Accettazione”, DEA).

- Zwiększenie liczby łóżek w oddziałach intensywnej i półintensywnej opieki zdrowotnej w szpitalach krajowej służby zdrowia.

Inwestycje 1.2: W kierunku bezpiecznego i zrównoważonego szpitala

Inwestycja ta polega na dostosowaniu szpitali do przepisów antysejsmicznych. W tym celu przewiduje się dwie różne linie inwestycyjne:

- Działania w zakresie modernizacji i poprawy stanu sejsmicznego obiektów szpitalnych określone w badaniu potrzeb wyrażonych przez regiony.

- Wieloletnia interwencja mająca na celu renowację i modernizację fizycznych i technologicznych ram nieruchomości w dziedzinie zdrowia publicznego.

Inwestycja 1.3: Wzmocnienie infrastruktury technologicznej i narzędzi gromadzenia, przetwarzania danych, analizy i symulacji danych

Inwestycja ta polega na znacznej poprawie infrastruktury technologicznej, która stanowi podstawę świadczenia opieki, analizy opieki zdrowotnej i zdolności prognostycznej włoskiego NHS. Inwestycja składa się z dwóch różnych projektów:

- Wzmocnienie infrastruktury i wykorzystania istniejącej elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR). Należy to osiągnąć, czyniąc je w pełni cyfrowym środowiskiem danych, a zatem jednorodnym, spójnym i przenośnym na całym terytorium kraju. Elektroniczna dokumentacja dokumentacji medycznej pełni trzy podstawowe funkcje: po pierwsze, umożliwia pracownikom służby zdrowia poleganie na tym samym źródle informacji klinicznych wyszczególniających całą historię medyczną pacjenta; po drugie, stanie się ona punktem dostępu obywateli i pacjentów do podstawowych usług świadczonych przez krajowe i regionalne systemy opieki zdrowotnej; po trzecie, administracje służby zdrowia są uprawnione do wykorzystywania danych klinicznych do przeprowadzania analizy zdrowia i poprawy świadczenia opieki zdrowotnej.

- Wzmocnienie infrastruktury oraz instrumentów technologicznych i analitycznych Ministerstwa Zdrowia w celu monitorowania niezbędnych poziomów pomocy (LEA, tj. usług gwarantowanych przez ogólnokrajowe służby zdrowia) oraz planowania pomocy i usług opieki zdrowotnej zgodnie z potrzebami ludności i zmianami w zakresie tendencji demograficznych, innowacji i epidemiologii. Ten kluczowy i główny cel włoskiego Ministerstwa Zdrowia jest realizowany poprzez realizację następujących i zintegrowanych czterech celów cząstkowych: wzmocnienie infrastruktury włoskiego Ministerstwa Zdrowia, zintegrowanie danych klinicznych elektronicznej dokumentacji medycznej z danymi klinicznymi, administracyjnymi i dotyczącymi kosztów nowego systemu informacji o zdrowiu (NSIS) oraz z innymi informacjami i danymi dotyczącymi zdrowia w ramach podejścia „Jedno zdrowie” w celu monitorowania „LEA” oraz zapewnienia nadzoru nad zdrowiem i obserwacji zdrowia; (II) usprawnienie gromadzenia, przetwarzania i generowania danych NSIS na szczeblu lokalnym, przeprojektowanie i standaryzację procesu generowania danych na szczeblu regionalnym i lokalnym w celu udoskonalenia narzędzia NSIS służącego do pomiaru jakości, skuteczności i adekwatności NHS; (III) opracowanie zaawansowanych narzędzi analitycznych w celu oceny złożonych zjawisk i prognozowania scenariuszy w celu poprawy centralnej zdolności do planowania usług opieki zdrowotnej i wykrywania nowo pojawiających się chorób; (IV) utworzenie krajowej platformy, na której mogą się spotkać podaż i popyt na usługi telemedycyny ze strony akredytowanych usługodawców.

Inwestycje 2.2: Rozwój umiejętności technicznych i zawodowych, cyfrowych i kierowniczych specjalistów w systemie opieki zdrowotnej

Inwestycja ta polega na zwiększeniu stypendiów dla konkretnego kursu medycyny ogólnej; uruchomienie planu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa w zakresie zakażeń szpitalnych dla wszystkich pracowników NHS; uruchomienie ścieżki szkoleniowej dla pracowników pełniących najwyższe funkcje w organach NHS w zakresie umiejętności kierowniczych i cyfrowych oraz finansowanie umów o specjalistyczne szkolenia medyczne.

### P.4.  Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M6C2-4 | Inwestycje 1.1: Cyfrowa aktualizacja sprzętu technologicznego szpitali | Milowy | Plan reorganizacji zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia/regiony Włoch | Powiadomienie o zatwierdzeniu | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2021 | Zatwierdzenie planu reorganizacji mającego na celu wzmocnienie zdolności szpitali NHS do odpowiedniego reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z pandemią poprzez zwiększenie liczby łóżek na oddziałach intensywnej i podintensywnej opieki medycznej. Plan reorganizacji szpitali zwiększa liczbę łóżek dostępnych na oddziałach intensywnej i półintensywnej opieki medycznej w szpitalach NHS. |
| M6C2-5 | Inwestycje 1.1: Cyfrowa aktualizacja sprzętu technologicznego szpitali | Milowy | Zatwierdzenie umowy o rozwój instytucjonalny | Powiadomienie o podpisaniu umowy o rozwój instytucjonalny przez Ministerstwo Zdrowia i regiony włoskie NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2022 | Zatwierdzenie umowy na rzecz rozwoju instytucjonalnego (Contratto Istituzionale di Sviluppo) z włoskim Ministerstwem Zdrowia jako organem odpowiedzialnym i wykonawczym oraz z udziałem administracji regionalnych i innych kluczowych zainteresowanych stron. Umowa o rozwój instytucjonalny jest narzędziem określonym w obowiązujących przepisach krajowych (połączone przepisy art. 1 i art. 6 dekretu ustawodawczego nr 88 z dnia 31 maja 2011 r. oraz art. 7 dekretu ustawodawczego nr 91 z dnia 20 czerwca 2017 r., ustawą nr 123 z sierpnia 2017 r.) w celu przyspieszenia realizacji projektów strategicznych, funkcjonalnie powiązanych ze sobą. W umowie na rzecz rozwoju instytucjonalnego wymienia się wszystkie odpowiednie miejsca wskazane dla iinwestycji, jak również obowiązki, które każdy region przyjmie w celu zagwarantowania osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. W przypadku naruszenia przepisów przez jakikolwiek region Ministerstwo Zdrowia przystępuje do komisarza „ad acta”. |
| M6C2-6 | Inwestycje 1.1: Cyfrowa aktualizacja sprzętu technologicznego szpitali | Cel | Eksploatacja dużego sprzętu sanitarnego | NIE DOT. | Numer | 0 | 3100 | II KW. | 2026 | Liczba i typologie urządzeń, które należy zastąpić, są następujące: 333 CT (tomografia komputerowa) z 128 plasterkami lub więcej, 178 NMR (jądrowy rezonans magnetyczny) przy 1,5 T lub więcej, 78 akceleratorów liniowych, 932 stałe systemy rentgenowskie, 193 angiografia, 78 kamer Gamma, 51 skanów kamer Gamma/CT (tomografia komputerowa), 34 PET (tomografia elektroemiczna), CT (tomografia komputerowa), 295 mammografia, 928 Ultrasound). Zastępowany sprzęt może być usuwany lub ponownie wykorzystywany w innych miejscach NHS. |
| M6C2-7 | Inwestycje 1.1: Cyfrowa aktualizacja sprzętu technologicznego szpitali | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych | Powiadomienie o wszystkich udzielonych zamówieniach publicznych. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2022 | Publikacja procedur przetargowych (umowa ramowa z Konsipem) i zawieranie umów z usługodawcami oraz cyfryzacja szpitali sklasyfikowanych na poziomie DEA I i II) Umowy obejmują zakup: Centrum przetwarzania danych (DPC), w tym ICT i wszelkie prace pomocnicze, niezbędne do osiągnięcia komputeryzacji całej struktury szpitalnej; b) zakup sprzętu lub oprogramowania informatycznego, technologii elektromedycznych, a także dodatkowych technologii i wszelkich prac pomocniczych niezbędnych do komputeryzacji oddziałów szpitalnych. Ocena obecnego poziomu cyfryzacji, przed wdrożeniem interwencji, umożliwia dopracowanie tej oceny zgodnie z rzeczywistymi potrzebami każdego regionu/szpitalu. |
| M6C2-8 | Inwestycje 1.1: Cyfrowa aktualizacja sprzętu technologicznego szpitali | Cel | Szpitale są zdigitalizowane (DEA – Departamenty ds. Sytuacji Kryzysowych i Przyjęć – poziom I i II) | NIE DOT. | Numer | 0 | 280 | KW. 4 | 2025 | Każdy szpital zdigitalizowany posiada centrum przetwarzania danych (DPC) niezbędne do osiągnięcia komputeryzacji całej struktury szpitala oraz wystarczające technologie informatyczne w zakresie sprzętu lub oprogramowania, technologie elektromedyczne, a także dodatkowe technologie niezbędne do komputeryzacji każdego oddziału szpitalnego. Dozwolone są instrumenty zamówień publicznych udostępnione przez Consip („Concessionaria Servizi Informativi Pubblici”) – oprócz instrumentów zamkniętych do 31.12.2022 r. – a także elektroniczny rynek administracji publicznej (Mepa) lub system dynamicznego nabywania administracji publicznej (SDAPA) na zakupy pomocnicze. |
| M6C2-9 | Inwestycje 1.1: Cyfrowa aktualizacja sprzętu technologicznego szpitali | Cel | Dodatkowe łóżka zapewniane w ICU i terapii subintensywnej | NIE DOT. | Numer | 0 | 5 922 | II KW. | 2026 | 2 Zapewnienie co najmniej 2692 łóżek intensywnej terapii i 3230 łóżek na obszarze półintensywnym wraz z powiązanym sprzętem wentylacyjnym ma charakter konstrukcyjny (co odpowiada wzrostowi o około 60 % liczby łóżek sprzed pandemii). |
| M6C2-10 | Inwestycje 1.2: W kierunku bezpiecznego i zrównoważonego szpitala | Cel | Zakończono interwencje antysejsmiczne w placówkach szpitalnych | NIE DOT. | Numer | 0 | 84 | II KW. | 2026 | Zakończono co najmniej 84 interwencje antysejsmiczne w placówkach szpitalnych, aby dostosować je do przepisów antysejsmicznych. |
| M6C2-10 bis | Inwestycje 1.2: W kierunku bezpiecznego i zrównoważonego szpitala | Cel | Wypłata środków z RRF na projekty na podstawie art. 20 ustawy finansowej 67/88 „Budowanie opieki zdrowotnej” | NIE DOT. | Procent | 0 | 90 | II KW. | 2026 | Co najmniej 90 % z 250 000 000 EUR jest wypłacane na projekty restrukturyzacji i modernizacji szpitali związane z umowami programowymi na podstawie art. 20 L. 67/88 i realizowane przez Ministerstwo Zdrowia z odpowiednim regionem lub prowincją autonomiczną.I |
| M6C2-11 | Inwestycja 1.3: Wzmocnienie infrastruktury technologicznej i narzędzi gromadzenia, przetwarzania danych, analizy i symulacji danych | Cel | Lekarze medycyny ogólnej przekazujący elektroniczną dokumentację medyczną. | NIE DOT. | Procent | 0 | 85 | KW. 4 | 2025 | Cel ten należy osiągnąć poprzez zwiększenie liczby rodzajów dokumentów cyfrowych poddanych digitalizacji w elektronicznej dokumentacji medycznej oraz poprzez specjalistyczne wsparcie i szkolenia mające na celu egzekwowanie podnoszenia umiejętności cyfrowych lekarzy ogólnych w całym kraju. |
| M6C2-12 | Inwestycja 1.3: Wzmocnienie infrastruktury technologicznej i narzędzi gromadzenia, przetwarzania danych, analizy i symulacji danych | Milowy | System kart ubezpieczenia zdrowotnego oraz infrastruktura służąca interoperacyjności elektronicznej dokumentacji medycznej są w pełni operacyjne. | Oddanie do użytku systemu karty ubezpieczenia zdrowotnego oraz infrastruktury na potrzeby interoperacyjności elektronicznej dokumentacji medycznej. | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2026 | Oddanie do użytku systemu kart ubezpieczenia zdrowotnego oraz infrastruktury interoperacyjności elektronicznej dokumentacji medycznej: Wdrożenie centralnego repozytorium, interoperacyjności i platformy usług, zgodnie ze standardem w zakresie zasobów szybkiej interoperacyjności opieki zdrowotnej, wykorzystujące już istniejące doświadczenia w tej dziedzinie, zapewniając przechowywanie, bezpieczeństwo i normy interoperacyjności. |
| M6C2-13 | Inwestycja 1.3: Wzmocnienie infrastruktury technologicznej i narzędzi gromadzenia, przetwarzania danych, analizy i symulacji danych | Cel | Wszystkie regiony przyjęły i korzystają z elektronicznej dokumentacji medycznej | NIE DOT. | Numer | 0 | 21 | II KW. | 2026 | Wszystkie regiony tworzą, wykorzystują i zamieszczają w elektronicznej dokumentacji medycznej dokumenty rodzime w formie cyfrowej. Cel ten obejmuje w szczególności: — Cyfrowe dokumenty rodzime umieszcza się w elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w dekrecie z dnia 18 maja 2022 r. i późniejszych dekretach dotyczących treści elektronicznej dokumentacji medycznej. — Wsparcie finansowe dla świadczeniodawców w celu aktualizacji ich sprzętu i zapewnienia, aby dane, metadane i dokumentacja opieki zdrowotnej były generowane jako cyfrowe źródło pochodzenia. Wsparcie finansowe dla świadczeniodawców chcących przyjąć krajową platformę, interoperacyjność i standardy UI/UX. — Wspieranie kompetencji (kapitał ludzki) dla świadczeniodawców i regionalnych organów ds. zdrowia w celu wdrożenia zmian w infrastrukturze i danych w celu przyjęcia krajowej elektronicznej dokumentacji medycznej. |
| M6C2-14 | Inwestycje 2.2: Rozwój umiejętności technicznych i zawodowych, cyfrowych i kierowniczych specjalistów w systemie opieki zdrowotnej | Cel | Przyznawane są stypendia na specjalistyczne szkolenia w zakresie ogólnej praktyki medycznej. | NIE DOT. | Numer | 0 | 1 800 | II KW. | 2023 | Inwestycja ta zwiększy stypendia dla konkretnego kursu medycyny ogólnej, gwarantując ukończenie trzech trzyletnich cykli szkoleniowych; |
| M6C2-15 | Inwestycje 2.2: Rozwój umiejętności technicznych i zawodowych, cyfrowych i kierowniczych specjalistów w systemie opieki zdrowotnej | Cel | Przyznawane są dodatkowe stypendia na specjalistyczne szkolenia w zakresie ogólnej praktyki medycznej. | NIE DOT. | Numer | 1 800 | 2 700 | II KW. | 2024 | Inwestycja ta zwiększy stypendia dla konkretnego kursu medycyny ogólnej, gwarantując ukończenie trzech trzyletnich cykli szkoleniowych. |
| M6C2-16 | Inwestycje 2.2: Rozwój umiejętności technicznych i zawodowych, cyfrowych i kierowniczych specjalistów w systemie opieki zdrowotnej | Cel | Szkolenia w zakresie umiejętności kierowniczych i cyfrowych zapewniane pracownikom krajowej służby zdrowia | NIE DOT. | Numer | 0 | 4 500 | II KW. | 2026 | 4500 pracowników krajowej służby zdrowia zapewnia szkolenia w zakresie umiejętności kierowniczych i cyfrowych. Inwestycja ta uruchamia ścieżkę szkoleniową dla pracowników pełniących najwyższe funkcje w organach NHS, aby umożliwić im zdobycie niezbędnych umiejętności i zdolności w zakresie zarządzania i umiejętności cyfrowych, aby stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom w dziedzinie zdrowia w zintegrowanej, zrównoważonej, innowacyjnej, elastycznej i zorientowanej na wyniki perspektywie. |
| M6C2-17 | Inwestycje 2.2: Rozwój umiejętności technicznych i zawodowych, cyfrowych i kierowniczych specjalistów w systemie opieki zdrowotnej | Cel | Liczba finansowanych umów o szkolenie specjalistyczne | NIE DOT. | Numer | 0 | 4 200 | II KW. | 2026 | Inwestycja ta zapewnia finansowanie umów dotyczących specjalistycznego szkolenia medycznego, co pozwoli na sfinansowanie dodatkowych 4200 umów szkoleniowych na pełny cykl studiów (5 lat). |

## ZADANIE 7: REPowerEU

Rozdział REPowerEU ma na celu wzmocnienie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym sieci związanych z gazem; przyspieszenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie efektywności energetycznej i tworzenie umiejętności w sektorze publicznym i prywatnym na potrzeby transformacji ekologicznej; promowanie łańcuchów wartości energii odnawialnej i wodoru poprzez środki ułatwiające dostęp do kredytów i ulg podatkowych.

Komponent ten stanowi odpowiedź na zalecenia skierowane do Włoch w latach 2022 i 2023. W szczególności ma on na celu przyspieszenie wdrażania dodatkowych zdolności w zakresie energii ze źródeł odnawialnych poprzez inwestowanie w duże projekty elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych (mianowicie dwa połączenia międzysystemowe łączące Sardynię i Sycylię z kontynentem oraz trzy połączenia międzysystemowe między Austrią, Słowenią i Włochami), modernizację krajowej sieci przesyłowej i usprawnienie procedur wydawania pozwoleń. Przyczynia się on do zwiększenia zdolności wewnętrznego przesyłu gazu w celu przezwyciężenia wąskich gardeł, dywersyfikacji importu energii i zwiększenia bezpieczeństwa dostaw. Promuje mobilność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczenie dotacji szkodliwych dla środowiska i wzmocnienie floty kolejowej. Pomaga zmniejszyć zależność od paliw kopalnych poprzez elektryfikację zużycia przez gospodarstwa domowe i zwiększenie odporności sieci. Przyczynia się on do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i sektorze przedsiębiorstw, w tym poprzez ukierunkowane systemy zachęt i instrumenty finansowe. Ponadto obejmuje on reformy i inwestycje mające na celu poprawę oferty i nabywania umiejętności potrzebnych do transformacji ekologicznej – zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Dziewięć projektów ma wymiar transgraniczny. Trzy z nich mają bezpośredni wpływ transgraniczny: 1) inwestycji mającej na celu zwiększenie nominalnej przepustowości istniejących elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych między Włochami, Austrią i Słowenią; 2) inwestycja przyczyniająca się do budowy elektroenergetycznego połączenia międzysystemowego między Sardynią, Korsyką i Toskanią; Inwestycja w tłocznię, która zwiększy eksport gazu do Europy Środkowej. Inne projekty przynoszą pośrednie korzyści transgranicznym państwom członkowskim, ponieważ rozwiązują problem wewnętrznych wąskich gardeł w zakresie przesyłu i dystrybucji energii oraz zwiększają efektywność i odporność sieci.

Oczekuje się, że żadne działanie w ramach tego komponentu nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” ( C(2023) 6454 final),natomiast zasada „nie czyń poważnych szkód” nie ma zastosowania do inwestycji 13 – Linia adriatycka etap 1 (sulmona tłocznia i gazociąg Sestino-Minerbio) oraz inwestycji 14 – Transgraniczna infrastruktura eksportowa gazu, zgodnie z art. 21c ust. 6 rozporządzenia (UE) 2021/241.

### Q. 1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

#### Reforma 1. Usprawnienie procedur wydawania pozwoleń na energię ze źródeł odnawialnych na szczeblu centralnym i lokalnym

Celem tej reformy jest skonsolidowanie i usprawnienie istniejącego prawodawstwa i przepisów regulujących wdrażanie odnawialnych źródeł energii.

Reforma polega na przyjęciu i wejściu w życie jednego pierwotnego aktu ustawodawczego (znanego również jako Testo Unico) gromadzącego, zestawiającego i konsolidującego wszystkie normy regulujące wdrażanie odnawialnych źródeł energii oraz zastępującego wszystkie odpowiednie wcześniejsze przepisy. Akt ustawodawczy określa również zasady usprawnienia i harmonizacji procedur wydawania pozwoleń na odnawialne źródła energii na szczeblu niższym niż krajowy.

Testo Unico ma następujące kluczowe priorytety:

- Określenie „obszarów przyspieszonego rozwoju energii ze źródeł odnawialnych” zgodnie ze zmienioną dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii. Obszary takie określa się również zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, aby przyspieszyć rozwój morskiej energii wiatrowej.

- Określenie zasad usprawnienia i harmonizacji procedur wydawania pozwoleń na odnawialne źródła energii na szczeblu niższym niż krajowy. W szczególności Testo Unico określa „przepisy dotyczące pułapów”, tj. regiony nie mogą wdrożyć bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących zezwoleń niż te określone w ustawodawstwie krajowym.

- Zapewnienie ustanowienia i uruchomienia pojedynczej platformy cyfrowej umożliwiającej uzyskanie wszystkich zezwoleń na szczeblu krajowym i regionalnym niezbędnych do instalacji i wdrożenia odnawialnych źródeł energii. W szczególności Testo Unico zapewnia, aby platforma została zbudowana zgodnie z zasadą jednorazowości, zgodnie z którą wnioskodawcy są zobowiązani do dostarczenia tych samych informacji lub dokumentów instytucjom publicznym tylko raz.

#### Reforma 2. Zmniejszenie dotacji szkodliwych dla środowiska

Celem tej reformy jest doprowadzenie do zmniejszenia dotacji szkodliwych dla środowiska (EHS) w oparciu o roczny katalog subsydiów szkodliwych dla środowiska publikowany przez MASE.

#### Reforma 3. Zmniejszenie kosztów przyłączenia biometanu do sieci gazowej

Celem reformy jest ułatwienie włączenia biometanu do systemu energetycznego i rynku energii oraz stworzenie nowych zrównoważonych zdolności produkcyjnych w zakresie biometanu zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 (dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii) i jej aktami delegowanymi. Celem jest sprzyjanie elastyczności i efektywności sieci gazu ziemnego poprzez ułatwienie konwersji na biometan. Oczekuje się, że zwiększenie elastyczności i efektywności przyczyni się do dekarbonizacji systemu energetycznego i niezależności energetycznej. Wdrożenie reformy ma na celu:

Zmniejszenie kosztów przyłączenia zakładów produkujących zrównoważone biometany oraz 2) zachęcanie do inwestycji ukierunkowanych wyłącznie na absorpcję zrównoważonego biometanu w sieciach gazu ziemnego. Reforma faworyzuje: większa integracja między sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi; wprowadzenie mechanizmów podziału kosztów inwestycji w przyłączenie do sieci. Mechanizmy te przenoszą koszty z producenta biometanu na całą społeczność korzystającą ze zrównoważonego biometanu.

- Reforma 4. Ograniczenie ryzyka finansowego związanego z odnawialnymi umowami zakupu energii elektrycznej (umowy zakupu energii elektrycznej)

Celem reformy jest ustanowienie systemu gwarancji ograniczających ryzyko finansowe związane z umowami zakupu odnawialnej energii elektrycznej na okres co najmniej trzech lat.

Reforma:

- zobowiązać każdego operatora do zagwarantowania częściowego pokrycia kontrwartości umów zakupu energii elektrycznej za pomocą instrumentów gwarancyjnych udostępnianych na rynku energii elektrycznej;

- wprowadzenie środków mających na celu ograniczenie ryzyka niewykonania zobowiązań, w tym wymogów i ograniczeń dotyczących oferenta oraz sankcji regulacyjnych w przypadku niewykonania zobowiązania przez producenta;

- wskazanie jednostki instytucjonalnej, która ma przejąć rolę sprzedawcy/nabywcy ostatniej instancji, która przejęłaby od niewywiązującego się ze zobowiązania kontrahenta i zapewniłaby wypełnienie zobowiązań podjętych wobec kontrahenta wykonującego zobowiązanie.

      - Reforma 5. Plan na rzecz nowych umiejętności – przemiany

Celem reformy jest aktualizacja ram regulacyjnych dotyczących szkoleń i uruchomienie narzędzi służących zwalczaniu niedopasowania umiejętności. Reforma ma na celu aktualizację nowego planu na rzecz umiejętności przyjętego dekretem z dnia 14 grudnia 2021 r. i opublikowanego w Gazzetta Ufficiale n.307 z dnia 28 grudnia 2021 r. Celem jest wzmocnienie mechanizmów łączących planowanie kursów szkoleniowych z potrzebami rynku pracy, ze szczególnym celem, jakim jest lepsze wspieranie transformacji ekologicznej i cyfrowej, poprzez zaangażowanie odpowiednich podmiotów w specjalne pakty na rzecz umiejętności. Celem reformy jest wzmocnienie roli sektora prywatnego w szkoleniach i poprawa uznawania umiejętności, w tym umiejętności nabytych w miejscu pracy i poprzez krótkie moduły szkoleniowe.

#### Inwestycja 1. Środek scale-up: Wzmocnienie inteligentnych sieci

Celem tej inwestycji jest zwiększenie inwestycji 2.1 (Wzmocnienie inteligentnych sieci) w ramach misji 2 komponent 2. Inwestycje na rzecz zwiększenia skali obejmują interwencje dotyczące części sieci średniego i niskiego napięcia, a tym samym elektryfikacji zużycia energii przez co najmniej 230000 mieszkańców więcej niż przewidziano w istniejącym środku. Istniejąca inwestycja i część zwiększona łącznie mają na celu elektryfikację zużycia przez co najmniej  1730000 mieszkańców.

#### Inwestycja 2. Działanie na rzecz zwiększenia skali: Interwencje mające na celu zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznej

Inwestycje te zwiększają inwestycje 2.2 w ramach komponentu 2 misji 2. Zwiększone inwestycje obejmują interwencje mające na celu poprawę odporności co najmniej 648 km sieci elektroenergetycznej w większym stopniu niż przewidziano w istniejącym środku. Zastosowanie mają te same warunki przewidziane już w obowiązującym środku. Istniejące inwestycje i inwestycje scale-up razem zwiększają odporność o co najmniej 4 648 km.

- Inwestycja 3. Działanie na rzecz zwiększenia skali: Produkcja wodoru na terenach zdegradowanych (Hydrogen Valleys)

Inwestycja ta jest wersją inwestycji 3.1 w ramach misji 2 komponent 2 planu odbudowy i zwiększania odporności Włoch. Zwiększenie skali inwestycji polega na realizacji dwóch większej liczby projektów produkcji wodoru na opuszczonych obszarach przemysłowych niż przewidziano już w istniejącym środku. Istniejące inwestycje i inwestycje scale-up łącznie wspierają ukończenie co najmniej 12 projektów.

Środek ten wspiera wyłącznie produkcję wodoru odnawialnego w oparciu o elektrolizę zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 (dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii) i jej aktami delegowanymi. Zastosowanie mają wszystkie pozostałe warunki przewidziane już w obowiązującym środku.

- Inwestycja 4. Link Tyrreński

Celem tej inwestycji jest rozbudowa infrastruktury przesyłu energii elektrycznej w celu umożliwienia odbioru mocy z odnawialnych źródeł energii na południu Włoch oraz jej integracji z krajową siecią przesyłową.

Inwestycja ta wspiera budowę „połączenia Tureńskiego”, a w szczególności „wschodniej linii połączenia międzysystemowego” między Sycylią a Kampanią. W ramach inwestycji finansuje się instalację 514 km kabli podmorskich prądu stałego (HVDC) między Eboli i Caracoli. Inwestycja zostanie zakończona do dnia 31 sierpnia 2026 r.

- Inwestycja 5. SA.CO.I.3

Celem tej inwestycji jest modernizacja infrastruktury przesyłu energii elektrycznej łączącej Sardynię z resztą Włoch poprzez Korsykę, aby umożliwić odbiór mocy ze źródeł odnawialnych na Sardynii oraz jej integrację z krajową siecią przesyłową.

Celem inwestycji jest wsparcie budowy projektu połączenia międzysystemowego „Sardyńsko-Korsyka-Włochy 3”. Polega ona na zakończeniu budowy łóżek stacji przebudowy w Codrongianos na Sardynii oraz w Suvereto w Toskanii. „Korony fasadowe” oznaczają zewnętrzną infrastrukturę stacji przebudowy i nie obejmują maszyn ani innego sprzętu, które należy w nich zainstalować po zakończeniu niniejszej inwestycji. Inwestycja zostanie zakończona do dnia 31 sierpnia 2026 r.

- Inwestycja 6. Projekty dotyczące transgranicznych elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych między Włochami a krajami sąsiadującymi

Celem tej inwestycji jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury przesyłu energii elektrycznej między Włochami, Austrią i Słowenią. Inwestycja polega w szczególności na ukończeniu następujących transgranicznych połączeń wzajemnych:

- „Somplago (Włochy)-Würmlach (Austria), zwiększenie nominalnej zdolności istniejących połączeń międzysystemowych o 300 MW;

- „Zaule (Włochy)-Dekani (Słowenia)”

- „Redipuglia (Włochy) – Vrtojba (Słowenia)”

Po zakończeniu prac nad połączeniami wzajemnymi Zaule-Dekani i Redipuglia-Vrtojba łączna nominalna zdolność połączeń wzajemnych między Włochami a Słowenią zostanie zwiększona o 250 MW.

Inwestycja obejmuje jedynie ukończenie części połączenia wzajemnego po stronie włoskiej do dnia 31 sierpnia 2026 r. Po zakończeniu prac infrastruktura jest gotowa do uruchomienia po ukończeniu i uruchomieniu pozostałej części infrastruktury po stronie Austrii i Słowenii.

Aby zapobiec ryzyku nadmiernej rekompensaty, do dnia 31 sierpnia 2026 r. Włochy przedstawią Komisji sprawozdanie. W sprawozdaniu wykazuje się, że odstępstwa od zasad rynku energii przyznane tym trzem połączeniom międzysystemowym są nadal uzasadnione. Ponadto Komisja ocenia, czy wprowadzono odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, aby warunki określone w art. 63 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/943 w sprawie energii elektrycznej były nadal spełniane. W ocenie uwzględnia się zakres, w jakim odpowiednie fundusze unijne i publiczne mają wpływ na warunki związane z ryzykiem związanym z projektami.

- Inwestycja 7. Inteligentna krajowa sieć przesyłowa

Celem inwestycji jest cyfryzacja krajowej sieci przesyłowej (NTG) oraz usprawnienie systemu zarządzania i kontroli zarządzanego przez operatora systemu przesyłowego. Inwestycja koncentruje się zarówno na sieci przesyłowej, jak i na jej komponentach oprogramowania oraz ułatwia integrację konsumentów i prosumentów na rynku energii, przyspiesza upowszechnianie odnawialnych źródeł energii i zwiększa odporność sieci.

Inwestycja obejmuje:

- instalacja bezpiecznego protokołu 104 w co najmniej 250 stacjach elektrycznych. Po instalacji i w synergii z architekturą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wszystkie dane przepływają przez centralny system zarządzania i kontroli.

- Instalacja sprzętu 5G lub architektury ICT w co najmniej 40 stacjach elektrycznych.

- Instalacja przemysłowego systemu monitorowania internetu rzeczy na co najmniej 1500 słupach energii elektrycznej w celu gromadzenia danych, które mogą być przetwarzane w systemie zarządzania.

Urządzenia zainstalowane w ramach tej inwestycji spełniają, w razie potrzeby, wymogi dotyczące energii określone zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE w odniesieniu do serwerów i przechowywania danych lub komputerów i serwerów lub wyświetlaczy elektronicznych. Inwestycja wykazuje najlepsze starania w celu wdrożenia odpowiednich praktyk, takich jak sprzęt i usługi informatyczne wymienione jako „oczekiwane praktyki” w najnowszej wersji europejskiego kodeksu postępowania w zakresie efektywności energetycznej ośrodków przetwarzania danych lub w dokumencie CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 „Ośrodki i infrastruktura centrum danych – Część 99-1: Zalecane praktyki w zakresie zarządzania energią”.

      - Inwestycja 8. Zrównoważone, o obiegu zamkniętym i bezpieczne dostawy surowców krytycznych

Celem tej inwestycji jest wspieranie odzysku i recyklingu surowców krytycznych, a tym samym łańcuchów wartości surowców krytycznych i technologii związanych z transformacją ekologiczną.

Inwestycja obejmuje cztery główne kierunki działań:

- Ekoprojekt: celem tej linii interwencji jest zrozumienie potrzeb w zakresie surowców krytycznych oraz potencjału ekoprojektu w zakresie zmniejszenia popytu na surowce krytyczne, co sprzyja podejściu opartemu na obiegu zamkniętym w przemysłowych łańcuchach dostaw powiązanych z transformacją energetyczną.

Oczekiwanym rezultatem tej linii działalności jest sprawozdanie zawierające analizę przyszłych potrzeb w zakresie surowców krytycznych. W sprawozdaniu ocenia się potencjał ekoprojektu w zakresie zmniejszenia popytu na surowce krytyczne i faworyzowania możliwości recyklingu tych surowców.

- Projekty badawczo-rozwojowe koncentrujące się na ekoprojektowaniu oraz poprawie zbierania, logistyki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym łopat turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. Projekty koncentrują się na następujących trzech liniach badań, rozwoju i innowacji:

  - Nowych lub ulepszonych technologii, systemów informacyjnych i metod biznesowych w zakresie odzysku, recyklingu i przetwarzania odpadów surowców krytycznych i strategicznych;

  - Integracja ekoprojektu z wytwarzaniem złożonych produktów i systemów oraz z procesami rynkowymi i konsumpcyjnymi;

  - Optymalizacja zbierania i sortowania odpadów komunalnych oraz sortowania w celu zapewnienia spójnych i wysokiej jakości dostaw surowców krytycznych na potrzeby miejskich działalności górniczych.

- Górnictwo miejskie: celem tej linii interwencji jest oszacowanie potencjału działalności górniczej na obszarach miejskich i już istniejących odpadów pochodzących z zaprzestania działalności wydobywczej.

Oczekiwanym rezultatem tej linii działalności jest publiczna baza danych (system informacji geograficznej) umożliwiająca geolokalizację i wizualizację dystrybucji zasobów lub materiałów nadających się do recyklingu, rozproszonych w środowisku miejskim (kopalnie miejskie), a także istniejących odpadów w opuszczonych kopalniach.

- Utworzenie lub wyposażenie centrum technologicznego górnictwa miejskiego i ekoprojektu. Centrum to sieć laboratoriów, które sprzyjają interakcjom między prywatnymi przedsiębiorstwami a instytucjami badawczymi w celu poprawy odzysku i recyklingu z łańcucha dostaw złożonych produktów i surowców wycofanych z eksploatacji o niskim współczynniku wejściowym recyklingu po wycofaniu z eksploatacji (Eol-RIR) związanym z transformacją ekologiczną (w tym litu, neodymu i krzemu metalicznego).

Oczekiwanym wynikiem dla tej linii działalności będzie wyposażenie tych laboratoriów.

      - Inwestycja 9. Działanie na rzecz zwiększenia skali: zapewnienie pomocy technicznej i wzmocnienie budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności

Inwestycje te zwiększają inwestycje 1.9 w ramach misji 1 komponent 1 planu odbudowy i zwiększania odporności Włoch.

Środek ten zwiększa skalę istniejących inwestycji poprzez uzupełnienie istniejącego programu szkoleniowego oferowanego na platformie edukacyjnej www.syllabus.gov.it modułami szkoleniowymi przygotowującymi lokalnych urzędników służby cywilnej do transformacji ekologicznej.

Moduły szkoleniowe obejmują co najmniej następujące tematy: procesy udzielania zezwoleń dla elektrowni ze źródeł odnawialnych; promowanie społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej; wspieranie i organizacja oszczędności energii w administracji publicznej; zielone e-zamówienia dotyczące energii i produktów o mniejszym wpływie na środowisko;  zamówienia publiczne na efektywność energetyczną budynków; przywództwo administracji publicznej w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonych zachowań w dziedzinie energii: najlepszych praktyk i rozpowszechniania kultury zrównoważonego rozwoju; modele promowania mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju w celu oszczędzania energii.

- Inwestycja 10. Projekt pilotażowy dotyczący umiejętności „Crescere Green”

Celem tej inwestycji jest rozwój umiejętności ekologicznych na skalę ponadregionalną, z udziałem przedsiębiorstw i sektora prywatnego, z uwzględnieniem sektorów.

Krótkie interwencje szkoleniowe koncentrują się na umiejętnościach zawodowych najbardziej wymaganych w ramach zielonej transformacji na rynku pracy. Zawody, których to dotyczy, określa się w ramach paktów na rzecz umiejętności w ramach „Reformy 5: Plan na rzecz nowych umiejętności – przemiany”. Odbiorców określa się spośród uczestników Krajowego Programu GOL (GOL) (w ramach misji 5: Komponent 1 – Reforma 1”), który po procesie oceny podąża ścieżką obejmującą specjalny komponent szkoleniowy. Inwestycja ma również na celu zwiększenie zdolności administracji, instytucji i partnerów zaangażowanych w planowanie działań szkoleniowych.

Inwestycja wspiera działania szkoleniowe w zakresie umiejętności ekologicznych określone w bazie danych ESCO. Wszelka działalność związana z pojazdami dotyczy wyłącznie pojazdów bezemisyjnych. Żadne działanie szkoleniowe nie może być związane z: paliwa kopalne, w tym gaz (ii) spalarnie odpadów (z wyjątkiem działalności związanej ze spalaniem odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu).

- Inwestycja 11. Wzmocnienie regionalnego taboru kolejowego transportu publicznego z pociągami bezemisyjnymi i usługą powszechną

Inwestycja ta polega na zakupie i oddaniu do eksploatacji co najmniej 69 bezemisyjnych pociągów pasażerskich (gdzie pociąg składa się z co najmniej jednej lokomotywy i obejmuje wagony pasażerskie) oraz dodatkowych 30 wagonów w ramach usługi powszechnej. Ogółem inwestycja obejmuje co najmniej 342 jednostki, z czego co najmniej 69 to lokomotywy. Kwalifikują się wyłącznie elektryczne lub wodorowe ogniwa paliwowe. Pociągi dwumodalne nie są kwalifikowalne.

- Inwestycja 12: Instrument finansowy na rzecz rozwoju wiodącej pozycji międzynarodowej, przemysłowej i badawczo-rozwojowej w zakresie autobusów bezemisyjnych

Środek ten obejmuje inwestycję publiczną w instrument „Rozwój wiodącej pozycji międzynarodowej, przemysłowej i badawczo-rozwojowej w zakresie autobusów bezemisyjnych” w celu zachęcenia do inwestycji prywatnych i poprawy dostępu do finansowania we Włoszech w celu wspierania inwestycji w łańcuch dostaw produkcji bezemisyjnych flot autobusowych (elektryczne baterie, wodorowe ogniwa paliwowe lub wodorowe ogniwa paliwowe lub wodorowe wewnętrzne spalanie). Instrument działa poprzez udzielanie dotacji lub subsydiowanych pożyczek bezpośrednio sektorowi prywatnemu. Na podstawie inwestycji w ramach RRF instrument ma początkowo zapewnić finansowanie w wysokości co najmniej 100 000 000 EUR.

Instrumentem zarządza Invitalia S.p.A. jako partner wykonawczy. Instrument obejmuje następującą linię produktową:

- Dotacje, dotacje na spłatę odsetek, pożyczki subsydiowane dla przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw autobusów bezemisyjnych. Autobusy hybrydowe nie kwalifikują się do wsparcia.

W celu realizacji inwestycji w instrument Włochy i Invitalia S.p.A. podpisują umowę wykonawczą, która zawiera następującą treść:

- Opis procesu decyzyjnego w ramach Instrumentu: Ostateczną decyzję inwestycyjną instrumentu podejmuje komitet inwestycyjny lub inny odpowiedni równoważny organ zarządzający i zatwierdza większością głosów członków niezależnych od rządu.

- Kluczowe wymogi powiązanej polityki inwestycyjnej, które obejmują:

  - Opis dostarczonych produktów finansowych  i kwalifikujących się beneficjentów końcowych.

  - Wymóg, aby wszystkie wspierane inwestycje były ekonomicznie opłacalne.

  - Wymóg zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady DNSH (2021/C58/01). W szczególności polityka inwestycyjna wyłącza z kwalifikowalności następujący wykaz działań i aktywów: (i) działania i aktywa związane z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystanie niższego szczebla;(ii) działania i aktywa w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne;(iii) działania i aktywa związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

  - Wymóg, zgodnie z którym beneficjenci końcowi Instrumentu  nie mogą otrzymywać wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów.

- Kwotę objętą umową wykonawczą, strukturę opłat dla partnera wykonawczego oraz wymóg wykorzystania wszelkich niewykorzystanych wpływów z Instrumentu, w  tym po 2026 r., na te same cele polityki.

- Wymogi w zakresie monitorowania, audytu i kontroli, w tym:

  - Opis systemu monitorowania stosowanego przez partnera wykonawczego do celów sprawozdawczości na temat uruchomionych dotacji.

  - Opis procedur partnera wykonawczego, które zapewniają zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów oraz ich wykrywanie i korygowanie.

  - Obowiązek weryfikacji kwalifikowalności każdej operacji zgodnie z wymogami określonymi w umowie wykonawczej przed zobowiązaniem się do finansowania danej operacji.

  - Obowiązek przeprowadzania audytów ex post opartych na analizie ryzyka zgodnie z planem audytu sporządzonym przez Invitalia S.p.A. Audyty te służą sprawdzeniu (i) skuteczności systemów kontroli, w tym wykrywania nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów; zgodność z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, zasadami pomocy państwa, wymogami dotyczącymi celów klimatycznych; oraz (iii) wymóg, zgodnie z którym beneficjenci końcowi Instrumentu nie otrzymali wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów, jest spełniony. W ramach audytów sprawdza się również legalność transakcji oraz przestrzeganie warunków obowiązującej umowy wykonawczej.

- Wymogi dotyczące inwestycji w dziedzinie klimatu realizowanych przez partnera wykonawczego: co najmniej 100 000 000 EUR z inwestycji RRF w Instrument przyczynia się do realizacji celów związanych ze zmianą klimatu zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia w sprawie RRF.

Wdrożenie środka należy zakończyć do dnia 31 sierpnia 2026 r.

### Q.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Milowy /Cel | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M7-1 | Reforma 1: Usprawnienie procedur wydawania pozwoleń na energię ze źródeł odnawialnych | Milowy | Określenie „obszarów przyspieszenia energii ze źródeł odnawialnych” | Przepis w akcie ustawodawczym wskazujący na wejście w życie prawa pierwotnego dotyczący identyfikacji obszarów przyspieszonego rozwoju odnawialnych źródeł energii |  |  |  | KW. 4 | 2024 | Wejście w życie prawodawstwa pierwotnego, które określa „obszary przyspieszonego rozwoju energii odnawialnej” w jednostkach administracyjnych szczebla niższego niż krajowy. |
| M7-2 | Reforma 1: Usprawnienie procedur wydawania pozwoleń na energię ze źródeł odnawialnych | Milowy | Wejście w życie prawa pierwotnego (Testo Unico) | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie prawa pierwotnego |  |  |  | II KW. | 2025 | Wejście w życie Testo Unico (prawodawstwa pierwotnego) gromadzącego, zestawiającego i konsolidującego wszystkie normy regulujące wdrażanie odnawialnych źródeł energii oraz zastępującego wszystkie stosowne wcześniejsze przepisy. |
| M7-3 | Reforma 1: Usprawnienie procedur wydawania pozwoleń na energię ze źródeł odnawialnych | Milowy | Ustanowienie i uruchomienie jednolitej platformy cyfrowej do udzielania zezwoleń związanych z odnawialnymi źródłami energii | Ustanowienie i uruchomienie jednolitej platformy cyfrowej do udzielania zezwoleń w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii |  |  |  | KW. 4 | 2025 | Ustanowiono i uruchomiono jednolitą platformę cyfrową służącą do uzyskiwania wszystkich zezwoleń związanych z instalacją i wdrażaniem odnawialnych źródeł energii na szczeblu krajowym i regionalnym. Zasada jednorazowości wchodzi w życie. |
| M7-4 | Reforma nr 2: Zmniejszenie dotacji szkodliwych dla środowiska | Milowy | Przyjęcie sprawozdania rządowego w oparciu o wyniki konsultacji rządowych z zainteresowanymi stronami w celu określenia planu działania na rzecz ograniczenia dotacji szkodliwych dla środowiska do 2030 r. | Przyjęcie sprawozdania rządu |  |  |  | KW. 4 | 2024 | Reforma przewiduje zmniejszenie dotacji o skutkach szkodliwych dla środowiska określonych w „Katalogu dotacji szkodliwych dla środowiska z 2022 r.”. W sprawozdaniu przedstawia się działania podjęte w celu przeprowadzenia konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami w sprawie powyższej reformy dotacji o skutkach szkodliwych dla środowiska, w tym uwagi otrzymane od zainteresowanych stron. Zainteresowane strony, z którymi przeprowadzono konsultacje, obejmują odpowiednie organy publiczne i zainteresowane strony prywatne. |
| M7-5 | Reforma nr 2: Zmniejszenie dotacji szkodliwych dla środowiska | Milowy | Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego. | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego. |  |  |  | KW. 4 | 2025 | Wdrażanie reformy dotacji o skutkach szkodliwych dla środowiska rozpocznie się od zmniejszenia dotacji o co najmniej 2 mld EUR w 2026 r. Ponadto w przepisach określa się harmonogram dalszego zmniejszenia dotacji szkodliwych dla środowiska o co najmniej 3,5 mld EUR do 2030 r. |
| M7-6 | Reforma 3: Zmniejszenie kosztów przyłączenia biometanu do sieci gazowej | Milowy | Wejście w życie przepisów mających na celu zmniejszenie kosztów przyłączenia zakładów produkujących biometan do sieci gazowej | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego. |  |  |  | III KW. | 2025 | Ustawodawstwo: - Obniżenie kosztów przyłączenia do sieci gazowej zakładów produkcji biometanu ponoszonych przez producenta. - Zapewnienie zachęt regulacyjnych do inwestowania w sieć gazową w celu opracowania gazów odnawialnych. |
| M7-7 | Reforma 4: Ograniczenie ryzyka finansowego związanego z odnawialnymi umowami zakupu energii elektrycznej (umowy zakupu energii elektrycznej) | Milowy | Wejście w życie prawa pierwotnego | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy |  |  |  | III KW. | 2024 | Wejście w życie prawa pierwotnego. Prawo pierwotne: - zobowiązać każdego operatora do zagwarantowania częściowego pokrycia kontrwartości umów zakupu energii elektrycznej za pomocą instrumentów gwarancyjnych udostępnianych na rynku energii elektrycznej; - wprowadzenie środków mających na celu ograniczenie ryzyka niewykonania zobowiązań, w tym wymogów i ograniczeń dotyczących oferenta oraz sankcji regulacyjnych w przypadku niewykonania zobowiązania przez producenta - wskazanie jednostki instytucjonalnej, która ma przejąć rolę sprzedawcy/nabywcy ostatniej instancji, która przejęłaby od niewywiązującego się ze zobowiązania kontrahenta i zapewniłaby wypełnienie zobowiązań podjętych wobec kontrahenta wykonującego zobowiązanie. |
| M7-8 | Reforma 4: Ograniczenie ryzyka finansowego związanego z odnawialnymi umowami zakupu energii elektrycznej (umowy zakupu energii elektrycznej) | Milowy | Wejście w życie prawa wtórnego | Przepis prawa wskazujący na wejście w życie prawa wtórnego |  |  |  | KW. 4 | 2024 | Wejście w życie całego prawodawstwa wtórnego zapewniającego wdrożenie prawa pierwotnego. |
| M7-9 | Reforma 5: Plan na rzecz nowych umiejętności – przemiany | Milowy | Przyjęcie i publikacja nowego planu na rzecz umiejętności – przemiany i planu działania na rzecz wdrożenia | Przyjęcie planu i planu działania |  |  |  | KW. 1 | 2024 | „Piano Nuove Competenze” przyjęty dekretem z dnia 14 grudnia 2021 r. i opublikowany w Gazzetta ufficiale n.307 z dnia 28 grudnia 2021 r. zostaje zmieniony i wchodzi w życie nowy plan dotyczący umiejętności w okresie przejściowym. Plan zawiera ogólne zasady, które mają zostać doprecyzowane w ustawach regionalnych, które obejmują: - większe zaangażowanie sektora prywatnego w zapewnianie szkoleń, - lepsze uznawanie szkoleń w miejscu pracy i mikropoświadczeń, - większa analiza ex ante rynku pracy i monitorowanie skutków szkoleń w miejscu pracy. Przyjęto również plan działania w zakresie wdrażania. |
| M7-10 | Reforma 5: Plan na rzecz nowych umiejętności – przemiany | Milowy | Wejście w życie ustaw regionalnych | Przepis ustaw wskazujący na wejście w życie ustaw regionalnych |  |  |  | III KW. | 2025 | Wejście w życie ustaw regionalnych. Ustawy te dotyczą wszystkich regionów i prowincji autonomicznych i wprowadzają: - mechanizmy zapewniające, aby działania szkoleniowe były planowane w oparciu o potrzeby wyrażane przez rynek pracy, przy czym pierwszeństwo mają działania szkoleniowe w obszarach, w których występuje największe niedopasowanie umiejętności, a w szczególności umiejętności sektorowe na potrzeby transformacji ekologicznej, za pośrednictwem zatwierdzonych paktów na rzecz umiejętności; - obowiązek podawania szacunkowych wyników zatrudnienia w ogłoszeniach o szkoleniach i ogłoszeniach; - uznawanie szkoleń w przedsiębiorstwie, zgodnie ze wspólnymi ramami przejrzystości w zakresie uznawania i przenoszenia umiejętności; - uznawanie nabytych umiejętności i krótkich kursów szkoleniowych (tzw. mikropoświadczeń) zgodnie ze wspólnymi ramami przejrzystości w zakresie uznawania i przenoszenia umiejętności; - Mechanizmy zachęcające do współfinansowania prywatnego. Wyniki projektu pilotażowego w ramach inwestycji 10 są uwzględniane przy opracowywaniu i wdrażaniu przepisów regionalnych. |
| M7-11 | Inwestycja 1: Działanie na rzecz zwiększenia skali: Wzmocnienie inteligentnych sieci | Cel | Inteligentne sieci – elektryfikacja zużycia energii |  | Numer | 1 500 000 | 1 730 000 | II KW. | 2026 | Elektryfikacja zużycia energii do co najmniej 1730000 mieszkańców. |
| M7-12 | Inwestycja 2: Działanie na rzecz zwiększenia skali: Interwencje mające na celu zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznej | Cel | Zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznej |  | Numer | 4 000 | 4 648 | II KW. | 2026 | Zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznej o co najmniej 4 648 km. |
| M7-13 | Inwestycja 3: Działanie na rzecz zwiększenia skali: Produkcja wodoru na terenach zdegradowanych (Hydrogen Valleys) | Cel | Zakończenie projektu dotyczącego produkcji wodoru na obszarach przemysłowych |  | Numer | 10 | 12 | II KW. | 2026 | Ukończenie co najmniej 12 projektów dotyczących produkcji wodoru na opuszczonych obszarach przemysłowych o średniej mocy wynoszącej co najmniej 1–5 MW każdy. |
| M7-14 | Inwestycja 4: Link Tyrreński | Milowy | Udzielenie zamówień | Powiadomienie o udzieleniu zamówienia |  |  |  | III KW. | 2024 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień na roboty budowlane niezbędne do ułożenia 514 km kabli łączących Caracoli z Eboli. |
| M7-15 | Inwestycja 4: Link Tyrreński | Cel | 514 km umieszczonego kabla |  | Kilometry | 0 | 514 | II KW. | 2026 | 514 km ułożonego kabla, łączącego Caracoli (Palermo) z Eboli (Salerno) i zapewniającej moc 500 MW. |
| M7-16 | Inwestycja 5: SA.CO.I.3 | Milowy | Udzielenie zamówień | Powiadomienie o udzieleniu zamówienia |  |  |  | KW. 4 | 2024 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień na roboty niezbędne do zakończenia budowy przykryć stacji przebudowy na Sardynii i Toskanii. |
| M7-17 | Inwestycja 5: SA.CO.I.3 | Milowy | Zakończenie budowy muszli stacji konwersji na Sardynii (Codrongianos) i Toskanii (Suvereto) | Powiadomienie o zakończeniu prac |  |  |  | II KW. | 2026 | Zgłoszenie ukończenia budowy fasad przebudowy na Sardynii i Toskanii. |
| M7-18 | Inwestycja 6: Projekty dotyczące transgranicznych elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych między Włochami a krajami sąsiadującymi | Milowy | Udzielenie zamówień na budowę połączenia międzysystemowego Włochy-Austria „Somplago – Würmlach” | Powiadomienie o udzieleniu zamówienia |  |  |  | III KW. | 2025 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień niezbędnych do rozpoczęcia budowy połączenia międzysystemowego Włochy-Austria „Somplago – Würmlach”. |
| M7-19 | Inwestycja 6: Projekty dotyczące transgranicznych elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych między Włochami a krajami sąsiadującymi | Cel | Zwiększenie nominalnej zdolności połączeń międzysystemowych między Włochami a Austrią w wyniku ukończenia połączenia wzajemnego |  | MW | 0 | 300 | II KW. | 2026 | Zakończenie połączenia międzysystemowego Włochy-Austria: „Somplago – Würmlach”. Po zakończeniu prac po stronie włoskiej nominalna zdolność połączenia międzysystemowego między Włochami a Austrią zostanie zwiększona o 300 MW. |
| M7-20 | Inwestycja 6: Projekty dotyczące transgranicznych elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych między Włochami a krajami sąsiadującymi | Milowy | Udzielanie zamówień na budowę dwóch połączeń wzajemnych między Włochami a Słowenią: „Zaule – Dekani” i „Redipuglia – Vrtojba” | Powiadomienie o udzieleniu zamówienia |  |  |  | II KW. | 2025 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień niezbędnych do rozpoczęcia budowy dwóch połączeń między Włochami a Słowenią: „Zaule-Dekani” i „Redipuglia-Vrtojba”. |
| M7-21 | Inwestycja 6: Projekty dotyczące transgranicznych elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych między Włochami a krajami sąsiadującymi | Cel | Zwiększenie nominalnej zdolności połączeń międzysystemowych między Włochami a Słowenią po zakończeniu prac |  | MW | 0 | 250 | KW. 4 | 2025 | Zakończenie połączeń międzysystemowych Włochy-Słowenia: „Zaule – Dekani” i „Redipuglia – Vrtojba”. Po zakończeniu prac po stronie włoskiej łączna nominalna zdolność obu połączeń międzysystemowych między Włochami a Słowenią zostanie zwiększona o 250 MW. |
| M7-22 | Inwestycja 7: Inteligentna krajowa sieć przesyłowa | Cel | Instalacja sprzętu 5G lub architektury ICT na stacjach |  | Liczba stacji | 0 | 40 | II KW. | 2026 | Nowy sprzęt 5G lub architektura ICT instaluje się i wdraża na co najmniej 40 stacjach. |
| M7-23 | Inwestycja 7: Inteligentna krajowa sieć przesyłowa | Cel | Nowy system zarządzania i kontroli sieci |  | Numer | 0 | 250 | II KW. | 2026 | Instalacja bezpiecznego protokołu 104 (protokół IEC 62351) w co najmniej 250 stacjach elektrycznych. |
| M7-24 | Inwestycja 7: Inteligentna krajowa sieć przesyłowa | Cel | Przemysłowy internet rzeczy |  | Numer | 0 | 1 500 | II KW. | 2026 | Przemysłowe systemy monitorowania internetu rzeczy zainstalowane na co najmniej 1500 słupach energii elektrycznej w celu gromadzenia danych, które mogą być przetwarzane w systemie zarządzania. |
| M7-25 | Inwestycja 8: Zrównoważone, o obiegu zamkniętym i bezpieczne dostawy surowców krytycznych | Milowy | Publikacja sprawozdania na temat przyszłych potrzeb w zakresie surowców krytycznych oraz potencjału ekoprojektu w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na surowce krytyczne | Publikacja sprawozdania | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2025 | W sprawozdaniu analizuje się przyszłe potrzeby w zakresie surowców krytycznych oraz potencjał ekoprojektu w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na surowce krytyczne. |
| M7-26 | Inwestycja 8: Zrównoważone, o obiegu zamkniętym i bezpieczne dostawy surowców krytycznych | Milowy | System informacji geograficznej (GIS) dotyczący odpadów wydobywczych na rzecz zrównoważonych, opartych na obiegu zamkniętym i bezpiecznych dostaw surowców krytycznych | Publikacja bazy danych | NIE DOT. | NIE DOT. | NIE DOT. | KW. 4 | 2025 | Publiczna baza danych (system informacji geograficznej) umożliwiająca geolokalizację i wizualizację zasobów lub materiałów nadających się do recyklingu w środowisku miejskim (gmin miejskich), a także istniejących odpadów w opuszczonych kopalniach. |
| M7-27 | Inwestycja 8: Zrównoważone, o obiegu zamkniętym i bezpieczne dostawy surowców krytycznych | Cel | Zakończenie projektów badawczo-rozwojowych dotyczących ekoprojektu i górnictwa miejskiego na rzecz zrównoważonych, opartych na obiegu zamkniętym i bezpiecznych dostaw surowców krytycznych |  | Numer | 0 | 10 | II KW. | 2026 | Ukończenie co najmniej 10 projektów badawczo-rozwojowych koncentrujących się na ekoprojektie i poprawie zbierania, logistyki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – w tym łopat turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. |
| M7-28 | Inwestycja 8: Zrównoważone, o obiegu zamkniętym i bezpieczne dostawy surowców krytycznych | Cel | Wyposażenie laboratoriów należących do centrum technologicznego górnictwa miejskiego i ekoprojektu |  | Numer | 0 | 6 | II KW. | 2026 | Wyposażenie co najmniej 6 laboratoriów należących do centrum technologicznego górnictwa miejskiego i ekoprojektu. Laboratoria umożliwiają współpracę między prywatnymi przedsiębiorstwami a instytucjami badawczymi w poszukiwaniu rozwiązań mających na celu zwiększenie odzysku i recyklingu surowców krytycznych związanych z transformacją ekologiczną. |
| M7-29 | Inwestycja 9: Działanie na rzecz zwiększenia skali: Zapewnienie pomocy technicznej i wzmocnienie budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności | Cel | Kształcenie i szkolenie |  | Numer | 280 000 | 281 750 | II KW. | 2026 | Co najmniej 281750 pracowników innych administracji publicznych pomyślnie ukończyło inicjatywy szkoleniowe (formalna certyfikacja lub ocena skutków). Co najmniej 1750 z tych pracowników sektora publicznego musi być zatrudnionych w lokalnych administracjach publicznych i musi mieć ukończone inicjatywy szkoleniowe w zakresie transformacji ekologicznej, jak określono w opisie środka. |
| M7-30 | Inwestycja 10: Projekt pilotażowy dotyczący umiejętności „Crescere Green” | Cel | Beneficjenci, którzy ukończyli moduły szkoleniowe |  | Numer | 0 | 20 000 | II KW. | 2025 | Projekt pilotażowy jest zorganizowany w różnych regionach z udziałem przedsiębiorstw sektora prywatnego. Organizatorzy szkoleń są certyfikowani naterenie całegokraju, zgodnie z przepisami regionalnymi. Moduły szkoleniowe koncentrują się na umiejętnościach sektorowych na potrzeby transformacji ekologicznej, zgodnie z zawodami określonymi w paktach na rzecz umiejętności, i są monitorowane na szczeblu krajowym. Co najmniej 20000 beneficjentów spośród beneficjentów programu gwarantowanego zatrudnienia pracowników (GOL) ukończyło moduły szkoleniowe. Należy zakończyć działania związane ze wzmocnieniem zdolności administracyjnych. Maksymalnie 4 % zasobów przeznacza się na wzmocnienie zdolności administracyjnych podmiotów zaangażowanych w planowanie i prowadzenie szkoleń. |
| M7-31 | Inwestycja 11: Wzmocnienie regionalnego taboru kolejowego transportu publicznego z pociągami bezemisyjnymi i usługą powszechną | Cel | Liczba pociągów zeroemisyjnych i liczba przewozów w ramach usługi powszechnej | NIE DOT. | Numer | 0 | 69 | II KW. | 2026 | Wprowadzenie do eksploatacji i uzyskanie deklaracji weryfikacji zgodności WE zgodnie z art. 15 dekretu ustawodawczego nr 57/2019 (tj. Dichiarazione di verifica di conformità CE di cui all’art 15 del D.Lgs 57/2019) co najmniej 69 pociągów bezemisyjnych (elektrycznych lub wodorowych ogniw paliwowych) i 30 wagonów na potrzeby usługi powszechnej oprócz taboru, o którym mowa w inwestycji 4.4.2 w ramach komponentu 2 zadania 2 Jeżeli chodzi o usługę powszechną/międzymiasto, tabor zakupiony ze środków RRF jest własnością państwa. W związku z tym po wygaśnięciu umowy o świadczenie usług zawartej przez zasiedziałych dostawców tabor kolejowy zostanie udostępniony nowemu podmiotowi, któremu udzielono zamówienia na usługi, w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) nr 1370/2007. |
| M7-32 | Inwestycja 12 Instrument finansowy na rzecz rozwoju wiodącej pozycji międzynarodowej, przemysłowej i badawczo-rozwojowej w zakresie autobusów bezemisyjnych | Milowy | Umowa wykonawcza | Wejście w życie umowy wykonawczej |  |  |  | KW. 1 | 2024 | Wejście w życie umowy wykonawczej. |
| M7-33 | Inwestycja 12 Instrument finansowy na rzecz rozwoju wiodącej pozycji międzynarodowej, przemysłowej i badawczo-rozwojowej w zakresie autobusów bezemisyjnych | Cel | Umowy prawne podpisane z beneficjentami końcowymi |  | Procent (%) | 0 % | 100 % | KW. 1 | 2026 | Invitalia S.p.A. zawiera prawne umowy w sprawie finansowania z beneficjentami końcowymi na kwotę niezbędną do wykorzystania 100 % inwestycji RRF w instrument (z uwzględnieniem opłat za zarządzanie). Invitalia S.p.A. sporządza sprawozdanie wyszczególniające odsetek tego finansowania, które przyczynia się do realizacji celów klimatycznych, z wykorzystaniem metodyki określonej w załączniku VI do rozporządzenia w sprawie RRF. |
| M7-34 | Inwestycja 12 Instrument finansowy na rzecz rozwoju wiodącej pozycji międzynarodowej, przemysłowej i badawczo-rozwojowej w zakresie autobusów bezemisyjnych | Milowy | Ministerstwo zakończyło inwestycję | Świadectwo transferu |  |  |  | II KW. | 2025 | Włochy przesuną 100 000 000 EUR na rzecz Invitalia S.p.A. na rzecz Instrumentu. |

### Q. 3.  Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

      - Inwestycja 13. Adriatic Line Phase 1 (stacja kompresorowa Sulmona i gazociąg Sestino-Minerbio)

Celem tej inwestycji jest poprawa infrastruktury energetycznej i instalacji energetycznych w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu, w tym skroplonego gazu ziemnego, w szczególności w celu umożliwienia dywersyfikacji dostaw w interesie Unii jako całości.

Celem inwestycji jest wsparcie budowy tłoczni gazu w Sulmona oraz gazociągu łączącego węzły Sestino i Minerbio w ramach linii Adriatyckiej. Oczekuje się, że nowo wybudowana infrastruktura zwiększy zdolność przesyłu gazu o 14 mln m³/dobę.

Włochy określają status szczególnych celów ochrony terenu (SSCO) i, w razie potrzeby, dokonują odpowiednich zmian w ocenach oddziaływania na środowisko (Valutazione Incidenza Ambientale) przed rozpoczęciem prac na danych obszarach.

Tłocznia gazu Sulmona i gazociąg Sestino-Minerbio zostaną zbudowane do dnia 31 sierpnia 2026 r.

      - Inwestycja 14. Infrastruktura na potrzeby transgranicznego eksportu gazu

Celem tej inwestycji jest poprawa infrastruktury energetycznej i instalacji energetycznych w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu, w tym skroplonego gazu ziemnego, w szczególności w celu umożliwienia dywersyfikacji dostaw w interesie Unii jako całości.

Inwestycja ta polega na modernizacji istniejącej infrastruktury gazowej umożliwiającej eksport gazu ziemnego przez punkt wyjścia Tarvisio. Inwestycja polega w szczególności na budowie nowej jednostki kompresji elektrycznej w tłoczni Poggio Renatico. Oczekuje się, że nowo wybudowana infrastruktura zwiększy zdolność eksportową gazu przez punkt wyjścia Tarvisio o 8 mld m³/rok.

Kompresja w tłoczni Poggio Renatico zostanie zbudowana do dnia 31 sierpnia 2026 r.

      - Inwestycja 15. Transizione 5,0

Środek ten wspiera transformację energetyczną procesów produkcyjnych w kierunku energooszczędnego, zrównoważonego i opartego na odnawialnych źródłach energii modelu produkcji. W związku z tym środek powinien prowadzić do 0,4 Mtoe oszczędności energii w zużyciu energii końcowej w latach 2024–2026.

Przedsiębiorstwom przyznaje się ulgę podatkową proporcjonalną do wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., jeżeli inwestują one w:

- aktywa cyfrowe (4,0 rzeczowe dobra inwestycyjne, 4,0 niematerialne dobra inwestycyjne)

- aktywa niezbędne do produkcji własnej i konsumpcji własnej ze źródeł odnawialnych (z wyłączeniem biomasy)

- szkolenie personelu w zakresie umiejętności potrzebnych do transformacji ekologicznej.

Korzyść podatkowa musi być proporcjonalna, zgodnie z co najmniej trzema progami przyrostowymi, do zmniejszenia zużycia energii końcowej (o co najmniej 3 %) lub do oszczędności energii osiągniętych w procesach docelowych (o co najmniej 5 % w porównaniu z poprzednim zużyciem dla takich procesów) związanych z inwestycjami w aktywa, o których mowa w lit. a).

W związku z tym intensywność korzyści podatkowych wzrośnie w zależności od certyfikowanej poprawy efektywności energetycznej i osiągnięcia oszczędności energii.

Aby projekt spełniał kryteria kwalifikowalności, musi on być certyfikowany przez niezależnego oceniającego, że projekt innowacyjny ex ante spełnia kryteria kwalifikowalności związane ze zmniejszeniem całkowitego zużycia energii. Ponadto certyfikacja ex post poświadcza faktyczną realizację inwestycji zgodnie z przepisami certyfikacji ex ante.

Co najmniej 4 032 000 000 EUR z inwestycji przyczynia się do realizacji celów związanych ze zmianą klimatu zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia w sprawie RRF.

Do 1 % celu przeznacza się na rozwój platformy informatycznej i powiązane działania na rzecz: zarządzanie certyfikatami przedstawianymi przez beneficjentów; ułatwia ocenę i wymianę danych wykorzystywanych do analizy oraz zarządzanie nimi; oraz (iii) działań w zakresie monitorowania i kontroli.

Ponadto środek ten rozszerza zakres komitetu naukowego ustanowionego w kamieniu Kamień milowy M1C2-1 (Transizione 4.0) w celu opracowania do dnia 31 sierpnia 2026 r. sprawozdania oceniającego skuteczność inwestycji w ramach krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności podlegających kompetencjom Ministerstwa Przedsiębiorstw i Made in Italy (MIMIT) oraz możliwe synergie z innymi źródłami finansowania UE w sektorach strategicznych dla UE oraz krajowej konkurencyjności i autonomii.

      - Inwestycja 16. Wsparcie dla MŚP w zakresie własnej produkcji z odnawialnych źródeł energii

Środek ten obejmuje inwestycje publiczne w program dotacji „Wsparcie dla MŚP w zakresie własnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych” w celu zachęcenia do inwestycji prywatnych i poprawy dostępu do finansowania we Włoszech własnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

Program ma na celu wspieranie mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) we wdrażaniu programów inwestycyjnych mających na celu samoprodukcję energii ze źródeł odnawialnych.

Program działa poprzez udzielanie dotacji bezpośrednio sektorowi prywatnemu. Na podstawie inwestycji w ramach RRF program ma początkowo na celu zapewnienie dotacji w wysokości co najmniej  320000000 EUR.

Programem zarządza Invitalia SpA jako partner wykonawczy. Program obejmuje następujące linie produktów:

- —bezzwrotne wkłady – średnio około 50 % łącznych inwestycji – na zakup systemów i powiązanych technologii cyfrowych, które umożliwiają bezpośrednią produkcję energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby bezpośredniej konsumpcji własnej lub poprzez systemy akumulacji/magazynowania.

W celu realizacji inwestycji w program Włochy i Invitalia SpA podpisują umowę wykonawczą zawierającą następującą treść:

- Opis procesu decyzyjnego w ramach programu: Ostateczną decyzję inwestycyjną programu podejmuje komitet inwestycyjny lub inny odpowiedni równoważny organ zarządzający i zatwierdza większością głosów członków niezależnych od rządu.

- Kluczowe wymogi powiązanej polityki inwestycyjnej, które obejmują:

  - Opis rodzaju udzielonego wsparcia i kwalifikujących się beneficjentów końcowych.

  - Wymóg, aby wszystkie wspierane inwestycje były ekonomicznie opłacalne.

Wymóg zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady DNSH (2021/C58/01). W szczególności w przypadku ogólnego wsparcia dla przedsiębiorstw polityka inwestycyjna wyklucza przedsiębiorstwa, które w znacznym stopniu koncentrują się na następujących sektorach: (i) produkcja energii z paliw kopalnych i działalność pokrewna; (II) energochłonne lub wysokoemisyjne gałęzie przemysłu emitujące CO2; (III) produkcja, wynajem lub sprzedaż pojazdów zanieczyszczających środowisko; (IV) zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, (v) przetwarzanie paliwa jądrowego, produkcja energii jądrowej. Ponadto polityka inwestycyjna wymaga zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska beneficjentów końcowych programu.

  - Wymóg, aby beneficjenci końcowi programu nie otrzymywali wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów.

- Kwotę objętą umową wykonawczą, strukturę opłat dla partnera wykonawczego oraz wymóg inwestowania wszelkich niewykorzystanych wpływów z programu, w tym po 2026 r., na te same cele polityki.

- Wymogi w zakresie monitorowania, audytu i kontroli, w tym:

- Opis stosowanego przez partnera wykonawczego systemu monitorowania służącego do sprawozdawczości na temat uruchomionych inwestycji.

- Opis procedur partnera wykonawczego, które zapewniają zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów oraz ich wykrywanie i korygowanie.

- Obowiązek weryfikacji kwalifikowalności każdej operacji zgodnie z wymogami określonymi w umowie wykonawczej przed zobowiązaniem się do finansowania danej operacji.

- Obowiązek przeprowadzania audytów ex post opartych na analizie ryzyka zgodnie z planem audytu Invitalia SpA. Audyty te mają na celu sprawdzenie (i) skuteczności systemów kontroli, w tym wykrywania nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów; zgodność z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, zasadami pomocy państwa, wymogami dotyczącymi celów klimatycznych; oraz (iii) wymóg, zgodnie z którym beneficjenci końcowi programu nie otrzymali wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów, jest spełniony. W ramach audytów sprawdza się również legalność transakcji oraz przestrzeganie warunków obowiązującej umowy wykonawczej.

- Wymogi dotyczące inwestycji w dziedzinie klimatu realizowanych przez partnera wykonawczego: 320 000 000 EUR z inwestycji RRF w Instrument przyczynia się do realizacji celów związanych ze zmianą klimatu zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia w sprawie RRF.

Wdrożenie środka należy zakończyć do dnia 31 sierpnia 2026 r.

      - Inwestycja 17. Instrument finansowy na rzecz termomodernizacji mieszkań publicznych i socjalnych oraz gospodarstw domowych o niskich dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji

Celem działania jest wspieranie renowacji gospodarstw domowych o niskich dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji oraz łagodzenie ubóstwa energetycznego. Środek ten składa się z inwestycji publicznej w instrument „Instrument finansowy na rzecz zmniejszenia ubóstwa energetycznego”, aby zachęcić do inwestycji prywatnych i poprawić dostęp do finansowania renowacji energetycznych w budownictwie socjalnym i publicznym, co zapewni poprawę efektywności energetycznej na poziomie co najmniej 30 %.

Instrumentem zarządza partner wykonawczy. Może to być Cassa Depositi e Prestiti lub Europejski Bank Inwestycyjny. Cassa Depositi e Prestiti i Europejski Bank Inwestycyjny mogą również współpracować z partnerami wykonawczymi. Partner wykonawczy jest doprecyzowany w dalszych specyfikacjach ustaleń operacyjnych. Instrument działa poprzez udzielanie dotacji lub subsydiowanych pożyczek przedsiębiorstwom usług energetycznych na renowację budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej.

Na podstawie inwestycji w ramach RRF instrument ma początkowo zapewnić wsparcie finansowe w wysokości co najmniej 1 381 000 000 EUR.

Instrument obejmuje następujące linie produktów:

- Mieszkalnictwo publiczne:

Ta linia produktowa zapewnia wsparcie finansowe w formie dotacji, dotacji na spłatę odsetek, pożyczek subsydiowanych, pożyczek rynkowych dla przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO) na renowację energetyczną mieszkań publicznych.

- Mieszkalnictwo socjalne:

Ta linia produktowa zapewnia wsparcie finansowe w formie dotacji, dotacji na spłatę odsetek, pożyczek subsydiowanych, pożyczek rynkowych dla przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO) na renowację energetyczną mieszkań socjalnych.

- Renowacje energetyczne w gospodarstwach domowych o niskich dochodach w budynkach wielomieszkaniowych:

Ta linia produktowa zapewnia wsparcie finansowe w formie dotacji, dotacji na spłatę odsetek, pożyczek subsydiowanych, pożyczek rynkowych dla przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO) na renowacje energetyczne w gospodarstwach domowych o niskich dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji w budynkach wielomieszkaniowych.

Dwie trzecie obiektu przeznacza się na renowacje energetyczne mieszkań publicznych i socjalnych; jedną trzecią przeznacza się na renowacje energetyczne w gospodarstwach domowych o niskich dochodach w budynkach wielomieszkaniowych.

W celu realizacji inwestycji w instrument Włochy i partner wykonawczy podpisują umowę wykonawczą, która zawiera następującą treść:

- Opis procesu decyzyjnego w ramach Instrumentu: Ostateczną decyzję inwestycyjną instrumentu podejmuje komitet inwestycyjny lub inny odpowiedni równoważny organ zarządzający i zatwierdza większością głosów członków niezależnych od rządu.

- Kluczowe wymogi powiązanej polityki inwestycyjnej, które obejmują:

  - Opis produktów finansowych i kwalifikujących się beneficjentów końcowych.

  - Wymóg, aby wszystkie wspierane inwestycje były ekonomicznie opłacalne.

  - Wymóg zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady DNSH (2021/C58/01). W szczególności polityka inwestycyjna wyłącza z kwalifikowalności następujący wykaz działań i aktywów: (i) działania i aktywa związane z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystanie niższego szczebla;(ii) działania i aktywa w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne;(iii) działania i aktywa związane ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

  - Wymóg, zgodnie z którym beneficjenci końcowi Instrumentu nie mogą otrzymywać wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów.

- Kwota objęta umową wykonawczą, struktura opłat dla partnera wykonawczego oraz wymóg reinwestowania wszelkich środków powracających zgodnie z polityką inwestycyjną Instrumentu, chyba że są one wykorzystywane do obsługi spłaty pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

- Wymogi w zakresie monitorowania, audytu i kontroli, w tym:

  - Opis stosowanego przez partnera wykonawczego systemu monitorowania służącego do sprawozdawczości na temat uruchomionych inwestycji.

  - Opis procedur partnera wykonawczego, które zapewniają zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów oraz ich wykrywanie i korygowanie.

  - Obowiązek weryfikacji kwalifikowalności każdej operacji zgodnie z wymogami określonymi w umowie wykonawczej przed zobowiązaniem się do finansowania danej operacji.

  - Obowiązek przeprowadzania opartych na analizie ryzyka audytów ex post zgodnie z planem audytu Cassa Depositi e Prestiti lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Audyty te mają na celu sprawdzenie (i) skuteczności systemów kontroli, w tym wykrywania nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów; zgodność z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, zasadami pomocy państwa, wymogami dotyczącymi celów klimatycznych; oraz (iii) wymóg, zgodnie z którym beneficjenci końcowi Instrumentu nie otrzymali wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów, jest spełniony. W ramach audytów sprawdza się również legalność transakcji oraz przestrzeganie warunków obowiązującej umowy wykonawczej.

Wymogi dotyczące inwestycji w dziedzinie klimatu realizowanych przez partnera wykonawczego: 1 381 000 000 EUR z inwestycji RRF w Instrument przyczynia się do realizacji celów związanych ze zmianą klimatu zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia w sprawie RRF.

Q.4.  Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Milowy /Cel | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |  |  | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |  | Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednostka miary | Bazowy | Cel | Kwartał | Rok |  |
| M7-35 | Inwestycja 13: Adriatic Line Phase 1 (stacja kompresorowa Sulmona i gazociąg Sestino-Minerbio) | Milowy | Przyjęcie i aktualizacja odpowiednich ocen oddziaływania na środowisko (VIncA) | Zidentyfikowane SSCO i odpowiednio zmienione i przyjęte Vinca |  |  |  | KW. 1 | 2024 | Władze włoskie: - Ustanowienie celów ochrony poszczególnych obszarów w odniesieniu do obszarów Natura 2000, których dotyczy projekt, zgodnie z metodyką przyjętą przez Ministerstwo Środowiska i Bezpieczeństwa Energetycznego w latach 2021 i 2023. - Zweryfikowanie odpowiednich ocen już przeprowadzonych na podstawie dyrektywy siedliskowej (VINCA) w świetle nowo ustanowionych standardowych form kosztów. - Aktualizacja (w razie potrzeby) odpowiednich ocen przeprowadzonych już na podstawie dyrektywy siedliskowej zgodnie z krajowymi wytycznymi z dnia 28 grudnia 2019 r. oraz zapewnienie ich włączenia do ogólnej procedury oceny oddziaływania na środowisko. |
| M7–36 | Inwestycja 13: Adriatic Line Phase 1 (stacja kompresorowa Sulmona i gazociąg Sestino-Minerbio) | Milowy | Udzielenie zamówień | Powiadomienie o udzieleniu zamówienia |  |  |  | II KW. | 2024 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień na roboty niezbędne do ukończenia tłoczni gazu Sulmona i gazociągu Sestino-Minerbio. |
| M7–37 | Inwestycja 13: Adriatic Line Phase 1 (stacja kompresorowa Sulmona i gazociąg Sestino-Minerbio) | Milowy | Zakończenie prac | Powiadomienie o zakończeniu prac |  |  |  | II KW. | 2026 | Należy ukończyć tłocznię gazu Sulmona i gazociąg Sestino-Minerbio. |
| M7-38 | Inwestycja 14: Infrastruktura na potrzeby transgranicznego eksportu gazu | Milowy | Udzielenie zamówień | Powiadomienie o udzieleniu zamówienia |  |  |  | II KW. | 2024 | Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień na roboty niezbędne do ukończenia tłoczni Poggio Renatico |
| M7–39 | Inwestycja 14: Infrastruktura na potrzeby transgranicznego eksportu gazu | Milowy | Zakończenie prac | Powiadomienie o zakończeniu prac |  |  |  | II KW. | 2026 | Należy ukończyć kompresję w tłoczni Poggio Renatico. |
| M7–40 | Inwestycja 15: Transizione 5,0 Zielony | Milowy | Wejście w życie aktu prawnego ustanawiającego kryteria kwalifikujących się interwencji | Przepis w prawo wskazujące wprowadzenie do moc ustawy |  |  |  | KW. 1 | 2024 | W akcie prawnym udostępnia się potencjalnym odbiorcom ulgi podatkowe w okresie przejściowym 5.0, określając kryteria kwalifikowalności, również pod względem minimalnych oszczędności energii, oraz maksymalnego pułapu wydatków na dany środek. |
| M7–41 | Inwestycja 15: Transizione 5,0 Zielony | Cel | Przyznawanie zasobów Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności |  | Kwota przyznanych środków (EUR) | 0 | 6 300 000 000 | II KW. | 2026 | Powiadomienie o przyznaniu wszystkich środków z RRF przeznaczonych na tę inwestycję. Zadowalające osiągnięcie celu zależy również od opublikowania sprawozdania oceniającego inwestycje w ramach RRF, za które odpowiedzialne jest Ministerstwo Przedsiębiorstw i Made we Włoszech. |
| M7–42 | Inwestycja 15: Transizione 5,0 Zielony | Cel | 0,4 Mtoe oszczędności energii w zużyciu energii końcowej w latach 2024–2026 |  | Mtoe | 0 | 0.4 | II KW. | 2026 | Inwestycja generuje 0,4 MTOE oszczędności energii w zużyciu energii końcowej w latach 2024–2026. |
| M7-43 | Inwestycja 16: Wsparcie dla MŚP w zakresie własnej produkcji z odnawialnych źródeł energii | Milowy | Umowa wykonawcza | Wejście w życie umowy wykonawczej |  |  |  | KW. 4 | 2024 | Wejście w życie umowy wykonawczej. |
| M7-44 | Inwestycja 16: Wsparcie dla MŚP w zakresie własnej produkcji z odnawialnych źródeł energii | Milowy | Ministerstwo Przedsiębiorstw i Made we Włoszech zakończyło przekazywanie środków do Invitalii | Świadectwo transferu |  |  |  | KW. 4 | 2024 | Włochy przekażą kwotę 320 000 000 EUR na rzecz Invitalia na rzecz instrumentu. |
| M7–45 | Inwestycja 16: Wsparcie dla MŚP w zakresie własnej produkcji z odnawialnych źródeł energii | Cel | Umowy prawne z beneficjentami końcowymi | NIE DOT. | Procent(%) | 0 | 100 % | II KW. | 2026 | Invitalia S.p.A. musi zawrzeć umowy prawne z beneficjentami końcowymi na kwotę niezbędną do wykorzystania 100 % inwestycji RRF w program (z uwzględnieniem opłat za zarządzanie). Invitalia S.p.A. sporządza sprawozdanie wyszczególniające odsetek tego finansowania, które przyczynia się do realizacji celów klimatycznych, z wykorzystaniem metodyki określonej w załączniku VI do rozporządzenia w sprawie RRF. |
| M7–46 | Inwestycja 17: Instrument finansowy na rzecz termomodernizacji mieszkań publicznych i socjalnych | Milowy | Określenie celu określonego w zakresie wymagań i obowiązków | Wejście w życie aktu wraz z określeniem zakresu uprawnień instrumentu finansowego |  |  |  | III KW. | 2024 | Określenie zakresu zadań instrumentu finansowego, który będzie ukierunkowany na mieszkania publiczne i socjalne oraz renowacje energetyczne w gospodarstwach domowych o niskich dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji w budynkach wielomieszkaniowych. |
| M7–47 | Inwestycja 17: Instrument finansowy na rzecz termomodernizacji mieszkań publicznych i socjalnych | Milowy | Umowa wykonawcza | Wejście w życie umowy wykonawczej |  |  |  | II KW. | 2025 | Wejście w życie umowy wykonawczej zgodnie z wymogami określonymi w opisie środka. W szczególności umowa wykonawcza zawiera kryteria kwalifikowalności dotyczące minimalnej poprawy efektywności energetycznej, którą instrument ma osiągnąć (co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną) oraz kwalifikujących się gospodarstw domowych (w przypadku gdy kwalifikowalność określana jest na podstawie ich podatności na zagrożenia). |
| M7–48 | Inwestycja 17: Instrument finansowy na rzecz termomodernizacji mieszkań publicznych i socjalnych | Milowy | Ministerstwo zakończyło inwestycję | Świadectwo transferu |  | NIE DOT. | NIE DOT. | II KW. | 2025 | Włochy przekazują kwotę 1 381 000 000 EUR partnerowi wykonawczemu w ramach Instrumentu. |
| M7–49 | Inwestycja 17: Instrument finansowy na rzecz termomodernizacji mieszkań publicznych i socjalnych | Cel | Umowy prawne podpisane z beneficjentami końcowymi |  | Procent (%) | 0 % | 100 % | II KW. | 2026 | Partner wykonawczy zawiera z przedsiębiorstwami usług energetycznych (ESCO) prawne umowy w sprawie finansowania na kwotę niezbędną do wykorzystania 100 % inwestycji RRF w instrument (z uwzględnieniem opłat za zarządzanie). Umowa w sprawie finansowania z przedsiębiorstwami usług energetycznych (ESCO) określa aktywa, które będą przedmiotem renowacji zwiększającej efektywność energetyczną. 100 % tego finansowania przyczynia się do realizacji celów klimatycznych przy użyciu metodyki określonej w załączniku VI do rozporządzenia w sprawie RRF. |

Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności

Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności Włoch wynosi 194 415 951 466 EUR.

SEKCJA 2: WSPARCIE FINANSOWE,

- Udział finansowy

Transze, o których mowa w art. 2 ust. 2, mają następującą strukturę:

  - Pierwsza transza (wsparcie bezzwrotne):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1C1-51 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Wejście w życie prawa pierwotnego dotyczącego zarządzania włoskim planem odbudowy i zwiększania odporności |  |
| M1C1-52 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Wejście w życie prawodawstwa pierwotnego dotyczącego uproszczenia procedur administracyjnych w celu wdrożenia włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności. |  |
| M1C1-53 | Inwestycja 1.9: Zapewnienie pomocy technicznej i wzmocnienie budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności | Milowy | Wejście w życie prawa pierwotnego w celu zapewnienia pomocy technicznej i wzmocnienia budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności |  |
| M1C1-69 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Wejście w życie dekretu w sprawie uproszczenia systemu zamówień publicznych |  |
| M1C1-1 | Reforma 1.1: Zamówienia w dziedzinie ICT | Milowy | Wejście w życie dekretów z mocą ustawy dotyczących reformy 1.1 „Zamówienia ICT” |  |
| M1C1-2 | Reforma 1.3: Chmura przede wszystkim i interoperacyjność | Milowy | Wejście w życie dekretów z mocą ustawy dotyczących reformy 1.3 „Pierwsza chmura obliczeniowa i interoperacyjność” |  |
| M1C1-29 | Reforma 1.4: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych | Milowy | Wejście w życie przepisów umożliwiających reformę wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych |  |
| M1C1-30 | Reforma 1.5: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych | Milowy | Wejście w życie przepisów umożliwiających reformę wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych |  |
| M1C1-31 | Reforma 1.6: Reforma ram prawnych dotyczących niewypłacalności | Milowy | Wejście w życie przepisów umożliwiających reformę przepisów dotyczących niewypłacalności |  |
| M1C1-32 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacyjne w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych | Milowy | Wejście w życie specjalnych przepisów regulujących rekrutację w ramach krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności |  |
| M1C1-54 | Inwestycja 1.9: Zapewnienie pomocy technicznej i wzmocnienie budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności | Cel | Zakończona rekrutacja ekspertów do celów realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności |  |
| M1C1-55 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Rozszerzenie metodyki stosowanej do włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności na budżet krajowy w celu zwiększenia absorpcji inwestycji |  |
| M1C1-68 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | System repozytoriów audytu i kontroli: informacje na potrzeby monitorowania wdrażania RRF |  |
| M1C1-71 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Wejście w życie wszystkich niezbędnych przepisów ustawowych, wykonawczych i wykonawczych (w tym prawa wtórnego) w odniesieniu do systemu zamówień publicznych |  |
| M1C1-100 | Reforma 1.13: Reforma ram przeglądu wydatków | Milowy | Wejście w życie przepisów prawnych zwiększających skuteczność przeglądu wydatków – wzmocnienie Ministerstwa Finansów |  |
| M1C1-101 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Milowy | Przyjęcie przeglądu możliwych działań mających na celu ograniczenie uchylania się od opodatkowania |  |
| M1C2-1 | Inwestycja 1: Przejście 4.0 | Milowy | Wejście w życie aktów prawnych mających na celu udostępnienie potencjalnym beneficjentom ulg podatkowych w okresie przejściowym 4.0 oraz ustanowienie komitetu naukowego |  |
| M1C3-8 | Inwestycje – 4.1 Centrum turystyki cyfrowej | Milowy | Udzielanie zamówień na rozwój portalu turystyki cyfrowej |  |
| M2C2-7 | Reforma 2 Nowe przepisy promujące produkcję i zużycie gazu ze źródeł odnawialnych | Milowy | Wejście w życie dekretu ustawodawczego promującego wykorzystanie gazu odnawialnego do wykorzystania biometanu w sektorze transportu, przemysłu i mieszkalnictwa oraz dekretu wykonawczego określającego warunki i kryteria jego stosowania oraz nowy system zachęt. |  |
| M2C2-37 | Reforma 5: Inteligentniejsze procedury oceny projektów w sektorze lokalnych systemów transportu publicznego z stałymi instalacjami oraz w sektorze szybkiego transportu masowego | Milowy | Wejście w życie dekretu z mocą ustawy |  |
| M2C2-41 | Inwestycje 5.3: Autobusy elektryczne | Milowy | Wejście w życie dekretu ministerialnego określającego kwotę dostępnych środków na osiągnięcie celu interwencji (łańcuch dostaw autobusów) |  |
| M2C3-1 | Inwestycje 2.1 – Wzmocnienie Ecobonus na rzecz efektywności energetycznej | Milowy | Wejście w życie przedłużenia obowiązywania Superbonus |  |
| M2C4-3 | Reforma 4.2 „Środki zapewniające pełne zdolności zarządzania zintegrowanymi usługami wodnymi” | Milowy | Reforma ram prawnych na rzecz lepszego gospodarowania wodą i jej zrównoważonego wykorzystania |  |
| M3C2-3 | Reforma 2.1 – Wdrażanie jednego okienka celnego („Sportello Unico Doganale”) | Milowy | Wejście w życie dekretu o jednolitym punkcie celnym (Sportello Unico Doganale) |  |
| M4C1-1 | Reforma 1.5: Reforma grup uniwersyteckich; Reforma 1.6: Umożliwienie reformy studiów wyższych; Reforma 4.1: Doktorat – Reforma programów | Milowy | Wejście w życie reform systemu szkolnictwa wyższego w celu poprawy wyników kształcenia (prawodawstwo podstawowe) w zakresie: a) umożliwianie uzyskania dyplomów uniwersyteckich; grupy dyplomów uniwersyteckich; C) reforma programów doktoranckich |  |
| M4C1-2 | Inwestycja 1.7: Stypendia na dostęp do uczelni | Milowy | Wejście w życie dekretów ministerialnych w sprawie reformy stypendiów w celu zwiększenia dostępu do szkolnictwa wyższego |  |
| M5C1-1 | Reforma 1 – aktywna polityka rynku pracy i szkolenie zawodowe | Milowy | Wejście w życie dekretu międzyresortowego ustanawiającego krajowy program gwarantowanego zatrudnienia pracowników (GOL) oraz dekretu międzyresortowego ustanawiającego krajowy plan na rzecz nowych umiejętności |  |
| M5C2-1 | Reforma 1 – Ustawa ramowa o niepełnosprawności | Milowy | Wejście w życie ustawy ramowej w celu wzmocnienia autonomii osób niepełnosprawnych. |  |
| M5C2-5 | Inwestycje 1 – Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji i zapobieganie instytucjonalizacji | Milowy | Wejście w życie planu operacyjnego |  |
|  |  | Kwota transzy | 11494252874 EUR |  |

  - Druga transza (wsparcie bezzwrotne):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2C4-5 | Inwestycje 3.2: Cyfryzacja parków narodowych | Milowy | Wejście w życie uproszczenia administracyjnego i rozwoju usług cyfrowych dla odwiedzających parki narodowe i chronione obszary morskie |  |
| M5C2-9 | Inwestycje 3 – Pierwsze i postoje mieszkaniowe | Milowy | Wejście w życie planu operacyjnego dotyczącego projektów dotyczących pierwszego i posterunku mieszkaniowego, określenie wymogów projektów, które mogą być przedstawiane przez podmioty lokalne, oraz ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków |  |
| M1C1-33 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacyjne w sądach administracyjnych | Cel | Rozpoczęcie procedur rekrutacyjnych do sądów administracyjnych |  |
| M1C1-56 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Wejście w życie przepisów umożliwiających reformę zatrudnienia w sektorze publicznym |  |
| M1C1-70 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Wejście w życie zmiany kodeksu zamówień publicznych (D.Lgs. nr 50/2016) |  |
| M1C1-103 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Milowy | Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego oraz przepisów wykonawczych oraz zakończenie procedur administracyjnych mających na celu zachęcanie do przestrzegania przepisów podatkowych oraz usprawnienie audytów i kontroli |  |
| M1C1-104 | Reforma 1.13: Reforma ram przeglądu wydatków | Milowy | Przyjęcie celów w zakresie oszczędności na potrzeby przeglądów wydatków na lata 2023–2025 |  |
| M1C3-11 | Inwestycje 1.3 – Poprawa efektywności energetycznej w kinach, teatrach i muzeach | Milowy | Wejście w życie dekretu Ministerstwa Kultury w sprawie przydziału zasobów: poprawa efektywności energetycznej w miejscach kultury |  |
| M2C1-1 | Reforma 1.1 – Krajowa strategia na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym | Milowy | Wejście w życie dekretu ministerialnego w sprawie przyjęcia krajowej strategii na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym |  |
| M2C1-2 | Reforma 1.3 – Wsparcie techniczne dla władz lokalnych | Milowy | Zatwierdzenie zgody na opracowanie planu działania w zakresie budowania zdolności w celu wsparcia lokalnych władz publicznych |  |
| M2C1-11 | Inwestycja 3.3: Kultura i świadomość w zakresie zagadnień i wyzwań środowiskowych | Milowy | Uruchomienie platformy internetowej i umowy z autorami |  |
| M2C2-18 | Inwestycja 3.5 Badania i rozwój w zakresie wodoru | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na badania i rozwój na projekty badawcze dotyczące wodoru |  |
| M2C2-21 | Reforma 4 Środki na rzecz wspierania konkurencyjności wodoru | Milowy | Wejście w życie zachęt podatkowych |  |
| M2C2-38 | Inwestycja 5.1: Odnawialne źródła energii i baterie | Milowy | Wejście w życie dekretu ministerialnego |  |
| M2C2-42 | Inwestycja 5.4: Wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up i kapitału wysokiego ryzyka działających w ramach transformacji ekologicznej | Milowy | Podpisanie umowy finansowej |  |
| M2C3-4 | Reforma 1.1: Uproszczenie i przyspieszenie procedur interwencji w zakresie efektywności energetycznej | Milowy | Uproszczenie i przyspieszenie procedur interwencji w zakresie efektywności energetycznej |  |
| M2C4-1 | Reforma 2.1. Uproszczenie i przyspieszenie procedur wdrażania interwencji przeciwko niestabilności hydrogeologicznej | Milowy | Wejście w życie uproszczenia ram prawnych w celu lepszego zarządzania zagrożeniami hydrologicznymi |  |
| M2C4-4 | Reforma 4.2 „Środki zapewniające pełne zdolności zarządzania zintegrowanymi usługami wodnymi” | Milowy | Wejście w życie nowych ram prawnych dotyczących celów nawadniania |  |
| M4C1-3 | Reforma 2.1: Rekrutacja nauczycieli | Milowy | Wejście w życie reformy zawodu nauczyciela. |  |
| M4C1-4 | Inwestycje 3.2: Szkoła 4.0: innowacyjne szkoły, okablowanie, nowe klasy i warsztaty | Milowy | Przyjęto plan szkoły 4.0 mający na celu wspieranie transformacji cyfrowej włoskiego systemu szkolnictwa |  |
| M4C2-4 | Reforma 1.1: Wdrażanie środków wspierających badania i rozwój w celu promowania uproszczenia i mobilności | Milowy | Wejście w życie dekretów ministerialnych w sprawie uproszczenia badań i rozwoju oraz mobilności związanych ze zwykłym funduszem finansowym. |  |
|  |  | Kwota transzy | 11494252874 EUR |  |

  - Trzecia transza (bezzwrotne wsparcie):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2C4-2 | Reforma 4.2 „Środki zapewniające pełne zdolności zarządzania zintegrowanymi usługami wodnymi” | Milowy | Wejście w życie reformy mającej na celu zapewnienie pełnych zdolności zarządzania zintegrowanymi usługami wodnymi |  |
| M1C1-3 | Inwestycje 1.1: Infrastruktura cyfrowa | Milowy | Zakończenie programu Polo Strategico Nazionale (PSN) |  |
| M1C1-4 | Inwestycja 1.3.1: Krajowa platforma danych cyfrowych | Milowy | Operacyjna krajowa platforma danych cyfrowych |  |
| M1C1-5 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Milowy | Utworzenie nowej Krajowej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa |  |
| M1C1-6 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Milowy | Wstępne wdrożenie krajowych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa |  |
| M1C1-7 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Milowy | Uruchomienie sieci laboratoriów ds. kontroli bezpieczeństwa cybernetycznego i certyfikacji cyberbezpieczeństwa |  |
| M1C1-8 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Milowy | Uruchomienie centralnej jednostki audytu ds. środków bezpieczeństwa PSNC i NIS |  |
| M1C1-9 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Cel | Wsparcie modernizacji struktur bezpieczeństwa T1 |  |
| M1C1-10 | Reforma 1.2: Wsparcie transformacji | Milowy | Wejście w życie utworzenia zespołu ds. transformacji i NewCo |  |
| M1C1-34 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacyjne do kancelarii rozpraw sądowych w sprawach cywilnych i karnych | Cel | Rozpoczęcie procedur rekrutacyjnych do sądów cywilnych i karnych |  |
| M1C1-35 | Reforma 1.7: Reforma sądów podatkowych | Milowy | Kompleksowa reforma sądów podatkowych pierwszej i drugiej instancji |  |
| M1C1-36 | Reformy 1.4, 1.5 i 1.6: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych oraz reforma upadłości | Milowy | Wejście w życie aktów delegowanych dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych oraz reformy dotyczącej niewypłacalności |  |
| M1C1-57 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Wejście w życie procedur administracyjnych dotyczących reformy upraszczającej mającej na celu wdrożenie RRF |  |
| M1C1-102 | Reforma 1.13: Reforma ram przeglądu wydatków | Milowy | Przyjęcie sprawozdania w sprawie skuteczności praktyk stosowanych przez wybrane organy administracji publicznej przy formułowaniu i wdrażaniu planów oszczędnościowych |  |
| M1C1-105 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Większa liczba „oznaczeń zgodności” |  |
| M1C1-106 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Zmniejszenie liczby fałszywie pozytywnych „oznaczeń zgodności” |  |
| M1C1-107 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Wzrost dochodów podatkowych generowany przez „pismo w sprawie zgodności” |  |
| M1C2-6 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Milowy | Wejście w życie rocznej ustawy o konkurencji z 2021 r. |  |
| M1C2-7 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Milowy | Wejście w życie wszystkich środków wykonawczych związanych z energią i prawodawstwa wtórnego (w razie potrzeby) |  |
| M1C2-8 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Milowy | Wejście w życie wszystkich środków wykonawczych (w tym, w razie potrzeby, prawa wtórnego) w celu skutecznego wdrożenia i stosowania środków wynikających z rocznej ustawy o konkurencji z 2021 r. |  |
| M1C3-6 | Reforma – 3.1 Minimalne kryteria środowiskowe dotyczące wydarzeń kulturalnych | Milowy | Wejście w życie dekretu określającego kryteria społeczne i środowiskowe w zamówieniach publicznych na wydarzenia kulturalne finansowane ze środków publicznych |  |
| M2C1-3 | Inwestycja 2.1: Plan logistyczny dla sektorów rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin | Milowy | Publikacja ostatecznego rankingu w ramach systemu zachęt logistycznych |  |
| M2C1-4 | Inwestycje 2.2: Park rolno-słoneczny | Cel | Alokacja zasobów dla beneficjentów jako % całkowitych środków finansowych przeznaczonych na inwestycję |  |
| M2C2-8 | Inwestycje 2.1 Wzmocnienie inteligentnych sieci | Milowy | Udzielanie zamówień publicznych (wszystkich) w celu zwiększenia przepustowości sieci |  |
| M2C2-12 | Inwestycje 2.2 Interwencje mające na celu zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznej | Milowy | Przyznanie dotacji na projekty mające na celu zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznej |  |
| M3C2-1 | Reforma 1.1 – Uproszczenie procedur dotyczących procesu planowania strategicznego | Milowy | Wejście w życie zmian legislacyjnych związanych z uproszczeniem procedur dotyczących procesu planowania strategicznego |  |
| M3C2-2 | Reforma 1.2 – Konkurencyjne udzielanie koncesji w portach włoskich | Milowy | Wejście w życie rozporządzenia w sprawie koncesji portowych |  |
| M3C2-4 | Reforma 1.3 – Uproszczenie procedur udzielania zezwoleń dla zakładów prasowania na zimno | Milowy | Wejście w życie uproszczenia procedur wydawania zezwoleń dla zakładów prasowania na zimno |  |
| M4C1-5 | Reforma 1.3: Reorganizacja systemu szkolnictwa; Reforma 1.2: Reforma systemu szkolnictwa wyższego kształcenia zawodowego (ITS); Reforma 1.1: Reforma instytutów technicznych i zawodowych; Reforma 1.4: Reforma systemu orientacji | Etapy | Wejście w życie reform systemu szkolnictwa podstawowego i średniego w celu poprawy wyników kształcenia |  |
| M4C1-6 | Reforma 2.2: Szkolnictwo wyższe i ustawiczne szkolenie kadry kierowniczej szkół, nauczycieli, personelu administracyjnego i technicznego | Milowy | Wejście w życie przepisów mających na celu stworzenie wysokiej jakości systemu szkoleń dla szkół. |  |
| M4C2-1 | Inwestycje 1.2: Finansowanie projektów przedstawianych przez młodych naukowców | Cel | Liczba studentów, którym przyznano stypendium badawcze |  |
| M5C1-2 | Reforma 1 – aktywna polityka rynku pracy i szkolenie zawodowe | Milowy | Wejście w życie na szczeblu regionalnym wszystkich planów dotyczących publicznych służb zatrudnienia |  |
| M5C1-6 | Inwestycje 1 – Wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia | Cel | Publiczne służby zatrudnienia realizują działania przewidziane w planie wzmocnienia w okresie trzech lat 2021–2023 |  |
| M5C1-8 | Reforma 2 – Praca nierejestrowana | Milowy | Wejście w życie krajowego planu i planu wdrożenia planu działania na rzecz zwalczania pracy nierejestrowanej we wszystkich sektorach gospodarki. |  |
| M5C1-12 | Inwestycje 2 – System certyfikacji równouprawnienia płci | Milowy | Wejście w życie systemu certyfikacji równości płci i towarzyszących mu mechanizmów zachęt dla przedsiębiorstw |  |
| M5C2-7 | Inwestycje 2 – Wzory autonomii dla osób niepełnosprawnych | Cel | Okręgi społeczne zrealizowały co najmniej jeden projekt związany z renowacją pomieszczeń mieszkalnych lub udostępnieniem urządzeń ICT osobom niepełnosprawnym, któremu towarzyszy szkolenie w zakresie umiejętności cyfrowych |  |
| M5C3-1 | Inwestycja 1.1.1: Obszary wewnętrzne – Wzmocnienie usług społecznych i infrastruktury społecznej | Milowy | Udzielenie zamówienia na interwencje mające na celu poprawę usług i infrastruktury społecznej na obszarach wewnętrznych oraz wsparcie aptek w gminach o liczbie mieszkańców poniżej 3000 |  |
| M6C2-1 | Reforma 1: Przegląd i aktualizacja obecnych ram prawnych instytutów naukowych ds. szpitali i opieki (IRCCS) oraz polityki badawczej Ministerstwa Zdrowia w celu wzmocnienia powiązań między badaniami, innowacjami i opieką zdrowotną | Milowy | Wejście w życie dekretu ustawodawczego przewidującego reorganizację rozporządzeń dotyczących naukowych instytutów hospitalizacji i opieki (IRCSS) |  |
|  |  | Kwota transzy | 11494252874 EUR |  |

  - Czwarta rata (wsparcie bezzwrotne):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1C1-11 | Inwestycje 1.6.6: Cyfryzacja policji finansowej | Cel | Policja Finansowa – Zakup profesjonalnych usług w zakresie nauki o danych T1 |  |
| M1C1-72 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Milowy | Zatwierdza się środki mające na celu zmniejszenie opóźnień w płatnościach ze strony administracji publicznej na rzecz przedsiębiorstw |  |
| M1C1-73 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Wejście w życie reformy kodeksu zamówień publicznych |  |
| M2C2-14 | Inwestycja 3.3 Badanie wodoru w transporcie drogowym | Milowy | Udzielanie (wszystkich) zamówień publicznych na budowę stacji ładowania opartych na wodorze |  |
| M2C2-16 | Inwestycja 3.4 Testowanie wodoru na potrzeby mobilności kolejowej | Milowy | Przydział zasobów na testowanie wodoru na potrzeby mobilności kolejowej |  |
| M2C2-20 | Reforma 3 Uproszczenie administracyjne i zmniejszenie barier regulacyjnych utrudniających wprowadzanie wodoru | Milowy | Wejście w życie niezbędnych działań legislacyjnych |  |
| M5C2-3 | Reforma 2 – Reforma na rzecz osób starszych, które nie są samowystarczalne | Milowy | Wejście w życie ustawy ramowej wzmacniającej działania na rzecz niesamodzielności osób starszych |  |
| M1C1-37 | Reformy 1.4 i 1.5: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych | Milowy | Wejście w życie reformy wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych |  |
| M1C1-58 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Wejście w życie aktów prawnych dotyczących reformy zatrudnienia w sektorze publicznym |  |
| M1C1-74 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Wejście w życie wszystkich niezbędnych środków wykonawczych i prawodawstwa wtórnego dotyczących reformy dotyczącej uproszczenia kodeksu zamówień publicznych |  |
| M1C1-109 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Wysyłanie pierwszych uprzednio wypełnionych deklaracji podatkowych VAT |  |
| M2C2-27 | Inwestycja 4.3 Instalacja infrastruktury ładowania | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na instalację infrastruktury ładowania M1 |  |
| M2C2-33 | Inwestycja 4.4.2: Wzmocnienie regionalnego taboru kolejowego transportu publicznego z pociągami bezemisyjnymi i usługą powszechną | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na wzmocnienie regionalnego taboru kolejowego transportu publicznego pociągami bezemisyjnymi i usługą powszechną |  |
| M2C3-2 | Inwestycje 2.1 – Wzmocnienie Ecobonus na rzecz efektywności energetycznej | Cel | Renowacja budynków Superbonus T1 |  |
| M4C1-9 | Inwestycje 1.1: Plan dotyczący żłobków i przedszkoli oraz usług wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem | Milowy | Udzielenie zamówień na budowę, remont i zapewnienie bezpieczeństwa żłobków, przedszkoli oraz usług wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem |  |
| M5C3-8 | Inwestycja 1.3: Zorganizowane interwencje społeczno-edukacyjne mające na celu zwalczanie ubóstwa edukacyjnego na południu, wspierające trzeci sektor | Cel | Wsparcie edukacyjne dla małoletnich (pierwsza partia) |  |
|  |  | Kwota transzy | 2315646882 EUR |  |

  - Piąta rata (bezzwrotne wsparcie):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C2-4 | Reforma 1: Reforma systemu własności przemysłowej | Milowy | Wejście w życie dekretu ustawodawczego mającego na celu reformę włoskiego kodeksu własności przemysłowej oraz odpowiednich aktów wykonawczych |
| M1C3-4 | Inwestycje – 1.3 Poprawa efektywności energetycznej w kinach, teatrach i muzeach | Cel | Interwencje w publicznych muzeach i obiektach kultury, salach teatralnych i kinach zamkniętych (pierwsza partia) |
| M1C1-12 | Inwestycja 1.3.2: Jednolity portal cyfrowy | Cel | Jednolity portal cyfrowy |
| M1C1-13 | Inwestycje 1.4.6: Mobilność jako usługa dla Włoch | Milowy | Mobilność jako rozwiązania usługowe M1 |
| M1C1-38 | Reforma 1.8: Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości | Milowy | Cyfryzacja systemu wymiaru sprawiedliwości |
| M1C1-59 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Wejście w życie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej |
| M1C1-73quater | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Wejście w życie wytycznych dotyczących zamówień poniżej progu UE |
| M1C1-75 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Pełne funkcjonowanie krajowego systemu e-zamówień |
| M1C1-84 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Średni czas między publikacją a udzieleniem zamówienia |
| M1C1-86 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Urzędnicy służby cywilnej przeszkoleni w ramach strategii na rzecz profesjonalizacji nabywców publicznych |
| M1C1-87 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Instytucje zamawiające stosujące dynamiczne systemy zakupów |
| M1C1-110 | Reforma 1.13: Reforma ram przeglądu wydatków | Milowy | Zmiana klasyfikacji ogólnego budżetu państwa w odniesieniu do wydatków na ochronę środowiska oraz wydatków promujących równość płci |
| M1C2-9 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Milowy | Wejście w życie rocznej ustawy o konkurencji 2022 r. |
| M1C2-10 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Milowy | Wejście w życie wszystkich środków wykonawczych (w tym, w razie potrzeby, prawa wtórnego) w celu skutecznego wdrożenia i stosowania środków wynikających z rocznej ustawy o konkurencji z 2022 r. |
| M1C3-7 | Inwestycje – 3.3 Budowanie potencjału podmiotów działających w dziedzinie kultury w celu zarządzania transformacją cyfrową i ekologiczną. | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych z organizacją wdrażającą/beneficjentami w odniesieniu do wszystkich interwencji mających na celu zarządzanie transformacją cyfrową i ekologiczną podmiotów działających w sektorze kultury |
| M2C1-5 | Inwestycje 2.2: Park rolno-słoneczny | Cel | Alokacja zasobów dla beneficjentów jako % całkowitych środków finansowych przeznaczonych na inwestycję |
| M2C2-22 | Inwestycje 4.1 Inwestycje w mobilność miękką (krajowy plan ścieżki cyklu) | Docelowy: | Pasy ruchu rowerowego T1 |
| M4C1-10 | Reforma 2.1: Rekrutacja nauczycieli; Reforma 1.3: Reorganizacja systemu szkolnictwa; Reforma 1.2: Reforma systemu szkolnictwa wyższego kształcenia zawodowego (ITS); Reforma 1.4: Reforma systemu „orientacji”; Reforma 1.5: Reforma grup uniwersyteckich; Reforma 1.6: Umożliwienie reformy studiów wyższych | Milowy | Wejście w życie rozporządzeń mających na celu skuteczne wdrożenie i stosowanie w razie potrzeby wszystkich środków dotyczących reform szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego |
| M4C1-11 | Inwestycja 1.7: Stypendia na dostęp do uczelni | Cel | Przyznane stypendium uniwersyteckie |
| M5C3-3 | Inwestycja 2: Lokalna bliskość placówek opieki zdrowotnej | Cel | Reforma 1.5: Reforma grup uniwersyteckich; Reforma 1.6: Umożliwienie reformy studiów wyższych |
| M1C1-113 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Większa liczba „oznaczeń zgodności” |
| M1C1-114 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Wzrost dochodów podatkowych generowany przez „pismo w sprawie zgodności” |
|  |  | Kwota transzy | 3621492701 EUR |

  - Szósta rata (wsparcie bezzwrotne):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1C1-14bis | Reforma 1.9a: Reforma na rzecz przyspieszenia wdrażania polityki spójności | Milowy | Wejście w życie przepisów krajowych mających na celu przyspieszenie wdrażania polityki spójności |  |
| M1C1-15 | Inwestycje 1.6.6: Cyfryzacja policji finansowej | Cel | Policja Finansowa – Zakup profesjonalnych usług w zakresie nauki o danych T2 |  |
| M1C1-37bis | Reforma 1.4: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych | Milowy | Wejście w życie środków mających na celu zmniejszenie zaległości |  |
| M1C1-72bis | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Milowy | Działania legislacyjne i szczegółowe mające na celu zmniejszenie opóźnień w płatnościach na szczeblu centralnym/lokalnym |  |
| M1C1-85 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Średni czas między udzieleniem zamówienia a realizacją infrastruktury |  |
| M1C1-99 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Instytucje zamawiające stosujące dynamiczne systemy zakupów |  |
| M2C2-6 | Reforma 1 Uproszczenie procedur wydawania zezwoleń na elektrownie lądowe i morskie wykorzystujące energię odnawialną oraz nowe ramy prawne w celu utrzymania produkcji ze źródeł odnawialnych oraz przedłużenie okresu i kwalifikowalności obecnych systemów wsparcia | Milowy | Wejście w życie ram prawnych mających na celu uproszczenie procedur wydawania zezwoleń na budowę struktur dla lądowych i morskich odnawialnych źródeł energii |  |
| M4C1-8 | Inwestycja 1.3: Plan poprawy infrastruktury sportowej w szkołach | Milowy | Udzielanie zamówień na interwencje mające na celu budowę i renowację obiektów sportowych i siłowni do użytku szkolnego |  |
| M5C1-9 | Reforma 2 – Praca nierejestrowana | Milowy | Prowadzenie działań w celu zwalczania pracy nierejestrowanej |  |
| M5C2-4 | Reforma 2 – Reforma dotycząca osób starszych, które nie są samowystarczalne | Milowy | Wejście w życie dekretów ustawodawczych, które rozwijają przepisy określone w ustawie ramowej w celu wzmocnienia działań na rzecz osób starszych, które nie są samowystarczalne |  |
| M7-9 | Reforma 5: Plan na rzecz nowych umiejętności – przemiany | Milowy | Przyjęcie i publikacja nowego planu na rzecz umiejętności – przemiany i planu działania na rzecz wdrożenia |  |
| M7-32 | Inwestycja 12 Instrument finansowy na rzecz rozwoju wiodącej pozycji międzynarodowej, przemysłowej i badawczo-rozwojowej w zakresie autobusów bezemisyjnych | Milowy | Umowa wykonawcza |  |
| M1C1-39 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacji do sądów cywilnych i karnych | Cel | Zakończenie procedur rekrutacji do sądów cywilnych i karnych oraz służb terytorialnych i centralnych Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzialnych za realizację RRP |  |
| M1C1-40 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacyjne w sądach administracyjnych | Cel | Zakończenie procedur rekrutacyjnych do sądów administracyjnych |  |
| M1C1-41 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacyjne w sądach administracyjnych | Cel | Zmniejszenie liczby zaległych spraw dotyczących regionalnych sądów administracyjnych |  |
| M1C1-42 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacyjne w sądach administracyjnych | Cel | Zmniejszenie liczby zaległych spraw w Radzie Stanu |  |
| M1C1-59 BIS | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Wdrożenie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej |  |
| M1C1-73bis | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Przyjęcie okólnika zawierającego wytyczne dotyczące systemu kwalifikowania dla instytucji zamawiających |  |
| M1C1-108 | Reforma 1.15: Reforma zasad rachunkowości publicznej | Milowy | Zatwierdzenie ram koncepcyjnych, zbioru standardów rachunkowości memoriałowej oraz wielowymiarowego schematu kont |  |
| M1C1-111 | Reforma 1.13: Reforma ram przeglądu wydatków | Milowy | Zakończenie rocznego przeglądu wydatków na 2023 r. w odniesieniu do celu w zakresie oszczędności określonego w 2022 r. na 2023 r. |  |
| M1C1-112 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Poprawa zdolności operacyjnej administracji podatkowej zgodnie z celami dotyczącymi zatrudnienia określonymi w „Planie wykonania na lata 2021–2023” Agencji Skarbowej |  |
| M1C2-2 | Inwestycja 1: Przejście 4.0 | Cel | Przejście 4.0 ulgi podatkowe przyznane przedsiębiorstwom na podstawie deklaracji podatkowych przedstawionych w latach 2021–2022 |  |
| M1C3-9 | Inwestycje 4.1 Centrum turystyki cyfrowej | Cel | Zaangażowanie operatorów turystycznych w centrum turystyki cyfrowej |  |
| M1C3-10 | Reforma 4.1 Regulacja dotycząca zawodów przewodników turystycznych. | Milowy | Definicja normy krajowej dla przewodników turystycznych |  |
| M2C1-6 | Inwestycje 2.2: Park rolno-słoneczny | Cel | Alokacja zasobów dla beneficjentów jako % całkowitych środków finansowych przeznaczonych na inwestycję |  |
| M3C2-5 | Inwestycje 2.1 – Cyfryzacja łańcucha logistycznego | Cel | Cyfryzacja łańcucha logistycznego |  |
| M5C2-2 | Reforma 1 – Ustawa ramowa o niepełnosprawności | Milowy | Wejście w życie dekretów ustawodawczych zmieniających przepisy ustawy ramowej w celu wzmocnienia autonomii osób niepełnosprawnych |  |
|  |  | Kwota transzy | 2053579667 EUR |  |

  - Siódma rata (wsparcie bezzwrotne):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1C1-17 | Inwestycje 1.1: Infrastruktura cyfrowa | Cel | Migracja do Polo Strategico Nazionale T1 |  |
| M7-7 | Reforma 4: Ograniczenie ryzyka finansowego związanego z odnawialnymi umowami zakupu energii elektrycznej (umowy zakupu energii elektrycznej) | Milowy | Wejście w życie prawa pierwotnego |  |
| M7-14 | Inwestycja 4: Link Tyrreński | Milowy | Udzielenie zamówień |  |
| M3C2-7 | Inwestycja 2.3: Prasowanie na zimno | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych |  |
| M1C1-18 | Inwestycja 1.3.1: Krajowa platforma danych cyfrowych | Cel | API w krajowej platformie danych cyfrowych T1 |  |
| M1C1-19 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Cel | Wsparcie modernizacji struktur bezpieczeństwa T2 |  |
| M1C1-20 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Milowy | Pełne wdrożenie krajowych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa |  |
| M1C1-21 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Milowy | Zakończenie tworzenia sieci laboratoriów ds. kontroli bezpieczeństwa cybernetycznego i certyfikacji cyberbezpieczeństwa, ośrodków oceny |  |
| M1C1-22 | Inwestycja 1.5: Cyberbezpieczeństwo | Milowy | Pełne działanie centralnej jednostki audytowej ds. środków bezpieczeństwa PSNC i NIS po zakończeniu co najmniej 30 inspekcji |  |
| M1C1-43 | Reforma 1.4: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych | Cel | Zmniejszenie liczby zaległych spraw w sądach powszechnych w sprawach cywilnych (pierwsza instancja) |  |
| M1C1-44 | Reforma 1.4: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych | Cel | Zmniejszenie liczby zaległych spraw w Sądzie Apelacyjnym w sprawach cywilnych (druga instancja) |  |
| M1C1-60 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Pełne wdrożenie (w tym wszystkich aktów delegowanych) uproszczenia lub cyfryzacji zestawu 200 kluczowych procedur mających wpływ na obywateli i przedsiębiorstwa |  |
| M1C1-72ter | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Milowy | Zwiększenie zasobów ludzkich zajmujących się opóźnionymi płatnościami |  |
| M1C1-72quater | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Milowy | Przyjęcie planu działania |  |
| M1C1-73ter | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Zachęty do kwalifikacji i profesjonalizacji instytucji zamawiających. |  |
| M1C1-73quinquies | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Wejście w życie nowych przepisów prawnych dotyczących finansowania projektów |  |
| M1C1-75bis | Inwestycja 1.10: Wsparcie na rzecz kwalifikacji i e-zamówień | Milowy | Wsparcie na rzecz kwalifikacji i e-zamówień |  |
| M1C1-84bis | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Milowy | Środki mające na celu poprawę szybkości podejmowania decyzji w sprawie udzielania zamówień przez instytucje zamawiające |  |
| M1C1-98 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Urzędnicy służby cywilnej przeszkoleni w ramach strategii na rzecz profesjonalizacji nabywców publicznych |  |
| M1C2-11 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Milowy | Wejście w życie rocznej ustawy o konkurencji 2023 r. |  |
| M1C2-12 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Milowy | Wejście w życie wszystkich środków wykonawczych (w tym w razie potrzeby prawa wtórnego) w celu skutecznego wdrożenia i stosowania środków wynikających z rocznej ustawy o konkurencji na 2023 r. |  |
| M2C1-6bis | Inwestycje 2.2: Park rolno-słoneczny | Cel | Alokacja zasobów dla beneficjentów jako % całkowitych środków finansowych przeznaczonych na inwestycję |  |
| M2C1-7 | Inwestycja 2.3: Innowacje i mechanizacja w sektorze rolnym i spożywczym | Cel | Publikacja ostatecznych rankingów wraz z określeniem ostatecznych odbiorców. |  |
| M2C2-28 | Inwestycja 4.3 Instalacja infrastruktury ładowania | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na instalację infrastruktury ładowania M2 |  |
| M4C1-12 | Inwestycja 4.1: Rozszerzenie liczby i możliwości kariery doktoranckich (nastawione na badania naukowe, administracja publiczna i dziedzictwo kulturowe) | Cel | Stypendia doktoranckie przyznawane rocznie (ponad 3 lata) |  |
| M4C1-14 | Reforma 2.1: Rekrutacja nauczycieli | Cel | Nauczyciele zatrudnieni w ramach zreformowanego systemu rekrutacji |  |
| M4C1-15 | Inwestycja 1.7: Stypendia na dostęp do uczelni | Cel | Przyznane stypendia na dostęp do uczelni |  |
| M4C2-3 | Inwestycja 3.3: Wprowadzenie innowacyjnych doktoratów odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw w zakresie innowacji i wspierających zatrudnianie naukowców przez przedsiębiorstwa | Cel | Liczba innowacyjnych stypendiów doktoranckich |  |
| M5C1-15bis | Inwestycje 4 – Powszechna Służba Cywilna | Milowy | Rewizja normatywna obecnego „Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori Volontari del servizio civile Universale”, przyjęta jako dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)w dniu 14 stycznia 2019 r. w celu wzmocnienia powszechnej służby cywilnej |  |
| M7-1 | Reforma 1: Usprawnienie procedur wydawania pozwoleń na energię ze źródeł odnawialnych | Milowy | Określenie „obszarów przyspieszenia energii ze źródeł odnawialnych” |  |
| M7-4 | Reforma nr 2: Zmniejszenie dotacji szkodliwych dla środowiska | Milowy | Przyjęcie sprawozdania rządowego w oparciu o wyniki konsultacji rządowych z zainteresowanymi stronami w celu określenia planu działania na rzecz ograniczenia dotacji szkodliwych dla środowiska do 2030 r. |  |
| M7-8 | Reforma 4: Ograniczenie ryzyka finansowego związanego z odnawialnymi umowami zakupu energii elektrycznej (umowy zakupu energii elektrycznej) | Milowy | Wejście w życie prawa wtórnego |  |
| M7-16 | Inwestycja 5: SA.CO.I.3 | Milowy | Udzielenie zamówień |  |
| M4C1-10 bis | Reforma 1.1: Reforma instytutów technicznych i zawodowych | Milowy | Wejście w życie prawa wtórnego. |  |
|  |  | Kwota transzy | 5294563760 EUR |  |

  - Ósma rata (wsparcie bezzwrotne):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1C1-23 | Inwestycje 1.4.6: Mobilność jako usługa dla Włoch | Milowy | Mobilność jako rozwiązania usługowe M2 |  |
| M1C1-76 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Średnia liczba dni, w których centralne organy administracji publicznej mogą płacić przedsiębiorstwom, została zmniejszona |  |
| M1C1-77 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Średnia liczba dni, w których regionalne organy administracji publicznej mogą płacić przedsiębiorstwom, została zmniejszona |  |
| M1C1-78 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Średnia liczba dni, w których lokalne organy administracji publicznej mogą płacić przedsiębiorstwom, została zmniejszona |  |
| M1C1-79 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Zmniejszono średnią liczbę dni, w których administracje zdrowia publicznego mogą płacić przedsiębiorstwom |  |
| M1C1-80 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Średnia liczba dni opóźnienia w płatnościach przedsiębiorstw przez centralną administrację publiczną zostaje zmniejszona |  |
| M1C1-81 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Zmniejsza się średnią liczbę dni zwłoki regionalnych organów administracji publicznej w płaceniu przedsiębiorstwom |  |
| M1C1-82 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Zmniejszono średnią liczbę dni opóźnień w płatnościach dla lokalnych organów administracji publicznej |  |
| M1C1-83 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Zmniejszono średnią liczbę dni zwłoki w płatnościach dla administracji publicznej w dziedzinie zdrowia |  |
| M1C1-25 | Inwestycje 1.6.6: Cyfryzacja policji finansowej | Milowy | Rozwój operacyjnych systemów informacyjnych wykorzystywanych do zwalczania przestępczości gospodarczej |  |
| M1C1-61 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Zakończenie wdrażania (w tym wszystkich aktów delegowanych) uproszczenia lub cyfryzacji dodatkowego zestawu 50 kluczowych procedur mających bezpośredni wpływ na obywateli |  |
| M1C1-62 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Zwiększenie absorpcji inwestycji |  |
| M1C1-97 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Średni czas między udzieleniem zamówienia a realizacją infrastruktury |  |
| M1C1-115 | Reforma 1.13: Reforma ram przeglądu wydatków | Milowy | Zakończenie rocznego przeglądu wydatków na 2024 r. w odniesieniu do celu w zakresie oszczędności ustalonego na lata 2022 i 2023 na 2024 r. |  |
| M1C2-3 | Inwestycja 1: Przejście 4.0 | Cel | Przejście 4.0 ulgi podatkowe przyznane przedsiębiorstwom na podstawie deklaracji podatkowych przedstawionych w latach 2021–2023 |  |
| M4C1-16 | Inwestycja 3.1: Nowe umiejętności i nowe języki | Cel | Szkoły, które uruchomiły projekty poradnictwa w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki w latach 2024/25 |  |
| M4C1-17 | Inwestycja 3.1: Nowe umiejętności i nowe języki | Cel | Coroczne kursy językowe i metodologiczne oferowane nauczycielom |  |
| M4C2-1 bis | Inwestycje 1.2: Finansowanie projektów przedstawianych przez młodych naukowców | Cel | Liczba studentów, którym przyznano stypendium badawcze |  |
| M7-2 | Reforma 1: Usprawnienie procedur wydawania pozwoleń na energię ze źródeł odnawialnych | Milowy | Wejście w życie prawa pierwotnego (Testo Unico) |  |
| M7-20 | Inwestycja 6: Projekty dotyczące transgranicznych elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych między Włochami a krajami sąsiadującymi | Milowy | Udzielanie zamówień na budowę dwóch połączeń wzajemnych między Włochami a Słowenią: „Zaule – Dekani” i „Redipuglia – Vrtojba” |  |
| M7-25 | Inwestycja 8: Zrównoważone, o obiegu zamkniętym i bezpieczne dostawy surowców krytycznych | Milowy | Publikacja sprawozdania na temat przyszłych potrzeb w zakresie surowców krytycznych oraz potencjału ekoprojektu w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na surowce krytyczne |  |
| M7-30 | Inwestycja 10: Projekt pilotażowy dotyczący umiejętności „Crescere Green” | Cel | Beneficjenci, którzy ukończyli moduły szkoleniowe |  |
| M7-34 | Inwestycja 12 Instrument finansowy na rzecz rozwoju wiodącej pozycji międzynarodowej, przemysłowej i badawczo-rozwojowej w zakresie autobusów bezemisyjnych | Milowy | Ministerstwo zakończyło inwestycję |  |
| M1C2-14bis | Reforma 3: Racjonalizacja i uproszczenie zachęt dla przedsiębiorstw. | Milowy | Publikacja sprawozdania z oceny wszystkich zachęt dla przedsiębiorstw |  |
|  |  | Kwota transzy | 3541589877 EUR |  |

  - Dziewiąta rata (wsparcie bezzwrotne):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |
| --- | --- | --- | --- |
| M4C1-7 | Inwestycje 1.4: Nadzwyczajne działanie mające na celu zmniejszenie różnic terytorialnych w pierwszym i drugim cyklu szkoły średniej oraz rozwiązanie problemu przedwczesnego kończenia nauki | Cel | Studenci lub młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w działaniach mentorskich lub kursach szkoleniowych |
| M4C1-14 bis | Reforma 2.1: Rekrutacja nauczycieli | Cel | Nauczyciele zatrudnieni w ramach zreformowanego systemu rekrutacji |
| M7-6 | Reforma 3: Zmniejszenie kosztów przyłączenia biometanu do sieci gazowej | Milowy | Wejście w życie przepisów mających na celu zmniejszenie kosztów przyłączenia zakładów produkujących biometan do sieci gazowej |
| M7-10 | Reforma 5: Plan na rzecz nowych umiejętności – przemiany | Milowy | Wejście w życie ustaw regionalnych |
| M7-18 | Inwestycja 6: Projekty dotyczące transgranicznych elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych między Włochami a krajami sąsiadującymi | Milowy | Udzielenie zamówień na budowę połączenia międzysystemowego Włochy-Austria „Somplago – Würmlach” |
| M1C1-24 | Inwestycje 1.7.1: Cyfrowa Służba Cywilna | Cel | Obywatele uczestniczący w inicjatywach w zakresie edukacji cyfrowej lub ułatwień oferowanych przez organizacje zarejestrowane w krajowym rejestrze organizacji powszechnych służby cywilnej |
| M1C1-96 | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Średni czas między publikacją a udzieleniem zamówienia |
| M1C1-98bis | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Urzędnicy służby cywilnej przeszkoleni w ramach strategii na rzecz profesjonalizacji nabywców publicznych |
| M1C1-99bis | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych Inwestycje 1.10: Wsparcie na rzecz kwalifikacji i e-zamówień | Cel | Kompetencje cyfrowe instytucji zamawiających |
| M1C1-116 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Ograniczenie uchylania się od opodatkowania zgodnie ze wskaźnikiem „możność uchylania się od opodatkowania” |
| M1C2-5 | Inwestycja 6: Inwestycje w system własności przemysłowej | Cel | Projekty wspierane z możliwości finansowania związanego z własnością przemysłową |
| M1C2-13 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Milowy | Wejście w życie rocznej ustawy o konkurencji w 2024 r. |
| M1C2-14 | Reforma nr 2: Roczne ustawy o konkurencji | Cel | Wdrożono miliony inteligentnych liczników 2G. |
| M1C3-1 | Inwestycje 1.1 Strategia cyfrowa i platformy na rzecz dziedzictwa kulturowego | Cel | Użytkownicy przeszkoleni za pośrednictwem platformy e-uczenia się dziedzictwa kulturowego |
| M1C3-2 | Inwestycje – 1.1 Strategia cyfrowa i platformy na rzecz dziedzictwa kulturowego | Cel | Zasoby cyfrowe opracowane i opublikowane w Bibliotece Cyfrowej |
| M1C3-5 | Inwestycje – 1.3 Poprawa efektywności energetycznej w kinach, teatrach i muzeach | Cel | Zakończono interwencje dotyczące muzeów państwowych i obiektów kultury, sal teatralnych i kin (druga partia) |
| M2C2-29 | Inwestycja 4.3 Instalacja infrastruktury ładowania | Cel | Liczba stacji szybkiego ładowania wzdłuż dróg wolnocłowych |
| M2C2-29bis | Inwestycja 4.3 Instalacja infrastruktury ładowania | Cel | Liczba stacji szybkiego ładowania na obszarach miejskich |
| M2C2-30 | Inwestycja 4.3: Instalacja infrastruktury ładowania | Cel | Liczba stacji szybkiego ładowania wzdłuż dróg wolnocłowych |
| M2C2-30bis | Inwestycja 4.3: Instalacja infrastruktury ładowania | Cel | Liczba stacji szybkiego ładowania na obszarach miejskich |
| M2C2-30ter | Inwestycja 4.3: Instalacja infrastruktury ładowania | Cel | Liczba stacji szybkiego ładowania |
| M2C3-3 | Inwestycje 2.1 – Wzmocnienie Ecobonus na rzecz efektywności energetycznej | Cel | Renowacja budynków Superbonus T2 |
| M4C1-13 | Inwestycja 2.1: Zintegrowane cyfrowe nauczanie i szkolenie pracowników szkół w zakresie transformacji cyfrowej; | Cel | Szkolenie kadry kierowniczej szkół, nauczycieli i personelu administracyjnego |
| M4C1-15 bis | Inwestycja 1.7: Stypendia na dostęp do uczelni | Cel | Przyznane stypendia na dostęp do uczelni |
| M4C1-19 | Inwestycje 3.2: Szkoła 4.0: innowacyjne szkoły, okablowanie, nowe klasy i warsztaty | Cel | Dzięki szkole 4.0 klasy przekształcane są w innowacyjne środowiska edukacyjne. |
| M4C1-20 | Inwestycja 1.5: Rozwój systemu szkolnictwa wyższego szkolenia zawodowego (ITS) | Cel | Liczba studentów przyjętych do systemu szkolenia zawodowego (ITS) |
| M4C1-20 bis | Inwestycja 1.5: Rozwój systemu szkolnictwa wyższego szkolenia zawodowego (ITS) | Milowy | Wdrożenie nowego krajowego systemu monitorowania |
| M4C2-2bis | Inwestycja 2.2 bis: Umowy w sprawie innowacji | Cel | Ukończone umowy w sprawie innowacji |
| M5C1-3 | Reforma 1 – aktywna polityka rynku pracy i szkolenie zawodowe | Cel | Osoby objęte programem GOL (GOL) |
| M5C1-4 | Reforma 1 – aktywna polityka rynku pracy i szkolenie zawodowe | Cel | Gwarantowana zdolność do zatrudnienia beneficjentów pracowników uczestniczyli w szkoleniu zawodowym |
| M5C1-5 | Reforma 1 – aktywna polityka rynku pracy i szkolenie zawodowe | Cel | Publiczne służby zatrudnienia w każdym regionie spełniły kryteria podstawowego poziomu usług publicznych służb zatrudnienia, jak określono w programie GOL (GOL) |
| M5C1-7 | Inwestycje 1 – Wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia | Cel | Publiczne służby zatrudnienia zakończyły działania przewidziane w planie wzmocnienia |
| M5C1-10 | Reforma 2 – Praca nierejestrowana | Cel | Zwiększona liczba inspekcji pracy |
| M5C1-15 | Inwestycje 3 – Wzmocnienie podwójnego systemu | Cel | Osoby, które uczestniczyły w systemie dualnym i uzyskały odpowiednią certyfikację w pięcioletnim okresie 2021–2025 |
| M6C2-2 | Inwestycja 2.1: Wzmocnienie i udoskonalenie badań biomedycznych NHS | Cel | Finansowane projekty badawcze dotyczące rzadkich nowotworów i chorób |
| M6C2-3 | Inwestycja 2.1: Wzmocnienie i udoskonalenie badań biomedycznych NHS | Cel | Finansowane projekty badawcze dotyczące chorób o dużym wpływie na zdrowie |
| M7-3 | Reforma 1: Usprawnienie procedur wydawania pozwoleń na energię ze źródeł odnawialnych | Milowy | Ustanowienie i uruchomienie jednolitej platformy cyfrowej do udzielania zezwoleń związanych z odnawialnymi źródłami energii |
| M7-5 | Reforma nr 2: Zmniejszenie dotacji szkodliwych dla środowiska | Milowy | Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego. |
| M7-21 | Inwestycja 6: Projekty dotyczące transgranicznych elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych między Włochami a krajami sąsiadującymi | Cel | Zwiększenie nominalnej zdolności połączeń międzysystemowych między Włochami a Słowenią po zakończeniu prac |
| M7-26 | Inwestycja 8: Zrównoważone, o obiegu zamkniętym i bezpieczne dostawy surowców krytycznych | Cel | System informacji geograficznej (GIS) dotyczący odpadów wydobywczych na rzecz zrównoważonych, opartych na obiegu zamkniętym i bezpiecznych dostaw surowców krytycznych |
| M1C1-38bis | Reforma 1.8: Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości | Milowy | Cyfryzacja systemu wymiaru sprawiedliwości |
| M1C1-72quinquies | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Milowy | Realizacja płatności w systemie informatycznym oraz środki horyzontalne mające na celu ograniczenie opóźnień w płatnościach z AP na rzecz przedsiębiorstw |
| M1C1-72sześci | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Milowy | Przyjęcie końcowego sprawozdania z audytu planu audytu |
|  |  | Kwota transzy | 7 670 089 282 EUR |

  - Dziesiąta transza (wsparcie bezzwrotne):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1C1-88 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Średnia liczba dni, w których centralne organy administracji publicznej mogą płacić przedsiębiorstwom, została zmniejszona |  |
| M1C1-89 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Średnia liczba dni, w których regionalne organy administracji publicznej mogą płacić przedsiębiorstwom, została zmniejszona |  |
| M1C1-90 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Średnia liczba dni, w których lokalne organy administracji publicznej mogą płacić przedsiębiorstwom, została zmniejszona |  |
| M1C1-91 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Zmniejszono średnią liczbę dni, w których administracje zdrowia publicznego mogą płacić przedsiębiorstwom |  |
| M1C1-92 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Średnia liczba dni opóźnienia w płatnościach przedsiębiorstw przez centralną administrację publiczną zostaje zmniejszona |  |
| M1C1-93 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Zmniejsza się średnią liczbę dni zwłoki regionalnych organów administracji publicznej w płaceniu przedsiębiorstwom |  |
| M1C1-94 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Zmniejszono średnią liczbę dni opóźnień w płatnościach dla lokalnych organów administracji publicznej |  |
| M1C1-95 | Reforma 1.11: Zmniejszenie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez organy administracji publicznej i służby zdrowia | Cel | Zmniejszono średnią liczbę dni zwłoki w płatnościach dla administracji publicznej w dziedzinie zdrowia |  |
| M1C1-97bis | Reforma 1.10: Reforma ram prawnych dotyczących zamówień publicznych | Cel | Średni czas między udzieleniem zamówienia a realizacją infrastruktury |  |
| M1C1-117 | Reforma 1.15: Reforma zasad rachunkowości publicznej | Cel | Podmioty publiczne przeszkolone w zakresie przejścia na nowy system rachunkowości memoriałowej |  |
| M1C1-119 | Reforma 1.14: Reforma ram budżetowych na szczeblu niższym niż krajowy | Milowy | Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego w celu wdrożenia regionalnego federalizmu podatkowego |  |
| M1C1-120 | Reforma 1.14: Reforma ram budżetowych na szczeblu niższym niż krajowy | Milowy | Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego w celu wdrożenia regionalnego federalizmu podatkowego |  |
| M3C2-6 | Inwestycje 2.2: Cyfryzacja zarządzania ruchem lotniczym | Milowy | Cyfryzacja zarządzania ruchem lotniczym: uruchomienie nowych narzędzi |  |
| M5C1-11 | Reforma 2 – Praca nierejestrowana | Cel | Podejmowanie dalszych działań w celu zwalczania pracy nierejestrowanej |  |
| M5C2-6 | Inwestycje 1 – Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji i zapobieganie instytucjonalizacji | Cel | Okręgi społeczne osiągają co najmniej jeden z następujących wyników: (i) wsparcie dla rodziców, (ii) niezależność osób starszych, (iii) usługi domowe dla osób starszych lub (iv) faworyzowanie pracowników socjalnych w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu |  |
| M5C2-8 | Inwestycje 2 – Wzory autonomii dla osób niepełnosprawnych | Cel | Osoby niepełnosprawne otrzymały renowację pomieszczeń mieszkalnych i/lub wyposażenie w urządzenia ICT. Usługom towarzyszy szkolenie w zakresie umiejętności cyfrowych. |  |
| M5C2-10 | Inwestycje 3 – Pierwsze i postoje mieszkaniowe | Cel | Osoby dotknięte poważną deprywacją materialną przejęte w ramach projektów „Najpierw mieszkanie” przez co najmniej sześć miesięcy i stacje pocztowe |  |
| M7-33 | Inwestycja 12 Instrument finansowy na rzecz rozwoju wiodącej pozycji międzynarodowej, przemysłowej i badawczo-rozwojowej w zakresie autobusów bezemisyjnych | Cel | Umowy prawne podpisane z beneficjentami końcowymi |  |
| M3C2-12 | Inwestycja 2.3: Prasowanie na zimno | Cel | Uruchomienie infrastruktury do prasowania na zimno. |  |
| M1C1-26 | Inwestycje 1.1: Infrastruktura cyfrowa | Cel | Migracja do Polo Strategico Nazionale T2 |  |
| M1C1-27 | Inwestycja 1.3.1: Krajowa platforma danych cyfrowych | Cel | API w krajowej platformie danych cyfrowych T2 |  |
| M1C1-28 | Inwestycje 1.7.2: Sieć usług ułatwień cyfrowych | Cel | Liczba obywateli uczestniczących w nowych inicjatywach w zakresie edukacji cyfrowej lub ułatwień oferowanych przez ośrodki ułatwień cyfrowych |  |
| M1C1-45 | Reforma 1.4: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych | Cel | Skrócenie czasu trwania postępowania cywilnego |  |
| M1C1-46 | Reforma1.5: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych | Cel | Skrócenie czasu trwania postępowania karnego |  |
| M1C1-47 | Reforma 1.4: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych | Cel | Zmniejszenie liczby zaległych spraw w sądach powszechnych w sprawach cywilnych (pierwsza instancja) |  |
| M1C1-48 | Reforma 1.4: Reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych | Cel | Zmniejszenie liczby zaległych spraw w Sądzie Apelacyjnym w sprawach cywilnych (druga instancja) |  |
| M1C1-49 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacyjne w sądach administracyjnych | Cel | Zmniejszenie liczby zaległych spraw dotyczących regionalnych sądów administracyjnych (pierwsza instancja) |  |
| M1C1-50 | Inwestycje 1.8: Procedury rekrutacyjne w sądach administracyjnych | Cel | Zmniejszenie liczby zaległych spraw w Radzie Stanu |  |
| M1C1-59ter | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Wdrożenie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej |  |
| M1C1-63 | Reforma 1.9: Reforma administracji publicznej | Milowy | Zakończenie procesu upraszczania i stworzenie repozytorium wszystkich procedur uproszczonych i odpowiednich systemów administracyjnych o pełnej mocy prawnej na całym terytorium kraju |  |
| M1C1-64 | Inwestycja 1.9: Zapewnienie pomocy technicznej i wzmocnienie budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności | Cel | Kształcenie i szkolenie |  |
| M1C1-65 | Inwestycja 1.9: Zapewnienie pomocy technicznej i wzmocnienie budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności | Cel | Kształcenie i szkolenie |  |
| M1C1-66 | Inwestycja 1.9: Zapewnienie pomocy technicznej i wzmocnienie budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności | Cel | Kształcenie i szkolenie |  |
| M1C1-67 | Inwestycja 1.9: Zapewnienie pomocy technicznej i wzmocnienie budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności | Cel | Kształcenie i szkolenie |  |
| M1C1-118 | Reforma 1.15: Reforma zasad rachunkowości publicznej | Milowy | Wejście w życie reformy zasady memoriałowej stanowi co najmniej 90 % całego sektora publicznego. |  |
| M1C1-121 | Reforma 1.12: Reforma administracji podatkowej | Cel | Ograniczenie uchylania się od opodatkowania zgodnie ze wskaźnikiem „możność uchylania się od opodatkowania” |  |
| M1C1-122 | Reforma 1.13: Reforma ram przeglądu wydatków | Milowy | Zakończenie rocznego przeglądu wydatków na 2025 r. w odniesieniu do celu w zakresie oszczędności ustalonego na lata 2022, 2023 i 2024 na 2025 r. |  |
| M1C3-3 | Inwestycje – 1.2 Usunięcie barier fizycznych i poznawczych w muzeach, bibliotekach i archiwach w celu umożliwienia szerszego dostępu do kultury i uczestnictwa w niej | Cel | Interwencje na rzecz poprawy dostępności fizycznej i poznawczej w miejscach kultury |  |
| M1C3-9bis | Inwestycje 4.1 Centrum turystyki cyfrowej | Cel | Rejestracja operatorów turystycznych w centrum turystyki cyfrowej i dostęp do usług świadczonych przez centrum |  |
| M2C1-8 | Inwestycja 2.3: Innowacje i mechanizacja w sektorze rolnym i spożywczym | Cel | Wsparcie inwestycji w innowacje w gospodarce o obiegu zamkniętym i biogospodarce |  |
| M2C1-9 | Inwestycje 2.2: Park rolno-słoneczny | Cel | Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach ropopochodnych |  |
| M2C1-10 | Inwestycja 2.1: Plan logistyczny dla sektorów rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin | Cel | Interwencje mające na celu poprawę logistyki w sektorach rolno-spożywczym, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin |  |
| M2C1-12 | Inwestycja 3.3: Kultura i świadomość w zakresie zagadnień i wyzwań środowiskowych | Cel | Materiały audiowizualne na temat transformacji ekologicznej |  |
| M2C2-23 | Inwestycje 4.1 Inwestycje w mobilność miękką (krajowy plan ścieżki cyklu) | Cel | Pasy ruchu rowerowego T2 |  |
| M3C2-5bis | Inwestycje 2.1 – Cyfryzacja łańcucha logistycznego | Cel | Cyfryzacja łańcucha logistycznego |  |
| M4C1-18 | Inwestycje 1.1: Plan dotyczący żłobków i przedszkoli oraz usług wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem | Cel | Nowe miejsca dla usług edukacyjnych i usług wczesnej opieki nad dzieckiem (od zera do 6 lat) |  |
| M4C1-21 | Inwestycje 1.2: Plan przedłużenia pełnego wymiaru czasu pracy | Cel | Struktury przyjmujące uczniów po zakończeniu nauki szkolnej |  |
| M4C1-22 | Inwestycja 1.3: Plan poprawy infrastruktury sportowej w szkołach | Cel | SQM wybudowana lub odnowiona jako siłownia lub obiekty sportowe |  |
| M4C1-23 | Inwestycja 3.4: Nauczanie i zaawansowane umiejętności uniwersyteckie | Cel | Nowe doktoraty przyznawane na trzy lata w ramach programów poświęconych transformacji cyfrowej i ekologicznej |  |
| M4C1-23 bis | Inwestycja 3.4: Nauczanie i zaawansowane umiejętności uniwersyteckie | Milowy | Zakończenie realizacji poddziałań „Nauczanie i zaawansowane umiejętności uniwersyteckie” |  |
| M4C1-24 | Inwestycja 1.6: Aktywna orientacja w przechodzeniu ze szkoły do szkół wyższych. | Cel | Uczniowie, którzy wzięli udział w kursach przejściowych |  |
| M4C1-25 | Inwestycje 1.4: Nadzwyczajne działanie mające na celu zmniejszenie różnic terytorialnych w pierwszym i drugim cyklu szkoły średniej oraz rozwiązanie problemu przedwczesnego kończenia nauki | Cel | Różnica pod względem odsetka osób przedwcześnie kończących naukę w szkolnictwie średnim |  |
| M4C1-26 | Inwestycja 3.3: Bezpieczeństwo budynków szkolnych i plan rehabilitacji strukturalnej | Cel | M2 budynków szkolnych poddanych renowacji |  |
| M5C1-7bis | Inwestycje 1 – Wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia | Cel | Publiczne służby zatrudnienia zakończyły działania przewidziane w planie wzmocnienia |  |
| M5C1-13 | Inwestycje 2 – System certyfikacji równouprawnienia płci | Cel | Przedsiębiorstwa uzyskały certyfikat równości płci |  |
| M5C1-14 | Inwestycje 2 – System certyfikacji równouprawnienia płci | Cel | Przedsiębiorstwa wspierane w ramach pomocy technicznej uzyskały certyfikat równości płci |  |
| M5C1-16 | Inwestycje 4 – Powszechna Służba Cywilna | Cel | Ludzie uczestniczyli w programie powszechnej służby cywilnej i uzyskali odpowiednią certyfikację w czteroletnim okresie 2021–2024 |  |
| M5C3-4 | Inwestycja 2: Lokalna bliskość placówek opieki zdrowotnej | Cel | Wsparcie dla aptek wiejskich w gminach, osadach lub osiedlach liczących mniej niż 5000 mieszkańców (druga partia) |  |
| M5C3-9 | Inwestycje1.3: Zorganizowane interwencje społeczno-edukacyjne mające na celu zwalczanie ubóstwa edukacyjnego na południu, wspierające trzeci sektor | Cel | Wsparcie edukacyjne dla małoletnich (druga partia) |  |
| M7-11 | Inwestycja 1: Działanie na rzecz zwiększenia skali: Wzmocnienie inteligentnych sieci | Cel | Inteligentne sieci – elektryfikacja zużycia energii |  |
| M7-12 | Inwestycja 2: Działanie na rzecz zwiększenia skali: Interwencje mające na celu zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznej | Cel | Zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznej |  |
| M7-13 | Inwestycja 3: Działanie na rzecz zwiększenia skali: Produkcja wodoru na terenach zdegradowanych (Hydrogen Valleys) | Cel | Zakończenie projektu dotyczącego produkcji wodoru na obszarach przemysłowych |  |
| M7-15 | Inwestycja 4: Link Tyrreński | Cel | 514 km umieszczonego kabla |  |
| M7-17 | Inwestycja 5: SA.CO.I.3 | Milowy | Zakończenie budowy muszli stacji konwersji na Sardynii (Codrongianos) i Toskanii (Suvereto) |  |
| M7-19 | Inwestycja 6: Projekty dotyczące transgranicznych elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych między Włochami a krajami sąsiadującymi | Cel | Zwiększenie nominalnej zdolności połączeń międzysystemowych między Włochami a Austrią w wyniku ukończenia połączenia wzajemnego |  |
| M7-22 | Inwestycja 7: Inteligentna krajowa sieć przesyłowa | Cel | Instalacja sprzętu 5G lub architektury ICT na stacjach |  |
| M7-23 | Inwestycja 7: Inteligentna krajowa sieć przesyłowa | Cel | Nowy system zarządzania i kontroli sieci |  |
| M7-24 | Inwestycja 7: Inteligentna krajowa sieć przesyłowa | Cel | Przemysłowy internet rzeczy |  |
| M7-27 | Inwestycja 8: Zrównoważone, o obiegu zamkniętym i bezpieczne dostawy surowców krytycznych | Cel | Zakończenie projektów badawczo-rozwojowych dotyczących ekoprojektu i górnictwa miejskiego na rzecz zrównoważonych, opartych na obiegu zamkniętym i bezpiecznych dostaw surowców krytycznych |  |
| M7-28 | Inwestycja 8: Zrównoważone, o obiegu zamkniętym i bezpieczne dostawy surowców krytycznych | Cel | Wyposażenie laboratoriów należących do centrum technologicznego górnictwa miejskiego i ekoprojektu |  |
| M7-29 | Inwestycja 9: Działanie na rzecz zwiększenia skali: Zapewnienie pomocy technicznej i wzmocnienie budowania zdolności na potrzeby realizacji włoskiego planu odbudowy i zwiększania odporności | Cel | Kształcenie i szkolenie |  |
| M7-31 | Inwestycja 11: Wzmocnienie regionalnego taboru kolejowego transportu publicznego z pociągami bezemisyjnymi i usługą powszechną | Cel | Liczba pociągów zeroemisyjnych i liczba przewozów w ramach usługi powszechnej |  |
| M1C2-14ter | Reforma 3: racjonalizacja i uproszczenie zachęt dla przedsiębiorstw. | Milowy | Wejście w życie prawodawstwa pierwotnego w celu racjonalizacji zachęt dla przedsiębiorstw |  |
| M4C1-14ter | Reforma 2.1: Rekrutacja nauczycieli | Cel | Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli konkurs publiczny na nauczyciele po zreformowanym systemie rekrutacji. |  |
|  |  | Kwota transzy | 12799902997 EUR |  |

- Wsparcie w formie pożyczki

Raty, o których mowa w art. 3 ust. 2, są organizowane w następujący sposób:

  - Pierwsza transza (wsparcie pożyczkowe):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M4C2-10 | Inwestycja 2.1: PROJEKT IPCEI | Milowy | Ogłoszenie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w celu identyfikacji projektów krajowych, w tym projektów dotyczących mikroelektroniki IPCEI |  |
| M1C2-26 | Inwestycja 5.1: Refinansowanie i przekształcenie funduszu 394/81 zarządzanego przez SIMEST | Milowy | Wejście w życie refinansowania Funduszu 394/81 i przyjęcie polityki inwestycyjnej |  |
| M2C1-14 | Inwestycja 1.1 – Wdrażanie nowych zakładów gospodarki odpadami i modernizacja istniejących obiektów; Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Milowy | Wejście w życie dekretu ministerialnego. |  |
| M2C4-8 | Inwestycje 1.1. Wdrożenie zaawansowanego i zintegrowanego systemu monitorowania i prognozowania | Milowy | Plan operacyjny dotyczący zaawansowanego i zintegrowanego systemu monitorowania i prognozowania w celu identyfikacji zagrożeń hydrologicznych |  |
| M5C1-17 | Inwestycje 5 – Tworzenie przedsiębiorstw kobiecych | Milowy | Przyjęcie funduszu wspierającego przedsiębiorczość kobiet |  |
| M1C2-27 | Inwestycja 5.1: Refinansowanie i przekształcenie funduszu 394/81 zarządzanego przez SIMEST | Cel | MŚP, które otrzymały wsparcie z Funduszu 394/81 |  |
| M1C3-22 | Inwestycje 4.2 Fundusze na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych | Milowy | Polityka inwestycyjna na rzecz: Fundusz tematyczny Europejskiego Banku Inwestycyjnego; |  |
| M1C3-23 | Inwestycje 4.2: Fundusze na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych | Milowy | Polityka inwestycyjna dla Narodowego Funduszu Turystyki, |  |
| M1C3-24 | Inwestycje 4.2 Fundusze na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych | Milowy | Polityka inwestycyjna na rzecz: Fundusz Gwarancyjny dla MŚP, |  |
| M1C3-25 | Inwestycje 4.2: Fundusze na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych | Milowy | Polityka inwestycyjna dla Fondo Rotativo |  |
| M1C3-26 | Inwestycje 4.2: Fundusze na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych | Milowy | Wejście w życie dekretu wykonawczego w sprawie ulgi podatkowej na przebudowę obiektów zakwaterowania. |  |
| M2C4-7 | Reforma 3.1: Przyjęcie krajowych programów kontroli zanieczyszczenia powietrza | Milowy | Wejście w życie krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza |  |
| M2C4-12 | Inwestycja 2.1.b. Środki na rzecz ograniczenia ryzyka powodziowego i hydrogeologicznego | Milowy | Wejście w życie zmienionych ram prawnych dotyczących interwencji przeciwko zagrożeniom powodziowym i hydrogeologicznym |  |
| M2C4-18 | Inwestycje. 3.1: Ochrona i poprawa stanu lasów miejskich i podmiejskich | Milowy | Wejście w życie zmienionych zmian prawnych dotyczących ochrony i waloryzacji zielonych obszarów miejskich i podmiejskich |  |
| M3C1-1 | Reforma 1.1 – Przyspieszenie procesu zatwierdzania umowy między MIT a RFI | Milowy | Wejście w życie zmiany legislacyjnej dotyczącej procesu zatwierdzania Contratti di Programma (CdP) |  |
| M3C1-2 | Reforma 1.2 – Przyspieszenie procesu zatwierdzania projektów | Milowy | Wejście w życie zmiany regulacyjnej, która skraca czas zatwierdzania projektów z 11 do sześciu miesięcy |  |
| M3C1-21 | Reforma 2.1 – Wdrożenie niedawnego „dekretu upraszczającego” (przekształconego w ustawę nr 120 z dnia 11 września 2020 r.) poprzez wydanie dekretu dotyczącego przyjęcia „Wytycznych dotyczących klasyfikacji ryzyka i zarządzania nim, oceny bezpieczeństwa i monitorowania istniejących mostów” | Milowy | Wejście w życie „Wytycznych dotyczących klasyfikacji ryzyka i zarządzania nim, oceny bezpieczeństwa i monitorowania istniejących mostów” |  |
| M3C1-22 | Reforma 2.2 – Przeniesienie własności mostów i wiaduktów z dróg niższego rzędu na drogi wyższego rzędu | Milowy | Przeniesienie własności mostów, wiaduktów i przejść z dróg niższego rzędu na drogi wyższego rzędu (drogi drogowe i główne drogi krajowe) |  |
| M4C1-27 | Reforma 1.7: Reforma przepisów dotyczących mieszkalnictwa dla studentów i inwestycje w mieszkalnictwo studenckie | Milowy | Wejście w życie przepisów zmieniających obecne przepisy dotyczące mieszkań studenckich. |  |
| M5C3-10 | Reforma1: Uproszczenie procedur i wzmocnienie stanowiska komisarza w specjalnych strefach ekonomicznych | Milowy | Wejście w życie rozporządzenia w celu uproszczenia procedur i wzmocnienia roli komisarza w specjalnych strefach ekonomicznych |  |
| M5C3-11 | Inwestycje 1.4: Inwestycje infrastrukturalne dla specjalnej strefy ekonomicznej | Milowy | Wejście w życie dekretów ministerstwa zatwierdzających plany operacyjne dla wszystkich ośmiu specjalnych stref ekonomicznych |  |
| M6C2-4 | Inwestycje 1.1: Cyfrowa aktualizacja sprzętu technologicznego szpitali | Milowy | Plan reorganizacji zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia/regiony Włoch |  |
|  |  | Kwota transzy | 12643678161 EUR |  |

  - Druga transza (wsparcie pożyczkowe):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1C2-28 | Inwestycje 5.2: Konkurencyjność i odporność łańcuchów dostaw | Milowy | Wejście w życie dekretu obejmującego politykę inwestycyjną w ramach umów na rozwój |  |
| M2C4-27 | Reforma 4.1. Uproszczenie prawodawstwa i wzmocnienie zarządzania w celu realizacji inwestycji w infrastrukturę wodociągową | Milowy | Wejście w życie uproszczenia prawodawstwa dotyczącego interwencji w zakresie infrastruktury wody pierwotnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody |  |
| M5C2-11 | Inwestycje 4 – Inwestycje w projekty rewitalizacji obszarów miejskich mające na celu ograniczenie sytuacji marginalizacji i degradacji społecznej | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na inwestycje w rewitalizację obszarów miejskich w celu ograniczenia sytuacji marginalizacji i degradacji społecznej, przy czym projekty są zgodne z celami RRF, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód” |  |
| M5C2-15 | Inwestycje 5 – Zintegrowane plany miejskie – Przeciwdziałanie nielegalnym osiedlom w celu zwalczania wyzysku pracowników w rolnictwie | Milowy | „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” (dekret ministerialny określający mapowanie nielegalnych osiedli) został przyjęty przez „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” oraz przyjęto dekret ministerialny w sprawie przydziału zasobów. |  |
| M5C2-19 | Inwestycje 6 – Program innowacji na rzecz jakości mieszkalnictwa | Milowy | Regiony i prowincje autonomiczne (w tym gminy lub miasta metropolitalne położone na tych terytoriach) podpisały umowy o przebudowie i zwiększeniu liczby mieszkań socjalnych |  |
| M1C2-16 | Inwestycja 3: Szybkie połączenia internetowe (sieci szerokopasmowe i 5G) | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na projekty dotyczące szybszego połączenia |  |
| M1C3-12 | Inwestycje 2.1 – Czynność małego miasta historycznego | Milowy | Wejście w życie dekretu Ministerstwa Kultury w sprawie przydziału środków gminom w celu zwiększenia atrakcyjności małych miast historycznych |  |
| M1C3-13 | Inwestycje 2.2 – Ochrona i poprawa architektury i krajobrazu obszarów wiejskich | Milowy | Wejście w życie dekretu Ministerstwa Kultury w sprawie przydziału zasobów: na rzecz ochrony i poprawy architektury i krajobrazu obszarów wiejskich |  |
| M1C3-14 | Inwestycje 2.3 – Programy mające na celu wzmocnienie tożsamości miejsc, parków i ogrodów historycznych | Milowy | Wejście w życie dekretu Ministerstwa Kultury w sprawie przydziału zasobów: projekty mające na celu poprawę tożsamości miejsc, parków i ogrodów historycznych |  |
| M1C3-15 | Inwestycja 2.4 – Bezpieczeństwo sejsmiczne miejsc kultu, renowacja dziedzictwa FEC i schronisk dla dzieł sztuki | Milowy | Wejście w życie dekretu Ministerstwa Kultury w sprawie przydziału zasobów: na potrzeby bezpieczeństwa sejsmicznego zamiast kultu i odbudowy dziedzictwa FEC (Fondo Edifici di Culto) |  |
| M1C3-35 | Inwestycje – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU na rzecz wielkich imprez turystycznych | Milowy | Podpisanie każdej umowy dotyczącej sześciu projektów między Ministerstwem Turystyki a beneficjentami/organami wdrażającymi |  |
| M2C1-13 | Reforma 1.2 – Krajowy program gospodarowania odpadami | Milowy | Wejście w życie dekretu ministerialnego w sprawie krajowego programu gospodarowania odpadami |  |
| M2C2-52 | Inwestycje 5.2 Wodor | Milowy | Produkcja elektrolizerów |  |
| M4C2-11 | Inwestycja 2.1: PROJEKT IPCEI | Milowy | Wejście w życie krajowego aktu prawnego przyznającego środki finansowe niezbędne do zapewnienia wsparcia uczestnikom projektu. |  |
| M4C2-17 | Inwestycja 3.1: Fundusz na rzecz budowy zintegrowanego systemu infrastruktury badawczej i innowacyjnej; Inwestycje | Milowy | Udzielanie zamówień na projekty dotyczące: zintegrowany system infrastruktur badawczych i innowacyjnych |  |
| M4C2-18 | Invesment1.5: Ustanowienie i wzmocnienie „ekosystemów innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju”, budowanie „terytorialnych liderów badań i rozwoju” | Milowy | Udzielanie zamówień na projekty dotyczące ekosystemów innowacji; |  |
| M4C2-19 | Inwestycje 1.4: Wzmocnienie struktur badawczych i wspieranie tworzenia „krajowych liderów badań i rozwoju” w zakresie niektórych kluczowych technologii prorozwojowych | Milowy | Udzielanie zamówień na projekty dotyczące krajowych liderów badań i rozwoju w zakresie kluczowych technologii prorozwojowych |  |
| M4C2-20 | Inwestycje 3.2: Finansowanie przedsiębiorstw typu start-up | Milowy | Umowa między rządem IT a partnerem wykonawczym Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ustanawiająca instrument finansowy |  |
| M6C1-1 | Reforma 1: Definicja nowego modelu organizacyjnego dla terytorialnej sieci pomocy zdrowotnej | Milowy | Wejście w życie prawa wtórnego (dekret ministerialny) przewidującego reformę organizacji opieki zdrowotnej. |  |
| M6C1-2 | Inwestycje 1.1: Wspólnotowe Domy Zdrowia w celu poprawy terytorialnej pomocy zdrowotnej | Milowy | Zatwierdzenie umowy o rozwój instytucjonalny |  |
| M6C1-4 | Inwestycje 1.2: Dom jako pierwsze miejsce opieki i telemedycyny | Milowy | Zatwierdzenie wytycznych zawierających cyfrowy model wdrażania opieki domowej |  |
| M6C1-5 | Inwestycje 1.2: Dom jako pierwsze miejsce opieki i telemedycyny | Milowy | Umowa na rzecz rozwoju instytucjonalnego zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia i regionów |  |
| M6C1-10 | Inwestycja 1.3: Wzmocnienie pośredniej opieki zdrowotnej i jej placówek (szpitale społecznościowe) | Milowy | Zatwierdzenie umowy o rozwój instytucjonalny (Contratto Istituzionale di Sviluppo) |  |
| M6C2-5 | Inwestycje 1.1: Cyfrowa aktualizacja sprzętu technologicznego szpitali | Milowy | Zatwierdzenie umowy o rozwój instytucjonalny |  |
|  |  | Kwota transzy | 12643678161 EUR |  |

  - Trzecia transza (wsparcie pożyczkowe):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2C1-18 | Inwestycja 3.1: Zielone wyspy | Milowy | Wejście w życie dekretu dyrektora |  |
| M2C1-20 | Inwestycje 3.2: Społeczności ekologiczne | Milowy | Udzielanie (wszystkich) zamówień publicznych na wybór społeczności ekologicznych |  |
| M5C2-17 | Inwestycje 5 – Zintegrowane plany miejskie – Fundusz EBI | Milowy | Strategię inwestycyjną funduszu zatwierdza Ministerstwo Finansów (MEF). |  |
| M1C1-123 | Inwestycje 1.6.3 – Cyfryzacja Krajowego Instytutu Zabezpieczenia Społecznego (INPS) i Krajowego Instytutu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL) | Cel | INPS – usługi/treść T1 „Jedne kliknięcie na etapie projektowania” |  |
| M1C1-124 | Inwestycje 1.6.3 – Cyfryzacja Krajowego Instytutu Zabezpieczenia Społecznego (INPS) i Krajowego Instytutu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL) | Cel | INPS – Pracownicy posiadający lepsze umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) T1 |  |
| M1C3-30 | Inwestycje 4.2: Fundusze na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych | Cel | Fundusze tematyczne Europejskiego BankuInwestycyjnego: Wypłata na rzecz funduszu łącznej kwoty 350000000 EUR. |  |
| M1C3-31 | Inwestycje 4.2: Fundusze na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych | Cel | Narodowy Fundusz Turystyki: Wypłata na rzecz funduszu łącznej kwoty 150000000 EUR na wsparcie kapitałowe. |  |
| M2C3-9 | Inwestycja 3.1: Promowanie efektywnego systemu ciepłowniczego | Milowy | Zamówienia na poprawę sieci ciepłowniczych udzielane są przez Ministerstwo Transformacji Ekologicznej w drodze procedury przetargowej. |  |
| M2C4-19 | Inwestycje. 3.1: Ochrona i poprawa stanu lasów miejskich i podmiejskich | Cel | Drzewa roślinne w celu ochrony i waloryzacji zielonych obszarów miejskich i podmiejskich T1 |  |
| M2C4-24 | Inwestycja 3.4. Rekultywacja „gruntów osieroconych” | Milowy | Ramy prawne dotyczące rekultywacji terenów sierocych |  |
| M3C1-3 | Inwestycje 1.1 – Połączenia kolejowe dużych prędkości z Południem dla pasażerów i towarów | Milowy | Udzielenie zamówienia na budowę kolei dużych prędkości na liniach Napoli-Bari i Palermo-Katania |  |
| M3C1-12 | Inwestycje 1.4 – Wprowadzenie europejskiego systemu zarządzania transportem kolejowym (ERTMS) | Milowy | Udzielanie zamówień na europejski system zarządzania transportem kolejowym |  |
| M3C2-8 | Inwestycje 1.1: „Zielone porty: interwencje w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej w portach | Cel | „Zielone porty: przydzielanie robót |  |
| M4C1-29 | Reforma 1.7: Reforma przepisów dotyczących mieszkalnictwa dla studentów i inwestycje w mieszkalnictwo studenckie | Milowy | Wejście w życie reformy przepisów dotyczących mieszkalnictwa studenckiego. |  |
| M5C2-13 | Inwestycje 5 – Zintegrowane plany miejskie – projekty ogólne | Milowy | Wejście w życie planu inwestycyjnego dla projektów rewitalizacji obszarów miejskich na obszarach metropolitalnych |  |
| M6C2-7 | Inwestycje 1.1: Cyfrowa aktualizacja sprzętu technologicznego szpitali | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych |  |
|  |  | Kwota transzy | 9825328389 EUR |  |

  - Czwarta transza (wsparcie pożyczkowe):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1C1-125 | Inwestycje 1.2 – Umożliwienie chmury dla lokalnych AP | Milowy | Udzielanie zamówień publicznych (wszystkich) zaproszeń do składania ofert przez lokalną administrację publiczną |  |
| M1C2-22 | Inwestycja 4: Technologia satelitarna i gospodarka kosmiczna | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na projekty związane z technologią satelitarną i przestrzenią kosmiczną |  |
| M2C2-48 | Inwestycja 3.1 Produkcja wodoru na terenach zdegradowanych (Hydrogen Valleys) | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na projekty produkcji wodoru w opuszczonych ośrodkach przemysłowych |  |
| M2C2-50 | Inwestycje 3.2 Wykorzystanie wodoru w przemyśle, w którym trudno zredukować emisje | Milowy | Porozumienie w sprawie promowania przejścia z metanu na zielony wodór |  |
| M5C2-21 | Inwestycje 7 – Projekt „Sport i włączenie społeczne” | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na projekty dotyczące sportu i włączenia społecznego w następstwie publicznego zaproszenia do składania wniosków |  |
| „M1C3-20 | Inwestycje – 3.2 Rozwój przemysłu filmowego (projekt Cinecittà) | Milowy | Podpisanie umów między podmiotem wdrażającym Cinecittà SPA a spółkami dotyczącymi budowy dziewięciu studiów |  |
| M2C4-21 | Inwestycja 3.3 Renaturyzacja obszaru Po | Milowy | Przegląd ram prawnych interwencji na rzecz renaturyfikacji obszaru Po |  |
| M4C1-28 | Reforma 1.7: Reforma przepisów dotyczących mieszkalnictwa dla studentów i inwestycje w mieszkalnictwo studenckie | Milowy | Udzielenie wstępnych zamówień publicznych na stworzenie dodatkowych miejsc noclegowych (łóżek)”; |  |
| M4C2-12 | Inwestycja 2.1: PROJEKT IPCEI | Milowy | Lista uczestników projektów IPCEI została sfinalizowana do 30 czerwca 2023 r. |  |
| M4C2-16 | Inwestycja 3.1: Fundusz na rzecz budowy zintegrowanego systemu infrastruktury badawczej i innowacyjnej | Cel | Liczba finansowanych infrastruktur |  |
| „M5C1-18 | Inwestycje 5 – Tworzenie przedsiębiorstw kobiecych | Cel | Przedsiębiorstwom przyznano wsparcie finansowe |  |
| M6C2-14 | Inwestycje 2.2: Rozwój umiejętności technicznych i zawodowych, cyfrowych i kierowniczych specjalistów w systemie opieki zdrowotnej | Cel | Przyznawane są stypendia na specjalistyczne szkolenia w zakresie ogólnej praktyki medycznej. |  |
|  |  | Kwota transzy | 16611453220 EUR |  |

  - Piąta transza (wsparcie pożyczkowe):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2C3-5 | Inwestycje 1.1: Budowa nowych szkół poprzez wymianę budynków | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na budowę nowych szkół w drodze wymiany budynków na modernizację energii w budynkach szkolnych w następstwie procedury przetargowej |  |
| M2C4-28 | Inwestycja 4.1. Inwestycje w infrastrukturę wodociągową podstawową w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody | Milowy | Przyznanie środków finansowych na wszystkie projekty (na inwestycje w infrastrukturę wodociągową podstawową i bezpieczeństwo dostaw wody) |  |
| M2C4-30 | Inwestycje 4.2. Ograniczenie strat w sieciach wodociągowych, w tym cyfryzacja i monitorowanie sieci | Milowy | Przyznawanie środków finansowych na wszystkie projekty dotyczące interwencji w sieci dystrybucji wody, w tym cyfryzacji i monitorowania sieci |  |
| M1C1-14 | Inwestycje 1.6.5: Cyfryzacja Rady Stanu | Cel | Rada Stanu – dokumenty sądowe dostępne do analizy w hurtowni danych T1 |  |
| M1C1-16 | Inwestycje 1.6.5: Cyfryzacja Rady Stanu | Cel | Rada Stanu – dokumenty sądowe dostępne do analizy w hurtowni danych T2 |  |
| M1C1-126 | Inwestycja 1.4.3 – Wzmocnienie usług platformy PagoPA i aplikacji „IO” | Cel | Zwiększenie skali przyjęcia usług platformowych PagoPA T1 |  |
| M1C1-127 | Inwestycja 1.4.3 – Wzmocnienie usług platformy PagoPA i aplikacji „IO” | Cel | Zwiększenie skali przyjęcia aplikacji T1 „IO” |  |
| M1C1-128 | Inwestycje 1.4.5 – Cyfryzacja ogłoszeń publicznych | Cel | Zwiększenie skali przyjmowania cyfrowych ogłoszeń publicznych T1 |  |
| M1C1-129 | Inwestycja 1.6.1 – Cyfryzacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Cel | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – w pełni przeprojektowane i zdigitalizowane procesy T1 |  |
| M1C1-130 | Inwestycje 1.6.2 – Cyfryzacja Ministerstwa Sprawiedliwości | Cel | Cyfrowe akta sądowe T1 |  |
| M1C1-131 | Inwestycje 1.6.2 – Cyfryzacja Ministerstwa Sprawiedliwości | Milowy | Systemy wiedzy o jeziorach danych dotyczących wymiaru sprawiedliwości T1 |  |
| M1C1-132 | Inwestycje 1.6.3 – Cyfryzacja Krajowego Instytutu Zabezpieczenia Społecznego (INPS) i Krajowego Instytutu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL) | Cel | INPS – usługi/treść T2 „Jedne kliknięcie na etapie projektowania” |  |
| M1C1-133 | Inwestycje 1.6.3 – Cyfryzacja Krajowego Instytutu Zabezpieczenia Społecznego (INPS) i Krajowego Instytutu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL) | Cel | INPS – Pracownicy posiadający lepsze umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) T2 |  |
| M1C1-134 | Inwestycje 1.6.3 – Cyfryzacja Krajowego Instytutu Zabezpieczenia Społecznego (INPS) i Krajowego Instytutu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL) | Cel | INAIL – w pełni przeprojektowane i zdigitalizowane procesy/usługi T1 |  |
| M1C1-135 | Inwestycje 1.6.4 – Cyfryzacja Ministerstwa Obrony | Cel | Ministerstwo Obrony – Cyfryzacja procedur T1 |  |
| M1C1-136 | Inwestycje 1.6.4 – Cyfryzacja Ministerstwa Obrony | Cel | Ministerstwo Obrony – Cyfryzacja certyfikatów T1 |  |
| M1C1-137 | Inwestycje 1.6.4 – Cyfryzacja Ministerstwa Obrony | Milowy | Ministerstwo Obrony – Komisowanie instytucjonalnych portali internetowych i intranetowych |  |
| M1C1-138 | Inwestycje 1.6.4 – Cyfryzacja Ministerstwa Obrony | Cel | Ministerstwo Obrony – Migracja aplikacji o krytycznym znaczeniu niezwiązanych z misją do rozwiązania w zakresie pełnej ochrony informacji przez otwarcie infrastruktury (S.C.I.P.I.O.) T1 |  |
| M1C2-29 | Inwestycje 5.2: Konkurencyjność i odporność łańcuchów dostaw | Cel | Zatwierdzone umowy rozwojowe |  |
| M2C1-15bis | Reforma 1.2 Krajowy program gospodarowania odpadami: Inwestycje 1.1 – Wdrażanie nowych zakładów gospodarki odpadami i modernizacja istniejących obiektów | Cel | Zmniejszenie liczby nielegalnych składowisk (T2) |  |
| M2C1-15ter | Reforma 1.2 Krajowy program gospodarowania odpadami: Inwestycje 1.1 – Wdrażanie nowych zakładów gospodarki odpadami i modernizacja istniejących obiektów | Cel | Regionalne różnice w selektywnej zbiórce |  |
| M2C1-15 quater | Inwestycje 1.1 – Wdrażanie nowych zakładów gospodarki odpadami i modernizacja istniejących obiektów | Milowy | Wejście w życie obowiązku selektywnej zbiórki bioodpadów |  |
| M2C2-24 | Inwestycja 4.2 Rozwój systemów szybkiego transportu masowego | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na rozbudowę metra, tramwajów, trolejbusów i obszarów metropolitalnych kolei linowych |  |
| M2C2-32 | Inwestycja 4.4.1: Wzmocnienie floty autobusów transportu publicznego bezemisyjnymi niskopodłogowymi autobusami | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na wzmocnienie floty autobusów transportu publicznego bezemisyjnego niskopodłogowymi autobusami |  |
| M2C3-7 | Inwestycje 1.2 – Budowa budynków, przekwalifikowanie i wzmocnienie nieruchomości administracji wymiaru sprawiedliwości | Milowy | Udzielenie wszystkich zamówień publicznych na budowę nowych budynków, rekwalifikację i wzmocnienie nieruchomości organów wymiaru sprawiedliwości jest podpisywane przez instytucję zamawiającą po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. |  |
| M2C4-33 | Inwestycje 4.3 Inwestycje w odporność agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi | Milowy | Przyznanie finansowania wszystkim projektom na rzecz odporności agrosystemu nawadniania na rzecz lepszego zarządzania zasobami wodnymi |  |
| M2C4-36 | Inwestycja 4.4 Inwestycje w kanalizację i oczyszczanie | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na kanalizację i oczyszczanie |  |
| M3C1-4 | Inwestycje 1.1 – Połączenia kolejowe dużych prędkości z Południem dla pasażerów i towarów | Milowy | Udzielenie zamówienia na budowę kolei dużych prędkości na liniach Salerno Reggio Calabria |  |
| M3C1-17 | Inwestycje 1.7 – Modernizacja, elektryfikacja i odporność kolei na południu | Cel | Zakończono 150 km robót związanych z modernizacją, elektryfikacją i odpornością kolei na południu, gotowych do fazy wydawania zezwoleń i eksploatacji. |  |
| M4C2-5 | Inwestycje 1.1: Projekty badawcze o istotnym znaczeniu narodowym (PRIN) | Cel | Liczba projektów badawczych, na które udzielono dotacji |  |
| M6C1-8 | Inwestycje 1.2: Dom jako pierwsze miejsce opieki i telemedycyny | Cel | Co najmniej jeden projekt telemedyczny przypisany do każdego regionu (z uwzględnieniem zarówno projektów, które będą realizowane w danym regionie, jak i projektów, które mogą być realizowane w ramach konsorcjów między regionami) |  |
|  |  | Kwota transzy | 9030593086 EUR |  |

  - Szósta transza (wsparcie pożyczkowe):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M3C1-10 | Inwestycje 1.3 – Połączenia zasadnicze | Milowy | Udzielenie zamówienia na budowę połączeń na liniach Orte-Falconara i Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia |  |
| M7-35 | Inwestycja 13: Adriatic Line Phase 1 (stacja kompresorowa Sulmona i gazociąg Sestino-Minerbio) | Milowy | Przyjęcie i aktualizacja odpowiednich ocen oddziaływania na środowisko (VIncA) |  |
| M7–40 | Inwestycja 15: Transizione 5,0 Zielony | Milowy | Wejście w życie aktu prawnego ustanawiającego kryteria kwalifikujących się interwencji |  |
| M2C1-15 | Reforma 1.2 Krajowy program gospodarowania odpadami | Cel | Zmniejszenie liczby nielegalnych składowisk (T1) |  |
| M2C1-16bis | Reforma 1.2 Krajowy program gospodarowania odpadami | Cel | Nielegalne składowiska odpadów |  |
| M2C1-22 | Inwestycja 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) w celu wsparcia zamówień na łańcuchy dostaw dla sektorów rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin | Milowy | Umowa wykonawcza |  |
| M2C2-31 | Inwestycja 4.4.3: Odnowienie floty na potrzeby dowództwa Krajowej Straży Pożarnej | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na odnowienie floty dla dowództwa Krajowej Straży Pożarnej |  |
| M2C4-6 | Inwestycje 3.2: Cyfryzacja parków narodowych | Cel | Uproszczenie procedur administracyjnych i rozwój usług cyfrowych dla odwiedzających parki narodowe i chronione obszary morskie |  |
| M3C2-10 | Reforma 2.2: Utworzenie Krajowej Platformy Logistyki Cyfrowej w celu wprowadzenia cyfryzacji usług towarowych lub pasażerskich | Milowy | Krajowa Platforma Logistyki Cyfrowej |  |
| M6C2-15 | Inwestycje 2.2: Rozwój umiejętności technicznych i zawodowych, cyfrowych i kierowniczych specjalistów w systemie opieki zdrowotnej | Cel | Przyznawane są dodatkowe stypendia na specjalistyczne szkolenia w zakresie ogólnej praktyki medycznej. |  |
| M7–36 | Inwestycja 13: Adriatic Line Phase 1 (stacja kompresorowa Sulmona i gazociąg Sestino-Minerbio) | Milowy | Udzielenie zamówień |  |
| M7-38 | Inwestycja 14: Infrastruktura na potrzeby transgranicznego eksportu gazu | Milowy | Udzielenie zamówień |  |
|  |  | Kwota transzy | 7908481227 EUR |  |

  - Siódma transza (wsparcie pożyczkowe):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1C1-139 | Inwestycje 1.2 – Umożliwienie chmury dla lokalnych AP | Cel | Umożliwienie korzystania z chmury dla lokalnej administracji publicznej T1 |  |
| M2C2-25 | Inwestycja 4.2 Rozwój systemów szybkiego transportu masowego | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na zakup taboru bezemisyjnego oraz interwencje na rzecz modernizacji infrastruktury systemów szybkiego transportu masowego |  |
| M2C4-11 | Inwestycja 2.1.a. Środki na rzecz ograniczenia ryzyka powodziowego i hydrogeologicznego – Interwencje w Emilia-Romania, Toskanie i Marche | Milowy | Identyfikacja interwencji w drodze rozporządzenia (rozporządzeń) komisarza ds. stanu nadzwyczajnego |  |
| M7–46 | Inwestycja 17: Instrument finansowy na rzecz termomodernizacji mieszkań publicznych i socjalnych | Milowy | Określenie celu określonego w zakresie wymagań i obowiązków |  |
| M1C1-140 | Inwestycje 1.4.1 – Doświadczenia obywatelskie – Poprawa jakości i użyteczności cyfrowych usług publicznych | Cel | Poprawa jakości i użyteczności cyfrowych usług publicznych T1 |  |
| M1C1-141 | Inwestycje 1.6.4 – Cyfryzacja Ministerstwa Obrony | Cel | Cyfryzacja procedur Ministerstwa Obrony T2 |  |
| M1C1-142 | Inwestycje 1.6.4 – Cyfryzacja Ministerstwa Obrony | Cel | Cyfryzacja certyfikatów Ministerstwa Obrony T2 |  |
| M1C1-143 | Inwestycje 1.6.4 – Cyfryzacja Ministerstwa Obrony | Cel | Ministerstwo Obrony – Migracja aplikacji o krytycznym znaczeniu niezwiązanych z misją do rozwiązania w zakresie pełnej ochrony informacji przez otwarcie infrastruktury (S.C.I.P.I.O.) T2 |  |
| M1C2-19 | Inwestycja 3: Szybkie połączenia internetowe (sieci szerokopasmowe i 5G) | Cel | Wyspy zapewniają łączność ultraszerokopasmową |  |
| M1C2-30 | Inwestycja 7. Wsparcie systemu produkcji na rzecz transformacji ekologicznej, technologii neutralnych emisyjnie oraz konkurencyjności i odporności strategicznych łańcuchów dostaw | Milowy | Umowa wykonawcza |  |
| M1C2-31 | Inwestycje 7 Wsparcie systemu produkcji na potrzeby transformacji ekologicznej, technologii neutralnych emisyjnie oraz konkurencyjności i odporności strategicznych łańcuchów dostaw | Milowy | Ministerstwo Przedsiębiorstw i Made we Włoszech zakończyło inwestycję |  |
| M1C3-27 | Inwestycje – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU na rzecz wielkich imprez turystycznych | Cel | Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych, których przekwalifikowanie osiągnęło średnio 50 % udziałów Stato Avanzamento Lavori (SAL) (pierwsza partia) |  |
| M2C1-16ter | Inwestycje 1.1 – Wdrażanie nowych zakładów gospodarki odpadami i modernizacja istniejących obiektów | Cel | Regionalne różnice w poziomach selektywnej zbiórki |  |
| M2C1-25 | Inwestycja 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) w celu wsparcia zamówień na łańcuchy dostaw dla sektorów rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin | Milowy | Ministerstwo przekazało ogólną kwotę zasobów |  |
| M2C2-9 | Inwestycje 2.1 Wzmocnienie inteligentnych sieci | Cel | Inteligentne sieci – Zwiększenie przepustowości sieci dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych |  |
| M2C2-34 | Inwestycja 4.4.1: Wzmocnienie floty autobusów transportu publicznego bezemisyjnymi niskopodłogowymi autobusami | Cel | Liczba bezemisyjnych autobusów niskopodłogowych zakupionych T1 |  |
| M2C2-34 Bis | Inwestycja 4.4.2: Wzmocnienie regionalnego taboru kolejowego transportu publicznego z pociągami bezemisyjnymi i usługą powszechną | Cel | Liczba pociągów bezemisyjnych T1 |  |
| M2C2-38bis | Inwestycja 5.1: Odnawialne źródła energii i baterie | Milowy | Umowa wykonawcza |  |
| M2C2-39 | Inwestycje 5.1.Odnawialne i akumulatory | Milowy | Ministerstwo Przedsiębiorstw i Made we Włoszech zakończyło przekazywanie środków do Invitalia S.p.A. |  |
| M2C2-42 BIS | Inwestycje 5.4 – Wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up i kapitału wysokiego ryzyka prowadzących działalność w zakresie transformacji ekologicznej. | Milowy | Ministerstwo zakończyło przekazywanie środków do CDP Venture Capital SGR |  |
| M2C2-44 | Inwestycja 1.1 Rozwój systemów agrowoltaicznych | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na instalację fotowoltaicznych paneli słonecznych w systemach rolniczych |  |
| M2C4-22 | Inwestycja 3.3 Renaturyzacja obszaru Po | Cel | Ograniczenie sztucznej inteligencji koryta rzeki w celu renaturyfikacji obszaru Po T1 |  |
| M2C4-31 | Inwestycje 4.2. Ograniczenie strat w sieciach wodociągowych, w tym cyfryzacja i monitorowanie sieci | Cel | Interwencje w sieci dystrybucji wody, w tym cyfryzacja i monitorowanie sieci T1 |  |
| M2C4-34 | Inwestycje 4.3 Inwestycje w odporność agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi | Cel | Interwencje na rzecz odporności agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi T1 |  |
| M2C4-35 | Inwestycje 4.3 Inwestycje w odporność agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi | Cel | Interwencje na rzecz odporności agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi T1 |  |
| M3C1-15 | Inwestycja 1.5 – Wzmocnienie węzłów metropolitalnych i kluczowych powiązań krajowych | Cel | 700 km zmodernizowanych odcinków linii zbudowanych na węzłach metropolitalnych i kluczowych połączeniach krajowych |  |
| M3C1-19 | Inwestycja 1.8 – Modernizacja dworców kolejowych (zarządzanie RFI; na południu) | Cel | Zmodernizowane i dostępne stacje kolejowe |  |
| M4C2-21bis | Inwestycja 3.2 – Finansowanie przedsiębiorstw typu start-up | Milowy | Ministerstwo zakończyło przekazywanie środków do CDP Venture Capital SGR |  |
| M5C3-12 | Inwestycje 1.4: Inwestycje infrastrukturalne dla specjalnej strefy ekonomicznej | Cel | Rozpoczęcie interwencji infrastrukturalnych w specjalnych strefach ekonomicznych |  |
| M6C1-7 | Inwestycje 1.2: Dom jako pierwsze miejsce opieki i telemedycyny | Cel | Centra koordynacyjne w pełni operacyjne (druga partia) |  |
| M7-43 | Inwestycja 16: Wsparcie dla MŚP w zakresie własnej produkcji z odnawialnych źródeł energii | Milowy | Umowa wykonawcza |  |
| M7-44 | Inwestycja 16: Wsparcie dla MŚP w zakresie własnej produkcji z odnawialnych źródeł energii | Milowy | Ministerstwo Przedsiębiorstw i Made we Włoszech zakończyło przekazywanie środków do Invitalii |  |
| M2C4-20 | Inwestycje. 3.1: Ochrona i poprawa stanu lasów miejskich i podmiejskich | Cel | Drzewa roślinne w celu ochrony i waloryzacji zielonych obszarów miejskich i podmiejskich T2 |  |
|  |  | Kwota transzy | 15715972025 EUR |  |

  - Ósma transza (wsparcie pożyczkowe):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M5C2-16 | Inwestycje 5 – Zintegrowane plany miejskie – Przeciwdziałanie nielegalnym osiedlom w celu zwalczania wyzysku pracowników w rolnictwie | Cel | Działania w ramach projektu są zakończone na obszarach określonych w lokalnych planach jako nielegalne osiedla |  |
| M7–47 | Inwestycja 17: Instrument finansowy na rzecz termomodernizacji mieszkań publicznych i socjalnych | Milowy | Umowa wykonawcza |  |
| M7–48 | Inwestycja 17: Instrument finansowy na rzecz termomodernizacji mieszkań publicznych i socjalnych | Milowy | Ministerstwo zakończyło inwestycję |  |
| M1C1-144 | Inwestycje 1.4.2 – Włączenie obywateli – Poprawa dostępności cyfrowych usług publicznych | Cel | Poprawa dostępności cyfrowych usług publicznych |  |
| M1C3-16 | Inwestycje – 2.1 Czynność małych historycznych miast | Cel | Zakończenie interwencji na rzecz poprawy jakości obiektów kulturalnych lub turystycznych |  |
| M2C1-23 | Inwestycja 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) w celu wsparcia zamówień na łańcuchy dostaw dla sektorów rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin | Cel | Umowy prawne podpisane z beneficjentami końcowymi |  |
| M2C2-4 | Inwestycja 1.4 Rozwój biometanu zgodnie z kryteriami promowania gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Dodatkowa zdolność produkcyjna biometanu |  |
| M2C4-9 | Inwestycje 1.1. Wdrożenie zaawansowanego i zintegrowanego systemu monitorowania i prognozowania | Cel | Wdrożenie zaawansowanego i zintegrowanego systemu monitorowania i prognozowania w celu identyfikacji zagrożeń hydrologicznych |  |
| M2C4-11bis | Inwestycja 2.1.a. Środki na rzecz ograniczenia ryzyka powodziowego i hydrogeologicznego – Interwencje w Emilia-Romania, Toskanie i Marche | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na interwencje w regionie Emilia-Romania, Toskania i Marche |  |
| M2C4-26 | Inwestycje 3.5. Odbudowa i ochrona dna morskiego i siedlisk morskich | Cel | Odbudowa i ochrona dna morskiego i siedlisk morskich |  |
| M3C1-13 | Inwestycje 1.4 – Wprowadzenie europejskiego systemu zarządzania transportem kolejowym (ERTMS) | Cel | 1400 km linii kolejowych wyposażonych w europejski system zarządzania transportem kolejowym |  |
| M4C2-6 | Inwestycje 1.1: Projekty badawcze o istotnym znaczeniu narodowym (PRIN) | Cel | Liczba projektów badawczych, na które udzielono dotacji |  |
| M4C2-7 | Inwestycje 1.1: Projekty badawcze o istotnym znaczeniu narodowym (PRIN) | Cel | Liczba zatrudnionych naukowców zatrudnionych na czas określony |  |
| M4C2-8 | Inwestycja 1.3: Partnerstwa rozszerzone na uniwersytety, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i finansowanie podstawowych projektów badawczych | Cel | Liczba naukowców zatrudnionych na czas określony w ramach przewidywanych partnerstw w zakresie badań podstawowych podpisanych między instytutami badawczymi a prywatnymi przedsiębiorstwami |  |
| M4C2-22 | Inwestycja 2.1: PROJEKT IPCEI | Cel | Liczba projektów, które otrzymały wsparcie |  |
| M2C4-37 | Inwestycja 4.4 Inwestycje w kanalizację i oczyszczanie | Cel | Interwencje w zakresie kanalizacji i oczyszczania T1 |  |
|  |  | Kwota transzy | 11184566013 EUR |  |

  - Dziewiąta transza (wsparcie pożyczkowe):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1C1-145 | Inwestycja 1.4.4 – Wzmocnienie krajowych platform tożsamości cyfrowej (SPID, CIE) i rejestru krajowego (ANPR) | Cel | Krajowe platformy tożsamości cyfrowej (SPID, CIE) i rejestr krajowy (ANPR) |  |
| M1C3-17 | Inwestycje – 2.2 Ochrona i poprawa architektury i krajobrazu obszarów wiejskich | Cel | Zakończenie interwencji na rzecz ochrony i poprawy architektury i krajobrazu obszarów wiejskich |  |
| M1C3-18 | Inwestycje 2.3 Programy mające na celu wzmocnienie tożsamości miejsc: parki i ogrody historyczne | Cel | Liczba przekwalifikowanych parków i ogrodów historycznych |  |
| M1C3-19 | Inwestycje – 2.4 Bezpieczeństwo sejsmiczne miejsc kultu, renowacja dziedzictwa FEC (Fondo Edifici di Culto) oraz schroniska dla dzieł sztuki (Recovery Art) | Cel | Działania na rzecz bezpieczeństwa sejsmicznego w miejscach kultu, odbudowy dziedzictwa FEC (Fondo Edifici di Culto) oraz schronisk dzieł sztuki |  |
| M1C3-28 | Inwestycje 4.2: Fundusze na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych | Cel | Liczba przedsiębiorstw turystycznych objętych ulgą podatkową na infrastrukturę lub usługi; |  |
| M1C3-32 | Inwestycje 4.2: Fundusze na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych | Cel | Liczba przedsiębiorstw turystycznych, które mają otrzymać wsparcie z Funduszu Gwarancyjnego dla MŚP |  |
| M1C3-34 | Inwestycje 4.2 Fundusze na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych | Cel | Liczba nieruchomości przebudowanych na potrzeby turystyki przez Narodowy Fundusz Turystyki |  |
| M2C1-17 | Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Wskaźniki recyklingu odpadów komunalnych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym |  |
| M2C1-17bis | Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Wskaźniki recyklingu odpadów opakowaniowych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym |  |
| M2C1-17ter | Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Współczynniki recyklingu opakowań drewnianych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym |  |
| M2C1-17quater | Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Współczynniki recyklingu opakowań z metali żelaznych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym |  |
| Quinquies M2C1-17 | Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Współczynniki recyklingu opakowań aluminiowych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym |  |
| M2C1-17 sexies | Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Wskaźniki recyklingu opakowań szklanych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym |  |
| M2C1-17 septies | Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Współczynniki recyklingu papieru i tektury w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym |  |
| M2C1-17 cties | Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Wskaźniki recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym |  |
| M2C1-17 inne | Reforma 1.1 Krajowy program na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym; Inwestycje 1.2 – Projekty przewodnie gospodarki o obiegu zamkniętym | Milowy | Wejście w życie selektywnej zbiórki frakcji odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe i tekstylia |  |
| M2C2-40 | Inwestycja 5.1: Odnawialne źródła energii i baterie | Cel | Umowy prawne podpisane z beneficjentami końcowymi odpowiadające zdolności produkcji energii z technologii fotowoltaicznych lub wiatrowych oraz akumulatorów |  |
| M2C2-46 | Inwestycje 1.2 Promowanie odnawialnych źródeł energii dla społeczności energetycznych i działających wspólnie prosumentów energii ze źródeł odnawialnych | Milowy | Udzielanie wszystkich zamówień publicznych na udzielenie dotacji na realizację interwencji na rzecz społeczności energetycznych |  |
| M3C1-23 | Inwestycje 1.9 Połączenia międzyregionalne | Cel | Inwestycje 1.9 Połączenia międzyregionalne |  |
| M4C2-13 | Inwestycja 2.3: Wzmocnienie i sektorowe/terytorialne rozszerzenie ośrodków transferu technologii według segmentów przemysłu | Cel | Liczba nowych centrów, które mają zostać utworzone |  |
| M6C1-9 | Inwestycje 1.2: Dom jako pierwsze miejsce opieki i telemedycyny | Cel | Liczba osób wspomaganych narzędziami telemedycyny (trzecia partia) |  |
| M6C2-8 | Inwestycje 1.1: Cyfrowa aktualizacja sprzętu technologicznego szpitali | Cel | Szpitale są zdigitalizowane (DEA – Departamenty ds. Sytuacji Kryzysowych i Przyjęć – poziom I i II) |  |
| M6C2-11 | Inwestycja 1.3: Wzmocnienie infrastruktury technologicznej i narzędzi gromadzenia, przetwarzania danych, analizy i symulacji danych | Cel | Lekarze medycyny ogólnej przekazujący elektroniczną dokumentację medyczną. |  |
| M1C3-33 | Inwestycje 4.2 Fundusze na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych | Cel | Liczba przedsiębiorstw, które mają otrzymać wsparcie w ramach rotacji Fondo (pierwsza partia) |  |
|  |  | Kwota transzy | 7118464154 EUR |  |

  - Dziesiąta transza (wsparcie pożyczkowe):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1C1-146 | Inwestycja 1.4.4 – Wzmocnienie krajowych platform tożsamości cyfrowej (SPID, CIE) i rejestru krajowego (ANPR) | Cel | Krajowe platformy tożsamości cyfrowej (SPID, CIE) i rejestr krajowy (ANPR) |  |
| M2C3-6 | Inwestycje 1.1: Budowa nowych szkół poprzez wymianę budynków | Cel | W drodze wymiany budynków budowane są co najmniej 400000 m² nowych szkół. |  |
| M2C3-8 | Inwestycje 1.2 – Budowa budynków, przekwalifikowanie i wzmocnienie nieruchomości administracji wymiaru sprawiedliwości | Cel | Budowa budynków, przekwalifikowanie i wzmocnienie majątku nieruchomego organów wymiaru sprawiedliwości |  |
| M2C3-10 | Inwestycja 3.1: Promowanie efektywnego systemu ciepłowniczego | Cel | Budowa lub rozbudowa sieci ciepłowniczych w celu zmniejszenia zużycia energii |  |
| M2C4-23 | Inwestycja 3.3 Renaturyzacja obszaru Po | Cel | Ograniczenie sztucznej inteligencji koryta rzeki w celu renaturyfikacji obszaru Po T2 |  |
| M2C4-25 | Inwestycja 3.4. Rekultywacja „gruntów osieroconych” | Cel | Rewitalizacja terenów sierocych |  |
| M2C4-29 | Inwestycja 4.1. Inwestycje w infrastrukturę wodociągową podstawową w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody | Cel | Inwestycje w infrastrukturę wodociągową podstawową w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody |  |
| M2C4-32 | Inwestycje 4.2. Ograniczenie strat w sieciach wodociągowych, w tym cyfryzacja i monitorowanie sieci | Cel | Interwencje w sieci dystrybucji wody, w tym cyfryzacja i monitorowanie sieci T2 |  |
| M2C4-35bis | Inwestycje 4.3 Inwestycje w odporność agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi | Cel | Interwencje na rzecz odporności agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi T2 |  |
| M2C4-38 | Inwestycja 4.4 Inwestycje w kanalizację i oczyszczanie | Cel | Interwencje w zakresie kanalizacji i oczyszczania T2 |  |
| M5C2-20 | Inwestycje 6 – Program innowacji na rzecz jakości mieszkalnictwa | Cel | Liczba wspartych lokali mieszkalnych (zarówno pod względem budowy, jak i rekultywacji) i metrów kwadratowych przestrzeni publicznych objętych wsparciem |  |
| M1C1-147 | Inwestycje 1.2 – Umożliwienie chmury dla lokalnych AP | Cel | Umożliwienie korzystania z chmury dla lokalnej administracji publicznej T2 |  |
| M1C1-148 | Inwestycje 1.4.1 – Doświadczenia obywatelskie – Poprawa jakości i użyteczności cyfrowych usług publicznych | Cel | Poprawa jakości i użyteczności cyfrowych usług publicznych T2 |  |
| M1C1-149 | Inwestycja 1.4.3 – Wzmocnienie usług platformy PagoPA i aplikacji „IO” | Cel | Zwiększenie skali przyjęcia usług platformowych PagoPA T2 |  |
| M1C1-150 | Inwestycja 1.4.3 – Wzmocnienie usług platformy PagoPA i aplikacji „IO” | Cel | Zwiększenie skali przyjęcia aplikacji T2 „IO” |  |
| M1C1-151 | Inwestycje 1.4.5 – Cyfryzacja ogłoszeń publicznych | Cel | Zwiększenie skali przyjmowania cyfrowych ogłoszeń publicznych T2 |  |
| M1C1-152 | Inwestycja 1.6.1 – Cyfryzacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Cel | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – w pełni przeprojektowane i zdigitalizowane procesy T2 |  |
| M1C1-153 | Inwestycje 1.6.2 – Cyfryzacja Ministerstwa Sprawiedliwości | Cel | Cyfrowe akta sądowe T2 |  |
| M1C1-154 | Inwestycje 1.6.2 – Cyfryzacja Ministerstwa Sprawiedliwości | Cel | Systemy wiedzy na temat jeziora danych dotyczących wymiaru sprawiedliwości T2 |  |
| M1C1-155 | Inwestycje 1.6.3 – Cyfryzacja Krajowego Instytutu Zabezpieczenia Społecznego (INPS) i Krajowego Instytutu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL) | Cel | INAIL – w pełni przeprojektowane i zdigitalizowane procesy/usługi T2 |  |
| M1C2-15 | Inwestycja 2: Innowacje i technologia mikroelektroniki | Cel | Moce produkcyjne substratów węglika krzemu |  |
| M1C2-17 | Inwestycja 3: Szybkie połączenia internetowe (sieci szerokopasmowe i 5G) | Cel | Liczba domów z łącznością 1 Gb/s |  |
| M1C2-18 | Inwestycja 3: Szybkie połączenia internetowe (sieci szerokopasmowe i 5G) | Cel | Budynki szkół i placówki opieki zdrowotnej zapewniające łączność o przepustowości 1 Gb/s |  |
| M1C2-20 | Inwestycja 3: Szybkie połączenia internetowe (sieci szerokopasmowe i 5G) | Cel | Drogi i korytarze pozamiejskie o zasięgu sieci 5G |  |
| M1C2-21 | Inwestycja 3: Szybkie połączenia internetowe (sieci szerokopasmowe i 5G) | Cel | Obszary niedoskonałości rynku o zasięgu sieci 5G |  |
| M1C2-23 | Inwestycja 4: Technologia satelitarna i gospodarka kosmiczna | Cel | Zastosowane teleskopy naziemne, operacyjne centrum SST, fabryka kosmiczna i demonstrator napędu cieczy |  |
| M1C2-24 | Inwestycja 4: Technologia satelitarna i gospodarka kosmiczna | Cel | Konstelacje lub potwierdzenie koncepcji zastosowanych konstelacji |  |
| M1C2-25 | Inwestycja 4: Technologia satelitarna i gospodarka kosmiczna | Cel | Usługi świadczone na rzecz administracji publicznej |  |
| M1C2-32 | Inwestycja 7. Wsparcie systemu produkcji na rzecz transformacji ekologicznej, technologii neutralnych emisyjnie oraz konkurencyjności i odporności strategicznych łańcuchów dostaw | Cel | Umowy prawne podpisane z beneficjentami końcowymi |  |
| M1C3-21 | Inwestycje – 3.2 Rozwój przemysłu filmowego (projekt Cinecittà) | Cel | Liczba studiów, których prace w zakresie przebudowy, modernizacji, budowy zostały ukończone |  |
| M1C3-36 | Inwestycje – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU na rzecz wielkich imprez turystycznych | Cel | Liczba miejsc o charakterze kulturalnym i turystycznym, których przekwalifikowano |  |
| M2C1-16 | Inwestycje 1.1 – Wdrażanie nowych zakładów gospodarki odpadami i modernizacja istniejących obiektów | Cel | Nielegalne składowiska odpadów |  |
| M2C1-19 | Inwestycja 3.1: Zielone wyspy | Cel | Realizacja projektów zintegrowanych na małych wyspach |  |
| M2C1-21 | Inwestycje 3.2: Społeczności ekologiczne | Cel | Realizacja interwencji przedstawionych w planach przez wspólnoty ekologiczne |  |
| M2C1-24 | Inwestycja 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) w celu wsparcia zamówień na łańcuchy dostaw dla sektorów rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, kwiaciarstwa i szkółek roślin | Cel | Umowy prawne podpisane z beneficjentami końcowymi |  |
| M2C2-3 | Inwestycja 1.4 Rozwój biometanu zgodnie z kryteriami promowania gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Wymiana ciągników rolniczych |  |
| M2C2-5 | Inwestycja 1.4 Rozwój biometanu zgodnie z kryteriami promowania gospodarki o obiegu zamkniętym | Cel | Dodatkowa produkcja biometanu |  |
| M2C2-10 | Inwestycje 2.1 Wzmocnienie inteligentnych sieci | Cel | Inteligentne sieci – Zwiększenie przepustowości sieci dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych |  |
| M2C2-11 | Inwestycje 2.1 Wzmocnienie inteligentnych sieci | Cel | Inteligentne sieci – elektryfikacja zużycia energii |  |
| M2C2-13 | Inwestycje 2.2 Interwencje mające na celu zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznej | Cel | Zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznej |  |
| M2C2-15 | Inwestycja 3.3 Badanie wodoru w transporcie drogowym | Cel | Budowa stacji ładowania opartych na wodorze |  |
| M2C2-17 | Inwestycja 3.4 Testowanie wodoru na potrzeby mobilności kolejowej | Cel | Liczba stacji tankowania wodoru |  |
| M2C2-19 | Inwestycja 3.5 Badania i rozwój w zakresie wodoru | Cel | Liczba projektów badawczo-rozwojowych w zakresie wodoru |  |
| M2C2-25bis | Inwestycja 4.2 Rozwój systemów szybkiego transportu masowego | Cel | Co najmniej 5 interwencji na rzecz modernizacji infrastruktury systemów szybkiego transportu masowego |  |
| M2C2-25ter | Inwestycja 4.2 Rozwój systemów szybkiego transportu masowego | Cel | Zakup co najmniej 85 jednostek taboru do szybkiego transportu masowego |  |
| M2C2-26 | Inwestycja 4.2 Rozwój systemów szybkiego transportu masowego | Cel | Liczba km infrastruktury transportu publicznego |  |
| M2C2-35 | Inwestycja 4.4.1: Wzmocnienie floty autobusów transportu publicznego bezemisyjnymi niskopodłogowymi autobusami — | Cel | Liczba bezemisyjnych autobusów niskopodłogowych weszła w życie T2 |  |
| M2C2-35 ter | Inwestycja 4.4.1: Wzmocnienie floty regionalnych autobusów transportu publicznego za pomocą pojazdów napędzanych czystym paliwem | Cel | Liczba stacji ładowania dla bezemisyjnych i niskoemisyjnych autobusów niskopodłogowych |  |
| M2C2-35 bis | Inwestycja 4.4.2: Wzmocnienie regionalnego taboru kolejowego transportu publicznego z pociągami bezemisyjnymi i usługą powszechną | Cel | Liczba pociągów zeroemisyjnych i liczba przewozów w ramach usługi powszechnej |  |
| M2C2-36 | Inwestycja 4.4.3: Odnowienie floty na potrzeby dowództwa Krajowej Straży Pożarnej | Cel | Liczba ekologicznie czystych pojazdów na potrzeby odnowienia floty na potrzeby dowództwa Krajowej Straży Pożarnej |  |
| M2C2-43 | Inwestycje 5.4 – Wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up i kapitału wysokiego ryzyka prowadzących działalność w zakresie transformacji ekologicznej. | Cel | Umowy prawne podpisane z funduszami venture capital i przedsiębiorstwami typu start-up |  |
| M2C2-45 | Inwestycja 1.1 Rozwój systemów agrowoltaicznych | Cel | Instalacja fotowoltaicznych paneli słonecznych w systemach rolniczych |  |
| M2C2-47 | Inwestycje 1.2 Promowanie OZE dla społeczności energetycznych i działających wspólnie prosumentów energii ze źródeł odnawialnych | Cel | Instalacja nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii w społecznościach energetycznych i wspólnie działających prosumentach energii ze źródeł odnawialnych |  |
| M2C2-49 | Inwestycja 3.1 Produkcja wodoru na terenach zdegradowanych (Hydrogen Valleys) | Cel | Zakończenie projektu dotyczącego produkcji wodoru na obszarach przemysłowych |  |
| M2C2-51 | Inwestycje 3.2 Wykorzystanie wodoru w przemyśle, w którym trudno zredukować emisje | Cel | Wprowadzenie wodoru do procesu przemysłowego |  |
| M2C2-53 | Inwestycje 5.2 Wodor | Cel | Wybudowana instalacja przemysłowa |  |
| M2C4-6bis | Inwestycje 3.2: Cyfryzacja parków narodowych | Cel | Zakończenie interwencji |  |
| M2C4-11ter | Inwestycja 2.1.a. Środki na rzecz ograniczenia ryzyka powodziowego i hydrogeologicznego – Interwencje w Emilia-Romania, Toskanie i Marche | Milowy | Zakończenie projektów |  |
| M2C4-13 | Inwestycje 2.1b – Środki na rzecz zmniejszenia ryzyka powodziowego i hydrogeologicznego | Cel | Zakończenie interwencji typu D i E |  |
| M2C4-20bis | Inwestycje. 3.1: Ochrona i poprawa stanu lasów miejskich i podmiejskich | Cel | Drzewa roślinne w celu ochrony i waloryzacji zielonych obszarów miejskich i podmiejskich T3 |  |
| M2C4-34bis | Inwestycje 4.3 Inwestycje w odporność agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi | Cel | Interwencje na rzecz odporności agrosystemu nawadniania w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi T1 |  |
| M3C1-6 | Inwestycje 1.1 – Połączenia kolejowe dużych prędkości z Południem dla pasażerów i towarów | Cel | Kolej dużych prędkości, zarówno pasażerskich, jak i towarowych, na liniach Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Katania |  |
| M3C1-24 | Inwestycje 1.9 Połączenia międzyregionalne | Cel | Inwestycje 1.9 Połączenia międzyregionalne |  |
| M3C1-9 | Inwestycja 1.2 – Linie dużych prędkości na północy łączące się z resztą Europy | Cel | Kolej dużych prędkości, zarówno pasażerskich, jak i towarowych, na liniach Brescia-Werona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi. |  |
| M3C1-11 | Inwestycje 1.3 – Połączenia zasadnicze | Cel | Kolej dużych prędkości, zarówno pasażerskich, jak i towarowych, na linii Orte-Falconara i Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia |  |
| M3C1-14 | Inwestycje 1.4 – Wprowadzenie europejskiego systemu zarządzania transportem kolejowym (ERTMS) | Cel | 2 785 km linii kolejowych wyposażonych w europejski system zarządzania transportem kolejowym |  |
| M3C1-16 | Inwestycja 1.5 – Wzmocnienie węzłów metropolitalnych i kluczowych powiązań krajowych | Cel | 1280 km zmodernizowanych odcinków linii zbudowanych na węzłach metropolitalnych i kluczowych połączeniach krajowych |  |
| M3C1-17bis | Inwestycje 1.7 – Modernizacja, elektryfikacja i odporność kolei na południu | Cel | Zakończono 650 km robót związanych z modernizacją, elektryfikacją i odpornością kolei na południu, gotowych do fazy udzielania zezwoleń i eksploatacji. |  |
| M3C1-18 | Inwestycje 1.6 – Wzmocnienie linii regionalnych – modernizacja kolei regionalnych (zarządzanie RFI) | Cel | Zmodernizowane linie regionalne, gotowe do uzyskania zezwolenia i fazy eksploatacji |  |
| M3C1-20 | Inwestycja 1.8 – Modernizacja dworców kolejowych (zarządzanie RFI; na południu) | Cel | Zmodernizowane i dostępne stacje kolejowe |  |
| M4C1-30 | Reforma 1.7: Reforma przepisów dotyczących mieszkalnictwa dla studentów i inwestycje w mieszkalnictwo studenckie | Cel | Utworzone lokale noclegowe dla studentów zgodnie z odpowiednimi przepisami |  |
| M4C2-9 | Inwestycje 1.4: Wzmocnienie struktur badawczych i wspieranie tworzenia „krajowych liderów badań i rozwoju” w zakresie niektórych kluczowych technologii prorozwojowych | Cel | Ośrodki krajowe są operacyjne i działania realizowane przez ośrodki krajowe w zakresie kluczowych technologii prorozwojowych |  |
| M4C2-14 | Inwestycja 2.3: Wzmocnienie i sektorowe/terytorialne rozszerzenie ośrodków transferu technologii według segmentów przemysłu | Cel | Wypłata wartości finansowej w wysokości 307000000 EUR. |  |
| M4C2-15 | Inwestycja 2.3: Wzmocnienie i sektorowe/terytorialne rozszerzenie ośrodków transferu technologii według segmentów przemysłu | Cel | Liczba wspieranych MŚP |  |
| M4C2-15 bis | Inwestycja 2.3: Wzmocnienie i sektorowe/terytorialne rozszerzenie ośrodków transferu technologii według segmentów przemysłu | Milowy | Zakończenie pakietów roboczych EDIH i TEF |  |
| M4C2-16 bis | Inwestycja 3.1: Fundusz na rzecz budowy zintegrowanego systemu infrastruktury badawczej i innowacyjnej | Cel | Liczba infrastruktur badawczych i innowacyjnych, które zostały utworzone lub zakończyły działalność |  |
| M4C2-18 Bis | Invesment1.5: Ustanowienie i wzmocnienie „ekosystemów innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju”, budowanie „terytorialnych liderów badań i rozwoju” | Cel | Działania realizowane przez ekosystemy innowacji |  |
| M4C2-21 | Inwestycja 3.2 – Finansowanie przedsiębiorstw typu start-up. | Cel | Umowy prawne podpisane z przedsiębiorstwami typu start-up lub funduszami venture capital |  |
| M5C1-19 | Inwestycje 5 – Tworzenie przedsiębiorstw kobiecych | Cel | Przedsiębiorstwa określone w odpowiedniej polityce inwestycyjnej otrzymały wsparcie finansowe |  |
| M5C2-12 | Inwestycje 4 – Inwestycje w projekty rewitalizacji obszarów miejskich mające na celu ograniczenie sytuacji marginalizacji i degradacji społecznej | Cel | Projekty dotyczące interwencji rewitalizacji obszarów miejskich obejmujących gminy |  |
| M5C2-14 | Inwestycje 5 – Zintegrowane plany miejskie – projekty ogólne | Cel | Ukończenie zintegrowanych projektów planowania w miastach metropolitalnych |  |
| M5C2-18 | Inwestycje 5 – Zintegrowane plany miejskie – Fundusz EBI | Cel | Wartość pieniężna wkładu do funduszu tematycznego i wsparcie projektów miejskich |  |
| M5C2-22 | Inwestycje 7 – Projekt „Sport i włączenie społeczne” | Cel | Interwencje związane z umowami dotyczącymi obiektów sportowych |  |
| M5C3-13 | Inwestycje 1.4: Inwestycje infrastrukturalne dla specjalnej strefy ekonomicznej | Cel | Zakończenie interwencji infrastrukturalnych w specjalnych strefach ekonomicznych. |  |
| M6C1-3 | Inwestycje 1.1: Wspólnotowe Domy Zdrowia w celu poprawy terytorialnej pomocy zdrowotnej | Cel | Udostępnione i wyposażone technologicznie domy zdrowia (pierwsza partia) |  |
| M6C1-6 | Inwestycje 1.2: Dom jako pierwsze miejsce opieki i telemedycyny | Cel | Dodatkowe osoby leczone w domu (pierwsza partia) |  |
| M6C1-11 | Inwestycja 1.3: Wzmocnienie pośredniej opieki zdrowotnej i jej placówek (szpitale społecznościowe) | Cel | Szpitale społecznościowe odnowione, połączone ze sobą i wyposażone technologicznie (pierwsza partia) |  |
| M6C2-6 | Inwestycje 1.1: Cyfrowa aktualizacja sprzętu technologicznego szpitali | Cel | Eksploatacja dużego sprzętu sanitarnego |  |
| M6C2-9 | Inwestycje 1.1: Cyfrowa aktualizacja sprzętu technologicznego szpitali | Cel | Dodatkowe łóżka zapewniane w ICU i terapii subintensywnej |  |
| M6C2-10 | Inwestycje 1.2: W kierunku bezpiecznego i zrównoważonego szpitala | Cel | Zakończono interwencje antysejsmiczne w placówkach szpitalnych |  |
| M6C2-10 bis | Inwestycje 1.2: W kierunku bezpiecznego i zrównoważonego szpitala | Cel | Wypłata środków z RRF na projekty na podstawie art. 20 ustawy finansowej 67/88 „Budowanie opieki zdrowotnej” |  |
| M6C2-12 | Inwestycja 1.3: Wzmocnienie infrastruktury technologicznej i narzędzi gromadzenia, przetwarzania danych, analizy i symulacji danych | Milowy | System kart ubezpieczenia zdrowotnego oraz infrastruktura służąca interoperacyjności elektronicznej dokumentacji medycznej są w pełni operacyjne. |  |
| M6C2-13 | Inwestycja 1.3: Wzmocnienie infrastruktury technologicznej i narzędzi gromadzenia, przetwarzania danych, analizy i symulacji danych | Cel | Wszystkie regiony przyjęły i korzystają z elektronicznej dokumentacji medycznej |  |
| M6C2-16 | Inwestycje 2.2: Rozwój umiejętności technicznych i zawodowych, cyfrowych i kierowniczych specjalistów w systemie opieki zdrowotnej | Cel | Szkolenia w zakresie umiejętności kierowniczych i cyfrowych zapewniane pracownikom krajowej służby zdrowia |  |
| M6C2-17 | Inwestycje 2.2: Rozwój umiejętności technicznych i zawodowych, cyfrowych i kierowniczych specjalistów w systemie opieki zdrowotnej | Cel | Liczba finansowanych umów o szkolenie specjalistyczne |  |
| M7–37 | Inwestycja 13: Adriatic Line Phase 1 (stacja kompresorowa Sulmona i gazociąg Sestino-Minerbio) | Milowy | Zakończenie prac |  |
| M7–39 | Inwestycja 14: Infrastruktura na potrzeby transgranicznego eksportu gazu | Milowy | Zakończenie prac |  |
| M7–41 | Inwestycja 15: Transizione 5,0 Zielony | Cel | Przyznawanie zasobów Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności |  |
| M7–42 | Inwestycja 15: Transizione 5,0 Zielony | Cel | 0,4 Mtoe oszczędności energii w zużyciu energii końcowej w latach 2024–2026 |  |
| M7–45 | Inwestycja 16: Wsparcie dla MŚP w zakresie własnej produkcji z odnawialnych źródeł energii | Cel | Umowy prawne z beneficjentami końcowymi |  |
| M7–49 | Inwestycja 17: Instrument finansowy na rzecz termomodernizacji mieszkań publicznych i socjalnych | Cel | Umowy prawne podpisane z beneficjentami końcowymi |  |
| M1C3-29 | Inwestycje 4.2: Fundusze na konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych | Cel | Liczba projektów turystycznych, które mają być wspierane z funduszy tematycznych Europejskiego Banku Inwestycyjnego |  |
| M3C2-9 | Inwestycje 1.1: „Zielone porty: interwencje w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej w portach | Cel | „Zielone porty: zakończenie prac |  |
|  |  | Kwota transzy | 19919595964 EUR |  |

SEKCJA 3: UZGODNIENIA DODATKOWE

- Ustalenia dotyczące monitorowania i realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności

Monitorowanie i wdrażanie planu odbudowy i zwiększania odporności Włoch odbywa się zgodnie z następującymi ustaleniami.

Zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 77 z dnia 31 maja 2021 r., zmienionym dekretem z mocą ustawy nr 13 z dnia 24 lutego 2023 r., należy utworzyć szereg struktur koordynujących w celu monitorowania i wdrażania planu. Są to w szczególności: (i) komitet sterujący wysokiego szczebla („cabina di regia”) ustanowiony podczas prezydencji Rady Ministrów, którego głównym zadaniem jest kierowanie realizacją planu i koordynowanie jego realizacji; (II) strukturę misji ustanowioną podczas prezydencji Rady Ministrów, przynajmniej na czas trwania planu, uprawnioną do działania jako centralna struktura koordynująca w celu realizacji i monitorowania planu; (III) strukturę techniczną w Ministerstwie Gospodarki i Finansów, prowadzącą monitorowanie operacyjne realizacji planu, kontrolę prawidłowości procedur i wydatków oraz sprawozdawczość, a także wsparcie techniczne i operacyjne na etapie realizacji. Struktura misji prezydencji Rady Ministrów pełni funkcję pojedynczego punktu kontaktowego na szczeblu krajowym dla Komisji Europejskiej. Ministerstwo Gospodarki i Finansów zapewnia ocenę wyników planu. Partnerzy społeczni i inni interesariusze biorą udział w specjalnych spotkaniach „cabina di regia”, aby zapewnić uczestnictwo w realizacji planu. Ponadto struktury koordynacyjne określa się na poziomie każdej centralnej administracji odpowiedzialnej za środki zawarte w planie, której zadaniem jest zarządzanie, monitorowanie, sprawozdawczość i kontrola w odniesieniu do odpowiednich interwencji, w tym w odniesieniu do nadzoru nad realizacją i postępami w osiąganiu celów pośrednich i końcowych. Przewiduje się też mechanizmy egzekwowania przepisów w przypadku problemów związanych z wdrażaniem, w tym poprzez wprowadzenie uprawnień do zastępowania organów administracji odpowiedzialnych za środki przewidziane w planie, w celu zagwarantowania terminowej i skutecznej realizacji projektów, a także ustanowienie mechanizmów ex ante służących rozwiązywaniu konfliktów.

W celu wzmocnienia zdolności administracyjnych w zakresie monitorowania i wdrażania przewiduje się rekrutację personelu tymczasowego, w tym w odniesieniu do administracji centralnej odpowiedzialnej za interwencje w ramach planu oraz Ministerstwa Gospodarki i Finansów (w tym w odniesieniu do centralnej struktury koordynującej i Departamentu Rachunkowości państwa), jak przewidziano w dekrecie z mocą ustawy nr 80 z dnia 9 czerwca 2021 r., a także w odniesieniu do administracji na południu Włoch, które mają wzmocnić kapitał ludzki zaangażowany w planowanie i wydatkowanie funduszy UE, jak przewidziano w szczególności w ustawie nr 178 z 2020 r. Ponadto przydziela się zasoby na strukturę zadaniową ustanowioną przy prezydencji Rady Ministrów, aby zapewnić jej skuteczne funkcjonowanie, zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 13 z dnia 24 lutego 2023 r. Wreszcie, przy realizacji projektów przewiduje się wsparcie techniczne i operacyjne dla administracji centralnej i lokalnej, w tym poprzez wykorzystanie spółek kapitału publicznego, grupy ekspertów ds. pomocy technicznej oraz możliwości skorzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych. Działaniom tym towarzyszyć powinno wdrożenie środków mających na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie procedur administracyjnych, jak przewidziano w dekrecie z mocą ustawy nr 77 z dnia 31 maja 2021 r. i w dekrecie z mocą ustawy nr 13 z dnia 24 lutego 2023 r.

Ustalenia przewidują również wykorzystanie zintegrowanego systemu informatycznego („ReGiS”). Istniejący Inspektorat Generalny ds. Stosunków Finansowych z Unią Europejską (IGRUE) w Ministerstwie Gospodarki i Finansów ma za zadanie koordynację systemów audytu i prowadzenie kontroli przy wsparciu Regionalnych Urzędów ds. Rachunkowości (RTS). Nadal obowiązywać powinny wzmocnione ustalenia z Guardia di Finanza i odpowiednimi niezależnymi organami, takimi jak krajowa agencja antykorupcyjna ANAC, co wzmocni rolę, jaką włoski system prawny już przewiduje dla tych organów w odniesieniu do ochrony finansów publicznych, w tym finansów UE.

- Ustalenia dotyczące zapewnienia Komisji pełnego dostępu do danych bazowych

Aby zapewnić Komisji pełny dostęp do odpowiednich danych bazowych, Włochy wprowadzają następujące ustalenia.

Ministerstwo Gospodarki i Finansów działa jako organ techniczny zajmujący się monitorowaniem, między innymi postępów w realizacji kamieni milowych i wartości docelowych, oraz – w stosownych przypadkach – realizacją działań w zakresie kontroli i audytu, a także sprawozdawczości i składania wniosków o płatność. Koordynuje sprawozdawczość dotyczącą kamieni milowych i wartości docelowych, odpowiednich wskaźników, a także jakościowych informacji finansowych i innych danych, np. dotyczących ostatecznych odbiorców. Kodowanie danych odbywa się na szczeblu organów administracji centralnej odpowiedzialnych za środki przewidziane w planie, które przekazują wymagane dane do Ministerstwa Gospodarki i Finansów. Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 po zakończeniu realizacji odpowiednich uzgodnionych kamieni milowych i wartości docelowych określonych w sekcji 2.1 niniejszego załącznika Włochy przedkładają Komisji należycie uzasadniony wniosek o wypłatę wkładu finansowego oraz, w stosownych przypadkach, pożyczki. Włochy zapewniają, aby na wniosek Komisja miała pełny dostęp do odpowiednich danych bazowych, które potwierdzają należyte uzasadnienie wniosku o płatność, zarówno do celów oceny wniosku o płatność zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241, jak i do celów audytu i kontroli.

Z wyjątkiem a) projektów realizowanych w ramach tego środka w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność wolną od paliw kopalnych.

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Z wyjątkiem a) aktywów i działań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, a także związanej z nimi infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność bez udziału paliw kopalnych.

W przypadku gdy w ramach wspieranej działalności osiąga się prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych, należy przedstawić wyjaśnienie powodów, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Beneficjenci końcowi stowarzyszeni z konkretnymi projektami są zobowiązani do przedstawienia uzasadnienia wybranego obszaru interwencji dla każdego wspieranego projektu, wraz z opisem projektu, do celów obliczenia wkładu na rzecz klimatu.

Z wyjątkiem a) aktywów i działań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, a także związanej z nimi infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność bez udziału paliw kopalnych.

W przypadku gdy w ramach wspieranej działalności osiąga się prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych, należy przedstawić wyjaśnienie powodów, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Z wyjątkiem a) projektów realizowanych w ramach tego środka w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność wolną od paliw kopalnych.

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

20 Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych przeznaczonych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie skutkują zwiększeniem zdolności przetwarzania odpadów w zakładach ani wydłużeniem okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Z wyjątkiem a) projektów realizowanych w ramach tego środka w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność wolną od paliw kopalnych.

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

24 Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych przeznaczonych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie skutkują zwiększeniem zdolności przetwarzania odpadów w zakładach ani wydłużeniem okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Z wyjątkiem a) projektów realizowanych w ramach tego środka w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność wolną od paliw kopalnych.

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Z wyjątkiem a) projektów realizowanych w ramach tego środka w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność wolną od paliw kopalnych.

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

32 Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie skutkują zwiększeniem zdolności przetwarzania odpadów w zakładach ani wydłużeniem okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Z wyjątkiem a) projektów realizowanych w ramach tego środka w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność wolną od paliw kopalnych.

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Z wyjątkiem a) projektów realizowanych w ramach tego środka w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność wolną od paliw kopalnych.

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Z wyjątkiem a) aktywów i działań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, a także związanej z nimi infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność bez udziału paliw kopalnych.

W przypadku gdy w ramach wspieranej działalności osiąga się prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych, należy przedstawić wyjaśnienie powodów, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Beneficjenci końcowi stowarzyszeni z konkretnymi projektami są zobowiązani do przedstawienia uzasadnienia wybranego obszaru interwencji dla każdego wspieranego projektu, wraz z opisem projektu, do celów obliczenia wkładu na rzecz klimatu. Do celów obliczenia wkładu w dziedzinie klimatu beneficjenci końcowi korzystający z obligacji kapitałowych, quasi-kapitałowych, korporacyjnych lub równoważnych instrumentów, które nie są ukierunkowane na konkretne projekty, przedstawiają uzasadnienie wybranych obszarów interwencji. Partner wykonawczy jest również zobowiązany do przedstawienia państwu członkowskiemu półrocznego sprawozdania z realizacji każdego projektu/działania.

Obszary metropolitalne są rozumiane w tym środku jako „funkcjonalne obszary miejskie” zgodnie z definicją zawartą w bazie danych Komisji Europejskiej-OECD (Dijkstra, L., H. Poelman i P. Veneri (2019), „The EU-OECD definition of a functional urban area”, OECD Regional Development Working Papers, No. 2019/11, OECD Publishing, Paryż, https://doi.org/10.1787/d58cb34d-en).

Zgodnie z obszarem interwencji 72a w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241 ma ono również zastosowanie do pociągów dwufazowych.

Obszary metropolitalne oznaczają w tym środku „funkcjonalne obszary miejskie”, zgodnie z definicją w bazie danych Komisji Europejskiej i OECD (Dijkstra, L., H. Poelman i P. Veneri (2019).

Zgodnie z obszarem interwencji 72a w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241 ma ono również zastosowanie do pociągów dwufazowych.

Z wyjątkiem a) aktywów i działań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, a także związanej z nimi infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność bez udziału paliw kopalnych.

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych, należy przedstawić wyjaśnienie powodów, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Beneficjenci końcowi stowarzyszeni z konkretnymi projektami są zobowiązani do przedstawienia uzasadnienia wybranego obszaru interwencji dla każdego wspieranego projektu, wraz z opisem projektu, do celów obliczenia wkładu na rzecz klimatu. Do celów obliczenia wkładu w dziedzinie klimatu beneficjenci końcowi korzystający z obligacji kapitałowych, quasi-kapitałowych, korporacyjnych lub równoważnych instrumentów, które nie są ukierunkowane na konkretne projekty, przedstawiają uzasadnienie wybranych obszarów interwencji. Partner wykonawczy jest również zobowiązany do przedstawienia państwu członkowskiemu półrocznego sprawozdania z realizacji każdego projektu/działania.

CDP Venture Capital SGR prowadzi działalność zarządczą zgodnie z zasadami niezależności i autonomii określonymi w dyrektywie w sprawie ZAFI.

Uznaje się, że beneficjent końcowy „znacznie koncentruje się” na danym sektorze lub działalności gospodarczej, jeżeli taki sektor lub działalność została określona jako istotna część działalności gospodarczej beneficjenta końcowego odpowiednio w odniesieniu do przychodów brutto, zysku lub bazy klientów beneficjenta końcowego. Dochód brutto wygenerowany z sektora lub działalności objętej ograniczeniami w żadnym przypadku nie przekracza 50 % dochodu brutto.

Z wyjątkiem a) aktywów i działań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, a także związanej z nimi infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność bez udziału paliw kopalnych.

W tym działań i aktywów w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) zapewniających prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych. W przypadku gdy w ramach wspieranej działalności osiąga się prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych, należy przedstawić wyjaśnienie powodów, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Pojazdy zanieczyszczające definiuje się jako pojazdy niebezemisyjne.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań prowadzonych w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie skutkują zwiększeniem zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani wydłużeniem okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Z wyjątkiem a) projektów realizowanych w ramach tego środka w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność wolną od paliw kopalnych.

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

64 Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych przeznaczonych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie skutkują zwiększeniem zdolności przetwarzania odpadów w zakładach ani wydłużeniem okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Z wyjątkiem a) projektów realizowanych w ramach tego środka w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność wolną od paliw kopalnych.

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

OECD, „Supvice Studies on Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Italy” [Badanie umiejętności na temat wspierania przedsiębiorczości i innowacji w szkolnictwie wyższym we Włoszech]

Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Pakiet prac jest elementem podziału prac w ramach projektu, takim jak na przykład: testowanie przed dokonaniem inwestycji, umiejętności i szkolenia, zarządzanie projektami i ich koordynacja. Stanowi on grupę prac projektowych opisanych w działaniach i zadaniach. Pakiety prac przedstawiają jasne, logiczne powiązanie z celami projektu i z innymi pakietami prac. Każdy pakiet prac stanowi podczęść projektu, etap prowadzący do osiągnięcia ogólnych celów projektu.

Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

CDP Venture Capital SGR prowadzi działalność zarządczą zgodnie z zasadami niezależności i autonomii określonymi w dyrektywie w sprawie ZAFI.

Uznaje się, że beneficjent końcowy „znacznie koncentruje się” na danym sektorze lub działalności gospodarczej, jeżeli taki sektor lub działalność została określona jako istotna część działalności gospodarczej beneficjenta końcowego odpowiednio w odniesieniu do przychodów brutto, zysku lub bazy klientów beneficjenta końcowego. Dochód brutto wygenerowany z sektora lub działalności objętej ograniczeniami w żadnym przypadku nie przekracza 50 % dochodu brutto.

Z wyjątkiem a) aktywów i działań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, a także związanej z nimi infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność bez udziału paliw kopalnych.

W tym działań i aktywów w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) zapewniających prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych. W przypadku gdy w ramach wspieranej działalności osiąga się prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych, należy przedstawić wyjaśnienie powodów, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Pojazdy zanieczyszczające definiuje się jako pojazdy niebezemisyjne.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań prowadzonych w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie skutkują zwiększeniem zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani wydłużeniem okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Z wyjątkiem a) aktywów i działań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, a także związanej z nimi infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność wolną od paliw kopalnych.

W przypadku gdy w ramach wspieranej działalności osiąga się prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych, należy przedstawić wyjaśnienie powodów, dla których nie jest to możliwe. Poziomy odniesienia ustanowione na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu

Beneficjenci końcowi są zobowiązani do przedstawienia uzasadnienia wybranego zakresu interwencji dla każdego wspieranego projektu, wraz z opisem projektu, do celów obliczenia wkładu na rzecz klimatu. Partner wykonawczy jest również zobowiązany do przedstawienia państwu członkowskiemu półrocznego sprawozdania z realizacji każdego projektu/działania.

W szczególności program odnosi się do załączników A i B do ustawy z dnia 11 grudnia 2016 r., nr 232.

W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw oszczędności energii należy mierzyć w odniesieniu do średniego rocznego zużycia przez przedsiębiorstwo o podobnych cechach (wielkości) działające w tym samym sektorze (kod ATECO).

Uznaje się, że beneficjent końcowy „znacznie koncentruje się” na danym sektorze lub działalności gospodarczej, jeżeli taki sektor lub działalność została określona jako istotna część działalności gospodarczej beneficjenta końcowego odpowiednio w odniesieniu do przychodów brutto, zysku lub bazy klientów beneficjenta końcowego. Dochód brutto wygenerowany z sektora lub działalności objętej ograniczeniami w żadnym przypadku nie przekracza 50 % dochodu brutto.

Z wyjątkiem a) aktywów i działań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, a także związanej z nimi infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność bez udziału paliw kopalnych.

W tym działań i aktywów w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) zapewniających prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych. W przypadku gdy w ramach wspieranej działalności osiąga się prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych, należy przedstawić wyjaśnienie powodów, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Pojazdy zanieczyszczające definiuje się jako pojazdy niebezemisyjne.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań prowadzonych w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie skutkują zwiększeniem zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani wydłużeniem okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Beneficjenci końcowi stowarzyszeni z konkretnymi projektami są zobowiązani do przedstawienia uzasadnienia wybranego obszaru interwencji dla każdego wspieranego projektu, wraz z opisem projektu, do celów obliczenia wkładu na rzecz klimatu.

Beneficjenci końcowi stowarzyszeni z konkretnymi projektami są zobowiązani do przedstawienia uzasadnienia wybranego obszaru interwencji dla każdego wspieranego projektu, wraz z opisem projektu, do celów obliczenia wkładu na rzecz klimatu.

Z wyjątkiem a) aktywów i działań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, a także związanej z nimi infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność bez udziału paliw kopalnych.

W przypadku gdy w ramach wspieranej działalności osiąga się prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych, należy przedstawić wyjaśnienie powodów, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Beneficjenci końcowi stowarzyszeni z konkretnymi projektami są zobowiązani do przedstawienia uzasadnienia wybranego obszaru interwencji dla każdego wspieranego projektu, wraz z opisem projektu, do celów obliczenia wkładu na rzecz klimatu.