

**ANEXĂ**

**SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ**

**Descrierea reformelor și a investițiilor**

**A. COMPONENTA 1.1: POWER UP**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei vizează reforme și investiții pentru a crește ponderea surselor regenerabile de energie în sistemul de energie electrică și pentru a facilita procesul de decarbonizare al Greciei. Reformele trebuie să simplifice normele de acordare a licențelor pentru investițiile în energia din surse regenerabile, să eficientizeze piața energiei electrice și să asigure sustenabilitatea financiară a schemelor de sprijin. Componenta include, de asemenea, investiții-cheie în rețele pentru a finaliza interconectarea cu insulele Ciclade și pentru a face distribuția de energie electrică mai ecologică și capabilă să absoarbă o pondere mai mare a energiei din surse regenerabile. Sistemele de stocare sprijină, de asemenea, decarbonizarea economiei prin acumularea surplusului de energie electrică din surse regenerabile. Reabilitarea terenurilor este, de asemenea, sprijinită în zonele utilizate în prezent ca mine de lignit, ca etapă a procesului de tranziție justă în teritoriile cele mai afectate de eliminarea treptată a lignitului. Componenta este în conformitate cu Planul național privind energia și clima (PNEC) și sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020 și Recomandarea specifică 2 din 2019). Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Investiția:** Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți penetrarea energiei din surse regenerabile (numărul de identificare al măsurii: 16926)

Investiția oferă subvenții publice pentru instalarea unei capacități de stocare a energiei de până la 1 380 MW în sistemul de energie electrică. Aceste investiții permit integrarea în sistem a noilor capacități SRE necesare pentru atingerea obiectivelor PECN. În plus, această acțiune va atenua, de asemenea, congestia rețelei, va spori flexibilitatea sistemului de energie electrică și lichiditatea pieței de echilibrare, va îmbunătăți adecvarea sistemului, va permite eficiența energetică, va promova transparența în formarea prețului energiei electrice și va reduce costurile energiei. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii de tranziție justă) (numărul de identificare al măsurii: 16871)

Investiția constă în granturi pentru finanțarea reabilitării terenurilor în zonele fostelor mine de lignit din Macedonia de Vest și Megalopolis. Măsura vizează zonele de tranziție justă, cu intervenții de mediu și economice, cum ar fi reabilitarea solului, reamenajarea și punerea în aplicare a intervențiilor privind refacerea peisajului și a mediului, reajustări ale destinației terenurilor și crearea unor receptori organizați ai activităților. Punerea în aplicare a acestei investiții este gestionată de un vehicul investițional care urmează să fie înființat de Grecia. Vehiculul investițional devine noul proprietar de drept și dezvoltator de terenuri al zonelor geografice transferate. Vehiculul special de proiect este responsabil de finanțare și de realizarea lucrărilor de igienizare, restaurare, reabilitare și modernizare. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și pentru modernizarea rețelei de energie electrică (numărul de identificare al măsurii: 16870)

Investiția include interconectarea rețelelor electrice din Insulele Ciclade (Faza D), o linie aeriană care conectează Extra High Voltage Centre (EHVC) Corinth și EHVC Koumoundouros și proiecte conexe. Proiectele vor consolida securitatea sistemului energetic, sporind, în același timp, potențialul de generare a energiei electrice din surse regenerabile în insule și în Peloponez. Acestea reduc costurile energiei, conducând la noi investiții și locuri de muncă în sectoarele mari consumatoare de energie ale economiei. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Modernizarea rețelei Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO), cu scopul de a spori reziliența și de a proteja mediul (numărul de identificare al măsurii: 16901)

Investiția constă în subsolul și redirecționarea rețelei de distribuție a energiei electrice în așezări de importanță deosebită din punct de vedere cultural sau turistic, precum și în centrele orașelor, acordându-se prioritate zonelor în care infrastructura este vulnerabilă la condițiile meteorologice extreme. Aceasta îmbunătățește reziliența rețelei de distribuție și contribuie la protecția mediului. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Modernizarea rețelei aeriene a administratorului rețelei elene de distribuție a energiei electrice (HEDNO) în zonele forestiere (numărul de identificare al măsurii: 16900)

Investiția constă într-o înlocuire a conductorilor necăptușiți în rețeaua aeriană de distribuție a energiei electrice (cu cele acoperite sau cu un cablu răsucit), în instalarea de capace izolante și în subsolul sau delocalizarea rețelei de distribuție a energiei electrice care trece prin zonele forestiere. Proiectul va îmbunătăți reziliența și fiabilitatea rețelei (indicatorii de calitate energetică SAIDI, SAIFI) și va proteja mai bine mediul (păduri, specii sălbatice). Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Creșterea capacității instalate în substațiile de înaltă tensiune/tensiune medie ale operatorului de rețea de distribuție a energiei electrice (HEDNO) pentru o nouă conexiune la SRE (numărul de identificare al măsurii: 16899)

Investiția crește capacitatea substațiilor existente ale rețelei de a aborda congestia rețelei de distribuție care împiedică în prezent continuarea investițiilor în energia din surse regenerabile. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Restructurarea și consolidarea veniturilor contului de energie din surse regenerabile de energie termică și electrică (RES-CHP) (numărul de identificare al măsurii: 16865)

Reforma constă în: (a) restructurarea structurii de remunerare existente pentru producătorii de energie din surse regenerabile, prin înființarea de noi unități SRE (comandate după 1 ianuarie 2021) a unui nou cont de cogenerare pentru energie electrică, care îl înlocuiește pe cel actual, completat de mecanisme noi care garantează viabilitatea financiară atât a Conturilor existente, cât și a contului New RES-CHP; și (b) introducerea unui sistem de garanții de origine, a unei taxe extraordinare „COVID-19” pentru producătorii și furnizorii de energie din surse regenerabile și a unei „taxe pe carbon” permanente pentru motorină. Măsurile asigură viabilitatea capacității existente instalate de SRE și facilitează finanțarea de noi proiecte în domeniul SRE, deoarece orice intrări/ieșiri neașteptate care conduc la un impact negativ asupra contului (conturilor) SRE sunt abordate prin intermediul taxelor regulamentare care se repercutează asupra clienților. Punerea în aplicare a reformei, inclusiv o creștere cu 3 GWh a capacității de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie, se finalizează până la 30 iunie 2025.

**Reforma:** Să raționalizeze funcționarea eficientă a noului model de piață a energiei electrice și dezvoltarea de noi centrale SRE pentru a atinge obiectivele PECN prin punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare, participarea consumului dispecerizabil și o reformă amplă a procedurii de acordare a licențelor pentru noile surse regenerabile de energie (numărul de identificare al măsurii: 16860)

Reforma constă în raționalizarea cadrului de acordare a licențelor pentru ESR, inclusiv simplificarea și digitalizarea procedurilor, timpii de răspuns administrativ scurt și obligatoriu și procedurile de responsabilizare pentru întârzierile inutile, reducerea documentației și a procedurilor necesare, precum și un nou cadru specific pentru instalațiile de SRE offshore. Scopul este de a accelera dublarea capacității instalate a SRE în vederea eliminării treptate a lignitului în Grecia.

În cele din urmă, reforma va institui, de asemenea, un sistem de monitorizare a pieței pentru Autoritatea Națională de Reglementare (RAE) și participarea răspunsului din partea cererii (răspunsul din partea cererii) la piața de echilibrare.

Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2022.

**A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Cea mai importantă investiție 1: Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și pentru modernizarea rețelei de energie electrică

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Unitate de măsură** | | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** | |
| 1 | 1 - 1.1. Power up — 16870\_Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și pentru modernizarea rețelei de energie electrică | Jalon | Interconectarea insulelor — atribuirea contractelor | Notificarea atribuirii tuturor contractelor |  |  | |  | Q2 | | 2023 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de către operatorul independent de transport de energie electrică (IPTO) pentru instalarea completă a:  1) conexiune prin cablu Naxos — Thira;  2) Extra High Voltage Cable (EHVC) Koumoundoros — Korinthos (părțile 1 și 2); precum și  3) substațiile Milos, Folegandros, Serifos și conexiunile prin cablu Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira. |
| 2 | 1 - 1.1. Power up — 16870\_Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și pentru modernizarea rețelei de energie electrică | Jalon | Interconectarea insulelor — evoluția lucrărilor | Confirmarea acceptării de către IPTO a lucrărilor de montare a cablurilor, aprobarea testelor și certificarea progresului pentru finalizarea a 50 % din EHVC Koumoundouros — Korinthos (părțile 1 și 2) |  |  | |  | Q2 | | 2025 | Instalarea cu succes a cablurilor și teste pentru Naxos-Thira;  50 % din EHVC Koumoundouros – Korinthos (părțile unu și doi) finalizate. |
| 3 | 1 - 1.1. Power up — 16870\_Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și pentru modernizarea rețelei de energie electrică | Jalon | Interconectarea insulelor — finalizare | Începerea cu succes a funcționării/electrificării certificate de IPTO; eliberarea certificatelor pentru operațiunile de probă reușite |  |  | |  | Q4 | | 2025 | Finalizarea tuturor celor trei subproiecte (conexiune Naxos-Thira, EHVC Koumoundoros-Korinthos, substații și alte conexiuni), încorporarea cu succes în Sistemul elen de transport de energie electrică și începerea funcționării. |

Reforma esențială 1: Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul RES-CHP — Raționalizarea funcționării eficiente a noului model de piață a energiei electrice și dezvoltarea de noi centrale SRE pentru a atinge obiectivele PECN prin punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare, participarea consumului dispecerizabil și o reformă amplă a procedurii de acordare a licențelor pentru noile surse regenerabile de energie

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 4 | 1 - 1.1. Power up — 16865\_Restructurarea și sporirea veniturilor contului CHP din SRE | Jalon | Cont RES — legislație de modificare a L. 4001/2011; intrarea în vigoare a tuturor deciziilor relevante, inclusiv a codurilor, de către ministere, de către Autoritatea Națională de Reglementare (RAE) și de către Administratorul surselor regenerabile de energie și al garanțiilor de origine (DAPEEP). | Intrarea în vigoare a legislației și a deciziilor executive relevante. |  |  |  | Q2 | 2022 | 1) crearea noului cont privind sursele regenerabile de energie (SRE), pentru unitățile comandate începând cu 1 ianuarie 2021, inclusiv modificarea legislației, a deciziilor ministeriale și a deciziilor de reglementare (coduri). Noul cont SRE va include mecanisme de asigurare a viabilității financiare a acestuia, inclusiv în cazul unor dezechilibre neprevăzute.  2) intrarea în vigoare a unui sistem de comercializare a garanțiilor de origine care să permită consumatorilor să sprijine în mod voluntar energia electrică SRE.  Sistemul de garanții de origine (GO) include:   1. Adoptarea unui sistem de emitere/licitare a GO pentru tarifele fixe RES 2. Acreditarea produselor cu amănuntul ecologice 3. Acreditarea standardelor privind „întreprinderile ecologice”. |
| 5 | 1 - 1.1. Power up — 16860\_Streamline funcționarea eficientă a noului model de piață a energiei electrice și dezvoltarea de noi centrale SRE pentru a atinge obiectivele PECN prin punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare, participarea consumului dispecerizabil și o reformă amplă a procedurii de acordare a licențelor pentru noile surse regenerabile de energie | Jalon | Contul SRE — reforme ale pieței și simplificarea acordării licențelor | Intrarea în vigoare a întregii legislații relevante, inclusiv a deciziilor ministeriale, și a cadrului de reglementare de către RAE și DAPEEP |  |  |  | Q2 | 2022 | 1) instituirea și funcționarea deplină a unui mecanism de monitorizare și supraveghere a pieței, precum și participarea deplină a răspunsului la cerere pe piața de echilibrare.  2) finalizarea reformei privind simplificarea acordării de licențe în domeniul surselor regenerabile de energie, inclusiv simplificarea și digitalizarea procedurilor, termene de răspuns administrative scurte și obligatorii și proceduri de responsabilizare pentru întârzierile inutile, reducerea documentației și a procedurilor necesare, precum și un nou cadru specific pentru instalațiile de SRE offshore. |
| 6 | 1 - 1.1. Power up — 16865\_Restructurarea și sporirea veniturilor contului CHP din SRE | Țintă | Contul SRE — obiectivul de creștere a capacității pentru 1 |  | Noua capacitate (GW) de surse regenerabile de energie pusă în funcțiune | 0 | 1 | Q2 | 2023 | Noua capacitate de SRE instalată și operațională |
| 7 | 1 - 1.1. Power up — 16865\_Restructurarea și sporirea veniturilor contului CHP din SRE | Țintă | Contul SRE — obiectivul de creștere a capacității pentru 2 |  | Noua capacitate (GW) de surse regenerabile de energie pusă în funcțiune | 1 | 2 | Q2 | 2024 | Noua capacitate de SRE instalată și operațională |
| 8 | 1 - 1.1. Power up — 16865\_Restructurarea și sporirea veniturilor contului CHP din SRE | Țintă | Contul SRE — obiectivul de creștere a capacității pentru 3 |  | Noua capacitate (GW) de surse regenerabile de energie pusă în funcțiune | 2 | 3 | Q2 | 2025 | Noua capacitate de SRE instalată și operațională |

Grupa 1: Power up

Măsurile incluse în acest grup sunt:

● Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți penetrarea surselor regenerabile de energie (ID: 16926)

● Acțiunile de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii vizate de tranziția justă) (ID: 16871)

● Modernizarea rețelei HEDNO cu scopul de a spori reziliența și de a proteja mediul (ID: 16901)

● Modernizarea rețelei aeriene HEDNO în zonele forestiere (ID: 16900)

● Creșterea capacității instalate în substațiile HV/MV ale operatorului de rețea elenă de distribuție a energiei electrice (HEDNO) pentru o nouă conexiune SRE (ID: 16899)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 9 | 1 - 1.1. Power up — 16871\_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii de tranziție justă) | Jalon | Reabilitare funciară — lege-cadru | Intrare în vigoare |  |  |  | Q1 | 2022 | Aprobarea și intrarea în vigoare a Legii-cadru privind contractele care stabilesc zonele geografice care urmează să fie transferate de la Corporația publică pentru energie electrică către stat, conținutul studiilor proiectelor, repartizarea responsabilităților între toate părțile implicate, modalitățile de guvernanță, calendarul de punere în aplicare și bugetul. |
| 10 | 1 - 1.1. Power up — 16871\_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii de tranziție justă) | Jalon | Reabilitare teritorială — planuri urbane | Ministerul Mediului să certifice aprobarea tuturor planurilor urbane speciale;  Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q2 | 2023 | 1) aprobarea planurilor urbane speciale de către toate municipalitățile. Planurile definesc utilizările permise ale terenurilor, condițiile generale de construcție și restricțiile, precum și orice altă măsură, termen sau restricție necesară.  2) notificarea atribuirii contractelor pentru reabilitarea terenurilor în Macedonia de Vest și Megalopolis. |
| 11 | 1 - 1.1. Power up — 16926\_Susținerea instalării sistemelor de stocare pentru a îmbunătăți penetrarea surselor regenerabile de energie | Jalon | Contractul de depozitare | Notificarea atribuirii tuturor contractelor |  |  |  | Q2 | 2023 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor pentru proiectele selectate (și anume, pe lângă stocarea pe termen lung a Amfilochia Pomped Hydro Storage care este selectată printr-un proces individual), pentru o capacitate totală de până la 700 MW (și o capacitate minimă de 500 MW). |
| 12 | 1 - 1.1. Power up – 16901\_HEDNO cu scopul de a spori reziliența și de a proteja mediul | Jalon | HEDNO — contracte 1 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor |  |  |  | Q4 | 2023 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor legate de proiectele Operatorului elen al rețelei de distribuție a energiei electrice (HEDNO) privind modernizările în materie de reziliență și mediu), pentru a permite pătrunderea în continuare a energiei din surse regenerabile și pentru a îmbunătăți fiabilitatea și reziliența rețelei, protejând în același timp mediul. |
| 13 | 1 - 1.1. Power up — modernizarea rețelei aeriene 16900\_HEDNO în zonele forestiere | Jalon | HEDNO — contracte 2 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor |  |  |  | Q4 | 2023 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor legate de proiectele HEDNO privind rețelele aeriene din zonele forestiere, pentru a permite pătrunderea în continuare a energiei din surse regenerabile și pentru a îmbunătăți fiabilitatea și reziliența rețelei, protejând în același timp mediul. |
| 14 | 1 - 1.1. Power up – 16899\_Creșterea capacității instalate a substațiilor electrice ale operatorului de rețea de distribuție a energiei electrice (HEDNO) HV/MV pentru noua conexiune SRE | Jalon | HEDNO — contracte 3 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor |  |  |  | Q4 | 2023 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor legate de proiectele HEDNO privind creșterea capacității substațiilor de înaltă tensiune/tensiune medie, pentru a permite pătrunderea în continuare a energiei din surse regenerabile și pentru a îmbunătăți fiabilitatea și reziliența rețelei, protejând în același timp mediul. |
| 15 | 1 - 1.1. Power up — 16871\_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii de tranziție justă) | Țintă | Reabilitare teritorială — finalizare |  | Reabilitarea terenului (ha) finalizată și certificată de Ministerul Mediului | 0 | 15 000 | Q4 | 2025 | Finalizarea proiectelor de reabilitare a terenurilor (15 000 ha) în Macedonia de Vest & Megalopolis |
| 16 | 1 - 1.1. Power up — 16926\_Susținerea instalării sistemelor de stocare pentru a îmbunătăți penetrarea surselor regenerabile de energie | Jalon | Stocarea energiei — finalizare | IPTO pentru certificarea punerii în funcțiune a proiectelor de stocare a energiei pentru o capacitate de stocare de până la 1 380 MW instalată |  |  |  | Q4 | 2025 | Punerea în funcțiune a tuturor proiectelor de stocare a energiei pentru o capacitate de până la 1 380 MW (inclusiv Amfilochia), certificate de IPTO. |
| 17 | 1 - 1.1. Power up – 16901\_HEDNO cu scopul de a spori reziliența și de a proteja mediul | Jalon | HEDNO — finalizare 1 | HEDNO trebuie să furnizeze dovezi privind finalizarea proiectului pentru toate intervențiile legate de modernizări în ceea ce privește reziliența și mediul și certificatele de intrare în exploatare |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea și punerea în funcțiune a intervențiilor legate de modernizarea rețelei în vederea asigurării rezilienței și a mediului. |
| 18 | 1 - 1.1. Power up — modernizarea rețelei aeriene 16900\_HEDNO în zonele forestiere | Jalon | HEDNO — finalizare 2 | HEDNO trebuie să furnizeze dovezi privind finalizarea proiectului pentru toate intervențiile legate de modernizarea rețelei aeriene în zonele forestiere și certificatele de intrare în exploatare |  |  |  | Q4 | 2025 | Intervenții legate de modernizarea rețelei aeriene în zonele forestiere finalizate și în funcțiune. |
| 19 | 1 - 1.1. Power up – 16899\_Creșterea capacității instalate a substațiilor electrice ale operatorului de rețea de distribuție a energiei electrice (HEDNO) HV/MV pentru noua conexiune SRE | Jalon | HEDNO — finalizare 3 | HEDNO trebuie să furnizeze dovezi privind finalizarea proiectului pentru toate intervențiile legate de creșterea capacității substațiilor HV/MV și de certificatele de intrare în exploatare |  |  |  | Q4 | 2025 | Intervenții legate de creșterea capacității substațiilor HV/MV finalizate și aflate în funcțiune. |

**B. COMPONENTA 1,2: RENOVAREA**

Componenta de renovare a planului de redresare și reziliență al Greciei din cadrul pilonului verde trebuie să sporească eficiența energetică, să consolideze creșterea economică, să creeze locuri de muncă și să promoveze reziliența socială. Acesta cuprinde reforme și investiții specifice pentru reducerea emisiilor de CO2, sprijin pentru realizarea „neutralității” climatice a zonelor urbane și sporirea rezistenței la schimbările climatice a orașelor și a parcului lor imobiliar. Componenta oferă stimulente pentru renovarea clădirilor și pentru modernizarea energetică, care sunt esențiale pentru regenerarea zonelor urbane și atenuarea sărăciei energetice și contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în Planul național privind energia și clima al Greciei (PNEC). Componenta sprijină abordarea Recomandării specifice fiecărei țări nr. 3 din 2020 și a Recomandării specifice fiecărei țări nr. 2 din 2019 privind investițiile publice și private. Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Reforma:** Planul de acțiune privind sărăcia energetică (numărul de identificare al măsurii: 16920)

Reforma constă în adoptarea unui plan de acțiune pentru a aborda problema sărăciei energetice. În 2019, se pare că aproximativ 18 % din populația totală nu era în măsură să își încălzească locuințele, comparativ cu aproximativ 34 % în subgrupul populației vulnerabile din punct de vedere economic (Eurostat, ancheta EU-SILC). Strategia definește măsuri de politică specifice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale în rândul gospodăriilor vulnerabile din punct de vedere economic. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 septembrie 2021.

**Investiția:** Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale (numărul de identificare al măsurii: 16872)

Investiția trebuie să îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. Acesta cuprinde renovări care generează economii semnificative de energie primară, contribuind astfel la obiectivele PNEC relevante. Aceasta îmbunătățește digitalizarea consumului final de energie prin intermediul sistemelor de gestionare a energiei și promovează instalarea infrastructurii de electromobilitate, cum ar fi stațiile de încărcare pentru vehiculele electrice. Acesta furnizează, de asemenea, fonduri alocate care vizează locuințele sărace din punct de vedere energetic, stabilind astfel o legătură cu reforma care vizează pregătirea unui plan de acțiune privind sărăcia energetică. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document C (2000) 1147] generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte deșeuri, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar (numărul de identificare al măsurii: 16873)

Această investiție cuprinde: 1) intervențiile de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora în 16 zone urbane și de coastă, cum ar fi protejarea reperelor urbane de importanță semnificativă și promovarea neutralității climatice a orașelor; 2) regenerarea fostei zone industriale Votanikos/Elaionas, în centrul Atenei; 3) modernizarea falezei pentru a o face accesibilă bicicliștilor și pietonilor de-a lungul coastei Atena (Atena Riviera); și 4) Alte intervenții strategice selectate prin intermediul unei cereri deschise adresate municipalităților care promovează adaptarea la schimbările climatice și contribuie la economisirea energiei primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document C (2000) 1147] generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte deșeuri, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Energie și antreprenoriat (numărul de identificare al măsurii: 16874)

Investiția oferă sprijin financiar întreprinderilor private pentru renovări eficiente din punct de vedere energetic ale clădirilor și proceselor lor. Acesta include două subprograme: (a) renovări ale eficienței energetice în sectoarele terțiar și secundar pentru întreprinderile mijlocii, mari și foarte mari și (b) instalarea de echipamente eficiente din punct de vedere energetic în întreprinderi foarte mici. Prin instalarea de echipamente și sisteme eficiente din punct de vedere energetic pentru conservarea energiei în producția, stocarea, distribuția produselor și funcționarea întreprinderilor, această măsură contribuie la creșterea eficienței energetice a clădirilor și a proceselor în conformitate cu obiectivele stabilite în PNEC și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[[1]](#footnote-2); (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[[2]](#footnote-3); (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[[3]](#footnote-4) și instalații de tratare mecano-biologică[[4]](#footnote-5); și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate. Investiția respectă, de asemenea, Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, făcând trimitere la principiile economiei circulare privind reciclarea deșeurilor din construcții și în conformitate cu Directiva privind performanța energetică a clădirilor (2010/31/UE). Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public (numărul de identificare al măsurii: 16876)

Această investiție cuprinde renovarea clădirilor din sectorul public în vederea creșterii eficienței energetice a acestora, prin implicarea societăților de economii de energie (ESCO). Investiția include, de asemenea, modernizarea energetică a infrastructurilor de iluminat stradal. Această investiție contribuie la îndeplinirea obiectivelor în materie de eficiență energetică adoptate în PNEC și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document C (2000) 1147] generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte deșeuri, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Dezvoltarea infrastructurii și restaurarea clădirilor în fostele proprietăți regale din Tatoi (numărul de identificare al măsurii: 16875)

Investiția cuprinde renovarea clădirilor și modernizarea eficienței energetice și a rețelelor de infrastructură ale acestora în zona Tatoi, precum și crearea de piste de mers pe jos și cu bicicleta în vecinătatea acesteia. Proiectul va oferi o zonă verde, renovată și accesibilă gratuit pentru recreere locuitorilor din Attica, precum și un nou punct de reper pentru vizitatori. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document C (2000) 1147] generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte deșeuri, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Centrul olimpic de atletism din Atena (numărul de identificare al măsurii: 16932)

Această investiție în Centrul olimpic de atletism din Atena va prelungi perioada de utilizare a acestuia, îi va restabili imaginea, va reduce costurile de funcționare/energie și va asigura sustenabilitatea financiară prin transformarea sa într-o destinație de atletism urban și de agrement modernă și dinamică, în perspectiva transferării centrului către Hellenic Corporation of Assets and Participations. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document C (2000) 1147] generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte deșeuri, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2024.

**Reforma:** Elaborarea planurilor urbane în vederea punerii în aplicare a reformei politicii urbane (numărul de identificare al măsurii: 16879)

Această reformă cuprinde cinci acțiuni: (a) elaborarea planurilor urbane locale (care acoperă municipalitățile sau unitățile municipale), (b) elaborarea de planuri urbane speciale (planuri care pot acoperi zone care aparțin mai multor municipalități), (c) definirea zonelor de transfer al drepturilor de dezvoltare, (d) finalizarea delimitării așezărilor, (5) abordarea aspectelor legate de utilizarea terenurilor legate de recunoașterea accesului rutier (municipal). Reforma abordează punctele slabe și lacunele în ceea ce privește zonarea și utilizarea terenurilor în vederea promovării unei activități economice durabile și a protejării mediului. Planurile urbane locale includ un capitol dedicat măsurilor privind schimbările climatice și prevenirii și gestionării riscurilor legate de schimbările climatice. În ansamblu, vor fi elaborate planuri urbane locale pentru 700 de municipalități sau unități municipale; vor fi elaborate cinci planuri urbane speciale, zonele de transfer al drepturilor de dezvoltare vor fi definite în 50 de unități municipale, delimitarea așezărilor va fi stabilită în 50 de unități municipale, iar drumurile municipale vor fi stabilite în 120 de unități municipale. În total, vor fi puse în aplicare măsuri în cel puțin 750 de unități municipale.

Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Instituirea unei noi planificări a spațiului maritim (numărul de identificare al măsurii: 16891).

Reforma abordează crearea strategiei spațiale naționale pentru mediul marin și a planurilor de amenajare a spațiului maritim. Reforma abordează dezvoltarea durabilă în zonele maritime și de coastă, protejând în același timp mediul marin și biodiversitatea. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Instituirea unui nou cadru special de amenajare a teritoriului pentru energia din surse regenerabile, industrie, turism și acvacultură (numărul de identificare al măsurii: 16894). Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Reforma stabilește noi cadre spațiale speciale pentru energia din surse regenerabile, industrie, turism și acvacultură pentru a promova atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, protecția biodiversității, creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

**B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Cea mai importantă investiție 2: Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 20 | 2 - 1.2. Renovare — 16872\_renovare energetică a clădirilor rezidențiale | Jalon | Renovare rezidențială – lansarea primei runde | Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune |  |  |  | Q4 | 2020 | Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de lansare a programului pentru prima rundă de renovări, inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al locuințelor este redus cu cel puțin 30 % față de performanța inițială a locuinței calculată în kWh/m2.  Decizia ministerială comună stabilește:  - Mecanismul de punere în aplicare  — Procesul de selecție pentru atingerea obiectivului stabilit de economisire a energiei primare;  — Mecanismul de certificare pentru validarea economiilor efective de energie primară realizate (inclusiv detalii privind posibilele acțiuni corective pentru a asigura îndeplinirea obiectivului de economisire a energiei primare); precum și  — Calendar. |
| 21 | 2 - 1.2. Renovare — 16872\_renovare energetică a clădirilor rezidențiale | Jalon | Renovare rezidențială – a 2-a lansare, inclusiv a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică | Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune |  |  |  | Q3 | 2022 | Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de lansare a programului pentru a doua rundă de renovări și lansarea programului pentru locuințele sărace din punct de vedere energetic, inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al locuințelor este redus cu cel puțin 30 % față de performanța inițială a locuinței calculată în kWh/m2.  Decizia ministerială comună stabilește:  - Mecanismul de punere în aplicare  — Procesul de selecție pentru atingerea obiectivului stabilit de economisire a energiei primare;  — Dispoziții privind reședințele sărace din punct de vedere energetic, în conformitate cu criteriile stabilite în planul de acțiune privind sărăcia energetică adoptat, mecanismul de certificare pentru validarea economiilor efective de energie primară realizate (inclusiv detalii privind posibilele acțiuni corective pentru a asigura îndeplinirea obiectivului privind economiile de energie primară); precum și  — Calendar.  Dispoziții specifice privind fondurile alocate pentru a viza locuințele sărace din punct de vedere energetic, astfel cum sunt definite în criteriile planului de acțiune privind sărăcia energetică. |
| 22 | 2 - 1.2. Renovare — 16872\_renovare energetică a clădirilor rezidențiale | Jalon | Renovarea locuințelor — a 3-a rundă, inclusiv a gospodăriilor sărace din punct de vedere energetic | Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune |  |  |  | Q4 | 2022 | Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de lansare a programului pentru a treia rundă de renovări, inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al locuințelor este redus cu cel puțin 30 % față de performanța inițială a locuinței calculată în kWh/m2.  Decizia ministerială comună stabilește:  - Mecanismul de punere în aplicare  — Procesul de selecție pentru atingerea obiectivului stabilit de economisire a energiei primare;  — Dispoziții privind reședințele sărace din punct de vedere energetic, în conformitate cu criteriile stabilite în planul de acțiune adoptat privind sărăcia energetică;  — Mecanismul de certificare pentru validarea economiilor efective de energie primară realizate (inclusiv detalii privind posibilele acțiuni corective pentru a asigura îndeplinirea obiectivului de economisire a energiei primare); precum și  — Calendar.  Dispoziții specifice privind fondurile alocate pentru a viza locuințele sărace din punct de vedere energetic, astfel cum sunt definite în criteriile planului de acțiune privind sărăcia energetică. |
| 23 | 2 - 1.2. Renovare — 16872\_renovare energetică a clădirilor rezidențiale | Țintă | Renovare rezidențială — renovarea locuințelor #1 |  | Numărul de renovări certificate finalizate | 0 | 8 000 | Q4 | 2023 | Renovări pentru îmbunătățirea eficienței energetice finalizate pentru numărul de locuințe, echivalentul unei reduceri de energie de 30 ktep și cu economii de energie primară, în medie, de cel puțin 30 %. Certificarea emisă de Banca Elenă de Dezvoltare asigură verificarea economiilor de energie primară realizate, astfel cum au fost confirmate de Direcția Generală a Organismului Inspectorilor și Auditorilor. Certificatul se transmite pe platforma electronică <https://www.buildingcert.gr/> |
| 24 | 2 - 1.2. Renovare — 16872\_renovare energetică a clădirilor rezidențiale | Țintă | Renovare rezidențială — renovarea locuințelor #2 |  | Numărul de renovări certificate finalizate | 8 000 | 50 000 | Q4 | 2024 | Finalizarea renovărilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice finalizate pentru 50 000 de locuințe, echivalentul unei reduceri de energie de 125 ktep și cu economii de energie primară, în medie, de cel puțin 30 %.  Certificarea emisă de Banca Elenă de Dezvoltare asigură verificarea economiilor de energie primară realizate, astfel cum au fost confirmate de Direcția Generală a Organismului Inspectorilor și Auditorilor. Certificatul se transmite pe platforma electronică <https://www.buildingcert.gr/> |
| 25 | 2 - 1.2. Renovare — 16872\_renovare energetică a clădirilor rezidențiale | Țintă | Renovare rezidențială — renovarea locuințelor pentru gospodăriile sărace din punct de vedere energetic |  | Numărul de gospodării certificate afectate de sărăcie energetică pentru care au fost finalizate intervențiile | 0 | 50 000 | Q4 | 2025 | Finalizarea intervențiilor pentru a realiza economii de energie pentru cel puțin 50 000 de gospodării sărace din punct de vedere energetic echivalente cu economiile de energie primară, în medie, de cel puțin 30 % pentru întreaga investiție.  Certificarea emisă de Banca Elenă de Dezvoltare asigură verificarea economiilor de energie primară realizate, astfel cum au fost confirmate de Direcția Generală a Organismului Inspectorilor și Auditorilor. Certificatul se transmite pe platforma electronică https://www.buildingcert.gr/. |
| 26 | 2 - 1.2. Renovare — 16872\_renovare energetică a clădirilor rezidențiale | Țintă | Renovare rezidențială — renovarea locuințelor #3 |  | Numărul de renovări certificate finalizate | 50 000 | 105 000 | Q4 | 2025 | Finalizarea renovărilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice finalizate pentru 105 000 de locuințe, echivalentul unei reduceri de energie de 213 ktep și cu economii de energie primară, în medie, de cel puțin 30 %.  Certificarea emisă de Banca Elenă de Dezvoltare va permite verificarea economiilor de energie primară realizate, astfel cum a fost confirmat de Direcția Generală a Organismului Inspectorilor și Auditorilor. Certificatul se transmite pe platforma electronică <https://www.buildingcert.gr/> |

Reforma esențială 2: Planuri urbane

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 27 | 2 - 1.2. Renovare — 16879\_Pregătirea planurilor urbane în punerea în aplicare a reformei politicii urbane | Jalon | Premiul pentru planuri urbane | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q4 | 2022 | Notificarea atribuirii a 30 % din totalul contractelor (pentru toate intervențiile):  1. pregătirea planurilor urbane locale;  2. pregătirea planurilor urbane speciale;  3. pregătirea unor planuri independente pentru definirea zonelor de transfer al drepturilor de dezvoltare;  4. pregătirea unor planuri independente pentru livrarea deconturilor; precum și  5. elaborarea unor planuri independente pentru caracterizarea drumurilor municipale.  Planuri urbane locale care să includă un capitol dedicat măsurilor legate de schimbările climatice și prevenirii și gestionării riscurilor legate de schimbările climatice); |
| 28 | 2 - 1.2. Renovare — 16879\_Pregătirea planurilor urbane în punerea în aplicare a reformei politicii urbane | Jalon | Premiul pentru planuri urbane | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q4 | 2023 | Notificarea atribuirii a 100 % din totalul contractelor (pentru toate intervențiile):  1. pregătirea planurilor urbane locale;  2. pregătirea planurilor urbane speciale;  3. pregătirea unor planuri independente pentru definirea zonelor de transfer al drepturilor de dezvoltare;  4. pregătirea unor planuri independente pentru livrarea deconturilor; precum și  5. elaborarea unor planuri independente pentru caracterizarea drumurilor municipale.  Acțiunile vizează în total 750 de unități municipale. Planuri urbane locale care să includă un capitol dedicat măsurilor legate de schimbările climatice și prevenirii și gestionării riscurilor legate de schimbările climatice); |
| 29 | 2 - 1.2. Renovare — 16879\_Pregătirea planurilor urbane în punerea în aplicare a reformei politicii urbane | Țintă | Finalizarea planificării urbane |  | Numărul de unități municipale pentru care proiectele au fost finalizate | 0 | 750 | Q4 | 2025 | Finalizarea planurilor urbane locale în 700 de unități municipale, dezvoltarea unor zone de transfer al drepturilor în 50 de unități municipale; delimitarea așezărilor în 50 unități municipale; și caracterizarea drumurilor municipale în 120 de unități municipale și finalizarea a 5 planuri urbane speciale. În total și având în vedere că unele dintre aceste acțiuni se desfășoară în aceeași unitate municipală, acțiunile vor fi finalizate în 750 unități municipale. |
| 30 | 2 - 1.2. Renovare — 16894\_Stabilirea unei noi amenajări speciale a teritoriului pentru ESR, industrie, turism și acvacultură | Jalon | Adoptarea unor cadre spațiale speciale | Adoptarea a patru cadre spațiale speciale pentru sursele regenerabile de energie (SRE), turism, industrie și acvacultură |  |  |  | Q4 | 2025 | Adoptarea de către Ministerul Mediului a patru cadre spațiale speciale pentru sursele regenerabile de energie (SRE), turism, industrie, acvacultură. |
| 31 | 2 - 1.2. Renovare — 16891\_Stabilirea unei noi amenajări a spațiului maritim | Jalon | Adoptarea strategiei maritime | Adoptarea unei noi strategii privind spațiul maritim |  |  |  | Q4 | 2025 | Adoptarea de către Ministerul Mediului și Energiei a strategiei spațiale maritime. |

Grupa 2: Renovarea energetică a întreprinderilor și a clădirilor publice

Măsurile incluse în acest grup sunt:

● Energie și antreprenoriat (ID: 16874)

● Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public și a infrastructurii energetice a entităților publice (ID: 16876)

● Planul de acțiune privind sărăcia energetică (ID: 16920)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 32 | 2 - 1.2. Renovare – 16920\_Plan de acțiune privind sărăcia energetică | Jalon | Sărăcia energetică – adoptarea planului de acțiune | Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale de către Ministerul Mediului și Energiei. |  |  |  | Q3 | 2021 | Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale a Ministerului Mediului și Energiei de adoptare a Planului de acțiune privind sărăcia energetică, cu trei categorii de măsuri de politică în cadrul planului:  — Măsuri de sensibilizare și informare;  — Măsuri pentru protecția pe termen scurt a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică, inclusiv (1) definirea gospodăriilor care se confruntă cu sărăcia energetică, prin criterii cantitative specifice și (2) un proces specific de monitorizare și evaluare a evoluției sărăciei energetice, în conformitate cu mecanismul propus în cadrul planului de acțiune și în conformitate cu legislația relevantă a UE; precum și  — Măsuri de finanțare: instituirea unor mecanisme de finanțare pentru modernizarea energetică a clădirilor rezidențiale ale gospodăriilor vulnerabile din punct de vedere energetic și ale altor grupuri sociale cu modele specifice de consum de energie electrică. Aceste măsuri financiare abordează problemele legate de sărăcia energetică din Grecia, astfel cum sunt descrise în Planul național privind energia și clima (PNEC). |
| 33 | 2 - 1.2. Renovare — 16874\_Energie și antreprenoriat | Jalon | Eficiența energetică în sectorul privat — cereri aprobate | Notificarea de către Ministerul Mediului și Energiei a premiilor pentru cererile aprobate privind anumite intervenții la entități din sectorul privat. |  |  |  | Q2 | 2023 | Aprobarea de către Ministerul Mediului și Energiei a aplicațiilor a 9 700 entități din sectorul privat care asigură reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), în medie, cu cel puțin 30 % comparativ cu situația existentă a entităților din sectorul privat (astfel cum se indică în auditurile energetice efectuate înainte de intervenții). Intervențiile se efectuează în conformitate cu criteriile de selecție/eligibilitate și se asigură că proiectele selectate sunt conforme cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| 34 | 2 - 1.2. Renovare — 16876\_Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public | Jalon | Clădiri publice eficiente din punct de vedere energetic — cereri aprobate | Notificarea de către Ministerul Mediului și Energiei a premiilor pentru cererile aprobate privind intervențiile selectate în clădirile din sectorul public. |  |  |  | Q2 | 2023 | Aprobarea de către Ministerul Mediului și Energiei a aplicațiilor pentru 210 clădiri din sectorul public, asigurându-se că emisiile de GES ale acestor clădiri respective sunt reduse, în medie, cu cel puțin 30 % comparativ cu situația lor existentă (astfel cum se indică în auditurile energetice efectuate înainte de intervenții).    Pentru programul „Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public”, a fost instituit cadrul juridic care să permită contractele de performanță energetică. |
| 35 | 2 - 1.2. Renovare — 16876\_Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public | Țintă | Clădiri publice eficiente din punct de vedere energetic — finalizate |  | Numărul de clădiri cu intervenții finalizate | 0 | 210 | Q4 | 2025 | Intervenții pentru îmbunătățirea eficienței energetice finalizate pentru clădirile din sectorul public (210 clădiri) cu o reducere a emisiilor de GES, în medie, de cel puțin 30 %, astfel cum se indică în auditurile energetice efectuate înainte de intervenții. |
| 36 | 2 - 1.2. Renovare — 16874\_Energie și antreprenoriat | Țintă | Sectorul privat privind eficiența energetică — finalizat #2 |  | Număr de entități din sectorul privat cu intervenții finalizate t | 0 | 9 700 | Q4 | 2025 | Intervenții pentru îmbunătățirea eficienței energetice finalizate pentru anumite entități din sectorul privat (9 700 entități din sectorul privat) cu o reducere a emisiilor de GES, în medie, de cel puțin 30 %. |

Grupa 3: Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar

Măsurile incluse în acest grup sunt:

● Intervențiile în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar (ID: 16873)

● Dezvoltarea infrastructurii și restaurarea clădirilor în fosta proprietate regală din Tatoi (ID: 16875)

● Centrul Athletic olimpic din Atena (ID: 16932)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 37 | 2 - 1.2. Renovate — 16932\_Centrul olimpic Athletic din Atena | Jalon | OAKA — Atribuirea contractului | Notificarea atribuirii contractului (contractelor) |  |  |  | Q1 | 2023 | Notificarea atribuirii contractului (contractelor) pentru desemnarea partenerului (partenerilor) din sectorul privat care să efectueze, până la sfârșitul anului 2023, lucrările de construcție și de renovare care sporesc eficiența energetică pentru (i) stadionul central; (ii) lucrări mecanice și electrice; și (iii) suprafețele exterioare și începerea lucrărilor. |
| 38 | 2 - 1.2. Renovare — 16873Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar | Jalon | Intervenții urbane — atribuirea contractelor | Notificarea atribuirii contractului (contractelor) |  |  |  | Q2 | 2023 | Notificarea atribuirii contractului (contractelor) de numire a partenerului (partenerilor) din sectorul privat în vederea executării, până la 30 septembrie 2025, a lucrărilor pentru  (i) îmbunătățirea mediului urban și a spațiului public în anumite municipalități, în urma unei cereri deschise care vizează consolidarea rezistenței la schimbările climatice;  (ii) regenerarea urbană a fostei zone industriale Votanikos/Elaionas, inclusiv reutilizarea publică a taberei militare de marină, renovarea campusului Universității Agricole din Atena (AUA);  (iii) Athens Riviera: infrastructuri pentru mersul pe bicicletă; precum și  (iv) alte intervenții strategice, care sunt selectate în urma unei cereri deschise adresate municipalităților, care acoperă: (1) proiecte de eficiență energetică și demonstrative în IMM-uri sau în întreprinderi mari și realizarea cel puțin a unei renovări la nivel mediu, astfel cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor (UE) 2019/786, sau, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de GES în comparație cu emisiile *ex ante*; (2) construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic și cu o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale); și (3)Protecția naturii și a biodiversității, patrimoniul natural și resursele naturale, infrastructura verde și cea albastră. |
| 39 | 2 - 1.2. Renovate — 16932\_Centrul olimpic Athletic din Atena | Jalon | OAKA — finalizarea lucrărilor | Finalizarea tuturor lucrărilor pentru aceste subproiecte, confirmată prin semnarea formularului de finalizare de către supraveghetorul de construcții. |  |  |  | Q2 | 2024 | Finalizarea tuturor lucrărilor pentru obținerea eficienței energetice și îmbunătățirea amprentei de carbon, inclusiv (i) întreținerea și repararea structurilor din oțel ale acoperișului stadionului (coronament) (subproiectul unu); (ii) mașinile pentru baschet și instalațiile acvatice să funcționeze independent și să permită economisirea de energie (subproiectul nr. 2); (iii) vitezometru (al treilea subproiect); (iv) Complexul pentru tenis (subproiectul 5); și (v) zonele exterioare (subproiectul șase), inclusiv Agora și structurile din oțel Zidul națiunilor; |
| 40 | 2 - 1.2. Renovare — 16873- Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar | Jalon | Intervenții urbane — finalizarea tuturor lucrărilor | Finalizarea lucrărilor și a serviciilor confirmate prin semnarea formularului de finalizare de către supraveghetorul de construcții. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea tuturor lucrărilor de la  (i) Intervențiile care vizează îmbunătățirea mediului urban și a spațiului public;  (ii) Regenerarea urbană a fostei zone industriale Votanikos/Elaionas;  (iii) Athens Riviera: infrastructuri pentru mersul pe bicicletă; precum și  (iv) Alte intervenții strategice. |
| 41 | 2 - 1.2. Renovare — 16875\_Amenajarea infrastructurii și restaurarea clădirilor în fosta localitate regală din Tatoi | Jalon | Tatoi — finalizarea tuturor lucrărilor | Finalizarea lucrărilor și serviciilor confirmate prin semnarea formularului de finalizare de către supraveghetorul de construcții |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea tuturor lucrărilor din cadrul programului „Amenajarea infrastructurii și restaurarea clădirilor” în fosta localitate regală din Tatoi, inclusiv:  (i) lucrări de infrastructură;  (ii) restaurarea palatului pentru a fi reutilizat ca muzeu;  (iii) expoziția palatului;  (iv) restaurarea clădirii agricole și reutilizarea ca muzeu;  (v) studiu muzeologic pentru noua clădire agricolă;  (vi) restaurarea grădinilor palate;  (vii) conservarea și restaurarea artefactelor;  (viii) înregistrarea, documentarea și înregistrarea artefactelor; precum și  (ix) digitalizarea materialului arhivistic pe suport de hârtie găsit. |

**C. COMPONENTA 1.3: REÎNCĂRCARE ȘI REALIMENTARE**

Componenta de reîncărcare și de realimentare a planului de redresare și reziliență al Greciei cuprinde reforme și investiții specifice menite să sporească mobilitatea durabilă, să consolideze creșterea economică, să creeze oportunități de angajare și să promoveze reziliența socială. Măsurile incluse în cadrul acestei componente sunt legate de strategia națională privind mobilitatea durabilă, sprijinind astfel punerea în aplicare a Planului național privind energia și clima (PNEC). Acestea contribuie, de asemenea, la tranziția verde prin acordarea de sprijin întreprinderilor care desfășoară operațiuni legate de economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și de rezistența la schimbările climatice. Componenta include, de asemenea, reforme pentru a sprijini instalarea infrastructurii de e-mobilitate și revizuirea serviciilor publice de transport urban și regional de călători. Componenta include, de asemenea, investiții pentru a sprijini dezvoltarea capacității de producție a furnizărilor legate de electromobilitate și înlocuirea autobuzelor și a taxiurilor cu vehicule electrice pe bază de baterii.

Componenta sprijină abordarea Recomandării specifice fiecărei țări nr. 3 din 2020 și a Recomandării specifice fiecărei țări nr. 2 din 2019 privind investițiile publice și private. Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Investiția:** Produc-E Green (măsură ID: 16831)

Aceste investiții constituie două proiecte care urmăresc atât să contribuie la economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, cât și la reziliența la schimbările climatice. Primul proiect vizează partea de ofertă a e-mobilității. Acesta oferă sprijin pentru dezvoltarea a peste 10 situri cu departamente C & D pentru produse sau servicii inovatoare, cum ar fi reciclarea bateriilor pentru automobile electrice prin reutilizarea materiilor prime precum litiul și cobaltul sau proiectarea de vehicule electrice și de puncte de încărcare regulate sau de înaltă putere. Pentru a se asigura că măsura este conformă cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[[5]](#footnote-6); (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[[6]](#footnote-7); (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[[7]](#footnote-8) și instalații de tratare mecano-biologică[[8]](#footnote-9); și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Al doilea proiect va oferi sprijin pentru dezvoltarea primei instalații de stocare a CO2 din Grecia. Instalația de captare și stocare a carbonului este proiectată pentru a asigura stocarea pe termen lung a CO2 captat de la emițătorii locali (până la o distanță de 150 km) și trebuie să ajungă la instalație prin conducte, în timp ce CO2 captat în locuri îndepărtate sosește cu nava și intră într-o instalație de stocare tampon. Capacitatea instalației de captare și stocare a carbonului trebuie să aibă inițial o rată de injectare a CO2 de un milion de tone/an și să asigure o capacitate de cel puțin 25 ani. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, instalația de captare și stocare a carbonului trebuie să funcționeze fără a se recurge la activități comerciale de extracție a petrolului sau de recuperare a petrolului (unele extracții de petrol sau gaze pot fi necesare din motive de siguranță sau tehnice. În plus, captarea și stocarea dioxidului de carbon trebuie să respecte, de asemenea, cerința de a nu exista aplicații tehnologice, nici vreun tip de instalații și echipamente concepute în vederea unei aplicări intensificate a recuperării petrolului (EOR) și a creșterii producției de petrol. Se va avea grijă ca orice posibilă extracție de petrol sau gaze să fie limitată la nevoile indispensabile de gestionare a presiunii și de asigurare a siguranței siturilor de stocare și ca orice astfel de extracție să fie efectuată numai dacă este indispensabilă pentru a asigura stocarea în condiții de siguranță a CO2. CO2 împreună cu orice petrol sau gaz care poate fi extras vor fi separate și reintroduse pentru depozitare permanentă.

Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Cadrul pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a energiei electrice (numărul de identificare al măsurii: 16281)

Reforma stabilește un cadru de reglementare cuprinzător pentru instalarea și exploatarea punctelor de încărcare pentru vehiculele electrice. Acest lucru va îndrepta Grecia către o traiectorie de îndeplinire a obiectivului PNEC de a avea o cotă de 30 % de vehicule electrice pe piața internă până în 2030. Până la sfârșitul anului 2022, Ministerul Mediului și Energiei adoptă cel puțin 300 planuri prezentate de autoritățile locale pentru instalarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice accesibile publicului. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2022.

**Investiția:** Electromobilitate (numărul de identificare al măsurii: 16924)

Investițiile abordează e-mobilitatea în conformitate cu obiectivele PECN și cuprind: 1) sprijin pentru instalarea de puncte de tarifare accesibile publicului în principalele locuri și puncte de interes urbane și suburbane (cum ar fi aeroporturile, autostrăzile, porturile și zonele de parcare); 2) înlocuirea autobuzelor mai vechi cu 220 autobuze electrice noi; 3) stimulente pentru înlocuirea taxiurilor mai vechi cu 2 000 de vehicule electrice cu baterie; 4) o reformă a legislației privind obligațiile de serviciu public ale companiilor de transport cu autobuzul, în conformitate cu acquis-ul actual al UE, care să permită societăților de transport cu autobuzul din afara Atenei și Salonic să investească în siguranță în vehicule electrice de transport public; și 5) efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru înființarea unei agenții de e-transport care să asigure planificarea și coordonarea corespunzătoare între infrastructurile de transport și energetice, administrațiile regionale și locale și alte părți interesate din sectorul cercetării și din cel privat. Componenta de investiții care înlocuiește autobuzele și vehiculele vechi trebuie să fie conformă cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), cu referire specială la casarea vehiculelor/autobuzelor mai vechi care trebuie efectuată de o instalație de tratare autorizată, în conformitate cu Directiva privind vehiculele scoase din uz (2000/53/CE). Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Reforma esențială 3: Cadrul pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a energiei electrice

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 42 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare – 16281\_Cadrul pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a energiei electrice | Jalon | Puncte de încărcare pentru vehiculele electrice — Intrarea în vigoare a cadrului juridic | Intrarea în vigoare a deciziilor ministeriale adoptate. |  |  |  | Q3 | 2021 | Intrarea în vigoare a tuturor deciziilor ministeriale (MD) prevăzute în Legea nr. 4710/2020 și semnate de ministrul mediului și energiei; Ministrul Infrastructurii și Transporturilor, Ministrul Internelor și Ministrul Finanțelor, organizarea pieței vehiculelor electrice, cu accent pe piața serviciilor de încărcare și oferă stimulente fiscale pentru achiziționarea de vehicule electrice și instalarea infrastructurii de încărcare pentru vehiculele electrice. |
| 43 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16281\_Cadrul pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a energiei electrice | Țintă | Puncte de încărcare pentru vehicule electrice — planuri locale aprobate |  | Numărul de planuri adoptate de Ministerul Mediului și Energiei | 0 | 300 | Q4 | 2022 | Adoptarea de către Ministerul Mediului și Energiei a cel puțin 300 de planuri prezentate de autoritățile locale pentru instalarea de puncte de încărcare a vehiculelor electrice accesibile publicului. |

Grupa 4: Electromobilitate:

Măsurile incluse în acest grup sunt:

● Produc-E verde (ID: 16831)

● Electromobilitate (ID: 16924)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 44 | 3 – 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16924\_ Electromobilitate | Jalon | Transportul public — Intrarea în vigoare a reglementării pieței pentru obligația de serviciu public (autobuze) | Intrarea în vigoare a cadrului juridic revizuit. |  |  |  | Q4 | 2021 | Consolidarea reglementării pieței prin intrarea în vigoare a unui cadru legislativ revizuit pentru serviciile publice urbane și regionale de transport de călători (în conformitate cu UE 1370/2007). Cadrul revizuit: (a) asigurarea furnizării continue de servicii publice de transport rutier de călători urban și regional (regulate și fixe); (b) să supravegheze proiectarea, organizarea și exploatarea rețelelor de transport asociate; (c) asigurarea unui transport rutier public de înaltă calitate la cel mai mic cost posibil; (d) reglementarea procesului de acordare a drepturilor exclusive de exploatare a rutelor publice regionale și urbane (regulate și fixe); și (e) reglementarea nivelului compensației pentru prestarea serviciilor menționate anterior. În plus, legea stabilește criteriile generale pentru viitoarele achiziții de servicii de transport de călători. Regiunile și unitățile regionale corespunzătoare stabilesc criterii detaliate specifice fiecărei regiuni, care țin seama în mod corespunzător de nevoile de transport specifice regiunii și ajustează procesul de achiziții în consecință. |
| 45 | 3 – 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16924Electromobilitate | Jalon | Transportul public — punerea în aplicare a unei noi reglementări a pieței pentru obligația de serviciu public (autobuze) | Intrarea în vigoare a legislației secundare referitoare la cadrul juridic revizuit. |  |  |  | Q3 | 2022 | Intrarea în vigoare a legislației secundare indicate în cadrul juridic revizuit pentru a consolida reglementarea pieței serviciilor publice urbane și regionale de transport de călători. |
| 46 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16831\_Produc- E verde | Jalon | Unități industriale — lansarea programului | Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale. |  |  |  | Q4 | 2022 | Lansarea programului de selecție a unităților industriale și intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale relevante de către Ministerul Mediului și Energiei care stabilește:  — Procesul de selecție pentru a viza o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și reziliența la schimbările climatice;  – Definirea mecanismului de punere în aplicare;  — Mecanism (e) de certificare pentru a valida îndeplinirea obiectivului privind schimbările climatice (inclusiv detalii privind posibilele măsuri corective, dacă este necesar; precum și  — Calendar.  Criteriile de selecție/eligibilitate stabilite asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| 47 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16924Electromobilitate | Jalon | Puncte de încărcare pentru vehicule electrice — lansarea programelor | Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale. |  |  |  | Q4 | 2022 | Lansarea unui program pentru selectarea a peste 8 000 de puncte de încărcare accesibile publicului pentru vehiculele electrice în locații strategice urbane și suburbane din orașe și în punctele de interes („electromobilitate”) și intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale relevante de către Ministerul Mediului și Energiei care prevede:  — procesul de selecție;  – Definirea mecanismului de punere în aplicare;  — Mecanism (e) de certificare pentru a valida îndeplinirea obiectivului privind schimbările climatice (inclusiv detalii privind posibilele măsuri corective, dacă este necesar; precum și  — Calendar. |
| 48 | 3 – 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16924Electromobilitate | Jalon | Transport durabil — studiu de fezabilitate | Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de adoptare a studiului de fezabilitate pentru o agenție eMobility. |  |  |  | Q4 | 2022 | Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de adoptare a unui studiu de fezabilitate pentru înființarea unei agenții de electromobilitate care să asigure planificarea și coordonarea corespunzătoare între infrastructurile de transport și energie, administrațiile regionale și locale și să promoveze legăturile dintre lanțul de aprovizionare electronic — inclusiv producătorii de baterii și de energie din surse regenerabile — și baza de cercetare și inovare. |
| 49 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16924Electromobilitate | Jalon | Puncte de încărcare pentru vehicule electrice — locații de instalare confirmate | Notificarea acordării de către Ministerul Mediului și Energiei a cererii aprobate |  |  |  | Q4 | 2023 | Notificarea acordării de către Ministerul Mediului și Energiei a cererilor aprobate depuse pentru instalarea a 8 656 de puncte de încărcare accesibile publicului pentru vehiculele electrice („electromobilitate”) |
| 50 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16831\_Produc- E verde | Jalon | Unități industriale — societăți selectate | Notificarea acordării de către Ministerul Mediului și Energiei a cererilor aprobate |  |  |  | Q4 | 2023 | Notificarea acordării de către Ministerul Mediului și Energiei a cererilor aprobate depuse pentru peste 10 unități industriale („Produce E-Green”).  Aplicațiile se selectează în conformitate cu criteriile de selecție/eligibilitate și se asigură că proiectele selectate sunt conforme cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| 51 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16831\_Produc- E verde | Jalon | Captarea și stocarea carbonului (CSC) — autorizație de stocare | Emiterea autorizației de stocare și instituirea unui sistem de raportare. |  |  |  | Q2 | 2024 | Emiterea autorizației de stocare de către ministerul responsabil pentru captarea și stocarea carbonului (CSC) pentru operatorul confirmat. Depunerea de către solicitant a unei cereri complete la Ministerul Mediului și Energiei, care să includă toate studiile relevante, precum și un studiu de evaluare a impactului asupra mediului. Instituirea unui sistem de raportare pentru raportarea anuală cu privire la CO2 stocat și confirmarea faptului că nu se extrage ulei, altul decât cel care se limitează la necesitățile indispensabile de gestionare a presiunii și de asigurare a siguranței siturilor de stocare, precum și faptul că orice proces CO2 de extracție a petrolului asociat extracției indispensabile va fi separat și reintrodus pentru stocarea permanentă.  Intervenția se efectuează în conformitate cu criteriile de selecție/eligibilitate incluse în Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), cu o referire specială la respectarea cerinței de a nu exista aplicații tehnologice, nici vreun tip de instalații și echipamente concepute în vederea aplicării recuperării intensificate a petrolului (EOR) și a creșterii producției de petrol. Se va avea grijă ca orice posibilă extracție de petrol sau gaze să se limiteze la nevoile indispensabile de gestionare a presiunii și de asigurare a siguranței siturilor de stocare și ca orice astfel de extracție să fie efectuată numai dacă este indispensabilă pentru a asigura stocarea în condiții de siguranță a CO2. Emisiile de CO2 cu orice petrol sau gaz care pot fi extrase se separă și se reintroduc pentru depozitare permanentă. |
| 52 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16924Electromobilitate | Țintă | Autobuze și taxiuri — înlocuire cu autobuze electrice |  | Numărul de taxiuri și autobuze vechi casate de o instalație de tratare autorizată și înlocuite cu vehicule electrice pe bază de baterii sau autobuze electrice | 0 | 2 200 | Q4 | 2024 | Finalizarea schemei de sprijin sub formă de subvenții pentru „transportul ecologic” prin a) înlocuirea a 2 000 taxiuri vechi cu 2 000 de vehicule electrice pe baterie noi (BEV) și b) înlocuirea a 220 autobuze vechi cu 220 autobuze electrice noi (163 autobuze electrice vor fi instalate în Atena, iar 57 autobuze electrice se vor afla în Salonic), în cazul cărora casarea vehiculelor/autobuzelor mai vechi va fi efectuată de o instalație de tratare autorizată (ATF), în conformitate cu Directiva privind vehiculele scoase din uz (2000/53/CE). |
| 53 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16831\_Produc- E verde | Jalon | CCS — certificat de operare emis | Eliberarea unui certificat de funcționare pentru captarea și stocarea carbonului. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea lucrărilor pentru captarea și stocarea carbonului în conformitate cu specificațiile și în urma testării reușite |
| 54 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16831\_Produc- E verde | Jalon | Unități industriale —  de utilizarea sau funcționarea | Finalizarea certificată prin raportul Ministerului Mediului și Energiei privind unitățile industriale complet operaționale |  |  |  | Q4 | 2025 | Unitățile industriale selectate care au primit sprijin trebuie să funcționeze pe deplin cu departamentul de cercetare și dezvoltare (C & D) dedicat produselor/serviciilor inovatoare în domeniul mobilității durabile (cum ar fi reciclarea bateriilor pentru automobile electrice prin reutilizarea materiilor prime precum litiul și cobaltul, proiectarea de vehicule electrice și puncte de încărcare regulate sau de înaltă putere). |
| 55 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16831\_Produc- E verde  16924electromobilitate | Țintă | Puncte de încărcare pentru vehicule electrice — instalații finalizate |  | Numărul de puncte de încărcare pentru vehiculele electrice instalate, confirmat de Ministerul Mediului și Energiei |  | 8 000 | Q4 | 2025 | Finalizarea instalării a cel puțin 8 000 de puncte de încărcare accesibile publicului pentru vehiculele electrice în locații urbane și suburbane strategice din cadrul orașelor și în punctele de interes și ale unităților operaționale selectate. |

**D. COMPONENTA 1.4: UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR, REZILIENȚA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei vizează promovarea tranziției verzi. Acesta cuprinde reforme specifice și investiții menite să îmbunătățească protecția și refacerea mediului natural, inclusiv protecția biodiversității, să îmbunătățească infrastructura de mediu și să recupereze pierderile în ceea ce privește acoperirea pădurilor. În plus, aceasta include o reformă a gestionării deșeurilor care presupune, în special, instituirea unui organism național de reglementare în domeniul deșeurilor pentru a sprijini tranziția către o economie circulară bazată pe prevenirea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor. Aceasta instituie, de asemenea, o autoritate națională de reglementare în domeniul apei, cu scopul de a spori sustenabilitatea operațiunilor și a investițiilor în domeniul alimentării cu apă. Punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor incluse în componentă sporește eficiența utilizării resurselor naturale și promovează protecția împotriva riscurilor și impacturilor legate de mediu atât pentru societate, cât și pentru economie. Componenta include, de asemenea, investiții pentru îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă și a furnizării de canalizare, precum și pentru prevenirea și atenuarea provocărilor de mediu cauzate de schimbările climatice.

Componenta sprijină abordarea Recomandării specifice fiecărei țări nr. 3 din 2020 și a Recomandării specifice fiecărei țări nr. 2 din 2019 privind investițiile publice și private. Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Investiția:** Proiecte de alimentare cu apă (ID măsură: 16898)

Investiția constă în lucrări de alimentare cu apă în zone din vestul Greciei și în insulele Lesbos și Corfu. Scopul investiției este de a satisface nevoile ridicate de aprovizionare cu apă în lunile de vară și de a aborda problemele legate de scurgeri. Sistemele construite trebuie să respecte, în medie, un indice de scurgere a infrastructurii (ILI) care va fi mai mic sau egal cu 1,5. Măsura impune ca toate lucrările să respecte următoarele principii: (i) se pun în aplicare toate măsurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic și relevante din punct de vedere ecologic pentru a reduce efectele negative asupra apelor și asupra habitatelor și speciilor relevante; (ii) pentru un baraj nou construit, să se asigure că acesta nu are ca rezultat deteriorarea și nici nu compromite atingerea unei stări bune a corpurilor de apă relevante și conectate. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, pentru fiecare subinvestiție, se asigură respectarea deplină a cerințelor Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) înainte de începerea lucrărilor de construcție. În plus, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, precum și al unor evaluări relevante în contextul Directivei 2000/60/CE și al Directivei 92/43/CEE, inclusiv punerea în aplicare a măsurilor de atenuare necesare. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Planul național de reîmpădurire și investiția emblematică de la Parnitha (numărul de identificare al măsurii: 16849)

Această investiție are două părți. În primul rând, refacerea a 16 500 ha de ecosisteme forestiere degradate în Grecia. Proiectul acoperă atât studiile de reîmpădurire, cât și punerea lor în aplicare. În al doilea rând, un proiect emblematic pentru Muntele Parnitha, la nord de Atena, care va restabili mediul său natural, îl va proteja mai bine împotriva incendiilor forestiere, va îmbunătăți accesul la acesta și va reconstrui instalațiile abandonate pentru utilizări ușoare. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor rezultate din tratarea apelor uzate (numărul de identificare al măsurii: 16846)

Investiția reduce poluarea mediului natural și a celor provocate de om care rezultă din tratarea apelor reziduale, prin construirea de noi infrastructuri și prin modernizarea infrastructurii existente. Acesta constă în trei subproiecte: (a) construirea a 37 de noi infrastructuri de rețele de canalizare și stații de epurare a apelor reziduale, (b) modernizarea, extinderea și modernizarea a 11 stații de epurare a apelor uzate și reutilizarea apei tratate și (c) construirea a 16 infrastructuri de gestionare a nămolurilor din stațiile de epurare a apelor reziduale. Partea din investiție legată de modernizarea și modernizarea a 11 stații de epurare a apelor uzate trebuie să respecte cerința ca reînnoirea sistemului de tratare a apelor reziduale de la un capăt la altul să conducă la o scădere a consumului mediu de energie cu cel puțin 10 %, realizată exclusiv prin măsuri de eficiență energetică, și nu prin modificări semnificative sau modificări ale sarcinii. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, precum și al unor evaluări relevante în contextul Directivei 2000/60/CE și al Directivei 92/43/CEE, inclusiv punerea în aplicare a măsurilor de atenuare necesare. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Investiții în rețeaua națională de irigații prin intermediul schemelor de parteneriat public-privat (numărul de identificare al măsurii: 16285)

Investiția este un program holistic pentru modernizarea și modernizarea cadrului național de agromediu, de îmbunătățire a terenurilor și de reabilitare. Aceste investiții consolidează reziliența și competitivitatea sectorului agricol, stimulează aprovizionarea și calitatea apei disponibile, raționalizează consumul de apă, atenuează riscurile de salinizare și deșertificare și abordează conservarea și protejarea biodiversității și a habitatelor naturale. Această măsură cuprinde, de asemenea, o reformă a cadrului instituțional, organizațional și operațional al rețelelor colective de irigații. Măsura impune ca toate lucrările să respecte următoarele principii: (i) se pun în aplicare toate măsurile de adaptare la schimbările climatice fezabile din punct de vedere tehnic și relevante din punct de vedere ecologic, precum și atenuarea eventualelor efecte negative asupra apelor și a habitatelor și speciilor relevante, în cazul în care sunt necesare măsuri suplimentare; (ii) pentru un baraj nou construit, să se asigure că acesta nu are ca rezultat deteriorarea și nici nu compromite atingerea unei stări bune a corpurilor de apă relevante și conectate. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, pentru fiecare subinvestiție, se asigură respectarea deplină a cerințelor legislației UE, inclusiv a Directivei-cadru privind apa, înainte, în timpul și după începerea lucrărilor de construcție. În plus, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, precum și al unor evaluări relevante în contextul Directivei 2000/60/CE și al Directivei 92/43/CEE, inclusiv punerea în aplicare a măsurilor de atenuare necesare. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Infrastructuri de alimentare cu apă potabilă și de salvare (numărul de identificare al măsurii: 16850)

Investiția urmărește să îmbunătățească disponibilitatea și calitatea apei potabile și să reducă riscurile de relocare și de sănătate publică legate de infrastructura de alimentare cu apă. Investiția constă în patru subproiecte: (a) construirea de noi infrastructuri de alimentare cu apă în șapte zone și trei stații de desalinizare, (b) crearea de sisteme de telemetrie — de control la distanță pentru detectarea scurgerilor în rețelele de alimentare cu apă, (c) achiziționarea de hidrometre digitale și (d) alte acțiuni de economisire a apei. Investiția trebuie să respecte următoarele cerințe, (i) ca sistemul nou construit să aibă un indice mediu de scurgere a infrastructurii (ILI) care va fi mai mic sau egal cu 1,5 și (ii) ca activitatea de renovare să reducă scurgerile cu mai mult de 20 % și (iii) ca unitățile de desalinizare să fie conectate la surse regenerabile de energie. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, precum și al unor evaluări relevante în contextul Directivei 2000/60/CE și al Directivei 92/43/CEE, inclusiv punerea în aplicare a măsurilor de atenuare necesare. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Mijloace aeriene de gestionare a crizelor (numărul de identificare al măsurii: 16911)

Investiția constă în livrarea mijloacelor aeriene achiziționate și modernizarea aeronavelor existente utilizate pentru protecția civilă, cum ar fi elicopterele de uz medical, transportul și instalarea infrastructurii de urgență, dronele pentru supravegherea aeriană și aeronavele pentru stingerea incendiilor. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, toate aeronavele cu destinație specială trebuie să fie active de tip „best in class”. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Proiecte de atenuare a inundațiilor (identificatorul măsurii: 16882)

Investiția cuprinde intervenții de reducere a riscurilor de inundații, de furnizare a apei pentru irigații în zonele care se confruntă cu secetă în timpul verii și de îmbunătățire a eficienței gestionării apelor de suprafață în mai multe zone din Grecia. Măsura impune ca toate lucrările să respecte următoarele principii: (i) se pun în aplicare toate măsurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic și relevante din punct de vedere ecologic pentru a reduce efectele negative asupra apelor și asupra habitatelor și speciilor relevante; (ii) pentru un baraj nou construit, să se asigure că acesta nu are ca rezultat deteriorarea și nici nu compromite atingerea unei stări bune a corpurilor de apă relevante și conectate. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, pentru fiecare subinvestiție, se asigură respectarea deplină a cerințelor Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) înainte, în timpul și după începerea lucrărilor de construcție. În plus, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, precum și al unor evaluări relevante în contextul Directivei 2000/60/CE și al Directivei 92/43/CEE, inclusiv punerea în aplicare a măsurilor de atenuare necesare. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Echipamente de combatere a incendiilor forestiere, de prevenire și de reacție (numărul de identificare al măsurii: 16912)

Investiția constă în livrarea echipamentelor de combatere a incendiilor forestiere, de prevenire și de reacție achiziționate; dezvoltarea de proiecte de prevenire pentru regiuni și autorități locale; și sprijin pentru Secretariatul General al organizațiilor de voluntariat din domeniul protecției civile. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Protecția biodiversității ca motor al creșterii durabile (numărul de identificare al măsurii: 16851)

Investiția constă în următoarele proiecte: (a) crearea unei rețele naționale de drumuri și trasee de drumeții, (b) consolidarea protecției mediului prin punerea în aplicare a unui sistem național de monitorizare permanentă a speciilor și a tipurilor de habitate, (c) instituirea unui sistem național de supraveghere a zonelor protejate, (d) introducerea aplicațiilor multimedia, a bioclimei și a modernizării energetice a instalațiilor de construcții ale unităților de gestionare a zonelor protejate, (e) modernizarea centrelor de informare ale unităților de management al zonelor protejate, (f) crearea unei platforme digitale integrate pentru a oferi informații cu privire la zonele protejate, cum ar fi ecoturismul, și (g) promovarea produselor locale sub o marcă umbrelă „Nature Greece”. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Infrastructură — Instituirea unui sistem național strategic de gestionare a riscurilor de dezastre (numărul de identificare al măsurii: 16909)

Investiția cuprinde modernizarea și furnizarea de echipamente digitale pentru clădirile Secretariatului General pentru Protecție Civilă, precum și dezvoltarea de centre de administrare mobilă și de management la fața locului, cum ar fi controlul supravegherii aeriene și echipamentele de telecomunicații. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Sistemul de monitorizare și gestionare (identificatorul măsurii: 16910)

Investiția constă în furnizarea de infrastructură digitală pentru Secretariatul General pentru Protecție Civilă, cum ar fi un sistem de monitorizare GPS, un sistem de avertizare rapidă, sisteme de detectare a incendiilor și de stingere a incendiilor și stații de comunicare în caz de urgență. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Punerea în aplicare a centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul sistemelor PPP (numărul de identificare al măsurii: 16283)

Construirea a 13 centre regionale de protecție civilă prin parteneriate public-privat. Obiectivul investiției este de a asigura gestionarea la timp și eficace a riscurilor și a crizelor la nivel regional. Clădirile nou construite trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința NZEB (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale). Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document C (2000) 1147] generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte deșeuri, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

**Reforma:** Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor (numărul de identificare al măsurii: 16772)

Această reformă cuprinde o revizuire a legislației existente privind gestionarea deșeurilor, cu scopul de a permite tranziția către o economie circulară. În special, reforma introduce stimulente pentru ca municipalitățile să atingă rate de reciclare mai ridicate, să asigure colectarea separată a deșeurilor biologice până la sfârșitul anului 2022 și a deșeurilor metalice, a hârtiei, a sticlei și a plasticului, să extindă sistemul „responsabilității producătorului”, să modernizeze funcționarea instalațiilor de sortare a reciclării și să simplifice legislația în jurul punctelor verzi. Reforma sprijină atingerea obiectivelor de creștere a ratelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale solide la 60 % și de reducere a ratei de depozitare a deșeurilor la 10 % până în 2030. Autoritatea națională de reglementare a deșeurilor instituită în contextul acestei reforme este responsabilă, printre altele, de asigurarea solidității politicii de stabilire a prețurilor, de supravegherea punerii în aplicare a gestionării deșeurilor în întreaga țară și de supravegherea funcționării corespunzătoare a utilităților regionale și locale de gestionare a deșeurilor. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2023.

**Reforma:** Instituirea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor reziduale (numărul de identificare al măsurii: 16979)

Reforma instituie un organism unic, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Apelor (ANRA), responsabil cu punerea în aplicare a politicii de gestionare rațională a resurselor de apă, elaborată de Ministerul Mediului și Energiei. Se preconizează că noua autoritate va consolida cadrul instituțional și va supraveghea sectorul, inclusiv raționalizarea politicii tarifare a apei în conformitate cu principiul „poluatorul plătește” și asigurarea sustenabilității serviciilor de alimentare cu apă în Grecia. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2023.

**D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Reforma esențială 4: Gestionarea deșeurilor și reforma apei pentru utilizarea durabilă a resurselor

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 56 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16772\_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor | Jalon | Intrarea în vigoare a legislației privind gestionarea deșeurilor | Intrarea în vigoare a legislației |  |  |  | Q3 | 2021 | Intrarea în vigoare a unei legi privind reciclarea și depozitarea deșeurilor, precum și introducerea de stimulente pentru municipalități în vederea atingerii unor rate ridicate de reutilizare și reciclare și punerea în aplicare a unei taxe pentru depozitarea deșeurilor. Taxa de depozitare a deșeurilor se aplică începând cu primul trimestru al anului 2022, iar tarifele cresc progresiv până când ating pragul superior al taxei de depozitare a deșeurilor până în al treilea trimestru al anului 2024. |
| 57 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16772\_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor | Jalon | Intrarea în vigoare a legislației privind gestionarea deșeurilor | Intrarea în vigoare a legislației |  |  |  | Q3 | 2022 | Intrarea în vigoare a legii:   * înființarea unei autorități naționale de reglementare a deșeurilor, funcționarea și responsabilitățile acesteia; * Reforma organismelor regionale și locale de gestionare a deșeurilor (FOSDA); precum și * Introducerea unor politici solide de stabilire a costurilor și de stabilire a prețurilor în conformitate cu principiile „plătește în funcție de cantitatea produsă” și „poluatorul plătește”. |
| 58 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16979\_Constituirea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor reziduale | Jalon | Intrarea în vigoare a legii privind autoritatea de reglementare în domeniul apei | Intrarea în vigoare a legislației |  |  |  | Q4 | 2022 | Intrarea în vigoare a unei legi privind înființarea și funcționarea unei noi Autorități de Reglementare în domeniul apei și apelor uzate. |
| 59 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16772\_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor | Jalon | Înființarea și funcționarea autorității de reglementare în domeniul gestionării deșeurilor | Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune și a tuturor măsurilor administrative și legislative necesare pentru înființarea Autorității |  |  |  | Q2 | 2023 | Noua Autoritate Națională de Reglementare a Deșeurilor este dotată cu personal și dotare cu spații. |
| 60 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16979\_Constituirea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor reziduale | Jalon | Înființarea și funcționarea autorității de reglementare în domeniul gospodăririi apelor | Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune și a tuturor măsurilor administrative și legislative necesare pentru înființarea Autorității |  |  |  | Q4 | 2023 | Noua Autoritate Națională de Reglementare în domeniul Apelor și Apelor este dotată cu personal și dotare cu spații. |

Grupa 5: Planul național de reîmpădurire și protecția biodiversității

Măsurile incluse în acest grup sunt:

● Planul național de reîmpădurire și investiția emblematică de la Parnitha (ID: 16849)

● Protecția biodiversității ca motor al creșterii durabile (ID: 16851)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 61 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16849\_Planul național de reîmpădurire și investiția emblematică Parnitha | Jalon | Reîmpădurire — contracte | Notificarea atribuirii tuturor contractelor |  |  |  | Q2 | 2023 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor pentru ambele subproiecte privind reîmpădurirea:  1. Refacerea a 16 500 ha de ecosisteme forestiere degradate în Grecia, utilizând în principal specii indigene; precum și  2. Refacerea mediului din Muntele Parnitha. |
| 62 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16849\_Planul național de reîmpădurire și investiția emblematică Parnitha | Jalon | Reîmpădurire — Finalizarea subproiectului 2 (Mt Parnitha) | Certificarea de către Ministerul Mediului a finalizării subproiectului nr. 2 |  |  |  | Q2 | 2025 | Finalizarea proiectului Muntele Parnitha (al doilea subproiect privind reîmpădurirea). |
| 63 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16849\_Planul național de reîmpădurire și investiția emblematică Parnitha | Jalon | Reîmpădurire — Finalizarea subproiectului 1 (Restaurarea a 16 500 ha) | Certificat de reîmpădurire de 16 500 ha eliberat de Ministerul Mediului |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea tuturor lucrărilor de refacere a 16 500 ha de ecosisteme forestiere degradate în Grecia. (Reîmpădurire — subproiectul unu). |
| 64 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16851\_Protecția biodiversității ca motor al creșterii durabile | Jalon | Biodiversitate — Finalizare | Certificarea de către Ministerul Mediului a finalizării tuturor subproiectelor |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea tuturor subproiectelor de protecție a biodiversității, inclusiv crearea unei rețele naționale de drumuri și trasee de drumeții, refacerea teraselor legate de protecția biodiversității, stabilirea unor protocoale de monitorizare uniforme și a sistemului operațional corespunzător, precum și a planului orizontal privind sistemul de patrulare pentru toate zonele protejate din Grecia. |

Grupa 6: Apă uzată & infrastructură de alimentare cu apă, economii de apă

Măsurile incluse în acest grup sunt:

● Infrastructurile de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor (ID: 16846)

● Infrastructurile de alimentare cu apă potabilă și de economisire (ID: 16850)

● Proiectul de protecție împotriva inundațiilor (ID: 16882)

● Proiecte de alimentare cu apă (ID: 16898)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 65 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16882\_Proiecte de atenuare a inundațiilor | Jalon | Notificarea atribuirii contractelor de protecție împotriva inundațiilor | Notificarea atribuirii pentru toate contractele |  |  |  | Q4 | 2023 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de lucrări de atenuare a inundațiilor în cele 4 regiuni: Lasithi Creta, regiunea Amvrakia-Amfilohia, regiunea Loutraki și regiunea Oreokastro. Pentru fiecare subinvestiție, respectarea deplină a cerințelor Directivei-cadru privind apa este asigurată și demonstrată înainte de începerea lucrărilor de construcție. |
| 66 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16850\_Aprovizionarea cu apă potabilă și infrastructuri de salvare | Jalon | Emiterea unei cereri de exprimare a interesului pentru acțiunile de economisire a apei | Cerere de exprimare a interesului emisă de Ministerul Mediului |  |  |  | Q2 | 2023 | Emiterea unei cereri de exprimare a interesului pentru programul de acțiuni de economisire a apei, pentru a include cerința ca sistemul să fie construit astfel încât să aibă un consum mediu de energie < = 0,5 kWh sau un indice de scurgere a infrastructurii (ILI) de < = 1,5. |
| 67 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — Proiecte de aprovizionare 16898\_WATER | Jalon | Notificarea atribuirii contractului pentru proiecte de alimentare cu apă | Notificarea atribuirii tuturor contractelor |  |  |  | Q4 | 2023 | Notificarea atribuirii contractului pentru toate proiectele de infrastructură de alimentare cu apă:  1. Sisteme de alimentare cu apă pentru prefecturile din Preveza — Arta — Lefkada  2. Sistemele de alimentare cu apă din insula Lesbos  3. Alimentarea cu apă a insulei Corfu  Pentru fiecare subinvestiție, respectarea deplină a cerințelor Directivei-cadru privind apa este asigurată și demonstrată înainte de începerea lucrărilor de construcție. |
| 68 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16846\_noua infrastructură — Infrastructurile de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor rezultate din tratarea apelor uzate | Jalon | Notificarea atribuirii contractelor pentru proiecte privind apele reziduale | Notificarea atribuirii tuturor contractelor |  |  |  | Q4 | 2023 | Notificarea atribuirii contractelor pentru proiecte de gestionare a apelor reziduale și a nămolurilor:  1. Infrastructura rețelei de canalizare și instalațiile de tratare a apelor reziduale (WWTP).  2. Modernizarea, extinderea și modernizarea instalațiilor de tratare a apelor reziduale și reutilizarea apei tratate.  3. Implementarea infrastructurii de gestionare a nămolurilor din instalațiile de tratare a apelor reziduale.  Toate contractele trebuie să includă cerința ca sistemul de tratare a apelor reziduale construit de la un capăt la altul să aibă un consum net de energie egal cu zero. |
| 69 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16882\_Proiecte de atenuare a inundațiilor | Jalon | Finalizarea a 60 % din lucrările de atenuare a inundațiilor | Raportul unui inginer independent certificat de Ministerul Infrastructurii |  |  |  | Q4 | 2024 | Finalizarea a 60 % din valoarea lucrărilor pentru proiectele de atenuare a inundațiilor în cele 4 regiuni: Lasithi Creta, regiunea Amvrakia-Amfilohia, regiunea Loutraki și regiunea Oreokastro. |
| 70 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — Proiecte de aprovizionare 16898\_WATER | Jalon | Finalizarea a 60 % din proiectele de alimentare cu apă | Raportul unui inginer independent certificat de Ministerul Infrastructurii |  |  |  | Q4 | 2024 | Finalizarea a 60 % din valoarea lucrărilor pentru cele trei subproiecte de alimentare cu apă:  1. Sisteme de alimentare cu apă pentru prefecturile din Preveza — Arta — Lefkada;  2. Sistemele de alimentare cu apă din insula Lesbos; precum și  3. Alimentarea cu apă a insulei Corfu. |
| 71 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16850\_Aprovizionarea cu apă potabilă și infrastructuri de salvare | Jalon | Finalizarea a 50 % din acțiunile de economisire a apei și de furnizare a apei | Raportul unui inginer independent certificat de Ministerul Mediului și Energiei |  |  |  | Q4 | 2024 | Finalizarea acțiunilor de economisire a apei pentru 50 % din gospodării și finalizarea cu 50 % a valorii lucrărilor pentru proiectele de alimentare cu apă. |
| 72 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16846\_noua infrastructură — Infrastructurile de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor rezultate din tratarea apelor uzate | Jalon | Finalizarea a 50 % din lucrările de tratare a apelor reziduale | Raport de finalizare întocmit de inginer independent, certificat de Ministerul Mediului și Energiei |  |  |  | Q4 | 2024 | Finalizarea a 50 % din valoarea lucrărilor pentru infrastructurile de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor. |
| 73 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16846\_noua infrastructură — Infrastructurile de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor rezultate din tratarea apelor uzate | Jalon | Finalizarea infrastructurilor de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor | Raport de finalizare întocmit de inginer independent, certificat de Ministerul Mediului și Energiei |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea tuturor proiectelor de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor:  1. Infrastructura rețelei de canalizare și instalațiile de tratare a apelor reziduale (WWTP);  2. Modernizarea, extinderea și modernizarea instalațiilor de tratare a apelor reziduale și reutilizarea apei tratate; precum și  3. Implementarea infrastructurii de gestionare a nămolurilor din instalațiile de tratare a apelor reziduale. |
| 74 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16850\_Aprovizionarea cu apă potabilă și infrastructuri de salvare | Jalon | Finalizarea aprovizionării cu apă potabilă și a infrastructurilor de salvare | Raport de finalizare întocmit de inginer independent, certificat de Ministerul Mediului și Energiei |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea tuturor proiectelor, inclusiv:  1: Infrastructuri de alimentare cu apă în șapte zone  2: Trei uzine de desalinizare  3 : Telemetrie — Proiecte de control la distanță pentru detectarea scurgerilor în rețelele de alimentare cu apă  4: Achiziționarea contoarelor de apă digitale  5: Acțiuni de economisire a apei cel puțin 45 000 de gospodării și 10 000 de întreprinderi |
| 75 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16882\_Proiecte de atenuare a inundațiilor | Jalon | Finalizarea proiectelor de atenuare a inundațiilor | Raport de finalizare întocmit de inginer independent, certificat de Ministerul Mediului și Energiei |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea proiectelor de atenuare a inundațiilor în cele patru regiuni: Lasithi Creta, regiunea Amvrakia-Amfilohia, regiunea Loutraki și regiunea Oreokastro. |
| 76 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — Proiecte de aprovizionare 16898\_WATER | Jalon | Finalizarea proiectelor de alimentare cu apă | Raport de finalizare întocmit de inginer independent, certificat de Ministerul Mediului și Energiei |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea a trei subproiecte de alimentare cu apă (a) Preveza — Arta — Lefkada, b) Corfu și c) Lesbos: lucrări de admisie și de captare a apei, conducte, stații de stocare și pompare finalizate și în funcțiune. |

Grupa 7: Proiecte de protecție civilă

Măsurile incluse în acest grup sunt:

● Mijloace aeriene de gestionare a crizelor (ID: 16911)

● Dezvoltarea unui sistem inovator de monitorizare și gestionare (ID: 16910)

● Instituirea unui sistem național strategic de gestionare a riscurilor de dezastre (ID: 16909)

● Echipamente de combatere a incendiilor forestiere, de prevenire și de reacție (ID: 16912)

● Punerea în aplicare a centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul sistemelor PPP (ID: 16283)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 77 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16283\_Implementarea centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul programelor PPP | Jalon | Licitație pentru 13 centre regionale | Publicarea anunțului de participare |  |  |  | Q3 | 2021 | Publicarea anunțului de participare pentru construirea a 13 centre regionale de protecție civilă. |
| 78 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16910\_Sistemul de monitorizare și gestionare | Jalon | Contract pentru GPS | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q4 | 2022 | Notificarea atribuirii contractului pentru sistemul de monitorizare GPS și sistemul de avertizare rapidă. |
| 79 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16911\_Mijloace aeriene pentru gestionarea crizelor | Jalon | Achiziționarea a două elicoptere Sikorsky | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q4 | 2023 | Notificarea atribuirii contractului pentru achiziționarea a două elicoptere Sikorsky pentru protecție civilă și pentru stingerea incendiilor. |
| 80 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16283\_Implementarea centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul programelor PPP | Țintă | Finalizarea a 13 clădiri |  | Numărul centrelor regionale de protecție civilă puse în funcțiune de la finalizarea construcției | 0 | 13 | Q4 | 2024 | Finalizarea construcției și punerii în funcțiune a 13 centre regionale de protecție civilă. |
| 81 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16910\_Sistemul de monitorizare și gestionare | Jalon | Finalizarea sistemului de monitorizare și gestionare pentru protecția civilă | Finalizare certificată prin raportul Ministerului de Interne |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea următoarelor acțiuni:   1. Sistemul de monitorizare GPS utilizat de Serviciul elen de pompieri, precum și vehiculele Centrului regional de operațiuni de protecție civilă (utilaje de proiect etc.). Extinderea sistemului informatic „implicat” al Serviciului elen de pompieri; 2. Sistemul de avertizare timpurie; 3. Sisteme de detectare a incendiilor și de stingere a incendiilor; 4. Stații de comunicație de urgență și furnizarea de date climatice din zonele de interes; precum și 5. Rețea de comunicații fără fir. |
| 82 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16911\_Mijloace aeriene pentru gestionarea crizelor | Jalon | Finalizarea proiectului de mijloace aeriene de gestionare a crizelor | Finalizare certificată printr-un raport al Ministerului de Interne |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea următoarelor acțiuni:   1. Livrarea a 2 elicoptere utilitare de dimensiune medie — de uz medical; 2. Livrarea de vehicule aeriene fără pilot — vehicule aeriene fără pilot (drone) pentru supravegherea aeriană; 3. Modernizare — modernizarea a 7 Canadair CL415; 4. S-64 elicoptere cu decolare-aterizare verticală Skycrane; 5. Livrarea unui elicopter pentru transportul echipei GSCP de gestionare a incidentelor; 6. Livrarea a 11 aeronave amfibii de tip tractor de stingere a incendiilor pentru complexele insulare; precum și 7. Modernizare — modernizarea a două (2) Super Pumas. |
| 83 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16912\_Echipamente de combatere a incendiilor forestiere, de prevenire și de reacție | Jalon | Finalizarea echipamentelor de combatere a pădurilor | Finalizare certificată prin raportul Ministerului de Interne |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea următoarelor acțiuni:   1. Livrarea motoarelor de incendiu și a altor vehicule de intervenție; 2. Dezvoltarea de proiecte de prevenire. Livrarea echipamentelor de construcție; 3. Livrarea de vehicule pentru GSCP, centrele regionale/locale de operațiuni de protecție civilă și organizațiile de voluntariat; precum și 4. Livrarea de poduri transportabile flexibile. |
| 84 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16909\_Infrastructură — Instituirea unei gestionări naționale strategice a riscurilor de dezastre | Jalon | Finalizarea gestionării riscurilor de dezastre la nivel național | Finalizare certificată prin raportul Ministerului de Interne |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea următoarelor acțiuni:   1. Înființarea unui centru național strategic de gestionare a riscurilor de dezastre în clădirile Atlantas și Faros. 2. Livrarea de echipamente de telecomunicații pentru cele 13 centre regionale de operațiuni de protecție civilă. 3. Construirea de noi clădiri și echipamente de birou pentru instituțiile educaționale de protecție civilă și de pompieri. 4. Construirea unui centru de control și gestionare a supravegherii aeriene. 5. Furnizarea de centre mobile de administrare și control la fața locului în cele 13 regiuni. |

**E. COMPONENTA 2.1: CONECTARE**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei conține măsuri menite să încurajeze și să faciliteze implementarea pe scară largă a rețelelor de foarte mare capacitate, inclusiv a rețelelor 5G și a fibrelor optice, în conformitate cu obiectivele UE în materie de conectivitate 2025 5G și gigabit, precum și dezvoltarea unei constelații de sateliți de mici dimensiuni. Investițiile incluse în cadrul acestei componente se referă la instalarea infrastructurii de fibră optică în clădiri, la dezvoltarea rețelelor 5G care acoperă toate autostrăzile principale din Grecia, la instalarea de cabluri submarine din fibră optică pentru a conecta Grecia continentală cu insulele grecești și Cipru și la utilizarea tehnologiilor și aplicațiilor spațiale prin dezvoltarea unei constelații de sateliți de mici dimensiuni care să sprijine servicii de conectivitate sigure, combinate cu aplicații multifuncționale pentru observarea Pământului. Reformele incluse în această componentă stabilesc un cadru pentru facilitarea trecerii la conexiuni rapide în bandă largă și a tranziției către tehnologia 5G.

Toate investițiile și reformele propuse abordează provocările generate de nevoia tot mai mare de conectivitate și de observare și supraveghere a Pământului. Măsurile sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (recomandarea specifică 3/2020), care solicită Greciei să își concentreze investițiile asupra tranziției digitale și, în special, asupra infrastructurii digitale de foarte mare capacitate. De asemenea, acestea răspund în mod eficace tranziției digitale și/sau provocărilor generate de aceasta, întrucât se preconizează că acestea vor contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea conectivității de foarte mare viteză în Grecia. Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Investiția:** Sateliți de mici dimensiuni (număr de identificare a măsurii: 16855)

Investiția vizează dezvoltarea unei constelații de sateliți de mici dimensiuni care să sprijine serviciile de conectivitate, precum și aplicațiile de observare a Pământului în domeniile cartografierii, transportului maritim, agriculturii de precizie, amenajării teritoriului și altele. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Tranziția către tehnologia 5G, facilitând dezvoltarea de servicii la distanță inovatoare (numărul de identificare al măsurii: 16844)

Reforma stabilește o bază pentru tranziția către tehnologia 5G. Prima etapă a reformei se axează pe punerea în aplicare a cadrului legislativ și de reglementare, în special prin utilizarea a 25 % din veniturile obținute din licitațiile 5G în mai multe benzi pentru a sprijini fondul inovator Phaistos, care investește în întreprinderi și proiecte care furnizează produse și servicii 5G. A doua etapă include un proces de identificare a oportunităților și riscurilor suplimentare în ceea ce privește dezvoltarea rețelelor 5G, raționalizarea procedurilor și evaluarea cerințelor și a riscurilor în aplicațiile economice specifice (cum ar fi transportul). Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 septembrie 2024.

**Investiția:** Coridoarele 5G — Dezvoltarea rețelelor 5G care asigură acoperirea tuturor autostrăzilor grecești care fac parte din rețelele transeuropene de transport (numărul de identificare al măsurii: 16834)

Investiția constă în dezvoltarea infrastructurii de rețea 5G de-a lungul principalelor autostrăzi grecești care fac parte din rețelele transeuropene de transport pentru a răspunde nevoilor de mobilitate conectată și autonomă. Se preconizează că implementarea investiției va începe la 31 decembrie 2021 și va fi finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Trecerea la conexiuni rapide în bandă largă — tranziția către conexiuni în bandă largă de mare viteză (de foarte mare viteză) de 100/200 Mbps și consolidarea cererii de bandă largă ultrarapidă (numărul de identificare al măsurii: 16857)

Această reformă constă în conceperea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune pentru tranziția la conexiuni în bandă largă de 100/200 Mbps (Ultrafast) prin instalarea de fibră optică și a echipamentelor aferente în clădiri, precum și a cablurilor submarine în cazul insulelor grecești, permițând o acoperire mai mare a conexiunilor la rețelele de foarte mare viteză. Planul include acțiuni, activități prealabile, calendare, precum și orice modificări necesare ale cadrului legislativ și de reglementare existent pentru a însoți și monitoriza tranziția către conexiuni în bandă largă de foarte mare viteză. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2024.

**Investiția:** Cabluri din fibre submarine (ID de măsură: 16962)

Investiția constă în instalarea de cabluri din fibre submarine moderne care vor conecta Grecia continentală cu insulele sale și cu Cipru. Scopul său este de a elimina un obstacol major în calea disponibilității serviciilor în bandă largă de mare viteză pentru utilizatorii finali, atât prin intermediul rețelelor fixe, cât și al celor mobile, și de a spori capacitatea și reziliența infrastructurii de racordare în sprijinul tehnologiei 5G. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Infrastructura de fibră optică din clădiri (numărul de identificare al măsurii: 16818)

Investiția promovează instalarea infrastructurii de fibră optică în clădirile rezidențiale și comerciale și conectarea utilizatorilor finali la rețelele de foarte mare capacitate (VHCN) pe baza unui sistem de subvenționare a cererii (voucher) care subvenționează (a) costurile cablării interne și (b) taxele de conectare (taxa unică de instalare a serviciilor în bandă largă). Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Grupa 8: Conectivitatea

Măsurile incluse în acest grup sunt:

● Tranziția către tehnologia 5G, facilitând dezvoltarea de servicii la distanță inovatoare. (ID: 16844)

● Trecerea la conexiuni rapide în bandă largă — tranziția către conexiuni în bandă largă de mare viteză (de foarte mare viteză) de 100/200 Mbps și consolidarea cererii de bandă largă ultrarapidă (ID: 16857)

● Infrastructura de fibră optică din clădiri (ID: 16818)

● Coridoarele 5G — Dezvoltarea rețelelor 5G care vor asigura acoperirea tuturor autostrăzilor grecești care fac parte din rețelele transeuropene de transport (ID: 16834)

● Sateliți de mici dimensiuni (ID: 16855)

● Cabluri din fibre submarine (ID: 16962)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/ Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 85 | 5 - 2.1. CONNECT — 16818\_Infrastructura de fibră optică din clădiri | Jalon | Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „Infrastructura de fibră optică din clădiri” | Notificarea atribuirii contractului (contractelor) |  |  |  | Q3 | 2022 | Atribuirea contractului (contractelor) ca urmare a finalizării cu succes a procedurii de licitație pentru proiectul „Infrastructura de fibră optică din clădiri”.  Autoritatea de supraveghere a societății informaționale/Ministerul guvernanței digitale se asigură că toate cererile depuse sunt examinate pentru a confirma dacă cererile răspund în mod corespunzător cerințelor cererii. La selectarea contractantului adecvat, Societatea Informațională S.A./Ministerul Guvernanței Digitale procedează la atribuirea contractului care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile părților contractante. |
| 86 | 5 - 2.1. Conectare — 16962\_Cabluri din fibre submarine | Jalon | Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „Cabluri din fibre submarine” | Notificarea atribuirii contractului (contractelor) |  |  |  | Q2 | 2023 | Atribuirea contractului (contractelor) ca urmare a finalizării cu succes a procedurii de licitație pentru proiectul „Cabluri din fibre submarine”.  Autoritatea de supraveghere a societății informaționale/Ministerul guvernanței digitale examinează toate propunerile depuse și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător cerințelor RFP.  La selectarea contractantului adecvat, Societatea Informațională S.A./Ministerul Guvernanței Digitale procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate în misiune. |
| 87 | 5 - 2.1. Conectare — 16855\_Număr de sateliți de mici dimensiuni | Jalon | Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „Sateliți mici” | Notificarea atribuirii contractului (contractelor) |  |  |  | Q2 | 2023 | Atribuirea contractului (contractelor) ca urmare a finalizării cu succes a procesului de licitație pentru proiectul „Mici sateliți”.  Autoritatea de supraveghere a societății informaționale/Ministerul guvernanței digitale se asigură că toate propunerile prezentate sunt examinate pentru a confirma dacă cererile răspund în mod corespunzător cerințelor RFP.  La selectarea contractantului adecvat, Societatea Informațională S.A./Ministerul Guvernanței Digitale procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate în misiune. |
| 88 | 5 - 2.1. Conectare — Coridoare 16834\_5G — Dezvoltarea rețelelor 5G care asigură acoperirea tuturor autostrăzilor grecești care fac parte din rețelele transeuropene de transport | Jalon | Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „coridoarelor 5G” | Notificarea atribuirii contractului (contractelor) |  |  |  | Q2 | 2023 | Atribuirea contractului (contractelor) în urma finalizării cu succes a procedurii de licitație pentru proiectul „coridoarele 5G”.  Autoritatea de supraveghere a societății informaționale/Ministerul guvernanței digitale se asigură că toate propunerile prezentate sunt examinate pentru a confirma dacă cererile răspund în mod corespunzător cerințelor RFP.  La selectarea contractantului adecvat, Societatea Informațională S.A./Ministerul Guvernanței Digitale procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate în misiune. |
| 89 | 5 - 2.1. Conectare — 16962\_Cabluri din fibre submarine | Țintă | Finalizarea proiectului „Cabluri din fibre submarine” |  | Km de cabluri din fibre submarine instalate | 0 | 1 370 | Q4 | 2025 | 1 370 km de cabluri submarine din fibră instalate pentru a interconecta Grecia cu Cipru și pentru a conecta insule mari precum Lesbos, Syros, Creta, precum și insule de dimensiuni medii (cum ar fi Karpathos, Kalymnos, Ikaria și Patmos). |
| 90 | 5 - 2.1. CONNECT — 16818\_Infrastructura de fibră optică din clădiri | Țintă | Finalizarea proiectului „Infrastructura de fibră optică din clădiri” |  | Numărul de clădiri private conectate complet la infrastructura optică din fibră optică Fiber To The Home (FTTH) | 0 | 120 000 | Q4 | 2025 | 120 000 clădiri private conectate integral la infrastructura FTTH pentru fibră optică. |
| 91 | 5 - 2.1. Conectare — Coridoare 16834\_5G — Dezvoltarea rețelelor 5G care asigură acoperirea tuturor autostrăzilor grecești care fac parte din rețelele transeuropene de transport | Țintă | Finalizarea proiectului „coridoarele 5G” |  | Km de infrastructură 5G instalată | 0 | 1 918 | Q4 | 2025 | Instalarea a 1 918 km de infrastructură 5G în toate autostrăzile grecești. |
| 92 | 5 - 2.1. Conectare — 16855\_Număr de sateliți de mici dimensiuni | Jalon | Finalizarea proiectului „sateliți mici” | Rapoarte de punere în funcțiune pe orbită în urma lansării de sateliți de mici dimensiuni |  |  |  | Q4 | 2025 | Proiectul-pilot începe operațiuni de rutină, iar constelația de sateliți mici este lansată și pusă pe orbită.  Realizarea proiectului este evaluată pentru performanța sa (dacă sateliții mici sprijină servicii de telecomunicații securizate, împreună cu aplicațiile de observare a Pământului în domeniile cartografierii, transportului maritim, agriculturii de precizie, amenajării teritoriului și altor sectoare ale economiei). |

**F. COMPONENTA 2.2: MODERNIZAREA**

Componenta „Modernizare” a planului de redresare și reziliență al Greciei vizează modernizarea administrației publice prin îmbunătățirea modelului său operațional și furnizarea de servicii de înaltă calitate pentru cetățeni și întreprinderi. Accelerarea eforturilor de îmbunătățire a performanței digitale a administrației publice acționează ca un catalizator pentru atingerea acestui obiectiv. Obiectivul privind reformele și investițiile: (a) transformarea digitală a organizațiilor din sectorul public, inclusiv digitalizarea arhivelor și îmbunătățirea serviciilor digitale; (b) îmbunătățirea proceselor operaționale, urmată de încorporarea sistemelor informatice moderne; (c) o interoperabilitate sporită între sisteme și date; (d) strategii și politici ample în materie de securitate cibernetică și de guvernanță a datelor; precum și (e) utilizarea extinsă a tehnologiilor avansate, cum ar fi *cloud computing*-ul, inteligența artificială și volumele mari de date.

Componenta urmărește să abordeze provocarea reprezentată de modernizarea și digitalizarea administrației publice, raționalizând și simplificând, în același timp, procesele și procedurile sale esențiale. Acesta sprijină abordarea Recomandării specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (recomandările specifice fiecărei țări 3 2020 și 2 2019) prin îmbunătățirea eficacității și a digitalizării administrației publice. Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Reforma:** Către servicii orientate către client ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea sistemelor și respectarea strategiilor și politicilor europene (numărul de identificare al măsurii: 16929)

Obiectivul reformei este furnizarea de servicii orientate către utilizator pentru cetățenii și întreprinderile elene și îmbunătățirea funcționării interne a administrației publice elene. Reforma constă în punerea în aplicare a unei strategii pe termen mediu pentru reducerea sarcinii administrative și crearea de servicii centrate pe client în cadrul administrației publice, precum și în îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea sistemelor și conformitatea cu strategiile și politicile europene, prin 1) adoptarea unor modificări de reglementare în vederea stabilirii unei baze de reglementare ample pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor și serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice naționale, în conformitate cu noul cadru european de interoperabilitate; și 2) punerea în aplicare a Programului național de simplificare a proceselor, inclusiv înființarea registrului național de proceduri și înființarea completă a Observatorului pentru monitorizarea impactului reglementărilor și a Registrului Național de Proceduri („Diavlos”). Reforma include finalizarea simplificării/digitalizării: procesele de evaluare a impactului, cererea de acordare a cetățeniei, înființarea de întreprinderi individuale, simplificarea procedurilor legate de „evenimentele de viață” ale cetățenilor, inclusiv nașterea, decesul și divorțul, simplificarea procedurilor judiciare legate de avocați, hotărârile judecătorești, semnăturile digitale, certificatele eliberate de instanțe, reînnoirea permisului de conducere și funcționarea myfoto.gov.gr și circulația electronică a documentelor în cadrul administrației publice. Principalele priorități de reformă includ, de asemenea, procesele de achiziții publice, cerințele de înființare pentru toate tipurile de societăți comerciale și procesele ulterioare înregistrării, cererile de asigurări sociale și fiscale, precum și alte procese birocratice legate de ocuparea forței de muncă, de planificare, de plată și de monitorizare pentru gestiunea financiară. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Digitalizarea arhivelor și a serviciilor conexe (numărul de identificare al măsurii: 16778)

Investiția constă în digitalizarea principalelor arhive din diferite sectoare (justiție, sănătate, arhivele generale ale statului, urbanism, exproprieri, cadastru, imigrație și azil, afaceri maritime) și integrarea în sistemele informatice relevante, precum și în punerea în aplicare pilot a stocării sigure a sectorului public și a arhivelor „mai largi” din sectorul public (un total de nouă subproiecte). Mai precis, subproiectele respective cuprind punerea în aplicare a digitalizării și alte acțiuni necesare în legătură cu următoarele arhive: 1) 300 000 000 pagini fizice (A3/A4 cu și fără legătură, inclusiv OCR și procesul de anonimizare) ale sistemului de justiție, 2) 190 000 000 de examinări imagistice de diferite dimensiuni (raze X, Axial, Cameră C magnetică, cardiografii) ale sistemului de sănătate publică, 3) 55 000 000 pagini fizice (A4/A3 cu și fără legătură) ale Arhivelor Generale ale Statului (30 000 000 A3/A4 pagini pentru agențiile centrale și locale și 25 000 000 A2/A1/A0 pagini pentru agențiile centrale); 4) 61 500 000 pagini (A4 legate și neconsolidate) din sistemul de imigrație și azil, 5) 17 000 000 pagini fizice (A0, A1, A3) de exproprieri, 6) 387 200 000 arhive de imagini și geocodificarea fișierelor (digitizarea a 217 200 000 de înregistrări/documente fizice de diferite dimensiuni și crearea de metadate și de geocodare pentru 170 000 000 de dosare) ale agențiilor de planificare urbană, 7) 600 000 000 (A0/A1/A3) titluri de proprietate și documentele respective la oficiile ipotecare ale Cadastrului; 8) 7 000 000 de înregistrări fizice (A4/A3 legate și neconsolidate) ale afacerilor maritime (registrul navelor, dosarele companiilor, dosarele personale ale navigatorilor, alte dosare maritime) și 9) implementarea pilot a unui model de păstrare a arhivelor pentru stocarea în condiții de siguranță a aproximativ 65 000 000 de dosare (Α5/Α4/Α3/Α2/Α1/Α0) în alte arhive ale sectorului public. Aceasta este o investiție esențială pentru o administrație publică mai eficientă. Scopul său este de a reduce costul furnizării de servicii către public de către administrația publică, în timp ce se preconizează că un acces mai bun la arhive va duce, de asemenea, la economii semnificative de costuri și la eliberarea resurselor. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** CRM pentru administrația publică (numărul de identificare al măsurii: 16810)

Investiția vizează conceperea, dezvoltarea, punerea în aplicare și operarea unui sistem integrat de gestionare a întregului ciclu de viață al relației administrației publice cu cetățenii și întreprinderile. Proiectul îmbunătățește capacitatea existentă a administrației publice de a-și monitoriza interacțiunile și tranzacțiile cu cetățenii și întreprinderile. Sistemul utilizează informațiile colectate de cetățeni și întreprinderi pentru a personaliza abordarea și a promova un nivel mai ridicat de servicii. Investițiile includ a) servicii de integrare și interoperabilitate prin adoptarea unor metodologii moderne de proiectare și dezvoltare a software-ului; b) accesul la mecanismul de sprijinire a serviciilor, care este un set de instrumente pentru dezvoltarea de noi aplicații bazate pe tehnologia cu un cod scăzut; c) o platformă de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM), care va colecta și gestiona toate datele cetățenilor deserviți și va coordona executarea proceselor comerciale, indiferent de serviciul de inițiere; d) un sistem de gestionare a consensului cetățenilor pentru accesul la serviciile electronice Servicii ale centrelor de contact, prin intermediul cărora se realizează serviciul cetățenilor și al întreprinderilor prin utilizarea canalelor tradiționale, cum ar fi centrele de apel, dar și prin utilizarea canalelor moderne, cum ar fi formularele web, platformele de comunicare socială, aplicațiile de mesagerie, aplicația Teleconference; e) actualizarea platformei digitale KEP și legătura acesteia cu sistemul unificat de gestionare a cazurilor cetățenești, centrul de apel și gov.gr; f) simplificarea și îmbunătățirea proceselor și a serviciilor legate de prezența fizică a „clienților” prin extinderea infrastructurii existente myKEPLive și integrarea acesteia într-un sistem de programare a programărilor prezenței fizice. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

**Investiția:** Modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice (numărul de identificare al măsurii: 16780)

Investiția constă în modernizarea în continuare a centrelor de servicii pentru cetățeni (PSC), prin modernizarea infrastructurii acestora și a perifericelor lor, precum și în instalarea de noi echipamente de teleconferință și de noi aplicații compatibile cu locul de muncă digital modern (sisteme de evaluare, aplicații mobile, automate de tichete, gestionarea cozilor & sisteme inteligente de notificare). Investiția include: a) modernizarea echipamentelor tehnologice existente, b) gestionarea modernă a cozilor & sisteme de notificare inteligentă c) sisteme de evaluare a clienților (cetățeni). Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

**Investiția:** Noul sistem pentru achizițiile publice (numărul de identificare al măsurii: 16736)

Investiția vizează reproiectarea și punerea în aplicare a unui nou sistem informatic pentru achizițiile publice. Investiția constă în digitalizarea și integrarea întregului ciclu de activitate și a ciclului de viață funcțional al achizițiilor publice, în modernizarea serviciilor de interoperabilitate, în integrarea tehnicilor și instrumentelor avansate de achiziții publice ca servicii digitale (eShops și eMarketplaces), precum și în sprijinul TIC pentru Autoritatea Națională Centralizată pentru Achiziții Publice în domeniul Sănătății (EKAPY). Investiția include: a) reproiectarea și îmbogățirea portalului [www.eprocurement.gov.gr](http://www.eprocurement.gov.gr); b) subsistemele extinse de adăugiri și de personalizare utilizate pentru licitații; c) reforma, reorganizarea și îmbogățirea Registrului electronic central al achizițiilor publice (KIMDIS), modernizarea și extinderea sistemelor de extragere a datelor statistice și prelucrarea lor ulterioară; d) extinderea configurării și punerii în aplicare a sistemului electronic de achiziții publice (ESIDIS) pentru a sprijini noi strategii și procese operaționale în domeniul achizițiilor publice prin mijloace electronice; e) îmbunătățirea serviciilor de interoperabilitate deja implementate și punerea în aplicare a unora noi pentru schimbul de date; f) Servicii de interoperabilitate electronică cu gov.gr, AC, organizații bancare pentru integrarea posibilităților de semnătură digitală a documentelor electronice și a altor date utilizând sistemul și asigurând „nerepudierea”; g) punerea în aplicare a unui mecanism de criptare a datelor stocat în bazele de date ale sistemului pentru a preveni acțiunile răuvoitoare ale administratorilor ESIDIS și G-Cloud; h) un nou studiu de securitate și adăugări și/sau modificări ale sistemului pentru a-i spori securitatea, certificarea și intervențiile în vederea îmbunătățirii securității sistemului, pentru a fi certificate printr-o evaluare independentă a securității; i) îmbunătățirea și relansarea sistemului de planificare a achizițiilor publice pentru un sprijin mai larg al achizițiilor publice și al procedurilor centralizate de achiziții publice prin utilizarea cataloagelor electronice; j) adăugarea cererilor de sprijin ale operatorilor economici: îmbogățirea cererilor de căutare a ofertelor, date istorice și statistice privind implicarea lor în procesele de achiziții publice, îmbogățirea subsistemelor de informare și comunicare ale furnizorilor și ale autorităților contractante, sistemul de emitere a biletelor pentru adresarea de întrebări și raportarea problemelor de soluționare sau de asistență; k) adăugarea unor capacități de asistent virtual, astfel încât orice persoană interesată să poată adresa întrebări în limbajul natural; l) adăugarea unui sistem electronic de arhivare a fișierelor (ESIDIS — KIMDIS) care să respecte dispozițiile cadrului juridic pentru fișierele electronice; m) producerea de materiale de formare și acțiuni de publicitate; n) asistență tehnică și servicii de monitorizare a proiectelor; o) un studiu de evaluare a posibilităților și a eficacității instrumentelor existente de achiziții publice electronice și de selecție sau modernizare sau înlocuire a acestora cu instrumente noi și mai eficiente; p) modelarea informațiilor privind clădirile (BIM); q) Sprijin TIC pentru Autoritatea Națională Centralizată pentru Achiziții Publice în domeniul Sănătății (EKAPY). Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe (numărul de identificare al măsurii:16742)

Investiția vizează modernizarea Ministerului Afacerilor Externe, prin digitalizarea extinsă a operațiunilor sale și a infrastructurilor sale informatice. Investiția constă în: (a) standardizarea proceselor AMF, care asigură viabilitatea planificării strategice și operaționale (PSO) și, prin urmare, succesul acesteia; b) contribuția la promovarea pe scară mai largă a domeniului de activitate al AMF și la cea mai bună utilizare posibilă a resurselor sale prin alinierea acestora la obiectivele urmărite; c) asigurarea accesului direct la informații, în cel mai scurt interval de timp posibil, prin încorporarea unui sprijin pentru căutarea semantică, bazat pe instrumente de inteligență artificială de ultimă generație; d) crearea unei baze de date și a unui centru de informare și de arhivare accesibile și importante pentru îndeplinirea sarcinilor administrative efective și acoperirea cerințelor AMF, pentru a-i permite să exercite mai eficient diplomația publică și economică, e) modernizarea infrastructurii informatice și de securitate a telecomunicațiilor criptografice a Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul transformării sale digitale. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

**Investiția:** Programe de îmbunătățire a competențelor digitale pentru recruți (numărul de identificare al măsurii: 16826)

Investiția integrează un program de formare și certificarea competențelor digitale în serviciul militar obligatoriu. Scopul este de a valorifica timpul de lucru al recruților pentru a dobândi competențele digitale necesare în prezent în cadrul forțelor armate și al pieței forței de muncă. Punerea în aplicare a acestei investiții se realizează prin modernizarea și extinderea platformei Academiei digitale a cetățenilor și include: a) Accesul personalizat al recruților la portalul de formare, care dispune de mecanisme solide de securitate cibernetică și de descurajare a atacurilor cibernetice, împreună cu arhitectura consolidată de protecție a datelor cu caracter personal; b) Configurarea portofoliului electronic (e-portofoliu) al recrutului în care profilul său educațional se va reflecta împreună cu calificările sale existente; (c) dezvoltarea și configurarea programelor de formare a competențelor digitale; d) dezvoltarea și utilizarea unui instrument de autoevaluare e) 50 000 tablete care trebuie achiziționate și furnizate persoanelor recrutate pentru timpul de participare la programele de învățare la distanță; e) certificarea competențelor digitale dobândite în cursul procesului de formare, care se bazează pe cadrele europene și naționale de competențe digitale. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

**Investiția:** Transformarea digitală a Organizației Naționale a Turismului din Grecia (numărul de identificare al măsurii: 16791)

Investițiile constau în dezvoltarea capacităților digitale ale Organizației Naționale a Turismului din Grecia, și anume o hartă digitală a turismului, un depozit digital de bunuri culturale ale Greciei și un sistem inovator care oferă turiștilor și cetățenilor informații care utilizează tehnologia de inteligență artificială de a doua generație. Investițiile includ a) dezvoltarea unei platforme (hartă digitală a turismului) în care vizitatorul să poată fi informat cu privire la caracteristicile speciale ale unui produs turistic al unui oraș sau al unei insule, astfel încât potențialii vizitatori, prin utilizarea acestei platforme, să primească o sursă semnificativă de informații legate de experiențele și interesele preferate; b) crearea unor instrumente de promovare, cum ar fi aplicații digitale, site-uri web și activități promoționale și un registru care va funcționa și ca o bibliotecă, permițând destinațiilor și părților interesate să execute strategii de promovare bine concepute și durabile; c) dezvoltarea unui sistem inovator de informare a turiștilor, cu informații – chioșcuri cu ecrane tactile în noduri principale, precum și hărți cu straturi istorice, geografice și culturale, inclusiv toate bunurile și activitățile culturale, puse la dispoziție cu ușurință, din aplicația mobilă. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

**Reforma:** Strategia și politicile de securitate cibernetică pentru sectorul public & Servicii avansate de securitate pentru infrastructurile critice naționale (numărul de identificare al măsurii: 16823)

Reforma vizează elaborarea și punerea în aplicare a unei strategii de securitate cibernetică și a unui set de politici în materie de securitate cibernetică, care vizează creșterea fiabilității și a securității sistemelor și datelor sau informațiilor din sectorul public și îmbunătățirea încrederii cetățenilor în interacțiunea lor cu sectorul public. În plus, reforma include punerea în aplicare a Centrului național de operațiuni de securitate cibernetică (SOC), precum și furnizarea de servicii avansate de securitate (SOC și DDoS) în infrastructura critică G-Cloud, cu scopul de a îmbunătăți în mod sistematic și continuu securitatea și de a limita amenințările la adresa securității cibernetice la adresa infrastructurilor centrale ale sectorului public și a sistemelor de informații care funcționează prin intermediul acestuia. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

**Investiția:** Interoperabilitatea și dezvoltarea serviciilor web (numărul de identificare al măsurii: 16779)

Investiția constă în dezvoltarea unei infrastructuri centrale de interoperabilitate pentru gestionarea integrată a serviciilor, precum și în dezvoltarea și furnizarea de interfețe pentru administrația publică, care să faciliteze schimbul de informații între agențiile guvernamentale și furnizarea de servicii online interactive. Investiția include a) punerea în aplicare a serviciilor de internet și documentația aferentă; b) integrarea serviciilor în gov.gr c) definirea și efectuarea testelor de control necesare; d) operarea-pilot a serviciilor web; e) transferul de servicii web în producție (implementare finală după faza-pilot) f) sprijin pentru noile servicii web. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

**Reforma:** Interconectarea și interoperabilitatea registrelor, sistemelor și serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice naționale (numărul de identificare al măsurii:16782)

Reforma vizează elaborarea unui cadru cuprinzător și a unei foi de parcurs pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor și serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice, în conformitate cu noul Cadru european de interoperabilitate (EIF). Reforma facilitează furnizarea de servicii publice digitale interoperabile, personalizate și ușor de utilizat pentru cetățeni și întreprinderi. Reforma introduce modificări organizaționale, procedurale și legislative pentru a) alinia actualul Cadru național de interoperabilitate al Greciei (eGIF) la versiunea actuală a Cadrului european de interoperabilitate (EIF), b) conectarea surselor de date și a infrastructurilor digitale naționale, regionale și locale relevante la sistemul european de schimb de date bazat pe principiul „o singură dată” (OOP), instituit prin Regulamentul privind portalul digital unic, și c) revizuiește și analizează sistemele și datele pentru a viza digitalizarea certificatelor și a documentelor oficiale. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

**Investiția:** Studii de clasificare a datelor pentru sistemele de informații din sectorul public (numărul de identificare al măsurii:16965)

Investiția vizează definirea modelului pentru studiile de clasificare a datelor privind sistemele informatice din sectorul public instalate în Cloudul guvernamental din sectorul public (G­Cloud), operat de Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Administrație Publică (GSISPA). Investiția constă în conceperea și standardizarea studiilor de clasificare a datelor pentru sistemele centrale de informații și în realizarea a 220 studii corespunzătoare pentru toate sistemele de informații centrale deja instalate și aplicațiile din sectorul public. Modelul este utilizat, de asemenea, de toate sistemele de informații viitoare înainte de instalarea lor la G-Cloud. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

**Investiția:** Centrul de interoperabilitate de generație următoare (KED) (numărul de identificare al măsurii:16964)

Investiția vizează modernizarea Centrului de interoperabilitate al Secretariatului General al Sistemelor Informatice pentru Administrație Publică (GSISPA) pentru a putea asigura interoperabilitatea interinstituțională și intersistemică cu o disponibilitate ridicată. Investiția constă în a) un studiu de fezabilitate și de securitate b) furnizarea și instalarea licențelor necesare pentru baza de date și platforma de aplicații cloud hibride c) proiectarea și punerea în aplicare a Centrului de interoperabilitate de nouă generație (KED), d) implementarea de noi servicii web în cadrul Centrului de interoperabilitate de nouă generație (KED). Implementarea investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

**Investiția:** Registre electronice (numărul de identificare al măsurii:16824)

Investiția constă în stabilirea interoperabilității și a interfețelor între registrele existente ale organismelor centrale ale administrației publice, precum și în colectarea și extinderea registrelor pentru a duce treptat la buna funcționare și la buna funcționare a serviciilor publice digitale, utilizând registre interconectate și actualizate care conțin înregistrări de date curățate. În acest scop, investiția facilitează colectarea și extinderea registrelor existente, într-o singură sursă centrală, pentru a duce treptat la buna funcționare și la buna funcționare a serviciilor publice digitale. Acestea includ a) date într-un singur loc: registrele sunt accesibile printr-o singură interfață și pot fi consultate; b) date actualizate: toate datele din registre sunt actualizate și gata de utilizare. Fiecare registru este accesat prin intermediul unei API. c) date curate: până la sfârșitul proiectului, datele din registre sunt curate la cel mai bun nivel posibil, iar procedurile și politicile privind datele curate sunt instituite d) registre conexe: se asigură interoperabilitatea. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Registrul turismului e-MHTE (numărul de identificare al măsurii:16785)

Investiția constă în dezvoltarea unei platforme digitale de înregistrare pentru întreprinderile din domeniul turismului (e-MHTE), care vizează interacțiunea cu alte registre publice și sisteme informatice. Toate datele și funcțiile registrului existent (MΗTE) sunt transferate către noua platformă pentru a oferi servicii mai bune și îmbunătățite, eliberarea de noi licențe de operare și reînnoirea celor existente. Investiția implică, de asemenea, digitalizarea arhivei (1 875 000 de dosare ale Diviziei pentru amenajarea teritoriului și infrastructură), inclusiv meta-marcare și stocare. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

**Reforma:** Încorporarea noilor tehnologii și tendințe în direcția serviciilor avansate ale administrației publice, creșterea eficienței și a eficacității, precum și reducerea costurilor de exploatare, modernizare și întreținere a sistemelor (numărul de identificare al măsurii:16928)

Reforma constă în dezvoltarea unui cadru holistic care urmărește să aducă progresele tehnologice (*cloud computing*, Business Intelligence, Artificial Intelligence — AI, învățarea automată, tehnologia registrelor distribuite — DLT) în administrația publică în scopul colectării, prelucrării, prezentării și stocării eficiente a datelor, facilitând astfel îmbunătățirea serviciilor digitale, a procesului decizional adecvat și a funcționării și întreținerii eficiente a sistemelor și a infrastructurii. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Orașe inteligente (numărul de identificare al măsurii:16854)

Investiția urmărește transformarea treptată a 11 orașe grecești în „orașe inteligente” prin dezvoltarea de noi infrastructuri, platforme digitale și sisteme informatice. Soluțiile pentru orașe inteligente le permit orașelor să utilizeze tehnologia, informațiile și datele deschise pentru a îmbunătăți infrastructura orașelor și serviciile electronice, dar și pentru a stimula creșterea economică determinată de comunitate. Investiția urmărește, de asemenea, să sprijine apariția unor modele municipale de orașe inteligente pe care restul municipalităților să le urmeze, în logica planurilor de punere în aplicare. Măsura constă în două subproiecte: 1) inițiativa de investiții în orașele inteligente din Grecia, care investește în cele 11 orașe, dintre care patru au fost deja selectate (Atena, Salonic, Pireu și Trikala), iar alte șapte vor fi selectate pe baza propunerilor elaborate de orașe. 2) un mecanism de sprijin pentru punerea în aplicare și monitorizarea performanței inițiativei. Subproiectul 1 impune beneficiarilor să pregătească un plan detaliat de punere în aplicare, împreună cu o strategie urbană inteligentă și un plan de acțiune pe zece ani, care să fie corelate cu obiectivele strategice locale, regionale și naționale. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Furnizarea infrastructurii și a serviciului central de *cloud computing* (numărul de identificare al măsurii:16853)

Investiția urmărește să consolideze funcționarea instituțiilor-cheie din cadrul Ministerului Guvernanței Digitale, și anume GSISPA și IDIKA SA, prin implementarea infrastructurii și serviciilor de *cloud computing* (în conformitate cu Legea nr. 4727/2020), urmând cele mai bune practici internaționale pentru implementarea infrastructurii și serviciilor publice de cloud (G-Cloud). Proiectul vizează realizarea unei infrastructuri cloud hibride moderne, formată din doi locatari: Una pentru G-Cloud și alta pentru H-Cloud. Fiecare chiriaș trebuie să aibă componenta privată de cloud și componenta publică de cloud într-un mediu unificat de gestionare și furnizare a serviciilor. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2024.

Centrele de date ale furnizorului de servicii de cloud trebuie să respecte „Codul european de conduită privind eficiența energetică a Centrului de date”. Cerința este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, prin sprijinirea tranziției verzi și prin contribuția la realizarea obiectivelor climatice ale Uniunii pentru 2030 prevăzute la articolul 2 alineatul (11), astfel cum a fost modificat prin articolul10 din Legea europeană a climei și în conformitate cu obiectivul neutralității climatice a UE până în 2050 și al tranziției digitale, contribuind astfel la convergența economică și socială ascendentă, restabilind și promovând creșterea durabilă și integrarea economiilor Uniunii.

**Investiția:** Modernizarea infrastructurii și serviciilor de *cloud computing* ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET) (numărul de identificare al măsurii:16955)

Investiția constă în modernizarea infrastructurilor și serviciilor GRNET, prin (a) modernizarea software-ului și a serviciilor sale de *cloud computing*, adresate în principal membrilor comunității academice și de cercetare, (b) extinderea și modernizarea sistemului național de calcul de înaltă performanță ARIS — Faza B și (c) închirierea infrastructurii de fibră optică. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Centrele de date trebuie să respecte „Codul european de conduită privind eficiența energetică a Centrului de date”. Cerința este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, prin sprijinirea tranziției verzi și prin contribuția la realizarea obiectivelor climatice ale Uniunii pentru 2030 prevăzute la articolul 2 alineatul (11), astfel cum a fost modificat prin articolul10 din Legea europeană a climei și în conformitate cu obiectivul neutralității climatice a UE până în 2050 și al tranziției digitale, contribuind astfel la convergența economică și socială ascendentă, restabilind și promovând creșterea durabilă și integrarea economiilor Uniunii.

**Investiția:** Îmbunătățirea continuității activității sectorului public (numărul de identificare al măsurii:16287)

Investiția constă în conceperea și punerea în aplicare a tuturor măsurilor necesare pentru a asigura continuitatea activității în cadrul administrației publice, permițând astfel angajaților oricărei agenții din sectorul public să își desfășoare activitatea la distanță și în condiții de siguranță. Aceasta include furnizarea infrastructurii necesare pentru dispozitivele corporative (laptopuri) și rețea (VPN) și extinderea serviciilor de tip G-cloud. Investiția va studia inițial nevoile din sectorul public și va elabora un plan de asigurare a continuității activității nu numai pentru grupul orientativ de funcționari publici care urmează să fie acoperiți în timpul punerii în aplicare a acestui proiect (estimat la 71 500), ci și pentru toți funcționarii publici (aproximativ 550 000). În urma planului de asigurare a continuității activității, investiția va asigura îndeplinirea condițiilor prealabile pentru continuitatea activității în întreaga administrație publică. Aceste condiții prealabile includ a) existența unui dispozitiv corporativ, în care sunt instalate sisteme de operare actualizate, precum și programe actualizate de protecție împotriva virușilor; b) accesul la conexiunea la internet prin intermediul unui furnizor de servicii de internet c) conexiunea virtuală privată (VPN) prin rețeaua SYZEFXIS d) prin utilizarea unei conexiuni VPN, accesul securizat la datele și aplicațiile agențiilor publice care sunt necesare pentru ca angajatul să lucreze de la distanță, și, dacă acest lucru nu este posibil, se dezvoltă soluții alternative: e) asistență tehnică. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Extinderea Syzefksis II (numărul de identificare al măsurii:16956)

Investiția constă în extinderea Rețelei naționale a sectorului public (SYZEFXIS II) pentru a furniza un set de servicii de telecomunicații îmbunătățite pentru toate administrațiile publice, crearea unei rețele a sectorului public (extindere) pentru furnizarea unui set de servicii de telecomunicații îmbunătățite organismelor administrației publice pentru o perioadă de trei ani consecutivi și, mai precis, în furnizarea de servicii de acoperire pentru aproximativ 34 000 de clădiri, precum și servicii de telecomunicații fără fir. Aceasta include extinderea actualei rețele naționale de administrație publică „SYZEFXIS”, care acoperă în prezent doar 4 500 puncte de prezență a organismelor. Ca atare, toate organismele publice trebuie să dispună de servicii de telecomunicații îmbunătățite, cu o creștere a vitezelor de acces la internet, oferind astfel conexiuni mai bune cetățenilor. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Strategia de guvernanță a datelor & politici pentru sectorul public (numărul de identificare al măsurii:16827)

Reforma vizează: (a) dezvoltarea strategiei și a politicilor guvernamentale în materie de guvernanță a datelor în domeniul *cloud computingului* și (b) instituirea cadrului, a infrastructurii, a capacității și a capacităților pentru guvernanța datelor publice, politica privind datele deschise și reutilizabile și furnizarea de servicii relevante pentru sectorul public și cel privat. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** BI central — Analiză de date (numărul de identificare al măsurii:16842)

Scopul investiției este de a permite administrației publice să maximizeze valoarea pe care o obține din datele sale prin punerea în aplicare a unei platforme centrale de analiză a datelor de afaceri. Platforma permite agențiilor administrației publice să extragă, să integreze și să interpreteze date din orice sursă și să le utilizeze pentru a analiza informații care le afectează operațiunile și fluxurile de lucru, facilitând astfel procesul decizional. Acest lucru se realizează prin (a) identificarea indicatorilor-cheie de performanță (b) crearea unui dicționar de date, c) crearea unui cadru de guvernanță a datelor (d) elaborarea unui plan arhitectural adecvat, a unei abordări arhitecturale, a unor elemente constitutive și a unor puncte de integrare (e) configurarea unui depozit de date f) integrarea cu sistemul informatic administrativ (g) elaborarea rapoartelor de informații comerciale necesare & Analytics h) asistență tehnică. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Sistemul central de gestionare a documentelor (numărul de identificare al măsurii:16738)

Investiția constă în punerea în aplicare a unui sistem central de gestionare a documentelor care captează, stochează și extrage documente pe suport de hârtie și în format electronic. Acest sistem facilitează interoperabilitatea dintre organizațiile din sectorul public și accelerează prelucrarea cazurilor și a cererilor de servicii ale cetățenilor și întreprinderilor. Investiția include a) furnizarea a 20 000 de semnături digitale aprobate la distanță; b) dezvoltarea de aplicații pentru interoperabilitate, crearea unui cod QR unic sau a unui identificator unic care să fie încorporat în documentele c) dezvoltarea de subsisteme pentru a acoperi nevoile guvernului pentru semnarea documentelor cu semnăturile digitale; d) servicii de asistență (inclusiv servicii pentru dezvoltarea studiilor), formare și servicii de asistență. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

**F.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Cea mai importantă investiție 3: Digitalizarea arhivelor și servicii conexe

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 93 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16778\_Digitizarea arhivelor și a serviciilor conexe | Jalon | Atribuirea contractului (contractelor) pentru digitizarea arhivelor | Notificarea atribuirii contractului (contractelor) care acoperă toate cele 9 subproiecte ale proiectului de digitalizare a arhivelor |  |  |  | Q4 | 2022 | Atribuirea contractului (contractelor) pentru a acoperi fiecare dintre următoarele 9 subproiecte, inclusiv toate componentele lor constitutive:   * Subproiectul 1 Digitalizarea arhivelor sistemului judiciar * Subproiectul 2 Digitalizarea arhivelor sistemului de sănătate publică * Subproiectul 3 Digitalizarea arhivelor generale ale statului * Subproiectul 4 Digitalizarea arhivelor sistemului de imigrație și azil * Subproiectul 5 Digitalizarea arhivelor exproprierilor * Subproiectul 6 Digitalizarea arhivelor agențiilor de planificare urbană * Subproiectul 7A — Digitizarea arhivelor cadastrului (Ktimatologio) * Subproiectul 7B — Servicii digitale îmbunătățite ale Cadastrului * Subproiectul 8 — Digitalizarea arhivelor maritime * Subproiectul 9 Stocarea securizată a sectorului public și a sectorului public   Specificațiile includ calendare și obiective și detaliază, pentru fiecare dintre cele 9 subproiecte, următoarele:  1. digitalizarea înregistrărilor fizice  2. migrarea înregistrărilor digitale în sistemele existente (inclusiv fișierele privind justiția în OSDDY-PP/OSDDY-DD; titluri de proprietate în sistemul informatic al registrului funciar național)  3. analiza, proiectarea și implementarea centrelor de date și a infrastructurii situate pe lângă agențiile locale, împreună cu ghișeul unic corespunzător (inclusiv registrul central pentru evidențele pacienților; Sistemul integrat de informații geografice al hărții digitale unificate a creditelor și cererilor de expropriere; Document & Sistemul digital de gestionare a fișierelor (DMS/DAS) pentru înregistrările cadastrale; instalarea software-ului de gestionare a arhivelor).  4. servicii de asistență (inclusiv noi servicii electronice legate de căutarea și recuperarea de fișiere pentru cetățeni; administrația publică; cercetători pentru arhivele de stat). |
| 94 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16778\_Digitizarea arhivelor și a serviciilor conexe | Țintă | Digitalizarea arhivelor — prima etapă a punerii în aplicare |  | Procentul de arhive digitalizate, meta-etichetate și migrate în sistemele existente, în toate cele 9 subproiecte | 0 | 30 % | Q4 | 2023 | Finalizarea digitizării a cel puțin 30 % din totalul arhivelor pentru toate cele 9 subproiecte, calculată ca număr total de pagini digitalizate. |
| 95 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16778\_Digitizarea arhivelor și a serviciilor conexe | Țintă | Digitalizarea arhivelor — punerea în aplicare integrală |  | Procentul de arhive digitalizate, meta-etichetate și migrate în sistemele existente în toate cele 9 subproiecte | 30 % | 90 % | Q4 | 2025 | Digitizarea a cel puțin 90 % din arhive pentru toate cele 9 subproiecte, calculată ca număr de pagini digitalizate pentru fiecare subproiect. |

Reforma esențială 5: Către servicii orientate către client ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor — Interconectarea și interoperabilitatea registrelor, sistemelor și serviciilor

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 96 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16929\_Către servicii orientate către client ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea sistemelor și respectarea strategiilor și politicilor europene | Jalon | Crearea registrului național de proceduri și punerea în aplicare a planului național de simplificare a procesului (prima etapă) | Raportul Ministerului Guvernanței Digitale care atestă operaționalizarea registrului național de proceduri și finalizarea fluxurilor de lucru din prima fază a Programului Național de Simplificare a Procesului |  |  |  | Q3 | 2022 | Operaționalizarea registrului național de proceduri („Diavlos”, în conformitate cu articolul 90 din Legea nr. 4727/2020) și integrarea în portalul gov.gr; și finalizarea primei etape a fluxurilor de lucru pentru simplificare, conform calendarului prevăzut de Programul național de simplificare a procesului de 4 ani, inclusiv digitalizarea procedurilor de achiziții publice. |
| 97 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16929\_Către servicii orientate către client ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea sistemelor și respectarea strategiilor și politicilor europene | Jalon | Punerea în aplicare a planului național de simplificare a procesului (a doua etapă) | Raportul Ministerului Guvernanței Digitale privind finalizarea celei de-a doua faze a fluxurilor de lucru pentru simplificare în cadrul Programului național de simplificare a procesului |  |  |  | Q4 | 2023 | Finalizarea celei de a doua faze a fluxurilor de lucru pentru simplificare, conform calendarului prevăzut de Programul național de simplificare a procesului pe 4 ani, inclusiv digitalizarea proceselor de evaluare a impactului, înființarea de întreprinderi individuale, simplificarea procedurilor legate de „evenimentele de viață” ale cetățenilor, inclusiv nașterea, decesul și divorțul, simplificarea procedurilor judiciare legate de avocați, hotărârile judecătorești, semnăturile digitale, certificatele eliberate de instanțe, reînnoirea permisului de conducere și funcționarea [myfoto.gov.gr](http://myfoto.gov.gr/) și circulația electronică a documentelor în cadrul administrației publice (atestată de circularele emise). |
| 98 | 6 - 2.2. Modernizare — 16782\_Interconectarea și interoperabilitatea registrelor, sistemelor și serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice naționale | Jalon | Baza de reglementare pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor | Raportul Ministerului Guvernanței Digitale care atestă adoptarea modificărilor de reglementare, inclusiv a întregii legislații primare și secundare conectate pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor și serviciilor |  |  |  | Q4 | 2024 | Adoptarea modificărilor de reglementare pentru a stabili o bază largă de reglementare pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor și serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice naționale, în conformitate cu noul cadru european de interoperabilitate. Raportarea de către Ministerul Guvernanței Digitale cu privire la punerea în aplicare cu succes a planului de acțiune privind simplificarea și îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea sistemelor și conformitatea cu strategiile și politicile europene. |
| 99 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16929\_Către servicii orientate către client ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea sistemelor și respectarea strategiilor și politicilor europene | Jalon | Finalizarea strategiei privind reducerea sarcinii administrative și a planului național de simplificare a procesului (etapa finală) | Raportul Ministerului Guvernanței Digitale care atestă finalizarea tuturor fluxurilor de lucru în materie de simplificare și digitalizare în cadrul planului de acțiune pe 4 ani pentru Programul național de simplificare a proceselor; |  |  |  | Q4 | 2025 | Punerea în aplicare integrală a strategiei pe termen mediu pentru reducerea sarcinii administrative și crearea de servicii centrate pe client în cadrul administrației publice și îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea sistemelor și conformitatea cu strategiile și politicile europene, prin finalizarea etapei finale de lucru din cadrul Programului național de simplificare a proceselor pe 4 ani. Aceasta include, de asemenea, înființarea completă a Observatorului pentru monitorizarea impactului reglementării și a Registrului național de proceduri („Diavlos”) (atestat printr-un raport al Ministerului Guvernanței Digitale). |

Grupa 9: Inițiative legate de consolidarea serviciilor digitale sigure și orientate către client, prin utilizarea unor sisteme informatice interoperabile și a unor politici de date deschise

Măsurile incluse în acest grup sunt:

● Gestionarea relațiilor cu clienții pentru administrația publică (ID: 16810)

● Modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice (ID: 16780)

● Noul sistem pentru achizițiile publice (ID: 16736)

● Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe (ID: 16742)

● Programe de îmbunătățire a competențelor digitale pentru recruți (ID: 16826)

● Transformarea digitală a Organizației Naționale de Turism din Grecia (ID: 16791)

● Strategia și politicile în materie de securitate cibernetică pentru sectorul public & Înființarea unui centru național de operațiuni de securitate cibernetică (ID: 16823)

● Interoperabilitatea și dezvoltarea serviciilor web (ID: 16779)

● Studii de clasificare a datelor pentru sistemele de informații din sectorul public (ID: 16965)

● Centrul de interoperabilitate de generație următoare (KED) (ID: 16964)

● Eregistrstries (ID: 16824)

● Furnizarea de servicii avansate de securitate în infrastructura critică G-Cloud (ID: 16823)

● Registrul turismului e-MHTE (ID: 16785)

● Sistemul central de gestionare a documentelor (ID: 16738)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 100 | 6 - 2.2. Modernizare — 16779\_Interoperabilitate și dezvoltarea serviciilor web | Jalon | Atribuirea contractului pentru proiectul de dezvoltare a interoperabilității și a serviciilor web | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q4 | 2022 | Atribuirea contractului pentru proiectul de dezvoltare a interoperabilității și a serviciilor web.  Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională va examina toate propunerile depuse și va confirma dacă cererile răspund în mod corespunzător cerințelor RfP. La selectarea contractantului adecvat, ministerul procedează la atribuirea unui contract care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate în misiune. |
| 101 | 6 - 2.2. Modernizare — 16810\_CRM pentru administrația publică | Jalon | Atribuirea contractului pentru CRM pentru administrația publică | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q4 | 2022 | Atribuirea contractului pentru CRM pentru administrația publică. Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA examinează toate propunerile depuse și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător cerințelor RFP.  La selectarea partenerului extern corespunzător, ministerul procedează la atribuirea unui contract care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate în misiune. |
| 102 | 6 - 2.2. Modernizare — 16780\_Modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice | Jalon | Atribuirea contractului pentru modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q4 | 2022 | Atribuirea contractului pentru modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice.  Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA se asigură că toate propunerile depuse sunt examinate și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător cerințelor RFP. La selectarea partenerului extern corespunzător, ministerul procedează la atribuirea unui contract care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate în misiune. |
| 103 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16736\_noul sistem pentru achizițiile publice | Jalon | Atribuirea contractului pentru noul sistem de achiziții publice | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q4 | 2022 | Atribuirea contractului pentru proiectul nou sistem de achiziții publice. Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională va examina toate propunerile depuse și va confirma dacă cererile răspund în mod corespunzător cerințelor RfP. La selectarea contractantului adecvat, organismul responsabil procedează la atribuirea unui contract care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate în misiune. |
| 104 | 6 - 2.2. Modernizare — 16823\_Strategia și politicile de securitate cibernetică pentru sectorul public & servicii avansate de securitate pentru infrastructurile naționale critice | Jalon | Atribuirea contractului pentru strategia de securitate cibernetică | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q4 | 2022 | Atribuirea contractului pentru strategia și politicile în materie de securitate cibernetică ale proiectului pentru sectorul public & servicii avansate de securitate pentru infrastructurile critice naționale. La selectarea consultantului extern adecvat, ministerul procedează la atribuirea unui contract care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate în misiune. |
| 105 | 6 - 2.2. Modernizare — 16826\_Programe de îmbunătățire a competențelor digitale pentru recruți | Jalon | Atribuirea contractelor pentru programe de îmbunătățire a competențelor digitale pentru recruți | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q4 | 2022 | Atribuirea contractului pentru programele de îmbunătățire a competențelor digitale pentru recruți. Ministerul examinează toate propunerile depuse și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător cerințelor RFP. La selectarea partenerului extern corespunzător, ministerul procedează la atribuirea unui contract care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate în misiune. |
| 106 | 6 - 2.2. Modernizare — 16742\_Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe | Jalon | Atribuirea contractului pentru transformarea digitală al Ministerului Afacerilor Externe | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q4 | 2022 | Atribuirea contractului pentru transformarea digitală al Ministerului Afacerilor Externe. Ministerul examinează toate propunerile depuse și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător cerințelor RFP. La selectarea partenerului extern corespunzător, ministerul procedează la atribuirea unui contract care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate în misiune. |
| 107 | 6 - 2.2. Modernizare — 16824\_ERegistries | Jalon | Atribuirea contractelor pentru registrele electronice | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q4 | 2022 | Atribuirea contractului pentru proiectul de registre electronice. Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA examinează toate propunerile depuse și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător cerințelor RFP. La selectarea partenerului extern corespunzător, ministerul procedează la atribuirea unui contract care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate în misiune. |
| 108 | 6 - 2.2. Modernizare — 16779\_Interoperabilitate și dezvoltarea serviciilor web | Jalon | Finalizarea proiectului „Interoperabilitate și dezvoltarea serviciilor web” | Raportul Ministerului Guvernanței Digitale care documentează finalizarea proiectului privind interoperabilitatea sistemelor și finalizarea datelor deschise |  |  |  | Q4 | 2024 | Finalizarea proiectului: Interoperabilitatea și dezvoltarea serviciilor web.  Infrastructura și sistemele respective sunt evaluate pentru noile funcționalități. Acceptare/performanță (stres etc.)/regresie. În plus, evaluarea include obiectivul privind datele deschise. [Punerea în aplicare a Registrului metadatelor din Grecia (astfel cum este definit în Registrul de interoperabilitate) și a unui portal central al registrului central, care este un punct central de acces la principalele registre ale țării]. |
| 109 | 6 - 2.2. Modernizare — 16810\_CRM pentru administrația publică | Jalon | Finalizarea proiectului CRM pentru administrația publică | Raportul Ministerului Guvernanței Digitale privind documentarea implementării sistemului integrat de gestionare a întregului ciclu de viață al relației administrației publice cu cetățenii și întreprinderile |  |  |  | Q4 | 2024 | Finalizarea proiectului: Sistemul de gestionare a relațiilor cu clienții pentru administrația publică, care permite gestionarea interacțiunilor administrației publice cu cetățenii și întreprinderile. |
| 110 | 6 - 2.2. Modernizare — 16780\_Modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice | Jalon | Finalizarea proiectului „ghișee unice” | Raport final de proiect al Ministerului Guvernanței Digitale care documentează finalizarea modernizării în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice. |  |  |  | Q4 | 2024 | Finalizarea proiectului: Modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice, inclusiv modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice prin achiziționarea a 6 000 calculatoare/imprimante/tablete utilizate pentru procesul de semnătură electronică, a 200 de sisteme de gestionare a cozilor de așteptare și de notificare inteligentă, a 1 000 terminale de feedback, a platformei de evaluare & aplicații mobile și a utilizării acestora. |
| 111 | 6 - 2.2. Modernizare — 16965\_Studii de clasificare a datelor pentru sistemele de informații din sectorul public | Jalon | Finalizarea studiilor de clasificare a datelor proiectului | Raportul Ministerului Guvernanței Digitale care documentează finalizarea proiectului. Studii de clasificare a datelor pentru sistemele de informații din sectorul public |  |  |  | Q4 | 2024 | Finalizarea proiectului: Studii de clasificare a datelor pentru sistemele de informații din sectorul public, care furnizează studiile de clasificare a datelor din 220. |
| 112 | 6 - 2.2. Modernizare — 16823\_Strategia și politicile de securitate cibernetică pentru sectorul public & servicii avansate de securitate pentru infrastructurile naționale critice | Jalon | Finalizarea proiectului Strategia de securitate cibernetică | Raportul Ministerului Guvernanței Digitale privind documentarea punerii în aplicare a noii strategii și politici de securitate cibernetică în administrația publică și a proiectelor incluse în aceasta |  |  |  | Q4 | 2024 | Finalizarea proiectului „Noua strategie și politici de securitate cibernetică în administrația publică”, care pune în aplicare modificări în ceea ce privește procesele și procedurile referitoare la securitatea cibernetică, precum și instituirea și punerea în funcțiune a Centrului național de operațiuni de securitate (SOC), în conformitate cu noua strategie. |
| 113 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16738\_Sistemul central de gestionare a documentelor | Jalon | Finalizarea proiectului privind sistemul central de gestionare a documentelor | Raportul final al Ministerului Guvernanței Digitale care documentează finalizarea sistemului central de gestionare a documentelor |  |  |  | Q2 | 2025 | Finalizarea sistemului central de gestionare a documentelor, inclusiv punerea în funcțiune a 130 000 de semnături digitale la distanță, susținute de aplicații și de un serviciu de asistență. |
| 114 | 6 - 2.2. Modernizare — 16742\_Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe | Jalon | Finalizarea transformării digitale a Ministerului Afacerilor Externe | Raportul Ministerului Afacerilor Externe care documentează finalizarea tuturor subproiectelor proiectului „Digitalizarea Ministerului Afacerilor Externe” |  |  |  | Q2 | 2025 | Finalizarea transformării digitale a Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv (1) sistemul de sprijin pentru planificarea strategică și operațională, (2) digitalizarea arhivelor diplomatice și istorice, (3) Platforma Centrului global de informare digitală și (4) modernizarea criptotehnologiei IT & Infrastructura de securitate a telecomunicațiilor. |
| 115 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16791\_Transformarea digitală a Organizației Naționale a Turismului din Grecia | Jalon | Finalizarea digitalizării Organizației Naționale a Turismului din Grecia | Raportul Organizației Naționale a Turismului din Grecia care documentează finalizarea proiectului „Transformarea digitală a Organizației Naționale a Turismului din Grecia” |  |  |  | Q2 | 2025 | Finalizarea transformării digitale a Organizației Naționale a Turismului din Grecia, inclusiv crearea (1) unei hărți turistice digitale, (2) a unui depozit digital de bunuri culturale ale Greciei și (3) a unui nou sistem de informare turistică. |
| 116 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16964\_Centrul de interoperabilitate de nouă generație (KED) | Jalon | Finalizarea Centrului de interoperabilitate de nouă generație | Raportul Ministerului Guvernanței Digitale care documentează finalizarea proiectului „Centrul de interoperabilitate de nouă generație”. |  |  |  | Q2 | 2025 | Finalizarea Centrului de interoperabilitate de nouă generație (KED), inclusiv finalizarea studiului de fezabilitate și de securitate, înființarea centrului și implementarea serviciilor web relevante. |
| 117 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16785\_Registrul turismului e-MHTE | Jalon | Finalizarea registrului digital al turismului | Raport final al Ministerului Turismului care documentează operaționalizarea platformei „New e-MHTE” |  |  |  | Q2 | 2025 | Finalizarea platformei „e-MHTE” a Registrului de turism. |
| 118 | 6 - 2.2. Modernizare — 16826\_Programe de îmbunătățire a competențelor digitale pentru recruți | Țintă |  |  | Numărul de recruți formați | 0 | 150 000 | Q2 | 2025 | Modernizarea programului „Ameliorarea competențelor digitale” pentru recruți, cu 150 000 de recruți formați. |
| 119 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16736\_noul sistem pentru achizițiile publice | Jalon | Finalizarea noului sistem de achiziții publice | Raportul Ministerului Guvernanței Digitale care documentează punerea în aplicare a proiectului „Noul sistem de achiziții publice” |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea noului sistem pentru achiziții publice, inclusiv (1) actualizarea versiunilor sistemelor operaționale și integrarea noului sistem în sistemele actuale, (2) disponibilitatea noilor funcționalități ale sistemului și a rapoartelor de sistem, (3) finalizarea reproiectării sistemului electronic național de achiziții publice și a Registrului central al achizițiilor publice electronice (KIMDIS), (4) disponibilitatea serviciilor de interoperabilitate cu gov.gr; și operaționalizarea (5) mecanismului de criptare a datelor, (6) asistentului virtual, (7) sistemului de arhivare electronică, (8) noului sistem pentru Autoritatea Națională Centralizată pentru Achiziții Publice în domeniul Sănătății (EKAPY) și (9) sistemului de modelare a informațiilor privind clădirile (Building Information Modelling — BIM). |
| 120 | 6 - 2.2. Modernizare — 16824\_Eregistrări | Jalon | Finalizarea proiectului Eregistrstries | Raportul Ministerului Guvernanței Digitale care documentează punerea în aplicare a „registrelor electronice” |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea „registrelor electronice”, inclusiv a interoperabilității acestora și a interfețelor cu registrele existente în administrația publică. |

Grupa 10: Inițiative legate de integrarea noilor tehnologii în tranziția digitală și modernizarea administrației publice

* Încorporarea noilor tehnologii și tendințe în direcția serviciilor avansate ale administrației publice, creșterea eficienței și a eficacității, precum și reducerea costurilor de exploatare, modernizare și întreținere a sistemelor (ID: 16928)
* Orașe inteligente (ID: 16854)
* Furnizarea infrastructurii și a serviciului central de *cloud computing* (ID: 16853)
* Modernizarea infrastructurii și serviciilor de *cloud computing* ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET) (ID: 16955)
* Îmbunătățirea continuității activității sectorului public (ID: 16287)
* Extinderea Syzefksis II (ID: 16956)
* Strategia de guvernanță a datelor & politici pentru sectorul public (ID: 16827)
* BI central — Analiză de date (ID: 16842)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 121 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16842\_Central BI — Analiză de date | Jalon | Atribuirea contractului Central Business Intelligence (BI) | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministerul Guvernanței Digitale atribuie contracte pentru BI central — Date. Analiza, care cuprinde:  a) Dezvoltarea și validarea unui cadru de guvernanță a datelor, dicționarul de date & identificarea indicatorilor-cheie de performanță  b) Identificarea indicatorilor-cheie de performanță  c) Dicționarul de date  d) Cadrul de guvernanță a datelor  e) Conceperea abordării arhitecturale & Puncte de integrare  f) Configurația depozitului de date  g) Integrarea cu sistemele informatice back-office  h) Elaborarea rapoartelor BI & Analiză  i) Sprijin pentru operațiunile BI Ecosystem pe o perioadă de 3 ani  j) Taxe de licență pentru 200 de utilizatori cu privilegii super admin și 200 TB de depozitare. |
| 122 | 6 - 2.2. Modernizare — 16853 Furnizarea de infrastructuri și servicii de *cloud computing* centrale) | Jalon | Finalizarea infrastructurii și a serviciului central de *cloud computing* | Raportul Ministerului Guvernanței Digitale care documentează finalizarea creării tuturor componentelor proiectului și parametrarea infrastructurii pentru proiectul central de infrastructură și servicii de *cloud computing*. |  |  |  | Q2 | 2024 | Finalizarea integrală a configurării tuturor componentelor proiectului și parametrarea infrastructurii pentru proiectul central de infrastructură și servicii de *cloud computing*. Introducerea și operaționalizarea proiectului central de infrastructură și servicii de *cloud computing*. Noua infrastructură instalată include mașini virtuale și rețele virtuale corespunzătoare (infrastructură ca serviciu), platformă ca serviciu, rețele informatice de trei margini, trei interfețe speciale de fibră optică de mare viteză și servicii de formare și asistență pentru întregul proiect.  Centrele de date ale furnizorului de servicii de cloud trebuie să respecte „Codul european de conduită privind eficiența energetică a Centrului de date”. |
| 123 | 6 - 2.2. Modernizare — 16854\_Orașe inteligente | Țintă | Implementarea integrală a proiectelor privind orașele inteligente |  | Numărul de orașe care au implementat infrastructuri, platforme și sisteme pentru a sprijini transformarea acestora în orașe inteligente |  | 11 | Q4 | 2025 | Să pună în aplicare proiecte pentru a facilita transformarea a 11 orașe grecești în orașe inteligente prin investiții în orașe și infrastructuri durabile inteligente & Sisteme pentru un viitor urban ecologic & durabil. Astfel de investiții includ: a) Disponibilitatea și utilizarea datelor deschise care să consolideze dezvoltarea pe piață a unor soluții și produse inovatoare pentru orașele inteligente (cum ar fi aplicațiile IO, volumele mari de date și cloudul.) b) utilizarea rețelelor fixe și wireless existente; c) Activarea comunității academice și de cercetare pentru organizarea de acțiuni inovatoare complementare; d) platforme care contribuie la crearea seriilor cronologice de date ale orașelor deschise și e) crearea unei jumătăți digitale”, precum și a altor soluții și servicii centrate pe cetățeni care sunt incluse în proiectarea participativă. |
| 124 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16928\_Încorporarea noilor tehnologii și tendințe către serviciile avansate ale administrației publice, creșterea eficienței și eficacității și scăderea costurilor de exploatare, modernizare și întreținere a sistemelor | Jalon | Finalizarea noilor tehnologii pentru administrația publică | Raportul Ministerului Guvernanței Digitale care sintetizează modul în care au fost abordate nevoile și lacunele în ceea ce privește soluțiile tehnologice în administrația publică |  |  |  | Q4 | 2025 | Să pună în aplicare noi tehnologii și instrumente pentru a facilita tranziția și modernizarea digitală a administrației publice, pentru a reduce costurile operaționale și pentru a spori valoarea serviciilor publice oferite. |
| 125 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16955\_Actualizarea infrastructurii și serviciilor de *cloud computing* ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET) | Jalon | Finalizarea GRNET | Raport final de încheiere a implementării integrale a tuturor subproiectelor pentru modernizarea infrastructurii și serviciilor de *cloud computing* ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET) de către Ministerul Guvernanței Digitale |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea modernizării infrastructurii și serviciilor de *cloud computing* ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET).  Furnizarea de supercalculatoare/înlocuirea unei părți a sistemului național existent  Actualizări/modificări ale centrului de date pentru a sprijini noul supercalculator  Instalarea, configurarea, migrarea, operarea pilot, controlul și evaluarea performanței hardware-ului. |
| 126 | 6 - 2.2. Modernizare — 16287\_Consolidarea continuității activității sectorului public | Jalon | Finalizarea continuității activității din sectorul public | Raportul final al Ministerului Guvernanței Digitale care documentează finalizarea proiectului privind continuitatea activității sectorului public, inclusiv furnizarea celor 71500 laptopuri corporative. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea proiectului de îmbunătățire a continuității activității sectorului public, inclusiv finalizarea planului de continuitate a activității și furnizarea laptopurilor corporative. |
| 127 | 6 - 2.2. Modernizare — 16956\_Extinderea Syzefksis II | Jalon | Finalizarea Syzefksis II | Document de sinteză privind verificarea implementării noii infrastructuri, registrul entităților rețelei din sectorul public, sistemul de management al securității, ancheta, mecanismul de monitorizare, furnizarea de echipamente în cadrul extinderii Syzefksis II de către Ministerul Guvernanței Digitale |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea extinderii Syzefksis II.  În schema de punere în aplicare sunt incluse următoarele subproiecte:  — Modernizarea interconexiunilor rețelei din sectorul public  — Conectarea/deconectarea/relocarea/fuzionarea și modernizarea serviciilor entităților  — Sprijin/Întreținere a unui registru al entităților din rețeaua sectorului public (Site Survey)  — Acțiuni de publicitate și promovare a rețelei sectorului public (finalizare până la Q3/2024)  — Autoritatea de securitate și Sistemul de management al securității informațiilor (SIS) al rețelei din sectorul public  — Monitorizarea, controlul calității, sprijinul pentru punerea în aplicare și asistența la acceptarea finală a sistemelor structurate de cablu ale rețelei sectorului public  — Sprijinirea și monitorizarea fazelor de implementare a studiului de teren και din SYZEFXIS II.  — Furnizarea de echipamente pentru întreruperea furnizării de energie electrică în anumite entități din sectorul public — Rețeaua sectorului public.  — Next Generation Public Sector Network Design Services (PSN Next Gen) — Modernizarea infrastructurii rețelei școlare panelenice (SchoolNet). |
| 128 | 6 - 2.2. Modernizare — 16827\_Strategia de guvernanță a datelor & politici pentru sectorul public | Jalon | Finalizarea strategiei de guvernanță a datelor | Raportul de concluzie al Ministerului Guvernanței Digitale, care sintetizează modul în care strategia de guvernanță a datelor & politici pentru sectorul public a dus la dezvoltarea unei strategii guvernamentale de guvernanță a datelor în cloud și a unui ecosistem pentru date deschise și reutilizabile în sectorul public și privat. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea strategiei de guvernanță a datelor proiectului & politici pentru sectorul public  Proiectul trebuie să fi realizat următoarele: dezvoltarea strategiei și a politicilor guvernamentale privind guvernanța datelor în domeniul *cloud computing*-ului și (b) instituirea cadrului, a infrastructurii, a capacității și a capacităților pentru guvernanța datelor publice, politica privind datele deschise și reutilizabile și furnizarea de servicii relevante pentru sectorul public și cel privat. |
| 129 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16842\_Central BI — Analiză de date | Jalon | Finalizarea BI central | Raport de proiect al Ministerului Guvernanței Digitale care prezintă modul în care proiectul central BI a creat o platformă centrală de informații comerciale și de analiză a datelor și modul în care acesta este utilizat de administrația publică. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea următorului proiect: BI central — Analiza datelor.  Punerea în aplicare a unei soluții unice de tip „tablou național de bord” și evaluarea performanței sale.  Proiectul trebuie să fi realizat următoarele:  punerea în aplicare a unei platforme centrale de analiză a datelor (Central Business Intelligence — Data Analytics), care permite agențiilor administrației publice să extragă, să integreze și să interpreteze date din orice sursă și să le utilizeze pentru a analiza informații care le afectează operațiunile și fluxurile de lucru și care facilitează strategia și procesul decizional. |

**G. COMPONENTA 2.3: DIGITALIZAREA ÎNTREPRINDERILOR**

Această componentă a redresării și rezilienței Greciei se referă la furnizarea de capital întreprinderilor mici și mijlocii din Grecia pentru a finanța investițiile în tehnologii digitale și achiziționarea de servicii asociate. Scopul său este de a aborda nivelurile actuale scăzute de maturitate digitală în rândul acestora, inclusiv din cauza competențelor digitale scăzute, stimulând în același timp productivitatea și dezvoltarea întreprinderilor inovatoare. În același timp, se așteaptă ca aceste întreprinderi să fie ajutate să se adapteze la noile provocări și să profite de noile tendințe economice. În special, componenta prevede crearea unei piețe digitale unice, la care au acces atât furnizorii acestor produse, cât și furnizorii de astfel de servicii. Promovarea utilizării plăților și vânzărilor electronice, modernizarea caselor de marcat și a ecosistemului POS, precum și crearea de platforme industriale de date sunt obiective-cheie ale acestei componente. În plus, componenta oferă stimulente fiscale care contribuie la crearea unui ecosistem de afaceri digital care să conducă la transformarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, se are în vedere un mecanism central de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, care să faciliteze furnizarea de programe de formare și de sensibilizare, astfel încât acestea să poată valorifica la maximum instrumentele și serviciile oferite prin intermediul pieței digitale.

Se preconizează că măsurile vor răspunde tranziției digitale și provocărilor generate de aceasta, întrucât se preconizează că acestea vor contribui la adoptarea tehnologiilor digitale și la perfecționarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii din Grecia. În plus, se preconizează că măsurile vor facilita creșterea inteligentă și durabilă prin stimularea în continuare a investițiilor private, contribuind astfel la abordarea Recomandării specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (CSR 3 2020). Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Reforma:** Instituirea unui ecosistem de afaceri digital și introducerea de stimulente fiscale pentru facilitarea transformării digitale a IMM-urilor (numărul de identificare al măsurii:16973)

Reforma vizează crearea unui ecosistem de afaceri digital care să promoveze transformarea digitală a IMM-urilor. Mai precis, acesta constă în: (a) crearea unei piețe digitale pentru furnizarea și achiziționarea de servicii și instrumente digitale avansate adaptate pentru transformarea digitală a IMM-urilor și creșterea gradului de conștientizare digitală a directorilor de întreprinderi, (b) încurajarea directă a investițiilor în tehnologiile digitale moderne, utilizând stimulente fiscale pentru activele corporale și necorporale, pentru a schimba mediul de afaceri și (c) modernizarea caselor de marcat și a ecosistemului punctelor de vânzare. Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate pentru stimulentele fiscale exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[[9]](#footnote-10); (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[[10]](#footnote-11); (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[[11]](#footnote-12) și instalații de tratare mecano-biologică[[12]](#footnote-13); și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Criteriile de eligibilitate impun, de asemenea, ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Criteriile de selecție/eligibilitate vizează, de asemenea, stimularea investițiilor în transformarea digitală, și anume achiziționarea de produse și servicii legate de plățile electronice, vânzările electronice și aplicațiile de facturare electronică, instrumentele pentru publicitatea digitală, sistemele de lucru la distanță, analiza afacerilor, perfecționarea digitală, serviciile de backup și de recuperare în caz de dezastru, inteligența artificială, internetul obiectelor, soluțiile integrate pentru servicii fără contact, sistemele de securitate cibernetică, infrastructurile și serviciile de cloud, modelele și software-ul platformelor industriale de date, registrele de numerar și modernizarea ecosistemului POS. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

**Investiția:** Transformarea digitală a IMM-urilor (numărul de identificare al măsurii:16706)

Investiția vizează dezvoltarea și furnizarea de instrumente digitale adecvate (produse și servicii) IMM-urilor elene în domeniile (a) plăților și vânzărilor electronice, (b) platformelor de date industriale și (c) caselor de marcat și modernizării ecosistemului POS. Acest lucru se va realiza prin instituirea unui mecanism central de sprijin pentru IMM-uri, care să faciliteze furnizarea de programe de formare și de sensibilizare, astfel încât acestea să poată valorifica la maximum instrumentele și serviciile oferite prin intermediul pieței digitale, cu scopul final de a sprijini transformarea digitală a IMM-urilor grecești, precum și de a spori transparența și concurența sănătoasă prin intermediul Next-Gen POS și al caselor de marcat. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

Pentru a se asigura că măsura este conformă cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[[13]](#footnote-14); (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[[14]](#footnote-15); (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[[15]](#footnote-16) și instalații de tratare mecano-biologică[[16]](#footnote-17); și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Criteriile de selecție/eligibilitate vizează, de asemenea, următoarele tehnologii și servicii, și anume plățile electronice, vânzările electronice și aplicațiile de facturare electronică, instrumentele pentru publicitatea digitală, sistemele pentru munca la distanță, analiza afacerilor, perfecționarea digitală, serviciile de backup și de recuperare în caz de dezastru, inteligența artificială, internetul obiectelor, furnizarea de soluții integrate pentru servicii fără contact, sistemele de securitate cibernetică, infrastructurile și serviciile de cloud, modelele și software-ul platformelor de date industriale, registrele de numerar și modernizarea ecosistemului POS.

**G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Cea mai importantă investiție 4: Transformarea digitală a IMM-urilor

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 130 | 7 - 2.3. Digitalizarea întreprinderilor — 16706\_Transformarea digitală a IMM-urilor | Jalon | Transformarea digitală a IMM-urilor — cereri de propuneri | Cerere de propuneri publicată |  |  |  | Q1 | 2022 | Lansarea tuturor cererilor competitive de propuneri pentru finanțarea sistemului de bonuri valorice pentru transformarea digitală a întreprinderilor (subproiectele 1), a platformelor de date industriale și a spațiilor de date (subproiectele 2) și a registrelor de numerar și a modernizării ecosistemului POS (subproiectele 4), cu termeni de referință care să includă criterii de eligibilitate care să garanteze că proiectele selectate respectă Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de respectare a legislației relevante de mediu la nivelul UE și la nivel național.  Investițiile vizează tehnologiile și serviciile de promovare a digitalizării întreprinderilor mici și mijlocii, și anume aplicațiile de plată electronică, de vânzare electronică și de facturare electronică, instrumentele pentru publicitatea digitală, sistemele de lucru la distanță, analiza întreprinderilor, perfecționarea digitală, serviciile de backup și de recuperare în caz de dezastru, inteligența artificială, internetul obiectelor, furnizarea de soluții integrate pentru servicii fără contact, sistemele de securitate cibernetică, infrastructurile și serviciile de cloud, modelele și software-ul platformelor industriale de date, registrele de numerar și modernizarea ecosistemului POS. |
| 131 | 7 - 2.3. Digitalizarea întreprinderilor — 16706\_Transformarea digitală a IMM-urilor | Jalon | Transformarea digitală a IMM-urilor — Furnizarea de produse și servicii | Raportul Ministerului Guvernanței Digitale care atestă implementarea integrală a tuturor celor 4 subproiecte, inclusiv următoarele obiective: 100 000 de IMM-uri sprijinite cu bonuri valorice pentru digitalizare (subproiectul 1), 1000 de IMM-uri sprijinite prin sistemul de bonuri valorice doar în tranziția lor către cloud (subproiectul 2); Au fost înființate 4 platforme de date industriale de tip far și platforma Gaia X pentru IMM-uri (subproiectul 3). Subproiectul 4 s-a încheiat cu modernizarea a 500 000 case de înregistrare și înlocuirea a 100 000 sisteme POS. |  |  |  | Q2 | 2025 | Selectarea beneficiarilor și furnizarea de echipamente și servicii către IMM-uri în cadrul cererilor competitive de propuneri, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Notificarea se referă în special la următoarele elemente:  — În cadrul subproiectului 1: 100 000 de IMM-uri au primit sprijin pentru digitalizare finanțat prin sistemul de bonuri valorice;  — În cadrul subproiectului 2: infrastructură de tip cloud finalizată, 1 000 de IMM-uri sprijinite financiar prin sistemul de bonuri valorice doar în tranziția lor către cloud, modelul platformelor de date industriale (PSI) furnizat și centrul pentru IMM-uri Gaia-X din Grecia, și au fost înființate 4 PSI de tip „far”;  — În cadrul subproiectului 4: 500 000 case de marcat modernizate sau înlocuite cu soluții informatice, 100 000 sisteme vechi POS înlocuite  (furnizați certificarea din partea beneficiarilor cu privire la integrarea noilor tehnologii/produse/dovezi de plată pentru a atesta achiziționarea de produse și servicii). |
| 132 | 7 - 2.3. Digitalizarea întreprinderilor — 16973\_Stabilirea unui ecosistem de afaceri digitale și introducerea de stimulente fiscale pentru facilitarea transformării digitale a IMM-urilor | Jalon | Transformarea digitală a IMM-urilor Reforma legislativă pentru a stimula adoptarea tehnologiilor | Intrarea în vigoare a legislației primare și a actelor secundare ale guvernului, relevante pentru introducerea stimulentelor fiscale pentru investițiile digitale, și rapoartele Ministerului Guvernanței Digitale care documentează instituirea unui ecosistem de afaceri digitale. |  |  |  | Q2 | 2025 | Să identifice și să pună în aplicare acțiuni pentru instituirea unui ecosistem de afaceri digital care să stimuleze transformarea digitală a IMM-urilor, în special prin (a) crearea de infrastructuri digitale prin finanțarea furnizării și a punerii în aplicare de instrumente și procese digitale, precum și prin creșterea gradului de conștientizare digitală a directorilor de afaceri și (b) prin stimularea directă a investițiilor în transformarea digitală, utilizând superdeducerea investițiilor în active corporale și necorporale pentru a schimba mediul de afaceri și a crește investițiile în tehnologiile digitale moderne.  Legislația privind stimulentele fiscale pentru sprijinirea tranziției verzi a economiei, a energiei și a tranziției digitale respectă criteriile de eligibilitate care asigură conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și prin cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.  Investițiile vizează stimularea investițiilor în transformarea digitală, și anume achiziționarea de produse și servicii legate de plățile electronice, vânzările electronice și aplicațiile de facturare electronică, instrumentele pentru publicitatea digitală, sistemele de lucru la distanță, analiza afacerilor, perfecționarea digitală, serviciile de backup și de recuperare în caz de dezastru, inteligența artificială, internetul obiectelor, soluțiile integrate pentru servicii fără contact, sistemele de securitate cibernetică, infrastructurile și serviciile de cloud, modelele și software-ul platformelor de date industriale, registrele de numerar și modernizarea ecosistemului POS. |

**H. COMPONENTA 3.1: PROMOVAREA CREĂRII DE LOCURI DE MUNCĂ ȘI A PARTICIPĂRII PE PIAȚA MUNCII**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei implică măsuri de reproiectare și consolidare a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă, de îmbunătățire a eficienței serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și de asigurare a unei plase de siguranță eficace împotriva șomajului, consolidând, în același timp, stimulentele pentru reintrarea pe piața forței de muncă.Cea mai mare parte a măsurilor componente se concentrează pe politicile active în domeniul pieței forței de muncă, inclusiv pe programele de activare care subvenționează ocuparea forței de muncă în sectorul privat și promovează perfecționarea și recalificarea forței de muncă, precum și investițiile menite să stimuleze capacitatea serviciului public de ocupare a forței de muncă (OAED) prin îmbunătățirea digitalizării și a serviciilor de consiliere. În cadrul reformei politicilor pasive privind piața forței de muncă, planul urmărește să îmbunătățească acoperirea și distribuția prestațiilor de șomaj, să consolideze plasa de siguranță socială, să promoveze participarea pe piața forței de muncă, inclusiv în rândul grupurilor vulnerabile, și să îmbunătățească eficiența și eficacitatea sistemului de protecție socială. Componenta este în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări pentru a asigura un sprijin eficace pentru activarea pieței forței de muncă, pentru a investi în competențe și în capacitatea de inserție profesională și pentru a îmbunătăți digitalizarea administrației publice (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 3 2020 și recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019). În plus, axându-se, printre altele, pe promovarea competențelor și a ocupării forței de muncă în sectorul digital și în cel verde, componenta sprijină tranziția digitală și tranziția verde. Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Reforma:** Modernizarea și simplificarea dreptului muncii (numărul de identificare al măsurii: 16744)

Reforma implică intrarea în vigoare a unei legi cuprinzătoare a muncii care să raționalizeze aspectele-cheie ale pieței forței de muncă în vederea îmbunătățirii funcționării acesteia. În special, reforma vizează modernizarea a) legii muncii individuale, b) a legii muncii colective și a dreptului sindical, c) sistemului informatic ERGANI al Ministerului Muncii, care este utilizat pentru monitorizarea pieței muncii și pentru detectarea muncii nedeclarate și nedeclarate și d) a cadrului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Obiectivele principale ale reformei sunt creșterea creării de locuri de muncă și a competitivității, combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată și reducerea disparităților de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 septembrie 2021.

**Investiția:** Transformarea digitală a sistemelor de muncă (numărul de identificare al măsurii: 16750)

Investiția se axează pe modernizarea capacității administrației publice de a oferi servicii mai bune și mai rapide angajaților și angajatorilor, cu scopul de a reduce birocrația, de a îmbunătăți eficacitatea mecanismelor de monitorizare a pieței muncii, de a reduce munca nedeclarată și nedeclarată și de a obține date exacte și în timp util. În special, investiția constă în modernizarea infrastructurii digitale a e-EFKA (Fondul unificat de securitate socială), inclusiv sistemul digital de acordare a pensiilor (ATLAS), și în interconectarea sistemelor informatice disparate (ERGANI, EFKA și SEPE) în cadrul unui sistem unic (ARIADNE). În cele din urmă, investiția include instituirea unui sistem informatic integrat pentru aspecte legate de sănătatea și siguranța la locul de muncă (HERIDANOS). Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

**Reforma:** Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (numărul de identificare al măsurii: 16747)

Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (ALMP) vizează maximizarea eficacității acestora prin reproiectarea și consolidarea programelor de subvenționare a salariilor și prin tranziția treptată către un nou model de punere în aplicare a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă. Reforma este însoțită de investiții semnificative. Aceasta include în special: a) cinci programe specifice pe termen scurt care subvenționează ocuparea forței de muncă în sectorul privat pentru 52 000 de șomeri (inclusiv un program care combină formarea cu sprijinul pentru ocuparea forței de muncă), b) punerea în aplicare a noului model pilot de punere în aplicare a unui cadru deschis pentru ALMP în trei zone geografice suplimentare (în care participanților li se vor oferi 22 500 de programe de formare, 15 000 subvenții pentru ocuparea forței de muncă și 852 de subvenții pentru antreprenoriat), c) consolidarea temporară a personalului de consiliere al Serviciului public de ocupare a forței de muncă (600 de consilieri suplimentari pe o perioadă de 4 ani) și d) formarea personalului de consiliere. O parte dedicată a granturilor alocate va contribui la crearea de competențe și locuri de muncă verzi în economia ecologică. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Reforma politicilor pasive privind piața forței de muncă în vederea sprijinirii tranziției către ocuparea forței de muncă (numărul de identificare al măsurii: 16746)

Reforma implică două proiecte-pilot pentru reformarea sistemului asigurărilor pentru șomaj. Aceste proiecte vor testa efectele asupra pieței forței de muncă (a) o creștere a nivelului și a acoperirii prestațiilor de șomaj pe termen lung și b) o indexare a indemnizației standard de șomaj la cel mai recent nivel salarial net. În plus, planul include reforme cu costuri zero care vizează a) îmbunătățirea în continuare a cadrului de obligații reciproce care se aplică în prezent între serviciul public de ocupare a forței de muncă și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, b) consolidarea și raționalizarea indemnizațiilor de șomaj și a alocațiilor pentru a îmbunătăți eficiența cheltuielilor publice și c) eliminarea factorilor care descurajează perfecționarea/recalificarea șomerilor prin menținerea dreptului acestora la prestații de șomaj pe durata participării la cursuri de formare. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

**Investiția:** Restructurarea și remarca SPOFM locale ale OAED (KPA2) (numărul de identificare al măsurii: 16941)

Investiția vizează reformarea serviciului public de ocupare a forței de muncă din Grecia (OAED) în vederea îmbunătățirii calității serviciilor sale, precum și a capacității și eficacității sale globale. Investiția implică a) o reformă organizațională a serviciului public de ocupare a forței de muncă (OAED) prin actualizarea modelului său de guvernanță și stabilirea unei noi organigrame și a unui nou sistem de gestiune financiară; b) reproiectarea și renovarea clădirilor celor 118 sucursale locale ale OAED pentru promovarea ocupării forței de muncă (KPA2), cu un accent reînnoit pe servicii personalizate de corelare, consiliere sporită și informare; c) o nouă strategie de comunicare a OAED; d) îmbunătățirea mecanismelor de control al calității serviciilor pentru clienți prin măsurarea și monitorizarea aspectelor legate de eficacitate, eficiență, productivitate și satisfacția clienților; e) punerea în aplicare a unor noi forme de creare de profiluri și servicii de consiliere. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă (OAED) (measure ID: 16942)

Investiția se axează pe transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă (OAED), în vederea creșterii eficacității serviciilor oferite. În special, investiția prevede digitalizarea arhivelor OAED, achiziționarea de către OAED a unei serii de noi sisteme informatice, atât aplicații web, cât și aplicații native, precum și reproiectarea unora dintre sistemele sale actuale de operare. Investiția include, de asemenea, a) extinderea serviciilor digitale (prin intermediul OAEDAPP), care va permite OAED să furnizeze servicii electronice șomerilor și firmelor prin intermediul telefoanelor mobile și al tabletelor, și b) un instrument de corelare foarte sofisticat de ultimă generație pentru a ajuta OAED să optimizeze procesul de corelare a cererii și ofertei de forță de muncă. Investiția de mai sus conduce la un sistem mai bun de gestionare a datelor și de luare a deciziilor, la maximizarea resurselor și la o mai mare satisfacție a clienților. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**H.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Reforma esențială 6: Modernizarea și simplificarea legislației muncii și transformarea digitală a sistemelor de ocupare a forței de muncă

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 133 | 8 - 3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii — 16744\_Modernizarea și simplificarea legislației muncii | Jalon | Intrarea în vigoare a legislației muncii | Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare — |  |  |  | Q3 | 2021 | Intrarea în vigoare a Legii muncii care modernizează a) legea muncii individuale, b) legea muncii colective și dreptul sindical, c) sistemul informatic ERGANI al Ministerului Muncii, care este utilizat pentru monitorizarea pieței muncii și pentru detectarea muncii nedeclarate și nedeclarate și d) a cadrului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. |
| 134 | 8 - 3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii — 16750\_Transformarea digitală a sistemelor de ocupare a forței de muncă | Jalon | Atribuirea contractelor pentru sisteme informatice de muncă | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q4 | 2022 | Finalizarea atribuirii contractelor pentru următoarele proiecte:  — Sistem informatic unic pentru monitorizarea pieței forței de muncă (ARIADNE)  – Occupational Health and Safety Authority (Autoritatea pentru Sănătate și Securitate în Muncă) – HERIDANOS  — Procesul de stabilire a salariului minim legal  — Digitalizarea istoricului asigurărilor Fondului unic de pensii (e-EFKA)  — Noul sistem integrat de informații pentru e-EFKA (EFKA IITS)  — Modernizarea sistemului digital de acordare a pensiilor (ATLAS) |
| 135 | 8 - 3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii — 16942\_Transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă (OAED) | Țintă | Digitalizarea OAED A3 A4 pagini arhive digitalizate |  | Numărul de A3/A4 pagini de arhive OAED digitalizate | 0 | 8 000 000 | Q4 | 2023 | Finalizarea digitizării a 8 000 000 A3/A4 pagini ale arhivelor OAED, astfel cum a fost confirmat de un raport al OAED. |
| 136 | 8 - 3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii — 16750\_Transformarea digitală a sistemelor de ocupare a forței de muncă | Jalon | Finalizarea sistemului de acordare a pensiilor Atlas | Intrarea în vigoare a legislației secundare de punere în aplicare a sistemului |  |  |  | Q2 | 2024 | Finalizarea modernizării sistemului digital de acordare a pensiilor (ATLAS), care să permită o mai bună gestionare a cererilor de pensie și de prestații pe bază de sumă forfetară, prin intrarea în vigoare a legislației secundare de punere în aplicare a sistemului |
| 137 | 8 - 3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii — 16750\_Transformarea digitală a sistemelor de ocupare a forței de muncă | Jalon | Intrarea în vigoare a legislației secundare a sistemului informatic unic Ariadne | Intrarea în vigoare a legislației secundare care lansează colectarea datelor la nivel național prin intermediul sistemului |  |  |  | Q4 | 2024 | Implementarea sistemului informatic unic pentru monitorizarea pieței forței de muncă (ARIADNE) prin intrarea în vigoare a legislației secundare care lansează colectarea datelor la nivel național prin intermediul sistemului.  Sistemul va asigura înregistrarea digitală a timpului de lucru (carte de muncă electronică, timp și prezență) și o singură poartă pentru datele administrative privind ocuparea forței de muncă și asigurările sociale. |

**I. COMPONENTA 3.2: EDUCAȚIE, EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ ȘI COMPETENȚE**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei vizează îmbunătățirea calității, eficienței și eficacității sistemelor de educație și învățare pe tot parcursul vieții. Componenta include o investiție în programe orizontale de perfecționare a competențelor digitale, verzi și financiare pentru un număr total de 628 000 de beneficiari. Aceasta este însoțită de o reformă a sistemului de învățare pe tot parcursul vieții pentru a îmbunătăți oferta de formare și de un pachet de reforme și investiții axate pe educația și formarea profesională (EFP) și pe sistemele de ucenicie pentru a îmbunătăți relevanța acestora pe piața forței de muncă. În ceea ce privește EFP, planul vizează modernizarea infrastructurilor și echipamentelor VET, modernizarea programelor de învățământ existente și dezvoltarea de noi profiluri profesionale, inclusiv în sectoarele energiei, mediului și economiei digitale. În plus, planul prevede o nouă strategie de excelență în universități, menită să îmbunătățească performanța lor în domeniul cercetării și calitatea educației prin investiții în modernizarea infrastructurilor de cercetare și educaționale, prin sprijinirea proiectelor de cercetare și a proiectelor de doctorat, inclusiv în colaborare cu sectorul privat și prin statutul de profesor invitat. Aceste reforme sunt însoțite de investiții în digitalizarea sistemului de învățământ, o mare parte din acestea fiind alocate sistemelor de învățare interactive din învățământul primar și secundar și vouchere pentru elevii și studenții din familii cu venituri mici pentru achiziționarea de echipamente informatice.

Componenta este în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări de a investi în educație, în capacitatea de inserție profesională și în competențe și de a îmbunătăți digitalizarea administrației publice (recomandările specifice fiecărei țări 3 2020 și 2 2019). Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Reforma:** O nouă strategie pentru uciderea pe tot parcursul vieții: Modernizarea și modernizarea sistemului de actualizare a competențelor și de recalificare al Greciei (numărul de identificare al măsurii: 16913)

Reforma vizează îmbunătățirea cadrului de învățare pe tot parcursul vieții în vederea creșterii calității acestuia și a relevanței sale pe piața forței de muncă. În special, reforma va permite o mai bună monitorizare și satisfacere a nevoilor pieței muncii prin modernizarea, actualizarea și interconectarea seturilor de date existente ale diferitelor ministere și agenții, inclusiv a mecanismului de diagnosticare a pieței muncii instituit în 2016. Reforma instituie, de asemenea, conturi pentru sacrificarea pe tot parcursul vieții (ASP), care ar trebui să servească drept principal instrument pentru furnizarea de formare continuă în funcție de nevoile individualizate, precum și o nouă listă națională a furnizorilor de formare eligibilă care va aplica criterii minime de calitate bazate pe VNB pentru formatori. În cele din urmă, reforma va conduce la instituirea unei noi structuri de guvernanță, Consiliul Național al Competențelor, care va avea sediul în cadrul OAED și va fi responsabil de elaborarea unei actualizări anuale a Strategiei naționale pentru competențe. Reforma este însoțită de o investiție în programe orizontale de actualizare a competențelor care vizează diferite grupuri de populație și care vizează: (a) competențe digitale de referință și de nivel mediu, b) competențe ecologice și c) competențe de alfabetizare financiară. Implementarea reformei și a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Strategia de excelență în universități & Inovarea (numărul de identificare al măsurii: 16289)

Reforma urmărește să îmbunătățească performanța în materie de cercetare și extinderea universităților grecești, inclusiv prin atragerea de cadre universitare și cercetători calificați și distinși, precum și să îmbunătățească calitatea și relevanța pentru piața muncii a educației oferite studenților. În special, reforma prevede a) un sistem de finanțare de 70 de proiecte de cercetare (clustere de excelență în cercetare) destinate unor cadre universitare importante, naționale sau internaționale, pentru a le stimula să desfășoare proiecte de cercetare inovatoare și colaborative cu întreprinderi din sectorul privat din Grecia; b) un program de finanțare (statutul de profesor invitat) care stimulează 250 de cadre universitare distinse din universități sau institute de cercetare străine, vizând în primul rând universitățile din afara UE, să se alăture universităților grecești pentru o perioadă de maximum trei ani și să participe la proiecte de cercetare în colaborare cu întreprinderi din sectorul privat din Grecia sau din străinătate; c) modernizarea infrastructurilor de cercetare și educație ale universităților elene selectate și ale unităților universitare de științe aplicate și tehnologie; d) finanțarea a 249 de programe de doctorat industrial pe o perioadă de trei ani, în colaborare cu societăți din sectorul privat; e) acordarea de finanțare cercetătorilor individuali sau grupurilor de cercetători pe baza criteriilor de excelență; f) finanțarea elaborării Certificatului Educatorului, care este un program de certificare a caracterului adecvat al pedagogiei și al predării cadrelor didactice școlare (participarea la o jumătate de an a lecțiilor universitare și predarea unei jumătăți de an în școli ca stagiu de probă pentru 30 000 de profesori candidați) și g) transformarea digitală a Rețelei naționale elene a bibliotecilor. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Consolidarea sistemului de ucenicie (numărul de identificare al măsurii: 16794)

Scopul reformei este de a restabili școlile profesionale de ucenicie din cadrul serviciului public de ocupare a forței de muncă (OAED EPAS) ca parte integrantă a strategiei guvernului pentru educația și formarea profesională (EFP) și ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. În special reforma include 1) introducerea unui nou cadru juridic pentru sistemul național VET; 2) conceperea și punerea în aplicare a unui nou sistem de îmbunătățire a controlului calității școlilor de EFP ale OAED (EPAS), evaluarea rezultatelor acestuia și urmărirea progreselor și performanței elevilor pe piața forței de muncă; 3) simplificarea proceselor de învățare și integrarea unor noi metodologii și instrumente, cum ar fi platformele de e-learning și conținutul de formare digitalizat, atât pentru ucenici, cât și pentru formatori; 4) evaluarea, reproiectarea și actualizarea programelor de învățământ actuale (cu contribuția partenerilor sociali și a angajatorilor) pentru a le alinia în continuare la nevoile reale de pe piața forței de muncă; 5) reînnoirea și modernizarea infrastructurii EFP (laboratoare și echipamente); 6) renovarea clădirilor EPAS pentru a îmbunătăți eficiența energetică și funcționalitatea spațială; 7) integrarea tehnologiei privind realitatea virtuală în modulele de învățare de zi cu zi; 8) promovarea parteneriatelor ad-hoc cu angajatorii și camerele și crearea de școli experimentale EPAS; 9) construirea de școli pentru profesiile legate de tranziția verde; 10) extinderea rețelei existente de birouri de ocupare a forței de muncă; 11) punerea în aplicare a unui amplu program de „formare a formatorilor” în școlile EPAS; 12) finanțarea unei campanii de comunicare pentru promovarea sistemului de ucenicie. O parte dedicată a granturilor alocate contribuie la crearea de competențe și locuri de muncă verzi și la economia ecologică. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Renovările și măsurile de eficiență energetică trebuie să respecte (i) cel puțin o renovare de amploare moderată, așa cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor (UE) 2019/786, sau (b) să realizeze, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile ex-ante. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document C (2000) 1147] generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte deșeuri, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări.

**Reforma:** Calificarea forței de muncă, recalificarea și perfecționarea prin intermediul unui model reformat de formare (educație profesională & Reforma formării) (numărul de identificare al măsurii: 16792)

Reforma vizează 1) îmbunătățirea controlului calității (cum ar fi sistemele de evaluare a progreselor și a performanței stagiarilor) în unitățile de formare profesională ale serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (OAED), 2) actualizarea modulelor acestora în conformitate cu nevoile actuale și viitoare ale pieței forței de muncă, ca parte a reformei cuprinzătoare a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (ALMP) ale OAED, 3) promovarea învățării online și digitalizarea conținutului formării, 4) reforma „contului pentru ocuparea forței de muncă și formare profesională” (LAEK), care finanțează programe de formare profesională pentru angajați. Aceasta este însoțită de investiții în renovarea laboratoarelor și a aprovizionării cu echipamente. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Modernizarea educației și formării profesionale (numărul de identificare al măsurii: 16934)

Reforma propusă vizează accelerarea punerii în aplicare a Legii nr. 4763/2020. Se așteaptă ca acțiunile propuse să fie 1) să contribuie la transformarea educației și formării profesionale (EFP) într-o cale educațională atrăgătoare 2) să consolideze legătura dintre educație și nevoile pieței forței de muncă și 3) să furnizeze competențele necesare pentru dubla tranziție verde și digitală și să stimuleze perspectivele de angajare, în special pentru tineri. Reforma cuprinde următoarele elemente: (a) conceperea și dezvoltarea a cinci institute tematice și a zece institute de formare profesională (IEK) prin renovarea clădirilor, furnizarea de echipamente și materiale, elaborarea de noi programe de învățământ și de formare și furnizarea de educație/formare suplimentară pentru formatori; b) proiectarea și dezvoltarea unui model de liceu profesional 25 (modelul EPAL) prin renovarea clădirilor, furnizarea de echipamente și materiale, elaborarea de noi programe de învățământ și de formare și furnizarea de educație/formare suplimentară pentru personalul didactic (Model ΕPΑL); c) extinderea serviciilor digitale ale Organizației Naționale pentru Certificarea Calificărilor și Orientarea Profesională (EOPPEP) și dezvoltarea unei platforme EFP de e-learning care transformă materialele de învățare existente în module de învățare online; d) dezvoltarea și certificarea a 200 de profiluri profesionale, inclusiv în sectoarele energiei, mediului și economiei digitale. Toate proiectele au scopul de a încuraja participarea femeilor la EFP și de a promova competențele lor de conducere. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Transformarea digitală a educației (ID-ul măsurii: 16676)

Investiția prevede transformarea digitală a educației în ceea ce privește conținutul, infrastructura și serviciile și este însoțită de o strategie cuprinzătoare de reformă pentru actualizarea programelor de învățământ, raționalizarea serviciilor și monitorizarea rezultatelor educaționale. Investiția constă în următoarele componente: Conținutul digital în școli; echipamente digitale în școli; dezvoltarea profesională a profesorilor în școli și servicii digitale în școli și universități. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Modernizarea educației și formării profesionale (EFP): Furnizarea de echipamente de laborator pentru centrele de laborator pentru IEK, EPAL, clasa de ucenicie postliceală și școlile de formare profesională (numărul de identificare al măsurii: 16933)

Această investiție modernizează și modernizează infrastructurile de laborator ale instituțiilor de educație și formare profesională (EFP) din Grecia, în special în ceea ce privește institutele de formare profesională (IEK), liceele profesionale superioare (EPAL), clasa postliceală de ucenicie și școlile de formare profesională. Această investiție completează reforma modernizării învățământului profesional și tehnic. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**I.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Cea mai importantă investiție 5: O nouă strategie pentru uciderea pe tot parcursul vieții: Modernizarea și modernizarea sistemului de actualizare a competențelor și de reconversie profesională al Greciei

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 138 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16913\_O nouă strategie pentru perfecționare pe tot parcursul vieții: Modernizarea și modernizarea sistemului de actualizare a competențelor și de reconversie profesională al Greciei | Jalon | Intrarea în vigoare a legislației privind strategia de învățare de-a lungul vieții | Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare |  |  |  | Q2 | 2022 | Pe baza Strategiei naționale pentru învățarea pe tot parcursul vieții, va intra în vigoare legislația primară și secundară care stabilește elementele-cheie ale noului cadru de învățare pe tot parcursul vieții (inclusiv dispoziții de instituire a Consiliului național pentru competențe ca organism central de supraveghere, de creare a unor conturi de competențe pe tot parcursul vieții, a listei naționale a furnizorilor de formare eligibilă și a tabloului de bord și a unui mecanism de diagnosticare a pieței forței de muncă). |
| 139 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16913\_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernizarea și modernizarea sistemului de actualizare a competențelor și de reconversie profesională al Greciei | Țintă | Programe de formare — validarea strategiei de învățare pe tot parcursul vieții |  | Numărul de persoane care au primit un certificat de reușită  participarea la un program de formare | 0 | 150 000 | Q4 | 2022 | Finalizarea programelor de formare privind competențele digitale, ecologice și financiare pentru cel puțin 150 000 de participanți și validarea și certificarea competențelor dobândite pentru toți participanții care au reușit la concurs.  Această investiție răspunde nevoii de competențe digitale, ecologice și financiare pentru următoarele grupuri de populație: a) șomeri, în special tineri și șomeri de lungă durată, b) angajați, în special cei cu risc ridicat de șomaj și cei care sunt lăsați în urmă de tehnologia spațiului de lucru, c) angajați, în special la IMM-urile cu capacitate internă limitată de formare, d) angajați din sectorul public, inclusiv profesori. Competențele oferite sunt: a) competențe digitale de referință, b) competențe digitale de nivel mediu, c) competențe ecologice și d) competențe de alfabetizare financiară. |
| 140 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16913\_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernizarea și modernizarea sistemului de actualizare a competențelor și de reconversie profesională al Greciei | Țintă | Programe de formare — validarea etapelor învățării pe tot parcursul vieții |  | Numărul de persoane care au primit un certificat de reușită  finalizarea programului de formare | 150 000 | 500 000 | Q4 | 2025 | Finalizarea programelor de formare privind competențele digitale, ecologice și financiare pentru 500 000 de participanți (cumulate, valul 1 și valul 2) și validarea și certificarea competențelor dobândite prin ambele valuri de programe de formare pentru toți participanții care au reușit.  Din numărul total de participanți, cel puțin 33 % (167 000 de participanți) trebuie să fi desfășurat programe de formare legate de competențe și locuri de muncă ecologice în economia ecologică. |

Grupa 11: Promovarea creării de locuri de muncă și a participării la piața forței de muncă/educație, educație și formare profesională și competențe — OAED — Reforme & Investiții

* Restructurarea și remarca SPOFM locale ale OAED (KPA2) (ID: 16941)
* Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (ID: 16747)
* Consolidarea sistemului de ucenicie (ID: 16794)
* Reforma politicilor pasive privind piața forței de muncă în vederea sprijinirii tranziției către ocuparea forței de muncă (ID: 16746)
* Competențele forței de muncă, recalificarea și perfecționarea prin intermediul unui model reformat de formare (educație profesională & Reforma formării) (ID: 16792)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 141 | 8 - 3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii — 16941\_Restructurarea și remarca SPOFM locale ale OAED (PAC2) | Jalon | OAED — Reforma organizațională — intrarea în vigoare a legislației | Intrarea în vigoare a legislației |  |  |  | Q3 | 2021 | Intrarea în vigoare a reformei organizatorice a Organizației elene pentru ocuparea forței de muncă (OAED), restructurarea, renovarea și rebranșarea serviciilor publice locale de ocupare a forței de muncă, în vederea îmbunătățirii calității, a capacității și a eficacității serviciilor oferite. |
| 142 | 8 - 3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii — 16746\_Reforma politicilor pasive privind piața forței de muncă în vederea sprijinirii tranziției către ocuparea forței de muncă | Jalon | Reforma cadrului de obligații reciproce – intrarea în vigoare a legislației | Intrarea în vigoare a legislației |  |  |  | Q3 | 2022 | Intrarea în vigoare a legislației pentru reformarea cadrului obligațiilor reciproce, care stabilește relația dintre Serviciul public de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și persoana aflată în căutarea unui loc de muncă. Printre altele, reforma va include o nouă definiție a căutării active a unui loc de muncă și sancțiuni pentru șomerii care nu respectă noile norme. |
| 143 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16792\_Formare a forței de muncă, recalificare și perfecționare prin intermediul unui model reformat de formare (Educație profesională & Reforma formării) | Jalon | Atribuirea contractului pentru sistemul de control al calității EFP | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q2 | 2023 | Atribuirea contractelor pentru sistemul de control al calității pentru educația și formarea profesională (EFP) a avut ca scop îmbunătățirea controlului calității unităților de formare profesională ale Organizației elene pentru ocuparea forței de muncă (OAED), în principal prin evaluarea rezultatelor sale și prin urmărirea progreselor și performanțelor cursanților pe piața forței de muncă. |
| 144 | 8 - 3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă — 16747\_Reforma activă a politicilor pieței forței de muncă | Țintă | Finalizarea programului de perfecționare a competențelor în domeniul ocupării forței de muncă |  | Numărul de șomeri (cu vârste cuprinse între 25 și 45 de ani) care au primit un certificat de reușită  finalizarea programului de formare | 0 | 13 500 | Q4 | 2023 | Finalizarea cu succes a unui program cuprinzător de perfecționare/recalificare și angajare pe termen scurt pentru cel puțin 13 500 de lucrători șomeri (cu vârste cuprinse între 25 și 45 de ani) din totalul de 15 000 de beneficiari  Se preconizează că 19 % din fondurile alocate vor contribui la crearea de competențe și locuri de muncă verzi și la economia verde |
| 145 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16794\_Consolidarea sistemului de ucenicie | Țintă | Cursuri de formare care să finalizeze digitalizarea e-learning și finalizarea renovărilor eficiente din punct de vedere energetic |  | Numărul de cursuri de formare digitalizate (cursuri de e-learning) | 0 | 250 | Q4 | 2025 | Finalizarea digitalizării a cel puțin 250 de cursuri de formare profesională ale OAED pentru ucenicii (EPAS).  Obiectivul măsurii este de a simplifica procesele de învățare și de a încorpora noi metodologii și instrumente, cum ar fi platformele de e-learning și conținutul de formare digitalizat, atât pentru ucenici, cât și pentru formatori.  Lucrările de construcție și renovare finalizate trebuie să realizeze, în medie, cel puțin o renovare de amploare moderată, așa cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor (UE) 2019/786, sau (b) să realizeze, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile ex-ante. |
| 146 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16792\_Formare a forței de muncă, recalificare și perfecționare prin intermediul unui model reformat de formare (Educație profesională & Reforma formării) | Jalon | Finalizarea sistemului de control al calității VET | Raportul organizației naționale de ocupare a forței de muncă prin care se confirmă finalizarea sistemului de control al calității VET |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea sistemului de control al calității VET cu scopul de a îmbunătăți controlul calității unităților de formare profesională ale Organizației Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (OAED)  Se preconizează că 45 % din fondurile alocate vor contribui la crearea de competențe și locuri de muncă verzi și la economia verde |

Grupa 12: Ministerul Educației și Cultelor — Reforme și investiții

* Modernizarea educației și formării profesionale (EFP): Furnizarea de echipamente de laborator pentru centrele de laborator pentru IEK, EPAL, clasa de ucenicie postliceală și școlile de formare profesională (ID: 16933)
* Modernizarea educației și formării profesionale (ID: 16934)
* Strategia de excelență în universități & Inovarea (ID: 16289)
* Transformarea digitală a educației (ID: 16676)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 147 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16289\_Strategie de excelență în universități & Inovarea | Jalon | Atribuirea contractelor de cercetare de către universitățile de excelență | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q4 | 2023 | Universități de excelență: — atribuirea contractelor cu universitățile selectate pentru modernizarea și îmbunătățirea infrastructurilor lor de cercetare și educaționale (cum ar fi echipamentele sau laboratoarele de cercetare), extinderea în noi domenii de cercetare și îmbunătățirea formării oferite. Obiectivul este de a consolida universitățile și unitățile universitare promițătoare de științe aplicate și tehnologie și de a le spori competitivitatea în clasamentele internaționale.  Strategia de excelență în universități & Inovarea: Atribuirea de contracte pentru 70 proiecte de cercetare în colaborare între universități și sectorul privat în cadrul inițiativei „Clusterele de cercetare și excelență”. |
| 148 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16676\_Transformarea digitală a educației | Țintă | Finalizarea instalării sistemelor interactive |  | Numărul de sisteme de învățare interactive instalate | 0 | 36 000 | Q4 | 2024 | Instalarea a cel puțin 36 000 sisteme interactive de învățare (inclusiv panouri albe, laptopuri, proiectoare interactive și cabluri interioare) pentru sălile de clasă ale școlilor primare și secundare |
| 149 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16933\_Ameliorarea educației și formării profesionale (EFP): Furnizarea de echipamente de laborator pentru centrele de laborator pentru IEK, EPAL, clasa de ucenicie postliceală și școlile de formare profesională | Țintă | Reînnoirea modernizării centrelor de laborator EFP — finalizarea |  | Numărul de laboratoare din școlile EFP complet modernizate și reînnoite | 0 | 376 | Q4 | 2025 | Finalizarea reînnoirii și a modernizării tehnologice complete a infrastructurii echipamentelor de laborator pentru 376 de laboratoare din școlile EFP:  (-Institutele de formare profesională (IEK)  — licee profesionale (EPAL)  — Clasa de învățământ postliceal pentru ucenicii. |
| 150 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16289\_Strategie de excelență în universități & Inovarea | Jalon | Finalizarea vizitei de către profesorii invitați | Raportul Autorității elene pentru învățământul superior care confirmă finalizarea inițiativei „Visiting Professors” și evaluează impactul acesteia. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea inițiativei „Visiting Professors” și evaluarea acesteia. |
| 151 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16289\_Strategie de excelență în universități & Inovarea | Țintă | Finalizarea proiectului „Trust your Stars” |  | Numărul de proiecte finalizate | 0 | 112 | Q4 | 2025 | Finalizarea proiectului, închiderea financiară și evaluarea pentru 50 proiecte ale cercetătorilor individuali și 62 proiecte de cercetare în colaborare („Trust your Stars”). |
| 152 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16934\_Ameliorarea educației și formării profesionale | Jalon | Actualizarea profilurilor profesionale ale sistemului VET IEK, Model EPAL Digitalisation EOPPEP | Raportul Ministerului Educației prin care se confirmă finalizarea proiectelor |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea următoarelor proiecte care vizează modernizarea sistemului de educație și formare profesională:  1. Conceperea și dezvoltarea a 5 institute tematice și 10 institute de formare profesională experimentală (IEK), în cadrul cărora proiectele ar include furnizarea de echipamente și servicii, intervenții în clădiri și formarea formatorilor;  2. Crearea și/sau transformarea treptată a 25 de modele de licee profesionale (Modelul ΕPΑL), în care proiectele ar urma să cuprindă  furnizarea de echipamente și servicii, intervenții imobiliare și formarea cadrelor didactice model EPAL;  3. Digitalizarea Organizației Naționale pentru Certificarea Calificărilor și Orientarea Profesională (EOPPEP), inclusiv dezvoltarea unei platforme pentru examene electronice și a unei platforme de e-learning pentru EFP;  4. Dezvoltarea și certificarea de către EOPPEP a 200 de profiluri ocupaționale în sectoare precum energia, mediul și economia digitală. |

**J. COMPONENTA 3.3: ÎMBUNĂTĂȚIREA REZILIENȚEI, ACCESIBILITĂȚII ȘI SUSTENABILITĂȚII ASISTENȚEI MEDICALE**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei se axează pe creșterea rezilienței sistemului de sănătate prin diverse intervenții. O parte din aceste măsuri se axează pe îmbunătățiri în materie de infrastructură, atât fizice, cât și digitale, și pe îmbunătățiri operaționale pentru modernizarea și modernizarea sistemului spitalicesc și a rețelei de centre medicale. Altele vizează sprijinirea și îmbunătățirea accesului, a eficienței și a rezilienței sectorului asistenței medicale. Mai precis, acestea includ măsuri de consolidare a sănătății publice și de prevenire, de creștere a capacității sistemului de sănătate de a furniza servicii de sănătate mintală și de îngrijire la domiciliu, de sprijinire a tranziției către un sector al asistenței medicale primare mai puternic și de raționalizare a cheltuielilor farmaceutice și de sprijinire a C & D. Planul privind digitalizarea sistemelor și serviciilor de sănătate are ca obiectiv promovarea eficienței, îmbunătățirea accesului și creșterea transparenței generale și a calității cheltuielilor publice în cadrul sistemului. Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Reforma:** Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale — reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală (numărul de identificare al măsurii: 16816)

Reforma sistemului de recuperare va introduce partajarea riscurilor în calcularea recuperării prin stabilirea unui obiectiv obligatoriu de reducere a recuperării în următorii ani, o reducere minimă a sumelor de recuperat cu 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) și, respectiv, 400 000 000 EUR (2025), față de nivelurile din 2020, care urmează să fie realizată prin aplicarea integrală a măsurilor adoptate anterior și a noilor măsuri de îmbunătățire a eficienței și în deplină conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. În plus, măsura prevede finanțarea trialurilor clinice, a C & D sau a altor cheltuieli de investiții ale societăților responsabile, limitate la perioada de 3 ani 2021-2023, printr-o compensare parțială a obligațiilor lor de recuperare. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

**Reforma:** Reforma sistemului de asistență medicală primară (numărul de identificare al măsurii: 16755)

Această reformă prevede 1) să pună în aplicare renovări și renovări eficiente din punct de vedere energetic și măsuri eficiente din punct de vedere energetic în ceea ce privește infrastructura publică și echipamentele medicale pentru cel puțin 50 % din totalul centrelor medicale din țară (156 dintr-un total de 312), 2) să pună în aplicare o restructurare administrativă și organizațională pentru a crea un model unificat de îngrijire și să recalifice personalul pentru a acționa în mod eficace ca asistență medicală de primă linie, 3) să extindă disponibilitatea programelor de medicină familială active (acolo unde au început deja cursurile), astfel încât acestea să fie oferite de cel puțin 75 % dintre școlile medicale și să introducă un element de medicină familială în toate programele medicale până în T4 2022 și 4) să sprijine dezvoltarea unui sistem integrat de îngrijire prin stabilirea unui cadru pentru gestionarea bolilor cronice. Reforma asistenței medicale primare interacționează cu asistența medicală secundară (în special accesul la asistență medicală spitalicească) și se preconizează că va conduce la îmbunătățirea serviciilor de sănătate pentru cetățeni și va sprijini principiul accesului egal la serviciile de sănătate, al eficienței și al coeziunii sociale. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document C (2000) 1147] generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte deșeuri, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Punerea în aplicare a Programului național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” (DAS) (numărul de identificare al măsurii: 16783)

Se preconizează că reforma va îmbunătăți calitatea vieții populației și reziliența sistemului de sănătate prin crearea unui sistem foarte cuprinzător de prevenire primară, secundară și terțiară. Aceasta acoperă mai multe elemente pe bază pilot, după cum urmează: intervenții și programe de screening, care vizează reducerea morbidității bolilor cu prevalență ridicată în rândul populației elene: un program național pentru promovarea exercițiilor fizice și a unei alimentații sănătoase, programul național de gestionare a alcoolului, intervenții pentru prevenirea problemelor psihosociale la copii și punerea în aplicare a programului de prevenire a îngrijirii dentare a copiilor; intervenții pentru depistarea timpurie a bolilor existente, dar care nu sunt vizibile din punct de vedere clinic: punerea în aplicare a programului național de depistare, pe baza introducerii testelor preventive de diagnosticare a cancerului și bolilor cardiovasculare și a programului național de screening neonatal; intervenții care vizează prevenirea invalidității, repararea daunelor, precum și prevenirea recidivei dintr-un program național vizibil clinic de integrare psihosocială și reabilitare pentru persoanele cu probleme psihosociale grave și îngrijiri paliative pentru pacienții cu cancer; modernizarea funcțională și operațională a sistemului de sănătate publică. În cele din urmă, scopul programului este de a reduce factorii de risc comportamentali cu impact pozitiv nu numai asupra calității vieții populației, ci și asupra accesului general, eficienței și rezilienței sistemului de sănătate obținut prin reducerea presiunii asupra serviciilor spitalicești. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței (numărul de identificare al măsurii: 16820)

Această reformă asigură accesul la servicii de sănătate mintală de calitate pentru anumite populații care suferă de boli mintale și de dependență, pentru a preveni marginalizarea sau instituționalizarea acestora. Se preconizează că proiectul va extinde serviciile de sănătate mintală pentru pacienții cu demență și boala Alzheimer, precum și pentru pacienții cu autism și pentru pacienții din grupa de vârstă a copiilor, adolescenților și adulților tineri. Aceasta va fi însoțită de dezvoltarea de aplicații web și de digitalizarea serviciilor de sănătate mintală și de acțiuni de sprijinire a toxicomanilor, precum și de acțiuni de sprijinire a persoanelor dependente. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2023.

**Reforma:** Reforme organizaționale în sistemul de sănătate (KETEKNY, ODIPY) (ID de măsură: 16756)

Scopul acestei reforme este de a raționaliza rambursarea procedurilor medicale spitalicești până în 1) consolidarea grupului grec de diagnostic (DRG) Institute (KETEKNY) și 2) prin crearea unui cadru care să asigure instituirea unor proceduri fiabile și de calitate și a unor măsurători ale performanței legate de îngrijirea pacienților, nevoile de sănătate și furnizarea de asistență medicală pentru a sprijini Agenția elenă pentru asigurarea calității asistenței medicale (ODIPY) și activitățile acesteia. Se preconizează că crearea unei hărți naționale a sănătății care să înregistreze cererea și oferta de servicii din sistemul de sănătate și să stabilească un cadru de evaluare a calității va asigura o mai mare transparență și eficiență a sistemului de sănătate. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

**Investiția:** Infrastructura de sănătate (ID măsură: 16795)

Investiția constă în intervenții cuprinzătoare pentru modernizarea infrastructurii logistice a spitalelor pe întreg teritoriul Greciei, inclusiv renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor și furnizarea de noi echipamente medicale. Investiția va permite personalului medical și de asistență medicală din cadrul sistemului național de sănătate să dispună de instrumentele necesare pentru a îmbunătăți calitatea și eficacitatea serviciilor de sănătate furnizate. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document C (2000) 1147] generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte deșeuri, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Transformarea digitală a sănătății (DigHealth) (ID-ul măsurii: 16752)

Investițiile trebuie să optimizeze calitatea asistenței medicale și siguranța pacienților prin noi servicii inovatoare și, în același timp, să contribuie la controlul cheltuielilor cu asistența medicală prin descurajarea utilizării excesive a produselor, a produselor farmaceutice, a îmbunătățirii gestionării spitalelor, a experienței pacienților, a procedurilor de achiziții publice și a îmbunătățirii funcționalităților sistemului, a interoperabilității și a capacităților digitale ale EOPYY (Organizația Națională pentru Furnizarea de Servicii de Sănătate). Investiția acoperă punerea în aplicare a cinci subproiecte: configurarea completă și operaționalizarea fișei medicale digitale naționale, implementarea completă a programului de transformare digitală a tratamentului cancerului, extinderea capacității rețelei naționale de telemedicină (EDIT), îmbunătățirea gradului de pregătire digitală a spitalelor și transformarea digitală a EOPYY. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Înființarea unui centru de radioterapie la Spitalul pentru boli toracice „Sotiria” din Atena (ID-ul măsurii: 16757)

Înființarea și construirea unui centru de radioterapie în spitalul Sotiria contribuie la satisfacerea nevoilor pacienților bolnavi de cancer și la creșterea cererii de departamente de radioterapie din țară. Aceasta include crearea unui nou departament de radioterapie, a unei noi infrastructuri imobiliare pentru a găzdui departamentul ambulatoriu, centrele de excelență clinică și unitățile de îngrijire specializate, interconectarea clădirilor existente (Mega Laikon & 300 Andron); interconectarea departamentului de urgențe cu departamentul de chirurgie și alte clădiri; renovarea clinicilor și a laboratoarelor, inclusiv a infrastructurii și a echipamentelor. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document C (2000) 1147] generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte deșeuri, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Înființarea sistemelor de îngrijire medicală la domiciliu & Spitalul la domiciliu (numărul de identificare al măsurii: 16753)

Investiția vizează instituirea unui sistem de îngrijire la domiciliu pentru grupurile vizate de pacienți cu handicap cronic. Îngrijirea la domiciliu este combinată cu sprijinul organizat în paralel din partea unităților de asistență medicală și vizează copiii, adolescenții și adulții cu probleme cronice grave de sănătate care cauzează handicapuri pe termen lung sau permanente. Acest lucru îmbunătățește calitatea vieții pacienților, eliberând totodată resurse pentru sistemul național de sănătate. Investiția pune în aplicare cinci subproiecte: 1) un sondaj de evaluare a nevoilor axat pe identificarea bunelor practici, pe înregistrarea nevoilor și a situației actuale din Grecia și pe formularea unei propuneri pentru instituționalizarea îngrijirii la domiciliu; 2) punerea în aplicare a aplicațiilor de telemedicină ca instrumente de monitorizare pentru sprijinirea pacienților; 3) crearea și punerea în aplicare a unui registru național al pacienților tratați prin îngrijire la domiciliu; 4) determinarea protocoalelor terapeutice standardizate, precum și a standardelor de calitate și siguranță și 5) stabilirea a opt situri de referință (câte unul în fiecare autoritate sanitară regională). Implementarea investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

**Investiția:** Proiect pentru construirea unei clădiri dedicate laboratoarelor clinice de terapie celulară, de terapie genică și de hematologie din cadrul spitalului general din Salonic „Papanikolaou” (numărul de identificare al măsurii: 16793).

Investiția prevede crearea de noi clădiri pentru găzduirea Proiectului pentru construirea unei clădiri dedicate laboratoarelor clinice de terapie celulară, de terapie genică și de hematologie din cadrul spitalului general din Salonic „Papanikolaou”, pentru a-și menține serviciile în conformitate cu cerințele crescute de îngrijire a pacienților (boli hematologice maligne) și cu cererea tot mai mare de tehnologii și tehnologii moderne; acesta modernizează, de asemenea, clădirea existentă pentru transferul laboratoarelor și al unității de îngrijire de zi. Clădirea nou construită trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința NZEB (clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale). Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document C (2000) 1147] generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte deșeuri, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**J.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Reforma esențială 7: Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale — reducerea cenușii și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală (ID: 16816)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 153 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16816\_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale — Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală | Jalon | Recuperare — intrarea în vigoare a legislației | Intrarea în vigoare a legislației revizuite care introduce partajarea riscurilor și obiectivele obligatorii pentru reducerea minimă a recuperării în conformitate cu calendarul prezentat în descriere. |  |  |  | Q3 | 2021 | Intrarea în vigoare a unui cadru juridic (dreptul primar) pentru partajarea riscurilor în calcularea recuperării prin stabilirea unui obiectiv obligatoriu de reducere a recuperării în următorii ani. Reforma vizează o reducere minimă a sumelor de recuperat cu 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) și, respectiv, 400 000 000 EUR (2025), față de nivelurile din 2020. În măsura în care acest lucru nu este realizat, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă pentru fiecare an nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma corespunzătoare este suportată de la bugetul de stat până la reducerea vizată a sumelor de recuperat. |
| 154 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16816\_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale — Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală | Țintă | Reducerea recuperării în 50 000 000 — etapa 1 |  | Scăderea valorii recuperării în comparație cu nivelurile din 2020 (milioane EUR) | 0 | 50 | Q2 | 2023 | Să pună în aplicare măsurile de sporire a eficienței adoptate anterior pentru a obține o reducere a recuperării produselor farmaceutice din 2022 atât pentru produsele farmaceutice în ambulatoriu, cât și pentru cele în regim de spitalizare cu 50 000 000 EUR comparativ cu nivelurile din 2020, sprijinind reziliența sistemului de sănătate. În măsura în care acest lucru nu este realizat, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă pentru fiecare an nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma corespunzătoare este suportată de la bugetul de stat până la 50 000 000 EUR. |
| 155 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16816\_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale — Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală | Țintă | Reducerea recuperării în 150 000 000 — etapa 2 |  | Scăderea valorii recuperării în comparație cu nivelurile din 2020 (milioane EUR) | 0 | 150 | Q2 | 2024 | Să pună în aplicare măsurile de sporire a eficienței adoptate anterior pentru a obține o reducere a recuperării produselor farmaceutice din 2023, atât pentru produsele farmaceutice ambulatorii, cât și pentru cele spitalicești, cu 150 000 000 EUR față de nivelurile din 2020, sprijinind reziliența sistemului de sănătate. În măsura în care acest lucru nu este realizat, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă pentru fiecare an nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma corespunzătoare este suportată de la bugetul de stat până la 150 000 000 EUR. |
| 156 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16816\_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale — Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală | Țintă | R & D în domeniul farmaceutic  dovada investițiilor 2021-23 |  | Investiții (în milioane EUR), aplicate prin compensare cu sume echivalente cu sumele recuperate | 150 | 250 | Q2 | 2024 | Să efectueze investiții în C & D în domeniul farmaceutic în valoare de 250 000 000 EUR. Investițiile se aplică prin compensare cu o sumă echivalentă cu recuperările din ultimii trei ani (100 000 000 EUR în 2021, 75 000 000 EUR în 2022, 75 000 000 EUR în 2023) până la o sumă totală care nu va depăși 250 000 000 EUR. |
| 157 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16816\_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale — Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală | Țintă | Reducerea recuperării în 300 000 000 — etapa 3 |  | Scăderea valorii recuperării în comparație cu nivelurile din 2020 (milioane EUR) | 250 | 300 | Q2 | 2025 | Să pună în aplicare măsurile de sporire a eficienței adoptate anterior pentru a obține o reducere a recuperării produselor farmaceutice din 2024, atât pentru produsele farmaceutice în ambulatoriu, cât și pentru cele în spital, cu 300 000 000 EUR față de nivelurile din 2020, sprijinind reziliența sistemului de sănătate. În măsura în care acest lucru nu este realizat, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă pentru fiecare an nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma corespunzătoare este suportată de la bugetul de stat până la 300 000 000 EUR. |
| 158 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16816\_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale — Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală | Țintă | Reducerea recuperării în 400 000 000 — etapa 4 |  | Scăderea valorii recuperării în comparație cu nivelurile din 2020 (milioane EUR) | 300 | 400 | Q2 | 2026 | Să pună în aplicare măsurile de sporire a eficienței adoptate anterior pentru a obține o reducere a recuperării produselor farmaceutice din 2025, atât pentru produsele farmaceutice ambulatorii, cât și pentru cele spitalicești, cu 400 000 000 EUR față de nivelurile din 2020, sprijinind reziliența sistemului de sănătate. În măsura în care acest lucru nu este realizat, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă pentru fiecare an nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma corespunzătoare este suportată de la bugetul de stat până la 400 000 000 EUR. |

Grupa 13: Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale

* Reforme organizaționale în sistemul de sănătate (KETEKNY, ODIPY) (ID: 16756)
* Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței (ID: 16820)
* Reforma sistemului de asistență medicală primară (ID: 16755)
* Punerea în aplicare a programului național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” (ID: 16783)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 159 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16755\_Reforma sistemului de asistență medicală primară | Jalon | Activarea programei de medicină de familie în domeniul asistenței medicale primare | Dovada începerii cursurilor pentru toate programele universitare nou activate în domeniul medicinii de familie și a includerii unui modul de medicină familială în toate programele medicale. |  |  |  | Q4 | 2022 | Extinderea numărului de programe universitare active în domeniul medicinii familiale la cel puțin 75 % din școlile medicale din Grecia și includerea unui modul obligatoriu în medicina de familie în toate programele medicale. Aceasta include documentație, pentru universitățile afectate, evidențiind noua arhitectură a diplomelor: 1) programe de învățământ nou înființate și 2) includerea modulului obligatoriu în medicina de familie în programele de învățământ existente). |
| 160 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16820\_Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței | Țintă | Sănătatea mintală — 50 unități deschise — etapa 1 din 2 |  | Numărul unităților de sănătate mintală finalizate și operaționale | 0 | 50 | Q4 | 2022 | Înființarea și funcționarea deplină a 50 de unități de sănătate mintală (puse în aplicare prin renovarea unităților existente) sprijinite de Planul strategic național de sprijinire a sănătății mintale (dintr-un total de 106 unități de sănătate mintală) |
| 161 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16755\_Reforma sistemului de asistență medicală primară | Jalon | Centre de asistență medicală primară — centre medicale de atribuire a contractelor | Notificarea atribuirii contractelor. |  |  |  | Q4 | 2023 | Notificarea atribuirii contractelor trimise de Ministerul Sănătății contractanților pentru renovarea a cel puțin 156 centre de sănătate (50 % din totalul centrelor de sănătate din Grecia) care vor fi modernizate prin renovări eficiente din punct de vedere energetic și măsuri eficiente din punct de vedere energetic în ceea ce privește infrastructura publică și echipamentele medicale. Notificarea de atribuire este însoțită de un model de contract care să specifice un calendar de finalizare care să însoțească data de finalizare T4 2025 și de un raport care să evidențieze principalele caracteristici ale lucrărilor care urmează să fie realizate. |
| 162 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16820\_Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței | Țintă | Sănătatea mintală — 106 unități deschise — etapa 2 din 2 |  | Numărul unităților de sănătate mintală finalizate și operaționale | 50 | 106 | Q4 | 2023 | Înființarea și funcționarea deplină a unui număr suplimentar de 56 de unități de sănătate mintală (puse în aplicare prin renovarea unităților existente) sprijinite de Planul strategic național de sprijinire a sănătății mintale (dintr-un total de 106 unități de sănătate mintală), astfel cum atestă rapoartele care documentează finalizarea și operaționalizarea subproiectelor 1, 2, 3, 4, 5, 6. |
| 163 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16756\_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate (KETEKNY, ODIPY) | Jalon | Sistemul de sănătate — finalizarea Institutului elen DRG KETEKNY și a noii Agenții pentru Asigurarea Calității în Sănătate ODIPY (cu excepția formării) | Dovada finalizării subproiectelor 1, 2, 3, pentru KETEKNY și a subproiectelor 1, 2, 3 și 5 pentru ODIPY prin prezentarea rezultatelor de mai sus și, pentru renovare (subproiectul nr. 5 al ODIPY), un raport privind finalizarea renovării clădirii |  |  |  | Q2 | 2025 | Finalizarea extinderii interoperabilității, a platformei de consultare privind clasificarea internațională a bolilor (ICD) & Clasificarea procedurilor medicale elene (ETIP) și a proiectului-pilot privind platforma de colectare a datelor financiare și contabile (subproiectele 1, 2, 3 KETEKNY), precum și a strategiei naționale și a cadrului legislativ propus pentru asigurarea calității, siguranța pacienților și implicarea pacienților în furnizarea de servicii medicale; harta națională privind sănătatea; strategia națională și cadrul legislativ propus pentru calitatea politicilor de îngrijire și siguranță și renovarea unei clădiri în cadrul spitalului pentru boli termale „Sotiria” (Spiliopouleio), care urmează să fie utilizat ca sediu al Organizației Naționale pentru Asigurarea Calității în Sănătate (ODIPY) și al Autorității Centrale de Sănătate din Grecia (KESY). |
| 164 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16756\_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate (KETEKNY, ODIPY) | Țintă | Sistemul de sănătate — KETEKNY ODIPY, formare completă |  | Numărul de profesioniști din domeniul sănătății care au finalizat programele de formare și care sunt certificați în mod oficial în ceea ce privește codificarea clinică, facturarea și evaluarea conformității | 0 | 4 500 | Q2 | 2025 | Finalizarea formării și certificării a 4 500 de profesioniști din domeniul sănătății din domeniile codificării clinice & Billing (subproiectul 4 KETEKNY) și al evaluării conformității pe baza noului cadru comun de evaluare (subproiectul 4 ODIPY) proporțional cu nevoile identificate pentru KETEKNY și ODIPY. |
| 165 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16783\_Implementarea programului național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” (DSD) | Jalon | Programul național de prevenire a sănătății publice „Doxiadis” — toate proiectele finalizate | Dovada finalizării tuturor proiectelor, atestată de rapoarte pentru toate domeniile (modernizarea primară, secundară, terțiară și funcțională a sistemului de sănătate publică) care acoperă toate acțiunile și populația vizate de fiecare acțiune. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea a 100 % din proiectele din cadrul Programului național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” (CSD)  1. Prevenire primară după cum reiese dintr-un raport privind punerea în aplicare finalizată a i) Programului național de promovare a exercițiilor fizice și a alimentației sănătoase, ii) Programului național privind alcoolul, iii) Programului Național de Vaccinare, iv) Intervențiilor pentru prevenirea problemelor psihosociale la copii și v) prevenției dentare.  2. Prevenirea secundară: după cum atestă un raport privind punerea în aplicare finalizată a i) Programului național de screening pentru depistarea precoce a bolilor foarte răspândite, ii) Programului național sistematic de supraveghere epidemiologică și controlului perinatal.  3. Prevenirea terțiară: astfel cum atestă studiile privind strategia națională și cadrul juridic pentru îngrijirea paliativă a cancerului.  4. Modernizarea funcțională a sistemului de sănătate publică: după cum o demonstrează rapoartele privind punerea în aplicare a i) reorganizării funcționale a Sistemului de monitorizare a sănătății populației, ii) eficienței și eficacității serviciilor de sănătate publică, iii) eficienței mecanismelor de reacție rapidă pentru a face față situațiilor de urgență și amenințărilor, iv) îmbunătățirii eficacității mecanismelor de sănătate a mediului, v) îmbunătățirii calității și valabilității științifice a serviciilor furnizate, vi) Organizației Informatice pentru Sănătate Publică, vii) Extroversiune. |
| 166 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16755\_Investiții ecologice — Reforma sistemului de asistență medicală primară | Țintă | PHC — centre medicale renovate integral |  | Numărul centrelor de sănătate (cel puțin) în care renovarea infrastructurii este finalizată integral și centrele sunt operaționale | 0 | 156 | Q4 | 2025 | Finalizarea renovării infrastructurii pentru a îmbunătăți eficiența energetică a cel puțin 156 de centre de sănătate (50 % din totalul centrelor de sănătate din Grecia). |

Grupa 14: Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale

* Transformarea digitală a sănătății (ID: 16752)
* Renovarea spitalelor NHS și modernizarea infrastructurii (ID: 16795)
* Înființarea unui centru de radioterapie la Spitalul pentru boli termale „Sotiria” din Atena (ID: 16757)
* Proiect pentru construirea unei clădiri dedicate laboratoarelor clinice de terapie celulară, de terapie genică și de hematologie din cadrul spitalului general din Salonic „Papanikolaou” (ID: 16793)
* Crearea de servicii medicale de uz casnic & Spitalul la domiciliu (ID: 16753)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | | **Obiectiv** | | **Un sfert** | **Anul** |
| 167 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16752\_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth) | Jalon | Transformarea digitală a asistenței medicale – registrul național digital de sănătate (subproiectul 1) | Raport care atestă finalizarea tuturor elementelor majore ale subproiectului 1 (Programul de sănătate digitală — a se vedea descrierea) |  | |  | |  | Q4 | 2023 | Finalizarea (configurarea și punerea în aplicare integrală) cel puțin a următoarelor elemente ale subproiectului 1 care sprijină transformarea digitală a sistemului de sănătate, astfel încât dosarul medical digital național să fie operațional: 1) documente clinice, 2) servicii terminologice, 3) cadrul național de interoperabilitate e-sănătate, 4) colectarea tuturor rezultatelor de laborator în dosarul e-sănătate, 5) colectarea scrisorilor de descărcare). |
| 168 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16752\_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth) | Jalon | Transformarea digitală — programul digital privind cancerul — subproiectul 2 | Raport care atestă finalizarea tuturor elementelor majore ale subproiectului 2 (Programul de sănătate digitală pentru cancer — a se vedea Descrierea) și finalizarea integrală a subproiectului 1 |  | |  | |  | Q2 | 2024 | Operaționalizarea deplină a registrului național digital de sănătate (finalizarea integrală a subproiectului 1) și finalizarea principalelor elemente ale sistemului de sănătate digitală pentru cancer (subproiectul 2) care sprijină transformarea digitală a sistemului de asistență medicală. Acestea necesită configurarea completă și punerea în aplicare deplină a cel puțin următoarelor elemente: 1) registrul național digital de sănătate și 2) Sistemul de informații privind tratamentul cancerului (sistemul include protocoale terapeutice pentru chimioterapie, dintre care 36 sunt deja în curs de elaborare), 3) registrele pacienților, 4) punerea în aplicare a registrului național privind cancerul. În plus, sistemul de informații privind tratamentul cancerului trebuie să fi fost instalat în cel puțin 8 (din 12) spitale. |
| 169 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a durabilității asistenței medicale — 16753\_Stabilirea serviciilor medicale de uz casnic & Spitalul la sistemele naționale | Jalon | Îngrijirea la domiciliu — deschiderea unităților | Rapoarte care atestă deschiderea celor 8 unități operaționale care oferă îngrijire la domiciliu și finalizarea tuturor subproiectelor relevante |  | |  | |  | Q2 | 2025 | Înființarea a 8 unități de îngrijire la domiciliu (2 la Atena, 1 la Salonic, 1 la Alexandroupolis, 1 la Patra, 1 la Ioannina, 1 în Irak și 1 în Larisa) și finalizarea următoarelor subproiecte:  a) Anchetă privind „situația actuală și evaluarea nevoilor” (subproiectul 1)  b) aplicații de telemedicină: instalarea și operaționalizarea unui centru de îngrijire la domiciliu pilot, inclusiv formare (subproiectul 2)  c) registrul național al pacienților tratați prin asistență la domiciliu (subproiectul 3)  d) criterii de evaluare și indicatori-cheie de performanță (ICP) (subproiectul 4) |
| 170 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16795\_Renovarea spitalului NHS și modernizarea infrastructurii | Jalon | Finalizarea modernizării infrastructurii NHS | Raport care atestă finalizarea lucrărilor de infrastructură pentru renovarea spitalului NHS și modernizarea infrastructurii. |  | |  | |  | Q4 | 2025 | Finalizarea construcției și modernizării infrastructurii, inclusiv a infrastructurii electromecanice și electrotehnice, a facilităților de cazare și a infrastructurii cu facilități, echipamente și dispozitive medicale, precum și încheierea de contracte pentru acorduri privind nivelul serviciilor (SLA) și gestionarea instalațiilor pentru toate cele 80 de spitale afectate din cele șapte regiuni. |
| 171 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16757\_Înființarea unui centru de radioterapie la spitalul de boli toracice „Sotiria”  din Atena | Jalon | Centrul de radioterapie Sotiria  Încheiere | Raport care atestă finalizarea lucrărilor de infrastructură pentru înființarea unui centru de radioterapie la spitalul de boli toracice „Sotiria”  din Atena. |  | |  | |  | Q4 | 2025 | Finalizarea noului departament de radioterapie al spitalului Sotiria și a unei noi infrastructuri imobiliare; modernizarea infrastructurii clădirilor, podul pentru interconectarea departamentului de urgențe cu departamentul de chirurgie și alte clădiri; renovarea departamentelor de laborator și a clinicilor. |
| 172 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16793\_Proiect pentru construirea unei clădiri dedicate laboratoarelor clinice de terapie celulară, de terapie genică și de hematologie din cadrul spitalului general din Salonic „Papanikolaou” | Jalon | Finalizarea spitalului Papanikolau | Raport care atestă finalizarea lucrărilor de infrastructură pentru construirea unei clădiri dedicate terapiilor celulare și genetice și laboratoarelor de clinici de hematologie din cadrul Spitalului General din Salonic „Papanikolaou”. |  | |  | |  | Q4 | 2025 | Finalizarea unei noi clădiri cu trei povești pentru găzduirea tuturor laboratoarelor specializate și a unităților speciale de asistență medicală; restructurarea parterului clădirii existente pentru a dispune de suficient spațiu pentru clinicile ambulatorii și pentru îngrijirea de zi a spitalului Papanikolaou și va realiza o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința NZEB (clădire cu consum de energie aproape egal cu zero, directive naționale). |
| 173 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16752\_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth) | Jalon | Transformarea digitală — toate subproiectele sunt finalizate | Raport care atestă finalizarea și operaționalizarea deplină a celor cinci subproiecte care sprijină transformarea digitală a sistemului de sănătate, acoperind toate elementele pentru fiecare subproiect. |  | |  | |  | Q4 | 2025 | Finalizarea tuturor măsurilor planificate pentru punerea în aplicare a celor cinci (5) subproiecte care sprijină transformarea digitală a sistemului de sănătate:  a) fișa digitală națională de sănătate a pacienților (subproiectul 1)  b) programul de transformare digitală a tratamentului cancerului, inclusiv pacientul  registre (subproiectul 2)  c) telemedicină, inclusiv stații de telemedicină, infrastructură nouă, instrumente (subproiectul 3)  d) pregătirea digitală a spitalelor, inclusiv: sisteme de evidență medicală electronică, inventarul echipamentelor medicale, punerea în aplicare a DRG, prescrierea 4e-rețetă pentru pacienții interni/aplicarea protocoalelor terapeutice în mediul spitalicesc, sistemul de programare electronică, modernizarea digitală a centrului național de ajutor de urgență (EKAB) și Agenția pentru medicamente (EOF), (subproiectul 4)  e) finalizarea tuturor elementelor sistemului informatic integrat al EOPYY (Organizația Națională pentru Furnizarea Serviciilor de Sănătate), toate elementele de gestionare și monitorizare a cheltuielilor, toate elementele serviciilor digitale pentru furnizorii de servicii de sănătate și pentru cetățeni, toate elementele de gestionare a datelor, analiză și interoperabilitate și achiziționarea licențelor din 250 de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) pentru sistemul de gestiune financiară & compensare (subproiectul 5). |

**K. COMPONENTA 3.4: CREȘTEREA ACCESULUI LA POLITICI SOCIALE EFICACE ȘI FAVORABILE INCLUZIUNII**

Această componentă a planului de redresare și rezoluție al Greciei vizează promovarea incluziunii sociale, cu un accent deosebit pe grupurile vulnerabile, sprijinind, în același timp, participarea femeilor pe piața forței de muncă. O mare parte a componentei este dedicată educației și îngrijirii copiilor preșcolari, în special sub formă de subvenții pentru crearea a 1 000 de noi unități de îngrijire a copiilor în municipalități și a 120 de unități în întreprinderi mari. Planul permite, de asemenea, măsuri de activare a pieței forței de muncă pentru grupurile vulnerabile, inclusiv beneficiarii venitului minim garantat, refugiați, persoane fără adăpost, romi și persoane care suferă de tulburări din spectrul autismului. Un program de formare la scară largă pentru angajații din sectorul privat și din sectorul public cu privire la sensibilizarea cu privire la diversitate și mai multe proiecte-pilot de mici dimensiuni, cum ar fi dezinstituționalizarea copiilor, sprijinirea persoanelor cu handicap și locuințele sociale, sunt, de asemenea, elemente-cheie ale planului. Componenta este în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări privind piața forței de muncă și politica socială (recomandările specifice fiecărei țări 2 2020 și 1 2019) și investițiile (recomandările specifice fiecărei țări 3 2020 și 2 2019). Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Reforma:** Protecția copilului (numărul de identificare al măsurii: 16919)

Măsura constă într-o reformă a programei de învățământ și a programului educațional pentru sugari cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani, cu scopul de a promova dezvoltarea cognitivă a acestora. Reforma este însoțită de investiții în materiale educaționale și în instrumente de evaluare a dezvoltării cognitive pentru 3 000 de centre de îngrijire a copiilor. Măsura include, de asemenea, investiții care permit a) plasarea minorilor cu handicap grav (peste 67 %) și/sau cu tulburări mintale grave în îngrijirea îngrijitorilor substituenți profesioniști; b) transferul adolescenților de la unitățile de protecție a copilului (UCP) la apartamentele autonome sprijinite (SIL), cu scopul de a dezinstituționaliza, de a dobândi competențe și de a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională; c) crearea sau extinderea centrelor de îngrijire a copiilor preșcolari pentru sugari cu vârste cuprinse între 2 luni și 2,5 ani (centre pentru copii); și d) crearea de centre de activități creative pentru copiii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM). Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Handicap (numărul de identificare al măsurii: 16904)

Reforma constă în două subproiecte care vizează consolidarea incluziunii sociale, a vieții independente, a capacității de inserție profesională și a intervenției copiilor preșcolari pentru persoanele cu handicap. Aceste subproiecte se referă în special la a) îmbunătățirea vieții independente pentru persoanele cu handicap, accesibilitatea și infrastructura de sprijin pentru persoanele cu mobilitate și deficiențe senzoriale, asistență independentă pentru viață pentru persoanele cu handicap, inclusiv un proces de evaluare a eligibilității, bazat atât pe o evaluare medicală, cât și pe o evaluare funcțională a handicapului de către un comitet de evaluare multidisciplinar: programul-pilot inițial și implementarea ulterioară la nivel național; b) sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor cu tulburări din spectrul autismului (ASD) și intervenții ale copiilor preșcolari (program-pilot). Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Integrarea socială (numărul de identificare al măsurii: 16922)

Această investiție constă în trei subproiecte:

1. Reintegrarea socială a grupurilor celor mai vulnerabile se axează pe sprijinirea grupurilor celor mai vulnerabile (beneficiari ai venitului minim garantat, romi și persoane fără adăpost), vizând (re) integrarea acestora pe piața muncii.
2. Formarea digitală a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu handicap implică programe de familiarizare, familiarizare și educare a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu handicap în noile tehnologii, în special în ceea ce privește informațiile digitale, comunicarea și competențele bazate pe internet și pe platformele de comunicare socială (cum ar fi efectuarea plăților electronice, depunerea de cereri prin intermediul platformelor digitale, utilizarea platformelor de comunicare socială).
3. Locuințele sociale se concentrează pe furnizarea de sprijin pentru locuințe celor mai vulnerabile grupuri amenințate sau care se confruntă cu lipsa de adăpost.

Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Transformarea digitală a sistemului de sprijin social (numărul de identificare al măsurii: 16925)

Investiția dezvoltă instrumente digitale care permit: 1) simplificarea accesului cetățenilor la servicii și prestații de asistență socială, cu un accent special pe persoanele cu handicap, 2) o mai bună identificare a nevoilor, astfel încât să se evite risipa de resurse și alocarea cât mai echitabilă a bugetului pentru asistență socială, 3) o monitorizare mai eficace a furnizorilor publici și privați de asistență socială și 4) perfecționarea sau recalificarea furnizorilor de servicii din instituțiile publice de asistență socială.

Investiția constă în următoarele subproiecte: (a) crearea unui portal unic de acces digital la protecția socială, care să integreze formele de aplicație electronică existente pentru prestațiile de asistență socială în numerar într-un portal digital unic; b) crearea unui ghișeu unic național pentru prestațiile de invaliditate, care să le permită beneficiarilor să aibă acces online la date și prestații cu caracter personal și să elibereze certificate; c) crearea unui card pentru persoanele cu handicap; d) transformarea digitală a Autorității unice de plată a prestațiilor sociale (OPEKA); e) furnizarea de formare digitală a angajaților serviciilor de asistență socială; f) întocmirea unui inventar complet al proprietăților imobiliare publice legate de serviciile de protecție socială. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2026.

**Reforma:** Optimizarea beneficiilor sociale (numărul de identificare al măsurii: 16726)

Reforma cuprinde următoarele elemente:

1. Introducerea cardurilor preplătite pentru plata prestațiilor sociale furnizate de Autoritatea unică de plată a prestațiilor sociale (OPEKA) și de Serviciul public de ocupare a forței de muncă (OAED)
2. Acordarea de stimulente beneficiarilor pentru utilizarea cardurilor preplătite pentru achiziționarea de bunuri și servicii specifice
3. Controale speciale pentru acordarea de prestații sociale rezidenților nepermanenți din țară, pe baza transformării digitale a sistemului de protecție socială și a creării „Portalului unic pentru acces digital la protecție socială”

Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Conștientizarea diversității (numărul de identificare al măsurii: 16685)

Investiția constă în două subproiecte interconectate care vizează sensibilizarea cu privire la diversitate: (a) dezvoltarea și furnizarea de programe de formare în domeniul diversității pentru angajații din sectorul public și privat, cu scopul de a combate discriminarea împotriva tuturor dimensiunilor diversității la locul de muncă; și b) dezvoltarea unui mecanism concret de colectare a datelor statistice adecvate referitoare la egalitate și discriminare. Rolul Observatorului Egalității — o componentă operațională a Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale — va fi consolidat în vederea elaborării unor rapoarte cuprinzătoare care să evalueze situația actuală a egalității de șanse. În plus, se va elabora un mecanism de certificare și un sistem de atribuire pentru întreprinderi/organizații care promovează bunele practici în materie de diversitate și incluziune. Implementarea reformei și a investiției trebuie finalizată până la 31 martie 2025.

**Investiția:** Crearea de unități de îngrijire a copiilor în cadrul întreprinderilor mari (numărul de identificare al măsurii: 16945)

Investiția oferă finanțare pentru crearea și echiparea unităților de îngrijire a copiilor la sediile a 120 de întreprinderi (50 de unități de îngrijire a copiilor în cadrul societăților cu peste 100 de angajați și 70 de unități în cadrul societăților cu peste 250 de angajați). Scopul său este de a consolida echilibrul dintre viața profesională și cea privată și de a promova măsuri care sprijină în mod activ ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor părinți. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Promovarea integrării populației de refugiați pe piața forței de muncă (numărul de identificare al măsurii: 16688)

Obiectivul investiției este de a promova integrarea populației de refugiați pe piața forței de muncă. Acest lucru se realizează prin: (a) dezvoltarea și susținerea în continuare a unui mecanism de integrare profesională durabil, eficace, flexibil și adaptat la nevoile beneficiarilor și ale întreprinderilor și b) punerea în aplicare a unor activități complementare și interconectate, atât în ceea ce privește pregătirea adecvată a refugiaților, cât și cooperarea structurată cu întreprinderile și cu alte părți interesate. Proiectul este aliniat la proiectul de acord de parteneriat (2021-2027) și este complementar altor proiecte finanțate de UE. Implementarea reformei și a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Transformarea digitală a sistemului de imigrație și azil (numărul de identificare al măsurii: 16763)

Punerea în aplicare a investiției are ca rezultat o calitate semnificativ mai bună a serviciilor pentru beneficiarii în cauză. Digitalizarea sistemului de migrație și azil abordează următoarele aspecte critice:

1. Gestionarea unificată a întregului ciclu de viață al procedurilor legate de fluxurile de refugiați, de la prima primire până la finalizarea examinării unui caz de azil;
2. Colectarea integrată de informații în timp real de către toate autoritățile implicate;
3. Identificarea sigură și valabilă a persoanelor care intră în țară, prin proceduri care implică primirea datelor biometrice și eliberarea unei cărți de identitate „inteligente” și
4. O aplicație web & mobilă pentru a interacționa și a comunica cu refugiații.

Implementarea reformei și a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

**K.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Grupa 15: Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii

* Protecția copilului (ID: 16919)
* Handicap (ID: 16904)
* Unități de îngrijire a copiilor din cadrul întreprinderilor mari (ID: 16945)
* Optimizarea prestațiilor sociale (16726)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 174 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16904\_Handicap | Jalon | Legislația privind asistența personală în caz de invaliditate și implementarea proiectului-pilot din prima fază | Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare (referința Jurnalului Oficial) și publicarea anunțului privind cererea de candidaturi la sistemul de asistență personală. |  |  |  | Q1 | 2022 | Asistență personală: Intrarea în vigoare a legii pentru a permite dezinstituționalizarea îngrijirii persoanelor cu handicap și solicitarea de candidaturi pentru participarea la un proiect-pilot din prima fază, care să includă un proces de eligibilitate bazat atât pe evaluarea medicală, cât și pe cea funcțională a handicapului de către o comisie de evaluare multidisciplinară |
| 175 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — Optimizarea beneficiilor sociale în 16726 | Jalon | Carduri preplătite de optimizare a prestațiilor sociale | Raportul OPEKA și OAED care atestă finalizarea introducerii cardurilor preplătite pentru plata prestațiilor sociale furnizate de aceste două servicii |  |  |  | Q4 | 2023 | Finalizarea introducerii cardurilor preplătite pentru plata prestațiilor sociale furnizate de Autoritatea unică de plată a prestațiilor sociale (OPEKA) și de Serviciul public de ocupare a forței de muncă (OAED) |
| 176 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16904\_Handicap | Jalon | Finalizarea celei de a doua etape a evaluării handicapului în cadrul asistenței personale | Raport cu o anexă statistică care atestă că cele două proiecte-pilot au fost finalizate cu cel puțin 1800 de beneficiari.  Raport de evaluare a schemei-pilot și a sistemului de evaluare cu statistici și recomandări complete. |  |  |  | Q4 | 2023 | Finalizarea celei de a doua faze a programului-pilot de asistență personală, inclusiv a procesului de evaluare a handicapului funcțional; precum și  Finalizarea evaluării eficacității sistemului de evaluare a handicapului medical și funcțional pentru sistemul de asistență personală și posibila extindere a acestuia. |
| 177 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16919\_Protecția copilului | Țintă | Dezinstituționalizarea minorilor: finalizarea îngrijitorilor maternali profesioniști cu handicap |  | Numărul de minori plasați în îngrijirea îngrijitorilor substituenți profesioniști | 0 | 160 | Q4 | 2023 | Plasarea a 160 de minori cu handicap grav (definit cu o rată a dizabilității de peste 67 %) și/sau cu tulburări mintale grave în îngrijirea îngrijitorilor substituenți profesioniști. |
| 178 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16919\_Protecția copilului | Țintă | Apartamente vii independente pentru dezinstituționalizarea adolescenților |  | Numărul de adolescenți plasați în apartamente semiindependente | 0 | 200 | Q4 | 2023 | 1) plasarea a 200 de adolescenți în apartamente & care au beneficiat de asistență  2) dezvoltarea capacității de autosustenabilitate & autonomie treptată cu scopul unei tranziții line către vârsta adultă & către pregătirea pentru integrarea pe piața muncii |
| 179 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16904\_Handicap | Jalon | Implementarea la nivel național a sistemului de asistență personală pentru persoanele cu handicap. | Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru punerea în aplicare la nivel național. Raport însoțit de o anexă statistică care atestă faptul că punerea în aplicare a fost finalizată. |  |  |  | Q3 | 2024 | Implementarea la nivel național a sistemului de asistență personală pentru persoanele cu handicap, inclusiv procesul de evaluare medicală și funcțională |
| 180 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16919\_Protecția copilului | Țintă | Finalizarea personalului centrelor de îngrijire a copiilor |  | Numărul de locuri pentru îngrijirea copiilor preșcolari | 12 500 | 62 500 | Q4 | 2024 | Finalizarea și dotarea cu personal a cel puțin 50 000 de noi centre de îngrijire a copiilor preșcolari  Entitățile beneficiare vor solicita rambursarea prin depunerea tuturor documentelor necesare. Controlorii externi vor verifica cheltuielile și vor efectua, de asemenea, controale de audit și vizite pentru a verifica dacă au fost create noi locuri |
| 181 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16945\_Crearea de unități de îngrijire a copiilor în cadrul întreprinderilor mari | Țintă | Unități de îngrijire a copiilor întreprinderi mari  Încheiere |  | Numărul de structuri de îngrijire a copiilor în întreprinderile mari | 0 | 120 | Q4 | 2024 | Finalizarea și dotarea cu personal a cel puțin 120 de structuri de îngrijire a copiilor în întreprinderile mari: întreprinderile vizate de această măsură sunt 50 de întreprinderi cu peste 100 de angajați (mediu) și 70 de întreprinderi cu peste 250 de angajați (mari). |

Grupa 16: Sporirea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — Migrație & Azil

* Digitalizarea sistemului de migrație și azil (ID: 16763)
* Transformarea digitală a sistemului de asistență socială (ID: 16925)
* Conștientizarea diversității (ID: 16685)
* Integrare socială (ID: 16922)
* Promovarea integrării refugiaților pe piața forței de muncă (ID: 16688)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 182 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16925\_Transformarea digitală a sistemului de sprijin social | Țintă | Finalizarea livrării cardurilor cu handicap de către autoritatea de management |  | Numărul de carduri pentru persoanele cu handicap livrate beneficiarilor | 0 | 80 000 | Q4 | 2023 | Finalizarea livrării de către autoritatea de management a 80 000 de carduri pentru persoanele cu handicap către beneficiari.    Cardurile de handicap vor include drepturi/prestații specifice și vor facilita viața de zi cu zi a persoanelor cu handicap  Acceptarea livrabilelor contractului (elaborarea cardurilor pentru persoanele cu handicap) de către director/autoritatea contractantă și confirmarea de către autoritatea de management a livrării către beneficiari a 80 000 carduri pentru persoanele cu handicap |
| 183 | 11 - 3.4. Sporirea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16922\_integrare socială | Țintă | Integrarea socială a beneficiarilor de MG fără adăpost  Încheiere |  | Numărul de beneficiari ai venitului minim garantat și de persoane fără adăpost cu participare autorizată | 0 | 7 000 | Q4 | 2025 | Finalizarea cu succes a programului de formare și sprijin pentru ocuparea forței de muncă pentru 7 000 beneficiari ai venitului minim garantat și persoane fără adăpost și certificarea de către organizația națională a competențelor dobândite |
| 184 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16685\_Sensibilizarea diversității | Țintă | Finalizarea activităților de formare în materie de sensibilizare cu privire la diversitate ale managerilor de la începutul mandatului |  | Numărul de manageri și de angajați de front office cu participare autorizată | 0 | 680 000 | Q4 | 2023 | Finalizarea formării privind diversitatea, care vizează 680 000 de manageri și angajați de front office și certificare  Programul de formare are ca scop sensibilizarea cu privire la diferitele dimensiuni și beneficii ale diversității. Acesta este conceput și diferențiat în mod corespunzător în funcție de grupul-țintă (cadre superioare de conducere, cadre de conducere de nivel mediu, directori executivi de front office și directori administrativi). Participarea este de la distanță (prin intermediul platformei) și asincronă. |
| 185 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16763\_Transformarea digitală a sistemului de imigrație și azil | Jalon | Digitalizarea Sistemului de azil al migrației — finalizarea sistemului de azil | Confirmare privind acceptarea livrabilului de către administrator/autoritatea contractantă |  |  |  | Q4 | 2024 | Finalizarea digitalizării sistemului de migrație și azil prin acceptarea de către managerul de proiect/autoritatea contractantă a livrabilelor contractului pentru a) digitalizarea & Sistemul de gestionare a documentelor privind migrația legală al Serviciului central al Ministerului Migrației și Azilului & Administrațiile descentralizate și b) furnizarea de servicii integrate de migrație digitală |
| 186 | 11 - 3.4. Sporirea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16922\_integrare socială | Țintă | Finalizarea renovării locuințelor sociale |  | Numărul de apartamente renovate și gata de a fi puse la dispoziția beneficiarilor | 0 | 100 | Q4 | 2024 | Finalizarea programului de renovare pentru 100 de apartamente (70 în municipiul Atena și 30 în municipiul Salonic) pentru 250 de beneficiari.  Măsura urmărește să ofere sprijin locativ celor mai vulnerabile grupuri amenințate sau care se confruntă cu lipsa de adăpost. |
| 187 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16688: Promovarea integrării refugiaților pe piața forței de muncă | Țintă | Integrarea refugiaților pe piața forței de muncă |  | Numărul de refugiați care au finalizat programul de stagii | 0 | 14 580 | Q4 | 2025 | Finalizarea programelor de stagii în întreprinderi pentru cel puțin 14 580 de refugiați  Raportul OAED și al Ministerului Migrației și Azilului care confirmă finalizarea cu succes a proiectului privind numărul de refugiați de mai sus  Stagiile îi ajută pe refugiați să dobândească experiență profesională și facilitează integrarea lor ulterioară pe piața forței de muncă. |

**L. COMPONENTA 4.1: O IMPOZITARE MAI FAVORABILĂ CREȘTERII ECONOMICE ȘI O MAI BUNĂ ADMINISTRARE FISCALĂ ȘI COLECTARE A IMPOZITELOR**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei cuprinde reforme specifice și investiții menite să îmbunătățească în continuare funcționarea administrației veniturilor publice și să combată evaziunea fiscală. În primul rând, această componentă include reforme ale politicii fiscale, pentru a facilita codificarea legislației fiscale, precum și pentru a introduce stimulente pentru a consolida tranzacțiile electronice, a promova investițiile private verzi și digitale și a crește dimensiunea întreprinderilor. În al doilea rând, componenta conține reforme și investiții care vizează transformarea administrației veniturilor publice, prin procese de digitalizare, și introducerea unor inițiative legislative pentru combaterea contrabandei și promovarea accelerării rambursărilor de TVA.

Componenta contribuie la tranziția digitală, prin înlocuirea și modernizarea sistemelor digitale de bază ale Autorității Independente pentru Venituri Publice (IAPR), prin introducerea proceselor automate de birou și de lucru, prin digitalizarea auditurilor și a controalelor, precum și prin actualizarea și îmbunătățirea serviciilor electronice pentru contribuabili.

Această componentă sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020) și reformele structurale pentru îmbunătățirea funcționării economiei (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020). Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Investiția:** Transformarea digitală a auditurilor fiscale (numărul de identificare al măsurii:16611)

IAPR trebuie să îmbunătățească utilizarea datelor sale interne și să introducă instrumente de inteligență artificială pentru a îmbunătăți colectarea veniturilor publice, a spori eficacitatea auditurilor fiscale și a combate contrabanda. Proiectul constă în adoptarea unei arhitecturi solide a datelor, dezvoltarea unui depozit comun de metadate, furnizarea de soluții software adecvate, dezvoltarea de tehnici și instrumente de inteligență artificială și utilizarea învățării automate pentru extragerea volumelor mari de date. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Codificarea și simplificarea legislației fiscale (numărul de identificare al măsurii:16643)

Ministerul Finanțelor și AIVP trebuie să simplifice și să actualizeze legislația privind principalele coduri fiscale, Codul vamal și toate dispozițiile juridice secundare relevante, în conformitate cu cele mai bune practici ale UE. În conformitate cu Legea de bază a AIVP nr. 4389/2016, AIVP își va asuma responsabilitatea pentru actualizarea și modernizarea Codului de procedură fiscală, a deciziilor guvernatorului și a circularelor administrației fiscale, inclusiv elaborarea modificărilor necesare pentru digitalizarea și simplificarea administrației fiscale. Ministerul Finanțelor și AIVP furnizează, de asemenea, un sistem de gestionare a conținutului și un site web dedicat informațiilor privind contribuabilii, sporind astfel transparența, securitatea juridică, respectarea obligațiilor fiscale și mediul de afaceri. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2024.

**Reforma:** Promovarea accelerării rambursării TVA (numărul de identificare al măsurii:16610)

AIVP va simplifica procedurile administrative de rambursare a TVA pentru întreprinderi, prin punerea în aplicare a unor proceduri automate de rambursare a TVA, depunerea electronică și facilitarea unui proces de analiză a riscurilor pentru cererile de rambursare. Se preconizează că noul proces va limita intervenția umană prin tranzacții digitale și va aborda întârzierile în ceea ce privește rambursările de TVA. Reforma trebuie să fie în conformitate cu Directiva privind rambursarea TVA (Directiva 2008/9/CE a Consiliului). Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2023.

**Reforma:** Adoptarea de măsuri și stimulente pentru intensificarea tranzacțiilor electronice (numărul de identificare al măsurii:16616)

Reforma urmărește să reducă sarcina administrativă pentru întreprinderi și să îmbunătățească respectarea obligațiilor fiscale prin promovarea tranzacțiilor electronice. IAPR utilizează sistemul MyDATA pentru contabilitatea electronică, facturarea electronică și conectarea tuturor caselor de marcat fiscale la sistemele sale informatice pentru a facilita completarea automată a declarațiilor fiscale și pentru a spori eficacitatea auditurilor fiscale. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2023.

**Reforma:** Super-deducerea cheltuielilor IMM-urilor pentru economia ecologică, energie și tranziția digitală (numărul de identificare al măsurii:16863)

Reforma constă în stimulente fiscale pentru super-deducerea cheltuielilor în vederea consolidării investițiilor realizate de întreprinderile mici și mijlocii, în echipamente legate de adaptarea la schimbările climatice, promovarea economiei circulare și digitalizare. Aceasta trebuie să fie în deplină conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

**Reforma:** Noul cadru de combatere a contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie) (numărul de identificare al măsurii:16656)

Reforma urmărește să sprijine lupta împotriva contrabandei, în special în ceea ce privește produsele supuse accizelor (tutun, alcool, energie), prin modernizarea sistemelor de urmărire vamală, a proceselor de audit și a echipamentelor pentru a spori eficacitatea auditurilor încărcăturilor. Acest lucru necesită, de asemenea, modernizarea sistemelor informatice ale AIVP necesare pentru a obține informații din bazele de date europene și naționale. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Case de marcat online & POS (numărul de identificare al măsurii:16614)

IAPR elaborează un cadru pentru a facilita conectarea caselor de marcat cu terminalele POS (Pointof Sale) și cu sistemele sale informatice. Proiectul include: (i) stabilirea specificațiilor pentru interconectarea caselor de marcat cu terminalele POS pentru a certifica faptul că fiecare operațiune POS se înregistrează în registrul de casă și că datele produse se transmit în timp aproape real către IAPR; și (ii) dezvoltarea infrastructurii și a aplicațiilor pentru monitorizarea tranzacțiilor cu fonduri bănești și sprijinirea mecanismului de control. La finalizarea sa, se preconizează că măsura va limita potențialul de evaziune fiscală și, în cele din urmă, va reduce deficitul de încasare a TVA. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2024.

**Investiția:** Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale (numărul de identificare al măsurii:16291)

Investiția urmărește să realizeze transformarea digitală a administrației și a serviciilor fiscale, care se preconizează că va consolida capacitatea AIVP și va îmbunătăți performanța generală a acesteia. Investiția va îmbunătăți calitatea serviciilor furnizate persoanelor fizice și întreprinderilor și, în cele din urmă, va face impozitele mai favorabile creșterii, îmbunătățind astfel administrarea fiscală și colectarea impozitelor. Această investiție consolidează 14 subproiecte de infrastructură digitală care urmează să fie puse în aplicare de către AIVP, clasificate în patru domenii de intervenție:

1. Înlocuirea sistemelor digitale de bază și extinderea funcționalității furnizării de servicii, inclusiv punerea în aplicare a mecanismelor de interoperabilitate a sistemelor de informații ale AIVP cu sistemele de informații privind datele bancare;
2. Automatizarea proceselor de birou și de lucru;
3. Digitalizarea auditurilor și a controalelor; precum și
4. Modernizarea serviciilor pentru contribuabili.

Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Reforma esențială 8: Case de marcat online & POS

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru ținte) | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 188 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16614\_Casele de numerar online & POS (reformă) | Jalon | Autoritatea independentă pentru Venituri Publice (AIVP): Case de marcat & terminale de plată (POS) online — Intrarea în vigoare a cadrului juridic | Intrarea în vigoare a legii |  |  |  | Q1 | 2022 | Intrarea în vigoare a unei decizii a Autorității independente de administrare a veniturilor publice privind cerințele tehnice (în temeiul articolului 12 din Legea nr. 4308/2014) și a unei decizii ministeriale comune privind transmiterea electronică a datelor către Autoritatea independentă pentru venituri publice (în temeiul articolului 15 din Legea nr. 4174/2013), care stabilește principalele caracteristici necesare pentru interconectarea caselor de marcat online și a sistemelor de vânzare online (POS) cu Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice, inclusiv revizuirea sancțiunilor pentru casele de marcat (articolul 54 din Legea 4174/2013). |
| 189 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16614\_Casele de numerar online & POS (reformă) | Țintă | Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice: Case de marcat & terminale de plată (POS) online — introducere și interconectare |  | Numărul întreprinderilor | 0 | 500 000 | Q2 | 2024 | Lansarea platformei — toate întreprinderile care intră sub incidența cadrului juridic și-au interconectat casele de marcat online cu sistemele de vânzare de tip „Pointof Sale” cu Autoritatea independentă pentru venituri publice.  Un raport al Autorității Independente pentru Venituri Publice, care să ateste finalizarea reformei și care să indice numărul total de întreprinderi care și-au interconectat casele de marcat online cu sistemele „Pointof Sale” cu Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice. Casele de marcat eligibile trebuie să fie de cel puțin 500 000. |

Grupa 17: Măsuri de administrare fiscală

* Transformarea digitală a educației (ID: 16611)
* Promovarea accelerării rambursărilor de TVA (ID: 16610)
* Noul cadru de combatere a contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie) (ID: 16656)
* Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale (ID: 16291)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru ținte) | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 190 | 12 - 4.1. Favorizarea creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor — 16656\_noul cadru de combatere a contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie) | Jalon | Combaterea introducerii ilegale de migranți — foaie de parcurs privind deciziile de reglementare | Raportul Autorității Independente pentru Venituri Publice care conține foaia de parcurs pentru deciziile/circularele legate de combaterea contrabandei. |  |  |  | Q1 | 2022 | Autoritatea independentă pentru veniturile publice adoptă o foaie de parcurs (inclusiv calendarul) pentru emiterea deciziilor/circularelor legate de reforma cadrului juridic privind combaterea contrabandei.  Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice emite un raport privind foaia de parcurs pentru emiterea deciziilor/circularelor, detaliind etapele necesare pentru reproiectarea sistemelor de informații operaționale ICISNET și ELENXIS, cu scopul de a prioritiza în mod eficace riscurile de neconformitate și de a genera cele mai bune profiluri de audit posibile, utilizând informații din bazele de date ale Uniunii Europene și naționale. |
| 191 | 12 - 4.1. Favorizarea creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor — 16656\_noul cadru de combatere a contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie) | Jalon | Combaterea introducerii ilegale de migranți — adoptarea deciziilor de reglementare | Deciziile/circularele de reglementare au intrat în vigoare. |  |  |  | Q3 | 2022 | Intrarea în vigoare a 15 decizii/circulare de reglementare adoptate de Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice privind conceperea unui nou sistem integrat de combatere a contrabandei.  În conformitate cu foaia de parcurs stabilită până la 31 martie 2022, decizia/circularele intrate în vigoare se referă la pregătirea unui nou sistem integrat care va sprijini procesul de audit prin monitorizarea tranzacțiilor și procedurilor vamale în timp real. Acest sistem funcționează urmărind o direcționare mai bună și mai rapidă a serviciilor vamale de urmărire penală cu supraveghere centrală și în punctele de interes major. |
| 192 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16611\_Transformarea digitală a auditurilor fiscale | Jalon | Audituri fiscale — MyData și informații bancare | Raportul Autorității Independente pentru Venituri Publice care atestă:  a) activarea completă a sistemului MyData.  b) Finalizarea proiectului de interconectare și utilizare a informațiilor bancare ale terților de către Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice. |  |  |  | Q2 | 2023 | Se preconizează că activarea sistemului MyData și interconectarea și utilizarea informațiilor bancare ale terților vor îmbunătăți respectarea de către întreprinderi a normelor fiscale, performanța Autorității Independente pentru Venituri Publice în ceea ce privește colectarea veniturilor publice și controlul și combaterea contrabandei. |
| 193 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16610\_Promovarea accelerării rambursărilor de TVA | Jalon | Rambursarea complet automatizată a TVA — lansarea sistemului informatic | Raportul Autorității Independente pentru Venituri Publice care atestă lansarea noului sistem informatic. |  |  |  | Q4 | 2023 | Punerea în aplicare a procedurii complet automatizate de rambursare a TVA și a platformei IT care să permită completarea electronică a tuturor cererilor de rambursare, atunci când acestea nu se încadrează în eșantionul de audit prin procesul de analiză a riscurilor (cel puțin 90 % din totalul cererilor anual). |
| 194 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor  — 16611\_Transformarea digitală a auditurilor fiscale | Jalon | Finalizarea transformării digitale a auditurilor fiscale | Raportul Autorității Independente pentru Venituri Publice care atestă operaționalizarea platformei de gestionare a cazurilor. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea operaționalizării platformei de gestionare a cazurilor pentru auditurile fiscale, care utilizează sistemul de informații comerciale/analiză a datelor care sprijină transformarea digitală, cu scopul de a consolida capacitatea Autorității Independente pentru Venituri Publice de a-și îndeplini obligațiile în calitate de autoritate pe deplin independentă (în conformitate cu Legea nr. 4389/2016 a Autorității Independente pentru Venituri Publice). |
| 195 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor  — 16291\_Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale | Jalon | Finalizarea rezultatelor primei faze a mediului informatic integrat fiscal și de audit al Autorității Independente pentru Venituri Publice, ca parte a transformării sale digitale | Raportul Autorității Independente pentru Venituri Publice care atestă finalizarea primelor rezultate ale mediului informatic integrat. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea rezultatelor primei faze a mediului informatic integrat (înlocuind TAXIS, TAXISnet și Elenxis) pentru a sprijini toate procedurile fiscale și de audit pentru Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice, cetățeni și întreprinderi, contribuind la transformarea digitală. Aceste rezultate trebuie să constea în toate studiile de proiect necesare, în reproiectarea și punerea în aplicare completă a bazei de date, în furnizarea de interfețe de date și în introducerea subsistemelor din prima fază (inclusiv registrul fiscal, contabilitatea). Proiectul consolidează capacitatea Autorității Independente pentru Venituri Publice de a-și îndeplini obligațiile în calitate de autoritate pe deplin independentă (în conformitate cu Legea nr. 4389/2016 a Autorității Independente pentru Venituri Publice). |
| 196 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor  — 16291\_Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale | Jalon | Lansarea sistemului de supraveghere a vehiculelor comerciale și a containerelor | Raportul Autorității Independente pentru Venituri Publice care atestă  lansarea sistemului de supraveghere a vehiculelor comerciale și a containerelor. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea punerii în aplicare a unui sistem de supraveghere a vehiculelor comerciale și a containerelor pe baza rețelelor de internet al obiectelor (tehnologia 5G) pentru efectuarea operațiunilor de urmărire în sprijinul transformării digitale, cu scopul de a consolida capacitatea Autorității Independente pentru Venituri Publice de a-și îndeplini obligațiile în calitate de autoritate pe deplin independentă (în conformitate cu Legea nr. 4389/2016 a Autorității Independente pentru Venituri Publice), prin lansarea sistemului de supraveghere a vehiculelor comerciale și a containerelor. |

Grupa 18: Politica fiscală

* Codificarea și simplificarea legislației, normelor și procedurilor fiscale (ID: 16643)
* Adoptarea de măsuri și stimulente pentru intensificarea tranzacțiilor electronice (ID: 16973)
* Super — deducerea cheltuielilor IMM-urilor pentru economia ecologică, energie și digitalizare (ID: 16863)
* Regimul de stimulare a productivității și a extinderii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor) (ID: 16598)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru ținte) | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 197 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16863\_Super — deducerea cheltuielilor pentru economia ecologică, energie și tranziția digitală | Jalon | Super-deducere pentru investițiile verzi și digitale ale IMM-urilor | Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru super-deducere pentru investițiile verzi și digitale ale IMM-urilor |  |  |  | Q4 | 2021 | Intrarea în vigoare a legislației primare și a legislației secundare pentru introducerea superdeducerii în scopuri fiscale a cheltuielilor eligibile ale IMM-urilor pentru investiții în economia ecologică și în digitalizare |
| 198 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16616\_Adoptarea de măsuri și stimulente pentru intensificarea tranzacțiilor electronice | Jalon | Legislație pentru încurajarea tranzacțiilor electronice | Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare, care oferă stimulente pentru consolidarea tranzacțiilor electronice |  |  |  | Q4 | 2021 | Intrarea în vigoare a modificării cadrului juridic primar și secundar care oferă stimulente specifice pentru consolidarea tranzacțiilor electronice |
| 199 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16643\_Codificarea și simplificarea legislației fiscale | Jalon | Calendarul pentru codificarea fiscală | Publicarea legislației secundare cu înființarea de comitete și calendarul pentru codificarea fiscală. |  |  |  | Q3 | 2021 | Calendar cuprinzător al rezultatelor în materie de codificare fiscală, inclusiv înființarea comitetelor relevante, calendarul detaliat al Ministerului Finanțelor și al AIVP pentru codificarea legislației fiscale și a acordurilor de consultare. |
| 200 | 18 - 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a comerțului — 16598\_Regimul de stimulare a productivității și a extinderii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor) | Jalon | Proiect de act legislativ pentru încurajarea extinderii întreprinderilor | Proiecte de legislație primară și secundară pentru a încuraja extinderea întreprinderilor. |  |  |  | Q3 | 2021 | Proiecte în vederea consultării legislației primare și secundare care oferă îmbunătățiri ale cadrului juridic în domeniul fiscal, financiar și al acordării de licențe, precum și stimulente pentru fuziuni, transformări și achiziții |
| 201 | 18 - 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a comerțului — 16598\_Regimul de stimulare a productivității și a extinderii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor) | Jalon | Legislație menită să încurajeze extinderea întreprinderilor | Intrarea în vigoare a legislației pentru încurajarea extinderii întreprinderilor |  |  |  | Q1 | 2022 | Intrarea în vigoare a modificărilor care îmbunătățesc cadrul juridic al impozitelor, al finanțelor și al acordării de licențe, precum și stimulentele pentru fuziuni, transformări și achiziții |
| 202 | 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16643\_Codificarea și simplificarea legislației fiscale | Jalon | Creșterea capacității de codificare fiscală | Publicarea legislației secundare pentru înființarea Unității de codificare fiscală în cadrul Direcției Ministerului Finanțelor și Furnizării de Servicii din cadrul IAPR. |  |  |  | Q2 | 2022 | Înființarea unei unități fiscale specializate în cadrul Ministerului Finanțelor, responsabilă cu consolidarea și consecvența legislației fiscale primare și a deciziilor ministeriale; Înființarea unei direcții de prestări servicii în cadrul IAPR, responsabilă, printre altele, cu consolidarea legislației secundare, coordonarea competențelor AIVP în ceea ce privește Codul de procedură fiscală, precum și actualizarea și întreținerea bazei de date fiscale publice |
| 203 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16643\_Codificarea și simplificarea legislației fiscale | Jalon | Recuperarea impozitelor pe venit și a codurilor de procedură fiscală | Adoptarea legislației fiscale primare și secundare codificate pentru Codul privind impozitele pe venit și Codul administrației fiscale |  |  |  | Q2 | 2023 | Adoptarea Codului privind impozitele pe venit codificat și a Codului administrației fiscale (legislația primară și secundară) pentru a simplifica și a actualiza legislația în lumina digitalizării și a bunelor practici ale UE |
| 204 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16643\_Codificarea și simplificarea legislației fiscale | Jalon | Finalizarea codificării fiscale inițiale și a sistemului de informații privind contribuabilii | a*:* 1. Adoptarea legislației fiscale primare și secundare codificate. 2. Să furnizeze dovezi ale plăților și rezultatele auditurilor privind investițiile de codificare.  b: 1. Publicarea legislației secundare și a unui ghid cuprinzător cu linkuri către sistemul de gestionare a conținutului și site-ul web al contribuabililor.  2. Furnizarea de dovezi privind plata și rezultatele auditurilor investițiilor CMS |  |  |  | Q2 | 2024 | a. Introducerea codificării legislației primare și secundare în vederea simplificării și actualizării legislației în lumina digitalizării și a celor mai bune practici ale UE, inclusiv:   * Codul TVA * Taxă de timbru * Impozitul pe proprietate * Colectarea datoriilor de stat (KEDE) * Codul vamal național   b. crearea unui sistem de gestionare a conținutului și a unui site web dedicat informațiilor privind contribuabilii. |

**M. COMPONENTA 4.2: MODERNIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, INCLUSIV PRIN ACCELERAREA PUNERII ÎN APLICARE A INVESTIȚIILOR PUBLICE, ÎMBUNĂTĂȚIREA CADRULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE, MĂSURI DE CONSOLIDARE A CAPACITĂȚILOR ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei include un set de reforme ample, precum și investiții în funcționarea administrației publice, în vederea îmbunătățirii elaborării și punerii în aplicare a politicilor. Componenta include măsuri de modernizare a administrației publice prin acțiuni specifice de consolidare a planificării și coordonării politicilor și a gestionării resurselor umane. Alte măsuri vizează abordarea lipsei de pregătire a proiectelor pentru investițiile publice (inclusiv corupția) și consolidarea în continuare a domeniului gestionării finanțelor publice. Aceste reforme și investiții sprijină abordarea provocărilor legate de a) administrația publică digitală. Această componentă sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020) și reformele structurale pentru îmbunătățirea funcționării economiei (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020). Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Reforma:** Reforma administrației publice (numărul de identificare al măsurii:16972)

Această reformă urmărește să continue eforturile de modernizare a administrației publice și de investiții în resursele sale umane prin punerea în aplicare a următoarelor acțiuni:

1. Intrarea în vigoare a cadrului legislativ revizuit pentru a raționaliza alocarea responsabilităților între nivelul central, regional și local și cadrele de guvernanță respective;
2. Instituirea unui cadru strategic de planificare a forței de muncă care să utilizeze un instrument bazat pe inteligența artificială;
3. Modernizarea procedurilor de angajare pe baza legii actualizate de abilitare (Legea 4765/2021) pentru ca Consiliul Suprem pentru Selecția Personalului Civil (ASEP) să poată desfășura procedurile de selecție într-un mod complet digitalizat;
4. Perfecționarea/recalificarea în administrația publică pentru cel puțin 250 000 de funcționari publici;
5. Introducerea unui sistem de recompense pentru funcționarii publici, corelat cu un sistem de gestionare a obiectivelor, care să fie pe deplin compatibil cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015), fără a stabili nicio excepție. Rezultatele programului-pilot care vizează până la 6 000 de funcționari publici contribuie la un studiu mai amplu pentru a oferi orientări în ceea ce privește instituirea unui sistem de recompense care va fi pus în aplicare până la 31 decembrie 2023.

Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Combaterea traficului ilicit și protejarea proprietății intelectuale (numărul de identificare al măsurii:16703)

Reforma vizează consolidarea reacției împotriva comerțului ilegal prin consolidarea Unității Interagenții pentru Controlul Pieței (DIMEA) prin formarea personalului, sisteme și echipamente informatice adecvate. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Consolidarea cadrului național anticorupție (numărul de identificare al măsurii:16952)

Această reformă vizează detectarea și prevenirea corupției și constă în următoarele acțiuni care urmează să fie puse în aplicare de Autoritatea Națională pentru Transparență: (i) consolidarea cadrului de audit pentru detectarea fraudei și a corupției; (ii) intervențiile de reglementare în domenii-cheie de politică, și anume protecția avertizorilor, activitățile de lobby și conflictele de interese; (iii) consolidarea sistemului de control intern și instituirea unei rețele naționale de consilieri în materie de integritate în administrația publică; (iv) elaborarea de coduri de etică și deontologie și revizuirea proceselor disciplinare; (v) inițiative de sensibilizare cu privire la fraudă și corupție; (vi) adoptarea Planului național de acțiune anticorupție pentru perioada 2022-2025; și (vii) proiecte de finanțare a capacităților digitale și de infrastructură ale agenției. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Consolidarea rețelei de ajutoare de stat (numărul de identificare al măsurii:16701)

Această reformă va revizui cadrul juridic privind ajutoarele de stat din Grecia și va consolida capacitatea rețelei de unități de ajutor de stat din cadrul ministerelor, în principal prin modernizarea sistemului informatic central pentru ajutoarele de stat care instituie biblioteca de cazuri de ajutor de stat digitale, platforma de comunicare intranet și instrumentele de analiză a datelor. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

**Reforma:** Consolidarea cadrului privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (numărul de identificare al măsurii:16702)

Reforma vizează punerea în aplicare a actelor legislative aplicabile referitoare la combaterea spălării banilor/combaterea finanțării terorismului (AML/CFT), în contextul combaterii criminalității financiare. Aceasta implică crearea unei platforme digitale pentru colectarea datelor statistice deținute de autoritățile judiciare, de supraveghere și de aplicare a legii, precum și îmbunătățirea registrului special pentru păstrarea evidenței informațiilor privind beneficiarii reali. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2023.

**Reforma:** Reforma contabilă (numărul de identificare al măsurii:16974)

Reforma pune în aplicare o tranziție treptată de la contabilitatea de casă modificată la contabilitatea de angajamente și raportarea financiară consolidată în cadrul administrației publice. Aceasta include adoptarea de politici de contabilitate pe bază de angajamente, formarea personalului relevant, precum și proiectarea și introducerea planificării resurselor întreprinderii guvernamentale (GOV-ERP). Noul sistem informatic vizează extinderea și modernizarea tehnologică a actualului Sistem integrat de informații privind politica fiscală (OPSDP) pentru a răspunde nevoilor de gestionare a finanțelor publice în administrația centrală. Rezultatul este un nou sistem informatic integrat de gestiune financiară (GOV-ERP). Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Cadrul instituțional modern pentru întreprinderile de stat (numărul de identificare al măsurii:16657)

Această reformă instituie un cadru juridic modern pentru funcționarea și gestionarea întreprinderilor și organizațiilor publice. Acesta definește orientările privind guvernanța corporativă și normele specifice pentru gestionarea întreprinderilor de stat, cum ar fi numirea președintelui, a directorilor executivi și a directorilor executivi de către consiliul de administrație, precum și dispoziții privind înființarea de comitete de audit intern pentru a asigura transparența. Reforma instituie, de asemenea, un registru digital pentru a înregistra toate întreprinderile, organizațiile și orice alte entități juridice la care participă statul, promovând monitorizarea și controlul eficace al participării statului. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2022.

**Reforma:** Combaterea eficientă a corupției (numărul de identificare al măsurii:16978)

Reforma va efectua o serie de modificări în cadrul juridic al Greciei, pentru a îmbunătăți răspunsul juridic în caz de corupție. Mai precis, acesta acoperă patru domenii: (i) declarațiile de avere; (ii) protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii; (iii) Codul penal și Codul de procedură penală și (iv) codificarea legislației referitoare la partidele politice. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 septembrie 2022.

**Investiția:** Transformarea gestiunii fiscale și a supravegherii în materie de guvernanță & Facturarea electronică (numărul de identificare al măsurii:16705)

Investiția trebuie să îmbunătățească eficiența gestionării finanțelor publice prin (a) instituirea unui sistem guvernamental de planificare a resurselor (ERP) de ultimă generație și pe deplin funcțional pentru administrația centrală; (b) extinderea funcționării sistemelor ERP pentru entitățile administrației publice, (c) accelerarea introducerii facturării electronice în procesele ulterioare atribuirii contractelor de achiziții publice. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Modernizarea Fondului elen de depozit și împrumuturi pentru transporturi (numărul de identificare al măsurii:16940)

Investiția sporește eficiența operațională a Fondului elen de depozit și împrumuturi (CDLF) prin consolidarea capacităților sale digitale, în special prin finalizarea următoarelor subproiecte: (i) digitalizarea împrumuturilor și a dosarelor și arhivelor conexe, precum și încorporarea într-un nou sistem de gestionare a documentelor; (ii) punerea în aplicare a unui sistem informatic integrat (IIS) (iii) furnizarea unui sistem informatic de planificare a resurselor întreprinderii (ERP); (iv) furnizarea de servicii de tipărire gestionate; și (v) un sistem de gestionare a resurselor umane (Human Resources Management System — HRMS). Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

**Reforma:** Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice (numărul de identificare al măsurii:16711)

Reforma trebuie să îmbunătățească cadrul privind achizițiile publice din Grecia și să sprijine abordarea deficiențelor actuale prin următoarele elemente:

1) finalizarea punerii în aplicare a tuturor celor patru piloni ai strategiei naționale privind achizițiile publice 2021-2025, inclusiv: (i) reforma cadrului de reglementare pentru achizițiile publice, inclusiv adoptarea legislației secundare pentru operaționalizarea deplină a noului cadru juridic privind achizițiile publice, acțiuni pentru a simplifica și îmbunătăți în continuare cadrul de reglementare și pentru a asigura punerea în aplicare eficace și reziliența sistemului de achiziții publice; (ii) transformarea digitală a domeniului achizițiilor publice și achizițiile publice electronice de la un capăt la altul, inclusiv evaluarea și reproiectarea sistemelor de informații, analiza datelor și sinergiile dintre sectorul public și cel privat (sprijinite prin acțiuni în cadrul măsurii „16736 Noi sisteme pentru achiziții publice”); (iii) obiective strategice mai ample și inițiative de politică precum achizițiile publice ecologice, Procure2Innovate, modernizarea infrastructurii, accesul IMM-urilor la achiziții publice, achizițiile ca instrument de pârghie, utilizarea eficientă a resurselor și achizițiile publice sociale); (iv) cadrul de guvernanță pentru achizițiile publice (supravegherea, monitorizarea punerii în aplicare, auditul și profesionalizarea personalului implicat în achizițiile publice).

2) furnizarea de formare și orientare pentru personalul implicat în achizițiile publice, adoptarea entităților responsabile și a procedurilor de certificare pentru acești profesioniști, punerea în aplicare a unor noi acțiuni, cum ar fi crearea unor fluxuri de lucru profesionale distincte și adoptarea unui pachet de stimulente, calificări/parcurs profesional pentru acest personal, precum și reorganizarea structurilor și responsabilităților autorităților contractante. Sistemul de stimulente trebuie să fie în deplină concordanță cu grila salarială unificată (Legea 4354/2015), fără a stabili nicio excepție.

Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Consolidarea planificării și coordonării politicilor (numărul de identificare al măsurii:16981)

Reforma consolidează coordonarea, planificarea și dezvoltarea politicilor administrației centrale. Acțiunile specifice care vor fi puse în aplicare sunt (i) instituirea unui mecanism de monitorizare pentru a urmări dacă legislația secundară a fost adoptată în conformitate cu legislația primară; (ii) crearea unei platforme electronice pentru a facilita finalizarea evaluării impactului care completează fiecare proiect de lege; și (iii) lansarea unui program de formare și a unei proceduri de acreditare asociate care să vizeze funcționarii publici, cu scopul de a îmbunătăți calitatea evaluărilor de impact pregătite. Programul de formare trebuie să fi înscris cel puțin 100 funcționari publici pentru lansarea sa, care va avea loc în al treilea trimestru al anului 4 2022. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2023.

**M.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Reforma esențială 9: Reforma administrației publice

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru ținte) | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 205 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16972\_Reforma administrației publice | Jalon | Administrația publică — lansarea sistemului de plată a performanței | Intrarea în vigoare a legislației primare care instituie un sistem pilot de recompensare. |  |  |  | Q2 | 2022 | Intrarea în vigoare a legislației primare pentru lansarea unui sistem de plată a performanței pentru un anumit număr de entități-pilot și până la 6 000 de funcționari publici care vor contribui la reforma mai amplă care introduce un sistem de gestionare a stabilirii obiectivelor (a se vedea etapa de referință T4 2023). Proiectul-pilot vizează funcționarii publici implicați în punerea în aplicare a Planului de redresare și reziliență. Principalele caracteristici ale sistemului trebuie să fie în concordanță cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015). |
| 206 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16972\_Reforma administrației publice | Jalon | Administrația publică — cadrul legislativ pentru clarificarea mandatelor | Intrarea în vigoare a dispozițiilor legale care modifică cadrul legislativ al entităților administrației publice la nivel central, regional și local. |  |  |  | Q3 | 2022 | Intrarea în vigoare a unei legislații primare și secundare revizuite pentru a institui un sistem de alocare a guvernanței pe mai multe niveluri, cu scopul de a clarifica responsabilitățile între toate nivelurile administrației publice și de a aborda suprapunerile. Cadrul juridic revizuit stabilește domeniile de responsabilitate pentru fiecare entitate în legătură cu planificarea și punerea în aplicare, inclusiv cu privire la funcții precum asigurarea resurselor și responsabilitățile de monitorizare și evaluare. |
| 207 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16972\_Reforma administrației publice | Jalon | Administrația publică — un nou sistem de recompensare | Intrarea în vigoare a legislației primare care instituie sistemul de recompense. |  |  |  | Q4 | 2023 | Intrarea în vigoare a legislației primare care introduce un sistem de gestionare a obiectivelor cu scopul de a recompensa organizațiile publice în mod echitabil și consecvent în urma atingerii obiectivelor prestabilite. Principalele caracteristici ale sistemului trebuie să fie în concordanță cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015). |
| 208 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16972\_Reforma administrației publice | Țintă | Administrația publică — finalizarea formării funcționarilor publici |  | Numărul de funcționari publici care au finalizat programele de formare. |  | 250 000 | Q4 | 2025 | Finalizarea programelor de formare pentru perfecționarea și recalificarea a cel puțin 250 000 de funcționari publici pe baza evaluării nevoilor efectuate. |

Grupa 19: Combaterea spălării banilor și a corupției

* Consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (ID: 16702)
* Combaterea traficului ilicit și protejarea proprietății intelectuale (ID: 16703)
* Consolidarea cadrului național anticorupție (ID: 16952)
* Combaterea eficientă a corupției (ID: 16978)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru ținte) | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 209 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16978\_Combaterea eficientă a corupției | Jalon | Declarații de avere și partide politice | Intrarea în vigoare a noii legislații |  |  |  | Q3 | 2022 | Intrarea în vigoare a noii legislații privind: (i) declarațiile de avere; (ii) și codificarea legislației privind partidele politice. |
| 210 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16952\_Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării | Jalon | Planul național de acțiune anticorupție | Adoptarea de către Autoritatea Națională pentru Transparență a Planului național de acțiune anticorupție pentru perioada 2022-2025 |  |  |  | Q3 | 2022 | Adoptarea de către Autoritatea Națională pentru Transparență a Planului național de acțiune anticorupție pentru perioada 2022-2025, inclusiv specificarea: (i) acțiuni de sporire a transparenței și a responsabilității în cadrul administrației publice; (ii) intervenții specifice pentru detectarea și prevenirea corupției în domenii cu risc ridicat (inclusiv, de exemplu, sănătate, finanțe publice, investiții); (iii) intervențiile de reglementare necesare în anumite domenii de politică. |
| 211 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16952\_Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării | Jalon | Punerea în aplicare a legislației privind controalele interne | —Raportul Autorității Naționale pentru Transparență privind sistemele de control intern instituite  — Acte de reglementare emise  — Decizie ministerială comună emisă |  |  |  | Q4 | 2022 | Punerea în aplicare a noii legi privind controalele interne în administrația publică, inclusiv: (i) înființarea de unități de audit intern în cadrul ministerelor de resort; (ii) emiterea actelor de reglementare pentru înființarea unităților de audit intern și a comitetelor de audit în cadrul entităților administrației publice locale (gradul 1 și al 2-lea), al universităților, al spitalelor – al unităților sanitare, al autorităților independente și al entităților juridice ale entităților administrației publice locale; (iii) emiterea unei decizii ministeriale comune de stabilire a criteriilor pentru cooperarea unităților de audit intern cu experți externi.  Autoritatea Națională pentru Transparență, în cooperare cu Ministerul de Interne, asigură supravegherea și îndrumarea entităților administrației publice în vederea instituirii unui sistem de control intern coerent și funcțional. Autoritatea națională pentru transparență facilitează o autoevaluare pilot în ceea ce privește elementele de bază ale sistemului de control intern. Curtea de Conturi elenă a inclus în planul său anual de lucru audituri pentru evaluarea mecanismelor de control intern la nivelul entităților administrației publice. |
| 212 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16702\_Consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului | Jalon | Cadrul consolidat de combatere a spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului (CFT) | Lansarea platformei pentru colectarea datelor statistice; finalizarea îmbunătățirilor aduse registrului special al beneficiarilor reali |  |  |  | Q2 | 2023 | (i) lansarea platformei pentru colectarea datelor statistice deținute de autoritățile naționale competente (și anume, judiciare, de supraveghere și de aplicare a legii), gestionată de Direcția pentru politica financiară a Ministerului elen de Finanțe, care acționează ca unitate centrală de coordonare, în conformitate cu Legea nr. 4557/2018 (legislația națională privind combaterea spălării banilor); (ii) îmbunătățirea registrului special pentru ținerea evidenței informațiilor privind beneficiarii reali, pentru a facilita accesul direct al autorităților competente la astfel de informații și pentru a se interconecta cu registrele respective ale statelor membre ale UE prin intermediul platformei relevante a UE. Registrul este deținut de Direcția pentru politică financiară a Ministerului elen de finanțe, care acționează ca unitate centrală de coordonare, în conformitate cu Legea nr. 4557/2018 (legislația națională privind combaterea spălării banilor) și găzduită de Secretariatul General al Sistemelor Informatice (GSIS) din cadrul Ministerului Guvernanței Digitale. |
| 213 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16703\_Combaterea comerțului ilegal și protejarea proprietății intelectuale | Jalon | Combaterea comerțului ilegal — sistem informatic și stații de control | Sistemul IT este operațional și 10 noi posturi de control complet echipate (inclusiv echipamentele necesare) sunt pe deplin operaționale |  |  |  | Q2 | 2025 | Un sistem de informații integrat și interoperabil este pus în funcțiune pentru a permite gestionarea eficientă a controalelor efectuate în întreaga țară pentru combaterea traficului și controlul circulației bunurilor și serviciilor, atât în interior, cât și în exterior. Pentru a asigura utilizarea deplină a noului sistem de informații, capacitatea operațională a Unității Interagenții pentru Controlul Pieței (DIMEA), inclusiv infrastructura periferică, este consolidată prin accesul la echipamentele logistice necesare care sunt conectate la baza de date de supraveghere a pieței a sistemului de informații, permițând utilizarea acestora în cadrul controalelor la fața locului și impunerea imediată de amenzi.  Finalizarea componentei pentru înființarea de noi stații de control pentru combaterea comerțului ilegal prin intermediul a 10 clădiri prefabricate (ISOBOX) dotate cu echipamentele necesare, inclusiv trei scanere (HXM MobileScanTM sau echivalent). |

Grupa 20: Consolidarea administrației publice

* GOV-ERP (ID: 16705)
* Reforma contabilă (ID: 16974)
* Cadrul instituțional modern pentru întreprinderile de stat (ID: 16657)
* Consolidarea rețelei de ajutoare de stat (ID: 16701)
* Modernizarea Fondului elen de depunere și creditare a transporturilor (ID: 16940)
* Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice (ID: 16711)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru ținte) | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** | |
| 214 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16701\_Consolidarea rețelei de ajutoare de stat | Jalon | Consolidarea rețelei de ajutoare de stat | Intrarea în vigoare a cadrului consolidat privind ajutoarele de stat |  |  |  | Q4 | 2022 | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului juridic privind ajutoarele de stat pentru funcționarea rețelei centrale a ajutoarelor de stat (CESANET), în vederea consolidării competențelor Unității centrale pentru ajutoarele de stat și ale Unităților descentralizate de ajutor de stat | |
| 215 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16981\_Consolidarea planificării și coordonării politicilor | Jalon | Planificarea și coordonarea politicilor — evaluarea impactului | A fost lansat un program de formare, la care au participat 100 de funcționari publici. |  |  |  | Q4 | 2022 | În urma lansării platformei electronice pentru evaluarea impactului, se lansează un program de formare și o procedură de acreditare aferentă, cu cel puțin 100 de funcționari publici înscriși, inclusiv funcționari publici selectați pentru „ramurile executive” (Legea nr. 4622/2019, articolul 104), cu scopul de a îmbunătăți calitatea evaluărilor de impact pregătite și de a facilita utilizarea platformei electronice. | |
| 216 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16711\_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice | Jalon | Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice — noua legislație | A intrat în vigoare o nouă legislație; studiu aprofundat finalizat |  |  |  | Q2 | 2024 | (i) intrarea în vigoare a unei noi legislații care să prevadă fluxuri de lucru profesionale pentru personalul care se ocupă de achizițiile publice, grupuri de competențe specifice și adoptarea de stimulente financiare și nefinanciare în deplină concordanță cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015), fără a stabili nicio derogare; (ii) Prezentarea studiului aprofundat pentru a reorganiza structura și responsabilitățile organismelor relevante care achiziționează contracte de achiziții publice. | |
| 217 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16940\_Modernizarea Fondului elen de depozitare și creditare a transporturilor | Jalon | Finalizarea tuturor subproiectelor Fondului elen de depozit și credite de transport | Raportul Fondului elen de depozit și împrumuturi pentru transporturi, care atestă finalizarea subproiectelor. |  |  |  | Q2 | 2025 | Finalizarea tuturor subproiectelor Fondului elen de depozit și credite de transport: (i) digitalizarea arhivelor și sistemul de gestionare a documentelor; (ii) sistemul informatic integrat; (iii) sistemul de informații ERP; (iv) servicii de imprimare gestionate; (v) Sistemul de gestionare a resurselor umane. | |
| 218 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16711\_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice | Jalon | Punerea în aplicare a Strategiei naționale privind achizițiile publice 2021-2025 | Implementarea integrală a strategiei naționale privind achizițiile publice |  |  |  | Q4 | 2025 | Punerea în aplicare a întregii strategii naționale privind achizițiile publice, inclusiv: (i) instituirea unor mecanisme de guvernanță și reorganizarea părților interesate; (ii) instituirea unui cadru de monitorizare; (iii) intrarea în vigoare a legislației secundare și a altor acțiuni pentru operaționalizarea deplină a cadrului; (iv) instituirea unor inițiative-cheie precum achizițiile publice ecologice și Procure2Innovate, cadrul pentru certificarea sistemelor private de achiziții publice electronice. | |
| 219 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16974\_Reforma contabilă | Jalon | Reforma contabilă:  Situații financiare consolidate | Întocmirea situațiilor financiare consolidate – finalizată. |  |  |  | Q4 | 2025 | Întocmirea situațiilor financiare consolidate pentru toate subsectoarele administrației publice, inclusiv administrațiile locale.  Pentru a obține aceste rezultate, sunt necesare următoarele acțiuni:   * Conceperea, punerea în aplicare și funcționarea funcțiilor de gestiune fiscală și financiară și de raportare ale administrației centrale, precum și colectarea și monitorizarea datelor fiscale și financiare ale tuturor celorlalte entități guvernamentale din afara administrației centrale. * Introducerea facturii în GOV-ERP * Formarea funcționarilor entităților de servicii financiare cu privire la aspectele legate de cadrul contabil general al administrației publice (GGAF) și de gestiunea finanțelor publice (GFM) * Întocmirea situațiilor financiare consolidate. | |
| 220 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16705\_Transformarea digitală a gestiunii fiscale și a supravegherii în materie de guvernanță & facturarea electronică | Jalon | Planificarea resurselor întreprinderilor guvernamentale (GOV-ERP) | Sistemul IT este pe deplin operațional. |  |  |  | Q4 | 2025 | Să realizeze transformarea digitală a cadrului de gestiune financiară și de supraveghere prin operaționalizarea deplină a planificării resurselor întreprinderii guvernamentale (GOV-ERP).  Pentru a obține acest rezultat, finalizați subproiectele:  Transformarea digitală a gestionării și supravegherii fiscale a entităților guvernamentale ale administrației publice.  Conectarea sistemelor ERP ale guvernului general la facturarea electronică a Greciei, asigurând:  — Conectivitatea sistemelor ERP la rețeaua de facturi electronice  — Conectivitatea furnizorilor de servicii de facturare electronică la rețeaua de facturi electronice | |
| 221 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16711\_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice | Țintă | Finalizarea programelor de perfecționare/recalificare pentru achizițiile publice |  | Numărul de funcționari publici formați și certificați | 0 | 6 000 | Q4 | 2025 | Finalizarea programelor de perfecționare/recalificare pentru profesioniștii din domeniul achizițiilor publice și acordarea de certificate. | |

**N. COMPONENTA 4.3: SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ EFICIENȚA SISTEMULUI JUDICIAR**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei cuprinde o serie de reforme ample, precum și investiții menite să sporească eficacitatea și eficiența sistemului elen de justiție, prin introducerea unei revizuiri ambițioase a hărții judiciare a țării, prin abordarea nevoilor în materie de infrastructură, prin adoptarea de măsuri de sporire a capacităților digitale ale sistemului de justiție, prin modernizarea funcției instanțelor, prin instituirea unei poliții judiciare și prin extinderea și modernizarea educației (atât inițiale, cât și pe tot parcursul vieții) magistraților și personalului administrativ. Se preconizează că măsurile vor sprijini abordarea provocărilor din recomandările specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (recomandarea specifică de țară 2 2019, recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020) și reformele structurale pentru îmbunătățirea funcționării economiei (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020). Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**N.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Investiția:** Noi clădiri judiciare și renovări (ID-ul măsurii: 16292)

Măsura constă într-o investiție specifică pentru construirea și renovarea clădirilor care fac parte din sistemul judiciar, strâns legată de revizuirea hărții judiciare, pentru a maximiza eficiența judiciară și pentru a evita eforturile și cheltuielile inutile. Toate proprietățile care aparțin sistemului judiciar sau sunt utilizate de acesta sunt înregistrate într-un registru electronic de identitate pentru a facilita monitorizarea și planificarea. Toate clădirile nou construite trebuie să respecte o cerere de energie primară (DEP) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința NZEB (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale). Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document C (2000) 1147] generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte deșeuri, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări.

Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Transformarea digitală a justiției (e-justiție) (numărul de identificare al măsurii:16727)

Transformarea digitală a sistemului de justiție elen se realizează sub supravegherea Ministerului Justiției și constă într-un set de acțiuni care vor spori capacitățile sale informatice în ceea ce privește digitalizarea documentelor, consolidarea sistemului de evidență al instanțelor, simplificarea, standardizarea și accelerarea procedurilor prin digitalizare și interoperabilitatea sistemelor informatice ale instanțelor cu cele ale Ministerului Justiției, precum și cu alte autorități naționale și internaționale și/sau baze de date. Toate ramurile sistemului judiciar (civile, penale și administrative, precum și Curtea de Conturi) fac obiectul acestei reforme. La finalizarea acesteia, judecătorii și personalul din justiție dispun de instrumente și de infrastructuri care să le permită să sporească eficiența gestionării cauzelor și viteza de administrare a justiției, fără a compromite calitatea acesteia.

Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Competențe și competențe digitale pentru judecători și personalul judiciar (personalul din justiție) (numărul de identificare al măsurii:16733)

Școala Națională de Judecători suferă o serie de schimbări instituționale în ceea ce privește funcția și programa sa; criteriile sale de selecție a candidaților vor fi, de asemenea, revizuite, pentru a oferi un mediu de studii mai selectiv și mai competitiv, admițând în același timp alte categorii de studenți (judecători ai magistraților și judecători ai curților de audit); acesta oferă, de asemenea, cursuri suplimentare care vizează furnizarea de noi competențe, cu accent pe competențele manageriale și digitale, precum și pe subiecte relevante pentru îndeplinirea sarcinilor judiciare, cum ar fi etica, gestionarea timpului, psihologia, teoria și analiza economică, gestionarea instanțelor și noile tehnologii; reforma include asigurarea formării obligatorii pe tot parcursul vieții a judecătorilor în domenii esențiale pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de către formatorii care au fost, de asemenea, formați în Școala Națională a Judecătorilor. În cele din urmă, se creează o nouă Școală Națională de Grefieri Judiciari, care să ofere formare și formare pe tot parcursul vieții personalului administrativ pe teme esențiale pentru îndeplinirea sarcinilor, gestionarea și organizarea serviciului, competențele digitale, dreptul procedural și dreptul material.

Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

**Reforma:** Accelerarea administrării justiției (numărul de identificare al măsurii:16575)

Această reformă accelerează administrarea justiției și contribuie la transformarea economică și instituțională a țării. Cel mai important element al reformei constă în revizuirea planificată a hărții judiciare în întreaga țară, care are ca rezultat o reorganizare rațională a districtelor judiciare din Grecia și instituirea, abolirea sau redistribuirea structurilor judiciare în aceste districte, pe baza unor criterii obiective și a colectării ample de date referitoare la toate instanțele din întreaga țară. Reforma hărții judiciare acoperă toate ramurile sistemului judiciar (civile, penale și administrative). Acțiunile suplimentare sporesc eficiența și eficacitatea justiției:

* crearea unei poliții judiciare pentru a sprijini și a îmbunătăți funcționarea justiției, prin furnizarea de know-how în anchetarea infracțiunilor complexe (inclusiv a infracțiunilor financiare, a corupției și a spălării banilor) și prin furnizarea unei game largi de servicii de asistență judiciară (asistență la efectuarea examinărilor preliminare și a anchetelor, executarea hotărârilor judecătorești și notificarea actelor și actelor procedurale, executarea mandatelor, executarea hotărârilor judecătorești, menținerea ordinului judecătoresc, acordarea de asistență în ceea ce privește trimiterea sau răspunsul la cererile de asistență judiciară și îndeplinirea mandatelor care i-au fost încredințate de instanțele competente),
* organizarea de seminare de formare pentru judecătorii care prezidează cu privire la principiile generale ale administrării instanțelor;
* modificarea legislației procedurale în instanțele administrative pentru a simplifica, a digitaliza și a accelera procesele;
* introducerea proceselor-pilot în instanțele civile;
* instituirea unor mecanisme de filtrare în ceea ce privește admisibilitatea căilor de atac;
* reconfigurarea metodei de calcul al cheltuielilor de judecată și
* introducerea unui regim temporar pentru acordarea de stimulente financiare grefierilor judiciari, pe baza unor indici de performanță individuali măsurabili în mod obiectiv și în deplină concordanță cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015), fără a stabili nicio scutire, pentru accelerarea îndeplinirii sarcinilor și sarcinilor legate de instanțe și pentru eliminarea întârzierilor în instanță.

Pentru a finaliza reforma, se adoptă un set de măsuri pentru înființarea și consolidarea instituțiilor de soluționare alternativă a litigiilor prin furnizarea de cursuri de formare pentru consilierii juridici, extinderea procedurilor de mediere la procedurile penale și la litigiile administrative, acordarea de stimulente financiare părților care selectează metode alternative de soluționare a litigiilor în cadrul procedurilor judiciare, consolidarea mecanismului de arbitraj și acordarea de stimulente financiare centrelor de arbitraj și de mediere pentru a crea sisteme digitale ușor de utilizat.

În cele din urmă, crearea unui oficiu independent pentru colectarea, prelucrarea, agregarea, prezentarea și monitorizarea sistematică a datelor judiciare asigură supravegherea și monitorizarea corespunzătoare a funcției și a performanței sistemului judiciar.

Implementarea reformei și a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**N.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Grupa 21: Să îmbunătățească eficiența sistemului judiciar

Măsurile incluse în acest grup sunt:

* Clădiri și renovări judiciare noi (ID: 16292)
* Transformarea digitală a justiției (e-justiție) (ID: 16727)
* Competențe și competențe digitale pentru judecători și personalul judiciar (personalul din justiție) (ID: 16733)
* Accelerarea administrării justiției (ID: 16575)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru ținte) | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 222 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292\_noi clădiri judiciare | Jalon | Identificare — Clădiri eligibile | Completarea listei |  |  |  | Q3 | 2021 | Compilarea unei liste a clădirilor care nu sunt afectate de revizuirea hărții judiciare. |
| 223 | 14 - 4.3. Să îmbunătățească eficiența sistemului judiciar –  16575 accelerarea administrării justiției | Jalon | Asistență tehnică — Instrumentul de performanță judiciară | Atribuirea procedurii de ofertare pentru asistență tehnică |  |  |  | Q3 | 2022 | Atribuirea de oferte pentru sprijin tehnic pentru dezvoltarea instrumentului de performanță judiciară pe baza unor obiective strategice, introducând indicatori-cheie de performanță obiectivi (timpul necesar pentru îndeplinirea unei sarcini, performanța individuală în ceea ce privește timpul, comunicarea, motivația etc.) pe departament și/sau categorie de funcționari și furnizând date exacte și obiective privind alocarea primelor; primele se plătesc în primul trimestru de după sfârșitul anului în cauză, pe baza performanțelor anului respectiv. Instrumentul este temporar și în deplină concordanță cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015), fără a stabili nicio excepție pentru eliminarea întârzierilor în instanță. |
| 224 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16733\_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din justiție (personalul din justiție) | Țintă | Formare — Judecători și grefieri |  | Numărul de judecători înscriși în Școala Națională a Judecătorilor | 0 | 10 | Q1 | 2022 | 10 judecători de magistrați înscriși în Școala Națională de Judecători |
| 225 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16575 Accelerarea administrării justiției | Jalon | Poliția judiciară — Legislația secundară | Intrarea în vigoare a legislației |  |  |  | Q3 | 2022 | Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare (sub forma decretelor prezidențiale sau a deciziilor ministeriale, după caz) necesare pentru punerea în aplicare deplină a legii privind poliția judiciară, pentru a sprijini activitatea autorităților judiciare și a procuraturii cu:   * acordarea de asistență științifică și tehnică judecătorilor și procurorilor în chestiuni care necesită expertiză tehnică sau profesională; * desfășurarea examinărilor preliminare și a investigațiilor; * executarea warantelor; * acordarea de asistență pentru prezentarea sau răspunsul la cererile de asistență judiciară; * notificarea sau comunicarea actelor și actelor de procedură; * executarea hotărârilor judecătorești; * paza și menținerea ordinii în tribunale; * alte acte de procedură care îi sunt încredințate de instanțele și procurorii competenți |
| 226 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16575 Accelerarea administrării justiției | Jalon | Hartă judiciară — legislație primară — administrativă | Intrarea în vigoare a legislației |  |  |  | Q4 | 2022 | Intrarea în vigoare a legislației primare pentru revizuirea hărții judiciare a justiției administrative. |
| 227 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292\_noi clădiri judiciare | Jalon | Clădiri judiciare — Construcții și renovări — Ajustare pe listă — lansarea licitațiilor | Lista proiectelor de renovare în conformitate cu legislația relevantă privind revizuirea hărții judiciare, conform etapei 14 4.3/Q4 2022; lansarea licitațiilor |  |  |  | Q4 | 2022 | Adaptarea listei proiectelor în conformitate cu revizuirea hărții judiciare, astfel cum a fost adoptată prin lege.  Lansarea licitațiilor privind instanțele administrative. Condițiile de participare la licitație prevăd că clădirile nou construite trebuie să atingă o cerere de energie primară (DEP) cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința NZEB (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale). |
| 228 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16733\_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din justiție (personalul din justiție) | Țintă | Formare — Judecători și grefieri |  | Numărul de judecători înscriși în Școala Națională a Judecătorilor | 10 | 25 | Q1 | 2023 | Alți 14 judecători de magistrați înscriși în școala națională de judecători, 1 judecători ai curții de audit înscriși în școala națională de judecători. Astfel, numărul total al judecătorilor care participă la formare se ridică la 25. |
| 229 | 14 - 4.3. Să îmbunătățească eficiența sistemului judiciar –  16727 transformarea digitală a justiției (e-justiție) | Jalon | Modernizarea sistemelor de înregistrare & Sisteme informatice de justiție | Rapoarte de audit al proiectului pentru confirmarea respectării obligațiilor contractuale |  |  |  | Q2 | 2023 | Primirea de probe oficiale, prin intermediul unei documentații adecvate (certificări de finalizare, protocoale de acceptare calitativă și cantitativă și facturi emise) privind executarea corespunzătoare și punctuală a tuturor angajamentelor contractuale scadente până la data respectivă, în conformitate cu calendarele proiectului, care acoperă toate elementele celor două subproiecte, [sisteme de înregistrare judiciară și modernizări ale sistemelor informatice de justiție (OSDDY-PP, OSDDY-DD, Curtea de Conturi, cazierul judiciar național)], prin mijloace adecvate (cum ar fi rapoartele de audit și probele cantitative). |
| 230 | 14 - 4.3. Să îmbunătățească eficiența sistemului judiciar –  16575 accelerarea administrării justiției | Jalon | Adoptare — Instrumentul de performanță al grefierilor judiciari | Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare |  |  |  | Q2 | 2023 | Adoptarea legislației primare și secundare pentru a institui un sistem de prime temporare care să se bazeze pe dezvoltarea unui instrument de performanță al grefierilor judiciari care să stabilească obiective strategice și să introducă indicatori-cheie de performanță obiectivi (cum ar fi timpul necesar pentru îndeplinirea unei sarcini, performanța individuală în ceea ce privește timpul, comunicarea și motivația) pe departament și/sau categorie de funcționari și să furnizeze date exacte și obiective privind alocarea primelor; primele de plătit în primul trimestru după sfârșitul anului în cauză, pe baza rezultatelor anului respectiv. |
| 231 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292\_noi clădiri judiciare | Jalon | Contracte | Atribuirea contractelor |  |  |  | Q2 | 2023 | Atribuirea contractelor pentru proiecte de construcții care nu sunt afectate de revizuirea hărții judiciare.  Condițiile de acordare a premiilor stabilesc că noile clădiri care urmează să fie construite trebuie să atingă o cerere de energie primară (DEP) cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale). |
| 232 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16575 Accelerarea administrării justiției | Jalon | Revizuirea hărții judiciare — legislația primară — civilă și penală | Intrarea în vigoare a legislației |  |  |  | Q4 | 2023 | Intrarea în vigoare a legislației primare pentru revizuirea hărții judiciare a justiției civile și penale. |
| 233 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292\_noi clădiri judiciare | Jalon | Construcții judiciare și renovare — lansarea procedurilor de ofertare | Lansarea licitațiilor |  |  |  | Q4 | 2023 | Adaptarea listei proiectelor în conformitate cu legea privind revizuirea hărții judiciare.  Lansarea licitației pentru proiectele privind tribunalele civile și penale incluse în lista revizuită a renovărilor. Condițiile de participare la licitație prevăd că noile clădiri care urmează să fie construite trebuie să atingă o cerere de energie primară (DEP) cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale). |
| 234 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16575 Accelerarea administrării justiției | Jalon | Poliția judiciară operațională | Poliția judiciară este pe deplin operațională și funcțională atât la nivel central, cât și regional |  |  |  | Q4 | 2023 | Operaționalizarea poliției judiciare în toate competențele sale, atât la nivelul administrației centrale, cât și la nivel regional, în cadrul instanțelor |
| 235 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16733\_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din justiție (personalul din justiție) | Jalon | Formare — Judecători și grefieri | Raport de certificare  Punerea în aplicare a modificărilor programei Școlii Naționale de Judecători și înscrierea a 65 % dintre judecători și grefieri în formarea continuă |  |  |  | Q4 | 2024 | Punerea în aplicare integrală a tuturor proiectelor incluse în reforma privind competențele și competențele digitale pentru judecători și personalul judiciar, cu:   1. 65 % dintre judecătorii și grefierii înscriși în formare pe tot parcursul vieții și care au participat la cel puțin o sesiune de formare (seminar) 2. Școala Națională de Grefieri Judiciari în regim de funcționare deplină 3. Toate modificările aduse criteriilor de selecție și programei puse în aplicare   Modificări ale programului educațional al Școlii Naționale de Judecători, care vizează în special consolidarea formării practice și oferirea de cursuri de etică, de gestionare a timpului, de psihologie, de teorie și analiză economică, de gestionare a instanțelor și de noi tehnologii. Asigurarea formării continue a judecătorilor în diferite domenii de drept și aspecte manageriale sau procedurale relevante pentru funcțiile judiciare (gestionarea instanțelor, gestionarea cauzelor, comunicarea și cooperarea cu autoritățile naționale și străine); o astfel de formare este o condiție prealabilă pentru avansarea profesională. Formarea personalului din justiție pe teme esențiale pentru îndeplinirea atribuțiilor lor, și anume gestionarea și organizarea serviciului, competențele digitale, dreptul procedural și dreptul material. |
| 236 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16575 Accelerarea administrării justiției | Jalon | Revizuirea hărții judiciare — Progrese înregistrate | Raport privind progresele înregistrate care reflectă și verifică procentele, astfel cum reiese din declarațiile oficiale ale administrațiilor instanțelor respective care confirmă operaționalizarea și funcționalitatea entităților reformate. |  |  |  | Q4 | 2024 | Revizuirea hărții judiciare  Cel puțin 70 % dintre entitățile afectate (instanțe) sunt pe deplin operaționale și funcționale în ceea ce privește justiția administrativă; cel puțin 40 % dintre entitățile afectate (instanțe) sunt pe deplin operaționale și funcționale pentru justiția civilă și penală |
| 237 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292\_noi clădiri judiciare | Jalon | Lucrări de construcții și renovare — identitate electronică — finalizare | Raport care să verifice dacă toate proiectele de construcție sunt finalizate integral și predate utilizatorilor.  Se raportează confirmarea operaționalizării depline și a funcționalității platformei de e-identitate. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea tuturor clădirilor și renovărilor noi rămase, lansate în T1 2023, în conformitate cu nevoile hărții judiciare revizuite.  Finalizarea și operaționalizarea online completă a platformei de e-identitate a clădirilor judiciare |
| 238 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16575 Accelerarea administrării justiției | Jalon | Revizuirea hărții judiciare — punerea în aplicare integrală | Raport intermediar care confirmă operaționalizarea și funcționalitatea tuturor entităților reformate pe baza documentelor oficiale. |  |  |  | Q4 | 2025 | Revizuirea hărții judiciare  Punerea în aplicare integrală sau revizuirea hărților judiciare pentru fiecare justiție administrativă, civilă și penală, astfel cum reiese din declarațiile oficiale ale administrațiilor instanțelor respective care confirmă operaționalizarea și funcționalitatea entităților reformate. |
| 239 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16727\_Transformarea digitală a justiției (e-justiție) | Jalon | Ținerea evidențelor și actualizări IT | Sisteme de evidență a datelor audio complet operaționale în toate instanțele civile și penale.  OSDDY-PP faza II, OSDDY-DD, Curtea de Conturi și proiectele naționale privind cazierul judiciar au fost puse în aplicare integral, au fost realizate și au devenit operaționale. |  |  |  | Q4 | 2025 | e-justiție Acceptarea rezultatelor pentru „Actualizarea și extinderea sistemelor informatice din sectorul justiției” privind:   1. Modernizarea sistemului de evidență a instanțelor. 2. Modernizarea și sprijinirea sistemelor informatice din sectorul justiției pentru instanțele civile, penale și administrative, Curtea de Conturi și cazierul judiciar național.   Subproiectele trebuie să includă următoarele: – Modernizarea sistemului de evidență a instanțelor — Servicii de modernizare și sprijin pentru „Sistemul integrat de gestionare a cauzelor în instanțele civile și penale (OSDDY-PP A)” și introducerea sistemului în toate instanțele civile și penale din țară (OSDDY-PP B) — Servicii de actualizare și sprijin pentru „Sistemul integrat de gestionare a cauzelor în instanță pentru Consiliul de Stat și toate instanțele administrative (OSDDY-DD) (www.adjustice.gr)”. – Servicii de actualizare și sprijin pentru „Sistemul național de înregistrare a cazierelor judiciare (NCRI) — Servicii de actualizare și sprijin pentru sistemul de gestionare a cazurilor („CMS”) al Curții de Conturi elene (ELSYN) |

**O. COMPONENTA 4.4: CONSOLIDAREA SECTORULUI FINANCIAR ȘI A PIEȚELOR DE CAPITAL**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei vizează consolidarea capacității sistemului financiar de a sprijini dezvoltarea economiei, prin furnizarea de finanțare pentru întreprinderi și persoane fizice în vederea dezvoltării de noi activități. Acesta sprijină abordarea expunerilor neperformante ridicate și a creditelor neperformante din sectorul bancar elen, îmbunătățind, în același timp, accesul la informații privind profilurile de credit ale întreprinderilor și ale persoanelor fizice de pe piață.

Componenta sprijină, de asemenea, abordarea problemei îndatorării private și consolidarea piețelor de capital. Schimbările structurale din aceste două domenii contribuie la creșterea economică și sporesc reziliența economică a Greciei în fața șocurilor viitoare.

Reformele din cadrul acestei componente constau în:

* Consolidarea supravegherii și a credibilității pieței de capital
* Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală
* Modernizarea infrastructurii digitale necesare pentru punerea în aplicare a noului cadru unic de insolvență pentru restructurarea datoriilor și a celei de a 2-a șanse
* Promovarea împrumuturilor noi — Instituirea Observatorului extinderii creditelor

Unele dintre aceste reforme includ acțiuni care abordează lacunele în materie de informații care împiedică fluxul de credite reușit și monitorizarea eficientă a riscurilor. Acestea constau în crearea unui registru de monitorizare a datoriei private, crearea unui birou public de credit, a unui registru central al creditelor și a unui observator al extinderii creditelor. Aceste acțiuni contribuie, de asemenea, la tranziția digitală a economiei Greciei, deoarece se bazează pe tehnologia informației.

Măsurile din cadrul acestei componente promovează reziliența economică și instituțională, consolidează pregătirea pentru situații de criză și capacitatea instituțională și, prin urmare, sprijină punerea în aplicare a recomandării specifice fiecărei țări privind „reformele structurale pentru îmbunătățirea funcționării economiei” (recomandarea specifică fiecărei țări 1 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020). Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**O.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Reforma:** Consolidarea supravegherii și a credibilității pieței de capital (numărul de identificare al măsurii:16581)

Reforma urmărește să consolideze supravegherea piețelor de capital până în 1) să investească în transformarea digitală a capacităților digitale ale Comisiei elene pentru piața de capital (HCMC) și să digitalizeze procesele și organizarea sa internă și 2) să codifice și să modernizeze cadrul legislativ și de reglementare pentru piețele de capital în vederea consolidării capacității de supraveghere a pieței de capital. Reforma intră în vigoare până în al treilea trimestru al anului 1 2021 și investițiile în sistemul informatic până în al treilea trimestru al anului 4 2025.

**Reforma:** Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală (numărul de identificare al măsurii:16957)

Această reformă cuprinde trei părți. În primul rând, este vorba despre înființarea și funcționarea unui birou public de credite. Acesta furnizează rezultate privind bonitatea debitorilor și elimină asimetria informațiilor dintre entitățile din sectorul public și bănci, pe baza datelor și informațiilor din sectorul public. Acesta include, de asemenea, finalizarea unui sistem informatic pentru a efectua evaluări ale solvabilității. În al doilea rând, reforma vizează punerea în aplicare a Strategiei naționale pentru gestionarea datoriei private și dezvoltarea unui registru privat de monitorizare a datoriei, care va fi finalizat până în al patrulea trimestru al anului 4 2025. Strategia națională include un total de 33 de proiecte, care sunt împărțite în trei axe de intervenție. Fiecare axă de intervenție vizează un aspect diferit al soluționării problemei gestionării datoriei private și, în mod colectiv, în conformitate cu strategia națională. Prima și a treia axă includ intervenții pentru reducerea activă a datoriei private prin îmbunătățirea procesului de insolvență și, respectiv, prin consolidarea pieței creditelor neperformante. A doua axă constă în intervenții care vizează prevenirea acumulării de datorii private în viitor. Principala investiție în cadrul acestei subreforme este dezvoltarea unui sistem informatic pentru registrul privat de monitorizare a datoriilor.

A treia subreformă se referă la înființarea unui registru central al creditelor (CCR) care ar completa sistemul Hercules Asset Protection Scheme, consolidând piața secundară a creditelor neperformante. CCR este găzduit de Banca Greciei și înregistrează cu titlu granular istoricul plăților fiecărui împrumut individual al clienților tuturor băncilor și instituțiilor financiare, precum și tipurile de garanții reale furnizate. Registrul central de credite va fi complementar și în deplină concordanță cu sistemul Tiresias existent (Biroul de credit privat), precum și cu propunerea Biroului public de credite și a Registrului de monitorizare a datoriei private. Acesta permite accesul la informații privind creditele, remediind disfuncționalitățile pieței cauzate de informațiile asimetrice, facilitând astfel accesul la credite. Prin sporirea informațiilor privind istoricul de credite al potențialilor debitori, CCR abordează problema de selecție negativă cu care se confruntă instituțiile financiare atunci când acordă noi împrumuturi potențialilor creditori, cu privire la care acestea dispun de informații incomplete. Acest lucru are, la rândul său, un impact pozitiv asupra cantității și calității cheltuielilor de investiții. În plus, CCR va avea efecte benefice asupra gradului de concurență între instituțiile financiare, conducând la un cost de capital mai mic pentru firmele elene și clienții individuali. În cele din urmă, prin furnizarea de informații exacte și în timp util cu privire la împrumuturile individuale, CCR facilitează considerabil capacitatea investitorilor de a stabili prețurile riscului pe piața secundară a creditelor neperformante. Acest lucru va spori evaluările creditelor neperformante, va stimula ratele de recuperare și, prin urmare, va ajuta băncile să soluționeze mai rapid provocările legate de creditele neperformante moștenite și mai eficient în ceea ce privește utilizarea capitalului. Toate acestea ar trebui încheiate până în T4 2025.

**Reforma:** Modernizarea infrastructurii digitale necesare pentru punerea în aplicare a noului cadru unic de insolvență pentru restructurarea datoriei și a celei de a doua șanse (numărul de identificare al măsurii:16580)

Reforma vizează modernizarea infrastructurii digitale necesare pentru a sprijini procedurile de avertizare timpurie și de restructurare preventivă a datoriilor furnizate prin noul cadru juridic unificat/codificat pentru gestionarea datoriilor persoanelor fizice și juridice;

Această reformă va fi finalizată până în al patrulea trimestru al anului 4 2024.

**Reforma:** Promovarea împrumuturilor noi — Înființarea Observatorului extinderii creditelor (numărul de identificare al măsurii:16576)

Reforma vizează crearea unui Observator al extinderii creditelor, care colectează date detaliate privind lichiditățile furnizate de bănci persoanelor fizice și entităților juridice, pentru a concepe și a pune în aplicare mai bine politici publice specifice care vizează creșterea accesului la finanțare. Acesta monitorizează lichiditatea pieței, atât în mod independent, cât și în ceea ce privește expansiunea creditului, în contextul sprijinirii economiei și al valorificării la maximum a instrumentelor de finanțare pentru a răspunde nevoilor de lichidități ale persoanelor fizice și ale întreprinderilor.

Investițiile realizate în cadrul acestei reforme includ, de asemenea, elaborarea și operaționalizarea unui sistem informatic de colectare a datelor care funcționează ca un instrument de monitorizare a expansiunii creditului și de îmbunătățire a gradului de pregătire a statului și a politicilor sale relevante. Acesta ar trebui finalizat până în T4 2024.

**O.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Grupa 22: Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital

* Consolidarea supravegherii și a credibilității pieței de capital (ID: 16581)
* Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală (ID: 16957)
* Punerea în aplicare a noului cadru unic de insolvență pentru restructurarea datoriei și a celei de a 2-a șanse (ID: 16580)
* Promovarea împrumuturilor noi — Înființarea Observatorului extinderii creditelor (ID: 16576)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru ținte) | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 240 | 15 - 4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital — 16581\_Consolidarea supravegherii și a credibilității pieței de capital | Jalon | Piețele de capital, supravegherea, digitalizarea proceselor de supraveghere, uniunea piețelor de capital (UPC) | Intrarea în vigoare a legislației (trimitere la Jurnalul Oficial) |  |  |  | Q4 | 2021 | Intrarea în vigoare a unei noi legi privind Comisia elenă pentru piața de capital, care va modifica procesele și organizarea internă. |
| 241 | 15 - 4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital — 16580\_Punerea în aplicare a noului cadru unificat de insolvență pentru restructurarea datoriei și a celei de a 2-a șanse | Jalon | Supravegherea, digitalizarea proceselor de supraveghere, uniunea piețelor de capital, piețele de capital, restructurarea preventivă a datoriilor | Rapoarte care atestă operaționalizarea sistemelor de mai sus, inclusiv linkuri către site-uri internet, dacă este cazul |  |  |  | Q4 | 2024 | Modernizarea mecanismului de alertă timpurie și de restructurare preventivă a datoriilor, care permite persoanelor fizice și întreprinderilor să evite îndatorarea excesivă, precum și să abordeze problema achitării datoriilor prin utilizarea unor proceduri extrajudiciare.  Contractantul actualizează sistemele informatice de avertizare timpurie și de restructurare preventivă a datoriilor, gestionate de Ministerul de Finanțe/SecPD în urma evaluării funcționării acestora. |
| 242 | 15 - 4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital — 16576\_noua promovare a împrumuturilor — Instituirea Observatorului extinderii creditelor | Jalon | Piețele de capital, supravegherea, digitalizarea proceselor de supraveghere, uniunea piețelor de capital | Rapoarte care atestă operaționalizarea sistemelor, inclusiv linkuri către site-uri internet, după caz |  |  |  | Q4 | 2024 | Sistemul informatic al Observatorului Extinderii de Credite este finalizat și pus în funcțiune, constând într-un sistem informatic de colectare a datelor, care monitorizează extinderea creditelor și, prin urmare, îmbunătățește gradul de pregătire a deciziilor de elaborare a politicilor de stat. |
| 243 | 15 - 4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital — 16581\_Consolidarea supravegherii și a credibilității pieței de capital | Jalon | Piețele de capital, supravegherea, digitalizarea proceselor de supraveghere, uniunea piețelor de capital (UPC) | Operaționalizarea sistemului informatic UPC |  |  |  | Q4 | 2025 | 1. Finalizarea reproiectării și a foii de parcurs pentru noua structură organizațională, gestionarea datelor, formarea personalului, 2. Dezvoltarea și/sau achiziționarea de infrastructuri și aplicații informatice pentru primirea, stocarea, extragerea și gestionarea sistematică a tranzacțiilor privind datele de pe piața bursieră și a informațiilor auxiliare pentru producerea și gestionarea alertelor și a rapoartelor de audit; 3. Introducerea unui sistem informatic la scară largă și integrarea tuturor datelor colectate în prezent (și în viitor) de personalul Comisiei pentru piețele de capital din Grecia, permițând analiza, revizuirea și prezentarea multidimensională a actualelor condiții de piață care permit ajustarea procedurilor și a intervențiilor |
| 244 | 15 - 4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital — 16957\_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală | Jalon | Rezoluția datoriilor, rezoluția creditelor neperformante, vânzările de credite neperformante, stabilitatea financiară, Biroul pentru credite publice, solvabilitatea,  Strategia privind creditele neperformante, Registrul de monitorizare a datoriei private. | Raport privind verificarea finalizării celor 33 proiecte planificate în cadrul strategiei |  |  |  | Q4 | 2025 | Strategia națională de rezoluție a datoriei private a fost pusă în aplicare și operaționalizată pe deplin, în special prin lansarea Biroului public de credite și a Registrului de monitorizare a datoriei private. Registrul central al creditelor (CCR, strâns legat de proiectele de mai sus, completează strategia națională de reducere a creditelor neperformante, de creștere a transparenței și de recâștigare a încrederii investitorilor). Aceste acțiuni vizează prevenirea acumulării de datorii private în viitor și capacitarea pieței creditelor neperformante, inclusiv prin abordarea asimetriilor informaționale, care facilitează procesul decizional în materie de credite și sporesc transparența istoricului plăților și nivelul garanțiilor furnizate.  Biroul public de credite: Dezvoltarea sistemului informatic de evaluare a solvabilității și finalizarea operativului-pilot al acestuia.  Lansarea sistemului informatic al Registrului de monitorizare a datoriei private.  Finalizarea cu succes a strategiei naționale privind creditele neperformante, inclusiv acțiuni de facilitare a tranzacțiilor cu credite neperformante: (i) să elaboreze, să consulte și să lanseze noi acte legislative care să elimine măsurile fiscale de descurajare a transferurilor de credite neperformante, (ii) să stabilească un model comun de date pentru tranzacțiile cu credite neperformante, (iii) să stabilească un model comun pentru examinarea și evaluarea portofoliilor de credite neperformante, (iv) să conceapă o platformă de tranzacționare pentru portofoliile de credite neperformante pentru a ajuta vânzătorii și cumpărătorii să facă schimb de informații și să depună oferte în mod eficient și confidențial.  Instituirea infrastructurii informatice necesare pentru CCR. CCR este o bază de date națională, găzduită de Banca Greciei, sprijinind astfel obligațiile și funcțiile acesteia de supraveghere a sectorului financiar și de asigurare a stabilității financiare. Banca Greciei (BoG) acționează în calitate de operator de date și se asigură că există protocoale stricte în materie de securitate și protecție a datelor, pentru a proteja informațiile referitoare la debitori, transmise de creditori către CCR. Alte servicii ale Ministerului Finanțelor (Secretariatul special pentru gestionarea datoriei private) beneficiază, de asemenea, prin interoperabilitatea posibilă (în măsura în care este necesar) a sistemului cu Biroul de credite publice și cu Registrul de monitorizare a datoriei private. Ministerul Justiției (în calitate de coresponsabil pentru registrul de garanții electronice) ar putea beneficia, de asemenea, de acest lucru. Ministerul guvernanței digitale ar putea fi un actor-cheie pentru conceperea și funcționarea CCR. |

**P. COMPONENTA 4.5: PROMOVAREA CERCETĂRII ȘI A INOVĂRII**

Obiectivele-cheie ale acestei componente a planului de redresare și reziliență al Greciei sunt creșterea investițiilor publice și private în cercetare și dezvoltare (C & D), consolidarea legăturilor dintre știință și întreprinderi și dezvoltarea unei infrastructuri de C & D inovatoare, în vederea îmbunătățirii performanțelor Greciei în materie de cercetare și inovare. Se preconizează că acest lucru va fi realizat prin reforme și investiții specifice pentru a crește cheltuielile publice și private în domeniul C & D, pentru a moderniza infrastructurile de cercetare ale țării, pentru a promova finanțarea cercetării, pentru a spori internaționalizarea ecosistemului de cercetare din Grecia și pentru a dezvolta colaborări în domeniul cercetării. Componenta include, de asemenea, dezvoltarea unui sistem de informații pentru protecția civilă, care va informa autoritățile competente în timp real cu privire la fenomenele fizice și dezastrele naturale, sprijinind în același timp cooperarea acestora. Această investiție facilitează, de asemenea, transformarea digitală, prin dezvoltarea de tehnologii digitale avansate și digitalizarea metodelor de protecție civilă, precum și promovarea tranziției verzi, prin atenuarea impactului schimbărilor climatice pentru a asigura protecția civilă. Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020). Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**P.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Investiția:** Creare — extindere — Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI) (numărul de identificare al măsurii:16624)

Investiția constă într-o modernizare a infrastructurii de 13 centre de cercetare și crearea uneia noi în Ioannina, pentru a consolida capacitatea și capacitățile de cercetare ale acestora în domenii științifice și tehnologice importante. În special, investiția vizează următoarele centre de cercetare: Fundația pentru cercetare și tehnologie Hellas; Centrul de cercetare și inovare Athena; BSRC Flaming; Centrul de cercetare și tehnologie Hellas; Fundația Națională Elenă; Academia Fundației de cercetare biomedicală din Atena; Observatorul național din Atena; Centrul Elen pentru Cercetare Marină; Institutul Pasteur din Grecia; Centrul Național de Cercetare Socială; NOESIS — Centrul științific din Salonic & Muzeul tehnologic; Comisia greacă pentru energie atomică Parcul științific al Patra; crearea unui parc de cercetare și tehnologie de înaltă tehnologie în regiunea Epir.

Pentru a se asigura că măsura este conformă cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[[17]](#footnote-18); (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[[18]](#footnote-19); (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[[19]](#footnote-20) și instalații de tratare mecano-biologică[[20]](#footnote-21); și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Basic & Cercetare aplicată (numărul de identificare al măsurii:16618)

Investiția constă în șapte subproiecte: (i) acordarea de finanțare orizontală pentru cercetarea fundamentală; (ii) sprijin financiar pentru proiecte de cercetare emblematice în sectoare interdisciplinare cu aplicații practice pentru economia Greciei; (iii) sprijin financiar pentru cercetarea aplicată în domeniul medicinei de precizie, pus în aplicare prin intermediul unei organizații non-profit Hellenic Precision Medicine Network; (iv) furnizarea de finanțare pentru un centru de cercetare și dezvoltare a sistemelor fără pilot la bord pentru a sprijini cercetarea aplicată în domeniul dronelor; (v) înființarea unui institut C & I aplicat privind inteligența artificială, prelucrarea datelor și dezvoltarea algoritmilor; (vi) sprijin financiar pentru furnizarea de tehnologii ale materialelor sustenabile, care pot fi comercializate pe piață; (vii) sprijin financiar pentru participarea la parteneriate europene, și anume Euro-HPC (calculul de înaltă performanță) și tehnologiile digitale esențiale. Investiția urmărește să creeze entități care să sprijine cercetarea aplicată pe termen lung și să promoveze un ecosistem de inovare „deep-tech” prin finanțarea activităților de C & D interdisciplinare cu implicații pentru industrie. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** TH2ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system (numărul de identificare al măsurii: 16654)

Investiția constă în dezvoltarea unui sistem informatic de „generație următoare”, care se preconizează că va combina diferite tipuri și forme de infrastructuri colaborative pentru a consolida procesul decizional al instituțiilor în timp real. Sistemul este compus din tehnologii de ultimă generație, cum ar fi inteligența artificială, și este conceput astfel încât să răspundă nevoilor unei game variate de utilizatori finali pe termen lung. Se preconizează că acesta va contribui la gestionarea frontierelor, la combaterea criminalității și a terorismului, la securitatea cibernetică, la protecția și reziliența infrastructurilor critice, la operațiunile de căutare și salvare și la rezistența în fața dezastrelor. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Cercetare — Creare — Innovate (numărul de identificare al măsurii:16971)

Investiția urmărește să sprijine 36 de propuneri de proiecte care sunt evaluate cu un punctaj foarte ridicat în ceea ce privește criteriul „excelenței” în sectoarele specializării inteligente (RIS3), dar care nu au fost finanțate în cadrul ORIZONT 2020 din cauza constrângerilor bugetare. Investițiile sprijină propunerile selectate cu finanțare și se preconizează că vor atrage cofinanțare din partea sectorului privat prin consolidarea legăturii dintre sectorul științific public și întreprinderi. Sectoarele eligibile pentru finanțare sunt: (i) comerțul, mediul și dezvoltarea durabilă; (ii) energie; (iii) tehnologia informației și comunicațiilor; (iv) sănătate și farmacie; (v) lanțul de transport și de aprovizionare; (vi) industria agroalimentară și alimentară; (vii) materiale și construcții; și (viii) turismul, cultura și industriile creative. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** „Marca de excelență” Orizont 2020: finanțarea celor mai importante întreprinderi inovatoare (numărul de identificare al măsurii:16622)

Investiția vizează 13 propuneri de proiecte din partea întreprinderilor mici și mijlocii care au primit eticheta de calitate „marcă de excelență” ORIZONT 2020 și care sunt eligibile pentru un grant, dar care nu sunt finanțate în cadrul ORIZONT 2020 din cauza constrângerilor bugetare. Investițiile sprijină aceste propuneri, adăugând finanțare privată din partea beneficiarilor. Sectoarele eligibile pentru finanțare sunt: (i) comerțul, mediul și dezvoltarea durabilă; (ii) energie; (iii) tehnologia informației și comunicațiilor; (iv) sănătate și farmacie; (v) lanțul de transport și de aprovizionare; (vi) industria agroalimentară și alimentară; (vii) materiale și construcții; și (viii) turismul, cultura și industriile creative. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Extroversion of the Research and Innovation Ecosystem of Greece (numărul de identificare al măsurii: 16621)

Reforma cuprinde înființarea unei organizații distincte, „ELEVATE Greece SA”, ca o continuare a dezvoltării platformei „ELEVATE Greece”, care funcționează în prezent în cadrul Secretariatului General pentru Cercetare și Inovare. Prin intermediul portalului său digital, elevate de Grecia le permite întreprinderilor nou-înființate naționale să se înregistreze și să obțină acreditarea guvernamentală ca „întreprinderi nou-înființate”, atât timp cât îndeplinesc două caracteristici de bază: (i) inovarea și (ii) scalabilitatea. Noua organizație furnizează întreprinderilor nou-înființate acreditate servicii de promovare la nivel mondial. Obiectivul este de a extinde aceste servicii la întregul ecosistem național de inovare, inclusiv centre de cercetare, clustere de inovare, centre de competență și întreprinderi foarte inovatoare. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**P.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Grupa 23: Promovarea cercetării și a inovării

* Creare — extindere — Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Tehnologie (GSRT) (ID: 16624)
* Basic & Cercetare aplicată (ID: 16618)
* TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system (ID: 16654)
* Cercetare — Creare — Innovate (ID: 16971)
* „Marca de excelență” Orizont 2020: finanțarea întreprinderilor inovatoare de vârf (ID: 16622)
* Extroversion of the Research and Innovation Ecosystem of Greece (Exploatarea ecosistemului de cercetare și inovare din Grecia) (ID: 16621)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 245 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării — 16618\_Basic & Cercetarea aplicată | Jalon | Legislație privind cercetarea de bază & Aplicată | Intrarea în vigoare a legislației (acte primare și secundare de instituire a entităților juridice) |  |  |  | Q1 | 2022 | Intrarea în vigoare a unui cadru juridic revizuit pentru cercetarea de bază & Aplicată și emiterea de acte secundare de instituire a entităților juridice.  Cadrul juridic: a) redefinirea domeniilor de cercetare pentru finanțarea cererilor de propuneri în cadrul strategiei naționale actualizate de specializare inteligentă (RIS3); b) să instituie o nouă structură de guvernanță pentru a îmbunătăți gestionarea și coordonarea acestor proiecte; și c) stabilirea statutului juridic al noilor entități de cercetare.  Domeniile de cercetare sunt redefinite în comun de Consiliul Național pentru Cercetare și Inovare (NCRI) și de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare din cadrul Ministerului Dezvoltării (GSRI). |
| 246 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării — 16624\_Creare — Extindere — Actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI) | Jalon | Cerere de propuneri pentru centre de cercetare | Lansarea cererii de propuneri și publicarea caietului de sarcini |  |  |  | Q1 | 2022 | Lansarea cererii de propuneri pentru crearea — extinderea — actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare, inclusiv publicarea caietelor de sarcini care garantează că cererile selectate respectă Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| 247 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării — 16624\_Creare — Extindere — Actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI) | Jalon | Atribuirea contractelor pentru centrele de cercetare | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q1 | 2023 | Selectarea propunerilor și atribuirea contractelor pentru crearea de proiecte — extinderea — modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI). |
| 248 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării — 16654\_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system | Jalon | Atribuirea contractelor pentru TH²ORAX | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q1 | 2023 | Atribuirea contractelor pentru proiectul TH²ORAX.  Ministerul Dezvoltării și Investițiilor împreună cu Secretariatul General pentru Cercetare & Inovare (GSRI) sunt responsabile de punerea în aplicare efectivă a procesului de evaluare. Contractul (contractele) se atribuie pe baza celui mai bun raport calitate-preț. |
| 249 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării — 16624\_Creare — Extindere — Actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI) | Jalon | Finalizarea proiectelor privind centrele de cercetare | Raportul Secretariatului General pentru Cercetare & Inovare (GSRI) care atestă că proiectele sunt finalizate |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea tuturor subproiectelor din cadrul Creării — Extindere — Actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de GSRI, și anume: Fundația pentru cercetare și tehnologie Hellas; Centrul de cercetare și inovare Athena; BSRC Flaming; Centrul de cercetare și tehnologie Hellas; Fundația Națională Elenă; Academia Fundației de cercetare biomedicală din Atena; Observatorul național din Atena; Centrul Elen pentru Cercetare Marină; Institutul Pasteur din Grecia; Centrul Național de Cercetare Socială; NOESIS — Centrul științific din Salonic & Muzeul tehnologic; Comisia greacă pentru energie atomică Parcul științific al Patra; High Technology and Research Park in the Region of Epirus (Parcul de cercetare și tehnologie înaltă din regiunea Epir). |
| 250 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării — 16618\_Basic & Cercetarea aplicată | Jalon | Finalizarea proiectelor de cercetare de bază & Aplicate | Raportul Secretariatului General pentru Cercetare & Inovare (GSRI) care atestă că proiectele sunt finalizate |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea următoarelor subproiecte în cadrul măsurii de cercetare aplicată de bază: Finanțarea cercetării de bază; Proiecte de cercetare emblematice în sectoare interdisciplinare problematice; înființarea institutului C & I aplicat privind inteligența artificială, prelucrarea datelor și dezvoltarea algoritmilor; furnizarea de tehnologii ale materialelor sustenabile, care pot fi comercializate pe piață; participarea la parteneriatele europene pentru calculul de înaltă performanță (Euro-HPC) și la tehnologiile digitale esențiale; cercetarea aplicată pentru dezvoltarea dronelor (finanțare pentru centrul de cercetare și dezvoltare a sistemelor fără pilot); cercetare aplicată pentru medicina de precizie prin intermediul unei organizații non-profit (ONP) de drept privat — „Hellenic Precision Medicine Network” (ΗPMN). |
| 251 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării — 16654\_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system | Jalon | Finalizarea proiectului TH²ORAX | Raportul Secretariatului General pentru Cercetare & Inovarea (GSRI) care atestă finalizarea proiectului |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea proiectului TH²ORAX  Prin dezvoltarea unei platforme holistice care să asigure conștientizarea situației, capacitățile decizionale de consolidare a coordonării și sincronizării tuturor autorităților competente relevante, în timp real și pe o bază 24/7, pentru întregul teritoriu elen, la nivel interdisciplinar și interministerial, sunt finalizate, iar raportul de finalizare aferent este emis de GSRI. |
| 252 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16971\_Cercetare – Creare – Inovare | Jalon | Finalizarea proiectelor de Cercetare – Creare – Inovare | Raportul Secretariatului General pentru Cercetare & Inovare (GSRI) care atestă că proiectele sunt finalizate |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea tuturor intervențiilor eligibile din cadrul măsurii „Crearea de cercetare” în următoarele categorii: Cercetare și dezvoltare pentru întreprinderi; parteneriate între întreprinderi și organizații de cercetare; exploatarea rezultatelor cercetării; și „marca de excelență” pentru propuneri excelente, dar nefinanțate din cererea de propuneri relevantă din cadrul ORIZONT 2020. |
| 253 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării — 16621\_Extroversiunea ecosistemului de cercetare și inovare din Grecia | Jalon | Finalizarea extroversiunii proiectelor de ecosistem C & I | Raportul Secretariatului General pentru Cercetare & Inovare (GSRI) care atestă că proiectele sunt finalizate |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea următoarelor subproiecte ale extroversiunii măsurii privind ecosistemul de cercetare și inovare: promovarea și publicitatea globală a ecosistemului național de inovare & nou-înființate; dezvoltarea, întreținerea și sprijinirea procesului de evaluare a software-ului. |

**Q. COMPONENTA 4.6: MODERNIZAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA REZILIENȚEI SECTOARELOR ECONOMICE CHEIE**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei cuprinde reforme specifice și investiții menite să îmbunătățească competitivitatea sectoarelor-cheie ale economiei Greciei, și anume turismul și cultura, agricultura, industria prelucrătoare și acvacultura. Componenta include, de asemenea, investiții în infrastructura de transport care vizează îmbunătățirea conectivității și a siguranței rutiere. Turismul este sprijinit prin investiții în turismul tematic, în vederea explorării unor noi piețe turistice. Componenta include, de asemenea, investiții în cultură pentru a îmbunătăți competitivitatea și reziliența sectorului și pentru a exploata mai bine legăturile acestuia cu turismul. Investițiile în agricultură sporesc eficiența metodelor de producție, promovează organizațiile și cooperativele de producători și încurajează reorientarea către produse cu o valoare adăugată mai mare. Componenta include, de asemenea, o reformă aprofundată a sectorului feroviar pentru a-l face mai eficient, precum și investiții într-o rețea feroviară modernă și competitivă. Aceste investiții sprijină buna funcționare a pieței interne și dezvoltarea unui sistem de transport durabil. Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020). Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**Q.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Investiția:** Modernizarea siguranței rutiere (numărul de identificare al măsurii:16631)

Investiția constă în îmbunătățirea siguranței rețelelor rutiere din întreaga țară, în vederea reducerii numărului de accidente rutiere care implică intervenții în peste 7 000 de locații periculoase pe o rază de 2 500 km de rețea. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, pentru a se asigura că respectarea principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ este integrată în proiect și respectată cu strictețe în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Autostrada E-65 a Greciei Centrale: Secțiunea Trikala- Egnatia (numărul de identificare al măsurii:16628)

Această investiție cuprinde construcția completă (drumul principal, drumurile de serviciu/drumurile de legătură și lucrările suplimentare) cu o lungime totală de 70 km a tronsonului de nord al autostrăzii E65, în special tronsonul Trikala — Egnatia. Autostrada, care îmbunătățește conectivitatea dintre sudul Greciei, Tesalia și Macedonia de Vest, pe de o parte, și Balcanii de Vest și restul Europei (prin portul Igoumenitsa), pe de altă parte, face parte din rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, pentru a se asigura că respectarea principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ este integrată în proiect și respectată cu strictețe în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

**Investiția:** Autostrada din nordul insulei Creta (Β.Ο.Α.Κ.) (numărul de identificare al măsurii:16630)

Investiția se referă la construirea autostrăzii din nordul insulei Creta (BOAK), care va conecta cele patru orașe mari din Creta (Chania, Rethymnon, Heraklion și Agios Nikolaos) și va face parte din rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Investiția constă în trei subproiecte. Subproiectul 1 cuprinde segmentul cuprins între Chania și Heraklion și este o autostradă cu taxă de aproximativ 163 km, care va fi construită și exploatată în temeiul unui contract de concesiune. Această măsură va finanța o serie de lucrări specifice predefinite, cum ar fi șoselele ocolitoare din Chania, Heraklion și Rethymnon, poduri, interacțiuni și lucrări subterane. Subproiectul 2 cuprinde segmentul Hersonissos-Neapoli, cu o lungime de aproximativ 22,5 km, care va fi construit în cadrul unui acord de parteneriat public-privat, iar subproiectul 3 cuprinde segmentul Neapolis — Agios Nikolaos, cu o lungime de aproximativ 14 km, care va fi construit ca proiect de lucrări publice. Autostrada vizează îmbunătățirea accesibilității între principalele orașe din Creta și toate porturile și aeroporturile importante ale insulei, reducerea timpului de călătorie, creșterea nivelului serviciilor și al siguranței rutiere și consolidarea activităților de transport regional, atât pentru traficul de călători, cât și pentru traficul de mărfuri. Întreaga autostradă va fi taxată. Veniturile din taxele de trecere aferente părții concesionare vor fi colectate și utilizate de concesionar pentru a finanța proiectul, în timp ce taxele de trecere prevăzute în acordul PPP împreună cu secțiunea lucrări publice vor fi colectate și utilizate de către stat. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, pentru a se asigura că respectarea principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ este integrată în proiect și respectată cu strictețe în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Infrastructură inteligentă cu accent pe mediu și cultură (numărul de identificare al măsurii:16960)

Investiția cuprinde următoarele proiecte digitale în domeniul mediului și al culturii: (1) instituirea unui sistem informatic pentru delimitarea cursurilor de apă pentru a contribui la protecția naturii și a biodiversității, (2) crearea unei bănci digitale pentru tranzacțiile în funcție de raportul dintre parcele construite, (3) dezvoltarea unei hărți digitale unice, (4) instituirea unui sistem central de măsurare și monitorizare a poluanților atmosferici și a poluării marine pentru a contribui la îmbunătățirea calității aerului și (5) crearea de servicii digitale interactive și producția de conținut digital pentru promovarea expozițiilor culturale cu acuitate și realitate virtuală pentru muzee. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Intervenții pentru modernizarea și reamenajarea sistemului și a infrastructurii rețelei feroviare elene (numărul de identificare al măsurii:16954)

Investiția constă în intervenții pentru modernizarea și asigurarea funcționării fără probleme și în siguranță a sistemului de rețele feroviare din Grecia, cum ar fi lucrări de modernizare a infrastructurii și suprastructurii feroviare existente, sisteme electromecanice, semnalizare, telecomunicații, electrificare și alte activități. Investiția este împărțită în trei subproiecte:

1. Sucursala principală a rețelei (Grecia Centrală Pireu — Atena — Salonic — frontierele nordice)
2. Ramura de rețea Macedonia — Tracia (nordul Greciei)
3. Sucursala rețelei Atena-Kiato (Attica și Peloponez)

Toate secțiunile care au primit finanțare din partea fondurilor structurale și de investiții europene și a Mecanismului pentru interconectarea Europei sunt excluse din domeniul de aplicare al acestor intervenții. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, pentru a se asigura că respectarea principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ este integrată în proiect și respectată cu strictețe în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Modernizarea căii ferate suburbane din Attica de Vest (numărul de identificare al măsurii:16892)

Această investiție implică construirea unei noi rampe de cale ferată Suburban de 36 km la vest de Atena, de la Ano Liossia la Megara. Extinderea căii ferate contribuie la coeziunea economică, socială și teritorială, promovând conectivitatea într-o zonă în care sectorul logistic are un potențial semnificativ. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, pentru a se asigura că respectarea principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ este integrată în proiect și respectată cu strictețe în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Punerea în aplicare a lucrărilor de remediere a conformității efectuate de AESA (numărul de identificare al măsurii:16833)

Această investiție cuprinde modernizarea a 13 aeroporturi regionale pentru a remedia abaterile și/sau neconformitatea în temeiul noilor specificații de certificare ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA), care constituie o obligație contractuală a statului. Investiția trebuie să asigure conformitatea deplină a acestor aeroporturi cu Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document C (2000) 1147] generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte deșeuri, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

**Investiția:** Poduri inteligente (numărul de identificare al măsurii:16949)

Investiția echipează punțile cu sisteme și senzori speciali de măsurare a sarcinii sau cu fibre optice care măsoară deplasarea podurilor în timp real. Aceste informații se înregistrează și se prelucrează cu ajutorul unor algoritmi speciali pentru a evalua vulnerabilitatea structurală a podurilor. Scopul acestei investiții este de a îmbunătăți nivelul de siguranță al podurilor și de a preveni accidentele, fie de la trecerea vehiculelor grele, fie de la riscurile legate de schimbările climatice. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Taxe electronice (numărul de identificare al măsurii:16950)

Investiția dezvoltă un sistem interoperabil de taxare rutieră electronică fiabil, ușor de utilizat și rentabil în Grecia. Aceasta asigură disponibilitatea diferitelor opțiuni pentru plățile electronice automatizate, un mecanism de facturare a taxelor rutiere echitabil și transparent, un flux mai bun al vehiculelor și pune bazele unor servicii îmbunătățite și a interoperabilității cu alte țări europene. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Transformarea digitală a Organizației Căilor Ferate Elene (numărul de identificare al măsurii:16959)

Investiția cuprinde modernizarea infrastructurilor și serviciilor Organizației Căilor Ferate Elene (OSE) prin intermediul unui parteneriat public-privat (PPP) prin dezvoltarea următoarelor sisteme și servicii: (a) Gestionarea legitimațiilor de transport și sisteme telematice, (b) infrastructuri pentru stații inteligente, (c) servicii de experiență pentru clienți, (d) internet de mare viteză în trenuri și stații și (e) un sistem de telematică pentru vehicule. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Sistemul digital integrat de gestionare a programelor pentru administrarea lucrărilor tehnice și a activelor structurale ale Ministerului Infrastructurii și Transporturilor (numărul de identificare al măsurii:16937)

Reforma introduce un sistem informatic de gestionare a portofoliului de ultimă generație, cu scopul de a furniza Ministerului Infrastructurii și Transporturilor un instrument de monitorizare, gestionare și administrare a portofoliului său de lucrări și active tehnice. Sistemul furnizează informații exacte în timp real cu privire la rezultatele, costurile și calendarul pe parcursul întregului ciclu de viață al lucrărilor executate. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Simplificarea procedurilor Ministerului Infrastructurii & Transport (numărul de identificare al măsurii:16786)

Această reformă implică digitalizarea serviciilor furnizate de Ministerul Infrastructurii & Transporturile, în contextul reducerii sarcinii administrative și al simplificării proceselor din sectorul public. Acesta cuprinde a) eliberarea, înlocuirea și reînnoirea permiselor de conducere, b) procedurile legate de transferul vehiculelor, c) eliberarea permiselor de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare și d) examinarea permiselor de conducere. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Reforma forței de muncă în sectorul cultural (numărul de identificare al măsurii:16715)

Această reformă introduce legislația muncii și a securității sociale pentru sectorul cultural și creativ în vederea creșterii ponderii muncii declarate în acest sector și a sprijinirii profesioniștilor din sector și a protejării drepturilor de proprietate intelectuală ale acestora. Obiectivul acestei reforme este de a spori reziliența sectorului cultural și creativ. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 septembrie 2022.

**Investiția:** Cultura ca motor al creșterii (numărul de identificare al măsurii:16293)

Obiectivul general al investiției este de a promova contribuția culturii la creșterea inteligentă și durabilă și la coeziunea economică, socială și teritorială. Acesta constă în șase subproiecte:

1. sprijinirea strategiilor regionale ale industriilor culturale și creative (ICC), sprijinirea ecosistemelor artizanale locale, crearea unui ecosistem regional de creștere centrat pe cultură, evidențierea valorii adăugate transsectoriale funcționale și organice a ICC, crearea de locuri de muncă, introducerea unor activități financiare durabile, dezvoltarea „economiei bazate pe experiență” etc. Sprijinul include dezvoltarea și modernizarea spațiilor, serviciilor și experiențelor culturale, perfecționarea forței de muncă, dezvoltarea căilor culturale locale, stimularea creativității și a inovării, finanțarea renovărilor eficiente din punct de vedere energetic și a măsurilor de eficiență energetică în ceea ce privește infrastructura publică etc.
2. extinderea utilizării siturilor arheologice și a monumentelor ca locuri de desfășurare și evenimente;
3. acordarea de sprijin pentru transformarea digitală a ICC și dezvoltarea de modele digitale de producție și distribuție culturală;
4. promovarea industriei cinematografice ca motor al creșterii și creativității și
5. promovarea mărcii culturale și a comerțului grec.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, subproiectul referitor la construirea de drumuri de acces face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în conformitate cu Directiva 2011/92/UE, pentru a se asigura că respectarea principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ este integrată în proiect și respectată cu strictețe în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Muzeu de antichități subacvatice (numărul de identificare al măsurii:16486)

Această investiție restabilește, printr-o renovare eficientă din punct de vedere energetic, o clădire industrială emblematică din Pireu și o redeschide ca muzeu de antichități subacvatice. Investiția urmărește să creeze valoare adăugată din punct de vedere cultural și turistic pentru orașul portuar Pireu și pentru zona extinsă a Atenei. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document C (2000) 1147] generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte deșeuri, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Utilizarea „artelor pe bază de rețetă”, promovarea coeziunii sociale și exploatarea economiei vârstei a treia (numărul de identificare al măsurii:16735)

Investiția vizează atragerea vizitatorilor cu vârsta de cel puțin 65 ani, precum și a vizitatorilor cu handicap în spațiile culturale, cum ar fi muzeele, teatrele, festivalurile, siturile arheologice și monumentele, prin îmbunătățirea accesului fizic la aceste locuri și prin dezvoltarea unor sisteme de vizitare ghidate cu ajutorul mijloacelor de auz și de vedere. Investiția trebuie să fie pe deplin aliniată la strategia elenă pentru persoanele cu handicap, care este deja în curs de desfășurare. În plus, investițiile promovează programele din domeniul artelor pe bază de rețetă, astfel cum sunt descrise de Organizația Mondială a Sănătății, care utilizează artele și cultura ca parte integrantă a asistenței medicale, în special în domeniul sănătății mintale. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Modernizarea infrastructurii, reînnoirea echipamentelor și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de HOCRED Stores — foste Stores ARF (la fața locului și în format electronic) (numărul de identificare al măsurii:16536)

Această investiție cuprinde măsuri de eficiență energetică, renovări, construirea magazinelor și a atelierelor și furnizarea de echipamente pentru magazinele fizice și online și modernizarea calității serviciilor furnizate de Organizația elenă pentru Dezvoltarea Resurselor Culturale (HOCRED), care colectează veniturile obținute din situri arheologice, situri istorice, monumente și muzee arheologice din Grecia și gestionează aceste resurse pentru a sprijini patrimoniul cultural al Greciei. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document C (2000) 1147] generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte deșeuri, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Autostrăzi pentru natură și cultură (numărul de identificare al măsurii:16970)

Această investiție constă în îmbunătățirea accesibilității a aproximativ 30 de situri importante de patrimoniu cultural și/sau de frumusețe naturală prin modernizarea legăturilor de acces care leagă siturile cu cea mai apropiată rețea de autostrăzi și modernizarea peisajului și a facilităților din fața porților, dezvoltarea infrastructurii digitale care furnizează informații și servicii legate de patrimoniul cultural și de siturile naturale, precum și activități de formare și de consolidare a capacităților pentru IMM-urile din regiunile în care proiectul va fi dezvoltat. Aceste intervenții sunt completate de dezvoltarea: (a) servicii digitale, b) servicii de comerț electronic și c) certificarea furnizorilor de bunuri și servicii locale. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document C (2000) 1147] generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte deșeuri, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Protecția monumentelor culturale și a siturilor arheologice împotriva schimbărilor climatice (numărul de identificare al măsurii:16433)

Această investiție cuprinde elaborarea de planuri de adaptare la schimbările climatice pentru siturile de patrimoniu cultural. Obiectivul este de a proteja patrimoniul cultural al Greciei, îmbunătățind reziliența acesteia la schimbările climatice și susținând astfel contribuția siturilor din patrimoniul cultural la activitatea economică. Investiția include evaluări spațiale și temporale ale riscurilor climatice și identificarea vulnerabilităților cu care se confruntă siturile de patrimoniu cultural. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor (numărul de identificare al măsurii:16725)

Investițiile modernizează învățământul superior în Grecia prin abordarea obstacolelor juridice, academice, instituționale și de altă natură. Aceasta este însoțită de o revizuire și actualizare a tuturor programelor de învățământ, pentru a permite, de asemenea, atragerea studenților străini în instituțiile elene de învățământ artistic. În plus, se preconizează că investițiile vor sprijini școlile de educație artistică prin modernizarea infrastructurii lor fizice și tehnice și prin sprijinirea tranziției lor către o infrastructură digitală modernă. În cele din urmă, Comisia își revizuiește modelul de operare cu scopul de a îmbunătăți studiile și de a asigura calitatea educației artistice furnizate de entitățile municipale.

Investiția cuprinde:

1. actualizarea programelor de învățământ în contextul cadrului european sectorial al calificărilor, inclusiv în vederea atragerii studenților străini în instituțiile elene de învățământ artistic;
2. înființarea Școlii Naționale de Audiovizual și
3. modernizarea infrastructurilor fizice și digitale ale principalelor instituții de învățământ de vârf.

Investiția va stabili, de asemenea, echivalența învățământului artistic din Grecia cu diplomele de învățământ superior furnizate de alte țări ale UE. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Itinerarii culturale la siturile și monumentele arheologice emblematice (numărul de identificare al măsurii:16485)

Această investiție va proiecta cinci itinerarii culturale emblematice cu discursuri tematice care să acopere toate perioadele din istoria Greciei. Se preconizează că rutele vor fi răspândite geografic în întreaga țară. Investiția cuprinde, de asemenea, conservarea și restaurarea anumitor monumente, modernizarea serviciilor și a infrastructurii, dezvoltarea de aplicații digitale interactive și includerea artelor și a evenimentelor culturale. Monumentele și siturile incluse pe rute creează sinergii cu destinațiile turistice și acționează astfel ca un motor al creșterii durabile și al coeziunii economice, sociale și teritoriale. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Restaurare — Conservare — Consolidarea monumentelor Acropolei (măsura 16435)

Investiția constă în protejarea monumentelor din Atena împotriva schimbărilor climatice și include lucrări de restaurare pentru Partenon și Walls, conservarea anumitor părți ale tuturor monumentelor Acropolei, consolidarea și stabilizarea maselor de rocă și îmbunătățirea accesibilității vizitatorilor. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Consolidarea competențelor pentru profesioniștii din domeniul creativ și cultural (numărul de identificare al măsurii:16723)

Această investiție dezvoltă programe de formare pentru a spori capacitatea și reziliența organizațiilor din industriile culturale și creative și pentru a îmbunătăți competențele profesioniștilor activi în acest sector, având în vedere, de asemenea, transformarea digitală a sectorului. Programele de formare sunt în conformitate cu Strategia națională elenă privind competențele și vizează administrarea afacerilor, gestiunea financiară, gestionarea resurselor umane, marketingul, competențele digitale, protecția proprietății intelectuale și alte subiecte, orientate în mod specific către acest public-țintă specific. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Dezvoltarea turismului (numărul de identificare al măsurii:16931)

Scopul acestei investiții este de a prelungi sezonul turistic din Grecia dincolo de lunile de vară și de a promova forme alternative de turism, contribuind la reziliența economică, la creșterea durabilă și la coeziunea socială și teritorială. Investiția cuprinde două părți:

1. Dezvoltarea ecologică: dezvoltarea turismului montan care include renovarea eficientă din punct de vedere energetic a infrastructurii publice și instalarea de noi surse regenerabile de energie, turismul pentru sănătate și wellness, agroturismul și gastronomia.
2. Dezvoltarea albastră: modernizarea infrastructurii porturilor turistice prin măsuri de eficiență energetică pentru clădirile și clădirile de infrastructură existente, intervenții pentru îmbunătățirea guvernanței, a infrastructurii și a serviciilor oferite în porturi, accesibilitatea plajelor pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele cu handicap, precum și pentru promovarea dezvoltării scufundărilor și a turismului subacvatic.

Pentru a se asigura că măsura este conformă cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[[21]](#footnote-22); (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[[22]](#footnote-23); (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[[23]](#footnote-24) și instalații de tratare mecano-biologică[[24]](#footnote-25); și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Recalificarea și perfecționarea în turism (numărul de identificare al măsurii:16921)

Investiția cuprinde perfecționarea și recalificarea lucrătorilor sezonieri, a șomerilor de lungă durată, precum și a lucrătorilor din sectorul turismului al căror contract de muncă a fost suspendat în timpul pandemiei. Programele de recalificare acoperă mai multe specializări și abordează nevoile viitoare ale sectorului pentru perioada post-COVID-19. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

**Investiția:** Noi parcuri industriale (numărul de identificare al măsurii:16634)

Investiția constă în furnizarea de asistență financiară pentru a) crearea de parcuri industriale noi, de nouă generație, b) extinderea celor existente, în vederea creșterii gradului lor de pregătire pentru tranziția către infrastructura rețelelor 5G și de bandă ultralargă și utilizarea surselor regenerabile de energie, gestionarea inteligentă a energiei și intervențiile de economisire a energiei, precum și pentru infrastructura economiei circulare și c) transformarea zonelor cu o concentrare industrială ridicată în parcuri industriale verzi și digitalizate. Măsura include, de asemenea, o reformă a cadrului de reglementare pentru parcurile industriale, inclusiv abordarea incertitudinilor juridice, soluționarea problemelor de guvernanță și furnizarea de stimulente eficace pentru soluționarea concentrărilor industriale informale. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Sprijinul financiar include investiții în a) infrastructură pentru crearea de parcuri de nouă generație (inclusiv achiziționarea terenului) cu criterii specifice de eficiență energetică pentru construirea de clădiri noi și eficiență energetică și proiecte demonstrative în întreprinderi mari și măsuri de sprijin, b) infrastructură pentru transformarea digitală și crearea de zone industriale inteligente, c) energie solară din surse regenerabile; d) gestionarea apei și conservarea resurselor de apă [investițiile trebuie să aibă un indice mediu de scurgere a infrastructurii (ILI) de < = 1,5], e) sisteme de colectare și tratare a apelor uzate care respectă criteriile de eficiență energetică, f) proiecte de electromobilitate (dezvoltarea de rețele de realimentare pentru vehicule electrice sau pe bază de hidrogen sau puncte de realimentare cu biometan pentru transport), g) proiecte pentru reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate. Construcția unei clădiri noi trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința NZEB (clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale). În cazul construirii de sisteme de tratare a apelor reziduale de la un capăt la altul, măsura trebuie să aibă un consum net de energie egal cu zero, iar în cazul reînnoirii sistemelor de tratare a apelor reziduale de la un capăt la altul, aceasta trebuie să conducă la o scădere a consumului mediu de energie cu cel puțin 10 % (exclusiv prin măsuri de eficiență energetică și nu prin modificări semnificative sau modificări ale sarcinii). Investițiile în electromobilitate sunt în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 și se referă la combustibilii alternativi pentru transport.

Pentru a se asigura că măsura este conformă cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[[25]](#footnote-26); (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[[26]](#footnote-27); (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[[27]](#footnote-28) și instalații de tratare mecano-biologică[[28]](#footnote-29); și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

**Investiția:** Accelerarea producției inteligente (numărul de identificare al măsurii:16721)

Investiția cuprinde sprijin financiar pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul industrial în vederea modernizării echipamentelor și a infrastructurii lor de producție cu tehnologii inteligente de ultimă generație, cu un impact redus asupra mediului. Măsura sprijină, de asemenea, schemele industriale și clusterele de întreprinderi din lanțurile valorice industriale importante care promovează competitivitatea industriei elene și tranziția acesteia către Industria 4.0. Sprijinul financiar cuprinde investiții în ceea ce privește digitalizarea liniilor de producție, automatizarea și interconectarea lanțurilor de aprovizionare, proiectarea și producția de produse și servicii inteligente, punerea în aplicare a tehnologiilor de fabricație inteligente în rețeaua de foarte mare viteză/5G mecanică, de laborator & echipamente de producție, echipamente de control al calității, TIC & echipamente software, licențe software, licențe de cloud, servicii de implementare pentru noua infrastructură IT și S/W, servicii de securitate informatică, proiectarea produselor, proprietate intelectuală, brevete și costuri de certificare. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Pentru a se asigura că măsura este conformă cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[[29]](#footnote-30); (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[[30]](#footnote-31); (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[[31]](#footnote-32) și instalații de tratare mecano-biologică[[32]](#footnote-33); și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

**Investiția:** Transformarea economică în sectorul agricol (numărul de identificare al măsurii:16626)

Investiția constă în următoarele cinci acțiuni menite să consolideze și să promoveze dezvoltarea sectorului agricol în Grecia: a) Inovarea și tranziția verde în ceea ce privește prelucrarea produselor agricole, b) modernizarea sectorului primar, c) dezvoltarea turismului ecologic, d) restructurarea cultivării și e) îmbunătățirea genetică a animalelor. O parte dedicată a investițiilor prevăzute la literele (a), (c) și (d) oferă sprijin pentru modernizarea energetică a unităților de producție și a clădirilor, pentru echipamentele mecanice cu consum redus de energie pentru modernizarea unităților de producție existente, pentru proiectele din unitățile de gestionare a deșeurilor și pentru gestionarea emisiilor de poluanți gazoși pentru protecția mediului, pentru introducerea de noi tehnologii de monitorizare a trasabilității, a proceselor de producție ecologice și a eficienței resurselor, precum și pentru analiza pieței, colaborarea strategică și crearea unor lanțuri de aprovizionare de înaltă valoare, vizând în primul rând interconectarea sectoarelor economiei (agricultură — proces — turism). Aceste investiții vor sprijini, de asemenea, mijloacele de transport ecologice, dezvoltarea de noi surse regenerabile de energie, adaptarea la schimbările climatice și măsurile de prevenire și de gestionare a riscurilor legate de climă, protecția biodiversității, patrimoniul natural și resursele naturale.

Pentru a se asigura că măsura este conformă cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[[33]](#footnote-34); (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[[34]](#footnote-35); (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[[35]](#footnote-36) și instalații de tratare mecano-biologică[[36]](#footnote-37); și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Transformarea digitală a sectorului agroalimentar (numărul de identificare al măsurii:16653)

Investițiile promovează adoptarea de tehnologii inovatoare în sectorul agricol grec, controlul contrafacerii produselor grecești, facilitează accesul produselor alimentare grecești pe piețele străine, precum și dezvoltarea de noi cunoștințe agroalimentare în Grecia și utilizarea celor mai bune practici. Investiția cuprinde intervenții (a) pentru a sprijini transformarea digitală a sectorului agricol, cum ar fi dezvoltarea unei infrastructuri digitale deschise la scară largă, cu infrastructură de tip cloud și capacități de prelucrare la scară largă a datelor satelitare și aeriene, și (b) pentru a promova comerțul cu produse agricole grecești, creșterea animalelor și pescuitul prin facilitarea eliberării certificatelor de export, dezvoltarea unui sistem de gestionare a datelor privind importurile și comerțul și a unui sistem de informații comerciale pentru importuri și comerț, precum și dezvoltarea unui portal orientat spre exterior pentru promovarea produselor agroalimentare și agricole grecești. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

**Investiția:** Propuneri de acțiuni în sectorul acvaculturii (numărul de identificare al măsurii:16584)

Această investiție cuprinde soluții inovatoare în materie de echipamente, cercetare, transfer de know-how și formare a resurselor umane în vederea modernizării și diversificării producției de acvacultură. De asemenea, creează o bancă de material genetic pentru speciile pe cale de dispariție și speciile comerciale de pești de apă dulce. Obiectivul investiției este de a sprijini procesele de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor, ceea ce duce la intensificarea comerțului și la crearea de locuri de muncă în acest sector. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Intervenții pentru modernizarea porturilor regionale (numărul de identificare al măsurii:16975)

Investiția cuprinde intervenții pentru modernizarea porturilor regionale din insule și din zonele cu activități turistice dezvoltate. Intervențiile se efectuează în douăsprezece porturi din întreaga țară și constau în îmbunătățiri ale infrastructurii, cum ar fi modernizarea cheiurilor porturilor pentru a facilita îmbarcarea, întreruperile de undă, instalarea de cheiuri plutitoare, construirea de rampe de serviciu, pereții cheiurilor și lucrările de protecție costieră. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, pentru a se asigura că respectarea principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ este integrată în proiect și respectată cu strictețe în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Investiția:** Planul general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri (numărul de identificare al măsurii:16944)

Investiția constă în pregătirea unui studiu detaliat, a unei strategii și a dezvoltării unui mecanism de finanțare pentru reînnoirea treptată a flotei de nave de pasageri a țării. Studiul definește nevoile relevante de modernizare ale navelor și orizontul investiției, nevoile de finanțare ale operatorilor și veniturile potențiale care vor fi generate prin planul de reînnoire, definește reînnoirea infrastructurii care ar trebui să aibă loc în porturi pentru a sprijini exploatarea noilor nave și pentru a dezvolta un mecanism de finanțare pentru a facilita accesul la finanțare al operatorilor. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

**Reforma:** Reforma organizațională în sectorul feroviar (numărul de identificare al măsurii 16982)

Principalele acțiuni ale proiectului sunt:

1. Adoptarea unei foi de parcurs cu etapele pentru reorganizarea completă a societăților OSE și ERGOSE.
2. Recrutarea unui consultant specializat pentru a sprijini punerea în aplicare a reformei
3. Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru reforma celor două societăți, permițându-le să dezvolte, să exploateze și să întrețină o rețea feroviară modernă.
4. Punerea în aplicare a reformei definite în legislația primară și secundară.

Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2023. Reforma urmărește să facă sectorul feroviar din Grecia mai eficient, mai integrat, mai modern și mai receptiv la cererea clienților. Reforma este sprijinită de un contract-cadru multiplu pentru restructurarea sectorului infrastructurii feroviare din Grecia.

**Reforma:** Modificarea cadrului juridic pentru atragerea investițiilor strategice (numărul de identificare al măsurii 16593)

Obiectivul reformei este de a promova Grecia ca destinație atractivă pentru potențialii investitori. Reforma revizuiește cadrul juridic pentru atragerea investițiilor strategice și unifică într-un singur act juridic dispozițiile a două legi diferite 3894/2010 și 4608/2019, astfel încât cadrul juridic privind investițiile strategice să fie clar pentru potențialii investitori. Aceasta creează o nouă categorie de investiții strategice cu stimulente suplimentare, simplifică și consolidează procedura de acordare a licențelor prin intermediul unui ghișeu unic și include noi domenii de activitate economică și potențiale proiecte importante de interes european comun (PIIEC) în cadrul de reglementare existent (Legea nr. 3894/2010 și Legea nr. 4608/2019). Principalele criterii pentru ca o investiție să fie calificată drept investiție emblematică de mare importanță este de a promova inovarea sau difuzarea tehnologiei, economia ecologică și/sau de a promova în mod semnificativ competitivitatea economiei elene la nivel internațional. Caracterizarea proiectelor nu necesită o sumă minimă a costurilor de investiții sau un număr minim de cote anuale de ocupare a forței de muncă. Un comitet special format din trei oameni de știință renumiți pe diferite teme științifice, instituit printr-o decizie ministerială comună emisă de ministrul finanțelor și ministrul dezvoltării și investițiilor, va decide cu privire la îndeplinirea criteriilor de mai sus în urma cererilor investitorilor și prezintă un aviz formal Comitetului interministerial pentru investiții strategice, care ia Deciziei finală privind caracterizarea investiției drept investiție strategică de mare importanță și stimulentele specifice la care are dreptul investiția. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Investițiile eligibile pentru finanțare includ proiecte care promovează inovarea sau difuzarea tehnologiei, utilizarea surselor regenerabile de energie și tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și/sau care promovează în mod semnificativ competitivitatea economiei Greciei la nivel internațional. Investițiile eligibile includ investiții în construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic și sprijin pentru întreprinderile care furnizează servicii care contribuie la economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și la reziliența la schimbările climatice, și anume: a) infrastructuri cu criterii energetice specifice pentru construirea de clădiri noi, b) proiecte de generare de energie electrică hibride din surse regenerabile de energie în insulele neconectate c) investiții pentru producția de hidrogen ecologic, d) sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și e) instalații de parcuri eoliene offshore și parcuri fotovoltaice offshore. Construcția de clădiri noi trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale).

Pentru a se asigura că măsura este conformă cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[[37]](#footnote-38); (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[[38]](#footnote-39); (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[[39]](#footnote-40) și instalații de tratare mecano-biologică[[40]](#footnote-41); și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

**Reforma:** Digitizarea rețelei diplomației economice (numărul de identificare al măsurii 16599)

Această reformă constă într-un set de reforme de politică care vizează digitalizarea rețelei elene de diplomație economică. Reforma include extinderea serviciilor „Helpdesk” furnizate de Enterprise Greece, agenția de stat pentru comerț și promovarea investițiilor, achiziționarea, prelucrarea și exploatarea bazelor de date de pe piețele internaționale și privind procedurile de export, instituirea unui serviciu de mediere pentru a ajuta exportatorii să depășească obstacolele din timpul procesului de export, digitalizarea completă a proceselor interne ale întreprinderii Enterprise Greece și noile canale digitale de comunicare cu exportatorii și potențialii investitori. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2024.

**Reforma:** Facilitarea comerțului (numărul de identificare al măsurii: 16592)

Reforma vizează facilitarea comerțului prin simplificarea procedurilor administrative pentru societățile care își desfășoară activitatea în Grecia. În special, reforma vizează: a) revizuirea și simplificarea procedurilor pre-vamale și vamale existente, b) identificarea oricăror sarcini și/sau costuri administrative inutile pentru întreprinderi, c) permiterea instituirii unui sistem informatic unic și integrat (ghișeu unic) în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, d) instituirea unui sistem de monitorizare pentru a asigura punerea în aplicare adecvată și eficientă a controalelor comerțului transfrontalier. Reforma se bazează pe și completează reforma instituțională care a fost inițiată în 2019 prin integrarea tuturor responsabilităților de promovare a exporturilor și de facilitare a comerțului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2023.

**Q.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Cele mai importante investiții 6: Autostrada E-65 a Greciei Centrale: secțiunea Trikala- Egnatia

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 254 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16628\_Autostrada E-65 a Greciei Centrale: secțiunea Trikala- Egnatia | Jalon | Începerea lucrărilor de construcție în E-65 | Raportul unui inginer independent ratificat de Ministerul Infrastructurii |  |  |  | Q2 | 2022 | Începerea lucrărilor de construcție pentru șoseaua E-65 Central Greece: Trikala- Egnatia |
| 255 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16628\_Autostrada E-65 a Greciei Centrale: secțiunea Trikala- Egnatia | Jalon | E-65 lucrări — prima fază de construcție | 60 % din proiecte finalizate pe baza unui raport elaborat de un inginer independent ratificat de Ministerul Infrastructurii |  |  |  | Q4 | 2023 | 60 % din valoarea lucrărilor de construcție pentru șoseaua E-65 Central Greece: Șoseaua Trikala-Egnatia trebuie să fi fost finalizată și avizată de un inginer independent. |
| 256 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16628\_Autostrada E-65 a Greciei Centrale: secțiunea Trikala- Egnatia | Jalon | E-65 lucrări — finalizare | 100 % din proiecte finalizate, susținute de un inginer independent ratificat de Ministerul Infrastructurii |  |  |  | Q2 | 2025 | Finalizarea proiectului, inclusiv lucrări ocazionale (cum ar fi toate stațiile de taxare rutieră, măsurile de iluminat și de siguranță necesare pentru certificarea și funcționarea autostrăzii). |

Cele mai importante investiții 7: Modernizarea siguranței rutiere

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 257 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16631\_Modernizarea siguranței rutiere | Jalon | Atribuirea contractelor pentru siguranța rutieră — primul lot de contracte | Notificarea atribuirii contractelor pentru cel puțin 2 300 locații. |  |  |  | Q2 | 2023 | Contracte atribuite pentru cel puțin 2 300 de locații care asigură a) îmbunătățirea siguranței rutiere în cadrul programului „Programul de îmbunătățire a siguranței rutiere (PEVOA)” pentru aproximativ 7 000 de locații periculoase; b) îmbunătățiri minore pentru restul de 2 500 km | |
| 258 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16631\_Modernizarea siguranței rutiere | Jalon | Atribuirea contractelor pentru siguranța rutieră — toate contractele | Notificarea atribuirii a 100 % din contracte |  |  |  | Q2 | 2024 | Contracte atribuite pentru 100 % din bugetul pentru siguranța rutieră în cadrul acestui proiect, asigurând a) îmbunătățirea siguranței rutiere în cadrul programului „Programul de îmbunătățire a siguranței rutiere (PEVOA)” în cel puțin 7 000 de locații periculoase; b) îmbunătățiri minore pentru restul de 2 500 km | |
| 259 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16631\_Modernizarea siguranței rutiere | Jalon | Finalizarea proiectului privind siguranța rutieră | Dovada de către un inginer independent a finalizării tuturor lucrărilor de siguranță rutieră |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea proiectului și realizarea a) îmbunătățirii siguranței rutiere în cadrul programului „Programul de îmbunătățire a siguranței rutiere (PEVOA)” în cel puțin 7 000 locații periculoase; b) îmbunătățiri minore pentru restul de 2 500 km | |

Cele mai importante investiții 8: Autostrada din Nordul insulei Creta (Β.Ο.Α.Κ.)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 260 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16630\_Autostrada din Nordul insulei Creta (Β.Ο.Α.Κ.) | Jalon | Notificarea atribuirii contractelor pentru trei subproiecte ale BOAK | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q2 | 2023 | Notificarea atribuirii contractelor pentru a) contractul de concesiune; b) parteneriatul public-privat; și c) Lucrări publice. |
| 261 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16630\_Autostrada din Nordul insulei Creta (Β.Ο.Α.Κ.) | Țintă | Evoluția lucrărilor de construcție ale BOAK |  | Procentul din valoarea lucrărilor finalizate, aprobat prin raport de un inginer independent și aprobat de Ministerul Infrastructurii | 0 | 60 | Q2 | 2025 | 60 % din valoarea lucrărilor de construcție a șoselei „Axa nordică a Cretei” finalizate și avizate de un inginer independent pentru subproiectul doi: (Hersonissos-Neapolis) și al treilea subproiect: (Neapolis-Agios Nikolaos). |
| 262 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16630\_Autostrada din Nordul insulei Creta (Β.Ο.Α.Κ.) | Jalon | Finalizarea proiectului BOAK | Finalizarea a 100 % din valoarea lucrărilor certificate de un inginer independent. Certificatul de absolvire se aprobă de Ministerul Infrastructurii. |  |  |  | Q4 | 2025 | Al doilea subproiect: (Hersonissos-Neapolis) și al treilea subproiect: (Neapolis-Agios Nikolaos) finalizat și în funcțiune. Pentru subproiectul unu (Chania-Heraklion), următoarele lucrări trebuie să fi fost finalizate, corespunzând unui procent de 15 % din costul proiectului:  1. Finalizarea lucrărilor inginerilor constructori pentru șoselele de centură existente din Chania, Heraklion și Rethymnon.  2. Finalizarea lucrărilor de inginer civil pentru partea Vrises-Atsipopoulo, 21,9 km, care cuprinde 2 puncte de transfer.  Lungimea totală a podurilor: 2036 m  Lungimea totală a lucrărilor subterane (excavații, fundații, drenaje, podețe, terasamente și lucrări auxiliare): 10 215m  3. Finalizarea lucrărilor de inginerie civilă pentru partea Amari-Skaleta, 12,4 km, care cuprinde 1 punct de transfer  Lungimea totală a podurilor: 710 m.  Lungimea totală a lucrărilor subterane (excavații, fundații, drenaje, podețe, terasamente și lucrări auxiliare): 4230 m  Finalizarea se certifică de către inginerul independent și de către Ministerul Infrastructurii. |

Grupa 24: Infrastructura

**Subgrupul 1 (transformare digitală)**

* Infrastructură inteligentă cu accent pe mediu și cultură (ID: 16960)
* Poduri inteligente (ID: 16949)
* Taxe electronice (ID: 16950)
* Simplificarea procedurilor Ministerului Infrastructurii & Transport (ID: 16786)
* Sistemul de gestionare digitală integrată a programelor pentru administrarea lucrărilor tehnice și a activelor structurale ale Ministerului Infrastructurii și Transporturilor (ID: 16937)

**Subgrupul 2 (căi ferate și aeroporturi)**

* Intervenții pentru modernizarea și reamenajarea sistemului și a infrastructurii rețelei feroviare elene (ID: 16954)
* Reforma organizațională în sectorul feroviar (ID: 16982)
* Transformarea digitală a Organizației Căilor Ferate Elene (ID: 16959)
* Modernizarea căii ferate suburbane din Attica de Vest (ID: 16892)
* Programul EASA de conformitate (ID: 16833)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 263 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16982\_Reforma organizațională în sectorul feroviar | Jalon | Foaie de parcurs pentru reforma sectorului feroviar | Foaia de parcurs |  |  |  | Q3 | 2021 | Subgrupa 2: Pregătirea unei foi de parcurs cu etapele pentru reorganizarea completă a societăților OSE și ERGOSE. |
| 264 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16982\_Reforma organizațională în sectorul feroviar | Jalon | Legea privind reforma căilor ferate | Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare |  |  |  | Q2 | 2022 | Subgrupa 2: Reforma organizațională în sectorul feroviar;  Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru reforma celor două societăți, care să le permită să dezvolte, să exploateze și să întrețină o rețea feroviară modernă. |
| 265 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie —  16954 intervenții pentru modernizarea și reamenajarea sistemului și a infrastructurii rețelei feroviare elene | Jalon | Atribuirea unui contract PPP pentru modernizarea și reamenajarea rețelei feroviare | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q1 | 2023 | Subgrupa 2: Atribuirea unui contract de parteneriat public-privat pentru intervenții pentru modernizarea și reamenajarea sistemului și a infrastructurii rețelei feroviare elene, pentru a) a restabili „viteza proiectată” în toate secțiunile infrastructurii, b) a îmbunătăți durata călătoriei și nivelurile de siguranță, c) a moderniza rețeaua feroviară existentă în întreaga țară și d) a îmbunătăți calitatea serviciilor feroviare.  Modernizarea vizează în mod specific modernizarea infrastructurii feroviare și a suprastructurii existente, a sistemelor electromecanice, a semnalizării, telecomunicațiilor și electrificării și a altor instalații necesare pentru exploatarea rețelei, după cum urmează:  1. Sucursala rețelei Piraeus — Atena — Salonic și frontierele nordice.  2. Ramura de rețea Macedonia — Tracia  3. Sucursala rețelei aeroportul din Atena — Kiato |
| 266 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16950\_Tolluri electronice | Jalon | Atribuirea contractelor pentru taxele de trecere electronică | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q2 | 2023 | Subgrupa 1: Contract atribuit pentru taxe de trecere electronică pentru furnizarea unui serviciu uniform, eficient din punctul de vedere al costurilor, transparent și ușor de utilizat. |
| 267 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16833\_Implementarea lucrărilor de remediere a conformității efectuate de AESA | Jalon | Notificare privind atribuirea unui t pentru lucrările Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) în aeroporturile regionale | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q2 | 2023 | Subgrupa 2: Programul de conformitate al Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA): Toate contractele de lucrări de remediere a 13 aeroporturi regionale semnate în conformitate cu noul Regulamentul (UE) 2018/1139. |
| 268 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie —  16982\_Reforma organizațională în sectorul feroviar | Jalon | Punerea în aplicare a reformei sectorului feroviar | Noile entități ale OSE/ERGOSE vor fi pe deplin operaționale.  Funcționarea ERTMS pe PATHE |  |  |  | Q4 | 2023 | Subgrupa 2: Punerea în aplicare a reformei organizaționale în sectorul feroviar. Noile entități OSE/ERGOSE sunt pe deplin operaționale. Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) este implementat pe deplin în rețeaua centrală PATHE. |
| 269 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie —  16833\_Punerea în aplicare a lucrărilor de remediere a conformității efectuate de AESA | Jalon | Finalizarea lucrărilor AESA | Certificarea de către AESA |  |  |  | Q2 | 2025 | Subgrupa 2: Toate lucrările de remediere din cele 13 aeroporturi trebuie finalizate și certificate de AESA. |
| 270 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie —  16954 intervenții pentru modernizarea și reamenajarea sistemului și a infrastructurii rețelei feroviare elene | Jalon | Finalizarea modernizării rețelei feroviare | Certificarea de către OSE a faptului că elementele au fost puse în aplicare și primite |  |  |  | Q4 | 2025 | Subgrupa 2: Finalizarea proiectelor de intervenții pentru modernizarea și reinstalarea sistemului elen al rețelei feroviare. |
| 271 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16892\_Ameliorarea căilor ferate suburbane din Attica de Vest | Jalon | Finalizarea căii ferate din Attica de Vest | Raport de certificare din partea OSE, conform căruia proiectul este finalizat și primit de OSE |  |  |  | Q4 | 2025 | Subgrupa 2: Finalizarea căii ferate suburbane Attica de Vest de la Ano Liossia la Megara. |
| 272 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16949\_Puncte inteligente | Jalon | Finalizarea proiectului „Poduri inteligente” | Raport de finalizare întocmit de un inginer independent ratificat de Ministerul Infrastructurii |  |  |  | Q4 | 2025 | Subcategoria 1: Finalizarea proiectului privind podurile inteligente care oferă servicii de întreținere preventivă inteligentă a podurilor în mai multe regiuni ale țării. |
| 273 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16950\_Tolluri electronice | Jalon | Finalizarea proiectului privind taxele de trecere electronice | Raport de finalizare întocmit de un inginer independent ratificat de Ministerul Infrastructurii |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea și lansarea unui sistem interoperabil de taxare rutieră electronică care va permite colectarea automată electronică a taxelor rutiere pentru toate vehiculele care circulă pe autostrăzile Greciei. |
| 274 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16959\_Transformarea digitală a Organizației Căilor Ferate Elene | Jalon | Finalizarea transformării digitale a proiectului OSE | Raport de completare elaborat de OSE. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea proiectului de digitalizare a OSE:  1. Gestionarea biletelor și sisteme telematice, cu cel puțin 60 % călători care utilizează bilete electronice;  2. Infrastructura stațiilor inteligente;  3. Servicii pentru experiența clienților;  4. Implementarea și exploatarea rețelei de telecomunicații pentru internet de mare viteză pe trenuri și stații;  5. OSE Sistemul telematic al vehiculelor  Servicii de instalare; precum și  6. Servicii de formare. |
| 275 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16960\_Infrastructură inteligentă cu accent pe mediu și cultură | Jalon | Finalizarea proiectului de infrastructură inteligentă | Proiecte finalizate pe baza unui raport al unui inginer independent ratificat de Ministerul Infrastructurii |  |  |  | Q4 | 2025 | Toate subproiectele finalizate:  1. Sistemul de informare pentru delimitarea cursurilor de apă pentru a contribui la protecția naturii și a biodiversității;  2. tranzacții Digital Bank for Building Plot Ration;  3. Harta digitală unică;  4. Măsurarea și monitorizarea digitală a poluanților atmosferici și a poluării marine în vederea optimizării amprentei de mediu și a inspecțiilor digitale de mediu pentru a contribui la îmbunătățirea calității aerului; precum și  5. Infrastructura inteligentă și dezvoltarea serviciilor digitale interactive și a producției de conținut digital pentru promovarea exponatelor culturale cu realitate augmentată și virtuală pentru muzee. |
| 276 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16937\_Sistemul digital integrat de gestionare a programelor pentru administrarea lucrărilor tehnice și a activelor structurale al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor | Jalon | Finalizarea PMIS pentru Ministerul Infrastructurii | Raport de finalizare al Ministerului Infrastructurii |  |  |  | Q4 | 2025 | Furnizarea unui sistem de informații PMIS (Portfolio Management Information System) de ultimă generație pentru Ministerul Infrastructurii. |
| 277 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16786\_Simplificarea procedurilor Ministerului Infrastructurii & Transporturile | Jalon | Simplificarea procedurilor pentru Ministerul Transporturilor | Raport de finalizare al Ministerului Infrastructurii |  |  |  | Q4 | 2025 | Intrarea în vigoare a unui nou model operațional de punere în aplicare a transformării digitale și a simplificării procedurilor. |

Grupa 25: Cultura

* Reforma muncii în sectorul cultural (ID: 16715)
* Cultura ca motor al creșterii (ID: 16293)
* Muzeu de antichități subacvatice (ID: 16486)
* Utilizarea „artelor pe bază de rețetă”, promovarea coeziunii sociale și valorificarea economiei vârstei a treia (ID: 16735)
* Modernizarea infrastructurii, reînnoirea echipamentelor și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de HOCRED (ID: 16536)
* Autostrăzi pentru natură și cultură (ID: 16970)
* Protejarea monumentelor culturale și a siturilor arheologice împotriva schimbărilor climatice (Grupul 2) (ID: 16433)
* Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor (ID: 16725)
* Itinerarii culturale la situri și monumente arheologice emblematice (ID: 16485)
* Restaurare — Conservare — Consolidarea monumentelor de pe Acropole (ID: 16435)
* Consolidarea competențelor pentru profesioniștii din domeniul creativ și cultural (ID: 16723)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 278 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — reforma 16715\_Labor în sectorul cultural | Jalon | Legislația privind reforma muncii în sectorul cultural | Intrarea în vigoare a legislației și a legislației secundare și instituirea unui sistem de evaluare credibilă a statutului „profesionistului creativ sau cultural” |  |  |  | Q3 | 2022 | Intrarea în vigoare a legislației privind reforma muncii în sectorul cultural, inclusiv definirea statutului de „profesioniști creativi sau culturali” și stimulente fiscale și de securitate socială proporționale. |
| 279 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16486\_Muzeul de antichități subacvatice | Jalon | Atribuirea contractului pentru Muzeul de antichități subacvatice | Notificarea acordării premiului pentru Muzeul de antichități subacvatice și calendarul detaliat al lucrărilor la Muzeul de antichități subacvatice |  |  |  | Q4 | 2023 | Atribuirea contractului pentru Muzeul de antichități subacvatice. |
| 280 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16293\_Cultura ca motor al creșterii economice | Jalon | Marca și platforma culturală greacă contemporană | Raport privind marca culturală greacă contemporană, platforma de design verde, baza de date muzicală grecească și revitalizarea programului grec de traducere a literaturii. |  |  |  | Q4 | 2023 | Cultura ca motor al creșterii: Crearea unei mărci culturale elene contemporane, crearea unei platforme grecești de design, a unei baze de date muzicale elene și a unui program de traducere a literaturii grecești actualizat |
| 281 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16723\_Consolidarea competențelor pentru profesioniștii din domeniul creativ și cultural | Țintă | Consolidarea competențelor pentru profesioniștii din domeniul creativ și cultural (pe termen mediu) |  | Numărul de profesioniști din domeniul cultural și creativ înregistrați care au absolvit primul ciclu de formare | 0 | 1 800 | Q4 | 2023 | Consolidarea competențelor pentru profesioniștii din domeniul creativ și cultural: Finalizarea primului ciclu de formare pentru profesioniștii din domeniul cultural și creativ, formarea a cel puțin 1 800 de profesioniști înregistrați în Grecia |
| 282 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16970\_autostrăzi pentru natură și cultură | Jalon | Autostrăzi pentru natură și cultură | Raportul de finalizare, inclusiv dovezile de plată și rezultatele auditurilor investițiilor, certificarea din partea beneficiarilor la finalizarea investiției |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea autostrăzilor pentru natură și cultură: investiții în infrastructura fizică a cel puțin 28 de monumente și instalarea infrastructurii 5G de-a lungul rutelor de interes natural și cultural special pentru turiști, completate de dezvoltarea serviciilor digitale, a serviciilor de comerț electronic și de certificarea furnizorilor de bunuri și servicii locale. |
| 283 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16293\_Cultura ca motor al creșterii economice | Jalon | Cultura ca motor al creșterii | Rapoartele de finalizare a tuturor subproiectelor, inclusiv dovezile de plată și rezultatele auditurilor investițiilor, certificarea din partea beneficiarilor la finalizarea investiției |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea culturii ca motor al Finalizării creșterii a subproiectelor acoperite în T2 2023 și finalizarea contractelor rămase privind transformarea digitală a producției și distribuției culturale: sprijinirea strategiilor regionale ale industriilor culturale și creative (ICC);  sprijinirea ecosistemelor artizanale locale;  extinderea utilizării siturilor arheologice și a monumentelor ca locuri de desfășurare și evenimente; promovarea industriei cinematografice. Finalizarea renovărilor eficiente din punct de vedere energetic și a măsurilor de eficiență energetică în ceea ce privește infrastructura publică, proiectele demonstrative și măsurile de sprijin prin modernizarea clădirilor publice existente. |
| 284 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16536\_Actualizarea infrastructurii, reînnoirea echipamentelor și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de magazinele HOCRED — foste Stores ARF (la fața locului și în format electronic) | Jalon | Modernizarea Organizației elene pentru dezvoltarea resurselor culturale (HOCRED) | Rapoartele de finalizare, inclusiv dovezile de plată și rezultatele auditurilor investițiilor, certificarea din partea beneficiarilor cu privire la finalizarea investiției. |  |  |  | Q4 | 2025 | Îmbunătățirea operațiunilor Organizației Elene de Dezvoltare a Resurselor Culturale (HOCRED), inclusiv renovarea eficienței energetice, construirea și modernizarea infrastructurii și furnizarea de echipamente pentru magazinele fizice și online și modernizarea calității serviciilor. |
| 285 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16725\_Ameliorarea învățământului superior în domeniul artelor | Jalon | Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor | Raport de finalizare, inclusiv  (a) dovezile de plată și rezultatele auditurilor investițiilor, certificarea de către beneficiari a finalizării investițiilor; precum și  (b) revizuiri documentate ale cadrului juridic cu trimiteri la Jurnalul Oficial. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea proiectului privind învățământul superior, inclusiv înființarea unei noi școli audiovizuale și finalizarea mutării Școlii Naționale de Dance și a Conservatorului de Stat din Salonic; și revizuirea cadrului juridic pentru actualizarea programei școlare și asigurarea calității educației artistice. |
| 286 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16723\_Consolidarea competențelor pentru profesioniștii din domeniul creativ și cultural | Țintă | Dezvoltarea competențelor pentru profesioniștii din domeniul creativ și cultural (finalizare) |  | Numărul de profesioniști creativi și culturali înregistrați care au absolvit formarea | 1 800 | 3 600 | Q4 | 2025 | Finalizarea proiectului „Skill building” pentru profesioniștii din domeniul creativ și cultural: Finalizarea primului ciclu de formare pentru profesioniștii din domeniul cultural și creativ, formarea a cel puțin 3600 de profesioniști ICC înregistrați în Grecia. |
| 287 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16486\_Muzeul de antichități subacvatice | Jalon | Muzeu de antichități subacvatice | Raport de finalizare, inclusiv  (1a) certificarea privind finalizarea investițiilor; precum și  (1b) certificarea lucrărilor pentru spațiile de expoziție permanentă, a lucrărilor de conservare și a documentației și a publicațiilor care sprijină expoziția. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea Muzeului de antichități subacvatice: (1a) finalizarea lucrărilor de eficiență energetică și  (1b) organizarea unei expoziții permanente care să creeze o valoare adăugată substanțială pentru turism și cultură pentru Pireu și zona extinsă Atena. |
| 288 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16485\_Itinerariile culturale în situri arheologice și monumente emblematice | Jalon | Itinerarii culturale la siturile arheologice emblematice | Raport de finalizare, inclusiv certificare din partea beneficiarilor cu privire la finalizarea investiției. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea itinerariilor culturale: furnizarea a cinci rute culturale răspândite geografic cu discursuri tematice din istoria Greciei, inclusiv conservarea și restaurarea unor monumente selectate, modernizarea serviciilor și a infrastructurii, dezvoltarea de aplicații digitale interactive și includerea artelor și a evenimentelor culturale. |
| 289 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16735\_Utilizarea „artelor pe bază de rețetă”, promovarea coeziunii sociale și valorificarea economiei vârstei a treia | Jalon | Utilizarea „artelor pe bază de rețetă”; | Raport de finalizare, inclusiv certificare din partea beneficiarilor cu privire la finalizarea investiției. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea artelor privind prescripția, îmbunătățirea accesului fizic și furnizarea de sisteme de vizite ghidate cu ajutorul auzului și al viziunii în locuri culturale precum muzee, teatre, festivaluri, situri arheologice; și promovarea intervențiilor care utilizează arta și cultura pentru a sprijini redresarea în urma problemelor de sănătate mintală |
| 290 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16433\_Protecția monumentelor culturale și a siturilor arheologice împotriva schimbărilor climatice | Jalon | Protejarea monumentelor culturale împotriva schimbărilor climatice | Raport de finalizare, inclusiv copii ale planurilor de adaptare la schimbările climatice, dovezi de plată și rezultatele auditurilor privind certificarea investițiilor pentru finalizarea investițiilor |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea protecției monumentelor culturale împotriva schimbărilor climatice, inclusiv elaborarea de planuri de adaptare la schimbările climatice pentru siturile de patrimoniu cultural, susținând astfel contribuția siturilor de patrimoniu cultural la activitatea economică, inclusiv evaluări spațiale și temporale ale riscurilor climatice și identificarea vulnerabilităților cu care se confruntă siturile de patrimoniu cultural. |
| 291 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16435\_Restaurare — Conservare — Consolidarea monumentelor de pe Acropole | Jalon | Restaurare — Conservare — Consolidarea Acropolei | Raportul de finalizare, inclusiv dovezile de plată și rezultatele auditurilor investițiilor, certificarea finalizării investițiilor. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea Restaurării monumentelor Acropolei în vederea conservării monumentului împotriva schimbărilor climatice, inclusiv lucrări de restaurare pentru Partenon și Walls, conservarea anumitor părți ale sitului, consolidarea și stabilizarea maselor de rocă și îmbunătățirea accesului vizitatorilor. |

Grupa 26: Turism și transport maritim

* Dezvoltarea turismului (include subproiecte Acțiuni de modernizare a porturilor turistice) (ID: 16931)
* Recalificarea și perfecționarea în turism (ID: 16921)
* Intervenții de modernizare a porturilor regionale (ID: 16975)
* Planul general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri (ID: 16944)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 292 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16931\_Dezvoltarea turismului | Jalon | Dezvoltarea turismului: reforme pentru porturile turistice | 1. Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 2160/1993 privind porturile turistice.  2. Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legilor 4179/2013 și 4276/2014 privind stațiunile de schi.  Raportul din 3 care atestă înființarea Biroului de management de proiect. |  |  |  | Q1 | 2022 | (1) Dezvoltarea turismului: Intrarea în vigoare a legislației de reformare a cadrului juridic pentru legea porturilor turistice pentru a încuraja noi investiții, inclusiv modificarea dispozițiilor referitoare la acordarea licențelor de instalare și funcționare în conformitate cu Legea nr. 4442/2016 privind licențele de investiții.  (2) Dezvoltarea turismului: Intrarea în vigoare a legislației de reformare a cadrului juridic pentru stațiunile de schi pentru a încuraja noi investiții, inclusiv modificarea dispozițiilor referitoare la acordarea licențelor de instalare și funcționare în conformitate cu Legea nr. 4442/2016 privind acordarea licențelor de investiții.  (3) Dezvoltarea turismului: Înființarea Biroului de gestionare a proiectelor pentru supravegherea investițiilor în modernizarea porturilor turistice. |
| 293 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16975\_Actualizarea intervențiilor pentru porturile regionale | Țintă | Contractarea lucrărilor de modernizare portuară regională |  | Notificarea atribuirii contractelor pentru proiecte individuale | 0 | 28 | Q2 | 2023 | Notificarea atribuirii contractelor pentru modernizarea porturilor regionale în vederea îmbunătățirii eficienței energetice trebuie finalizată. |
| 294 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16944\_Planul general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri | Jalon | Planul general pentru transportul maritim de pasageri în Grecia | Raport finalizat și rezumat al exercițiului de consultare. |  |  |  | Q2 | 2025 | Planul general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri: Finalizarea proiectului |
| 295 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16931\_Dezvoltarea turismului | Jalon | Dezvoltarea turismului: contractarea de porturi turistice | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Q4 | 2023 | Procesul de atribuire a contractelor pentru modernizarea porturilor turistice în vederea îmbunătățirii eficienței energetice trebuie finalizat. |
| 296 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16921\_Reconversie și actualizare a competențelor în turism | Țintă | Recalificarea și actualizarea competențelor în turism (finalizare) |  | Numărul de participanți care termină cu succes formarea | 0 | 18 000 | Q2 | 2025 | Perfecționarea și recalificarea în turism: Finalizarea sesiunilor de formare atestată printr-un raport de absolvire cu o anexă statistică detaliată a cursurilor finalizate și a absolvirilor cu succes în funcție de furnizor și calificare. |
| 297 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16931\_Dezvoltarea turismului | Jalon | Finalizarea proiectului de dezvoltare turistică | 1a. Raport de finalizare întocmit de un inginer independent privind lucrările ratificate de Ministerul Turismului.  1b. Raport de finalizare, inclusiv certificarea din partea beneficiarilor la finalizarea investiției |  |  |  | Q4 | 2025 | Dezvoltarea turismului:  (1a) finalizarea lucrărilor specificate de modernizare a porturilor turistice pentru a încuraja turismul și investițiile private.  (1b) finalizarea altor intervenții turistice pentru a promova forme alternative de turism și extinderea sezonului, inclusiv:  — Dezvoltare ecologică: îmbunătățirea gestionării destinațiilor prin crearea unui birou local de gestionare a destinației și a unor observatoare ale turismului durabil asociate; dezvoltarea turismului montan care include renovări eficiente din punct de vedere energetic ale infrastructurii publice și instalarea de noi surse regenerabile de energie (eoliană); turismul pentru sănătate și bunăstare prin utilizarea primăverilor termale; promovarea agroturismului și a gastronomiei.  — Dezvoltarea albastră: îmbunătățirea intervențiilor pentru a îmbunătăți guvernanța, infrastructura și serviciile oferite în porturi, accesibilitatea plajelor pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele cu handicap, precum și pentru a promova dezvoltarea scufundării & turismul subacvatic. |
| 298 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16975\_Actualizarea intervențiilor pentru porturile regionale | Țintă | Intervenții pentru modernizarea porturilor regionale |  | Numărul de îmbunătățiri specifice ale porturilor regionale finalizate în insule și în zonele cu activități turistice dezvoltate | 0 | 28 | Q4 | 2025 | Finalizarea îmbunătățirilor portuare regionale în insule și în zonele cu activități turistice dezvoltate, atestată printr-un raport de finalizare întocmit de un inginer independent cu privire la lucrări, ratificat de Ministerul Transportului Maritim, care include dovezi de plată și rezultatele auditurilor investițiilor, precum și o certificare din partea beneficiarilor cu privire la finalizarea investiției. |

Grupa 27: Industrie & Investiții

* Modificarea cadrului juridic pentru atragerea investițiilor strategice (ID: 16593)
* Digitalizarea rețelei diplomației economice (ID: 16599)
* Facilitarea comerțului (ID: 16592)
* Noile parcuri industriale (ID: 16634)
* Accelerarea fabricării inteligente (ID: 16721)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 299 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16593\_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea investițiilor strategice | Jalon | Investiții strategice — reformă legislativă | Intrarea în vigoare a modificărilor legislative |  |  |  | Q4 | 2021 | Intrarea în vigoare a modificărilor legislative în vederea reformării cadrului legislativ pentru atragerea investițiilor strategice (Legea nr. 3894/2010 și Legea nr. 4608/2019), inclusiv prin codificare legislativă în vederea creării unui cadru uniform și coerent, precum și a modificărilor juridice în vederea introducerii unei noi categorii de investiții strategice „investiții emblematice de mare importanță”.  Reforma cadrului de investiții strategice introduce, de asemenea, dispoziții care să contribuie la accelerarea procedurii administrative legate de aprobarea și acordarea de licențe pentru investiții strategice (și anume, pentru a îmbunătăți procedura accelerată). Noi categorii de investiții strategice sunt introduse în legislație pe baza unor criterii favorabile inovării sau difuzării tehnologiei, utilizării surselor regenerabile de energie și tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și/sau pentru a promova în mod semnificativ competitivitatea economiei Greciei la nivel internațional. |
| 300 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16721\_Accelerarea producției inteligente | Jalon | Lansarea cererilor de propuneri pentru industria prelucrătoare | Lansarea cererilor de propuneri pentru întreprinderile producătoare |  |  |  | Q1 | 2022 | Lansarea tuturor cererilor competitive de propuneri pentru sectorul de producție în ceea ce privește investițiile privind digitalizarea liniilor de producție, automatizarea și interconectarea lanțurilor de aprovizionare, proiectarea și fabricarea de produse și servicii inteligente, punerea în aplicare a tehnologiilor de fabricație inteligente în rețelele de foarte mare viteză/5G mecanice, echipamente de laborator și de producție, echipamente de control al calității, echipamente TIC și software, licențe software, licențe cloud, servicii de punere în aplicare pentru noua infrastructură IT și S/W, servicii de securitate informatică, proiectarea produselor, proprietate intelectuală, brevete și costuri de certificare, cu termeni de referință care includ criterii de eligibilitate care să asigure conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| 301 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16634\_noi parcuri industriale | Jalon | Lansarea cererilor de propuneri pentru parcurile industriale | Lansarea cererilor de propuneri pentru parcurile industriale |  |  |  | Q1 | 2022 | Lansarea tuturor cererilor competitive de propuneri pentru dezvoltarea parcurilor industriale pentru investiții în a) infrastructuri pentru crearea de parcuri de nouă generație (inclusiv achiziționarea terenului), cu criterii specifice de eficiență energetică pentru construirea de clădiri noi și eficiență energetică și proiecte demonstrative în întreprinderi mari și măsuri de sprijin; b) infrastructura pentru transformarea digitală și crearea de zone industriale inteligente, c) energia solară din surse regenerabile, d) gestionarea apei și conservarea resurselor de apă [investițiile trebuie să aibă un indice mediu al pierderilor de infrastructură (ILI) de < = 1,5), e) sisteme de colectare și tratare a apelor uzate care respectă criteriile de eficiență energetică; f) electromobilitatea (dezvoltarea de rețele de realimentare pentru vehicule electrice sau pe bază de hidrogen sau puncte de realimentare cu biometan pentru transport), g) proiecte pentru reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate. Termenii de referință, inclusiv criteriile de eligibilitate, asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.  Construcția de clădiri noi trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale). În cazul construirii de sisteme de tratare a apelor reziduale de la un capăt la altul, măsura trebuie să aibă un consum net de energie egal cu zero, iar în cazul reînnoirii sistemelor de tratare a apelor reziduale de la un capăt la altul, această măsură trebuie să conducă la o scădere a consumului mediu de energie cu cel puțin 10 % (exclusiv prin măsuri de eficiență energetică și nu prin modificări semnificative sau modificări ale sarcinii). Investițiile în electromobilitate sunt în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 și se referă la combustibilii alternativi pentru transport. |
| 302 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16634\_noi parcuri industriale | Jalon | Parcurile industriale — reforma legislativă (dreptul primar) | Publicarea legislației în Jurnalul Oficial |  |  |  | Q3 | 2022 | Adoptarea legislației primare pentru a îmbunătăți cadrul de reglementare pentru parcurile industriale de afaceri, inclusiv abordarea incertitudinilor juridice, soluționarea problemelor de guvernanță și furnizarea de stimulente eficace pentru soluționarea concentrărilor industriale informale |
| 303 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16593\_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea investițiilor strategice | Jalon | Investiții strategice — selectarea proiectelor eligibile | Selectarea „investițiilor Emblematice de mare importanță” eligibile pentru finanțare |  |  |  | Q4 | 2023 | Selectarea investițiilor emblematice se face prin așa-numita procedură „primul servit” pe parcursul întregii perioade 2022-2025. În conformitate cu procedura de selecție, investitorul potențial trebuie să depună o cerere la Enterprise Greece pentru a fi inclusă în investițiile emblematice. O cerere poate fi depusă la Enterprise Greece în 2023, iar investiția se încheie până în al patrulea trimestru al anului 4 2025. Evaluarea de către „Enterprise Greece” și aprobarea finală a propunerilor de investiții se finalizează de către Comitetul interministerial pentru investiții strategice (caracterizarea propunerilor de investiții drept „investiții emblematice de mare importanță”; Selectarea beneficiarilor eligibili din rândul noilor „investiții emblematice de mare importanță”, prin decizia de aprobare a Comitetului interministerial pentru investiții strategice (atestată prin publicarea deciziei) pentru proiectele de investiții care promovează inovarea sau difuzarea tehnologiei, economia ecologică, utilizarea surselor regenerabile de energie și tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și/sau promovarea competitivității economiei Greciei la nivel internațional. În ceea ce privește investițiile în energie, investițiile eligibile includ investițiile în a) infrastructură cu criterii energetice specifice pentru construirea de clădiri noi, b) proiecte de generare de energie electrică hibridă din surse regenerabile de energie în insulele neconectate, c) investiții pentru producția de hidrogen ecologic, d) sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și e) instalații de parcuri eoliene offshore și parcuri fotovoltaice offshore în conformitate cu Orientările tehnice „nu cauzează prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și cu legislația de mediu relevante.  Construcția de clădiri noi trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale). |
| 304 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16634\_noi parcuri industriale | Jalon | Parcurile industriale — reformă legislativă (legislație secundară) | Intrarea în vigoare a întregii legislații necesare |  |  |  | Q2 | 2023 | Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare necesare pentru operaționalizarea noului cadru de îmbunătățire a cadrului de reglementare pentru parcurile industriale de afaceri, inclusiv abordarea incertitudinilor juridice, soluționarea problemelor de guvernanță și furnizarea de stimulente eficace pentru soluționarea concentrărilor industriale informale. |
| 305 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16592\_Facilitarea comerțului | Jalon | Punerea în aplicare a acțiunilor de facilitare a comerțului | Raport privind finalizarea măsurilor de simplificare și introducerea sistemelor, astfel cum se prevede în foaia de parcurs privind facilitarea comerțului. |  |  |  | Q4 | 2023 | Finalizarea punerii în aplicare a măsurilor prezentate în Foaia de parcurs privind facilitarea comerțului [intrarea în vigoare a actului legislativ secundar], în special prin acțiuni care vizează:  —revizuirea și eliminarea etapelor procedurale nejustificat de împovărătoare și a certificatelor necesare pentru comerțul cu mărfuri, în special pentru exporturi, atât la nivel vamal, cât și la nivel pre-vamal;  — introducerea unei abordări de evaluare a riscurilor pentru ca controalele ex ante să fie mai bine orientate și pentru îmbunătățirea coordonării între serviciile implicate în efectuarea controalelor comune ale exporturilor;  — introducerea de noi proceduri în sistemul de „ghișeu unic”, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale;  — instituirea unui sistem de monitorizare pentru a asigura punerea în aplicare adecvată și eficientă a controalelor legate de comerțul transfrontalier (furnizarea de circulare emise cu privire la noile proceduri și modalități de control) |
| 306 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16599\_Digitilizarea rețelei de diplomație economică & Program de formare a exportatorilor | Jalon | Digitalizarea rețelei diplomației economice — punerea în aplicare a tuturor acțiunilor | Să raporteze punerea în aplicare a acțiunilor de digitalizare a rețelei de diplomație economică (și anume, punerea în aplicare a ghișeului unic și a serviciului de asistență pentru exportatori, publicarea bazelor de date și a canalelor de comunicare digitală cu investitorii și exportatorii, digitalizarea proceselor interne în cadrul întreprinderilor din Grecia și lansarea unui serviciu al Ombudsmanului) necesare pentru finalizarea digitalizării rețelei de diplomație economică. |  |  |  | Q2 | 2024 | Finalizarea digitalizării rețelei de diplomație economică, inclusiv prin:  — operaționalizarea exporturilor din cadrul „ghișeului unic” Gate  — Servicii de helpdesk pentru utilizatori  — publicarea bazelor de date privind piața internațională și procedurile de export  — lansarea unui serviciu al Ombudsmanului pentru a ajuta exportatorii să depășească obstacolele în cursul procesului de export  — digitalizarea proceselor interne ale întreprinderilor din Grecia și crearea unui seif digital pentru portofoliul de investiții al întreprinderilor din Grecia și al investitorilor strategici  — crearea de noi canale digitale de comunicare cu exportatorii și potențialii investitori |
| 307 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16634\_noi parcuri industriale | Jalon | Parități industriale — punerea în aplicare a investițiilor | Să furnizeze rezultatele auditurilor lucrărilor de construcții, ale certificării beneficiarilor cu privire la finalizarea investițiilor și ale dovezii plății pentru a atesta punerea în aplicare a proiectelor de investiții selectate în parcuri industriale. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea construcției tuturor proiectelor de investiții selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri. |
| 308 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16593\_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea investițiilor strategice | Jalon | Investiții strategice — punerea în aplicare a investițiilor | Furnizarea de rezultate ale auditurilor privind lucrările de construcții, certificarea din partea beneficiarilor cu privire la finalizarea investițiilor și dovada plății pentru a atesta punerea în aplicare a proiectelor de investiții selectate în „Investiții Emblematice de mare importanță”. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea construcției tuturor proiectelor de investiții selectate în conformitate cu decizia de aprobare a Comitetului interministerial pentru investiții strategice. |
| 309 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16721\_Accelerarea producției inteligente | Jalon | Industria prelucrătoare, sectorul — punerea în aplicare a investițiilor | Să furnizeze rezultatele auditurilor lucrărilor de intervenție, ale certificării beneficiarilor cu privire la finalizarea investiției și ale dovezii plății pentru a atesta punerea în aplicare a proiectelor de investiții selectate în  industria prelucrătoare. |  |  |  | Q4 | 2025 | Finalizarea construcției tuturor proiectelor de investiții selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri. |

Grupa 28: Agricultură

* Transformarea economică în sectorul agricol (ID: 16626)
* Transformarea digitală a sectorului agroalimentar (ID: 16653)
* Propuneri de acțiuni în sectorul acvaculturii (ID: 16584)
* Investiții în rețeaua națională de irigații prin intermediul sistemelor PPP (ID: 16285)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 310 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16626\_Transformarea economică a sectorului agricol | Jalon | Transformarea economică a agriculturii: Lansarea programului | Semnarea contractului cu partenerul de implementare |  |  |  | Q1 | 2022 | Lansarea cererilor de transformare economică a sectorului agricol.  Cereri competitive de propuneri cu termeni de referință care includ criterii de eligibilitate care să asigure conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și prin cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.  Cererile competitive includ următoarele acțiuni: acțiuni legate de modernizarea energetică a unităților de producție, a clădirilor și a echipamentelor mecanice cu consum redus de energie, modernizarea energetică a facilităților turistice (clădiri), mijloacele de transport ecologice (automobile electrice, biciclete etc.), sprijinirea proceselor de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri, energia din surse regenerabile (solară), adaptarea la schimbările climatice și măsurile de prevenire și de gestionare a riscurilor legate de climă, protecția biodiversității și patrimoniul natural și resursele naturale. |
| 311 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16653\_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar | Jalon | Lansarea apelului pentru transformarea digitală a sectorului agroalimentar | Lansarea cererii de propuneri |  |  |  | Q3 | 2022 | Lansarea cererii de propuneri pentru proiectul de transformare digitală pentru dezvoltarea unei infrastructuri agricole digitale deschise la scară largă și a unui mediu agricol cognitiv pentru procesul de producție și gestionarea resurselor naturale. |
| 312 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16285\_Investiții în rețeaua națională de irigații prin intermediul programelor PPP | Jalon | Contracte atribuite pentru proiecte de irigare | Atribuirea contractelor |  |  |  | Q4 | 2023 | Atribuirea de contracte PPP pentru construirea și exploatarea celor 18 proiecte de irigații enumerate. Pentru fiecare subinvestiție, se asigură respectarea deplină a cerințelor legislației UE, inclusiv a Directivei-cadru privind apa, înainte, în timpul și după începerea lucrărilor de construcție. În special, atunci când se publică proiectul de evaluare a impactului asupra mediului în vederea consultării publice, acesta ar trebui să fie însoțit de o justificare a scopului investiției în comparație cu alternativele, atât în ceea ce privește obiectivul (amploarea terenurilor irigate vs regenerarea rurală durabilă), cât și mijloacele (reducerea cererii de apă și soluțiile bazate pe natură).  Orice investiție în baraje trebuie să respecte următoarele criterii:   1. emisiile de GES pe durata ciclului de viață generate de energia electrică produsă din energie hidroelectrică sunt mai mici de 100g CO2e/kWh. sau densitatea de putere a instalației de producere a energiei electrice este mai mare de 5 W/m2 și; 2. toate măsurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic și relevante din punct de vedere ecologic au fost sau vor fi puse în aplicare pentru a reduce efectele negative asupra apei și asupra habitatelor și speciilor relevante, ținând seama, de asemenea, de impacturile viitoare preconizate ale schimbărilor climatice și de punerea în aplicare a măsurilor de adaptare; și 3. pentru un baraj nou construit, să se asigure că acesta nu duce la deteriorarea și nici nu compromite atingerea unei stări bune a corpurilor de apă relevante și conectate; precum și 4. au fost explorate și alte alternative posibile la construirea unui baraj, iar autoritățile prezintă motivele pentru care, dacă este cazul, astfel de alternative nu au fost fezabile. |
| 313 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16653\_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar | Jalon | Finalizarea proiectului de transformare digitală a agriculturii | Raport de completare. Servicii digitale în domeniul agriculturii orientate spre exterior, încorporate în platforma Easy Agro Expo. |  |  |  | Q2 | 2025 | Finalizarea celor două componente:   1. Transformarea digitală a sectorului agricol, care include dezvoltarea unei infrastructuri agricole digitale deschise la scară largă, cu infrastructură de *cloud computing* (*edge computing*) și capacități de prelucrare la scară largă a datelor de observare a Pământului (satelit și aeriene/drone) și a tehnologiilor multidisciplinare; 2. Agricultură orientată spre exterior, care include îmbunătățirea platformei Easy Agro Expo pentru eliberarea certificatelor de export, dezvoltarea unui sistem de gestionare a datelor privind importurile și comerțul intracomunitar, dezvoltarea unui sistem de informații comerciale pentru importuri și exporturi și modernizarea portalului de promovare a produselor agricole din Grecia. |
| 314 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16626\_Transformarea economică a sectorului agricol | Jalon | Finalizarea transformării economice a agriculturii | Închiderea proiectului cu emiterea de certificate de audit furnizate de beneficiari, aprobate de Ministerul Dezvoltării Rurale. |  |  |  | Q4 | 2025 | Transformarea economică a sectorului agricol: Închiderea financiară a tuturor componentelor:  1. Inovarea și tranziția ecologică în ceea ce privește prelucrarea produselor agricole  2. Modernizarea sectorului primar  3. Turismul rural ecologic  4. Restructurarea culturilor  5. Ameliorarea genetică a animalelor |
| 315 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16584\_Propuneri de acțiuni în sectorul acvaculturii | Jalon | Cultură acvatică finalizată | Raport de completare. |  |  |  | Q4 | 2025 | Acvacultură: Toate acțiunile finalizate, care includ modernizarea unităților de producție, a echipamentelor, a echipamentelor de gestionare a deșeurilor, a noilor tehnologii și TIC, promovarea de noi produse, transferul de know-how, banca de material genetic, consultanță de specialitate. |
| 316 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16285\_Investiții în rețeaua națională de irigații prin intermediul programelor PPP | Jalon | Finalizarea irigării | Finalizarea proiectului conform certificatului de inginer independent aprobat de Ministerul Dezvoltării Rurale. |  |  |  | Q4 | 2025 | Irigarea: Toate cele 18 proiecte finalizate și operaționale. |

**R. COMPONENTA 4.7: ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI PROMOVAREA INVESTIȚIILOR PRIVATE ȘI A EXPORTURILOR**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei urmărește să stimuleze investițiile private și să sporească expansiunea economică prin abordarea problemelor structurale pe termen lung și prin crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării activității economice. Acesta constă în măsuri menite să încurajeze creșterea dimensiunii întreprinderilor pentru a realiza economii de scară și pentru a le ajuta să pătrundă pe piețele străine, să elimine sarcinile administrative excesive pentru întreprinderi, să promoveze conformitatea și condiții de concurență echitabile printr-o supraveghere eficace a pieței și să creeze un cadru de reglementare mai simplu și mai previzibil. Aceste măsuri sunt completate de propunerea de a utiliza sprijinul sub formă de împrumuturi în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru a facilita furnizarea de stimulente financiare pentru sectorul privat, cu scopul de a promova investițiile private. Se preconizează că acest sprijin sub formă de împrumut va fi canalizat către economie prin trei canale diferite, și anume instituțiile financiare (prin achiziții de obligațiuni corporative sau împrumuturi sindicalizate), o platformă de capitaluri proprii și utilizarea unei părți a compartimentului național InvestEU al Greciei. Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020 și recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019). Este de așteptat ca nicio măsură din cadrul acestei componente să nu afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

**R.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Reforma:** Acțiuni de simplificare a mediului de afaceri și de îmbunătățire a calității și siguranței acestuia (numărul de identificare al măsurii:16543)

Reforma vizează crearea unui mediu de afaceri atractiv, favorabil investițiilor, facilitarea intrării pe piață a întreprinderilor și crearea de locuri de muncă, precum și asigurarea unei supravegheri eficiente a pieței. Reforma cuprinde un set de acțiuni menite să simplifice procedurile și cerințele legate de activitatea economică, îmbunătățind în același timp securitatea și calitatea în materie de reglementare, și anume prin extinderea simplificării procedurilor de acordare a licențelor pentru investiții la activități economice suplimentare, prin revizuirea cadrului legislativ pentru desfășurarea activității de producție în regiunea Attica și prin codificarea legislației fragmentate în materie de acordare a licențelor. Reforma cuprinde, de asemenea, acțiuni de îmbunătățire a cadrului de supraveghere a pieței, și anume prin revizuirea politicii de calitate privind standardizarea, acreditarea și conformitatea, prin consolidarea structurilor de supraveghere a pieței și a autorităților responsabile și prin extinderea cadrului de supraveghere la noi domenii de inspecție. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

**Reforma:** Ușurința de a desfășura o activitate comercială (numărul de identificare al măsurii:16591)

Reforma vizează îmbunătățirea mediului de afaceri și reducerea sarcinii administrative și de reglementare pentru întreprinderi. Reforma vizează, de asemenea, îmbunătățirea poziției Greciei în clasamentul indicatorilor internaționali, în special al Băncii Mondiale Doing Business, și anume obținerea de credite, obținerea de energie electrică, înregistrarea proprietăților și obținerea unei autorizații de construcție, prin reducerea procedurilor, a timpului și a costurilor și prin asigurarea unui cadru legislativ stabil și previzibil. Mai precis, acesta cuprinde o serie de intervenții menite să reducă complexitatea proceselor, costurile și timpul implicate în fiecare dintre domeniile menționate mai sus, precum și formarea personalului din sectorul public implicat în astfel de procese și activități de informare a principalelor părți interesate. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2024.

**Reforma:** Regimul de stimulare a productivității și a extinderii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor) (numărul de identificare al măsurii:16598)

Reforma vizează abordarea deficiențelor asociate cu dimensiunea predominant redusă a întreprinderilor elene. Aceasta creează o gamă largă de stimulente fiscale și de altă natură pentru a încuraja persoanele care desfășoară o activitate independentă și microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii să crească economiile de scară prin fuziuni, transformări, achiziții și sisteme și platforme de cooperare, cum ar fi întreprinderile comune, clusterele, care promovează, de asemenea, o productivitate mai mare și creșterea exporturilor. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 31 martie 2022.

*.*

**R.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Reforma esențială 10: Acțiuni de simplificare a mediului de afaceri și de îmbunătățire a calității și siguranței acestuia — Etapa de a desfășura activități comerciale

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 317 | 18 - 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — 16543\_Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia | Jalon | Instituirea unei politici în domeniul calității și a unui nou cadru de reglementare pentru infrastructurile de calitate | Adoptarea unei strategii naționale privind infrastructura de calitate în Grecia) și adoptarea reglementărilor necesare care să permită standardizarea, metrologia, acreditarea și evaluarea conformității prin intermediul actelor legislative necesare (a se furniza trimiterea la Jurnalul Oficial); și să adopte modificări legislative la Legea nr. 3325/2005 (Partea B privind stabilirea, extinderea și modernizarea activităților de producție în regiunea Attica) |  |  |  | Q2 | 2023 | a) elaborarea unui cadru modern de reglementare, organizațional și operațional pentru infrastructurile de calitate în Grecia, în conformitate cu Regulamentul 765/2008 privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității; și (b) intrarea în vigoare a legislației de reformare a cadrului de reglementare privind instalarea activităților de producție în Attica în vederea eliminării restricțiilor excesiv de ridicate care nu sunt proporționale cu obiectivele de politică.  Domeniul de aplicare al literei (b) include înființarea de noi unități industriale și modernizarea celor existente care funcționează în Attica, precum și relocarea și extinderea instalațiilor existente în Attica. |
| 318 | 18 - 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — 16591\_Ele de afaceri | Jalon | Îmbunătățirea mediului de afaceri — facilitarea desfășurării de activități economice | — Pentru acțiunile care necesită legislație: Publicarea legislației în Jurnalul Oficial (referința Jurnalului Oficial)  — Pentru funcțiile, platformele și registrele de interoperabilitate: Operaționalizarea sistemelor (atestată printr-un raport)  — Livrarea de echipamente pentru echipamente (atestate prin raport și dovada achiziționării)  —Finalizarea campaniilor și emiterea de orientări (atestate prin orientări/circulare emise) |  |  |  | Q2 | 2024 | Finalizarea reformei pentru a reduce complexitatea procedurilor, timpul și costurile în patru subdomenii: obținerea de credite, obținerea unei conexiuni electrice, înregistrarea proprietății și obținerea unei autorizații de construcție  Mai precis, reforma va include următoarele subproiecte și acțiuni:  1. Obținerea de credite  — Stabilirea unui cadru de reglementare modern și fiabil privind valorile mobiliare în active mobile  — Crearea unui registru al tranzacțiilor securizate  2. Obținerea autorizației de construcție  Realizarea interoperabilității operaționale între sistemul e-adeies pentru autorizațiile de construcție și alte sisteme publice  — Să pună în aplicare campanii de informare cu părțile interesate din sectorul privat;  —Echiparea și formarea personalului  — Orientări puse la dispoziție online  — Baremul de comisioane disponibil online  — Funcții de inspecție digitală instatică pentru Departamentul de pompieri  3. Obținerea energiei electrice  — Simplificarea/reducerea cerințelor de aplicare pentru HEDNO și unificarea sistemului de declarare a metri pătrați la nivelul municipalităților;  4. Înregistrarea întreprinderii  — Crearea unei platforme electronice care să le permită cumpărătorilor să îndeplinească toate cerințele pentru transferul de proprietate online |
| 319 | 18 - 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — 16543\_Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia | Jalon | Îmbunătățirea mediului de afaceri — simplificarea licențelor și supravegherea pieței | Publicarea legislației în Jurnalul Oficial (referința Jurnalului Oficial) |  |  |  | Q4 | 2025 | Intrarea în vigoare a legislației în vederea reformării și luării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea în continuare a cadrului de reglementare pentru acordarea de licențe și supravegherea eficace a întreprinderilor:  — să efectueze o evaluare ex-post a impactului reformei în materie de acordare a licențelor care a avut loc până în al treilea trimestru al anului 1 2024 și să pună în aplicare recomandările de politică;  — revizuirea și simplificarea procedurilor de acordare a licențelor pentru noile activități economice care vor fi definite în temeiul Legii nr. 4442/16, prin reducerea cerințelor și a certificatelor, eliminarea etapelor fără valoare adăugată ale procesului, reducerea timpului de prelucrare a cererilor și limitarea controlului ex ante doar la activitățile cu risc ridicat, în conformitate cu principiile Legilor 4442/2016 și 4512/2018;  — codificarea actelor cu putere de lege nr. 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 și 4442/2016,  — elaborarea unei strategii de supraveghere a pieței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1020/2019 și  —punerea în aplicare efectivă a noului sistem de supraveghere a activităților economice în temeiul legislației 4512/18, prin adoptarea unui act legislativ relevant și prin instituirea unui sistem de evaluare a autorităților de inspecție;  —implementarea și implementarea de instrumente informatice pentru a facilita procesele funcțiilor de supraveghere a pieței |

**R.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut**

**Investiția:** Facilitatea de împrumut (numărul de identificare al măsurii:16980)

Investițiile vizează utilizarea sprijinului sub formă de împrumuturi în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru a facilita furnizarea de stimulente financiare pentru sectorul privat și pentru a promova investițiile private. Facilitatea de împrumut utilizează diferite canale de distribuție, și anume instituții financiare (prin achiziții de obligațiuni corporative sau împrumuturi sindicalizate, 11728 de milioane EUR), o platformă de capitaluri proprii (500 de milioane EUR) și compartimentul pentru statele membre al Programului InvestEU (500 de milioane EUR). Pentru a se asigura că măsura este conformă cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”(2021/C58/01), acordurile din cadrul facilității de împrumut:

i. să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea sustenabilității pentru Fondul InvestEU;

ii. exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[[41]](#footnote-42); (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[[42]](#footnote-43); (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[[43]](#footnote-44) și instalații de tratare mecano-biologică[[44]](#footnote-45); și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; precum și

iii. să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la verificarea durabilității.

În plus, mecanismul de împrumut prevede angajamentul instituțiilor financiare și al InvestEU de a investi cel puțin 38,5 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și 20,8 % din fonduri pentru a sprijini tranziția digitală, utilizând metodologia din anexele VI și VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

Înainte de fiecare cerere de plată, auditorii independenți verifică respectarea DNSH și a obiectivului climatic de 38,5 % și a obiectivului digital de 20,8 %.

Implementarea investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

**R.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului**

Facilitatea de împrumut (16890)

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/ Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 320 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Jalon | Acorduri operaționale cu IFI | Semnarea acordului operațional cu o Instituție Financiară Internațională |  |  |  | Q3 | 2021 | Semnarea acordurilor operaționale dintre Ministerul Finanțelor și cel puțin o Instituție Financiară Internațională, inclusiv:  (a) Criterii de selecție pentru conformitatea activităților sprijinite cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”(2021/C58/01), care impun utilizarea unei evaluări a durabilității, a unei liste de excludere și a unor verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către un auditor independent.  b) angajamentul de a investi cel puțin 38,5 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și 20,8 % din fonduri pentru sprijinirea tranziției digitale, utilizând metodologia din anexele VI și VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență. |
| 321 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Jalon | Lansarea cererii de propuneri a băncilor comerciale | Lansarea cererii de propuneri |  |  |  | Q3 | 2021 | Lansarea unei cereri de propuneri pentru selectarea băncilor comerciale, inclusiv:  (a) Criterii de selecție pentru conformitatea activităților sprijinite cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”(2021/C58/01), care impun utilizarea unei evaluări a durabilității, a unei liste de excludere și a unor verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către un auditor independent.  b) angajamentul de a investi cel puțin 38,5 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și 20,8 % din fonduri pentru sprijinirea tranziției digitale, utilizând metodologia din anexele VI și VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență. |
| 322 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Jalon | Acord pentru platforma de capitaluri proprii | Acord de mandat semnat |  |  |  | Q1 | 2022 | Semnarea acordului de mandat dintre Ministerul de Finanțe și Banca Elenă de Dezvoltare pentru Investiții, care gestionează fondul de fonduri de tip Mezzanine și Innovate Now Equifund. Acordul de mandat include criteriile de selecție pentru conformitatea cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), solicitând utilizarea unei evaluări a durabilității, o listă de excludere și verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către un auditor independent. |
| 323 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Jalon | Acordul de contribuție InvestEU | Acord de contribuție semnat |  |  |  | Q1 | 2022 | Semnarea Acordului privind contribuția InvestEU între Ministerul de Finanțe și Comisia Europeană, inclusiv:  a) criteriile de selecție pentru conformitatea cu Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”(2021/C58/01) ale întreprinderilor care beneficiază de sprijin, care impun utilizarea unei evaluări a durabilității, a unei liste de excludere și a unor verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către un auditor independent.  b) angajamentul de a investi cel puțin 38,5 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și 20,8 % din fonduri pentru sprijinirea tranziției digitale, utilizând metodologia din anexele VI și VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență. |
| 324 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Țintă | 586,4 milioane EUR de fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali |  | Procentajul fondurilor semnate | 0 | 5 | Q4 | 2022 | Au fost semnate cu beneficiarii finali 586,4 milioane EUR (inclusiv comisioanele de administrare) din fondurile facilității de împrumut din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru instituțiile financiare internaționale și băncile comerciale, în conformitate cu mandatul definit în etapa de referință și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării Orientărilor tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) și a obiectivului privind clima de 38,5 % și a obiectivului digital de 20,8 %. |
| 325 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Țintă | 3518,4 milioane EUR de fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali |  | Procentajul fondurilor semnate | 5 | 30 | Q4 | 2023 | Au fost semnate cu beneficiarii finali 3518,4 milioane EUR (inclusiv comisioanele de administrare) din fondurile facilității de împrumut din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru instituțiile financiare internaționale și băncile comerciale, în conformitate cu mandatul definit în etapa de referință și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării Orientărilor tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) și a obiectivului privind clima de 38,5 % și a obiectivului digital de 20,8 %. |
| 326 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Țintă | 5864 milioane EUR de fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali |  | Procentajul fondurilor semnate | 30 | 50 | Q4 | 2024 | Au fost semnate cu beneficiarii finali 5864 milioane EUR (inclusiv comisioanele de administrare) din fondurile facilității de împrumut din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru instituțiile financiare internaționale și băncile comerciale, în conformitate cu mandatul definit în etapa de referință și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării Orientărilor tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) și a obiectivului privind clima de 38,5 % și a obiectivului digital de 20,8 %. |
| 327 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Țintă | 9382,4 milioane EUR de fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali |  | Procentajul fondurilor semnate | 50 | 80 | Q4 | 2025 | Au fost semnate cu beneficiarii finali 9382,4 milioane EUR (inclusiv comisioanele de administrare) din fondurile facilității de împrumut din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru instituțiile financiare internaționale și băncile comerciale, în conformitate cu mandatul definit în etapa de referință și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării Orientărilor tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) și a obiectivului privind clima de 38,5 % și a obiectivului digital de 20,8 %. |
| 328 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Țintă | 11728 milioane EUR de fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali |  | Procentajul fondurilor semnate | 80 | 100 | Q2 | 2026 | Au fost semnate cu beneficiarii finali 11728 milioane EUR (inclusiv comisioanele de administrare) din fondurile facilității de împrumut din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru instituțiile financiare internaționale și băncile comerciale, în conformitate cu mandatul definit în etapa de referință și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării Orientărilor tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) și a obiectivului privind clima de 38,5 % și a obiectivului digital de 20,8 %. |
| 329 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Țintă | Investiții de 100 % din sprijinul sub formă de capital propriu |  | Procentul de sprijin sub formă de participații investit | 0 | 100 | Q2 | 2026 | Investiții de 100 % din sprijinul sub formă de capital propriu, în conformitate cu acordul de mandat definit în jalon, care include criteriile de selecție pentru conformitatea cuOrientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) ale întreprinderilor care beneficiază de sprijin, care impun utilizarea unei evaluări a durabilității, a unei liste de excludere și a unor verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către un auditor independent. |
| 330 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Țintă | Aprobarea operațiunilor de către InvestEU |  | Procentul operațiunilor de investiții aprobate | 0 | 100 | Q2 | 2026 | Comitetul pentru investiții al InvestEU aprobă operațiuni de investiții care se ridică la 100 % din cuantumul total al finanțării vizate (sau al investițiilor mobilizate) în conformitate cu obiectivul privind clima de 38,5 % și cu obiectivul digital de 20,8 %. |

**S. ASISTENȚA TEHNICĂ**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei constă în măsuri de consolidare a capacității administrative a Agenției Mecanismului de redresare și reziliență, care este structura nou-înființată dedicată exclusiv coordonării și punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență al Greciei. Măsura vizează furnizarea asistenței necesare administrației elene pentru a ghida cu succes punerea în aplicare a PRR. Prin urmare, se preconizează că aceasta va contribui în mod indirect la obiectivele RRP, astfel cum sunt susținute de măsurile incluse în cadrul celor patru piloni, și va sprijini abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări relevante pentru Grecia, și anume investițiile publice și private (recomandarea specifică de țară 2 2019 și recomandarea specifică 3 2020), finanțele publice și asistența medicală (recomandarea specifică de țară 1 2020), precum și piața forței de muncă și politica socială (recomandarea specifică de țară 2 2020).

**S.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil**

**Investiția:** Asistență tehnică (numărul de identificare al măsurii:16968)

Investiția constă în șase subproiecte, și anume: 1) dezvoltarea de sisteme și instrumente pentru organizarea activității, 2) achiziționarea de servicii de la auditori externi pentru a efectua audituri, inspecții și certificări în cazuri de expertiză specifică necesară și elaborarea unui cadru metodologic general pentru audituri, inspecții și certificări pentru a sprijini funcția de supraveghere a Agenției Mecanismul de redresare și reziliență în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor din cadrul planului, 3) acțiuni de informare și publicitate cu privire la investițiile și reformele esențiale din cadrul planului, 4) efectuarea de studii și achiziționarea de expertiză externă și asistență tehnică în proiecte specializate, 5) finanțarea cheltuielilor pentru funcționarea zilnică a agenției (chiria pentru birouri, achiziționarea de echipamente de birou, acoperirea facturilor la utilități) și 6) achiziționarea de servicii de control al calității pentru proiectele de construcții publice pentru a evalua respectarea termenilor contractelor de construcție, a reglementărilor, precum și a standardelor tehnice. Punerea în aplicare a subproiectului 3 are loc în contextul stabilirii unor practici de bună guvernanță. Acțiunile relevante devin o caracteristică integrantă și permanentă a procedurii de consultare publică și sunt utilizate ca instrument de facilitare a participării părților interesate și de asigurare a punerii în aplicare durabile a unor reforme și investiții specifice în cadrul planului. Finanțarea subproiectului 5 are un caracter temporar, și anume, în măsura în care devine necesar pentru a sprijini Agenția Mecanismului de redresare și reziliență să își îndeplinească mandatul în mod eficace. Măsura vizează, de asemenea, instituirea sistemelor de gestiune, de audit și de control. Implementarea investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

**S.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil**

Asistența tehnică

| **Număr secvențial** | **Măsură conexă (reformă sau investiție)** | **Jalon/Țintă** | **Nume** | **Indicatori calitativi (pentru jaloane)** | **Indicatori cantitativi (pentru ținte)** | | | **Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor** | | **Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitate de măsură** | **Valoare de referință** | **Obiectiv** | **Un sfert** | **Anul** |
| 331 | 19-16968\_Asistență tehnică | Jalon | Mandatul legal al EDEL și instituirea sistemelor de gestiune, control și audit | Mandatul legal al EDEL în vigoare și instituirea sistemelor de management, control și audit |  |  |  | Q3 | 2021 | Intrarea în vigoare a mandatului legal al EDEL și instituirea sistemului de audit și control care (a) asigură colectarea datelor și monitorizarea îndeplinirii jaloanelor și a țintelor; (b) să se poată pregăti declarațiile de gestiune și rezumatul auditului, precum și cererile de plată și (c) să se poată stabili procedurile necesare pentru colectarea și stocarea datelor privind beneficiarii, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) 2021/241, înainte să fie introdusă prima cerere de plată. Trebuie elaborat un raport de audit specific privind instituirea sistemului. În cazul în care raportul identifică eventuale deficiențe, raportul de audit recomandă măsuri corective. |

**2. Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență**

Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență al Greciei sunt de 31 164 331 515 EUR.

**SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR**

* 1. **Contribuția financiară**

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

* 1. Prima cerere de plată (sprijin nerambursabil):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Jalon/Țintă | Nume |
|
| 20 | 2 - 1.2. Renovare — 16872\_renovare energetică a clădirilor rezidențiale | Jalon | Renovare rezidențială – lansarea primei runde |
| 32 | 2 - 1.2. Renovare – 16920\_Plan de acțiune privind sărăcia energetică | Jalon | Sărăcia energetică – adoptarea planului de acțiune |
| 42 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare – 16281\_Cadrul pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a energiei electrice | Jalon | Puncte de încărcare pentru vehiculele electrice — Intrarea în vigoare a cadrului juridic |
| 56 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16772\_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor | Jalon | Intrarea în vigoare a legislației privind gestionarea deșeurilor |
| 77 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16283\_Implementarea centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul programelor PPP | Jalon | Licitație pentru 13 centre regionale |
| 133 | 8 - 3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii — 16744\_Modernizarea și simplificarea legislației muncii | Jalon | Intrarea în vigoare a legislației muncii |
| 141 | 8 - 3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii — 16941\_Restructurarea și remarca SPOFM locale ale OAED (PAC2) | Jalon | OAED — Reforma organizațională — intrarea în vigoare a legislației |
| 153 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16816\_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale — Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală | Jalon | Recuperare — intrarea în vigoare a legislației |
| 199 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16643\_Codificarea și simplificarea legislației fiscale | Jalon | Calendarul pentru codificarea fiscală |
| 200 | 18 - 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a comerțului — 16598\_Regimul de stimulare a productivității și a extinderii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor) | Jalon | Proiect de act legislativ pentru încurajarea extinderii întreprinderilor |
| 222 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292\_noi clădiri judiciare | Jalon | Identificare — Clădiri eligibile |
| 263 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16982\_Reforma organizațională în sectorul feroviar | Jalon | Foaie de parcurs pentru reforma sectorului feroviar |
| 331 | 19-16968\_Asistență tehnică | Jalon | Mandatul legal al EDEL și instituirea sistemelor de gestiune, control și audit |
|  |  | Suma ratei | 1 974 438 067 EUR |

* 1. A doua cerere de plată (sprijin nerambursabil):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Jalon/Țintă | Nume |
|
| 44 | 3 – 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16924Electromobilitate | Jalon | Transportul public — Intrarea în vigoare a reglementării pieței pentru obligația de serviciu public (autobuze) |
| 197 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16863\_Super — deducerea cheltuielilor pentru economia ecologică, energie și tranziția digitală | Jalon | Super-deducere pentru investițiile verzi și digitale ale IMM-urilor |
| 198 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16616\_Adoptarea de măsuri și stimulente pentru intensificarea tranzacțiilor electronice | Jalon | Legislație pentru încurajarea tranzacțiilor electronice |
| 240 | 15 - 4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital — 16581\_Consolidarea supravegherii și a credibilității pieței de capital | Jalon | Piețele de capital, supravegherea, digitalizarea proceselor de supraveghere, uniunea piețelor de capital (UPC) |
| 299 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16593\_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea investițiilor strategice | Jalon | Investiții strategice — reformă legislativă |
| 9 | 1 - 1.1. Power up — 16871\_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii de tranziție justă) | Jalon | Reabilitare funciară — lege-cadru |
| 130 | 7 - 2.3. Digitalizarea întreprinderilor — 16706\_Transformarea digitală a IMM-urilor | Jalon | Transformarea digitală a IMM-urilor — cereri de propuneri |
| 174 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16904\_Handicap | Jalon | Legislația privind asistența personală în caz de invaliditate și implementarea proiectului-pilot din prima fază |
| 188 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16614\_Casele de numerar online & POS (reformă) | Jalon | Autoritatea independentă pentru Venituri Publice (AIVP): Case de marcat & terminale de plată (POS) online — Intrarea în vigoare a cadrului juridic |
| 190 | 12 - 4.1. Favorizarea creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor — 16656\_noul cadru de combatere a contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie) | Jalon | Combaterea introducerii ilegale de migranți — foaie de parcurs privind deciziile de reglementare |
| 201 | 18 - 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a comerțului — 16598\_Regimul de stimulare a productivității și a extinderii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor) | Jalon | Legislație menită să încurajeze extinderea întreprinderilor |
| 224 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16733\_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din justiție (personalul din justiție) | Țintă | Formare — Judecători și grefieri |
| 245 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării — 16618\_Basic & Cercetarea aplicată | Jalon | Legislație privind cercetarea de bază & Aplicată |
| 246 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării — 16624\_Creare — Extindere — Actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI) | Jalon | Cerere de propuneri pentru centre de cercetare |
| 292 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16931\_Dezvoltarea turismului | Jalon | Dezvoltarea turismului: reforme pentru porturile turistice |
| 300 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16721\_Accelerarea producției inteligente | Jalon | Lansarea cererilor de propuneri pentru industria prelucrătoare |
| 301 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16634\_noi parcuri industriale | Jalon | Lansarea cererilor de propuneri pentru parcurile industriale |
| 310 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16626\_Transformarea economică a sectorului agricol | Jalon | Transformarea economică a agriculturii: Lansarea programului |
| 4 | 1 - 1.1. Power up — 16865\_Restructurarea și sporirea veniturilor contului CHP din SRE | Jalon | Cont RES — legislație de modificare a L. 4001/2011; intrarea în vigoare a tuturor deciziilor relevante, inclusiv a codurilor, de către ministere, de către Autoritatea Națională de Reglementare (RAE) și de către Administratorul surselor regenerabile de energie și al garanțiilor de origine (DAPEEP). |
| 5 | 1 - 1.1. Power up — 16860\_Streamline funcționarea eficientă a noului model de piață a energiei electrice și dezvoltarea de noi centrale SRE pentru a atinge obiectivele PECN prin punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare, participarea consumului dispecerizabil și o reformă amplă a procedurii de acordare a licențelor pentru noile surse regenerabile de energie | Jalon | Contul SRE — reforme ale pieței și simplificarea acordării licențelor |
| 138 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16913\_O nouă strategie pentru perfecționare pe tot parcursul vieții: Modernizarea și modernizarea sistemului de actualizare a competențelor și de reconversie profesională al Greciei | Jalon | Intrarea în vigoare a legislației privind strategia de învățare de-a lungul vieții |
| 202 | 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16643\_Codificarea și simplificarea legislației fiscale | Jalon | Creșterea capacității de codificare fiscală |
| 205 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16972\_Reforma administrației publice | Jalon | Administrația publică — lansarea sistemului de plată a performanței |
| 254 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16628\_Autostrada E-65 a Greciei Centrale: secțiunea Trikala- Egnatia | Jalon | Începerea lucrărilor de construcție în E-65 |
| 264 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16982\_Reforma organizațională în sectorul feroviar | Jalon | Legea privind reforma căilor ferate |
|  |  | Suma ratei | 1 974 438 067 EUR |

* 1. A treia cerere de plată (sprijin nerambursabil):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Jalon/Țintă | Nume |
|
| 21 | 2 - 1.2. Renovare — 16872\_renovare energetică a clădirilor rezidențiale | Jalon | Renovare rezidențială – a 2-a lansare, inclusiv a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică |
| 45 | 3 – 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16924Electromobilitate | Jalon | Transportul public — punerea în aplicare a unei noi reglementări a pieței pentru obligația de serviciu public (autobuze) |
| 57 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16772\_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor | Jalon | Intrarea în vigoare a legislației privind gestionarea deșeurilor |
| 85 | 5 - 2.1. CONNECT — 16818\_Infrastructura de fibră optică din clădiri | Jalon | Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „Infrastructura de fibră optică din clădiri” |
| 96 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16929\_Către servicii orientate către client ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea sistemelor și respectarea strategiilor și politicilor europene | Jalon | Crearea registrului național de proceduri și punerea în aplicare a planului național de simplificare a procesului (prima etapă) |
| 142 | 8 - 3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii — 16746\_Reforma politicilor pasive privind piața forței de muncă în vederea sprijinirii tranziției către ocuparea forței de muncă | Jalon | Reforma cadrului de obligații reciproce – intrarea în vigoare a legislației |
| 191 | 12 - 4.1. Favorizarea creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor — 16656\_noul cadru de combatere a contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie) | Jalon | Combaterea introducerii ilegale de migranți — adoptarea deciziilor de reglementare |
| 206 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16972\_Reforma administrației publice | Jalon | Administrația publică — cadrul legislativ pentru clarificarea mandatelor |
| 209 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16978\_Combaterea eficientă a corupției | Jalon | Declarații de avere și partide politice |
| 210 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16952\_Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării | Jalon | Planul național de acțiune anticorupție |
| 223 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16575 Accelerarea administrării justiției | Jalon | Asistență tehnică — Instrumentul de performanță judiciară |
| 225 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16575 Accelerarea administrării justiției | Jalon | Poliția judiciară — Legislația secundară |
| 278 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — reforma 16715\_Labor în sectorul cultural | Jalon | Legislația privind reforma muncii în sectorul cultural |
| 302 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16634\_noi parcuri industriale | Jalon | Parcurile industriale — reforma legislativă (dreptul primar) |
| 311 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16653\_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar | Jalon | Lansarea apelului pentru transformarea digitală a sectorului agroalimentar |
| 22 | 2 - 1.2. Renovare — 16872\_renovare energetică a clădirilor rezidențiale | Jalon | Renovarea locuințelor — a 3-a rundă, inclusiv a gospodăriilor sărace din punct de vedere energetic |
| 27 | 2 - 1.2. Renovare — 16879\_Pregătirea planurilor urbane în punerea în aplicare a reformei politicii urbane | Jalon | Premiul pentru planuri urbane |
| 43 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16281\_Cadrul pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a energiei electrice | Țintă | Puncte de încărcare pentru vehicule electrice — planuri locale aprobate |
| 46 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16831\_Produc- E verde | Jalon | Unități industriale — lansarea programului |
| 47 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16924Electromobilitate | Jalon | Puncte de încărcare pentru vehicule electrice — lansarea programelor |
| 48 | 3 – 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16924Electromobilitate | Jalon | Transport durabil — studiu de fezabilitate |
| 58 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16979\_Constituirea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor reziduale | Jalon | Intrarea în vigoare a legii privind autoritatea de reglementare în domeniul apei |
| 78 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16910\_Sistemul de monitorizare și gestionare | Jalon | Contract pentru GPS |
| 93 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16778\_Digitizarea arhivelor și a serviciilor conexe | Jalon | Atribuirea contractului (contractelor) pentru digitizarea arhivelor |
| 100 | 6 - 2.2. Modernizare — 16779\_Interoperabilitate și dezvoltarea serviciilor web | Jalon | Atribuirea contractului pentru proiectul de dezvoltare a interoperabilității și a serviciilor web |
| 101 | 6 - 2.2. Modernizare — 16810\_CRM pentru administrația publică | Jalon | Atribuirea contractului pentru CRM pentru administrația publică |
| 102 | 6 - 2.2. Modernizare — 16780\_Modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice | Jalon | Atribuirea contractului pentru modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice |
| 103 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16736\_noul sistem pentru achizițiile publice | Jalon | Atribuirea contractului pentru noul sistem de achiziții publice |
| 104 | 6 - 2.2. Modernizare — 16823\_Strategia și politicile de securitate cibernetică pentru sectorul public & servicii avansate de securitate pentru infrastructurile naționale critice | Jalon | Atribuirea contractului pentru strategia de securitate cibernetică |
| 105 | 6 - 2.2. Modernizare — 16826\_Programe de îmbunătățire a competențelor digitale pentru recruți | Jalon | Atribuirea contractelor pentru programe de îmbunătățire a competențelor digitale pentru recruți |
| 106 | 6 - 2.2. Modernizare — 16742\_Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe | Jalon | Atribuirea contractului pentru transformarea digitală al Ministerului Afacerilor Externe |
| 107 | 6 - 2.2. Modernizare — 16824\_Eregistrări | Jalon | Atribuirea contractelor pentru registrele electronice |
| 121 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16842\_Central BI — Analiză de date | Jalon | Atribuirea contractului Central Business Intelligence (BI) |
| 134 | 8 - 3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii — 16750\_Transformarea digitală a sistemelor de ocupare a forței de muncă | Jalon | Atribuirea contractelor pentru sisteme informatice de muncă |
| 139 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16913\_O nouă strategie pentru perfecționare pe tot parcursul vieții: Modernizarea și modernizarea sistemului de actualizare a competențelor și de reconversie profesională al Greciei | Țintă | Programe de formare — validarea strategiei de învățare pe tot parcursul vieții |
| 159 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16755\_Reforma sistemului de asistență medicală primară | Jalon | Activarea programei de medicină de familie în domeniul asistenței medicale primare |
| 160 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16820\_Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței | Țintă | Sănătatea mintală — 50 unități deschise — etapa 1 din 2 |
| 211 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16952\_Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării | Jalon | Punerea în aplicare a legislației privind controalele interne |
| 214 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16701\_Consolidarea rețelei de ajutoare de stat | Jalon | Consolidarea rețelei de ajutoare de stat |
| 215 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16981\_Consolidarea planificării și coordonării politicilor | Jalon | Planificarea și coordonarea politicilor — evaluarea impactului |
| 226 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16575 Accelerarea administrării justiției | Jalon | Hartă judiciară — legislație primară — administrativă |
| 227 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292\_noi clădiri judiciare | Jalon | Clădiri judiciare — Construcții și renovări — Ajustare pe listă — lansarea licitațiilor |
|  |  | Suma ratei | 1 974 438 067 EUR |

* 1. A patra cerere de plată (sprijin nerambursabil):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Jalon/Țintă | Nume |
|
| 37 | 2 - 1.2. Renovate — 16932\_Centrul olimpic Athletic din Atena | Jalon | OAKA — Atribuirea contractului |
| 228 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16733\_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din justiție (personalul din justiție) | Jalon | Formare — Judecători și grefieri |
| 247 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării — 16624\_Creare — Extindere — Actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI) | Jalon | Atribuirea contractelor pentru centrele de cercetare |
| 248 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării — 16654\_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system | Jalon | Atribuirea contractelor pentru TH²ORAX |
| 265 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16954 Intervenții pentru modernizarea și reamenajarea sistemului și a infrastructurii rețelei feroviare elene | Jalon | Atribuirea unui contract PPP pentru modernizarea și reamenajarea rețelei feroviare |
| 1 | 1 - 1.1. Power up — 16870\_Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și pentru modernizarea rețelei de energie electrică | Jalon | Interconectarea insulelor — atribuirea contractelor |
| 6 | 1 - 1.1. Power up — 16865\_Restructurarea și sporirea veniturilor contului CHP din SRE | Țintă | Contul SRE — obiectivul de creștere a capacității pentru 1 |
| 10 | 1 - 1.1. Power up — 16871\_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii de tranziție justă) | Jalon | Reabilitare teritorială — planuri urbane |
| 11 | 1 - 1.1. Power up — 16926\_Susținerea instalării sistemelor de stocare pentru a îmbunătăți penetrarea surselor regenerabile de energie | Jalon | Contractul de depozitare |
| 33 | 2 - 1.2. Renovare — 16874\_Energie și antreprenoriat | Jalon | Eficiența energetică în sectorul privat — cereri aprobate |
| 34 | 2 - 1.2. Renovare — 16876\_Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public | Jalon | Clădiri publice eficiente din punct de vedere energetic — cereri aprobate |
| 38 | 2 - 1.2. Renovare — 16873Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar | Jalon | Intervenții urbane — atribuirea contractelor |
| 59 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16772\_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor | Jalon | Înființarea și funcționarea autorității de reglementare în domeniul gestionării deșeurilor |
| 61 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16849\_Planul național de reîmpădurire și investiția emblematică Parnitha | Jalon | Reîmpădurire — contracte |
| 66 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16850\_Aprovizionarea cu apă potabilă și infrastructuri de salvare | Jalon | Emiterea unei cereri de exprimare a interesului pentru acțiunile de economisire a apei |
| 86 | 5 - 2.1. Conectare — 16962\_Cabluri din fibre submarine | Jalon | Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „Cabluri din fibre submarine” |
| 87 | 5 - 2.1. Conectare — 16855\_Număr de sateliți de mici dimensiuni | Jalon | Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „Sateliți mici” |
| 88 | 5 - 2.1. Conectare — Coridoare 16834\_5G — Dezvoltarea rețelelor 5G care asigură acoperirea tuturor autostrăzilor grecești care fac parte din rețelele transeuropene de transport | Jalon | Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „coridoarelor 5G” |
| 143 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16792\_Formare a forței de muncă, recalificare și perfecționare prin intermediul unui model reformat de formare (Educație profesională & Reforma formării) | Jalon | Atribuirea contractului pentru sistemul de control al calității EFP |
| 154 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16816\_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale — Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală | Țintă | Reducerea recuperării în 50 000 000 — etapa 1 |
| 192 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16611\_Transformarea digitală a auditurilor fiscale | Jalon | Audituri fiscale — MyData și informații bancare |
| 203 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16643\_Codificarea și simplificarea legislației fiscale | Jalon | Recuperarea impozitelor pe venit și a codurilor de procedură fiscală |
| 212 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16702\_Consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului | Jalon | Cadrul consolidat de combatere a spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului (CFT) |
| 229 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16727 Transformarea digitală a justiției (e-justiție) | Jalon | Modernizarea sistemelor de înregistrare & Sisteme informatice de justiție |
| 230 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16575 Accelerarea administrării justiției | Jalon | Adoptare — Instrumentul de performanță al grefierilor judiciari |
| 231 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292\_noi clădiri judiciare | Jalon | Contracte |
| 257 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16631\_Modernizarea siguranței rutiere | Jalon | Atribuirea contractelor pentru siguranța rutieră — primul lot de contracte |
| 260 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16630\_Autostrada din Nordul insulei Creta (Β.Ο.Α.Κ.) | Jalon | Notificarea atribuirii contractelor pentru trei subproiecte ale BOAK |
| 266 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16950\_Tolluri electronice | Jalon | Atribuirea contractelor pentru taxele de trecere electronică |
| 267 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16833\_Implementarea lucrărilor de remediere a conformității efectuate de AESA | Jalon | Notificare privind atribuirea unui t pentru lucrările Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) în aeroporturile regionale |
| 293 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16975\_Actualizarea intervențiilor pentru porturile regionale | Țintă | Contractarea lucrărilor de modernizare portuară regională |
| 304 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16634\_noi parcuri industriale | Jalon | Parcurile industriale — reformă legislativă (legislație secundară) |
| 317 | 18 - 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — 16543\_Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia | Jalon | Instituirea unei politici în domeniul calității și a unui nou cadru de reglementare pentru infrastructurile de calitate |
|  |  | Suma ratei | 1 974 438 067 EUR |

* 1. A cincea cerere de plată (sprijin nerambursabil):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Jalon/Țintă | Nume |
|
| 12 | 1 - 1.1. Power up – 16901\_HEDNO cu scopul de a spori reziliența și de a proteja mediul | Jalon | HEDNO — contracte 1 |
| 13 | 1 - 1.1. Power up — modernizarea rețelei aeriene 16900\_HEDNO în zonele forestiere | Jalon | HEDNO — contracte 2 |
| 14 | 1 - 1.1. Power up – 16899\_Creșterea capacității instalate a substațiilor electrice ale operatorului de rețea de distribuție a energiei electrice (HEDNO) HV/MV pentru noua conexiune SRE | Jalon | HEDNO — contracte 3 |
| 23 | 2 - 1.2. Renovare — 16872\_renovare energetică a clădirilor rezidențiale | Țintă | Renovare rezidențială — renovarea locuințelor #1 |
| 28 | 2 - 1.2. Renovare — 16879\_Pregătirea planurilor urbane în punerea în aplicare a reformei politicii urbane | Jalon | Premiul pentru planuri urbane |
| 49 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16924Electromobilitate | Jalon | Puncte de încărcare pentru vehicule electrice — locații de instalare confirmate |
| 50 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16831\_Produc- E verde | Jalon | Unități industriale — societăți selectate |
| 60 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16979\_Constituirea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor reziduale | Jalon | Înființarea și funcționarea autorității de reglementare în domeniul gospodăririi apelor |
| 65 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16882\_Proiecte de atenuare a inundațiilor | Jalon | Notificarea atribuirii contractelor de protecție împotriva inundațiilor |
| 67 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — Proiecte de aprovizionare 16898\_WATER | Jalon | Notificarea atribuirii contractului pentru proiecte de alimentare cu apă |
| 68 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16846\_noua infrastructură — Infrastructurile de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor rezultate din tratarea apelor uzate | Jalon | Notificarea atribuirii contractelor pentru proiecte privind apele reziduale |
| 79 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16911\_Mijloace aeriene pentru gestionarea crizelor | Jalon | Achiziționarea a două elicoptere Sikorsky |
| 94 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16778\_Digitizarea arhivelor și a serviciilor conexe | Țintă | Digitalizarea arhivelor — prima etapă a punerii în aplicare |
| 97 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16929\_Către servicii orientate către client ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea sistemelor și respectarea strategiilor și politicilor europene | Jalon | Punerea în aplicare a planului național de simplificare a procesului (a doua etapă) |
| 135 | 8 - 3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii — 16942\_Transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă (OAED) | Țintă | Digitalizarea OAED A3 A4 pagini arhive digitalizate |
| 144 | 8 - 3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă — 16747\_Reforma activă a politicilor pieței forței de muncă | Țintă | Finalizarea programului de perfecționare a competențelor în domeniul ocupării forței de muncă |
| 147 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16289\_Strategie de excelență în universități & Inovarea | Jalon | Atribuirea contractelor de cercetare de către universitățile de excelență |
| 161 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16755\_Reforma sistemului de asistență medicală primară | Jalon | Centre de asistență medicală primară — centre medicale de atribuire a contractelor |
| 162 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16820\_Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței | Țintă | Sănătatea mintală — 106 unități deschise — etapa 2 din 2 |
| 167 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16752\_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth) | Jalon | Transformarea digitală a asistenței medicale – registrul național digital de sănătate (subproiectul 1) |
| 175 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — Optimizarea beneficiilor sociale în 16726 | Jalon | Carduri preplătite de optimizare a prestațiilor sociale |
| 176 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16904\_Handicap | Jalon | Finalizarea celei de a doua etape a evaluării handicapului în cadrul asistenței personale |
| 177 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16919\_Protecția copilului | Țintă | Dezinstituționalizarea minorilor: finalizarea îngrijitorilor maternali profesioniști cu handicap |
| 178 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16919\_Protecția copilului | Țintă | Apartamente vii independente pentru dezinstituționalizarea adolescenților |
| 182 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16925\_Transformarea digitală a sistemului de sprijin social | Țintă | Finalizarea livrării cardurilor cu handicap de către autoritatea de management |
| 184 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16685\_Sensibilizarea diversității | Țintă | Finalizarea activităților de formare în materie de sensibilizare cu privire la diversitate ale managerilor de la începutul mandatului |
| 193 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16610\_Promovarea accelerării rambursărilor de TVA | Jalon | Rambursarea complet automatizată a TVA — lansarea sistemului informatic |
| 207 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16972\_Reforma administrației publice | Jalon | Administrația publică — un nou sistem de recompensare |
| 232 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16575 Accelerarea administrării justiției | Jalon | Revizuirea hărții judiciare — legislația primară — civilă și penală |
| 233 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292\_noi clădiri judiciare | Jalon | Construcții judiciare și renovare — lansarea procedurilor de ofertare |
| 234 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16575 Accelerarea administrării justiției | Jalon | Poliția judiciară operațională |
| 255 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16628\_Autostrada E-65 a Greciei Centrale: secțiunea Trikala- Egnatia | Jalon | E-65 lucrări — prima fază de construcție |
| 268 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16982\_Reforma organizațională în sectorul feroviar | Jalon | Punerea în aplicare a reformei sectorului feroviar |
| 279 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16486\_Muzeul de antichități subacvatice | Jalon | Atribuirea contractului pentru Muzeul de antichități subacvatice |
| 280 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16293\_Cultura ca motor al creșterii economice | Jalon | Marca și platforma culturală greacă contemporană |
| 281 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16723\_Consolidarea competențelor pentru profesioniștii din domeniul creativ și cultural | Țintă | Consolidarea competențelor pentru profesioniștii din domeniul creativ și cultural (pe termen mediu) |
| 295 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16931\_Dezvoltarea turismului | Jalon | Dezvoltarea turismului: contractarea de porturi turistice |
| 303 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16593\_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea investițiilor strategice | Jalon | Investiții strategice — selectarea proiectelor eligibile |
| 305 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16592\_Facilitarea comerțului | Jalon | Punerea în aplicare a acțiunilor de facilitare a comerțului |
| 312 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16285\_Investiții în rețeaua națională de irigații prin intermediul programelor PPP | Jalon | Contracte atribuite pentru proiecte de irigare |
|  |  | Suma ratei | 1 974 438 067 EUR |

* 1. A șasea cerere de plată (sprijin nerambursabil):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Jalon/Țintă | Nume |
|
| 7 | 1 - 1.1. Power up — 16865\_Restructurarea și sporirea veniturilor contului CHP din SRE | Țintă | Contul SRE — obiectivul de creștere a capacității pentru 2 |
| 39 | 2 - 1.2. Renovate — 16932\_Centrul olimpic Athletic din Atena | Jalon | OAKA — finalizarea lucrărilor |
| 51 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16831\_Produc- E verde | Jalon | Captarea și stocarea carbonului (CSC) — autorizație de stocare |
| 122 | 6 - 2.2. Modernizare — 16853 Furnizarea de infrastructuri și servicii de *cloud computing* centrale) | Jalon | Finalizarea infrastructurii și a serviciului central de *cloud computing* |
| 136 | 8 - 3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii — 16750\_Transformarea digitală a sistemelor de ocupare a forței de muncă | Jalon | Finalizarea sistemului de acordare a pensiilor Atlas |
| 155 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16816\_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale — Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală | Țintă | Reducerea recuperării în 150 000 000 — etapa 2 |
| 156 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16816\_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale — Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală | Țintă | R & D în domeniul farmaceutic |
| 168 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16752\_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth) | Jalon | Transformarea digitală — programul digital privind cancerul — subproiectul 2 |
| 189 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16614\_Casele de numerar online & POS (reformă) | Țintă | Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice: Case de marcat & terminale de plată (POS) online — introducere și interconectare |
| 204 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16643\_Codificarea și simplificarea legislației fiscale | Jalon | Finalizarea codificării fiscale inițiale și a sistemului de informații privind contribuabilii |
| 216 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16711\_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice | Jalon | Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice — noua legislație |
| 258 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16631\_Modernizarea siguranței rutiere | Jalon | Atribuirea contractelor pentru siguranța rutieră — toate contractele |
| 306 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16599\_Digitilizarea rețelei de diplomație economică & Program de formare a exportatorilor | Jalon | Digitalizarea rețelei diplomației economice — punerea în aplicare a tuturor acțiunilor |
| 318 | 18 - 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — 16591\_Ele de afaceri | Jalon | Îmbunătățirea mediului de afaceri — facilitarea desfășurării de activități economice |
|  |  | Suma ratei | 1 974 438 067 EUR |

* 1. A șaptea cerere de plată (sprijin nerambursabil):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Jalon/Țintă | Nume |
|
| 179 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16904\_Handicap | Jalon | Implementarea la nivel național a sistemului de asistență personală pentru persoanele cu handicap. |
| 24 | 2 - 1.2. Renovare — 16872\_renovare energetică a clădirilor rezidențiale | Țintă | Renovare rezidențială — renovarea locuințelor #2 |
| 52 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16924\_ Electromobilitate | Țintă | Autobuze și taxiuri — înlocuire cu autobuze electrice |
| 69 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16882\_Proiecte de atenuare a inundațiilor | Jalon | Finalizarea a 60 % din lucrările de atenuare a inundațiilor |
| 70 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — Proiecte de aprovizionare 16898\_WATER | Jalon | Finalizarea a 60 % din proiectele de alimentare cu apă |
| 71 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16850\_Aprovizionarea cu apă potabilă și infrastructuri de salvare | Jalon | Finalizarea a 50 % din acțiunile de economisire a apei și de furnizare a apei |
| 72 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16846\_noua infrastructură — Infrastructurile de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor rezultate din tratarea apelor uzate | Jalon | Finalizarea a 50 % din lucrările de tratare a apelor reziduale |
| 80 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16283\_Implementarea centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul programelor PPP | Țintă | Finalizarea a 13 clădiri |
| 98 | 6 - 2.2. Modernizare — 16782\_Interconectarea și interoperabilitatea registrelor, sistemelor și serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice naționale | Jalon | Baza de reglementare pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor |
| 108 | 6 - 2.2. Modernizare — 16779\_Interoperabilitate și dezvoltarea serviciilor web | Jalon | Finalizarea proiectului „Interoperabilitate și dezvoltarea serviciilor web” |
| 109 | 6 - 2.2. Modernizare — 16810\_CRM pentru administrația publică | Jalon | Finalizarea proiectului CRM pentru administrația publică |
| 110 | 6 - 2.2. Modernizare — 16780\_Modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice | Jalon | Finalizarea proiectului „ghișee unice” |
| 111 | 6 - 2.2. Modernizare — 16965\_Studii de clasificare a datelor pentru sistemele de informații din sectorul public | Jalon | Finalizarea studiilor de clasificare a datelor proiectului |
| 112 | 6 - 2.2. Modernizare — 16823\_Strategia și politicile de securitate cibernetică pentru sectorul public & servicii avansate de securitate pentru infrastructurile naționale critice | Jalon | Finalizarea proiectului Strategia de securitate cibernetică |
| 137 | 8 - 3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii — 16750\_Transformarea digitală a sistemelor de ocupare a forței de muncă | Jalon | Intrarea în vigoare a legislației secundare a sistemului informatic unic Ariadne |
| 148 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16676\_Transformarea digitală a educației | Țintă | Finalizarea instalării sistemelor interactive |
| 180 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16919\_Protecția copilului | Țintă | Finalizarea personalului centrelor de îngrijire a copiilor |
| 181 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16945\_Crearea de unități de îngrijire a copiilor în cadrul întreprinderilor mari | Țintă | Unități de îngrijire a copiilor întreprinderi mari |
| 185 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16763\_Transformarea digitală a sistemului de sprijin social | Jalon | Digitalizarea Sistemului de azil al migrației — finalizarea sistemului de azil |
| 186 | 11 - 3.4. Sporirea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16922\_integrare socială | Țintă | Finalizarea renovării locuințelor sociale |
| 235 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16733\_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din justiție (personalul din justiție) | Jalon | Formare — Judecători și grefieri |
| 236 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16575 Accelerarea administrării justiției | Jalon | Revizuirea hărții judiciare — Progrese înregistrate |
| 241 | 15 - 4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital — 16580\_Punerea în aplicare a noului cadru unificat de insolvență pentru restructurarea datoriei și a celei de a 2-a șanse | Jalon | Supravegherea, digitalizarea proceselor de supraveghere, uniunea piețelor de capital, piețele de capital, restructurarea preventivă a datoriilor |
| 242 | 15 - 4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital — 16576\_noua promovare a împrumuturilor — Instituirea Observatorului extinderii creditelor | Jalon | Piețele de capital, supravegherea, digitalizarea proceselor de supraveghere, uniunea piețelor de capital |
|  |  | Suma ratei | 1 974 438 067 EUR |

* 1. A opta cerere de plată (sprijin nerambursabil):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Jalon/Țintă | Nume |
|
| 2 | 1 - 1.1. Power up — 16870\_Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și pentru modernizarea rețelei de energie electrică | Jalon | Interconectarea insulelor — evoluția lucrărilor |
| 8 | 1 - 1.1. Power up — 16865\_Restructurarea și sporirea veniturilor contului CHP din SRE | Țintă | Contul SRE — obiectivul de creștere a capacității pentru 3 |
| 62 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16849\_Planul național de reîmpădurire și investiția emblematică Parnitha | Jalon | Reîmpădurire — Finalizarea subproiectului 2 (Mt Parnitha) |
| 113 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16738\_Sistemul central de gestionare a documentelor | Jalon | Finalizarea proiectului privind sistemul central de gestionare a documentelor |
| 114 | 6 - 2.2. Modernizare — 16742\_Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe | Jalon | Finalizarea transformării digitale a Ministerului Afacerilor Externe |
| 115 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16791\_Transformarea digitală a Organizației Naționale a Turismului din Grecia | Jalon | Finalizarea digitalizării Organizației Naționale a Turismului din Grecia |
| 116 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16964\_Centrul de interoperabilitate de nouă generație (KED) | Jalon | Finalizarea Centrului de interoperabilitate de nouă generație |
| 117 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16785\_Registrul turismului e-MHTE | Jalon | Finalizarea registrului digital al turismului |
| 118 | 6 - 2.2. Modernizare — 16826\_Programe de îmbunătățire a competențelor digitale pentru recruți | Țintă | Numărul de recruți formați |
| 131 | 7 - 2.3. Digitalizarea întreprinderilor — 16706\_Transformarea digitală a IMM-urilor | Jalon | Transformarea digitală a IMM-urilor — Furnizarea de produse și servicii |
| 132 | 7 - 2.3. Digitalizarea întreprinderilor — 16973\_Stabilirea unui ecosistem de afaceri digitale și introducerea de stimulente fiscale pentru facilitarea transformării digitale a IMM-urilor | Jalon | Transformarea digitală a IMM-urilor Reforma legislativă pentru a stimula adoptarea tehnologiilor |
| 157 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16816\_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale — Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală | Țintă | Reducerea recuperării în 300 000 000 — etapa 3 |
| 163 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16756\_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate (KETEKNY, ODIPY) | Jalon | Sistemul de sănătate — finalizarea Institutului elen DRG KETEKNY și a noii Agenții pentru Asigurarea Calității în Sănătate ODIPY (cu excepția formării) |
| 164 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16756\_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate (KETEKNY, ODIPY) | Țintă | Sistemul de sănătate — KETEKNY ODIPY, formare completă |
| 169 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a durabilității asistenței medicale — 16753\_Stabilirea serviciilor medicale de uz casnic & Spitalul la sistemele naționale | Jalon | Îngrijirea la domiciliu — deschiderea unităților |
| 213 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16703\_Combaterea comerțului ilegal și protejarea proprietății intelectuale | Jalon | Combaterea comerțului ilegal — sistem informatic și stații de control |
| 217 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16940\_Modernizarea Fondului elen de depozitare și creditare a transporturilor | Jalon | Finalizarea tuturor subproiectelor Fondului elen de depozit și credite de transport |
| 256 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16628\_Autostrada E-65 a Greciei Centrale: secțiunea Trikala- Egnatia | Jalon | E-65 lucrări — finalizare |
| 261 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16630\_Autostrada din Nordul insulei Creta (Β.Ο.Α.Κ.) | Țintă | Evoluția lucrărilor de construcție ale BOAK |
| 269 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16833\_Implementarea lucrărilor de remediere a conformității efectuate de AESA | Jalon | Finalizarea lucrărilor AESA |
| 294 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16944\_Planul general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri | Jalon | Planul general pentru transportul maritim de pasageri în Grecia |
| 296 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16921\_Reconversie și actualizare a competențelor în turism | Țintă | Recalificarea și actualizarea competențelor în turism (finalizare) |
| 313 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16653\_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar | Jalon | Finalizarea proiectului de transformare digitală a agriculturii |
|  |  | Suma ratei | 1 974 438 067 EUR |

* 1. A noua cerere de plată (sprijin nerambursabil):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Jalon/Țintă | Nume |
|
| 3 | 1 - 1.1. Power up — 16870\_Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și pentru modernizarea rețelei de energie electrică | Jalon | Interconectarea insulelor — finalizare |
| 15 | 1 - 1.1. Power up — 16871\_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii de tranziție justă) | Țintă | Reabilitare teritorială — finalizare |
| 16 | 1 - 1.1. Power up — 16926\_Susținerea instalării sistemelor de stocare pentru a îmbunătăți penetrarea surselor regenerabile de energie | Jalon | Stocarea energiei — finalizare |
| 17 | 1 - 1.1. Power up – 16901\_HEDNO cu scopul de a spori reziliența și de a proteja mediul | Jalon | HEDNO — finalizare 1 |
| 18 | 1 - 1.1. Power up — modernizarea rețelei aeriene 16900\_HEDNO în zonele forestiere | Jalon | HEDNO — finalizare 2 |
| 19 | 1 - 1.1. Power up – 16899\_Creșterea capacității instalate a substațiilor electrice ale operatorului de rețea de distribuție a energiei electrice (HEDNO) HV/MV pentru noua conexiune SRE | Jalon | HEDNO — finalizare 3 |
| 25 | 2 - 1.2. Renovare — 16872\_renovare energetică a clădirilor rezidențiale | Țintă | Renovare rezidențială — renovarea locuințelor pentru gospodăriile sărace din punct de vedere energetic |
| 26 | 2 - 1.2. Renovare — 16872\_renovare energetică a clădirilor rezidențiale | Țintă | Renovare rezidențială — renovarea locuințelor #3 |
| 29 | 2 - 1.2. Renovare — 16879\_Pregătirea planurilor urbane în punerea în aplicare a reformei politicii urbane | Țintă | Finalizarea planificării urbane |
| 30 | 2 - 1.2. Renovare — 16894\_Stabilirea unei noi amenajări speciale a teritoriului pentru ESR, industrie, turism și acvacultură | Jalon | Adoptarea unor cadre spațiale speciale |
| 31 | 2 - 1.2. Renovare — 16891\_Stabilirea unei noi amenajări a spațiului maritim | Jalon | Adoptarea strategiei maritime |
| 35 | 2 - 1.2. Renovare — 16876\_Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public | Țintă | Clădiri publice eficiente din punct de vedere energetic — finalizate |
| 36 | 2 - 1.2. Renovare — 16874\_Energie și antreprenoriat | Țintă | Sectorul privat privind eficiența energetică — finalizat #2 |
| 40 | 2 - 1.2. Renovare — 16873- Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar | Jalon | Intervenții urbane — finalizarea tuturor lucrărilor |
| 41 | 2 - 1.2. Renovare — 16875\_Amenajarea infrastructurii și restaurarea clădirilor în fosta localitate regală din Tatoi | Jalon | Tatoi — finalizarea tuturor lucrărilor |
| 53 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16831\_Produc- E verde | Jalon | CCS — certificat de operare emis |
| 54 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16831\_Produc- E verde | Jalon | Unități industriale — |
| 55 | 3 - 1.3. Reîncărcare și realimentare — 16831\_Produc- E verde | Țintă | Puncte de încărcare pentru vehicule electrice — instalații finalizate |
| 63 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16849\_Planul național de reîmpădurire și investiția emblematică Parnitha | Jalon | Reîmpădurire — Finalizarea subproiectului 1 (Restaurarea a 16 500 ha) |
| 64 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16851\_Protecția biodiversității ca motor al creșterii durabile | Jalon | Biodiversitate — Finalizare |
| 73 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16846\_noua infrastructură — Infrastructurile de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor rezultate din tratarea apelor uzate | Jalon | Finalizarea infrastructurilor de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor |
| 74 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16850\_Aprovizionarea cu apă potabilă și infrastructuri de salvare | Jalon | Finalizarea aprovizionării cu apă potabilă și a infrastructurilor de salvare |
| 75 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16882\_Proiecte de atenuare a inundațiilor | Jalon | Finalizarea proiectelor de atenuare a inundațiilor |
| 76 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — Proiecte de aprovizionare 16898\_WATER | Jalon | Finalizarea proiectelor de alimentare cu apă |
| 81 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16910\_Sistemul de monitorizare și gestionare | Jalon | Finalizarea sistemului de monitorizare și gestionare pentru protecția civilă |
| 82 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16911\_Mijloace aeriene pentru gestionarea crizelor | Jalon | Finalizarea proiectului de mijloace aeriene de gestionare a crizelor |
| 83 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16912\_Echipamente de combatere a incendiilor forestiere, de prevenire și de reacție | Jalon | Finalizarea echipamentelor de combatere a pădurilor |
| 84 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16909\_Infrastructură — Instituirea unei gestionări naționale strategice a riscurilor de dezastre | Jalon | Finalizarea gestionării riscurilor de dezastre la nivel național |
| 89 | 5 - 2.1. Conectare — 16962\_Cabluri din fibre submarine | Țintă | Finalizarea proiectului „Cabluri din fibre submarine” |
| 90 | 5 - 2.1. CONNECT — 16818\_Infrastructura de fibră optică din clădiri | Țintă | Finalizarea proiectului „Infrastructura de fibră optică din clădiri” |
| 91 | 5 - 2.1. Conectare — Coridoare 16834\_5G — Dezvoltarea rețelelor 5G care asigură acoperirea tuturor autostrăzilor grecești care fac parte din rețelele transeuropene de transport | Țintă | Finalizarea proiectului „coridoarele 5G” |
| 92 | 5 - 2.1. Conectare — 16855\_Număr de sateliți de mici dimensiuni | Jalon | Finalizarea proiectului „sateliți mici” |
| 95 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16778\_Digitizarea arhivelor și a serviciilor conexe | Țintă | Digitalizarea arhivelor — punerea în aplicare integrală |
| 99 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16929\_Către servicii orientate către client ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea sistemelor și respectarea strategiilor și politicilor europene | Jalon | Finalizarea strategiei privind reducerea sarcinii administrative și a planului național de simplificare a procesului (etapa finală) |
| 119 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16736\_noul sistem pentru achizițiile publice | Jalon | Finalizarea noului sistem de achiziții publice |
| 120 | 6 - 2.2. Modernizare — 16824\_ERegistries | Jalon | Finalizarea proiectului Eregistrstries |
| 123 | 6 - 2.2. Modernizare — 16854\_Orașe inteligente | Țintă | Implementarea integrală a proiectelor privind orașele inteligente |
| 124 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16928\_Încorporarea noilor tehnologii și tendințe către serviciile avansate ale administrației publice, creșterea eficienței și eficacității și scăderea costurilor de exploatare, modernizare și întreținere a sistemelor | Jalon | Finalizarea noilor tehnologii pentru administrația publică |
| 125 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16955\_Actualizarea infrastructurii și serviciilor de *cloud computing* ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET) | Jalon | Finalizarea GRNET |
| 126 | 6 - 2.2. Modernizare — 16287\_Consolidarea continuității activității sectorului public | Jalon | Finalizarea continuității activității din sectorul public |
| 127 | 6 - 2.2. Modernizare — 16956\_Extinderea Syzefksis II | Jalon | Finalizarea Syzefksis II |
| 128 | 6 - 2.2. Modernizare — 16827\_Strategia de guvernanță a datelor & politici pentru sectorul public | Jalon | Finalizarea strategiei de guvernanță a datelor |
| 129 | 6 - 2.2. Modernizarea — 16842\_Central BI — Analiză de date | Jalon | Finalizarea BI central |
| 140 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16913\_O nouă strategie pentru perfecționare pe tot parcursul vieții: Modernizarea și modernizarea sistemului de actualizare a competențelor și de reconversie profesională al Greciei | Țintă | Programe de formare — validarea etapelor învățării pe tot parcursul vieții |
| 145 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16794\_Consolidarea sistemului de ucenicie | Țintă | Cursuri de formare care să finalizeze digitalizarea e-learning și finalizarea renovărilor eficiente din punct de vedere energetic |
| 146 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16792\_Formare a forței de muncă, recalificare și perfecționare prin intermediul unui model reformat de formare (Educație profesională & Reforma formării) | Jalon | Finalizarea sistemului de control al calității VET |
| 149 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16933\_Ameliorarea educației și formării profesionale (EFP): Furnizarea de echipamente de laborator pentru centrele de laborator pentru IEK, EPAL, clasa de ucenicie postliceală și școlile de formare profesională | Țintă | Reînnoirea modernizării centrelor de laborator EFP — finalizarea |
| 150 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16289\_Strategie de excelență în universități & Inovarea | Jalon | Finalizarea vizitei de către profesorii invitați |
| 151 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16289\_Strategie de excelență în universități & Inovarea | Țintă | Finalizarea proiectului „Trust your stars” |
| 152 | 9 - 3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe — 16934\_Ameliorarea educației și formării profesionale | Jalon | Actualizarea profilurilor profesionale ale sistemului VET IEK, Model EPAL Digitalisation EOPPEP |
| 165 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16783\_Implementarea programului național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” (DSD) | Jalon | Programul național de prevenire a sănătății publice „Doxiadis” — toate proiectele finalizate |
| 166 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16755\_Investiții ecologice — Reforma sistemului de asistență medicală primară | Țintă | PHC — centre medicale renovate integral |
| 170 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16795\_Renovarea spitalului NHS și modernizarea infrastructurii | Jalon | Finalizarea modernizării infrastructurii NHS |
| 171 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16757\_Înființarea unui centru de radioterapie la spitalul de boli toracice „Sotiria” | Jalon | Centrul de radioterapie Sotiria |
| 172 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16793\_Proiect pentru construirea unei clădiri dedicate laboratoarelor clinice de terapie celulară, de terapie genică și de hematologie din cadrul spitalului general din Salonic „Papanikolaou” | Jalon | Finalizarea spitalului Papanikolau |
| 173 | 10 - 3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale — 16752\_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth) | Jalon | Transformarea digitală — toate subproiectele sunt finalizate |
| 183 | 11 - 3.4. Sporirea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16922\_integrare socială | Țintă | Integrarea socială a beneficiarilor de MG fără adăpost |
| 187 | 11 - 3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii — 16688: Promovarea integrării refugiaților pe piața forței de muncă | Țintă | Integrarea refugiaților pe piața forței de muncă |
| 194 | 12 - 4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16611\_Transformarea digitală a auditurilor fiscale | Jalon | Finalizarea transformării digitale a auditurilor fiscale |
| 195 | 12 - 4.1. Transformarea digitală a administrației fiscale și a administrației fiscale și a colectării impozitelor — 16291\_Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale | Jalon | Finalizarea rezultatelor primei faze a mediului informatic integrat fiscal și de audit al Autorității Independente pentru Venituri Publice, ca parte a transformării sale digitale |
| 196 | 12 - 4.1. Transformarea digitală a administrației fiscale și a administrației fiscale și a colectării impozitelor — 16291\_Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale | Jalon | Lansarea sistemului de supraveghere a vehiculelor comerciale și a containerelor |
| 208 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16972\_Reforma administrației publice | Țintă | Administrația publică — finalizarea formării funcționarilor publici |
| 218 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16711\_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice | Jalon | Punerea în aplicare a Strategiei naționale privind achizițiile publice 2021-2025 |
| 219 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16974\_Reforma contabilă | Jalon | Reforma contabilă: |
| 220 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16705\_Transformarea digitală a gestiunii fiscale și a supravegherii în materie de guvernanță & facturarea electronică | Jalon | Planificarea resurselor întreprinderilor guvernamentale (GOV-ERP) |
| 221 | 13 - 4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției — 16711\_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice | Țintă | Finalizarea programelor de perfecționare/recalificare pentru achizițiile publice |
| 237 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292\_noi clădiri judiciare | Jalon | Lucrări de construcții și renovare — identitate electronică — finalizare |
| 238 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16575 Accelerarea administrării justiției | Jalon | Revizuirea hărții judiciare — punerea în aplicare integrală |
| 239 | 14 - 4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție — 16727\_Transformarea digitală a justiției (e-justiție) | Jalon | Ținerea evidențelor și actualizări IT |
| 243 | 15 - 4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital — 16581\_Consolidarea supravegherii și a credibilității pieței de capital | Jalon | Piețele de capital, supravegherea, digitalizarea proceselor de supraveghere, uniunea piețelor de capital (UPC) |
| 244 | 15 - 4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital — 16957\_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală | Jalon | Rezoluția datoriilor, rezoluția creditelor neperformante, vânzările de credite neperformante, stabilitatea financiară, Biroul pentru credite publice, solvabilitatea, |
| 249 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării — 16624\_Creare — Extindere — Actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI) | Jalon | Finalizarea proiectelor privind centrele de cercetare |
| 250 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării — 16618\_Basic & Cercetarea aplicată | Jalon | Finalizarea proiectelor de cercetare de bază & Aplicate |
| 251 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării — 16654\_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system | Jalon | Finalizarea proiectului TH²ORAX |
| 252 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16971\_Cercetare – Creare – Inovare | Jalon | Finalizarea proiectelor de Cercetare – Creare – Inovare |
| 253 | 16 - 4.5. Promovarea cercetării și inovării — 16621\_Extroversiunea ecosistemului de cercetare și inovare din Grecia | Jalon | Finalizarea extroversiunii proiectelor de ecosistem C & I |
| 262 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16630\_Autostrada din Nordul insulei Creta (Β.Ο.Α.Κ.) | Jalon | Finalizarea proiectului BOAK |
| 270 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16954 Intervenții pentru modernizarea și reamenajarea sistemului și a infrastructurii rețelei feroviare elene | Jalon | Finalizarea modernizării rețelei feroviare |
| 271 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16892\_Ameliorarea căilor ferate suburbane din Attica de Vest | Jalon | Finalizarea căii ferate din Attica de Vest |
| 272 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16949\_Puncte inteligente | Jalon | Finalizarea proiectului „Poduri inteligente” |
| 273 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16950\_Tolluri electronice | Jalon | Finalizarea proiectului privind taxele de trecere electronice |
| 274 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16959\_Transformarea digitală a Organizației Căilor Ferate Elene | Jalon | Finalizarea transformării digitale a proiectului OSE |
| 275 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16960\_Infrastructură inteligentă cu accent pe mediu și cultură | Jalon | Finalizarea proiectului de infrastructură inteligentă |
| 276 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16937\_Sistemul digital integrat de gestionare a programelor pentru administrarea lucrărilor tehnice și a activelor structurale al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor | Jalon | Finalizarea PMIS pentru Ministerul Infrastructurii |
| 277 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16786\_Simplificarea procedurilor Ministerului Infrastructurii & Transporturile | Jalon | Simplificarea procedurilor pentru Ministerul Transporturilor |
| 282 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16970\_autostrăzi pentru natură și cultură | Jalon | Autostrăzi pentru natură și cultură |
| 283 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16293\_Cultura ca motor al creșterii economice | Jalon | Cultura ca motor al creșterii |
| 284 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16536\_Actualizarea infrastructurii, reînnoirea echipamentelor și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de magazinele HOCRED — foste Stores ARF (la fața locului și în format electronic) | Jalon | Modernizarea Organizației elene pentru dezvoltarea resurselor culturale (HOCRED) |
| 285 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16725\_Ameliorarea învățământului superior în domeniul artelor | Jalon | Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor |
| 286 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16723\_Consolidarea competențelor pentru profesioniștii din domeniul creativ și cultural | Țintă | Dezvoltarea competențelor pentru profesioniștii din domeniul creativ și cultural (finalizare) |
| 287 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16486\_Muzeul de antichități subacvatice | Jalon | Muzeu de antichități subacvatice |
| 288 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16485\_Itinerariile culturale în situri arheologice și monumente emblematice | Jalon | Itinerarii culturale la siturile arheologice emblematice |
| 289 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16735\_Utilizarea „artelor pe bază de rețetă”, promovarea coeziunii sociale și valorificarea economiei vârstei a treia | Jalon | Utilizarea „artelor pe bază de rețetă”; |
| 290 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16433\_Protecția monumentelor culturale și a siturilor arheologice împotriva schimbărilor climatice | Jalon | Protejarea monumentelor culturale împotriva schimbărilor climatice |
| 291 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16435\_Restaurare — Conservare — Consolidarea monumentelor de pe Acropole | Jalon | Restaurare — Conservare — Consolidarea Acropolei |
| 297 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16931\_Dezvoltarea turismului | Jalon | Finalizarea proiectului de dezvoltare turistică |
| 298 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16975\_Actualizarea intervențiilor pentru porturile regionale | Țintă | Intervenții pentru modernizarea porturilor regionale |
| 307 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16634\_noi parcuri industriale | Jalon | Parități industriale — punerea în aplicare a investițiilor |
| 308 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16593\_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea investițiilor strategice | Jalon | Investiții strategice — punerea în aplicare a investițiilor |
| 309 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16721\_Accelerarea producției inteligente | Jalon | Industria prelucrătoare, sectorul — punerea în aplicare a investițiilor |
| 314 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16626\_Transformarea economică a sectorului agricol | Jalon | Finalizarea transformării economice a agriculturii |
| 315 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16584\_Propuneri de acțiuni în sectorul acvaculturii | Jalon | Cultură acvatică finalizată |
| 316 | 4 - 1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului — 16285\_Investiții în rețeaua națională de irigații prin intermediul programelor PPP | Jalon | Finalizarea irigării |
| 319 | 18 - 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — 16543\_Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia | Jalon | Îmbunătățirea mediului de afaceri — simplificarea licențelor și supravegherea pieței |
| 259 | 17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice — 16631\_Modernizarea siguranței rutiere | Jalon | Finalizarea proiectului privind siguranța rutieră |
|  |  | Suma ratei | 1 974 438 066 EUR |

1. **Împrumut**

Tranșele menționate la articolul 3 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

* 1. Prima cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Jalon/Țintă | Nume |
|
| 320 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Jalon | Acorduri operaționale cu IFI |
| 321 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Jalon | Lansarea cererii de propuneri a băncilor comerciale |
|  |  | Suma ratei | 2 121 256 487 EUR |

* 1. A doua cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Jalon/Țintă | Nume |
|
| 322 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Jalon | Acord pentru platforma de capitaluri proprii |
| 323 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Jalon | Acordul de contribuție InvestEU |
| 324 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Țintă | 586,4 milioane EUR de fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali |
|  |  | Suma ratei | 2 121 256 487 EUR |

* 1. A treia cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Jalon/Țintă | Nume |
|
| 325 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Țintă | 3518,4 milioane EUR de fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali |
|  |  | Suma ratei | 2 121 256 487 EUR |

* 1. A patra cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Jalon/Țintă | Nume |
|
| 326 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Țintă | 5864 milioane EUR de fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali |
|  |  | Suma ratei | 2 121 256 487 EUR |

* 1. A cincea cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Jalon/Țintă | Nume |
|
| 327 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Țintă | 9382,4 milioane EUR de fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali |
|  |  | Suma ratei | 2 121 256 487 EUR |

* 1. A șasea cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Jalon/Țintă | Nume |
|
| 328 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Țintă | 11728 milioane EUR de fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali |
| 329 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Țintă | Investiții de 100 % din sprijinul sub formă de capital propriu |
| 330 | 4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor — facilitatea de împrumut 16980\_RRP | Țintă | Aprobarea operațiunilor de către InvestEU |
|  |  | Suma ratei | 2 121 256 485 EUR |

**SECȚIUNEA 3: MĂSURI SUPLIMENTARE**

**Măsuri pentru monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență**

Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Greciei se desfășoară în modul următor:

Principalul organism responsabil cu coordonarea punerii în aplicare și monitorizarea planului de redresare și reziliență va fi Agenția de Coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență, un serviciu public special independent al Ministerului de Finanțe, instituit prin Legea nr. 4738/2020. Agenția de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență este, de asemenea, organismul responsabil pentru a verifica dacă jaloanele și țintele stabilite ale planului de redresare și reziliență au fost îndeplinite și, de asemenea, acționează ca o legătură (unică) între Comisia Europeană și autoritățile elene. Mai precis, sarcinile sale implică monitorizarea activă a evoluției proiectelor, pe baza jaloanelor și a țintelor convenite, precum și transmiterea cererilor de plată către Comisia Europeană după verificarea finalizării acestora. Acestea din urmă sunt însoțite de o declarație de gestiune conform căreia fondurile au fost utilizate în scopurile prevăzute și în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, precum și de un rezumat al auditurilor efectuate, inclusiv deficiențele identificate și eventualele măsuri corective luate.

Responsabilitatea generală pentru punerea în aplicare a fiecărei măsuri specifice intră în sfera de competență a ministerului competent, ale cărui servicii vor sprijini monitorizarea progreselor înregistrate de proiecte și vor menține o cooperare strânsă cu Agenția de Coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență.

Toate măsurile din plan sunt puse în aplicare de organismele naționale („organismele de punere în aplicare”) desemnate de ministerul competent și sunt responsabile de îndeplinirea jaloanelor și a țintelor convenite, precum și de raportarea tuturor datelor și a documentației către Agenția de Coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență prin intermediul sistemului informatic de management care va fi instituit.

În cele din urmă, Comitetul de audit financiar (EDEL, care face parte din Secretariatul General pentru Politica Fiscală (Biroul general de contabilitate de stat) din cadrul Ministerului Finanțelor, garantează respectarea principiilor bunei gestiuni financiare.

**Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente**

Pentru a asigura accesul deplin al Comisiei la datele subiacente relevante, Grecia instituie următoarele măsuri:

Agenția de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență, în calitate de organism central de coordonare pentru planul de redresare și reziliență al Greciei și pentru punerea sa în aplicare, este responsabilă de coordonarea și monitorizarea generală a planului. În special, acesta acționează ca un organism de coordonare pentru monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește jaloanele și țintele, pentru monitorizare și, după caz, pentru punerea în aplicare a activităților de control și de audit, precum și pentru furnizarea de rapoarte și de cereri de plată. Acesta coordonează raportarea jaloanelor și a țintelor, indicatorii relevanți, dar și informațiile financiare calitative și alte date, cum ar fi cele privind destinatarii finali. Codificarea datelor are loc în toate organismele de punere în aplicare, care au obligația de a raporta datele solicitate către Agenția de Coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență prin intermediul sistemului informațional de management.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, după îndeplinirea jaloanelor și a țintelor convenite relevante din secțiunea 2.1 a prezentei anexe, Grecia prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare și, după caz, a împrumutului. Grecia se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele relevante care stau la baza justificării corespunzătoare a cererii de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopul auditului și al controlului.

1. Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-2)
2. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. [↑](#footnote-ref-3)
3. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-4)
4. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano­biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-5)
5. Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-6)
6. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. [↑](#footnote-ref-7)
7. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-8)
8. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-9)
9. Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-10)
10. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. [↑](#footnote-ref-11)
11. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-12)
12. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano­biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-13)
13. Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-14)
14. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. [↑](#footnote-ref-15)
15. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-16)
16. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano­biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-17)
17. Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-18)
18. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. [↑](#footnote-ref-19)
19. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-20)
20. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-21)
21. Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-22)
22. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. [↑](#footnote-ref-23)
23. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-24)
24. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-25)
25. Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-26)
26. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. [↑](#footnote-ref-27)
27. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-28)
28. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-29)
29. Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-30)
30. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. [↑](#footnote-ref-31)
31. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-32)
32. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-33)
33. Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-34)
34. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. [↑](#footnote-ref-35)
35. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-36)
36. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-37)
37. Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-38)
38. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. [↑](#footnote-ref-39)
39. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-40)
40. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-41)
41. Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice bazate pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-42)
42. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. [↑](#footnote-ref-43)
43. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-44)
44. Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină. [↑](#footnote-ref-45)